



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2023

№ 642

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 20.10.2021 № 914**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914 (в ред. от 14.02.2022 № 84, от 11.05.2022   
№ 349, от 23.06.2022 № 515, от 22.07.2022 № 620, от 12.09.2022 № 788,   
от 20.10.2022 № 1035, от 25.10.2022 [№ 1075](consultantplus://offline/ref=BBF9A6977C8AAE7372F67CBB5DEF7AA36B6B1D8C25FD17653BEE107416673C7D39869BFB000BFC33F6FF30A2B71BFE6F1F696ECC250DC3B177FCE5A7sDI4D), от 28.10.2022 [№ 1090](consultantplus://offline/ref=BBF9A6977C8AAE7372F67CBB5DEF7AA36B6B1D8C25FD176233EE107416673C7D39869BFB000BFC33F6FF30A2B71BFE6F1F696ECC250DC3B177FCE5A7sDI4D), от 29.12.2022   
№ 1421, от 18.01.2023 № 24, от 09.02.2023 № 86, от 06.04.2023 № 270,   
от 18.04.2023 № 315, от 16.05.2023 № 391, от 19.06.2023 № 505).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми О.Н. Андрианова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 27.07.2023 № 642

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 548 337,61705 | 3 626 613,01286 | 982 627,03222 | 876 814,982 | 616 092,400 |
| бюджет города Перми | 1 542 296,31571 | 1 987 521,76347 | 702 037,331 | 876 814,982 | 616 092,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 831,38943 | 234 251,55524 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 799 519,62521 | 1 134 326,62609 | 280 589,70122 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 93 597,90991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,000 | 162 636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 242 299,35446 | 2 576 026,52603 | 771 911,23022 | 536 544,982 | 480 523,800 |
| бюджет города Перми | 1 236 786,56602 | 1 391 374,91047 | 491 321,529 | 536 544,982 | 480 523,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 302,87653 | 161 291,73603 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 799 519,62521 | 915 483,50122 | 280 589,70122 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 93 597,90991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 215 913,45759 | 785 392,57521 | 110 715,802 | 240 270,000 | 35 568,600 |
| бюджет города Перми | 215 384,94469 | 502 499,656 | 110 715,802 | 240 270,000 | 35 568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 72 959,81921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209 933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 3.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 90 124,805 | 91 506,597 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| бюджет города Перми | 90 124,805 | 91 506,597 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| подпрограмма 4.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 0,0 | 173 687,31462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 2 140,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 8 910,02487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 162 636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | МКУ «БДР», АДР | бюджет города Перми | 20 713,470 | 29 849,02513 | 21 393,200 | 28 393,200 | 28 393,200 |
| внебюджетные источники | 650,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 |  | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «БКР», АКР | бюджет города Перми | 25 082,786 | 39 917,600 | 33 092,700 | 40 092,700 | 40 092,700 |
| внебюджетные источники | 1150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 |  | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ «БЛР», АЛР | бюджет города Перми | 172 241,  591 | 195 971, 32827 | 86 964,  900 | 94 964,  900 | 94 964,  900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 15 787,  31854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1 000,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.8 |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БНЛ», АНЛ | бюджет города Перми | 2 212,  173 | 8 023,  631 | 3 298,  700 | 5 298,  700 | 5 298,  700 |
| внебюджетные источники | 1 927,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ПНР | ед. | 189 | 191 | 195 | 195 | 195 |  | итого, в том числе | 411 543,  35519 | 487 869,  77234 | 250 402,  500 | 300 402,  500 | 300 402,  500 |
| бюджет города Перми | 395 705,  85519 | 462 272,  03540 | 250 402,  500 | 300 402,  500 | 300 402,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 576,  06854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,  66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 411 808,  97219 | 491 149,  00934 | 250 509,  100 | 300 509,  100 | 300 509,  100 |
| бюджет города Перми | 395 971,  47219 | 465 551,  27240 | 250 509,  100 | 300 509,  100 | 300 509,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 576, 06854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 614 702,04785 | 548 153,26903 | 250 509,100 | 300 509,100 | 300 509,100 |
| бюджет города Перми | 584 621,37198 | 485 892,87240 | 250 509,100 | 300509,100 | 300 509,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243,17587 | 62 238,72823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1 063,1 | 1 063,1 | 1 063,1 | 1 063,1 | 1 063,1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 159,  700 | 2 143,  983 | 2 867,  800 | 2 867,  800 | 2 867,  800 |

2.7. строку 1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.3 |  | тыс. кв. м | 1 524,4 | 1 524,4 | 1 524,4 | 1 524,4 | 1 524,4 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 274,  136 | 4 864,  00067 | 5 020,  200 | 5 020,  200 | 5 020,  200 |

2.8. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | тыс. кв. м | 13 531,  67381 | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 | 13 531, 67381 |  | бюджет города Перми | 15 413,  744 | 32 315,  380 | 35 688,  300 | 35 688,  300 | 35 688,  300 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | тыс. кв. м | 13 531,  67381 | 13 777, 10081 | 13 777, 10081 | 13 777, 10081 | 13 777, 10081 |  | бюджет города Перми | 15 413,  744 | 31 454, 50467 | 35 688,  300 | 35 688,  300 | 35 688,  300 |

2.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15 413,  744 | 31 454, 50467 | 35 688,  300 | 35 688,  300 | 35 688,  300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15 413,  744 | 31 454, 50467 | 35 688,  300 | 35 688,  300 | 35 688,  300 |

2.10. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 646 249,  51813 | 598 665,88745 | 305 729,  400 | 355 729, 400 | 355 729, 400 |
| бюджет города Перми | 616 168,  84226 | 536 405,  49082 | 305 729, 400 | 355 729, 400 | 355 729, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 243,  17587 | 62 238, 72823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строку 1.1.3.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.7 | выполненные строительно-монтажные работы по «Архиерейскому подворью» | га | - | 1,6 | 1,6 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 78 829,  30122 | 165 829,  30122 | 0,0 | 0,0 |

2.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 105 001,12508 | 256 171,02725 | 165 829,30122 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 104 760,43118 | 146 571,304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 16 513,62203 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 78 829,30122 | 165 829,30122 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.13. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 237 880,  77146 | 383 813,  92312 | 226 627, 03022 | 56 021, 182 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 154 943,  67038 | 160 470,  404 | 60 797, 729 | 56 021, 182 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,  69390 | 60 102, 24192 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 82 696,  40718 | 78 829, 30122 | 165 829, 30122 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70 155,17598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 14 256, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 237 880,  77146 | 383 813,  92312 | 226 627, 03022 | 56 021, 182 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 154 943,  67038 | 160 470,  404 | 60 797, 729 | 56 021, 182 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,  69390 | 60 102, 24192 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 82 696,  40718 | 78 829, 30122 | 165 829, 30122 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70 155,17598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 14 256, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.14. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 3486,7 | 3486,7 | 3486,7 | 3486,7 | 3486,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 2 096,  210 | 2 493, 54620 | 1 552,  300 | 1 552,  300 | 1 552,  300 |

2.15. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 4 391,  0 | 4 391,  0 | 4 391,  0 | 4 391,  0 | 4 391,  0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 426,  790 | 2 097,  27080 | 2 314,  700 | 2 314,  700 | 2 314,  700 |

2.16. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 |  | бюджет города Перми | 20914,71395 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 | 44382,2 |  | бюджет города Перми | 20914,71395 | 23823,517 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |

2.17. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20914,71395 | 23823,517 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20914,71395 | 23823,517 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20914,71395 | 23823,517 | 23099,700 | 23099,700 | 23099,700 |

2.18. строку 1.1.5.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.3 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | АКР | бюджет города Перми | 70,000 | 72,436 | 75,700 | 78,700 | 81,900 |

2.19. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 152 | 103 | 74 | 71 | 68 |  | бюджет города Перми | 579,70195 | 617,66785 | 1468,800 | 1464,300 | 1457,500 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | ед. | 152 | 103 | 74 | 71 | 68 |  | бюджет города Перми | 579,70195 | 617,30385 | 1468,800 | 1464,300 | 1457,500 |

2.20. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743,  33895 | 712,  33965 | 1 694,  700 | 1 694,  700 | 1 694,  700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743,  33895 | 712,  33965 | 1 694,  700 | 1 694,  700 | 1 694,  700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 743,  33895 | 712,  33965 | 1 694,  700 | 1 694,  700 | 1 694,  700 |

2.21. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2 242 299,  35446 | 2 576 026,  52603 | 771 911,  23022 | 536 544,  982 | 480 523,  800 |
| бюджет города Перми | 1 236 786,  56602 | 1 391 374, 91047 | 491 321,  529 | 536 544,  982 | 480 523, 800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 302,  87653 | 161 291,  73603 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 799 519,  62521 | 915 483,  50122 | 280 589,  70122 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,  78670 | 93 597,  90991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,  500 | 14 256,  800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

3.1. строки 2.1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1.1 | количество мест погребения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 42 455,  84669 | 54 795, 415 | 38 254, 680 | 34 118,500 | 34 118,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,  51290 | 29,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 42 984,  35959 | 54 825,  115 | 38 254,  680 | 34 118,  500 | 34 118,  500 |
| бюджет города Перми | 42 455,  84669 | 54 795, 415 | 38 254, 680 | 34118,  500 | 34118,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,  51290 | 29,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 43 578,  95959 | 55 419,  093 | 38 849,  280 | 34 713,  100 | 34 713,  100 |
| бюджет города Перми | 43 050,  44669 | 55389,393 | 38 849,  280 | 34 713,  100 | 34 713,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,  51290 | 29,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки 2.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.2.1.1 | количество эвакуированных умерших | чел. | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,085 | 855,  500 | 855,  500 | 855,500 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | 0,085 | 855,  500 | 855,  500 | 855,  500 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | 0,085 | 855,  500 | 855,  500 | 855,  500 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого, в том числе | 43 578,  95959 | 55 419,178 | 39 704, 780 | 35 568,  600 | 35 568,  600 |
| бюджет города Перми | 43 050,  44669 | 55 389,478 | 39704, 780 | 35 568,  600 | 35 568,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,  51290 | 29,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строку 2.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 76 529,  69133 | 343 952,  90353 | 70 534,  88773 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 72 930,  11921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строки «Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 96 500,000 | 417 756,59721 | 71 011,022 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 96 500,000 | 344 826,478 | 71 011,022 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,0 | 72 930,11921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 96 500,000 | 417 756,59721 | 71 011,022 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 96 500,000 | 344 826,478 | 71 011,022 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,0 | 72 930,11921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 96 500,000 | 417 756,59721 | 71 011,022 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 96 500,000 | 344 826,478 | 71 011,022 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,0 | 72 930,11921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.6. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 215 913,45759 | 785 392,57521 | 110 715,802 | 240 270,000 | 35 568,600 |
| бюджет города Перми | 215 384,94469 | 502 499,656 | 110 715,802 | 240 270,000 | 35568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 72 959,81921 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 209 933,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.7. в приложении 1:

3.7.1. строку 14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего | 2009-2017 | 2022 | 2023 | 2024 |
| всего, в том числе | 734899,79637 | 222562,29637 | 23569,88079 | 417756,59721 | 71011,022 |
| бюджет города Перми | 624438,03379 | 185030,653 | 23569,88079 | 344826,478 | 71011,022 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 88203,37458 | 15273,25537 | 0,0 | 72930,11921 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 22258,388 | 22258,388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 3.1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

4.1. строку 3.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.3 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 15 926,5 | 11511 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 11 831,  311 | 12 585,  971 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.2. строку 3.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.6 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | 13174 | 11976 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 16 432,  286 | 20 985,  420 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.3. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 46 496, 5 | 53 548 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 63 044,822 | 97 381,206 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 46 496, 5 | 51 948 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 63 044,822 | 91 506,597 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строки «Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 63 044,822 | 91 506,597 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 63 044,822 | 91 506,597 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |

4.5. строки «Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90 124,805 | 91 506,597 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90 124,805 | 91 506,597 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |

5. В [разделе](about:blank) «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города   
Перми»:

5.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (301,8) | 100,0 (305,6) | 100,0 (305,6) | 100,0 (305,6) | 100,0 (305,6) |
| Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0 (13531,67381) | 100,0 (13777,10081) | 100,0 (13777,10081) | 100,0 (13777,10081) | 100,0 (13777,10081) |
| Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (ед.) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) | 100 (15) |

5.2. строку 3.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | |
| Доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от общего количества территорий индивидуальной жилой застройки (нарастающим итогом) | % | 2,2 | 4,7 | 6,0 | 7,3 | 8,6 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БДР», АДР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 29 | бюджет города Перми | 15 631,  17683 |
| 1.1.1.1.1.2 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 60 |
| 1.1.1.1.1.3 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 60 |
| 1.1.1.1.1.4 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 55 |
| 1.1.1.1.1.5 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 17,1 |
| 1.1.1.1.1.6 | паспортизация (инвентаризация) объектов озеленения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество паспортизированных (инвентаризированных) объектов озеленения | ед. | 1 |
| 1.1.1.1.1.7 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 12 | 487,86380 |
| 1.1.1.1.1.8 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 28 | бюджет города Перми | 6 425,24851 |
| 1 (Сквер им Ф.Э. Дзержинского) | 5 944,79760 |

6.2. строку 1.1.1.1.1.24 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.24 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 3 887,688 |
| ед. | 1 (Сквер у клуба им. С.М. Кирова) | бюджет города Перми | 18 820,000 |
| ед. | 1 (Сквер у Дворца культуры им. С.М. Кирова) | бюджет города Перми | 1 399,16450 |

6.3. строки 1.1.1.1.1.25-1.1.1.1.1.32 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.25 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «БЛР», АЛР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 32 | бюджет города Перми | 92 989,36740 |
| 1.1.1.1.1.26 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 73 |
| 1.1.1.1.1.27 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 01.04.2023 | 10.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 73 |
| 1.1.1.1.1.28 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 876 |
| 1.1.1.1.1.29 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | га | 20,1 |
| 1.1.1.1.1.30 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «БЛР», АЛР | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 29 | бюджет города Перми | 11 005,  03239 |
| 1 (Сквер им. Татищева) | 3 515,  98527 |
| 1 (Сад им. Н.В. Гоголя) | бюджет города Перми | 56 933,  800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15 787,  31854 |
| 1 (Сквер в 64 квартале, эспланада) | бюджет города Перми | 11 661,  95825 |
| 1.1.1.1.1.31 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | МКУ «БЛР», АЛР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 4 | бюджет города Перми | 597,75586 |
| 1.1.1.1.1.32 | содержание капитальных туалетов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 2 | 4 800,000 |

6.4. строку 1.1.1.1.1.39 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.39 | текущий ремонт объектов озеленения | МКУ «БМР», АМР | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 33 | бюджет города Перми | 2 778,71895 |
| 1 (Бульвар по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева) | 43 059,59374 |
| 1 (Сквер около здания по ул. Технической 10) | 2 181,77402 |
| 1 (Бульвар по ул. Металлистов) | 1 772,45079 |

6.5. строки 1.1.1.1.1.58-1.1.1.1.1.63 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.58 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | | МКУ «БНЛ», АНЛ | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | ед. | 4 | | бюджет города Перми | 1 011,87317 | |
| 1.1.1.1.1.59 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | | ед. | 10 | |
| 1.1.1.1.1.60 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | | 01.04.2023 | 15.10.2023 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | | ед. | 10 | |
| 1.1.1.1.1.61 | обрезка дерева | | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | | ед. | 30 | |
| 1.1.1.1.1.62 | проведение акаризации и дератизации территории | | 01.04.2023 | 30.09.2023 | площадь акаризации и дератизации | | га | 1,7 | |
| 1.1.1.1.1.63 | | текущий ремонт объектов озеленения | | МКУ "БНЛ", АНЛ | 01.01.2023 | 01.11.2023 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | | | 3 | бюджет города Перми | | 1 745,87643 |
| 1 (Сквер "Мемориал Победы", Новые Ляды) | 5199,908 |

6.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 491 149,00934 |
| бюджет города Перми | 465 551,27240 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25 576,06854 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |

6.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 548 153,26903 |
| бюджет города Перми | 485 892,87240 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62 238,72823 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |

6.8. строки 1.1.1.2.1.1.1-1.1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БДР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1 063,1 | бюджет города Перми | 2 143,983 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 01.04.2023 | 30.11.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 48 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | обрезка дерева | 01.04.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 20 |

6.9. строки 1.1.1.2.1.3.1-1.1.1.2.1.3.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.3.1 | выполнение работ по содержанию пустошей, логов и водоохранных зон | МКУ «БКР» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1 524,4 | бюджет города Перми | 4 864,00067 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 11.01.2023 | 25.12.2023 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 200 |
| 1.1.1.2.1.3.3 | обрезка дерева | 01.03.2023 | 30.11.2023 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 300 |

6.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31 454, 50467 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31 454, 50467 |

6.11. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 598 665,  88745 |
| бюджет города Перми | 536 405,  49082 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62 238,  72823 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |

6.12. строку 1.1.3.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.7.1 | выполненные строительно-монтажные работы по объекту озеленения общего пользования «Архиерейское подворье» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 78829,30122 |

6.13. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 256 171,02725 |
| бюджет города Перми | 146 571,304 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16 513,62203 |
| бюджет Пермского края | 78 829,30122 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 |

6.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 383 813, 92312 |
| бюджет города Перми | 160 470,404 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60 102,24192 |
| бюджет Пермского края | 78 829, 30122 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 70 155,  17598 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 383 813, 92312 |
| бюджет города Перми | 160 470,404 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60 102,24192 |
| бюджет Пермского края | 78 829, 30122 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 70 155,17598 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 |

6.15. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | МКУ «БДР» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 3486,7 | бюджет города Перми | 2 493,54620 |

6.16. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 23823,517 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 23823,517 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 23823,517 |

6.17. строку 1.1.5.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | АДР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 13 | бюджет города Перми | 41,40265 |
| АИР | ед. | 15 | 0,0 |
| АКР | ед. | 5 | 72,436 |
| АМР | ед. | 15 | 276,600 |
| АОР | ед. | 15 | 0,0 |
| АСР | ед. | 38 | 218,400 |
| АНЛ | ед. | 2 | 8,46520 |

6.18. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 712,33965 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 712,33965 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 712,33965 |

6.19. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2 576 026, 52603 |
| бюджет города Перми | 1 391 374, 91047 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 161 291,73603 |
| бюджет Пермского края | 915 483, 50122 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 93 597,90991 |
| внебюджетные источники | 14 256,800 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21,66840 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 2.1.1.1.1.1-2.1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1.1 | содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 54 795,415 |
| 2.1.1.1.1.2 | уборка поросли и вывоз мусора с объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2023 | 31.12.2023 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 4882 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,700 |
| 2.1.1.1.1.3 | расчистка площадей объектов ритуального назначения от кустарника и мелколесья вручную | площадь объектов ритуального назначения, расчищенная от кустарника и мелколесья вручную | га | 25 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 54 825,115 |
| бюджет города Перми | 54 795,415 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,700 |

7.2. строку «Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 55 419,093 |
| бюджет города Перми | 55 389,393 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,700 |

7.3. строки 2.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.2.1.1 | выполнение работ по эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинской деятельностью) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество эвакуированных умерших | чел. | 668 | бюджет города Перми | 0,085 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,085 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,085 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого, в том числе | 55 419,  178 |
| бюджет города Перми | 55 389,  478 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29,700 |

7.4. строку 2.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.1.2 | выполнение строительно-монтажных работ на кладбище «Восточное» города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 343 952,90353 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 72 930,11921 |

7.5. строки «Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 417 756,59721 |
| бюджет города Перми | 344 826,478 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 72 930,11921 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 417 756,59721 |
| бюджет города Перми | 344 826,478 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 72 930,11921 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 417 756,59721 |
| бюджет города Перми | 344 826,478 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 72 930,11921 |

7.6. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 785 392,57521 |
| бюджет города Перми | 502 499,656 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 72 959,81921 |
| бюджет Пермского края | 209 933,100 |

8. В приложении 3:

8.1. строки 3.1.1.1.1.3.2, 3.1.1.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.3.2 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Водники по ул. Танцорова (от ул. Каляева до ул. Байкальской); ул. Парусная (от ул. Танцорова до ул. Водников); ул. Каляева (от ул. Танцорова до ул. Водников), ул. Оханская (от ул. Танцорова до ул. Водников) на территории Кировского района | МКУ «БКР» | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3 930,0 | бюджет города Перми | 3 545,28430 |
| 3.1.1.1.1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Новые Водники-Омутинский переулок | МКУ «БКР» | 20.03.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4 070,0 | бюджет города Перми | 3 211,30786 |

8.2. строки 3.1.1.1.1.6.1-3.1.1.1.1.6.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1.1.6.1 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Гайва по ул. 5-й Мезенской от ул. 5-й Мезенской, 2 в до ул. 5-й Мезенской, 7 на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2023 | 14.10.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 105,00 | бюджет города Перми | 919,11501 |
| 3.1.1.1.1.6.2 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Камский по ул. Наймушина от ул. Химиков до ул. Возовой на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2 020,00 | бюджет города Перми | 2032,31129 |
| 3.1.1.1.1.6.3 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Домостроительный по ул. Перевалочной от ул. Александра Щербакова до ул. Белозерской на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 401,00 | бюджет города Перми | 3083,95334 |
| 3.1.1.1.1.6.4 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Домостроительный по ул. Домостроительной от ул. Героя Васькина до ул. Перевалочной на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3 140,00 | бюджет города Перми | 3169,17054 |
| 3.1.1.1.1.6.5 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные дачи по ул. Верхнеудинской от ул. Молдавской до ул. Ракитной на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 950,00 | бюджет города Перми | 1492,66047 |
| 3.1.1.1.1.6.6 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Гайва по ул. Тихвинской от ул. Кабельщиков до ул. Гайвинской на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2 050,00 | бюджет города Перми | 2126,72741 |
| 3.1.1.1.1.6.7 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Молодежный по ул. Кронита на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 160,00 | бюджет города Перми | 5675,64155 |
| 3.1.1.1.1.6.8 | Оборудование (размещение) детской площадки в микрорайоне Чапаева по ул. Еловой, 5а на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 15.04.2023 | 30.08.2023 | площадь объекта | кв. м | 150,00 | бюджет города Перми | 2485,84039 |

8.3. строки «Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 91 506,597 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 91 506,597 |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 91 506,597 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 91 506,597 |