АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2023

№ 649

- О внесении изменений

- в постановление администрации

- города Перми от 28.03.2018 № 184

- «Об утверждении муниципальной

- адресной программы по переселению 
граждан города Перми из аварийного

- жилищного фонда на 2019-2022 годы»

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п «Об утверждении Правил формирования, предоставления, распределения 
субсидий и предоставления, распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края», от 14 марта 2018 г. № 110-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, в рамках реализации 
региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы» 
(в ред. от 02.07.2018 № 447, от 24.10.2018 № 822, от 31.05.2019 № 237, 
от 31.07.2019 № 436, от 06.11.2019 № 859, от 29.11.2019 № 952, от 30.12.2019 
№ 1121, от 09.04.2020 № 341, от 30.04.2020 № 407, от 27.10.2020 № 1084, 
от 19.04.2021 № 274, от 28.10.2021 № 951, от 02.08.2022 № 647) следующие 
изменения:

1.1. в наименовании слова «на 2019-2022 годы» заменить словами 
«на 2019-2023 годы»;

1.2. в пункте 1 слова «на 2019-2022 годы» заменить словами 
«на 2019-2023 годы».

- 2. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную адресную 
программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184 (в ред. от 02.07.2018 № 447, от 24.10.2018 № 822, 
от 31.05.2019 № 237, от 31.07.2019 № 436, от 06.11.2019 № 859, от 29.11.2019 
№ 952, от 30.12.2019 № 1121, от 09.04.2020 № 341, от 30.04.2020 № 407, 
от 27.10.2020 № 1084, от 19.04.2021 № 274, от 28.10.2021 № 951, от 02.08.2022 
№ 647).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми       	                                                           О.Н. Андрианова

- УТВЕРЖДЕНЫ

- постановлением администрации

- города Перми

- от 28.07.2023 № 649

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184

1. В наименовании слова «на 2019-2022 годы» заменить словами «на 2019-2023 годы».

2. В разделе «Паспорт программы»:

2.1. в графе 2 строки «Наименование программы» цифры «2022» заменить цифрами «2023»;

2.2. графу 2 строки «Основные показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«в ходе реализации Программы планируется переселить в благоустроенное жилье 4 334 человека, освободить 
65 493,01 кв. м жилых помещений, расположенных в 107 многоквартирных домах, признанных аварийными после 
01 января 2017 г.».

3. В пункте 3.4 цифры «2022» заменить цифрами «2023».

4. В пункте 4.1 цифры «2019-2022» заменить цифрами «2019-2023».

5. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Размер и объем долевого финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета

Пермского края и бюджета города Перми

| Наименование | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 50 | 50 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 408 362 023,00 (в том числе в 2020 году за счет остатков 2019 года: 20 168 268,60) | 408 424 939,73 (в том числе в 2020 году за счет остатков 2019 года: 4 234 400,00) |
| 2020 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 49,69 | 50,31 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 474 723 269,51 (в том числе в 2021 году за счет остатков 2020 года: 121 979 750,96; в 2022 году за счет остатков 2021 года: 62 916,73) | 480 671 655,63 руб. (в том числе в 2021 году за счет остатков 2020 года: 6 460,00) |
| 2021 год |  |  |
| Объем долевого финансирования (%) | 49,71 | 50,29 |
| Размер долевого финансирования (руб.) | 660 695 354,00 (в том числе в 2022 году за счет остатков 2021 года: 152 433 203,77; в 2023 году за счет остатков 2022 года 17 212 375,71) | 668 305 629,46 (в том числе в 2022 году за счет остатков 2021 года: 189 570 112,00) |

6. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. В результате реализации программы в 2019-2023 годах планируется переселить 4 334 человека в благоустроенные жилые помещения из 107 аварийных многоквартирных домов.».

7. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и запланированных к расселению

в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми

из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы

| № | Адрес аварийного МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь аварийного МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  | Дополнительное финансирование за счет средств города Перми | За счет внебюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | № | дата |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | Руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Итого по городу Перми |  |  |  |  | 4 334 | 132 280,0 | 1 756 | 1 511 | 245 | 65 493,01 | 55 914, 62 | 9 578, 40 | 3 151 511 617,97 | 1 543 780 646, 51 | 1 557 402 224, 82 | 19 647 896, 13 | 30 680 850, 40 |
| 1 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 629,4 | 8 | 7 | 1 | 370,0 | 330,4 | 39,6 | 17 516 219,53 | 8 758 109, 76 | 8 758 109, 77 |  |  |
| 2 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 1/2 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 419,2 | 9 | 7 | 2 | 336,3 | 252,2 | 84,1 | 15 877 118,91 | 7 938 559, 45 | 7 938 559, 46 |  |  |
| 3 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 17а | СЭД-059-11-01-04-20 | 14.02.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 10 | 237,8 | 4 | 2 | 2 | 94,3 | 32,0 | 62,3 | 4 106 722,91 | 2 053 361, 45 | 2 053 361, 46 |  |  |
| 4 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-38 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 580,2 | 12 | 11 | 1 | 457,7 | 403,0 | 54,7 | 21 781 772,11 | 10 890 886, 05 | 10 890 886, 06 |  |  |
| 5 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 581,7 | 10 | 4 | 6 | 401,2 | 118,2 | 283,0 | 19 033 725,11 | 9 516 862, 55 | 9 516 862, 56 |  |  |
| 6 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 40 | 829,5 | 21 | 16 | 5 | 431,7 | 311,0 | 120,7 | 20 517 184,11 | 10 258 592, 05 | 10 258 592, 06 |  |  |
| 7 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 17 | СЭД-11-01-04-161 | 09.10.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 18 | 532,3 | 6 | 6 | 0 | 391,7 | 391,7 | 0,0 | 18 571 664,11 | 9 285 832, 06 | 9 285 832, 05 |  |  |
| 8 | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 6 | СЭД-059-11-01-04-188 | 15.11.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 14 | 112,5 | 4 | 4 | 0 | 111,1 | 111,1 | 0,0 | 4 923 841,31 | 2 461 920, 65 | 2 461 920, 66 |  |  |
| 9 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-59 | 24.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 15 | 428,6 | 8 | 7 | 1 | 339,8 | 278,3 | 61,5 | 15 984 433,21 | 7 960 759, 23 | 8 023 673, 98 |  |  |
| 10 | г. Пермь, ул. Гатчинская, д. 16 | СЭД-059-11-01-04-30 | 20.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 826,7 | 15 | 15 | 0 | 628,1 | 628,1 | 0,0 | 27 555 102,71 | 13 777 551, 35 | 13 777 551, 36 |  |  |
| 11 | г. Пермь, ул. Детская, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 36 | 707,3 | 16 | 12 | 4 | 374,5 | 268,5 | 106,0 | 17 735 090,51 | 8 867 545, 25 | 8 867 545, 26 |  |  |
| 12 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 21 | СЭД-059-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 4 | 115 | 1 | 0 | 1 | 57,4 | 0,0 | 57,4 | 2 311 980,71 | 1 155 990, 35 | 1 155 990, 36 |  |  |
| 13 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 30 | 572,6 | 11 | 8 | 3 | 572,6 | 410,5 | 162,1 | 27 370 278,31 | 13 685 139, 15 | 13 685 139, 16 |  |  |
| 14 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 11 | 468,8 | 4 | 4 | 0 | 178,7 | 178,7 | 0,0 | 8 211 770,11 | 4 105 885, 05 | 4 105 885, 06 |  |  |
| 15 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 19 | 501,3 | 8 | 8 | 0 | 379,8 | 379,8 | 0,0 | 17 992 871,91 | 8 996 435, 95 | 8 996 435, 96 |  |  |
| 16 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 13 | 591,3 | 7 | 5 | 2 | 114,7 | 77,6 | 37,1 | 5 098 938,11 | 2 549 469, 05 | 2 549 469, 06 |  |  |
| 17 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 28 | 1502 | 17 | 17 | 0 | 848,2 | 848,2 | 0,0 | 40 794 366,31 | 20 397 183, 15 | 20 397 183, 16 |  |  |
| 18 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 44 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 453,7 | 6 | 5 | 1 | 279,7 | 227,9 | 51,8 | 13 124 208,11 | 6 562 104, 05 | 6 562 104, 06 |  |  |
| 19 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 2а | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 30 | 800,4 | 15 | 13 | 2 | 612,6 | 539,2 | 73,4 | 29 315 798,31 | 14 657 899, 15 | 14 657 899, 16 |  |  |
| 20 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 75 | 1557,2 | 26 | 23 | 3 | 1505,9 | 1341,2 | 164,7 | 72 764 123,71 | 36 382 061, 85 | 36 382 061, 86 |  |  |
| 21 | г. Пермь, ул. Разгуляйская 2-я, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-93 | 30.06.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 3 | 222,3 | 3 | 3 | 0 | 76,6 | 76,6 | 0,0 | 3 243 398,41 | 1 621 699, 20 | 1 621 699, 21 |  |  |
| 22 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-29 | 16.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 60 | 1142,2 | 23 | 21 | 2 | 981,3 | 915,8 | 65,5 | 46 412 055,31 | 23 206 027, 66 | 23 206 027, 65 |  |  |
| 23 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 1а | СЭД-059-11-01-04-146 | 11.09.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 7 | 139,5 | 3 | 3 | 0 | 60,4 | 60,4 | 0,0 | 2 459 840,23 | 1 229 920, 12 | 1 229 920, 11 |  |  |
| 24 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 27 | 605,9 | 16 | 16 | 0 | 605,9 | 605,9 | 0,0 | 27 900 432,51 | 13 950 216, 26 | 13 950 216, 25 |  |  |
| 25 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 53 | 1009,7 | 27 | 26 | 1 | 527,3 | 492,2 | 35,1 | 25 166 976,91 | 12 583 488, 46 | 12 583 488, 45 |  |  |
| 26 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 44 | 912 | 18 | 16 | 2 | 736,2 | 672,0 | 64,2 | 35 327 941,49 | 17 663 970, 75 | 17 663 970, 74 |  |  |
| 27 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 59 | 1577,8 | 39 | 39 | 0 | 734,1 | 734,1 | 0,0 | 32 200 031,71 | 16 100 015, 86 | 16 100 015, 85 |  |  |
| 28 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 55 | 1488,1 | 26 | 23 | 3 | 1069,5 | 965,4 | 104,1 | 51 538 500,51 | 25 769 250, 26 | 25 769 250, 25 |  |  |
| 29 | г. Пермь, Каслинский пер., д. 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 18 | 1089,9 | 8 | 8 | 0 | 241,5 | 241,5 | 0,0 | 11 266 236,51 | 5 633 118, 26 | 5 633 118, 25 |  |  |
| 30 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 26 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 698,9 | 8 | 8 | 0 | 359,9 | 359,9 | 0,0 | 17 024 975,71 | 8 512 487, 86 | 8 512 487, 85 |  |  |
| 31 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 674 | 9 | 9 | 0 | 430,7 | 430,7 | 0,0 | 20 468 546,11 | 10 234 273, 06 | 10 234 273, 05 |  |  |
| 32 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 30 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 27 | 634,8 | 10 | 10 | 0 | 468,3 | 468,3 | 0,0 | 22 297 334,91 | 11 148 667, 46 | 11 148 667, 45 |  |  |
| 33 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 637 | 11 | 11 | 0 | 493,8 | 493,8 | 0,0 | 23 537 603,91 | 11 768 801, 96 | 11 768 801, 95 |  |  |
| 34 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 35 | 647,5 | 18 | 17 | 1 | 339,0 | 327,1 | 11,9 | 13 167 982,31 | 6 583 991, 16 | 6 583 991, 15 |  |  |
| 35 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 988,6 | 14 | 13 | 1 | 681,8 | 655,3 | 26,5 | 32 681 547,91 | 16 340 773, 96 | 16 340 773, 95 |  |  |
| 36 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 25 | 621,2 | 9 | 9 | 0 | 335,6 | 335,6 | 0,0 | 15 841 613,17 | 7 920 806, 59 | 7 920 806, 58 |  |  |
| 37 | г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 113 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 765,8 | 17 | 14 | 3 | 420,1 | 332,5 | 87,6 | 19 952 983,31 | 9 976 491, 66 | 9 976 491,65 |  |  |
| 38 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 28 | 1122,7 | 13 | 11 | 2 | 298,8 | 247,1 | 51,7 | 14 053 195,89 | 7 026 596, 96 | 7 026 598, 93 |  |  |
| 39 | г. Пермь, ул. Нытвенская, д. 5 | СЭД-11-01-04-194 | 14.12.2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 1 | 497,7 | 1 | 1 | 0 | 34,1 | 34,1 | 0,0 | 1 658 555,79 | 829 277, 90 | 829 277, 89 |  |  |
| 40 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 17 | 633,5 | 16 | 15 | 1 | 633,5 | 589,5 | 44,0 | 30 680 850,40 | 0,00 | 0,00 |  | 30 680 850, 40 |
| 41 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 629,4 | 2 | 1 | 1 | 50,5 | 16,9 | 33,6 | 2 315 808,80 | 1 150 695, 02 | 1 165 113, 78 |  |  |
| 42 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 1/2 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 419,2 | 1 | 1 | 0 | 47,6 | 47,6 | 0,0 | 2 182 821,76 | 1 084 615, 50 | 1 098 206, 26 |  |  |
| 43 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-38 | 05.04.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 580,2 | 1 | 1 | 0 | 55,1 | 55,1 | 0,0 | 2 526 753,76 | 1 255 510, 80 | 1 271 242, 96 |  |  |
| 44 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 17 | СЭД-11-01-04-161 | 09.10.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 532,3 | 1 | 1 | 0 | 62,2 | 62,2 | 0,0 | 2 852 342,72 | 1 417 291, 69 | 1 435 051, 03 |  |  |
| 45 | г. Пермь, ул. Разгуляйская 2-я, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-93 | 30.06.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 9 | 222,3 | 1 | 1 | 0 | 145,8 | 145,8 | 0,0 | 6 683 745,20 | 3 321 065, 33 | 3 362 679, 87 |  |  |
| 46 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 17а | СЭД-059-11-01-04-20 | 14.02.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 237,8 | 1 | 1 | 0 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 554 876,96 | 275 711, 08 | 279 165, 88 |  |  |
| 47 | г. Пермь, ул. Гатчинская, д. 16 | СЭД-059-11-01-04-30 | 20.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 826,7 | 4 | 3 | 1 | 94,0 | 73,6 | 20,4 | 4 310 614,40 | 2 141 887, 76 | 2 168 726, 64 |  |  |
| 48 | г. Пермь, ул. Детская, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 707,3 | 4 | 4 | 0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 3 897 896,00 | 1 936 813, 40 | 1 961 082, 60 |  |  |
| 49 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 21 | СЭД-059-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 9 | 115 | 1 | 0 | 1 | 57,6 | 0,0 | 57,6 | 2 641 397,76 | 1 312 475, 90 | 1 328 921, 86 |  |  |
| 50 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 2 | 572,6 | 2 | 2 | 0 | 71,2 | 71,2 | 0,0 | 3 265 061,12 | 1 622 366, 05 | 1 642 695, 07 |  |  |
| 51 | г. Пермь, Каслинский пер., д. 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 53 | 1089,9 | 27 | 24 | 3 | 767,6 | 699,4 | 68,2 | 35 198 000,88 | 17 489 425, 00 | 17 708 575, 88 |  |  |
| 52 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 26 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 18 | 698,9 | 12 | 12 | 0 | 332,1 | 332,1 | 0,0 | 15 229 308,96 | 7 567 243, 88 | 7 662 065, 08 |  |  |
| 53 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 12 | 674 | 4 | 4 | 0 | 142,2 | 142,2 | 0,0 | 6 520 950,72 | 3 240 174, 89 | 3 280 775, 83 |  |  |
| 54 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 30 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 11 | 634,8 | 4 | 3 | 1 | 157,8 | 132,5 | 25,3 | 7 236 329,28 | 3 595 637, 11 | 3 640 692, 17 |  |  |
| 55 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 637 | 3 | 3 | 0 | 119,5 | 119,5 | 0,0 | 5 479 983,20 | 2 722 931, 78 | 2 757 051, 42 |  |  |
| 56 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 26 | 647,5 | 9 | 9 | 0 | 177,5 | 177,5 | 0,0 | 8 139 724,00 | 4 044 522, 10 | 4 095 201, 90 |  |  |
| 57 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 11 | 988,6 | 7 | 6 | 1 | 307,6 | 266,3 | 41,3 | 14 105 797,76 | 7 008 985, 90 | 7 096 811, 86 |  |  |
| 58 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 19 | 621,2 | 7 | 5 | 2 | 236,43 | 130,6 | 105,8 | 10 842 112,37 | 5 387 303, 44 | 5 454 808, 93 |  |  |
| 59 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 21 | 468,8 | 8 | 8 | 0 | 189,5 | 189,5 | 0,0 | 8 690 015,20 | 4 317 954, 58 | 4 372 060, 62 |  |  |
| 60 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 501,3 | 1 | 1 | 0 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | 816 265,28 | 405 591, 51 | 410 673, 77 |  |  |
| 61 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 42 | 591,3 | 15 | 11 | 4 | 279,6 | 205,9 | 73,7 | 12 821 784,96 | 6 370 976, 78 | 6 450 808, 18 |  |  |
| 62 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 26 | 1502 | 14 | 14 | 0 | 603,8 | 603,8 |  | 27 688 818,88 | 13 758 210, 95 | 13 930 607, 93 |  |  |
| 63 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 44 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 453,7 | 3 | 3 | 0 | 174,0 | 174,0 | 0,0 | 7 979 222,40 | 3 964 770, 96 | 4 014 451, 44 |  |  |
| 64 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 2а | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 800,4 | 2 | 2 | 0 | 108,3 | 108,3 | 0,0 | 4 966 378,08 | 2 467 728, 13 | 2 498 649, 95 |  |  |
| 65 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 11 | 1557,2 | 5 | 5 | 0 | 227,7 | 227,7 | 0,0 | 10 441 775,52 | 5 188 381, 31 | 5 253 394, 21 |  |  |
| 66 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-29 | 16.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 4 | 1142,2 | 1 | 1 | 0 | 65,6 | 65,6 | 0,0 | 3 008 258,56 | 1 494 764, 22 | 1 513 494, 34 |  |  |
| 67 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 11 | 518,7 | 5 | 5 | 0 | 109,4 | 109,4 | 0,0 | 5 015 904,29 | 2 492 337, 06 | 2 523 567, 23 |  |  |
| 68 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 24 | 1009,7 | 12 | 10 | 2 | 376,8 | 241,2 | 135,6 | 17 279 143,68 | 8 585 779, 87 | 8 693 363, 81 |  |  |
| 69 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 8 | 912 | 4 | 4 | 0 | 174,4 | 174,4 | 0,0 | 7 997 565,44 | 3 973 885, 38 | 4 023 680, 06 |  |  |
| 70 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 35 | 1577,8 | 24 | 23 | 1 | 421,3 | 401,3 | 20,0 | 19 319 348,30 | 9 599 530, 79 | 9 719 817, 51 |  |  |
| 71 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 13 | 1488,1 | 4 | 4 | 0 | 193,1 | 193,1 | 0,0 | 8 855 102,56 | 4 399 984, 32 | 4 455 118, 24 |  |  |
| 72 | г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 113 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 18 | 765,8 | 6 | 5 | 1 | 140,1 | 110,4 | 29,7 | 6 424 649,76 | 3 192 324, 20 | 3 232 325, 56 |  |  |
| 73 | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 54 | СЭД-059-11-01-04-210 | 30.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 39,2 | 1 | 1 | 0 | 39,2 | 39,2 | 0,0 | 1 797 617,92 | 893 212, 77 | 904 405, 15 |  |  |
| 74 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 1а | СЭД-059-11-01-04-146 | 11.09.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 18 | 139,5 | 12 | 12 | 0 | 79,01 | 79,01 | 0,0 | 3 623 208,98 | 1 800 325, 02 | 1 822 883, 96 |  |  |
| 75 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 4 | 829,5 | 3 | 3 | 0 | 56,8 | 56,8 | 0,0 | 2 604 711,68 | 1 294 247, 07 | 1 310 464, 61 |  |  |
| 76 | г. Пермь, ул. Детская, д. 10 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 19 | 445,6 | 10 | 10 | 0 | 404,8 | 404,8 | 0,0 | 18 563 156,48 | 9 223 788, 99 | 9 339 367, 49 |  |  |
| 77 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 2 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 478,2 | 10 | 7 | 3 | 422,3 | 275,2 | 147,1 | 19 365 664,48 | 9 622 544, 69 | 9 743 119, 79 |  |  |
| 78 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 50 | 865,5 | 16 | 8 | 8 | 700,4 | 352,3 | 348,1 | 32 118 663,04 | 15 959 342, 42 | 16 159 320, 62 |  |  |
| 79 | г. Пермь, ул. Шпалопропиточная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-26 | 09.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 36 | 533,5 | 13 | 11 | 2 | 440,9 | 385,7 | 55,2 | 20 216 322,96 | 10 045 225, 73 | 10 171 097, 23 |  |  |
| 80 | г. Пермь, ул. Шпалопропиточная, д. 4а | СЭД-059-11-01-04-66 | 23.05.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 474,3 | 13 | 10 | 3 | 415,3 | 262,6 | 152,7 | 19 044 661,28 | 9 463 042, 41 | 9 581 618, 87 |  |  |
| 81 | г. Пермь, ул. Чердынская, д. 5 | 059-11-01-04-134 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 62 | 918,3 | 26 | 25 | 1 | 737,8 | 686,2 | 51,6 | 33 833 737,28 | 16 811 540, 31 | 17 022 196, 97 |  |  |
| 82 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 74 | 059-11-01-04-101 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 23 | 448,1 | 10 | 6 | 4 | 425,1 | 268,1 | 157,0 | 19 494 065,76 | 9 686 345, 60 | 9 807 720, 16 |  |  |
| 83 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 72 (лит. А) | СЭД-059-11-01-04-83 | 15.06.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 36 | 554,9 | 13 | 9 | 4 | 498,6 | 328,8 | 169,8 | 22 864 599,36 | 11 361 119, 54 | 11 503 479, 82 |  |  |
| 84 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-112 | 05.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 34 | 658,3 | 17 | 17 | 0 | 634,3 | 634,3 | 0,0 | 29 087 475,68 | 14 453 185, 17 | 14 634 290, 51 |  |  |
| 85 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-105 | 11.07.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 44 | 695,8 | 16 | 15 | 1 | 625,2 | 580,1 | 45,1 | 28 670 171,52 | 14 245 832, 21 | 14 424 339, 31 |  |  |
| 86 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-202 | 23.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 50 | 1002,9 | 24 | 23 | 1 | 923,3 | 879,0 | 44,3 | 42 340 322,08 | 21 038 350, 73 | 21 301 971, 35 |  |  |
| 87 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 30 | 059-11-01-04-102 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 49 | 882,7 | 21 | 20 | 1 | 851,4 | 809,9 | 41,5 | 39 043 160,64 | 19 400 034, 46 | 19 643 126, 18 |  |  |
| 88 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 51 | 059-11-01-04-102 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 38 | 898,1 | 19 | 16 | 3 | 753,1 | 633,3 | 119,8 | 34 535 358,56 | 17 160 166, 72 | 17 375 191, 84 |  |  |
| 89 | г. Пермь, ул. Горняков, д. 5а | СЭД-059-11-01-04-53 | 26.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 48 | 1081 | 20 | 20 | 0 | 995,8 | 995,8 | 0,0 | 45 664 998,08 | 22 690 338, 63 | 22 974 659, 45 |  |  |
| 90 | г. Пермь, ул. Горняков, д. 7 | СЭД-059-11-01-04-40 | 02.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 54 | 1107,6 | 25 | 24 | 1 | 943,8 | 906,3 | 37,5 | 43 280 402,88 | 21 505 464, 55 | 21 774 938, 33 |  |  |
| 91 | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 16 | 059-11-01-04-113 | 21.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 58 | 1034,7 | 25 | 21 | 4 | 901,2 | 723,4 | 177,8 | 41 326 869,12 | 20 534 779, 25 | 20 792 089, 87 |  |  |
| 92 | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 12 | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 41 | 798,5 | 15 | 12 | 3 | 690,2 | 550,3 | 139,9 | 31 650 915,52 | 15 726 924, 81 | 15 923 990, 71 |  |  |
| 93 | г. Пермь, ул. Решетникова, д. 22 | 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 8 | 90 | 1 | 1 | 0 | 75,8 | 75,8 | 0,0 | 3 476 464,66 | 1 727 409, 69 | 1 749 054, 96 |  |  |
| 94 | г. Пермь, ул. Решетникова, д. 20а, б | 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 47 | 215,6 | 1 | 1 | 0 | 189,50 | 189,50 | 0,0 | 8 690 015,20 | 4 317 954, 58 | 4 372 060, 62 |  |  |
| 95 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 110 | СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 142 | 6169,9 | 70 | 69 | 1 | 2142,5 | 2113,2 | 29,3 | 98 249 887,62 | 48 819 142, 15 | 49 430 745, 47 |  |  |
| 96 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 3 | 420 | 1 | 0 | 1 | 56,3 | 0,0 | 56,3 | 2 581 782,88 | 1 282 854, 05 | 1 298 928, 83 |  |  |
| 97 | г. Пермь, 3-й Еловский переулок, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-74 | 09.06.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 10 | 449,5 | 4 | 4 | 0 | 204,3 | 204,3 | 0,0 | 9 368 707,68 | 4 655 187, 97 | 4 713 519, 71 |  |  |
| 98 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 104 | 059-11-01-04-132 | 28.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 70 | 553,2 | 32 | 26 | 6 | 533,89 | 396,99 | 136,9 | 24 482 914,06 | 12 165 238, 90 | 12 317 675, 17 |  |  |
| 99 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 44 | СЭД-059-11-01-04-117 | 17.07.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 104,3 | 1 | 1 | 0 | 90,09 | 90,09 | 0,0 | 4 131 311,18 | 2 052 794, 34 | 2 078 516, 84 |  |  |
| 100 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 6 | 243,1 | 3 | 2 | 1 | 83,6 | 48,9 | 34,7 | 4 275 865,79 | 2 125 690, 51 | 2 150 175, 25 |  |  |
| 101 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 5 | СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 28 | 420 | 8 | 4 | 4 | 375,8 | 169,5 | 206,3 | 19 220 937,38 | 9 555 436, 54 | 9 665 500, 84 |  |  |
| 102 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 7 | СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 19 | 420 | 9 | 5 | 4 | 376,9 | 201,5 | 175,4 | 19 277 198,77 | 9 583 406, 15 | 9 693 792, 62 |  |  |
| 103 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 25 | 420 | 6 | 2 | 4 | 282,9 | 85,0 | 197,9 | 14 469 407,09 | 7 193 275, 67 | 7 276 131, 42 |  |  |
| 104 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 27 | 420 | 8 | 5 | 3 | 385,2 | 238,6 | 146,6 | 19 701 716,54 | 9 794 449, 58 | 9 907 266, 96 |  |  |
| 105 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 20 | 420 | 8 | 6 | 2 | 382,5 | 273,9 | 108,6 | 19 563 620,40 | 9 725 796, 90 | 9 837 823, 50 |  |  |
| 106 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 24 | СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 25 | 492,8 | 10 | 5 | 5 | 412,3 | 223,9 | 188,4 | 21 087 792,66 | 10 483 519, 12 | 10 604 273, 54 |  |  |
| 107 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 26 | СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 487,9 | 8 | 5 | 3 | 389,4 | 217,0 | 172,4 | 19 916 532,77 | 9 901 242, 65 | 10 015 290, 12 |  |  |
| 108 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 28 | СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 31 | 444,5 | 9 | 6 | 3 | 409,5 | 271,6 | 137,9 | 20 944 581,84 | 10 412 323, 74 | 10 532 258, 10 |  |  |
| 109 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 30 | СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 25 | 452,9 | 9 | 7 | 2 | 352,7 | 286,4 | 66,3 | 18 039 448,14 | 8 968 074, 68 | 9 071 373, 46 |  |  |
| 110 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 32 | 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 28 | 413 | 9 | 8 | 1 | 413,0 | 394,3 | 18,7 | 21 123 595,36 | 10 501 317, 96 | 10 622 277, 40 |  |  |
| 111 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 34 | СЭД-059-11-01-04-85 | 19.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 39 | 598,5 | 16 | 13 | 3 | 545,6 | 443,7 | 101,9 | 27 905 650,43 | 13 872 927, 55 | 14 032 722, 88 |  |  |
| 112 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 36 | 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 35 | 551,3 | 16 | 13 | 3 | 551,1 | 437,9 | 113,2 | 28 186 957,39 | 14 012 775, 61 | 14 174 181, 78 |  |  |
| 113 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 38 | 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 162 | 544,4 | 15 | 12 | 3 | 508,5 | 408,6 | 99,9 | 26 008 107,12 | 12 929 588, 82 | 13 078 518, 30 |  |  |
| 114 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 40 | СЭД-059-11-01-04-26 | 09.03.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 41 | 597,6 | 16 | 13 | 3 | 546,2 | 448,3 | 97,9 | 27 936 338,46 | 13 888 183, 70 | 14 048 154, 76 |  |  |
| 115 | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 96 | 1364,2 | 33 | 31 | 2 | 1362,7 | 1220,8 | 141,9 | 69 697 635,34 | 34 649 263, 88 | 35 048 371, 46 |  |  |
| 116 | г. Пермь, ул. Можайская, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 68 | 1369 | 23 | 22 | 1 | 1286,1 | 1255,4 | 30,7 | 65 779 796,59 | 32 701 561, 81 | 33 078 234, 78 |  |  |
| 117 | г. Пермь, ул. Можайская, д. 6 | СЭД-059-11-01-04-97 | 03.07.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 53 | 1358,3 | 20 | 19 | 1 | 1344,3 | 1291,0 | 53,3 | 68 756 535,70 | 34 181 408, 56 | 34 575 127, 14 |  |  |
| 118 | г. Пермь, ул. Колвинская, д. 10 | СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 39 | 633,3 | 12 | 12 | 0 | 552,2 | 552,2 | 0,0 | 28 243 218,78 | 14 040 745, 22 | 14 202 473, 56 |  |  |
| 119 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-80 | 13.06.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 82 | 2624 | 38 | 37 | 1 | 1671,0 | 1650,3 | 20,7 | 85 466 169,12 | 42 488 383, 32 | 42 977 785, 80 |  |  |
| 120 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 15 | СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 45 | 714,1 | 16 | 15 | 1 | 687,7 | 603,6 | 84,1 | 35 173 599,34 | 17 486 092, 88 | 17 687 506, 45 |  |  |
| 121 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 17 | СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 35 | 712,8 | 14 | 13 | 1 | 712,8 | 671,2 | 41,6 | 36 457 382,02 | 18 124 308, 58 | 18 333 073, 44 |  |  |
| 122 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 18 | 391,1 | 9 | 7 | 2 | 369,1 | 270,8 | 98,3 | 18 878 254,35 | 9 385 076, 17 | 9 493 178, 18 |  |  |
| 123 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 38 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 433,2 | 11 | 10 | 1 | 433,2 | 406,6 | 26,6 | 22 156 759,10 | 11 014 941, 74 | 11 141 817, 36 |  |  |
| 124 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 37 | СЭД-059-11-01-04-208 | 30.11.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 32 | 414,8 | 12 | 10 | 2 | 353,6 | 259,5 | 94,1 | 18 085 480,19 | 8 990 958, 91 | 9 094 521, 28 |  |  |
| 125 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 49 | СЭД-059-11-01-04-245 | 07.11.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 29 | 646,6 | 16 | 14 | 2 | 646,4 | 562,1 | 84,3 | 33 061 239,81 | 16 435 961, 09 | 16 625 278, 72 |  |  |
| 126 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 22 | 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 52 | 733,6 | 16 | 13 | 3 | 633,0 | 507,2 | 125,8 | 32 375 873,76 | 16 095 240, 36 | 16 280 633, 40 |  |  |
| 127 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 24 | 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 22 | 398,2 | 8 | 7 | 1 | 362,0 | 309,7 | 52,3 | 18 515 112,64 | 9 204 545, 04 | 9 310 567, 60 |  |  |
| 128 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 26 | 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 20 | 364,5 | 9 | 6 | 3 | 364,9 | 250,1 | 114,8 | 18 663 438,13 | 9 278 283, 11 | 9 385 155, 02 |  |  |
| 129 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-81 | 13.06.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 33 | 664,5 | 14 | 13 | 1 | 604,1 | 559,7 | 44,4 | 30 897 733,55 | 15 360 402, 37 | 15 537 331, 18 |  |  |
| 130 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 30 | 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 34 | 639,9 | 14 | 13 | 1 | 639,7 | 594,5 | 45,2 | 32 718 556,78 | 16 265 600, 72 | 16 452 956, 06 |  |  |
| 131 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 27 | СЭД-059-11-01-05-140 | 23.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 40 | 734,1 | 17 | 13 | 4 | 664,9 | 492,4 | 172,5 | 34 007 454,13 | 16 906 359, 11 | 17 101 095, 02 |  |  |
| 132 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 126 | 059-11-01-04-133 | 28.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 37 | 877,8 | 10 | 9 | 1 | 516,4 | 452,0 | 64,4 | 26 412 166,21 | 13 130 461, 49 | 13 281 704, 72 |  |  |
| 133 | г. Пермь, ул. Красина, д. 16 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 20 | 427,6 | 9 | 8 | 1 | 269,7 | 217,2 | 52,5 | 13 794 270,38 | 6 857 179, 07 | 6 936 630, 06 |  |  |
| 134 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 27 | СЭД-059-11-01-04-137 | 21.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 469,8 | 10 | 10 | 0 | 427,9 | 427,9 | 0,0 | 21 885 681,49 | 10 880 179, 07 | 11 005 502, 42 |  |  |
| 135 | г. Пермь, ул. Чердынская, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-76 | 09.06.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 48 | 816,2 | 22 | 19 | 3 | 738,9 | 621,2 | 117,7 | 37 792 311,41 | 18 787 951, 19 | 19 004 360, 22 |  |  |
| 136 | г. Пермь, ул. Капитанская, д. 56а | СЭД-059-11-01-04-84 | 20.06.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 22 | 361,4 | 8 | 3 | 5 | 328,6 | 125,3 | 203,3 | 16 806 812,19 | 8 355 285, 91 | 8 451 526, 28 |  |  |
| 137 | г. Пермь, ул. Капитанская, д. 56 | СЭД-059-11-01-04-84 | 20.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 21 | 357,1 | 8 | 4 | 4 | 311,3 | 152,3 | 159,0 | 15 921 973,94 | 7 915 400, 20 | 8 006 573, 74 |  |  |
| 138 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 110 | СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 56 | 6169,9 | 35 | 33 | 2 | 1096,5 | 1036,5 | 60,0 | 56 081 874,79 | 27 880 339, 81 | 28 201 534, 98 |  |  |
| 139 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 13 | 1502 | 1 | 0 | 1 | 52,8 | 0,0 | 52,8 | 2 700 546,82 | 1 342 541, 38 | 1 358 005, 44 |  |  |
| 140 | г. Пермь, ул. Горняков, д. 7 | СЭД-059-11-01-04-40 | 02.04.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 3 | 1107,6 | 1 | 0 | 1 | 54,2 | 0,0 | 54,2 | 2 772 152,22 | 1 378 139, 06 | 1 394 013, 16 |  |  |
| 141 | г. Пермь, Каслинский пер., д. 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 1 | 1089,9 | 1 | 1 | 0 | 41,3 | 41,3 | 0,0 | 2 112 359,54 | 1 050 131, 80 | 1 062 227, 74 |  |  |
| 142 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 79 | СЭД- 059-11-01-04-354 | 29.07.2020 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 38 | 1553,8 | 19 | 13 | 6 | 526,6 | 315,4 | 211,2 | 22 422 722,05 | 11 147 161, 73 | 13 275 560, 32 |  |  |
| 143 | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 12 | СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 38 | 622,6 | 14 | 9 | 5 | 622,4 | 410,2 | 212,2 | 31 833 718,53 | 15 825 715, 01 | 16 008 003, 52 |  |  |
| 144 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 18 | СЭД-059-11-01-04-80 | 13.06.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 50 | 763,6 | 13 | 11 | 2 | 670,2 | 574,5 | 95,7 | 34 278 531,74 | 17 041 121, 78 | 17 237 409, 96 |  |  |
| 145 | г. Пермь, ул. Талицкий, д. 10 | СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 92 | 1664,2 | 36 | 35 | 1 | 1536,6 | 1491,7 | 44,9 | 78 592 049,95 | 39 071 005, 27 | 39 521 044, 68 |  |  |
| 146 | г. Пермь, ул. Ударника, д. 5 | 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 7 | 422,0 | 4 | 1 | 3 | 176,0 | 52,9 | 123,1 | 9 001 822,72 | 4 475 173, 92 | 4 526 684, 80 |  |  |
| Итого обеспеченные финансированием до 01.01.2019 |  |  |  |  |  | 89 | 18 383,00 | 24 | 0 | 24 | 660,60 | 0 | 660, 60 |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 10 | 629,4 | 1 | 0 | 1 | 28,60 | 0,00 | 28,60 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 829,5 | 2 | 0 | 2 | 41,90 | 0,00 | 41,90 |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 1488,1 | 1 | 0 | 1 | 52,20 | 0,00 | 52,20 |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 3 | 468,8 | 1 | 0 | 1 | 57,20 | 0,00 | 57,20 |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Пермь, ул. Уральская, 110 | СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 6169,9 | 1 | 0 | 1 | 17,80 | 0,00 | 17,80 |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 8 | 674,00 | 2 | 0 | 2 | 101,10 | 0,00 | 101, 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 2 | 1 122,70 | 1 | 0 | 1 | 22,20 | 0,00 | 22,20 |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 8 | 1 448,40 | 1 | 0 | 1 | 45,8 | 0 | 45,8 |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 4 | 600,10 | 1 | 0 | 1 | 21,40 | 0,00 | 21,40 |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Пермь, ул. Вижайская, 9 | СЭД-059-11-01-04-112 | 05.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 2 | 658,00 | 1 | 0 | 1 | 23,70 | 0,00 | 23,70 |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Пермь, ул. Нефтяников, 37 | СЭД-059-11-01-04-208 | 30.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 414,80 | 1 | 0 | 1 | 23,60 | 0,00 | 23,60 |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 3 | 1 577,80 | 1 | 0 | 1 | 22,40 | 0,00 | 22,40 |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 3 | 621,20 | 1 | 0 | 1 | 49,30 | 0,00 | 49,30 |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Пермь, Каслинский пер., д. 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 1 089,00 | 1 | 0 | 1 | 26,70 | 0,00 | 26,70 |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 27 | 591,30 | 8 | 0 | 8 | 126,70 | 0,00 | 126, 70 |  |  |  |  |  |

8. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы по переселению

граждан города Перми из аварийного жилищного фонда

на 2019-2023 годы

| Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество переселяемых граждан (человек) |
| --- | --- | --- |
| Всего по городу Перми в 2019 году | 18 014,37 | 1065 |
| Всего по городу Перми в 2020 году | 20 833,95 | 1456 |
| Всего по городу Перми в 2021 году | 25 984,09 | 1724 |
| Всего по городу Перми в 2022 году | 0,00 | 0 |
| Всего по городу Перми в 2023 году | 0,00 | 0 |
| Всего обеспеченные финансированием до 01.01.2019 | 660,60 | 89 |
| Всего | 65 493,01 | 4334 |