АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2023

№ 741

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Обеспечение жильем жителей 
города Перми», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 20.10.2021 № 918

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918 (в ред. от 22.12.2021 
№ 1183, от 14.06.2022 № 471, от 02.08.2022 № 649, от 09.08.2022 № 661, 
от 20.10.2022 № 1037, от 30.11.2022 № 1211, от 06.12.2022 № 1247, от 10.01.2023 № 5, от 26.01.2023 № 43, от 28.02.2023 № 147, от 16.03.2023 № 205, от 20.04.2023 № 324, от 05.06.2023 № 453, от 22.06.2023 № 530, от 14.07.2023 № 606).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми                                                                            О.Н. Андрианова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 22.08.2023 № 741

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 900 367,231 | 4 690 980,656 | 2 212 591,364 | 1 602 522, 027 | 685 394,600 |
|  | бюджет города Перми | 753 974,490 | 808 345,490 | 459 294,903 | 643 394,600 | 643 394,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 844,574 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 232 029,358 | 42 097,918 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 372 235,239 | 410 776,887 | 646 158,421 | 207 577,591 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240 523,591 | 51 202,369 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 291 988,614 | 200 152,656 | 202 039,794 | 192 794,709 | 0,0 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | 2 730 430,251 | 2 614 855,179 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 587,988 | 43 950,456 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 786 175,100 | 516 755,127 | 516 755,127 | 516 755,127 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3 867 197,796 | 3 209 782,311 | 1 115 819,621 | 528 813,500 | 528 813,500 |
|  | бюджет города Перми | 188 220,513 | 395 363,904 | 344 712,503 | 528 813,500 | 528 813,500 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 190 691,662 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 138 118,202 | 424 763,999 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198 426,011 | 17 494,570 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 730 430,251 | 2 614 855,179 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 587,988 | 43 950,456 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 113 432,013 | 139 183,458 | 110 435,200 | 110 433,900 | 110 433,900 |
|  | бюджет города Перми | 113 432,013 | 139 183,458 | 110 435,200 | 110 433,900 | 110 433,900 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 908 217,338 | 1 336 667,687 | 982 189,343 | 959 127,427 | 42 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 440 801,880 | 268 450,928 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 844,574 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 | 42 097,918 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 284 393,868 | 272 658,685 | 221 394,422 | 207 577,591 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42 097,580 | 33 707,799 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 291 988,614 | 200 152,656 | 202 039,794 | 192 794,709 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 786 175,100 | 516 755,127 | 516 755,127 | 516 755,127 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 11 520,084 | 5 347,200 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 |
|  | бюджет города Перми | 11 520,084 | 5 347,200 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | УЖО | бюджет города Перми | 88 174, 099 | 347 742, 328 | 315 899, 003 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строки 1.1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | - | 149 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 14 076,265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88 174,099 | 381 818, 593 | 315 899, 003 | 500 000,000 | 500 000,000 |

2.3. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 38,0 | - | - | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 100 046, 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. после строки 1.1.1.1.2.1 дополнить строками 1.1.1.1.2.2-1.1.1.1.2.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.2.2 | количество проектов организации работ по сносу многоквартирных домов | ед. | - - | - 98 | - 98 | - 98 | - 98 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 0,0 | 11 643, 072 | 28 813, 500 | 28 813, 500 | 28 813, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.3 | количество контрактов, заключенных на выполнение мероприятий по отключению и (или) переносу (за пределы земельного участка) сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | ед. | - - | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | МКУ УМЖФ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.4 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при ликвидации аварийного жилищного фонда | ед. | - - | - 1 | - - | - - | - - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 0,0 | 450,361 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | средства Фонда | 100 046,414 | 12 093,433 | 28 813,500 | 28 813,500 | 28 813,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | - общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | - 4,0 | - - | - - | - - | - - | УЖО | - софинансирование бюджета города Перми | - 189 570, - 112 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - 4,1 | - 0,2 | - - | - - | - - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 411, - 011 | - 16 603, - 753 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.7. строку 1.1.1.1.3.31 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.31 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | - - | - 3 | - - | - - | - - | УЖО | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,0 | - 153,467 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам - финансирования | - итого | 578 746, 320 | 436 431, 596 | 344 712, 503 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - бюджет города Перми | 188 220, 513 | 393 912, 026 | 344 712, 503 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  | - софинансирование бюджет города Перми | - 190 691, 662 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края | - 1 408, - 134 | - 25 025, - 000 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426, 011 | - 17 494, - 570 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.9. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 18,0* | 33,1* | 42,0* | - | - | УЖО | средства Фонда | 2 011 886, 393 | 897 769, 863 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - 6,1 | - 0,6 | - - | - - | - - |  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 082, - 546 | - 43 950,456 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.10. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.4 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | - - | - 201 | - - | - - | - - | УЖО | средства Фонда | - 0,0 | - 12 064,460 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.11. строки 1.1.1.2.3.1, 1.1.1.2.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.3.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | 1,5 | 5,9 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | - 0,0 | - 1 451, - 878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 86 433, 237 | 112 607, 942 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.3.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 2 | - | - | - | УЖО | бюджет Пермского края | 0,0 | 485,260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 86 433,237 | 114 545,080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - бюджет города Перми | - 0,000 | - 1 451,878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 86 433,237 | 113 093,202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.13. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 187 789, 31706 | 473 157, 20000 | 199 499, 69294 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 187 789, 31706 | 473 157, 20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 199 499, 69294 | 0,0 | 0,0 |

2.14. строки 1.1.1.2.5.2, 1.1.1.2.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.2 | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0,0 | 429 713, 66635 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 205 455, 72160 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.5.3 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта «Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Перм-ского края | 0,0 | 0,0 | 570,82922 | 0,0 | 0,0 |

2.15. строку 1.1.1.2.5.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.5 | количество выполненных подключений (техническое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 3 | 1 | 4 | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 30 421, 66689 | 18 954, 35884 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 18 696,92055 | 0,0 | 0,0 |

2.16. строку 1.1.1.2.5.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.7 | проведение авторского надзора за строительством многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0,0 | 779,99412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 540,83510 | 0,0 | 0,0 |

2.17. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 189 273, 78834 | 466 947, 82519 | 225 264, 30647 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 189 273, 78834 | 466 947, 82519 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 225 264, 30647 | 0,0 | 0,0 |

2.18. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 288 451, 476 | 2 773 350, 715 | 771 107, 118 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджета города Перми | 0,0 | 1 451,878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 86 433,237 | 113 093, 202 | 424 763, 999 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 587,988 | 43 950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 730 430, 251 | 2 614 855, 179 | 346 343, 119 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 867 197, 796 | 3 209 782, 311 | 1 115 819, 621 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  | бюджет города Перми | 188 220,513 | 395 363, 904 | 344 712, 503 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 190 691,662 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 138 118, 202 | 424 763, 999 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426,011 | - 17 494,570 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 587,988 | - 43 950,456 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 730 430,251 | 2 614 855, 179 | 346 343, 119 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3 867 197,796 | 3 209 782,311 | 1 115 819,621 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  | бюджет города Перми | 188 220,513 | 395 363, 904 | 344 712, 503 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 190 691,662 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 138 118, 202 | 424 763, 999 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426,011 | - 17 494,570 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 587,988 | - 43 950,456 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 730 430,251 | 2 614 855, 179 | 346 343, 119 | 0,0 | 0,0 |

2.19. в приложении в таблице 1 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 5 662 158,211 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми | 1 773 267,308 | 88 174,099 | 369 194,206 | 315 899,003 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 190 691,662 | 190 691,662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Пермского края | 422 645,005 | 268 408,310 | 154 236,695 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда | 3 275 554,236 | 2 333 833,917 | 941 720,319 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строку 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 14 732, 012 | 14 553, 515 | 10 056, 500 | 10 056, 500 | 10 056, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строки 1.2.1.1.1.4, 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.4 | количество лицевых счетов нанимателей жилых помещений | ед. | 14 595 | 15 146 | 15 146 | 15 146 | 15 146 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 4 386, 645 | 5 135, 083 | 3 925, 600 | 3 925, 600 | 3 925, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.5 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 19 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 19 623, 301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53 728, 338 | 58 329, 722 | 43 484, 100 | 43 484, 100 | 43 484, 100 |

3.3. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 59 703, 675 | 64 133, 669 | 66 951, 100 | 66 949, 800 | 66 949, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59 703, 675 | 64 133, 669 | 66 951, 100 | 66 949, 800 | 66 949, 800 |

3.4. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.3, 1.2.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.3 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.3.1 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | - | 2,3 | - | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 0,0 | 16 720, 067 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 16 720, 067 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 113 432, 013 | 139 183, 458 | 110 435, 200 | 110 433, 900 | 110 433, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 113 432, 013 | 139 183, 458 | 110 435, 200 | 110 433, 900 | 110 433, 900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 113 432, 013 | 139 183, 458 | 110 435, 200 | 110 433, 900 | 110 433, 900 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

4.1. строки 1.3.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | - семья | - 375 | - 350 | - 350 | - 350 | - 15 | - ДСП | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337, - 696 | - 42 097, - 918 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 106 496, - 460 | - 84 295, - 299 | - 76 712, - 549 | - 72 878, - 991 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 066, - 762 | - 20 789, - 917 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 71 040, - 432 | - 59 721, - 190 | - 61 213, - 405 | - 50 234, - 083 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 786 175, - 100 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 0,0 |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 1 022 - 116,450 | - 723 659, - 451 | - 696 681, - 081 | - 681 868,201 | - 42 000, - 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337, - 696 | - 42 097, - 918 | - 42 000,00 | - 42 000,000 | - 42 000, - 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 106 496, - 460 | - 84 295, - 299 | - 76 712, - 549 | - 72 878,991 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 066, - 762 | - 20 789, - 917 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 71 040, - 432 | - 59 721, - 190 | - 61 213, - 405 | - 50 234,083 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 786 175, - 100 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 516 755,127 | - 0,0 |

4.2. строки 1.3.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.2.1 | - количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | - 4 | - 3 | - - | - - | - - | - - | - ДСП | - бюджет Пермского края | - 12 110,253 | - 17 614,132 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | - | - | - | - | - |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 3 819,750 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 12 110,253 | - 17 614,132 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 12 110,253 | - 17 614,132 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 3 819,750 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

4.3. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 15 | 3 | - | - | - | ДСП | бюджет города Перми | - 51 993, - 432 | - 3 395, - 216 | - 5 872, - 350 | - 5 808, - 300 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | - 51 993, - 432 | - 3 395, - 216 | - 5 872, - 350 | - 5 808, - 300 | - 0,0 |

4.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | - итого | - 1 151 703,889 | - 751 722,099 | - 709 595,231 | - 694 706, 401 | - 42 000, - 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337,696 | - 42 097,918 | - 42 000,000 | - 42 000,000 | - 42 000, - 000 |
|  | - бюджет Пермского края | - 118 606,713 | - 101 909,431 | - 76 712,549 | - 72 878,991 | - 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20 886,512 | - 20 789,917 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Российской Федерации | - 184 697,868 | - 70 169,706 | - 74 127,555 | - 63 072,283 | - 0,0 |
|  | - внебюджетные источники | - 786 175,100 | - 516 755,127 | - 516 755,127 | - 516 755,127 | - 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | - 1 151 703,889 | 751 722,099 | - 709 595,231 | - 694 706, 401 | - 42 000, - 000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337,696 | 42 097,918 | - 42 000,000 | - 42 000,000 | - 42 000, - 000 |
|  | - бюджет Пермского края | - 118 606,713 | 101 909,431 | - 76 712,549 | - 72 878,991 | - 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20 886,512 | 20 789,917 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Российской Федерации | - 184 697,868 | 70 169,706 | - 74 127,555 | - 63 072,283 | - 0,0 |
|  | - внебюджетные источники | - 786 175,100 | 516755,127 | - 516 755,127 | - 516 755,127 | - 0,0 |

4.5. строки 1.3.3.1.1.1-1.3.3.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.3.1.1.1 | - общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 3,3 | - 3,0 | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет - города - Перми | - 298 854, - 143 | - 197 441, - 914 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - - | - 0,1 | - - | - - | - - |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,0 | - 2 844,574 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.3.3.1.1.2 | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | - ед. | - 229 | - 204 | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет - города - Перми | - 13 249, - 174 | - 16 907, - 398 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.3.3.1.1.3 | - общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 2,4 | - 0,7 | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет - города - Перми | - 128 698, - 563 | - 54 101, - 616 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 440 801, - 880 | - 271 295, - 502 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города - Перми | - 440 801, - 880 | - 268 450, - 928 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,000 | - 2 844,574 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | 440 801, 880 | - 271 295, - 502 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города - Перми | 440 801, 880 | - 268 450, - 928 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | - 2 844,574 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | 440 801, 880 | - 271 295, - 502 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города - Перми | 440 801, 880 | - 268 450, - 928 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | - 2 844,574 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 908 217, 338 | 1 336 667,687 | 982 189, 343 | 959 127, 427 | 42 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440 801, 880 | 268 450, 928 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337, 696 | 42 097, 918 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 284 393, 868 | 272 658, 685 | 221 394, 422 | 207 577, 591 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42 097, 580 | 33 707, 799 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 291 988, 614 | 200 152, 656 | 202 039, 794 | 192 794, 709 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786 175, 100 | 516 755, 127 | 516 755, 127 | 516 755, 127 | 0,0 |

4.6. в приложении в таблице 2 строки 10-15 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных, изъятых – 9,5 тыс. кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2022-2023 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2022-2023 год |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 679 096,237 |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год |
|  |  | бюджет города Перми | 679 096,237 | 424 708,133 | 254 388,104 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | количество исполненных судебных решений |  | ед. | 229 | 2022 год |
|  |  |  |  | 204 | 2023 год |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.1.1.2, 1.1.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Изъятие нежилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 4,0 | бюджет города Перми | 347 742, 328 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 | Возмещение убытков при изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | 149 | бюджет города Перми | 14 076,265 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 381 818, 593 |

5.2. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Заключение контрактов по разработке проектной документации по сносу многоквартирных домов | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество контрактов, заключенных на разработку проектов организации работ по сносу | ед. | 9 | бюджет города Перми | 11 643,072 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение контрактов на выполнение мероприятий по отключению и (или) переносу (за пределы земельного участка), на котором проводятся работы по сносу многоквартирного дома) сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество контрактов, заключенных на выполнение мероприятий по отключению и (или) переносу (за пределы земельного участка) сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | ед. | 3 |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | Возмещение убытков при ликвидации аварийного жилищного фонда | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при ликвидации аварийного жилищного фонда | ед. | 1 | бюджет города Перми | 450,361 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12 093,433 |

5.3. строку 1.1.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | - Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | - УЖО | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) | - тыс. кв. м | - 0,2 | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 16 603, - 753 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. строку 1.1.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.3 | - Возмещение убытков при изъятии жилых помещений | - УЖО | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | - ед. | - 3 | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 153,467 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| - Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | - итого | 436 431,596 |
| --- | --- | --- |
|  | - бюджет города Перми | 393 912,026 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края | 25 025,000 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 494,570 |

5.6. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 33,1 | средства Фонда | 897 769, 863 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 0,6 | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43 950,456 |

5.7. строку 1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.3 | Возмещение убытков при изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | 201 | средства Фонда | 12 064,460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.8. строки 1.1.1.2.3.1, 1.1.1.2.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.3.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 1,5 | бюджет города Перми | 1 451,878 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 112 607, 942 |
| 1.1.1.2.3.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 2 | - бюджет Пермского края | - 485,260 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 114 545, 080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 451,878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 113 093, 202 |

5.9. строку 1.1.1.2.5.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.2 | - Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ «УТЗ» | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - акт выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | средства Фонда | 429 713, 66635 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.10. после строки 1.1.1.2.5.9 дополнить строкой 1.1.1.2.5.10 следующего содержания:

| 1.1.1.2.5.10 | - Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ «УТЗ» | - 17.07.2023 | - 31.12.2023 | - счет на оплату за подключение (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | - средства Фонда | - 611,55398 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 773 350,715 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1 451,878 |
|  | бюджет Пермского края | 113 093,202 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43 950,456 |
|  | средства фонда | 2 614 855,179 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 209 782,311 |
|  | бюджет города Перми | 395 363,904 |
|  | бюджет Пермского края | 138 118,202 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 494,570 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 43 950,456 |
|  | средства Фонда | 2 614 855,179 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3 209 782,311 |
|  | бюджет города Перми | 395 363,904 |
|  | бюджет Пермского края | 138 118,202 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 494,570 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 43 950,456 |
|  | средства Фонда | 2 614 855,179 |

6. В приложении 2:

6.1. строку 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 1,8 | бюджет города Перми | 14 553, 515 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. строки 1.2.1.1.1.4, 1.2.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.4 | Организация работ по своевременному начислению и сбору платы за наем муниципальных жилых помещений города Перми по договору со специализированной организацией | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество лицевых счетов, по которым осуществляется начисление и сбор платы за наем | тыс. кв. м | 15146 | бюджет города Перми | 5 135, 083 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.5 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 19 | бюджет города Перми | - 19 623, - 301 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 58 329, 722 |

6.3. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 64 133, 669 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | снижение дебиторской задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего года | % | 15 | бюджет города Перми |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 64 133, 669 |

6.4. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.3, 1.2.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.2.1.1.3 | Обеспечение нормативного содержания муниципального жилищного фонда в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.3.1 | - Исполнение судебных решений о возмещении расходов по обеспечению нормативного содержания жилищного фонда | МКУ УМЖФ | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 2,3 | - бюджет города Перми | - 16 720, - 067 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16 720, 067 |

6.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 139 183,458 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 139 183,458 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 139 183,458 |

7. В приложении 3:

7.1. строки 1.3.2.1.1.1-1.3.2.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | Выдача свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ДСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество выданных свидетельств | ед. | 350 | бюджет города Перми | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ДСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 350 | софинансирование бюджета города Перми | 42 097,918 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 84 295,299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20 789, - 917 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 59 721,190 |
| 1.3.2.1.1.3 | Заключение молодыми семьями договоров на приобретение (строительство) отдельного благоустроенного жилья | молодые семьи – участники программы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями | тыс. кв. м | 17,0 | внебюджетные источники | 516 755,127 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 723 659,451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42 097,918 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 84 295,299 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20 789, - 917 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 59 721,190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 516 755,127 |

7.2. строки 1.3.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.2.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 3 | бюджет Пермского края | 17 614,132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17 614,132 |

7.3. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | ДСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 3 | бюджет Российской Федерации | 3 395,216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 3 395,216 |

7.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по
задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 751 722,099 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 097,918 |
|  | бюджет Пермского края | 101 909,431 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20 789,917 |
|  | бюджет Российской Федерации | 70 169,706 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 751 722,099 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 097,918 |
|  | бюджет Пермского края | 101 909,431 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20 789,917 |
|  | бюджет Российской Федерации | 70 169,706 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |

7.5. строки 1.3.3.1.1.1-1.3.3.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1.1.1 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 3,0 | бюджет города Перми | - 197 441,914 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 0,1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 2 844,574 |
| 1.3.3.1.1.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 204 | бюджет города Перми | - 16 907,398 |
| 1.3.3.1.1.3 | Исполнение судебных решений об изъятии нежилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,7 | бюджет города Перми | - 54 101,616 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 271 295,502 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 268 450,928 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 2 844,574 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 271 295,502 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 268 450,928 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 2 844,574 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 271 295,502 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджета города Перми | 268 450,928 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 844,574 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 336 667,687 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 268 450,928 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 844,574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42 097,918 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 272 658,685 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 33 707,799 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | - 200 152,656 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 516 755,127 |