АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.08.2023

№ 758

- О внесении изменений

- в муниципальную адресную 
программу по переселению граждан

- города Перми из аварийного

- жилищного фонда на 2019-2023 годы,

- утвержденную постановлением

- администрации города Перми

- от 28.03.2018 № 184

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п «Об утверждении Правил формирования, предоставления, распределения субсидий и предоставления, распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края», от 14 марта 2018 г. № 110-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением администрации города Перми от 28 марта 2018 г. № 184 (в ред. от 02.07.2018 № 447, от 24.10.2018 № 822, от 31.05.2019 № 237, от 31.07.2019 
№ 436, от 06.11.2019 № 859, от 29.11.2019 № 952, от 30.12.2019 № 1121, 
от 09.04.2020 № 341, от 30.04.2020 № 407, от 27.10.2020 № 1084, от 19.04.2021 
№ 274, от 28.10.2021 № 951, от 02.08.2022 № 647, от 28.07.2023 № 649), следующие изменения:

- 1.1. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- 1.2. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми       	                                                           О.Н. Андрианова

- Приложение 1

- к постановлению администрации

- города Перми

- от 24.08.2023 № 758

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и запланированных к расселению

в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан города Перми

из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы

| № | Адрес аварийного МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь аварийного МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  | Дополнительное финансирование за счет средств города Перми | За счет внебюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | № | дата |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | Руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по городу Перми |  |  |  |  | 4 334 | 132 280,0 | 1 756 | 1 511 | 245 | 65 428,31 | 55 914, 62 | 9 578, 40 | 3 151 511 617,97 | 1 543 780 646, 51 | 1 557 402 224, 82 | 19 647 896, 13 | 30 680 850, 40 |
| 1 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 629,4 | 8 | 7 | 1 | 370,0 | 330,4 | 39,6 | 17 516 219,53 | 8 758 109, 76 | 8 758 109, 77 |  |  |
| 2 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 1/2 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 419,2 | 9 | 7 | 2 | 336,3 | 252,2 | 84,1 | 15 877 118,91 | 7 938 559, 45 | 7 938 559, 46 |  |  |
| 3 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 17а | СЭД-059-11-01-04-20 | 14.02.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 10 | 237,8 | 4 | 2 | 2 | 94,3 | 32,0 | 62,3 | 4 106 722,91 | 2 053 361, 45 | 2 053 361, 46 |  |  |
| 4 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-38 | 05.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 580,2 | 12 | 11 | 1 | 457,7 | 403,0 | 54,7 | 21 781 772,11 | 10 890 886, 05 | 10 890 886, 06 |  |  |
| 5 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 22 | 581,7 | 10 | 4 | 6 | 401,2 | 118,2 | 283,0 | 19 033 725,11 | 9 516 862, 55 | 9 516 862, 56 |  |  |
| 6 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 40 | 829,5 | 21 | 16 | 5 | 431,7 | 311,0 | 120,7 | 20 517 184,11 | 10 258 592, 05 | 10 258 592, 06 |  |  |
| 7 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 17 | СЭД-11-01-04-161 | 09.10.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 18 | 532,3 | 6 | 6 | 0 | 391,7 | 391,7 | 0,0 | 18 571 664,11 | 9 285 832, 06 | 9 285 832, 05 |  |  |
| 8 | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 6 | СЭД-059-11-01-04-188 | 15.11.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 14 | 112,5 | 4 | 4 | 0 | 111,1 | 111,1 | 0,0 | 4 923 841,31 | 2 461 920, 65 | 2 461 920, 66 |  |  |
| 9 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-59 | 24.04.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 15 | 428,6 | 8 | 7 | 1 | 339,8 | 278,3 | 61,5 | 15 984 433,21 | 7 960 759, 23 | 8 023 673, 98 |  |  |
| 10 | г. Пермь, ул. Гатчинская, д. 16 | СЭД-059-11-01-04-30 | 20.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 826,7 | 15 | 15 | 0 | 628,1 | 628,1 | 0,0 | 27 555 102,71 | 13 777 551, 35 | 13 777 551, 36 |  |  |
| 11 | г. Пермь, ул. Детская, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 36 | 707,3 | 16 | 12 | 4 | 374,5 | 268,5 | 106,0 | 17 735 090,51 | 8 867 545, 25 | 8 867 545, 26 |  |  |
| 12 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 21 | СЭД-059-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 4 | 115 | 1 | 0 | 1 | 57,4 | 0,0 | 57,4 | 2 311 980,71 | 1 155 990, 35 | 1 155 990, 36 |  |  |
| 13 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 30 | 572,6 | 11 | 8 | 3 | 572,6 | 410,5 | 162,1 | 27 370 278,31 | 13 685 139, 15 | 13 685 139, 16 |  |  |
| 14 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 11 | 468,8 | 4 | 4 | 0 | 178,7 | 178,7 | 0,0 | 8 211 770,11 | 4 105 885, 05 | 4 105 885, 06 |  |  |
| 15 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 19 | 501,3 | 8 | 8 | 0 | 379,8 | 379,8 | 0,0 | 17 992 871,91 | 8 996 435, 95 | 8 996 435, 96 |  |  |
| 16 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 13 | 591,3 | 7 | 5 | 2 | 114,7 | 77,6 | 37,1 | 5 098 938,11 | 2 549 469, 05 | 2 549 469, 06 |  |  |
| 17 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 28 | 1502 | 17 | 17 | 0 | 848,2 | 848,2 | 0,0 | 40 794 366,31 | 20 397 183, 15 | 20 397 183, 16 |  |  |
| 18 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 44 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 453,7 | 6 | 5 | 1 | 279,7 | 227,9 | 51,8 | 13 124 208,11 | 6 562 104, 05 | 6 562 104, 06 |  |  |
| 19 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 2а | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 30 | 800,4 | 15 | 13 | 2 | 612,6 | 539,2 | 73,4 | 29 315 798,31 | 14 657 899, 15 | 14 657 899, 16 |  |  |
| 20 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 75 | 1 557,2 | 26 | 23 | 3 | 1505,9 | 1341,2 | 164,7 | 72 764 123,71 | 36 382 061, 85 | 36 382 061, 86 |  |  |
| 21 | г. Пермь, ул. Разгуляйская 2-я, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-93 | 30.06.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 3 | 222,3 | 3 | 3 | 0 | 76,55 | 76,6 | 0,0 | 3 243 398,41 | 1 621 699, 20 | 1 621 699, 21 |  |  |
| 22 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-29 | 16.03.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 60 | 1 142,2 | 23 | 21 | 2 | 981,3 | 915,8 | 65,5 | 46 412 055,31 | 23 206 027, 66 | 23 206 027, 65 |  |  |
| 23 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 1а | СЭД-059-11-01-04-146 | 11.09.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 7 | 139,5 | 3 | 3 | 0 | 60,44 | 60,4 | 0,0 | 2 459 840,23 | 1 229 920, 12 | 1 229 920, 11 |  |  |
| 24 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 27 | 605,9 | 16 | 16 | 0 | 605,9 | 605,9 | 0,0 | 27 900 432,51 | 13 950 216, 26 | 13 950 216, 25 |  |  |
| 25 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 53 | 1 009,7 | 27 | 26 | 1 | 527,3 | 492,2 | 35,1 | 25 166 976,91 | 12 583 488, 46 | 12 583 488, 45 |  |  |
| 26 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 44 | 912 | 18 | 16 | 2 | 736,21 | 672,0 | 64,2 | 35 327 941,49 | 17 663 970, 75 | 17 663 970, 74 |  |  |
| 27 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 59 | 1 577,8 | 39 | 39 | 0 | 734,1 | 734,1 | 0,0 | 32 200 031,71 | 16 100 015, 86 | 16 100 015, 85 |  |  |
| 28 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 55 | 1 488,1 | 26 | 23 | 3 | 1069,5 | 965,4 | 104,1 | 51 538 500,51 | 25 769 250, 26 | 25 769 250, 25 |  |  |
| 29 | г. Пермь, Каслинский пер., д. 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 18 | 1 089,9 | 8 | 8 | 0 | 241,5 | 241,5 | 0,0 | 11 266 236,51 | 5 633 118, 26 | 5 633 118, 25 |  |  |
| 30 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 26 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 23 | 698,9 | 8 | 8 | 0 | 359,9 | 359,9 | 0,0 | 17 024 975,71 | 8 512 487, 86 | 8 512 487, 85 |  |  |
| 31 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 21 | 674 | 9 | 9 | 0 | 430,7 | 430,7 | 0,0 | 20 468 546,11 | 10 234 273, 06 | 10 234 273, 05 |  |  |
| 32 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 30 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 27 | 634,8 | 10 | 10 | 0 | 468,3 | 468,3 | 0,0 | 22 297 334,91 | 11 148 667, 46 | 11 148 667, 45 |  |  |
| 33 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 637 | 11 | 11 | 0 | 493,8 | 493,8 | 0,0 | 23 537 603,91 | 11 768 801, 96 | 11 768 801, 95 |  |  |
| 34 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 35 | 647,5 | 18 | 17 | 1 | 339,0 | 327,1 | 11,9 | 13 167 982,31 | 6 583 991, 16 | 6 583 991, 15 |  |  |
| 35 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 988,6 | 14 | 13 | 1 | 681,8 | 655,3 | 26,5 | 32 681 547,91 | 16 340 773, 96 | 16 340 773, 95 |  |  |
| 36 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 25 | 621,2 | 9 | 9 | 0 | 335,57 | 335,6 | 0,0 | 15 841 613,17 | 7 920 806, 59 | 7 920 806, 58 |  |  |
| 37 | г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 113 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 29 | 765,8 | 17 | 14 | 3 | 420,1 | 332,5 | 87,6 | 19 952 983,31 | 9 976 491, 66 | 9 976 491,65 |  |  |
| 38 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 28 | 1 122,7 | 13 | 11 | 2 | 298,8 | 247,1 | 51,7 | 14 053 195,89 | 7 026 596, 96 | 7 026 598, 93 |  |  |
| 39 | г. Пермь, ул. Нытвенская, д. 5 | СЭД-11-01-04-194 | 14.12.2015 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 1 | 497,7 | 1 | 1 | 0 | 34,1 | 34,1 | 0,0 | 1 658 555,79 | 829 277, 90 | 829 277, 89 |  |  |
| 40 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 17 | 633,5 | 16 | 15 | 1 | 633,5 | 589,5 | 44,0 | 30 680 850,40 | 0,00 | 0,00 |  | 30 680 850, 40 |
| 41 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 629,4 | 2 | 1 | 1 | 50,5 | 16,9 | 33,6 | 2 310 375,00 | 1 147 995, 29 | 1 162 379, 71 |  |  |
| 42 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 1/2 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 419,2 | 1 | 1 | 0 | 47,6 | 47,6 | 0,0 | 2 177 700,00 | 1 082 070, 81 | 1 095 629, 19 |  |  |
| 43 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-38 | 05.04.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 580,2 | 1 | 1 | 0 | 55,1 | 55,1 | 0,0 | 2 520 825,00 | 1 252 565, 16 | 1 268 259, 84 |  |  |
| 44 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 17 | СЭД-11-01-04-161 | 09.10.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 532,3 | 1 | 1 | 0 | 62,2 | 62,2 | 0,0 | 2 845 650,00 | 1 413 966, 48 | 1 431 683, 52 |  |  |
| 45 | г. Пермь, ул. Разгуляйская 2-я, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-93 | 30.06.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 9 | 222,3 | 1 | 1 | 0 | 145,75 | 145,8 | 0,0 | 6 668 062,50 | 3 313 273, 54 | 3 354 788, 97 |  |  |
| 46 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 17а | СЭД-059-11-01-04-20 | 14.02.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 237,8 | 1 | 1 | 0 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 553 575,00 | 275 064, 22 | 278 510, 78 |  |  |
| 47 | г. Пермь, ул. Гатчинская, д. 16 | СЭД-059-11-01-04-30 | 20.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 826,7 | 4 | 3 | 1 | 94,0 | 73,6 | 20,4 | 4 300 500,00 | 2 136 862, 52 | 2 163 637, 48 |  |  |
| 48 | г. Пермь, ул. Детская, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 707,3 | 4 | 4 | 0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 3 888 750,00 | 1 932 269, 30 | 1 956 480, 70 |  |  |
| 49 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 21 | СЭД-059-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 9 | 115 | 1 | 0 | 1 | 57,6 | 0,0 | 57,6 | 2 635 200,00 | 1 309 396, 61 | 1 325 803, 39 |  |  |
| 50 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 2 | 572,6 | 2 | 2 | 0 | 71,2 | 71,2 | 0,0 | 3 257 400,00 | 1 618 559, 70 | 1 638 840, 30 |  |  |
| 51 | г. Пермь, Каслинский пер., д. 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 53 | 1 089,9 | 28 | 24 | 4 | 767,55 | 699,4 | 68,2 | 35 115 412,50 | 17 448 391, 78 | 17 667 020, 72 |  |  |
| 52 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 26 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 18 | 698,9 | 12 | 12 | 0 | 332,1 | 332,1 | 0,0 | 15 193 575,00 | 7 549 489, 82 | 7 644 085, 18 |  |  |
| 53 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 12 | 674 | 4 | 4 | 0 | 142,2 | 142,2 | 0,0 | 6 505 650,00 | 3 232 572, 88 | 3 273 077, 12 |  |  |
| 54 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 30 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 11 | 634,8 | 4 | 3 | 1 | 157,8 | 132,5 | 25,3 | 7 219 350,00 | 3 587 201 12 | 3 632 148, 88 |  |  |
| 55 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 637 | 3 | 3 | 0 | 119,5 | 119,5 | 0,0 | 5 467 125,00 | 2 716 543, 31 | 2 750 581, 69 |  |  |
| 56 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 32а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 26 | 647,5 | 9 | 9 | 0 | 177,5 | 177,5 | 0,0 | 8 120 625,00 | 4 035 032, 95 | 4 085 592, 05 |  |  |
| 57 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 36 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 11 | 988,6 | 7 | 6 | 1 | 307,6 | 266,3 | 41,3 | 14 072 700,00 | 6 992 541, 61 | 7 080 158, 39 |  |  |
| 58 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 19 | 621,2 | 7 | 5 | 2 | 236,43 | 130,6 | 105,8 | 10 816 672,50 | 5 374 663, 89 | 5 442 008, 61 |  |  |
| 59 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 21 | 468,8 | 8 | 8 | 0 | 189,5 | 189,5 | 0,0 | 8 669 625,00 | 4 307 823, 91 | 4 361 801, 09 |  |  |
| 60 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 501,3 | 1 | 1 | 0 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | 814 350,00 | 404 639, 92 | 409 710, 08 |  |  |
| 61 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 42 | 591,3 | 15 | 11 | 4 | 290,6 | 205,9 | 84,7 | 13 294 950,00 | 6 606 087, 75 | 6 688 862, 25 |  |  |
| 62 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 26 | 1 502 | 14 | 14 | 0 | 603,8 | 603,8 |  | 27 623 850,00 | 13 725 931, 80 | 13 897 918, 20 |  |  |
| 63 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 44 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 453,7 | 3 | 3 | 0 | 174,0 | 174,0 | 0,0 | 7 960 500,00 | 3 955 468, 92 | 4 005 031, 08 |  |  |
| 64 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 2а | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 800,4 | 2 | 2 | 0 | 108,3 | 108,3 | 0,0 | 4 954 725,00 | 2 461 938, 41 | 2 492 786, 59 |  |  |
| 65 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 11 | 1 557,2 | 5 | 5 | 0 | 227,7 | 227,7 | 0,0 | 10 417 275,00 | 5 176 208, 47 | 5 241 066, 53 |  |  |
| 66 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-29 | 16.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 4 | 1 142,2 | 1 | 1 | 0 | 65,6 | 65,6 | 0,0 | 3 001 200,00 | 1 491 257, 25 | 1 509 942, 75 |  |  |
| 67 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 11 | 518,7 | 5 | 5 | 0 | 109,38 | 109,4 | 0,0 | 5 004 135,00 | 2 486 489, 60 | 2 517 645, 40 |  |  |
| 68 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 21 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 1 009,7 | 12 | 10 | 2 | 376,8 | 241,2 | 135,6 | 17 238 600,00 | 8 565 636, 14 | 8 672 963, 86 |  |  |
| 69 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 8 | 912 | 4 | 4 | 0 | 174,4 | 174,4 | 0,0 | 7 978 800,00 | 3 964 561, 95 | 4 014 238, 05 |  |  |
| 70 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 35 | 1 577,8 | 24 | 23 | 1 | 421,29 | 401,3 | 20,0 | 19 274 017,50 | 9 577 008, 63 | 9 697 008, 87 |  |  |
| 71 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 13 | 1 488,1 | 4 | 4 | 0 | 193,1 | 193,1 | 0,0 | 8 834 325,00 | 4 389 661, 20 | 4 444 663, 80 |  |  |
| 72 | г. Пермь, ул. Переселенческая, д. 113 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 18 | 765,8 | 6 | 5 | 1 | 140,1 | 110,4 | 29,7 | 6 409 575,00 | 3 184 834, 46 | 3 224 740, 54 |  |  |
| 73 | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 54 | СЭД-059-11-01-04-210 | 30.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 39,2 | 1 | 1 | 0 | 39,2 | 39,2 | 0,0 | 1 793 400,00 | 891 117, 14 | 902 282, 86 |  |  |
| 74 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 1а | СЭД-059-11-01-04-146 | 11.09.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 18 | 139,5 | 12 | 12 | 0 | 79,01 | 79,01 | 0,0 | 3 614 707,50 | 1 796 101, 15 | 1 818 606, 35 |  |  |
| 75 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 4 | 829,5 | 3 | 3 | 0 | 56,8 | 56,8 | 0,0 | 2 598 600,00 | 1 291 210, 54 | 1 307 389, 46 |  |  |
| 76 | г. Пермь, ул. Детская, д. 10 | СЭД-059-11-01-04-41 | 04.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 19 | 445,6 | 10 | 10 | 0 | 404,8 | 404,8 | 0,0 | 18 519 600,00 | 9 202 148, 38 | 9 317 451, 62 |  |  |
| 77 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 2 | СЭД-059-11-01-04-162 | 13.09.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 478,2 | 10 | 7 | 3 | 422,3 | 275,2 | 147,1 | 19 320 225,00 | 9 599 968, 53 | 9 720 256, 47 |  |  |
| 78 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-42 | 05.04.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 50 | 865,5 | 16 | 8 | 8 | 700,4 | 352,3 | 348,1 | 32 043 300,00 | 15 921 899, 03 | 16 121 400, 97 |  |  |
| 79 | г. Пермь, ул. Шпалопропиточная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-26 | 09.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 36 | 533,5 | 13 | 11 | 2 | 440,85 | 385,7 | 55,2 | 20 168 887,50 | 10 021 657, 89 | 10 147 229, 61 |  |  |
| 80 | г. Пермь, ул. Шпалопропиточная, д. 4а | СЭД-059-11-01-04-66 | 23.05.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 25 | 474,3 | 13 | 10 | 3 | 415,3 | 262,6 | 152,7 | 18 999 975,00 | 9 440 840, 47 | 9 559 134, 53 |  |  |
| 81 | г. Пермь, ул. Чердынская, д. 5 | 059-11-01-04-134 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 62 | 918,3 | 26 | 25 | 1 | 737,8 | 686,2 | 51,6 | 33 754 350,00 | 16 772 097, 52 | 16 982 252, 48 |  |  |
| 82 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 74 | 059-11-01-04-101 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 23 | 448,1 | 10 | 6 | 4 | 425,1 | 268,1 | 157,0 | 19 448 325,00 | 9 663 619, 76 | 9 784 705, 24 |  |  |
| 83 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 72 (лит. А) | СЭД-059-11-01-04-83 | 15.06.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 36 | 554,9 | 13 | 9 | 4 | 498,6 | 328,8 | 169,8 | 22 810 950,00 | 11 334 464, 39 | 11 476 485, 61 |  |  |
| 84 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-112 | 05.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 34 | 658,3 | 17 | 17 | 0 | 634,3 | 634,3 | 0,0 | 29 019 225,00 | 14 419 275, 49 | 14 599 949, 51 |  |  |
| 85 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-105 | 11.07.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 44 | 695,8 | 16 | 15 | 1 | 625,2 | 580,1 | 45,1 | 28 602 900,00 | 14 212 409, 02 | 14 390 490, 98 |  |  |
| 86 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-202 | 23.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 50 | 1 002,9 | 24 | 23 | 1 | 923,3 | 879,0 | 44,3 | 42 240 975,00 | 20 988 991, 11 | 21 251 983, 89 |  |  |
| 87 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 30 | 059-11-01-04-102 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 49 | 882,7 | 21 | 20 | 1 | 851,4 | 809,9 | 41,5 | 38 951 550,00 | 19 354 518, 61 | 19 597 031, 39 |  |  |
| 88 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 51 | 059-11-01-04-102 | 18.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 38 | 898,1 | 19 | 16 | 3 | 753,1 | 633,3 | 119,8 | 34 454 325,00 | 17 119 906, 00 | 17 334 419, 00 |  |  |
| 89 | г. Пермь, ул. Горняков, д. 5а | СЭД-059-11-01-04-53 | 26.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 48 | 1 081 | 20 | 20 | 0 | 995,8 | 995,8 | 0,0 | 45 557 850,00 | 22 637 103, 16 | 22 920 746, 84 |  |  |
| 90 | г. Пермь, ул. Горняков, д. 7 | СЭД-059-11-01-04-40 | 02.04.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 54 | 1 107,6 | 25 | 24 | 1 | 943,8 | 906,3 | 37,5 | 43 178 850,00 | 21 455 009, 00 | 21 723 841, 00 |  |  |
| 91 | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 16 | 059-11-01-04-113 | 21.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 58 | 1 034,7 | 25 | 21 | 4 | 901,2 | 723,4 | 177,8 | 41 229 900,00 | 20 486 601, 10 | 20 743 298, 90 |  |  |
| 92 | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 12 | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 41 | 798,5 | 15 | 12 | 3 | 690,2 | 550,3 | 139,9 | 31 576 650,00 | 15 690 026, 72 | 15 886 623, 28 |  |  |
| 93 | г. Пермь, ул. Решетникова, д. 22 | 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 8 | 90 | 1 | 1 | 0 | 75,81 | 75,8 | 0,0 | 3 468 307,50 | 1 723 356, 89 | 1 744 950, 61 |  |  |
| 94 | г. Пермь, ул. Решетникова, д. 20а, б | 059-11-01-04-130 | 28.06.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 47 | 215,6 | 1 | 1 | 0 | 189,50 | 189,50 | 0,0 | 8 669 625,00 | 4 307 823, 91 | 4 361 801, 09 |  |  |
| 95 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 110 | СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 142 | 6 169,9 | 70 | 69 | 1 | 2142,5 | 2113,2 | 29,3 | 98 019 337,64 | 48 704 490, 65 | 49 314 846, 99 |  |  |
| 96 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 3 | 420 | 1 | 0 | 1 | 56,3 | 0,0 | 56,3 | 2 575 725,00 | 1 279 844, 25 | 1 295 880, 75 |  |  |
| 97 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 79 | СЭД-059-11-01-04-52 | 29.07.2020 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 1 | 1 553,8 | 1 | 0 | 1 | 20,6 | 0,0 | 20,6 | 942 450,00 | 468 291, 15 | 474 158, 85 |  |  |
| 98 | г. Пермь, ул. Ударника, д. 5 | СЭД-059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 1 | 422,0 | 1 | 0 | 1 | 17,4 | 0,00 | 17,4 | 796 050,00 | 395 546, 89 | 400 503, 11 |  |  |
| 99 | г. Пермь, 3-й Еловский переулок, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-74 | 09.06.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 10 | 449,5 | 4 | 4 | 0 | 204,3 | 204,3 | 0,0 | 9 346 725,00 | 4 644 266, 09 | 4 702 458, 91 |  |  |
| 100 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 104 | 059-11-01-04-132 | 28.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 71 | 553,2 | 32 | 26 | 6 | 533,89 | 396,99 | 136,9 | 24 425 467,50 | 12 136 697, 14 | 12 288 770, 36 |  |  |
| 101 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 44 | СЭД-059-11-01-04-117 | 17.07.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 28 | 104,3 | 1 | 1 | 0 | 90,09 | 90,09 | 0,0 | 4 121 617,50 | 2 047 978, 13 | 2 073 639, 37 |  |  |
| 102 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 6 | 243,1 | 3 | 2 | 1 | 83,6 | 48,9 | 34,7 | 4 291 755,64 | 2 133 589, 88 | 2 158 165, 77 |  |  |
| 103 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 5 | СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 27 | 420 | 8 | 4 | 4 | 375,8 | 169,5 | 206,3 | 19 292 365,68 | 9 590 945, 88 | 9 701 419, 80 |  |  |
| 104 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 7 | СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 19 | 420 | 9 | 5 | 4 | 376,9 | 201,5 | 175,4 | 19 348 836,15 | 9 619 019, 43 | 9 729 816, 72 |  |  |
| 105 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-6 | 22.01.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 25 | 420 | 6 | 2 | 4 | 282,9 | 85,0 | 197,9 | 14 523 177,89 | 7 220 006, 89 | 7 303 171, 00 |  |  |
| 106 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 27 | 420 | 8 | 5 | 3 | 385,2 | 238,6 | 146,6 | 19 774 931,51 | 9 830 847, 13 | 9 944 084, 38 |  |  |
| 107 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-17 | 14.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 20 | 420 | 8 | 6 | 2 | 382,5 | 273,9 | 108,6 | 19 636 322,18 | 9 761 939, 33 | 9 874 382, 85 |  |  |
| 108 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 24 | СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 25 | 492,8 | 10 | 5 | 5 | 412,3 | 223,9 | 188,4 | 21 166 158,52 | 10 522 477, 34 | 10 643 681, 17 |  |  |
| 109 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 26 | СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 487,9 | 8 | 5 | 3 | 389,4 | 217,0 | 172,4 | 19 990 546,03 | 9 938 037, 05 | 10 052 508, 97 |  |  |
| 110 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 28 | СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 32 | 444,5 | 9 | 6 | 3 | 409,5 | 271,6 | 137,9 | 21 022 415,51 | 10 451 017, 40 | 10 571 398, 11 |  |  |
| 111 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 30 | СЭД-059-01-04-180 | 18.09.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 25 | 452,9 | 9 | 7 | 2 | 352,7 | 286,4 | 66,3 | 18 106 485,83 | 9 001 401, 31 | 9 105 084 53 |  |  |
| 112 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 32 | 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 28 | 413 | 9 | 8 | 1 | 413,0 | 394,3 | 18,7 | 21 202 094,27 | 10 540 342, 33 | 10 661 751, 94 |  |  |
| 113 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 34 | СЭД-059-11-01-04-85 | 19.06.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 39 | 598,5 | 16 | 13 | 3 | 545,6 | 443,7 | 101,9 | 28 009 352,62 | 13 924 481, 30 | 14 084 871, 33 |  |  |
| 114 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 36 | 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 35 | 551,3 | 16 | 13 | 3 | 551,1 | 437,9 | 113,2 | 28 291 704,97 | 14 064 849, 05 | 14 226 855, 92 |  |  |
| 115 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 38 | 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 162 | 544,4 | 15 | 12 | 3 | 508,5 | 408,6 | 99,9 | 26 104 757,72 | 12 977 636, 99 | 13 127 120, 73 |  |  |
| 116 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 40 | СЭД-059-11-01-04-26 | 09.03.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 41 | 597,6 | 16 | 13 | 3 | 546,2 | 448,3 | 97,9 | 28 040 154,70 | 13 939 794, 14 | 14 100 360, 56 |  |  |
| 117 | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 96 | 1 364,2 | 33 | 31 | 2 | 1362,7 | 1220,8 | 141,9 | 69 956 643,73 | 34 778 025, 41 | 35 178 618, 33 |  |  |
| 118 | г. Пермь, ул. Можайская, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 68 | 1 369 | 23 | 22 | 1 | 1286,1 | 1255,4 | 30,7 | 66 024 245,62 | 32 823 085, 40 | 33 201 160, 22 |  |  |
| 119 | г. Пермь, ул. Можайская, д. 6 | СЭД-059-11-01-04-97 | 03.07.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 53 | 1 358,3 | 20 | 19 | 1 | 1344,3 | 1291,0 | 53,3 | 69 012 046,80 | 34 308 431, 46 | 34 703 615, 33 |  |  |
| 120 | г. Пермь, ул. Колвинская, д. 10 | СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 39 | 633,3 | 12 | 12 | 0 | 552,2 | 552,2 | 0,0 | 28 348 175,44 | 14 092 922, 60 | 14 255 252, 84 |  |  |
| 121 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 13 | СЭД-059-11-01-04-80 | 13.06.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 81 | 2 624 | 38 | 37 | 1 | 1671,0 | 1650,3 | 20,7 | 85 783 776,09 | 42 646 276, 11 | 43 137 499, 98 |  |  |
| 122 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 15 | СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 45 | 714,1 | 16 | 15 | 1 | 687,7 | 603,6 | 84,1 | 35 304 310,48 | 17 551 073, 66 | 17 753 236, 83 |  |  |
| 123 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 17 | СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 37 | 712,8 | 14 | 13 | 1 | 712,8 | 671,2 | 41,6 | 36 592 863,91 | 18 191 661, 05 | 18 401 202, 86 |  |  |
| 124 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-15 | 12.02.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 18 | 391,1 | 9 | 7 | 2 | 369,1 | 270,8 | 98,3 | 18 948 409,19 | 9 419 952, 43 | 9 528 456, 76 |  |  |
| 125 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 38 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 26 | 433,2 | 11 | 10 | 1 | 433,2 | 406,6 | 26,6 | 22 239 097,43 | 11 055 874, 81 | 11 183 222, 62 |  |  |
| 126 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 37 | СЭД-059-11-01-04-208 | 30.11.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 32 | 414,8 | 12 | 10 | 2 | 353,6 | 259,5 | 94,1 | 18 152 688,94 | 9 024 370, 58 | 9 128 318, 37 |  |  |
| 127 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 49 | СЭД-059-11-01-04-245 | 07.11.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 29 | 646,6 | 16 | 14 | 2 | 646,4 | 562,1 | 84,3 | 33 184 101,06 | 16 497 039, 42 | 16 687 061, 63 |  |  |
| 128 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 22 | 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 52 | 733,6 | 16 | 13 | 3 | 633,0 | 507,2 | 125,8 | 32 496 188,07 | 16 155 052, 53 | 16 341 135, 54 |  |  |
| 129 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 24 | 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 22 | 398,2 | 8 | 7 | 1 | 362,0 | 309,7 | 52,3 | 18 583 917,98 | 9 238 750, 42 | 9 345 167, 56 |  |  |
| 130 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 26 | 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 20 | 364,5 | 9 | 6 | 3 | 364,9 | 250,1 | 114,8 | 18 732 794,67 | 9 312 762, 51 | 9 420 032, 16 |  |  |
| 131 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-81 | 13.06.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 34 | 664,5 | 14 | 13 | 1 | 604,1 | 559,7 | 44,4 | 31 012 554,84 | 15 417 483, 78 | 15 595 071, 06 |  |  |
| 132 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 30 | 059-11-01-04-131 | 28.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 35 | 639,9 | 14 | 13 | 1 | 639,7 | 594,5 | 45,2 | 32 840 144,56 | 16 326 045, 98 | 16 514 098, 59 |  |  |
| 133 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 27 | СЭД-059-11-01-05-140 | 23.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 40 | 734,1 | 17 | 13 | 4 | 664,9 | 492,4 | 172,5 | 34 133 831,67 | 16 969 185, 51 | 17 164 646, 16 |  |  |
| 134 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 126 | 059-11-01-04-133 | 28.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 37 | 877,8 | 10 | 9 | 1 | 516,4 | 452,0 | 64,4 | 26 510 318,36 | 13 179 256, 12 | 13 331 062, 23 |  |  |
| 135 | г. Пермь, ул. Красина, д. 16 | СЭД-059-11-01-04-16 | 22.02.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 20 | 427,6 | 9 | 8 | 1 | 269,7 | 217,2 | 52,5 | 13 845 532,26 | 6 883 124, 28 | 6 962 407, 99 |  |  |
| 136 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 27 | СЭД-059-11-01-04-137 | 21.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 24 | 469,8 | 10 | 10 | 0 | 427,9 | 427,9 | 0,0 | 21 967 012,44 | 10 920 611, 34 | 11 046 401, 10 |  |  |
| 137 | г. Пермь, ул. Чердынская, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-76 | 09.06.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 48 | 816,2 | 22 | 19 | 3 | 738,9 | 621,2 | 117,7 | 37 932 754,13 | 18 857 769, 85 | 19 074 984, 28 |  |  |
| 138 | г. Пермь, ул. Капитанская, д. 56а | СЭД-059-11-01-04-84 | 20.06.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 21 | 361,4 | 8 | 3 | 5 | 328,6 | 125,3 | 203,3 | 16 869 269,19 | 8 386 335, 33 | 8 482 933, 87 |  |  |
| 139 | г. Пермь, ул. Капитанская, д. 56 | СЭД-059-11-01-04-84 | 20.06.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 21 | 357,1 | 8 | 4 | 4 | 311,3 | 152,3 | 159,0 | 15 981 142,73 | 7 944 814, 93 | 8 036 327, 79 |  |  |
| 140 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 110 | СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 56 | 6 169,9 | 35 | 33 | 2 | 1096,5 | 1036,5 | 60,0 | 56 290 087,86 | 27 983 870, 13 | 28 306 217, 73 |  |  |
| 141 | г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 68 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 13 | 1 502 | 1 | 0 | 1 | 52,8 | 0,0 | 52,8 | 2 710 582,51 | 1 347 530, 45 | 1 363 052, 06 |  |  |
| 142 | г. Пермь, ул. Горняков, д. 7 | СЭД-059-11-01-04-40 | 02.04.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 3 | 1 107,6 | 1 | 0 | 1 | 54,2 | 0,0 | 54,2 | 2 782 454,02 | 1 383 260, 42 | 1 399 193, 60 |  |  |
| 143 | г. Пермь, Каслинский пер., д. 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 1 | 1 089,9 | 1 | 1 | 0 | 41,3 | 41,3 | 0,0 | 2 120 209,43 | 1 054 034, 23 | 1 066 175, 19 |  |  |
| 144 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 79 | СЭД- 059-11-01-04-354 | 29.07.2020 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 28 | 1 553,8 | 12 | 7 | 5 | 359,6 | 169,0 | 190,6 | 18 460 709,68 | 9 177 499, 04 | 9 283 210, 65 |  |  |
| 145 | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 12 | СЭД-059-11-01-04-79 | 18.06.2018 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 38 | 622,6 | 14 | 9 | 5 | 622,4 | 410,2 | 212,2 | 31 952 018,10 | 15 884 525, 58 | 16 067 492, 51 |  |  |
| 146 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 18 | СЭД-059-11-01-04-80 | 13.06.2017 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 50 | 763,6 | 13 | 11 | 2 | 670,2 | 574,5 | 95,7 | 34 405 916,66 | 17 104 448, 98 | 17 301 467, 68 |  |  |
| 147 | г. Пермь, Талицкий пер., д. 10 | СЭД-059-11-01-04-133 | 10.08.2017 | 4 кв. 2021 | 2 кв. 2022 | 92 | 1 664,2 | 36 | 35 | 1 | 1536,6 | 1491,7 | 44,9 | 78 884 111,51 | 39 216 198, 61 | 39 667 912, 91 |  |  |
| 148 | г. Пермь, ул. Ударника, д. 5 | 059-11-01-04-116 | 21.06.2019 | 4 кв. 2023 | 4 кв. 2024 | 6 | 422,0 | 3 | 1 | 2 | 158,6 | 52,9 | 105,7 | 8 142 014,89 | 4 047 695, 63 | 4 094 319, 27 |  |  |
| Итого обеспеченные финансированием до 01.01.2019 |  |  |  |  |  | 86 | 18 383,00 | 24 | 0 | 24 | 643,10 | 0 | 660, 60 |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 11 | СЭД-059-11-01-04-28 | 10.03.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 10 | 629,4 | 1 | 0 | 1 | 28,60 | 0,00 | 28,60 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 4 | СЭД-059-11-01-04-36 | 26.03.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 829,5 | 2 | 0 | 2 | 41,90 | 0,00 | 41,90 |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 22 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 6 | 1 488,1 | 1 | 0 | 1 | 52,20 | 0,00 | 52,20 |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 9 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 3 | 468,8 | 1 | 0 | 1 | 57,20 | 0,00 | 57,20 |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Пермь, ул. Уральская, 110 | СЭД-059-11-01-04-52 | 04.03.2019 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 6 169,9 | 1 | 0 | 1 | 17,80 | 0,00 | 17,80 |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 28 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 8 | 674, 00 | 2 | 0 | 2 | 101,10 | 0,00 | 101, 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 3 | СЭД-059-11-01-04-153 | 20.09.2017 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 2 | 1 122, 70 | 1 | 0 | 1 | 22,20 | 0,00 | 22,20 |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 20 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2019 | 2 кв. 2020 | 8 | 1 448, 40 | 1 | 0 | 1 | 45,8 | 0 | 45,8 |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Пермь, ул. Папанинцев, 14 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 4 | 600, 10 | 1 | 0 | 1 | 21,40 | 0,00 | 21,40 |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Пермь, ул. Вижайская, 9 | СЭД-059-11-01-04-112 | 05.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 2 | 658, 00 | 1 | 0 | 1 | 23,70 | 0,00 | 23,70 |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Пермь, ул. Нефтяников, 37 | СЭД-059-11-01-04-208 | 30.11.2017 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 1 | 414, 80 | 1 | 0 | 1 | 23,60 | 0,00 | 23,60 |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 23 | СЭД-059-11-01-04-110 | 29.07.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 3 | 1 577, 80 | 1 | 0 | 1 | 22,40 | 0,00 | 22,40 |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Пермь, ул. Углеуральская, д. 19 | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 3 | 621, 20 | 1 | 0 | 1 | 49,30 | 0,00 | 49,30 |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Пермь, Каслинский пер., д. 10а | СЭД-059-11-01-04-226 | 22.10.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 5 | 1 089, 00 | 1 | 0 | 1 | 26,70 | 0,00 | 26,70 |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Пермь, ул. Энгельса, д. 13а | СЭД-059-11-01-04-130 | 22.08.2018 | 4 кв. 2020 | 2 кв. 2021 | 24 | 591, 30 | 7 | 0 | 7 | 102,20 | 0,00 | 109, 20 |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

- к постановлению администрации

- города Перми

- от 24.08.2023 № 758

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы по переселению

граждан города Перми из аварийного жилищного фонда

на 2019-2023 годы

| Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество переселяемых граждан (человек) |
| --- | --- | --- |
| Всего по городу Перми в 2019 году | 18 014,37 | 1 065 |
| Всего по городу Перми в 2020 году | 20 882,95 | 1 463 |
| Всего по городу Перми в 2021 году | 25 887,89 | 1 720 |
| Всего по городу Перми в 2022 году | 0,00 | 0 |
| Всего по городу Перми в 2023 году | 0,00 | 0 |
| Всего обеспеченные финансированием до 01.01.2019 | 643,10 | 86 |
| Всего | 65 428,31 | 4 334 |