АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.10.2023

№ 1071

О внесении изменений

в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 20.10.2021 № 921

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 921 (в ред. от 22.12.2021 № 1182, от 03.02.2022 
№ 63, от 05.04.2022 № 249, от 26.05.2022 № 407, от 10.06.2022 № 470, 
от 13.07.2022 № 598, от 20.09.2022 № 825, от 18.10.2022 № 973, от 25.10.2022 
№ 1074, от 25.11.2022 № 1195, от 07.12.2022 № 1249, от 26.12.2022 № 1365, 
от 01.02.2023 № 66, от 15.02.2023 № 106, от 20.03.2023 № 215, от 17.04.2023 
№ 308, от 24.05.2023 № 415, от 09.06.2023 № 473, от 28.07.2023 № 650, 
от 10.10.2023 № 956).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Турова А.М.

Глава города Перми                                                                                     Э.О. Соснин

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 18.10.2023 № 1071

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 921

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Безопасный город» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 229 215,092 | 253 774,33935 | 303 521,587 | 427 280,953 | 244 338,900 |
|  | бюджет города Перми | 227 096,568 | 245 838,25191 | 302 092,187 | 425 851,553 | 242 909,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 | 6 506,68744 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1 720,60356 | 1 429,400 | 1 429,400 | 1 429,400 | 1 429,400 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 14 926,500 | 15 482,300 | 15 482,300 | 15 482,300 | 15 482,300 |
|  | бюджет города Перми | 13 484,500 | 14 052,900 | 14 052,900 | 14 052,900 | 14 052,900 |
|  | бюджет Пермского края | 1 442,000 | 1 429,400 | 1 429,400 | 1 429,400 | 1 429,400 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 201 225,596 | 207 352,41544 | 262 232,000 | 392 066,000 | 204 548,100 |
|  | бюджет города Перми | 200 549,072 | 200 875,131 | 262 232,000 | 392 066,000 | 204 548,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 | 6 477,28444 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 278,60356 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 13 062,996 | 30 939,62391 | 25 807,287 | 19 732,653 | 24 308,500 |
|  | бюджет города Перми | 13 062,996 | 30 910,22091 | 25 807,287 | 19 732,653 | 24 308,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 29,403 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления» муниципальной программы «Безопасный город»:

- 2.1. в графе 12 строки 1.3.1.1.1.5 цифры «322,000» заменить цифрами «320,000»;

2.2. строки 1.3.1.1.1.6, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.6 | количество распространенных материалов по пожарной безопасности | ед. | - | 85500 | - | - | - | АДР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | - | 88000 | - | - | - | АИР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 83000 | - | - | - | АКР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 30000 | - | - | - | АЛР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 102000 | - | - | - | АМР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 78000 | - | - | - | АОР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 104000 | - | - | - | АСР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | - | 9500 | - | - | - | АПНЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 580000 | - | - | - |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 245, 681 | 1 569, 100 | 1 249, 100 | 1 249, 100 | 1 249, 100 |

- 2.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5 075, 625 | 9 216, 614 | 10 019, 287 | 10 496, 753 | 5 777, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5 075, 625 | 9 208, 211 | 10 019, 287 | 10 496, 753 | 5 777, 500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного | 0,0 | 8,403 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5 075, 625 | 9 216, 614 | 10 019, 287 | 10 496, 753 | 5 777, 500 |
|  | бюджет города Перми | 5 075, 625 | 9 208, 211 | 10 019, 287 | 10 496, 753 | 5 777, 500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 8,403 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. в графе 12 строки 1.3.2.1.2.1 цифры «4 701,90091» заменить цифрами «4 701,900»;

2.5. после строки 1.3.2.1.2.1 дополнить строкой 1.3.2.1.2.2 следующего содержания:

| 1.3.2.1.2.2 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 24,50091 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.6. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 4726,40091 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7. в графе 12 строки 1.3.2.1.6.1 цифры «384,164» заменить цифрами «314,485»;

- 2.8. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 314,485 | 7 573,500 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.9. в графе 12 строки 1.3.2.1.10.3 цифры «3,82197» заменить цифрами «24,50097»;

- 2.10. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.10, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 7 729,262 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.11. после строки 1.3.2.1.13.1 дополнить строкой 1.3.2.1.13.2 следующего содержания:

| 1.3.2.1.13.2 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 24,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.12. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.13, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.13, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 8 552,377 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.13. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 7 987,371 | 21 723,00991 | 15 788,000 | 9 235,900 | 18 531,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 7 987,371 | 21 702,00991 | 15 788,000 | 9 235,900 | 18 531,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 7 987,371 | 21 723,00991 | 15 788,000 | 9 235,900 | 18 531,000 |
|  | бюджет города Перми | 7 987,371 | 21 702,00991 | 15 788,000 | 9 235,900 | 18 531,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 13 062, 996 | 30 939,62391 | 25 807, 287 | 19 732, 653 | 24 308, 500 |
|  | бюджет города Перми | 13 062, 996 | 30 910,22091 | 25 807, 287 | 19 732, 653 | 24 308, 500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 29,403 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.14. в приложении:

2.14.1. в таблице 1:

2.14.1.1. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 5 181,40091: 455,000 – разработка проектной документации; 4 701,900– выполнение строительно-монтажных работ 24,50091 - выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2021 год | 2023 год |
|  |  | бюджет города Перми | 5 181,40091 | 455,000 | 4 726,40091 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2021 |
|  | построенный пожарный водоем |  | ед. | 1 | 2023 |
|  | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации |  | ед. | 1 | 2023 |

2.14.1.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2021 |
|  |  | выполнение работ по строительству | 2023 |
|  |  | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации | 2023 |

2.14.2. в таблице 5 строки 13-14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 7 896,985: 9,000 – выполнение кадастровых работ и постановка образованного земельного участка на государственный кадастровый учет; 314,485– разработка проектной документации; 7 573,500 – выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2018 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | бюджет города Перми | 7 896,985 | 9,000 | 314,485 | 7 573,500 |

- 2.14.3. в таблице 9 строки 13-14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 7 729,262: 306,46883 – разработка проектной документации; 7 398,29220 – выполнение строительно-монтажных работ 24,50097 – выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2023 год |
|  |  | бюджет города Перми | 7 729,262 | 7 729,262 |

- 2.14.4. в таблице 12:

- 2.14.4.1. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 8 867,177: 9,000 – выполнение кадастровых работ и постановка образованного земельного участка на государственный кадастровый учет; 305,800 – разработка проектной документации; 8 527,877 – выполнение строительно-монтажных работ 24,500 – выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | источник финансирования | всего |  | 2018 год |  | 2021 год | 2023 год |
|  |  | бюджет города Перми | 8 867,177 |  | 9,000 |  | 305,800 | 8 552,377 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | выполненные кадастровые работы и постановка образованного земельного участка на государственный кадастровый учет |  | ед. | 1 |  | 2018 |  |  |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 |  | 2021 |  |  |
|  | построенный пожарный водоем |  | ед. | 1 |  | 2023 |  |  |
|  | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации |  | ед. | 1 |  | 2023 |  |  |

2.14.4.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполненные кадастровые работы и постановка образованного земельного участка на государственный кадастровый учет | 2018 |
|  |  | разработка проектной документации | 2021 |
|  |  | выполнение работ по строительству | 2023 |
|  |  | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации | 2023 |

3. В приложении 3:

3.1. строки 1.3.1.1.1.12, 1.3.1.1.1.12.1, 1.3.1.1.1.12.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.12 | Изготовление материалов по пожарной безопасности | ДОБ | 01.07.2023 | 30.09.2023 | количество изготовленных материалов по пожарной безопасности | ед. | 580000 | бюджет города Перми | 320,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.12.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению материалов по пожарной безопасности | ДОБ | 01.07.2023 | 31.07.2023 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.12.2 | Выполнение работ по изготовлению материалов по пожарной безопасности | ДОБ | 01.08.2023 | 30.09.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 320,000 |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 569,100 |
| --- | --- | --- |

- 3.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 9 216,614 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9 208,211 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные 2022 отчетного года) | 8,403 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 9 216,614 |
|  | бюджет города Перми | 9 208,211 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 8,403 |

- 3.4. в графе 10 строки 1.3.2.1.2.3 цифры «4 701,90091» заменить цифрами «4 701,900»;

- 3.5. после строки 1.3.2.1.2.3 дополнить строкой 1.3.2.1.2.4 следующего содержания:

| 1.3.2.1.2.4 | выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми» | МКУ «УТЗ» | 01.09.2023 | 30.10.2023 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24,50091 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.6. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4 726,40091 |
| --- | --- | --- |

- 3.7. в графе 10 строки 1.3.2.1.6.3 цифры «384,164» заменить цифрами «314,485»;

- 3.8. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 314,485 |
| --- | --- | --- |

- 3.9. в графе 10 строки 1.3.2.1.10.7 цифры «3,82197» заменить цифрами «24,50097»;

- 3.10. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.10, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7 729,262 |
| --- | --- | --- |

- 3.11. после строки 1.3.2.1.13.3 дополнить строкой 1.3.2.1.13.4 следующего содержания:

| 1.3.2.1.13.4 | выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми» | МКУ «УТЗ» | 01.11.2023 | 31.12.2023 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.12. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.13, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.13, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 8 552,377 |
| --- | --- | --- |

- 3.13. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 21 723,00991 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 21 702,00991 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 21,000 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 21 723,00991 |
|  | бюджет города Перми | 21 702,00991 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 21,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 30 939,62391 |
|  | бюджет города Перми | 30 910,22091 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 29,403 |