



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.10.2023

№ 1103

**О внесении изменений   
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми   
от 20.10.2021 № 917**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования   
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением   
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917 (в ред. от 14.02.2022   
№ 82, от 15.03.2022 № 175, от 01.04.2022 № 246, от 06.05.2022 № 343,   
от 22.06.2022 № 503, от 14.07.2022 № 606, от 12.09.2022 № 782, от 20.10.2022   
№ 1041, от 25.11.2022 № 1187, от 28.12.2022 № 1399, от 01.02.2023 № 67,   
от 09.02.2023 № 89, от 27.02.2023 № 142, от 21.03.2023 № 223, от 11.05.2023   
№ 372, от 14.06.2023 № 487, от 21.07.2023 № 625, от 04.08.2023 № 660,   
от 31.08.2023 № 791).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 18.10.2023 № 1103

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 6 806 277, 30618 | 5 146 853, 16165 | 3 789 309, 12156 | 3 954 186, 16473 | 3 642 166, 935 |
| бюджет города Перми | 4 060 249, 93529 | 3 475 111, 82145 | 2 905 479, 09217 | 3 272 355, 135 | 3 642 166, 935 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 230 960, 14391 | 198 606, 73956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188, 57822 | 969 619, 78884 | 883 830, 02939 | 681 831, 02973 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878, 64876 | 503 514, 8118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 5 908 118, 28759 | 4 311 129, 28496 | 3 284 320, 78356 | 3 373 823, 82973 | 2 622 217, 200 |
| бюджет города Перми | 3 174 940, 1834 | 2 652 268, 87740 | 2 400 490, 75417 | 2 691 992, 800 | 2 622 217, 200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110, 87721 | 185 725, 80692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188, 57822 | 969 619, 78884 | 883 830, 02939 | 681 831, 02973 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878, 64876 | 503 514, 8118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 608 231,18704 | 598 994,74119 | 273 522,538 | 348 957,935 | 804 891,135 |
| бюджет города Перми | 608 025, 6846 | 598 994, 74119 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205, 50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 289 927, 83155 | 236 729, 1355 | 231 465, 800 | 231 404, 400 | 215 058, 600 |
| бюджет города Перми | 277 284, 06729 | 223 848, 20286 | 231 465, 800 | 231 404, 400 | 215 058, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643, 76426 | 12 880, 93264 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | кв. м | 2 204 479, 13 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 191 745, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 2 535 088, 07 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 156 660, 679 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 2 739 631, 3 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 136 109, 587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 1 551 084, 9 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 301 861, 01328 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 306 354,  2 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 211 666, 23666 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 237 289,  2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 149 502, 4525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 611 848,  1 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 300 224, 63949 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 542 000,  52 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 20 430, 225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 18 368 502,  16 | 18 368  502,16 | 18 368 502,16 | 18 368 502,16 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 1 330 652, 09634 | 1 473 467, 676 | 1 842 306,  376 | 1 837 680,  600 |
| итого по ПНР | кв. м | 19 727 775,  42 | 18 368 502,  16 | 18 368  502,  16 | 18 368 502,  16 | 18 368 502,  16 | - | бюджет города Перми | 1 468 200, 23293 | 1 330 652, 09634 | 1 473 467, 676 | 1 842 306,  376 | 1 837 680,  600 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог,  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 67 309, 66 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 46 639,  472 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 73 974,  95 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 41 153, 943 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 87 148,  68 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 44 140, 754 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 31 511,  216 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 25 934,  92776 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 129 888,  0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 86 873,  25628 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 94 730, 77 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 50 095,  87819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 109 792,  18 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 62 615,  56267 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 23 287,  04 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 9 313,  700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 631 419, 52428 | 547 817,  37 | 529 632,  1 | 509 261,  62 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 403 001, 79366 | 283 780, 524 | 283 406, 124 | 288 031, 900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10 422,  388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | кв. м | 617 642, 496 | 631 419, 52428 | 547 817,  37 | 529 632,  1 | 509 261,  62 | - | итого | 366 767,  4939 | 413 424, 18166 | 283 780, 524 | 283 406, 124 | 288 031, 900 |
| бюджет города Перми | 366 767,  4939 | 403 001, 79366 | 283 780, 524 | 283 406, 124 | 288 031, 900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10 422,  388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.5 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество  в Едином государственном реестре недвижимости  (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской  из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Пермскому краю | км | 5,4 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | АДР | бюджет города Перми | 252,700 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| км | 2,9 | 7,3 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | АИР | бюджет города Перми | 103,000 | 1 127,314 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | АКР | бюджет города Перми | 99,238 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
| км | 11,514 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | АЛР | бюджет города Перми | 489,68996 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
| км | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | АМР | бюджет города Перми | 168,054 | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 216,600 |
| км | 4,3 | 6,85 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | АОР | бюджет города Перми | 152,500 | 412,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
| 5,8 | 4,3 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | АСР | бюджет города Перми | 204,970 | 326,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 204,970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| км | 3,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | АНЛ | бюджет города Перми | 100,600 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| Итого по ПНР | км | 44,214 | 33,15 | 26,3 | 25,2 | 24,3 | - | итого | 1 570,75196 | 2 609,284 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| бюджет города Перми | 1 570,75196 | 2 404,314 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 204,970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строки 1.1.1.1.1.9, 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.9 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 435 | 28 | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 190,8696 | 178,3968 | 131,500 | 131,500 | 131, 500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18,336 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.10 | протяженность инвентаризированных автомобильных дорог | п.м | - | 31 570, 6 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 576,6011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1,  в том числе по источникам финансирования | итого | 1 995 159, 74582 | 1 851 203, 63102 | 1 764 104, 900 | 2 132 569, 200 | 2 132 569, 200 |
| бюджет города Перми | 1 995 112, 00581 | 1 839 914, 904 | 1 764 104, 900 | 2 132 569, 200 | 2 132 569, 200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 11 288, 72702 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние  в рамках ремонта | кв. м | 2 097,62 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3 403, 69126 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 200,0 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 743, 8565 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 1 175,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 400, 63196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 384,6 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3 980, 0316 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 1 865,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 637, 911 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 1 031,2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 496, 2826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 2 238,0 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 3 565, 23765 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 340,0 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 610, 912 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 19 446,0 | 37 382,9 | 37 382,9 | 34 562,6 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 39 267, 17115 | 49 947,  500 | 49 947,  500 | 49 947,  500 |
| итого  по ПНР | кв. м | 15 331,42 | 19 446,0 | 37 382,9 | 37 382,9 | 34 562,6 | - | бюджет города Перми | 20 838, 55457 | 39 267, 17115 | 49 947,  500 | 49 947,  500 | 49 947,  500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 741,930 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 190, 63374 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 347,0 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 688, 7815 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 721,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 237, 99204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 24,5 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 13, 51440 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 800,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 805,0 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 186, 58106 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 267,7 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 90,576 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 5 389, 11 | 9 527,7 | 9 161,1 | 8 808,8 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 2 171, 78421 | 3 327, 500 | 3 327, 500 | 3 327, 500 |
| итого  по ПНР | кв. м | 3 707, 13 | 5 389, 11 | 9 527,7 | 9 161,1 | 8 808,8 | - | бюджет города Перми | 1 907, 27874 | 2 171, 78421 | 3 327, 500 | 3 327, 500 | 3 327, 500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 22 745, 83331 | 41 438, 95536 | 53 275, 000 | 53 275, 000 | 53 275, 000 |

2.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1,  в том числе по источникам финансирования | итого | 2 088 444, 21013 | 1 892 842, 38638 | 1 817 379, 900 | 2 185 844, 200 | 2 185 844, 200 |
| бюджет города Перми | 2 088 396, 47012 | 1 881 353, 85936 | 1 817 379, 900 | 2 185 844, 200 | 2 185 844, 200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 11 488, 52702 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений,  в отношении которых осуществляется содержание  и ремонт | п. м | 21 337, 34 | 16 650, 9 | 16 650, 9 | 16 650, 9 | 16 650, 9 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 44 804, 70272 | 58 929, 79053 | 89 490, 42422 | 89 251, 600 | 22 694, 500 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений,  в отношении которых выполнены про-ектно-изыскательские работы  по оснащению категориро-ванного объек-та инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 6 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 2 324,  68973 | 1 366,  66667 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строки 1.1.1.2.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений,  в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 12 025, 77055 | 12 250, 61595 | 19 128, 98511 | 20 765, 800 | 5 556, 600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 98 221, 037 | 128 354, 4627 | 138 592, 576 | 159 148, 300 | 123 684, 400 |
| бюджет города Перми | 98 221, 037 | 123 990, 064 | 138 592, 576 | 159 148, 300 | 123 684, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 364, 3987 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.1 | площадь мостового перехода через реку Каму и подходов к нему, в отношении которой выполнен ремонт | кв.м. | - | - | 24 680, 0 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 117 909, 444 | 0,0 | 0,0 |

2.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2,  в том числе по источникам финансирования | итого | 98 221, 037 | 128 354, 4627 | 256 502, 020 | 159 148, 300 | 123 684, 400 |
| бюджет города Перми | 98 221, 037 | 123 990, 064 | 256 502, 020 | 159 148, 300 | 123 684, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 364, 3987 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строки 1.1.1.3.1.10, «итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.10 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы  и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 344 885, 5 | 169 284,0 | 226 892, 0 | - | МКУ «СОБ» | бюджет Пермского края | 0,0 | 728 538, 0994 | 581 831, 02973 | 581 831, 02973 | 0,0 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | - | 33,45 | 13,68 | - | - |
| итого по ПНР | | кв. м | 244 729, 73 | 344 885, 5 | 169 284,0 | 226 892, 0 | - | - | бюджет Пермского края | 604 918, 90596 | 731 753, 090 | 581 831, 02973 | 581 831, 02973 | 0,0 |

2.12. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 791 584, 15309 | 2 752 949, 93908 | 2 655 712, 94973 | 2 926 823, 52973 | 2 309 528, 600 |
| бюджет города Перми | 2 186 617, 50712 | 2 005 343, 92336 | 2 073 881, 920 | 2 344 992, 500 | 2 309 528, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 15 852,92572 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 604 918, 90596 | 731 753,090 | 581 831, 02973 | 581 831, 02973 | 0,0 |

2.13. строки 1.1.3.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.1 | протяженность сетей наружного освещения  в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1 239,300 | 812,17004 | 1 239,300 | 1 239,300 | 1 239,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 239,300 | 812,17004 | 1 239,300 | 1 239,300 | 1 239,300 |

2.14. строки 1.1.3.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.8.1 | количество муниципальных учреждений, подведомственных ДДБ, получающих целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда | ед. | - | 1 | - | - | - | МБУ «Горсвет» | бюджет города Перми | 0,0 | 1 629, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | 1 629, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.15. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1,  в том числе по источникам финансирования | итого | 979 534, 470 | 526 155, 09684 | 276 009, 400 | 313 666, 900 | 312 688, 600 |
| бюджет города Перми | 814 777, 070 | 350 177, 05404 | 276 009, 400 | 313 666, 900 | 312 688, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 169 785, 9228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757, 400 | 6 192,120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 979 534, 470 | 526 155, 09684 | 276 009, 400 | 313 666, 900 | 312 688, 600 |
| бюджет города Перми | 814 777, 070 | 350 177, 05404 | 276 009, 400 | 313 666, 900 | 312 688, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 169 785, 9228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757, 400 | 6 192,120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.16. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 11 | 54 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 242 622, 320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 709 280, 68717 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 180 548, 62741 | 495 255, 29336 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 16 | - | - | - | - |

2.17. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация  на архитектурную подсветку зданий | ед. | 3 | 5 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2 523, 47628 | 1 400, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 4 299, 0824 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 200, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.18. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе  по источникам финансирования | всего | 5 908 118, 28759 | 4 311 129, 28496 | 3 284 320, 78356 | 3 373 823, 82973 | 2 622 217, 200 |
| бюджет города Перми | 3 174 940, 1834 | 2 652 268, 8774 | 2 400 490, 75417 | 2 691 992, 800 | 2 622 217, 200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110, 87721 | 185 725, 80692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188, 57822 | 969 619, 78884 | 883 830, 02939 | 681 831, 02973 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878, 64876 | 503 514, 8118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.2.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе   
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | количество муниципальных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 474 648, 9776 | 456 166, 878 | 600 769, 938 | 657 097, 935 | 657 097, 935 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,01543 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 47 073, 807 | 50 264, 096 | 52 253, 600 | 52 253, 600 | 52 253, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 199,48701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 014, 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11 096, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 11 094, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 10 237, 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 13 968, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 10 739, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 928, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 6 223, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 92 563, 76719 | 95 539, 600 | 95 539, 600 | 95 539, 600 |
| итого по ПНР | ед. | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | итого | 608 231, 18704 | 598 994, 74119 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми | 608 025, 6846 | 598 994, 74119 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205, 50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 608 231, 18704 | 598 994, 74119 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми | 608 025, 6846 | 598 994, 74119 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205, 50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 608 231, 18704 | 598 994, 74119 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми | 608 025, 6846 | 598 994, 74119 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205, 50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 608 231, 18704 | 598 994, 74119 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми | 608 025, 6846 | 598 994, 74119 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205, 50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего | 608 231, 18704 | 598 994, 74119 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми | 608 025, 6846 | 598 994, 74119 | 273 522, 538 | 348 957, 935 | 804 891, 135 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205, 50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности   
в городе Перми» строки 1.3.1.1.1.2-1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 238 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 641,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671,268 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 217 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 584,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 490 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 044,926 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 674 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 812, 92466 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 406 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 646,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 235 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 3 312, 8625 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 365 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 590,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 58 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 487,00853 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 1 293 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 9 281,  61946 | 8 944, 000 | 8 944, 000 | 8 944, 000 |
| итого  по ПНР | ед. | 3683 | 1 293 | 1 118 | 1 118 | 1 118 | - | итого | 12 792, 18969 | 9 281,  61946 | 8 944, 000 | 8 944, 000 | 8 944, 000 |
| бюджет города Перми | 12 120, 92169 | 9 281,  61946 | 8 944, 000 | 8 944, 000 | 8 944, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671,268 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 15,  59967 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 476,  69678 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 21,  1829 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 15 327,  5215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 11,  7611 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 5 676,  390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 22,  65139 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 19 151,  43072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 22,  34904 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 9 941,  99484 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 13,  473420 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 5 087,  200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 24,  161501 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 14 808,  95241 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 7,  14303 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 1 116,  93783 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | - | 143,  79095 | 129, 741 | 129, 741 | 129, 741 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 71 369,  62634 | 86 279,  800 | 86 279,  800 | 86 279,  800 |
| итого  по ПНР | тыс. кв. м | 138,  32205 | 143,  79095 | 129, 741 | 129, 741 | 129, 741 | - | бюджет города Перми | 82 587,  12408 | 71 369,  62634 | 86 279,  800 | 86 279,  800 | 86 279,  800 |
| 1.3.1.1.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 18 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 72,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 18 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 72,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 22,5 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 200,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 78 | 424 | 424 | 424 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 72,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 |
| итого  по ПНР | м | 58,5 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 344,800 | 72,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 |
| кв. м | - | 78 | 424 | 424 | 424 |
| 1.3.1.1.1.5 | количество (протяженность) установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 64,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 128,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 64,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 9 | 38 | 38 | 38 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 495,900 | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
| м | - | 4 | 22 | 22 | 22 |
| итого  по ПНР | ед. | 8 | 9 | 38 | 38 | 38 | - | бюджет города Перми | 257,600 | 495,900 | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
| м | - | 4 | 22 | 22 | 22 |
| 1.3.1.1.1.6 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 704,0251 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 20 | - | - | - | - |
| ед. | 20 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 220 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 961,37541 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 20 | - | - | - | - |
| м | 180 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 031,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 20 | - | - | - | - |
| м | - | - | - | - | - | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 378,000 | 378,000 | 378,000 |
| ед. | - | - | 140 | 140 | 140 |
| количество оплаченных работ  по протяженности (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,7632 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | - | 42 | - | - | - | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 1 031,  700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого  по ПНР | м | 520 | 42 | - | - | - | - | итого | 3 505,  76371 | 1 031,  700 | 378,000 | 378,000 | 378,000 |
| ед. | 81 | - | 140 | 140 | 140 | бюджет города Перми | 2 751,  00051 | 0,0 | 378,000 | 378,000 | 378,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,7632 | 1 031,  700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Задача. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города | | | | | | |
| количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 27 | 54 | - | - | - |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание автомобильных дорог | МКУ «СОБ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 18 368 502, 16 | бюджет города Перми | 1 330 652, 09634 |
| 1.1.1.1.1.2 | ремонт автомобильных дорог | МКУ «СОБ» | 15.04.2023 | 15.10.2023 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 631 419, 52428 | бюджет города Перми | 403 001, 79366 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10 422, 388 |

6.2. строки 1.1.1.1.1.11, 1.1.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.11 | инвентаризация  и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог  в Орджоникидзевском районе | «АОР» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество  в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской  из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии  по Пермскому краю | км | 6,85 | бюджет города Перми | 412,500 |
| 1.1.1.1.1.12 | инвентаризация  и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог  в Свердловском районе | «АСР» | 10.01.2023 | 25.12.2023 | км | 4,3 | бюджет города Перми | 326,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 204,970 |

6.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования | итого | 1 851 203, 63102 |
| бюджет города Перми | 1 839 914,904 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 11 288,72702 |

6.4. строку 1.1.1.1.3.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1.8 | ул. Хохрякова  от ул. Ленина  до ул. Петропавловской | МКУ «СОБ» | 15.04.2023 | 15.10.2023 | площадь пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 522,0 | бюджет города Перми | 894,49122 |

6.5. строку 1.1.1.1.3.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2.1 | ремонт тротуара  по ул. Левченко  от ул. Карпинского до ул. Стахановской | МКУ «СОБ» | 15.04.2023 | 15.10.2023 | площадь пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2 797,3 | бюджет города Перми | 1 915, 61903 |

6.6. строку 1.1.1.1.3.3.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.3.2 | ул. Калинина  от ул. Светлогорской до ул. Калинина, 100 | МКУ «СОБ» | 15.04.2023 | 15.10.2023 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 490,0 | бюджет города Перми | 1 554,87799 |

6.7. после строки 1.1.1.1.3.4.1 дополнить строкой 1.1.1.1.3.4.2 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.4.2 | ул. Луначарского вдоль дома № 60  по ул. Луначарского | МКУ «СОБ» | 15.04.2023 | 15.10.2023 | площадь пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 280,0 | бюджет  города Перми | 281,44942 |

6.8. строку 1.1.1.1.3.10.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.10.1 | ул. Левченко  от ул. Карпинского до ул. Стахановской | МКУ «СОБ» | 15.04.2023 | 15.10.2023 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек  и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1 585,4 | бюджет города Перми | 64,90897 |

6.9. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет  города Перми | 41 438, 95536 |

6.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 892 842, 38638 |
| бюджет города Перми | 1 881 353, 85936 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 11 488, 52702 |

6.11. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 16650,9 | бюджет города Перми | 58 929,79053 |

6.12. строку 1.1.1.3.1.5.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.5.3 | дорога Дружбы  от ост. «Лесная поляна» до границы района | МКУ «СОБ» | 15.04.2023 | 16.10.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 25 000,0 | бюджет Пермского края | 26 382,524 |
| протяженность участка автомобильной дороги,  в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,4 |

6.13. после строки 1.1.1.3.1.6.2 дополнить строкой 1.1.1.3.1.6.3 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.6.3 | ремонт ул. Корсуньской от Восточного обхода до ул. Бумажников | МКУ «СОБ» | 09.01.2023 | 16.10.2023 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,0 | бюджет Пермского края | 16 867, 516 |

6.14. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 752 949, 93908 |
| бюджет города Перми | 2 005 343, 92336 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования  2022 года) | 15 852, 92572 |
| бюджет Пермского края | 731 753,090 |

6.15. строки 1.1.3.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.1 | содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 9,58 | бюджет города Перми | 812,17004 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 812,17004 |

6.16. строки 1.1.3.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.8.1 | повышение фонда оплаты труда,  в рамках выделанных субсидий | МБУ «Горсвет» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество муниципальных учреждений, подведомственных ДДБ, получающих целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда | ед. | 1 | бюджет  города Перми | 1 629,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет  города Перми | 1 629,100 |

6.17. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 526 155, 09684 |
| бюджет города Перми | 350 177, 05404 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 169 785, 9228 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 6 192,120 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 526 155, 09684 |
| бюджет города Перми | 350 177, 05404 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 169 785, 9228 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 6 192, 120 |

6.18. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество зданий  по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 54 | бюджет  города Перми | 166 082, 82791 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 141 370, 77701 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество зданий  по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | бюджет  города Перми | 56 229, 58977 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 189 924, 66134 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество зданий  по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 132 399, 47811 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | здание по ул. Осинской, 13, в отношении которого выполнена архитектурная подсветка | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 30 911,2945 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество зданий  по ул. Татьяны Барамзиной, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18 642, 71788 |

6.19. строку 1.1.4.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.4 | разработка рабочей, сметной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ по обустройству архитектурной подсветкой зданий  по ул. Осинской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ по обустройству архитектурной подсветкой зданий  по ул. Татьяны Барамзиной | ед. | 1 | бюджет города Перми | 201,000 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ по обустройству архитектурной подсветкой зданий  по Комсомольскому проспекту | ед. | 2 | бюджет города Перми | 949,000 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ по обустройству архитектурной подсветкой зданий  по ул. Ленина | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 43,4792 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество актов выполненных работ по обустройству архитектурной подсветкой зданий  по ул. Петропавловской | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 43,47920 |

6.20. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 4 311 129, 28496 |
| бюджет города Перми | 2 652 268, 8774 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 185 725, 80692 |
| бюджет Пермского края | 969 619, 78884 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 503 514, 8118 |

7. В приложении 2 строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 456 166,878 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «ПДДД» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50 264,096 |
| 1.2.1.1.1.3 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «СОБ» | МКУ «СОБ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 92 563,76719 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 598 994,74119 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 598 994,74119 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 598 994,74119 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 598 994,74119 |

8. В приложении 3:

8.1. строку 1.3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2 | установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «СОБ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 1 293 | бюджет города Перми | 9 281,61946 |

8.2. строки 1.3.1.1.1.3.1, 1.3.1.1.1.3.2, 1.3.1.1.1.4-1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «СОБ» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 84,70418 | бюджет города Перми | 21 233,11056 |
| 1.3.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «СОБ» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 59,08677 | бюджет города Перми | 50 136,51578 |
| 1.3.1.1.1.4 | изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «СОБ» | 01.04.2023 | 30.11.2023 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | кв. м | 78,0 | бюджет города Перми | 72,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «СОБ» | 01.03.2023 | 30.12.2023 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 9 | бюджет города Перми | 495,900 |
| м | 4 |
| 1.3.1.1.1.6 | изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ «СОБ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 42 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 1 031,700 |

8.3. строку 1.3.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.3 | создание и использование парковок (парковочных мест)  на платной основе | МКУ «ПДДД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств  на платной основе | ед. | 9 588 | бюджет города Перми | 33 366, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 500,000 |
| МКУ «СОБ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 1 530,100 |