АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.10.2023

№ 1163

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Обеспечение жильем жителей 
города Перми», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 20.10.2021 № 918

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918 (в ред. от 22.12.2021 
№ 1183, от 14.06.2022 № 471, от 02.08.2022 № 649, от 09.08.2022 № 661, 
от 20.10.2022 № 1037, от 30.11.2022 № 1211, от 06.12.2022 № 1247, от 26.01.2023 № 43, от 28.02.2023 № 147, от 16.03.2023 № 205, от 20.04.2023 № 324, от 05.06.2023 № 453, от 22.06.2023 № 530, от 14.07.2023 № 606, от 22.08.2023 № 741, от 18.09.2023 № 836, от 19.10.2023 № 1127).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми                                                                                     Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.10.2023 № 1163

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 900 367,231 | 4 774 704,180 | 2 212 591,364 | 1 627 547,027 | 685 394,600 |  |
|  | бюджет города Перми | 753 974,490 | 945 775,109 | 459 294,903 | 643 394,600 | 643 394,600 |  |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 232 029,358 | 42 097,918 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 |  |
|  | бюджет Пермского края | 372 235,239 | 391 029,549 | 646 158,421 | 232 602,591 | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240 523,591 | 41 881,783 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Российской Федерации | 291 988,614 | 193 238,589 | 202 039,794 | 192 794,709 | 0,0 |  |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | 2 730 430,251 | 2 597 131,075 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 587,988 | 43 950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 786 175,100 | 516 755,127 | 516 755,127 | 516 755,127 | 0,0 |  |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3 867 197,796 | 3 172 264,458 | 1 115 819,621 | 553 838,500 | 528 813,500 |  |
|  | бюджет города Перми | 188 220,513 | 395 363,904 | 344 712,503 | 528 813,500 | 528 813,500 |  |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 190 691,662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 118 324,453 | 424 763,999 | 25 025,000 | 0,0 |  |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198 426,011 | 17 494,570 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства Фонда | 2 730 430,251 | 2 597 131,075 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 587,988 | 43 950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 113 432,013 | 146 842,054 | 110 435,200 | 110 433,900 | 110 433,900 |  |
|  | бюджет города Перми | 113 432,013 | 146 842,054 | 110 435,200 | 110 433,900 | 110 433,900 |  |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 908 217,338 | 1 450 250,468 | 982 189,343 | 959 127,427 | 42 000,000 |  |
|  | бюджет города Перми | 440 801,880 | 398 221,951 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 | 42 097,918 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 |  |
|  | бюджет Пермского края | 284 393,868 | 272 705,096 | 221 394,422 | 207 577,591 | 0,0 |  |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42 097,580 | 24 387,213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Российской Федерации | 291 988,614 | 193 238,589 | 202 039,794 | 192 794,709 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 786 175,100 | 516 755,127 | 516 755,127 | 516 755,127 | 0,0 |  |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 11 520,084 | 5 347,200 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 |  |
|  | бюджет города Перми | 11 520,084 | 5 347,200 | 4 147,200 | 4 147,200 | 4 147,200 |  |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы, в том числе: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,4 |  |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, % | 10,4 | 11,4 | 11,9 | 4,0 | 1,3 |  |
|  | площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м | 37,9 | 46,5 | 49,8 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, чел. | 2416 | 3198 | 3425 | 461 | 447 |  |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | УЖО | бюджет города Перми | 88 174, 099 | 346 496, 628 | 315 899, 003 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | - | 151 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 15 210, 965 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. после строки 1.1.1.1.1.3 дополнить строкой 1.1.1.1.1.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.4 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 6 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 111,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. строки 1.1.1.1.4.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.1.4.2 | - общая площадь жилых помещений, признанных аварийными и подлежащим сносу, находящиеся в имущественном комплексе, - по адресу: г. Пермь, - ул. Куйбышева, д. 11 | тыс. кв. м | - - | - - | - - | - 0,2 | - - | УЖО | - бюджет - Пермского края | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 25 025, - 000 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 2 529, - 684 | - 0,0 | - 0,0 | - 25 025, - 000 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджет города Перми | - 1 121, - 550 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 1 408, - 134 | - 0,0 | - 0,0 | - 25 025, - 000 | - 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 578 746, 320 | 411 406, 596 | 344 712, 503 | 553 838, 500 | 528 813, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 188 220, 513 | 393 912, 026 | 344 712, 503 | 528 813, 500 | 528 813, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета - города Перми | - 190 691, - 662 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 1 408, - 134 | - 0,0 | - 0,0 | - 25 025, - 000 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426, - 011 | - 17 494, - 570 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.5. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 18,0* | 33,1* | 42,0* | - | - | УЖО | средства Фонда | 2 011 886, 393 | 870 539, 286 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - 6,1 | - 0,6 | - - | - - | - - |  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 082, - 546 | - 43 950,456 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.6. строки 1.1.1.2.1.3, 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.3 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - 8 | - 400 | - - | - - | - - | УЖО | средства Фонда | - 39,000 | - 7 435,450 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | - - | - 202 | - - | - - | - - | УЖО | средства Фонда | - 0,0 | - 17 229,308 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

2.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 483 742,608 | 939 154,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 2 012 154,620 | 895 204,044 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 587,988 | - 43 950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строку 1.1.1.2.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.3.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | 4,3 | 2,8* | - | - | УЖО | бюджет города Перми | - 0,0 | - 1 451,878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 86 433,237 | 116 452,233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 86 433,237 | 119 776,331 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - бюджет города Перми | - 0,000 | - 1 451,878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 86 433,237 | 118 324,453 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.10. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 288 451,476 | 2 760 857,862 | 771 107,118 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджета города Перми | 0,0 | 1 451,878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 86 433,237 | 118 324,453 | 424 763, 999 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 587,988 | 43 950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 730 430,251 | 2 597 131,075 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 867 197,796 | 3 172 264,458 | 1 115 819,621 | 553 838,500 | 528 813,500 |
|  | бюджет города Перми | 188 220,513 | 395 363,904 | 344 712,503 | 528 813,500 | 528 813,500 |
|  | - софинансирование бюджета - города Перми | - 190 691,662 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 118 324,453 | 424 763,999 | 25 025,000 | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426,011 | - 17 494,570 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 587,988 | - 43 950,456 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 730 430,251 | 2 597 131,075 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3 867 197,796 | 3 172 264,458 | 1 115 819,621 | 553 838,500 | 528 813,500 |
|  | бюджет города Перми | 188 220,513 | 395 363,904 | 344 712,503 | 528 813,500 | 528 813,500 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 190 691,662 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 118 324,453 | 424 763,999 | 25 025,000 | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426,011 | - 17 494,570 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 587,988 | - 43 950,456 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 730 430,251 | 2 597 131,075 | 346 343,119 | 0,0 | 0,0 |

2.11. в приложении в таблице 1:

2.11.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, – 139,8 тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |

2.11.2. строки 13, 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 5 637 526,225 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми | 1 772 021,608 | 88 174,099 | 367 948,506 | 315 899,003 |  | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 190 691,662 | 190 691,662 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |
|  |  | бюджет Пермского края | 426 489,296 | 268 408,310 | 133 055,986 | 0,0 |  | 25 025,000 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда | 3 248 323,659 | 2 333 833,917 | 914 489,742 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные жилые помещения |  | тыс. кв. м | 34,6 |  |  | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 42,2 |  |  | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | 49,8 |  |  | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | 6,7 |  |  | 2025 |  |  |
|  |  |  |  | 6,5 |  |  | 2026 |  |  |
|  | количество расселенных граждан |  | чел. | 2116 |  |  | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | 2902 |  |  | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | 3425 |  |  | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | 461 |  |  | 2025 |  |  |
|  |  |  |  | 447 |  |  | 2026 |  |  |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1 строки 1.2.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 25 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 27 023, 029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53 728, 338 | 65 729, 450 | 43 484, 100 | 43 484, 100 | 43 484, 100 |

3.2. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 59 703, 675 | 64 470, 169 | 66 951, 100 | 66 949, 800 | 66 949, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59 703, 675 | 64 470, 169 | 66 951, 100 | 66 949, 800 | 66 949, 800 |

3.3. строки 1.2.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | - | 2,3 | - | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 0,0 | 16 642, 435 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 16 642, 435 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113 432, 013 | 146 842, 054 | 110 435, 200 | 110 433, 900 | 110 433, 900 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113 432, 013 | 146 842, 054 | 110 435, 200 | 110 433, 900 | 110 433, 900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113 432, 013 | 146 842, 054 | 110 435, 200 | 110 433, 900 | 110 433, 900 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

4.1. строки 1.3.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | - семья | - 375 | - 350 | - 350 | - 350 | - 15 | - ДСП | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337, - 696 | - 42 097, - 918 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 106 496, - 460 | - 84 341, - 710 | - 76 712, - 549 | - 72 878, - 991 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 066, - 762 | - 11 469, - 331 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 71 040, - 432 | - 59 860, - 423 | - 61 213, - 405 | - 50 234, - 083 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 786 175, - 100 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 0,0 |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 1 022 - 116,450 | - 714 524, - 509 | - 696 681, - 081 | - 681 868,201 | - 42 000, - 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337, - 696 | - 42 097, - 918 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 106 496, - 460 | - 84 341, - 710 | - 76 712, - 549 | - 72 878,991 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 066, - 762 | - 11 469, - 331 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 71 040, - 432 | - 59 860, - 423 | - 61 213, - 405 | - 50 234,083 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники | - 786 175, - 100 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 516 755,127 | - 0,0 |

4.2. строки 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.2.1.3.1 | - количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | чел. | - 2 | - - | - -* | - -* | - - | - ДСП | - бюджет - Российской - Федерации | - 28 472, - 364 | - 0,0 | - 7 041, - 800 | - 7 029, - 900 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет - Российской - Федерации | - 28 472, - 364 | - 0,0 | - 7 041, - 800 | - 7 029, - 900 | - 0,0 |

4.3. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 15 | 3 | -* | -* | - | ДСП | бюджет Российской Федерации | - 51 993, - 432 | - 3 395, - 216 | - 5 872, - 350 | - 5 808, - 300 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | - 51 993, - 432 | - 3 395, - 216 | - 5 872, - 350 | - 5 808, - 300 | - 0,0 |

4.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | - итого | - 1 151 703,889 | - 735 533,857 | - 709 595,231 | - 694 706, 401 | - 42 000, - 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337,696 | - 42 097,918 | - 42 000,000 | - 42 000,000 | - 42 000, - 000 |
|  | - бюджет Пермского края | - 118 606,713 | - 101 955,842 | - 76 712,549 | - 72 878,991 | - 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20 886,512 | - 11 469,331 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Российской Федерации | - 184 697,868 | - 63 255,639 | - 74 127,555 | - 63 072,283 | - 0,0 |
|  | - внебюджетные источники | - 786 175,100 | - 516 755,127 | - 516 755,127 | - 516 755,127 | - 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | - 1 151 703,889 | - 735 533,857 | - 709 595,231 | - 694 706, 401 | - 42 000, - 000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 41 337,696 | - 42 097,918 | - 42 000,000 | - 42 000,000 | - 42 000, - 000 |
|  | - бюджет Пермского края | - 118 606,713 | - 101 955,842 | - 76 712,549 | - 72 878,991 | - 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20 886,512 | - 11 469,331 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - бюджет Российской Федерации | - 184 697,868 | - 63 255,639 | - 74 127,555 | - 63 072,283 | - 0,0 |
|  | - внебюджетные источники | - 786 175,100 | 516755,127 | - 516 755,127 | - 516 755,127 | - 0,0 |

4.5. строки 1.3.3.1.1.1-1.3.3.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.3.3.1.1.1 | - общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 3,3 | - 4,2 | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет - города - Перми | - 298 854, - 143 | - 300 999, - 663 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - - | - 0,1 | - - | - - | - - |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,0 | - 2 844,574 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.3.3.1.1.2 | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | - ед. | - 229 | - 271 | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет - города - Перми | - 13 249, - 174 | - 27 959, - 516 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1.3.3.1.1.3 | - общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 2,4 | - 0,8 | - - | - - | - - | - УЖО | - бюджет - города - Перми | - 128 698, - 563 | - 69 262, - 772 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 440 801, - 880 | - 401 066, - 525 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города - Перми | - 440 801, - 880 | - 398 221, - 951 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,000 | - 2 844,574 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | 440 801, 880 | 401 066, 525 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города - Перми | 440 801, 880 | 398 221, 951 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | - 2 844,574 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | 440 801, 880 | 401 066, 525 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города - Перми | 440 801, 880 | 398 221, 951 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | - 2 844,574 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 908 217, 338 | 1 450 250,468 | 982 189, 343 | 959 127, 427 | 42 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440 801, 880 | 398 221, 951 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337, 696 | 42 097, 918 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 284 393, 868 | 272 705, 096 | 221 394, 422 | 207 577, 591 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42 097, 580 | 24 387, 213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 291 988, 614 | 193 238, 589 | 202 039, 794 | 192 794, 709 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786 175, 100 | 516 755, 127 | 516 755, 127 | 516 755, 127 | 0,0 |

4.6. в приложении в таблице 2 строки 10-15 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных, изъятых – 10,8 тыс. кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2022-2023 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2022-2023 год |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 797 815,142 |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год |
|  |  | бюджет города Перми | 797 815,142 | 424 708,133 | 373 107,009 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | количество исполненных судебных решений |  | ед. | 229 | 2022 год |
|  |  |  |  | 271 | 2023 год |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,4 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 10,4 | 11,4 | 11,9 | 4,0 | 1,3 |
|  | площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м | 37,9 | 46,5 | 49,8 | 30,0 | 30,0 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | ед. | 2416 | 3198 | 3425 | 461 | 447 |

5.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 6,6 | 7,9 | 9,6 | 1,2 | 1,1 |
|  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 34,6 | 42,2 | 49,8 | 6,7 | 6,5 |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 9,0 | 10,8 | 12,5 | 1,5 | 1,3 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2 112 | 2 902 | 3 425 | 461 | 460 |
|  | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | тыс. кв. м | 25,3 | 38,0 | 44,8 | - | - |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | 1 543 | 2 613 | 3 081 | - | - |

5.3. строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | 7,1 | 3,0 | 2,4 | - | - |

5.4. строку 1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.3 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде в целях исполнения судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года, в целях исполнения судебных решений | % | 1,1 | 0,9 | - | - | - |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.2, 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 4,0 | бюджет города Перми | 346 496, 628 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 | Возмещение убытков при изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | 151 | бюджет города Перми | 15 210,965 |

6.2. после строки 1.1.1.1.1.3 дополнить строкой 1.1.1.1.1.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.4 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 6 | бюджет города Перми | 111,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. строки 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

6.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| - Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | - итого | 411 406,596 |
| --- | --- | --- |
|  | - бюджет города Перми | 393 912,026 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 494,570 |

6.5. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2, 1.1.1.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | тыс. кв. м |  | 33,1 | средства Фонда | 870 539,286 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  |  |  | 0,6 | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43 950,456 |
| 1.1.1.2.1.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. |  | 400 |  | средства Фонда | 7 435,450 |
| 1.1.1.2.1.3 | Возмещение убытков при изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. |  | 202 |  | средства Фонда | 17 229,308 |
| - Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | 939 154,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда | 895 204,044 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43 950,456 |

6.6. строку 1.1.1.2.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.3.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 1,5 | бюджет города Перми | 1 451,878 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116 452, 233 |

6.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 119 776,331 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | - 1 451,878 |
|  | бюджет Пермского края | 118 324,453 |

6.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 760 857,862 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1 451,878 |
|  | бюджет Пермского края | 118 324,453 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 43 950,456 |
|  | средства фонда | 2 597 131,075 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 172 264,458 |
|  | бюджет города Перми | 395 363,904 |
|  | бюджет Пермского края | 118 324,453 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 494,570 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 43 950,456 |
|  | средства Фонда | 2 597 131,075 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3 172 264,458 |
|  | бюджет города Перми | 395 363,904 |
|  | бюджет Пермского края | 118 324,453 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 494,570 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 43 950,456 |
|  | средства Фонда | 2 597 131,075 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 34,4 | бюджет города Перми | - 18 964,573 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строки 1.2.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 25 | бюджет города Перми | - 27 023, - 029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 65 729, 450 |

7.3. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ | МКУ УМЖФ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 64 470, 169 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | снижение дебиторской задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего года | % | 15 | бюджет города Перми |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 64 470, 169 |

7.4. строки 1.2.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | - Исполнение судебных решений о возмещении расходов по обеспечению нормативного содержания жилищного фонда | МКУ УМЖФ | - 01.01.2023 | - 31.12.2023 | - общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 2,3 | - бюджет города Перми | - 16 642, - 435 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | - 16 642, - 435 |

7.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 146 842,054 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 146 842,054 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 146 842,054 |

8. В приложении 3:

8.1. строку 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ДСП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 350 | софинансирование бюджета города Перми | 42 097,918 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 84 341,710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 11 469,331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 59 860,423 |

8.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 714 524,509 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 097,918 |
|  | бюджет Пермского края | 84 341,710 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 11 469,331 |
|  | бюджет Российской Федерации | 59 860,423 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |

8.3. строки 1.3.2.1.3, 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

8.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по
задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 735 533,857 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 097,918 |
|  | бюджет Пермского края | 101 955,842 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 11 469,331 |
|  | бюджет Российской Федерации | 63 255,639 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 735 533,857 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 097,918 |
|  | бюджет Пермского края | 101 955,842 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 11 469,331 |
|  | бюджет Российской Федерации | 63 255,639 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |

8.5. строки 1.3.3.1.1.1-1.3.3.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1.1.1 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 4,2 | бюджет города Перми | - 300 999,663 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 0,1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 2 844,574 |
| 1.3.3.1.1.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 271 | бюджет города Перми | - 27 959,516 |
| 1.3.3.1.1.3 | Исполнение судебных решений об изъятии нежилых помещений | УЖО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,8 | бюджет города Перми | - 69 262,772 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 401 066,525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 398 221,951 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 2 844,574 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 401 066,525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 398 221,951 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 2 844,574 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | - 401 066,525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджета города Перми | - 398 221,951 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 844,574 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 450 250,468 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 398 221,951 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 844,574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 42 097,918 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 272 705,096 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 24 387,213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 193 238,589 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 516 755,127 |