



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2023

№ 1223

**О внесении изменений   
в муниципальную программу   
«Развитие сети образовательных   
организаций города Перми»,   
утвержденную постановлением   
администрации города Перми   
от 20.10.2021 № 923**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми,   
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781   
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923 (в ред.   
от 30.12.2021 № 1271, от 25.02.2022 № 113, от 29.03.2022 № 237, от 13.05.2022   
№ 355, от 31.05.2022 № 421, от 19.08.2022 № 700, от 09.09.2022 № 777,   
от 20.10.2022 № 1036, от 28.10.2022 № 1091, от 25.11.2022 № 1191, от 22.12.2022   
№ 1340, от 30.12.2022 № 1430, от 18.01.2023 № 26, от 30.01.2023 № 52,   
от 07.02.2023 № 81, от 13.03.2023 № 192, от 24.03.2023 № 236, от 26.04.2023   
№ 340, от 30.06.2023 № 554, от 31.07.2023 № 652, от 25.08.2023 № 772, от 20.09.2023 № 847, от 20.10.2023 № 1129).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Мальцеву Е.Д.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 08.11.2023 № 1223

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу** «**Развитие сети образовательных организаций города Перми**»**,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«В настоящее время в городе Перми образовательную деятельность осуществляют 195 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 78 дошкольных образовательных учреждений, 102 общеобразовательных учреждения   
и 15 учреждений дополнительного образования.»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 2 842 505,60270 | 5 386 017,37766 | 2 627 739,99430 | 2 108 479,26285 | 1 690 281,700 |
| бюджет города Перми | 803 600,64556 | 1 773 479,22483 | 1 518 594,749 | 1 763 298,466 | 1 690 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 760,72042 | 21 393,45443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 376 523,51456 | 740 218,81427 | 408 560,64530 | 345 180,79685 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 1 081 907,700 | 1 066 003,100 | 500 584,600 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 553 632,94144 | 1 784 922,78413 | 200 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 516 108,735 | 77 030,74377 | 504 896,300 | 220 572,258 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 9 308,735 | 6 956,01752 | 304 896,300 | 220 572,258 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 506 800,000 | 70 074,72625 | 200 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 336 064,82770 | 4 186 772,417 | 1 679 127,12430 | 1 397 625,30485 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми | 460 572,31556 | 993 023,21809 | 809 901,879 | 1 052 444,508 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,97514 | 21 393,45443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 87 278,79556 | 420 354,58660 | 368 640,64530 | 345 180,79685 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 1 037 153,100 | 500 584,600 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,94144 | 1 714 848,05788 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 990 332,040 | 1 122 214,21689 | 443 716,570 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми | 333 719,595 | 773 499,98922 | 403 796,570 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 289 244,719 | 319 864,22767 | 39 920,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 358 479,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Повышение доступности дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис»  г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 19 528, 20736 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис»  г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 285 368, 09264 | 220 572, 258 | 0,0 |

2.2. в приложении в таблице 1 строку 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 525 478,558, в том числе:  10,000 – выполнение работ по геодезической съемке земельного участка;  19 528,20736 – разработка проектной документации;  505 940,35064 – выполнение работ по строительству |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступности общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 115 984,  28896 | 94 497,01083 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 508,  06878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 14 277,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,  94144 | 151 553,  39026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.3 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 46,55283 | 447,40678 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 253,44717 | 99,81223 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.5 | откорректированная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 4 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 1 711,69030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4. после строки 1.2.1.1.1.11 дополнить строкой 1.2.1.1.1.12 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.12 | выполненные работы по инженерно-экологическим изысканиям для корректировки проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 50,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строку 1.2.1.1.4.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.4 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 316,659 | 133,341 | 0,0 | 0,0 |

3.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 173 758,19972 | 122 974,43378 | 105 641,741 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 173 678,119 | 102 794,459 | 105 641,741 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 80,08072 | 20 179,97478 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.7. строки 1.2.1.1.8.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.8.2 | выполненные работы по реконструкции здания по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 102 766,700 | 287 879,900 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 304 478,500 | 235 521,500 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 0,0 | 304 478,500 | 357 723,300 | 287 879,900 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 122 201,800 | 287 879,900 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 304 478,500 | 235 521,500 | 0,0 | 0,0 |

3.8. строки 1.2.1.1.10.3, 1.2.1.1.10.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.10.3 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | ед. | 4 | 4 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 15 978,  82505 | 8 376,48988 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 1 113,66742 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.10.4 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 1 350,37164 | 3 545,28176 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 297 018,14670 | 4 106 817,658 | 1 344 243,78330 | 1 344 707,50485 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми | 421 525,63456 | 913 068,45909 | 475 018,538 | 999 526,708 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,97514 | 21393,45443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 87 278,79556 | 420 354,58660 | 368 640,64530 | 345 180,79685 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 1 037 153,100 | 500 584,600 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,94144 | 1 714 848,05788 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 297 018,14670 | 4 106 817,658 | 1 344 243,78330 | 1 344 707,50485 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми | 421 525,63456 | 913 068,45909 | 475 018,538 | 999 526,708 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,97514 | 21393,45443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 87 278,79556 | 420 354,58660 | 368 640,64530 | 345 180,79685 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 1 037 153,100 | 500 584,600 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,94144 | 1 714 848,05788 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.10. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 29 202,  03673 | 156 388,  06390 | 0,0 | 0,0 |

3.11. строку 1.2.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.8 | проведенный авторский надзор за строительством спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 54,92011 | 252,60140 | 0,0 | 0,0 |

3.12. после строки 1.2.2.1.1.10 дополнить строкой 1.2.2.1.1.11 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.11 | проведенная государственная экспертиза по результатам экспертного сопровождения при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 82,70378 | 192,97548 | 0,0 | 0,0 |

3.13. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 336 064,  82770 | 4 186 772,  417 | 1 679 127,  12430 | 1 397 625,  30485 | 1 200 000,  000 |
| бюджет города Перми | 460 572,  31556 | 993 023,  21809 | 809 901,  879 | 1 052 444,  508 | 1 200 000,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,  97514 | 21 393,  45443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 87 278,  79556 | 420 354,  58660 | 368 640,  64530 | 345 180,  79685 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 723 427,  800 | 1 037 153,  100 | 500 584,  600 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,  94144 | 1 714 848,  05788 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.14. в приложении

3.14.1. в таблице 1:

3.14.1.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2023 годы, в том числе:  2019 год – разработка проектной документации, предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей;  2020 год – выполнение работ по реконструкции;  2021 год – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, подключение (технологическое присоединение)  к сетям инженерной инфраструктуры, проведение обследования технического состояния здания;  2022 год – выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости;  2023 год - выполнение работ по реконструкции, проведение авторского надзора, выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта, корректировка проектной документации, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры, проведение государственной экспертизы проектной документации по результатам экспертного сопровождения; проведение (актуализация) инженерных изысканий, проведение лабораторных исследований (испытаний) и измерений на объекте, возмещение ущерба, причиненного в результате сноса зеленых насаждений при реконструкции здания, выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям для корректировки проектной документации |

3.14.1.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 527 826,49563, в том числе:  12 126,17138 – разработка проектной документации;  1 299,18408 – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей;  481 372,29727 – выполнение работ по реконструкции;  770,34850 – проведение авторского надзора;  22 203,08707 – подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры;  550,000 – проведение обследования технического состояния здания;  1 711,69030 – корректировка проектной документации;  524,91789 – проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости;  4005,83497 – оплата исполнительного листа серии ФС № 035622859 по делу № А50-17155/2021 от 27.07.2022 (выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15);  80,000 – проведение (актуализация) инженерных изысканий;  600,000 – проведение лабораторных исследований (испытаний) и измерений на объекте;  595,800 – выполнение технической инвентаризации и паспортизации объекта;  1 937,16417 – возмещение ущерба, причиненного в результате сноса зеленых насаждений при реконструкции здания;  50,000 – выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям для корректировки проектной документации |

3.14.1.3. строки 16, 17 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 59-1-1-3-028210-2019 от 17.10.2019;  положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 59-1-0279-19 от 10.12.2019;  положительное заключение повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости № 59-1-1-2-006676-2022 от 08.02.2022;  положительное заключение в рамках экспертного сопровождения (проектная документация) № 0042-2022 от 12.05.2023;  положительное заключение в рамках экспертного сопровождения (проектная документация) № 0051-2022 от 16.06.2023;  положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения от 22.08.2023 № 59-1-1-2-049433-2023 |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 31 марта 2017 г. № 3, от 26.07.2023 № 9 |

3.14.2. в таблице 4 строку 14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| бюджет города Перми | 375 751,01199 | 2 234,43100 | 6 880,474 | 4 701,76277 | 153 498,14422 | 102 794,459 | 105 641,741 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 060,28097 | 0,0 | 5 800,22547 | 0,0 | 80,08072 | 20 179,97478 | 0,0 |

3.14.3. в таблице 7 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 968 124,700 тыс. руб., в том числе:  19 435,100 тыс. руб. – разработка проектной документации;  948 689,600 тыс. руб. – выполнение работ по строительству | | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| бюджет города Перми | 410 081,700 | 0,0 | 122 201,800 | 287 879,900 |
| бюджет Пермского края | 558 043,000 | 304 478,500 | 235 521,500 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.14.4. в таблице 9 строку 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 409 764,12550\*\*\*, в том числе:  27 644,80490 – разработка проектной документации;  1 285 332,92633 – выполнение работ по строительству;  24 355,31493 – подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям;  4 895,65340 – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей;  2 100,71453 – проведение авторского надзора;  1 219,96041 – выполнение технической инвентаризации и паспортизации объекта;  64 214,751 – оснащение оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем строящегося корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми |

3.14.5. в таблице 14:

3.14.5.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022-2024 годы, в том числе:  2020 год – разработка проектной документации;  2022 год – проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей;  2023 год – выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, выполнение актуализации инженерных изысканий, выполнение корректировки проектной документации, проведение авторского надзора, выполненные работ по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания), проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения;  2024 год – выполнение работ по строительству, приобретение оборудования, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, проведение авторского надзора, выполнение технической инвентаризации и паспортизации, проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения |

3.14.5.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 203 468,99187, в том числе:  2 750,000 – разработка проектной документации;  185 590,10063 – выполнение работ по строительству;  1 534,900 – приобретение оборудования;  49,31950 – проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости;  2 155,34422 – подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям;  9 852,65565 – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей;  400,000 – выполнение актуализации инженерных изысканий;  200,06067 – выполнение корректировки проектной документации;  307,52151 – проведение авторского надзора;  335,13815 – выполнение технической инвентаризации и паспортизации;  18,27228 – выполненные работ по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания);  275,67926 – проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.1, 1.3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 12 | 6 | 5 | 2 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 135 371,683 | 205 193,671 | 44 933,154 | 221 716,900 | 260 936,400 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 16 | 12 | 7 | 14 | 13 |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 235 916, 297 | 318 691,  416 | 231 193,  219 | 488 131, 600 | 488 131, 600 |
| бюджет города Перми | 227 028, 471 | 318 691,  416 | 231 193,  219 | 488 131, 600 | 488 131, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 898 810,  11933 | 664 036,  81367 | 329 760,319 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми | 281 458,071 | 436 849,816 | 300 460,319 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 257 384,  32233 | 198 336,  99767 | 29 300,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 351 079,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строку 1.3.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.1.1 | количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем | ед. | 4 041 | 17 830 | 869 | - | - | МАОУ, МБОУ | бюджет города Перми | 29 393,  730 | 121 527,  230 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 29 393,  730 | 121 527,  230 | 10 620,  000 | 0,0 | 0,0 |

4.5. строки 1.3.1.2.2.2, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.2 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь | ед. | - | 1 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,0 | 96 089,  23422 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 22 733,790 | 100 579,  09022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.6. строки 1.3.1.2.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.4.1 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь | ед. | - | 1 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,0 | 65 920,  953 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | 65 920,  953 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 91 521,  92067 | 409 554,  50322 | 10 620,  000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 52 261,  524 | 288 027,  27322 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 31 860,  39667 | 121 527,  230 | 10 620,  000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 7 400,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.7. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 990 332,040 | 1 122 214,21689 | 443 716,570 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми | 333 719,595 | 773 499,98922 | 403 796,570 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 289 244,719 | 319 864,22767 | 39 920,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 358 479,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 990 332,040 | 1 122 214,21689 | 443 716,570 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми | 333 719,595 | 773 499,98922 | 403 796,570 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 289 244,719 | 319 864,22767 | 39 920,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 358 479,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.8. в приложении в строке 1.3.1.1.1.2:

4.8.1. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 29 055,700 | 172 845,700 | 20 730,800 | 159 128,000 | 260 936,400 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 29 055,700 | 177 590,043 | 20 730,800 | 159 128,000 | 260 936,400 |

4.8.2. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми  по ул. Нефтяников, 36 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 4 262,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

признать утратившей силу;

4.8.3. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по ул. Братьев Игнатовых, 13а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 8 450,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми по ул. Братьев Игнатовых, 13а | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 12 712,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.8.4. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 417» г. Перми по ул. Солдатова, 14а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 4 353,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 417» г. Перми по ул. Солдатова, 14а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 9 097,443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» в строке 1.3.1:

5.1. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 7,1 | 7,1 | - | - | 7,1 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 7,1 | 6,7 | - | - | 6,7 |

5.2. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 9,3 | 13,9 | 11,3 | 10,3 | 4,1 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 9,3 | 8,7 | 5,6 | 4,6 | 3,6 |

5.3. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |

6. В приложении 2:

6.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (общестроительные работы: выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 94 497,01083 |
| бюджет Пермского края | 14 277,600 |
| внебюджетные источники | 151 553,39026 |

6.2. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.5 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 447,40678 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 99,81223 |

6.3. строку 1.2.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.8 | корректировка проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 20.12.2023 | откорректированная проектная документация | ед. | 4 | бюджет города Перми | 1 711,69030 |

6.4. после строки 1.2.1.1.1.13 дополнить строкой 1.2.1.1.1.14 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.14 | выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям для корректировки проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 22.09.2023 | 20.10.2023 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |

6.5. после строки 1.2.1.1.4.9 дополнить строкой 1.2.1.1.4.10 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.4.10 | выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 316,659 |

6.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 122 974,43378 |
| бюджет города Перми | 102 794,459 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 20 179,97478 |

6.7. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.8 | Реконструкция здания по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.8.1 | выполнение работ по реконструкции здания по ул. Уральская, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | МКУ «УТЗ | 04.10.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 304 478,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет Пермского края | 304 478,500 |

6.8. строки 1.2.1.1.10.5, 1.2.1.1.10.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.10.5 | выполнение подключения (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 177,22045 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 113,66742 |
| 1.2.1.1.10.6 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат по выносу сетей электроснабжения при строительстве корпуса МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | акт об исполнении обязательств по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 545,28176 |

6.9. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 106 817,658 |
| бюджет города Перми | 913 068,45909 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 393,45443 |
| бюджет Пермского края | 420 354,58660 |
| бюджет Российской Федерации | 1 037 153,100 |
| внебюджетные источники | 1 714 848,  05788 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 106 817,658 |
| бюджет города Перми | 913 068,45909 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 393,45443 |
| бюджет Пермского края | 420 354,58660 |
| бюджет Российской Федерации | 1 037 153,100 |
| внебюджетные источники | 1 714 848,  05788 |

6.10. строку 1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.3 | выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ «СОШ № 81»  г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.09.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29 202,03673 |

6.11. строку 1.2.2.1.1.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.10 | выполнение работ по авторскому надзору за строительством спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 15.09.2023 | 29.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 54,92011 |

6.12. после строки 1.2.2.1.1.12 дополнить строкой 1.2.2.1.1.13 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.13 | проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 25.09.2023 | 31.12.2023 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 82,70378 |

6.13. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 186 772,417 |
| бюджет города Перми | 993 023,21809 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 393,45443 |
| бюджет Пермского края | 420 354,58660 |
| бюджет Российской Федерации | 1 037 153,100 |
| внебюджетные источники | 1 714 848,05788 |

7. В приложении 3:

7.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 6 | бюджет города Перми | 205 193,671 |
| количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 12 | бюджет города Перми |

7.2. строку 1.3.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1.8 | выполнение работ по капитальному, текущему ремонту здания, ограждения МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 417»  г. Перми, ул. Солдатова, 14а, ул. Вижайская, 14а | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 417»  г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 484,343 |

7.3. строки 1.3.1.1.1.2.21, 1.3.1.1.1.2.21-1.3.1.1.1.2.27 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2.21 | выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МАОУ «СОШ  № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми, ул. Боровая, 24а | МАОУ «СОШ № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акты выполненных работ 2022) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 225,74165 |
| 1.3.1.1.1.2.22 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми, ул. Цимлянская, 4 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79»  г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ 2022) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 242,15835 |
| 1.3.1.1.1.2.23 | выполнение работ  по разработке проектно-сметной документации, капитальному ремонту здания, оборудованию контрольно-пропускного пункта и средствами, снижающими скорость МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез»  г. Перми, ул. Юнг Прикамья, 3 | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез»  г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ, разработанная проектно-сметная документация) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 700,000 |
| 1.3.1.1.1.2.24 | выполнение работ по текущему ремонту системы электроснабжения и полов здания МАОУ «Начальная школа - детский сад «Чулпан» г. Перми,  ул. Крупской, 85а | МАОУ «Начальная школа - детский сад «Чулпан» г. Перми | 01.07.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 801,784 |
| 1.3.1.1.1.2.25 | выполнение работ по ремонту фасада на объекте культурного наследия «Здание, где в школе учился А.А.Коротков (1922-1925 годы) МАОУ «Гимназия № 17»  г. Перми, расположенного по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 31 | МАОУ «Гимназия № 17»  г. Перми | 01.07.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14 479,460 |
| 1.3.1.1.1.2.26 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ «СОШ № 44» г. Перми, пр. Парковый, 28 | МАОУ «СОШ  № 44» г. Перми | 01.07.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 491,677 |
| 1.3.1.1.1.2.27 | выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки МАОУ «СОШ № 120» г. Перми, ул. Рабочая, 13 | МАОУ «СОШ  № 120» г. Перми | 01.07.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 078,747 |
| 1.3.1.1.1.2.28 | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, капитальному ремонту кровли здания МАОУ «СОШ № 101» г. Перми, ул. Репина, 12 | МАОУ «СОШ № 101»  г. Перми | 01.07.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ, разработанная проектно-сметная документация) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 066,913 |

7.4. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 318 691,416 |

7.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 664 036,81367 |
| бюджет города Перми | 436 849,816 |
| бюджет Пермского края | 198 336,99767 |
| бюджет Российской Федерации | 28 850,000 |

7.6. строки 1.3.1.2.1.1, 1.3.1.2.1.1.1, 1.3.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.1.1 | оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания | МАОУ, МБОУ | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем | ед. | 17 830 | бюджет города Перми | 121 527,230 |
| бюджет Пермского края | 121 527,230 |
| 1.3.1.2.1.1.1 | приобретение средств обучения, воспитания, мебели и инвентаря в соответствии с Федеральным перечнем МАОУ «Гимназия № 33»  г. Перми | МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 9 371 | бюджет города Перми | 53 471,980 |
| бюджет Пермского края | 53 471,980 |
| 1.3.1.2.1.1.2 | приобретение средств обучения, воспитания, мебели и инвентаря в соответствии с Федеральным перечнем МАОУ  с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка»  г. Перми | МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 8 459 | бюджет города Перми | 68 055,250 |
| бюджет Пермского края | 68 055,250 |

7.7. строки 1.3.1.2.2.1, 1.3.1.2.2.1.1, 1.3.1.2.2.1, 1.3.1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.1 | оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием, средствами обучения, мебели, инвентаря | МАОУ, МБОУ | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь | ед. | 1 | бюджет города Перми | 96 089,23422 |
| 1.3.1.2.2.1.1 | приобретение средств обучения, мебели и инвентаря в соответствии с Федеральным перечнем МАОУ «Лицей № 10»  г. Перми | МАОУ «Лицей № 10» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 96 089,23422 |
| 1.3.1.2.2.2 | оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием, средствами обучения  и воспитания, мебели, инвентаря | ДОУ | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 489,856 |
| 1.3.1.2.2.2.1 | приобретение средств обучения и воспитания, мебели и инвентаря МАДОУ «Детский сад «Лидер» г. Перми | МАДОУ «Детский сад «Лидер» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 489,856 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 100 579,09022 |

7.8. строки 1.3.1.2.4.1, 1.3.1.2.4.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.4.1 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем | СОШ | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество учреждений, для которых приобретаются оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь | ед. | 1 | бюджет города Перми | 65 920,953 |
| 1.3.1.2.4.1.1 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова» | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (накладная, счет-фактура) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 65 920,953 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 65 920,953 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 409 554,50322 |
| бюджет города Перми | 288 027,27322 |
| бюджет Пермского края | 121 527,230 |

7.9. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 122 214,21689 |
| бюджет города Перми | 773 499,98922 |
| бюджет Пермского края | 319 864,22767 |
| бюджет Российской Федерации | 28 850,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 122 214,21689 |
| бюджет города Перми | 773 499,98922 |
| бюджет Пермского края | 319 864,22767 |
| бюджет Российской Федерации | 28 850,000 |