



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.12.2023

№ 1396

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Градостроительная деятельность**

**на территории города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 20.10.2021 № 916**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 916 (в ред.
от 13.01.2022 № 9, от 04.04.2022 № 247, от 02.06.2022 № 435, от 14.07.2022
№ 605, от 01.09.2022 № 736, от 16.09.2022 № 810, от 19.10.2022 № 994,
от 26.10.2022 № 1085, от 30.11.2022 № 1214, от 13.12.2022 № 1286, от 21.12.2022
№ 1328, от 17.01.2023 № 23, от 14.03.2023 № 195, от 19.05.2023 № 405,
от 20.06.2023 № 511, от 20.07.2023 № 619, от 15.09.2023 № 832, от 13.10.2023
№ 977, от 18.10.2023 № 1076, от 15.11.2023 № 1262).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 г., но не ранее дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Перми Андрианову О.Н.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 11.12.2023 № 1396

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 916**

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация документов, определяющих пространственную организацию города, развитие территории города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.3 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ДГА | бюджет города Перми | 130,000 | 220,215 | 220,200 | 220,200 | 220,200 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

2.1. строку 1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.1.1.2 | Предоставление грантов государственному бюджетному учреждению «Институт территориального планирования» на разработку архитектурных и градостроительных концепций |

2.2. строку 1.2.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.3.1.2 | количество демонтированных вывесок в городе Перми | ед. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 500 | 450 | 600 | 600 | 600 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 500 | 400 | 600 | 600 | 600 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 500 | 400 | 600 | 600 | 600 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ПНР | ед. | 3100 | 2650 | 3800 | 3800 | 3800 | х | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем ведения и развития информационных систем в сфере градостроительства» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» строки 1.3.1.1.1.4, 1.3.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.4 | количество разделов АИСОГД, наполненных градостроительной документацией | ед. | - | 13 | 13 | 13 | 13 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.5 | количество выполненных работ по сопровождению и расширению функциональных возможностей АИСОГД | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 6 554,700 | 6 536,900 | 8 724,700 | 8 995,400 | 8 995,400 |

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.1 «Реализация документов, определяющих пространственную
организацию города, развитие территории города Перми» муниципальной программы
«Градостроительная деятельность на территории города Перми»**

**на 2024 год**

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий, создание условий для развития жилищного строительства |
| 1.1.1.1 | Обеспечение подготовки документов для развития территорий |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение развития территории и пространственной организации города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края |
| 1.1.1.1.1.1 | Обеспечение согласования соглашений о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социальной инфраструктуры города Перми | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество соглашений о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социальной инфраструктуры города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.2 | Обеспечение согласования договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество согласованных договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | Обеспечение согласования документации по планировке территорий города Перми, поступившей на согласование от Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество документации по планировке территорий города Перми, поступившей на согласование от Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | ед. | 316 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.4 | Организация и проведение общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми | ед. | 127 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Формирование земельных участков |
| 1.1.1.2.1 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет |
| 1.1.1.2.1.1 | Постановка земельных участков на торги на государственный кадастровый учет | ДГА | 01.02.2024 | 29.02.2024 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по постановке земельных участков на торги на государственный кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 01.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по постановке земельных участков на торги на государственный кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество земельных участков на торги, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 105 | бюджет города Перми | 5 964,100 |
| 1.1.1.2.1.2 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | 01.02.2024 | 29.02.2024 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 01.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 36 | бюджет города Перми | 2 805,300 |
| 1.1.1.2.1.3 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами | ДГА | 01.02.2024 | 29.02.2024 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по постановке земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 01.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по постановке земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество земельных участков под многоквартирными домами, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 61 | бюджет города Перми | 4 480,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13 249,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13 249,800 |
| 1.1.1.3 | Предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в сфере градостроительства и архитектуры |
| 1.1.1.3.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры |
| 1.1.1.3.1.1 | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество объектов недвижимости, которым присвоен адрес | ед. | 1979 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.2 | Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество предоставленных сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД | ед. | 1403 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.3 | Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрами и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество выданных уведомлений о соответствии / несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | ед. | 1021 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.4 | Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество выданных уведомлений о соответствии / несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | ед. | 56 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.5 | Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество выданных актов освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.6 | Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и о завершении сноса объекта капитального строительства, занесенных в АИСОГД | ед. | 1094 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.7 | Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество предоставленных решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | ед. | 18 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13 249,800 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация документов, определяющих нормы градостроительного и земельного законодательства |
| 1.1.2.1 | Организация экспертно-консультационной деятельности в сфере градостроительства |
| 1.1.2.1.1 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |
| 1.1.2.1.1.1 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество осмотров зданий, сооружений путем проведения строительно-технической экспертизы в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания | ед. | 5 | бюджет города Перми | 270,700 |
| 1.1.2.1.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество подготовленных экспертных заключений, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
| 1.1.2.1.1.3 | Проведение экспертизы по определению суда и иных судебных расходов | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 5 | бюджет города Перми | 220,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 579,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 579,000 |
| 1.1.2.2 | Выполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления города Перми, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р |
| 1.1.2.2.1 | Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в области градостроительной деятельности |
| 1.1.2.2.1.1 | Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в области градостроительной деятельности | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в области градостроительной деятельности | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 579,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13 828,800 |

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми»
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»**

**на 2024 год**

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |
| 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику города Перми |
| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |
| 1.2.1.1.1.1 | Оказание услуг по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.02.2024 | 29.02.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов на разработку колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 01.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на разработку колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 13 | бюджет города Перми | 227,500 |
| 1.2.1.1.1.2 | Обеспечение согласования колерных паспортов зданий по заявлениям физических и юридических лиц | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество согласованных колерных паспортов зданий по заявлениям физических и юридических лиц | ед. | 481 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 227,500 |
| 1.2.1.1.2 | Предоставление грантов государственному бюджетному учреждению «Институт территориального планирования» на разработку архитектурных и градостроительных концепций |
| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение разработки концепций развития города Перми, предусматривающих установление предельных параметров разрешенного строительства на территории города Перми | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество разработанных концепций развития города Перми, предусматривающих установление предельных параметров разрешенного строительства на территории города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 7 370,800 |
| 1.2.1.1.2.2 | Обеспечение разработки концепций по реновации территории улиц и общественных пространств | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество разработанных концепций по реновации территории улиц и общественных пространств | ед. | 6 | бюджет города Перми | 14 741,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 112,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 339,900 |
| 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |
| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 3 057,400 |
| администрация Кировского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 466,000 |
| администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 811,000 |
| администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 52,600 |
| администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 217,500 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в городе Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 255,500 |
| администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 250,000 |
| администрация Кировского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
| администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
| администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5 374,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5 374,300 |
| 1.2.1.3 | Выявление и демонтаж вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям требованиями к вывескам и не зафиксированных в колерном паспорте |
| 1.2.1.3.1.1 | Демонтаж вывесок не соответствующих Правилам благоустройства города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Дзержинском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Индустриальном районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Кировского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Кировском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Ленинском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Свердловском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 27 714,200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 27 714,200 |

6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.3 «Повышение эффективности принятия градостроительных
решений путем ведения и развития информационных систем в сфере градостроительства»
муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»**

**на 2024 год**

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования АИСОГД |
| 1.3.1.1 | Ведение АИСОГД |
| 1.3.1.1.1 | Наполнение и сопровождение АИСОГД |
| 1.3.1.1.1.1. | Развитие комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту на развитие комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество технических дел, переведенных в электронный вид | ед. | 2665 | бюджет города Перми | 1 370,100 |
| 1.3.1.1.1.2 | Перевод в электронный вид разрешительной и проектной документации | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту на перевод в электронный вид разрешительной и проектной документации | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид | ед. | 350 | бюджет города Перми | 457,600 |
| 1.3.1.1.1.3 | Интегрирование в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту на интегрирование в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 298,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | Наполнение разделов АИСОГД градостроительными документами местного значения в целях их интеграции в ГИСОГД | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество разделов АИСОГД, наполненных градостроительной документацией | ед. | 13 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.3.1.1.1.5 | Сопровождение и расширение функциональных возможностей АИСОГД | ДГА | 30.01.2024 | 12.02.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов на сопровождение и расширение функциональных возможностей АИСОГД города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 13.02.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на сопровождение и расширение функциональных возможностей АИСОГД города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество выполненных работ по сопровождению и расширению функциональных возможностей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 724,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 850,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 850,400 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 850,400 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 850,400 |