

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.01.2024

№ 11

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 20.10.2021 № 914**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914 (в ред. от 14.02.2022 № 84, от 11.05.2022
№ 349, от 23.06.2022 № 515, от 22.07.2022 № 620, от 12.09.2022 № 788,
от 20.10.2022 № 1035, от 25.10.2022 № 1075, от 28.10.2022 № 1090, от 29.12.2022
№ 1421, от 18.01.2023 № 24, от 09.02.2023 № 86, от 06.04.2023 № 270,
от 18.04.2023 № 315, от 16.05.2023 № 391, от 19.06.2023 № 505, от 27.07.2023
№ 642, от 07.09.2023 № 812, от 18.10.2023 № 1070, от 19.10.2023 № 1128,
от 19.12.2023 № 1432).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 10.01.2024 № 11

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914**

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

1.1. строки 1.1.1.1.1.81 , «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.81  | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | - | 195 | 199 | 199 | 199 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 460 973,75640 | 248 691,800 | 299 787,200 | 300363,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 576,06854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 189 | 195 | 199 | 199 | 199 |  | итого, в том числе | 411 543,35519 | 486 571,49334 | 248 691,800 | 299 787,200 | 300363,200 |
| бюджет города Перми | 395 705,85519 | 460 973,75640 | 248 691,800 | 299 787,200 | 300363,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 576,06854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2. строку 1.1.1.1.1.9.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.9.3 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 3 279,237 | 1 817,300 | 721,900 | 145,900 |

1.3. строки 1.1.3.1.2.1, 1.1.3.1.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.1 | выполненные проектно-изыскательские работы по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения | ед. | 2 | - | 11 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3 362,47453 | 0,0 | 14 097,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 5 660,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.2.2 | выполненные строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) сетей наружного освещения | ед. | 2 | 2 | 4 | 4 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 46 820,76467 | 13 899,100 | 46 700,700 | 56 021,200 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 43 588,61989 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 77 036,40718 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70 155,17598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.4. строки 1.1.5.1.1, 1.1.5.1.1.1, «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |
| 1.1.5.1.1.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 13 | 17 | 35 | 13 | 13 | АДР | бюджет города Перми | 0,001 | 995,19965 | 226,800 | 235,900 | 245,300 |
| ед. | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 814,700 | 261,700 | 272,200 | 283,100 |
| ед. | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | АКР | бюджет города Перми | 70,000 | 72,436 | 174,500 | 127,000 | 94,400 |
| ед. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | АМР | бюджет города Перми | 69,601 | 276,600 | 261,700 | 272,200 | 283,100 |
| ед. | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | АОР | бюджет города Перми | 209,900 | 0,0 | 244,300 | 235,900 | 226,500 |
| ед. | 61 | 38 | 15 | 15 | 15 | АСР | бюджет города Перми | 202,19995 | 218,400 | 261,700 | 272,200 | 283,100 |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АНЛ | бюджет города Перми | 28,000 | 8,46520 | 35,000 | 36,300 | 37,700 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 152 | 107 | 106 | 80 | 77 |  | бюджет города Перми | 579,70195 | 2 385,80085 | 1 465,700 | 1 451,700 | 1 453,200 |

1.5. строку 1.1.5.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.2 | площадь демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АДР | бюджет города Перми | 25,400 | 0,0 | 31,600  | 32,800  | 34,200  |
| кв. м | 91 | 75 | 81,2 | 80,5 | 80 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 57,800  | 53,100  | 54,700  |
| кв. м | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | АКР | бюджет города Перми | 15,200 | 15,800 | 20,700  | 19,700  | 27,300  |
| кв. м | 10 | 10 | - | - | - | АЛР | бюджет города Перми | 5,100 | 5,300 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| кв. м | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | АМР | бюджет города Перми | 30,400 | 31,600 | 44,200  | 46,000  | 47,800  |
| кв. м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АОР | бюджет города Перми | 25,300 | 0,0 | 11,500  | 11,900  | 12,400  |
| кв. м | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | АСР | бюджет города Перми | 29,237 | 31,600 | 31,600  | 46,700  | 34,200  |
| кв. м | 65 | 62 | 50 | 50 | 45,2 | АНЛ | бюджет города Перми | 33,000 | 10,73580 | 31,600  | 32,800  | 30,900  |

1.6. после строки 1.1.5.1.1.2 дополнить строкой «Итого по ПНР» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 436 | 397 | 381,2 | 380,5 | 385,2 |  | бюджет города Перми | 163,637 | 95,03580 | 229,000  | 243,000  | 241,500  |

1.7. строки 1.1.5.1.1.3-1.1.5.1.1.7, «Итого по ПНР», 1.1.5.1.2, 1.1.5.1.2.1-1.1.5.1.2.8, «Итого по ПНР» признать утратившими силу.

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 3.1 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство города Перми» приложение 2 изложить в следующей редакции:

«**ПЕРЕЧЕНЬ МИКРОРАЙОНОВ**

**индивидуальной жилой застройки в городе Перми, в которых**

**предусмотрено выполнение комплекса мероприятий**

**по благоустройству территорий общего пользования**

**микрорайонов индивидуальной жилой застройки в 2024 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование микрорайона | Наименование улиц, в границах которых расположена территория общего пользования, подлежащая благоустройству |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Дзержинский район |
| 1 | Железнодорожный | переулок Лузанский |
| 2 | Железнодорожный | ул. Генерала Наумова  |
| Индустриальный район |
| 3 |  | ул. 1-я Замулянская |
| Кировский район |
| 4 | Октябрьский | ул. Пензенская |
| 5 | Центральный | переулок Матросова |
| 6 | Новые Водники | ул. Сокольская |
| 7 | Налимиха | ул. Судостроителей |
| Ленинский район |
| 8 | Камская Долина | ул. Торфяная |
| Мотовилихинский район |
| 9 | Вышка-1 | ул. Труда |
| 10 | Вышка-1 | ул. Тагильская |
| 11 | Висим | ул. Володарского |
| 12 | Вышка-1 | ул. Калгановская |
| 13 | Вышка-1 | ул. Кузнецкая |
| 14 | Вышка-1 | ул. Ленинградская |
| 15 | Вышка-1 | ул. Харьковская |
| 16 | Висим | ул. Алексеевская |
| 17 | Вышка-1 | ул. Магнитогорская |
| Орджоникидзевский район |
| 18 | Гайва | ул. Севанская |
| 19 | Домостроительный | ул. Фрунзе |
| 20 | Домостроительный | ул. Верхоянская |
| Свердловский район |
| 21 | Голый Мыс | ул. Полевая |
| поселок Новые Ляды |
| 22 | Новые Ляды | ул. Пушкина |
| 23 | Новые Ляды | Ул. Чкалова |

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство города Перми» строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % (ед.) | 2,8 (152) | 2,0 (107) | 2,0 (106) | 1,4 (80) | 1,3 (77) |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % (кв. м) | 100 (436) | 100 (397) | 100 (381,2) | 100 (380,5) | 100 (385,2) |

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том**

**числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров»**

**муниципальной программы «Благоустройство города Перми»**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования |
| 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 199 | бюджет города Перми | 196 380,03392 |
| 1.1.1.1.1.2 | ликвидация аварийного или упавшего дерева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 368 |
| 1.1.1.1.1.3 | компенсационная посадка ликвидированного дерева | 15.04.2024 | 10.10.2024 | количество посаженных деревьев взамен ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 368 |
| 1.1.1.1.1.4 | обрезка дерева | 01.02.2024 | 30.11.2024 | количество деревьев, в отношении которых произведена обрезка | ед. | 1711 |
| 1.1.1.1.1.5 | проведение акаризации и дератизации территории | 01.04.2024 | 30.09.2024 | площадь акаризации и дератизации | га | 102,42 |
| 1.1.1.1.1.6 | паспортизация (инвентаризация) объектов озеленения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество паспортизированных (инвентаризированных) объектов озеленения | ед. | - |
| 1.1.1.1.1.7 | содержание и ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество детских и спортивных площадок, на которых выполнен ремонт | ед. | 15 | 4 975,968 |
| 1.1.1.1.1.8 | текущий ремонт объектов озеленения | 01.01.2024 | 01.11.2024 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 199 | бюджет города Перми | 18 659,880 |
| 1.1.1.1.1.9 | содержание капитальных туалетов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 6 877,58919 |
| 1.1.1.1.1.10 | содержание модульных туалетов | 01.01.2024 | 01.12.2024 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 22 | бюджет города Перми | 21 798,32889 |
| 1.1.1.1.1.11 | налогообложение объектов озеленения общего пользования | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1 817,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 250 509,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 250 509,100 |
| 1.1.1.2 | Организация содержания земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, уборка водоохранных зон |
| 1.1.1.2.1 | Содержание земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, уборка водоохранных зон |
| 1.1.1.2.1.1 | выполнение работ по содержанию земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, уборка водоохранных зон | МКУ «СОБ» | 01.04.2024 | 30.11.2024 | площадь земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, уборка водоохранных зон | тыс. кв. м | 13777,10081 | бюджет города Перми | 35688,300 |
| 1.1.1.2.1.2 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 748 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 35 688,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 35 688,300 |
| 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов |
| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 11.01.2024 | 31.12.2024 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 19 532,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19 532,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19 532,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 305 729,400 |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования |
| 1.1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина), 2,03 га |
| 1.1.2.1.1.1.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 74 049,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 74 049,100 |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства |
| 1.1.2.1.2.1 | Капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово», 4,76 га |
| 1.1.2.1.2.1.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100 000,000 |
| бюджет Пермского края | 114 760,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 214 760,400 |
| бюджет города Перми | 100 000,000 |
| бюджет Пермского края | 114 760,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 288 809,500 |
| бюджет города Перми | 174 049,100 |
| бюджет Пермского края | 114 760,400 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 288 809,500 |
| бюджет города Перми | 174 049,100 |
| бюджет Пермского края | 114 760,400 |
| 1.1.3 | Задача. Обустройство объектов озеленения общего пользования на территории города Перми |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по обустройству объектов озеленения общего пользования |
| 1.1.3.1.1. | Обустройство объектов озеленения общего пользования |
| 1.1.3.1.1.2 | Обустройство сквера по ул. Калгановской, 62 |
| 1.1.3.1.1.2.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Калгановской, 62 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 250,000 |
| 1.1.3.1.1.8 | Обустройство объекта озеленения у Мотовилихинского пруда |
| 1.1.3.1.1.8.1 | выполненные проектно-изыскательские работы по объекту озеленения общего пользования у Мотовилихинского пруда | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15 666,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 25 916,900 |
| 1.1.3.1.2 | Обустройство сетей наружного освещения на объектах озеленения общего пользования |
| 1.1.3.1.2.1 | выполненные проектно-изыскательские работы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по обустройству сетей наружного освещения в сквере у ДК им. А.С. Пушкина | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 656,000 |
| количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по обустройству сетей наружного освещения в сквере по ул. Нефтяников | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 191,700 |
| количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по обустройству сетей наружного освещения в сквере у памятника архитектуры «Дом специалистов» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 535,300 |
| количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по обустройству сетей наружного освещения в сквере у клуба им С.М. Кирова | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 585,900 |
| количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по обустройству сетей наружного освещения в сквере им. Александра Невского | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 065,000 |
| количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по обустройству сетей наружного освещения в сквере по ул. Худанина | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 563,700 |
| количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по обустройству сетей наружного освещения в сквере им. Н.Ф. Краснова | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 345,700 |
| количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по обустройству сетей наружного освещения в сквере Победителей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 384,200 |
| количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по обустройству сетей наружного освещения в сквере у ДК им. А.П. Чехова | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 003,100 |
| количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по обустройству сетей наружного освещения на бульваре Геологов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 883,700 |
| количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по обустройству сетей наружного освещения в сквере по ул. Космонавта Леонова | ед. | 1 | бюджет города Перми | 882,700 |
| 1.1.3.1.2.2 | выполненные строительно-монтажные работы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работпо обустройству сетей наружного освещения в сквере по ул. Нефтяников  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 760,200 |
| количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работпо обустройству сетей наружного освещения в сквере у клуба им. С.М. Кирова» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12 288,800 |
| количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работпо обустройству сетей наружного освещения в сквере Победителей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14 256,600 |
| количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работпо обустройству сетей наружного освещения в сквере у памятника архитектуры «Дом специалистов» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16 395,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 60 797,700 |
| 1.1.3.1.3 | Развитие городского пространства |
| 1.1.3.1.3.1 | выполненные строительно-монтажные работы по обустройству набережной реки Камы от ТЦ «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работ по обустройству набережной реки Камы от ТЦ «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22 000,000 |
| бюджет Пермского края | 694 955,900 |
| 1.1.3.1.3.2 | выполненные строительно-монтажные работы по обустройству «Архиерейского подворья» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работ по обустройству «Архиерейского подворья» | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 165 829,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 882 785,200 |
| бюджет города Перми | 22 000,000 |
| бюджет Пермского края | 860 785,200 |
| 1.1.3.1.4 | Строительство смотровой площадки по ул. Окулова, ОП «Попова» |
| 1.1.3.1.4.1 | Выполненные работы по строительству смотровой площадки по ул. Окулова, ОП «Попова» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки по строительству смотровой площадки по ул. Окулова, ОП «Попова» | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 226 860,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 226 860,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1 196 359,800 |
| бюджет города Перми | 108 714,600  |
| бюджет Пермского края | 1 087 645,200 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1 196 359,800 |
| бюджет города Перми | 108 714,600  |
| бюджет Пермского края | 1 087 645,200 |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство элементов благоустройства, предназначенных для движения населения на территориях общего пользования города Перми |
| 1.1.4.1 | Организация содержания элементов благоустройства, предназначенных для движения населения на территориях общего пользования города Перми |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт пешеходных мостиков, лестниц на территориях общего пользования города Перми |
| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту пешеходных мостиков, лестниц на территориях общего пользования города Перми | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | площадь пешеходных мостиков, лестниц на территориях общего пользования города Перми, находящихся на содержании | кв. м | 44 822,2 | бюджет города Перми | 43 099,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 43 099,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 43 099,700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 43 099,700 |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |
| 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 35 | бюджет города Перми | 226,800 |
| АИР | ед. | 15 | 261,700 |
| АКР | ед. | 10 | 174,500 |
| АМР | ед. | 15 | 261,700 |
| АОР | ед. | 14 | 244,300 |
| АСР | ед. | 15 | 261,700 |
| АНЛ | ед. | 2 | 35,000 |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 50 | бюджет города Перми | 31,600 |
| АИР | кв. м | 81,2 | 57,800 |
| АКР | кв. м | 30 | 20,700 |
| АМР | кв. м | 70 | 44,200 |
| АОР | кв. м | 50 | 11,500 |
| АСР | кв. м | 50 | 31,600 |
| АНЛ | кв. м | 50 | 31,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 694,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 694,700 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 694,700 |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды |
| 1.1.6.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений |
| 1.1.6.1.1 | Развитие городского пространства |
| 1.1.6.1.1.1 | выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Мотовилихинском районе города Перми  | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 598 902,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 598 902,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 598 902,200 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 598 902,200 |
| 1.1.7 | Задача. Благоустройство организованных мест отдыха у воды в городе Перми |
| 1.1.7.1 | Обеспечение жителей организованными местами отдыха у воды |
| 1.1.7.1.1 | Обустройство организованных мест отдыха у воды на территории города Перми |
| 1.1.7.1.1.1 | выполненные работы по обустройству организованных мест отдыха у воды | МКУ «СОБ» | 01.04.2024 | 01.10.2024 | количество обустроенных организованных мест отдыха у воды | ед. | 4 | бюджет города Перми | 27 888,000 |
| 1.1.7.1.1.2  | выполненные работы по содержанию организованных мест отдыха у воды | МКУ «СОБ» | 01.04.2024 | 30.10.2024 | количество организованных мест отдыха у воды, находящихся на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 5 552,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.7.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 33 440,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 33 440,600 |
| Итого по задаче 1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 33 440,600 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 2 468 035,900 |
| бюджет города Перми | 666 728,100 |
| бюджет Пермского края | 1 801 307,800 |

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния**

**и развитие мест погребения, в том числе крематория»**

**муниципальной программы «Благоустройство города Перми»**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения |
| 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии мест погребения |
| 2.1.1.1.1 | Содержание мест погребения |
| 2.1.1.1.1.1 | содержание и ремонт элементов благоустройства объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17 | бюджет города Перми | 42 864,400 |
| 2.1.1.1.1.2 | уборка поросли и вывоз мусора с объектов ритуального назначения | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2024 | 31.12.2024 | объем вывезенного мусора с объектов ритуального назначения | т | 4 882 |
| 2.1.1.1.1.3 | расчистка площадей объектов ритуального назначения от кустарника и мелколесья вручную | площадь объектов ритуального назначения, расчищенная от кустарника и мелколесья вручную | га | 25 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 42 864,400 |
| 2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) |
| 2.1.1.1.2.1 | организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2024 | 05.11.2024 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 55 | бюджет города Перми | 594,600 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 594,600 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 43 459,000 |
| 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест  |
| 2.1.1.2.1.1 | выполнение работ по эвакуации умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест  | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество эвакуированных умерших | чел. | 668 | бюджет города Перми | 855,500 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 855,500 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 855,500 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 44 314,500 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство (реконструкция) мест погребения |
| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест погребения |
| 2.1.3.1.1 | Строительство крематория на кладбище «Восточное» города Перми |
| 2.1.3.1.1.2 | выполнение строительно-монтажных работ на кладбище «Восточное» города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 359 555,500 |
| 2.1.3.1.1.3 | проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, экспертное сопровождение | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | подписанный акт приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 427,300 |
| 2.1.3.1.1.4 | выполнение работ по осуществлению научного руководства и авторского надзора | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | подписанный акт приемки выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 48,800 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 360 031,600 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 360 031,600 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 360 031,600 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 404 346,100 |

6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 3.1 «Развитие коммунальной инфраструктуры**

**и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки**

**в городе Перми» муниципальной программы «Благоустройство**

**города Перми»**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведенирасположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми |
| 3.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |
| 3.1.1.1.1 | Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |
| 3.1.1.1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги по переулку Лузанскому на территории Дзержинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 474 | бюджет города Перми | 3 347,13752 |
| 3.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Генерала Наумова от ул. Абаканской до ул. Ковалевской на территории Дзержинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 298 | бюджет города Перми | 2 673,24527 |
| 3.1.1.1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. 1-ой Замулянской на участке от ул. Промышленной до ул. 1-й Замулянской, 30 на территории Индустриального района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2 116 | бюджет города Перми | 4 863,27052 |
| 3.1.1.1.1.4 | Ремонт тротуара по ул. 1-й Замулянской на участке от ул. Промышленной до ул. 1-й Замулянской на территории Индустриального района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь тротуара | кв. м | 214 | бюджет города Перми | 1 074,90298 |
| 3.1.1.1.1.5 | Обустройство детской площадки в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. 1-й Гаревой до ул. Новосельской, 75 на территории Кировского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | количество детских площадок | ед. | 1  | бюджет города Перми | 3 000,000 |
| 3.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Водники по ул. Сокольской от ул. Каляева до ул. 5-й Каховскойна территории Кировского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 534 | бюджет города Перми | 5 793,25790 |
| 3.1.1.1.1.7 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Октябрьский по ул. Пензенской от ул. Ласьвинской до ул. Богдана Хмельницкого на территории Кировского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 135 | бюджет города Перми | 1 510,70230 |
| 3.1.1.1.1.8 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Центральный по пер. Матросова от ул. Магистральной до ул. Автозаводской на территории Кировского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 550 | бюджет города Перми | 893,88803 |
| 3.1.1.1.1.9 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Налимиха по ул. Судостроителей от ул. Авангардной до ул. Черногорской на территории Кировского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3 074 | бюджет города Перми | 3 302,15177 |
| 3.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне «Камская долина» по ул. Торфяной на территории Ленинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 2 200 | бюджет города Перми | 4 341,44371 |
| 3.1.1.1.1.11 | Ремонт тротуара по ул. Труда от ул. Харьковской до ул. Магнитогорской на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь тротуара | кв. м | 103,5 | бюджет города Перми | 157,98174 |
| 3.1.1.1.1.12 | Ремонт тротуара по ул. Тагильской от ул. Кузнецкой до ул. Калгановской на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь тротуара | кв. м | 500 | бюджет города Перми | 2 272,86490 |
| 3.1.1.1.1.13 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского от ул. Восстания до ул. Лбова на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1205 | бюджет города Перми | 3 639,45298 |
| 3.1.1.1.1.14 | Ремонт тротуара по ул. Тагильской от ул. Кузнецкой до ул. Калгановской на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь тротуара | кв. м | 500 | бюджет города Перми | 1 943,25348 |
| 3.1.1.1.1.15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кузнецкой от ул. Огородникова до ул. Труда на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 205 | бюджет города Перми | 3 553,29811 |
| 3.1.1.1.1.16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградской от ул. Огородникова до ул. Калгановской на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 205 | бюджет города Перми | 3 594,89515 |
| 3.1.1.1.1.17 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Харьковской от ул. Труда до ул. Огородникова на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 205 | бюджет города Перми | 3 644,02860 |
| 3.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Харьковской от ул. Огородникова до ул. Рылеева на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 205 | бюджет города Перми | 3 639,45298 |
| 3.1.1.1.1.19 | Ремонт автомобильной дороги от ул. Алексеевской, 48 до ул. Алексеевской, 85/ ул. Володарского, 56 на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 205 | бюджет города Перми | 3 462,56920 |
| 3.1.1.1.1.20 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Магнитогорской от ул. Труда до ул. Огородникова на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 1 205 | бюджет города Перми | 3 592,20286 |
| 3.1.1.1.1.21 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Севанской от ул. Кабельщиков до 2-го Гравийного переулка на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 912 | бюджет города Перми | 1 915,31180 |
| 3.1.1.1.1.22 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе от Кутамышского переулка до Ленинского переулка на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 5 900 | бюджет города Перми | 8 774,13562 |
| 3.1.1.1.1.23 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Верхоянской от ул. Александра Щербакова до ул. Январской на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 6 700 | бюджет города Перми | 14 310,55258 |
| 3.1.1.1.1.24 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевой 2-й на участке от ул. Полевой 2-й, 35 до ул. Полевой 2-й, 1 в микрорайоне Голый Мыс на территории Свердловского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3 200 | бюджет города Перми | 5 310,61135 |
| 3.1.1.1.1.25 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевой 1-й на участке от ул. Полевой 1-й, 39 до ул. Молодежной, 14 в микрорайоне Голый Мыс на территории Свердловского района города Перми | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3420 | бюджет города Перми | 5 689,38865 |
| 3.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новые Ляды по ул. Пушкина от ул. Комсомольской до ул. Железнодорожной  | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 4 032 | бюджет города Перми | 2 622,00746 |
| 3.1.1.1.1.27 | Ремонт тротуара в микрорайоне Новые Ляды по ул. Чкалова от ул. Покрышкина до остановки «Разворотное кольцо»  | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 31.10.2024 | площадь тротуара | кв. м | 6 013 | бюджет города Перми | 1 077,99254 |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 100 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 100 000,000 |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 100 000,000 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 100 000,000 |

7. Приложение 4 признать утратившим силу.