АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.01.2024

№ 24

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений

в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922 
(в ред. от 03.03.2022 № 139, от 02.06.2022 № 433, от 01.08.2022 № 645, 
от 15.09.2022 № 802, от 30.09.2022 № 882, от 20.10.2022 № 1033, от 16.12.2022 
№ 1311, от 28.12.2022 № 1400, от 13.01.2023 № 17, от 10.04.2023 № 277, 
от 27.06.2023 № 539, от 22.08.2023 № 747, от 02.10.2023 № 934, от 13.10.2023 
№ 1019, от 20.10.2023 № 1133, от 19.12.2023 № 1423, от 27.12.2023 № 1515).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми                                                                    О.Н. Андрианова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.01.2024 № 24

ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

1.1. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 75,2 | 22,185 | 14,586 | 21,775 | 23,411 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 36 911, 02488 | 51 020, 79594 | 221 629, 800 | 100 000, 000 | 60 847,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55 334, 63585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2. строки 1.1.3.1.2.1, 1.1.3.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.1 | Протяженность обустроенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | - | 57,09 | 57,09 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 37720,06365 | 52 559,900 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | - | - | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28902,400 | 29612,300 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1500,0 | 27877,0 | - | 81254,0 | 113330,0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 279682,36616 | 290940,89204 | 286998,700 | 486722,200 | 455409,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10196,26955 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | км | - | - | 7,904 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956959,530 | 690527,32763 | 267359,200 | 104510,300 | 134709,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением (включая строительство сетей наружного освещения в рамках контракта жизненного цикла) | % | 91,4 | 95,1 | 95,5 | 96,9 | 97,4 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 |

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми»

на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14 | Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2024 | 30.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 982,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8 982,400 |
| 1.1.1.1.15 | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.15.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 166,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4 032,100 |
| 1.1.1.1.15.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность построенного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 | бюджет города Перми | 68 386,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 74 585,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70 553,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4 032,100 |
| 1.1.1.1.16 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.16.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 202,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7 202,200 |
| 1.1.1.1.17 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 362,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9 362,900 |
| 1.1.1.1.18 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 419,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 661,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11 080,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 419,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 661,700 |
| 1.1.1.1.19 | Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.19.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 301,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11 301,900 |
| 1.1.1.1.20 | Реконструкция ул. Пермской от ул. Плеханова до ул. Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.20.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 914,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 878,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3 792,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 914,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 878,200 |
| 1.1.1.1.21 | Строительство проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.21.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 753,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 753,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 129 061,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114 489,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14 572,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 129 061,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114 489,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14 572,000 |
| 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Обеспечение обустройства сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Обустройство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | ул. Ферма 3-я | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.03.2024 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 0,673 | бюджет города Перми | 2 600,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | микрорайон Верхнее Васильево |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 7,97 | бюджет города Перми | 1 402,900 |
| 1.1.3.1.1.4 | от ул. Вагонной до ул. Марии Загуменных и от ул. Белоевской до ул. Марии Загуменных |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 0,803 | бюджет города Перми | 252,400 |
| 1.1.3.1.1.5 | по шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 5,14 | бюджет города Перми | 217 374,500 |
| 1.1.3.1.1.3 | в микрорайонах Новобродовский, Егошихинский, Юбилейный, Островский, Чкаловский, Крохалева | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество разработанных проектных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 956,100 |
| 1.1.3.1.1.4 | в микрорайоне Новогайвинский |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 499,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 226 085,800 |
| 1.1.3.1.2 | Обустройство сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 57,09 | бюджет города Перми | 52 559,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 52 559,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278 645,700 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278 645,700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 407 706,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 393 134,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14 572,000 |

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных

сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми»

на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Самаркандской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 1,38 | бюджет города Перми | 90 263,400 |
| 1.2.1.1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирской от ул. Пермской до площади Карла Маркса, капитальный ремонт площади Карла Маркса в городе Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 2,48 | бюджет города Перми | 147 896,500 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | бюджет Пермского края | 185 246,400 |
| 1.2.1.1.1.3 | Капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 2,9 | бюджет города Перми | 48 838,800 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 032,900 |
| 1.2.1.1.1.4 | ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 751,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11 253,500 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 0,495 | бюджет Пермского края | 82 112,800 |
| 1.2.1.1.1.5 | Путепровод станции Блочной |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 238,600 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 0,649 | бюджет города Перми | 67 280,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | площадь искусственных дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 0,54 | бюджет города Перми | 42 445,900 |
| 1.2.1.1.1.7 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 214,400 |
| 1.2.1.1.1.8 | Капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26 335,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 79 006,200 |
| 1.2.1.1.1.9 | ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 782,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 26 345,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 838 044,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 454 079,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 383 964,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 838 044,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 454 079,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 383 964,800 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 838 044,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 454 079,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 383 964,800 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 838 044,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 454 079,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 383 964,800 |