



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.01.2024

№ 25

**О внесении изменений   
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми   
от 20.10.2021 № 917**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования   
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением   
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917 (в ред. от 14.02.2022 № 82, от 15.03.2022 № 175, от 01.04.2022 № 246, от 06.05.2022 № 343,   
от 22.06.2022 № 503, от 14.07.2022 № 606, от 12.09.2022 № 782, от 20.10.2022   
№ 1041, от 25.11.2022 № 1187, от 28.12.2022 № 1399, от 01.02.2023 № 67,   
от 09.02.2023 № 89, от 27.02.2023 № 142, от 21.03.2023 № 223, от 11.05.2023   
№ 372, от 14.06.2023 № 487, от 21.07.2023 № 625, от 04.08.2023 № 660,   
от 31.08.2023 № 791, от 18.10.2023 № 1103, от 20.10.2023 № 1132, от 22.12.2023   
№ 1455).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»   
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января   
2024 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми О.Н. Андрианова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.01.2024 № 25

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, в том числе: | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 84,1 | 86,5 | 86,4 | 86,7 | 86,8 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся  на содержании | кв. м | 2 204 479, 13 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 191 745, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 2 535 088, 07 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 156 660, 679 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 2 739 631, 3 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 136 109, 587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 1 551 084, 9 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 301 861, 01328 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 306 354,  2 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 211 666, 23666 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 237 289,  2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 149 502, 4525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 611 848,  1 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 300 224, 63949 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 542 000,  52 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 20 430, 225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 18 368 502,  16 | 18 207 318, 28 | 18 207 318, 28 | 18 207 318, 28 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 1 330 652, 09634 | 1 471 442, 700 | 1 842 306, 400 | 1 837 680, 600 |
| итого по ПНР | кв. м | 19 727 775,  42 | 18 368 502,  16 | 18 207 318, 28 | 18 207 318, 28 | 18 207 318, 28 | - | бюджет города Перми | 1 468 200, 23293 | 1 330 652, 09634 | 1 471 442, 700 | 1 842 306, 400 | 1 837 680, 600 |

2.2. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 45 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 245, 904 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 147 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 543, 9884 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 96 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 246, 352 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 26 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 152, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 101 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 582, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 88 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 256, 74598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 141 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 434, 79584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 11 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 61, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 558 | 558 | 516 | 498 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 3 362, 400 | 3 362, 400 | 3 362, 400 | 3 362, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 573,  03302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | ед. | 655 | 558 | 558 | 516 | 498 | - | итого | 2 523, 98622 | 3 935,  43302 | 3 362, 400 | 3 362, 400 | 3 362, 400 |
| бюджет города Перми | 2 523, 98622 | 3 362, 400 | 3 362, 400 | 3 362, 400 | 3 362, 400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 573,  03302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество  в Едином государственном реестре недвижимости  (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН  о принятии  на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Пермскому краю | км | 5,4 | 2,8 | 47,0 | 45,6 | 39,2 | АДР | бюджет города Перми | 252, 700 | 103, 000 | 2 314, 400 | 2 314, 400 | 2 314, 400 |
| км | 2,9 | 7,3 | 41,8 | 40,2 | 39,0 | АИР | бюджет города Перми | 103, 000 | 1 119,  66667 | 2 054,  900 | 2 054, 900 | 2 054, 900 |
| км | 4,3 | 4,2 | 52,1 | 49,8 | 46,9 | АКР | бюджет города Перми | 99, 238 | 152, 500 | 2 553, 600 | 2 553, 600 | 2 553, 600 |
| км | 11, 514 | 1,1 | 13,1 | 12,0 | 9,8 | АЛР | бюджет города Перми | 489, 68996 | 40, 600 | 639, 600 | 639, 600 | 639, 600 |
| км | 6,1 | 5,9 | 79,7 | 77,5 | 76,5 | АМР | бюджет города Перми | 168, 054 | 216, 600 | 3 910, 700 | 3 910, 700 | 3 910, 700 |
| км | 4,3 | 6,85 | 8,0 | 68,6 | 68,2 | АОР | бюджет города Перми | 152, 500 | 412, 500 | 3 454, 200 | 3 454, 200 | 3 454, 200 |
| 5,8 | 4,3 | 54,6 | 69,2 | 69,0 | АСР | бюджет города Перми | 204, 970 | 326, 000 | 3 465, 800 | 3 465, 800 | 3 465, 800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 204, 970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| км | 3,9 | 0,7 | 9,9 | 9,1 | 9,2 | АНЛ | бюджет города Перми | 100, 600 | 25, 800 | 606, 800 | 606, 800 | 606, 800 |
| Итого по ПНР | км | 44, 214 | 33,15 | 306,2 | 372,0 | 357,8 | - | итого | 1 570, 75196 | 2 601,  63667 | 19 000, 000 | 19 000, 000 | 19 000, 000 |
| бюджет города Перми | 1 570, 75196 | 2 396,  66667 | 19 000, 000 | 19 000, 000 | 19 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 204, 970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строки 1.1.1.1.1.7-1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | га | 166, 3 | 95, 7039 | 166,6 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 923, 96252 | 1 139,  3021 | 674,  93568 | 1 762, 800 | 1 762, 800 |
| площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47, 74001 | 70,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.8 | протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | км | - | 117,7 | 700,0 | 551,1 | 551,1 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 600, 000 | 2 625, 000 | 600, 000 | 600, 000 |
| 1.1.1.1.1.9 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 435 | 6 | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 190, 8696 | 178, 3968 | 131, 500 | 131, 500 | 131, 500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18,336 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.10 | протяженность инвентаризированных автомобильных дорог | п. м | - | 3 1570, 6 | 21,76 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 576, 6011 | 1 087,  86432 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2 097,62 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3 403, 69126 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 200,0 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 743, 8565 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 1 175,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 400, 63196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 384,6 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3 980, 0316 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 1 865,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 637, 911 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 1 031,2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 496, 2826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 2 238,0 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 3 565, 23765 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 340,0 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 610, 912 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 19 166,0 | 14 059, 0 | 37 382, 9 | 34 562, 6 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 33 902, 2617 | 47 101, 27045 | 46 307, 300 | 46 307, 300 |
| итого по ПНР | кв. м | 15 331, 42 | 19 166,0 | 14 059, 0 | 37 382, 9 | 34 562, 6 | - | бюджет города Перми | 20 838, 55457 | 33 902, 2617 | 47 101, 27045 | 46 307, 300 | 46 307, 300 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 741,930 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 190, 63374 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 347,0 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 688, 7815 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 721,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 237, 99204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 24,5 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 13, 51440 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 800,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 805,0 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 186, 58106 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 267,7 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 90, 576 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 4 719,11 | 6 188, 03 | 9 161, 1 | 8 808, 8 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 804,  25466 | 6 173,  72955 | 3 327, 500 | 3 327, 500 |
| итого по ПНР | кв. м | 3 707,13 | 4 719,11 | 6 188, 03 | 9 161, 1 | 8 808, 8 | - | бюджет города Перми | 1 907, 27874 | 804,  25466 | 6 173,  72955 | 3 327, 500 | 3 327, 500 |

2.5. строки 1.1.1.3.1.10, «итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.10 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 344 885, 5 | 169 562, 0 | 226 892, 0 | 226 892, 0 | МКУ «СОБ» | бюджет Пермского края | 0,0 | 728 538, 0994 | 581 831,  000 | 831 831, 000 | 831 831, 000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | - | 33, 45 | 13, 675 | - | - |
| итого по ПНР | | кв. м | 24 4729, 73 | 344 885, 5 | 169 562, 0 | 226 892, 0 | 226 892, 0 | - | бюджет Пермского края | 604 918,  90596 | 731 753, 090 | 581 831,  000 | 831 831, 000 | 831 831, 000 |

2.6. строку 1.1.1.3.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.2.2 | Площадь путепровода  через ж/д пути и р. Данилиха «Переход Стахановская-Ива», в отношении которого выполнен ремонт | кв.м. | - | - | 5 999, 68 | 5 999, 68 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 125, 400 | 198, 200 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 1 247,  900 | 1 971,  600 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 23 710, 800 | 37 459, 300 | 0,0 |

2.7. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 743,2 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 331, 80847 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 14 580, 37346 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 11 579,11 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 6 320, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 60 862, 172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 5 500 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 876, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 11 504, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 15 145,0 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 12 304, 54823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 49 218, 1929 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 12 874,99 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 647, 7088 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 46 590, 8352 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 6 700,0 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 2 395, 9345 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 15 484, 080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 75 940,0 | 39 464, 6 | - | - | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 24 251, 5669 | 32 345, 200 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 173 910,  09623 | 78 345, 600 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | кв. м | 59 542, 3 | 75 940,0 | 39 464, 6 | - | - | - | итого | 237 115,  65356 | 198 161,  66313 | 110 690, 800 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 38 876, 000 | 24 251, 5669 | 32 345, 200 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 198 239,  65356 | 173 910,  09623 | 78 345, 600 | 0,0 | 0,0 |
| площадь проезжей части автомобильной дороги по ул. Ленина,  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 41 957,64 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 76 407, 430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| км | 3,28 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063, 1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 298 860, 75817 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 11 760, 000 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 55 738, 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 213 830, 46053 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 33 720, 84 | 354,0 | - | - | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 37 116, 000 | 5 000, 000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 247 599,  77927 | 26 419, 200 | 0,0 | 0,0 |
| км | - | 3,3 | 3,28 | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59, 9516 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности   
в городе Перми»:

3.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 5,17 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 2 146, 58462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 4,95 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 728, 95592 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 4,08 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 785, 754 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 8,41 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4 159, 45226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 7,46 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 384, 75075 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 4,19 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 794, 90384 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 11,055 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 4 990, 10453 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 0,482 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 305, 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | - | 46,742 | 30,932 | 23,225 | 23,225 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 16 855, 79003 | 32 110, 060 | 24 111, 100 | 24 111, 100 |
| итого по ПНР | тыс. ед. | 45,797 | 46,742 | 30,932 | 23,225 | 23,225 | - | бюджет города Перми | 18 296, 20592 | 16 855, 79003 | 32 110, 060 | 24 111, 100 | 24 111, 100 |

3.2. строку 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 15,59967 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 476, 69678 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 21,1829 | - | - | - | - | МКУ  «БИР» | бюджет города Перми | 15 327, 5215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 11,7611 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 5 676, 390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 22,65139 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 19 151, 43072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 22,34904 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 9 941, 99484 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 13,473420 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 5 087, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 24,161501 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 14 808, 95241 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 7,14303 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 1 116, 93783 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | - | 143,  79095 | 129,741 | 129,741 | 129,741 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 71 369, 62634 | 78 280, 840 | 86 279, 800 | 86 279, 800 |
| итого по ПНР | тыс. кв. м | 138,32205 | 143,  79095 | 129,741 | 129,741 | 129,741 | - | бюджет города Перми | 82 587, 12408 | 71 369, 62634 | 78 280, 840 | 86 279, 800 | 86 279, 800 |

3.3. строки 1.3.1.1.1.6, 1.3.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.6 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 704, 0251 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 20 | - | - | - | - |
| ед. | 20 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53, 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 220 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 961, 37541 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 20 | - | - | - | - |
| м | 180 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 031, 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 20 | - | - | - | - |
| м | - | - | 150 | - | - | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1 881, 400 | 378, 000 | 378, 000 |
| ед. | - | - | 120 | 140 | 140 |
| количество оплаченных работ  по протяженности (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754, 7632 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | - | 42 | - | - | - | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 1 031, 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | м | 520 | 42 | 150 | - | - | - | итого | 3 505, 76371 | 1 031, 700 | 1 881, 400 | 378, 000 | 378, 000 |
| ед. | 81 | - | 120 | 140 | 140 | бюджет города Перми | 2 751, 00051 | 0,0 | 1 881, 400 | 378, 000 | 378, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754, 7632 | 1 031, 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.7 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | 132 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 450, 028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 358 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 545, 785 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 200 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 548, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 290 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 148, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 200 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 548, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 200 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 548, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | - | 1 031 | 300 | 493 | 493 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 5 046, 80503 | 2 336, 800 | 3 840, 200 | 3 840, 200 |
| итого по ПНР | м | 1 380 | 1 031 | 300 | 493 | 493 | - | бюджет города Перми | 3 790, 213 | 5 046, 80503 | 2 336, 800 | 3 840, 200 | 3840, 200 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми путем организации дорожной деятельности | | | | | | |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 84,1 | 86,5 | 86,4 | 86,7 | 86,8 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

4.2. строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | |
| доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии  с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 6,0 | - | - | - | - |
| доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы  по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 40,5 | - | - | - | - |
| доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние,  от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 20,5 | 20,7 | 20,5 | 21,6 | 21,5 |
| доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| доля асфальтовой крошки, направленной на ремонт автомобильных дорог, от общего объема асфальтовой крошки, снятой с автомобильных дорог в рамках ремонта | % | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 7,5 | 8,2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 |

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки   
и ликвидации мест концентрации ДТП» муниципальной программы   
«Организация дорожной деятельности в городе Перми»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание автомобильных дорог | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 18 207 318, 28 | бюджет города Перми | 1 471 442, 700 |
| 1.1.1.1.1.2 | ремонт автомобильных дорог | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 547 817, 37 | бюджет города Перми | 283 780, 500 |
| 1.1.1.1.1.4 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев  вдоль улично-дорожной сети | МКУ «СОБ» | 10.02.2024 | 25.12.2024 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 558 | бюджет города Перми | 3 362, 400 |
| 1.1.1.1.1.5 | инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | «АДР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии по Пермскому краю | км | 47 | бюджет города Перми | 2 314, 400 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | «АИР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 41,8 | бюджет города Перми | 2 054, 900 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | «АКР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 52,1 | бюджет города Перми | 2 553, 600 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | «АЛР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 13,1 | бюджет города Перми | 639, 600 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | «АМР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 79,7 | бюджет города Перми | 3 910, 700 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | «АОР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 8 | бюджет города Перми | 3 454, 200 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог  в Свердловском районе | «АСР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 54,6 | бюджет города Перми | 3 465, 800 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | «АНЛ» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 9,9 | бюджет города Перми | 606, 800 |
| 1.1.1.1.1.7 | выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия  по землеотводу | га | 166,6 | бюджет города Перми | 674, 93568 |
| 1.1.1.1.1.8 | диагностика (оценка технического состояния) автомобильных дорог | МКУ «СОБ» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | км | 700 | бюджет города Перми | 2 625, 000 |
| 1.1.1.1.1.9 | получение гидрометеорологической информации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 6 | бюджет города Перми | 131, 500 |
| 1.1.1.1.1.10 | инвентаризация автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность инвентаризированных автомобильных дорог | км | 21,76 | бюджет города Перми | 1 087, 86432 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 782 104, 900 |
| 1.1.1.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1.1 | ул. Советская от ул. Сибирской до ул. 25 Октября | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных  в нормативное состояние  в рамках ремонта | кв. м | 395,0 | бюджет города Перми | 47 101, 27045 |
| 1.1.1.1.3.1.2 | ул. 25 Октября от ул. Монастырской до ул. Ленина | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 2 351,0 |
| 1.1.1.1.3.1.3 | ул. Белинского от ул. Сергея Суханова до ул. 25 Октября | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 375,0 |
| 1.1.1.1.3.1.4 | ул. Николая Островского  от ул. 1-ой Красноармейской до ул. Белинского | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 550,0 |
| 1.1.1.1.3.1.5 | ул. КИМ от ул. Грачёва  до ул. Ивановской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 430,0 |
| 1.1.1.1.3.1.6 | ул. Крупская от ул. Ушинского до ул. Старцева | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 980,0 |
| 1.1.1.1.3.1.7 | ул. Патриса Лумумбы  от бульвара Гагарина  до ул. Аркадия Гайдара | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 1 700,0 |
| 1.1.1.1.3.1.8 | ул. Днепровская, 32 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 100,0 |
| 1.1.1.1.3.1.9 | ул. Красноводская  от ул. Красноводской, 3  до ул. Красноводской, 15 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 900,0 |
| 1.1.1.1.3.1.10 | ул. Докучаева от ул. Красноборской до ул. Сочинская | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 800,0 |
| 1.1.1.1.3.1.11 | ул. Дениса Давыдова  от шоссе Космонавтов  до дома № 9а | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 314,0 |
| 1.1.1.1.3.1.12 | ул. Космонавта Беляева,35 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 203,0 |
| 1.1.1.1.3.1.13 | ул. Автозаводская  от ул. Адмирала Нахимова до ул. Автозаводской, 39 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 110,0 |
| 1.1.1.1.3.1.14 | ул. Кировоградская  от ул. Сысольской  до ул. 5-я Каховской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 460,0 |
| 1.1.1.1.3.1.15 | ул. Сысольская от ул. Маршала Рыбалко до ул. Сысольской, 4 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 160,0 |
| 1.1.1.1.3.1.16 | ул. Гальперина от ул. Магистральной до ул. Сивашской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 1 350,0 |
| 1.1.1.1.3.1.17 | ул. Капитана Пирожкова  от ул. Волгодонской  до ул. Капитанской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 420,0 |
| 1.1.1.1.3.1.18 | ул. Первомайская от моста через ручей Грязный  до ул. Таганрогской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 592,0 |
| 1.1.1.1.3.1.19 | ул. Кабельщиков  от ул. Васнецова до ул. Кабельщиков, 101 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 359,0 |
| 1.1.1.1.3.1.20 | ул. Перевалочная  от ул. Домостроительная  до ул. Цимлянской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 106,0 |
| 1.1.1.1.3.1.21 | ул. Ольховская от ул. Ольховской, 26 до остановочного пункта «Школа» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 828,0 |
| 1.1.1.1.3.1.22 | ул. Чкалова от ул. Покрышкина до остановки «Разворотное кольцо» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 576,0 |
| 1.1.1.1.3.2.1 | ул. Советская от ул. Сибирской до ул. 25 Октября | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 506,3 | бюджет города Перми | 6 173, 72955 |
| 1.1.1.1.3.2.2 | ул. Николая Островского  от ул. 1-ой Красноармейской до ул. Белинского | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 3 000,0 |
| 1.1.1.1.3.2.3 | ул. Крупская от ул. Ушинского до ул. Старцева | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 50,0 |
| 1.1.1.1.3.2.4 | ул. Патриса Лумумбы  от бульвара Гагарина  до ул. Аркадия Гайдара | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 250,0 |
| 1.1.1.1.3.2.5 | ул. Днепровская, 32 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 15,0 |
| 1.1.1.1.3.2.6 | ул. Красноводская  от ул. Красноводской, 3  до ул. Красноводской, 15 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 450,0 |
| 1.1.1.1.3.2.7 | ул. Докучаева от ул. Красноборской до ул. Сочинской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 829,73 |
| 1.1.1.1.3.2.8 | ул. Первомайская от моста через ручей Грязный  до ул. Таганрогской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 150,0 |
| 1.1.1.1.3.2.9 | ул. Кабельщиков от ул. Васнецова до ул. Кабельщиков, 101 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 163,0 |
| 1.1.1.1.3.2.10 | ул. Ольховская от ул. Ольховской, 26 до остановочного пункта «Школа» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 414,0 |
| 1.1.1.1.3.2.11 | ул. Чкалова от ул. Покрышкина до остановки «Разворотное кольцо» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 360,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 53 275, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 835 379, 900 |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание  и ремонт | п. м | 16 650,9 | бюджет города Перми | 87 687, 500 |
| 1.1.1.2.1.2 | выполнение строительно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | шт. | 1 | бюджет города Перми | 28 606, 500 |
| 1.1.1.2.1.3 | охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | шт. | 6 | бюджет города Перми | 21 595, 500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 137 889, 500 |
| 1.1.1.2.2 | Ремонт мостового перехода через реку Каму и подходов к нему | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2.1 | Ремонт мостового перехода | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность мостового перехода через реку Каму и подходов к нему, в отношении которого выполнен ремонт | п. м | 24 680,0 | бюджет города Перми | 600,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 600,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 138 489, 500 |
| 1.1.1.3 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта «Региональная  и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | ул. Ленина от площади Гайдара до Перми-2 | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6 445,0 | бюджет Пермского края | 16 867, 500 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,52 |
| 1.1.1.3.1.2 | проспект Парковый  от ул. Зои Космодемьянской до ул. Переселенческой | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12 539,0 | бюджет Пермского края | 41 293, 200 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,51 |
| 1.1.1.3.1.3 | ул. 9-го Мая от шоссе Космонавтов до ул. Мира | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5 020,0 | бюджет Пермского края | 40 622, 100 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,835 |
| 1.1.1.3.1.4 | ул. Адмирала Макарова  от ул. Светлогорская  до ул. Адмирала Ушакова | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4 160,0 | бюджет Пермского края | 16 224, 000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,5 |
| 1.1.1.3.1.5 | ул. Шишкина от ул. Магистральная до ул. Кировоградская | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8 775,0 | бюджет Пермского края | 34 222, 500 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,1 |
| 1.1.1.3.1.6 | ул. Лебедева от ул. Крупской до ул. Индустриализации | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15 000, 0 | бюджет Пермского края | 65 925, 300 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,0 |
| 1.1.1.3.1.7 | ул. Соликамская  от ул. 1905 года до границы района | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 40 000, 0 | бюджет Пермского края | 80 000, 000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,5 |
| 1.1.1.3.1.8 | ул. Целинная от границы Мотовилихинского района до ул. Лянгасова, 141 | МКУ «СОБ» | 09.01.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 17 456,0 | бюджет Пермского края | 93 181, 300 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,0 |
| 1.1.1.3.1.9 | ул. Корсуньская от Восточного обхода до ул. Бумажников | МКУ «СОБ» | 09.01.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 10 176,0 | бюджет Пермского края | 19 132, 500 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,0 |
| 1.1.1.3.1.10 | ул. Революции от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8 539,0 | бюджет Пермского края | 18 459, 900 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,25 |
| 1.1.1.3.1.11 | ул. Революции от ул. Николая Островского до бульвара Гагарина | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 25 654,0 | бюджет Пермского края | 63 765, 700 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,15 |
| 1.1.1.3.1.12 | Технический проезд  по ул. Революции | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15 798,0 | бюджет Пермского края | 92 137, 000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,31 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет Пермского края | 581 831, 000 |
| 1.1.1.3.2 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.2.1 | Ремонт мостового перехода через реку Каму и подходов к нему | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | Площадь мостового перехода через реку Каму и подходов  к нему, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 24 681, 0 | бюджет города Перми | 577, 600 |
| бюджет Пермского края | 5 747,  200 |
| бюджет Российской Федерации | 109 195, 800 |
| 1.1.1.3.2.2 | Ремонт путепровода  через ж/д пути и р. Данилиха «Переход Стахановская-Ива» | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | Площадь путепровода через ж/д пути и р. Данилиха «Переход Стахановская-Ива», в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 5 999, 68 | бюджет города Перми | 125, 400 |
| бюджет Пермского края | 1 247, 900 |
| бюджет Российской Федерации | 23 710, 800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 140 604,700 |
| бюджет города Перми | 703,000 |
| бюджет Пермского края | 6 995,100 |
| бюджет Российской Федерации | 132 906,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 722 435,700 |
| бюджет города Перми | 703,000 |
| бюджет Пермского края | 588 826,100 |
| бюджет Российской Федерации | 132 906,600 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 2 696 305, 100 |
| бюджет города Перми | 1 974 572, 400 |
| бюджет Пермского края | 588 826, 100 |
| бюджет Российской Федерации | 132 906, 600 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Екатерининской на участке от площади Гайдара до ул. Плеханова | МКУ «СОБ» | 31.01.2024 | 30.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 9 400,0 | бюджет города Перми | 5 686,700 |
| бюджет Пермского края | 17 060,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Плеханова  на участке от ул. Ленина  до ул. Екатерининской | МКУ «СОБ» | 31.01.2024 | 30.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2 800,0 | бюджет города Перми | 1 637,100 |
| бюджет Пермского края | 4 911,200 |
| 1.1.2.1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского  на участке от ул. Попова  до ул. Куйбышева | МКУ «СОБ» | 31.01.2024 | 30.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3 869,8 | бюджет города Перми | 1 796,200 |
| бюджет Пермского края | 5 388,700 |
| 1.1.2.1.1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Парковая  на участке от ул. Достоевского до ул. Екатерининская | МКУ «СОБ» | 31.01.2024 | 30.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 406,0 | бюджет города Перми | 200,500 |
| бюджет Пермского края | 601,400 |
| 1.1.2.1.1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Петропавловская на участке от д. № 105а до ул. Крисанова | МКУ «СОБ» | 31.01.2024 | 30.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 5 560,0 | бюджет города Перми | 3 015,500 |
| бюджет Пермского края | 9 046,700 |
| 1.1.2.1.1.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Екатерининская на участке от ул. Максима Горького до дома № 48 | МКУ «СОБ» | 31.01.2024 | 30.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 180,0 | бюджет города Перми | 166,800 |
| бюджет Пермского края | 500,300 |
| 1.1.2.1.1.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Александра Матросова на участке  от ул. Окулова до ул. Монастырской | МКУ «СОБ» | 31.01.2024 | 30.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 530,5 | бюджет города Перми | 237,500 |
| бюджет Пермского края | 712,600 |
| 1.1.2.1.1.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького на участке от ул. Пушкина до ул. Ленина | МКУ «СОБ» | 31.01.2024 | 30.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3 741,2 | бюджет города Перми | 1 883,200 |
| бюджет Пермского края | 5 649,500 |
| 1.1.2.1.1.9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Малышева  на участке от ул. 25 Октября до ул. Максима Горького | МКУ «СОБ» | 31.01.2024 | 30.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2 407,0 | бюджет города Перми | 3 577,100 |
| бюджет Пермского края | 10 731,400 |
| 1.1.2.1.1.10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Революции  на участке от ЦКР  до ул. Куйбышева | МКУ «СОБ» | 31.01.2024 | 30.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3 431,0 | бюджет города Перми | 1 878,300 |
| бюджет Пермского края | 5 634,800 |
| 1.1.2.1.1.11 | Ремонт автомобильной дороги Пермь-Сылва  на участке от ул. Трактовая до ул. Южная, ремонт  ул. 40 лет Победы (Новые Ляды) на участке от Лядовского тракта до ул. Трактовая, ремонт от Восточного обхода до поселка Новые Ляды на участке  от ул. 40 лет Победы, 22  до ул. Островского | МКУ «СОБ» | 31.01.2024 | 30.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 139,1 | бюджет города Перми | 12 266,300 |
| бюджет Пермского края | 18 109,000 |
| 1.1.2.1.1.12 | ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонт: автомобильная дорога по ул. Ленина  от ул. Крисанова до ул. Парковая | кв. м | 354,0 | бюджет города Перми | 5 000,000 |
| км | 3,28 | бюджет Пермского края | 26 419,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 142 110,000 |
| бюджет города Перми | 37 345,200 |
| бюджет Пермского края | 104 764,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 142 110,000 |
| бюджет города Перми | 37 345,200 |
| бюджет Пермского края | 104 764,800 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 142 110,000 |
| бюджет города Перми | 37 345,200 |
| бюджет Пермского края | 104 764,800 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.4 | Содержание сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.4.1 | содержание сетей наружного освещения | МБУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность сетей наружного освещения находящихся  на содержании (КЖЦ) | км | 57,09 | бюджет города Перми | 26 440,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 26 440,100 |
| 1.1.3.1.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.6.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МБУ «Горсвет» | МБУ «Гор-свет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 271 223,000 |
| 1.1.3.1.6.2 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании | МБУ «Гор-свет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся  на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидий | км | 1 670,57 | бюджет города Перми |
| 1.1.3.1.6.3 | обеспечение и учет электроэнергии светоточек | МБУ «Гор-свет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество светоточек, в отношении которых осуществляется обеспечение и учет электроэнергии для целей наружного освещения города Перми в рамках выделения субсидий | ед. | 113 506 | бюджет города Перми |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 271 223,000 |
| 1.1.3.1.8 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.8.1 | повышение фонда оплаты труда, в рамках выделанных субсидий | МБУ «Гор-свет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных учреждений, подведомственных ДДБ, получающих целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 582,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 1 582,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 299 245,900 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 299 245,900 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего | 3 137 661, 000 |
| бюджет города Перми | 2 311 163, 500 |
| бюджет Пермского края | 693 590,900 |
| бюджет Российской Федерации | 132 906,600 |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Обеспечение деятельности заказчиков работ»

муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений  не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 601 864,300 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «ПДДД» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 56 520,700 |
| 1.2.1.1.1.3 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «СОБ» | МКУ «СОБ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 94 166,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 752 551,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 752 551,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 752 551,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 752 551,000 |

7. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Совершенствование организации дорожного

движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной

программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми, включая профилактику дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1 | Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1 | содержание дорожных знаков | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 30,932 | бюджет города Перми | 32 110,060 |
| 1.3.1.1.1.2 | установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 1 189 | бюджет города Перми | 9 509,100 |
| 1.3.1.1.1.3 | Нанесение дорожной разметки, в том числе: | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.3.1 | нанесение дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «СОБ» | 01.04.2024 | 30.11.2024 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 86,436 | бюджет города Перми | 25 999,800 |
| 1.3.1.1.1.3.2 | нанесение дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «СОБ» | 01.04.2024 | 30.11.2024 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 43,305 | бюджет города Перми | 52 281,040 |
| 1.3.1.1.1.4 | изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «СОБ» | 01.04.2024 | 30.11.2024 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | кв. м | 424,0 | бюджет города Перми | 576,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 30.12.2024 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 31 | бюджет города Перми | 991,800 |
| 1.3.1.1.1.6 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | МКУ «СОБ» | 01.03.2024 | 30.12.2024 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | ед. | 120 | бюджет города Перми | 1 881,400 |
| м | 150 |
| 1.3.1.1.1.7 | изготовление и установка (демонтаж) пешеходных ограждений | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | 300 | бюджет города Перми | 2 336,800 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 125 686,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 125 686,000 |
| 1.3.1.3 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа | | | | | | | | |
| 1.3.1.3.1 | Организация функционирования и контроля за использованием парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 1.3.1.3.1.1 | мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ «ПДДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 2 | бюджет города Перми | 446,300 |
| 1.3.1.3.1.2 | организация контроля парковочного пространства с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих мобильных фотовидеофиксаторов, устанавливаемых  на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 16 | бюджет города Перми | 7 059,100 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 119,900 |
| 01.07.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих стационарных фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 9 | бюджет города Перми | 1 065,200 |
| 1.3.1.3.1.3 | создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПДДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 9 899 | бюджет города Перми | 53 299,400 |
| МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 2 090,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 64 080,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 64 080,800 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 189 766,800 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 189 766,800 |