АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2024

№ 140

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений

в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922 
(в ред. от 03.03.2022 № 139, от 02.06.2022 № 433, от 01.08.2022 № 645, 
от 15.09.2022 № 802, от 30.09.2022 № 882, от 20.10.2022 № 1033, от 16.12.2022 
№ 1311, от 28.12.2022 № 1400, от 13.01.2023 № 17, от 10.04.2023 № 277, 
от 27.06.2023 № 539, от 22.08.2023 № 747, от 02.10.2023 № 934, от 13.10.2023 
№ 1019, от 20.10.2023 № 1133, от 19.12.2023 № 1423, от 27.12.2023 № 1515, 
от 10.01.2024 № 3, от 16.01.2024 № 24).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми                                                                                     Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 26.02.2024 № 140

ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 634 890,65022 | 1 557 035,99271 | 1 242 282, 14737 | 599 208,24713 | 868 834,43613 |
|  | бюджет города Перми | 686 834,79111 | 552 740,07534 | 843 745,321 | 454 105,111 | 723 731,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 901,43181 | 17 827,06721 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1 284 409,69141 | 720 555,64294 | 398 536,82637 | 145 103,13613 | 145 103,13613 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 384 244,73589 | 159 010,14762 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 367 008,999 | 480 483,52219 | 406 281,121 | 169 495,200 | 140 005,6525 |
|  | бюджет города Перми | 382 784,45662 | 261 853,00206 | 391 709,121 | 128 902,400 | 129 612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888,10531 | 17 762,41993 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327 450,16141 | 30 028,31531 | 14 572,000 | 40 592,800 | 10 393,3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386,27566 | 63 936,72529 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 267 881,65122 | 1 076 552,47052 | 836 001,02637 | 429 713,04713 | 728 828,78363 |
|  | бюджет города Перми | 304 050,33449 | 290 887,07328 | 452 036,200 | 325 202,711 | 594 119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,32650 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956 959,530 | 690 527,32763 | 383 964,82637 | 104 510,33613 | 134 709,78363 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 95 073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | 2 | - | - | - | - |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 84,1 | 86,6 | 86,6 | 86,7 | 86,8 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 35 000, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35 000, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.1.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 | 1,25594 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 10 800,000 | 22 023,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38 427,83908 | 30 028,31531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строки 1.1.1.1.14.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.14.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7 737, 273 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7 737, 273 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строки 1.1.1.1.15.1, 1.1.1.1.15.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.15.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2 166, 200 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 4 032, 09234 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.15.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 68 386, 800 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 729, 12457 | 10 393, 3525 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 74 585, 09234 | 36 729, 12457 | 10 393, 3525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 70 553, 000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 4 032, 09234 | 36 729, 12457 | 10 393, 3525 |

2.5. строки 1.1.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.18.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 468,06236 | 2 419, 200 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 8 661, 70309 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 468,06236 | 11 080, 90309 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 468,06236 | 2 419, 200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 8 661, 70309 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строки 1.1.1.1.19.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.19.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 11 121,248 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 11 121,248 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строки 1.1.1.1.20.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.20.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1 914,000 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 1 878, 20457 | 3 863, 67543 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 3 792, 20457 | 3 863, 67543 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1 914,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 1 878, 20457 | 3 863, 67543 | 0,0 |

2.8. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.22, 1.1.1.1.22.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.22 | Строительство автомобильной дороги по ул. Топазная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.22.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 6 075,510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 6 075,510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 206 941, 65641 | 314 187, 85479 | 127 635, 421 | 40 592,800 | 10 393, 3525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 306 598, 65519 | 100 401, 38836 | 113 063, 421 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117, 600 | 17 762,41993 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247 339, 12556 | 30 028,31531 | 14 572,000 | 40 592,800 | 10 393, 3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386, 27566 | 59 092,67159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.10. строки 1.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе 
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 14 488, 451 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14 488, 451 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14 488, 451 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 221 430, 10741 | 314 187, 85479 | 127 635,421 | 40 592, 800 | 10 393, 3525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 321 087, 10619 | 100 401, 38836 | 113 063, 421 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117, 600 | 17 762, 41993 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 247 339, 12556 | 30 028, 31531 | 14 572, 000 | 40 592, 800 | 10 393, 3525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386, 27566 | 59 092, 67159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 106 903, 0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строки 1.1.2.1.1.2, 1.1.2.1.1.4, 1.1.2.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 31 051, 06447 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.3 | проведенный авторский надзор за выполнением работ по строительству | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 29,15324 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.4 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 38,00029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 800,000 | 31 118,218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 800,000 | 31 118,218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 800,000 | 31 118,218 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.12. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 75,2 | 11, 94114 | 14,586 | 21,775 | 23,411 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 36 911, 02488 | 50 789, 64506 | 221 629, 800 | 100 000, 000 | 60 847,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55 334, 63585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.13. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 142 778,89159 | 65 530,6494 | 226 085,800 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58 897,35043 | 60 686,5957 | 226 085,800 | 100 000,000 | 100 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 80 111,03585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.14. строку 1.1.3.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.1 | Протяженность обустроенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | - | 24,326 | 32,764 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 69 238,692 | 21 041, 27165 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.15. строки 1.1.3.1.2.3, 1.1.3.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.3 | выполненные проектно-изыскательские работы на обустройство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 123, 31578 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.4 | технологическое присоединение к сетям | ед. | - | 10 | 77 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 408,108 | 23 395, 31257 | 0,0 | 0,0 |

2.16. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 142 778, 89159 | 135 177,4494 | 278 645, 700 | 128 902, 400 | 129 612, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58 897,35043 | 130 333,3957 | 278 645, 700 | 128 902, 400 | 129 612, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 80 111,03585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 142 778, 89159 | 135 177,4494 | 278 645, 700 | 128 902, 400 | 129 612, 300 |
|  | бюджет города Перми | 58 897,35043 | 130 333,3957 | 278 645, 700 | 128 902, 400 | 129 612, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 80 111,03585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 367 008, 999 | 480 483, 52219 | 406 281, 121 | 169 495, 200 | 140 005, 6525 |
|  | бюджет города Перми | 382 784, 45662 | 261 853, 00206 | 391 709, 121 | 128 902, 400 | 129 612, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888, 10531 | 17 762,41993 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327 450, 16141 | 30 028,31531 | 14 572,000 | 40 592, 800 | 10 393, 3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386, 27566 | 63 936, 72529 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.17. в приложении:

2.17.1. в таблице 2 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 21 390,455, в том числе: 21 390,455 – проектно-изыскательские работы; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Источник финансирования |
|  |  |  | 2023 |
|  |  | всего | 21 390,455 |
|  |  | бюджет города Перми | 4 101,281 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 289,174 |

2.17.2. таблицу 4 признать утратившей силу;

2.17.3. в таблице 6 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 705 868,92494, в том числе: 12 016,16416 – проектно-изыскательские работы; 693 852,76078 – строительно-монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 705 868,92494 | 12 016,16416 | 212 073,98404 | 449 328,4915 | 32 208,6768 | 241,60844 |
|  |  | бюджет города Перми | 188 599,400 | 0,0 | 68 313,900 | 120 285,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 016,16416 | 12 016,16416 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 460 370,82804 | 0,0 | 106 260,08404 | 321 902,0672 | 32 208,6768 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44 882,53274 | 0,0 | 37 500,000 | 7 140,9243 | 0,0 | 241,60844 |

2.17.4. в таблице 7 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 349 445,76712, в том числе: 197,8327 – проектно-изыскательские работы; 349 247,93442 – строительно-монтажные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2022 | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 349 445,76712 | 305 925, 67178 | 43 520,09534 |
|  |  | бюджет города Перми | 33 021,42383 | 10 997, 8327 | 22 023,59113 |
|  |  | бюджет Пермского края | 59 924,34329 | 38 427, 83908 | 21 496,50421 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 256 500, 000 | 0,0 |

2.17.5. в таблице 9 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 614 682,58912, в том числе: 255 054,61269 – проектно-изыскательские работы; 1 359 627,97643 – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 1 614 682, 58912 | 255 054, 61269 | 706 560, 91316 | 299 471, 50355 | 317 583, 57282 | 36 011, 9869 |
|  |  | бюджет города Перми | 483 738, 9877 | 170 651, 94649 | 134 280, 45711 | 71 545,356 | 77 098,98358 | 30 162, 24452 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 100 232, 08642 | 5 379,500 | 3 728,89291 | 90 650,44758 | 0,0 | 473,24593 |
|  |  | бюджет Пермского края | 690 000, 92017 | 64 277,8202 | 488 447,400 | 137 275, 69997 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 340 710,59483 | 14 745,346 | 80 104,16314 | 0,0 | 240 484, 58924 | 5 376, 49645 |

2.17.6. в таблице 10 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 212 367,19645, в том числе: 61 819,16862 – проектно-изыскательские работы; 1 150 548,02783 – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | итого | 1 212 367, 19645 | 61 819, 16862 | 561 194, 23126 | 461 486,5307 | 125 909, 28974 | 1 761, 61003 | 196,3661 |
|  |  | бюджет города Перми | 309 438, 58853 | 14 521, 09462 | 235 940, 2316 | 58 977, 26231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71 956, 84198 | 20 923,199 | 44 317, 50538 | 0,0 | 6 716,1376 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 407 924, 42599 | 26 374,875 | 280 936, 49428 | 100 613, 05671 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 423 047, 33995 | 0,0 | 0,0 | 301 896, 21168 | 119 193, 15214 | 1 761, 61003 | 196,3661 |

2.17.7. в таблице 12 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7 737,273, в том числе: 7 737,273 – проектно-изыскательские работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 7 737,273 |

2.17.8. в таблице 13 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 121 707,56941, в том числе: 6 198,29234 – проектно-изыскательские работы; 115 509,27707 – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 121 707,56941 | 74 585,09234 | 36 729,12457 | 10 393,3525 |
|  |  | бюджет города Перми | 70 553,000 | 70 553,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 51 154,56941 | 4 032,09234 | 36 729,12457 | 10 393,3525 |

2.17.9. в таблице 16 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 11 080,90309, в том числе: 11 080,90309– проектно-изыскательские работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | итого | 2024 |
|  |  | всего | 11 080,90309 | 11 080,90309 |
|  |  | бюджет города Перми | 2 419,200 | 2 419,200 |
|  |  | бюджет Пермского края | 8 661,70309 | 8 661,70309 |

2.17.10. в таблице 17 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 11 121,248, в том числе: 11 121,248 – проектно-изыскательские работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 11 121,248 |

2.17.11. в таблице 18 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7 655,880, в том числе: 7 655,880– проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 7 655,880 | 3 792,20457 | 3 863,67543 |
|  |  | бюджет города Перми | 1 914,000 | 1 914,000 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 5 741,880 | 1 878,20457 | 3 863,67543 |

2.17.12. таблицу 20 признать утратившей силу;

2.17.13. в таблице 21 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 33 395,33535, в том числе: 2 800,000 – проектно-изыскательские работы, 30 595,33535 – строительно-монтажные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2022 | 2023 |
|  |  | бюджет города Перми | 33 395,33535 | 2 800,000 | 30 595,33535 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1 500,0 | 54 096,0 | - | 81 254,0 | 113 330,0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 279 682, 36616 | 266 292, 57984 | 311 030, 45055 | 176 944, 23383 | 300 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | - | - | 7,904 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956 959,530 | 690 527, 32763 | 267 359, 17795 | 104 510, 33613 | 134 709, 78363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94 594, 45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | - | - | 3 | 3 | 3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 76 421, 15928 | 148 258, 47325 | 494 119, 000 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 2 | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 18 014,6552 | 599,000 | 7 230, 000 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 3 | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5617,0956 | 1 913, 43819 | 5 238, 600 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строки 1.2.1.1.1.7, 1.2.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | - | - | 5 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 52 115, 84948 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 116 605, 64842 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.8 | количество оплаченных исполнительских листов | ед. | - | 2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 19 773, 3486 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4. после строки 1.2.1.1.1.8 дополнить строкой 1.2.1.1.1.9 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.9 | нераспределенный резерв на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | - | - | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,14069 | 0,00392 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 261 009, 86449 | 1 073 805, 83968 | 836 001, 02637 | 429 713, 04713 | 728 828,78363 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 304 050, 33449 | 288 619, 4075 | 452 036, 200 | 325 202, 711 | 594 119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956 959, 530 | 690 527, 32763 | 383 964, 82637 | 104 510, 33613 | 134 709,78363 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94 594, 45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.6. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | количество объектов, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту трамвайных путей (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 2 267,66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6 871,78673 | 2 746, 63084 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2 267, 66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 267 881, 65122 | 1 076 552, 47052 | 836 001, 02637 | 429 713, 04713 | 728 828, 78363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 304 050, 33449 | 290 887, 07328 | 452 036, 200 | 325 202, 711 | 594 119, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956 959, 530 | 690 527, 32763 | 383 964, 82637 | 104 510, 33613 | 134 709, 78363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 95 073, 42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 267 881, 65122 | 1 076 552, 47052 | 836 001, 02637 | 429 713, 04713 | 728 828, 78363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 304 050, 33449 | 290 887, 07328 | 452 036, 200 | 325 202, 711 | 594 119, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956 959,530 | 690 527, 32763 | 383 964, 82637 | 104 510, 33613 | 134 709, 78363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858, 46023 | 95 073, 42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 267 881, 65122 | 1 076 552, 47052 | 836 001, 02637 | 429 713, 04713 | 728 828, 78363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 304 050, 33449 | 290 887, 07328 | 452 036, 200 | 325 202, 711 | 594 119, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956 959, 530 | 690 527, 32763 | 383 964, 82637 | 104 510, 33613 | 134 709, 78363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858, 46023 | 95 073, 42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.7. приложение изложить в следующей редакции:

«Перечень объектов, 
подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2 
«Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» 
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 266 873, 57216 | 259 144, 36509 | 311 030, 45055 | 176 944, 23383 | 300 000,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819 258, 91918 | 690 458, 62978 | 267 359, 17795 | 104 510, 33613 | 134 709, 78363 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94 290, 26459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Самаркандская (11 000,0 кв. м) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 93 434, 00034 | 114 900, 04072 | 103 447, 22675 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Комсомольский проспект (29 632,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 196 998, 60159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172 712, 21164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 69 160, 34213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта (58 873,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 51 243, 10137 | 112 816, 06984 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы (14 983,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 826,9692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской (7 577,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 10 000, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 166 951, 48939 | 4 820, 13487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 045, 84061 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.6 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса (30 000,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 147 896, 50983 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 445 500, 31815 | 659 034,200 | 185 246, 38947 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 84,08185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Монастырской («Площадь Европы») (1 800,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 7 804,900 | 52 894, 29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 34 094, 900 | 26 604, 29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.8 | Капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 48 233,900 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.9 | Капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 908,711 | 300 000, 000 |
| 1.2.1.1.1.1.10 | ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 858, 23639 | 134 709, 78363 |
| 1.2.1.1.1.1.11 | ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 588, 29608 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 82 112, 78848 | 78 652, 09974 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 76 421, 15928 | 148 258, 47325 | 494 119,000 |
| 1.2.1.1.1.2.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334 182, 9001 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 55 315, 23928 | 148 258, 47325 | 4 526,600 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 21 105,920 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.4 | ул. Промышленная, 127 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 409,500 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  | бюджет города Перми | 18 014,6552 | 0,0 | 7 230,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 685,7864 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | ул. Василия Каменского | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8725,512 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.3 | ул. Самаркандская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8603,3568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.4 | Комсомольский проспект | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7 230,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения |  |  | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 5 617,0956 | 1 913, 43819 | 5238,600 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 5 617,0956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5 238,600 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.3 | подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 1 913, 43819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям |  |  | бюджет города Перми | 114,25637 | 41,04087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.1 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | 01.06.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 114,25637 | 0,00087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.2 | ул. Самаркандская | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 41,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 52 115, 84948 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 116 605, 64842 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.1 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5 214,400 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.2 | капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 032,900 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.3 | капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановская, Карпинского до шоссе Космонавтов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 26 335, 4175 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 79 006, 2525 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.4 | ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 3 751, 18073 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 11 253, 54217 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.5 | ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 781, 95125 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 26 345, 85375 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.8 | количество оплаченных исполнительских листов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 19 773, 3486 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.9 | нераспределенный резерв на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,14069 | 0,00392 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 1 110 435, 81152 | 1 065 685, 7344 | 836 001, 02637 | 429 713, 04713 | 728 828, 78363 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 291 176, 89234 | 280 872, 19275 | 452 036, 200 | 325 202, 711 | 594 119,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819 258, 91918 | 690 458, 62978 | 383 964, 82637 | 104 510, 33613 | 134 709, 78363 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94 290, 26459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская – ул. Розалии Землячки – ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим») | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 2 267, 66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 097,61419 | 211,63305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 4 110,94069 | 2 479, 29883 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2 267, 66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 097,61419 | 211,63305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

4.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель: 1. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 2 | - | - | - | 2 |
|  | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 84,1 | 86,6 | 86,6 | 86,7 | 86,8 |

4.2. строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением (включая строительство сетей наружного освещения в рамках контракта жизненного цикла) | % | 91,4 | 93,3 | 93,4 | 94,0 | 94,5 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.1.14.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.14.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2024 | 30.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 737,273 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7 737,273 |

5.2. строку 1.1.1.1.15.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.15.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 166,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4 032,09234 |

5.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования | итого | 74 585,09234 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 70 553,000 |
|  | бюджет Пермского края | 4 032,09234 |

5.4. строки 1.1.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.18.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 419,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 661,70309 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11 080,90309 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 419,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 661,70309 |

5.5. строки 1.1.1.1.19.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.19.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 121,248 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11 121,248 |

5.6. строки 1.1.1.1.20.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.20.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 914,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 878,20457 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3 792,20457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 914,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 878,20457 |

5.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 127 635,421 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 113 063,421 |
|  | бюджет Пермского края | 14 572,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 127 635,421 |
|  | бюджет города Перми | 113 063,421 |
|  | бюджет Пермского края | 14 572,000 |

5.8. строку 1.1.3.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 32,764 | бюджет города Перми | 21 041,27165 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.9. после строки 1.1.3.1.2.1 дополнить строками 1.1.3.1.2.2, 1.1.3.1.2.3 следующего содержания:

| 1.1.3.1.2.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (Контракт жизненного цикла) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 123,31578 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.3 | Технологическое присоединение к сетям |  | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество подписанных актов на осуществление технологического присоединения (Контракт жизненного цикла) | ед. | 77 | бюджет города Перми | 23 395,31257 |

5.10. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 406 281,121 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 391 709,121 |
|  | бюджет Пермского края | 14 572,000 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Самаркандской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 1,38 | бюджет города Перми | 114 753,04072 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 147,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирской от ул. Пермской до площади Карла Маркса, капитальный ремонт площади Карла Маркса в городе Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 2,48 | бюджет города Перми | 140 221,7253 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 183 641,500 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 674,78453 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 604,88947 |
| 1.2.1.1.1.3 | Капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 2,9 | бюджет города Перми | 48 233,900 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 032,900 |
| 1.2.1.1.1.4 | ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 751,18073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11 253,54217 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 0,495 | бюджет Пермского края | 82 112,78848 |
| 1.2.1.1.1.5 | Путепровод станции Блочной |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 238,600 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 0,649 | бюджет города Перми | 55 315,23928 |
| 1.2.1.1.1.6 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | площадь искусственных дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 0,54 | бюджет города Перми | 21 105,920 |

6.2. строки 1.2.1.1.1.8, 1.2.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.8 | Капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26 335,4175 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 79 006,2525 |
| 1.2.1.1.1.9 | ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 781,95125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 26 345, 85375 |

6.3. после строки 1.2.1.1.1.9 дополнить строками 1.2.1.1.1.10, 1.2.1.1.1.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.10 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 230,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.11 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | нераспределенный резерв на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | - | - | бюджет города Перми | 0,14069 |

6.4. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 836 001,02637 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 452 036,200 |
|  | бюджет Пермского края | 383 964,82637 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 836 001,02637 |
|  | бюджет города Перми | 452 036,200 |
|  | бюджет Пермского края | 383 964,82637 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 836 001,02637 |
|  | бюджет города Перми | 452 036,200 |
|  | бюджет Пермского края | 383 964,82637 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 836 001,02637 |
|  | бюджет города Перми | 452 036,200 |
|  | бюджет Пермского края | 383 964,82637 |

Условно утвержденные расходы – 200 000,000 тыс. руб.

Условно утвержденные расходы – 200 000,000 тыс. руб.