АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.04.2024

№ 279

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Охрана природы и лесное 
хозяйство города Перми»,

утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 20.10.2021 № 906

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 906 (в ред. от 19.04.2022 
№ 300, от 27.09.2022 № 859, от 20.10.2022 № 1027, от 07.12.2022 № 1248, 
от 07.02.2023 № 80, от 11.04.2023 № 285, от 25.04.2023 № 334, от 06.06.2023 
№ 456, от 28.06.2023 № 544, от 24.08.2023 № 756, от 13.10.2023 № 1017, 
от 19.10.2023 № 1124, от 10.01.2024 № 7, от 23.01.2024 № 33, от 16.02.2024 
№ 115).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Андрианову О.Н.

Глава города Перми							                 Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 11.04.2024 № 279

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 906

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация природоохранных мероприятий. 1.1.1. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма. 1.1.2. Сохранение водных объектов. 1.1.3. Повышение уровня экологической культуры населения. 1.2. Сохранение и воспроизводство городских лесов. 1.2.1. Обеспечение охраны лесов от пожаров. 1.2.2. Обустройство мест отдыха в городских лесах. 2.1. Обращение с животными без владельцев. 2.1.1. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев. 2.1.2. Обустройство мест для содержания животных без владельцев в приюте |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 208 530,000 | 773 999,773 | 947 493,792 | 463 437,900 | 386 304,800 |
|  | бюджет города Перми | 87 625,900 | 309 624,930 | 582 754,518 | 417 622,000 | 340 488,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 19 361,774 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 101 842,900 | 426 906,065 | 143 583,095 | 26 754,700 | 26 754,700 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18 407,578 | 182 733,205 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 19 061,200 | 19 061,200 | 19 061,200 | 19 061,200 | 19 061,200 |
|  | подпрограмма 1.1 (тыс. руб.), в том числе | 52 355,000 | 465 228,113 | 730 593,599 | 312 273,200 | 235 940,100 |
|  | бюджет города Перми | 33 091,800 | 233 431,048 | 459 666,327 | 293 220,000 | 216 886,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 19 361,774 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 210,000 | 212 743,865 | 116 828,395 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 115 683,903 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 |
|  | подпрограмма 1.2 (тыс. руб.), в том числе | 156 175,000 | 308 771,660 | 123 183,589 | 89 128,300 | 89 128,300 |
|  | бюджет города Перми | 54 534,100 | 76 193,882 | 90 001,100 | 89 120,300 | 89 120,300 |
|  | бюджет Пермского края | 101 632,900 | 214 162,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18 407,578 | 33 174,489 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  | подпрограмма 2.1 (тыс. руб.), в том числе | 0,0 | 0,0 | 93 716,604 | 62 036,400 | 61 236,400 |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 33 087,091 | 35 281,700 | 34 481,700 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 26 754,700 | 26 754,700 | 26 754,700 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 33 874,813 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов (деревьев / кустарников) | ед. | - | 1 130 | 1 280 | 2 310 | 8 603 | МКУ «ГорЗеленСтрой» | бюджет города Перми | 0,0 | 11 036,564 | 16 438, 100 | 28 539, 400 | 96 018, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 898 | 9 898 | 9 898 | 9 898 | 9 898 | УЭП | внебюджетные источники | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 |
| Итого по ПНР |  | ед. | 9 898 | 11 028 | 11 178 | 12 208 | 18 501 |  | итого | 19 053, 200 | 30 089,764 | 35 491, 300 | 47 592, 600 | 115 071,300 |
|  |  |  | - | 1 130 | 1 280 | 2 310 | 8 603 |  | бюджет города | 0,0 | 11 036,564 | 16 438, 100 | 28 539, 400 | 96 018, 100 |
|  |  |  | 9 898 | 9 898 | 9 898 | 9 898 | 9 898 |  | внебюджетные источники | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 19 053, 200 |

2.2. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 19 053,200 | 36 693,126 | 35 491,300 | 47 697,600 | 115 071,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 17 639,926 | 16 438,100 | 28 644,400 | 96 018,100 |
|  | внебюджетные источники | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 19 053,200 | 36 693,126 | 35 491,300 | 47 697,600 | 115 071,300 |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 17 639,926 | 16 438,100 | 28 644,400 | 96 018,100 |
|  | внебюджетные источники | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 |

2.3. строки 1.1.1.6.2.1-1.1.1.6.2.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6.2.1 | количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Егошихи: экопарк «Егошихинская долина» | ед. | - | 1 | 2 | - | - | МКУ «ГорЗеленСтрой» | бюджет города Перми | 0,0 | 51 994,793 | 118 120, 100 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 110 662, 930 | 63 458, 655 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 13 602,968 |  |  |
| 1.1.1.6.2.2 | количество заключенных контрактов на проведение авторского надзора, строительного контроля и оценки воздействия на водные ресурсы и среду их обитания по объекту: «Общественные территории проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Егошихи г. Перми: экопарк «Егошихинская долина» | ед. | - | 3 | 2 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,0 | 1 834, 600 | 2 172, 200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 1 308, 835 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6.2.3 | количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи: экопарк «Долина реки Данилихи» | ед. | - | 1 | 2 | 1 | - | МКУ «ГорЗеленСтрой» | бюджет города Перми | 0,0 | 27 210,076 | 124 586, 201 | 70 000, 000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 15 853,414 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 102 080, 935 | 53 369, 740 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 102 080, 935 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6.2.4 | количество заключенных контрактов на проведение авторского надзора, строительного контроля и оценки воздействия на водные ресурсы и среду их обитания по объекту «Общественные территории проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи: экопарк «Долина реки Данилихи» | ед. | - | 2 | 2 | - | - | МКУ «ГорЗеленСтрой» | бюджет города Перми | 0,0 | 1 719, 525 | 1 875, 300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 1 719, 525 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 295 502, 859 | 498 147, 873 | 70 000, 000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 82 758, 994 | 246 753, 801 | 70 000, 000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 18 881,774 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 212 743, 865 | 116 828, 395 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 115 683, 903 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 296 443, 859 | 504 106, 373 | 75 958, 500 | 5 958, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 83 699, 994 | 252 712, 301 | 75 958, 500 | 5 958, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 18 881,774 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 212 743, 865 | 116 828, 395 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 115 683, 903 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку 1.1.1.7.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.7.1.1 | количество проведенных работ, оказанных услуг и приобретения товаров для обустройства, создания имущественного комплекса и первичной инфраструктуры питомника растений | ед. | 35 | 7 | 9 | - | - | МКУ «ГорЗеленСтрой» | бюджет города Перми | 6 949, 500 | 741, 695 | 6 527, 440 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. строку 1.1.1.7.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.7.1.3 | количество приобретенного посадочного материала (деревьев и кустарников) | ед. | 3 118 | 1 000 | - | - | - | МКУ «ГорЗеленСтрой» | бюджет города Перми | 2 718, 000 | 655,034 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | - | 16 700 | 8 320 | 8 320 |  |  | 0,0 | 0,0 | 5 500, 007 | 16 740, 000 | 16 740, 000 |

2.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 10 284, 200 | 60 591,873 | 13 322, 147 | 19 740, 000 | 19 740, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18 673,100 | 113 504,715 | 88 950,647 | 97 462,200 | 97 462,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8. строки 1.1.1.8.1.1, 1.1.1.8.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.8.1.1 | разработанная проектная документация | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 21 444, 35200 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.8.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 60 827, 35834 | 73 749, 50000 | 0,0 |

2.9. строку 1.1.1.8.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.8.1.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве городского питомника растений на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000: 91384 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 1 234, 77360 | 2 813, 39638 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.10. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.8.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.8.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 1 374,881 | 86 419,879 | 73 749,500 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 1 374,881 | 86 419,879 | 73 749,500 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 41 018,000 | 452 977,998 | 717 028,599 | 296 928,200 | 220 552,400 |
|  | бюджет города Перми | 21 754,800 | 221 180,933 | 446 581,327 | 277 875,000 | 201 499,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 18 881,774 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 210,000 | 212 743,865 | 116 828,395 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 115 683,903 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 |

2.11. строки 1.1.3.1.1.1, «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | тираж изданных справочно-информационных материалов экологической тематики | ед. | 1 346 - | 1 346 | 1 346 | 1 346 | 1 346 | УЭП | бюджет города Перми | 181, 100 | 119, 335 | 196, 300 | 196, 300 | 196, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 600 | - | - | - | МКУ «ГорЗеленСтрой» | бюджет города Перми | 0,0 | 880, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - | - | 600 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 480,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ПНР |  | ед. | 1 346 | 1 946 | 1 346 | 1 346 | 1 346 |  | бюджет города Перми | 181, 100 | 999, 335 | 196, 300 | 196, 300 | 196, 300 |
|  |  |  | - | - | 600 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 480,000 | 0,0 | 0,0 |

2.12. строку 1.1.3.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.9 | количество актов обследования зеленых насаждений, выездных обследований в рамках осуществления муниципального контроля и иных выездов | ед. | - | - | 400 | 600 | 600 | УЭП | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 804, 400 | 1 569, 400 | 1 612, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.13. после строки 1.1.3.1.1.9 дополнить строкой 1.1.3.1.1.10 следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.10 | количество информационных, эколого-просветительских мероприятий | ед. | - | - | 191 | 204 | 204 | МКУ «ГорЗеленСтрой» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5 593, 000 | 7 088, 000 | 7 088, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.14. строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 532,600 | 5 350,835 | 12 398,600 | 14 178,600 | 14 221,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 4 532,600 | 5 350,835 | 11 918,600 | 14 178,600 | 14 221,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 480,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого основному по мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 532,600 | 5 350,835 | 12 398,600 | 14 178,600 | 14 221,300 |
|  | бюджет города Перми | 4 532,600 | 5 350,835 | 11 918,600 | 14 178,600 | 14 221,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 480,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 532,600 | 5 350,835 | 12 398,600 | 14 178,600 | 14 221,300 |
|  | бюджет города Перми | 4 532,600 | 5 350,835 | 11 918,600 | 14 178,600 | 14 221,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 480,000 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 52 355,000 | 465 228,113 | 730 593,599 | 312 273,200 | 235 940,100 |
|  | бюджет города Перми | 33 091,800 | 233 431,048 | 459 666,327 | 293 220,000 | 216 886,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 19 361,774 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 210,000 | 212 743,865 | 116 828,395 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 115 683,903 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 | 19 053,200 |

2.15. в таблице 1 приложения:

2.15.1. строки 11-15 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023-2025 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 161 544,260 |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  | 161 544,260 | 1 374,881 | 86 419,879 | 73 749,500 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | Разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2024 год |  |  |
|  | Выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2025 год |  |  |

2.15.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 03 ноября 2021 г. № 14, протокол от 02 февраля 2024 г. № 1 |
| --- | --- | --- |

2.15.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2024 |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию | 2024-2025 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Сохранение и воспроизводство городских лесов» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | количество оказанных услуг по поддержке программного обеспечения «Аверс: Управление лесным фондом ПРОФ» | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | УЭП | бюджет города Перми | 0,0 | 135, 000 | 75, 000 | 180, 000 | 180, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 78,700 | 299, 000 | 239, 000 | 344, 000 | 344,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 78,700 | 299, 000 | 239, 000 | 344, 000 | 344,000 |

- 3.2. строки 1.2.1.2.2.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.2.2 | площадь лесных участков, на которых проведены мероприятия по санитарной безопасности | га | 274,0 | - | - | - | - | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 506,090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов в городских лесах | куб. м | - | 567 | 2723 | 2723 | 2723 |  |  | 0,0 | 1 190, 800 | 6 688, 600 | 6 688, 600 | 6 688, 600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 610,600 | 1 455, 400 | 6 953, 200 | 6 953, 200 | 6 953, 200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 45 413, 800 | 65 951, 290 | 62 695,000 | 64 509,200 | 64 509, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45 405, 800 | 65 943, 290 | 62 687,000 | 64 501,200 | 64 501, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 45 492, 520 | 66 250, 290 | 62 934,000 | 64 853,200 | 64 853, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45 484, 520 | 66 242, 290 | 62 926,000 | 64 845,200 | 64 845, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

- 3.3. строки 1.2.2.1.1.7, 1.2.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.7 | количество восстановленных объектов рекреации | ед. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «ПермГор-Лес» | бюджет города Перми | 0,0 | 2 311, 235 | 4 579, 193 | 3 773, 393 | 3 773, 393 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.8 | количество муниципальных контрактов на содержание территории ООПТ «Черняевский лес» | ед. | - | - | 3 | 3 | 3 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 10 199, 619 | 10 199, 619 | 10 199, 619 |

3.4. строки 1.2.2.3.1.2, 1.2.2.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.3.1.2 | обустройство ООПТ «Черняевский лес» в рамках проекта «Зеленое кольцо» в ООПТ местного значения – охраняемом ландшафте «Черняевский лес» | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «ПермГор-Лес» | бюджет Пермского края | 100 896, 200 | 214 162,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 17 807, 578 | 32 574,489 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.3.1.3 | осуществление технического (строительного) инспекционного контроля по муниципальному контракту по обустройству ООПТ «Черняевский лес» в рамках проекта «Зеленое кольцо» в ООПТ местного значения – охраняемом ландшафте «Черняевский лес» | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет Пермского края | 736,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 600,000 | 600,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 104 644, 800 | 234 036,378 | 35 168,689 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3 011, 900 | 1 466, 600 | 1 994, 200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 101 632, 900 | 214 162,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,00 | 18 407, 578 | 33 174,489 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 104 644, 800 | 234 036,378 | 35 168,689 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3 011, 900 | 1 466, 600 | 1 994, 200 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 101 632, 900 | 214 162,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,00 | 18 407, 578 | 33 174,489 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 110 682, 500 | 242 521,370 | 60 249,589 | 24 275, 100 | 24 275, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9 049, 600 | 9 951, 592 | 27 075, 100 | 24 275, 100 | 24 275, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 101 632, 900 | 214 162,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18 407, 578 | 33 174,489 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 156 175, 000 | 308 771, 660 | 123 183, 589 | 89 128,300 | 89 128, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54 534, 100 | 76 193, 882 | 90 001,100 | 89 120,300 | 89 120, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 101 632, 900 | 214 162, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18 407, 578 | 33 174,489 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

- 4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Обращение с животными без владельцев» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

4.1. строки 2.1.1.1.1.1, 2.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.1.1 | количество учреждений, обеспечивающих исполнение отдельных переданных государственных полномочий | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «СОЖВ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 28 764, 468 | 29 349, 700 | 29 349, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1.2 | среднесуточное количество животных без владельцев, находящиеся на ветеринарном обслуживании на обеспечении питанием в МКУ «СОЖВ» | особь | - | - | 700 | 700 | 700 | МКУ «СОЖВ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1 048, 343 | 1 354, 100 | 1 354, 100 |

4.2. строку «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 29 812, 811 | 30 703, 800 | 30 703, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строки 2.1.1.1.2.2, 2.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.2.2 | среднесуточное количество животных без владельцев, находящиеся на ветеринарном обслуживании и на обеспечении питанием в МКУ «СОЖВ» | особь | - | - | 700 | 700 | 700 | МКУ «СОЖВ» | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 9 700, 200 | 9 555, 200 | 9 555, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.2.3 | количество отловленных животных без владельцев | особь | - | - | 1 196 | 1 196 | 1 196 | МКУ «СОЖВ» | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 4 569, 100 | 4 714, 100 | 4 714, 100 |

4.4. строки 2.1.1.2.1.2, «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.2.1.2 | количество площадок для выгула собак, находящихся на содержании | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | АДР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 216,260 | 484,600 | 484,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | - | 2 | 2 | 2 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 150,833 | 690,900 | 690,900 |
|  |  |  | - | - | 1 | 1 | 1 | АЛР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 242,300 | 242,300 | 242,300 |
|  |  |  | - | - | 1 | 1 | 1 | АМР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 242,300 | 242,300 | 242,300 |
|  |  |  | - | - | 2 | 2 | 2 | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 484,600 | 484,600 | 484,600 |
|  |  |  | - | - | 2 | 2 | 2 | АКР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 484,600 | 484,600 | 484,600 |
|  |  |  | - | - | 4 | 4 | 4 | АСР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 965,300 | 1 148, 600 | 1 148, 600 |
| Итого по ПНР |  | ед. |  |  | 14 | 14 | 14 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2 786, 193 | 3 777, 900 | 3 777, 900 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2 786, 193 | 4 577, 900 | 3 777, 900 |

4.5. строки «Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2 786, 193 | 4 577, 900 | 3 777, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 0,0 | 59 353, 704 | 62 036, 400 | 61 236, 400 |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 32 599, 004 | 35 281, 700 | 34 481, 700 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 26 754, 700 | 26 754, 700 | 26 754, 700 |

- 4.6. после строки «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 2.1.2 | Задача. Обустройство мест для содержания животных без владельцев в приюте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1.2.1 | Создание условий осуществления деятельности в муниципальном приюте для животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Реализация мероприятий по созданию условий осуществления деятельности в муниципальном приюте для животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | количество приобретенных вольеров для содержания животных без владельцев в приюте | ед. | - | - | 187 | - | - | МКУ «СОЖВ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 488, 087 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 33 874, 813 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 34 362, 900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 488, 087 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 33 874, 813 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 34 362, 900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 488, 087 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 33 874, 813 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 34 362, 900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 488, 087 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 33 874, 813 | 0,0 | 0,0 |

4.7. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 0,0 | 0,0 | 93 716, 604 | 62 036, 400 | 61 236, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 33 087, 091 | 35 281, 700 | 34 481, 700 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 26 754, 700 | 26 754, 700 | 26 754, 700 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 33 874, 813 | 0,0 | 0,0 |

- 5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

- 5.1. после строки 2.1.1 дополнить строкой 2.1.2 следующего содержания:

| 2.1.2 | Задача. Обустройство мест для содержания животных без владельцев в приюте. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество созданных мест для содержания животных без владельцев в приюте | ед. | - | - | 900 | - | - |

5.2. приложение 1 после строки 29 дополнить строкой 30 следующего содержания:

| 30 | Количество созданных мест для содержания животных без владельцев в приюте | ед. | - | нерасчетный показатель | - | МКУ «СОЖВ» | периодическая отчетность | 1 раз в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.6.2.1-1.1.1.6.2.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6.2.1 | Обустройство территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Егошихи: экопарк «Егошихинская долина» | МКУ «ГорЗелен-Строй» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Егошихи: экопарк «Егошихинская долина» | ед. | 2 | бюджет города Перми | 118 120, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63 458,655 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 602, 968 |
| 1.1.1.6.2.2 | Заключение контрактов на проведение авторского надзора, строительного контроля и оценки воздействия на водные ресурсы и среду их обитания по объекту: «Общественные территории проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Егошихи города Перми: экопарк «Егошихинская долина» | МКУ «ГорЗелен-Строй» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных авторских надзоров, строительных контролей и оценок воздействия на водные ресурсы и среду их обитания по объекту: «Общественные территории проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Егошихи города Перми: экопарк «Егошихинская долина» | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2 172,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 308,835 |
| 1.1.1.6.2.3 | Обустройство территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи: экопарк «Долина реки Данилихи» | МКУ «ГорЗелен-Строй» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи: экопарк «Долина реки Данилихи» | ед. | 2 | бюджет города Перми | 124 586, 201 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15 853, 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 53 369, 740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 102 080, 935 |
| 1.1.1.6.2.4 | Заключение контрактов на проведение авторского надзора, строительного контроля и оценки воздействия на водные ресурсы и среду их обитания по объекту: «Общественные территории проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи: экопарк «Долина реки Данилихи | МКУ «ГорЗелен-Строй» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных авторских надзоров, строительных контролей и оценок воздействия на водные ресурсы и среду их обитания по объекту: «Общественные территории проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи: экопарк «Долина реки Данилихи | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1 875, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 719, 525 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 498 147, 873 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 246 753, 801 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18 881, 774 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116 828, 395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 115 683, 903 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 504 106, 373 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 252 712, 301 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18 881, 774 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116 828, 395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 115 683, 903 |

6.2. строку 1.1.1.7.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.7.1.1 | Приобретение и посадка саженцев (деревьев и кустарников) | МКУ «ГорЗелен-Строй» | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество приобретенного посадочного материала – деревьев и кустарников | ед. | 16 700 | бюджет города Перми | 5 500,007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. строку 1.1.1.7.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.7.1.3 | Проведение работ по обустройству питомника растений | МКУ «ГорЗеленСтрой» | 09.01.2024 | 29.12.2024 | количество проведенных работ, оказанных услуг и приобретения товаров для обустройства, создания имущественного комплекса и первичной инфраструктуры питомника растений | ед. | 9 | бюджет города Перми | 6 527,440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13 322,147 |
| --- | --- | --- |

6.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 88 950,647 |
| --- | --- | --- |

- 6.6. строку 1.1.1.8.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.8.1.5 | выполнение работ по строительству городского питомника растений на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:91384 | МКУ «УТЗ» | 01.07.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 60 827, 35834 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 6.7. после строки 1.1.1.8.1.5 дополнить строкой 1.1.1.8.1.6 следующего содержания:

| 1.1.1.8.1.6 | осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве городского питомника растений на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:91384 | МКУ «УТЗ» | 04.03.2024 | 31.12.2024 | акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 813, 39638 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 6.8. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 717 028, 599 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 446 581,327 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18 881,774 |
|  | бюджет Пермского края | 116 828, 395 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 115 683, 903 |
|  | внебюджетные источники | 19 053, 200 |

- 6.9. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | Издание справочно-информационных материалов | УЭП | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество изданных справочно-информационных материалов | ед. | 1 346 | бюджет города Перми | 196,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МКУ «ГорЗеленСтрой» | 09.01.2024 | 28.12.2024 |  |  | 600 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 480,000 |
| Итого по ПНР |  |  |  |  |  | ед. | 1 346 | бюджет города Перми | 196,300 |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 480,000 |

- 6.10. строку 1.1.3.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.9 | Предоставление автотранспорта для выполнения функций УЭП | УЭП | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество актов обследования зеленых насаждений, выездных обследований в рамках осуществления муниципального контроля и иных выездов | ед. | 400 | бюджет города Перми | 804,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 6.11. после строки 1.1.3.1.1.9 дополнить строкой 1.1.3.1.1.10 следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.10 | Проведение информационных, эколого-просветительских мероприятий | МКУ «ГорЗеленСтрой» | 27.02.2024 | 28.12.2024 | количество информационных, эколого-просветительских мероприятий | ед. | 191 | бюджет города Перми | 5 593,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.12. строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 12 398,600 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 11 918,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 480,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 12 398,600 |
|  | бюджет города Перми | 11 918,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 480,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 12 398,600 |
|  | бюджет города Перми | 11 918,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 480,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 730 593,599 |
|  | бюджет города Перми | 459 666,327 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 361,774 |
|  | бюджет Пермского края | 116 828,395 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 115 683,903 |
|  | внебюджетные источники | 19 053,200 |

7. В приложении 2:

7.1. после строки 1.2.1.1.1.1 дополнить строкой 1.2.1.1.1.2 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.2 | Поддержка программного обеспечения «Аверс: Управление лесным фондом ПРОФ» | УЭП | 27.02.2024 | 31.12.2024 | количество оказанных услуг по поддержке программного обеспечения «Аверс: Управление лесным фондом ПРОФ» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 75,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 239,000 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 239,000 |

7.3. строки 1.2.1.2.2.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.2.2 | Повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2024 | 31.12.2024 | объем мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов в городских лесах | куб. м | 2723 | бюджет города Перми | 6 688,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 953,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62 695,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62 687,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62 934,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62 926,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |

7.4. строку 1.2.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.8 | Содержание территории ООПТ «Черняевский лес» | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных контрактов на содержание территории ООПТ «Черняевский лес» | ед. | 3 | бюджет города Перми | 10 199,619 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5. после строки 1.2.2.3.1.1 дополнить строками 1.2.2.3.1.2, 1.2.2.3.1.3 следующего содержания:

| 1.2.2.3.1.2 | Обустройство ООПТ «Черняевский лес» в рамках проекта «Зеленое кольцо» в ООПТ местного значения – охраняемом ландшафте «Черняевский лес» | МКУ «ПермГорЛес» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество ООПТ «Черняевский лес» в рамках проекта «Зеленое кольцо» в ООПТ местного значения – охраняемом ландшафте «Черняевский лес» | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32 574,489 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.3.1.3 | осуществление экспертизы по муниципальному контракту по обустройству ООПТ «Черняевский лес» в рамках проекта «Зеленое кольцо» в ООПТ местного значения – охраняемом ландшафте «Черняевский лес» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных экспертиз по муниципальному контракту на обустройство ООПТ «Черняевский лес» в рамках проекта «Зеленое кольцо» в ООПТ местного значения – охраняемом ландшафте «Черняевский лес» | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 600,000 |

7.6. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 35 168,689 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1 994,200 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 174,489 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 35 168,689 |
|  | бюджет города Перми | 1 994,200 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 174,489 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 60 249,589 |
|  | бюджет города Перми | 27 075,100 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 174,489 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 123 183,589 |
|  | бюджет города Перми | 90 001,100 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 174,489 |
|  | внебюджетные источники | 8,000 |

8. В приложении 3:

8.1. строки 2.1.1.1.1.1, 2.1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности казенного учреждения | МКУ «СОЖВ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество учреждений, обеспечивающих исполнение отдельных переданных государственных полномочий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 28 764,468 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.1.2 | Питание и ветеринарное обслуживание животных без владельцев |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | среднесуточное количество животных без владельцев, находящиеся на ветеринарном обслуживании на обеспечении питанием в МКУ «СОЖВ» | особь | 700 | бюджет города Перми | 1 048,343 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29 812,811 |

8.2. строки 2.1.1.1.2.2, 2.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.2.2 | Питание и ветеринарное обслуживание животных без владельцев | МКУ «СОЖВ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | среднесуточное количество животных без владельцев, находящиеся на ветеринарном обслуживании на обеспечении питанием в МКУ «СОЖВ» | особь | 700 | бюджет Пермского края | 9 700,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.1.2.3 | Отлов животных без владельцев |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество отловленных животных без владельцев | особь | 1 196 | бюджет Пермского края | 4 569,100 |

8.3. строки 2.1.1.2.1.1, «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.2.1.1 | Содержание площадок для выгула собак | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество площадок для выгула собак, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 216,260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АИР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 2 | бюджет города Перми | 150,833 |
|  |  | АЛР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 1 | бюджет города Перми | 242,300 |
|  |  | АМР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 1 | бюджет города Перми | 242,300 |
|  |  | АОР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 2 | бюджет города Перми | 484,600 |
|  |  | АКР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 2 | бюджет города Перми | 484,600 |
|  |  | АСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 4 | бюджет города Перми | 965,300 |
| Итого по ПНР |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 786,193 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 786,193 |

8.4. строки «Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 786,193 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 59 353,704 |
|  | бюджет города Перми | 32 599,004 |
|  | бюджет Пермского края | 26 754,700 |

8.5. после строки «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 2.1.2 | Задача. Обустройство мест для содержания животных без владельцев в приюте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1.2.1 | Создание условий осуществления деятельности в муниципальном приюте для животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | Реализация мероприятий по созданию условий осуществления деятельности в муниципальном приюте для животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1.1 | Создание условий осуществления деятельности в муниципальном приюте для животных без владельцев | МКУ «СОЖВ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество приобретенных вольеров для содержания животных без владельцев в приюте | ед. | 3 | бюджет города Перми | 488, 087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 874,813 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 34 362,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 488, 087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 874,813 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 34 362,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 488, 087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 874,813 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 34 362,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 488, 087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 874,813 |

8.6. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 93 716,604 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 33 087,091 |
|  | бюджет Пермского края | 26 754,700 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 874,813 |