АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.06.2024

№ 501

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений

в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. 
№ 922 (в ред. от 03.03.2022 № 139, от 02.06.2022 № 433, от 01.08.2022 № 645, 
от 15.09.2022 № 802, от 30.09.2022 № 882, от 20.10.2022 № 1033, от 16.12.2022 
№ 1311, от 28.12.2022 № 1400, от 13.01.2023 № 17, от 10.04.2023 № 277, 
от 27.06.2023 № 539, от 22.08.2023 № 747, от 02.10.2023 № 934, от 13.10.2023 
№ 1019, от 20.10.2023 № 1133, от 19.12.2023 № 1423, от 27.12.2023 № 1515, 
от 10.01.2024 № 3, от 16.01.2024 № 24, от 26.02.2024 № 140, от 01.04.2024 
№ 237).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми                                                                                   Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 18.06.2024 № 501

ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 634 890, 65022 | 1 557 035, 99271 | 1 297 597, 06856 | 599 208, 24713 | 868 834, 43613 |
|  | бюджет города Перми | 686 834,79111 | 552 740,07534 | 881 817, 78200 | 454 105,111 | 723 731,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 901,43181 | 17 827,06721 | 17 018,961 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1 284 409, 69141 | 720 555,64294 | 398 536,82637 | 145 103, 13613 | 145 103, 13613 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 384 244,73589 | 159 010,14762 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 367 008,999 | 480 483,52219 | 453 848,82719 | 169 495,200 | 140 005,6525 |
|  | бюджет города Перми | 382 784,45662 | 261 853,00206 | 429 781,582 | 128 902,400 | 129 612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888,10531 | 17 762,41993 | 9 271,746 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327 450,16141 | 30 028,31531 | 14 572,000 | 40 592,800 | 10 393,3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386,27566 | 63 936,72529 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 267 881, 65122 | 1 076 552, 47052 | 843 748,24137 | 429 713, 04713 | 728 828, 78363 |
|  | бюджет города Перми | 304 050,33449 | 290 887,07328 | 452 036,200 | 325 202,711 | 594 119,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,32650 | 64,64728 | 7 747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956 959,530 | 690 527,32763 | 383 964,82637 | 104 510, 33613 | 134 709, 78363 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 95 073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.11.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.1 | количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «Перм-благо-устройство» | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 656, 97197 | 903, 36095 | 223, 49919 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 679, 97197 | 903, 36095 | 223, 49919 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку 1.1.1.1.13.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.13.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для строительства (реконструкции) объектов Пермского городского округа | ед. | 4 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 13 572, 872 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 2 | - | 45 | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 178, 000 | 0,0 | 22 213, 500 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13 800, 872 | 151,000 | 22 213, 500 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. строки 1.1.1.1.17.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.17.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | еед. | -- | -- | 11 | -- | -- | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 10 022, 527 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 10 022, 527 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 206 941, 65641 | 314 187, 85479 | 175 173, 97319 | 40 592, 800 | 10 393, 3525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 306 598, 65519 | 100 401, 38836 | 151 135, 882 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117, 600 | 17 762,41993 | 9 242, 592 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247 339, 12556 | 30 028,31531 | 14 572, 000 | 40 592, 800 | 10 393, 3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386, 27566 | 59 092,67159 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 221 430,10741 | 314 187,85479 | 175 173, 97319 | 40 592,800 | 10 393,3525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 321 087,10619 | 100 401,38836 | 151 135,882 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117,600 | 17 762,41993 | 9 242,592 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247 339,12556 | 30 028,31531 | 14 572,000 | 40 592,800 | 10 393,3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386,27566 | 59 092,67159 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строки 1.1.3.1.1.1, 1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 75,2 | 11, 94114 | 6,653 | 21, 775 | 23, 411 | МКУ «Перм благоус тройство» | бюджет города Перми | 36 911, 02488 | 50 789, 64506 | 221 629, 800 | 87 726, 85223 | 67 845, 91069 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55 334, 63585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 844, 0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.2 | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения | ед. | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | МКУ «Перм благоус тройство» | бюджет города Перми | 21 463, 60875 | 9 896, 95064 | 4 456,000 | 12 273, 14777 | 32 154, 08931 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 24 776, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строки 1.1.3.1.2.1-1.1.3.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.1 | Протяженность обустроенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | - | 24, 326 | 32, 764 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 69 238,692 | 20 547, 45809 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | - | - | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 902, 400 | 29 612, 300 |
| 1.1.3.1.2.3 | выполненные проектно-изыскательские работы на обустройство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 123, 31578 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.2.4 | технологическое присоединение к сетям | ед. | - | 10 | 79 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 408,108 | 23 889, 12613 | 0,0 | 0,0 |

2.10. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 367 008, 999 | 480 483, 52219 | 453 848, 82719 | 169 495, 200 | 140 005, 6525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 382 784, 45662 | 261 853, 00206 | 429 781, 582 | 128 902, 400 | 129 612, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888, 10531 | 17 762, 41993 | 9 271,746 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327 450, 16141 | 30 028, 31531 | 14 572,000 | 40 592, 800 | 10 393, 3525 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386, 27566 | 63 936, 72529 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 106 903, 0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11. в приложении:

2.11.1. в таблице 10 строки 13-14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 212 590,69564, в том числе: 61 819,16862 – проектно-изыскательские работы; 1 150 771,52702 – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 1 212 590, 69564 | 61 819, 16862 | 561 194, 23126 | 461 486, 5307 | 125 909, 28974 | 1 761, 61003 | 196, 3661 | 223, 49919 |
|  |  | бюджет города Перми | 309 438, 58853 | 14 521, 09462 | 235 940, 2316 | 58 977, 26231 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71 956, 84198 | 20 923, 199 | 44 317,50538 | 0,0 | 6 716, 1376 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 407 924, 42599 | 26 374, 875 | 280 936,49428 | 100 613,05671 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 423 270, 83914 | 0,0 | 0,0 | 301 896, 21168 | 119 193,15214 | 1 761, 61003 | 196, 3661 | 223, 49919 |

2.11.2. в таблице 15 строки 13-14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 10 022,527, в том числе 10 022,527 – проектно-изыскательские работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 10 022,527 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1 500, 0 | 54 096, 0 | - | 81 254, 0 | 113 400, 0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 279 682, 36616 | 266 292, 57984 | 311 030, 45055 | 237 192, 47636 | 304 526, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | - | - | 7, 904 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7 148, 215 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956 959, 530 | 690 527, 32763 | 267 359, 17795 | 104 510, 33613 | 134 709, 78363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94 594, 45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | - | - | 3 | 3 | 2 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 76 665, 78818 | 88 010, 23072 | 489 592, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 2 | 1 | 2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 18 014, 6552 | 599, 000 | 7 334, 31192 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599, 000 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | 3 | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5 617, 0956 | 1 913, 43819 | 4 993, 9711 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строку 1.2.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед | - | - | 5 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 52 011, 53756 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 116 605, 64842 | 0,0 | 0,0 |

3.6. приложение изложить в следующей редакции:

«Перечень объектов, 
подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2 
«Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» 
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 266 873, 57216 | 259 144, 36509 | 311 030, 45055 | 237 192, 47636 | 304 526,600 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7 148,215 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819 258, 91918 | 690 458, 62978 | 267 359, 17795 | 104 510, 33613 | 134 709, 78363 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94 290, 26459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Самаркандская (11 000,0 кв. м) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 93 434, 00034 | 114 899, 96190 | 103 447, 19060 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 87,966 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Комсомольский проспект (29 632,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 196 998, 60159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172 712, 21164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 69 160, 34213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта (58 873,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 51 243, 10137 | 112 816, 06984 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7 060,249 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы (14 983,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 826,9692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской (7 577,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 10 000, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 166 951, 48939 | 4 820, 13487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 045, 84061 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.6 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса (30 000,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 147 896, 50983 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 445 500, 31815 | 659 034, 200 | 185 246, 38947 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 84,08185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.7 | капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Монастырской («Площадь Европы») (1 800,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 7 804,900 | 52 894, 29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 34 094, 900 | 26 604, 29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.8 | капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 233, 900 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.9 | капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 908, 711 | 300 000, 000 |
| 1.2.1.1.1.1.10 | ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 858, 23639 | 134 709, 78363 |
| 1.2.1.1.1.1.11 | ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 588, 29608 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 82 112, 78848 | 78 652, 09974 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.12 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | 01.01.2024 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 48 233, 97882 | 12 014, 37868 | 4 526,600 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 76 665, 78818 | 88 010, 23072 | 489 592, 400 2 |
| 1.2.1.1.1.2.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334 182, 900 2 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 55 559, 86818 | 88 010, 23072 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 21 105, 920 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.4 | ул. Промышленная, 127 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 409, 500 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  | бюджет города Перми | 18 014,6552 | 0,0 | 7 334, 31192 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599, 000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 685,7864 | 0,0 | 104, 31192 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | ул. Василия Каменского | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8 725,512 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.3 | ул. Самаркандская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8 603,3568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.4 | Комсомольский проспект | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7 230,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения |  |  | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 5 617,0956 | 1 913, 43819 | 4 993, 9711 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 5 617,0956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 4 993, 9711 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.3 | подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 1 913, 43819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям |  |  | бюджет города Перми | 114,25637 | 41,04087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.1 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | 01.06.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 114,25637 | 0,00087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.2 | ул. Самаркандская | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 41,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 52 011, 53756 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 116 605, 64842 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.1 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5 214,400 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.2 | капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7 928,58808 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.3 | капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 26 335, 4175 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 79 006, 2525 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.4 | ул. Советской на участке от проспекта Комсомольского до ул. Сибирской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 3 751, 18073 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 11 253, 54217 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.5 | ул. Борчанинова на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 781, 95125 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 26 345, 85375 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.8 | количество оплаченных исполнительских листов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 19 773, 3486 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.9 | нераспределенный резерв на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,14069 | 0,00392 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 1 110 435, 81152 | 1 065 685, 7344 | 843 748, 24137 | 429 713, 04713 | 728 828, 78363 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 291 176, 89234 | 280 872, 19275 | 452 036, 200 | 325 202, 711 | 594 119,000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 7 747,215 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819 258, 91918 | 690 458, 62978 | 383 964, 82637 | 104 510, 33613 | 134 709, 78363 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94 290, 26459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская – ул. Розалии Землячки – ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим») | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 2 267, 66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 097,61419 | 211, 63305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 4 110,94069 | 2 479, 29883 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2 267, 66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 097,61419 | 211, 63305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

----------------------------

2 Условно утвержденные расходы – 200 000,000 тыс. руб.».

4. В приложении 1:

4.1. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.11, 1.1.1.1.11.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11 в том числе по источникам финансирования», 1.1.1.1.13, 1.1.1.1.13.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.11 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии. 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.11.1 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество договоров на компенсацию расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием имущества | ед. |  |  | 1 | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигно-вания 2023 года) |  |  | 223, 49919 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигно-вания 2023 года) |  |  | 223, 49919 |
| 1.1.1.1.13 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.13.1 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для строительства (реконструкции) объектов Пермского городского округа |  | ДДБ | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества для строительства (реконструкции) объектов Пермского городского округа |  | ед. | 45 |  |  | бюджет города Перми | 22 213,500 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22 213, 500 |  |

4.2. строки 1.1.1.1.17.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.17.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 022, 527 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 022, 527 |

4.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 175 173,97319 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 151 135,882 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 9 242,592 |
|  | бюджет Пермского края | 14 572,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 223,49919 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 175 173,97319 |
|  | бюджет города Перми | 151 135,882 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 9 242,592 |
|  | бюджет Пермского края | 14 572,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 223,49919 |

4.4. часть таблицы «1.1.3.1.1. Обустройство сетей наружного освещения» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1 | Обустройство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | ул. Ферма 3-я | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.03.2024 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км. | 0,673 | бюджет города Перми | 2 440, 03925 |
| 1.1.3.1.1.2 | в микрорайоне Верхнее Васильево |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 0,037 | бюджет города Перми | 112, 42276 |
| 1.1.3.1.1.3 | от ул. Вагонной до ул. Марии Загуменных и от ул. Белоевской до ул. Марии Загуменных |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 0,803 | бюджет города Перми | 8 690, 93107 |
| 1.1.3.1.1.4 | по шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | км | 5,14 | бюджет города Перми | 210 386, 40692 |
| 1.1.3.1.1.5 | в микрорайонах Новобродовский, Егошихинский, Юбилейный, Островский, Чкаловский, Крохалева | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество разработанных проектных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 956,100 |
| 1.1.3.1.1.6 | в микрорайоне Новогайвинский |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 499,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 226 085, 800 |

4.5. строку 1.1.3.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км. | 32,764 | бюджет города Перми | 20 547, 45809 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6. строку 1.1.3.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.2.3 | Технологическое присоединение к сетям | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество подписанных актов на осуществление технологического присоединения (Контракт жизненного цикла) | км | 79 | бюджет города Перми | 23 889, 12613 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.7. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 453 848, 82719 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 429 781,582 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 9 271,746 |
|  | бюджет Пермского края | 14 572,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 223,49919 |

5. В приложении 2:

5.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Самаркандской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 1,38 | бюджет города Перми | 114 753, 04072 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 146,92118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 87,966 |

5.2. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | Капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 928, 58808 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | Путепровод станции Блочной | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 993, 9711 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км. | 0,649 | бюджет города Перми | 55 559, 86818 |

5.4. строку 1.2.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.7 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 214,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 1,03 | бюджет города Перми | 48 233, 97882 |

5.5. строку 1.2.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.12 | ул. Петропавловская от ул. Попова до Комсомольского проспекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7 047, 49651 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 104,31192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 599,000 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед.. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 12,75249 |