АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О C Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2024

№ 515

О внесении изменений 
в муниципальную программу

«Развитие сети образовательных

организаций города Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 № 923

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923 (в ред. 
от 30.12.2021 № 1271, от 25.02.2022 № 113, от 29.03.2022 № 237, от 13.05.2022 
№ 355, от 31.05.2022 № 421, от 19.08.2022 № 700, от 09.09.2022 № 777, 
от 20.10.2022 № 1036, от 28.10.2022 № 1091, от 25.11.2022 № 1191, от 22.12.2022 № 1340, от 30.12.2022 № 1430, от 18.01.2023 № 26, от 30.01.2023 № 52, 
от 07.02.2023 № 81, от 13.03.2023 № 192, от 24.03.2023 № 236, от 26.04.2023 
№ 340, от 30.06.2023 № 554, от 31.07.2023 № 652, от 25.08.2023 № 772, 
от 20.09.2023 № 847, от 20.10.2023 № 1129, от 08.11.2023 № 1223, от 21.11.2023 
№ 1277, от 15.12.2023 № 1411, от 26.12.2023 № 1485, от 29.12.2023 № 1523, 
от 06.02.2024 № 73, от 15.02.2024 № 109, от 28.03.2024 № 226, от 25.04.2024 
№ 324).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Мальцеву Е.Д.

Глава города Перми                                                                                     Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 20.06.2024 № 515

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 2 842 505,60270 | 6 138 375,68083 | 4 163 045,31388 | 3 730 911,85705 | 5 315 395,28020 |
|  | бюджет города Перми | 803 600,64556 | 1 963 652,83410 | 1 416 010,953 | 2 734 669,242 | 3 180 941,384 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 760,72042 | 21 393,45443 | 107 735,60677 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 376 523,51456 | 852 591,30868 | 596 671,95135 | 604 265,01505 | 490 924,39620 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110 557,72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 1 081 907,700 | 1 066 003,100 | 879 572,440 | 391 977,600 | 1 643 529,500 |
|  | внебюджетные источники | 553 632,94144 | 2 234 734,98362 | 1 015 645,16057 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 36 851,48023 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 516 108,735 | 74 422,98604 | 204 914,300 | 452 385,700 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 9 308,735 | 4 348,25979 | 4 914,300 | 452 385,700 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 506 800,000 | 70 074,72625 | 200 000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 336 064,82770 | 4 907 257,87190 | 2 525 997,16153 | 1 945 564,43885 | 2 170 669,284 |
|  | бюджет города Перми | 460 572,31556 | 1 152 023,97909 | 694 124,244 | 1 458 383,642 | 2 170 669,284 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,97514 | 21 393,45443 | 106 365,89677 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 278,79556 | 532 027,08101 | 311 926,518 | 487 180,79685 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110 557,72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 1 037 153,100 | 450 526,140 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 46 832,94144 | 2 164 660,25737 | 815 645,16057 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 36 851,48023 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 990 332,040 | 1 156 694,82289 | 1 432 133,85235 | 1 332 961,71820 | 3 144 725,99620 |
|  | бюджет города Перми | 333 719,595 | 807 280,59522 | 716 972,409 | 823 899,900 | 1 010 272,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 1 369,710 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 289 244,719 | 320 564,22767 | 284 745,43335 | 117 084,21820 | 490 924,39620 |
|  | бюджет Российской Федерации | 358 479,900 | 28 850,000 | 429 046,300 | 391 977,600 | 1 643 529,500 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Повышение доступности дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 211, 33179 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 4 914, 300 | 433 174, 36821 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 4 914, 300 | 452 385, 700 | 0,0 |

2.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 516 108,735 | 74 422,98604 | 204 914,300 | 452 385,700 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9 308,735 | 4 348,25979 | 4 914,300 | 452 385,700 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 506 800,000 | 70 074,72625 | 200 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 516 108,735 | 74 422,98604 | 204 914,300 | 452 385,700 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 9 308,735 | 4 348,25979 | 4 914,300 | 452 385,700 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 506 800,000 | 70 074,72625 | 200 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 516 108,735 | 74 422,98604 | 204 914,300 | 452 385,700 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 9 308,735 | 4 348,25979 | 4 914,300 | 452 385,700 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 506 800,000 | 70 074,72625 | 200 000,000 | 0,0 | 0,0 |

2.3. в приложении в таблице 1:

2.3.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021 год, 2024-2025 год, в том числе: 2021 год – выполнение работ по геодезической съемке земельного участка; 2024 год – выполнение работ по строительству; 2025 год – разработка проектной документации, выполнение работ по строительству |
| --- | --- | --- |

2.3.2. строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2021 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 457 310,000 | 10,000 | 4 914,300 | 452 385,700 |

2.3.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнены работы по геодезической съемке земельного участка при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2021 |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2025 |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2024-2025 |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | 2025 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступности общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.2.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.2 | выполненные работы по реконструкции здания по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 232 587,46160 | 339 157,11428 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 235 521,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110 557,72196 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку 1.2.1.1.7.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.7 | установленный сервитут на часть земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Уральская, 108а при реконструкции здания по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 57,29492 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строки 1.2.1.1.11.3-1.2.1.1.11.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.3 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 76 405,018 | 345 180, 79685 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 450 526, 140 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 480 020, 81465 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.11.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | ед. | - | 2 | 4 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 21 800, 88698 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 21 690, 53684 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.11.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 9 583, 75381 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 24 313, 98340 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.11.6 | приобретение немонтируемого оборудования, средств обучения, мебели и инвентаря | ед. | - | - | 1 | - | - | ДО | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 057, 672 | 0,0 | 0,0 |

3.4. после строки 1.2.1.1.11.6 дополнить строками 1.2.1.1.11.7, 1.2.1.1.11.8 следующего содержания:

| 1.2.1.1.11.7 | проведенный авторский надзор за строительством здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 3 077, 34847 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.11.8 | выполненная техническая инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская» | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 386,33364 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 219 464,70230 | 1 179 785,639 | 345 180,79685 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 31 384,641 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 110 837,96130 | 76 405,018 | 345 180,79685 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 77 242,100 | 450 526,140 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 652 854,481 | 0,0 | 0,0 |

3.6. строку 1.2.1.1.12.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.12.1 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Инженерная школа» г. Перми по ул. Академика Веденеева | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386 529, 23040 | 746 059, 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 000,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 137 790,67957 | 0,0 | 0,0 |

3.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 449 812, 19949 | 162 790, 67957 | 558 438, 421 | 746 059, 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416 438, 421 | 746 059, 630 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 000, 000 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 449 812, 19949 | 162 790, 67957 | 0,0 | 0,0 |

3.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 297 018, 14670 | 4 827 303, 11290 | 2 184 130, 84753 | 1 892 646, 63885 | 2 170 669, 284 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 421 525, 63456 | 1 072 069, 22009 | 359 240, 844 | 1 405 465, 842 | 2 170 669, 284 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952, 97514 | 21 393, 45443 | 99 382, 98277 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 278, 79556 | 532 027, 08101 | 311 926, 518 | 487 180,79685 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110 557, 72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 723 427, 800 | 1 037 153, 100 | 450 526, 140 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 46 832, 94144 | 2 164 660, 25737 | 815 645, 16057 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 36 851, 48023 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 297 018, 14670 | 4 827 303, 11290 | 2 184 130, 84753 | 1 892 646, 63885 | 2 170 669, 284 |
|  | бюджет города Перми | 421 525, 63456 | 1 072 069, 22009 | 359 240, 844 | 1 405 465, 842 | 2 170 669, 284 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952, 97514 | 21 393, 45443 | 99 382, 98277 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 278, 79556 | 532 027, 08101 | 311 926, 518 | 487 180,79685 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110 557, 72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 723 427, 800 | 1 037 153, 100 | 450 526, 140 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 46 832, 94144 | 2 164 660, 25737 | 815 645, 16057 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 36 851, 48023 | 0,0 | 0,0 |

3.9. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 336 064, 82770 | 4 907 257, 87190 | 2 525 997, 16153 | 1 945 564, 43885 | 2 170 669, 284 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 460 572, 31556 | 1 152 023, 97909 | 694 124, 244 | 1 458 383, 642 | 2 170 669, 284 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952, 97514 | 21 393, 45443 | 106 365, 89677 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 278, 79556 | 532 027, 08101 | 311 926, 518 | 487 180, 79685 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110 557, 72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 723 427, 800 | 1 037 153, 100 | 450 526, 140 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 46 832, 94144 | 2 164 660, 25737 | 815 645, 16057 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 36 851, 48023 | 0,0 | 0,0 |

3.10. в приложении:

3.10.1. в таблице 17:

3.10.1.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023-2025 годы, в том числе: 2023 – выплата аванса на выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская; 2024 год – разработка проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, приобретение немонтируемого оборудования, средств обучения, мебели и инвентаря, проведение авторского надзора, выполнение технической инвентаризации и паспортизации; 2024-2025 годы – выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская |
| --- | --- | --- |

3.10.1.2. строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 744 431,13794, в том числе: 23 307,792 – разработка проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская; 188 080,06130 – выплата аванса на выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская; 1 352 112,76950 – выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская; 43 511,42382 – подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 33 897,73721 – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 100 057,672 – приобретение немонтируемого оборудования, средств обучения, мебели и инвентаря; 3 077,34847 – проведение авторского надзора; 386,33364 – выполнение технической инвентаризации и паспортизации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | бюджет города Перми | 31 384,64079 | 31 384,64079 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 532 423,77615 | 110 837,96130 | 76 405,018 | 345 180,79685 |
|  | бюджет Российской Федерации | 527 768,240 | 77 242,100 | 450 526,140 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 652 854,481 | 0,0 | 652 854,481 | 0,0 |

3.10.1.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 27 марта 2023 г. № 4, протокол от 18 октября 2023 г. № 13, протокол от 15 апреля 2024 г. № 2 |
| --- | --- | --- |

3.10.2. в таблице 18 строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Итого | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1 162 498,051 | 0,0 | 416 438,421 | 746 059,630 |
|  | бюджет Пермского края | 142 000,000 | 0,0 | 142 000,000 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 162 790,67957 | 162 790,67957 | 0,0 | 0,0 |

3.10.3. таблицу 22 признать утратившей силу.

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 12 | 6 | 14 | 4 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 135 371, 683 | 204 384, 903 | 243 861, 909 | 535 007, 800 | 287 717, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 16 | 12 | 13 | 17 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 5 | 2 | 4 | - | СОШ | бюджет города Перми | 86 161, 942 | 101 565, 447 | 211 719, 26510 | 238 054, 781 | 427 108, 500 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 5 | 11 | 5 | 10 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 235 916,297 | 318 717,950 | 465 719,27410 | 777 151,281 | 859 516,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 227 028,471 | 318 717,950 | 465 719,27410 | 777 151,281 | 859 516,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.3. строки 1.3.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.1.1.4.1 | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 3 | 4 | 5 | 4 | 17 | СОШ | бюджет города Перми | 45 656, 100 | 99 975, 400 | 56 988, 23490 | 44 555, 319 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 219 884, 32233 | 141 386, 99767 | 143 015, 43335 | 117 084, 21820 | 490 924, 39620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 351 079, 900 | 28 850, 000 | 429 046, 300 | 391 977, 600 | 1 643 529, 500 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 616 620, 32233 | 270 212, 39767 | 629 049, 96825 | 553 617, 13720 | 2 134 453, 89620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45 656, 100 | 99 975, 400 | 56 988, 23490 | 44 555, 319 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 219 884, 32233 | 141386,99767 | 143 015, 43335 | 117 084, 21820 | 490 924, 39620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 351 079, 900 | 28 850, 000 | 429 046, 300 | 391 977, 600 | 1 643 529, 500 |

4.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 898 810, 11933 | 673 414, 01067 | 1 274 887, 84235 | 1 332 961, 71820 | 2 996 163, 49620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 281 458, 071 | 445 527, 013 | 595 516, 109 | 823 899, 900 | 861 709, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 257 384, 32233 | 199 036, 99767 | 250 325, 43335 | 117 084, 21820 | 490 924, 39620 |
|  | бюджет Российской Федерации | 351 079, 900 | 28 850, 000 | 429 046, 300 | 391 977, 600 | 1 643 529, 500 |

4.5. строки 1.3.1.3.1, 1.3.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3.1 | Устройство спортивных площадок в муниципальных образовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.1 | количество устроенных спортивных площадок | ед. | - | - | 7 | - | 4 | СОШ, УДО | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 88 718, 249 | 0,0 | 148 562, 500 |

4.6. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 48 622,900 | 88 718,249 | 0,0 | 148 562,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.7. строки 1.3.1.3.2.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3.2.1 | количество введенных в эксплуатацию стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов | ед. | - | - | 1 | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 22 118,051 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 23 800,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 45 918,051 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 22 118,051 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 23 800,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 48 622,900 | 134 636,300 | 0,0 | 148 562,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 48 622,900 | 110 836,300 | 0,0 | 148 562,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 23 800,000 | 0,0 | 0,0 |

4.8. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 990 332, 040 | 1 156 694, 82289 | 1 432 133, 85235 | 1 332 961, 71820 | 3 144 725, 99620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 333 719, 595 | 807 280, 59522 | 716 972, 409 | 823 899, 900 | 1 010 272, 100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 1 369,710 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 289 244, 719 | 320 564, 22767 | 284 745, 43335 | 117 084, 21820 | 490 924, 39620 |
|  | бюджет Российской Федерации | 358 479, 900 | 28 850, 000 | 429 046, 300 | 391 977, 600 | 1 643 529, 500 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 990 332, 040 | 1 156 694, 82289 | 1 432 133, 85235 | 1 332 961, 71820 | 3 144 725, 99620 |
|  | бюджет города Перми | 333 719, 595 | 807 280, 59522 | 716 972, 409 | 823 899, 900 | 1 010 272, 100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 1 369,710 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 289 244, 719 | 320 564, 22767 | 284 745, 43335 | 117 084, 21820 | 490 924, 39620 |
|  | бюджет Российской Федерации | 358 479, 900 | 28 850, 000 | 429 046, 300 | 391 977, 600 | 1 643 529, 500 |

4.9. в приложении:

4.9.1. в строке 1.3.1.1.1.2:

4.9.1.1. строку:

|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 29 055, 700 | 177 161, 77953 | 162 439, 70828 | 505 020, 200 | 229 403, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 29 055, 700 | 177 161, 77953 | 202 439, 669 | 505 020, 200 | 229 403, 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.1.2. строку:

|  | МАДОУ «Детский сад «Почемучка» г. Перми, ул. Тургенева, 41 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 027, 400 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАДОУ «Детский сад «Почемучка» г. Перми, ул. Тургенева, 41 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 027, 450 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.1.3. строки:

|  | МАДОУ «Детский сад «Симфония» г. Перми, ул. Сокольская, 20 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 451,500 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми, ул. Нефтяников, 56 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 760,100 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми, ул. Газеты «Звезда», 12 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 161,400 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми, ул. Автозаводская, 42 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 3 648,900 | 0,0 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАДОУ «Детский сад «Симфония» г. Перми, ул. Сокольская, 20 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 451,440 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми, ул. Нефтяников, 56 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 760,110 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми, ул. Газеты «Звезда», 12 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 161,380 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми, ул. Автозаводская, 42 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 3 648,930 | 0,0 | 0,0 |

4.9.1.4. строки:

|  | МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми, ул. Клары Цеткин, 17а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 450,200 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 46» г. Перми, ул. Стахановская, 51а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 681,700 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, ул. Воркутинская, 78 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 629,000 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, ул. Сивкова, 28а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 628,900 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми, ул. Клары Цеткин, 17а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 450,180 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 46» г. Перми, ул. Стахановская, 51а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 681,690 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, ул. Воркутинская, 78 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 628,950 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, ул. Сивкова, 28а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 628,930 | 0,0 |

4.9.1.5. строки:

|  | МАДОУ «Академика» г. Перми, ул. Швецова, 31 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5 408,58318 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, ул. Балхашская, 203 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 376,200 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАДОУ «Академика» г. Перми, ул. Швецова, 31 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5 408,58390 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, ул. Балхашская, 203 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 376,220 |

4.9.1.6. строки:

|  | МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми, б. Гагарина, 105а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 912,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми, ул. Народовольческая, 28 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 408,200 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми, б. Гагарина, 105а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 912,660 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 422» г. Перми, ул. Народовольческая, 28 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 408,150 |

4.9.1.7. строки:

|  | МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми, ул. Газонная, 1 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 435,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми, ул. Соловьева, 10а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 965,500 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми, ул. Газонная, 1 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 435,370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми, ул. Соловьева, 10а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 965,530 |

4.9.1.8. строку:

|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 210» г. Перми, ул. Карпинского, 61 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 913,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 210» г. Перми, ул. Карпинского, 61 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 913,570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.1.9. строки:

|  | МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми, ул. Камышинская, 1 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 846,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, ул. Свиязева, 36 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 090,500 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАДОУ «Детский сад № 85» г. Перми, ул. Камышинская, 1 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 846,920 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми, ул. Свиязева, 36 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 090,470 |

4.9.1.10. строки:

|  | МАДОУ «Детский сад «Лидер» г. Перми, ул. Василия Каменского, 8 | 2026 |  | 2026 |  | бюджет города Перми |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 846,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад «Лидер» г. Перми, ул. Василия Каменского, 14 |  | 2026 |  | 2026 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 846,900 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми, ул. Чернышевского, 7А |  | 2026 |  | 2026 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 693,000 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАДОУ «Детский сад «Лидер» г. Перми, ул. Василия Каменского, 8 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 846,920 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад «Лидер» г. Перми, ул. Василия Каменского, 14 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 846,920 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми, ул. Чернышевского, 7А | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 693,010 |

4.9.1.11. строки:

|  | МАДОУ «Детский сад № 265» г. Перми, ул. Серпуховская, 19 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 436,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми, ул. Постаногова, 4 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 846,900 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми, ул. Гашкова, 22Б | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 846,900 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, ул. Репина, 23 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 693,000 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАДОУ «Детский сад № 265» г. Перми, ул. Серпуховская, 19 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 436,640 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми, ул. Постаногова, 4 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 846,920 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 393» г. Перми, ул. Гашкова, 22Б | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 846,920 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми, ул. Репина, 23 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 693,010 |

4.9.1.12. дополнить строками следующего содержания:

|  | МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми, ул. Клары Цеткин, 12а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 9 696,879 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми, Н. Ляды, ул. Мира 19 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 26 303,121 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАДОУ «Планета «Здорово» г. Перми, ул. Целинная, 11а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 4 000,000 | 0,0 | 0,0 |

4.9.2. в строке 1.3.1.1.1.3:

4.9.2.1. строку:

|  | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 19 643,500 | 48 807,858 | 34 158,800 | 68 065,400 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 19 643,500 | 48 807,858 | 25 816,17070 | 68 065,360 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.9.2.2. строку:

|  | МАОУ «СОШ № 44» г. Перми по ул. Маяковского, 33 | 2022 | 2025 | бюджет города Перми | 19 643,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми по ул. Маяковского, 33 | 2022 | 2025 | бюджет города Перми | 19 643,500 | 0,0 | 25 816, 17070 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.2.3. строки:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми по ул. Луначарского, 4 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 6 706,500 | 34 158,800 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «СОШ № 76» г. Перми, ул. Гусарова, 4 | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 065,400 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми по ул. Луначарского, 4 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 6 706,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми, ул. Гусарова, 4 | 2025 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 065,360 | 0,0 |

4.9.3. в строке 1.3.1.1.1.4:

4.9.3.1. строку:

|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 48 879, 405 | 26 264, 82535 | 234 548, 700 | 163 181, 700 | 427 108, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 48 879, 405 | 26 264, 82535 | 178 016, 89440 | 160 027, 421 | 427 108, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.3.2. строку:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Сибирской, 80 | 2022 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 121 580, 400 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Сибирской, 80 | 2022 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 121 580, 365 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.3.3. строки:

|  | МАОУ «СОШ № 21» г. Перми, ул. Сибирская, 23 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 11 250,000 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «СОШ № 134» г. Перми, ул. Льва Шатрова, 25 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 249,700 | 0,0 |
|  | МАОУ «СОШ № 61» г. Перми, ул. Николая Островского, 46А | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 951,200 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «СОШ № 21» г. Перми, ул. Сибирская, 23 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 3 363,800 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 134» г. Перми, ул. Льва Шатрова, 25 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 249,69760 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми, ул. Николая Островского, 46А | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 951,190 | 0,0 |

4.9.3.4. строку:

|  | МАОУ «СОШ № 108» г. Перми, ул. Нефтяников, 54 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 681,800 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

признать утратившей силу;

4.9.3.5. строки:

|  | МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми, ул. КИМ, 90 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 030,300 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «СОШ № 28» г. Перми, ул. Луначарского, 4 | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 373,100 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми, ул. КИМ, 90 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 875,99370 | 0, 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми, ул. Луначарского, 4 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 34 158,18140 | 0,0 | 0,0 |

4.9.3.6. строки:

|  | МАОУ «СОШ № 81» г. Перми, ул. Загарьинская, 6 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 585,400 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «СОШ № 131» г. Перми, ул. Александра Пархоменко, 2 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 522,400 | 0,0 |

признать утратившими силу;

4.9.3.7. строку:

|  | МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми, ул. Шишкина, 18 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 090,300 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми, ул. Шишкина, 18 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 090,33190 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.3.8. строки:

|  | МАОУ «СОШ № 37» г. Перми, ул. Маршала Толбухина, 33 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 169,100 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «СОШ № 133» г. Перми, ул. Аркадия Гайдара, 13 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 143,900 | 0,0 |

признать утратившими силу;

4.9.3.9. строки:

|  | МАОУ «СОШ № 116» г. Перми, ул. Техническая, 10 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 238,000 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «Школа-интернат № 85» г. Перми, ул. Муромская, 32 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 11 714,500 | 0,0 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «СОШ № 116» г. Перми, ул. Техническая, 10 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 237,97680 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «Школа-интернат № 85» г. Перми, ул. Муромская, 32 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 11 714,548 | 0,0 | 0,0 |

4.9.3.10. строку:

|  | МАОУ «СОШ № 24» г. Перми, ул. Репина, 67а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,000 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Перми, ул. Репина, 67а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 028,59433 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.3.11. строки:

|  | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Юрша, 56а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 6 251,000 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «Лицей № 10» г. Перми по ул. Техническая, 22 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 11 103,900 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми по ул. Колыбалова, 44 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 11 244,600 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 123» г. Перми по ул. Сестрорецкая, 13 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 717,000 | 0,0 | 0,0 |

признать утратившими силу;

4.9.3.12. строку:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми по ул. Маяковского, 33 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 45 487,300 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми по ул. Маяковского, 33 | 2022 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 447,13667 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.3.13. строку:

|  | МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, ул. Бушмакина, 26 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 235,02310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Территория возможностей» г. Перми, ул. Бушмакина, 26 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 235,02310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.4. в строке 1.3.1.1.1.6:

4.9.4.1. строку:

|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2 669,75471 | 0,0 | 0,0 | 92 427,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2 669,75471 | 0,0 | 0,0 | 92 427,920 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.4.2. строки:

|  | МАУ ДО «ЦДТ «Исток» г. Перми, ул. Танцорова, 7 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 337,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАУ ДО «ДШИ» г. Перми, ул. Постаногова, 1а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 693,300 |
|  | МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей» г. Перми, ул. Дениса Давыдова, 13 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 347,400 |
|  | МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г. Перми, ул. Подводников, 17 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 690,300 |
|  | МАУ ДО «ЦДТ «Шанс» г. Перми, ул. Уинская, 3 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 691,100 |
|  | МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми, ул. Николая Островского, 66 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 930,600 |
|  | МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми, ул. Холмогорская, 17 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 044,600 |
|  | МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми, ул. Солдатова, 43 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 296,600 |
|  | МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми, ул. Светлогорская, 18 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 084,700 |
|  | МАУ ДО «СШ «Нортон-Юниор» г. Перми, ул. Светлогорская, 3 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 590,100 |
|  | МАУ ДО «СШ «Нортон-Юниор» г. Перми, ул. Дубовская, 11 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 121,800 |
|  | МАУ ДО «ДЮЦ «Фаворит» г. Перми, ул. Репина, 69 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 600,300 |

изложить в следующей редакции:

|  | МАУ ДО «ЦДТ «Исток» г. Перми, ул. Танцорова, 7 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 336,970 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАУ ДО «ДШИ» г. Перми, ул. Постаногова, 1а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 693,360 |
|  | МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей» г. Перми, ул. Дениса Давыдова, 13 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 347,410 |
|  | МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г. Перми, ул. Подводников, 17 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 690,280 |
|  | МАУ ДО «ЦДТ «Шанс» г. Перми, ул. Уинская, 3 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 691,160 |
|  | МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми, ул. Николая Островского, 66 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 930,650 |
|  | МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми, ул. Холмогорская, 17 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 044,570 |
|  | МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми, ул. Солдатова, 43 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 296,630 |
|  | МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми, ул. Светлогорская, 18 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 084,710 |
|  | МАУ ДО «СШ «Нортон-Юниор» г. Перми, ул. Светлогорская, 3 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 590,050 |
|  | МАУ ДО «СШ «Нортон-Юниор» г. Перми, ул. Дубовская, 11 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 121,840 |
|  | МАУ ДО «ДЮЦ «Фаворит» г. Перми, ул. Репина, 69 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 600,290 |

4.9.5. в строке 1.3.1.1.4.1:

4.9.5.1. строку:

|  | количество учреждений, в которых реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования |  |  | бюджет города Перми | 45 656,100 | 99 975,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | количество учреждений, в которых реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования |  |  | бюджет города Перми | 45 656,100 | 99 975,400 | 56 988, 23490 | 44 555,319 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9.5.2. дополнить строками следующего содержания:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми, ул. Маяковского, 33 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 19 671,09930 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми, ул. Юрша, 56а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 6 251,05710 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Лицей № 10» г. Перми, ул. Техническая, 22 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 11 103,87330 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми, ул. Колыбалова, 44 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 11 244,87810 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 123» г. Перми, ул. Сестрорецкая, 13 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 717,32710 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми, ул. КИМ, 90 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 030, 31270 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 116» г. Перми, ул. Техническая, 10 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 184, 97680 | 0,0 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 134» г. Перми, ул. Л.Шатрова, 25 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 249, 69760 | 0,0 |
|  | МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми, ул. Шишкина, 18 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 090, 33190 | 0,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» в строке 1.3.1 строки:

|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 20,3 | 14,1 | 7,7 | 17,9 | 44,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 4,0 | 9,8 | 8,8 | 17,6 | 12,7 |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 20,3 | 14,1 | 16,7 | 21,8 | 35,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 4,0 | 9,8 | 4,9 | 9,8 | 21,6 |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.2.1 признать утратившей силу:

6.2. строки 1.1.1.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» 
изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.2 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Легополис» г. Перми в квартале, ограниченном улицами Хабаровской, Ветлужской, Заречной, Красноводской | МКУ «УТЗ» | 01.12.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 914,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 914,300 |

6.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 204 914,300 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 4 914,300 |
|  | внебюджетные источники | 200 000,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 204 914,300 |
|  | бюджет города Перми | 4 914,300 |
|  | внебюджетные источники | 200 000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 204 914,300 |
|  | бюджет города Перми | 4 914,300 |
|  | внебюджетные источники | 200 000,000 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 1.2.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.2 | выполнение работ по реконструкции здания по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 232 587,46160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 235 521,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 557,72196 |

7.2. строку 1.2.1.1.7.10 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.10 | заключение соглашения об установлении сервитута на пользование частью земельного участка, представленного на праве ограниченного пользования | МКУ «УТЗ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 57,29492 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. строку 1.2.1.1.11.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.2 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | МКУ «УТЗ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 76 405,018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 450 526,140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 480 020,81465 |

7.4. строку 1.2.1.1.11.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.4 | выполнение подключения (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | МКУ «УТЗ» | 01.01.2024 | 28.12.2024 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | внебюджетные источники | 21,65978 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5. строки 1.2.1.1.11.7, 1.2.1.1.11.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.7 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат по выносу сетей теплоснабжения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | МКУ «УТЗ» | 01.01.2024 | 28.12.2024 | акт об исполнении обязательств по компенсации затрат | ед. | 1 | внебюджетные источники | 24 313,98340 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.11.8 | приобретение немонтируемого оборудования, средств обучения, мебели и инвентаря | ДО | 01.09.2024 | 28.12.2024 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | внебюджетные источники | 100 057,672 |

7.6. после строки 1.2.1.1.11.8 дополнить строками 1.2.1.1.11.9, 1.2.1.1.11.10 следующего содержания:

| 1.2.1.1.11.9 | проведение авторского надзора за строительством здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | МКУ «УТЗ» | 06.05.2024 | 31.12.2024 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | внебюджетные источники | 3 077,34847 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.11.10 | выполнение технической инвентаризации и паспортизации объекта «Строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская» | МКУ «УТЗ» | 16.12.2024 | 31.12.2024 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | внебюджетные источники | 386,33364 |

7.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 179 785,639 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 76 405,018 |
|  | бюджет Российской Федерации | 450 526,140 |
|  | внебюджетные источники | 652 854,481 |

7.8. строку 1.2.1.1.12.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.12.2 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Инженерная школа» г. Перми, ул. Академика Веденеева | МКУ «УТЗ» | 01.03.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | внебюджетные источники | 137 790,67957 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.9. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования | внебюджетные источники | 162 790,67957 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 184 130,84753 |
|  | бюджет города Перми | 359 240,844 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 99 382,98277 |
|  | бюджет Пермского края | 311 926,518 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 557,72196 |
|  | бюджет Российской Федерации | 450 526,140 |
|  | внебюджетные источники | 815 645,16057 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36 851,48023 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 184 130,84753 |
|  | бюджет города Перми | 359 240,844 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 99 382,98277 |
|  | бюджет Пермского края | 311 926,518 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 557,72196 |
|  | бюджет Российской Федерации | 450 526,140 |
|  | внебюджетные источники | 815 645,16057 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36 851,48023 |

7.10. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 525 997,16153 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 694 124,244 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106 365,89677 |
|  | бюджет Пермского края | 311 926,518 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 557,72196 |
|  | бюджет Российской Федерации | 450 526,140 |
|  | внебюджетные источники | 815 645,16057 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 36 851,48023 |

8. В приложении 3:

8.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ |  |  | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 14 | бюджет города Перми | 243 861,909 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 13 | бюджет города Перми |  |

8.2. строку 1.3.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1.2 | выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания, по ремонту и оборудованию помещений для охраны МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми, ул. Гайвинская, 16 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.3. строки 1.3.1.1.1.1.5-1.3.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1.5 | выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МАДОУ «Детский сад «Симфония» г. Перми, ул. Сокольская, 20 | МАДОУ «Детский сад «Симфония» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 451,440 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1.6 | выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми, ул. Нефтяников, 56 | МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 760,110 |
| 1.3.1.1.1.1.7 | выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми, ул. Г. Звезда, 12 | МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 161,380 |
| 1.3.1.1.1.1.8 | выполнение работ по капитальному ремонту здания (устройство эвакуационных выходов, ремонт кровли) МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми, ул. Автозаводская, 42, ул. Автозаводская, 39 | МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 201,48860 |

8.4. строки 1.3.1.1.1.1.10-1.3.1.1.1.1.13 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1.10 | выполнение работ по капитальному ремонту здания (устройство эвакуационных выходов), текущему ремонту здания (монтаж автоматической системы пожарной сигнализации) МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми, ул. Коломенская, 22 | МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акты выполненных работ) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6 305,430 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1.11 | выполнение работ по текущему ремонту здания, замене ограждения МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми, ул. А. Веденеева, 13а | МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 640,880 |  |
| 1.3.1.1.1.1.12 | выполнение работ по текущему ремонту здания (замена ограждения, замена оконных блоков, модернизация системы отопления) МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми, по ул. Героев Хасана, 13а | МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 678,630 |  |
| 1.3.1.1.1.1.13 | выполнение работ по капитальному ремонту здания (ремонт кровли) МАДОУ «Академика» г. Перми, ул. Швецова, 31 | МАДОУ «Академика» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 |  | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 408,58390 |  |

8.5. строку 1.3.1.1.1.1.16 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1.16 | выполнение работ по капитальному ремонту здания (ремонт кровли) МАДОУ «Глобус» г. Перми, ул. Победы, 27, ул. Закамская, 58А | МАДОУ «Глобус» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13 505,33580 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.6. строки 1.3.1.1.1.1.17, 1.3.1.1.1.1.18 признать утратившими силу;

8.7. строку 1.3.1.1.1.1.19 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1.19 | выполнение работ по капитальному ремонту здания (ремонт кровли) МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми, ул. Ласьвинская, 22а, ул. Чистопольская, 20 | МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13 105,11720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.8. строку 1.3.1.1.1.1.21 признать утратившей силу;

8.9. строку 1.3.1.1.1.1.25 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1.25 | выполнение работ по капитальному ремонту здания (ремонт кровли) МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми, ул. Коминтерна, 4, капитальному ремонту бассейна МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми ул. Клары Цеткин, 12а | МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17 129,08860 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.10. после строки 1.3.1.1.1.1.28 дополнить строками 1.3.1.1.1.1.29, 1.3.1.1.1.1.30 следующего содержания:

| 1.3.1.1.1.1.29 | капитальный ремонт бассейна МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинной, 11а | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми | 01.05.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1.30 | капитальный ремонт бассейна МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми по ул. Мира, 19 | МАДОУ «Детский сад № 165» г. Перми | 01.05.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26 303,121 |

8.11. строки 1.3.1.1.1.2, 1.3.1.1.1.2.1-1.3.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 211 719, 26510 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 5 |  |  |
| 1.3.1.1.1.2.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми, ул. Сибирская, 80 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 121 580,365 |
| 1.3.1.1.1.2.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми, ул. Маяковского, 33 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25 816,17070 |
| 1.3.1.1.1.2.3 | выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, сохранению объекта культурного наследия здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Перми, ул. Сибирская, 23 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 21" г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 363,800 |

8.12. строки 1.3.1.1.1.2.4-1.3.1.1.1.2.7 признать утратившими силу;

8.13. строки 1.3.1.1.1.2.8, 1.3.1.1.1.2.9 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.2.8 | выполнение работ по капитальному ремонту здания бассейна МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми, ул. Луначарского, 4 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34 158,18140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2.9 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Школа-интернат № 85» г. Перми, ул. Муромская, 32 | МАОУ «Школа-интернат № 85» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 714,548 |

8.14. после строки 1.3.1.1.1.2.10 дополнить строкой 1.3.1.1.1.2.11 следующего содержания:

| 1.3.1.1.1.2.11 | выполнение работ по текущему ремонту здания МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми, ул. Сибирская, 33 | МБОУ «Гимназия № 11» г. Перми | 01.06.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 886,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.15. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 465 719,27410 |
| --- | --- | --- |

8.16. строки 1.3.1.1.4.1, 1.3.1.1.4.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.4.1 | реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | СОШ | 01.02.2024 | 31.12.2024 | количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 5 | бюджет города Перми | 56 988,23490 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 143 015,43335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 429 046,30000 |
| 1.3.1.1.4.1.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми, ул. Маяковского, 33 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми | 01.02.2024 | 31.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19 671,09930 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 31 158,33334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 93 475,000 |

8.17. строку 1.3.1.1.4.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.4.1.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми, ул. Юрша, 56а | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми | 01.02.2024 | 31.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6 251,05710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 16 017,33334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 48 052,000 |

8.18. строку 1.3.1.1.4.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.4.1.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Лицей № 10» г. Перми, ул. Техническая, 22 | МАОУ «Лицей № 10» г. Перми | 01.02.2024 | 31.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 103,87330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29 605,93334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 88 817,800 |

8.19. строку 1.3.1.1.4.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.4.1.7 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми, ул. Колыбалова, 44 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми | 01.02.2024 | 31.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11 244,87810 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29 267,73334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 87 803,200 |

8.20. строку 1.3.1.1.4.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.4.1.9 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 123» г. Перми, ул. Сестрорецкая, 13 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 123» г. Перми | 01.02.2024 | 31.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 717,32710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 22 799,43334 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 68 398,300 |

8.21. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 629 049,96825 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 56 988,23490 |
|  | бюджет Пермского края | 143 015,43335 |
|  | бюджет Российской Федерации | 429 046,300 |

8.22. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 274 887,84235 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 595 516,109 |
|  | бюджет Пермского края | 250 325,43335 |
|  | бюджет Российской Федерации | 429 046,300 |

8.23. строки 1.3.1.3.1, 1.3.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3.1 | Устройство спортивных площадок в муниципальных образовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.1 | устройство спортивных площадок | СОШ | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество спортивных площадок, в отношении которых производятся строительные работы | ед. | 7 | бюджет города Перми | 88 718,249 |

8.24. строку 1.3.1.3.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3.1.1.6 | устройство спортивной площадки МАОУ «Школа-интернат № 85» г. Перми, ул. Муромская, 32 | МАОУ «Школа-интернат № 85» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 500,049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.25. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 88 718,249 |
| --- | --- | --- |

8.26. строки 1.3.1.3.2.1, 1.3.1.3.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.3.2.1 | устройство спортивной площадки | СОШ | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество введенных в эксплуатацию стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22 118,051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 23 800,000 |
| 1.3.1.3.2.1.1 | устройство спортивной площадки МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми, ул. КИМ, 90 | МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22 118,051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 23 800,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 45 918,051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22 118,051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 23 800,000 |

8.27. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 432 133,85235 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 716 972,409 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 369,710 |
|  | бюджет Пермского края | 284 745,43335 |
|  | бюджет Российской Федерации | 429 046,300 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 432 133,85235 |
|  | бюджет города Перми | 716 972,409 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 369,710 |
|  | бюджет Пермского края | 284 745,43335 |
|  | бюджет Российской Федерации | 429 046,300 |