АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2024

№ 517

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Охрана природы и лесное 
хозяйство города Перми»,

утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 20.10.2021 № 906

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 906 (в ред. от 19.04.2022 
№ 300, от 27.09.2022 № 859, от 20.10.2022 № 1027, от 07.12.2022 № 1248, 
от 07.02.2023 № 80, от 11.04.2023 № 285, от 25.04.2023 № 334, от 06.06.2023 
№ 456, от 28.06.2023 № 544, от 24.08.2023 № 756, от 13.10.2023 № 1017, 
от 19.10.2023 № 1124, от 10.01.2024 № 7, от 23.01.2024 № 33, от 16.02.2024 
№ 115, от 11.04.2024 № 279).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Андрианову О.Н.

Глава города Перми							                 Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 20.06.2024 № 517

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 906

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 208 530,000 | 773 999,773 | 950 389,543 | 482 772,040 | 369 576,200 |
|  | бюджет города Перми | 87 625,900 | 309 624,930 | 602 370,869 | 453 684,740 | 340 488,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 19 361,774 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 101 842,900 | 426 906,065 | 145 915,695 | 29 087,300 | 29 087,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18 407,578 | 182 733,205 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 19 061,200 | 19 061,200 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  | подпрограмма 1.1 (тыс. руб.), в том числе | 52 355,000 | 465 228,113 | 726 304,288 | 329 282,740 | 216 886,900 |
|  | бюджет города Перми | 33 091,800 | 233 431,048 | 474 430,216 | 329 282,740 | 216 886,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 19 361,774 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 210,000 | 212 743,865 | 116 828,395 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 115 683,903 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 19 053,200 | 19 053,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2 (тыс. руб.), в том числе | 156 175,000 | 308 771,660 | 128 020,272 | 89 128,300 | 89 128,300 |
|  | бюджет города Перми | 54 534,100 | 76 193,882 | 94 837,783 | 89 120,300 | 89 120,300 |
|  | бюджет Пермского края | 101 632,900 | 214 162,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18 407,578 | 33 174,489 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  | подпрограмма 2.1 (тыс. руб.), в том числе | 0,0 | 0,0 | 96 064,983 | 64 369,000 | 63 569,000 |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 33 102,870 | 35 281,700 | 34 481,700 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29 087,300 | 29 087,300 | 29 087,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 33 874,813 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

2.1. строки 1.1.1.2.2.1, «Итого», «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | площадь земельных участков, на которых произведена ликвидация борщевика | га | 0,382 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 8,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 1,112 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | АДР |  | 0,0 | 24,722 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
|  |  |  | - | 2,562 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | АСР | бюджет города Перми | 0,0 | 56,944 | 25,729 | 75,200 | 75,200 |
|  |  |  | 0,382 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 8,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1,80 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 40,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,382 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 8,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - | 1,262 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | АЛР |  | 0,0 | 28,055 | 30,700 | 30,700 | 30,700 |
|  |  |  | - | 2,562 | 2,382 | 2,382 | 2,382 | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 56,944 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
|  |  |  | 0,382 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 8,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1,80 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 40,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - | 1,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 30,722 | 74,470 | 75,200 | 75,200 |
|  |  |  | 0,382 |  | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 8,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1,80 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 40,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,382 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 8,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - | 3,392 | 5,382 | 5,382 | 5,382 | АКР |  | 0,0 | 75,388 | 119, 600 | 119,600 | 119,600 |
|  |  |  | - | 2,632 | 5,382 | 5,382 | 5,382 | АМР | бюджет города Перми | 0,0 | 58,500 | 119, 600 | 119,600 | 119,600 |
|  |  |  | 0,382 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 8,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 1,80 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 40,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - | 8,672 | 10,472 | 10,472 | 10,472 | АпНЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 192, 720 | 232, 700 | 232, 700 | 232, 700 |
|  |  |  | 0,472 | - | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 10,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2,25 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 50,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - | 24,570 | 15 | 15 | 15 | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 0,0 | 545, 995 | 333, 300 | 333,300 | 333,300 |
| Итого |  | га | 3,15 | 48,146 | 48,146 | 48,146 | 48,146 |  | бюджет города Перми | 70, 000 | 1 069, 990 | 1 019, 799 | 1 070, 000 | 1 070, 000 |
|  |  |  | 9,45 | - | - | - | - |  | бюджет Перм-ского края | 210, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 280, 000 | 1 069, 990 | 1 019, 799 | 1 070, 000 | 1 070, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70, 000 | 1 069, 990 | 1 019, 799 | 1 070, 000 | 1 070, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Перм-ского края | 210, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 855, 400 | 2 566, 849 | 1 019, 799 | 1 070, 000 | 1 070, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 645, 400 | 2 566, 849 | 1 019, 799 | 1 070, 000 | 1 070, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Перм-ского края | 210, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов (деревьев / кустарников) | ед. | - | 1 130 | 1 280 | 2 310 | 8 603 | МКУ «ГорЗеленСтрой» | бюджет города Перми | 0,0 | 11 036,564 | 16 438, 100 | 28 539, 400 | 96 018, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 898 | 9 898 | - | - | - | УЭП | внебюджетные источники | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ПНР |  | ед. | 9 898 | 11 028 | 1 280 | 2 310 | 8 603 |  | итого | 19 053, 200 | 30 089,764 | 16 438, 100 | 28 539, 400 | 96 018, 100 |
|  |  |  | - | 1 130 | 1 280 | 2 310 | 8 603 |  | бюджет города | 0,0 | 11 036,564 | 16 438, 100 | 28 539, 400 | 96 018, 100 |
|  |  |  | 9 898 | 9 898 | - | - | - |  | внебюджетные источники | 19 053, 200 | 19 053, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 19 053,200 | 36 693,126 | 16 438,100 | 28 644,400 | 96 018,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 17 639,926 | 16 438,100 | 28 644,400 | 96 018,100 |
|  | внебюджетные источники | 19 053,200 | 19 053,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 19 053,200 | 36 693,126 | 16 438,100 | 28 644,400 | 96 018,100 |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 17 639,926 | 16 438,100 | 28 644,400 | 96 018,100 |
|  | внебюджетные источники | 19 053,200 | 19 053,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку 1.1.1.6.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6.2.1 | количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Егошихи: экопарк «Егошихинская долина» | ед. | - | 1 | 2 | - | - | МКУ «ГорЗеленСтрой» | бюджет города Перми | 0,0 | 51 994, 793 | 163 942, 240 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 110 662, 930 | 63 458, 655 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 13 602, 968 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строку 1.1.1.6.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6.2.3 | количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи: экопарк «Долина реки Данилихи» | ед. | - | 1 | 2 | 1 | - | МКУ «ГорЗеленСтрой» | бюджет города Перми | 0,0 | 27 210, 076 | 95 497, 205 | 106 062, 740 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 15 853, 414 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 102 080, 935 | 53 369, 740 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 102 080, 935 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 295 502, 859 | 514 881, 017 | 106 062, 740 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 82 758, 994 | 263 486, 945 | 106 062, 740 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 18 881, 774 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 212 743, 865 | 116 828, 395 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 115 683, 903 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 296 443, 859 | 520 839, 517 | 112 021, 240 | 5 958, 500 |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 83 699, 994 | 269 445, 445 | 112 021, 240 | 5 958, 500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 18 881, 774 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 212 743, 865 | 116 828, 395 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 115 683, 903 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку 1.1.1.7.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.7.3.2 | количество деревьев на территории города Перми, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | - | 1 489 | 1 489 | 1 489 | 1 489 | МКУ «ГорЗеленСтрой» | бюджет города Перми | 0,0 | 7 429, 600 | 5 510, 546 | 7 429, 600 | 7 429, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.7.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.7.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 12 271, 295 | 21 820,246 | 24 275, 100 | 24 275, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18 673, 100 | 113 504,715 | 87 031,593 | 97 462,200 | 97 462, 200 |

2.9. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 41 018,000 | 452 977,998 | 712 739,288 | 313 937,740 | 201 499,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 21 754,800 | 221 180,933 | 461 345,216 | 313 937,740 | 201 499,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 18 881,774 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 210,000 | 212 743,865 | 116 828,395 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 115 683,903 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 19 053,200 | 19 053,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.10. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 52 355,000 | 465 228,113 | 726 304,288 | 329 282,740 | 216 886,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 33 091,800 | 233 431,048 | 474 430,216 | 329 282,740 | 216 886,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 19 361,774 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 210,000 | 212 743,865 | 116 828,395 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 115 683,903 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 19 053,200 | 19 053,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Сохранение и воспроизводство городских лесов» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 400 | 400 | - | - | - | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 78, 700 | 164, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. после строки 1.2.1.1.1.1 дополнить строкой 1.2.1.1.1.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.11 | проведенные работы по межеванию | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПермГорЛес» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 239,000 | 344,000 | 344,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | количество оказанных услуг по поддержке программного обеспечения «Аверс: Управление лесным фондом ПРОФ» | ед. | - | 1 | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | 0,0 | 135, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строки 1.2.2.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.8 | количество муниципальных контрактов на содержание территории ООПТ «Черняевский лес» | ед. | - | - | 10 | 3 | 3 | МКУ «ПермГор-Лес» | бюджет города Перми | 0,0 |  | 0,0 | 15 036, 302 | 10 199, 619 | 10 199, 619 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 6 037, 700 | 8 484, 992 |  | 29 917, 583 | 24 275, 100 | 24 275, 100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 6 037, 700 | 8 484, 992 |  | 29 917, 583 | 24 275, 100 | 24 275, 100 |

3.5. строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 110 682, 500 | 242 521,370 | 65 086, 272 | 24 275, 100 | 24 275, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9 049, 600 | 9 951, 592 | 31 911, 783 | 24 275, 100 | 24 275, 100 |
|  | бюджет Пермского края | 101 632, 900 | 214 162, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18 407, 578 | 33 174, 489 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 156 175, 000 | 308 771, 660 | 128 020, 272 | 89 128, 300 | 89 128, 300 |
|  | бюджет города Перми | 54 534, 100 | 76 193, 882 | 94 837, 783 | 89 120, 300 | 89 120, 300 |
|  | бюджет Пермского края | 101 632, 900 | 214 162, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 18 407, 578 | 33 174, 489 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

- 4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Обращение с животными без владельцев» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

4.1. строку 2.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.1.1 | количество учреждений, обеспечивающих исполнение отдельных переданных государственных полномочий | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «СОЖВ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 29 605, 869 | 29 349, 700 | 29 349, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. строку «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 30 654, 212 | 30 703, 800 | 30 703, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строку 2.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.2.1 | количество учреждений, обеспечивающих исполнение отдельных переданных государственных полномочий, в том числе администрирование полномочий | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «СОЖВ» | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 14 818, 000 | 14 818, 000 | 14 818, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. строку «Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29 087,300 | 29 087,300 | 29 087, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.5. строку «Итого по мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 0,0 | 59 741,512 | 59 791, 100 | 59 791, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 30 654, 212 | 30 703, 800 | 30 703, 800 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29 087,300 | 29 087, 300 | 29 087, 300 |

4.6. строки 2.1.1.2.1.2, «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.2.1.2 | количество площадок для выгула и дрессировки собак, находящихся на содержании | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | АДР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 193,137 | 484,600 | 484,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | - | 2 | 2 | 2 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 150,833 | 690,900 | 690,900 |
|  |  |  | - | - | 1 | 1 | 1 | АЛР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 106,634 | 242,300 | 242,300 |
|  |  |  | - | - | 1 | 1 | 1 | АМР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 182,400 | 242,300 | 242,300 |
|  |  |  | - | - | 2 | 2 | 2 | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 146,688 | 484,600 | 484,600 |
|  |  |  | - | - | 2 | 2 | 2 | АКР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 215,579 | 484,600 | 484,600 |
|  |  |  | - | - | 4 | 4 | 4 | АСР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 948,700 | 1 148, 600 | 1 148, 600 |
| Итого по ПНР |  | ед. |  |  | 14 | 14 | 14 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1 943,971 | 3 777, 900 | 3 777, 900 |

4.7. после строки «Итого по ПНР» дополнить строкой 2.1.1.2.1.3 следующего содержания:

| 2.1.1.2.1.3 | разработанные схемы предполагаемых к использованию земель или части земельного участка для получения решения о размещении площадок для выгула и дрессировки собак | ед. | - | - | 3 | - | - | АДР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 16,600 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.8. строку «Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1 960,571 | 4 577, 900 | 3 777, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.9. строки «Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1 960, 571 | 4 577, 900 | 3 777, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 0,0 | 61 702, 083 | 64 369, 000 | 63 569, 000 |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 32 614, 783 | 35 281, 700 | 34 481, 700 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29 087, 300 | 29 087, 300 | 29 087, 300 |

4.10. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 0,0 | 0,0 | 96 064, 983 | 64 369, 000 | 63 569, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 33 102, 870 | 35 281, 700 | 34 481, 700 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29 087, 300 | 29 087, 300 | 29 087, 300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 33 874, 813 | 0,0 | 0,0 |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.2.2.1, «Итого по ПНР», «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Ликвидация борщевика на земельных участках | АДР | 09.01.2024 | 28.12.2024 | площадь обработанных территорий от борщевика | га | 1,382 | бюджет города Перми | 30,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСР | 09.01.2024 | 28.12.2024 |  |  | 3,382 | бюджет города Перми | 25,729 |
|  |  | АЛР | 09.01.2024 | 28.12.2024 |  |  | 1,382 | бюджет города Перми | 30,700 |
|  |  | АОР | 09.01.2024 | 28.12.2024 |  |  | 2,382 | бюджет города Перми | 53,000 |
|  |  | АИР | 09.01.2024 | 28.12.2024 |  |  | 3,382 | бюджет города Перми | 74,470 |
|  |  | АКР | 09.01.2024 | 28.12.2024 |  |  | 5,382 | бюджет города Перми | 119,600 |
|  |  | АМР | 09.01.2024 | 28.12.2024 |  |  | 5,382 | бюджет города Перми | 119,600 |
|  |  | АпНЛ | 09.01.2024 | 28.12.2024 |  |  | 10,472 | бюджет города Перми | 232,700 |
|  |  | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2024 | 28.12.2024 |  |  | 15 | бюджет города Перми | 333,300 |
| Итого по ПНР |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 019,799 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 019,799 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 019,799 |

5.2. строку 1.1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов (деревьев / кустарников) | МКУ «ГорЗеленСтрой» | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов (деревьев / кустарников) | ед. | 1 280 | бюджет города Перми | 16 438,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку «Итого по ПНР» признать утратившей силу;

5.4. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 16 438,100 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 16 438,100 |

5.5. строку 1.1.1.6.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6.2.1 | Обустройство территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Егошихи: экопарк «Егошихинская долина» | МКУ «ГорЗелен-Строй» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Егошихи: экопарк «Егошихинская долина» | ед. | 2 | бюджет города Перми | 163 942, 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 63 458, 655 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 602, 968 |

5.6. строку 1.1.1.6.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6.2.3 | Обустройство территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи: экопарк «Долина реки Данилихи» | МКУ «ГорЗелен-Строй» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи: экопарк «Долина реки Данилихи» | ед. | 2 | бюджет города Перми | 95 497, 205 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15 853, 414 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 53 369, 740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 102 080, 935 |

5.7. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 514 881,017 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 263 486,945 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18 881,774 |
|  | бюджет Пермского края | 116 828,395 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 115 683,903 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 520 839,517 |
|  | бюджет города Перми | 269 445,445 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18 881,774 |
|  | бюджет Пермского края | 116 828,395 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 115 683,903 |

5.8. строку 1.1.1.7.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.7.3.2 | Санитарная обрезка деревьев на территории города Перми | МКУ «ГорЗеленСтрой» | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 1 489 | бюджет города Перми | 5 510,546 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.7.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.7.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 21 820,246 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 87 031,593 |

- 5.10. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 712 739,288 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 461 345,216 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18 881,774 |
|  | бюджет Пермского края | 116 828,395 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 115 683,903 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |

5.11. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 726 304,288 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 474 430,216 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 361,774 |
|  | бюджет Пермского края | 116 828,395 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 115 683,903 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |

6. В приложении 2:

6.1. строку 1.2.1.1.1.1 признать утратившей силу;

6.2. после строки 1.2.1.1.1.1 дополнить строкой 1.2.1.1.1.11 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.11 | Проведение межевания лесных участков | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество проведенных работ по межеванию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 239,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. строку 1.2.1.1.1.2 признать утратившей силу;

6.4. строки 1.2.2.1.1.8, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.8 | Содержание территории ООПТ «Черняевский лес» | МКУ «ПермГорЛес» | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных контрактов на содержание территории ООПТ «Черняевский лес» | ед. | 10 | бюджет города Перми | 15 036,302 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29 917,583 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29 917,583 |

6.5. строки «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 65 086,272 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 31 911,783 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 174,489 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 128 020,272 |
|  | бюджет города Перми | 94 837,783 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 174,489 |
|  | внебюджетные источники | 8,000 |

7. В приложении 3:

7.1. строку 2.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.1.1 | Обеспечение деятельности казенного учреждения | МКУ «СОЖВ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество учреждений, обеспечивающих исполнение отдельных переданных государственных полномочий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29 605,869 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строку «Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30 654,212 |
| --- | --- | --- |

7.3. строку 2.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности казенного учреждения | МКУ «СОЖВ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество учреждений, обеспечивающих исполнение отдельных переданных государственных полномочий, в том числе администрирование полномочий | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 14 818,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4. строку «Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 29 087,300 |
| --- | --- | --- |

7.5. строку «Итого по мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 59 741,512 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 30 654,212 |
|  | бюджет Пермского края | 29 087,300 |

7.6. строки 2.1.1.2.1.1, «Итого по ПНР» изложить в следующей редакции:

| 2.1.1.2.1.1 | Содержание площадок для выгула и дрессировки собак | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество площадок для выгула и дрессировки собак, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 193,137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АИР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 2 | бюджет города Перми | 150,833 |
|  |  | АЛР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 1 | бюджет города Перми | 106,634 |
|  |  | АМР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 1 | бюджет города Перми | 182,400 |
|  |  | АОР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 2 | бюджет города Перми | 146,688 |
|  |  | АКР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 2 | бюджет города Перми | 215,579 |
|  |  | АСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  | 4 | бюджет города Перми | 948,700 |
| Итого по ПНР |  |  |  |  |  |  | 14 | бюджет города Перми | 1 943,971 |

7.7. после строки «Итого по ПНР» дополнить строкой 2.1.1.2.1.2 следующего содержания:

| 2.1.1.2.1.2 | Получение решений о размещении площадок для выгула и дрессировки собак | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество разработанных схем предполагаемых к использованию земель или части земельного участка для получения решения о размещении площадок для выгула и дрессировки собак | ед. | 3 | бюджет города Перми | 16,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.8. строку «Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 960,571 |
| --- | --- | --- |

7.9. строки «Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 960,571 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 61 702,083 |
|  | бюджет города Перми | 32 614,783 |
|  | бюджет Пермского края | 29 087,300 |

7.10. строку «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 96 064,983 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 33 102,870 |
|  | бюджет Пермского края | 29 087,300 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 874,813 |