АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.07.2024

№ 564

О внесении изменений в постановление администрации города Перми 
от 14.10.2021 № 859 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17 ноября 2023 г. 
№ 298тд «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2043 года», решением Пермской городской Думы 
от 23 августа 2022 г. № 188 «О концессионных соглашениях в городе Перми», Уставом города Перми,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 14.10.2021 № 859 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми» (далее – условия концессионного соглашения).

2. Утвердить прилагаемые изменения в задание, сформированное в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера, утвержденное постановлением администрации города Перми от 14.10.2021 № 859 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми».

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми обеспечить подготовку и осуществить подписание дополнительного соглашения 
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми от 15 февраля 2022 г. № 059-19-01-21-2 в соответствии с настоящим постановлением.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми организовать подписание дополнительного соглашения, предусмотренного пункта 3 настоящего постановления, Пермским краем.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Андрианову О.Н.

И.о. Главы города Перми                                                                    О.Н. Андрианова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 04.07.2024 № 564

ИЗМЕНЕНИЯ

в условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 14.10.2021 № 859

1. Абзац тринадцать раздела 1 после слов «по акту приема-передачи» дополнить словами «(согласно приложению 8 к Условиям)».

2. Приложение 1 изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

3. Приложение 2 изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям

4. Приложение 3 изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

5. Раздел 4.1 приложения 4 дополнить строкой 12 следующего содержания:

| 111 | 59:01:3810187:140 | 1 573,0 | ул. Новогодняя |  |  | Котельная | ул. Новогодняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Приложение 5 изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.

7. Приложении 6 изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям.

8. Приложение 7 изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям.

9. Дополнить приложением 8 согласно приложению 7 к настоящим изменениям.

Приложение 1

к изменениям в условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми

от 14.10.2021 № 859

Приложение 2

к изменениям в условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения

и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми

от 14.10.2021 № 859

Обязательства концессионера в отношении объекта Соглашения

|  | Мероприятия в отношении объекта соглашения | Ед. изм. | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. | 2046 г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ИТОГО по программе: |  |  | 3 134 918 | 130 849 | 92 473 | 250 763 | 239 514 | 152 763 | 155 087 | 108 577 | 118 449 | 117 437 | 121 748 | 120 402 | 131 683 | 138 506 | 142 429 | 137 729 | 81 300 | 84 551 | 87 934 | 91 450 | 95 110 | 98 915 | 102 870 | 111 089 | 110 907 | 112 383 |
| 1. Технологический комплекс котельная № 2 по ул. Лепешинской, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 8 742 | 0 | 0 | 0 | 8 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 56 663 | 0 | 0 | 0 | 9 765 | 2 149 | 2 235 | 2 324 | 2 417 | 2 514 | 2 614 | 2 719 | 2 828 | 2 941 | 3 059 | 3 181 | 1 575 | 1 637 | 1 703 | 1 771 | 1 842 | 1 734 | 1 803 | 1 875 | 1 950 | 2 028 |
|  |  | тыс.руб. | 65 405 | 0 | 0 | 0 | 18 507 | 2 149 | 2 235 | 2 324 | 2 417 | 2 514 | 2 614 | 2 719 | 2 828 | 2 941 | 3 059 | 3 181 | 1 575 | 1 637 | 1 703 | 1 771 | 1 842 | 1 734 | 1 803 | 1 875 | 1 950 | 2 028 |
| 2.Технологический комплекс котельной № 3 Генерала Наумова, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 95 067 | 0 | 0 | 5 005 | 90 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 75 715 | 0 | 0 | 0 | 45 637 | 0 | 5 111 | 0 | 5 528 | 0 | 5 979 | 0 | 6 466 | 0 | 6 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 170 783 | 0 | 0 | 5 005 | 135 699 | 0 | 5 111 | 0 | 5 528 | 0 | 5 979 | 0 | 6 466 | 0 | 6 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Технологический комплекс котельная ул. Ленская 32 "Б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 4 668 | 0 | 0 | 0 | 4 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 14 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 19 548 | 0 | 0 | 0 | 4 668 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Технологический комплекс п. Нижняя Курья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 22 000 | 1 085 | 0 | 20 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 28 500 | 1 085 | 0 | 20 915 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Технологический комплекс котельная Борцов Революции, 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция сетей теплоснабжения и котельной входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 13 504 | 6 454 | 7 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 13 504 | 6 454 | 7 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Технологический комплекс котельная Бахаревская, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 1 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 17 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 591 | 8 389 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 18 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 066 | 8 389 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Технологический комплекс котельная Криворожская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 106 536 | 0 | 0 | 0 | 6 674 | 52 213 | 2 380 | 2 475 | 2 574 | 2 677 | 2 784 | 2 895 | 3 011 | 3 131 | 3 257 | 3 387 | 1 676 | 1 744 | 1 813 | 1 886 | 1 961 | 1 846 | 1 920 | 1 996 | 2 076 | 2 159 |
|  |  | тыс.руб. | 111 536 | 0 | 0 | 0 | 7 174 | 56 713 | 2 380 | 2 475 | 2 574 | 2 677 | 2 784 | 2 895 | 3 011 | 3 131 | 3 257 | 3 387 | 1 676 | 1 744 | 1 813 | 1 886 | 1 961 | 1 846 | 1 920 | 1 996 | 2 076 | 2 159 |
| 8.Технологический комплекс котельная Чусовская, 27 м/р Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 11 737 | 0 | 0 | 0 | 11 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 24 564 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 5 659 | 2 122 | 2 206 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1 162 | 1 209 | 1 257 | 1 308 | 647 | 673 | 700 | 728 | 757 | 713 | 741 | 771 | 802 | 834 |
|  |  | тыс.руб. | 36 301 | 0 | 0 | 0 | 13 403 | 5 659 | 2 122 | 2 206 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1 162 | 1 209 | 1 257 | 1 308 | 647 | 673 | 700 | 728 | 757 | 713 | 741 | 771 | 802 | 834 |
| 9.Технологический комплекс котельная Чапаева, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 47 301 | 0 | 7 301 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Реконструкция ЦТП | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 50 226 | 0 | 0 | 0 | 24 982 | 0 | 0 | 0 | 2 295 | 2 387 | 2 482 | 1 973 | 1 522 | 1 583 | 1 646 | 1 712 | 848 | 881 | 917 | 953 | 991 | 933 | 970 | 1 009 | 1 050 | 1 092 |
|  |  | тыс.руб. | 97 527 | 0 | 7 301 | 40 000 | 24 982 | 0 | 0 | 0 | 2 295 | 2 387 | 2 482 | 1 973 | 1 522 | 1 583 | 1 646 | 1 712 | 848 | 881 | 917 | 953 | 991 | 933 | 970 | 1 009 | 1 050 | 1 092 |
| 10.Технологический комплекс котельная Жукова, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 1 114 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 1 114 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Технологический комплекс котельной по ул. Кочегаров, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 150 992 | 0 | 30 000 | 120 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Реконструкция ЦТП | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 176 291 | 0 | 0 | 6 630 | 25 690 | 7 171 | 7 458 | 7 756 | 0 | 0 | 6 385 | 9 074 | 9 437 | 9 814 | 10 207 | 10 615 | 5 254 | 5 464 | 5 683 | 5 910 | 6 147 | 6 941 | 7 219 | 7 508 | 7 808 | 8 120 |
|  |  | тыс.руб. | 327 283 | 0 | 30 000 | 127 622 | 25 690 | 7 171 | 7 458 | 7 756 | 0 | 0 | 6 385 | 9 074 | 9 437 | 9 814 | 10 207 | 10 615 | 5 254 | 5 464 | 5 683 | 5 910 | 6 147 | 6 941 | 7 219 | 7 508 | 7 808 | 8 120 |
| 12. Технологический комплекс ЦТП, сетей 2 контура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Реконструкция ЦТП | тыс.руб. | 102 533 | 45 831 | 32 830 | 23 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Реконструкция сетей теплоснабжения второго контура после ЦТП, сетей горячего, холодного водоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 740 352 | 0 | 0 | 0 | 2 891 | 36 017 | 40 516 | 38 218 | 39 747 | 41 336 | 36 625 | 38 090 | 39 614 | 41 199 | 42 847 | 41 437 | 25 139 | 26 144 | 27 190 | 28 277 | 29 409 | 30 585 | 31 808 | 33 081 | 34 404 | 35 780 |
|  |  | тыс.руб. | 842 885 | 45 831 | 32 830 | 23 872 | 2 891 | 36 017 | 40 516 | 38 218 | 39 747 | 41 336 | 36 625 | 38 090 | 39 614 | 41 199 | 42 847 | 41 437 | 25 139 | 26 144 | 27 190 | 28 277 | 29 409 | 30 585 | 31 808 | 33 081 | 34 404 | 35 780 |
| 13. Технологический комплекс тепловых сетей малые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего, холодного водоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 248 351 | 76 365 | 0 | 0 | 0 | 13 222 | 7 111 | 7 395 | 7 691 | 7 998 | 8 318 | 8 651 | 8 997 | 9 357 | 9 731 | 10 121 | 6 140 | 6 385 | 6 641 | 6 907 | 7 183 | 7 470 | 7 769 | 8 180 | 8 428 | 8 291 |
|  |  | тыс.руб. | 248 351 | 76 365 | 0 | 0 | 0 | 13 222 | 7 111 | 7 395 | 7 691 | 7 998 | 8 318 | 8 651 | 8 997 | 9 357 | 9 731 | 10 121 | 6 140 | 6 385 | 6 641 | 6 907 | 7 183 | 7 470 | 7 769 | 8 180 | 8 428 | 8 291 |
| 14.Технологический комплекс тепловых сетей ТЭЦ-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего, холодного водоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 202 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 552 | 16 175 | 8 492 | 8 832 | 9 185 | 9 553 | 9 935 | 10 332 | 10 745 | 11 175 | 11 622 | 7 051 | 7 333 | 7 626 | 7 931 | 8 249 | 8 578 | 8 922 | 9 278 | 9 650 | 10 036 |
|  |  | тыс.руб. | 202 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 552 | 16 175 | 8 492 | 8 832 | 9 185 | 9 553 | 9 935 | 10 332 | 10 745 | 11 175 | 11 622 | 7 051 | 7 333 | 7 626 | 7 931 | 8 249 | 8 578 | 8 922 | 9 278 | 9 650 | 10 036 |
| 15. Технологический комплекс тепловых сетей ТЭЦ-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего водоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 43 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 3 749 | 1 969 | 2 047 | 2 129 | 2 214 | 2 303 | 2 395 | 2 491 | 2 590 | 2 694 | 1 634 | 1 700 | 1 768 | 1 838 | 1 912 | 1 989 | 2 068 | 2 151 | 2 237 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 43 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 3 749 | 1 969 | 2 047 | 2 129 | 2 214 | 2 303 | 2 395 | 2 491 | 2 590 | 2 694 | 1 634 | 1 700 | 1 768 | 1 838 | 1 912 | 1 989 | 2 068 | 2 151 | 2 237 | 0 |
| 16. Технологический комплекс тепловых сетей ТЭЦ-6/ВК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего, холодного водоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 335 095 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 3 963 | 26 036 | 23 678 | 14 225 | 14 794 | 15 386 | 16 001 | 16 641 | 17 307 | 17 999 | 18 719 | 11 356 | 11 811 | 12 283 | 12 774 | 13 285 | 13 817 | 14 369 | 14 944 | 15 542 | 16 164 |
|  |  | тыс.руб. | 335 095 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 3 963 | 26 036 | 23 678 | 14 225 | 14 794 | 15 386 | 16 001 | 16 641 | 17 307 | 17 999 | 18 719 | 11 356 | 11 811 | 12 283 | 12 774 | 13 285 | 13 817 | 14 369 | 14 944 | 15 542 | 16 164 |
| 17. Технологический комплекс тепловых сетей ТЭЦ-9/ ВК 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего, холодного водоснабжения входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 572 344 | 0 | 1 292 | 33 349 | 0 | 7 897 | 42 194 | 14 064 | 25 027 | 26 028 | 27 069 | 28 152 | 29 278 | 30 449 | 31 667 | 32 933 | 19 980 | 20 779 | 21 610 | 22 475 | 23 374 | 24 309 | 25 281 | 30 296 | 26 962 | 27 880 |
|  |  | тыс.руб. | 572 344 | 0 | 1 292 | 33 349 | 0 | 7 897 | 42 194 | 14 064 | 25 027 | 26 028 | 27 069 | 28 152 | 29 278 | 30 449 | 31 667 | 32 933 | 19 980 | 20 779 | 21 610 | 22 475 | 23 374 | 24 309 | 25 281 | 30 296 | 26 962 | 27 880 |

Приложение 3

к изменениям в условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 14.10.2021 № 859

от

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения

| № п/п | Мероприятие | Объем расходов по годам реализации Соглашения (тыс. руб., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО (тыс. руб., без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовые потребности на реализацию инвестиционных мероприятий | 130 849 | 92 473 | 250 763 | 239 514 | 152 763 | 155 087 | 108 577 | 118 449 | 117 437 | 121 748 | 120 402 | 131 683 | 138 506 | 142 429 | 137 729 | 81 300 | 84 551 | 87 934 | 91 450 | 95 110 | 98 915 | 102 870 | 111 089 | 110 907 | 112 383 | 3 134 918 |
| 1.1 | КВЛ (капитальные вложения) | 130 849 | 92 473 | 250 763 | 239 514 | 152 763 | 155 087 | 108 577 | 118 449 | 117 437 | 121 748 | 120 402 | 131 683 | 138 506 | 142 429 | 137 729 | 81 300 | 84 551 | 87 934 | 91 450 | 95 110 | 98 915 | 102 870 | 111 089 | 110 907 | 112 383 | 3 134 918 |
| 1.2 | % за пользование заемными средствами (кредита) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Источники финансирования в разрезе использования собственных средств и привлечения заемных средств, в том числе: | 130 849 | 92 473 | 250 763 | 239 514 | 152 763 | 155 087 | 108 577 | 118 449 | 117 437 | 121 748 | 120 402 | 131 683 | 138 506 | 142 429 | 137 729 | 81 300 | 84 551 | 87 934 | 91 450 | 95 110 | 98 915 | 102 870 | 111 089 | 110 907 | 112 383 | 3 134 918 |
| 2.1 | расходы, учитываемые в тарифах, в том числе: | 130 849 | 92 473 | 250 763 | 239 514 | 152 763 | 155 087 | 108 577 | 118 449 | 117 437 | 121 748 | 120 402 | 131 683 | 138 506 | 142 429 | 137 729 | 81 300 | 84 551 | 87 934 | 91 450 | 95 110 | 98 915 | 102 870 | 111 089 | 110 907 | 112 383 | 3 134 918 |
| 2.1.1 | Амортизация, в т.ч.: | 69 976 | 71 130 | 77 043 | 102 849 | 134 399 | 144 838 | 108 577 | 118 449 | 117 437 | 121 748 | 120 402 | 131 683 | 131 322 | 134 917 | 137 729 | 81 300 | 84 551 | 87 934 | 91 450 | 82 372 | 35 058 | 34 106 | 33 825 | 32 796 | 32 492 | 2 318 382 |
| 2.1.2 | Прибыль (капитальные вложения) | 60 873 | 21 343 | 173 720 | 136 665 | 18 365 | 10 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 184 | 7 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 737 | 63 857 | 68 764 | 77 264 | 78 112 | 79 891 | 816 536 |
| 2.2 | Заемные средства (привлечение "+" / погашение "-") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Бюджетное финансирование (плата концедента) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к изменениям в условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 14.10.2021 № 859

от

Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Соглашения

| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО (тыс. руб., без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. | 2046 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Объем валовой выручки, необходимой для осуществления деятельности в сфере теплоснабжения с использованием объектов концессионного соглашения, с учетом инвестиционной составляющей договора концессии | 657 062 | 644 963 | 879 199 | 894 087 | 803 079 | 828 745 | 843 857 | 872 414 | 900 209 | 927 575 | 959 357 | 991 837 | 1 003 404 | 1 041 049 | 1 069 860 | 1 109 222 | 1 145 285 | 1 173 979 | 1 182 226 | 1 202 928 | 1 257 960 | 1 302 936 | 1 354 792 | 1 397 335 | 1 443 435 | 25 886 796 |
| Объем валовой выручки, необходимой для осуществления деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием объектов концессионного соглашения, с учетом инвестиционной составляющей договора концессии | 21 458 | 22 703 | 24 338 | 25 360 | 26 374 | 27 429 | 28 526 | 29 667 | 30 854 | 32 088 | 33 372 | 34 707 | 36 095 | 37 539 | 39 040 | 40 602 | 42 226 | 43 915 | 45 671 | 47 498 | 49 398 | 51 374 | 53 429 | 55 566 | 57 789 | 937 017 |

Приложение 5

к изменениям в условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения

и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 14.10.2021 № 859

от

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

| Предельные (максимальные) значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения, осуществляющих услуги по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 138 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Нормативный уровень прибыли | % | 12,3% | 2,0% | 2,3% | 0,1% | 0,8% | 1,9% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 1,3% | 1,3% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 1,9% | 8,6% | 9,0% | 9,7% | 9,5% | 9,4% |
| 4. Количество прекращений подачи тепловой энергии (кроме ГИ) | р./км | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5. Количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии | р./Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Удельный расход топлива | кг у.т./ Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 8. Технологические потери | тыс. Гкал | 51,45 | 50,94 | 57,77 | 57,76 | 57,47 | 57,09 | 56,77 | 56,50 | 56,22 | 55,96 | 55,70 | 55,44 | 55,18 | 54,92 | 54,67 | 54,52 | 54,37 | 54,22 | 54,07 | 53,92 | 53,76 | 53,61 | 53,46 | 53,30 | 53,15 |
| Предельные (максимальные) значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения (котельные по адресам: п. Нижняя курья, ул. Лесопарковый, 6, ул. О Лепешинской, 3, ул. Б. Революции, 151, ул. М. Жукова, 33, ул. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. Криворожская, 36а, ул. Чапаева, 6, ул. Кочегаров 50д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 97 464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Нормативный уровень прибыли | % | 0,5% | 7,5% | 87,4% | 67,4% | 7,0% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| 4. Количество прекращений подачи тепловой энергии (кроме ГИ) | р./км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5. Количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии | р./Гкал/час | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6. Удельный расход топлива | кг у.т./ Гкал | 163,30 | 162,00 | 161,50 | 161,00 | 159,50 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| 7. Величина потерь ТЭ к суммарной материальной характеристике тепловой сети и сети ГВС | Гкал/м2 | 2,58 | 3,07 | 2,85 | 2,69 | 2,63 | 2,56 | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,49 | 2,46 | 2,44 | 2,41 | 2,38 | 2,36 | 2,35 | 2,34 | 2,33 | 2,31 | 2,30 | 2,29 | 2,28 | 2,27 | 2,25 | 2,24 |
| 8. Технологические потери | тыс. Гкал | 18,56 | 22,00 | 20,90 | 18,80 | 18,33 | 18,00 | 17,81 | 17,73 | 17,68 | 17,51 | 17,35 | 17,15 | 16,98 | 16,78 | 16,61 | 16,53 | 16,45 | 16,37 | 16,29 | 16,21 | 16,12 | 16,04 | 15,95 | 15,86 | 15,78 |
| Предельные (максимальные) значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 1. Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 10 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Предельные (максимальные) значения долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения (компонент на холодную воду в составе тарифа на горячую воду) в отношении объектов концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормативный уровень прибыли | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 6

к изменениям в условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 14.10.2021 № 859

от

Плановые значения показателей деятельности концессионера

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
|  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | 11 год | 12 год | 13 год | 14 год | 15 год | 16 год | 17 год | 18 год | 19 год | 20 год | 21 год | 22 год | 23 год | 24 год | 25 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | Плановые значения показателей в сфере теплоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения, осуществляющих услуги по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед/км | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 155,01 | 155,01 | 176,81 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 | 177,31 |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | ед./(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 51,5 | 50,9 | 57,8 | 57,8 | 57,5 | 57,1 | 56,8 | 56,5 | 56,2 | 56,0 | 55,7 | 55,4 | 55,2 | 54,9 | 54,7 | 54,5 | 54,4 | 54,2 | 54,1 | 53,9 | 53,8 | 53,6 | 53,5 | 53,3 | 53,2 |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям | тыс. куб м/год | 373 | 367 | 415 | 415 | 412 | 407 | 403 | 400 | 397 | 393 | 390 | 387 | 384 | 381 | 378 | 376 | 374 | 372 | 371 | 369 | 367 | 365 | 363 | 361 | 360 |
| 4 | Материальная характеристика тепловой сети | кв. м | 37 271,2 | 37 271,2 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 | 42 324,6 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | (Гкал/год)/кв.м | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 6 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн/год)/ кв.м | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 |
|  | Плановые значения показателей в сфере теплоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения (котельные по адресам: п. Нижняя курья, ул. Лесопарковый, 6, ул. О Лепешинской, 3, ул. Б. Революции, 151, ул. М. Жукова, 33, ул. Наумова, 18а, ул. Бахаревская, 53, ул. Чусовская, 27, ул. Криворожская, 36а, ул. Чапаева, 6, ул. Кочегаров 50д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед/км | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,56 |
| 2 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 28,69 | 28,46 | 29,56 | 27,46 | 28,55 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 | 28,70 |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | ед./(Гкал/ч) | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,30 | 162,00 | 161,50 | 161,00 | 159,50 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| 2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 18,56 | 22,00 | 20,90 | 18,80 | 18,33 | 18,00 | 17,81 | 17,73 | 17,68 | 17,51 | 17,35 | 17,15 | 16,98 | 16,78 | 16,61 | 16,53 | 16,45 | 16,37 | 16,29 | 16,21 | 16,12 | 16,04 | 15,95 | 15,86 | 15,78 |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям | тыс. куб м/год | 111 | 120 | 120 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 4 | Материальная характеристика тепловой сети | кв. м | 7 195,67 | 7 156,15 | 7 331,58 | 6 981,80 | 6 979,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 | 7 039,16 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | (Гкал/год)/кв.м | 2,58 | 3,07 | 2,85 | 2,69 | 2,63 | 2,56 | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,49 | 2,46 | 2,44 | 2,41 | 2,38 | 2,36 | 2,35 | 2,34 | 2,33 | 2,31 | 2,30 | 2,29 | 2,28 | 2,27 | 2,25 | 2,24 |
| 6 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн/год)/ кв.м | 15,46 | 16,71 | 16,32 | 16,83 | 16,80 | 16,50 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,43 | 16,39 | 16,35 | 16,31 | 16,27 | 16,23 | 16,21 | 16,19 | 16,18 | 16,16 | 16,14 | 16,12 | 16,10 | 16,07 | 16,05 | 16,03 |
|  | Плановые значения показателей в сфере холодного водоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Плановые значения показателей в сфере горячего водоснабжения в отношении объектов концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 15,0 | 13,2 | 11,7 | 10,2 | 7,4 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| 2 | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранным по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |

Приложение 7

к изменениям в условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, утвержденных постановлением администрации города Перми от 14.10.2021 № 859

от

«Приложение 8

к условиям концессионного

соглашения в отношении

объектов теплоснабжения,

централизованных

систем горячего водоснабжения,

отдельных объектов

централизованной системы

холодного водоснабжения

и централизованных систем

горячего водоснабжения

города Перми

АКТ

приёма-передачи лома и отходов черных и/или цветных металлов

г. ____________                                                                                                                                 «____»__________ г.

Муниципальное образование ____________________, от имени которого выступает ____________________________________________________________________ в лице  __________________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и

__________________________________________________________________________________________ в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Концессионного соглашения от _______________ №_____ Концессионер передаёт, а Концедент принимает лом и отходы черных и/или цветных металлов следующего ассортимента и объема:

| № п/п | Наименование | Количество, ед. изм. (диаметр, длина) | Вес, тн | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2. Претензий по качеству и количеству лома и отходов черных и/или цветных металлов Концедент не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

4. Подписи Сторон:

| Концедент: |  |  |  | Концессионер: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________________ /_______________/ |  |  |  | ____________________ /_________________/ |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |

*указывается в том числе имущество в результате реконструкции и (или) ремонта которого образовался лом

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 04.07.2024 № 564

ИЗМЕНЕНИЯ

в задание, сформированное в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера, утвержденное постановлением администрации города Перми от 14.10.2021 № 859

1. Абзац девять раздела 1 изложить в следующей редакции:

«Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 17 ноября 2023 
№ 298тд «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2043 года».».

2. В разделе 3:

2.1. в абзаце седьмом цифры «3,4 Гкал/ч» заменить цифрами «3,08 Гкал/ч»;

2.2. в абзаце десятом слова «паровой котельной с организацией охранного контура и видео, осуществить поставку горячего водоснабжения потребителям – круглогодично» заменить словами «земельного участка с кадастровым номером 59:01:3810187:140, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Новогодняя, с организацией охранного контура и видеонаблюдения. Осуществлять поставку горячего водоснабжения потребителям – круглогодично.»;

2.3. в абзаце семнадцатом слово «– нет.» заменить словом «отсутствует.»;

2.4. в абзаце двадцать пятом слово «– нет.» заменить словом «отсутствует.»;

2.5. в абзаце двадцать шестом «– нет.» заменить словом «отсутствует.»;

2.6. абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«Обеспечить перевод нагрузки ВК Криворожская на ВК Левшино, дальнейшую реконструкцию ВК Криворожская с выводом из эксплуатации котлов и установкой узла смешения.»;

2.7. в абзаце тридцать пятом «- нет.» заменить словом «отсутствует.»;

2.8. абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«Модернизация источника тепловой энергии с заменой насосного оборудования.»;

2.9. в абзаце сорок четвертом слово «– нет.» заменить словом «отсутствует.»;

2.10. абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:

«Обеспечить вывод угольной водогрейной котельной по ул. Б. Революции, 151 из эксплуатации, осуществить строительство блочной модульной котельной (газовые котлы наружного исполнения) 0,2 МВт на природном газе. Обеспечить снижение тепловых потерь путем сокращения протяженности тепловой сети. Улучшить экологическую обстановку в данном районе и снизить плату за вредные выбросы.»;

2.11. в абзаце пятьдесят втором слово «- нет.» заменить словом «отсутствует.»;

2.12. в абзаце пятьдесят третьем слово «- нет.» заменить словом «отсутствует.»;

2.13. в абзаце пятьдесят четвертом:

2.13.1. слова «Котельная должна работать в автоматическом режиме» заменить словами «Организовать работу котельной в автоматическом режиме»;

2.13.2. слова «Приведение в надлежащее исправно – техническое состояние дизель-генератора 150 кВт.» заменить словами «Выполнить частичную реконструкцию тепловых сетей с надземного исполнения на подземное исполнение.»;

2.14. в абзаце шестьдесят первом слово «– нет» заменить словом «отсутствует»;

2.15. в абзаце шестьдесят третьем:

2.15.1. после слов «существующей котельной» дополнить словами «установленной мощностью не менее 13,5 МВт»;

2.15.2. после слов «ВК Ольги Лепешинской,3» цифры «– 13,5 Мвт» исключить;

2.16. в абзаце семидесятом слово «– нет» заменить словом «отсутствует»;

2.17. абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:

«Полная реконструкция источника тепловой энергии с выводом котельного оборудования из эксплуатации и перевод в режим ЦТП. Внедрение передовых технологий автоматизации и регулирования технологических процессов, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.»;

2.18. в абзаце семьдесят восьмом слово «– нет» заменить словом «отсутствует»;

2.19. в абзаце семьдесят девятом:

2.19.1. слова «охранный контур» заменить словами «организацию охранного контура»;

2.19.2. слова «Котельная должна работать» заменить словами «Обеспечить работу котельной»;

2.20. в абзаце девяносто восьмом слово «– нет.» заменить словом «отсутствует»;

2.21. абзац девяносто девятый изложить в следующей редакции:

«Учитывая избыточный состав рабочего оборудования источника осуществить реконструкцию всего теплосетевого комплекса с установкой блочной модульной котельной на существующем земельном участке по ул. Кочегаров, 50е установленной мощностью не менее 30 МВт; с частичной реконструкцией всех ЦТП и установкой технического учета и средств автоматизации технологических процессов.»;

2.22. в абзаце сто втором цифры «36» исключить;

2.23. абзац сто третий изложить в следующей редакции:

«В состав мероприятий в отношении объекта соглашения необходимо включать при разукрупнении наиболее приоритетные мероприятия, с учётом утвержденных Схемы теплоснабжения, Схемы водоснабжения и водоотведения города Перми.».