АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.08.2024

№ 655

О внесении изменений
в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей 
города Перми», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 20.10.2021 № 918

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918 (в ред. от 22.12.2021 
№ 1183, от 14.06.2022 № 471, от 02.08.2022 № 649, от 09.08.2022 № 661, 
от 20.10.2022 № 1037, от 30.11.2022 № 1211, от 06.12.2022 № 1247, от 10.01.2023 № 5, от 26.01.2023 № 43, от 28.02.2023 № 147, от 16.03.2023 № 205, от 20.04.2023 № 324, от 05.06.2023 № 453, от 22.06.2023 № 530, от 14.07.2023 № 606, 
от 22.08.2023 № 741, от 18.09.2023 № 836, от 19.10.2023 № 1127, от 24.10.2023 
№ 1163, от 15.11.2023 № 1250, от 19.12.2023 № 1431, от 21.12.2023 № 1446, 
от 27.12.2023 № 1502, от 27.12.2023 № 1505, от 27.12.2023 № 1517, от 10.01.2024 № 6, от 06.02.2024 № 83, от 05.03.2024 № 166, от 19.04.2024 № 307, от 05.06.2024 № 443).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

И.о. Главы города Перми                                                                    О.Н. Андрианова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.08.2024 № 655

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 900 410,731 | 4 962 078,537 | 3 551 813,709 | 2 119 468,004 | 2 054 728,935 |
|  | бюджет города Перми | 754 017,990 | 1 273 409,632 | 1 061 915,382 | 463 949,440 | 915 535,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 232 029,358 | 42 097,918 | 292 237,368 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 372 235,239 | 439 529,904 | 1 243 890,675 | 833 805,201 | 310 080,489 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240 523,591 | 41 881,784 | 60 563,671 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 291 988,614 | 199 012,270 | 361 734,391 | 262 958,236 | 270 358,319 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,0 | 14 717,095 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | 2 730 430,251 | 2 402 596,872 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 587,988 | 43 950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 786 175,100 | 516 755,127 | 516 755,127 | 516 755,127 | 516 755,127 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3 867 197,796 | 3 119 650,754 | 1 630 286,816 | 777 672,556 | 800 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 188 220,513 | 500 465,983 | 353 465,797 | 348 414,440 | 800 000,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 190 691,662 | 0,0 | 250 237,368 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 841,371 | 155 142,872 | 855 097,511 | 429 258,116 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 198 426,011 | 17 494,571 | 54 335,850 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 102 433,195 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 14 717,095 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда | 2 730 430,251 | 2 402 596,872 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 587,988 | 43 950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 113 475,513 | 192 875,649 | 167 005,203 | 111 387,800 | 111 387,800 |
|  | бюджет города Перми | 113 475,513 | 192 875,649 | 167 005,203 | 111 387,800 | 111 387,800 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 908 217,338 | 1 644 225,769 | 1 748 622,100 | 1 226 260,448 | 1 139 193,935 |
|  | бюджет города Перми | 440 801,880 | 574 741,635 | 535 544,792 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 844,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337,696 | 42 097,918 | 42 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 284 393,868 | 284 387,032 | 388 793,164 | 404 547,085 | 310 080,489 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42 097,580 | 24 387,213 | 6 227,821 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 291 988,614 | 199 012,270 | 259 301,196 | 262 958,236 | 270 358,319 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 786 175,100 | 516 755,127 | 516 755,127 | 516 755,127 | 516 755,127 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 11 520,084 | 5 326,365 | 5 899,590 | 4 147,200 | 4 147,200 |
|  | бюджет города Перми | 11 520,084 | 5 326,365 | 5 899,590 | 4 147,200 | 4 147,200 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы, в том числе: | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, % | 10,4 | 9,5 | 9,7 | 5,1 | 2,8 |
|  | площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м | 37,9 | 44,8 | 38,9 | 30,0 | 30,0 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, чел. | 2 416 | 3 081 | 3 132 | 1 490 | 684 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,2 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 8,5 | УЖО | бюджет города Перми | 88 174,099 | 421 331, 122 | 342 222, 145 | 348 414, 440 | 800 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | - | 151 | 7 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 16 482,658 | 1 308,671 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 7 | 19 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 638,950 | 5 977,303 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88 174,099 | 490 638, 102 | 353 465, 797 | 348 414, 440 | 800 000, 000 |

2.3. строку 1.1.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.4 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 94 | тыс. кв. м | - | - | 3,2 | - | - | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 0,0 | 0,0 | 152 150, 368 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 152 150, 367 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку 1.1.1.1.3.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.5 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 94 | ед. | - | - | 30 | - | - | УЖО | софинансирование бюджета города Перми | 0,0 | 0,0 | 3 087,000 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 3 087,000 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 578 746,320 | 516 508,676 | 663 940,532 | 373 439,440 | 800 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 188 220,513 | 499 014,105 | 353 465,797 | 348 414,440 | 800 000,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | - 190 691,662 | 0,0 | - 155 237,368 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | - 1 408,134 | 0,0 | - 155 237,367 | 25 025,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 198 426,011 | 17 494,571 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 18,0* | 31,8* | 24,5* | - | - | УЖО | средства Фонда | 2 011 886, 393 | 721 704, 072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 52 725, 229 |  |  |
|  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за 2021 год) |  | 6,1 | 0,6 | - | - | - |  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 471 082, - 546 | - 43 950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,0 | - 0,0 | 13 462, 837 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку 1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.3 | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 8 | 167 | - | - | - | УЖО | - средства Фонда | - 39,000 | - 10 069,964 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Российской Федерации | - 0,0 | - 0,0 | 307,300 | 0,0 | 0,0 |
|  | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - | - | 8 | - | - |  | - бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,0 | - 0,0 | 278,475 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 483 742,608 | 794 493,146 | 66 773,841 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 2 012 154,620 | 750 542,690 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 471 587,988 | - 43 950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 53 032,529 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 13 741,312 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строки 1.1.1.2.3.1-1.1.1.2.3.3 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.2.3.1 | - общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | - тыс. кв. м | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 14,6 | - | УЖО | - бюджет города Перми | - 0,0 | - 1 451,878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 86 433,237 | 121 493, 103 | 21 800, 870 | 204 331, 226 |  |
|  | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов (невыполнение показателя за отчетный год) | - тыс. кв. м | - | - | 0,5 | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,0 | - 0,0 | 31 452, 768 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.3.2 | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 29 | 10 | - | - | УЖО | - бюджет Пермского края | - 0,0 | - 2 946,703 | 148,422 | 0,0 | 0,0 |
|  | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов (невыполнение показателя за отчетный год) |  | - | - | 10 | - | - |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,0 | - 0,0 | 1 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.3.3 | - количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | - | 1 | 2 | - | - | УЖО | - бюджет Пермского края | - 0,0 | - 1 000,000 | - 1 070,533 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,0 | - 0,0 | - 300,000 | 0,0 | 0,0 |

2.10. после строки 1.1.1.2.3.3 дополнить строкой 1.1.1.2.3.4 следующего содержания:

| - 1.1.1.2.3.4 | - общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | - тыс. кв. м | - - | - - | - 0,1 | - - | - - | - МКУ УМЖФ | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 772,963 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 86 433,237 | 126 891,684 | 56 545,556 | 204 331,226 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - бюджет города Перми | - 0,0 | - 1 451,878 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 86 433,237 | 125 439,806 | 23 792,788 | 204 331,226 | - 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 32 752,768 | 0,0 | - 0,0 |

2.12. строку 1.1.1.2.4.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.3 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта «Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54» | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 558,55600 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.13. строку 1.1.1.2.4.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.5 | выполненное подключение (техническое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 4 | 1 | 3 | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 28 388, 73416 | 3 393, 70080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 14 955, 18131 | 0,0 | 0,0 |

2.14. строку 1.1.1.2.4.6 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.6 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | 1 | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 602,34904 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 4 442, 57277 | 0,0 | 0,0 |

2.15. после строки 1.1.1.2.4.9 дополнить строкой 1.1.1.2.4.10 следующего содержания:

| 1.1.1.2.4.10 | выполненные кадастровые работы, в том числе разработанный проект межевания, межевой план, при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 102,00000 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.16. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 187 789,31706 | 481 657,13171 | 193 449,12884 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 187 789,31706 | 481 657,13171 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 193 449,12884 | 0,0 | 0,0 |

2.17. строку 1.1.1.2.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.3 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта «Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57» | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 558, 55600 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.18. строку 1.1.1.2.5.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.5 | выполненное подключение (техническое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 3 | 3 | 4 | - | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 30 421, 66689 | 13 117, 30219 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 21 994, 88281 | 0,0 | 0,0 |

2.19. после строки 1.1.1.2.5.8 дополнить строкой 1.1.1.2.5.9 следующего содержания:

| 1.1.1.2.5.9 | выполненные кадастровые работы, в том числе разработанный проект межевания, межевой план, при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 102,00000 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.20. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 189 273,78834 | 504 560,22878 | 206 785,61732 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства Фонда | 189 273,78834 | 474 857,16275 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 29 703,06603 | 185 202,53527 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 21 583,08205 | 0,0 | 0,0 |

2.21. строки 1.1.1.2.6.2, 1.1.1.2.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.6.2 | выполненные работы по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, ЗУ 5 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0,0 | 208 457, 41532 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 44 750,81262 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 285 958, 49438 | 191 127, 77327 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 95 000,00000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.6.3 | выполненное подключение (техническое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, ЗУ 5 | ед. | - | 1 | 4 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | средства Фонда | 0,0 | 3 065, 54461 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 4 649,85360 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 11 457,19720 | 820,56240 | 0,0 |

2.22. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 0,0 | 223 326,61226 | 441 816,35780 | 199 901,88975 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,0 | 0,0 | 95 000,00000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 297 415,69158 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 49 400,66622 | 199 901,88975 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда | 0,0 | 223 326,61226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого |  | 3 288 451,476 | 2 603 142,078 | 966 346,284 | 404 233,116 | 0,0 |
|  | софинансирование бюджета города Перми |  | 0,0 | 1 451,878 | 95 000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края |  | 86 433,237 | 155 142,872 | 699 860,144 | 404 233,116 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,0 | 0,0 | 54 335,850 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 102 433,195 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,0 | 0,0 | 14 717,095 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда |  | 2 730 430,251 | 2 402 596,872 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 471 587,988 | 43 950,456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого |  | 3 867 197,796 | 3 119 650,754 | 1 630 286,816 | 777 672,556 | 800 000,000 |
|  | бюджет города Перми |  | 188 220,513 | 500 465,983 | 353 465,797 | 348 414,440 | 800 000,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми |  | - 190 691,662 | 0,0 | - 250 237,368 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края |  | 87 841,371 | 155 142,872 | 855 097,511 | 429 258,116 | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | - 198 426,011 | - 17 494,571 | - 54 335,850 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 102 433,195 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,0 | 0,0 | 14 717,095 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда |  | 2 730 430,251 | 2 402 596,872 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | - 471 587,988 | 43 950,456 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего |  | 3 867 197,796 | 3 119 650,754 | 1 630 286,816 | 777 672,556 | 800 000,000 |
|  | бюджет города Перми |  | 188 220,513 | 500 465,983 | 353 465,797 | 348 414,440 | 800 000,000 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми |  | - 190 691,662 | 0,0 | - 250 237,368 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края |  | 87 841,371 | 155 142,872 | 855 097,511 | 429 258,116 | 0,0 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | - 198 426,011 | - 17 494,571 | - 54 335,850 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 102 433,195 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,0 | 0,0 | 14 717,095 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства Фонда |  | 2 730 430,251 | 2 402 596,872 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | - 471 587,988 | - 43 950,456 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.23. в приложении:

2.23.1. в таблице 1:

2.23.1.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные жилые помещения – 133,1 тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |

2.23.1.2. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 6 215 788,167 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми | 1 962 713,521 | 88 174,099 |  | 379 945,159 | 346 179,823 |  | 348 414,440 | 800 000,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 342 842,030 | 190 691,662 |  | 0,0 | 152 150,368 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 809 450,486 | 268 408,310 |  | 106 281,945 | 205 404,005 |  | 229 356,226 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 66 188,066 | 0,0 |  | 0,0 | 66 188,066 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства Фонда | 3 034 594,064 | 2 333 833,917 |  | 700 760,147 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные жилые помещения |  | тыс. кв. м |  | 34,6 |  |  | 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  | 38,5 |  |  | 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | 33,0 |  |  | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 2026 |  |  |
|  | количество расселенных граждан |  | чел. |  | 2 112 |  |  | 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 648 |  |  | 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2270 |  |  | 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1272 |  |  | 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  | 585 |  |  | 2026 |  |  |

2.23.2. в таблице 3:

2.23.2.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2024 годы 2023 – разработка проектной документации; 2023-2024 – выполнение работ по строительству; 2022-2024 – выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, техническая инвентаризация и паспортизация объекта, проведение авторского надзора, возмещение ущерба, причиненного в результате сноса зеленых насаждений, выполнение кадастровых работ, в том числе разработка проекта межевания, межевого плана) |
| --- | --- | --- |

2.23.2.2. строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 862 895,57761 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | средства Фонда | 669 446,44877 | 187 789,31706 | 481 657,13171 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 193 449,12884 | 0,0 | 0,0 | 193 449,12884 | 0,0 | 0,0 |

2.23.2.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 ноября 2021 г. № 16, 27 марта 2023 г. № 4, 25 июля 2024 № 5 |
| --- | --- | --- |

2.23.3. в таблице 4:

2.23.3.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2024 годы 2023 – разработка проектной документации; 2023-2024 – выполнение работ по строительству; 2022-2024 – выполнение прочих видов работ (технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям, техническая инвентаризация и паспортизация объекта, проведение авторского надзора, возмещение ущерба, причиненного в результате сноса зеленых насаждений, выполнение кадастровых работ, в том числе разработка проекта межевания, межевого плана) |
| --- | --- | --- |

2.23.3.2. строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 879 036,55239 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | средства Фонда | 664 130,95109 | 189 273,78834 | 474 857,16275 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 214 905,60130 | 0,0 | 8 119,98398 | 206 785,61732 | 0,0 | 0,0 |

2.23.4. в таблице 5 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 865 044,85981 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | средства Фонда | 223 326,61226 | 223 326,61226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 49 400,66622 | 0,0 | 49 400,66622 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 497 317,58133 | 0,0 | 297 415,69158 | 199 901,88975 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми | 95 000,00000 | 0,0 | 95 000,00000 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым внесена плата за жилищно-коммунальные услуги организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс. кв. м | 45,0 | 57,2 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 34 516, 391 | 46 002,404 | 27 599, 032 | 21 365, 100 | 21 486, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс. кв. м | 1,6 | 3,6 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 14 732, 012 | 21 107,140 | 23 231, 751 | 16 834, 500 | 16 615, 600 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 93,290 | 46,000 | 89,612 | 120,000 | 120,000 |

3.2. строки 1.2.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 53 | 40 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 42 074,362 | 42 856, 736 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53 728, 338 | 114 269, 260 | 98 941, 631 | 43 484, 100 | 43 484, 100 |

3.3. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 59 703, 675 | 63 604,444 | 65 125, 000 |  | 67 903, 700 | 67 903, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59 703, 675 | 63 604,444 | 65 125, 000 | 67 903, 700 |  | 67 903, 700 |

3.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 113 432, 013 | 192 875, 649 | 167 005, 203 | 111 387, 800 | 111 387, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 113 432, 013 | 192 875, 649 | 167 005, 203 | 111 387, 800 | 111 387, 800 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 113 432, 013 | 192 875, 649 | 167 005, 203 | 111 387, 800 | 111 387, 800 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

4.1. строки 1.3.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 375* | 350* | 98 | 98 | 98 | ДСП | софинансирование бюджета города Перми | - 41 337, - 696 | - 42 097, - 918 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 | - 42 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | - 106 496, - 460 | - 84 341, - 710 | - 99 303, - 837 | - 74 042, - 587 | - 73 925, - 769 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 066, 762 | - 11 469, - 331 | - 509,679 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | - 71 040, - 432 | - 59 860, - 423 | - 43 542, - 074 | - 48 621, - 970 | - 46 314, - 771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - 786 175, - 100 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | - 1 022 116,450 | - 714 524, - 509 | - 702 110, - 717 | - 681 419, - 684 | - 678 995, - 667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | - 41 337, - 696 | - 42 097, - 918 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | - 106 496, - 460 | - 84 341, - 710 | - 99 303, - 837 | - 74 042, - 587 | - 73 925, - 769 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 17 066, - 762 | - 11 469, - 331 | - 509,679 | - 0,0 | - 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | - 71 040, - 432 | - 59 860, - 423 | - 43 542, - 074 | - 48 621, - 970 | - 46 314, - 771 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - 786 175, - 100 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 |

4.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | - 1 151 703,889 | - 739 738, - 947 | - 709 589, - 317 | - 689 678, - 484 | - 687 557, - 867 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | - 41 337, - 696 | - 42 097, - 918 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 | - 42 000, - 000 |
|  | бюджет Пермского края | - 118 606, - 713 | - 101 955, - 842 | - 99 303, - 837 | - 74 042, - 587 | - 73 925, - 769 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 20 886, - 512 | - 11 469, - 331 | - 509,679 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | - 184 697, - 868 | - 67 460, - 729 | - 51 020, - 674 | - 56 880, - 770 | - 54 876, - 971 |
|  | внебюджетные источники | - 786 175, - 100 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 | - 516 755, - 127 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 151 703,889 | 739 738, 947 | - 709 589, - 317 | 689 678, 484 | 687 557, 867 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337, 696 | - 42 097, - 918 | - 42 000, - 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 118 606, 713 | - 101 955, - 842 | - 99 303, - 837 | 74 042, 587 | 73 925, 769 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 20 886,512 | - 11 469, - 331 | - 509,679 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 184 697, 868 | 67 460, 729 | 51 020, 674 | 56 880, 770 | 54 876, 971 |
|  | внебюджетные источники | 786 175, 100 | - 516 755, - 127 | 516 755, 127 | 516 755, 127 | 516 755, 127 |

4.3. строки 1.3.3.1.1.1-1.3.3.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 3,3 | 6,5 | 6,1 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | - 298 854, - 143 | - 465 467, - 383 | - 461 170, - 179 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 0,1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,0 | - 2 844, - 574 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.1.1.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 229 | 454 | 491 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | - 13 249, 174 | - 35 815, - 942 | - 46 515, - 599 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.1.1.3 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 2,4 | 1,0 | 0,5 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | - 128 698, - 563 | - 73 458, - 310 | - 27 859, - 014 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | - итого | - 440 801, - 880 | - 577 586, - 209 | - 535 544, - 792 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми | - 440 801, - 880 | - 574 741, - 635 | - 535 544, - 792 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 0,0 | - 2 844, - 574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 440 801, 880 | 577 586, 209 | - 535 544, - 792 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440 801, 880 | 574 741, 635 | - 535 544, - 792 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | - 2 844, - 574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 440 801, 880 | 577 586, 209 | - 535 544, - 792 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440 801, 880 | 574 741, 635 | - 535 544, - 792 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | - 2 844, - 574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 908 217, 338 | 1 644 225, 769 | 1 748 622, 100 | 1 226 260, 448 | 1 139 193, 935 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 440 801, 880 | 574 741, 635 | 535 544, 792 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 844, 574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 41 337, 696 | 42 097, 918 | 42 000, 000 | 42 000, 000 | 42 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 284 393, 868 | 284 387, 032 | 388 793, 164 | 404 547, 085 | 310 080, 489 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 42 097, 580 | 24 387, 213 | 6 227, 821 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 291 988, 614 | 199 012, 270 | 259 301, 196 | 262 958, 236 | 270 358, 319 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 422, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 786 175, 100 | 516 755, 127 | 516 755, 127 | 516 755, 127 | 516 755, 127 |

4.4. в приложении в таблице 2:

4.4.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных, изъятых – 19,9 тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |

4.4.2. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 1 455 507,593 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | бюджет города Перми | 1 455 507,593 | 424 708,133 | 541 770,267 | 489 029,193 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | количество исполненных судебных решений |  | ед. | 229 | 2022 год |  |
|  |  |  | ед. | 454 | 2023 год |  |
|  |  |  | ед. | 491 | 2024 год |  |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений»:

5.1. строку 1.4.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.1 | количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | ед. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | УЖО | бюджет города Перми | 10 510,084 | 4 337, 200 | 4 794, 390 | 3 042, 000 | 3 042, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 520, 084 | 5 326, 365 | 5 899, 590 | 4 147, 200 | 4 147, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 520, 084 | 5 326, 365 | 5 899, 590 | 4 147, 200 | 4 147, 200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 520, 084 | 5 326, 365 | 5 899, 590 | 4 147, 200 | 4 147, 200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 520, 084 | 5 326, 365 | 5 899, 590 | 4 147, 200 | 4 147, 200 |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 10,4 | 9,5 | 9,7 | 5,1 | 2,8 |
|  | площадь расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м | 37,9 | 44,8 | 38,9 | 30,0 | 30,0 |
|  | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | чел. | 2 416 | 3 081 | 3 132 | 1 490 | 684 |

6.2. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 6,6 | 7,1 | 6,9 | 3,9 | 1,7 |
|  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 34,6 | 38,2 | 32,8 | 18,5 | 8,5 |
|  | доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 9,0 | 9,7 | 14,0 | 8,6 | 4,0 |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2 112 | 2 627 | 2 641 | 1 490 | 684 |
|  | площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | тыс. кв. м | 25,3 | 34,0 | 26,0 | 14,6 | - |
|  | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | 1 543 | 2 338 | 2 093 | 1 176 | - |

6.3. строку 1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.3 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде в целях исполнения судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года в целях исполнения судебных решений | %. | 1,1 | 1,4 | 1,3 | - | - |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь жилых помещений, изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое нежилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 3,6 | бюджет города Перми | 342 222,145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.3 | Возмещение убытков при изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения | ед. | 6 | бюджет города Перми | 1 308,671 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 19 | бюджет города Перми | 5 977,303 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 353 465,797 |

7.3. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | - Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 94 | - УЖО | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 94 | - тыс. кв. м | - 0,4 | - софинансирование бюджета города Перми | - 152 150,368 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 152 150,367 |
| - 1.1.1.1.3.2 | - Возмещение убытков при изъятии жилых помещений в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 94 | - УЖО | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого помещения в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 94 | - ед. | - 30 | - софинансирование бюджета города Перми | - 3 087,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края | - 3 087,000 |

7.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | - итого | 663 940,532 |
| --- | --- | --- |
|  | - бюджет города Перми | 353 465,797 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | 155 237,368 |
|  | - бюджет Пермского края | 155 237,367 |

7.5. строки 1.1.1.2.1.1, 1.1.1.2.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь жилых помещений, приобретенных и изъятых у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | тыс. кв. м | 24,5 | бюджет Российской Федерации | 52 725,229 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 0,2 | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 462,837 |
| 1.1.1.2.1.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов (невыполнение показателя за отчетный период) | ед. | 8 | бюджет Российской Федерации | - 307,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 278,475 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 66 773,841 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 53 032,529 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 741,312 |

7.6. строки 1.1.1.2.3.1-1.1.1.2.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.3.1 | Приобретение и изъятие жилых помещений у собственников путем возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе на основании решений, определений судебных органов | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,8* | бюджет Пермского края | 21 800,870 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 0,5* | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования) | 31 452,768 |
| 1.1.1.2.3.2 | - Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | тыс. кв. м | 10 | - бюджет Пермского края | - 148,422 |
|  |  |  |  |  | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов (невыполнение показателя за отчетный год) |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования) | - 1 000,000 |
| 1.1.1.2.3.3 | Возмещение убытков при изъятии жилых помещений | - УЖО | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого | - ед. | - 2 | - бюджет Пермского края | - 1 070,533 |
|  |  |  |  |  | - количество оплаченных услуг в рамках возмещения убытков при изъятии жилых помещений у собственников изымаемого жилого (невыполнение показателя за отчетный год) |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования) | - 300,000 |

7.7. после строки 1.1.1.2.3.3 дополнить строкой 1.1.1.2.3.4 следующего содержания:

| 1.1.1.2.3.4 | Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | МКУ УМЖФ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 0 | бюджет Пермского края | 772,963 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 56 545,556 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 23 792,788 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования) | 32 752,768 |

7.9. строку 1.1.1.2.4.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.3 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - МКУ «УТЗ» | - 01.01.2024 | - 01.09.2024 | - акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - ед. | - 1 | - бюджет Пермского края | 5 052,88973 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.10. строки 1.1.1.2.4.6, 1.1.1.2.4.7 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.2.4.6 | Выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на вынос сетей электроснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт о взаимном исполнении обязательств по соглашению о компенсации затрат на вынос сетей электроснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - ед. | - 1 | - бюджет Пермского края | 4 442,57277 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.2.4.7 | - Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта «Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54» | - МКУ «УТЗ» | - 01.07.2024 | - 01.09.2024 | - акт о выполнении работ по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта «Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54» | - ед. | - 1 | - бюджет Пермского края | - 558,55600 |

7.11. после строки 1.1.1.2.4.7 дополнить строкой 1.1.1.2.4.8 следующего содержания:

| - 1.1.1.2.4.8 | - выполнение кадастровых работ, в том числе разработка проекта межевания, межевого плана при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - МКУ «УТЗ» | - 25.06.2024 | - 01.09.2024 | - акт о выполнении кадастровых работ, в том числе разработка проекта межевания, межевого плана при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515016:191, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 54 | - ед. | - 1 | - бюджет Пермского края | 102,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 193 449,12884 |
| --- | --- | --- |

7.13. строку 1.1.1.2.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.5.3 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2024 | 01.09.2024 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 11 487,75638 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.14. строку 1.1.1.2.5.6 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.2.5.6 | - Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта «Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | - МКУ «УТЗ» | - 01.01.2024 | - 01.09.2024 | - акт о выполнении работ по технической инвентаризации и паспортизации при строительстве объекта «Строительство многоквартирного илого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57» | - ед. | - 1 | - бюджет Пермского края | 558,55600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.15. после строки 1.1.1.2.5.6 дополнить строкой 1.1.1.2.5.7 следующего содержания:

| 1.1.1.2.5.7 | Выполнение кадастровых работ, в том числе разработка проекта межевания, межевого плана, при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | МКУ «УТЗ» | 25.06.2024 | 01.09.2024 | акт о выполнении кадастровых работ, в том числе разработка проекта межевания, межевого плана, при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4515026:413, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Маяковского, 57 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 102,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.16. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 206 785,61732 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет Пермского края | 185 202,53527 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 583,08205 |

7.17. строку 1.1.1.2.6.1 изложить в следующей редакции:

| - 1.1.1.2.6.1 | выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, ЗУ 5 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 44 750,81262 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 958, 49438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 95 000,00000 |

7.18. строки 1.1.1.2.6.4, 1.1.1.2.6.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.6.4 | выполнение подключения (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, ЗУ 5 | МКУ «УТЗ» | 01.06.2024 | 31.12.2024 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 109,37280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.6.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, ЗУ 5 | МКУ «УТЗ» | 01.06.2024 | 31.12.2024 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровыми номерами 59:01:0000000:87873, 59:01:0000000:89809, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 3а, Нейвинская, з/у 5 | ед. | 1 | бюджет Российской Федерации | 4 649,85360 |

7.19. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования | - итого | - 441 816,35780 |
| --- | --- | --- |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 95 000,00000 |
|  | - бюджет Пермского края | - 297 415,69158 |
|  | - бюджет Российской Федерации | - 49 400,66622 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 966 346,284 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 95 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 699 860,144 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 54 335,850 |
|  | - бюджет Российской Федерации | 102 433,195 |
|  | - бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 717,095 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 630 286,816 |
|  | бюджет города Перми | 353 465,797 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 250 237,368 |
|  | бюджет Пермского края | 855 097,511 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 54 335,850 |
|  | - бюджет Российской Федерации | 102 433,195 |
|  | - бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 717,095 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 630 286,816 |
|  | бюджет города Перми | 353 465,797 |
|  | - софинансирование бюджета города Перми | - 250 237,368 |
|  | бюджет Пермского края | 855 097,511 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 54 335,850 |
|  | - бюджет Российской Федерации | 102 433,195 |
|  | - бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 717,095 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.1.1.2-1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.1.1 | - Возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | - МКУ УМЖФ | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | - тыс. кв. м | - 34,4 | - бюджет города Перми | 27 599,032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1.1.1.2 | - Приведение в нормативное состояние муниципальных жилых помещений для последующего заселения | - МКУ УМЖФ | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | - тыс. кв. м | - 2,4 | - бюджет города Перми | 23 231,751 |
| - 1.2.1.1.1.3 | - Организация работ по технической инвентаризации, паспортизации и получение сведений об объектах градостроительной деятельности | - МКУ УМЖФ | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | - ед. | - 1 | - бюджет города Перми | 89,612 |

8.2. строки 1.2.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.1.5 | - Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | - УЖО | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | - ед. | - 40 | - бюджет города Перми | - 42 856,736 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 98 941,631 |

8.3. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| - 1.2.1.1.2.1 | - Обеспечение деятельности МКУ УМЖФ | - МКУ УМЖФ | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | - 1 | - бюджет города Перми | 65 125,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | снижение дебиторской задолженности по плате за наем муниципальных жилых помещений, числящейся на начало текущего года | % | - 15 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 65 125,000 |  |

8.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 167 005,203 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 167 005,203 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 167 005,203 |

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.3.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ДСП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 98 | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 99 303,837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 509,679 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 43 542,074 |

9.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 702 110,717 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 99 303,837 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 509,679 |
|  | бюджет Российской Федерации | 43 542,074 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |

9.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 709 589,317 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 99 303,837 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 509,679 |
|  | бюджет Российской Федерации | 51 020,674 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 709 589,317 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 99 303,837 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 509,679 |
|  | бюджет Российской Федерации | 51 020,674 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |

9.4. строки 1.3.3.1.1.1-1.3.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1.1.1 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | - 6,1 | бюджет города Перми | - 461 170, - 179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3.1.1.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - 491 | бюджет города Перми | - 46 515, - 599 |
| 1.3.3.1.1.3 | - Исполнение судебных решений об изъятии нежилых помещений | - УЖО | - 01.01.2024 | - 31.12.2024 | - общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | - тыс. кв. м | - 0,5 | - бюджет города Перми | - 27 859, - 014 |

9.5. строки «Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | - бюджет города Перми | 535 544,792 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования | - бюджет города Перми | 535 544,792 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | - бюджет города Перми | 535 544,792 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1748 622,100 |
|  | бюджет города Перми | 535 544,792 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 388 793,164 |
|  | - бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - 6 227,821 |
|  | бюджет Российской Федерации | 259 301,196 |
|  | внебюджетные источники | 516 755,127 |

10. В приложении 4:

10.1. строку 1.4.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.4 | Оплата исполнительского сбора по исполнительному производству | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | наличие задолженности по оплате исполнительского сбора | есть / нет | нет | бюджет города Перми | 567,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.2. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5 899,590 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5 899,590 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5 899,590 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 5 899,590 |