АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.08.2024

№ 694

Строительство

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства

в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 20.10.2021 № 924

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924 (в ред. от 14.02.2022 № 83, от 12.04.2022 № 269, от 13.04.2022 № 274, от 02.06.2022 
№ 441, от 15.06.2022 № 476, от 20.07.2022 № 616, от 16.08.2022 № 691, 
от 01.09.2022 № 734, от 29.09.2022 № 867, от 30.09.2022 № 888, от 20.10.2022 
№ 1034, от 25.11.2022 № 1188, от 30.11.2022 № 1219, от 16.12.2022 № 1309, 
от 28.12.2022 № 1401, от 31.01.2023 № 55, от 16.02.2023 № 109, от 14.04.2023 
№ 301, от 18.05.2023 № 403, от 06.06.2023 № 460, от 04.08.2023 № 670, 
от 04.10.2023 № 945, от 18.10.2023 № 1067, от 20.10.2023 № 1131, от 12.12.2023 
№ 1399, от 13.12.2023 № 1401, от 15.12.2023 № 1414, от 11.01.2024 № 13, 
от 28.02.2024 № 155, от 20.05.2024 № 375).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	            Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 27.08.2024 № 694

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Реализация программы направлена на достижение целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85, по формированию комфортной городской среды путем повышения безопасности и комфортности проживания в жилых и многоквартирных домах, модернизации и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важнейших сфер экономики, без которой невозможна жизнедеятельность города. Важным критерием качества жилищного фонда является его благоустройство и уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией как граждан, так и производственную сферу. Состояние сетей коммунальной инфраструктуры и принимаемые меры: большая часть трубопроводов сетей изготовлена из чугуна (64 %) и стали (34 %), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет 2 %; протяженность и степень износа сетей: теплоснабжения составляет 1 008,0 км (степень износа – 68 %), сетей электроснабжения – 5 587,87 км (степень износа – 66 %), сетей газоснабжения – 2 265,16 км (степень износа – 10 %), сетей водоснабжения – 1 692,49 км (степень износа – 78 %), сетей водоотведения – 1 500,16 км (степень износа – 85 %), в том числе протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения составляет 68,906 км, сетей электроснабжения – 28,842 км, сетей газоснабжения – 14,082 км, сетей водоснабжения – 3,987 км, сетей канализации – 2,355 км. Обслуживание бесхозяйных сетей осуществляет МКУ «ГКС». Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработало ресурс и подверглось коррозии, износ магистральных коллекторов составляет 80 %. Также в настоящее время на территории города Перми существуют участки, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания. 26 апреля 2013 г. между администрацией города Перми и ООО «НОВОГОР-Прикамье» заключено концессионное соглашение в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми. Концессионным соглашением предусмотрены обязательства администрации города Перми направить на создание и (или) реконструкцию объектов, указанных в соглашении, не менее 3 572,659 млн руб. (с НДС в ценах 2011 года) в период с момента заключения указанного соглашения по 2025 год в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Перми. Указанные обязательства без НДС составляют 3 027,677 млн руб. Размер обязательств приведен без НДС в связи с изменением в 2020 году ставки налога на добавленную стоимость с 18 % до 20 %. Объем исполненных обязательств администрации города Перми учтен согласно дополнительным соглашениям к концессионному соглашению № 14 от 23 декабря 2019 г.; № 18 от 19 мая 2020 г.; № 22 от 02 марта 2021 г., № 45 от 12 марта 2024 г. и составляет 3 459,793 млн руб. (с НДС в ценах 2011 года) в отношении следующих объектов: главный разгрузочный коллектор стоимостью 1 894,212 млн руб.; насосная станция первого подъема Чусовских очистных сооружений (III очередь) стоимостью 671,021 млн руб.; напорные трубопроводы от РНС-3 до БОС Гляденово стоимостью 300,000 млн руб.; блокировочная сеть по ул. Макаренко, мостовой переход через реку Егошиху главного разгрузочного коллектора, пусковой комплекс главного разгрузочного коллектора от шахты № 13 до шахты № 13а общей стоимостью 594,560 млн руб. Остаток обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению составляет 112,866 млн руб. (с НДС в ценах 2011 года). Муниципальной программой предусмотрено мероприятие «Реконструкция самотечного коллектора Д-360 мм / 450 мм по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК». Данное мероприятие также направлено на исполнение концессионных обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению. 09 января 2019 г. между администрацией города Перми и ООО «Пермская сетевая компания» (далее – «ПСК») заключено концессионное соглашение в сфере теплоснабжения (01 ноября 2021 г. ООО «ПСК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «Т Плюс»). Указанным концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 2 386 855 тыс. руб. без учета НДС в ценах 2018 года в период по 2038 год. 15 февраля 2022 г. между администрацией города Перми и ПАО «Т Плюс» заключено концессионное соглашение в сфере теплоснабжения. Указанным концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 3 134 918 тыс. руб. без учета НДС в период по 2046 год. В 2021 году завершено строительство пускового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а и реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д 400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д 1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко. Состояние сферы обращения с отходами и принимаемые меры: ежегодно на территории города Перми образуется около 300 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. За период 2022-2026 годов на территории города Перми ожидается, что на полигонах твердых коммунальных отходов будет размещено около 59,1 тыс. тонн бесхозяйных отходов. Состояние многоквартирных домов и принимаемые меры: Всего в городе 6 069 многоквартирных домов, включая 553 многоквартирных дома блокированной застройки. Среди указанных домов 849 многоквартирных домов признаны аварийными. Расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений. Обеспечение эффективного контроля деятельности управляющих организаций через реализацию возможностей проведения по обращениям собственников жилья проверок исполнения договоров управления многоквартирным домом на основании статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 января 2014 г. № 12, а также развитие общественного мониторинга деятельности управляющих организаций являются важными направлениями работы в сфере обеспечения эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. С принятием Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» созданы правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, урегулирован порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Перми. В Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2024-2074 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 28 апреля 2023 г. № 328-П, включено 4 927 многоквартирных домов. В 2024 году планируется отремонтировать 180 многоквартирных домов за счет средств внебюджетных источников. В соответствии с постановлением администрации города Перми от 30 июня 2021 г. № 486 «Об утверждении перечня многоквартирных домов города Перми, в отношении которых планируется предоставление мер финансовой поддержки капитального ремонта фасадов» планируется закончить капитальный ремонт фасадов 23 многоквартирных домов за счет средств бюджета города Перми |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 211 577,97480 | 12 758 991,03849 | 1 545 478,69207 | 1 349 508,280 | 1 782 240,500 |
|  | бюджет города Перми | 1 490 659,88519 | 1 335 161,54532 | 1 357 068,73467 | 1 149 508,280 | 1 582 240,500 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,40000 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 91 292,84400 | 64 856,12325 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 618 893,72854 | 469 832,12874 | 33 534,40060 | 200 000,000 | 200 000,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,14972 | 22 242,63355 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,50000 | 67 705,40000 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 3 102 024,36107 | 10 461 152,03198 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 383 123,59550 | 1 106 824,12229 | 111 778,7721 | 257 573,371 | 453 697,000 |
|  | бюджет города Перми | 254 327,57043 | 222 521,27984 | 26 691,700 | 257 573,371 | 453 697,000 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,40000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26 569,67700 | 13 746,830 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,39474 | 3 563,44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,50000 | 67 705,40000 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 128 796,02507 | 646 894,43198 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 51 344,80397 | 64 758,36604 | 148 738,79861 | 63 792,900 | 63 292,900 |
|  | бюджет города Перми | 42 398,49677 | 18 638,96604 | 107 732,05136 | 63 792,900 | 63 292,900 |
|  | бюджет Пермского края | 8 946,30720 | 46 119,40000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 41 006,74725 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 143 684,732 | 131 629,89927 | 215 132,59403 | 164 624,200 | 164 624,200 |
|  | бюджет города Перми | 143 684,732 | 131 282,69927 | 215 132,59403 | 164 624,200 | 164 624,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 347,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 56 065,592 | 192 719,43162 | 184976,20028 | 151 582,800 | 151 582,800 |
|  | бюджет города Перми | 56 065,592 | 192 435,97462 | 184580,95028 | 151 582,800 | 151 582,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,45700 | 395,250 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 4 577 359,25133 | 11 263 059,21927 | 884 852,32705 | 711 935,009 | 949 043,600 |
|  | бюджет города Перми | 994 183,49399 | 770 282,62555 | 822 931,439 | 511 935,009 | 749 043,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,51000 | 9 707,296 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 609 947,42134 | 413 181,33400 | 29 970,95850 | 200 000,000 | 200 000,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,14972 | 22 242,63355 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2 973 228,336 | 9 814 257,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми»:

- 2.1. строку 1.1.1.1.8.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.8.1 | количество государственных экспертиз запасов подземных вод | ед. | - | - | - | 3 | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8990 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 2 697 | 0,0 | 8 990 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 990 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 697 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 2.3. строку 1.1.1.1.11.7 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.11.7 | площадь земельного участка, представленного на праве ограниченного пользования (публичного сервитута) | кв. м | - | 557 | 557 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 14,976 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 6,830 | 0,0 | 0,0 |

- 2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 9 350 | 227 310,3 | 74 511,37 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9 350 | 16 471,57 | 3 164,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,8387 | 71,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 6,830 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,39 | 3 563,442 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,5 | 677 05,4 | 0,0 | 0,0 |

- 2.5. строки 1.1.1.1.12.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.12.1 | выполненные работы по реконструкции канализационной насосной станции | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 764,300 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 764,300 | 0,0 |

- 2.6. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.14» дополнить строками 1.1.1.1.15, 1.1.1.1.15.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.15», 1.1.1.1.16, 1.1.1.1.16.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.16» следующего содержания:

| 1.1.1.1.15 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Турбино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.15.1 | выполненные работы по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Турбино | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 367,570 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 367,570 | 0,0 |
| 1.1.1.1.16 | Строительство водопроводных сетей по ул. 2-я Мулянская Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.16.1 | выполненные работы по строительству водопроводных сетей по ул. 2-я Мулянская Дзержинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493,601 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493,601 | 0,0 |

- 2.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 180 327,30000 | 1 086 094,85029 | 78 486,3721 | 256 021,971 | 452 145,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 180 327,30000 | 204 622,76584 | 7 139,3 | 256 021,971 | 452 145,600 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,40000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 23 738,91900 | 6,830 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,39474 | 3 563,44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,50000 | 67 705,40000 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 646 894,43198 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 2.8. строки 1.1.1.5.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.5.1.1 | количество заявок на подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 15 | 31 | 20 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1 166, 900 | 2 043, 335 | 1 600, 000 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | - | - | 1 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 80,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 2 | - | - | - | ДСП | бюджет города Перми | 0,0 | 127, 373 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 166, 900 | 2 170, 708 | 1 680, 000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 166, 900 | 2 170, 708 | 1 600, 000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 80,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 166, 900 | 2 170, 708 | 1 680, 000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 166, 900 | 2 170, 708 | 1 600, 000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 80,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 279 696, 600 | 1 093 164, 12229 | 81 718,7721 | 257 573, 371 | 453 697, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 226 696, 600 | 208 861, 27984 | 10 291,7 | 257 573, 371 | 453 697, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210, 83873 | 71, 40000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26 569, 677 | 86,83 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531, 39474 | 3 563, 44210 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096, 500 | 67 705, 40000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 53 000, 000 | 646 894, 43198 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 2.9. строки 1.1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.2.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МБУ «Полигон» | бюджет города Перми | 0,0 | 13 660, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 13 660, 000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 13 660, 000 | 13 660,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 13 660, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 13 660, 000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 13 660, 000 | 13 660,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 13 660, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 13 660, 000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 13 660, 000 | 30 060, 000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 13 660, 000 | 16 400, 000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 13 660,000 | 0,0 | 0,0 |

- 2.10. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 279 696, 600 | 1 106 824, 12229 | 111 778,7721 | 257 573,371 | 453 697,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 226 696, 600 | 222 521, 27984 | 26 691,700 | 257 573,371 | 453 697,000 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210, 83873 | 71, 40000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26 569, 677 | 13 746,830 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531, 39474 | 3 563, 44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096, 500 | 67 705, 40000 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 53 000, 000 | 646 894, 43198 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 2.11. в приложении:

- 2.11.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:

- «Таблица 8

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.8. Строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением, при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | исполнение постановления Правительства Пермского края от 23 апреля 2012 г. № 217-П «О резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения граждан на территории муниципального образования «Город Пермь» на случай возникновения чрезвычайной ситуации». Обеспечение питьевой водой населения города Перми в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | по результатам ПСД |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019, 2023, 2025 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 12 691,300 |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 год | 2023 год | 2025 год |
|  |  | бюджет города Перми | 9 994,300 | 1 004,300 | 0,0 | 8 990,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 697,000 | 0,0 | 2 697,000 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | количество разработанных проектов на геологическое изучение недр | ед. | 2 |  | 2019 |  |
|  | количество разработанных гидрогеологических заключений | ед. | 4 |  | 2019 |  |
|  | количество оформленных лицензий на пользование недрами | ед. | 3 |  | 2023 |  |
|  | государственная экспертиза запасов подземных вод | ед. | 3 |  | 2025 |  |
| 16 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разрабатываются в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2023 г. № 8-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |
|  |  | выполнение работ по оформлению лицензий на пользование недрами и разработка проектов на геологическое изучение недр с целью разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми |  |  | 2019, 2023, 2025 годы |  |

- 2.11.2. строку 14 таблицы 11 изложить в следующей редакции:

| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | бюджет города Перми | 28 877,38 | 9 350 | 16 363,08 | 3 164,3 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 282,2387 | 0 | 210,8387 | 71,4 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0 | 0 | 0 | 6,830 |
|  |  | бюджет Пермского края | 14 094,84 | 0 | 10 531,39 | 3 563,442 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 267 801,9 | 0 | 200 096,5 | 67 705,4 |

- 2.11.3. таблицу 19 изложить в следующей редакции:

- «Таблица 19

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Реконструкция канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.12. Реконструкция канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения перспективной застройки микрорайона Заостровка города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 20 тыс. куб. м / сут. |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2025 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 43 764,3 |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | всего | 2025 год |
|  |  | бюджет города Перми | 43 764,3 | 43 764,3 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | выполненные работы по реконструкции | ед. | 1 | 2025 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. № 11 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2023 г. № 8-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |
|  |  | производство строительно-монтажных работ |  | 2025 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2025 год |

- 2.11.4. после таблицы 21 дополнить таблицами 22, 23 следующего содержания:

- «Таблица 22

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Турбино |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство объекта недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.15. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Турбино |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, предусмотренную Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85 |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 4 500 м |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 2 367,57 |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми | 2 367,57 |  | 0,0 | 2 367,57 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | Приобретенная сеть водоотведения | ед. | 1 |  | 2026 |  |  |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 |  | 2026 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разрабатывается в процессе реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 17 апреля 2024 г. № 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |  |  |
|  |  | разработка проектной документации |  | 2024-2025 годы |  |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  | 2025-2026 годы |  |  |  |

- «Таблица 23

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство водопроводных сетей по ул. 2-я Мулянская Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство объекта недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.16. Строительство водопроводных сетей по ул. 2-я Мулянская Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УКС |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, предусмотренную Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85 |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 000 м |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2025 год |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 493,601 |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми | 493,601 | 0,0 |  | 493,601 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |
|  | Приобретенная сеть водоотведения | ед. | 1 | 2025 |  |  |  |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2025 |  |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разрабатывается в процессе реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 17 апреля 2024 г. № 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | Срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектной документации |  |  | 2025 год |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  | 2025 год |  |  |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.2.1.1.1, 1.2.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 24 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 560, 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 35 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 679, 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 26 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 922, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 11 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 209, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 61 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 724, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 49 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 360, 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 22 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 795, 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 414, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 24 | 24 | 24 | 24 | АДР | бюджет города Перми | 0,0 | 979,643 | 2 744, 26636 | 2 507, 400 | 2 507, 400 |
|  |  | ед. | - | 35 | 36 | 37 | 37 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 1 338, 57246 | 4 984, 599 | 4 888, 600 | 4 888, 600 |
|  |  | ед. | - | 26 | 26 | 26 | 26 | АКР | бюджет города Перми | 0,0 | 1 616, 006 | 3 722, 341 | 3 435, 800 | 3 435, 800 |
|  |  | ед. | - | 11 | 11 | 11 | 11 | АЛР | бюджет города Перми | 0,0 | 394, 945 | 1 281, 129 | 1 159, 900 | 1 159, 900 |
|  |  | ед. | - | 61 | 64 | 64 | 64 | АМР | бюджет города Перми | 0,0 | 2 453, 885 | 8 382, 231 | 7 676, 900 | 7 676, 900 |
|  |  | ед. | - | 49 | 50 | 50 | 50 | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 2 581, 163 | 6 191, 740 | 5 640, 700 | 5 640, 700 |
|  |  | ед. | - | 22 | 22 | 22 | 22 | АСР | бюджет города Перми | 0,0 | 1 182,297 | 2 566, 258 | 2 323, 800 | 2 323, 800 |
|  |  | ед. | - | 9 | 9 | 9 | 9 | АНЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 567,327 | 1 130, 587 | 1 031, 400 | 1 031, 400 |
|  | итого по ПНР | ед. | 237 | 237 | 242 | 243 | 243 | X | бюджет города Перми | 6 666, 300 | 11 113, 83846 | 31 003, 15136 | 28 664, 500 | 28 664, 500 |
| 1.2.2.1.1.2 | количество обустроенных, приведенных в нормативное состояние, ликвидированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 007, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 389, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 6 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 870, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 24 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 8 365, 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 376, 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 777, 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 018, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 608, 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 9 | 5 | - | - | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 2 798, 43446 | 1 998, 900 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | - | 5 | - | - | АКР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 4 000, 000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 4 | 4 | - | - | АМР | бюджет города Перми | 0,0 | 1791, 89394 | 1 594, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | - | 1 | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 598, 100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 6 | 5 | - | - | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 1 834,839 | 1 538, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР | ед. | 46 | 19 | 20 | - | - | X | бюджет города Перми | 17 414,200 | 6 425,16740 | 9 729, 800 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24 080, 500 | 17 539, 00586 | 40 732,95136 | 28 664, 500 | 28 664, 500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24 080, 500 | 17 539, 00586 | 40 732,95136 | 28 664, 500 | 28 664, 500 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24 080, 500 | 17 539, 00586 | 40 732,95136 | 28 664, 500 | 28 664, 500 |

3.2. строки 1.2.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1.1 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми | ед. | - | 8 | 19 | 5 | 5 | АДР | бюджет города Перми | 0,0 | 85, 000 | 9 690, 000 | 4 250, 000 | 4 165, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 7 799, 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7 799, 88756 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 7 | 18 | 5 | 5 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 85, 000 | 9 690, 000 | 4 250, 000 | 4 165, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 7 558, 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7 558, 90805 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 6 | 14 | 4 | 4 | АКР | бюджет города Перми | 0,0 | 60, 000 | 6 840, 000 | 3 000, 000 | 2 940, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 5 732, 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 5 732, 45668 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 2 | 5 | 1 | 1 | АЛР | бюджет города Перми | 0,0 | 20, 000 | 2 280, 000 | 1 000, 000 | 980, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 2 019, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 2 019, 16314 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 8 | 19 | 5 | 5 | АМР | бюджет города Перми | 0,0 | 90,000 | 10 260, 000 | 4 500, 000 | 4 410, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 8 294, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 8 294, 14924 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 5 | 7 | 3 | 3 | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 55, 000 | 6 270, 000 | 2 750, 000 | 2 695, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 5 112, 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 8 | 23 | 6 | 5 | АСР | бюджет города Перми | 0,0 | 100, 000 | 11 970, 000 | 5 250, 000 | 5 145, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 9 176, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 9 602, 18258 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 1 | - | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 5,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 426, 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | ед. | - | 45 | 105 | 29 | 28 | X | бюджет города Перми | 0,0 | 500, 000 | 57 000, 000 | 25 000, 000 | 24 500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 46 119, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 41 006, 74725 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 46 619, 400 | 98 006,74725 | 25 000, 000 | 24 500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 500, 000 | 57 000, 000 | 25 000, 000 | 24 500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 46 119, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 41 006, 74725 | 0,0 | 0,0 |

3.3. после строки «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строкой «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 46 619, 400 | 98 006, 74725 | 25 000, 000 | 24 500, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 500, 000 | 57 000, 000 | 25 000, 000 | 24 500, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 46 119, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 41 006, 74725 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строки «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2», в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 46 619, 400 | 98 006, 74725 | 25 000, 000 | 24 500, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 500, 000 | 57 000, 000 | 25 000, 000 | 24 500, 000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 46 119, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 41 006, 74725 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 50 989, 10720 | 64 758, 36604 | 148 738, 79861 | 63 792, 900 | 63 292, 900 |
|  | бюджет города Перми | 42 042, 800 | 18 638, 96604 | 107 732, 05136 | 63 792, 900 | 63 292, 900 |
|  | бюджет Пермского края | 8 946, 30720 | 46 119, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неисполь-зованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 41 006, 74725 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

- 4.1. строки 1.3.2.1.1.1, 1.3.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 159, 6 | 134, 3 | 134, 3 | 134, 3 | 134, 3 | МКУ «УМЖФ» | бюджет города Перми | 46 118, 800 | 16 982, 31582 | 23 968,90022 | 38 810, 600 | 38 810, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 3 | 1 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 16 657, 60845 | 15 350,09381 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46 118, 800 | 33 639, 92427 | 39 318,99403 | 38 810, 600 | 38 810, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46 118, 800 | 33 639, 92427 | 39 318,99403 | 38 810, 600 | 38 810, 600 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 46 118, 800 | 33 639, 92427 | 39 318,99403 | 38 810, 600 | 38 810, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46 118, 800 | 33 639, 92427 | 39 318,99403 | 38 810, 600 | 38 810, 600 |

4.2. строку 1.3.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1.1.1 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 8 | 10 | 25 | 25 | 25 | АЛР | бюджет города Перми | 4 409, 100 | 4 409, 100 | 4 409, 100 | 4 409, 100 | 4 409, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 10 | 12 | 26 | 26 | 26 | АСР | бюджет города Перми | 18 633, 100 | 19 833, 100 | 18 633, 100 | 18 633, 100 | 18 633, 100 |
|  |  | ед. | 32 | 23 | 46 | 46 | 46 | АМР | бюджет города Перми | 14 500, 22659 | 15 078, 200 | 16 140,500 | 15 940, 500 | 15 940, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 347,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | АДР | бюджет города Перми | 16 472, 87501 | 13 636, 000 | 13 227, 000 | 16 166, 300 | 16 166,300 |
|  |  | ед. | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | АИР | бюджет города Перми | 14 390, 12499 | 17 227, 000 | 17 636,000 | 14 696, 700 | 14 696, 700 |
|  |  | ед. | 12 | 8 | 17 | 17 | 17 | АКР | бюджет города Перми | 13 227, 300 | 13 227, 300 | 13 227, 300 | 13 227, 300 | 13 227, 300 |
|  |  | ед. | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | АОР | бюджет города Перми | 14 167, 27341 | 13 577, 100 | 12 527,000 | 12 727, 000 | 12 727, 000 |
|  |  | ед. | 1 | - | 5 | 5 | 5 | АНЛ | бюджет города Перми | 1 200, 000 | 0,0 | 1 200, 000 | 1 200, 000 | 1 200, 000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 89 | 86 | 162 | 162 | 162 | итого по ПНР | итого | 97 000, 000 | 97 334, 975 | 97 000, 000 | 97 000, 000 | 97 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97 000, 000 | 96 987, 775 | 97 000, 000 | 97 000, 000 | 97 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 347, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 4.3. строки 1.3.4.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.4.1.1.1 | объем снесенных аварийных многоквартирных домов | куб. м | - | - | 132 252,5 | 47 937 | 47 937 | МБУ «Полигон» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 78 667, 000 | 28 813, 600 | 28 813, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 78 667, 000 | 28 813, 600 | 28 813, 600 |

4.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 78 813, 600 | 28 813, 600 | 28 813, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 78 813, 600 | 28 813, 600 | 28 813, 600 |

4.5. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 143 229,500 | 131 629,89927 | 215 132,59403 | 164 624,200 | 164 624,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 143 229,500 | 131 282,69927 | 215 132,59403 | 164 624,200 | 164 624,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 347,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. строки 1.4.1.1.1.1, 1.4.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.1 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 360 458, 40 | 207 339, 36 | 235 094, 29 | - | - | МКУ «ГКС» | бюджет города Перми | 17 283, 400 | 17 664, 12540 | 20 471, 79644 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.2 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 61 230, 26 | 46 852, 11 | 53 332, 03 | 45 147, 06 | 45 147, 06 | МКУ «ГКС» | бюджет города Перми | 14 234, 700 | 18 002, 83430 | 22 195, 83556 | 10 173, 600 | 10 173, 600 |

5.2. строку 1.4.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.5 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 941,61 | 9 800 | 9 150 | - | - | АДР | бюджет города Перми | 147, 810 | 276, 93758 | 442,886 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. м | 3 301, 18 | 5 918,47 | 4 978, 39 | - | - | АИР | бюджет города Перми | 340, 091 | 468, 01915 | 218,57526 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 1 296,3 | 3 266,20 | 3 643, 10 | - | - | АЛР | бюджет города Перми | 80,849 | 248, 467 | 739,04512 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 5 494, 14 | 15 435, 02 | 13 796, 61 | - | - | АСР | бюджет города Перми | 651, 776 | 643, 054 | 1 285,22023 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 2 785, 39 | 11 742, 58 | 11 895, 0 | - | - | АКР | бюджет города Перми | 185, 132 | 294, 656 | 637,29267 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 1 380, 86 | 2 261, 54 | 2 959,5 | - | - | АОР | бюджет города Перми | 187, 643 | 441,427 | 168,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | - | - | 17 270, 80 | - | - | АОР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 395, 250 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | - | - | 17 270, 80 | - | - | АМР | бюджет города Перми | 166, 958 | 446, 792 | 604, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 1 570, 55 | 6 222, 91 | 6 352, 09 | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 71,541 | 53, 9900 | 159,199 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР | п. м | 16 965, 06 | 54 874, 12 | 71 225, 49 | - | - | - | итого | 1948, 00680 | 2873, 34273 | 4649,86828 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 16 965, 06 | 54 874, 12 | 53 954, 69 | - | - | - | бюджет города Перми | 1948, 00680 | 2873, 34273 | 4254,61828 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | - | - | 17 270, 80 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 395, 250 | 0,0 | 0,0 |

5.3. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 33 873,738 | 43 151,03473 | 47 315,50028 | 10 173,600 | 10 173,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 33 873,738 | 43 151,03473 | 46 920,25028 | 10 173,600 | 10 173,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 395,250 | 0,0 | 0,0 |

5.4. строки 1.4.1.1.2.1-1.4.1.1.2.3, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.2.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ГКС» | бюджет города Перми | 20 154, 900 | 19 421, 26607 | 23 337, 800 | 27 021, 100 | 27 021, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.2.2 | протяженность системы ливневой канализации, в отношении которой проводится содержание и ремонт | п. м. | - | - | 17 581, 9 | 17 501, 9 | 17 501, 9 | МБУ «Полигон» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 66 092,600 | 66 184,200 | 66 184,200 |
| 1.4.1.1.2.3 | количество очистных сооружение дождевой (ливневой) канализации, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | - | - | 13 | 13 | 13 | МБУ «Полигон» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 28 151,100 | 28 021,700 | 28 021,700 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20 154, 900 | 19 421, 26607 | 117 581,500 | 121 227,000 | 121 227,000 |

5.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 53 623, 20000 | 62 604, 52580 | 165 910, 30028 | 132 388, 600 | 132 388, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 53 623, 20000 | 62 604, 52580 | 165 515, 05028 | 132 388, 600 | 132 388, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 395, 250 | 0,0 | 0,0 |

- 5.6. строку «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 53 623, 20000 | 102 419, 28280 | 184 976, 20028 | 151 582, 800 | 151 582, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 53 623, 20000 | 102 135, 82580 | 184 580, 95028 | 151 582, 800 | 151 582, 800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283, 457 | 395, 250 | 0,0 | 0,0 |

5.7. строку «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 53 623, 20000 | 102 419, 28280 | 184 976, 20028 | 151 582, 800 | 151 582, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 53 623, 20000 | 102 135, 82580 | 184 580, 95028 | 151 582, 800 | 151 582, 800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283, 457 | 395, 250 | 0,0 | 0,0 |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

6.1. строки 1.5.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.1.1.1 | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачены взносы на капитальный ремонт | тыс. кв. м | 496,2 | 496,2 | 496,2 | 496,2 | 496,2 | МКУ «ГКС» | бюджет города Перми | 56 096, 000 | 53 584, 600 | 53 584, 600 | 16 833, 000 | 14 863, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56 096, 000 | 53 584, 600 | 53 584, 600 | 16 833, 000 | 14 863, 200 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56 096, 000 | 53 584, 600 | 53 584, 600 | 16 833, 000 | 14 863, 200 |

6.2. строки 1.5.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.5.1.2.1.1 | количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | 23 | 60 | 6 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 630 605, 38381 | 426 066, 75855 | 350 693, 400 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092, 510 | 9 707, 296 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 609 947, 42134 | 402 246, 090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 201 245, 14972 | 22 242, 63355 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 240 552, 80515 | 1 093 650, 50827 | 382 643, 32955 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 630 605, 38381 | 426 066, 75855 | 350 693, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092, 510 | 9 707, 296 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 609 947, 42134 | 402 246, 090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245, 14972 | 22 242, 63355 | 0,0 | 0,0 |

6.3. строки 1.5.1.2.3.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.3.1 | количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | - | - | 8 | 6 | 8 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 150 000, 000 | 250 000, 000 | 200 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 19 113, 58158 | 200 000, 000 | 200 000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 169 113, 58158 | 450 000, 000 | 400 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 150 000, 000 | 250 000, 000 | 200 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 19 113, 58158 | 200 000, 000 | 200 000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4 213 781,14115 | 10 907 908,10827 | 551 756, 91113 | 450 000, 000 | 400 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 630 605,38381 | 426 066, 75855 | 500 693, 400 | 250 000, 000 | 200 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092, 510 | 9 707, 296 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 609 947,42134 | 402 246, 090 | 19 113, 58158 | 200 000, 000 | 200 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245, 14972 | 22 242, 63355 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 973 228,300 | 9 814 257,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.4. строки 1.5.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.5.1.3.1.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов | ед. | 24 | 8 | 2 | 8 | 13 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 307 472, 01018 | 266 344, 722 | 216 481, 707 | 281 047, 909 | 572 096, 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 307 472, 01018 | 266 344, 722 | 216 481, 707 | 281 047, 909 | 572 096, 100 |

6.5. строки 1.5.1.3.2.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.5.1.3.2.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | - | 2 | 1 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 23 480, 885 | 19 826, 932 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 935, 244 | 10 857, 37692 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 34 416, 129 | 30 684, 30892 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 23 480, 885 | 19 826, 932 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 935, 244 | 10 857, 37692 | 0,0 | 0,0 |

6.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 305 101, 40000 | 300 760, 85045 | 278 705, 11592 | 281 047, 909 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 305 101, 40000 | 289 825, 60645 | 267 847, 739 | 281 047, 909 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 935, 24400 | 10 857, 37692 | 0,0 | 0,0 |

6.7. строки «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 577 359, 25133 | 11 263 059, 21927 | 884 852, 32705 | 711 935, 009 | 949 043, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 994 183, 49399 | 770 282, 62555 | 822 931, 439 | 511 935, 009 | 749 043, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092, 510 | 9 707, 296 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 609 947, 42134 | 413 181, 334 | 29 970, 95850 | 200 000, 000 | 200 000, 000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201245, 14972 | 22 242, 63355 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2 973 228, 300 | 9 814 257, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 577 359, 25133 | 11 263 059, 21927 | 884 852, 32705 | 711 935, 009 | 949 043, 600 |
|  | бюджет города Перми | 994 183, 49399 | 770 282, 62555 | 822 931, 439 | 511 935, 009 | 749 043, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092, 510 | 9 707, 296 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 609 947, 42134 | 413 181, 334 | 29 970, 95850 | 200 000, 000 | 200 000, 000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201245, 14972 | 22 242, 63355 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2 973 228, 300 | 9 814 257, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. В приложении 1:

7.1. строки 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.2. после строки 1.1.1.1.11.5 дополнить строкой 1.1.1.1.11.7 следующего содержания:

| 1.1.1.1.11.7 | площадь земельного участка, представленного на праве ограниченного пользования (публичного сервитута) | ДЖКХ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность земельного участка | кв. м | 557 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,830 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 74 511,37 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 3 164,3 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 71,4 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,830 |
|  | бюджет Пермского края | 3 563,442 |
|  | бюджет Российской Федерации | 67 705,4 |

7.4. строки 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.12.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.5. строки 1.1.1.5.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.5.1.1 | Подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ДЖКХ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество заявок на подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 20 | бюджет города Перми | 1 600,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 80,000 |
|  |  | ДСП |  |  |  | ед. | - | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 680,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 80,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 680,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 80,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 81 718,7721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 291,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 71,40000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 86,830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3 563,44210 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 67 705,40000 |

7.6. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.2.2, 1.1.2.2.1, 1.1.2.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.2.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.2.1 | Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | МБУ «Полигон» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 660,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 13 660,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 660,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 13 660,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 660,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 30 060,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 660,000 |

7.7. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 111 778,7721 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 26 691,700 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 71,40000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 746,830 |
|  | бюджет Пермского края | 3 563,44210 |
|  | бюджет Российской Федерации | 67 705,40000 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.2.1.1.1-1.2.2.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – МНО) на территории Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 24 | бюджет города Перми | 2 744, 26636 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.2 | Содержание МНО на территории Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 36 | бюджет города Перми | 4 984, 599 |
| 1.2.2.1.1.3 | Содержание МНО на территории Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 26 | бюджет города Перми | 3 722, 341 |
| 1.2.2.1.1.4 | Содержание МНО на территории Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 11 | бюджет города Перми | 1 281, 129 |
| 1.2.2.1.1.5 | Содержание МНО на территории Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 64 | бюджет города Перми | 8 382, 231 |
| 1.2.2.1.1.6 | Содержание МНО на территории Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 50 | бюджет города Перми | 6 191, 740 |
| 1.2.2.1.1.7 | Содержание МНО на территории Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 22 | бюджет города Перми | 2 566, 258 |
| 1.2.2.1.1.8 | Содержание МНО на территории поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 9 | бюджет города Перми | 1 130,587 |

8.2. в графе 8 строки 1.2.2.1.1.14 цифру «6» заменить цифрой «5»;

8.3. строки «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 40 732, 95136 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 40 732, 95136 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 40 732, 95136 |

- 8.4. строки 1.2.3.1.1.1-1.2.3.1.1.7, «Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.1.1 | Обустройство контейнерных площадок на территории Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 19 | бюджет города Перми | 9 690,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7 799,88756 |
| 1.2.3.1.1.2 | Обустройство контейнерных площадок на территории Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 18 | бюджет города Перми | 9 690,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 7 558,90805 |
| 1.2.3.1.1.3 | Обустройство контейнерных площадок на территории Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 14 | бюджет города Перми | 6 840,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 732,45668 |
| 1.2.3.1.1.4 | Обустройство контейнерных площадок на территории Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2 280,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 019,16314 |
| 1.2.3.1.1.5 | Обустройство контейнерных площадок на территории Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 19 | бюджет города Перми | 10 260,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 294,14924 |
| 1.2.3.1.1.6 | Обустройство контейнерных площадок на территории Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 7 | бюджет города Перми | 6 270,000 |
| 1.2.3.1.1.7 | Обустройство контейнерных площадок на территории Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 23 | бюджет города Перми | 11 970,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 602,18258 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 98 006,74725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41 006,74725 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 98 006, 74725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41 006, 74725 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 98 006, 74725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41 006, 74725 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 148 738, 79861 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 107 732, 05136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41 006, 74725 |

9. В приложении 3:

9.1. строку 1.3.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | МКУ «УМЖФ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 134,3 | бюджет города Перми | 23 968, 90022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. после строки 1.3.2.1.1.1 дополнить строкой 1.3.2.1.1.2 следующего содержания:

| 1.3.2.1.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | УЖО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15 350, 09381 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3. строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39 318, 99403 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39 318, 99403 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 39 318, 99403 |

9.4. строки 1.3.3.1.1.3-1.3.3.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1.1.3 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Мотовилихинского района | АМР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 46 | бюджет города Перми | 16 140, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3.1.1.4 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Дзержинского района | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 11 | бюджет города Перми | 13 227, 000 |
| 1.3.3.1.1.5 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Индустриального района | АИР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 22 | бюджет города Перми | 17 636, 000 |

9.5. строку 1.3.3.1.1.7 изложить в следующей редакции:

| 1.3.3.1.1.7 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Орджоникидзевского района | АОР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 10 | бюджет города Перми | 12 527, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.6. строки 1.3.4.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.4.1.1.1 | объем снесенных аварийных многоквартирных домов | МБУ «Полигон» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | объем снесенных аварийных многоквартирных домов | куб. м | 132 252,5 | бюджет города Перми | 78 667, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 78 667, 000 |

9.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78 813, 600 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 78 813, 600 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 215 132, 59403 |
|  | бюджет города Перми | 215 132, 59403 |

10. В приложении 4:

10.1. строки 1.4.1.1.1.1-1.4.1.1.1.10, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.1 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, включая аварийно-восстановительные работы | МКУ «ГКС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 235 094,29 | бюджет города Перми | 20 471,79644 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ «ГКС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 53 332,03 | бюджет города Перми | 22 195,83556 |
| 1.4.1.1.1.3 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Дзержинском районе | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 9 911,4 | бюджет города Перми | 442,886 |
| 1.4.1.1.1.4 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Индустриальном районе | АИР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 4 978,39 | бюджет города Перми | 218,57526 |
| 1.4.1.1.1.5 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Ленинском районе | АЛР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 3 266,2 | бюджет города Перми | 739,04512 |
| 1.4.1.1.1.6 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Свердловском районе | АСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 13 796,61 | бюджет города Перми | 1 285,22023 |
| 1.4.1.1.1.7 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Кировском районе | АКР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 11 895 | бюджет города Перми | 637,29267 |
| 1.4.1.1.1.8 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Мотовилихинском районе | АМР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 6 352,09 | бюджет города Перми | 604,400 |
| 1.4.1.1.1.9 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Орджоникидзевском районе | АОР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 2 959,557 | бюджет города Перми | 168,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 270,8 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 395,250 |
| 1.4.1.1.1.10 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в поселке Новые Ляды | АНЛ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 1 180 | бюджет города Перми | 159,199 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 47 315,50028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46 920,25028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 395,250 |

10.2. строки 1.4.1.1.2.1, 1.4.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ГКС» | МКУ «ГКС» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | бюджет города Перми | 23 337,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.2.2 | содержание и ремонт системы ливневой канализации | МБУ «Полигон» | 09.04.2023 | 31.12.2023 | протяженность ливневой канализации | п. м | 17 581,9 | бюджет города Перми | 66 092,600 |

10.3. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 117 581,500 |
| --- | --- | --- |

10.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 165 910,30028 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 165 515,05028 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 395,250 |

10.5. строку «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 184 976,20028 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 184 580,95028 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 395,25 |

10.6. строку «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 184 976,20028 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 184 580,95028 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 395,25 |

11. В приложении 5:

11.1. строки 1.5.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.1.1 | Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов | ДЖКХ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество отремонтированных МКД | ед. | 6 | бюджет города Перми | 350 693, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 707, 296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 242, 63355 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 382 643, 32955 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 350 693, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 707, 296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 242, 63355 |

11.2. строки 1.5.1.2.2, 1.5.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.2.3 | Финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1.2.3.1 | Проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов | ДЖКХ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | 8 | бюджет города Перми | 150 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19 113, 58158 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 169 113, 58158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 150 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19 113, 58158 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 551 756, 91113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500 693, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 707, 296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19 113, 58158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 242, 63355 |

11.3. строки 1.5.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.3.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на основании судебных актов | ДЖКХ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 5 | бюджет города Перми | 216 481, 707 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 216 481, 707 |

11.4. после строки «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.5.1.3.2, 1.5.1.3.2.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.3.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.5.1.3.2 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1.3.2.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19 826, 932 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10 857, 37692 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 30 684, 30892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19 826, 932 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 10 857, 37692 |

11.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 278 705,11592 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 267 847,739 |
|  | бюджет Пермского края | 10 857,37692 |

11.6. строки «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 884 852,32705 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 822 931,439 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 707,296 |
|  | бюджет Пермского края | 29 970,95850 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 242,63355 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 884 852,32705 |
|  | бюджет города Перми | 822 931,439 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 707,296 |
|  | бюджет Пермского края | 29 970,95850 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 242,63355 |