АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О C Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2024

№ 1078

О внесении изменений 
в муниципальную программу

«Развитие сети образовательных

организаций города Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 № 923

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923 (в ред. 
от 30.12.2021 № 1271, от 25.02.2022 № 113, от 29.03.2022 № 237, от 13.05.2022 
№ 355, от 31.05.2022 № 421, от 19.08.2022 № 700, от 09.09.2022 № 777, 
от 20.10.2022 № 1036, от 28.10.2022 № 1091, от 25.11.2022 № 1191, от 22.12.2022 № 1340, от 30.12.2022 № 1430, от 18.01.2023 № 26, от 30.01.2023 № 52, 
от 07.02.2023 № 81, от 13.03.2023 № 192, от 24.03.2023 № 236, от 26.04.2023 № 340, от 30.06.2023 № 554, от 31.07.2023 № 652, от 25.08.2023 № 772, от 20.09.2023 № 847, от 20.10.2023 № 1129, от 08.11.2023 № 1223, от 21.11.2023 
№ 1277, от 15.12.2023 № 1411, от 26.12.2023 № 1485, от 29.12.2023 № 1523, 
от 06.02.2024 № 73, от 15.02.2024 № 109, от 28.03.2024 № 226, от 25.04.2024 
№ 324, от 20.06.2024 № 515, от 19.07.2024 № 594, от 16.09.2024 № 764, 
от 17.10.2024 № 950).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и действует по 31 декабря 2024 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Мальцеву Е.Д.

Глава города Перми                                                                                     Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 07.11.2024 № 1078

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 2 842 505,60270 | 6 138 375,68083 | 5 674 129,21673 | 3 500 623,69820 | 6 322 343,07220 |
|  | бюджет города Перми | 803 600,64556 | 1 963 652,83410 | 1 925 556,733 | 2 755 206,880 | 3 432 699,176 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 760,72042 | 21 393,45443 | 12 655,37677 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 376 523,51456 | 852 591,30868 | 1 004 537,99820 | 353 439,21820 | 546 054,39620 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110 557,72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 1 081 907,700 | 1 066 003,100 | 879 572,440 | 391 977,600 | 1 643 589,500 |
|  | внебюджетные источники | 553 632,94144 | 2 234 734,98362 | 1 714 561,17157 | 0,0 | 700 000,000 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 26 687,77523 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 516 108,735 | 74 422,98604 | 200 000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 9 308,735 | 4 348,25979 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 506 800,000 | 70 074,72625 | 200 000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 336 064,82770 | 4 907 257,87190 | 3 407 968,29838 | 1 999 179,843 | 3 122 427,076 |
|  | бюджет города Перми | 460 572,31556 | 1 152 023,97909 | 613 442,508 | 1 857 179,843 | 2 422 427,076 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,97514 | 21 393,45443 | 11 285,66677 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 278,79556 | 532 027,08101 | 680 907,31485 | 142 000,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110 557,72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 1 037 153,100 | 450 526,140 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 46 832,94144 | 2 164 660,25737 | 1 514 561,17157 | 0,0 | 700 000,000 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 26 687,77523 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 990 332,040 | 1 156 694,82289 | 2 066 160,91835 | 1 501 443,85520 | 3 199 915,99620 |
|  | бюджет города Перми | 333 719,595 | 807 280,59522 | 1 312 114,225 | 898 027,037 | 1 010 272,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 1 369,710 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 289 244,719 | 320 564,22767 | 323 630,68335 | 211 439,21820 | 546 054,39620 |
|  | бюджет Российской Федерации | 358 479,900 | 28 850,000 | 429 046,300 | 391 977,600 | 1 643 589,500 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступности общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

2.1. строку 1.2.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.2 | выполненные работы по реконструкции здания по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 189 836, 20360 | 243 988, 48487 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 235 521,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110 557, 72196 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 137 186,440 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.2.1.1.7.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.8 | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 797,10432 | 433,44741 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3. строку 1.2.1.1.15.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.15.1 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения в Ленинском районе города Перми | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439 935, 35098 | 1 050 536, 409 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. после строки 1.2.1.1.15.1 дополнить строкой 1.2.1.1.15.2 следующего содержания:

| 1.2.1.1.15.2 | выполненные работы по разработке проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения в Ленинском районе города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 049, 51802 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.5. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 29 421, 60090 | 100 482, 76952 | 101 097,464 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 20,88104 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку 1.2.2.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.9 | выполненная техническая инвентаризация и паспортизация при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,400 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 130,993 | 37 743,514 | 116 105,990 | 101 419,864 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 4 130,993 | 37 743,514 | 109 188,250 | 101 419,864 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 6 917,740 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строку 1.2.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 37 824,71080 | 149 254, 74156 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 65,174 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строку 1.2.2.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.4 | выполненные работы по корректировке проектной документации, в том числе актуализированные проектные изыскания при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 599,000 | 599,000 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.10. строки 1.2.2.1.2.6, 1.2.2.1.2.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.6 | проведенный авторский надзор за строительством спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 237,47266 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.7 | выполненная техническая инвентаризация и паспортизация при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 328,700 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строку 1.2.2.1.3.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3.5 | выполненные работы по корректировке проектной документации, в том числе актуализированные проектные изыскания при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 237,529 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.12. строку 1.2.2.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.3.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 3 237,529 | 6 537,26930 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.13. строки 1.2.2.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.8.1 | выполнение работ по устройству спортивных площадок на территории МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, 90 | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 31 729,580 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 23 800,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 55 529,580 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 31 729,580 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 23 800,000 | 0,0 | 0,0 |

2.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 39 046,681 | 79 954,759 | 327 417,836 | 204 652,635 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 39 046,681 | 79 954,759 | 296 634,922 | 204 652,635 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 6 982,914 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 23 800,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 39 046,681 | 79 954,759 | 327 417,836 | 204 652,635 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми | 39 046,681 | 79 954,759 | 296 634,922 | 204 652,635 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 6 982,914 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 23 800,000 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 336 064, 82770 | 4 907 257, 87190 | 3 407 968, 29838 | 1 999 179, 843 | 3 122 427, 076 |
|  | бюджет города Перми | 460 572, 31556 | 1 152 023, 97909 | 613 442,508 | 1 857 179, 843 | 2 422 427, 076 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952, 97514 | 21 393, 45443 | 11 285, 66677 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 87 278, 79556 | 532 027, 08101 | 680 907, 31485 | 142 000,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 110 557, 72196 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 723 427, 800 | 1 037 153, 100 | 450 526,140 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 46 832, 94144 | 2 164 660, 25737 | 1 514 561, 17157 | 0,0 | 700 000,000 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 26 687, 77523 | 0,0 | 0,0 |

2.15. в приложении:

2.15.1. в таблице 10:

2.15.1.1. строки 11-15 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022-2025 годы, в том числе: 2020 год – разработка проектной документации; 2022 год – проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 2023 год – выполнение работ по строительству, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей, выполнение актуализации инженерных изысканий, выполнение корректировки проектной документации, проведение авторского надзора, выполненные работ по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания), проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения; 2024 год – выполнение работ по строительству, приобретение оборудования, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, проведение авторского надзора, проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, возмещенный ущерб, причиненный в результате сноса зеленых насаждений при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми; 2025 год – выполнение работ по строительству, выполнение технической инвентаризации и паспортизации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2025 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 255 232,62068, в том числе: 2 750,000 – разработка проектной документации; 231 001,83523 – выполнение работ по строительству; 1 534,900 – приобретение оборудования; 49,31950 – проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 2 155,34422 – подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 12 992,74285 – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей; 400,000 – выполнение актуализации инженерных изысканий; 200,06067 – выполнение корректировки проектной документации; 307,52151 – проведение авторского надзора; 322,400 – выполнение технической инвентаризации и паспортизации; 18,27228 – выполненные работ по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания); 275,67926 – проведение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения 3 224,54516 – возмещенный ущерб, причиненный в результате сноса зеленых насаждений при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | бюджет города Перми | 248 314,88068 | 2 750,000 | 4 130,99187 | 30 825,77481 | 109 188,250 | 101 419,864 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 917,740 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 917,740 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  | 1 |  | 2020 |  |
|  | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  | 1 |  | 2022-2025 |  |
|  | приобретенное оборудование для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  | 1 |  | 2024 |  |
|  | введенный в эксплуатацию спортивный зал для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | ед. |  | 1 |  | 2025 |  |

2.15.1.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | 2020 |
|  |  | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | 2022-2025 |
|  |  | приобретение оборудования для оснащения спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | 2024 |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | 2025 |

2.15.2. в таблице 11:

2.15.2.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020 год, 2022-2024 годы, в том числе: 2020 год – разработка проектной документации; 2022 год – проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 2023 год – выполнение работ по корректировке проектной документации, в том числе актуализированные проектные изыскания, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, проведение авторского надзора, выполненные работ по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания), согласование проекта инженерных сетей; 2024 год – выполнение работ по строительству, выполнение работ по корректировке проектной документации, в том числе актуализированные проектные изыскания приобретение оборудования для оснащения спортивного зала, подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, проведение авторского надзора, выполнение технической инвентаризации и паспортизации |
| --- | --- | --- |

2.15.2.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 197 244,39553, в том числе: 2 500,000 – разработка проектной документации; 187 079,45257 – выполнение работ по строительству; 377,300 – приобретение оборудования для оснащения спортивного зала; 53,58732 – проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; 1 198,000 – выполнение работ по корректировке проектной документации, в том числе актуализированные проектные изыскания; 5 439,13970 – подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям; 237,47266 – проведение авторского надзора; 328,700 – выполнение технической инвентаризации и паспортизации; 18,27228 – выполненные работ по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания); 12,471 – согласование проекта инженерных сетей |
| --- | --- | --- |

2.15.3. в таблице 20 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 55 529,580 |
| --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2024 |
|  | бюджет города Перми | 31 729,580 |
|  | бюджет Пермского края | 23 800,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 12 | 6 | 13 | 4 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 135 371, 683 | 204 384, 903 | 200 544, 064 | 570 399, 674 | 287 717, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 16 | 12 | 9 | 20 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 5 | 2 | 1 | - | СОШ | бюджет города Перми | 86 161, 942 | 101 565, 447 | 749 671, 71710 | 200 740, 044 | 427 108, 500 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 5 | 11 | 16 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.5 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | 1 | 3 | 1 | - | УДО | бюджет города Перми | 5 494,846 | 5 267,600 | 17 800, 214 | 4 088,700 | 144 690, 200 |
| 1.3.1.1.1.6 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | 2 | - | 11 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 235 916,297 | 318 717,950 | 968 015,99510 | 775 228,418 | 859 516,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 227 028,471 | 318 717,950 | 968 015,99510 | 775 228,418 | 859 516,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки 1.3.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.1.1.8.1 | количество устроенных спортивных площадок и оснащенных объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | ед. | - | 11 | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,0 | 9 194,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 19 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 28 194,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 9 194,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 19 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строки 1.3.1.1.9.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.1.1.9.1 | количество благоустроенных территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений | ед. | - | - | 8 | 10 | - | СОШ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 67 200,000 | 76 050,000 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 67 200,000 | 76 050,000 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 134 400,000 | 152 100,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 67 200,000 | 76 050,000 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 67 200,000 | 76 050,000 | 0,0 |

3.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 898 810, 11933 | 673 414, 01067 | 1 787 513, 61535 | 1 483 138, 85520 | 2 996 223, 49620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 281 458, 071 | 445 527, 013 | 1 102 891, 882 | 898 027, 037 | 861 709, 600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 257 384, 32233 | 199 036, 99767 | 255 575, 43335 | 193 134, 21820 | 490 924, 39620 |
|  | бюджет Российской Федерации | 351 079, 900 | 28 850, 000 | 429 046, 300 | 391 977, 600 | 1 643 589, 500 |

3.6. строки 1.3.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.1.2.1.1 | количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем | ед. | 4041 | 17830 | 7076 | 4194 | 8166 | МАОУ, МБОУ | бюджет города Перми | 29 393,730 | 121 527,230 | 68 055,250 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29 393,730 | 121 527,230 | 68 055,250 | 18 305,000 | 55 130,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 58 787,460 | 243 054,460 | 136 110,500 | 18 305,000 | 55 130,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 29 393,730 | 121 527,230 | 68 055,250 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29 393,730 | 121 527,230 | 68 055,250 | 18 305,000 | 55 130,000 |

3.7. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 91 521,92067 | 409 554,50322 | 189 929,054 | 18 305,000 | 55 130,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 52 261,524 | 288 027,27322 | 120 504,094 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 1 369,710 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 31 860,39667 | 121 527,230 | 68 055,250 | 18 305,000 | 55 130,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 7 400,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.8. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 990 332, 040 | 1 156 694, 82289 | 2 066 160, 91835 | 1 501 443, 85520 | 3 199 915, 99620 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 333 719, 595 | 807 280, 59522 | 1 312 114, 225 | 898 027, 037 | 1 010 272, 100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 1 369,710 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 289 244, 719 | 320 564, 22767 | 323 630, 68335 | 211 439, 21820 | 546 054, 39620 |
|  | бюджет Российской Федерации | 358 479, 900 | 28 850, 000 | 429 046, 300 | 391 977, 600 | 1 643 589, 500 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 990 332, 040 | 1 156 694, 82289 | 2 066 160, 91835 | 1 501 443, 85520 | 3 199 915, 99620 |
|  | бюджет города Перми | 333 719, 595 | 807 280, 59522 | 1 312 114, 225 | 898 027, 037 | 1 010 272, 100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 1 369,710 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 289 244, 719 | 320 564, 22767 | 323 630, 68335 | 211 439, 21820 | 546 054, 39620 |
|  | бюджет Российской Федерации | 358 479, 900 | 28 850, 000 | 429 046, 300 | 391 977, 600 | 1 643 589, 500 |

3.9. в приложении:

3.9.1. в строке 1.3.1.1.1.3:

3.9.1.1. строку:

|  | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 19 643, 500 | 48 807, 858 | 47 779, 461 | 172 966, 49667 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

изложить в следующей редакции:

|  | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 19 643, 500 | 48 807, 858 | 47 779, 461 | 128 901, 13667 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.9.1.2. строку:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми, ул. Гусарова, 4 | 2024 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2 001,568 | 44 065,360 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76» г. Перми, ул. Гусарова, 4 | 2024 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2 001,568 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.9.2. в строке 1.3.1.1.1.4:

3.9.2.1. строку:

|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 48 879, 405 | 26 264, 82535 | 664 169, 95517 | 55 126, 28433 | 427 108, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 48 879, 405 | 26 264, 82535 | 672 042, 78217 | 23 141, 64433 | 427 108, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.9.2.2. строку:

|  | МАОУ «СОШ № 1» г. Перми, ул. Калинина, 19 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 182,400 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

признать утратившей силу;

3.9.2.3. строку:

|  | МАОУ «СОШ № 132» г. Перми, ул. Баумана, 16 | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 055,000 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

признать утратившей силу;

3.9.2.4. строку:

|  | МАОУ «СОШ № 42» г. Перми, ул. Куйбышева, 68а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 909,100 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «СОШ № 42» г. Перми, ул. Куйбышева, 68а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 161,860 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.9.2.5. строку:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми по ул. Маяковского, 33 | 2022 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 119 656, 08570 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми по ул. Маяковского, 33 | 2022 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 119 656, 08470 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.9.2.6. дополнить строкой следующего содержания:

|  | МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов области «Технология» г. Перми, ул. Старцева, д. 9 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 15 759,028 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» в строке 1.3.1 строки:

|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 4,0 | 9,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 7,1 | 6,7 | 6,7 | - | 73,3 |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 4,0 | 9,8 | 15,7 | 10,8 | 11,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 7,1 | 6,7 | 13,3 | - | 73,3 |

5. В приложении 2:

5.1. строку 1.2.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.2 | выполнение работ по реконструкции здания по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 189 836,20360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 235 521,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 557,72196 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 137 186,440 |

5.2. строку 1.2.1.1.7.11 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.11 | оказание услуг авторского надзора за реконструкцией здания по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации г. Перми | МКУ «УТЗ» | 20.06.2024 | 31.12.2024 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 797,10432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100 482,76952 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 20,88104 |

5.4. строку 1.2.2.1.1.7 признать утратившей силу;

5.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 116 105,990 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 109 188,250 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 917,740 |

5.6. строку 1.2.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | выполнение работ по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 149 254,74156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65,174 |

5.7. строки 1.2.2.1.2.7, 1.2.2.1.2.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.7 | выполнение работ по авторскому надзору за строительством спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 237,47266 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.8 | выполнение технической инвентаризации и паспортизации при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.12.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 328,700 |

5.8. после строки 1.2.2.1.2.8 дополнить строкой 1.2.2.1.2.9 следующего содержания:

| 1.2.2.1.2.9 | выполненные работы по корректировке проектной документации, в том числе актуализированные проектные изыскания при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 30.10.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 599,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.9. строки 1.2.2.1.3.1, 1.2.2.1.3.2 признать утратившими силу;

5.10. после строки 1.2.2.1.3.8 дополнить строкой 1.2.2.1.3.9 следующего содержания:

| 1.2.2.1.3.9 | осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.12.2024 | 31.12.2024 | счет на предоплату на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 237,529 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.11. строки 1.2.2.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.8.1 | выполненные работы по устройству спортивных площадок на территории МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, 90 | МАОУ «Гимназия № 5» г. Перми | 01.07.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 31 729,580 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 23 800,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 55 529,580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 31 729,580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 23 800,000 |

5.12. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 327 417,836 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 296 634,922 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 982,914 |
|  | бюджет Пермского края | 23 800,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 327 417,836 |
|  | бюджет города Перми | 296 634,922 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 982,914 |
|  | бюджет Пермского края | 23 800,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 407 968,29838 |
|  | бюджет города Перми | 613 442,508 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 11 285,66677 |
|  | бюджет Пермского края | 680 907,31485 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 557,72196 |
|  | бюджет Российской Федерации | 450 526,140 |
|  | внебюджетные источники | 1 514 561,17157 |
|  | внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 687,77523 |

6. В приложении 3:

6.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 13 | бюджет города Перми | 200 544,064 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 9 | бюджет города Перми |  |

6.2. строку 1.3.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1.3 | выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, ул. Холмогорская, 4а, по монтажу системы видеонаблюдения МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми, ул. Братская, 10а | МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12 493,191 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. после строки 1.3.1.1.1.1.35 дополнить строкой 1.3.1.1.1.1.36 следующего содержания:

| 1.3.1.1.1.1.36 | выполнение работ по текущему ремонту здания (установка ограждения) МАДОУ «ЦРР-детский сад № 161» г. Перми по ул. КИМ, 105 | МАДОУ «ЦРР-детский сад № 161» г. Перми | 01.09.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 784,201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. строку 1.3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 749 671,71710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 16 |  |  |

6.5. строки 1.3.1.1.1.2.1, 1.3.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.2.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми, ул. Сибирская, 80 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акты выполненных работ 2023-2024) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 126 749,594 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, благоустройству территории, технологическому присоединению энергопринимающих устройств в рамках капитального ремонта здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми, ул. Маяковского, 33 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 119 656, 08470 |

6.6. после строки 1.3.1.1.1.2.20 дополнить строками 1.3.1.1.1.2.21, 1.3.1.1.1.2.22 следующего содержания:

| 1.3.1.1.1.2.21 | выполнение работ по текущему здания (устройство кирпичного и металлического ограждений, устройство малых архитектурных форм) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Перми, ул. Попова, 50 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Перми | 01.09.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 445,059 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2.22 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предметов области «Технология» г. Перми, ул. Старцева, д. 9 | МАОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов области «Технология» г. Перми | 01.09.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15 759,028 |

6.7. строку 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.3 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов УДО | УДО | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 17 800,214 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 2 |  |  |

6.8. после строки 1.3.1.1.1.3.3 дополнить строками 1.3.1.1.1.3.4, 1.3.1.1.1.3.5 следующего содержания:

| 1.3.1.1.1.3.4 | выполнение работ по текущему ремонту входной группы здания МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г.Перми, ул. Холмогорская, 17 | МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г.Перми | 01.09.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 369,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.3.5 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАУ ДО «ДТШ «Пилигрим» г. Перми, ул. Космонавта Леонова, 13а | МАУ ДО «ДТШ «Пилигрим» г. Перми | 01.09.2024 | 28.12.2024 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 351,714 |

6.9. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 968 015,99510 |
| --- | --- | --- |

6.10. строки 1.3.1.1.8, 1.3.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

6.11. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 787 513,61535 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1 102 891,882 |
|  | бюджет Пермского края | 255 575,43335 |
|  | бюджет Российской Федерации | 429 046,300 |

6.12. строку 1.3.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.2.1.1 | оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений средствами обучения и воспитания | МАОУ, МБОУ | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество средств обучения и воспитания, приобретенных в соответствии с Федеральным перечнем | ед. | 7076 | бюджет города Перми | 68 055,250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 68 055,250 |

6.13. строку 1.3.1.2.1.1.1 признать утратившей силу;

6.14. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 136 110,500 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 68 055,250 |
|  | бюджет Пермского края | 68 055,250 |

6.15. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 189 929,054 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 120 504,094 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 369,710 |
|  | бюджет Пермского края | 68 055,250 |

6.16. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 066 160,91835 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 1 312 114,225 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 369,710 |
|  | бюджет Пермского края | 323 630,68335 |
|  | бюджет Российской Федерации | 429 046,300 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 2 066 160,91835 |
|  | бюджет города Перми | 1 312 114,225 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 369,710 |
|  | бюджет Пермского края | 323 630,68335 |
|  | бюджет Российской Федерации | 429 046,300 |