

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.11.2024

№ 1133

**О заключении концессионного**

**соглашения с публичным**

**акционерным обществом «Т Плюс»**

**в отношении объектов теплоснабжения**

**и централизованных систем**

**горячего водоснабжения, отдельных**

**объектов централизованной системы**

**холодного водоснабжения**

**и централизованных систем**

**горячего водоснабжения**

**города Перми**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 4.8 статьи 37, частями 2, 6 статьи 52.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Пермской городской Думы от 23 августа 2022 г. № 188 «О концессионных соглашениях в городе Перми», Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми от 28 ноября 2022 г. № 1201 «Об утверждении Порядка определения существенных условий концессионных соглашений, подготовки   
и заключения концессионных соглашений в городе Перми», от 08 февраля 2024 г. № 84 «О возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми на иных условиях, чем предложено инициатором», на основании измененного предложения филиала «Пермский» публичного акционерного общества «Т Плюс» о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, от 30 августа 2024 г. № 51000-08-02895

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заключить без проведения конкурса концессионное соглашение с публичным акционерным обществом «Т Плюс» (далее – ПАО «Т Плюс») в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения   
и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми (далее – Концессионное соглашение, Объект концессионного соглашения).

2. Утвердить прилагаемые условия Концессионного соглашения.

3. Поручить:

3.1. департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – Департамент):

3.1.1. заключить от имени муниципального образования «Город Пермь» Концессионное соглашение;

3.1.2. осуществлять полномочия концедента в соответствии с условиями Концессионного соглашения и Концессионным соглашением;

3.1.3. в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления направить в адрес ПАО «Т Плюс» проект Концессионного соглашения для подписания;

3.1.4. в течение 15 рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения направить в департамент имущественных отношений администрации города Перми, департамент земельных отношений администрации города Перми копию Концессионного соглашения;

3.2. департаменту имущественных отношений администрации города Перми:

3.2.1. подписать акт приема-передачи Объекта концессионного соглашения и передать в порядке и сроки, установленные условиями Концессионного соглашения и Концессионным соглашением;

3.2.2. осуществить действия по государственной регистрации прав на владение и пользование концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта концессионного соглашения;

3.3. департаменту земельных отношений администрации города Перми предоставить концессионеру на правах аренды или на ином основании земельные участки в порядке и сроки, установленные условиями Концессионного соглашения и Концессионным соглашением.

4. ПАО «Т Плюс» осуществить подписание Концессионного соглашения   
в срок не позднее одного месяца с момента его получения.

5. Департамент вправе возложить отдельные полномочия концедента, предусмотренные Концессионным соглашением, на подведомственное муниципальное учреждение или муниципальное предприятие.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления в сетевом   
издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 26.11.2024 № 1133

**УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ**

**в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем**

**горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего**

**водоснабжения города Перми**

I. Обязательства концессионера по созданию

и реконструкции объектов теплоснабжения и централизованных систем

горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего

водоснабжения города Перми, соблюдению сроков создания и реконструкции объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего

водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным

соглашением

Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструироватьимущество, состав и описаниекоторого приведено в разделах 1.1, 1.2 приложения 1   
к настоящим условиям концессионного соглашения (далее – объект Соглашения, Соглашение, Условия), право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать концеденту, и осуществлять производство, реализацию (поставку) горячей воды и производство, передачу тепловой энергии, преобразование теплоносителя, с целью обеспечения бесперебойного, надежного и безопасного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, а также холодное водоснабжение (транспортировка питьевой и технической воды) с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

На момент заключения Соглашения объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит концеденту на праве собственности на основании документов, указанных в приложении 2 к Условиям.

Концедент гарантирует, что на момент заключения Соглашения и на момент передачи объект Соглашения, подлежащий реконструкции, физически существует, технически исправен и пригоден к использованию, свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности концедента на указанный объект, не является предметом судебных споров.

Концессионеру передаются права владения и пользования водопроводными сетями и тепловыми сетями в составе объекта Соглашения, технологически и функционально связанными с объектом Соглашения, принадлежащими концеденту на праве собственности, не прошедшими в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), перечень и описание которых приведены в разделе 1.2 приложения 1 к Условиям.

Концедент и концессионер обязуются осуществить необходимые для государственной регистрации права собственности концедента на созданные и реконструированные объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения, а также права концессионера на владение и пользование указанным имуществом.

Кадастровые работы в отношении созданных и реконструированных объектов Соглашения осуществляются концессионером до момента ввода объектов   
в эксплуатацию (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение разрешения на ввод) или до даты приемки работ (если в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) за счет средств концессионера.

Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности концедента на созданное недвижимое имущество в составе объекта Соглашения и для внесения изменений в сведения ЕГРН в отношении реконструированного недвижимого имущества в составе объекта Соглашения,   
не может превышать одного месяца с даты ввода данного объекта в эксплуатацию (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение такого разрешения) или одного месяца с даты приемки работ (если в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

В случае необходимости при государственной регистрации прав, внесения сведений в ЕГРН, указанных в настоящем разделе, уплаты государственной пошлины, иных обязательных платежей такие платежи осуществляются за счет концессионера.

Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с концедентом проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции объекта Соглашения.

Проектная документация должна соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к объектам, входящим в состав объекта Соглашения.

При обнаружении концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, концессионер обязуется предупредить об этом концедента и на основании решения концедента   
до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию и реконструкции объектов (объекта), входящих (входящего) в состав объекта Соглашения.

При обнаружении концессионером независящих от сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и реконструкцию, ввод в эксплуатацию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в сроки, установленные Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объектов, входящих в состав объекта Соглашения, концессионер обязуется уведомить концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий сторон по исполнению Соглашения.

Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию реконструированных объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в целях достижения технико-экономических показателей, указанных в приложении 6 к Условиям, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный   
в приложении 4 к Условиям.

Концессионер обязан приступить к эксплуатации объектов, входящих в состав объекта Соглашения, в срок – с даты подписания акта приема-передачи (по объектам, подлежащим созданию, – с даты ввода в эксплуатацию) до даты возврата объекта Соглашения концеденту.

Завершение концессионером работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения), оформляется Актом об исполнении концессионером своих обязательств по Соглашению.

Лом и отходы черных и/или цветных металлов (далее – металлолом), образующиеся в ходе технического обслуживания, а также создания и реконструкции на объекте Соглашения, являются собственностью концедента и подлежат передаче концеденту по Акту приема-передачи лома и отходов черных и/или цветных металлов.

Расходы, связанные с взвешиванием и транспортировкой металлолома для взвешивания и доставки до площадки складирования концедента, а также с размещением иных отходов, осуществляются силами и за счет концессионера.

Если по итогам отчетного периода концессионер в полном объеме осуществил мероприятия по созданию и реконструкции объектов Соглашения, но общий годовой размер инвестиций оказался меньше планового значения, определенного Соглашением, это не является нарушением условий Соглашения. Разницу между плановым и фактическим объемом инвестиций концессионер вправе направить на создание и реконструкцию объектов Соглашения в последующие периоды с учетом соответствующих мероприятий, предусмотренных на такие периоды Схемой теплоснабжения, но в пределах предельного размера расходов на создание и реконструкцию объектов Соглашения.

Сроки создания и реконструкции, ввода в эксплуатацию объекта Соглашения указаны в приложении 4 к Условиям.

Мероприятия, указанные в приложении 4 к Условиям, подлежат разукрупнению и уточнению с детализацией конкретного перечня создаваемых и (или) реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, на каждый год срока действия Соглашения в реестре мероприятий Схемы теплоснабжения, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Создание и реконструкцияобъекта Соглашения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с соблюдением нормативных требований, с учетом установленных Соглашением технико-экономических показателей и сроков, и в соответствии с действующей Схемой теплоснабжения муниципального образования город Пермь.

Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) имущество, входящее в состав объекта Соглашения, в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в Соглашении.

Концессионер обязан осуществлять техническое обслуживание объекта Соглашения, включающее следующие мероприятия:

поддержание объекта Соглашения в исправном состоянии в соответствии   
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

проведение текущего и капитального ремонта в сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

Концессионер не вправе:

передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам;

приобретать объект Соглашения (имущество, входящее в состав объекта Соглашения) в собственность, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного по Соглашению;

передавать права владения и (или) пользования имуществом, входящим   
в состав объекта Соглашения, в том числе в субаренду;

уступать права требования, переводить долг по Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передавать права по Соглашению в доверительное управление.

Передача концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения   
не допускается.

Продукция и доходы, полученные концессионером в результате осуществления деятельности по Соглашению, являются собственностью концессионера.

Изменение целевого назначения реконструируемого объекта Соглашения   
не допускается.

Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении объекта Соглашения не допускается.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, и на основании обращения заинтересованного лица концессионер по согласованию с концендентом вправе осуществлять предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами полномочия правообладателя линейных объектов, а также сетей инженерно-технического обеспечения в целях:

подключения к объекту Соглашения иных объектов,

реконструкции, капитального ремонта объекта Соглашения в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства.

В указанных случаях концессионер согласовывает с концедентом принятые технические решения не позднее чем за 30 (тридцать) дней до начала производства указанных работ.

Недвижимое имущество, которое создано концессионером с согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, не относящееся к объектам Соглашения, является собственностью концессионера.

Недвижимое имущество, которое создано концессионером без согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением,   
не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью концедента. Стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью концессионера.

Движимое и недвижимое имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером в результате осуществления мероприятий по технологическому присоединению (подключению) к объекту Соглашения, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, является собственностью концессионера. При прекращении Соглашения концессионер передает имущество, созданное и (или) приобретенное концессионером в результате осуществления мероприятий по технологическому присоединению (подключению) к объекту Соглашения, в собственность концедента в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Движимое и недвижимое имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером в результате осуществления мероприятий по технологическому присоединению (подключению) к объектам, находящимся в собственности концессионера, является собственностью концессионера и не подлежит передаче концеденту.

Учет концессионером объекта Соглашения осуществляется в соответствии   
с требованиями законодательства.

Объект Соглашения, передаваемый концедентом концессионеру по Соглашению, отражается на балансе концессионера, обособляется от его имущества.   
В отношении таких объектов и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, и производится начисление амортизации на такие объекты и имущество.

Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения с даты передачи ему этого объекта по акту приема-передачи до даты возврата объекта Соглашения концеденту по акту приема-передачи, либо до даты направления концессионером, в установленном порядке и сроке, концеденту акта приема-передачи на объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения), не обремененный правами третьих лиц, находящийся   
в надлежащем техническом состоянии, с учетом износа и эксплуатации, пригодном для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящих Условий, за исключением случая когда в процессе эксплуатации объекта Соглашения, использование в течение оставшегося срока действия Соглашения какого-либо объекта по целевому назначению становится невозможным по независящим от концессионера причинам и данные обстоятельства зафиксированы в совместном акте концедента и концессионера, подтверждающем указанный факт, и уклонения концедентом от подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, в отсутствие обоснованных возражений относительно принимаемого имущества.

**II. Срок действия Соглашения**

Соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами и действует   
по 31 декабря 2037 г. включительно.

**III. Срок передачи концессионеру объекта Соглашения**

Концедент обязуется передать концессионеру, а концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Соглашения, за исключением имущества, определенного разделом 1.3 приложения 1 к Условиям, подлежащего передаче rонцессионеру с даты подписания дополнительного соглашения к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми от 15 февраля 2022 г.   
№ 059-19-01-21-2, предусматривающего исключение данного имущества из объекта указанного соглашения, и возврата указанного имущества концеденту.

**IV. Порядок предоставления концессионеру земельных участков,   
предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной   
Соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды**

**(субаренды) этих земельных участков (в случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для осуществления**

**деятельности, предусмотренной Соглашением), размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком**

**или земельными участками в течение срока действия Соглашения**

**либо формула расчета размера арендной платы (ставки арендной платы)**

**за пользование земельным участком или земельными участками исходя**

**из обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с правом владения и пользования концедента**

**земельным участком, в течение срока действия Соглашения**

Концедент обязуется обеспечить заключение с концессионером договоров аренды (субаренды) земельных участков, поставленных на кадастровый учет,   
на которых расположен объект Соглашения, или предоставление иных предусмотренных законом прав на указанные земельные участки (в т.ч. публичный сервитут, право использования земельных участков без предоставления, установления сервитута, публичного сервитута) не позднее чем через 120 (сто двадцать) дней со дня заключения Соглашения.

Концедент обязуется обеспечить заключение с концессионером договоров аренды (субаренды) в отношении земельных участков, на которых будет расположен объект Соглашения, подлежащий созданию, или предоставление иных предусмотренных законом прав на указанные земельные участки – не позднее   
120 (ста двадцати) дней со дня получения соответствующего заявления/требования концессионера и постановки на государственный кадастровый учет таких земельных участков; в отношении земельных участков, не поставленных на кадастровый учет, на которых расположен объект Соглашения, подлежащий реконструкции, – не позднее 120 (ста двадцати) дней со дня постановки   
на государственный кадастровый учет таких земельных участков.

При нарушении указанных в настоящем разделе сроков срок создания и реконструкции, ввода в эксплуатацию объектов Соглашения увеличивается соразмерно просрочке концедента.

В случае, если окончание соразмерно увеличенного срока приходится   
на отопительный период, срок создания и реконструкции объекта Соглашения соответственно отодвигается на следующий межотопительный период и увеличенный срок начинает течь с начала следующего межотопительного периода. В данном случае это не является нарушением концессионером условий Соглашения.

Размер арендной платы за передаваемые концессионеру земельные участки определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и не должен превышать размер обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с правом владения и пользования концедентом земельным участком в течение срока действия Соглашения.

На момент заключения Соглашения размер арендной платы по договорам аренды земельных участков определяется согласно действующему законодательству, в том числе в соответствии с решением Пермской городской Думы   
от 24 марта 2015 г. № 68 «О плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности», приказом Минэкономразвития России от 23 апреля   
2013 г. № 217 «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых   
в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»», по следующей формуле:

Расчет размера годовой арендной платы осуществляется по следующей формуле:

А= С\*КС\*К, где

А – величина годовой арендной платы за земельный участок (руб.);

С – базовая ставка арендной платы за земельный участок, установленная   
в процентах от кадастровой стоимости земельного участка;

КС – кадастровая стоимость земельного участка;

К – коэффициент (в случае его установления действующим законодательством).

Концедент по запросу концессионера представляет концессионеру информацию и документы, необходимые для обоснования размера арендной платы земельных участков в целях государственного регулирования цен (тарифов).

Перечень и описание земельных участков (кадастровый номер, местонахождение, площадь, иные сведения из ЕГРН), образованных и поставленных   
на кадастровый учет на дату подписания Соглашения, приведены в приложении 3 к Условиям.

Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются на срок   
с даты подписания акта-приема передачи объекта Соглашения и не позднее срока действия Соглашения.

Государственная регистрация договоров аренды (субаренды) земельных участков осуществляется концедентом и за счет концедента.

Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды (субаренды) земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды (субаренды) земельных участков.

Прекращение Соглашения, а также изменение Соглашения в части исключения объектов, подлежащих созданию и реконструкции, завершение создания и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, является основанием для прекращения и (или) изменения соответствующих договоров аренды (субаренды) земельных участков.

Концессионер не вправе возводить на земельных участках, находящихся в собственности концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объектов Соглашения.

С целью установления охранных зон тепловых сетей концессионер обеспечивает подготовку сведений о границах зон с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта Соглашения с обязательной подготовкой технических планов по установлению местоположения границ (определению координат характерных точек контура) тепловых сетей, в отношении которых местоположение в ЕГРН не установлено.

Концедент в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми при отсутствии мотивированных замечаний обеспечивает подачу соответствующих заявлений в орган государственной регистрации прав на внесение в ЕГРН сведений об указанных зонах, изменений по установлению местоположения границ тепловых сетей.

**V. Цели и срок использования (эксплуатации) объекта Соглашения**

Целью использования (эксплуатации) объекта Соглашения является осуществление деятельности, указанной в разделе 1 Условий, в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами города Перми.

Срок использования (эксплуатации) объекта Соглашения – с даты заключения Соглашения и до прекращения Соглашения и передачи объекта Соглашения концеденту в установленном порядке.

**VI. Обязательства концессионера в отношении незарегистрированного**

**недвижимого имущества**

Концессионер обязан в отношении незарегистрированного недвижимого имущества, указанного в разделе 1.2 приложения 1 к Условиям, за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета   
и государственной регистрации права собственности концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества, а также государственной регистрации права владения   
и пользования указанным имуществом в течение года с даты вступления в силу Соглашения.

В течение одного месяца с даты проведения кадастровых работ в отношении незарегистрированного недвижимого имущества, указанного в разделе 1.2 приложения 1 к Условиям, концессионер предоставляет концеденту в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми технические планы, подготовленные в результате кадастровых работ, а концедент в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми в течение 5 рабочих дней со дня получения технических планов обязуется обратиться в орган государственной регистрации прав для государственной регистрации права собственности концедента и прав владения и пользования концессионера незарегистрированным недвижимым имуществом, указанным в разделе 1.2 приложения 1 к Условиям.

В случаях возврата заявления и документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, без рассмотрения, приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав органом по государственной регистрации прав концедент в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующих уведомлений извещает об этом концессионера. Концессионер безвозмездно осуществляет устранение замечаний органа   
по государственной регистрации прав к техническим планам и не позднее 21 дня со дня получения извещения от концедента в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми предоставляет концеденту в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми исправленные технические планы.

Доверенность без права передоверия сроком на один год на право представления от имени концедента в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности (в т.ч. обременения данного права) на незарегистрированное недвижимое имущество, указанное в разделе 1.2 приложения 1 к Условиям, представляется концедентом в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми по запросу концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения такого запроса в случае необходимости.

В случае если для осуществления кадастрового учета указанного недвижимого имущества, государственной регистрации права собственности на такое имущество, обременения данного права законодательными актами, действующими на момент обращения концессионера в регистрирующий орган, предусмотрено представление заявителем определенных документов, подтверждающих факт   
и (или) обстоятельства возникновения у концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество (в том числе права собственности, возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г.   
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество   
и сделок с ним»), и (или) документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у муниципальных учреждений или предприятий, права владения или пользования данным незарегистрированным недвижимым имуществом, концедент обязан представить концессионеру такие документы в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего письменного запроса   
от концессионера.

В случае, если незарегистрированное недвижимое имущество, указанное   
в разделе 1.2 приложения 1 к Условиям, в течение года с даты заключения Соглашения не поставлено на государственный кадастровый учет и не прошло государственную регистрацию права собственности, мероприятия в соответствии   
с приложением 4 к Условиям определяются в соответствии с договором аренды   
в отношении такого имущества и законодательством о теплоснабжении.

Если по истечении одного года с даты вступления в силу Соглашения концессионером не осуществлены мероприятия по регистрации в ЕГРН прав на незарегистрированное недвижимое имущество, указанное в разделе 1.2 приложения 1 к Условиям, такое имущество считается возвращенным во владение и в пользование концедента, а с концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных законодательством, в течение 30 дней с даты истечения срока.

При заключении такого договора аренды обязательства концессионера, установленные Соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются.

Арендная плата по такому договору аренды определяется в соответствии   
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». При прекращении Соглашения договор аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, переданное концессионеру ранее   
в соответствии с Соглашением, подлежит расторжению концедентом в одностороннем порядке.

**VII. Задание и основные мероприятия с описанием основных**

**характеристик таких мероприятий**

Задание приведено в приложении 5 к Условиям.

**VIII. Значения долгосрочных параметров регулирования**

**деятельности концессионера**

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, применяемые для формирования тарифов на горячее водоснабжение для потребителей и тарифов на транспортировку холодной воды, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении 6 к Условиям.

Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности концессионера, указанных в приложении 6 к Условиям.

**IX. Описание, в том числе технико-экономические показатели,**

**объекта Соглашения**

Описание, в том числе характеристики и технико-экономические показатели, а также состав объекта Соглашения приведены в разделах 1.1, 1.2 [приложения 1](#P465)   
к Условиям.

**X. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения**

Концессионная плата по Соглашению не устанавливается и не уплачивается.

**XI. Предельный размер расходов на создание и**

**реконструкцию объекта Соглашения, которые предполагается**

**осуществлять в течение всего срока действия Соглашения**

**концессионером**

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения концессионером, установлен в приложениях [4](#P87623), 5 к Условиям и равен 2 232 894 тыс. руб.   
без учета НДС, в ценах соответствующего года.

**XII. Объем валовой выручки, получаемой концессионером**

**в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год**

**срока действия Соглашения**

Объем валовой выручки концессионера на каждый год срока действия Соглашения указан в приложении 7 к настоящим Условиям.

**XIII. Порядок возмещения фактически понесенных расходов**

**концессионера, подлежащих возмещению в соответствии**

**с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере**

**теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения**

**и не возмещенных ему на момент окончания срока действия**

**Соглашения**

В случае существенного нарушения условий одной из сторон Соглашения, другой стороной может быть заявлено в суд требование о досрочном расторжении Соглашения только после направления нарушившей стороне требования об устранении выявленных нарушений и не устранения нарушившей стороной выявленного нарушения в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней.

Порядок, срок и размер возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и не возмещенных ему на дату окончания срока действия Соглашения либо его досрочного расторжения:

размер расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии   
с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и не возмещенных на дату окончания срока действия Соглашения, определяется по следующей формуле:

РВ = ИП факт – (В – З), где

РВ – размер возмещения;

ИП факт – фактический объем инвестиций по созданию и реконструкции объекта Соглашения, осуществленных концессионером и принятых концедентом за период действия Соглашения;

В – выручка концессионера, полученная при осуществлении деятельности, указанной в разделе 1 Условий с даты подписания Соглашения по 31 декабря 2037 г.;

З – операционные расходы концессионера, понесенные при осуществлении деятельности, указанной в разделе 1 Условий с даты подписания Соглашения   
по 31 декабря 2037 г.

С целью возмещения расходов, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и не возмещенных на дату окончания срока действия Соглашения, концессионер представляет концеденту экономически обоснованный расчет размера не возмещенных на дату окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов.

Концедент проверяет предоставленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) дней с даты предоставления документов.

После согласования размера не возмещенных на дату окончания срока действия Соглашения расходов концедент осуществляет возмещение расходов концессионера в течение 5 (пять) лет с даты окончания срока действия Соглашения равными долями ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за окончанием квартала.

В случае досрочного расторжения Соглашения концедент обеспечивает концессионеру возмещение расходов, понесенных концессионером и не возмещенных ему на момент досрочного расторжения Соглашения.

Концессионер обращается к концеденту с требованием о возмещении расходов, размер которых определяется по следующей формуле:

РВ = ИП факт – (В – З), где

РВ – означает размер возмещения;

ИП факт – означает фактический объем инвестиций по созданию/реконструкции объекта Соглашения, осуществленных концессионером   
и принятых концедентом с 2024 года до даты досрочного прекращения срока действия Соглашения;

В – выручка концессионера, полученная при осуществлении деятельности, указанной в разделе 1 Условий с даты подписания Соглашения до даты досрочного прекращения срока действия Соглашения;

З – означает операционные расходы концессионера, понесенные при осуществлении деятельности, указанной в разделе 1 Условий с даты подписания Соглашения до даты досрочного прекращения срока действия Соглашения.

Концедент осуществляет проверку представленного концессионером расчета с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.

После завершения проверки концедент осуществляет возмещение расходов концессионера в течение 5 (пяти) лет с даты окончания срока действия Соглашения равными долями ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего   
за окончанием квартала.

В случае досрочного расторжения Соглашения в сроки, согласованные сторонами Соглашения (но не более шести месяцев), в размере, предусмотренном действующим законодательством, возмещение расходов сторонам Соглашения осуществляется концессионером в следующем порядке:

сторона Соглашения направляет концессионеру письменное требование   
с приложением документов, подтверждающих произведенные ею расходы;

указанное требование рассматирвается концессионером в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

**XIV. Обязательства концессионера по реализации производимых**

**товаров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым**

**ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками**

**к ценам (тарифам)**

Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы. Указанные льготы предоставляются концессионером в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.

Концессионер обязан осуществлять производство, реализацию (поставку) горячей воды и транспортировку холодной воды по регулируемым ценам (тарифам).

Регулирование тарифов на горячую воду и транспортировку холодной воды осуществляется в соответствии с методом, определенным на основании действующего законодательства.

Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

**XV. Обязательства концессионера по подготовке территории,**

**необходимой для создания и реконструкции объекта**

**Соглашения и (или) для осуществления деятельности,**

**предусмотренной Соглашением**

Не устанавливаются.

**XVI. Обязательства концедента по финансированию части расходов**

**на создание и реконструкцию объекта Соглашения, расходов**

**на использование (эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению**

**концессионеру государственных или муниципальных гарантий, размер**

**принимаемых концедентом на себя расходов, размер платы концедента**

**по Соглашению, а также размер, порядок и условия предоставления**

**концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий**

Не предусмотрены.

**XVII. Обязательства концессионера по осуществлению**

**страхования ответственности**

Концессионер обязан обеспечить страхование ответственности владельца опасного производственного объекта в отношении объекта Соглашения в соответствии с действующим законодательством и за свой счет.

**XVIII. Способы обеспечения исполнения концессионером**

**обязательств по Соглашению, размеры предоставляемого**

**обеспечения и срок, на который оно предоставляется**

Концессионер в обеспечение исполнения обязательств по созданию и реконструкции объектов Соглашения обязуется предоставлять концеденту ежегодно в период с 2024 года и по 2037 год включительно, безотзывную, непередаваемую банковскую гарантию, отвечающую требованиям к таким гарантиям, утвержденным Правительством Российской Федерации, со сроком действия один календарный год величиной 3 (три) процента от предельного размера расходов на создание и реконструкцию объектов Соглашения, рассчитанного в виде отношения предельного размера расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения, указанного в разделе 11 Условий на весь срок действия Соглашения и количества календарных месяцев срока действия Соглашения, умноженного на количество месяцев действия Соглашения в календарном году, на который предоставляется гарантия. Банковская гарантия должна быть предоставлена концеденту не позднее 01 января соответствующего календарного года.

На 2024 год банковская гарантия должна быть предоставлена концеденту не позднее 5 рабочих дней до даты заключения Соглашения.

При предоставлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, концессионер обязан предоставить документы (копии, заверенные соответствующей организацией и концессионером), подтверждающие выполнение концессионером требований законодательства Российской Федерации в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии.

Банковская гарантия должна обеспечивать обязательства концессионера по созданию и реконструкции объекта Соглашения, осуществлению деятельности с использованием объекта Соглашения в соответствии с условиями Соглашения.

В случае если устанавливается факт неисполнения концессионером инвестиционных обязательств и концедент прибегает к использованию сумм обеспечения, концессионер не позднее 15 дней с момента использования обеспечения, пополняет сумму обеспечения до требуемого размера текущего периода.

Факт неисполнения концессионером инвестиционных обязательств соответствующего года фиксируется концессионером и концедентом в двухстороннем акте. Указанный акт является основанием для истребования концедентом суммы обеспечения в объеме равном объему неисполнения концессионером инвестиционных обязательств соответствующего года, зафиксированном в данном акте, но не более размера предоставленного обеспечения в соответствующем году.

**XIX. Гарантии осуществления концессионером деятельности,**

**предусмотренной Соглашением**

В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением.

В случае, если в течение срока действия Соглашения устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные абзацем первым данного раздела, условия Соглашения (в том числе в части сроков создания и реконструкции объекта Соглашения, срока действия Соглашения) должны быть изменены по требованию концессионера в целях обеспечения имущественных интересов концессионера, существовавших на день подписания Соглашения.

В случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 г.   
№ 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения»,   
в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры, возможен перенос сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера. В этом случае вносятся изменения в Соглашение в порядке, установленном разделом 20 Условий.

**XX. Изменение Соглашения**

Соглашение может быть изменено по соглашению его сторон условия Соглашения, определенные на основании решения концедента о заключении Соглашения, могут быть изменены по соглашению сторон в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме путем составления документа, подписанного сторонами.

В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из сторон направляет другим сторонам соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона, получившая предложение об изменении условий Соглашения,   
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Соглашения.

В случае не достижения сторонами согласия о внесении изменений в Соглашение в порядке, установленном настоящим разделом, любая из сторон вправе обратиться в суд.

Изменение условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом   
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа должно быть получено в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Соглашение может быть изменено по требованию одной из сторон по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством или Соглашением.

**XXI. Особые обстоятельства и обстоятельства непреодолимой силы**

Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти рабочих) дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных Соглашением.

Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению обязательств, предусмотренных Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления концессионером деятельности, указанной в разделе 1 Условий.

Любое из перечисленных далее обстоятельств, наступивших после даты заключения Соглашения, является Особым обстоятельством, за исключением случаев, когда действие или бездействие концессионера являются причиной наступления этого обстоятельства:

а) публикация ежегодных фактических показателей инфляции потребительских цен (ИПЦ), определяемых уполномоченными федеральными органами Российской Федерации (Базовый вариант), в размере, превышающем 1,08 в 2024 году; 1,058 в 2025 году; 1,043 в 2026 году; 1,04 в 2027 году и до завершения Соглашения (104,0 % за 2028 год и любой последующий год до завершения Соглашения);

б) возникновение любых задержек в выдаче исходно-разрешительной документации, технических условий, передаче в аренду необходимых земельных участков, задержек, связанных с необходимостью освобождения земельных участков от любого имущества, расположенного на них, задержек в получении необходимых разрешений, в том числе, разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, согласовании/утверждении концедентом проектной документации, а также задержек в осуществлении иных административных процедур, необходимых для создания объекта Соглашения, допущенных государственными или муниципальными органами и организациями, более чем   
на 60 (шестьдесят) календарных дней.

В случае наступления любого из перечисленных Особых обстоятельств концессионер освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств в соответствии с Соглашением (в т.ч. за недостижение плановых значений показателей деятельности концессионера, указанных   
в приложении 6 к Условиям), если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) вызваны Особым обстоятельством.

В случае наступления Особого обстоятельства, указанного в подпункте «а» настоящего раздела, объем и перечень мероприятий, указанных в приложении 4   
к Условиям, а также задание концедента, приведенное в приложении 5 к Условиям, должны быть пересмотрены сторонами Соглашения.

В случае наступления Особого обстоятельства, указанного в подпункте «б» настоящего раздела, концессионер вправе приостановить исполнение Соглашения на срок действия Особого обстоятельства.

Сторона, узнавшая о наступлении Особого обстоятельства, уведомляет другую Сторону о наступлении Особого обстоятельства и представляет необходимые документальные подтверждения.

**XXII. Исключительные права на результаты**

**интеллектуальной деятельности**

Концеденту принадлежат исключительные права на все проекты по созданию и реконструкции объекта Соглашения, полученные концессионером за свой счет при исполнении Соглашения.

Государственная регистрация прав концедента на указанные результаты интеллектуальной деятельности осуществляется в порядке, установленном законодательством и/или концедентом.

В целях исполнения концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, концессионер вправе пользоваться на безвозмездной основе исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными абзацем первым настоящего раздела.

**XXIII. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером Условий Соглашения**

Отдельные права и обязанности концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени отдельные права и обязанности, предусмотренные Соглашением, за 5 (пять) рабочих дней до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных Соглашением.

Концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий Соглашения, в том числе:

обязательств по осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 Условий;

по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, в соответствии   
с целями, установленными Соглашением;

сроков исполнения обязательств по созданию и реконструкции, вводу в эксплуатацию объекта Соглашения указанного в приложении 4 к Условиям;

cроков использования (эксплуатации) концессионером объекта Соглашения (с даты подписания акта приема-передачи (по объектам, подлежащим созданию,   
с даты ввода в эксплуатацию) до даты возврата объекта Соглашения концеденту);

сроков передачи концедентом концессионеру объекта Соглашения – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Соглашения, за исключением имущества, определенного разделом 1.3 приложения 1 к Условиям, которое будет передано концессионеру с даты подписания дополнительного соглашения к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми от 15 февраля 2022 г. № 059-19-01-21-2, предусматривающего исключение данного имущества из объекта указанного соглашения, и возврата указанного имущества концеденту;

сроков передачи концессионером концеденту объекта Соглашения – не ранее даты прекращения Соглашения, но не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты его прекращения;

сроков осуществления концессионером деятельности, указанной в разделе 1 Условий, – с даты подписания акта приема-передачи до даты возврата объекта Соглашения концеденту.

Мероприятия по контролю проводятся с извещением концессионера   
за 30 (тридцать) дней до даты проверки, путем направления концессионеру уведомления о необходимости проведения проверки, с указанием цели и предмета такой проверки, перечня должностных лиц с указанием их служебного положения.

Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных концедентом органов или юридических лиц, осуществляющих контроль за исполнением концессионером Условий Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 Условий.

Концедент имеет право ежегодно запрашивать у концессионера, а концессионер обязан предоставить информацию об исполнении концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением.

Предоставление указанной информации концессионером концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности концессионера.

При обнаружении концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение концессионером Условий Соглашения, концедент обязан сообщить об этом концессионеру в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения указанных нарушений.

Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных Соглашением,   
и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

Представители уполномоченных концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, являющиеся коммерческой тайной.

Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером Условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение   
5 (пять) рабочих дней со дня составления указанного акта, если иные сроки не установлены законодательством, на официальном сайте концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у концедента официального сайта в сети Интернет –   
на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

**XXIV. Ответственность сторон**

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, стороны Соглашения несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением.

Концессионер несет ответственность перед концедентом за допущенное при создании и реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

Концессионер несет перед концедентом ответственность:

за качество работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (пять) лет со дня передачи объекта Соглашения концеденту в порядке, предусмотренном Соглашением;

за содержание объекта Соглашения в надлежащем техническом состоянии (с учетом износа), пригодном для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 Условий, в течение всего срока действия Соглашения.

Концессионер несет ответственность перед концедентом в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми за отказ в передаче и подписании акта приема-передачи объекта Соглашения в установленные Соглашением сроки.

Концессионер, при наличии вины, обязан уплатить неустойку концеденту   
в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми   
в виде:

а) пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки, от балансовой стоимости имущества, входящего в состав объекта Соглашения, за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств:

по передаче концеденту объекта Соглашения в срок не ранее даты прекращения Соглашения, но не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента его прекращения;

по передаче концессионером объекта Соглашения в надлежащем техническом состоянии с учетом износа и эксплуатации в соответствии с Соглашением, пригодном для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 Условий   
(за исключением случая, когда в процессе эксплуатации объекта Соглашения,   
переданного концессионеру по Соглашению, использование в течение оставшегося срока действия Соглашения какого-либо объекта по целевому назначению становится невозможным по независящим от концессионера причинам и указанные обстоятельства зафиксированы в совместном акте концедента и концессионера, подтверждающем указанный факт, и не обремененном правами третьих лиц.

б) штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) руб. за факт неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером требований и обязательств установленных Соглашением, допущенных при создании и реконструкции объекта Соглашения, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения; за качество работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня передачи объекта Соглашения концеденту в порядке, предусмотренном Соглашение; за содержание объекта Соглашения в надлежащем техническом состоянии   
(с учетом износа), пригодном для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 Условий в течение всего срока действия Соглашения; за отказ в передаче   
и подписании акта приема-передачи объекта Соглашения в установленные Соглашением сроки.

Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обнаружения нарушения направить концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения устанавливается по соглашению концедента и концессионера   
с учетом принципа разумности.

Концедент вправе потребовать от концессионера возмещения причиненных ему убытков, вызванных нарушением концессионером указанных требований   
и обязательств, если эти нарушения не были устранены концессионером в срок, определенный соглашением концедента и концессионера или являются существенными.

Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения концедентом обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе:

не осуществления действий, необходимых для государственной регистрации прав концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, право собственности на которое зарегистрировано за концедентом на дату заключения Соглашения, в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания концедентом и концессионером акта приема-передачи такого имущества;

не осуществления действий, необходимых для государственной регистрации прав собственности концедента на созданные и реконструированные объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения, а также прав концессионера на владение и пользование указанным имуществом;

не обеспечение заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) земельных участков, поставленных на кадастровый учет, на которых расположен объект Соглашения (объект Соглашения, подлежащий созданию),   
или предоставление иных предусмотренных законом прав на указанные земельные участки (в т.ч. публичный сервитут, право использования земельных участков без предоставления, установления сервитута, публичного сервитута) не позднее чем через 120 (сто двадцать) дней со дня заключения Соглашения (со дня получения соответствующего заявления/требования концессионера и постановки   
на государственный кадастровый учёт таких земельных участков; в отношении земельных участков, не поставленных на кадастровый учет, на которых расположен объект Соглашения, подлежащий реконструкции, – не позднее 120 (ста двадцати) дней со дня постановки на государственный кадастровый учет таких земельных участков.)

При нарушении указанных в настоящем разделе сроков срок создания и реконструкции, ввода в эксплуатацию объектов Соглашения увеличивается соразмерно просрочке концедента.

Возмещение сторонами Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением и законодательством, не освобождает соответствующую сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением и законодательством, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств концессионера по вложению инвестиций в создание и реконструкцию объекта Соглашения   
не является основанием возникновения долгового обязательства концессионера перед концедентом.

За нарушение сроков, указанных в уведомлении концессионера о месте взвешивания и приема-передачи (площадки складирования концедента) металлолома, концедент уплачивает концессионеру штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки.

В целях соблюдения принципа недопустимости двойной ответственности   
за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных в Схеме теплоснабжения мероприятий по созданию и реконструкцииобъекта Соглашения концессионер несет ответственность исключительно в соответствии с условиями Соглашения.

Приложение 2 к условиям

концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения

и централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов

централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

Перечень передаваемых концессионеру документов, относящихся к объекту

концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Правоудостоверяющие документы | | | Техническая документация | | | Информация об объекте, к которому относится документация в столбцах 2-7 | | | | | Примечание |
| Наименование объекта | Идентификационные номера | | | Адрес местоположения объекта |
| Кадастровый номер | Реестровый номер | Инвентарный номер |
| Наименование документа | Реквизиты | Оригинал/копия | Наименование документа | Реквизиты | Оригинал/  копия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/046/2005-310 от 14.06.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:4410910:2161 | 175629 | 0 | ЦТП (ул.Коломенская, 11а - 151,9кв.м) ЦТП -1 |  |
| 2 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/046/2005-371 от 14.06.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:4410886:1329 | 175623 | 0 | ЦТП (ул.Героев Хасана, 95 - 145,3кв.м) ЦТП -2 |  |
| 3 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/046/2005-308 от 14.06.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:4410903:442 | 175633 | 0 | ЦТП (ул.Коломенская, 3б - 132,2кв..) ЦТП -3 |  |
| 4 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-113 10.06.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:4410884:1142 | 175609 | 0 | ЦТП (ул.Серпуховская, 11а - 126,9кв.м) ЦТП -4 |  |
| 5 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/066/2005-128 от 23.06.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:4410913:635 | 175610 | 0 | ЦТП (ул.Серпуховская, 7а - 173,5кв.м) ЦТП -5 |  |
| 6 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/046/2005-309 от 14.06.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:4410882:556 | 175627 | 0 | ЦТП (ул.Козьмы Минина, 7 - 128кв.м) ЦТП -6 |  |
| 7 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/046/2005-307 от 14.06.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:4411552:89 | 175634 | 0 | ЦТП (ул.Нейвинская, 9 - 380,9кв.м) ЦТП -7 |  |
| 8 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/207/2005-525 от 14.02.2006 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:51289 | 434825 | 1101035062 | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.70, ТК |  |
| 9 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/207/2005-526 от14.02.2006 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:17026 | 434826 | 1101035063 | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.72, ТК |  |
| 10 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:82551-59/001/2017-1 от 27.12.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:0000000:82551 | 526315 | 635/23КГ | Тепловая сеть, сеть горячего водоснабжения и холодного водоснабжения. Технологический комплекс, в составе: система ТС – 1051 п.м, система ГВС – 451 п.м, система ХВС – 438 п.м; год постройки – 1978; технический паспорт: ИП Сесюнин М.Н. от 27.02.2023 инв. № 635/23КГ (далее – Комплексный объект) Ул.Героев Хасана, от ЦТП № 2 по ул.Героев Хасана,95 |  |
| 11 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:82551-59/001/2017-1 от 27.12.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:82551 | 526320 | 635/23КГ | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край,  г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП № 6 по ул.Козьмы Минина, д.7 (59:01:4410882:713) |  |
| 12 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:82551-59/001/2017-1 от 27.12.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:82551 | 526321 | 635/23КГ | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №1 по ул.Коломенская д.11 (59:01:0000000:82548) |  |
| 13 | Выписка ЕРГН | 59:01:4410882:713-59/021/2017-1 от 18.12.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:4410882:713 | 485005,485006,485007,485008,485009,485010,485011,485012,485013,485014,485015,485016,485017,485018,485019,485020,485021,485022,485023,485024,485025,485028,485029,485030,485031,485045,485034,485047,485036,485042,485043,485044,485032,485046, 485035, 485052 | 1101133214,1101035106,1101133127,1101035059,1101133126,1101133125,1101133212,1101133213,1101133128,1101035104,1101035105 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №3 по ул.Коломенская (59:01:0000000:82658) |  |
| 14 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:82548-59/021/2017-1 от 19.12.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:0000000:82548 | 485062,485063,485064,485065,485066,485067,485069,485070,485071,485072,485073,485087,485088,485089,485090,485091,485092,485093,485094,485096,485097,485098,485099,485100,485101,485102,485103,485104,485105,485106,485107,485108,485109,485110,485111,485112,485113,485114,485115,485116,485117,485118,485119,485120,485121,485122,485204,485205,485207,485215,485216,485217,485218,485219,485220,485221,485226,485227,485228,485229,485230,485231,485232,485233,485234,485235,485236,485237,485238,485239,485240,485241,485242,485243,485244,485245,485246,485247,485248,485249,485250,485251,485252,485253,485254,485255,485256,485257,485258,485260, 485261 | 1101035013,1101035001,1101035011,1101035010,1101035009,1101035007,1101035038,1101035004,1101035005,1101035006,1101035039,1101035008,1101035037,1101035003,1101035066,1101035002 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №3 по ул.Коломенская (59:01:4410904:290) |  |
| 15 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:82658-59/021/2017-1 от 22.12.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:0000000:82658 | 484020,484025,484026,484028,484030,484031,484032,484035,484036,484038,484040,484043,484048,484051,484054,484055,484056,484057,484058,484077,484101,484110,484111,484112,484113,484114,484116,484120,484122,484123,484124,484125,484126,484127,484134,484137,484139,484141,484143,484145,484147,484149,484151,484168,484170,484173,484175,484177,484178,484182,484183,484185,484186,484187,484188,484214,484215,484216,484218,484220,484222,484223,484225,484226,484228,484229 | 1101035039,1101035017,1101035058,1101035019,1101035022,1101035018,1101035023,1101035024,1101035020,1101035031,1101035035,1101035036,1101035033,1101035034,1101035028,1101035030,1101035032, | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, через ул.Краснополянскую (59:01:0000000:82655) |  |
| 16 | Выписка ЕРГН | 59:01:4410904:290-59/021/2017-1 от 22.12.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:4410904:290 | 485668,485669,485670,485671,485672,485673 | 0 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №3 по ул.Коломенская (59:01:4410904:290) |  |
| 17 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:82655-59/001/2017-1 от 22.12.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:0000000:82655 | 483121,483122,483123,483125,483126,483127,483128,483129,483130,483132,483134,483135,483136,483137,483138,483139,483140,483141,483142,483143,483144,483145,483146,483147,483148,483149,483150,483151,483152,483153,483154,483155,483156,483161,483162,483163,483164,483165,483166,483167,483168,483169,483394,483171,483172,483173,483174,483175,483176,483177,483178,483179,483180,483181,484960 | 1101035078,1101035089,1101035075,1101035092,1101035093,1101035085,1101035077,1101035090,1101035079,1101035076,1101035071,1101035086,1101035072,1101035073,1101035094,1101035069,1101035067,1101035070,1101035091,1101035088,1101035087,1101035082,1101035080,1101035081,1101035074,1101035083,1101035084 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, через ул.Краснополянскую (59:01:0000000:82655) |  |
| 18 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:82550-59/001/2017-1 от 18.12.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:0000000:82550 | 485642,485460,485461,485462,485463,485464,485465,485466,485467,485468,485469,485470,485471,485472,485473,485474,485475,485488,485491,485492,485493,485494,485495,485510,485511,485512,485513,485514,485520,485521,485522,485523,485524,485542,485543,485544,485545,485546,485547,485548,485549,485550,485551,485552,485553,485554,485555,485556,485557,485558,485559,485560,485561,485562,485563 | 1101035098,1101035096,1101035050,1101035049,1101035109,1101035051,1101035123,1101035053,1101035052,1101035124,1101035054,1101035055,1101035122,1101035016,1101035056,1101035057,1101035042,1101035048,1101035047,1101035046,1101035043,1101035121,1101035045,1101035000,1101035044,1101035100,1101035097,1101035125 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №5 по ул.Cерпуховская д.7a (59:01:0000000:82550) |  |
| 19 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:82589-59/021/2017-1 от 19.12.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:82589 | 483215,483216,483217,483235,483218,483219,483220,483221,483222,483223,483224,483225,483226,483227,483228,483229 | 1101035110 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №7 по ул.Нейвинская, д.9 (59:01:0000000:82589) |  |
| 20 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:82589-59/021/2017-1 от 19.12.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:0000000:82589 | 483215,483216,483217,483235,483218,483219,483220,483221,483222,483223,483224,483225,483226,483227,483228,483229 | 1101035110 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №7 по ул.Нейвинская, д.9 (59:01:0000000:82589) |  |
| 21 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:82549-59/021/2017-1 от 19.12.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:0000000:82549 | 484176,484179,484184,484213,484198,484199,484201,484204,484205,484207,484209,484210 | 1101035099, 1101035041,1101035040,1101035116 | Тепловая сеть, сеть горячего и холодного водоснабжения. Персмкий край, г. Пермь, Свердловский район, м/р Владимирский, от ЦТП №4 по ул.Серпуховская, д.11а (59:01:0000000:82549) |  |
| 22 |  | 59:01:0000000:89237-59/092/2021-3 от 24.08.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:0000000:89237 | 503769 | 0 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.91а, от ТК-2-3 до жилого дома по ул.Героев Хасана, 91а |  |
| 23 |  | 59:01:0000000:89237-59/092/2021-3 от 24.08.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:0000000:89237 | 503766 | 0 | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.91а, от ТК-2-3 до жилого дома по ул.Героев Хасана, 91а |  |
| 24 |  | 59:01:0000000:89237-59/092/2021-3 от 24.08.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:0000000:89237 | 503767 | 0 | Сеть холодного водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.91а, от ТК-2-3 до жилого дома по ул.Героев Хасана, 91а |  |
| 25 |  | 59:01:4410884:1537-59/088/2023-5 от 28.09.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС |  | 528769 | 0 | Тепловые сети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Серпуховская, д.17 |  |
| 26 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48427 | 434367 | 01241349 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, т.А -ТК 1 |  |
| 27 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48427 | 434368 | 01241354 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, т.Б-т.И-т.К-кот.г/б №12 |  |
| 28 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48427 | 434369 | 01241361 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, т.Д- т.Е |  |
| 29 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48427 | 434162 | 01241355 | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, т.И- т.К |  |
| 30 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48427 | 434737 | 01241364 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, ТК 5-ТК7 |  |
| 31 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48427 | 434373 | 01241350 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, ТК1-ТК2 |  |
| 32 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48427 | 434374 | 01241353 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, ТК2-т.Б |  |
| 33 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48427 | 434370 | 01241351 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, ТК2-ТК 3 |  |
| 34 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48427 | 434371 | 01241352 | Сети тепловые (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, ТК3-т.В |  |
| 35 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48427 | 434738 | 01241363 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р В. Курья, ТК5-ТК-5-1 |  |
| 36 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48427 | 434524 | 1101033006 | Сеть теплоснабжения от котельной (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.13 Линия, д.12, от котельной по ул.13-я Линия, 12 |  |
| 37 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:48427 | 434508 | 1101033007 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.13 Линия, д.12, от котельной по ул.13-я Линия, 12 |  |
| 38 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:48427 | 434214 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, м/р В. Курья т.А-ТК1 |  |
| 39 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:48427 | 434231 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, м/р В. Курья ТК1-ТК2 |  |
| 40 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:48427 | 434232 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, м/р В. Курья Тк2-ТК3 |  |
| 41 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-037 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:48427 | 434233 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, м/р В.Курья ТК3-т.В |  |
| 42 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435083 | 01241319 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу м/р Заозерье ТК 31 |  |
| 43 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435043 | 01200173 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Верхнекамская, д.19, т.А; ТК1-т.Б (котельная). |  |
| 44 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-137 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512428:69 | 434261 | 01202049 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Верхнекамская, д.2, от ТК-25 |  |
| 45 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435075 | 01241316 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Верхнекамская, д.2, ТК 23-ТК25 |  |
| 46 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-138 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512428:70 | 434263 | 01202050 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Верхнекамская, д.4, от ТК-24 |  |
| 47 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-139 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512428:71 | 434260 | 01202053 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Верхнекамская, д.6, от ТК-23 |  |
| 48 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435066 | 01200174 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Водолазная, д.10, Трясолобова,75. ТК1-ТК2, ТК2-ТК4. |  |
| 49 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435079 | 01241317 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Водолазная, до Трясолобова,94 ТК 2-ТК30 |  |
| 50 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-132 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512448:18 | 434273 | 01202044 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.25, от ТК-15 |  |
| 51 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-133 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512448:19 | 434274 | 01202045 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.27, от ТК-14 |  |
| 52 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435061 | 01241311 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.27, ул.Портовая 27-17; ТК 14-ТК15, ТК15-ТК17 |  |
| 53 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-134 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512448:20 | 434275 | 01202046 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.29, от ТК-13 |  |
| 54 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-135 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512448:21 | 434272 | 01202047 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.31, от ТК-12 |  |
| 55 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-136 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512448:22 | 158198 | 01202048 | Сеть отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.33, от ТК-11 (лит.Ст) |  |
| 56 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435057 | 01241310 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.33, ТК 11-ТК14 (ул.Портовая, 33-27) |  |
| 57 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435109 | 01241309 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Портовая, д.33, ТК 9-ТК11 |  |
| 58 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-140 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2510230:220 | 434277 | 01205199 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Судоремонтная, д.25 |  |
| 59 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/008/2011-473 от 08.07.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512438:341 | 434282 | 1205198 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, ,98,100,102,104,106,(транзит) |  |
| 60 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-127 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512438:337 | 434284 | 01201024 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, 98,100,102,104,106, от ТК-3 и между домами |  |
| 61 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435106 | 01241308 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.104, ул.Трясолобова, 104-106. ТК 7-ТК9 ж/д№105-106 |  |
| 62 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435074 | 01241315 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.106, до ул.Верхнекамская,6 ТК 23 |  |
| 63 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-128 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512448:23 | 434283 | 01202043 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.112, от ТК-19 |  |
| 64 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435058 | 01241313 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.112, ул.Трясолобова,112-116. ТК 11-ТК20, ТК20-ТК21 ж/д№113-116) |  |
| 65 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-129 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512448:24 | 434285 | 01201027 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.114, от ТК-20 |  |
| 66 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435070 | 01241314 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.116, до ул.Трясолобова, 118 ТК 21-ТК22 |  |
| 67 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-130 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512448:26 | 434278 | 01201026 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.116, от ТК -21 |  |
| 68 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-131 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512448:27 | 434262 | 01201025 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.118, от ТК-22 |  |
| 69 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/007/2011-385 от 14.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512420:278 | 435174 | 1101035139 | Тепловая трасса и сеть горячего водоснабжения(лит Ст1) от дома № 67 (врезка в подвале дома от т. А до т. Б) до дома № 65 по ул. Трясолюбова |  |
| 70 | Выписка ЕРГН | 59:01:2512420:280-59/081/2022-1 от 21.01.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512420:280 | 434258 | 01205197 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.67 |  |
| 71 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435044 | 01241320 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.67, т.Д |  |
| 72 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435045 | 01241321 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.67, т.Д-т.Е |  |
| 73 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-124 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512420:286 | 434279 | 01202042 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.71, от ТК-27 |  |
| 74 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-125 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2510173:242 | 434280 | 01201022 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.73, от ТК-26 |  |
| 75 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435095 | 01200600 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.73, ТК 4а-ТК27 ж/д№74 |  |
| 76 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/017/2011-126 от 28.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2510173:246 | 434281 | 01201023 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.75, от ТК-4 |  |
| 77 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435096 | 01200582 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.75, ул.Трясолобова,75-104. ТК 4-ТК5 ТК5-ТК7 ж/д №76-104 |  |
| 78 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 435082 | 01241318 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.94, ТК 30-ТК31 |  |
| 79 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-01/217/2014-124/1 от 08.05.2015 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512446:4 | 435180 | 1101035138 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Читалина, д.10, МОУ "СОШ №66" |  |
| 80 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-40 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50303 | 434208 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.67, котельная-ТК28 |  |
| 81 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434307 | 01217009 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Запруд, ТК 21-ТК 24; ТК 25-ТК26 |  |
| 82 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434304 | 01217007 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, 50-52 ТК 17 - ТК 18 |  |
| 83 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434299 | 01217000 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.52, до д. 54 ТК 1 -ТК 4 |  |
| 84 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434268 | 01200039 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.64, котельная -ТК 1 |  |
| 85 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-22/040/2008-688 от23.09.2008 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011835:45 | 434647 | 1101030026 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.66, от ТК-1 до жилого дома по ул.Гарцовская,66 через ТК-2. |  |
| 86 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434316 | 01217004 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.68, ТК 8 - ТК 10 |  |
| 87 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434316 | 01217004 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.68, ТК 8 - ТК 10 |  |
| 88 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434355 | 01217002 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Запрудская 4-я, 29/31 ТК 5- ТК 7 |  |
| 89 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434300 | 01217001 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Запрудская 4-я, д.31 |  |
| 90 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434312 | 01217003 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Запрудская 4-я, д.31, ТК 5 - ТК 8 |  |
| 91 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434302 | 01217006 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 103-111 ТК 12 - ТК 16 |  |
| 92 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434298 | 01217005 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 107-121 ТК 1- ТК 17 |  |
| 93 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434306 | 01217010 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 87-95 ТК 21- ТК 31 |  |
| 94 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011834:828 | 434305 | 01217008 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 95-105 ТК 17 - ТК 21 |  |
| 95 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:4011834:828 | 434221 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.50, ул.Гарцовская, 50-52; ТК 17 -ТК 18 |  |
| 96 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:4011834:828 | 434217 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.52, до ул. Гарцовская, 54 ТК 1 - ТК 4 |  |
| 97 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:4011834:828 | 434206 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.64, котельная -ТК |  |
| 98 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:4011834:828 | 434229 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.68, ТК 8 - ТК 10 |  |
| 99 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:4011834:828 | 434159 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Запрудская 1-я, д.31, от ТК 5- ТК 8 |  |
| 100 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:4011834:828 | 434218 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Запрудская 1-я, д.31, ТК 1 - ТК 5 |  |
| 101 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:4011834:828 | 434228 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Запрудская 4-я, д.31, ТК 5 - ТК 7 |  |
| 102 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:4011834:828 | 434224 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Колыбалова, 18-42 ТК 21- ТК 24 ; ТК 25,ТК 26 |  |
| 103 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:4011834:828 | 434220 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 103-111 ТК 12 - ТК 16 |  |
| 104 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:4011834:828 | 434216 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 107-121 ТК 1 - ТК 17 |  |
| 105 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:4011834:828 | 434223 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 87-95 ТК21 - ТК31. |  |
| 106 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-047 от23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:4011834:828 | 434222 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, 95-105 17- ТК 21 |  |
| 107 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-22/038/2009-772 28.08.2009 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011835:10 | 26768 | 0 | Сеть теплоснабжения (лит.Ст) и сеть ГВС (лит.Ст-1) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.68 |  |
| 108 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-24/2003-539 от 11.11.2003 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3810195:49 | 175577 | 0 | Подстанция ЦТП №1 (ул.Генерала Черняховского, 86 - 133,8кв.м.) |  |
| 109 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-24/2003-543 от11.11.2003 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3810195:18 | 175575 | 0 | Подстанция ЦТП №2(ул.Генерала Черняховского, 90 - 144,3кв.м.) |  |
| 110 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812922:1552-59/083/2018-1 от 23.04.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3812922:1552 | 175562 | 0 | Подстанция ЦТП №3 (лит.Б) (ул.Молдавская, 12 - 170,9кв.м.) |  |
| 111 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-24/2003-555 от 12.11.2003 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3812922:296 | 175565 | 0 | Подстанция ЦТП №4 (ул.Молдавская, 4 - 173,6кв.м.) |  |
| 112 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-24/2003-553 от 11.11.2003 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3810202:28 | 175572 | 0 | Подстанция ЦТП №5 (лит. Б) (ул.Генерала Черняховского, 53 - 229,7кв.м.) |  |
| 113 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-24/2003-541 от 11.11.2003 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3810195:56 | 175573 | 0 | Подстанция ЦТП №6 (ул.Генерала Черняховского, 58 - 203кв.м) |  |
| 114 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812916:53-59/084/2018-1 от 21.05.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3812916:53 | 175543 | 0 | Подстанция №7 (ул.Бушмакина, 19 - 294,3кв.м) Лит. Д |  |
| 115 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-24/2003-535 от 12.11.2000 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3810327:12 | 175580 | 0 | Подстанция №8 (ул.Щитовая, 5 - 226,8кв.м) |  |
| 116 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-43 59-59-01/061/2005-43 59-59-01/061/200 от 21.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:51603 | 434938 | 01201593 | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу м/р Кислотные дачи |  |
| 117 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/007/2011-393 от 14.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812916:14 | 435190 | 1101035161 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.17, от т.А до ж/д к зданию поликлиники №2 МУЗ МСЧ №6 |  |
| 118 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812916:26-59/089/2021-1 от 26.08.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3812916:26 | 434006 | 20-01205037 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.19, лит. Ст.5 |  |
| 119 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812916:25-59/088/2021-1 от 30.08.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812916:25 | 435200 | 20-01205036 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.19, лит.Ст.4 |  |
| 120 | Выписка ЕРГН | 59:01:3810202:1651-59/087/2018-1 от 06.09.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть, Сеть ГВС, Сеть ХВС | 59:01:3810202:1651 | 486792, 486794, 486798 | 0 | Теплотрасса, сеть горячего водоснабжения, сеть холодного водоснабжения, Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Черняховского,51 |  |
| 121 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:12262-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:12262 | 434747 | 01205126 | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.60, от т.А до ж.д. по ул.Г.Черняховского, 60 |  |
| 122 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:12262-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:12262 | 434425 | 01205142 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.62, от т.Б до т.В, от т.В до ж.д. по ул.Г.Черняховского, 62 |  |
| 123 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:12262-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:12262 | 434748 | 01205117 | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.64, от ТК-1 до ж.д. по ул.Г.Черняховского, 64 |  |
| 124 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812908:12-59/086/2018-1 от 07.09.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812908:12 | 435181 | 1101035153 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Можайская, д.8, МОУ "СОШ №88" |  |
| 125 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/025/301/2015-6932/1 от 20.01.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3812922:1549 | 500530 | 0 | Сеть горячего водоснабжения (лит.Сгв) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.14, от жилого дома по ул.Молдавская, 14 до жилого дома по ул.Молдавская, 16 |  |
| 126 | Свидетельство о государственной регистрации права | #ССЫЛКА! | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:91220 | 504576 | 0 | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волочаевская, д.32, от точки врезки до нежилого здания |  |
| 127 | Свидетельство о государственной регистрации права | #ССЫЛКА! | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3812922:2128 | 529127, 529128 | 7U00103000006216 | Сеть теплоснабжения (Лит. Ст) и горячего водоснабжения (Лит. Сгв). Закрытие схем ГВС ВК Кислотные дачи. Технологический комплекс, в составе: сеть теплоснабжения – 600,47 м., сеть горячего водоснабжения – 1090,81 м |  |
| 128 | Выписка ЕРГН | #ССЫЛКА! | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812922:2106 | 507619 | 0 | Сети горячего и холодного водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.92, от жилого дома по ул.Г.Черняховского,92 до ТК сущ. около жилого дома по ул.Г.Черняховского,94 |  |
| 129 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:91220-59/082/2022-3 от 27.06.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:91220 | 504576 | 0 | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волочаевская, д.32, от точки врезки до нежилого здания |  |
| 130 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812922:2128-59/294/2023-1 06.06.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812922:2128 | 529127, 529128 | 7U00103000006216 | Сеть теплоснабжения (Лит. Ст) и горячего водоснабжения (Лит. Сгв). Закрытие схем ГВС ВК Кислотные дачи. Технологический комплекс, в составе: сеть теплоснабжения – 600,47 м., сеть горячего водоснабжения – 1090,81 м |  |
| 131 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812922:2106-59/292/2022-2 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3812922:2106 | 507619 | 0 | Сети горячего и холодного водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.92, от жилого дома по ул.Г.Черняховского,92 до ТК сущ. около жилого дома по ул.Г.Черняховского,94 |  |
| 132 | Выписка ЕРГН | 59:01:3810202:2712-59/092/2022-3 от 29.11.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3810202:2712 | 522122 | 0 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.94 |  |
| 133 | Выписка ЕРГН | 59:01:3810202:2712-59/092/2022-3 от 29.11.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3810202:2712 | 522122 | 0 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.94 |  |
| 134 | Выписка ЕРГН | 59:01:3810202:2712-59/092/2022-3 от 29.11.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3810202:2712 | 522124 | 0 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.94 |  |
| 135 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812922:2091-59/081/2022-3 от 06.04.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812922:2091 | 518859 | 0 | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.21а, от ТК 3-16 (сущ.) до жилого дома по ул.Уссурийская,21а |  |
| 136 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812922:2091-59/081/2022-3 от 06.04.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3812922:2091 | 518860 | 0 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.21а, от точки а до точки 1 (подача, транзит по подвалу), от т.1 до т.а (обратка, транзит по подвалу), от т.1 до ТК 3-16 (сущ.)-подача, от ТК 3-16 (сущ.) до т.1-о |  |
| 137 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812922:2091-59/081/2022-3 от 06.04.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3812922:2091 | 518861 | 0 | Сеть холодного водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.21а, от точки в до точки 2 (транзит по подвалу), от точки 2 до ТК 3-16 (сущ.), от ТК 3-16 (сущ.) до жилого дома по ул.Уссурийская,21а |  |
| 138 | Выписка ЕРГН | 59:01:3810202:4068-59/088/2022-3 от 17.10.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3810202:4068 | 519869 | 0 | Сети горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.45, от ЦТП-5 по ул.Генерала Черняховского до ж/д по ул.Генерала Черняховского, 45, 45а, 49 |  |
| 139 | Выписка ЕРГН | 59:01:3810202:4068-59/088/2022-3 от 17.10.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3810202:4068 | 519868 | 0 | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.45, от ЦТП-5 до ж/д по ул.Генерала Черняховского, 45, 45а, 49 |  |
| 140 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-11 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812307:1080 | 435221 | 01225936 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, от ТК- 8 м/р «Левшино» |  |
| 141 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:12094-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:12094 | 434430 | 01200458 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.11 |  |
| 142 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:51582 | 435208 | 01225956 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.11, от котельной до ТК№25 |  |
| 143 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:51582 | 435207 | 01225951 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.13, Социалистическая,12. от котельной до ТК №4. |  |
| 144 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-11/2004-481 от 12.05.2004 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812317:131 | 435131 | 01205012 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.14, от ТК-25 в непроходном канале. |  |
| 145 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14310/1 от 21.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:13075 | 434439 | 01200459 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.17, от ТК 144 09. |  |
| 146 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:51582 | 435237 | 01225955 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.25, от ТК№12 до ТК№21 |  |
| 147 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-21 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812318:278 | 435216 | 01225941 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.29, от ТК 15 |  |
| 148 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:12094-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:12094 | 434429 | 01200452 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.5, -1 |  |
| 149 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:12094-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:12094 | 434462 | 01200456 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.5, от т.Б ж/д по ул.Старикова,5 до ж/д по ул. Криворожская,7 |  |
| 150 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:12094-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:12094 | 434440 | 01202039 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.5, от ТК 146 22. |  |
| 151 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-12 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812307:1101 | 435245 | 01225949 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.9, от ТК 25 |  |
| 152 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:51582 | 435210 | 01225958 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.9А, от т.А до ТК26 |  |
| 153 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-17 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812307:1106 | 435219 | 01225948 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.9а, от ТК 24 |  |
| 154 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:51582 | 435230 | 01225957 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, д.9а, от ТК24 до т.А |  |
| 155 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-20 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812322:4 | 435223 | 01225943 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Адмирала Старикова, от ТК |  |
| 156 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:51582 | 435222 | 01225953 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ереванская, д.20, от ТК №2 до ТК№10 |  |
| 157 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:51582 | 435236 | 01225954 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ереванская, д.20, от ТК№10 до ТК№12 |  |
| 158 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-13 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812318:265 | 435211 | 01225938 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ереванская, д.22, от т.Ж до ж/д (лит.Г7) |  |
| 159 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14304/1 от 21.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:38123118:266 | 434608 | 1101030021 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ереванская, д.26, от т.Б до ж.д. |  |
| 160 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14304/1 от 21.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:38123118:266 | 434610 | 1101030020 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ереванская, д.26, от ТК- сущ до т.Б |  |
| 161 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14304/1 от 21.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:38123118:266 | 434609 | 1101030019 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ереванская, д.26, от ТК-1 до ТК-сущ |  |
| 162 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434553 | 1101030003 | Теплосети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.1, к жилому дому от т.Б (врезка) до т.С |  |
| 163 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434591 | 1101030002 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.1, от т.А |  |
| 164 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434592 | 1101030005 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.2, от т.Г до дома. |  |
| 165 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434604 | 1101030004 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.2, от т.У до дома. |  |
| 166 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434593 | 1101030006 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.3, от т.Д до дома. |  |
| 167 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434594 | 1101030007 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.4, от т.Е до дома. |  |
| 168 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434595 | 1101030008 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.5, от т.Ж до дома. |  |
| 169 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434596 | 1101030009 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.6, от т.3 до дома. |  |
| 170 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434605 | 1101030010 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.6, от т.Ф до дома |  |
| 171 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434597 | 1101030011 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.7, от т.И до дома |  |
| 172 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434598 | 1101030012 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.7, от т.К до дома. |  |
| 173 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434599 | 1101030013 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.7, от т.Л до дома |  |
| 174 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434606 | 1101030022 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.7, от т.Х до дома |  |
| 175 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434600 | 1101030014 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.8, от т.М до дома |  |
| 176 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434601 | 1101030015 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.8, от т.Н до дома |  |
| 177 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434607 | 1101030016 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.8, от т.О до дома |  |
| 178 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434602 | 1101030017 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.9, от т.П до дома |  |
| 179 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10575-59/025/2017-1 от 21.02.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10575 | 434603 | 1101030018 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Левшино), д.9, от т.Р до дома |  |
| 180 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-22 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812322:6 | 435246 | 01225942 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.1, отТК-16 до ж/д (лит.Г13) |  |
| 181 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-24 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812322:13 | 435227 | 01225945 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.7, от ТК16 до ж/д Зарайская,7 (лит.Г16) |  |
| 182 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-23 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812322:10 | 435228 | 01225944 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.7, от ТК19 |  |
| 183 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:51582 | 434588 | 01225959 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.7, ул.Зарайская,8-9 |  |
| 184 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812322:16-59/086/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:36812322:16 | 434432 | 01200462 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.7б, от смотр.колодца 140 72 по жд по ул.Зарайская, 7б |  |
| 185 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-54 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812322:23 | 435218 | 01225947 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.9а, от ТК 21 |  |
| 186 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-18 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812322:25 | 435247 | 01225950 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зарайская, д.9б, от ТК 31 |  |
| 187 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/007/2011-390 от 14.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:12095 | 435172 | 1101035134 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Социалистическая, д.10а, Детского сада №64 |  |
| 188 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-14 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812307:1074 | 435233 | 01225934 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Социалистическая, д.10а, от ТК5 |  |
| 189 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-53 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:51582 | 435220 | 01225952 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Социалистическая, д.2, ул.Социалистическая2-10а от ТК 4 до ТК9 ж/д№3-10а |  |
| 190 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-55 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812309:365 | 435234 | 01225935 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Социалистическая, д.6, от ТК7 |  |
| 191 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14307/1 от 21.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812307:1090 | 435026 | 01205282 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Социалистическая, д.8 |  |
| 192 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812307:1282-59/102/2018-1 от 06.09.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812307:1282 | 435182 | 1101035132 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Томская, д.30, МОУ "СОШ" №79 |  |
| 193 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:12094-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:12094 | 434461 | 01200449 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Томская, д.41 |  |
| 194 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-10 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812307:1085 | 435235 | 01225937 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Томская, от ТК9 до ул.Томская,34 |  |
| 195 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-1/2004-9 от 12.01.2004 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3810391:46 | 175546 | 0 | Подстанция ЦТП №1 (ул.Академика Веденеева, 87 - 130,2кв.м) |  |
| 196 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-24/2003-557 от 11.11.2003 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3812104:47 | 175499 | 0 | Подстанция ЦТП №2 (ул.Лаврова, 18 - 163,2кв.м) |  |
| 197 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-24/2003-537 от 12.11.2003 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3812104:1039 | 175558 | 0 | Подстанция ЦТП №3 (ул.Кронита, 4 - 233,9кв.м) |  |
| 198 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-2/2004-241 от 21.01.2004 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3812104:1065 | 175567 | 0 | Подстанция ЦТП №4 (ул.Серафимовича, 16 - 308,2кв.м.) с антрес. Этажом лит. А, А1 |  |
| 199 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-27/2003-241 от 02.12.2003 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3810183:131 | 175560 | 0 | Подстанция №5 (ул.Лобачевского, 26 - 293,8кв.м) |  |
| 200 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/034/2012-706 от 16.08.2012 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:3810311:21 | 175524 | 0 | Подстанция №6 (ул.Академика Веденеева, 12 - 303,2кв.м) |  |
| 201 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434566 | 01241452 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК 89 - ТК 92, Т 92- ТК 95, м/р Молодёжный |  |
| 202 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11845 | 433998 | 01202020 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 48, 50 |  |
| 203 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434564 | 01241481 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.13, ТК 80-ТК 87, ТК 87- ТК 88 |  |
| 204 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435107 | 01241483 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.13, ТК 87 |  |
| 205 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/008/2011-468 от 08.07.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812105:69 | 162344 | 1101035140 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.13а, к зданию д/с №53. |  |
| 206 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434565 | 01241482 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.13б, ТК 88 -ТК 89 |  |
| 207 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9487 | 434003 | 01205181 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.17 |  |
| 208 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9487 | 434420 | 01205193 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.18 |  |
| 209 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9487 | 433990 | 01205180 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.19 |  |
| 210 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9487 | 433991 | 01205175 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.20 |  |
| 211 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9487 | 433992 | 01205179 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.21 |  |
| 212 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9487 | 433993 | 01205178 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.23 |  |
| 213 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9487 | 433994 | 01205177 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.24 |  |
| 214 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11845 | 433995 | 01202021 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.42, 44 |  |
| 215 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11845 | 433996 | 01205143 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.45 |  |
| 216 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11845 | 434454 | 01200552 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.46, от точки врезки 143, 45 |  |
| 217 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11845 | 433997 | 01200437 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.47 |  |
| 218 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11845 | 433999 | 01205176 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.49 |  |
| 219 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14259/1 от 20.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812183:24 | 434422 | 01200546 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.51 |  |
| 220 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434930 | 01200865 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.53, до ж/д №55 |  |
| 221 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435056 | 01200864 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.53, ТК 117 |  |
| 222 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/025/2007-205 от 10.04.2007 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812105:37 | 435224 | 1101032014 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.7, от ТК-1 сущ. до здания |  |
| 223 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812183:72-59/090/2018-1 от 04.09.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812183:72 | 435177 | 1101035144 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.71, МОУ "СОШ №16" основное |  |
| 224 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/008/2011-469 от 08.07.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812183:40 | 162345 | 1101035145 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.71а, к зданию д/с №346 |  |
| 225 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812183:72-59/090/2018-1 от 04.09.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812183:72 | 435178 | 1101032011 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.73, МОУ "СОШ №16" |  |
| 226 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435347 | 01241478 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.73, ТК 30-ТК 28 |  |
| 227 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812183:43-59/086/2018-1 от 17.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812183:43 | 435165 | 1101035146 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.75, дет.сада № 254 |  |
| 228 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435087 | 01200855 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.77, ТК 34 - ТК 39 ; ТК 39 |  |
| 229 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435090 | 01200856 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.79, ТК 39 - ТК 41; ТК 41 |  |
| 230 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14239/1 от 20.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10576 | 434418 | 01200545 | Сети внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.80 |  |
| 231 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435092 | 01200857 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.81, ТК 41 - ТК 42, ТК 42 |  |
| 232 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435067 | 01200854 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.82, ТК 20 |  |
| 233 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435093 | 01200858 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.83, ТК 42 - ТК 43, ТК 43 |  |
| 234 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435071 | 01200853 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.84, ТК 22 - ТК 23 |  |
| 235 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435073 | 01200852 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.86, ТК 23 |  |
| 236 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435076 | 01241456 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.86а, ТК 24 |  |
| 237 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434578 | 01200862 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.87, ЦТП 1 |  |
| 238 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14280/1 от 20.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9328 | 434457 | 01200544 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.88, по ул. Качканарская до жилого дома по ул.Веденеева,88 |  |
| 239 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435077 | 01200851 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.90, ТК 25 - ТК 26 |  |
| 240 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435089 | 01200863 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.92, ТК 36 -2 |  |
| 241 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435340 | 01200886 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, ТК 117-ТК 30 |  |
| 242 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:13042-59/101/2018-1 от 10.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:13042 | 434435 | 01205186 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волховская, д.23, от ТК1. |  |
| 243 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434624 | 01200842 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волховская, д.32, ТК 89-ТК 96 ул.Волховская,34а |  |
| 244 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434568 | 01200884 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волховская, д.32, ТК 96 |  |
| 245 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435108 | 01200885 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волховская, д.34, ТК 95 |  |
| 246 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434567 | 01241451 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волховская, д.34а, Т92-ТК 93 |  |
| 247 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434569 | 01201320 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Газонная, д.21, ТК10 - ТК10-1. |  |
| 248 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435048 | 01200871 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Газонная, д.5, ТК 109 |  |
| 249 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434557 | 01241453 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Газонная, д.8, ТК106-ТК110, ТК110-ТК112 ул.Газонная-Кронита,8. |  |
| 250 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434572 | 01201315 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зюкайская, д.1, ул.Зюкайская1, 5; ТК19-ТК8 (ж/д№2-5) |  |
| 251 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434571 | 01201319 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зюкайская, д.4а, ТК14-ТК14а |  |
| 252 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434576 | 01201316 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Зюкайская, д.5, ул.Зюкайская,5-9; ТК8-ТК12 ж/д№6-9 |  |
| 253 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435069 | 01200850 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Качканарская, д.45, до ул.Качканарская ,47 ТК 21 - ТК 25 |  |
| 254 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435064 | 01200848 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Качканарская, д.45, ТК 19 - ТК 21,ТК 21 |  |
| 255 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435078 | 01200849 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Качканарская, д.47, ТК 25 |  |
| 256 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434554 | 01201318 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.11, от ТК15-ТК17 |  |
| 257 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434573 | 01201317 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.13, ТК21-ТК15 |  |
| 258 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812104:940-59/085/2018-1 от 04.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812104:940 | 486933, 486934, 486935, 486936 | 0 | Тепловая трасса, Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Косякова,17,17а, 19,21 |  |
| 259 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812104:941-59/095/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3812104:941 | 486937 | 0 | Сеть горячего водоснабжения, Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Косякова,17,17а,19,21, от ЦТП до здания по ул.Косякова,21, через ТК-1 (сущ.) |  |
| 260 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434935 | 01200845 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.19, ТК 106 (котельная). |  |
| 261 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434570 | 01201311 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.19, ТК106-ЦТП"Лукойл" |  |
| 262 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434575 | 01201314 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.19, ТК3-ТК22 |  |
| 263 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434579 | 01201312 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.19, ЦТП"Лукойл"ТК3 |  |
| 264 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9487 | 434000 | 01200417 | Внутрикв.сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.2 |  |
| 265 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434563 | 01241480 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.2, ТК 75-ТК 80 (Веденеева,13) |  |
| 266 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434574 | 01201313 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.20, ТК3 -ТК4 |  |
| 267 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/007/2011-392 от 14.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812103:14 | 159349 | 1101035159 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.22, к зданию туб.диспансера МУЗ МСЧ №6. |  |
| 268 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434562 | 01241479 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.74, ТК 36 - ЦТП 1 Косякова,76 |  |
| 269 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434934 | 01241449 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.76, ТК 36-1 |  |
| 270 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434561 | 01241450 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.78, ТК 36 - 1 |  |
| 271 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9487-59/081/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9487 | 434001 | 01205182 | Внутрикв.сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Косякова, д.8 |  |
| 272 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435054 | 01200867 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.11, ТК 112 |  |
| 273 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434552 | 01241473 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.13, ул.Кронита, 13-15. |  |
| 274 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435055 | 01200866 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.15, ТК 116 |  |
| 275 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435051 | 01241466 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4 корп.1, ТК 110-2 |  |
| 276 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435050 | 01200873 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4 корп.2, ТК 110-2 |  |
| 277 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435049 | 01200847 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4, ТК 110 -ЦТП 3 |  |
| 278 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435052 | 01241464 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4, ТК 110-3-ТК110-2 |  |
| 279 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435112 | 01200872 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4, ЦТП 3 - ТК 110-3 |  |
| 280 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435053 | 01200868 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.6, ТК 111 |  |
| 281 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434558 | 01241454 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.8, Веденеева,51 ТК112-ТК114. ТК114-ТК117 |  |
| 282 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434559 | 01241455 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.8, ТК 114- ТК 120 ж/д9-16 |  |
| 283 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14279/1 от 20.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10572 | 434441 | 01205196 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Плановая, д.3/4, от ТК 147 22. |  |
| 284 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434560 | 01241484 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Плановая, ТК 18- ТК 19 |  |
| 285 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435065 | 01200843 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Плановая, ТК 19 -ТК 36 ул.Плановая |  |
| 286 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435028 | 01200881 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.14, ж/д № 14/1-16/3 |  |
| 287 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435111 | 01200870 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.18 корп.4, ЦТП |  |
| 288 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 435031 | 01200878 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.18, от ж/д 18/1 до 18/2 |  |
| 289 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434963 | 01200846 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.18, ТК 108 - ЦТП 2 |  |
| 290 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-45 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50307 | 434577 | 01201283 | Теплосеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.2, Т-ЦТП МСЧ№6 до ул.Лобачевского,26 |  |
| 291 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11845-59/095/2021-1 от 08.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11845 | 434002 | 01200509 | Внутрикв.сеть до ж/д (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Ставропольская, д.17, Крон 14 |  |
| 292 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14214/1 от 20.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11881 | 434442 | 01202036 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Таганрогская, д.7, от ТК2 МСЧ-6 до жилого дома по ул.Таганрогская,7. |  |
| 293 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ХВС | 59:01:0000000:50306 | 434051 | 0 | ГВС ЦТП 1 (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.87 |  |
| 294 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50306 | 434051 | 0 | ГВС ЦТП 1 (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.87 |  |
| 295 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50306 | 434504 | 0 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.92, ТК 36 - 2 |  |
| 296 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50306 | 434503 | 0 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4, ТК110-3 -ТК110-2 |  |
| 297 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50306 | 434507 | 0 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4, ЦТП 3 -ТК 110 -3 |  |
| 298 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50306 | 434501 | 0 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4/1, ТК 110 -2 |  |
| 299 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50306 | 434502 | 0 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Кронита, д.4/2, ТК110 -2 |  |
| 300 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50306 | 434499 | 0 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.18/1, до ул. Свирская,18/2 |  |
| 301 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-46 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50306 | 434506 | 0 | Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Свирская, д.18/4, от ЦТП 2 |  |
| 302 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:93527-59/294/2023-1 05.05.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:93527 | 529129 | 7U00103000006211 | Тепловая сеть. Перевод нагрузки нижнего поселка ВК «Искра» на ВК «Молодежный» |  |
| 303 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812106:189-59/294/2021-1 от 01.10.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812106:189 | 517846 | 0 | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.25 |  |
| 304 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2127-59/292/2022-3 от 06.07.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2127 | 504513 | 0 | участок транзитной сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.28, проходящий по подвалу многоквартирного дома |  |
| 305 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2126-59/092/2022-3 от 05.07.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2126 | 518653 | 0 | Участок транзитной сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.26, проходящий по подвалу многоквартирного дома по ул.Мира, 26 |  |
| 306 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2126-59/092/2022-3 от 05.07.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2126 | 518654 | 0 | Участок транзитной сети горячего водоснабжения (подача) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.26, проходящий по подвалу многоквартирного дома по ул.Мира, 26 |  |
| 307 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2126-59/092/2022-3 от 05.07.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2126 | 518655 | 0 | Участок транзитной сети горячего водоснабжения (обратка) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.26, проходящий по подвалу многоквартирного дома по ул.Мира, 26 |  |
| 308 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2145 | 528880 | 0 | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.18, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 18 (от точки 10 до точки 11) |  |
| 309 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/053/2006-398 от 18.04.2006 | копия | технический паспорт |  | копия | ЦТП | 59:01:5110126:1543 | 175620 | 0 | Подстанция (ул.40 лет Победы (Новые Ляды), 16 - 66,8кв.м.) |  |
| 310 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/021-59/021/201/2016-2439/1 от 25.02.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:81269 | 434690 | 05-01209013 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, п.Новые Ляды,от ТК-8а до фильтровальной станции и очистных сооружений |  |
| 311 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83795-59/021/2017-1 от 26.05.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:83795 | 483842 | 05-01209002 | тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.40 лет Победы (Новые Ляды), от т.А по ул.Победы,10 до ТК-3 по ул.Победы,16 |  |
| 312 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83795-59/021/2017-1 от 26.05.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:83795 | 483845 | 05-01209002 | сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.40 лет Победы (Новые Ляды), от т.А по ул.Победы,10 до ТК-3 по ул.Победы,16 |  |
| 313 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110004:14-59/021/2017-1 от 19.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110004:14 | 434684 | 05-01209008 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Новые Ляды), д.24, от т.А (котельная) по ул.Железнодорожная,24 до ТК-3 по ул.Островского,79 |  |
| 314 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-257 от 18.05.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48661 | 435257 | 1101031002 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.40 лет Победы (Новые Ляды), д.12, ул.Мира17-17а;отТК35-ТК31;ТК36доТК40лет Победы,20; ТК37 до 70 летПобеды,12. |  |
| 315 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/047/2005-160 от 06.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110126:1544 | 435258 | 01204530 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.40 лет Победы (Новые Ляды), д.16, п.Н.Ляды |  |
| 316 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83182-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:83182 | 434689 | 05-01209001 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Веселая (Новые Ляды), д.2, от ТК-8а по ул.Мира,3 до жилого дома |  |
| 317 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110004:15-59/021/2017-1 от 19.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110004:15 | 434642 | 05-01209011 | Тепловая трасса и ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Железнодорожная (Новые Ляды), д.24, от т.А (котельная) до ТК-32 |  |
| 318 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/047/2005-175 от 06.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:48800 | 435201 | 01204521 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Крылова (Новые Ляды), д.63, от ТК-6 до ж/д Веселая,5; |  |
| 319 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/039/2005-378 от 05.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110126:1561 | 435251 | 01204526 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.1, от ТК-8а до клуба "Юбилейный |  |
| 320 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/047/2005-176 от 06.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110126:1560 | 435253 | 01204529 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.11, от ТК-13 до (шк№129) от ТК-30 до шк№129 |  |
| 321 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/045/2005-261 от 04.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:1310 | 435260 | 01204531 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.12, ул.Островского,87 (торговый центр) (лит.Ст) |  |
| 322 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/039/2005-389 от 05.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4410836:38 | 435259 | 01204527 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.15, до ул.Мира,17 (молочная кухня) |  |
| 323 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/039/2005-386 от 06.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:1315 | 435255 | 01204523 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.16, от ТК-25 до (кафе"Елочка") (лит.Ст,Ст1) |  |
| 324 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/039/2005-385 от 06.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110141:92 | 435256 | 01204522 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.19, от ТК-35 до (д/с№165) |  |
| 325 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83183-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:83183 | 434643 | 05-01209010 | Тепловая трасса и ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.26, от ТК-32 до ТК-33 |  |
| 326 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83181-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:83187 | 434645 | 05-01209009 | Тепловая трасса и ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира, д.17, /ул. Победы, 12 от ТК-35 до ТК-37 |  |
| 327 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83185-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:83185 | 483848 | 05-01209012 | тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), от ТК-33 по ул.Мира,26 до ТК-35 по ул.Мира,17 |  |
| 328 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83185-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:83185 | 483849 | 05-01209012 | сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), от ТК-33 по ул.Мира,26 до ТК-35 по ул.Мира,17 от ТК-33 по ул.Мира,26 до ТК-35 по ул.Мира,17 |  |
| 329 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83181-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:83181 | 483807 | 05-01209006 | тепловая трасса (1) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), от ТК-8А по ул.Мира,3 до точки А |  |
| 330 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83181-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:83181 | 483809 | 0 | тепловая трасса (2) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), от точки А до точки Б (детский сад № 322) |  |
| 331 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83181-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:83181 | 483811 | 0 | тепловая трасса (3) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), от точки Б (детский сад. № 322) до ТК-13 по ул.Мира,11 (школа №129) |  |
| 332 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83184-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:83184 | 483851 | 05-01209007 | тепловая трасса (1) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Островского (Новые Ляды), от ТК-3 по ул.Островского,79 до ТК-8А по ул.Молодежная,8 |  |
| 333 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83184-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:83184 | 483852 | 0 | тепловая трасса (2) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молодежная (Новые Ляды), от ТК-3А по ул.Молодежная,8 до ТК-5 по ул.Молодежная,6 |  |
| 334 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:83184-59/021/2017-1 от 27.04.2017 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:83184 | 483853 | 0 | тепловая трасса (3) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молодежная (Новые Ляды), от ТК-5 по ул.Молодежная,6 до ТК-8А по ул.Мира,3 |  |
| 335 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-283 от 18.05.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110122:446 | 435248 | 1101031001 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Транспортная, д.2, к зд.администрации |  |
| 336 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2128-59/082/2022-3 от 17.06.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:5110124:2128 | 516585 | 0 | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.24, по подвалу жилого дома от точки 4 до точки 5 |  |
| 337 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2128-59/082/2022-3 от 17.06.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2128 | 516583 | 0 | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.24, по подвалу жилого дома от точки 4 до точки 5 |  |
| 338 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/634/2005-201 от 26.07.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:1715055:330 | 434730 | 01200915 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Костычева, д.20, котельная-ж.д. |  |
| 339 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/634/2005-201 от 26.07.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Костычева, д.20, котельная -ТК1 | 59:01:1715055:330 | 434207 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Костычева, д.20, котельная -ТК1 |  |
| 340 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11911 | 434265 | 01241247 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, кот.ПГПБ-т.2 Банная гора |  |
| 341 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11911 | 434266 | 01200167 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, кот.ПГПБ-ТК4 Банная гора |  |
| 342 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-7/2002-1061 от 29.08.2002 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3510322:41 | 435202 | 5701200002 | Теплотрасса по ул.Корсуньская 2-я,10, Территория Пермской гор. Психиатрической больницы (м/р Банная гора) |  |
| 343 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11911 | 434288 | 01241240 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, т.1-котельная Банная гора |  |
| 344 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11911 | 434289 | 01241248 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, т.2-т.3 Банная гора |  |
| 345 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11911 | 434290 | 01241249 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, т.3-баня Банная гора |  |
| 346 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11911 | 434310 | 01241244. | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК 4 - корп.3 Банная гора |  |
| 347 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11911 | 434311 | 01241241 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК 4- ТК6 Банная гора |  |
| 348 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11911 | 434313 | 01241245 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК 5- пищеблок Банная гора |  |
| 349 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11911 | 434314 | 01241246 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК -6 корп.1 Банная гора |  |
| 350 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11911 | 434315 | 01241243 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК 8 - корп.2 Банная гора |  |
| 351 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11911-59/089/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:11911 | 434160 | 01241242 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ТК6 -ТК8 Банная гора. |  |
| 352 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:11912 | 434227 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора ТК 4-корп.3 |  |
| 353 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:11912 | 434202 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, кот.ПГПБ- т.2 |  |
| 354 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:11912 | 434203 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, кот.ПГПБ-ТК4 |  |
| 355 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:11912 | 434209 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, т.1-котельная |  |
| 356 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:11912 | 434210 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, т.2 -т.3 |  |
| 357 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:11912 | 434211 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, т.3-баня |  |
| 358 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:11912 | 434237 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, ТК6 - ТК8 |  |
| 359 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:11912 | 434238 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, ТК-6 корп.1 |  |
| 360 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:11912 | 434239 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, ТК8-корп.2 |  |
| 361 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:11912 | 434240 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора, ТК-ТК 6 |  |
| 362 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:11912-59/093/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:11912 | 434236 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, м/р Банная гора,ТК-5 -пищеблок |  |
| 363 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434267 | 01200226 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, -, ПДСК котельная -т.А |  |
| 364 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434325 | 01241272 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, пер.Станочный, ТК19-3-ТК19-4 |  |
| 365 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434328 | 01241271 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, пер.Станочный, ТК19-ТК19-1,ТК19-3 |  |
| 366 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434347 | 01241295 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 15-21 ТК4-1-ТК4-1-10 |  |
| 367 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434344 | 01241297 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 23-29 ТК-4-1-1-ТК4-1-7 |  |
| 368 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434351 | 01241265 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 26,30 ТК5-ТК9 |  |
| 369 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434322 | 01241269 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 30,44 ТК13-ТК23 |  |
| 370 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9329-59/092/2018-1 от 08.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9329 | 434472 | 01202006 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.13, от ТК4-1-10. |  |
| 371 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434303 | 01241285 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.14, ТК 14-ТК16 |  |
| 372 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434321 | 01241284 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.14, ТК12-ТК14 |  |
| 373 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9329-59/092/2018-1 от 08.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9329 | 434463 | 01205135 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.15, от ТК 8. |  |
| 374 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434301 | 01241283 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.16, ТК 10-ТК12 |  |
| 375 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434352 | 01241282 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.16, ТК6 -ТК10 |  |
| 376 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9329-59/092/2018-1 от 08.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9329 | 434476 | 01205145 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.17, от ТК4-1-6 |  |
| 377 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434297 | 01241281 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.18, т.И-ТК6 |  |
| 378 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 т 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434348 | 01241280 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.18, ТК4-т.И |  |
| 379 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9329-59/092/2018-1 от 08.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9329 | 434478 | 01205140 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.19, отТК4-1-4 |  |
| 380 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/007/2011-386 от 14.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812288:227 | 435168 | 1101030023 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.20, к зданию д/с №187. |  |
| 381 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:12070-59/094/2018-1 от 07.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:12070 | 486917, 486920, 486923, 486924, 486926, 486927, 486928, 486929, 486930 | 0 | Тепловая сеть, сеть горячего водоснабжения, Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Александра Щербакова, от ТК-сущ. до жилых домов по ул.Щербакова,22,24,26,26а,30,32, ул.Фрола Васькина,10,12 |  |
| 382 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434329 | 01241260 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.22а, ТК1-т.В |  |
| 383 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434330 | 01241263 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.24, ТК1-ТК1-2 |  |
| 384 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434318 | 01241259 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.26, ТК ГВС -ТК 5 |  |
| 385 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434341 | 01241264 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.26, ТК3-ТК3-2 |  |
| 386 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434320 | 01241268 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.30, ТК11-ТК13 |  |
| 387 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434354 | 01241266 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.30, ТК9-ТК11 |  |
| 388 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434319 | 01241267 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.32, ТК11-ТК11а |  |
| 389 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14246/1 от 20.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:13050 | 434449 | 01200573 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.34, от ТК-15. |  |
| 390 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434323 | 01241270 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.35, ТК15-ТК15-2 |  |
| 391 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14246/1 от 20.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:13050 | 434451 | 01200576 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.36, 38 от ТК-17. |  |
| 392 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14246/1 от 20.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:13050 | 434452 | 01200577 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.40, от ТК-19-1. |  |
| 393 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14251/1 от 30.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812278:605 | 435184 | 1101035131 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.42, МОУ ДОД "Детская музыкальная школа №5" |  |
| 394 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/008/2011-475 от 08.07.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812278:608 | 162538 | 1101035135 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.44, к зданиям МОУ ДОД ЦДОД "Радуга".от ТК-25 сущ.до здания по ул.А.Щербакова, 44 через ТК-сущ. 42,03 п.м., от ТК сущ. до здания гаража 78,8 п.м. |  |
| 395 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:13065-59/095/2021-1 от 05.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:13065 | 434453 | 01202019 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.45, 47 от ТК-23-2. |  |
| 396 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434296 | 01241277 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.45, т.Ж-ТК23-2 ул. |  |
| 397 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434308 | 01241276 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.45, ТК 23-т.Ж |  |
| 398 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:13065-59/095/2021-1 от 05.04.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:13065 | 434443 | 01202008 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.49, от ТК-2 до ж.д. через ТК-3, ТК-4 |  |
| 399 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434345 | 01241296 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, ТК4-1-4-ТК1-4-3 ул.Белозерская |  |
| 400 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:10570-59/102/2018-1 от 09.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:10570 | 486874, 486875, 486876, 486877 | 0 | Тепловая трасса, Пермский край,г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Белозерская, от ТК-1 сущ. (ТК 4-1) до жилых домов по ул.Белозерская,10,12,14,16 кв. 2284 |  |
| 401 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:13082-59/094/2018-1 от 08.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:13082 | 434465 | 01205136 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.13, ул.Щербакова,25 от ТК |  |
| 402 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:13082-59/094/2018-1 от 08.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:13082 | 434475 | 01205137 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.15, Щербакова,27 от ТК4-1-5. |  |
| 403 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:13082-59/094/2018-1 от 08.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:13082 | 434466 | 01205144 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.17, Щербакова,29 от ТК. |  |
| 404 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434346 | 01241294 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.23, ТК4-1ТК4-1-1 |  |
| 405 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9329-59/092/2018-1 от 08.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9329 | 434474 | 01202013 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.3, ул.Белозерская,3-5,7 от ТК4-1-4-4-1. |  |
| 406 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:9329-59/092/2018-1 от 08.08.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:9329 | 434473 | 01202005 | Сеть внутрикварт (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.9, Щербакова,21 от ТК4-1-2. |  |
| 407 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434309 | 01241289 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Валежная, д.1, ТК 24-ТК26 |  |
| 408 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434335 | 01241290 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Валежная, д.1, ТК26 -ТК 28 |  |
| 409 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434333 | 01241288 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Валежная, д.5, ТК22-ТК24 |  |
| 410 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434324 | 01241286 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Валежная, д.7, ТК16-ТК20 |  |
| 411 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434332 | 01241287 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Валежная, д.7, ТК20 -ТК22 |  |
| 412 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-1/20-6/2004-225 от 05.05.2004 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812279:1264 | 435124 | 01209059 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Васькина, д.11 |  |
| 413 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59/025-59/999/001/2016-14246/1 от 20.12.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:13050 | 434417 | 01200578 | Сети внутриквартальная (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Васькина, от ТК-19-3 до жилого дома по ул.Васькина, 5,3 |  |
| 414 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/007/2011-394 от 14.04.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812288:207 | 435189 | 1101035160 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.2, поликлиники №1 МУЗ МСЧ №6 |  |
| 415 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434259 | 01241258 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.25, т.А -ТК ГВС |  |
| 416 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434292 | 01241278 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.31, т.А-ТК4 |  |
| 417 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434326 | 01241273 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.31, ТК19-4-ТК19-5 |  |
| 418 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434327 | 01241274 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.31, ТК19-5-ТК19-7 |  |
| 419 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434294 | 01241261 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.4, т.В-т.Д |  |
| 420 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434295 | 01241262 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.4, т.Д- |  |
| 421 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434339 | 01241279 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, ТК2-ТК2-2 |  |
| 422 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434343 | 01241293 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, ТК-4 ТК4-1 |  |
| 423 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434293 | 01241292 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Оргалитовая, т.Б -ТК 8-2 |  |
| 424 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:50302 | 434317 | 01241291 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Оргалитовая, ТК 8-т.Б |  |
| 425 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50302 | 434235 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, 26-30 ТК5 - ТК 9 |  |
| 426 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50302 | 434226 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.18, ТК 4 -т.И |  |
| 427 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50302 | 434219 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.22а, ТК 1- т.В |  |
| 428 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50302 | 434225 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.23, ТК 4 -1 - ТК 4-1-1 |  |
| 429 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50302 | 434230 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.26, ТК ГВС -ТК5 |  |
| 430 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50302 | 434215 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.2, т.В - т.Д |  |
| 431 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50302 | 434204 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.26, котельная - ТК ГВС |  |
| 432 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50302 | 434213 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, д.2б, т.А-ТК ГВС |  |
| 433 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50302 | 434212 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, т.А - ТК 4 |  |
| 434 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-38 от 22.04.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:50302 | 434234 | 0 | Сети ГВС (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Домостроительная, ТК4 - ТК 4- 1 |  |
| 435 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/002/2011-818 от 04.05.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812279:1261 | 158185 | 0 | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.47, от жилого дома, 45 по ул.Ал.Щербакова |  |
| 436 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-25/029/2009-689 от 27.10.2009 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812279:1260 | 13130 | 0 | Тепловая трасса (лит.Ст) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Васькина, д.11 |  |
| 437 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812279:1751-59/094/2022-3 |  |  |  |  | Тепловая сеть | 59:01:3812279:1751 | 499568 | 0 | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.43 |  |
| 438 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812278:859-59/092/2022-3 |  |  |  |  | Тепловая сеть | 59:01:3812278:859 | 507642 | 0 | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.44, от ТК сущ. около здания до ТК около ж.д.по ул.Домостроительная,48 |  |
| 439 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-22/027/2009-515 от 04.06.2009 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3211709:8 | 435194 | 1101032010 | Теплотрасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Днепровская, д.32, школы №52 |  |
| 440 | Свидетельство о государственной регистрации права | 59-59-01/061/2005-041 от 23.08.2005 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3219029:32 | 434269 | 01200805 | Сети отопления (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Пышминская, д.12, котельная-ТК1 |  |
| 441 | Выписка ЕРГН | 59:01:3219029:157-59/294/2023-1 11.04.2023 |  |  |  |  | Газопровод наружный низкого давления | 59:01:3219029:157 | 529782 | 3500103000004870 | Газопровод наружный низкого давления |  |
| 442 | Выписка ЕРГН | 59:01:3219029:157-59/294/2023-1 11.04.2023 |  |  |  |  | Газопровод наружный высокого давления | 59:01:3219029:157 | 529781 | 3500103000004870 | Газопровод наружный высокого давления |  |
| 443 | Выписка ЕРГН | 59:01:2010379:185-59/294/2023-1 от 10.03.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Газопровод наружный низкого давления | 59:01:2010379:185 | 529584 | 3500103000004880 | Газопровод наружный низкого давления |  |
| 444 | Выписка ЕРГН | 59:01:2010379:185-59/294/2023-1 от 10.03.2023 |  |  |  |  | Газопровод наружный среднего давления | 59:01:2010379:185 | 529585 | 3500103000004875 | Газопровод наружный среднего давления |  |
| 445 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:89237-59/092/2021-3 от 24.08.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:0000000:89237 | 503769 |  | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.91а, от ТК-2-3 до жилого дома по ул.Героев Хасана, 91а |  |
| 446 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:89237-59/092/2021-3 от 24.08.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:89237 | 503766 |  | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.91а, от ТК-2-3 до жилого дома по ул.Героев Хасана, 91а |  |
| 447 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:89237-59/092/2021-3 от 24.08.2021 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ХВС | 59:01:0000000:89237 | 503767 |  | Сеть холодного водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.91а, от ТК-2-3 до жилого дома по ул.Героев Хасана, 91а |  |
| 448 | Выписка ЕРГН | 59:01:4410884:1537-59/088/2023-5 от 28.09.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4410884:1537 | 528769 |  | Тепловые сети (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Серпуховская, д.17 |  |
| 449 | Выписка ЕРГН | 59:01:2512420:441-59/082/2023-3 от 27.11.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:2512420:441 | 530743 |  | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.67, от точки врезки в подвале ж/д по ул.Трясолобова,67 до стены ж/д по ул.Трясолобова,69 |  |
| 450 | Выписка ЕРГН | 59:01:2512420:441-59/082/2023-3 от 27.11.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:2512420:441 | 530745 |  | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Трясолобова, д.67, от точки врезки в подвале ж/д по ул.Трясолобова,67 до стены ж/д по ул.Трясолобова,69 |  |
| 451 | Выписка ЕРГН | 59-59-22/038/2009-772 28.08.2009 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:4011835:10 | 26768 |  | Сеть теплоснабжения (лит.Ст) и сеть ГВС (лит.Ст-1) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Гарцовская, д.68 |  |
| 452 | Выписка ЕРГН | 59-59-01/007/2011-702 от 17.05.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:51726 | 159282 |  | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Лядовская, д.107 |  |
| 453 | Выписка ЕРГН | 59:01:3810202:1651-59/087/2018-1 от 06.09.2018 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3810202:1651 | 486792, 486794, 486798 |  | Теплотрасса, сеть горячего водоснабжения, сеть холодного водоснабжения, Пермский край, г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Черняховского,51 |  |
| 454 | Выписка ЕРГН | 59-59/025-59/025/301/2015-6932/1 от 20.01.2016 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3812922:1549 | 500530 |  | Сеть горячего водоснабжения (лит.Сгв) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Молдавская, д.14, от жилого дома по ул.Молдавская, 14 до жилого дома по ул.Молдавская, 16 |  |
| 455 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:90532-59/086/2022-3 от 20.04.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:90532 | 500661 |  | #ССЫЛКА! |  |
| 456 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:91220-59/082/2022-3 от 27.06.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:91220 | 504576 |  | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Волочаевская, д.32, от точки врезки до нежилого здания |  |
| 457 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812922:2128-59/294/2023-1 06.06.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812922:2128 | б/н |  | Сеть теплоснабжения (Лит. Ст) и горячего водоснабжения (Лит. Сгв). Закрытие схем ГВС ВК Кислотные дачи. Технологический комплекс, в составе: сеть теплоснабжения – 600,47 м., сеть горячего водоснабжения – 1090,81 м |  |
| 458 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812922:2106-59/292/2022-2 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812922:2106 | 507619 |  | Сети горячего и холодного водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.92, от жилого дома по ул.Г.Черняховского,92 до ТК сущ. около жилого дома по ул.Г.Черняховского,94 |  |
| 459 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:91220-59/082/2022-3 от 27.06.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:91220 | 504576 |  | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.94 |  |
| 460 | Выписка ЕРГН | 59:01:3810202:2712-59/092/2022-3 от 29.11.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3810202:2712 | 522122 |  | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.94 |  |
| 461 | Выписка ЕРГН | 59:01:3810202:2712-59/092/2022-3 от 29.11.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3810202:2712 | 522124 |  | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.94 |  |
| 462 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812922:2091-59/081/2022-3 от 06.04.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812922:2091 | 518859 |  | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.21а, от ТК 3-16 (сущ.) до жилого дома по ул.Уссурийская,21а |  |
| 463 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812922:2091-59/081/2022-3 от 06.04.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3812922:2091 | 518860 |  | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.21а, от точки а до точки 1 (подача, транзит по подвалу), от т.1 до т.а (обратка, транзит по подвалу), от т.1 до ТК 3-16 (сущ.)-подача, от ТК 3-16 (сущ.) до т.1-о |  |
| 464 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812922:2091-59/081/2022-3 от 06.04.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ХВС | 59:01:3812922:2091 | 518861 |  | Сеть холодного водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Уссурийская, д.21а, от точки в до точки 2 (транзит по подвалу), от точки 2 до ТК 3-16 (сущ.), от ТК 3-16 (сущ.) до жилого дома по ул.Уссурийская,21а |  |
| 465 | Выписка ЕРГН | 59:01:3810202:4068-59/088/2022-3 от 17.10.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:3810202:4068 | 519869 |  | Сети горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.45, от ЦТП-5 по ул.Генерала Черняховского до ж/д по ул.Генерала Черняховского, 45, 45а, 49 |  |
| 466 | Выписка ЕРГН | 59:01:3810202:4068-59/088/2022-3 от 17.10.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3810202:4068 | 519868 |  | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Генерала Черняховского, д.45, от ЦТП-5 до ж/д по ул.Генерала Черняховского, 45, 45а, 49 |  |
| 467 | Выписка ЕРГН | 59:01:0000000:93527-59/294/2023-1 05.05.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:0000000:93527 | 529129 |  | Тепловая сеть. Перевод нагрузки нижнего поселка ВК «Искра» на ВК «Молодежный» |  |
| 468 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812106:189-59/294/2021-1 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812106:189 | 517846 |  | Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева, д.25 |  |
| 469 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2128-59/082/2022-3 от 17.06.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:5110124:2128 | 516585 |  | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.24, по подвалу жилого дома от точки 4 до точки 5 |  |
| 470 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2128-59/082/2022-3 от 17.06.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2128 | 516583 |  | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.24, по подвалу жилого дома от точки 4 до точки 5 |  |
| 471 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2127-59/292/2022-3 от 06.07.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2127 | 504513 |  | участок транзитной сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.28, проходящий по подвалу многоквартирного дома |  |
| 472 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2126-59/092/2022-3 от 05.07.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2126 | 518653 |  | Участок транзитной сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.26, проходящий по подвалу многоквартирного дома по ул.Мира, 26 |  |
| 473 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2126-59/092/2022-3 от 05.07.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2126 | 518654 |  | Участок транзитной сети горячего водоснабжения (подача) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.26, проходящий по подвалу многоквартирного дома по ул.Мира, 26 |  |
| 474 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2126-59/092/2022-3 от 05.07.2022 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2126 | 518655 |  | Участок транзитной сети горячего водоснабжения (обратка) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.26, проходящий по подвалу многоквартирного дома по ул.Мира, 26 |  |
| 475 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2145 | 528880 |  | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.18, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 18 (от точки 10 до точки 11) |  |
| 476 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:5110124:2145 | 528881 |  | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.18, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 18 (от точки 10 до точки 11) |  |
| 477 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2146 | 528885 |  | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.22, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 22 (от точки 6 до точки 7) |  |
| 478 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:5110124:2146 | 528886 |  | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.22, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 22 (от точки 6 до точки 7) |  |
| 479 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:5110124:2148 | 528882 |  | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.20, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 20 (от точки 8 до точки 9) |  |
| 480 | Выписка ЕРГН | 59:01:5110124:2145-59/087/2023-3 от 05.09.2023 | копия | технический паспорт |  | копия | Сеть ГВС | 59:01:5110124:2148 | 528884 |  | Сеть горячего водоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Мира (Новые Ляды), д.20, по подвалу многоквартирного дома по ул. Мира, 20 (от точки 8 до точки 9) |  |
| 481 | Выписка ЕРГН | 59-59-01/002/2011-818 от 04.05.2011 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812279:1261 | 158185 |  | Тепловая трасса (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.47, от жилого дома, 45 по ул.Ал.Щербакова |  |
| 482 | Выписка ЕРГН | 59-59-25/029/2009-689 от 27.10.2009 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812279:1260 | 13130 |  | Тепловая трасса (лит.Ст) (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Васькина, д.11 |  |
| 483 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812279:1751-59/094/2022-3 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812279:1751 | 499568 |  | Сеть теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.43 |  |
| 484 | Выписка ЕРГН | 59:01:3812278:859-59/092/2022-3 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812278:859 | 507642 |  | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Александра Щербакова, д.44, от ТК сущ. около здания до ТК около ж.д.по ул.Домостроительная,48 |  |
| 485 | Выписка ЕРГН | 59-59-25/034/2009-309 от 27.10.2009 | копия | технический паспорт |  | копия | Тепловая сеть | 59:01:3812294:125 | 13165 |  | Тепловая трасса лит.Ст (Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, ул.Белозерская, д.6а, от здания мастерской школы |  |

Приложение 3 к условиям

концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения и централизованных

систем горячего водоснабжения, отдельных объектов

централизованной системы холодного водоснабжения

и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми

Перечень земельных участков, образованных и поставленных на кадастровый учет на дату подписания

концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристики земельного участка (ЗУ) | | | Характеристики объектов капитального строительства (ОКС), входящих в объект Соглашения,  расположенных на земельном участке | | | |
| Кадастровый номер ЗУ | Площадь ЗУ, кв.м | Адрес ЗУ | Реестр. № | Кадастровый номер ОКС | Описание | Адрес |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59:01:3810183:135 | 370,00 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лобачевского | 175560 | 59:01:3810183:131 | ЦТП-6 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лобачевского, д.26, ЦТП-6 (лит.Д). |
| 2 | 59:01:3812922:1996 | 314,00 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Генерала Черняховского | 175575 | 59:01:3810195:18 | ЦТП-2 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Генерала Черняховского, д.90, м/р Кислотные дачи ЦТП-2. |
| 3 | 59:01:3812922:2005 | 288,00 | Пермский край, г. Пермь, ул. Генерала Черняховского | 175577 | 59:01:3810195:49 | ЦТП-1 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Генерала Черняховского, д.86, м/р Кислотные дачи ЦТП-1. |
| 4 | 59:01:3810202:3698 | 951,00 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Генерала Черняховского | 175572 | 59:01:3810202:28 | ЦТП-5 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Генерала Черняховского, д.53, (лит.Б) ЦТП-5 рядом с жилым домом. |
| 5 | 59:01:3812930:62 | 327,00 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Щитовая | 175580 | 59:01:3810327:12 | ЦТП-8 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Щитовая, д.5, м/р Кислотные Дачи ЦТП-8 (лит.Б) |
| 6 | 59:01:3812107:113 | 1 228,00 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева | 175524 | 59:01:3810391:21 | ЦТП-7 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева, д.12, (лит.А). |
| 7 | 59:01:3812118:9 | 293,10 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева, д.87 | 175546 | 59:01:3810391:46 | ЦТП-1 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева, д.87, ЦТП-1 рядом с жилым домом. |
| 8 | 59:01:3812104:14 | 210,81 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Кронита, д.4 | 175558 | 59:01:3812104:1039 | ЦТП-3 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Кронита, д.4, ЦТП-3. |
| 9 | 59:01:3812104:32 | 2 249,00 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лаврова, д.12 | 175567 | 59:01:3812104:1065 | ЦТП | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Серафимовича, д.16, лит.А,А1 |
| 10 | 59:01:3812104:22 | 606,50 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лаврова, д.18а | 175499 | 59:01:3812104:47 | ЦТП-2 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Лаврова, д.18, ЦТП-2. (лит.Б) |
| 11 | 59:01:3812916:8 | 403,00 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Бушмакина, д.19 | 175543 | 59:01:3812916:53 | ЦТП-7 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Бушмакина, д.19, (лит.Д) |
| 12 | 59:01:3812922:1997 | 270,00 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Молдавская | 175562 | 59:01:3812922:1552 | ЦТП-3 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Молдавская, д.12, м/р Кислотные Дачи ЦТП-3 (лит.Б) |
| 13 | 59:01:3812922:20 | 287,58 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Молдавская, д.4 | 175565 | 59:01:3812922:296 | ЦТП-4 | Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Молдавская, д.4, м/р Кислотные дачи ЦТП-4. |
| 14 | 59:01:4410882:698 | 212,00 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Козьмы Минина, д.7 | 175627 | 59:01:4410882:556 | ЦТП-6 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Козьмы Минина, д.7, ЦТП-6. |
| 15 | 59:01:4410884:1414 | 214,00 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Серпуховская | 175609 | 59:01:4410884:1142 | ЦТП-4 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Серпуховская, д.11а, ЦТП-4. |
| 16 | 59:01:0000000:86959 | 744,00 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Героев Хасана | 175623 | 59:01:4410886:1329 | ЦТП-2 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Героев Хасана, д.95, ЦТП-2 рядом с жилым домом (лит.Б) |
| 17 | 59:01:4410910:2909 | 231,00 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Коломенская, д.3б | 175633 | 59:01:4410903:442 | ЦТП-3 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Коломенская, д.3, (лит.Б) ЦТП-3 рядом с жилым домом. |
| 18 | 59:01:4410910:2910 | 311,00 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Коломенская, д.11аа | 175629 | 59:01:4410910:2161 | ЦТП-1 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Коломенская, д.11а, рядом с жилым домом ЦТП-1. |
| 19 | 59:01:4410913:898 | 6 103,00 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Серпуховская, д.7а | 175610 | 59:01:4410913:635 | ЦТП-5 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Серпуховская, д.7а, ЦТП-5 |
| 20 | 59:01:4411552:273 | 596,00 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Нейвинская | 175634 | 59:01:4411552:89 | ЦТП-7 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Нейвинская, д.9, ЦТП-7 рядом с жилым домом. |
| 21 | 59:01:5110126:1782 | 111,00 | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул.40 лет Победы (Новые Ляды), д.16бб | 175620 | 59:01:5110126:1543 | ВНС | Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул.40 лет Победы (Новые Ляды), д.16, рядом с жилым домом. Здание водопроводной насосной станции с функционально-неотделимым оборудованием и инженерными сетями.(лит.Б) |

Приложение 4

к условиям концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения

и централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов

централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем

горячего водоснабжения города Перми

Основные мероприятия по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения и сроки их осуществления

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия в отношении объекта соглашения | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИТОГО по программе:** | | **2 232 894** | **206 976** | **372 277** | **313 559** | **329 259** | **232 497** | **75 100** | **76 225** | **97 825** | **77 025** | **80 225** | **83 127** | **100 225** | **99 803** | **88 770** |
| **1. Технологический комплекс Владимирский** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 291 913 | 19 045 | 38 421 | 48 869 | 54 800 | 35 000 | 9 641 | 9 219 | 9 376 | 9 530 | 10 462 | 10 866 | 13 405 | 11 028 | 12 251 |
| 1.2 | Реконструкция ЦТП | 22 477 | 0 | 22 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **314 390** | **19 045** | **60 898** | **48 869** | **54 800** | **35 000** | **9 641** | **9 219** | **9 376** | **9 530** | **10 462** | **10 866** | **13 405** | **11 028** | **12 251** |
| **2. Технологический комплекс Банная гора** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реконструкция и/или создание котельной | 46 100 | 4 100 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 27 521 | 695 | 1 550 | 837 | 7 871 | 7 906 | 942 | 980 | 1 019 | 1 060 | 1 102 | 1 146 | 1 186 | 1 228 | 0 |
|  |  | **73 621** | **4 795** | **43 550** | **837** | **7 871** | **7 906** | **942** | **980** | **1 019** | **1 060** | **1 102** | **1 146** | **1 186** | **1 228** | **0** |
| **3. Технологический комплекс Брикетная** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Реконструкция котельной | 4 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 | 1 400 | 0 |
| 3.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **4 650** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 250** | **1 400** | **0** |
| **4. Технологический комплекс ДИПИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реконструкция и/или создание котельной | 25 500 | 0 | 4 000 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 49 012 | 0 | 0 | 500 | 9 449 | 7 659 | 2 973 | 3 092 | 3 215 | 3 344 | 3 478 | 3 617 | 3 762 | 3 893 | 4 030 |
|  |  | **74 512** | **0** | **4 000** | **22 000** | **9 449** | **7 659** | **2 973** | **3 092** | **3 215** | **3 344** | **3 478** | **3 617** | **3 762** | **3 893** | **4 030** |
| **5. Технологический комплекс Заозерье** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Реконструкция котельной | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 250 | 7 500 | 0 |
| 5.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 52 758 | 550 | 9 818 | 2 659 | 4 153 | 7 551 | 2 653 | 2 759 | 2 870 | 2 985 | 3 104 | 3 228 | 3 357 | 3 475 | 3 596 |
|  |  | **67 508** | **550** | **9 818** | **2 659** | **4 153** | **7 551** | **2 653** | **2 759** | **2 870** | **2 985** | **3 104** | **3 228** | **10 607** | **10 975** | **3 596** |
| **6. Технологический комплекс Запруд** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Реконструкция котельной | 21 400 | 1 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 5 100 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 88 946 | 9 292 | 17 431 | 11 376 | 17 548 | 15 610 | 1 675 | 1 742 | 1 811 | 1 884 | 1 959 | 2 037 | 2 119 | 2 193 | 2 270 |
|  |  | **110 346** | **10 292** | **17 431** | **21 376** | **17 548** | **15 610** | **6 775** | **7 042** | **1 811** | **1 884** | **1 959** | **2 037** | **2 119** | **2 193** | **2 270** |
| **7. Технологический комплекс Кислотные Дачи** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Реконструкция котельной | 150 059 | 0 | 63 600 | 42 500 | 43 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 617 598 | 43 698 | 49 930 | 69 845 | 71 605 | 72 293 | 29 405 | 31 497 | 32 461 | 33 157 | 35 658 | 37 149 | 34 687 | 38 091 | 38 121 |
| 7.3 | Реконструкция ЦТП | 10 000 | 0 | 0 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **777 657** | **43 698** | **113 530** | **114 345** | **119 564** | **76 293** | **29 405** | **31 497** | **32 461** | **33 157** | **35 658** | **37 149** | **34 687** | **38 091** | **38 121** |
| **8. Технологический комплекс Левшино** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Реконструкция и/или создание котельной | 44 000 | 3 000 | 20 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 82 700 | 896 | 21 066 | 12 214 | 12 175 | 9 574 | 2 677 | 2 284 | 2 395 | 2 511 | 3 131 | 3 257 | 3 387 | 3 505 | 3 628 |
|  |  | **126 700** | **3 896** | **41 066** | **33 214** | **12 175** | **9 574** | **2 677** | **2 284** | **2 395** | **2 511** | **3 131** | **3 257** | **3 387** | **3 505** | **3 628** |
| **9. Технологический комплекс Молодежный** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Реконструкция котельной | 72 912 | 72 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 154 093 | 16 140 | 19 951 | 14 458 | 14 717 | 13 985 | 7 265 | 7 555 | 7 858 | 8 172 | 8 499 | 8 441 | 8 692 | 9 014 | 9 347 |
| 9.3 | Реконструкция ЦТП | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **229 005** | **89 052** | **19 951** | **16 458** | **14 717** | **13 985** | **7 265** | **7 555** | **7 858** | **8 172** | **8 499** | **8 441** | **8 692** | **9 014** | **9 347** |
| **10. Технологический комплекс Новые Ляды** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Реконструкция котельной | 83 000 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 177 217 | 34 840 | 2 000 | 21 101 | 19 192 | 15 491 | 8 103 | 8 427 | 8 764 | 9 115 | 8 979 | 9 358 | 10 253 | 10 612 | 10 983 |
|  |  | **260 217** | **34 840** | **35 000** | **21 101** | **19 192** | **41 491** | **8 103** | **8 427** | **32 764** | **9 115** | **8 979** | **9 358** | **10 253** | **10 612** | **10 983** |
| **11. Технологический комплекс Окуловский** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Реконструкция и/или создание котельной | 57 642 | 0 | 0 | 8 000 | 49 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 13 841 | 0 | 0 | 300 | 6 850 | 4 850 | 0 | 0 | 530 | 520 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 |
|  |  | **71 483** | **0** | **0** | **8 300** | **56 492** | **4 850** | **0** | **0** | **530** | **520** | **0** | **0** | **0** | **791** | **0** |
| **12. Технологический комплекс Пышминская** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Реконструкция котельной | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 2 700 | 0 |
| 12.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 4 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 2 069 | 0 | 0 |
|  |  | **9 377** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **945** | **0** | **0** | **1 063** | **0** | **0** | **4 669** | **2 700** | **0** |
| **13. Технологический комплекс тепловых сетей в зоне малых котельных ПАО «Т Плюс»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения входящих в технологический комплекс | 113 429 | 808 | 27 033 | 24 400 | 13 298 | 12 578 | 3 722 | 3 370 | 3 525 | 3 686 | 3 854 | 4 028 | 4 209 | 4 374 | 4 544 |
|  |  | **113 429** | **808** | **27 033** | **24 400** | **13 298** | **12 578** | **3 722** | **3 370** | **3 525** | **3 686** | **3 854** | **4 028** | **4 209** | **4 374** | **4 544** |

Приложение 5

к условиям концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения

и централизованных систем горячего

водоснабжения, отдельных объектов

централизованной системы холодного

водоснабжения и централизованных систем

горячего водоснабжения города Перми

Задание Концедента

1. Настоящее задание сформировано на основе Схемы теплоснабжения в административных границах города Перми до 2043 года (далее – Схема теплоснабжения) с учетом проведенного технического обследования объектов теплоснабжения г. Перми, запланированных к передаче в рамках концессионного соглашения.

2. Объектом концессионного соглашения является система коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты теплоснабжения, централизованной системы горячего водоснабжения, предназначенные для организации теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования г. Пермь.

3. Основными целями развития системы централизованного теплоснабжения являются:

обеспечение надежного и доступного предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, удовлетворяющего потребностям г. Перми;

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения г. Перми.

4. Основные направления деятельности Концессионера, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Величина необходимой тепловой мощности в точках поставки/ подключения/ приема/подачи, Гкал./ч | Объем мероприятия, км в 1тр. исп. (шт.) | Предельный размер расходов Концессионера до 2037 года, тыс. руб. без НДС | Срок создания/реконструкции/ ввода в эксплуатацию | Срок вывода из эксплуатации | Обоснование стоимости | |
| Предельный размер расходов на реализацию в ценах 2023 года, тыс. руб. без НДС | Ежегодный индекс-дефлятор\* |
| 1 | Реконструкция и создание тепловых сетей | 133,97 | 40,0 | 2 232 894 | 2024-2037 | в соответствии с проектной документацией | 1 707 581 | 1,044 |
| 2 | Реконструкция и создание котельных | 141,67 | 11 | 525 313 |

5. Перечень мероприятий по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения, предусмотренных настоящим Заданием, приведены в Приложении 4.

6. Приведенные (укрупненные) мероприятия по созданию и реконструкции подлежат разукрупнению с детализацией конкретного перечня создаваемых и реконструируемых объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения со сроками, объемами и расходами инвестирования в соответствии со Схемой теплоснабжения.

--------------------------------------

\* Публикация ежегодных фактических показателей инфляции потребительских цен (ИПЦ), определяемых уполномоченными федеральными органами Российской Федерации (Базовый вариант), в размере, превышающем 1,08 в 2024 году; 1,058 в 2025 году; 1,043 в 2026 году; 1,04 в 2027 году и до завершения Соглашения (104,0 % за 2028 и любой последующий год до завершения Соглашения).

Приложение 6

к условиям концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения

и централизованных систем горячего

водоснабжения, отдельных объектов

централизованной системы холодного

водоснабжения и централизованных

систем горячего водоснабжения города Перми

Значения долгосрочных параметров регулирования и плановые показатели деятельности концессионера

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Единица  измерения | Период | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | 11 год | 12 год | 13 год | 14 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Централизованная система теплоснабжения г. Перми (микрорайон Владимирский)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 48 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Нормативный уровень прибыли | % | 10,8% | 6,7% | 7,9% | 7,7% | 1,8% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 4 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 43,30 | 43,19 | 43,09 | 42,98 | 42,88 | 42,77 | 42,67 | 42,56 | 42,46 | 42,35 | 42,25 | 42,14 | 42,04 | 41,93 |
| 6 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2\*год | 15,89 | 15,85 | 15,81 | 15,77 | 15,73 | 15,69 | 15,66 | 15,62 | 15,58 | 15,54 | 15,50 | 15,46 | 15,43 | 15,39 |
| 7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед./км | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Централизованная система теплоснабжения г. Перми (за исключением микрорайона Владимирский)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 297 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Нормативный уровень прибыли | % | 15,0% | 18,4% | 15,2% | 14,9% | 7,1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| 4 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,31 | 161,09 | 160,86 | 160,64 | 160,42 | 160,19 | 159,97 | 159,75 | 159,53 | 159,30 | 159,08 | 158,86 | 158,63 | 158,41 |
| 5 | Величина нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 102,09 | 103,16 | 103,38 | 103,61 | 103,84 | 103,06 | 102,26 | 101,44 | 100,61 | 99,76 | 98,89 | 98,00 | 97,10 | 96,17 |
| 6 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тыс. Гкал/м2\*год | 4,85 | 4,90 | 4,91 | 4,92 | 4,93 | 4,89 | 4,85 | 4,81 | 4,77 | 4,73 | 4,69 | 4,65 | 4,61 | 4,56 |
| 7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед./км | 1,93 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,90 | 1,89 | 1,89 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,87 | 1,87 |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед/Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,022 | 0,022 | 0,018 | 0,018 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,004 |
|  | **Централизованная система горячего водоснабжения г. Перми (компонент на теплоноситель в составе тарифа на горячую воду)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 10 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Нормативный уровень прибыли | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Централизованная система холодного водоснабжения г. Перми (транспортировка воды)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 1 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Нормативный уровень прибыли | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Плановые показатели деятельности Концессионера – показатели надежности, энергосбережения и энергоэффективности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Единица  измерения | Значения показателей по годам реализации концессионного соглашения | | | | | | | | | | | | | |
| плановые | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | 11 год | 12 год | 13 год | 14 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Централизованная система теплоснабжения г. Перми (микрорайон Владимирский)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели надежности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед/км | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | ед./(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 43,30 | 43,19 | 43,09 | 42,98 | 42,88 | 42,77 | 42,67 | 42,56 | 42,46 | 42,35 | 42,25 | 42,14 | 42,04 | 41,93 |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям отопления | тыс. куб м/год | 22,08 | 21,12 | 20,16 | 19,21 | 19,25 | 19,29 | 19,33 | 20,37 | 20,41 | 20,46 | 20,50 | 20,54 | 21,59 | 21,64 |
| 4 | Материальная характеристика тепловой сети | кв. м | 2 725,10 | 2 725,10 | 2 725,10 | 2 725,10 | 2 725,10 | 2 725,10 | 2 725,10 | 2 725,10 | 2 725,10 | 2 725,10 | 2 725,10 | 2 725,10 | 2 725,10 | 2 725,10 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | (Гкал/год)/кв.м | 15,89 | 15,85 | 15,81 | 15,77 | 15,73 | 15,69 | 15,66 | 15,62 | 15,58 | 15,54 | 15,50 | 15,46 | 15,43 | 15,39 |
| 6 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн/год)/ кв.м | 8,10 | 7,75 | 7,40 | 7,05 | 7,06 | 7,08 | 7,09 | 7,47 | 7,49 | 7,51 | 7,52 | 7,54 | 7,92 | 7,94 |
| **Централизованная система теплоснабжения г. Перми (за исключением микрорайона Владимирский)** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Показатели надежности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество прекращений в подаче тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед/км | 1,93 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,90 | 1,89 | 1,89 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,87 | 1,87 |
| 2 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении | км | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 | 67,44 |
| 3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | ед./(Гкал/ч) | 0,027 | 0,027 | 0,022 | 0,022 | 0,018 | 0,018 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,004 |
|  | Установленная мощность источников тепловой энергии, Гкал/час | Гкал/час | 223,19 | 223,19 | 223,19 | 223,19 | 223,19 | 223,19 | 223,19 | 223,19 | 223,19 | 223,19 | 223,19 | 223,19 | 223,19 | 223,19 |
|  | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 161,31 | 161,09 | 160,86 | 160,64 | 160,42 | 160,19 | 159,97 | 159,75 | 159,53 | 159,30 | 159,08 | 158,86 | 158,63 | 158,41 |
| 2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. Гкал/год | 102,09 | 103,16 | 103,38 | 103,61 | 103,84 | 103,06 | 102,26 | 101,44 | 100,61 | 99,76 | 98,89 | 98,00 | 97,10 | 96,17 |
| 3 | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям отопления | тыс. куб м/год | 84,37 | 83,45 | 82,54 | 82,62 | 82,71 | 81,79 | 81,87 | 81,96 | 81,04 | 81,12 | 81,21 | 81,29 | 81,37 | 80,46 |
| 4 | Материальная характеристика тепловой сети | кв. м | 21 070,19 | 21 070,19 | 21 070,19 | 21 070,19 | 21 070,19 | 21 070,19 | 21 070,19 | 21 070,19 | 21 070,19 | 21 070,19 | 21 070,19 | 21 070,19 | 21 070,19 | 21 070,19 |
| 5 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | (Гкал/год)/кв.м | 4,85 | 4,90 | 4,91 | 4,92 | 4,93 | 4,89 | 4,85 | 4,81 | 4,77 | 4,73 | 4,69 | 4,65 | 4,61 | 4,56 |
| 6 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | (тонн/год)/ кв.м | 4,00 | 3,96 | 3,92 | 3,92 | 3,93 | 3,88 | 3,89 | 3,89 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 3,82 |
|  | **Централизованная система горячего водоснабжения г. Перми** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели качества | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| 2 | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранным по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 7,0 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,4 |
|  | **Централизованная система холодного водоснабжения г. Перми (транспортировка воды)** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели качества | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Приложение 7

к условиям концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения

и централизованных систем горячего

водоснабжения, отдельных объектов

централизованной системы холодного

водоснабжения и централизованных

систем горячего водоснабжения города

Перми

Объем валовой выручки на каждый год срока действия

концессионного соглашения\*

|  |  |
| --- | --- |
| Централизованная система теплоснабжения г. Перми | |
| **Год** | **Объем валовой выручки** |
| **тыс. руб.** |
| 2024 | 7 194 230 |
| 2025 | 8 016 880 |
| 2026 | 8 735 429 |
| 2027 | 9 434 264 |
| 2028 | 10 189 005 |
| 2029 | 10 960 340 |
| 2030 | 11 587 015 |
| 2031 | 12 196 667 |
| 2032 | 13 050 433 |
| 2033 | 13 963 964 |
| 2034 | 14 941 441 |
| 2035 | 15 985 874 |
| 2036 | 16 897 813 |
| 2037 | 17 573 726 |
|  |  |
| Централизованная система горячего водоснабжения г. Перми | |
| **Год** | **Объем валовой выручки** |
| **тыс. руб.** |
| 2024 | 249 655 |
| 2025 | 274 832 |
| 2026 | 288 096 |
| 2027 | 299 620 |
| 2028 | 311 605 |
| 2029 | 324 069 |
| 2030 | 337 032 |
| 2031 | 350 513 |
| 2032 | 364 534 |
| 2033 | 379 115 |
| 2034 | 394 279 |
| 2035 | 410 051 |
| 2036 | 426 453 |
| 2037 | 443 511 |
|  |  |
| Транспортировка воды (г. Пермь без ЗТУ) | |
| **Год** | **Объем валовой выручки** |
| **тыс. руб.** |
| 2024 | 58 534 |
| 2025 | 63 488 |
| 2026 | 66 552 |
| 2027 | 69 214 |
| 2028 | 71 983 |
| 2029 | 74 862 |
| 2030 | 77 857 |
| 2031 | 80 971 |
| 2032 | 84 210 |
| 2033 | 87 578 |
| 2034 | 91 082 |
| 2035 | 94 725 |
| 2036 | 98 514 |
| 2037 | 102 454 |
| -------------------------------  \* Формируется с учетом индексов потребительских цен, индексов роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности, индексов роста цен на их доставку, определяемых на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации, указанных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования, одобренном Правительством Российской Федерации 30 сентября 2024 г.  Валовая выручка рассчитана с учетом плановых параметров расчета тарифов, действующих на момент заключения концессионного соглашения. | | |