

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2024

№ 1311

**О внесении изменений   
в муниципальную программу**

**«Организация дорожной**

**деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением**

**администрации города Перми   
от 20.10.2021 № 917**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917 (в ред. от 14.02.2022 № 82, от 15.03.2022 № 175, от 01.04.2022 № 246, от 06.05.2022 № 343, от 22.06.2022   
№ 503, от 14.07.2022 № 606, от 12.09.2022 № 782, от 20.10.2022 № 1041,   
от 25.11.2022 № 1187, от 28.12.2022 № 1399, от 01.02.2023 № 67, от 09.02.2023   
№ 89, от 27.02.2023 № 142, от 21.03.2023 № 223, от 11.05.2023 № 372, от 14.06.2023 № 487, от 21.07.2023 № 625, от 04.08.2023 № 660, от 31.08.2023 № 791, от 18.10.2023 № 1103, от 20.10.2023 № 1132, от 22.12.2023 № 1455, от 16.01.2024 № 25,   
от 21.02.2024 № 127, от 11.04.2024 № 287, от 05.07.2024 № 567, от 05.08.2024   
№ 627, от 20.08.2024 № 663, от 17.10.2024 № 952, от 07.11.2024 № 1077,   
от 02.12.2024 № 1155).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru» и действует по 31 декабря 2024 г.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 27.12.2024 № 1311

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 6 806 277, 30618 | 5 379 637,05018 | 5 127 617,  21565 | 5 316 510,  76982 | 4 802 860,  92596 |
| бюджет города Перми | 4 060 249, 93529 | 3 533 434,  50452 | 4 105 512,  92379 | 4 210 951,  73688 | 3 971 029,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 230 960,14391 | 198 606,73956 | 44 588,230 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188,  57822 | 1 153 262,9655 | 773 334,046 | 1 028 107,  42631 | 831 831,02596 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 494 332,8406 | 90 358,07783 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 113 823,93803 | 77 451,60663 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 5 908 118,  28759 | 4 505 951,10449 | 4 128 042,  86801 | 4 712 513,  76982 | 4 360 823,  82596 |
| бюджет города Перми | 3 174 940,  1834 | 2 672 629,49147 | 3 108 367,  21315 | 3 606 954,  73688 | 3 528 992,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,87721 | 185 725,80692 | 42 159,593 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188,  57822 | 1 153 262,9655 | 773 334,046 | 1028107,  42631 | 831 831,02596 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 494 332,8406 | 90 358,  07783 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 113 823,  93803 | 77 451,  60663 | 0,0 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 608 231,18704 | 637 739,28319 | 777 491,468 | 416 549,500 | 254 521,600 |
| бюджет города Перми | 608 025,6846 | 637 739,28319 | 777 491,468 | 416 549,500 | 254 521,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 289 927,83155 | 235 946,6625 | 222 082,87964 | 187 447,500 | 187 515,500 |
| бюджет города Перми | 277 284,06729 | 223 065,72986 | 219 654,24264 | 187 447,500 | 187 515,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,76426 | 12 880,93264 | 2 428,637 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 204 479, 13 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 191 745, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 2 535 088, 07 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 156 660, 679 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 2 739 631, 3 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 136 109, 587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 1 551 084, 9 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 301 861, 01328 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 306 354,  2 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 211 666, 23666 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 237 289,  2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 149 502, 4525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 611 848, 1 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 300 224, 63949 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 542 000,  52 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 20 430, 225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 18 368 502,  16 | 18 424 135,71 | 18 406 116,4 | 18 406 116,4 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 1 334 371,  73656 | 2 013 488,  77751 | 2 556 742, 35156 | 2 561 138, 5826 |
| итого по ПНР | кв. м | 19 727 775,  42 | 18 368 502,  16 | 18 424 135,71 | 18 406 116,4 | 18 406 116,4 | - | бюджет города Перми | 1 468 200,  23293 | 1 334 371,  73656 | 2 013 488,  77751 | 2 556 742, 35156 | 2 561 138, 5826 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние | кв. м | 67 309,  66 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 46 639,  472 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 73 974,  95 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 41 153, 943 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 87 148,  68 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 44 140, 754 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 31 511,  216 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 25 934,  92776 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 129 888,  0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 86 873,  25628 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 94 730, 77 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 50 095,  87819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 109 792,  18 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 62 615,  56267 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 23 287,  04 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 9 313,  700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 647 972,  23329 | 627 634, 6911 | 399 130,0 | 399 130,0 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 397 472,  22035 | 484 596,  16426 | 421 483, 79244 | 414 004,  7174 |
| бюджет города Перми (неис-пользо-ванные ассигно-вания отчетно-го года) | 0,0 | 10 422,  388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | кв. м | 617 642,496 | 647 972,  23329 | 627 634, 6911 | 399 130,0 | 399 130,0 | - | итого | 366 767,  4939 | 407 894,  60835 | 484 596,  16426 | 421 483, 79244 | 414 004,  7174 |
| бюджет города Перми | 366 767,  4939 | 397 472,  22035 | 484 596,  16426 | 421 483, 79244 | 414 004,  7174 |
| бюджет города Перми (неис-пользо-ванные ассигно-вания отчетно-го года) | 0,0 | 10 422,  388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 45 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 245, 904 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 147 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 543, 9884 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 96 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 246,  352 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 26 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 152,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 101 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 582,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 88 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 256,  74598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 141 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 434,  79584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 11 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 61,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 727 | 598 | 516 | 498 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 2 724,9  3519 | 1 385,  1809 | 3 362,  400 | 3 362,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 573,  03302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР | ед. | 655 | 727 | 598 | 516 | 498 | - | итого | 2 523,  98622 | 3 297,  96821 | 1 385,  1809 | 3 362,  400 | 3362,  400 |
| бюджет города Перми | 2 523,  98622 | 2 724,  93519 | 1 385,  1809 | 3 362,  400 | 3 362,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 573,  03302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество  в Едином государственном реестре недвижимости  (далее – ЕГРН),  что подтверждено выпиской  из ЕГРН  о принятии  на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Пермскому краю | км | 5,4 | 2,592 | 45,1 | 45,6 | 39,2 | АДР | бюджет города Перми | 252, 700 | 103, 000 | 1 737,735 | 2 314,400 | 2 314, 400 |
| км | 2,9 | 7,3 | 41,8 | 40,2 | 39,0 | АИР | бюджет города Перми | 103, 000 | 1 119,  66667 | 1 527, 66667 | 2 054,900 | 2 054, 900 |
| км | 4,3 | 4,2 | 52,1 | 49,8 | 46,9 | АКР | бюджет города Перми | 99, 238 | 152, 500 | 1824,667 | 2 553,600 | 2 553, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 152,500 | 0,0 | 0,0 |
| км | 11, 514 | 1,1 | 13,1 | 12,0 | 9,8 | АЛР | бюджет города Перми | 489, 68996 | 40, 600 | 317,000 | 639,600 | 639, 600 |
| км | 6,1 | 6,  275 | 79,7 | 77,5 | 76,5 | АМР | бюджет города Перми | 168, 054 | 216, 000 | 3 910,700 | 3 910,700 | 3 910, 700 |
| км | 4,3 | 4,223 | 8,0 | 68,6 | 68,2 | АОР | бюджет города Перми | 152, 500 | 330,500 | 3 326,389 | 3 454,200 | 3 454, 200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 178,000 | 0,0 | 0,0 |
| 5,8 | 4,3 | 63,8 | 69,2 | 69,0 | АСР | бюджет города Перми | 204, 970 | 326, 000 | 3 856,421 | 3 465,800 | 3 465, 800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 204, 970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| км | 3,9 | 0,  727 | 9,9 | 9,1 | 9,2 | АНЛ | бюджет города Перми | 100, 600 | 25, 800 | 606,800 | 606,800 | 606, 800 |
| итого по ПНР | км | 44, 214 | 30,  717 | 313,  5 | 372,  0 | 357,  8 | - | итого | 1 570, 75196 | 2 519,  03667 | 17 437,  87867 | 19 000, 000 | 19 000, 000 |
| бюджет города Перми | 1 570, 75196 | 2 314,  06667 | 17 107,  37867 | 19 000, 000 | 19 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 204, 970 | 330,500 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | га | 166,3 | 95,7039 | 169,7 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 923,96252 | 912,48159 | 673,05815 | 1762,800 | 1762,800 |
| площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 70,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.10 | протяженность инвентаризированных автомобильных дорог | п. м. | - | 31570,6 | 17205,0 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 803,42161 | 1038,05465 | 0,0 | 0,0 |
| км | - | - | 13,27 | - | - |

2.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 995 159, 74582 | 1 850 672,  26169 | 2 520 844,  30134 | 3 003 082, 844 | 3 000 000, 000 |
| бюджет города Перми | 1 995 112,  00581 | 1 839 383, 53467 | 2 520 513,  80134 | 3 003 082, 844 | 3 000 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 11 288,  72702 | 330,500 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 088 444,  21013 | 1 885 085,  15855 | 2 592 699,  37534 | 3 052 717,  644 | 3 049 634,  800 |
| бюджет города Перми | 2 088 396,  47012 | 1 873 596,  63153 | 2 592 368,  87534 | 3 052 717,  644 | 3 049 634,  800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 11 488,  52702 | 330,500 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание  и ремонт | п. м | 21 337, 34 | 16 650, 9 | 16 650, 9 | 16 650, 9 | 16 650, 9 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 44 804,  70272 | 59 932,  04573 | 57 837,  7485 | 82 681,  91358 | 78 403,  1995 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 256,  330 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений,  в отношении которых осуществляется охрана  и содержание системы обеспечения транспортной  безопасности | ед. | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 12 025,  77055 | 11 627,  24006 | 24 690,  053 | 26 662,  5477 | 16 206,  7005 |

2.9. строку 1.1.1.3.1.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.10 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы  и съезды),  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 350 708,  6 | 186 084,  030 | 302 372,  899 | 226 892,  00 | МКУ «СОБ» | бюджет Пермского края | 0,00 | 728 538,  0994 | 585 086,  374 | 831 831,  02596 | 831 831,  02596 |
| протяженность участка автомобильной дороги,  в отношении которой выполнен ремонт | км | - | 35,031 | 18,459 | 22,529 | - |
| итого по ПНР | кв. м | 244 729,  73 | 350 708,  6 | 186 084,  030 | 302 372,  899 | 226 892,0 | - | бюджет Пермского края | 604 918, 90596 | 731 753,  090 | 585 086,  374 | 831 831,  02596 | 831 831,  02596 |

2.10. строку 1.1.1.3.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.2.2 | Площадь путепровода через ж/д пути и р. Данилиха «Переход Стахановская – Ива», в отношении которого выполнен ремонт | кв.м | - | - | 9985,85 | 9985,85 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 125,45367 | 198,  25504 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 1248,26399 | 1971,  21353 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 23717,  01599 | 37453,  05708 | 0,0 |

2.11. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 791 584,  15309 | 2 742 534,  45425 | 3 435 780,  56075 | 4 124 961,86982 | 4 005 150,  22596 |
| бюджет города Перми | 2 186 617,  50712 | 1 994 928,  43853 | 2 728 395,  66015 | 3 211 602,83688 | 3 173 319,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 15 852,  92572 | 2 483,855 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 604 918,  90596 | 731 753,  090 | 591 077,  10757 | 835 907,42631 | 831 831,  02596 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 113 823,  93803 | 77 451,60663 | 0,0 |

2.12. строки 1.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 743,2 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 331, 80847 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 14 580, 37346 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 11 579,  11 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 6 320, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 60 862, 172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 5 500 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 876, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 11 504, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 15 145,0 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 12 304, 54823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 49 218, 1929 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 12 874,99 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 647, 7088 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 46 590, 8352 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 6 700,0 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 2 395, 9345 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 15 484, 080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 112016,77 | 86 765, 309 | - | - | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 24 251, 5669 | 69270,325 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 173 910,  09623 | 159 456,  93843 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | кв. м | 59 542, 3 | 112016,77 | 86 765, 309 | - | - | - | итого | 237 115,  65356 | 198 161,  66313 | 228 727,  26343 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 38 876, 000 | 24 251, 5669 | 69270,325 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 198 239,  65356 | 173 910,  09623 | 159 456,  93843 | 0,0 | 0,0 |
| площадь проезжей части автомобильной дороги  по ул. Ленина,  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 41 957,64 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 76 407, 430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| км | 3,28 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неисполь-зованные ассигнова-ния отчет-ного года) | 218 063, 1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 298 860, 75817 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 11 760, 000 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 55 738, 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 213 830, 46053 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 27 422,  34 | - | - | - | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 37 116, 000 | 5 000, 000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 247 599,  77927 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| км | - | 3,28 | 3,28 | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59, 9516 | 39 913,  2673 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 1 100 016,  13946 | 482 937,  394 | 273 640,  53073 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 171 022,  130 | 61 367,  5669 | 74270,325 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 710 930,  87226 | 421 509,  8755 | 159 456,  93843 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 39 913,  2673 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 1 100 016,  13946 | 482 937,  394 | 273 640,  53073 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 171 022,  130 | 61 367,  5669 | 74270,325 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 710 930,  87226 | 421 509,  8755 | 159456,  93843 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 39 913,  2673 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 1 100 016,  13946 | 482 937,  394 | 273 640,  53073 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 171 022,  130 | 61 367,  5669 | 74270,325 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 710 930,  87226 | 421 509,  8755 | 159 456,  93843 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 39 913,  2673 | 0,0 | 0,0 | |

2.13. строки 1.1.3.1.6.1-1.1.3.1.6.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.6.1 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «Горсвет» | бюджет города Перми | 0,0 | 261 049,  329 | 271 223,  000 | 307 554,  300 | 307 554,  300 |
| 1.1.3.1.6.2 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидий | км | - | 1636,  817 | 1794,0 | 1799,  697 | 1821,  472 |
| 1.1.3.1.6.3 | количество светоточек, в отношении которых осуществляется обеспечение и учет электроэнергии для целей наружного освещения города Перми в рамках выделения субсидий | ед. | - | 51969 | 71233 | 72192 | 72882 |

2.14. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 11 | 53 | 1 | 42 | 3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 247 055, 134 | 17840, 409 | 71 400,  000 | 35 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 39 631,  1196 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 709 280, 68717 | 0,0 | 22 800,  000 | 182200,  000 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 180 548,  62741 | 492 923, 75701 | 50 444,  81053 | 0,0 | 0,0 |
| количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 16 | - | 8 | - | - |

2.15. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | 3 | 5 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2523,  47628 | 1400,  000 | 100, 000 | 2300,  000 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 4299,  0824 | 0,0 | 0,0 | 10 000,  000 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12200,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.16. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983,  52504 | 742 897,  0614 | 130 860,  95753 | 265 900,  000 | 35 000,000 |
| бюджет города Перми | 2 523,  47628 | 248 537,  214 | 17 940,409 | 73 700,000 | 35 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 39 675,738 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 | 0,0 | 22 800,000 | 192 200, 000 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121,  24876 | 494 272,  889 | 50 444, 81053 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983,  52504 | 742 897,  0614 | 130 860, 95753 | 265 900, 000 | 35 000,000 |
| бюджет города Перми | 2 523,  47628 | 248 537,  214 | 17 940,409 | 73 700,000 | 35 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 39 675,738 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 | 0,0 | 22 800,000 | 192 200, 000 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121,  24876 | 494 272,  889 | 50 444,81053 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983,  52504 | 742 897,  0614 | 130 860, 95753 | 265 900, 000 | 35 000,000 |
| бюджет города Перми | 2 523,  47628 | 248 537,  214 | 17940,409 | 73 700,000 | 35 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 39 675,738 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 838 338,  800 | 0,0 | 22 800,000 | 192 200, 000 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121,  24876 | 494 272,  889 | 50 444,81053 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5 908 118,  28759 | 4 505 951,  10449 | 4 128 042,  86801 | 4 712 513,  76982 | 4 360 823,  82596 |
| бюджет города Перми | 3 174 940,  1834 | 2 672 629,  49147 | 3 108 367,  21315 | 3 606 954,  73688 | 3 528 992,  800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,  87721 | 185 725, 80692 | 42 159,593 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188,  57822 | 1 153 262,  9655 | 773 334,  046 | 1 028 107,  42631 | 831 831,  02596 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,  64876 | 494 332,  8406 | 90 358,  07783 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 113 823,  93803 | 77 451,  60663 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | количество муниципальных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 474 648,  9776 | 497 295,  697 | 623 336,  636 | 661 205,  8001 | 661 205,  8002 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,01543 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 47 073,  807 | 49 004,  619 | 60 238,  329 | 62 409,  900 | 62 409,  900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 199,  48701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 014,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11 096,  600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 11 094,  200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 10 237,  900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 13 968,  600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 10 739,  800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 928,  200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 6 223,  100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 91 438,  96719 | 93 916,  503 | 96 937,  800 | 96 937,  8003 |
| итого по ПНР | ед. | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | итого | 608 231,  18704 | 637 739,  28319 | 777 491,  468 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми | 608 025,  6846 | 637 739,  28319 | 777 491,  468 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,  50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608 231,  18704 | 637 739,  28319 | 777 491,  468 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми | 608 025,  6846 | 637 739,  28319 | 777 491,  468 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608 231,  18704 | 637 739,  28319 | 777 491,  468 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми | 608 025,  6846 | 637 739,  28319 | 777 491,  468 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,  50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе  по источникам финансирования | итого | 608 231,  18704 | 637 739,  28319 | 777 491,  468 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми | 608 025,  6846 | 637 739,  28319 | 777 491,  468 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,  50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе  по источникам финансирования | всего | 608 231,  18704 | 637 739,  28319 | 777 491,  468 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми | 608 025,  6846 | 637 739,  28319 | 777 491,  468 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,  50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности   
в городе Перми» строки 1.3.1.3.1.1-1.3.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.1 | количество функционирующих авто-патрулей  на улично-дорожной сети | ед. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 622,  3548 | 618,  23628 | 330,  81487 | 446,  300 | 446,  300 |
| 1.3.1.3.1.2 | количество функционирующих фото- видеофиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки и пеших патрулей, контролирующих размещение на платных парковках транспортных средств с закрытыми государственными регистрационными знаками | ед. | 20 | 26 | 46 | 46 | 46 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 24 507,  30081 | 6 725,  9547 | 37 580,  44356 | 10 089,  000 | 10 089,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 243,  72447 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 9588 | 9553 | 10874 | 10874 | 10874 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 28532,  41139 | 35120,50602 | 55822,  30021 | 51306,  530 | 51374,530 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 556,  06889 | 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 91,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 558,000 | 574,583 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Задача. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города | | | | | | |
| количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 27 | 54 | 9 | 42 | 3 |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание автомобильных дорог | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 18 424 135, 71 | бюджет города Перми | 2 013 488,  77751 |
| 1.1.1.1.1.2 | приведение  в нормативное состояние автомобильных дорог | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 20.11.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние | кв. м | 627 634,  6911 | бюджет города Перми | 484 596,  16426 |

6.2. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети | МКУ «СОБ» | 10.02.2024 | 25.12.2024 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 598 | бюджет города Перми | 1385,1809 |
| 1.1.1.1.1.5 | инвентаризация  и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | АДР | 10.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 45,1 | бюджет города Перми | 1 737,735 |
| инвентаризация  и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | АИР | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 41,8 | бюджет города Перми | 1 527,  66667 |
| инвентаризация  и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | АКР | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 52,1 | бюджет города Перми | 1 824, 667 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования  2023 года) | 152,500 |
| инвентаризация  и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | АЛР | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 13,1 | бюджет города Перми | 317,000 |
| инвентаризация  и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | АМР | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 79,7 | бюджет города Перми | 3 910, 700 |
| инвентаризация  и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | АОР | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 8 | бюджет города Перми | 3 326,389 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования  2023 года) | 178,000 |
| инвентаризация  и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | АСР | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 63,8 | бюджет города Перми | 3 856, 421 |
| инвентаризация  и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | АНЛ | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 9,9 | бюджет города Перми | 606, 800 |

6.3. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7 | выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | га | 169,7 | бюджет города Перми | 673,05815 |

6.4. строку 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.10 | инвентаризация автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность инвентаризированных автомобильных дорог | п. м. | 17 205,0 | бюджет города Перми | 1038,05465 |
| км | 13,27 |

6.5. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 520 844,30134 |
| бюджет города Перми | 2 520 513,80134 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 330,500 |

6.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 592 699,37534 |
| бюджет города Перми | 2 592 368,87534 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 330,500 |

6.7. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | содержание  и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 16 650,  9 | бюджет города Перми | 57 837,  7485 |
| бюджет города Перми  (неиспользованные ассигнования  2023 года) | 256,330 |

6.8. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.4 | охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 6 | бюджет города Перми | 24 690,  053 |

6.9. строку 1.1.1.3.1.13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.13 | ул. Максима Горького от ул. Пушкина до ул. Революции | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 30.11.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4982,09 | бюджет Пермского края | 12 978, 94267 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,47 |

6.10. строку 1.1.1.3.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.2.2 | ремонт путепровода через ж/д пути и р. Данилиху «Переход Стахановская-Ива» | МКУ «Пермблагоустройство» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь путепровода через ж/д пути и р. Данилиху «Переход Стахановская-Ива», в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 9985, 85 | бюджет города Перми | 125,  45367 |
| бюджет Пермского края | 1248,26399 |
| бюджет Российской Федерации | 23717,01599 |

6.11. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 435 780,56075 |
| бюджет города Перми | 2 728 395,66015 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 2 483,855 |
| бюджет Пермского края | 591 077,10757 |
| бюджет Российской Федерации | 113 823,93803 |

6.12. строки 1.1.2.1.1.12-1.1.2.1.1.17, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.12 | ул. Ленина  от ул. Крисанова  до ул. Парковой | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 31.12.2024 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт: автомобильная дорога по ул. Ленина  от ул. Крисанова  до ул. Парковой | км | 3,28 | бюджет города Перми | 5 000,000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39 913,  2673 | |
| 1.1.2.1.1.13 | Ремонт автомобильных дорог | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 31.12.2024 | количество выполненных работ |  | 1 | бюджет города Перми | 0,00298 | |
| 1.1.2.1.1.14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Чернышевского от ул. Николая Островского до площади Карла Маркса | МКУ «СОБ» | 15.07.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 16 646,0 | бюджет города Перми | 13 768,  33007 | |
| бюджет Пермского края | 29 646,  48083 | |
| 1.1.2.1.1.15 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | МКУ «СОБ» | 15.07.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6 700,0 | бюджет города Перми | | 7 220,  80972 |
| бюджет Пермского края | | 15 919,  01074 |
| 1.1.2.1.1.16 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Революции от ул. Максима Горького до ул. Сибирской | МКУ «СОБ» | 15.07.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонта | кв. м | 10 050,0 | бюджет города Перми | | 7 742,  0981 |
| бюджет Пермского края | | 17 264,  21174 |
| 1.1.2.1.1.17 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Петропавловской от ул. Окулова до ул. Плеханова | МКУ «СОБ» | 15.07.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 10 464,0 | бюджет города Перми | | 8 193,  88659 |
| бюджет Пермского края | | 18 281,  65553 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 273 640,  53073 | | |
| бюджет города Перми | 74270,325 | | |
| бюджет Пермского края | 159456,  93843 | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39 913,  2673 | | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 273 640,  53073 | | |
| бюджет города Перми | 74270,325 | | |
| бюджет Пермского края | 159456,  93843 | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39 913,  2673 | | |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 273 640,  53073 | | |
| бюджет города Перми | 74270,325 | | |
| бюджет Пермского края | 159456,  93843 | | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39 913,  2673 | | |

6.13. строки 1.1.3.1.6.1-1.1.3.1.6.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.6.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МБУ «Горсвет» | МБУ «Горсвет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 271 223,  000 |
| 1.1.3.1.6.2 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании | МБУ «Горсвет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидий | км. | 1794,0 | бюджет города Перми |
| 1.1.3.1.6.3 | обеспечение и учет электроэнергии светоточек | МБУ «Горсвет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество светоточек, в отношении которых осуществляется обеспечение и учет электроэнергии для целей наружного освещения города Перми в рамках выделения субсидий | ед. | 71233 | бюджет города Перми |

6.14. строки 1.1.4.1.1.1-1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество зданий по Комсомольскому проспекту,  в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 3 | бюджет города Перми | 16 640,409 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 29 476,  539 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 599,06766 | |
| 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество зданий по ул. Ленина,  в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1 200,000 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 8989,  45544 | |
| бюджет Пермского края | 22 800, 000 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 11 333, 99938 | |
| 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 3 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 38 134, 04611 | |
| 1.1.4.1.1.2 | | осуществление научного руководства и авторского надзора при обеспечении архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество актов выполненных работ «Архитектурная подсветка зданий по Комсомольскому проспекту» | ед. | 3 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | | 809,99154 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | | 377,69738 | |
| 01.05.2024 | 31.12.2024 | количество актов выполненных работ «Архитектурная подсветка зданий  по ул. Ленина» | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | | 355,13362 | |
| 1.1.4.1.1.3 | | разработка рабочей, сметной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество актов выполненных работ «Архитектурная подсветка зданий  по ул. Ленина» | ед. | 1 | бюджет города Перми | | 100,000 | |

6.15. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 130 860,  95753 |
| бюджет города Перми | 17 940,409 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 39 675,738 |
| бюджет Пермского края | 22 800,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 50 444,81053 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 130 860,  95753 |
| бюджет города Перми | 17 940,409 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 39 675,738 |
| бюджет Пермского края | 22 800,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 50 444,81053 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 130 860,95753 |
| бюджет города Перми | 17 940,409 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 39 675,738 |
| бюджет Пермского края | 22 800,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 50 444,81053 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 4 128 042,86801 | |
| бюджет города Перми | 3 108 367,21315 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 42 159,593 | |
| бюджет Пермского края | 773 334,046 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 90 358,07783 | |
| бюджет Российской Федерации | 113 823,93803 | |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.2.1.1.1.2, 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «ПДДД» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 60 238,  329 |
| 1.2.1.1.1.3 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «СОБ» | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 93 916,  503 |

7.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 777 491,468 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 777 491,468 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 777 491,468 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 777 491,468 |

8. В приложении 3:

8.1. строки 1.3.1.3.1.1-1.3.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.1 | мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ «ПДДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети города | ед. | 2 | бюджет города Перми | 330,  81487 |
| 1.3.1.3.1.2 | организация контроля парковочного пространства с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками  и правил благоустройства территории города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих мобильных фото-, видеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 16 | бюджет города Перми | 5 000,  000 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 49,  40073 |
| МКУ «ПДДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих стационарных фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 26 | бюджет города Перми | 32 134,  63508 |
| МКУ «ПДДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих пеших патрулей для контроля за размещением на платных парковках транспортных средств  с закрытыми государственными регистрационными номерами | ед. | 2 | бюджет города Перми | 396,  40775 |
| 1.3.1.3.1.3 | создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПДДД» | 01.05.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 10 874 | бюджет города Перми | 55 822, 30021 | |
| МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 30.04.2024 | бюджет города Перми | 574,583 | |