

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2025

№ 108

**Об организации работ по пропуску   
весеннего половодья в 2025 году   
на территории города Перми**

На основании Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ   
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного   
и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2025 году на территории города Перми.

2. Руководителям территориальных органов администрации города Перми:

2.1. разработать с учетом пункта 1 настоящего постановления, утвердить планы мероприятий по организации работ по пропуску весеннего половодья   
в 2025 году на территории района города Перми и представить в муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты»   
до 14 марта 2025 г.;

2.2. рекомендовать руководителям предприятий и организаций в пределах административных границ районов (поселка Новые Ляды) города Перми, попадающих в зону возможного затопления, запланировать и обеспечить проведение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, организовать установку водомерных постов и принять меры по обеспечению сохранности материальных ценностей.

3. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» в случае поступления оперативных предупреждений от начальника смены станции филиала публичного акционерного общества «РусГидро» – «Камская ГЭС» или оперативного дежурного государственного казенного учреждения Пермского края «Гражданская защита» немедленно доводить информацию об обстановке до:

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми, руководителей территориальных органов администрации города Перми, муниципального казенного учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты»   
для принятия соответствующих мер;

информационно-аналитического управления администрации города Перми для размещения информации на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми обеспечить контроль выполнения плана организационно-технических мероприятий по пропуску весеннего половодья в 2025 году на территории города Перми.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством  
официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www. gorodperm.ru».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Турова А.М.

И.о. Главы города Перми Я.В. Фурман

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 25.02.2025 № 108

**ПЛАН**

**организационно-технических мероприятий по пропуску   
весеннего половодья в 2025 году на территории города Перми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок  выполнения | Ответственный за выполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за весенним половодьем  на территории города Перми, выработка предложений по снижению рисков  и представление их в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми (далее – КЧС города) | до окончания половодья | территориальные органы администрации города Перми (далее – ТО), департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – ДДиБ), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ), муниципальное казенное учреждение «Пермское городское управление гражданской защиты» (далее – МКУ ПГУГЗ), руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления (по согласованию) |
| 2 | В рамках подготовки к весеннему половодью организовать работу по выявлению и прекращению незаконного использования земельных участков, в том числе по сносу самовольно возведенных строений в границах зон с особыми условиями использования территории (водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления) | до начала половодья | ТО |
| 3 | Уточнить перечень сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, эвакуации населения и материальных ценностей в период весеннего половодья | до 28.02.2025 | ТО, МКУ ПГУГЗ, спасательные службы гражданской обороны  (по согласованию) |
| 4 | Проверить наличие запрещающих знаков у воды при выходе на лед в неустановленных местах, искусственных преград для недопущения выезда на лед.  При необходимости организовать их восстановление | с 28.02.2025 до 17.03.2025 | ТО, департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее – ДОБ), МКУ ПГУГЗ |
| 5 | Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом существующих рисков весеннего половодья | до 10.03.2025 | ТО, МКУ ПГУГЗ |
| 6 | Организовать выполнение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов инженерных и коммунальных сетей  и сооружений | до 17.03.2025 | ДДиБ, ДЖКХ, ТО |
| 7 | Организовать проведение разъяснительной работы с населением с использованием средств массовой информации, а также посредством сходов с гражданами о прогнозах предстоящего половодья, складывающейся паводковой обстановке и обеспечении безопасности населения на водных объектах в период таяния льда, о возможности добровольного страхования имущества с целью возмещения ущерба в достаточном объеме для полного покрытия понесенных потерь | с 10.03.2025 до окончания половодья | ТО, ДОБ,  информационно-аналитическое управление администрации города Перми |
| 8 | Обеспечить готовность водопроводно-канализационных сооружений к работе  в период весеннего половодья, усилить контроль качества питьевой воды, обеспечить работу водоразборных пунктов и подвоз воды населению при необходимости | с 17.03.2025 до окончания половодья | общество с ограниченной ответственностью «Новогор- Прикамье» (далее – ООО «Новогор-Прикамье»)  (по согласованию), муниципальное предприятие «Пермводоканал» |
| 9 | Проверить готовность сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, эвакуации населения и материальных ценностей в период весеннего половодья | до 28.03.2025 | ДОБ, муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба спасения» (далее – МКУ ПГСС), руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления, спасательные службы гражданской обороны (по согласованию) |
| 10 | Уточнить объемы финансовых и материальных резервов, достаточных для выполнения превентивных мероприятий по смягчению возможных последствий прохождения весеннего половодья, выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов инфраструктуры, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка, осуществления соответствующих выплат пострадавшему населению | до 28.03.2025 | ДЖКХ, ДДиБ, МКУ ПГУГЗ |
| 11 | Проверить готовность к развертыванию пунктов временного размещения, пунктов обогрева и питания, оказанию медицинских услуг и других услуг социальной поддержки пострадавшему населению | до 28.03.2025 | ТО, ДОБ, департамент социальной политики администрации города Перми, департамент экономики  и промышленной политики администрации города Перми,  МКУ ПГУГЗ |
| 12 | Определить на реках в границах территории города Перми затороопасные участки.  При необходимости организовать комплекс мероприятий по ослаблению прочности льда на данных участках | до 21.03.2025 | ТО, МКУ ПГСС,  МКУ ПГУГЗ |
| 13 | Организовать проверки состояния автомобильных дорог, в том числе мостов, путепроводов, дорожных инженерных сооружений, их готовность к пропуску весеннего половодья с учетом наихудшего развития паводковой ситуации в 2025 году, организовать своевременную прочистку водопропускных систем под автомобильными дорогами и ливневой канализации для беспрепятственного пропуска талых вод, представить информацию о готовности к прохождению весеннего половодья в КЧС города | до 28.03.2025 | ДДиБ, ТО |
| 14 | Обследовать зоны возможного затопления на наличие источников загрязнения для организации мероприятий по их устранению | до 28.03.2025 | ТО, руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления (по согласованию) |
| 15 | Представить план мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья в МКУ ПГУГЗ | до 14.03.2025 | ООО «Новогор-Прикамье» (по согласованию),  муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» |
| 16 | Принять необходимые меры по обеспечению безопасности судов и плавучих средств в местах их дислокации, причальных и иных гидросооружений в период весеннего половодья | с 04.04.2025 до окончания половодья | ТО |
| 17 | При необходимости разработать комплекс превентивных мероприятий с целью недопущения затопления жилых домов | до 04.04.2025 | ТО |
| 18 | Организовать взаимодействие с отделом безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России  по Пермскому краю в период весеннего половодья | с 14.04.2025 до окончания половодья | МКУ ПГУГЗ |
| 19 | Организовать постоянный мониторинг  за развитием и прохождением весеннего половодья | с 14.04.2025 до окончания половодья | ТО, МКУ ПГУГЗ,  руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления (по согласованию) |
| 20 | Организовать развертывание временных водомерных постов для ежедневного контроля над уровнями воды в реках | с 14.04.2025 до окончания половодья | руководители предприятий, организаций, попадающих в зону затопления (по согласованию) |
| 21 | Организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в период прохождения весеннего половодья | с 21.04.2025 до окончания половодья | ТО, ДОБ, МКУ ПГУГЗ |
| 22 | Обеспечить готовность к эксплуатации гидротехнических сооружений (далее – ГТС): назначить ответственных должностных лиц за безаварийную работу ГТС, обеспечивать надлежащее содержание и текущий ремонт ГТС, работоспособность затворов и донных водовыпусков, заблаговременно подготовить свободную емкость в прудах (водохранилищах) в предполоводный период (предполоводная сработка), регулярно производить мониторинг технического состояния защитных дамб и реализовывать комплекс мер по исполнению дамбами защитных функций, проводить в установленном порядке аттестации должностных лиц, ответственных за функционирование ГТС | до 14.04.2025 | руководители организаций, учреждений, эксплуатирующие ГТС (по согласованию) |
| 23 | Направить итоговое донесение о прохождении весеннего половодья в 2025 году в МКУ ПГУГЗ | по окончании весеннего половодья | ТО |