АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.06.2025

№ 423

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Развитие системы жилищно-**

**коммунального хозяйства**

**в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации
города Перми от 18.10.2024 № 964**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта 2025 г.
№ 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 02 сентября 2024 г. № 715 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2024 г. № 964 (в ред. от 01.04.2025 № 209, от 27.05.2025 № 357).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Балахнина А.А.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 25.06.2025 № 423

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2024 г. № 964**

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор программы | Балахнин А.А., заместитель главы администрации города Перми |
| Ответственный исполнитель программы | Копылова А.С, и.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее – ДЖКХ) |
| Период реализации  | 2025-2029 годы |
| Цель программы | Формирование комфортной городской среды |
| Целевые показатели программы | Наименование целевого показателя  | Ед. изм. | Значения показателей  |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| план | план | план | план | план |
| Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 71,0 | 71,1 | 71,2 | 71,3 | 71,4 |
| Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений | % | 97,13 | 97,19 | 97,23 | 97,28 | 97,33 |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2025 прогноз | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз | 2029 прогноз | Итого |
| Всего, в том числе: | 2679090,8 | 2429285,7 | 1781188,1 | 848792,9 | 848228,3 | 8586585,8 |
| бюджет города Перми | 2276303,4 | 2229285,7 | 1781188,1 | 848792,9 | 848228,3 | 7983798,4 |
| бюджет Пермского края | 402787,4 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602787,4 |

2. Раздел «Паспорт Муниципального проекта 1 «Комплексное благоустройство» (в рамках регионального проекта)» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 1 «Комплексное благоустройство» (в рамках регионального проекта)**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Балахнин А.А., заместитель главы администрации города Перми |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Копылова А.С., и.о. начальника ДЖКХ  |
| Администратор муниципального проекта | Кермасова О.Б., консультант отдела регулирования системы капитального ремонта ДЖКХ  |
| Показатели муниципального проекта  | № | Наименования показателя  | Ед. изм. | Значение показателя |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми | ед. | 52 | 33 | 17 | \_ | \_ |
| Объемы и источники финансового обеспечения  | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 971221,9 | 400000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 1571221,9 |
| Бюджет города Перми | 605102,3 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 1005102,3 |
| бюджет Пермского края | 366119,6 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566119,6 |

3. После раздела «Паспорт Муниципального проекта 1 «Комплексное благоустройство» (в рамках регионального проекта)» дополнить разделом «Паспорт муниципального проекта 2 «Местные дороги» (в рамках регионального проекта)» следующего содержания:

«**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 2 «Местные дороги» (в рамках регионального проекта)**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Балахнин А.А., заместитель главы администрации города Перми |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Копылова А.С., и.о. начальника ДЖКХ  |
| Администратор муниципального проекта | Шехирева К.В., начальник отдела по работе с учреждениями и предприятиями ДЖКХ  |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименования показателя  | Ед. изм. | Значение показателя |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество мест отвала снега, в отношении которых выполнены работы по строительству  | ед. | 2 | - | - | \_ | \_ |
| 2 | Площадь твердого покрытия мест отвала снега, в отношении которых выполнены работы по строительству | кв. м | 34025 |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения  | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
| Бюджет города Перми | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 |

4. Раздел «Паспорт Муниципального проекта 2 «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 3 «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Балахнин А.А., заместитель главы администрации города Перми |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Копылова А.С., и.о. начальника ДЖКХ  |
| Администратор муниципального проекта | Сумьянова М.А., начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры ДЖКХ  |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименования показателя  | Ед. изм. | Значение показателя |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 2 | 5 | 1 | \_ | \_ |
| Объемы и источники финансового обеспечения  | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
| Бюджет города Перми | 240596,6 | 627591,6 | 118578,5 | 0,0 | 0,0 | 986766,7 |

5. Раздел «Паспорт Муниципального проекта 3 «Благоустройство территорий многоквартирных домов города Перми» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 4 «Благоустройство территорий многоквартирных домов города Перми»**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Балахнин А.А., заместитель главы администрации города Перми |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Копылова А.С., и.о. начальника ДЖКХ  |
| Администратор муниципального проекта | Копылова А.С., и.о. начальника ДЖКХ |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Количество выполненных заявок по благоустройству дворовых территории | ед. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
| бюджет города Перми | 248369,7 | 247000,0 | 247000,0 | 247000,0 | 247000,0 | 1236369,7 |

6. Раздел «Паспорт Комплекса процессных мероприятий 1 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 1 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Копылова А.С., и.о. начальника ДЖКХ |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименования показателя  | Ед. изм. | Значение показателя |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Доля бесхозяйных инженерных сетей, по которым произведены аварийно-восстановительные работы, от утвержденного перечня бесхозяйных инженерных сетей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля обслуживаемых сетей ливневой канализации от протяженности сетей ливневой канализации, требующей обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объемы и источники финансового обеспечения  | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
| бюджет города Перми | 243269,2 | 270767,0 | 262957,9 | 271814,5 | 271249,9 | 1320058,5 |

7. Раздел «Паспорт Комплекса процессных мероприятий 2 «Исполнение обязанностей собственника помещений
по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 2 «Исполнение обязанностей собственника помещений**

**по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Копылова А.С., и.о. начальника ДЖКХ  |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов | ед. | 8 | 13 | 16 | - | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | итого |
| бюджет города Перми | 397749,3 | 572602,0 | 665826,6 | 59090,5 | 59090,5 | 1754358,9 |

8. Раздел «Паспорт Комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение эффективного управления аварийными многоквартирными домами в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение эффективного управления**

**аварийными многоквартирными домами в городе Перми»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Копылова А.С., и.о. начальника ДЖКХ |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Объем снесенных аварийных многоквартирных домов | куб. м | 131859 | 131859 | 131859 | 131859 | 131859 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | итого |
| бюджет города Перми | 147795,7 | 120661,0 | 120661,0 | 120260,6 | 120260,6 | 629638,9 |

9. Раздел «Паспорт Комплекса процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального**

**хозяйства администрации города Перми»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Копылова А.С., и.о. начальника ДЖКХ |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
| бюджет города Перми | 101456,7 | 106769,8 | 106769,8 | 91233,0 | 91233,0 | 497462,3 |

10. Раздел «Перечень целевых показателей программы, показателей структурных элементов программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» изложить в следующей редакции:

**«ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей программы, показателей структурных элементов программы**

**«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя программы, показателей структурных элементов программы | Ед. изм. | ФО (ФП) | Значения показателей  |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | ДЖКХ | 71,0 | 71,1 | 71,2 | 71,3 | 71,4 |
| 2 | Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений | % | ДЖКХ | 97,13 | 97,19 | 97,23 | 97,28 | 97,33 |
| Муниципальные проекты в рамках региональных проектов |
| Муниципальный проект 1 «Комплексное благоустройство» |
| 3 | Количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми | ед. | ДЖКХ | 52 | 33 | 17 | \_ | \_ |
| Муниципальный проект 2 «Местные дороги» |
| 4 | Количество мест отвала снега, в отношении которых выполнены работы по строительству | ед. | ДЖКХ | 2 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 5 | Площадь твердого покрытия мест отвала снега, в отношении которых выполнены работы по строительству | кв.м. | ДЖКХ | 34025 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **Муниципальные проекты** |
| Муниципальный проект 3 «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | УКС | 2 | 5 | 1 | - | - |
| Муниципальный проект 4 «Благоустройство территорий многоквартирных домов города Перми» |
| 7 | Количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории  | ед. | ДЖКХ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 8 | Количество выполненных заявок по благоустройству дворовых территорий | ед. | ДЖКХ | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| **Комплексы процессных мероприятий**  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| 9 | Доля бесхозяйных инженерных сетей, по которым произведены аварийно-восстановительные работы, от утвержденного перечня бесхозяйных инженерных сетей | % | ДЖКХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля обслуживаемых сетей ливневой канализации от протяженности сетей ливневой канализации, требующей обслуживания | % | ДЖКХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» |
| 11 | Количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов | ед. | ДЖКХ | 8 | 13 | 16 | \_ | \_ |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение эффективного управления аварийными многоквартирными домами в городе Перми» |
| 12 | Объем снесенных аварийных многоквартирных домов | куб.м. | ДЖКХ | 131859 | 131859 | 131859 | 131859 | 131859 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» |
| 13 | Доля созданных, обустроенных, приведенных в нормативное состояние, ликвидированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Перми от общего количества запланированных | % | ДЖКХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Доля обустроенных контейнерных площадок нового образца на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми от общего количества запланированных | % | ДЖКХ | 100 | 100 | \_ | \_ | \_ |
| 15 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | шт.  | ДЖКХ | 135 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 16 | Масса собранных и вывезенных отходов на полигон | тонн | ДЖКХ | 48987,4 | \_ | \_ | \_ | \_ |

11. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, структурного элемента программы, направления расходов | ФО (ФП) | Источники финансового обеспечения | Расходы |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» | х | Всего, в том числе: | 2679090,8 | 2429285,7 | 1781188,1 | 848792,9 | 848228,3 | 8586585,8 |
| бюджет города Перми | 2276303,4 | 2229285,7 | 1781188,1 | 848792,9 | 848228,3 | 7983798,4 |
| бюджет Пермского края | 402787,4 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602787,4 |
| Муниципальные проекты в рамках региональных проектов |
| Муниципальный проект 1 «Комплексное благоустройство» | х | Всего, в том числе: | 971221,9 | 400000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 1571221,9 |
| бюджет города Перми | 605102,3 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 1005102,3 |
| бюджет Пермского края | 366119,6 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566119,6 |
| Направление расходов 1.1 «Финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 107984,6 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 307984,6 |
| Направление расходов 1.2 «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в г. Перми» | ДЖКХ | Всего, в том числе: | 705479,6 | 400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1105479,6 |
| бюджет города Перми | 350000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550000,0 |
| бюджет Пермского края | 355479,6 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555479,6 |
| Направление расходов 1.3 «Развитие городского пространства» | ДЖКХ | Всего, в том числе: | 157757,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157757,7 |
| бюджет города Перми | 147117,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147117,7 |
| бюджет Пермского края | 10640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10640,0 |
| Муниципальный проект 2 «Местные дороги» | х | бюджет города Перми | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 |
| Направление расходов 2.1 «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 |
| Муниципальные проекты |
| Муниципальный проект 3 «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» | х | бюджет города Перми | 240596,6 | 627591,6 | 118578,5 | 0,0 | 0,0 | 986766,7 |
| Направление расходов 3.1 «Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми» | УКС | бюджет города Перми | 19500,0 | 379014,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398514,8 |
| Направление расходов 3.2 «Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми» | УКС | бюджет города Перми | 23507,2 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73507,2 |
| Направление расходов 3.3 «Строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением при возникновении чрезвычайных ситуаций» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 8990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8990,0 |
| Направление расходов 3.4 «Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Турбино» | УКС | бюджет города Перми | 4784,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4784,3 |
| Направление расходов 3.5 «Строительство водопроводных сетей по ул. 2-я Мулянская Дзержинского района города Перми» | УКС | бюджет города Перми | 26891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26891,0 |
| Направление расходов 3.6 «Реконструкция канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми» | УКС | бюджет города Перми | 43764,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43764,3 |
| Направление расходов 3.7 «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей» | УКС | бюджет города Перми | 80000,0 | 100530,1 | 118578,5 | 0,0 | 0,0 | 299108,6 |
| Направление расходов 3.8 «Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Левшино» | УКС | бюджет города Перми | 4000,0 | 34485,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38485,8 |
| Направление расходов 3.9 «Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Энергетик» | УКС | бюджет города Перми | 6246,4 | 36771,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43017,8 |
| Направление расходов 3.10 «Выкуп центрального теплового пункта № 10 по адресу: г. Пермь, ул. И.Франко, 38а» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 9201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9201,0 |
| Направление расходов 3.11 «Строительство места отвала снега по ул. Промышленной» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 13660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13660,0 |
| Направление расходов 3.12 «Санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва-Заозерье» | УКС | бюджет города Перми | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 |
| Направление расходов 3.13 «Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Январский»  | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 26789,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26789,5 |
| Муниципальный проект 4 «Благоустройство территорий многоквартирных домов города Перми» | х | бюджет города Перми | 248369,7 | 247000,0 | 247000,0 | 247000,0 | 247000,0 | 1236369,7 |
| Направление расходов 4.1 «Возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов города Перми» | х | бюджет города Перми | 98369,7 | 97000,0 | 97000,0 | 97000,0 | 97000,0 | 486369,7 |
| АДР | бюджет города Перми | 19005,7 | 15466,1 | 15466,1 | 15466,1 | 15466,1 | 80870,1 |
| АИР | бюджет города Перми | 13227,0 | 15396,9 | 15396,9 | 15396,9 | 15396,9 | 74814,6 |
| АКР | бюджет города Перми | 13227,3 | 13227,3 | 13227,3 | 13227,3 | 13227,3 | 66136,5 |
| АЛР | бюджет города Перми | 4409,1 | 4409,1 | 4409,1 | 4409,1 | 4409,1 | 22045,5 |
| АМР | бюджет города Перми | 17832,5 | 16366,5 | 16366,5 | 16366,5 | 16366,5 | 83298,5 |
| АОР | бюджет города Перми | 10835,0 | 12180,7 | 12180,7 | 12180,7 | 12180,7 | 59557,8 |
| АСР | бюджет города Перми | 19833,1 | 19757,7 | 19757,7 | 19757,7 | 19757,7 | 98863,9 |
| АНЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 195,7 | 195,7 | 195,7 | 195,7 | 782,8 |
| Направление расходов 4.2 «Возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Перми» | х | бюджет города Перми | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 750000,0 |
| АДР | бюджет города Перми | 25368,6 | 25368,6 | 25368,6 | 25368,6 | 25368,6 | 126843,0 |
| АИР | бюджет города Перми | 24584,8 | 24584,8 | 24584,8 | 24584,8 | 24584,8 | 122924,0 |
| АКР | бюджет города Перми | 18644,4 | 18644,4 | 18644,4 | 18644,4 | 18644,4 | 93222,0 |
| АЛР | бюджет города Перми | 6567,2 | 6567,2 | 6567,2 | 6567,2 | 6567,2 | 32836,0 |
| АМР | бюджет города Перми | 26976,1 | 26976,1 | 26976,1 | 26976,1 | 26976,1 | 134880,5 |
| АОР | бюджет города Перми | 16628,5 | 16628,5 | 16628,5 | 16628,5 | 16628,5 | 83142,5 |
| АСР | бюджет города Перми | 31230,4 | 31230,4 | 31230,4 | 31230,4 | 31230,4 | 156152,0 |
| Комплексы процессных мероприятий |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» | х | бюджет города Перми | 243269,2 | 270767,0 | 262957,9 | 271814,5 | 271249,9 | 1320058,5 |
| Направление расходов 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 31863,9 | 31730,3 | 31730,3 | 29895,2 | 29895,2 | 155114,9 |
| Направление расходов 1.2 «Содержание и ремонт системы ливневой канализации, очистных сооружений» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 99805,3 | 100213,4 | 100213,4 | 100213,4 | 100213,4 | 500658,9 |
| Направление расходов 1.3 «Повышение фонда оплаты труда» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 459,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,1 |
| Направление расходов 1.4 «Содержание и ремонт объектов инженерной инфраструктуры» | х | бюджет города Перми | 44629,1 | 35702,6 | 35702,6 | 35702,6 | 35702,6 | 187439,5 |
| ДЖКХ | бюджет города Перми | 36252,3 | 35702,6 | 35702,6 | 35702,6 | 35702,6 | 179062,7 |
| АСР | бюджет города Перми | 3202,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3202,6 |
| АМР  | бюджет города Перми | 1163,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1163,6 |
| АДР | бюджет города Перми | 558,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,9 |
| АОР | бюджет города Перми | 2173,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2173,3 |
| АКР | бюджет города Перми | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,7 |
| АИР | бюджет города Перми | 831,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 831,7 |
| АЛР | бюджет города Перми | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| Направление расходов 1.5 «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1045,5 | 27578,9 | 1045,5 | 1045,5 | 1045,5 | 31760,9 |
| Направление расходов 1.6 «Финансовое обеспечение расходов муниципального предприятия «Пермводоканал» по погашению денежных обязательств по договору займа» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 19194,2 | 19844,0 | 35849,6 | 46541,3 | 45976,7 | 167405,8 |
| Направление расходов 1.7 «Финансовое обеспечение расходов муниципального предприятия «Пермводоканал» на содержание санитарно-бытовых помещений» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 46272,1 | 55697,8 | 58416,5 | 58416,5 | 58416,5 | 277219,4 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» | х | бюджет города Перми | 397749,3 | 572602,0 | 665826,6 | 59090,5 | 59090,5 | 1754358,9 |
| Направление расходов 2.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 59090,5 | 505,9 | 505,9 | 59090,5 | 59090,5 | 178283,3 |
| Направление расходов 2.2 «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, направленных на исполнение судебных актов» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 338658,8 | 572096,1 | 665320,7 | 0,0 | 0,0 | 1576075,6 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение эффективного управления аварийными многоквартирными домами в городе Перми» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 147795,7 | 120661,0 | 120661,0 | 120260,6 | 120260,6 | 629638,9 |
| Направление расходов 3.1 «Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде» | УЖО | бюджет города Перми | 65387,3 | 38810,6 | 38810,6 | 38810,6 | 38810,6 | 220629,7 |
| Направление расходов 3.2 «Содержание расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1248,0 | 1248,0 | 1248,0 | 847,6 | 847,6 | 5439,2 |
| Направление расходов 3.3 «Снос аварийных многоквартирных домов» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 79659,1 | 80602,4 | 80602,4 | 80602,4 | 80602,4 | 402068,7 |
| Направление расходов 3.4 «Повышение фонда оплаты труда» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1501,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1501,3 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» | х | Всего, в том числе  | 228631,7 | 83894,3 | 59394,3 | 59394,3 | 59394,3 | 490708,9 |
| бюджет города Перми | 191963,9 | 83894,3 | 59394,3 | 59394,3 | 59394,3 | 454041,1 |
| бюджет Пермского края | 36667,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36667,8 |
| Направление расходов 4.1 «Ликвидация несанкционированных свалок» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 30104,4 | 10729,8 | 10729,8 | 10729,8 | 10729,8 | 73023,6 |
| Направление расходов 4.2 «Повышение фонда оплаты труда» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,3 |
| Направление расходов 4.3 «Обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | х | бюджет города Перми | 99877,4 | 48664,5 | 48664,5 | 48664,5 | 48664,5 | 294535,4 |
| АДР | бюджет города Перми | 11892,9 | 2869,3 | 2869,3 | 2869,3 | 2869,3 | 23370,1 |
| АИР | бюджет города Перми | 11008,3 | 5746,3 | 5746,3 | 5746,3 | 5746,3 | 33993,5 |
| АКР | бюджет города Перми | 20300,7 | 4879,6 | 4879,6 | 4879,6 | 4879,6 | 39819,1 |
| АЛР | бюджет города Перми | 5011,5 | 1678,2 | 1678,2 | 1678,2 | 1678,2 | 11724,3 |
| АМР  | бюджет города Перми | 20657,7 | 15089,5 | 15089,5 | 15089,5 | 15089,5 | 81015,7 |
| АОР | бюджет города Перми | 14000,1 | 11727,8 | 11727,8 | 11727,8 | 11727,8 | 60911,3 |
| АСР | бюджет города Перми | 12347,5 | 4022,9 | 4022,9 | 4022,9 | 4022,9 | 28439,0 |
| АНЛ | бюджет города Перми | 4658,7 | 2650,9 | 2650,9 | 2650,9 | 2650,9 | 15262,3 |
| Направление расходов 4.4 «Обустройство контейнерных площадок нового образца в городе Перми» | х | бюджет города Перми | 25000,0 | 24500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49500,0 |
| АДР | бюджет города Перми | 4250,0 | 4165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8415,0 |
| АИР | бюджет города Перми | 4250,0 | 4165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8415,0 |
| АКР | бюджет города Перми | 3000,0 | 2940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5940,0 |
| АЛР | бюджет города Перми | 1000,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 |
| АМР  | бюджет города Перми | 4500,0 | 4410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8910,0 |
| АОР | бюджет города Перми | 2750,0 | 2695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5445,0 |
| АСР | бюджет города Перми | 5250,0 | 5145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10395,0 |
| Направление расходов 4.5 «Ликвидация несанкционированных свалок на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» | ДЖКХ | Всего, в том числе | 73335,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73335,6 |
| бюджет города Перми | 36667,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36667,8 |
| бюджет Пермского края | 36667,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36667,8 |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности ДЖКХ администрации города Перми» | х | бюджет города Перми | 101456,7 | 106769,8 | 106769,8 | 91233,0 | 91233,0 | 497462,3 |
| Направление расходов 5.1 «Содержание муниципальных органов города Перми» | ДЖКХ | бюджет города Перми | 101456,7 | 106769,8 | 106769,8 | 91233,0 | 91233,0 | 497462,3 |