

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.07.2025

№ 439

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу «Дорожная деятельность**

**и благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 18.10.2024 № 966**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта   
2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в единой системе публичной власти», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 02 сентября 2024 г. № 715 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2024 г. № 966   
(в ред. от 18.03.2025 № 165, от 07.04.2025 № 227).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации   
города Перми

от 02.07.2025 № 439

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2024 г. № 966**

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» изложить   
в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор  программы | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  программы | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации программы | 2025-2029 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели программы | № | Наименование целевого показателя | | | Ед. изм. | | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | | | % | | 73,6 | 76,4 | | 77,6 | | 78,0 | | 78,3 |
| 2 | Количество возможных лет захоронений  на подготовленных площадях | | | год | | 0,6 | - | | - | | - | | - |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | | | % | | 87,6 | 86,8 | | 86,8 | | 86,8 | | 86,8 |
| 4 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | | | случаев | | не более  4,0 | не более 4,0 | | не более  4,0 | | не более  4,0 | | не более  4,0 |
| 5 | Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств  на платной основе | | | ед. | | 11 814 | 11 841 | | 11 841 | | 11 841 | | 11 841 |
| Объемы  и источники финансового обеспечения программы | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| Всего, в том числе: | | 11 949 905,7 | 10 273 870,0 | | 9 994 654,7 | | | 6 942 255,3 | | 7 142 255,3 | | 46 302 941,0 | |
| бюджет города Перми | | 7 989 753,7 | 8 342 525,6 | | 7 851 460,8 | | | 6 942 255,3 | | 7 142 255,3 | | 38 268 250,7 | |
| бюджет Пермского края | | 3 635 681,3 | 1 727 153,1 | | 1 947 142,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | 7 309 976,7 | |
| бюджет Российской Федерации | | 324 470,7 | 204 191,3 | | 196 051,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | 724 713,6 | |

2. Раздел «Паспорт муниципального проекта 1 «Региональная и местная дорожная сеть» (в рамках национального проекта)**»** изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 1 «Региональная и местная дорожная сеть»**

**(в рамках национального проекта)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., консультант отдела организации дорожной деятельности и наружного освещения департамента дорог  и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество автомобильных дорог,  в отношении которых выполнены работы  по ремонту | | | ед. | | 17 | 17 | | 17 | | - | | - |
| 2 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | | | км | | 22,529 | 15,466 | | 22,529 | | - | | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год  (план) | 2026 год (план) | | 2027 год  (план) | | | 2028 год  (план) | | 2029 год  (план) | | Итого | |
| Всего, в том числе: | | 949 049,1 | 831 831,0 | | 831 831,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 2 612 711,1 | |
| бюджет города Перми | | 586,1 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 586,1 | |
| бюджет Пермского края | | 836 496,3 | 831 831,0 | | 831 831,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 2 500 158,3 | |
| бюджет Российской Федерации | | 111 966,7 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 111 966,7 | |

3. Раздел «Паспорт муниципального проекта 2 «Местные дороги» (в рамках регионального проекта)» изложить   
в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 2 «Местные дороги»**

**(в рамках регионального проекта)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., консультант отдела организации дорожной деятельности и наружного освещения департамента дорог  и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) | |
| 1 | Количество автомобильных дорог,  в отношении которых выполнены работы  по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту | | | ед. | - | 2 | | 1 | | - | - | |
| 2 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы  по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту | | | км | - | 1,563 | | 0,495 | | - | - | |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | | Итого |
| Всего, в том числе: | | 693 637,7 | 595 160,9 | | 145 103,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1 433 901,7 |
| бюджет города Перми | | 78 550,5 | 450 057,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 528 608,3 |
| бюджет Пермского края | | 615 087,2 | 145 103,1 | | 145 103,1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 905 293,4 |

4. Раздел «Паспорт муниципального проекта 3 «Комплексное благоустройство» (в рамках регионального проекта)» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 3 «Комплексное благоустройство»**

**(в рамках регионального проекта)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., консультант отдела организации дорожной деятельности и наружного освещения департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество обустроенных общественных территорий города Перми | | | ед. | | 4 | 1 | | 1 | | - | | - |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | | | % | | 16 | 16 | | 16 | | - | | - |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми | | | % | | 35,0 | 40,0 | | 40,0 | | - | | - |
| 4 | Количество зданий, на которых выполнена архитектурная подсветка | | | ед. | | 50 | 50 | | - | | - | | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год  (план) | 2026 год (план) | | 2027 год  (план) | | | 2028 год  (план) | | 2029 год  (план) | | Итого | |
| Всего, в том числе: | | 2 460 866,5 | 1 195 023,4 | | 982 007,1 | | | 0,0 | | 0,0 | | 4 637 897,0 | |
| бюджет города Перми | | 285 623,0 | 453 312,4 | | 19 967,7 | | | 0,0 | | 0,0 | | 758 903,1 | |
| бюджет Пермского края | | 2 175 243,5 | 741 711,0 | | 962 039,4 | | | 0,0 | | 0,0 | | 3 878 993,9 | |

5. Раздел «Паспорт муниципального проекта 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» изложить   
в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., консультант отдела организации дорожной деятельности и наружного освещения департамента дорог  и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | | | ед. | | - | 1 | | 1 | | - | | - |
| 2 | Количество построенных ливневых канализаций и очистных сооружений | | | ед. | | 1 | 1 | | 1 | | - | | - |
| 3 | Протяженность построенной сети ливневой канализации для отвода воды с автомобильных дорог | | | км | | 1,1 | - | | - | | - | | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год  (план) | 2026 год (план) | | 2027 год  (план) | | | 2028 год  (план) | | 2029 год  (план) | | Итого | |
| бюджет города Перми | | 502 653,6 | 704 343,4 | | 492 878,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | 1 699 875,5 | |

6. Раздел «Паспорт муниципального проекта 6 «Обустройство объектов озеленения общего пользования» изложить   
в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 6 «Обустройство объектов озеленения общего пользования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., консультант отдела организации дорожной деятельности и наружного освещения департамента дорог  и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | | | ед. | | 1 | 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год  (план) | 2026 год (план) | | 2027 год  (план) | | | 2028 год  (план) | | 2029 год  (план) | | Итого | |
| бюджет города Перми | | 83 776,5 | 581 577,2 | | 172 889,3 | | | 100 000,0 | | 100 000,0 | | 1 038 243,0 | |

7. Раздел «Паспорт муниципального проекта 7 «Строительство и реконструкция мест погребения» изложить   
в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 7 «Строительство и реконструкция мест погребения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., консультант отдела организации дорожной деятельности и наружного освещения департамента дорог  и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Крематорий, введенный в эксплуатацию | | | ед. | | - | - | | 1 | | - | | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| бюджет города Перми | | 931,0 | 0,0 | | 478 982,8 | | | 0,0 | | 0,0 | | 479 913,8 | |

8. После раздела «Паспорт муниципального проекта 7 «Строительство и реконструкция мест погребения» дополнить разделом «Паспорт муниципального проекта 8 «Создание электронной информационной базы данных по захоронениям» следующего содержания:

«**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта 8 «Создание электронной информационной базы данных по захоронениям»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный  исполнитель  муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., консультант отдела организации дорожной деятельности и наружного освещения департамента дорог  и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Сформированный электронный реестр (база данных) мест захоронения, по результатам инвентаризации | | | ед. | | - | 1 | | - | | - | | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| бюджет города Перми | | 29 400,0 | 72 500,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 101 900,0 | |

9. Раздел «Паспорт комплекса процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | | | кв. м | 18 566 220,2 | | 18 566 220,2 | | 18 566 220,2 | | 18 566220,2 | | 18566220,2 |
| 2 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 10 тысяч транспортных средств | | | случаев | 0,62 | | 0,62 | | 0,62 | | 0,61 | | 0,61 |
| 3 | Площадь (протяженность) искусственных дорожных сооружений, находящихся  на содержании | | | кв. м | 16 650,9 | | 16 650,9 | | 16 650,9 | | 16 650,9 | | 16 650,9 |
| 4 | Количество дорожных знаков, находящихся на содержании | | | ед. | 31 738 | | 31 738 | | 31 738 | | 31 738 | | 31 738 |
| 5 | Площадь нанесенной дорожной разметки | | | тыс. кв. м | 161,99 | | 161,99 | | 161,99 | | 161,99 | | 161,99 |
| Объемы  и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | | 2027 год (план) | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| бюджет города Перми | | 4 154 969,7 | 3 607 468,9 | | | 4 700 937,2 | | 4 396 293,1 | | 4 596 293,1 | | 21 455 962,0 | |

10. Раздел «Паспорт комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании  в рамках выделения субсидии | | | км | | 1 799,697 | 1 821,472 | | 1844,883 | | 1844,883 | | 1844,883 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год  (план) | 2026 год (план) | | 2027 год  (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| бюджет города Перми | | 464 092,2 | 450 699,1 | | 435 879,0 | | | 317 739,4 | | 317 739,4 | | 1 986 149,1 | |

11. Раздел «Паспорт комплекса процессных мероприятий 3 «Организация благоустройства территории города Перми» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 3 «Организация благоустройства территории города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | | | ед. | | 203 | 205 | | 207 | | 209 | | 211 |
| 2 | Площадь земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, находящихся на содержании, уборки водоохранных зон | | | тыс. кв. м | | 15 794,18705 | 15 794, 18705 | | 15 794,18705 | | 15 794, 18705 | | 15 794,18705 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | | 2027 год (план) | | | 2028 год (план) | | 2029 год (план) | | Итого | |
| бюджет города Перми | | 1 120 695,4 | 1 097 032,1 | | 848 937,6 | | | 855 084,7 | | 855 084,7 | | 4 776 834,5 | |

12. Раздел «Паспорт комплекса процессных мероприятий 4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя | | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | | 2027 год (прогноз) | | 2028 год (прогноз) | | 2029 год (прогноз) |
| 1 | Количество мест погребения на территории города Перми, в отношении которых производятся содержание и ремонт | | | ед. | | 17 | 17 | | 17 | | 17 | | 17 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2025 год  (план) | 2026 год (план) | | 2027 год  (план) | | | 2028 год  (план) | | 2029 год  (план) | | Итого | |
| бюджет города Перми | | 127 890,5 | 387 939,6 | | 159 639,6 | | | 209 639,6 | | 209 639,6 | | 1 094 748,9 | |

13. Раздел «Паспорт комплекса процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности департамента дорог   
и благоустройства администрации города Перми и подведомственных ему учреждений»изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности департамента дорог и благоустройства администрации города Перми и подведомственных ему учреждений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми | | | | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2025 год  (план) | 2026 год (план) | 2027 год  (план) | 2028 год  (план) | 2029 год  (план) | Итого |
| бюджет города Перми | 905 957,6 | 304 807,9 | 304 807,9 | 883 498,5 | 883 498,5 | 3 282 570,4 |

14. Раздел «Перечень целевых показателей программы, показателей структурных элементов программы   
«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

«**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей программы, показателей структурных элементов программы «Дорожная деятельность**

**и благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя программы, показателей структурных элементов программы | Ед. изм. | ФО (ФП) | Значения показателей | | | | |
| 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Перми «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» | | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся  в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | департамент дорог  и благо-устройства администрации города Перми (далее – ДДБ) | 73,6 | 76,4 | 77,6 | 78,0 | 78,3 |
| 2 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | ДДБ | 0,6 | - | - | - | - |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | ДДБ | 87,6 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
| 4 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев  на 100 тыс. населения | слу-чаев | ДДБ | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 |
| 5 | Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | ДДБ | 11 814 | 11 841 | 11 841 | 11 841 | 11 841 |
| Муниципальные проекты в рамках национальных проектов | | | | | | | | |
| Муниципальный проект 1 «Региональная и местная дорожная сеть» | | | | | | | | |
| 6 | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по ремонту | ед. | ДДБ | 17 | 17 | 17 | - | - |
| 7 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | км | ДДБ | 22,529 | 15,466 | 22,529 | - | - |
| Муниципальный проект 11 «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | |
| 8 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ед. | ДДБ | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Муниципальные проекты в рамках региональных проектов | | | | | | | | |
| Муниципальный проект 2 «Местные дороги» | | | | | | | | |
| 9 | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту | ед. | ДДБ | - | 2 | 1 | - | - |
| 10 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог,  в отношении которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту | км | ДДБ | - | 1,563 | 0,495 | - | - |
| Муниципальный проект 3 «Комплексное благоустройство» | | | | | | | | |
| 11 | Количество обустроенных общественных территорий города Перми | ед. | ДДБ | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 12 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми от общей площади общественных территорий | % | ДДБ | 16 | 16 | 16 | - | - |
| 13 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в городе Перми | % | ДДБ | 35,0 | 40,0 | 40,0 | - | - |
| 14 | Количество зданий, на которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | ДДБ | 50 | 50 | - | - | - |
| Муниципальные проекты | | | | | | | | |
| Муниципальный проект 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» | | | | | | | | |
| 15 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | ДДБ | - | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Количество построенных ливневых канализаций и очистных сооружений | ед. | ДДБ | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 17 | Протяженность построенной сети ливневой канализации для отвода воды с автомобильных дорог | км | ДДБ | 1,1 | - | - | - | - |
| Муниципальный проект 5 «Обустройство сетей наружного освещения» | | | | | | | | |
| 18 | Протяженность построенных сетей наружного освещения | км | ДДБ | 43,6 | 30,0 | 67,9 | 37,0 | 37,0 |
| Муниципальный проект 6 «Обустройство объектов озеленения общего пользования» | | | | | | | | |
| 19 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | ДДБ | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Муниципальный проект 7 «Строительство и реконструкция мест погребения» | | | | | | | | |
| 20 | Крематорий, введенный в эксплуатацию | ед. | ДДБ | - | - | 1 | - | - |
| Муниципальный проект 8 «Создание электронной информационной базы данных по захоронениям» | | | | | | | | |
| 21 | Сформированный электронный реестр (база данных) мест захоронения, по результатам инвентаризации | ед. | ДДБ | - | 1 | - | - | - |
| Комплексы процессных мероприятий | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог» | | | | | | | | |
| 22 | Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | ДДБ | 18566220,2 | 18566220,2 | 18566220,2 | 18566220,2 | 18566220,2 |
| 23 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев  на 10 тысяч транспортных средств | слу-чаев | ДДБ | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
| 24 | Площадь (протяженность) искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | кв. м | ДДБ | 16 650,9 | 16 650,9 | 16 650,9 | 16 650,9 | 16 650,9 |
| 25 | Количество дорожных знаков, находящихся на содержании | ед. | ДДБ | 31 738 | 31 738 | 31 738 | 31 738 | 31 738 |
| 26 | Площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | ДДБ | 161,99 | 161,99 | 161,99 | 161,99 | 161,99 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения» | | | | | | | | |
| 27 | Протяженность сетей наружного освещения, находящихся  на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидии | км | ДДБ | 1 799,697 | 1 821,472 | 1844,883 | 1844,883 | 1844,883 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация благоустройства территории города Перми» | | | | | | | | |
| 28 | Количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | ДДБ | 203 | 205 | 207 | 209 | 211 |
| 29 | Площадь земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, находящихся на содержании, уборки водоохранных зон | тыс. кв. м | ДДБ | 15 794, 18705 | 15 794, 18705 | 15 794, 18705 | 15 794, 18705 | 15 794, 18705 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения» | | | | | | | | |
| 30 | Количество мест погребения на территории города Перми,  в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | ДДБ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

15. Раздел «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность   
и благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

«**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, структурного элемента программы, направления расходов | ФО (ФП) | Источники финансового  обеспечения | Расходы, тыс. руб. | | | | | |
| 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Перми «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» | - | Всего, в том числе: | 11 949 905,7 | 10273870,0 | 9 994 654,7 | 6 942 255,3 | 7 142 255,3 | 46 302 941,0 |
| бюджет города Перми | 7 989 753,7 | 8 342 525,6 | 7 851 460,8 | 6 942 255,3 | 7 142 255,3 | 38 268 250,7 |
| бюджет Пермского края | 3 635 681,3 | 1 727 153,1 | 1 947 142,3 | 0,0 | 0,0 | 7 309 976,7 |
| бюджет Российской Федерации | 324 470,7 | 204 191,3 | 196 051,6 | 0,0 | 0,0 | 724 713,6 |
| Муниципальные проекты в рамках национальных проектов | | | | | | | | |
| Муниципальный проект 1 «Региональная и местная дорожная сеть» | - | Всего, в том числе: | 949 049,1 | 831 831,0 | 831 831,0 | 0,0 | 0,0 | 2 612 711,1 |
| бюджет города Перми | 586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,1 |
| бюджет Пермского края | 836 496,3 | 831 831,0 | 831 831,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500 158,3 |
| бюджет Российской Федерации | 111 966,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 966,7 |
| Направление расходов 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | ДДБ | Всего, в том числе: | 117 218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 218,1 |
| бюджет города Перми | 586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,1 |
| бюджет Пермского края | 4 665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 665,3 |
| бюджет Российской Федерации | 111 966,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 966,7 |
| Направление расходов 1.2 «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | ДДБ | бюджет Пермского края | 831 831,0 | 831 831,0 | 831 831,0 | 0,0 | 0,0 | 2 495 493,0 |
| Муниципальный проект 11 «Формирование комфортной городской среды» | - | Всего, в том числе: | 276 697,9 | 265 874,2 | 255 275,5 | 0,0 | 0,0 | 797 847,6 |
| бюджет города Перми | 55 339,6 | 53 174,9 | 51 055,1 | 0,0 | 0,0 | 159 569,6 |
| бюджет Пермского края | 8 854,3 | 8 508,0 | 8 168,8 | 0,0 | 0,0 | 25 531,1 |
| бюджет Российской Федерации | 212 504,0 | 204 191,3 | 196 051,6 | 0,0 | 0,0 | 612 746,9 |
| Направление расходов 11.1  «Реализация программ формирования современной городской среды» | ДДБ | Всего, в том числе: | 276 697,9 | 265 874,2 | 255 275,5 | 0,0 | 0,0 | 797 847,6 |
| бюджет города Перми | 55 339,6 | 53 174,9 | 51 055,1 | 0,0 | 0,0 | 159 569,6 |
| бюджет Пермского края | 8 854,3 | 8 508,0 | 8 168,8 | 0,0 | 0,0 | 25 531,1 |
| бюджет Российской Федерации | 212 504,0 | 204 191,3 | 196 051,6 | 0,0 | 0,0 | 612 746,9 |
| Муниципальные проекты в рамках региональных проектов | | | | | | | | |
| Муниципальный проект 2 «Местные дороги» | - | Всего, в том числе: | 693 637,7 | 595 160,9 | 145 103,1 | 0,0 | 0,0 | 1 433 901,7 |
| бюджет города Перми | 78 550,5 | 450 057,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528 608,3 |
| бюджет Пермского края | 615 087,2 | 145 103,1 | 145 103,1 | 0,0 | 0,0 | 905 293,4 |
| Направление расходов 2.1 «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | ДДБ | Всего, в том числе: | 693 637,7 | 595 160,9 | 145 103,1 | 0,0 | 0,0 | 1 433 901,7 |
| бюджет города Перми | 78 550,5 | 450 057,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528 608,3 |
| бюджет Пермского края | 615 087,2 | 145 103,1 | 145 103,1 | 0,0 | 0,0 | 905 293,4 |
| Муниципальный проект 3 «Комплексное благоустройство» | - | Всего, в том числе: | 2 460 866,5 | 1 195 023,4 | 982 007,1 | 0,0 | 0,0 | 4 637 897,0 |
| бюджет города Перми | 285 623,0 | 453 312,4 | 19 967,7 | 0,0 | 0,0 | 758 903,1 |
| бюджет Пермского края | 2 175 243,5 | 741 711,0 | 962 039,4 | 0,0 | 0,0 | 3 878 993,9 |
| Направление расходов 3.1 «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)» | ДДБ | Всего, в том числе: | 99 838,3 | 99 838,3 | 99 838,3 | 0,0 | 0,0 | 299 514,9 |
| бюджет города Перми | 19 967,7 | 19 967,7 | 19 967,7 | 0,0 | 0,0 | 59 903,1 |
| бюджет Пермского края | 79 870,6 | 79 870,6 | 79 870,6 | 0,0 | 0,0 | 239 611,8 |
| Направление расходов 3.2 «Развитие городского пространства» | ДДБ | Всего, в том числе: | 1 543 364,0 | 398 344,7 | 882 168,8 | 0,0 | 0,0 | 2 823 877,5 |
| бюджет города Перми | 191 684,9 | 398 344,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590 029,6 |
| бюджет Пермского края | 1 351 679,1 | 0,0 | 882 168,8 | 0,0 | 0,0 | 2 233 847,9 |
| Направление расходов 3.3 «Архитектурная подсветка фасадов административных, жилых объектов (зданий)  в г. Перми» | ДДБ | Всего, в том числе: | 817 664,2 | 696 840,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 514 504,6 |
| бюджет города Перми | 73 970,4 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 970,4 |
| бюджет Пермского края | 743 693,8 | 661 840,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 405 534,2 |
| Муниципальные проекты | | | | | | | | |
| Муниципальный проект 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» | - | бюджет города Перми | 502 653,6 | 704 343,4 | 492 878,5 | 0,0 | 0,0 | 1 699 875,5 |
| Направление расходов 4.1 «Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды  с автомобильной дороги  по ул. Маршала Жукова  и прилегающей территории» | ДДБ | бюджет города Перми | 367 500,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367 500,3 |
| Направление расходов 4.2 «Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков  по ул. Куйбышева, 1  от ул. Петропавловской  до выпуска» | ДДБ | бюджет города Перми | 7 323,9 | 39 080,5 | 91 187,9 | 0,0 | 0,0 | 137 592,3 |
| Направление расходов 4.3 «Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков  по ул. Куфонина  от ул. Трамвайной  до ул. Подлесной до выпуска» | ДДБ | бюджет города Перми | 50 810,8 | 96 284,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147 094,9 |
| Направление расходов 4.4 «Реконструкция ул. Карпинского  от ул. Архитектора Свиязева  до ул. Космонавта Леонова» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 401 555,3 | 401 690,6 | 0,0 | 0,0 | 803 245,9 |
| Направление расходов 4.5 «Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 133 193,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 193,2 |
| Направление расходов 4.6 «Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 29 234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 234,8 |
| Направление расходов 4.7 «Строительство проезда на участке от ул. Уральской до  ул. Степана Разина» | ДДБ | бюджет города Перми | 21 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 152,6 |
| Направление расходов 4.8 «Строительство автомобильной дороги по ул. Монастырской на участке от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов» | ДДБ | бюджет города Перми | 36 024,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 024,7 |
| Направление расходов 4.9 «Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева» | ДДБ | бюджет города Перми | 2 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 599,0 |
| Направление расходов 4.10 «Строительство проезда от автомобильной дороги по  ул. Советской до объекта регионального значения «Культурно-рекреационное пространство» | ДДБ | бюджет города Перми | 100,0 | 4 995,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 095,5 |
| Направление расходов 4.11 «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Н. Островского на участке от ул. Революции до  ул. Белинского» | ДДБ | бюджет города Перми | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 |
| Направление расходов 4.12 «Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии» | ДДБ | бюджет города Перми | 17 057,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 057,3 |
| Муниципальный проект 5 «Обустройство сетей наружного освещения» | - | бюджет города Перми | 179 288,0 | 179 612,3 | 185 486,1 | 180 000,0 | 180 000,0 | 904 386,4 |
| Направление расходов 5.1 «Обустройство сетей наружного освещения» | ДДБ | бюджет города Перми | 179 288,0 | 179 612,3 | 185 486,1 | 180 000,0 | 180 000,0 | 904 386,4 |
| Муниципальный проект 6 «Обустройство объектов озеленения общего пользования» | - | бюджет города Перми | 83 776,5 | 581 577,2 | 172 889,3 | 100 000,0 | 100 000,0 | 1 038 243,0 |
| Направление расходов 6.1 «Обустройство объектов озеленения общего пользования и элементов благоустройства» | ДДБ | бюджет города Перми | 83 776,5 | 581 577,2 | 172 889,3 | 100 000,0 | 100 000,0 | 1 038 243,0 |
| Муниципальный проект 7 «Строительство и реконструкция мест погребения» | - | бюджет города Перми | 931,0 | 0,0 | 478 982,8 | 0,0 | 0,0 | 479 913,8 |
| Направление расходов 7.1 «Строительство крематория  на кладбище «Восточное» города Перми» | ДДБ | бюджет города Перми | 931,0 | 0,0 | 478 982,8 | 0,0 | 0,0 | 479 913,8 |
| Муниципальный проект 8 «Создание электронной информационной базы данных по захоронениям» | - | бюджет города Перми | 29 400,0 | 72 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 900,0 |
| Направление расходов 8.1 «Формирование электронной базы данных по захоронениям на местах погребения города Перми» | ДДБ | бюджет города Перми | 29 400,0 | 72 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 900,0 |
| Комплексы процессных мероприятий | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Приведение  в нормативное состояние автомобильных дорог» | - | бюджет города Перми | 4 154 969,7 | 3 607 468,9 | 4 700 937,2 | 4 396 293,1 | 4 596 293,1 | 21 455 962,0 |
| Направление расходов 1.1 «Содержание, ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» |  | бюджет города Перми | 3 152 335,4 | 3 070 166,6 | 3 298 483,6 | 3 343 741,0 | 3 543 741,0 | 16 408 467,6 |
| ДДБ | бюджет города Перми | 3 132 827,1 | 3 051 166,6 | 3 279 483,6 | 3 324 741,0 | 3 524 741,0 | 16 312 959,3 |
| администрация Ленинского района города Перми (далее – АЛР) | бюджет города Перми | 239,6 | 639,6 | 639,6 | 639,6 | 639,6 | 2 798,0 |
| администрация Свердловского района города Перми (далее – АСР) | бюджет города Перми | 2 300,0 | 3 465,8 | 3 465,8 | 3 465,8 | 3 465,8 | 16 163,2 |
| администрация Мотовилихин-ского района города Перми (далее – АМР) | бюджет города Перми | 1 918,1 | 3 910,7 | 3 910,7 | 3 910,7 | 3 910,7 | 17 560,9 |
| администрация Дзержинского района города Перми (далее – АДР) | бюджет города Перми | 3 862,7 | 2 314,4 | 2 314,4 | 2 314,4 | 2 314,4 | 13 120,3 |
| администрация Индустриаль-ного района города Перми (далее – АИР) | бюджет города Перми | 1 513,0 | 2 054,9 | 2 054,9 | 2 054,9 | 2 054,9 | 9 732,6 |
| администрация Кировского района города Перми (далее – АКР) | бюджет города Перми | 2 553,6 | 2 553,6 | 2 553,6 | 2 553,6 | 2 553,6 | 12 768,0 |
| администрация Орджоникид-зевского района города Перми (далее – АОР) | бюджет города Перми | 6 514,5 | 3 454,2 | 3 454,2 | 3 454,2 | 3 454,2 | 20 331,3 |
| администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – АНЛ) | бюджет города Перми | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 3 034,0 |
| Направление расходов 1.2 «Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек» | ДДБ | бюджет города Перми | 102 201,6 | 55 300,3 | 52 215,8 | 52 215,8 | 52 215,8 | 314 149,3 |
| Направление расходов 1.3 «Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений» | ДДБ | бюджет города Перми | 173 159,6 | 86 919,1 | 126 375,0 | 126 375,0 | 126 375,0 | 639 203,7 |
| Направление расходов 1.4 «Содержание, обслуживание  и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа» | ДДБ | бюджет города Перми | 182 137,2 | 182 137,2 | 182 137,2 | 182 137,2 | 182 137,2 | 910 686,0 |
| Направление расходов 1.5 «Организация функционирования и контроля  за использованием парковок  на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | ДДБ | бюджет города Перми | 184 601,1 | 77 777,6 | 73 723,6 | 70 779,8 | 70 779,8 | 477 661,9 |
| Направление расходов 1.6 «Капитальный ремонт автомобильных дорог  и искусственных дорожных сооружений» | ДДБ | бюджет города Перми | 276 617,8 | 44 621,7 | 877 455,6 | 554 119,0 | 554 119,0 | 2 306 933,1 |
| Направление расходов 1.7 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | ДДБ | бюджет города Перми | 83 917,0 | 90 546,4 | 90 546,4 | 66 925,3 | 66 925,3 | 398 860,4 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение содержания, текущего  и капитального ремонта сетей наружного освещения» | - | бюджет города Перми | 464 092,2 | 450 699,1 | 435 879,0 | 317 739,4 | 317 739,4 | 1 986 149,1 |
| Направление расходов 2.1 «Содержание и ремонт сетей наружного освещения» | ДДБ | бюджет города Перми | 310 423,0 | 317 739,4 | 317 739,4 | 317 739,4 | 317 739,4 | 1 581 380,6 |
| Направление расходов 2.2 «Ремонт сетей наружного освещения» | ДДБ | бюджет города Перми | 122 658,9 | 119 840,4 | 118 139,6 | 0,0 | 0,0 | 360 638,9 |
| Направление расходов 2.3 «Содержание сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми» | ДДБ | бюджет города Перми | 26 098,3 | 13 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 217,6 |
| Направление расходов 2.4 «Повышение фонда оплаты труда» | ДДБ | бюджет города Перми | 4 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 912,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация благоустройства территории города Перми» | - | бюджет города Перми | 1 120 695,4 | 1 097 032,1 | 848 937,6 | 855 084,7 | 855 084,7 | 4 776 834,5 |
| Направление расходов 3.1 «Содержание и ремонт объектов и элементов благоустройства» | ДДБ | бюджет города Перми | 500 518,2 | 466 810,8 | 437 146,4 | 437 146,4 | 437 146,4 | 2 278 768,2 |
| Направление расходов 3.2 «Содержание земель,  не принадлежащих физическим  и (или) юридическим лицам, уборка водоохранных зон» | ДДБ | бюджет города Перми | 54 102,4 | 54 362,1 | 54 362,1 | 54 362,1 | 54 362,1 | 271 550,8 |
| Направление расходов 3.3 «Капитальный ремонт объектов  и элементов благоустройства» | ДДБ | бюджет города Перми | 10 473,7 | 312 760,1 | 93 852,9 | 100 000,0 | 100 000,0 | 617 086,7 |
| Направление расходов 3.4 «Содержание и ремонт пешеходных мостиков, лестниц на территориях общего пользования города Перми» | ДДБ | бюджет города Перми | 43 099,7 | 43 099,7 | 43 099,7 | 43 099,7 | 43 099,7 | 215 498,5 |
| Направление расходов 3.5 «Мероприятия по демонтажу самовольно установленных  и незаконно размещенных движимых объектов» |  | бюджет города Перми | 1 369,4 | 1 782,8 | 1 782,8 | 1 782,8 | 1 782,8 | 8 500,6 |
| АЛР | бюджет города Перми | 70,0 | 118,3 | 115,9 | 115,9 | 115,9 | 536,0 |
| АСР | бюджет города Перми | 176,6 | 265,9 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1 261,2 |
| АМР | бюджет города Перми | 268,1 | 266,7 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1 353,5 |
| АДР | бюджет города Перми | 268,1 | 269,3 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1 356,1 |
| АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 269,3 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1 088,0 |
| АКР | бюджет города Перми | 262,2 | 269,3 | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 1 281,2 |
| АОР | бюджет города Перми | 255,6 | 265,8 | 272,9 | 272,9 | 272,9 | 1 340,1 |
| АНЛ | бюджет города Перми | 68,8 | 58,2 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 284,5 |
| Направление расходов 3.6 «Обустройство организованных мест отдыха у воды  на территории города Перми» | ДДБ | бюджет города Перми | 40 031,7 | 6 288,6 | 6 288,6 | 6 288,6 | 6 288,6 | 65 186,1 |
| Направление расходов 3.7 «Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми» |  | бюджет города Перми | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 900 000,0 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | бюджет города Перми | 3 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 125,0 |
| ДДБ | бюджет города Перми | 96 875,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 896 875,0 |
| Направление расходов 3.8 «Благоустройство территорий для обеспечения доступа  к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан» | ДДБ | бюджет города Перми | 357 967,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357 967,2 |
| Направление расходов 3.9 «Содержание и ремонт гидротехнических сооружений» | ДДБ | бюджет города Перми | 11 784,6 | 11 928,0 | 12 405,1 | 12 405,1 | 12 405,1 | 60 927,9 |
| Направление расходов 3.11 «Реализация мероприятий по перемещению и хранению средств индивидуальной мобильности, размещенных с нарушением требований правил благоустройства» | департамент имуществен-ных отношений администрации города Перми | бюджет города Перми | 1 348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 348,5 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения» | - | бюджет города Перми | 127 890,5 | 387 939,6 | 159 639,6 | 209 639,6 | 209 639,6 | 1 094 748,9 |
| Направление расходов 4.1 «Содержание мест погребения» | ДДБ | бюджет города Перми | 116 730,1 | 156 932,7 | 156 932,7 | 206 932,7 | 206 932,7 | 844 460,9 |
| Направление расходов 4.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | ДДБ | бюджет города Перми | 1 181,4 | 1 181,4 | 1 181,4 | 1 181,4 | 1 181,4 | 5 907,0 |
| Направление расходов 4.3 «Организация автобусных перевозок граждан на территории кладбища «Северное»  в выходные, праздничные дни  и дни массового посещения кладбища» | ДДБ | бюджет города Перми | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 3 127,5 |
| Направление расходов 4.4 «Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест» | ДДБ | бюджет города Перми | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 4 500,0 |
| Направление расходов 4.5 «Приведение в нормативное состояние мест погребения» | ДДБ | бюджет города Перми | 597,0 | 204 104,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204 701,4 |
| Направление расходов 4.6 «Проектирование санитарно-защитных зон мест погребения» | ДДБ | бюджет города Перми | 6 603,0 | 24 195,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 798,6 |
| Направление расходов 4.7 «Организация охраны объектов незавершенного строительства (крематория)» | ДДБ | бюджет города Перми | 1 253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 253,5 |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности департамента дорог и благоустройства администрации города Перми  и подведомственных ему учреждений» | - | бюджет города Перми | 905 957,6 | 304 807,9 | 304 807,9 | 883 498,5 | 883 498,5 | 3 282 570,4 |
| Направление расходов 5.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | ДДБ | бюджет города Перми | 834 006,9 | 229 574,7 | 229 574,7 | 819 034,4 | 819 034,4 | 2 931 225,1 |
| Направление расходов 5.2 «Содержание муниципальных органов города Перми» | ДДБ | бюджет города Перми | 71 950,7 | 75 233,2 | 75 233,2 | 64 464,1 | 64 464,1 | 351 345,3 |