

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.09.2025

№ 624

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Градостроительная деятельность**

**на территории города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 17.10.2024 № 903**

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26 августа 2025 г. № 136 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы   
от 17.12.2024 № 218 «О бюджете города Перми на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации города Перми от 02 сентября   
2024 г. № 715 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2024 г. № 903 (в ред.   
от 30.10.2024 № 1048, от 17.03.2025 № 156, от 29.05.2025 № 373, от 21.07.2025   
№ 472).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь [www.gorodperm.ru»](http://www.gorodperm.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Синева А.В.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.09.2025 № 624

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2024 г. № 903**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы  и источники финансового обеспечения программы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2025  (план) | 2026  (план) | 2027  (план) | 2028  (план) | 2029  (план) | Итого |
| Всего, в том числе: | 158 337,4 | 149 180,7 | 149 964,4 | 128 989,1 | 128 989,1 | 715 460,7 |
| бюджет города Перми | 158 337,4 | 149 180,7 | 149 964,4 | 128 989,1 | 128 989,1 | 715 460,7 |

2. Раздел «Паспорт комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование архитектурного облика города Перми и эстетических качеств застройки» изложить в следующей редакции:

**«ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий 1**

**«Формирование архитектурного облика города Перми и эстетических качеств застройки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (Лебедева Анна Вадимовна, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми) | | | | | | | | | | | | |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| 2025  (прогноз) | | 2026  (прогноз) | | 2027  (прогноз) | | 2028  (прогноз) | | 2029  (прогноз) | |
| 1 | Доля сведений, документов и материалов, содержащихся  в ГИСОГД, выданных  в электронном виде | % | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | |
| 2 | Доля структурных подразделений администрации города Перми, наполняющих разделы АИСОГД градостроительными документами в рамках имеющихся полномочий | % | 68 | | 77 | | 86 | | 95 | | 100 | |
| 3 | Количество разработанных и согласованных колерных паспортов капитальных объектов в городе Перми | ед. | 320 | | 246 | | 246 | | 246 | | 246 | |
| 4 | Доля реализованных мероприятий в области развития и пространственной организации территории города Перми, в том числе посредством взаимодействия  с исполнительными органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления и предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 5 | Количество разработанных архитектурных и градостроительных концепций | ед. | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| 6 | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов, запланированных к сносу или реконструкции в отчетном периоде, по которым принято решение о сносе или реконструкции и не исполнено в установленный срок лицом, которым возведена самовольная постройка | % | 100 | | - | | - | | - | | - | |
| 7 | Доля демонтированных вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам и не зафиксированных в колерном паспорте капитального объекта | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Объемы  и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2025  (план) | 2026  (план) | | 2027  (план) | | 2028  (план) | | 2029  (план) | | Итого |
| бюджет города Перми | | | 56 096,1 | 41 119,8 | | 41 903,5 | | 36 503,9 | | 36 503,9 | | 212 127,2 |

3. Раздел «Перечень целевых показателей программы, показателей структурных элементов программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

**«ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей программы, показателей структурных элементов программы**

**«Градостроительная деятельность на территории города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого  показателя программы,  показателей структурных элементов программы | Единица измерения | ФО (ФП) | Значения показателей | | | | |
| 2025  (прогноз) | 2026  (прогноз) | 2027  (прогноз) | 2028  (прогноз) | 2029  (прогноз) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Перми «Градостроительная деятельность на территории города Перми» | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность документами  по развитию (преобразованию)  и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми | % | ДГА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Комплексы процессных мероприятий | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Формирование архитектурного облика города Перми и эстетических качеств застройки» | | | | | | | | |
| 1 | Доля сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, выданных в электронном виде | % | ДГА | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 2 | Доля структурных подразделений администрации города Перми, наполняющих разделы АИСОГД градостроительными документами в рамках имеющихся полномочий | % | ДГА | 68 | 77 | 86 | 95 | 100 |
| 3 | Количество разработанных и согласованных колерных паспортов капитальных объектов в городе Перми | ед. | ДГА | 320 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 4 | Доля реализованных мероприятий в области развития и пространственной организации территории города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления и предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры | % | ДГА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество разработанных архитектурных и градостроительных концепций | ед. | ДГА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов, запланированных к сносу или реконструкции в отчетном периоде, по которым принято решение о сносе или реконструкции и не исполнено в установленный срок лицом, которым возведена самовольная постройка | % | ДГА | 100 | - | - | - | - |
| 7 | Доля демонтированных вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам и не зафиксированных в колерном паспорте капитального объекта | % | ДГА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Раздел «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность   
на территории города Перми» изложить в следующей редакции:

**«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Градостроительная деятельность на территории города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы, структурного элемента программы, направления расходов | ФО (ФП), ТО | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2025  (план) | 2026  (план) | 2027  (план) | 2028  (план) | 2029  (план) | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Перми «Градостроительная деятельность на территории города Перми» | - | бюджет  города Перми: | 158 337,4 | 149 180,7 | 149 964,4 | 128 989,1 | 128 989,1 | 715 460,7 |
| Комплексы процессных мероприятий | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Формирование архитектурного облика города Перми и эстетических качеств застройки» | - | бюджет  города Перми | 56 096,1 | 41 119,8 | 41 903,5 | 36 503,9 | 36 503,9 | 212 127,2 |
| Направление расходов 1.1 «Мероприятия в сфере градостроительства и архитектуры» | ДГА | бюджет  города Перми | 16 385,6 | 14 288,7 | 15 072,4 | 13 360,5 | 13 360,5 | 72 467,7 |
| Направление расходов 1.2 «Предоставление грантов государственному бюджетному учреждению «Институт территориального планирования» на разработку архитектурных и градостроительных концепций» | ДГА | бюджет  города Перми | 23 143,4 | 23 143,4 | 23 143,4 | 23 143,4 | 23 143,4 | 115 717,0 |
| Направление расходов 1.3 «Снос самовольных построек на территории города Перми, выявление и демонтаж вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми» | - | бюджет  города Перми | 16 567,1 | 3 687,7 | 3 687,7 | 0,0 | 0,0 | 23 942,5 |
| администрация Дзержинского района города Перми | бюджет  города Перми | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 0,0 | 0,0 | 3 312,0 |
| администрация Индустриального района города Перми | бюджет  города Перми | 4 613,4 | 1 658,7 | 1 658,7 | 0,0 | 0,0 | 7 930,8 |
| администрация Кировского района города Перми | бюджет  города Перми | 1 873,4 | 79,8 | 79,8 | 0,0 | 0,0 | 2 033,0 |
| администрация Ленинского района города Перми | бюджет  города Перми | 360,0 | 288,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 936,0 |
| администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет  города Перми | 3 013,9 | 91,2 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 3 196,3 |
| администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет  города Перми | 2 021,7 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 2 521,7 |
| администрация Свердловского района города Перми | бюджет  города Перми | 3 580,7 | 216,0 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 4 012,7 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми» | ДГА | бюджет  города Перми | 102 241,3 | 108 060,9 | 108 060,9 | 92 485,2 | 92 485,2 | 503 333,5 |
| Направление расходов 2.1 «Содержание муниципальных органов города Перми» | ДГА | бюджет  города Перми | 102 241,3 | 108 060,9 | 108 060,9 | 92 485,2 | 92 485,2 | 503 333,5 |