АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.10.2025

№ 849

О внесении изменений

в муниципальную программу 
«Дорожная деятельность

и благоустройство города Перми»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 18.10.2024 № 966

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта 2025 г. 
№ 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 02 сентября 2024 г. № 715 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2024 г. № 966 
(в ред. от 18.03.2025 № 165, от 07.04.2025 № 227, от 02.07.2025 № 439, от 15.07.2025 № 462, от 25.07.2025 № 494, от 09.09.2025 № 623).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 г., но не ранее дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми	Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
города Перми

от 20.10.2025 № 849

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2024 г. № 966

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» изложить 
в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»

| Куратор программы | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации программы | 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | № | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования |  |  | % |  | 73,6 | 76,4 |  | 77,6 |  | 78,0 |  | 78,3 |
|  | 2 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях |  |  | год |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми |  |  | % |  | 87,6 | 86,8 |  | 86,8 |  | 86,8 |  | 86,8 |
|  | 4 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения |  |  | случаев |  | не более 4,0 | не более 4,0 |  | не более 4,0 |  | не более 4,0 |  | не более 4,0 |
|  | 5 | Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе |  |  | ед. |  | 11 912 | 11 912 |  | 11 912 |  | 11 912 |  | 11 912 |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 12 238 177,6 | 11 072 760,4 |  | 11 937 393,7 |  |  | 9 394 314,2 |  | 8 203 871,8 |  | 52 846 517,7 |  |
|  | бюджет города Перми |  | 8 303 227,1 | 9 164 000,5 |  | 9 306 382,4 |  |  | 8 144 041,8 |  | 8 203 871,8 |  | 43 121 523,6 |  |
|  | бюджет Пермского края |  | 3 610 479,8 | 1 714 690,9 |  | 2 444 705,1 |  |  | 1 061 902,1 |  | 0,0 |  | 8 831 777,9 |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  | 324 470,7 | 194 069,0 |  | 186 306,2 |  |  | 188 370,3 |  | 0,0 |  | 893 216,2 |  |

2. Раздел «Стратегические приоритеты муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы города Перми

«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»

1.1. Оценка текущего состояния в сфере благоустройства города Перми

Реализация муниципальной программы направлена на создание и приведение в нормативное состояние объектов благоустройства, среди них: автомобильные дороги местного значения (далее – автомобильные дороги) на территории города Перми, общественные территории в рамках соглашений, объекты озеленения общего пользования города Перми, организованные места отдыха у воды на территории города Перми, места погребения на территории города Перми.

Дорожная деятельность – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность города Перми и страны в целом. Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 1 594,3 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км).

Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в Уфе – 1,7 млн. кв. м, в Кирове – 1,3 млн. кв. м. В рамках реализации мероприятий 
по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования города Перми ежегодно содержатся технические средства организации дорожного движения (ежегодно содержится не менее 
31,738 тыс. дорожных знаков, наносится 161,9 тыс. кв. м дорожной разметки), функционирует комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, организованы 11 912 ед. парковочных мест транспортных средств на платной основе.

Автомобильный транспорт является ведущим видом транспорта в городе Перми. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми в 2024 году составляет 87,2 %.

В период 2025-2027 годов планируется выполнить строительство Ивинского проспекта, автомобильных дорог 
по ул. Агатовой, по ул. Углеуральской, проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина.

Кроме того, продолжатся работы по приведению в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений:  мост через реку Егошиху – автодорога «Стахановская-Ива»; путепровод через железнодорожные пути и реку Данилиху «Переход Стахановская-Ива»; путепровод через ж/д пути по ул. Решетниковский спуск.

В 2025-2027 годах в границах полосы отвода автомобильных дорог запланировано строительство 3 объектов:

ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова 
и прилегающей территории;

очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска;

очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска.

По состоянию на 01 января 2025 г. на территории города Перми расположены 208 объектов озеленения общего пользования. В их числе 126 объектов – парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых нормативное состояние имеют 86 объектов (74,6 %), и 82 объекта вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок. 5 объектов находятся 
на содержании департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми и управления 
по экологии и природопользованию администрации города Перми.

В рамках муниципальной программы планируется обустройство, капитальный и текущий ремонт объектов озеленения общего пользования с целью реализации приоритетных проектов территориальных органов администрации города Перми. 
На территории парков, садов, скверов, бульваров находятся 15 действующих фонтанов. В период 2025-2029 годов предусмотрены мероприятия по обустройству и содержанию 4 организованных мест отдыха у воды на территории города Перми. Кроме того, запланировано мероприятие по благоустройству особо охраняемой природной территории «Мотовилихинский пруд» путем создания многофункциональных пространств с возможностью всесезонного использования.

В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки города Перми в заявительном порядке от территориальных общественных самоуправлений.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в соответствии с заключенными Соглашениями 
в 2025-2028 годах ежегодно планируется выполнять ремонт дорог в отношении 17 объектов общей протяженностью 
в 2025, 2027, 2028 годах – по 22,53 км и в 2026 году – 15,97 км. Значения показателей на 2027, 2028 годы будут уточнены после утверждения перечня улиц, на которых будут выполнены работы в рамках проекта.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», планируется благоустройство общественных территорий – после проведения ежегодного интернет-голосования по определению таких территорий. По результатам голосования в рамках софинансирования 
с привлечением средств бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации будут благоустроены в 2025 году: сквер журналистов, сквер «Аллея памяти» по ул. Екатерининской, сквер в 64 квартале, эспланада, в 2026 году: сад им. Миндовского. Кроме того, в рамках софинансирования с привлечением средств бюджета Пермского края будут благоустроены 
в 2025 году сад им. Любимова, в 2026 году сквер им. Восстания.

В части озеленения будут реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий, обеспечено прямое участие граждан в формировании комфортной городской среды.

В сфере организации ритуальных услуг предусмотрено восстановление нормативного состояния мест погребения, строительство (реконструкция) мест погребения.

На территории города Перми расположены 17 мест погребения общей площадью 488,4 га. В сфере организации ритуальных услуг в 2025-2026 годах планируется проведение работ по формированию электронного реестра (базы данных) мест захоронения. Инвентаризация позволит получить корректные сведения о заполненности кладбищ, о свободных участках земли для новых захоронений, а также определить необходимое финансирование на содержание и благоустройство территорий кладбищ. Созданная база данных обеспечит эффективный, быстрый и удобный поиск данных о месте расположения конкретных захоронений, документов и других важных сведений. В дальнейшем база данных будет интегрирована в единую информационную систему «Управление захоронениями».

1.2. Стратегические приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы.

Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных

программ Пермского края

Реализация муниципальной программы направлена на достижение цели по формированию комфортной городской среды в части повышения уровня безопасности и качества автомобильных дорог, создания условий для развития архитектурной привлекательности города Перми, а также повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования (стоянки) транспортных средств, повышение уровня благоустройства, в том числе путем создания и поддержания нормативного состояния парков, садов, скверов, бульваров, благоустройства общественных пространств. Приоритеты программы определены в соответствии с государственной программой Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. № 85. Механизмы реализации функционально-целевого направления «комфортной городской среды» определены Планом мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 
2022-2026 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 октября 2021 г. № 232.

Поставленные цели будут достигнуты путем развития улично-дорожной сети, строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, приведением в нормативное состояние автомобильных дорог, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, обеспечением нормативного состояния и модернизацией ливневой канализации, профилактикой дорожно-транспортного травматизма, обеспечением строительства и реконструкции сетей наружного освещения, обеспечением текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения, организацией функционирования и контроля за использованием парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, созданием внеуличных (плоскостных) муниципальных парковок, в том числе перехватывающих, выполнением комплекса мероприятий по архитектурной подсветке.

1.3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

в отрасли городского хозяйства

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик и элементов автомобильных дорог, объектов озеленения общего пользования, мест погребения.

Задачи муниципальной программы направлены на решение следующих проблем:

1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов и бульваров.

2. Повышение комфортности городских пространств, в том числе общественных пространств.

3. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения.

4. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города Перми.

5. Организация ритуальных услуг.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных муниципальными проектами «Региональная и местная дорожная сеть», «Формирование комфортной городской среды», «Местные дороги», «Комплексное благоустройство», «Строительство и реконструкция автомобильных дорог», «Обустройство сетей наружного освещения», «Обустройство объектов озеленения общего пользования», «Строительство и реконструкция мест погребения», «Создание электронной информационной базы данных по захоронениям», «Создание мест отвала снега», 
а также комплексами процессных мероприятий программы «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог», «Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения», «Организация благоустройства территории города Перми», «Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения», «Обеспечение деятельности департамента дорог и благоустройства администрации города Перми и подведомственных ему учреждений».».

3. Раздел «Паспорт муниципального проекта 1 «Региональная и местная дорожная сеть» (в рамках национального проекта)» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципального проекта 1 «Региональная и местная дорожная сеть»

(в рамках национального проекта)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по ремонту |  |  | ед. |  | 17 | 17 |  | 17 |  | 17 |  | - |
|  | 2 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт |  |  | км |  | 22,53 | 15,97 |  | 22,53 |  | 22,53 |  | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 949 049,1 | 831 831,0 |  | 831 831,0 |  |  | 831 831,0 |  | 0,0 |  | 3 444 542,1 |  |
|  | бюджет города Перми |  | 586,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 586,1 |  |
|  | бюджет Пермского края |  | 836 496,3 | 831 831,0 |  | 831 831,0 |  |  | 831 831,0 |  | 0,0 |  | 3 331 989,3 |  |
|  | бюджет Российской Федерации |  | 111 966,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 111 966,7 |  |

4. Раздел «Паспорт муниципального проекта 11 «Формирование комфортной городской среды» (в рамках национального проекта)» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципального проекта 2 «Формирование комфортной городской среды»

(в рамках национального проекта)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |  |
|  | 1 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |  |  | ед. | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | - |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  |  | Итого |
|  | Всего, в том числе: |  | 276 697,9 | 252 694,0 |  | 242 586,3 |  | 245 273,8 |  | 0,0 |  |  | 1 017 252,0 |
|  | бюджет города Перми |  | 55 339,6 | 50 538,8 |  | 48 517,3 |  | 49 054,8 |  | 0,0 |  |  | 203 450,5 |
|  | бюджет Пермского края |  | 8 854,3 | 8 086,2 |  | 7 762,8 |  | 7 848,7 |  | 0,0 |  |  | 32 552,0 |
|  | бюджет Российской Федерации |  | 212 504,0 | 194 069,0 |  | 186 306,2 |  | 188 370,3 |  | 0,0 |  |  | 781 249,5 |

5. Раздел «Паспорт муниципального проекта 2 «Местные дороги» (в рамках регионального проекта)» изложить 
в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципального проекта 3 «Местные дороги»

(в рамках регионального проекта)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |  |
|  | 1 | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту |  |  | ед. | 1 | 2 |  | 2 |  | 1 | - |  |
|  | 2 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту |  |  | км | 4,0 | 1,56 |  | 1,29 |  | 1,8 | - |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  |  | Итого |
|  | Всего, в том числе: |  | 822 845,5 | 563 303,8 |  | 451 082,2 |  | 145103,1 |  | 0,0 |  |  | 1 982 334,6 |
|  | бюджет города Перми |  | 110 864,9 | 418 200,7 |  | 305 979,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 835 044,7 |
|  | бюджет Пермского края |  | 711 980,6 | 145 103,1 |  | 145 103,1 |  | 145 103,1 |  | 0,0 |  |  | 1 147 289,9 |

6. Раздел «Паспорт муниципального проекта 3 «Комплексное благоустройство» (в рамках регионального проекта)» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципального проекта 4 «Комплексное благоустройство»

(в рамках регионального проекта)

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество обустроенных общественных территорий города Перми |  |  | ед. |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |
|  | 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий |  |  | % |  | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | - |
|  | 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми |  |  | % |  | 35,0 | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | - |
|  | 4 | Количество зданий, на которых выполнена архитектурная подсветка |  |  | ед. |  | 43 | 53 |  | 7 |  | - |  | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 2 279 356,3 | 1 179 972,9 |  | 1 501 635,5 |  |  | 96 399,2 |  | 0,0 |  | 5 057 363,9 |  |
|  | бюджет города Перми |  | 226 207,7 | 450 302,3 |  | 41 627,3 |  |  | 19 279,9 |  | 0,0 |  | 737 417,2 |  |
|  | бюджет Пермского края |  | 2 053 148,6 | 729 670,6 |  | 1 460 008,2 |  |  | 77 119,3 |  | 0,0 |  | 4 319 946,7 |  |

7. Раздел «Паспорт муниципального проекта 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» изложить 
в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципального проекта 5 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог»

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию |  |  | ед. |  | - | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
|  | 2 | Количество построенных ливневых канализаций и очистных сооружений |  |  | ед. |  | 1 | 1 |  | 1 |  | - |  | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 489 810,1 | 478 863,1 |  | 894 433,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 863 107,0 |  |

8. Раздел «Паспорт муниципального проекта 5 «Обустройство сетей наружного освещения» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципального проекта 6 «Обустройство сетей наружного освещения»

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Протяженность построенных сетей наружного освещения |  |  | км |  | 15,3 | 46,1 |  | 55,3 |  | 37,0 |  | 37,0 |
| Объемы и источники финансового обеспечения | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 112 784,3 | 137 062,3 |  | 185 486,1 |  |  | 180 000,0 |  | 180 000,0 |  | 795 332,7 |  |

9. Раздел «Паспорт муниципального проекта 6 «Обустройство объектов озеленения общего пользования» изложить 
в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципального проекта 7 «Обустройство объектов озеленения общего пользования»

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию |  |  | ед. |  | - | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 47 631,9 | 596 886,5 |  | 101 126,3 |  |  | 276 515,0 |  | 276 515,0 |  | 1 298 674,7 |  |

10. Раздел «Паспорт муниципального проекта 7 «Строительство и реконструкция мест погребения» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципального проекта 8 «Строительство и реконструкция мест погребения»

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Крематорий, введенный в эксплуатацию |  |  | ед. |  | - | - |  | 1 |  | - |  | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 0,0 | 0,0 |  | 478 982,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 478 982,8 |  |

11. Раздел «Паспорт муниципального проекта 8 «Создание электронной информационной базы данных по захоронениям» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципального проекта 9 «Создание электронной информационной базы данных по захоронениям»

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Сформированный электронный реестр (база данных) мест захоронения, по результатам инвентаризации |  |  | ед. |  | - | 1 |  | - |  | - |  | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 29 400,0 | 38 000,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 67 400,0 |  |

12. После раздела «Паспорт муниципального проекта 9 «Создание электронной информационной базы данных по захоронениям» дополнить разделом следующего содержания:

«ПАСПОРТ

муниципального проекта 10 «Создание мест отвала снега»

| Руководитель муниципального проекта | Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Котова И.А., начальник сектора по муниципальным программам департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
|  | бюджет города Перми | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |

13. Раздел «Паспорт комплекса процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог»

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) |  | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании |  |  | кв. м | 18 991 211,56 |  | 18 991 211, 56 |  | 18 991 211,56 |  | 18 991 211, 56 |  | 18 991 211,56 |
|  | 2 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 10 тысяч транспортных средств |  |  | случаев | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 0,61 |  | 0,61 |
|  | 3 | Площадь (протяженность) искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании |  |  | кв. м | 16 650,9 |  | 16 650,9 |  | 16 650,9 |  | 16 650,9 |  | 16 650,9 |
|  | 4 | Количество дорожных знаков, находящихся на содержании |  |  | ед. | 31 738 |  | 31 738 |  | 31 738 |  | 31 738 |  | 31 738 |
|  | 5 | Площадь нанесенной дорожной разметки |  |  | тыс. кв. м | 161,99 |  | 161,99 |  | 161,99 |  | 161,99 |  | 161,99 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  |  | 2027 год (план) |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 4 496 058,1 | 4 170 082,1 |  |  | 4 767 290,7 |  | 4 649 446,6 |  | 4 849 446,6 |  | 22 932 324,1 |  |

14. Раздел «Паспорт комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей

наружного освещения»

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидии |  |  | км |  | 1 799,69 | 1 821,47 |  | 1 844,88 |  | 1 844,88 |  | 1 844,88 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 569 817,2 | 565 209,0 |  | 531 636,9 |  |  | 413 497,3 |  | 413 497,3 |  | 2 493 657,7 |  |

15. Раздел «Паспорт комплекса процессных мероприятий 3 «Организация благоустройства территории города Перми» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 3 «Организация благоустройства территории города Перми»

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании |  |  | ед. |  | 203 | 205 |  | 207 |  | 209 |  | 211 |
|  | 2 | Площадь земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, находящихся на содержании, уборки водоохранных зон |  |  | тыс. кв. м |  | 15 794,18 | 15 794,18 |  | 15 794,18 |  | 15 794,18 |  | 15 794,18 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 1 115 951,8 | 1 052 786,0 |  | 1 412 103,6 |  |  | 1 403 938,9 |  | 1 332 103,6 |  | 6 316 883,9 |  |

16. Раздел «Паспорт комплекса процессных мероприятий 4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения»

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | № | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество мест погребения на территории города Перми, в отношении которых производятся содержание и ремонт |  |  | ед. |  | 17 | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |  |
|  | бюджет города Перми |  | 122 991,8 | 172 084,9 |  | 209 884,9 |  |  | 209 884,9 |  | 209 884,9 |  | 924 731,4 |  |

17. Раздел «Паспорт комплекса процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности департамента дорог 
и благоустройства администрации города Перми и подведомственных ему учреждений» изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности департамента дорог и благоустройства

администрации города Перми и подведомственных ему учреждений»

| Ответственный исполнитель | Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
|  | бюджет города Перми | 925 783,6 | 933 984,8 | 329 313,6 | 942 424,4 | 942 424,4 | 4 073 930,8 |

18. Раздел «Перечень целевых показателей программы, показателей структурных элементов программы 
«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей программы, показателей структурных элементов программы «Дорожная деятельность

и благоустройство города Перми»

| № | Наименование целевого показателя программы, показателей структурных элементов программы | Ед. изм. | ФО (ФП) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Перми «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – ДДБ) | 73,6 | 76,4 | 77,6 | 78,0 | 78,3 |
| 2 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | ДДБ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | ДДБ | 87,6 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
| 4 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | слу-чаев | ДДБ | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 |
| 5 | Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | ДДБ | 11 912 | 11 912 | 11 912 | 11 912 | 11 912 |
| Муниципальные проекты в рамках национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по ремонту | ед. | ДДБ | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
| 7 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | км | ДДБ | 22,53 | 15,97 | 22,53 | 22,53 | - |
| Муниципальный проект 2 «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ед. | ДДБ | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Муниципальные проекты в рамках региональных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 3 «Местные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту | ед. | ДДБ | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| 10 | Протяженность проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту | км | ДДБ | 4,0 | 1,56 | 1,29 | 1,8 | - |
| Муниципальный проект 4 «Комплексное благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество обустроенных общественных территорий города Перми | ед. | ДДБ | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 12 | Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми от общей площади общественных территорий | % | ДДБ | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
| 13 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми | % | ДДБ | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |
| 14 | Количество зданий, на которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | ДДБ | 43 | 53 | 7 | - | - |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 5 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | ДДБ | - | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Количество построенных ливневых канализаций и очистных сооружений | ед. | ДДБ | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Муниципальный проект 6 «Обустройство сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Протяженность построенных сетей наружного освещения | км | ДДБ | 15,3 | 46,1 | 55,3 | 37,0 | 37,0 |
| Муниципальный проект 7 «Обустройство объектов озеленения общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | ДДБ | - | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Муниципальный проект 8 «Строительство и реконструкция мест погребения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Крематорий, введенный в эксплуатацию | ед. | ДДБ | - | - | 1 | - | - |
| Муниципальный проект 9 «Создание электронной информационной базы данных по захоронениям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Сформированный электронный реестр (база данных) мест захоронения, по результатам инвентаризации | ед. | ДДБ | - | 1 | - | - | - |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | ДДБ | 18 991 211,56 | 18 991 211,56 | 18 991 211,56 | 18 991 211,56 | 18 991 211,56 |
| 22 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 10 тысяч транспортных средств | случаев | ДДБ | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
| 23 | Площадь (протяженность) искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | кв. м | ДДБ | 16 650,9 | 16 650,9 | 16 650,9 | 16 650,9 | 16 650,9 |
| 24 | Количество дорожных знаков, находящихся на содержании | ед. | ДДБ | 31 738 | 31 738 | 31 738 | 31 738 | 31 738 |
| 25 | Площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | ДДБ | 161,99 | 161,99 | 161,99 | 161,99 | 161,99 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидии | км | ДДБ | 1 799,69 | 1 821,47 | 1844,88 | 1844,88 | 1844,88 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация благоустройства территории города Перми» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | ДДБ | 203 | 205 | 207 | 209 | 211 |
| 28 | Площадь земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, находящихся на содержании, уборки водоохранных зон | тыс. кв. м | ДДБ | 15 794,18 | 15 794,18 | 15 794,18 | 15 794,18 | 15 794,18 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество мест погребения на территории города Перми, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | ДДБ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

19. Раздел «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»

| Наименование программы, структурного элемента программы, направления расходов | ФО (ФП) | Источники финансового обеспечения | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Перми «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» | - | Всего, в том числе: | 12 238 177,6 | 11 072 760, 4 | 11 937 393,7 | 9 394 314,2 | 8 203 871,8 | 52 846 517,7 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 8 303 227,1 | 9 164 000,5 | 9 306 382,4 | 8 144 041,8 | 8 203 871,8 | 43 121 523,6 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 3 610 479,8 | 1 714 690,9 | 2 444 705,1 | 1 061 902,1 | 0,0 | 8 831 777,9 |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 324 470,7 | 194 069,0 | 186 306,2 | 188 370,3 | 0,0 | 893 216,2 |  |
| Муниципальные проекты в рамках национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 «Региональная и местная дорожная сеть» | - | Всего, в том числе: | 949 049,1 | 831 831,0 | 831 831,0 | 831 831,0 | 0,0 | 3 444 542,1 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,1 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 836 496,3 | 831 831,0 | 831 831,0 | 831 831,0 | 0,0 | 3 331 989,3 |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 111 966,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 966,7 |  |
| Направление расходов 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | ДДБ | Всего, в том числе: | 117 218,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 218,1 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 586,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,1 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 4 665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 665,3 |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 111 966,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 966,7 |  |
| Направление расходов 1.2 «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | ДДБ | бюджет Пермского края | 831 831,0 | 831 831,0 | 831 831,0 | 831 831,0 | 0,0 | 3 327 324,0 |  |
| Муниципальный проект 2 «Формирование комфортной городской среды» | - | Всего, в том числе: | 276 697,9 | 252 694,0 | 242 586,3 | 245 273,8 | 0,0 | 1 017 252,0 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 55 339,6 | 50 538,8 | 48 517,3 | 49 054,8 | 0,0 | 203 450,5 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 8 854,3 | 8 086,2 | 7 762,8 | 7 848,7 | 0,0 | 32 552,0 |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 212 504,0 | 194 069,0 | 186 306,2 | 188 370,3 | 0,0 | 781 249,5 |  |
| Направление расходов 2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды» | ДДБ | Всего, в том числе: | 276 697,9 | 252 694,0 | 242 586,3 | 245 273,8 | 0,0 | 1 017 252,0 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 55 339,6 | 50 538,8 | 48 517,3 | 49 054,8 | 0,0 | 203 450,5 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 8 854,3 | 8 086,2 | 7 762,8 | 7 848,7 | 0,0 | 32 552,0 |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 212 504,0 | 194 069,0 | 186 306,2 | 188 370,3 | 0,0 | 781 249,5 |  |
| Муниципальные проекты в рамках региональных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 3 «Местные дороги» | - | Всего, в том числе: | 822 845,5 | 563 303,8 | 451 082,2 | 145103,1 | 0,0 | 1 982 334,6 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 110 864,9 | 418 200,7 | 305 979,1 | 0,0 | 0,0 | 835 044,7 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 711 980,6 | 145 103,1 | 145 103,1 | 145 103,1 | 0,0 | 1 147 289,9 |  |
| Направление расходов 3.1 «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края» | ДДБ | Всего, в том числе: | 822 845,5 | 563 303,8 | 451 082,2 | 145103,1 | 0,0 | 1 982 334,6 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 110 864,9 | 418 200,7 | 305 979,1 | 0,0 | 0,0 | 835 044,7 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 711 980,6 | 145 103,1 | 145 103,1 | 145 103,1 | 0,0 | 1 147 289,9 |  |
| Муниципальный проект 4 «Комплексное благоустройство» | - | Всего, в том числе: | 2 279 356,3 | 1 179 972,9 | 1 501 635,5 | 96 399,2 | 0,0 | 5 057 363,9 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 226 207,7 | 450 302,3 | 41 627,3 | 19 279,9 | 0,0 | 737 417,2 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 2 053 148,6 | 729 670,6 | 1 460 008,2 | 77 119,3 | 0,0 | 4 319 946,7 |  |
| Направление расходов 4.1 «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)» | ДДБ | Всего, в том числе: | 99 838,3 | 84 787,9 | 96 506,7 | 96 399,2 | 0,0 | 377 532,1 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 19 967,7 | 16 957,6 | 19 301,4 | 19 279,9 | 0,0 | 75 506,6 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 79 870,6 | 67 830,3 | 77 205,3 | 77 119,3 | 0,0 | 302 025,5 |  |
| Направление расходов 4.2 «Развитие городского пространства» | ДДБ | Всего, в том числе: | 1 526 359,7 | 398 344,7 | 1 080 708,0 | 0,0 | 0,0 | 3 005 412,4 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 174 680,6 | 398 344,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 573 025,3 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 351 679,1 | 0,0 | 1 080 708,0 | 0,0 | 0,0 | 2 432 387,1 |  |
| Направление расходов 4.3 «Архитектурная подсветка фасадов административных, жилых объектов (зданий) в г. Перми» | ДДБ | Всего, в том числе: | 653 158,2 | 696 840,3 | 324 420,8 | 0,0 | 0,0 | 1 674 419,4 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 31 559,4 | 35 000,0 | 22 325,9 | 0,0 | 0,0 | 88 885,3 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 621 598,9 | 661 840,3 | 302 094,9 | 0,0 | 0,0 | 1 585 534,1 |  |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 5 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» | - | бюджет города Перми | 489 810,1 | 478 863,1 | 894 433,8 | 0,0 | 0,0 | 1 863 107,0 |  |
| Направление расходов 5.1 «Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории» | ДДБ | бюджет города Перми | 365 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365 375,0 |  |
| Направление расходов 5.2 «Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска» | ДДБ | бюджет города Перми | 823,9 | 8 904,5 | 91 187,9 | 0,0 | 0,0 | 100 916,3 |  |
| Направление расходов 5.3 «Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска» | ДДБ | бюджет города Перми | 22 398,1 | 124 696,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147 094,9 |  |
| Направление расходов 5.4 «Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 271 343,0 | 0,0 | 0,0 | 271 343,0 |  |
| Направление расходов 5.5 «Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 133 193,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 193,2 |  |
| Направление расходов 5.6 «Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 29 234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 234,8 |  |
| Направление расходов 5.7 «Строительство проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина» | ДДБ | бюджет города Перми | 23 857,1 | 61 100,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 957,3 | 0,0 |
| Направление расходов 5.8 «Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева» | ДДБ | бюджет города Перми | 1 346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 346,3 |  |
| Направление расходов 5.9 «Строительство проезда от автомобильной дороги по ул. Советской до объекта регионального значения «Культурно-рекреационное пространство» | ДДБ | бюджет города Перми | 100,0 | 4 995,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 095,6 |  |
| Направление расходов 5.10 «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Н. Островского на участке от ул. Революции до ул. Белинского» | ДДБ | бюджет города Перми | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| Направление расходов 5.11 «Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии» | ДДБ | бюджет города Перми | 17 057,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 057,3 |  |
| Направление расходов 5.12 «Возмещение убытков при изъятии земельных участков и объектов недвижимости, имущества в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов» | ДДБ | бюджет города Перми | 31 497,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 497,9 |  |
| Направление расходов 5.13 «Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, ТР-5в» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 98 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 254,0 |  |
| Направление расходов 5.14 «Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 531 902,9 | 0,0 | 0,0 | 531 902,9 |  |
| Направление расходов 5.15 «Строительство улично-дорожной сети на участке от ул. Уинской до ул. А. Гайдара» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 3 576,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 576,9 |  |
| Муниципальный проект 6 «Обустройство сетей наружного освещения» | - | бюджет города Перми | 112 784,3 | 137 062,3 | 185 486,1 | 180 000,0 | 180 000,0 | 795 332,7 |  |
| Направление расходов 6.1 «Обустройство сетей наружного освещения» | ДДБ | бюджет города Перми | 112 784,3 | 137 062,3 | 185 486,1 | 180 000,0 | 180 000,0 | 795 332,7 |  |
| Муниципальный проект 7 «Обустройство объектов озеленения общего пользования» | - | бюджет города Перми | 47 631,9 | 596 886,5 | 101 126,3 | 276 515,0 | 276 515,0 | 1 298 674,7 |  |
| Направление расходов 7.1 «Обустройство объектов озеленения общего пользования и элементов благоустройства» | ДДБ | бюджет города Перми | 47 631,9 | 596 886,5 | 301 126,3* | 276 515,0 | 276 515,0 | 1 298 674,7 |  |
| Муниципальный проект 8 «Строительство и реконструкция мест погребения» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 478 982,8 | 0,0 | 0,0 | 478 982,8 |  |
| Направление расходов 8.1 «Строительство крематория на кладбище «Восточное» города Перми» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 478 982,8 | 0,0 | 0,0 | 478 982,8 |  |
| Муниципальный проект 9 «Создание электронной информационной базы данных по захоронениям» | - | бюджет города Перми | 29 400,0 | 38 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 400,0 |  |
| Направление расходов 9.1 «Формирование электронной базы данных по захоронениям на местах погребения города Перми» | ДДБ | бюджет города Перми | 29 400,0 | 38 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 400,0 |  |
| Муниципальный проект 10 «Создание мест отвала снега» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |  |
| Направление расходов 10.1 «Обустройство мест отвала снега» | - | бюджет города Перми | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |  |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог» | - | бюджет города Перми | 4 496 058,1 | 4 170 082,1 | 4 767 290,7 | 4 649 446,6 | 4 849 446,6 | 22 932 324,1 |  |
| Направление расходов 1.1 «Содержание, ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» |  | бюджет города Перми | 3 731 485,3 | 3 386 250,8 | 3 540 319,2 | 3 550 216,0 | 3 750 216,0 | 17 958 487,3 |  |
|  | ДДБ | бюджет города Перми | 3 715 134,6 | 3 367 250,8 | 3 521 319,2 | 3 531 216,0 | 3 731 216,0 | 17 866 136,6 |  |
|  | администрация Ленинского района города Перми (далее – АЛР) | бюджет города Перми | 83,0 | 639,6 | 639,6 | 639,6 | 639,6 | 2641,4 |  |
|  | администрация Свердловского района города Перми (далее – АСР) | бюджет города Перми | 2 162,0 | 3 465,8 | 3 465,8 | 3 465,8 | 3 465,8 | 16025,2 |  |
|  | администрация Мотовилихин-ского района города Перми (далее – АМР) | бюджет города Перми | 1 854,0 | 3 910,7 | 3 910,7 | 3 910,7 | 3 910,7 | 17496,8 |  |
|  | администрация Дзержинского района города Перми (далее – АДР) | бюджет города Перми | 2 500,0 | 2 314,4 | 2 314,4 | 2 314,4 | 2 314,4 | 11757,6 |  |
|  | администрация Индустриаль-ного района города Перми (далее – АИР) | бюджет города Перми | 400,0 | 2 054,9 | 2 054,9 | 2 054,9 | 2 054,9 | 8619,6 |  |
|  | администрация Кировского района города Перми (далее – АКР) | бюджет города Перми | 2 553,6 | 2 553,6 | 2 553,6 | 2 553,6 | 2 553,6 | 12768,0 |  |
|  | администрация Орджоникид-зевского района города Перми (далее – АОР) | бюджет города Перми | 6 514,5 | 3 454,2 | 3 454,2 | 3 454,2 | 3 454,2 | 20 331,3 |  |
|  | администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – АНЛ) | бюджет города Перми | 283,6 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 606,8 | 2 710,8 |  |
| Направление расходов 1.2 «Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек» | ДДБ | бюджет города Перми | 103 214,0 | 63 597,9 | 52 215,8 | 52 215,8 | 52 215,8 | 323 459,3 |  |
| Направление расходов 1.3 «Реализация мер по обеспечению транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений» | ДДБ | бюджет города Перми | 109 140,7 | 125 878,3 | 126 375,0 | 126 375,0 | 126 375,0 | 614 144,0 |  |
| Направление расходов 1.4 «Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа» | ДДБ | бюджет города Перми | 182 137,2 | 182 137,2 | 182 137,2 | 182 137,2 | 182 137,2 | 910 686,0 |  |
| Направление расходов 1.5 «Организация функционирования и контроля за использованием парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | ДДБ | бюджет города Перми | 248 415,2 | 157 318,7 | 89 048,6 | 89 048,6 | 89 048,6 | 672 879,7 |  |
| Направление расходов 1.6 «Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» | ДДБ | бюджет города Перми | 37 748,7 | 161 958,5 | 681 859,9 | 554 119,0 | 554 119,0 | 1 989 805,1 |  |
| Направление расходов 1.7 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | ДДБ | бюджет города Перми | 83 917,0 | 92 940,7 | 95 335,0 | 95 335,0 | 95 335,0 | 462 862,7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения» | - | бюджет города Перми | 569 817,2 | 565 209,0 | 531 636,9 | 413 497,3 | 413 497,3 | 2 493 657,7 |  |
| Направление расходов 2.1 «Содержание и ремонт сетей наружного освещения» | - | бюджет города Перми | 322 756,0 | 427 457,2 | 411 131,1 | 411 359,3 | 411 359,3 | 1 984 062,9 |  |
|  | ДДБ | бюджет города Перми | 322 567,6 | 427 457,2 | 411 131,1 | 411 359,3 | 411 359,3 | 1 983 874,5 |  |
|  | АИР | бюджет города Перми | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,0 |  |
|  | АОР | бюджет города Перми | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 |  |
| Направление расходов 2.2 «Обязательные платежи за пользованием имуществом» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 2 602,6 | 2 366,2 | 2 138,0 | 2 138,0 | 9 244,8 |  |
| Направление расходов 2.3 «Ремонт сетей наружного освещения» | ДДБ | бюджет города Перми | 122 658,9 | 119 840,4 | 118 139,6 | 0,0 | 0,0 | 360 638,9 |  |
| Направление расходов 2.4 «Содержание сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми» | ДДБ | бюджет города Перми | 26 098,3 | 13 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 217,6 |  |
| Направление расходов 2.5 «Повышение фонда оплаты труда» | ДДБ | бюджет города Перми | 4 912,0 | 2 189,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 101,5 |  |
| Направление расходов 2.6 «Приобретение транспортных средств» | ДДБ | бюджет города Перми | 93 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 392,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация благоустройства территории города Перми» | - | бюджет города Перми | 1 115 951,8 | 1 052 786,0 | 1 412 103,6 | 1 403 938,9 | 1 332 103,6 | 6 316 883,9 |  |
| Направление расходов 3.1 «Содержание и ремонт объектов и элементов благоустройства» | ДДБ | бюджет города Перми | 507 883,2 | 642 834,8 | 971 042,8 | 971 042,8 | 971 042,8 | 4 063 846,4 |  |
| Направление расходов 3.2 «Содержание земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, уборка водоохранных зон» | ДДБ | бюджет города Перми | 55 212,2 | 54 362,1 | 54 362,1 | 54 362,1 | 54 362,1 | 272 660,6 |  |
| Направление расходов 3.3 «Капитальный ремонт объектов и элементов благоустройства» | ДДБ | бюджет города Перми | 5 547,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 547,4 |  |
| Направление расходов 3.4 «Содержание и ремонт пешеходных мостиков, лестниц на территориях общего пользования города Перми» | ДДБ | бюджет города Перми | 43 099,7 | 83 099,7 | 123 099,7 | 114 935,0 | 43 099,7 | 407 333,8 |  |
| Направление расходов 3.5 «Мероприятия по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов» |  | бюджет города Перми | 3 710,3 | 1 782,8 | 1 782,8 | 1 782,8 | 1 782,8 | 10 841,5 |  |
|  | АЛР | бюджет города Перми | 278,2 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 751,4 |  |
|  | АСР | бюджет города Перми | 100,0 | 265,9 | 265,9 | 265,9 | 265,9 | 1163,6 |  |
|  | АМР | бюджет города Перми | 118,1 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 1184,9 |  |
|  | АДР | бюджет города Перми | 1630,8 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 2708,0 |  |
|  | АИР | бюджет города Перми | 0,7 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 1077,9 |  |
|  | АКР | бюджет города Перми | 512,2 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 1589,4 |  |
|  | АОР | бюджет города Перми | 255,6 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 265,8 | 1318,8 |  |
|  | АНЛ | бюджет города Перми | 814,7 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 1047,5 |  |
| Направление расходов 3.6 «Обустройство организованных мест отдыха у воды на территории города Перми» | ДДБ | бюджет города Перми | 30 598,7 | 15 721,6 | 6 288,6 | 6 288,6 | 6 288,6 | 65 186,1 |  |
| Направление расходов 3.7 «Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми» | - | бюджет города Перми | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 900 000,0 |  |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | бюджет города Перми | 3 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 125,0 |  |
|  | ДДБ | бюджет города Перми | 96 875,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 896 875,0 |  |
| Направление расходов 3.8 «Благоустройство территорий для обеспечения доступа к земельным участкам, предоставленным отдельным категориям граждан» | ДДБ | бюджет города Перми | 356 767,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356 767,2 |  |
| Направление расходов 3.9 «Содержание и ремонт гидротехнических сооружений» | ДДБ | бюджет города Перми | 11 784,6 | 11 928,0 | 12 405,1 | 12 405,1 | 12 405,1 | 60 927,9 |  |
| Направление расходов 3.10 «Реализация мероприятий по перемещению и хранению средств индивидуальной мобильности, размещенных с нарушением требований правил благоустройства» | департамент имуществен-ных отношений администрации города Перми | бюджет города Перми | 1 348,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 348,5 |  |
| Направление расходов 3.11 «Ликвидация несанкционированных свалок» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 42 868,0 | 43 016,2 | 43 016,2 | 43 016,2 | 171 916,6 |  |
| Направление расходов 3.12 «Обязательные платежи за пользованием имуществом» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 106,3 | 425,2 |  |
| Направление расходов 3.13 «Повышение фонда оплаты труда» | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 82,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест погребения» | - | бюджет города Перми | 122 991,8 | 172 084,9 | 209 884,9 | 209 884,9 | 209 884,9 | 924 731,4 |  |
| Направление расходов 4.1 «Содержание мест погребения» | ДДБ | бюджет города Перми | 115 829,4 | 156 932,7 | 206 932,7 | 206 932,7 | 206 932,7 | 893 560,2 |  |
| Направление расходов 4.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | ДДБ | бюджет города Перми | 980,7 | 1 226,0 | 1 226,0 | 1 226,0 | 1 226,0 | 5 884,7 |  |
| Направление расходов 4.3. «Обязательные платежи за пользованием имуществом» | ДДБ | бюджет города Перми | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 200,7 | 1 003,5 |  |
| Направление расходов 4.4 «Организация автобусных перевозок граждан на территории кладбища «Северное» в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища» | ДДБ | бюджет города Перми | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | 3 127,5 |  |
| Направление расходов 4.5 «Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест» | ДДБ | бюджет города Перми | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 4 500,0 |  |
| Направление расходов 4.6 «Приведение в нормативное состояние мест погребения» | ДДБ | бюджет города Перми | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 |  |
| Направление расходов 4.7 «Проектирование санитарно-защитных зон мест погребения» | ДДБ | бюджет города Перми | 2 605,0 | 12 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 805,0 |  |
| Направление расходов 4.8 «Организация охраны объектов незавершенного строительства (крематория)» | ДДБ | бюджет города Перми | 1 253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 253,5 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности департамента дорог и благоустройства администрации города Перми и подведомственных ему учреждений» | - | бюджет города Перми | 925 783,6 | 933 984,8 | 329 313,6 | 942 424,4 | 942 424,4 | 4 073 930,8 |  |
| Направление расходов 5.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» | ДДБ | бюджет города Перми | 854 406,9 | 846 909,3 | 852 980,2** | 852 980,2 | 852 980,2 | 3 647 146,0 |  |
| Направление расходов 5.2 «Содержание муниципальных органов города Перми» | ДДБ | бюджет города Перми | 71 376,7 | 87 075,5 | 89 444,2 | 89 444,2 | 89 444,2 | 426 784,8 |  |

——————————————

* Условно утвержденные расходы города Перми – 200 000,0 тыс. руб.

** Условно утвержденные расходы города Перми – 613 110,8 тыс. руб.