АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.05.2026

№ 286

О внесении изменений в условия концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми

от 14.10.2021 № 859 «О заключении концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 ноября 2025 г. № 305тд «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Пермь на период 
до 2043 года (актуализация на 2026 год)», решением Пермской городской Думы 
от 23 августа 2022 г. № 188 «О концессионных соглашениях в городе Перми», Уставом города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 14 октября 2021 г. № 859 
«О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения 
и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми» 
(в ред. от 04.07.2024 № 564), следующие изменения:

1.1. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

1.2. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

- Департаменту имущественных отношений администрации города Перми обеспечить подготовку и осуществить подписание дополнительного соглашения 
к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения 
и централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения города Перми от 15 февраля 2022 г. № 059-19-01-21-2 
в соответствии с настоящим постановлением.

- Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми организовать подписание Пермским краем дополнительного соглашения, предусмотренного пунктом 2 настоящего постановления.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

- Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Лебедеву А.В.

Глава города Перми                                                                                     Э.О. Соснин

Приложение 1

к постановлению администрации

города Перми

от 19.05.2026 № 286

Обязательства концессионера в отношении объекта Соглашения

| № | Мероприятия в отношении объекта Соглашения | Ед. изм. | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. | 2046 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе: |  |  | 3 134 918 | 130 849 | 71 291 | 71 562 | 162 021 | 184 328 | 144 727 | 70 306 | 238 427 | 363 959 | 44 072 | 47 059 | 123 855 | 97 368 | 111 333 | 61 216 | 127 767 | 75 130 | 87 877 | 108 607 | 91 076 | 201 275 | 231 568 | 94 868 | 99 539 | 94 838 |
| 1. Технологический комплекс мкр. Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство котельной | тыс.руб. | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 150 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 150 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Технологический комплекс котельная ул. Ленская 32 «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 23 615 | 0 | 7 | 1 791 | 0 | 2 000 | 12 000 | 0 | 7 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 23 615 | 0 | 7 | 1 791 | 0 | 2 000 | 12 000 | 0 | 7 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Технологический комплекс п. Нижняя Курья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 10 010 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 39 219 | 1 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 49 229 | 1 085 | 10 | 0 | 0 | 4 000 | 44 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Технологический комплекс котельная Борцов Революции, 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка блочного котельного узла | тыс.руб. | 9 649 | 6 454 | 3 038 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 3 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 13 212 | 6 454 | 3 038 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Технологический комплекс котельная Бахаревская, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Технологический комплекс котельная Криворожская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Технологический комплекс котельная Чусовская, 27 м/р Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 15 401 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 383 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 1 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 16 825 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 808 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Технологический комплекс котельная Чапаева, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 3 350 | 0 | 3 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Строительство котельной | тыс.руб. | 57 386 | 0 | 2 770 | 832 | 33 970 | 19 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | Реконструкция ЦТП | тыс.руб. | 2 178 | 0 | 0 | 777 | 1 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 69 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 707 | 0 | 0 | 0 | 2 375 | 0 | 0 | 58 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 132 813 | 0 | 6 120 | 1 609 | 35 371 | 19 815 | 0 | 0 | 0 | 8 707 | 0 | 0 | 0 | 2 375 | 0 | 0 | 58 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Технологический комплекс котельная Жукова, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Реконструкция котельной | тыс.руб. | 1 114 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 1 114 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Технологический комплекс котельной по ул. Кочегаров, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Строительство котельной | тыс.руб. | 167 321 | 0 | 25 138 | 9 983 | 114 149 | 18 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Реконструкция ЦТП | тыс.руб. | 49 710 | 0 | 0 | 0 | 920 | 48 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Реконструкция сетей теплоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 302 790 | 0 | 0 | 4 382 | 3 625 | 14 581 | 35 000 | 5 063 | 0 | 20 569 | 0 | 0 | 0 | 16 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 322 | 0 | 96 599 | 75 939 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 519 820 | 0 | 25 138 | 14 365 | 118 694 | 81 421 | 35 000 | 5 063 | 0 | 20 569 | 0 | 0 | 0 | 16 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 322 | 0 | 96 599 | 75 939 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Технологический комплекс тепловых сетей малые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего, холодного водоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 125 790 | 76 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452 | 2 526 | 2 601 | 2 679 | 2 760 | 2 843 | 2 928 | 3 016 | 3 106 | 3 199 | 3 295 | 3 394 | 3 496 | 3 601 | 3 709 | 3 820 |
|  |  | тыс.руб. | 125 790 | 76 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452 | 2 526 | 2 601 | 2 679 | 2 760 | 2 843 | 2 928 | 3 016 | 3 106 | 3 199 | 3 295 | 3 394 | 3 496 | 3 601 | 3 709 | 3 820 |
| 12. Технологический комплекс тепловых сетей ТЭЦ-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего, холодного водоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 245 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 994 | 7 128 | 26 544 | 52 166 | 0 | 0 | 0 | 73 603 | 18 181 | 47 245 | 0 | 0 | 5 282 | 5 810 | 0 | 0 | 6 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 245 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 994 | 7 128 | 26 544 | 52 166 | 0 | 0 | 0 | 73 603 | 18 181 | 47 245 | 0 | 0 | 5 282 | 5 810 | 0 | 0 | 6 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Технологический комплекс тепловых сетей ТЭЦ-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего водоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 106 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 438 | 6 773 | 0 | 0 | 0 | 7 450 | 0 | 8 940 | 11 528 | 65 212 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. | 106 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 438 | 6 773 | 0 | 0 | 0 | 7 450 | 0 | 8 940 | 11 528 | 65 212 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Технологический комплекс Левобережный (ТЭЦ-6/ВК-3/ВК-2, ТЭЦ-9/ ВК 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Реконструкция ЦТП | тыс.руб. | 143 751 | 45 831 | 18 117 | 20 815 | 0 | 37 716 | 21 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 | Реконструкция сетей теплоснабжения, сетей горячего, холодного водоснабжения, входящих в технологический комплекс | тыс.руб. | 1 288 681 | 0 | 18 843 | 32 825 | 7 956 | 28 775 | 15 193 | 21 699 | 28 444 | 34 683 | 41 620 | 44 533 | 47 650 | 50 986 | 54 555 | 58 374 | 62 460 | 66 832 | 71 510 | 75 086 | 78 840 | 82 782 | 86 921 | 91 267 | 95 831 | 91 018 |
|  |  | тыс.руб. | 1 432 433 | 45 831 | 36 960 | 53 640 | 7 956 | 66 491 | 36 466 | 21 699 | 28 444 | 34 683 | 41 620 | 44 533 | 47 650 | 50 986 | 54 555 | 58 374 | 62 460 | 66 832 | 71 510 | 75 086 | 78 840 | 82 782 | 86 921 | 91 267 | 95 831 | 91 018 |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Перми

от 19.05.2026 № 286

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения

| № | Мероприятие | Объем расходов по годам реализации Соглашения (тыс. руб., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | (тыс. руб., без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовые потребности на реализацию инвестиционных мероприятий | 130 849 | 71 291 | 71 562 | 162 021 | 184 328 | 144 727 | 70 306 | 238 427 | 363 959 | 44 072 | 47 059 | 123 855 | 97 368 | 111 333 | 61 216 | 127 767 | 75 130 | 87 877 | 108 607 | 91 076 | 201 275 | 231 568 | 94 868 | 99 539 | 94 838 | 3 134 918 |
| 1.1 | КВЛ (капитальные вложения) | 130 849 | 71 291 | 71 562 | 162 021 | 184 328 | 144 727 | 70 306 | 238 427 | 363 959 | 44 072 | 47 059 | 123 855 | 97 368 | 111 333 | 61 216 | 127 767 | 75 130 | 87 877 | 108 607 | 91 076 | 201 275 | 231 568 | 94 868 | 99 539 | 94 838 | 3 134 918 |
| 1.2 | % за пользование заемными средствами (кредита) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Источники финансирования в разрезе использования собственных средств и привлечения заемных средств, в том числе: | 130 849 | 71 291 | 71 562 | 162 021 | 184 328 | 144 727 | 70 306 | 238 427 | 363 959 | 44 072 | 47 059 | 123 855 | 97 368 | 111 333 | 61 216 | 127 767 | 75 130 | 87 877 | 108 607 | 91 076 | 201 275 | 231 568 | 94 868 | 99 539 | 94 838 | 3 134 918 |
| 2.1 | расходы, учитываемые в тарифах, в том числе: | 130 849 | 71 291 | 71 562 | 162 021 | 184 328 | 144 727 | 70 306 | 238 427 | 363 959 | 44 072 | 47 059 | 123 855 | 97 368 | 111 333 | 61 216 | 127 767 | 75 130 | 87 877 | 108 607 | 91 076 | 201 275 | 231 568 | 94 868 | 99 539 | 94 838 | 3 134 918 |
| 2.1.1 | Амортизация, в т.ч.: | 69 976 | 71 291 | 71 562 | 88 223 | 99 024 | 111 313 | 70 306 | 125 648 | 141 544 | 44 072 | 47 059 | 123 855 | 97 368 | 111 333 | 61 216 | 127 767 | 75 130 | 87 877 | 108 607 | 91 076 | 119 518 | 123 288 | 94 868 | 99 539 | 94 838 | 2 356 298 |
| 2.1.2 | Прибыль (капитальные вложения) | 60 873 | 0 | 0 | 73 798 | 85 304 | 33 414 | 0 | 112 779 | 222 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 757 | 108 280 | 0 | 0 | 0 | 778 620 |
| 2.2 | Заемные средства (привлечение «+» / погашение «-») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Бюджетное финансирование (плата концедента) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |