АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 433

23.07.2026

О внесении изменений в условия концессионного соглашения в отношении

муниципального имущества города Перми, утвержденные постановлением

администрации города Перми от 13.12.2012 № 96-П «О заключении

концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья» в отношении

муниципального имущества города Перми»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Пермской городской Думы от 23 августа 2022 г. № 188 «О концессионных соглашениях в городе Перми», Уставом города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в условия концессионного соглашения в отношении муниципального имущества города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 13 декабря 2012 г. № 96-П «О заключении концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья» в отношении муниципального имущества города Перми» 
(в ред. от 09.04.2013 № 242, от 09.06.2016 № 397, от 06.07.2016 № 472, от 07.09.2017 № 699, от 25.12.2018 № 1052, от 06.04.2020 № 326, от 27.06.2022 № 534, 
от 20.06.2023 № 509, от 16.08.2023 № 714, от 21.11.2023 № 1273, от 22.09.2025 
№ 652, от 11.03.2026 № 136), следующие изменения:

1.1. в пункте 3.2 таблицу изложить в следующей редакции:

| № | Технологический комплекс, в состав которого входит имущество | Мероприятие | Источник финансирования | Объем финансирования (капитальный грант), тыс. руб. с НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | итого |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологический комплекс «НС Южная» | техническая модернизация объекта хозяйственного назначения. Реконструкция старого и нового машинных залов, РУ-6кВ, внутриплощадочных сетей. 1 этап – реконструкция старого машинного зала | местный бюджет | 94 706,0 | 0,0 | 94 706,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 284 119,0 | 284 119,0 |
| 2 | Технологический комплекс «Сети водопровода правого берега г. Перми» | реконструкция второй нитки водовода от водовода Гайва-Закамск от НС «подкачка Гайва» до НС «Северная» | местный бюджет | 38 918,0 | 0,0 | 38 918,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 116 754,0 | 116 754,0 |
| 3 |  | строительство второй нитки водовода Д-400 мм от ул. Репина до ВНС «Северная» (ул. Кабельщиков, 21) и блокировочной сети водопровода от водовода Д-400 мм по ул. Кабельщиков до сети водопровода Д-200 мм по ул. Карбышева | местный бюджет | 25 020,0 | 0,0 | 25 020,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 75 060,0 | 75 060,0 |
| 4 |  | реконструкция сетей водоснабжения Кировского района и правобережной части Орджоникидзевского района г. Перми | местный бюджет | 0,0 | 21 844,0 | 21 844,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 65 532,0 | 65 532,0 |
| 4.1 |  | реконструкция сети водопровода по ул. Автозаводской, 32 | местный бюджет | 0,0 | 1 990,8 | 1 990,8 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 5 972,4 | 5 972,4 |
| 4.2 |  | реконструкция сети водопровода по ул. Бородулинской от ул. Светлогорской до ул. Бородулинской, 24 | местный бюджет | 0,0 | 5 947,1 | 5 947,1 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 17 841,3 | 17 841,3 |
| 4.3 |  | реконструкция сети водопровода по ул. Кировоградской, 4 от водовода Гайва-Закамск до ул. Чистопольской | местный бюджет | 0,0 | 1 770,4 | 1 770,4 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 5 311,2 | 5 311,2 |
| 4.4 |  | реконструкция сети водопровода по ул. Кировоградской от ул. Чистопольской до ж/д ул. Кировоградской, 32 | местный бюджет | 0,0 | 6 131,4 | 6 131,4 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 18 394,2 | 18 394,2 |
| 4.5 |  | реконструкция сети водопровода по ул. Магистральной от ж/д ул. Магистральной, 22 до ул. Шишкина | местный бюджет | 0,0 | 4 034,9 | 4 034,9 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 12 104,7 | 12 104,7 |
| 4.6 |  | реконструкция сети водопровода по ул. Карбышева от ул. Репина до ж/д ул. Карбышева, 84 | местный бюджет | 0,0 | 1 969,4 | 1 969,4 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 5 908,2 | 5 908,2 |
| Итого |  |  | местный бюджет | 158 644,0 | 21 844,0 | 180 488,0 |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 541 465,0 | 541 465,0 |

1.2. в пункте 3.21:

1.2.1. абзац первый дополнить словами «, если иное не установлено настоящим пунктом»;

1.2.2. абзац второй дополнить словами «, если иное не установлено настоящим пунктом»;

1.2.3. после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«Осуществить выплату капитального гранта в 2026 году за счет средств бюджета муниципального образования город Пермь в соответствии с пунктом 5 
статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 13 января 2022 г. № 14 «Об утверждении Правил осуществления департаментом финансов администрации города Перми казначейского сопровождения средств».»;

1.2.4. в абзаце четвертом слово «расчетный» заменить словом «лицевой».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Лебедеву А.В.

Глава города Перми								       Э.О. Соснин