

6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е










О внесении изменений в Порядок
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений
о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление 
за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности города Перми, утвержденный постановлением 
администрации города Перми   от 07.08.2014 № 531 



В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 
«Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», Уставом города Перми, в целях актуализации правовых актов администрации города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности города Перми, утвержденный постановлением администрации 
города Перми от 07 августа 2014 г. № 531 (в ред. от 28.01.2015 № 52, 
от 29.06.2015 № 418, от 12.07.2016 № 493, от 06.10.2016 № 799, от 12.01.2017 
№ 24, от 02.11.2017 № 983, от 25.06.2018 № 424, от 24.06.2019 № 301, 
от 14.01.2020 № 29, от 24.02.2021 № 105, от 15.04.2021 № 258, от 06.07.2021 
№ 507, от 22.09.2021 № 738, от 25.07.2022 № 625, от 21.02.2023 № 134, 
от 13.07.2023 № 598, от 12.08.2025 № 553, от 23.09.2025 № 659, от 19.05.2026 
№ 285), следующие изменения:
1.1.   пункт 1.2.4 после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания: 
«Объекты капитального строительства подразделяются на: 
объекты капитального строительства общественной инфраструктуры, обеспечивающие условия жизнедеятельности населения в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, объекты 
в других сферах (далее – объекты капитального строительства общественной инфраструктуры);
объекты дорожного строительства и благоустройства города Перми.»;
  1.2. дополнить пунктом 1.2.20 следующего содержания:
«1.2.20. адресная инвестиционная программа города Перми (далее - АИП) - документ, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, используемый при формировании и исполнении бюджета города Перми.»; 
1.3. дополнить пунктом 2.31 следующего содержания:
«2.31. В соответствии с реестром инвестиционных проектов формируется  АИП.»;
1.4. дополнить разделом III следующего содержания:
                        «III. Формирование АИП 

3.1.  Проект АИП формируется управлением капитального строительства 
на срок, соответствующий сроку реализации муниципальных программ города Перми, с учетом текущего года, в котором осуществляется формирование АИП, 
по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку принятия решений.
Проект АИП формируется по следующим направлениям:
объекты капитального строительства общественной инфраструктуры;
объекты дорожного строительства и благоустройства;
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми.
 3.2.    В АИП по каждому объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества включаются следующие сведения:
наименование и местонахождение объекта;
          направление инвестирования (строительство, реконструкция в т.ч. с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение );
мощность (прирост мощности) объекта;
код муниципальной программы, код главного распорядителя бюджетных средств;
исполнитель инвестиционного проекта;
оценочная стоимость или сметная стоимость по проектно-сметной документации;
период реализации инвестиционного проекта;
профинансировано на 01 января текущего финансового года;
источники финансирования (по уровням бюджетов);
финансирование текущего года и планового периода;
наличие остатка бюджетных инвестиций на 01 января планового периода.
 3.3. В первый и второй годы (текущий и очередной финансовый годы) в АИП указываются объемы бюджетных ассигнований по объектам бюджетных инвестиций муниципальных программ.
 3.4. На третий и последующие годы (планового периода) в АИП указываются объемы бюджетных ассигнований:
           по объектам бюджетных инвестиций муниципальных программ, реализация которых не завершена в предыдущем финансовом году,      
             по объектам бюджетных инвестиций, реализация которых планируется впервые исходя из   сметной стоимости инвестиционного проекта, одобренной на заседании инвестиционной комиссии.
  3.5. Формирование АИП  в части объектов капитального строительства общественной инфраструктуры, приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, осуществляется Управлением капитального строительства по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку в следующем порядке:
3.5.1. ответственные исполнители формируют предложения по включению объектов капитального строительства общественной инфраструктуры, приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми (в части объектов дорожного строительства и благоустройства предложения формирует департамент дорог и благоустройства)   в АИП с учетом решений о целесообразности осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, принятых на заседаниях инвестиционной комиссии по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку. 
Сформированные предложения направляются посредством системы электронного документооборота в управление капитального строительства не позднее 01 октября текущего финансового года;
3.5.2. Управление капитального строительства на основании представленных предложений, с учетом решений, принятых на заседании инвестиционной комиссии, в сроки, устанавливаемые для формирования проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, но не позднее 07 октября текущего года, формирует проект АИП и обеспечивает его согласование в соответствии с порядком, установленным в администрации города Перми. 
3.6. АИП утверждается постановлением администрации города Перми в срок до 19 октября текущего года.
3.7. АИП в редакции, которая действует со следующего финансового года предоставляется Управлением капитального строительства к составу материалов к проекту решения о бюджете города Перми на очередной финансовый год 
и на плановый период.
3.8. После принятия   решения о бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период либо внесения изменений в такое решение, АИП подлежит приведению в соответствие с указанным решением в течение 1 месяца.»;
1.5. дополнить разделом IV следующего содержания:
«IV. Реализация АИП 
           
 4.1. Реализация АИП осуществляется ответственными исполнителями 
в пределах предусмотренных в бюджете города Перми на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований.
 4.2. Внесение изменений в АИП осуществляется в следующих случаях:
изменение стоимости строительства, реконструкции в т.ч. с элементами реставрации, технического перевооружения, приобретения объекта;
изменение источников финансирования и сроков реализации мероприятий по объекту;
внесение изменений в реестр инвестиционных проектов;
внесение изменений в решение о бюджете города Перми на текущий финансовый год и на плановый период.
   4.3.  При внесении изменений в решение о бюджете города Перми на текущий финансовый год и на плановый период, ответственный исполнитель одновременно подготавливает проект о внесении изменений в АИП и в муниципальные программы (в случае необходимости внесения изменений в муниципальные программы).
 4.4. Внесение изменений в АИП осуществляется ответственными исполнителями в пределах их полномочий, с учетом решений, принятых на заседании инвестиционной комиссии.»;
1.6. дополнить Приложением 7 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании 
и исполнении бюджета города Перми, начиная с формирования бюджета города Перми на 2027-2029 годы. 
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Перми Фурман Я.В.



Глава города Перми                                                                                   Э.О. Соснин
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Приложение
к постановлению
администрации города Перми
                                                                                              от                      №                   


Приложение 7
к Порядку
принятия решений о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной
собственности города Перми,
принятия решений о предоставлении 
бюджетных ассигнований
на осуществление за счет
субсидий капитальных вложений
в объекты муниципальной 
собственности города Перми
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ПЕРМИ
	
№ п/п

	
Наименование объектов в разрезе муниципальных программ, местоположение, виды работ (ПИР, СМР), мощность

	
Код 
муниципальной программы, 
код главного распорядителя бюджетных средств
	
Исполнитель инвестиционного проекта 
	
Оценочная стоимость или сметная стоимость по проектно-сметной документации* тыс.руб.
	
Период реализации инвестиционного проекта
	
Профинансировано на 01 января текущего финансового года, тыс.руб.
	
Источник финансирования (по уровням бюджетов), тыс.руб.
	Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.
	
Остаток на 01 января года планового периода, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Текущий финансовый год
	
1-й год планового периода
	
2-й год планового периода
	
3-й год планового периода
	____ год планового периода
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14=5-7-9-10-11-12-13

	Общий объем средств на реализацию 
Адресной инвестиционной  программы
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объекты капитального строительства общественной инфраструктуры города Перми

	1.
	Муниципальная программа «Наименование муниципальной программы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по направлению 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объекты дорожного строительства и благоустройства города Перми

	2.
	Муниципальная программа «Наименование муниципальной программы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по направлению 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми

	3.
	Муниципальная программа «Наименование муниципальной программы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по направлению 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: *Стоимость инвестиционных проектов, одобренная на заседании инвестиционной комиссии.
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