АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
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20.10.2026






Об утверждении адресной инвестиционной программы города Перми



В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Пермь, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную программу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании и исполнении бюджета города Перми, начиная с формирования бюджета города Перми на 2027-2029 годы. 
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Балахнина А.А.
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Глава города Перми                                                                                     Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
города Перми
от 20.10.2026 № 700


АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
города Перми
	№ 
	Наименование объектов в разрезе муниципальных программ, местоположение, виды расходов (ПИР, СМР), мощность объекта
	Код 
муниципальной программы, 
код главного распорядителя бюджетных средств
	Исполнитель инвестиционного проекта 
	Сметная стоимость объекта, тыс. руб.
	Период реализации инвестиционного проекта
	Профинансировано на 01 января текущего финансового года, тыс. руб.
	Источник финансирования
 (по уровням бюджетов), 
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Остаток на 01.01.2030 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Общий объем средств на реализацию адресной инвестиционной программы
	
	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	6 404 
272,0
	6 996 
651,6
	3 809 
001,5
	2 239 
416,7
	709 026,9

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	1 675 
054,7
	2 555 
016,8
	1 971 
664,3
	1 193 
902,7
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (безвозмездные поступления)
	8 169,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	2 758 
589,3
	3 595 
440,9
	1 074 
327,1
	804 
766,6
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1 962 
458,5
	846 
193,9
	763 
010,1
	240 
747,4
	

	1. Объекты капитального строительства общественной инфраструктуры города Перми

	1.1
	Муниципальная программа 1. «Общественное согласие»
	01
	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	48 369,8
	45 012,7
	31 475,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	48 369,8
	45 012,7
	31 475,9
	0,0
	

	
	942
	Управление капитального строительства администрации 
г. Перми 
(далее -УКС)
	
	
	
	Всего, в том числе:
	48 369,8
	45 012,7
	31 475,9
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	48 369,8
	45 012,7
	31 475,9
	0,0
	

	1.1.1
	Строительство нежилого здания под размещение общественного центра по адресу: 
г. Пермь, Свердловский район, ул. Бродовское кольцо (микрорайон Новобродовский)
	
	
	47 377,9
	2024-2027
	1 950,0
	Всего, в том числе:
	25 427,9
	20 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	25 427,9
	20 000,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.2
	Строительство нежилого здания под размещение общественного центра по адресу: 
г. Пермь, Свердловский район, ул. Промысловая (пос. Голый Мыс)
	
	
	55 280,3
	2025-2027
	8 558,4
	Всего, в том числе:
	21 709,2
	25 012,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	1 792,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	19 917,1
	25 012,7
	0,0
	0,0
	

	1.1.3
	Строительство нежилого здания под размещение общественного центра по адресу: 
г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Кубанская (микрорайон Январский)
	
	
	32 708,6
	2026-2028
	0,0
	Всего, в том числе:
	1 232,7
	0,0
	31 475,9
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	1 232,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,00
	0,00
	31 475,9
	0,00
	

	1.2
	Муниципальная программа 2. «Безопасный город»
	02
	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	944,9
	59 084,6
	77 164,8
	128 733,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	944,9
	59 084,6
	77 164,8
	128 733,0
	

	
	942
	УКС
	
	
	
	Всего, в том числе:
	944,9
	59 084,6
	77 164,8
	128 733,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	944,9
	59 084,6
	77 164,8
	128 733,0
	

	1.2.1
	Строительство пожарного
резервуара по ул. Мореходной Кировского района города 
Перми
	
	
	11 019,0
	2021-2027
	314,8
	Всего, в том числе:
	449,1
	10 255,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	449,083
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	10 255,1
	0,0
	0,0
	

	1.2.2
	Строительство пожарного
резервуара по ул. Островского поселка Новые Ляды города Перми
	
	
	11 444,0
	2026-2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	495,9
	10 948,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	495,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	10 948,1
	0,0
	0,0
	

	1.2.3
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города 
Перми
	
	
	9 370,3
	2021-2027
	314,8
	Всего, в том числе:
	0,0
	9 055,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	539,3
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	8 516,2
	0,0
	0,0
	

	1.2.4
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне 
Липовая Гора по ул. 4-й 
Липогорской Свердловского района города Перми
	
	
	11 713,5
	2027-2028
	9,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	877,1
	10 827,4
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	539,3
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	337,8
	10 827,4
	0,0
	

	1.2.5
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне 
Химики Орджоникидзевского района города Перми
	
	
	11 704,5
	2026-2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	11 704,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские работы
	942
	УКС
	
	
	0,0
	бюджет города Перми
	0,0
	539,3
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	0,0
	бюджет города Перми
	0,0
	11 165,2
	0,0
	0,0
	

	1.2.6
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне 
Пихтовая стрелка 
Мотовилихинского района 
города Перми
	
	
	11 713,5
	2026-2027
	9,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	11 704,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	539,3
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	11 165,2
	0,0
	0,0
	

	1.2.7
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне 
Акуловский по 
ул. Красноборская 
Дзержинского района города Перми
	
	
	11 704,5
	2027-2028
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	877,1
	10 827,4
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	539,3
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	337,8
	10 827,4
	0,0
	

	1.2.8
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне Верхняя Васильевка 
Орджоникидзевского района города Перми
	
	
	12 176,2
	2027-2028
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	915,7
	11 260,5
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	539,3
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	376,4
	11 260,5
	0,0
	

	1.2.9
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне 
Нижняя Васильевка
Орджоникидзевского района города Перми
	
	
	12 176,2
	2027-2028
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	915,7
	11 260,5
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	539,3
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	376,4
	11 260,5
	0,0
	

	1.2.10
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. 2-я Открытая Индустриального района города Перми
	
	
	12 176,2
	2027-2028
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	915,7
	11 260,5
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	539,3
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	376,4
	11 260,5
	0,0
	

	1.2.11
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне
Свободный 
Орджоникидзевского района города Перми
	
	
	12 176,1
	2027-2028
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	915,6
	11 260,5
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	539,3
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	376,3
	11 260,5
	0,0
	

	1.2.12
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне 
Новые Водники 
(частный сектор) Кировского района города Перми
	
	
	12 663,2
	2028-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	952,3
	11 710,9
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	564,2
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	388,1
	11 710,9
	

	1.2.13
	Строительство пожарного
резервуара в поселке Соболи Свердловского района города Перми
	
	
	12 663,2
	2028-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	952,3
	11 710,9
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	564,2
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	388,1
	11 710,9
	

	1.2.14
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне 
Заостровка (Мулянка) 
Дзержинского района города Перми
	
	
	12 663,2
	2028-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	952,3
	11 710,9
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	564,2
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	388,1
	11 710,9
	

	1.2.15
	Строительство пожарного
резервуара в поселке Голый Мыс Свердловского района города Перми
	
	
	12 663,2
	2028-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	952,3
	11 710,9
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	943
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	564,2
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	944
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	388,1
	11 710,9
	

	1.2.16
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне Крым (частный сектор) 
Кировского района города 
Перми
	
	
	12 663,2
	2028-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	952,3
	11 710,9
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	564,2
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	388,1
	11 710,9
	

	1.2.17
	Строительство пожарного
резервуара в поселке Ширяиха Орджоникидзевского района города Перми
	
	
	12 663,2
	2028-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	952,3
	11 710,9
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	564,2
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	388,1
	11 710,9
	

	1.2.18
	Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне 
Язовая Мотовилихинского района города Перми
	
	
	12 663,2
	2028-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	952,2
	11 711,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	564,2
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	388,0
	11 711,0
	

	1.2.19
	Строительство пожарного 
резервуара (59:01:4419798:308) в микрорайоне 
Субботино Индустриального района города Перми
	
	
	12 639,7
	2028-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	950,5
	11 689,2
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	564,2
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	386,3
	11 689,2
	

	1.2.20
	Строительство пожарного 
резервуара (59:01:4419798:173, 59:01:4419798:186)
в микрорайоне Субботино 
Индустриального района 
города Перми
	
	
	12 639,6
	2028-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	950,5
	11 689,1
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	564,2
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	386,3
	11 689,1
	

	1.2.21
	Строительство пожарного 
резервуара (59:32:3290001:18830)
в поселке Красный Восход Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального округа
	
	
	12 639,7
	2028-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	950,5
	11 689,2
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	564,2
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	386,3
	11 689,2
	

	1.2.22
	Строительство пожарного 
резервуара (59:32:3290001:18922)
в поселке Красный ВосходУсть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального округа
	
	
	12 639,6
	2028-2029
	0,00
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	950,5
	11 689,1
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	564,2
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	386,3
	11 689,1
	

	1.3
	Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»
	13
	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	294 866,3
	1 346 
284,7
	579 630,7
	84 582,6
	377 576,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	294 866,3
	522 219,7
	579 630,7
	84 582,6
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	824 065,0
	0,0
	0,0
	

	
	940
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г. Перми 
(далее - ДЖКХ)
	
	
	
	Всего, в том числе:
	197 644,0
	901 109,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	197 644,0
	77 044,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	824 065,0
	0,0
	0,0
	

	
	942
	УКС
	
	
	
	Всего, в том числе:
	97 222,3
	445 175,7
	579 630,7
	84 582,6
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	97 222,3
	445 175,7
	579 630,7
	84 582,6
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.1
	Реконструкция котельных 
в городе Перми
	940
	ДЖКХ
	195 000,0
	2026-2027
	39 000,0
	Всего, в том числе:
	39 000,0
	117 000,0
	0,0
	0,0
	39 000,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	39 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	117 000,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.2
	Реконструкция тепловых сетей в городе Перми
	940
	ДЖКХ
	276 000,0
	2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	220 800,0
	0,0
	0,0
	55 200,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	55 200,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	165 600,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.3
	Техническая модернизация объекта хозяйственного назначения. Реконструкция старого и нового машинных залов, РУ-6кВ, внутриплощадочных сетей. 1 этап реконструкции старого машинного зала
	940
	ДЖКХ
	473 531,0
	2026-2027
	94 706,0
	Всего, в том числе:
	94 706,0
	284 119,0
	0,0
	0,0
	94 706,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	94 706,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	284 119,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.4
	Реконструкция второй нитки водовода 
от водовода Гайва-Закамск 
от НС "подкачка Гайва" до НС "Северная"
	940
	ДЖКХ
	194 590,0
	2026-2027
	38 918,0
	Всего, в том числе:
	38 918,0
	116 754,0
	0,0
	0,0
	38 918,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	38 918,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	116 754,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.5
	Строительство второй нитки водовода Д-400 мм от ул. Репина до ВНС "Северная" (ул. Кабельщиков, 21) и блокировочной сети водопровода от водовода Д-400 мм по ул. Кабельщиков до сети водопровода 
	940
	ДЖКХ
	125 100,0
	2026-2027
	25 020,0
	Всего, в том числе:
	25 020,0
	75 060,0
	0,0
	0,0
	25 020,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	25 020,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	75 060,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.6
	Реконструкция сетей водоснабжения Кировского района и правобережной части 
Орджоникидзевского района 
г. Перми
	940
	ДЖКХ
	109 200,0
	2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	87 376,0
	0,0
	0,0
	21 824,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	21 844,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	65 532,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.7
	Реконструкция сети ливневой канализации по ул. 1-й Красноармейской
	
	
	29 564,9
	2026-2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	14 782,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	14 782,5
	0,0
	0,0
	

	1.3.8
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Рабоче-Крестьянской
	
	
	5 500,0
	2026-2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	2 750,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	2 750,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.9
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Ленина от Комсомольского проспекта до ул. Клименко
	
	
	19 881,8
	2026-2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	9 940,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	9 940,9
	0,0
	0,0
	

	1.3.10
	Реконструкция сети ливневой канализации по ул. Ленина (участки по ул. Крисанова, ул. Плеханова)
	
	
	18 900,0
	2026-2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	9 450,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	9 450,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.11
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Монастырская от ул. Окулова до ул. Максима Горького
	
	
	35 193,0
	2026-2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	17 596,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	17 596,5
	0,0
	0,0
	

	1.3.12
	Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми
	
	
	393 398,4
	2027-2028
	114 384,2
	Всего, в том числе:
	0,0
	132 795,7
	146 218,5
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	24 984,0
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	107 811,7
	146 218,5
	0,0
	

	1.3.13
	Строительство водопроводных сетей 
в микрорайоне 
Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми
	
	
	98 157,6
	2025-2027
	24 405,7
	Всего, в том числе:
	52 115,8
	21 636,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	1 802,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	50 313,6
	21 636,1
	0,0
	0,0
	

	1.3.14
	Реконструкция канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми
	
	
	218 879,8
	2027-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	34 297,2
	100 000,0
	84 582,6
	0,0

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	34 297,2
	100 000,0
	84 582,6
	

	1.3.15
	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Заозерье для земельных участков 
многодетных семей
	
	
	205 747,5
	2026-2028
	0,0
	Всего, в том числе:
	7 200,0
	70 826,0
	127 721,5
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	7 200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	70 826,0
	127 721,5
	0,0
	

	1.3.16
	Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Январский
	
	
	26 789,5
	2026-2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	7 037,9
	19 751,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	559,1
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	6 478,8
	19 751,6
	0,0
	0,0
	

	1.3.17
	Строительство водопроводных сетей 
в микрорайоне Чапаевский
	
	
	172 470,3
	2026-2028
	0,0
	Всего, в том числе:
	4 042,7
	36 409,2
	132 018,4
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	4 042,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	36 409,2
	132 018,4
	0,0
	

	1.3.18
	Строительство водопроводных сетей 
в микрорайоне Энергетик по ул. Краснослудской
	
	
	19 672,3
	2028
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	19 672,3
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	591,2
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	19 081,1
	0,0
	

	1.3.19
	Строительство водопроводных сетей 
в микрорайоне Левшино
	
	
	116 758,1
	2025-2028
	3 999,6
	Всего, в том числе:
	0,0
	34 486,2
	21 000,0
	0,0
	57 272,3

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	790,4
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	33 695,8
	21 000,0
	0,0
	

	1.3.20
	Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Энергетик
	942
	УКС
	128 278,1
	2025-2028
	12 564,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	30 453,8
	33 000,0
	0,0
	52 260,3

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	1 137,9
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	29 315,9
	33 000,0
	0,0
	

	1.3.21
	 Строительство альтернативного источника в виде блочно-модульной котельной для снабжения тепловой энергией многоквартирных домов по адресам: шоссе Космонавтов, 322, 324, 326, 326а, 330
	
	
	30 201,3
	2026-2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	26 825,9
	10 000,0
	0,0
	0,0
	-6 624,6

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	1 829,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	24 996,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	

	1.4
	Муниципальная программа «Доступное 
и качественное образование»
	07
	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	2 328 
005,1
	2 319 
576,5
	585 665,1
	0,0
	-459 698,3

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	8 325,6
	325 459,3
	26 106,8
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (безвозмездные поступления)
	8 169,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	1 707 
132,8
	1 376 
949,1
	22 382,3
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	604 377,1
	617 168,1
	537 176,0
	0,0
	

	
	942
	УКС
	
	
	
	Всего, в том числе:
	2 328 
005,1
	2 068 
470,3
	585 665,1
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	8 325,6
	309 447,9
	26 106,8
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (безвозмездные поступления)
	8 169,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	1 707 
132,8
	1 258 
764,1
	22 382,3
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	604 377,1
	500 258,3
	537 176,0
	0,0
	

	
	930
	Департамент образования администрации 
г. Перми 
(далее - ДО)
	
	
	
	Всего, в том числе:
	0,0
	251 106,2
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	16 011,4
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	118 185,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	116 909,8
	0,0
	0,0
	

	1.4.1
	Строительство нового корпуса МАОУ "Инженерная школа" 
г. Перми по ул. Академика Веденеева
	
	
	1 813 617,7
	2024-2027
	440 166,4
	Всего, в том числе:
	987 361,5
	286 089,8
	559 558,3
	0,0
	-459 558,3

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	847,3
	135 389,5
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (безвозмездные поступления)
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	986 514,1
	134 810,8
	22 382,3
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	537 176,0
	0,0
	

	
	приобретение оборудования
	930
	ДО
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	15 889,5
	0,0
	0,0
	

	1.4.2
	Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе 
города Перми
	
	
	1 884 449,8
	2024-2027
	610 615,6
	Всего, в том числе:
	630 307,3
	643 526,9
	0,0
	0,0
	0,00

	
	строительно-монтажные 
работы
	942,0
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	700,2
	521,6
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (безвозмездные поступления)
	47,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	25 182,4
	20 844,1
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	604 377,1
	500 258,3
	0,0
	0,0
	

	
	приобретение оборудования
	930
	ДО
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	121,9
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	4 871,2
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	116 909,8
	0,0
	0,0
	

	1.4.3
	 Строительство здания общеобразовательного учреждения в Ленинском районе г. Перми 
	
	
	1 955 742,9
	2025-2027
	34 428,9
	Всего, в том числе:
	703 813,4
	1 217
 640,6
	0,0
	0,0
	-140,0

	
	 проектно-изыскательские 
работы 
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет Пермского края
	25 002,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	 строительно-монтажные 
работы 
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	836,3
	1 217,6
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (безвозмездные поступления)
	7 540,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	670 433,5
	1 103 
109,2
	0,0
	0,0
	

	
	 приобретение оборудования 
	930
	ДО
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	113 313,8
	0,0
	0,0
	

	1.4.4
	 Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ № 79" 
г. Перми
 
	
	
	208 559,4
	2020-2028
	3 610,5
	Всего, в том числе:
	6 522,9
	172 319,2
	26 106,8
	0,0
	0,0

	
	проектно-изыскательские 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	2 970,9
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	строительно-монтажные 
работы
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми (безвозмездные поступления)
	581,1
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	2 970,9
	172 319,2
	26 106,8
	0,0
	

	
	 приобретение оборудования 
	930
	ДО
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.5
	Муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»
	14
	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	0,0
	25 805,9
	110 316,1
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	25 805,9
	110 316,1
	0,0
	

	
	942
	УКС
	
	
	
	Всего, в том числе:
	0,0
	25 805,9
	110 316,1
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	25 805,9
	110 316,1
	0,0
	

	1.5.1
	Строительство городского питомника растений на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:91384
	
	
	159 329,8
	2022-2028
	23 207,8
	Всего, в том числе:
	0,0
	25 805,9
	110 316,1
	0,0
	0,0

	
	 проектно-изыскательские 
работы 
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	6 508,8
	0,0
	0,0
	

	
	 строительно-монтажные 
работы 
	942
	УКС
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	19 297,1
	110 316,1
	0,0
	

	Итого по объектам капитального строительства общественной инфраструктуры города Перми
	
	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	2 672 
186,2
	3 795 
764,4
	1 384 
252,6
	213 315,6
	-82 122,3

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	352 506,7
	977 582,2
	824 694,3
	213 315,6
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми (безвозмездные поступления)
	8 169,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	1 707 
132,8
	2 201 
014,1
	22 382,3
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	604 377,1
	617 168,1
	537 176,0
	0,0
	

	2. Объекты дорожного строительства и благоустройства города Перми

	2.1
	Муниципальная программа «Дорожная деятельность 
и благоустройство города 
Перми»
	10
	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	179 870,4
	1 305 
763,9
	292 073,1
	205 690,2
	791 149,2

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	95 367,7
	805 763,9
	146 970,0
	60 587,1
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	84 502,7
	500 000,0
	145 103,1
	145 103,1
	

	
	944
	Департамент дорог и благоустройства администрации 
г. Перми
 (далее - ДДБ)
	
	
	
	Всего, в том числе:
	179 870,4
	1 305 
763,9
	292 073,1
	205 690,2
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	95 367,7
	805 763,9
	146 970,0
	60 587,1
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	84 502,7
	500 000,0
	145 103,1
	145 103,1
	

	2.1.1
	Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне,
Тр-5в
	
	
	112 526,2
	2024-2027
	7 732,9
	Всего, в том числе:
	0,0
	88 428,6
	0,0
	0,0
	16 364,7

	
	 строительно-монтажные 
работы 
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	88 428,6
	0,0
	0,0
	

	2.1.2
	Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой
	
	
	396 773,5
	2023-2027
	6 198,3
	Всего, в том числе:
	133 193,2
	257 382,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	 строительно-монтажные 
работы 
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	74 681,8
	257 382,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	58 511,4
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.1.3
	Строительство автомобильной дороги по ул. Монастырской на участке от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов
	
	
	337 229,7
	2024-2028
	27 219,5
	Всего, в том числе:
	4 975,0
	14 907,1
	0,0
	0,0
	290 128,1

	
	 проектно-изыскательские 
работы 
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	14 907,1
	0,0
	0,0
	

	
	 изъятие земельных участков 
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	4 975,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.1.4
	Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской
	
	
	29 234,8
	2026-2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	12 880,0
	0,0
	0,0
	16 354,8

	
	 проектно-изыскательские 
работы 
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	12 880,0
	0,0
	0,0
	

	2.1.5
	Строительство надземного пешеходного перехода "Шпагина"
	
	
	664 400,0
	2025-2027
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	664 400,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	строительно-монтажные 
работы
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	164 400,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	0,0
	500 000,0
	0,0
	0,0
	

	2.1.6
	Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева,1 от ул. Петропавловской до выпуска
	
	
	101 269,4
	2024-2027
	1 177,0
	Всего, в том числе:
	8 904,5
	82 069,1
	0,0
	0,0
	9 118,8

	
	 проектно-изыскательские 
работы 
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	13 171,8
	0,0
	0,0
	

	
	 строительно-монтажные 
работы 
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	8 904,5
	68 897,3
	0,0
	0,0
	

	2.1.7
	Строительство подъездной дороги 
до лыжно-биатлонного комплекса, расположенного по адрусу г. Пермь, 
ул. Спортивная, 22
	
	
	493 945,4
	2025-2027
	117 029,1
	Всего, в том числе:
	5 572,1
	118 302,5
	0,0
	0,0
	253 041,7

	
	 проектно-изыскательские 
работы 
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет Пермского края
	5 572,1
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	 строительно-монтажные 
работы 
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	118 302,5
	0,0
	0,0
	

	2.1.8
	Строительство проезда на участке от ул. Уральской 
до ул. Степана Разина
	
	
	87 000,0
	2023-2028
	20 025,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	66 970,0
	0,0
	5,0

	
	строительно-монтажные 
работы
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	66 970,0
	0,0
	

	2.1.9
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова
	
	
	8 064,6
	2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	8 064,6
	0,0

	
	 проектно-изыскательские 
работы 
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	0,0
	8 064,6
	

	2.1.10
	Реконструкция ул. Куйбышева от дома 90 до дома 96
	
	
	27 048,8
	2029-2030
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	27 048,8
	0,0

	
	 проектно-изыскательские 
работы 
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	0,0
	27 048,8
	

	2.1.11
	 Строительство автомобильной дороги от ул. Первомайской 
до ул. Волховской 
	
	
	231 609,8
	2029-2030
	0,0
	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	25 473,7
	206 136,1

	
	 проектно-изыскательские 
работы 
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	0,0
	25 473,7
	

	2.1.12
	 Проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края 
(нераспределенные средства) 
	
	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	27 225,6
	67 394,6
	225 103,1
	145 103,1
	

	
	
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет города Перми
	6 806,4
	67 394,6
	80 000,0
	0,0
	

	
	
	944
	ДДБ
	
	
	
	бюджет Пермского края
	20 419,2
	0,0
	145 103,1
	145 103,10
	

	Итого по объектам дорожного строительства
 и благоустройства города Перми
	
	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	179 870,4
	1 305 
763,9
	292 073,1
	205 690,2
	791 149,2

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	95 367,7
	805 763,9
	146 970,0
	60 587,1
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	84 502,7
	500 000,0
	145 103,1
	145 103,1
	

	3. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми

	3.1
	Муниципальная программа «Обеспечение жильем жителей города Перми»
	15
	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	3 552 
215,5
	1 895 
123,3
	2 132 
675,8
	1 820 
410,9
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	1 227 
180,3
	771 670,7
	1 000 
000,0
	920 000,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	966 953,8
	894 426,8
	906 841,7
	659 663,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1 358 
081,4
	229 025,8
	225 834,1
	240 747,4
	

	
	991
	Управление жилищных отношений администрации 
г. Перми 
(далее - УЖО)
	
	
	
	Всего, в том числе:
	3 552 
215,5
	1 895 
123,3
	2 132 
675,8
	1 820 
410,9
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	1 227 
180,3
	771 670,7
	1 000 
000,0
	920 000,0
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	966 953,8
	894 426,8
	906 841,7
	659 663,5
	

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1 358 
081,4
	229 025,8
	225 834,1
	240 747,4
	

	3.1.1
	Приобретение жилых помещений для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда
	991
	УЖО
	5 948 858,5
	2026-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	2 928 
752,8
	849 394,4
	1 164 
217,5
	1 006 
493,8
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	1 227 
180,3
	771 670,7
	1 000 
000,0
	920 000,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	584 257,1
	77 723,7
	164 217,5
	86 493,8
	

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1 117 
315,4
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.1.2
	Приобретение (строительство)  жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, и их предоставление
	991
	УЖО
	3 451 567,0
	2026-2029
	0,0
	Всего, в том числе:
	623 462,7
	1 045 
728,9
	968 458,3
	813 917,1
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	382 696,7
	816 703,1
	742 624,2
	573 169,7
	

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	240 766,0
	229 025,8
	225 834,1
	240 747,4
	

	Итого по объектам недвижимого имущества, приобретенным в муниципальную собственность города Перми
	
	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	3 552 
215,5
	1 895 
123,3
	2 132 
675,8
	1 820 
410,9
	0,0

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Перми
	1 227 
180,3
	771 670,7
	1 000 
000,0
	920 000,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	бюджет Пермского края
	966 953,8
	894 426,8
	906 841,7
	659 663,5
	0,0

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1 358 
081,4
	229 025,8
	225 834,1
	240 747,4
	0,0
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