Приложение к постановлению

администрации города Перми

от 31.01.2020 № 75-П

Комплексная схема организации дорожного движения города Перми

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1 Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории города Перми 7](#_Toc34210241)

[1.1 Описание используемых методов и средств получения исходной информации 7](#_Toc34210242)

[1.1.1 Методика проведения обследования транспортных потоков 8](#_Toc34210243)

[1.1.2 Методика проведения обследования пассажирских потоков 19](#_Toc34210244)

[1.1.3 Методика проведения социологического опроса 24](#_Toc34210245)

[1.2 Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД 26](#_Toc34210246)

[1.3 Результаты анализа нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом 30](#_Toc34210247)

[1.4 Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования 37](#_Toc34210248)

[1.5 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики 38](#_Toc34210249)

[1.6 Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории города Перми, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса 43](#_Toc34210250)

[1.6.1 Организация движения транспортных средств 43](#_Toc34210251)

[1.6.2. Пешеходное движение 57](#_Toc34210252)

[1.6.3 Движение маршрутных транспортных средств 60](#_Toc34210253)

[1.6.4 Размещение мест для стоянки и остановки транспортных средств 63](#_Toc34210254)

[1.6.5 Объекты дорожного сервиса 65](#_Toc34210255)

[1.6.6 Велосипедное движение 68](#_Toc34210256)

[1.7 Результаты анализа параметров дорожного движения (скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов, иные параметры), а также параметров движения маршрутных транспортных средств (вид подвижного состава, частота движения, иные параметры) и параметров размещения (вид парковки, количество парковочных мест, их назначение, иные параметры) мест для стоянки и остановки транспортных средств 70](#_Toc34210257)

[1.7.1 Анализ параметров дорожного движения транспортных потоков 70](#_Toc34210258)

[1.7.2 Анализ параметров дорожного движения пешеходных потоков 82](#_Toc34210259)

[1.7.3 Анализ параметров движения маршрутных транспортных средств 90](#_Toc34210260)

[1.7.4. Анализ параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств 96](#_Toc34210261)

[1.8 Результаты исследования пассажирских и грузовых потоков 98](#_Toc34210262)

[1.8.1 Результаты исследования пассажирских потоков 98](#_Toc34210263)

[1.8.2 Результаты исследования грузовых потоков 108](#_Toc34210264)

[1.9 Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием 112](#_Toc34210265)

[1.9.1 Скорость движения транспортных потоков 112](#_Toc34210266)

[1.9.2 Интенсивность движения транспортных потоков 116](#_Toc34210267)

[1.9.3 Плотность движения транспортных потоков 120](#_Toc34210268)

[1.9.4 Уровень загрузки дорог движением 124](#_Toc34210269)

[1.10 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД (далее - ТСОДД) 127](#_Toc34210270)

[1.10.1 Эксплуатационное состояние дорожной разметки 128](#_Toc34210271)

[1.10.2 Эксплуатационное состояние дорожных знаков 129](#_Toc34210272)

[1.10.3 Эксплуатационное состояние дорожных светофоров 130](#_Toc34210273)

[1.11 Результаты оценки эффективности используемых методов ОДД 131](#_Toc34210274)

[1.12 Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) 132](#_Toc34210275)

[1.13 Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств 136](#_Toc34210276)

[2 Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД 141](#_Toc34210277)

[3 Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования 144](#_Toc34210278)

[4 Мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта 146](#_Toc34210279)

[4.1 Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий 146](#_Toc34210280)

[4.2 Мероприятия по категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству 148](#_Toc34210281)

[4.3 Мероприятия по распределению транспортных потоков по сети дорог (основная схема) 155](#_Toc34210282)

[4.4 Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения 156](#_Toc34210283)

[4.5 Мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации 163](#_Toc34210284)

[4.6 Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения 164](#_Toc34210285)

[4.7 Мероприятия по применению реверсивного движения 170](#_Toc34210286)

[4.8 Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения 171](#_Toc34210287)

[4.9 Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных потоков 179](#_Toc34210288)

[4.10 Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств 179](#_Toc34210289)

[4.11 Мероприятия по ограничению доступа транспортных средств на определенные территории 180](#_Toc34210290)

[4.12 Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах 182](#_Toc34210291)

[4.13 Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений) 184](#_Toc34210292)

[4.14 Мероприятия по организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках 186](#_Toc34210293)

[4.15 Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования 187](#_Toc34210294)

[4.16 Мероприятия по режимам работы светофорного регулирования 191](#_Toc34210295)

[4.17 Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями 192](#_Toc34210296)

[4.18 Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД 193](#_Toc34210297)

[4.19 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов 194](#_Toc34210298)

[4.20 Мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям 195](#_Toc34210299)

[4.21 Мероприятия по организации велосипедного движения 196](#_Toc34210300)

[4.22 Мероприятия по развитию сети дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом 199](#_Toc34210301)

[4.23 Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения 203](#_Toc34210302)

[4.24 Мероприятия по размещению специализированных стоянок для задержанных транспортных средств 205](#_Toc34210303)

[5 Очередность реализации мероприятий 205](#_Toc34210304)

[6 Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД 266](#_Toc34210305)

[7 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно-технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении которой осуществляется подготовка КСОДД 275](#_Toc34210306)

[Приложение 1 279](#_Toc34210307)

[Приложение 2 364](#_Toc34210308)

[Приложение 3 403](#_Toc34210309)

[Приложение 4 403](#_Toc34210310)

[Приложение 5 403](#_Toc34210311)

[Приложение 6 403](#_Toc34210312)

[Приложение 7 403](#_Toc34210313)

[Приложение 8 403](#_Toc34210314)

# Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории города Перми

## 1.1 Описание используемых методов и средств получения исходной информации

Исходные данные о состоянии транспортной инфраструктуры на территории города Перми собирались из различных источников. Далее приведем основные характеристики организации дорожного движения и источники получения исходной информации.

1. Документы территориального планирования и Генеральный план города Перми были взяты из открытых интернет источников, а именно на сайте <http://www.gorodperm.ru>.
2. Описание существующей улично-дорожной сети и организации движения транспортных средств на ней взято из проектов организации дорожного движения, размещенных на сайте Пермской дирекции дорожного движения.
3. Организация движения маршрутных транспортных средств представлена Заказчиком.
4. Результаты исследования пассажирских и грузопотоков, а также анализ условий движения транспортных средств были получены в результате проведенных обследований.
5. Информацию о состоянии технических средств организации дорожного движения предоставили специалисты Пермской дирекции дорожного движения.
6. Данные о дорожно-транспортных происшествиях, причинах и условиях их возникновения были получены из открытого интернет источника ГИБДД <http://stat.gibdd.ru/>.
7. Для изучения общественного мнения и получения показателя транспортной подвижности населения был проведен социологический опрос населения города Перми.

Далее более подробно опишем способы проведения обследования транспортных и пассажирских потоков, а также проведения социологического опроса жителей города Перми. В рамках проведения работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения города Перми были разделены и проведены три вида обследований:

1. обследование транспортных потоков;
2. обследование пассажирских потоков;
3. социологический опрос.

### 1.1.1 Методика проведения обследования транспортных потоков

Обследование транспортных потоков является фундаментальным при разработке концепции КСОДД. На основании полученных данных возможно делать выводы, связанные с уровнем загрузки улиц, наличием «узких мест» автомобильных дорог, чей потенциал используется не полностью. Так же на основании данных, полученных в результате обследований, возможно составление математической модели, позволяющей прогнозировать распределение транспортных средств при увеличении интенсивности или изменении организации дорожного движения.

Данные об интенсивности транспортных потоков на территории города Перми были получены путем натурного наблюдения. Обследование проводилось в период с 21 по 23 августа 2018 года. Подсчет транспортных средств проводится в соответствии с Методическими указаниями к проведению замеров характеристик суточной напряженности транспортных потоков.

Ниже приведены методические указания к проведению замеров характеристик суточной напряженности транспортных потоков.

1. Цель проведения обследования

Получение информации об интенсивности транспортных потоков для создания и калибровки транспортной модели города Перми.

1. Задачи обследования:
   1. Определение метода получения данных об интенсивности транспортных потоков на территории города Перми.
   2. Выбор мест подсчета интенсивности транспортных потоков на территории города Перми.
   3. Проведение обследования интенсивности транспортных потоков на территории города Перми.
   4. Проведение анализа результатов, выборочная проверка и корректировка полученной информации.
2. Определение метода получения данных об интенсивности транспортных потоков на территории города Перми.

Учет интенсивности транспортных потоков на территории города Перми осуществляется визуальным методом с натуры. Визуальный метод учета интенсивности транспортных потоков основан на визуальном наблюдении и фиксировании количества транспортных средств, проходящих по автомобильной дороге.

1. Выбор мест подсчета интенсивности транспортных потоков на территории Пермской городской агломерации.

Объектами обследования являются участки улично-дорожной сети на территории города Перми.

Выбор мест подсчета интенсивности транспортных потоков на территории города Перми основывается на необходимости дополнения базы данных об интенсивности транспортных потоков на территории муниципального образования город Пермь с целью последующего построения, верификации и калибровки транспортной модели города Перми. Выбор мест подсчета интенсивности транспортных потоков строится на необходимости получения интенсивности транспортных потоков, реализующих транзитные, пограничные и внутренние транспортные корреспонденции (рисунок 1.1). Необходимо предусмотреть, как минимум, по одному пункту наблюдения за интенсивностью транспортных потоков, реализующих внутренние, пограничные и транзитные корреспонденции.

B

D

C

A

Рисунок 1.1 – Типы транспортных корреспонденций: транзитная (AB), пограничная (BC), внутренняя (CD)

Перечень мест подсчета интенсивности транспортных потоков на территории города Перми представлен в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Перечень мест подсчета интенсивности транспортных потоков

| № п/п | Название перекрестка |
| --- | --- |
| 1 | Гагарина-Ушинского |
| 2 | Г. Хасана - Чернышевского |
| 3 | Г. Хасана - Коминтерна |
| 4 | Комсомольский проспект - Монастырская |
| 5 | Комсомольский проспект - Петропавловская |
| 6 | Гашкова-Соликамская |
| 7 | Комсомольский проспект - Белинского |
| 7 | Комсомольский проспект - Белинского |
| 8 | Куйбышева - Екатерининская |
| 9 | Куйбышева - Революции |
| 10 | Мира-Б.Игнатовых |
| 11 | Лянгасова - Веденеева |
| 12 | Мира-Стахановская-Карпинского |
| 12 | Мира-Стахановская-Карпинского |
| 13 | Попова-Пушкина |
| 14 | Попова-Окулова |
| 15 | Макаренко-Гагарина |
| 16 | Восточный обход - Цимлянская |
| 17 | Макаренко-Уинская |
| 18 | Шоссе Космонавтов-Давыдова |
| 19 | Шоссе Космонавтов-Подлесная-Малкова |
| 19 | Шоссе Космонавтов-Подлесная-Малкова |
| 20 | Локомотивная-Энгельса |
| 21 | Шоссе Космонавтов-Столбовая |
| 22 | Шоссе Космонавтов - Промышленная |
| 22 | Шоссе Космонавтов - Промышленная |
| 23 | Шоссе Космонавтов - Свиязева |
| 24 | Шоссе Космонавтов - Мира |
| 25 | Карбышева-Новогайвинская |
| 26 | Писарева - Новогайвинская |
| 27 | Соликамская-Первомайская |
| 28 | Соликамская - Мостовая |
| 29 | Мира - Сов. Армии |
| 30 | Восстания - 1905 года |
| 31 | Уинская - Грибоедова |
| 32 | Юрша - Уинская |
| 33 | Старцева - Б. Гагарина |
| 34 | Островского - Белинского |
| 35 | Островского - Революции |
| 36 | Западный обход - Шоссе Космонавтов |
| 37 | Крупской - Дружбы с натуры |
| 38 | Ленина - Северная дамба |
| 39 | Комсомольский проспект - Революции |
| 40 | Комсомольский проспект - Ленина |
| 41 | Попова-Ленина |
| 42 | Площадь Гайдара |
| 43 | Плеханова - Екатерининская - Луначарского |
| 44 | Шоссе Космонавтов - Плеханова |
| 45 | Куйбышева - Чкалова |
| 46 | Комсомольский проспект - Чкалова |
| 47 | Г.Хасана - Чкалова |
| 48 | Площадь Карла Маркса |
| 49 | Сибирская - Революции |
| 50 | Трамвайная - Куфонина |
| 51 | Подлесная - З.Космодемьянской |
| 52 | Подлесная - Куфонина |
| 53 | Барамзиной - Космодемьянской |
| 54 | Строителей - Западный обход |
| 55 | Шоссе Космонавтов - Западный обход |
| 56 | Леонова - Свиязева |
| 57 | Г. Хасана - Васильева |
| 58 | Карпинского - Свиязева |
| 59 | Куйбышева - Васильева |
| 60 | Г. Хасана - Хлебозаводская |
| 61 | Г. Хасана - Бродовский тракт |
| 62 | Куйбышева - Солдатова |
| 63 | Куйбышева - Лодыгина |
| 64 | Куйбышева - Яблочкова |
| 65 | Мира - Леонова |
| 66 | Карпинского - Сов. Армии |
| 67 | Светлогорская - Западный обход |
| 68 | Якутская - Вольская |
| 69 | Спешилова - Докучаева |
| 70 | Спешилова - Б. Революции |
| 71 | Калинина - Светлогорская |
| 72 | Ушакова - Калинина |
| 73 | Ласьвинская - М.Рыбалко |
| 74 | Сысольская - М. Рыбалко |
| 75 | Восточный обход - Г. Хасана |
| 76 | Сысольская - Кировоградская |
| 77 | Восточный обход - Лядовский тракт |
| 78 | Бродовский тракт - Восточный обход |
| 79 | Ласьвинская - Магистральная |
| 80 | Уинская - Восточный обход |
| 81 | Юрша - Пушкарская |
| 82 | Гальперина - М. Рыбалко |
| 83 | Гальперина - Кировоградская |
| 84 | Рязанская - Леонова |
| 85 | Рязанская - Карпинского |
| 86 | Геологов - Свиязева |
| 87 | Ижевская - Холмогорская |
| 88 | Братская - Лихвинская |
| 89 | Артема – пр. Октябрят - Грибоедова |
| 90 | Лифанова - 1905 года |
| 91 | Мостовая - Фокинская |
| 92 | Дружбы - КИМ - Тургенева |
| 93 | Крупской - Лебедева |
| 94 | КИМ - Ивановская |
| 95 | Свердлова - Ивановская |
| 96 | Пушкарская - Старцева |
| 97 | Пушкина - Сибирская |
| 98 | Пушкина - Островского |
| 99 | Комсомольский проспект - Пушкина |
| 100 | Ленина - Сибирская |
| 101 | Куйбышева - Белинского |
| 102 | Парковый - З. Космодемьянской |
| 103 | Стахановская - Шоссе Космонавтов |
| 104 | Куфонина - Парковый |
| 105 | Вишерская - Дзержинского |
| 106 | Дзержинского - Окулова |
| 107 | Малкова - Локомотивная |
| 108 | Окулова - Дзержинского |
| 109 | Вишерская - Барамзиной |

1. Проведение обследования интенсивности транспортных потоков на территории города Перми.

Обследование интенсивности транспортных потоков проводилось с использованием контрольных карт и рабочих листов (примеры заполнения контрольных карт и рабочих листов представлены на рисунках 1.2 и 1.3 соответственно).




Рисунок 1.2 – Пример заполнения контрольной карты



Рисунок 1.3 – Пример заполнения рабочего листа

В рабочем листе оператор условно обозначал количество автомобилей (ед.), въезжающих на перекресток с каждого направления за 5 минут в каждом получасовом интервале в соответствии с видами транспорта (легковые, грузовые, общественные) с разбивкой по направлениям (выбирая для заполнения соответствующий столбец). При этом к легковым автомобилям (категория В) относились автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми (в том числе ИЖ-2715, УАЗ-3101, УАЗ-2206), мотоциклы; к грузовым автомобилям (категория С, Е) – автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг и «Газели», где количество сидячих мест меньше либо равно восьми; к общественному транспорту:автобусы, троллейбусы, трамваи и «Газели», где количество сидячих мест превышает восемь.

Также в рабочем листе оператор условно обозначал количество пешеходов, переходящих проезжую часть с каждого направления за 5 минут в каждом получасовом интервале.

Замеры и другая информация в контрольной карте записывалась следующим образом:

1. Вверху контрольной карты обязательно указывается фамилия, инициалы оператора, номер исследуемого перекрестка, число и день недели проведения замера.
2. На индивидуальной схеме участка обследования указана нумерация направлений, которой необходимо строго придерживаться при заполнении контрольной карты.
3. При заполнении столбца «Количество автомобилей, въезжающих на перекресток» оператор использует рабочие листы – черновики, в которых проезжающие автомобили обозначаются условными знаками. Сначала подсчитывает число условных знаков | (легковые автомобили, въехавшие на перекресток) с направления I и вписывает полученное число в соответствующую ячейку. Затем подсчитывает число знаков Х (грузовые автомобили) и О (общественный транспорт) и также вписывает в соответствующие ячейки. Для остальных направлений действия те же.
4. При заполнении столбца «Количество автомобилей, поворачивающих в направлении» для направления I, оператор сначала подсчитывает число всех знаков в столбце рабочего листа, соответствующего движению автомобиля в направлении II, записывает это число в соответствующую ячейку контрольной карты. Затем подсчитывает число всех знаков в столбце, соответствующем движению автомобиля в направлении III, записывает это число в контрольную карту. То же для автомобилей, движущихся в направлении IV. Для остальных направлений въезда на перекресток столбцы заполняются аналогично.
5. В столбце «Количество пешеходов» оператор указывает число пешеходов, переходящих проезжую часть по обе стороны дороги с каждого направления за 5 минут.

Место проведения замеров и номера направлений были указаны на индивидуальной схеме участка обследования, выдаваемой каждому оператору. Подсчет оператором производился по следующему алгоритму:

* 1. занимает позицию, удобную для визуального наблюдения за транспортными средствами, въезжающими на перекресток с направления I;
  2. в течение 5 минут считает:
     1. количество транспортных средств, которые въезжают на перекресток с первого направления, отмечая их условными знаками на рабочем листе (например, легковые автомобили - | ; грузовые автомобили – X ; общественный транспорт – О) по колонкам соответствующих направлений движения через перекресток;
     2. Количество пешеходов, переходящих, проезжую часть с направления I по обе стороны дороги.
  3. переходит проезжую часть и повторяет пункты 1 и 2 для направления II;
  4. переходит проезжую часть и повторяет пункты 1 и 2 для направления III;
  5. переходит проезжую часть и повторяет пункты 1 и 2 для направления IV;
  6. заполняет контрольную карту;

В начале следующей половины часа оператор размечает новый рабочий лист и начинает следующий замер, повторяя пункты 1 – 6.

При проведении замеров оператор выполнял следующие меры безопасности:

* Неукоснительно соблюдал Правила дорожного движения.
* Место наблюдения выбирал так, чтобы не создавать помех движению транспорта и пешеходов.
* На месте проведения замера находился в светоотражающем жилете.

1. Проведение анализа результатов, выборочная проверка и корректировка полученной информации.

Процедура проверки полученной информации основана на расчете разницы количества корреспонденций между двумя перекрестками (узлами) графа улично-дорожной сети. При расчете разницы количества корреспонденции между двумя перекрестками, не имеющими общих перегонов, оперируют двумя понятиями:

Общий транспортный поток (Q). Это количество транспортных корреспонденций в сечении каждой проезжей части при движении транспорта от одного перекрестка к другому. Характеристики общего транспортного потока определяются на основании натурных замеров, а их совокупность определяет мгновенное распределение транспортных потоков.

Частный транспортный поток (q). Это количество транспортных корреспонденций, представляющих на каждом перегоне некую долю общего транспортного потока. По аналогии с методами «номерного знака» или ярлыков – это количество маркированных автомобилей в общем потоке.

Расчет разницы количества корреспонденций между двумя перекрестками происходит в несколько этапов. На первом этапе находятся все частные транспортные потоки, входящие в общий транспортный поток соседнего перекрестка. Далее производится суммирование интенсивности найденных частных транспортных потоков. В процессе расчета выполняются отношения, указанные на приведенной схеме (рисунок 1.4).




Рисунок 1.4 - Схема отношений общих и частных транспортных потоков

Далее определяют отклонение суммы частных транспортных потоков от общего транспортного потока соседней остановки (1.1). Если значение составляет менее 0,25, то данные об интенсивности транспортных потоков считаются корректными.

(1.1)

где: q – количество корреспонденций в частном транспортном потоке (ТС/час);

n – количество частных транспортных потоков, входящих в общий транспортный поток соседнего перекрестка;

Q – количество корреспонденций в общем транспортном потоке соседнего перекрестка (ТС/час).

Анализ результатов включает в себя расчет среднесуточной интенсивности транспортных потоков. Расчеты среднесуточной интенсивности транспортных потоков проводятся на основе ГОСТ 32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока» на основе данных о часовой интенсивности транспортных потоков.

Далее полученные в ходе обследования видеоматериалы были обработаны операторами за компьютером, данные занесены в бланки обследования в формате Excel. После сформирована база данных с информацией об интенсивности и распределению транспортных потоков. База данных была привязана к транспортной модели города Перми и использована при калибровке математической транспортной модели.

### 1.1.2 Методика проведения обследования пассажирских потоков

Проведение обследования пассажиропотока направлено на изучение транспортного спроса на услугу по перевозке пассажиров общественным транспортом города с выявлением характерных мест и времени максимальной/минимальной загрузки различных участков улично-дорожной сети маршрутными транспортными средствами в течение дня.

Выборка обследования составила на 20% транспортных средств, осуществляющих движение по действующим маршрутам регулярных перевозок города Перми.

Обследование пассажиропотока проводилось путем подсчета количества вошедших в транспортное средство и вышедших пассажиров из транспортного средства на каждом остановочном пункте в течение рабочей смены автобуса/троллейбуса/трамвая с захватом следующих критичных периодов времени:

а) утреннее пиковое (с 6:00 до 10:30),

б) межпиковое (с 11:00 до 15:00),

в) вечернее пиковое (с 15:30 до 20:00).

Для обследования выбирались наиболее загруженные графики движения транспортных средств по маршруту (время начала рейса, которых совпадает/близко с временем начала временных интервалов исследования).

Обследование пассажиропотока проводилось оператором, находящимся в салоне транспортного средства и осуществляющим подсчет количества вошедших и вышедших пассажиров на каждом остановочном пункте с заполнением Листа обследования пассажиропотока (рисунок 1.5). На каждый рейс заполнялся отдельный Лист обследования пассажиропотока.




Рисунок 1.5 – Лист обследования пассажиропотока

В рамках проведенного обследования пассажиропотоков были обследованы 63 автобусных маршрута. В таблице 1.2 приведены номера обследованных маршрутов и количество графиков, которые вошли в обследование пассажирских потоков.

Таблица 1.2 – Обследование пассажирских потоков на территории города Перми

| Маршрут | Кол-во обследованных графиков |
| --- | --- |
| Маршрут № 1 «м-н Садовый – ст. Пермь-II» | 4 |
| 3 Маршрут № 3 «Магазин «Речник» – м-н Нагорный» | 4 |
| Маршрут № 04 "м/р Садовый - м/р Нагорный" | 4 |
| Маршрут № 5 «ул. Мильчакова – НПО «Биомед» | 2 |
| Маршрут № 6 «м-н Железнолорожный - Центральный рынок» | 2 |
| Маршрут № 7 «ПНИПУ – м-н Верхняя Курья» | 1 |
| Маршрут № 8 «ДДК им. Кирова – Центральный рынок» | 4 |
| Маршрут № 10 «м-н Нагорный - Владимирский» | 5 |
| Маршрут № 12 «ул. Переселенческая — ПЗСП» | 1 |
| Маршрут № 13 «пл. Дружбы - м-н Нагорный» | 5 |
| Маршрут № 14 «м-н Заостровка – м-н Юбилейный» | 6 |
| Маршрут № 15 "Южная - Пермь-2" | 3 |
| Маршрут № 16 «м-н Владимирский – м-н Запруд» | 4 |
| Маршрут № 17 «ул. Зенкова – м-н Висим-2» | 1 |
| Маршрут № 18 "Пермской военный институт - м/р Садовый" | 3 |
| Маршрут № 19 «м-н Липовая гора – Ипподром» | 5 |
| Маршрут №20 "Новый Крым – Драмтеатр" | 7 |
| Маршрут № 21 "ДК им. Пушкина - ул. Ак. Веденеева" | 1 |
| Маршрут № 22 «м-н Васильевка – м-н Камский» | 1 |
| Маршрут № 24 «Автопарк – м-н Заозерье» | 1 |
| Маршрут № 25 «Комсомольская пл. – м-н Новобродовский» | 1 |
| Маршрут № 26 «м-н Центральная усадьба – ул. Ушинского» | 2 |
| Маршрут № 27 "пл. Дружбы - м/р Нагорный" | 4 |
| Маршрут № 32 «м-н Васильевка – Центральный рынок» | 4 |
| Маршрут № 33 «м-н Архиерейка – Город Сердца» | 2 |
| Маршрут № 34 «пл. Дружбы – м-н Новые Ляды» | 1 |
| Маршрут № 35 «Драмтеатр – ПЭМЗ» | 1 |
| Маршрут № 36 "ул. Мильчакова - м/р Вышка-2" | 4 |
| Маршрут № 37 «улица Мильчакова - «станция Пермь-2» | 1 |
| Маршрут № 38 «пл. Дружбы – м-н Гарцы» | 1 |
| Маршрут № 39 "м/р Оборино - Драмтеатр" | 1 |
| Маршрут № 40 «ст. Пермь-II – Автопарк» | 2 |
| Маршрут № 41 «ПНИПУ – Студенческий городок» | 2 |
| Маршрут № 42 «Автовокзал – Аэропорт «Большое Савино» | 2 |
| Маршрут № 43 «м-н Садовый – м-н Крохалева» | 2 |
| Маршрут № 44 «м-н Нижняя Мостовая – м-н Кислотные дачи» | 2 |
| Маршрут № 46 «Драмтеатр – Северное кладбище» | 0 |
| Маршрут № 47 «Аэропорт Бахаревка – Мачтобаза» | 3 |
| Маршрут № 48 "Чусовской водозабо - автопарк" | 1 |
| Маршрут № 49 «м-н Заозерье – ст. Пермь-II» | 1 |
| Маршрут № 52 «м-н Парковый – м-н Хмели» | 2 |
| Маршрут № 53 «10-й микрорайон – Центральный рынок» | 4 |
| Маршрут № 54 «м-н Мильчакова – Хмели» | 1 |
| Маршрут № 55 «Кооператив «Сосновый бор» – Ласьвинские хутора» | 1 |
| Маршрут № 56 «ст. Пермь-II – Комсомольская пл.» | 2 |
| Маршрут № 58 «Автопарк - м-н Чапаевский - ул. Гашкова» | 1 |
| Маршрут № 59 «м-н Юбилейный - Ипподром» | 5 |
| Маршрут № 60 «Детский дом культуры им. Кирова – Комсомольская площадь» | 4 |
| Маршрут № 61 «м/р Новые Ляды — ЦКР» | 1 |
| Маршрут № 62 «Ипподром – м-н Крохалева» | 2 |
| Маршрут № 63 «м-н Крохалева – пл. Восстания» | 4 |
| Маршрут № 64 «Детский дом культуры имени Кирова – станция Пермь II» | 4 |
| Маршрут № 65 «Садовая – Берёзовая роща» | 1 |
| Маршрут № 66 «м-н Парковый – м-н Крохалева» | 4 |
| Маршрут № 67 «м-н Парковый - м-н Садовый» | 4 |
| Маршрут № 68 «ст. Пермь-II – м-н Садовый» | 4 |
| Маршрут №71 «10 м/р - м/р Чапаевский» | 2 |
| Маршрут № 73 «м-н Январский – м-н Заозерье» | 2 |
| Маршрут № 74 "м/р Владимирский - м/р Заостровка" | 4 |
| Маршрут № 75 «м-н Соболи – м-н Костарево» | 2 |
| Маршрут № 77 «м-н Левшино – м-н Ераничи» | 8 |
| Маршрут № 78 «м-н Кислотные дачи – ул.1905 года» | 1 |
| Маршрут № 80 «ДДК им. Кирова – м-н Ераничи» | 4 |

### 1.1.3 Методика проведения социологического опроса

Социологическое исследование проведено методом формализованного опроса населения по месту жительства в г. Пермь, а именно в семи районах: Дзержинском, Индустриальном, Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Свердловском. Таким образом, объект социологического исследования на эмпирическом уровне представлен генеральной совокупностью постоянных жителей г. Перми, в возрасте от 18 лет и старше.

Для выявления параметров транспортной подвижности населения Перми общий объем выборочной совокупности составил 600 респондентов. В соответствии с техническим заданием, при проведении формализованного опроса использовалась маршрутная выборка с квотным отбором респондентов в домохозяйствах, репрезентирующая население по полу и возрасту. Для описания передвижения жителей были определены пять возрастных групп, в рамках которых осуществлялся поиск респондентов. Первая группа (от 18 до 29 лет) объединила представителей молодежи. Работающее население было разделено на три возрастных интервала (от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет). Это было сделано для минимизации возможности смещения возраста респондентов внутри группы. Следующая группа (60 лет и старше) включала представителей пенсионного возраста.

Исходя из практических соображений и опыта предыдущих исследований был применен метод стратифицированного отбора. При разработке модели размещения выборки использовались официальные данные Пермьстата. По каждому выбранному району было определено необходимое число респондентов, соответствующее доле населения в каждой из территорий. Объем выборочной совокупности является достаточным, так как вариация исследуемого признака в генеральной совокупности небольшая.

При формировании группы участников опроса на первом этапе использовался метод простого случайного отбора улиц с последующим маршрутным отбором домохозяйств. Для обеспечения большей репрезентативности эмпирических данных основной схемой размещения выборочной совокупности применялась квотная территориальная выборка. Квотными признаками выступали пол, возраст и место проживания участников исследования. Это позволило обеспечить соответствие структуры выборочной совокупности структуре генеральной совокупности по контрольным признакам.

Соответствие параметров генеральной и выборочной совокупности представлено в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Половозрастная структура населения г. Перми и параметры выборочной совокупности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пермь | | | | |
| Возраст | По данным Пермьстат (доля в численности взрослого населения, %) | | По данным опроса (доля в численности опрошенных, %) | |
| мужчины | женщины | мужчины | женщины |
| 18-29 лет | 9,6 | 10,9 | 12,3 | 13,8 |
| 30-39 лет | 10,5 | 12,0 | 8,8 | 10 |
| 40-49 лет | 7,7 | 9,3 | 7,2 | 8,7 |
| 50-59 лет | 6,4 | 8,7 | 7,2 | 10 |
| 60+ лет | 8,0 | 16,9 | 7,2 | 14,8 |

Ввод данных опроса осуществлялся группой операторов в программном пакете ISM SPSS Statistics 22.0. Контроль ошибок ввода информации осуществлялся программными средствами (соответствие введенного кода ответа диапазону допустимых значений, отсутствие логических ошибок), а также путем построения контрольных распределений данных. Исправление выявленных ошибок осуществлялось путем сопоставления информации базы данных с опросным бланком.

Компьютерная обработка данных производилась с помощью программного пакета ISM SPSS Statistics 22.0. Использовались методы статистической группировки и корреляционного анализа.

## 1.2 Результаты анализа организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД

Ежедневно жители краевой столицы совершают около 2 млн. поездок, из них около 820 тыс. составляют поездки на общественном транспорте. Учитывая то, что территория города ограничена, а количество автомобилей с каждым годом увеличивается, приоритетным направлением в развитии транспортной системы города стало развитие общественного транспорта как наиболее эффективного и энергоемкого.

Так, один наполовину заполненный автобус перевозит столько же человек, сколько смогут уместиться в автомобилях, густо заполонивших целый квартал. В связи с этим, для автобусов, трамваев, троллейбусов создаются приоритетные условия на дороге. На центральных улицах города действуют выделенные полосы для движения общественного транспорта: Комсомольском проспекте, улице Ленина. Также полосы для движения автобусов выделены в Камской долине, по которой в центр города едут жители отдаленных районов. Основные принципы развития транспортной системы города закреплены Генпланом города Перми.

Для повышения привлекательности общественного транспорта ведется работа по улучшению качества обслуживания, а также разрабатывается система информирования населения.

Функционирование транспортной системы невозможно без организации и оперативного управления дорожным движением. И здесь основное внимание уделяется безопасности всех участников движения: водителей, пассажиров, пешеходов, велосипедистов. Для этого в краевой столице активно ведется работа по установке дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений, нанесению дорожной разметки.

Функциональным органом администрации города Перми, отвечающим за развитие пассажирского транспорта и улично-дорожной сети, является Департамент дорог и транспорта. Проводимые им мероприятия направлены, прежде всего, на сокращение времени в пути, создание комфортных и безопасных условий для передвижения.

Департамент дорог и транспорта администрации города Перми входит в систему городского самоуправления, является функциональным органом администрации города. Отвечает за организацию дорожной деятельности в части обеспечения элементами обустройства автомобильных дорог местного значения в границах города Перми и создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Начальник Департамента дорог и транспорта администрации города Перми – Путин Анатолий Алексеевич.

Цель департамента - организация дорожной деятельности в части обеспечения элементами обустройства автомобильных дорог местного значения в границах города Перми, обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Перми.

Основные задачи:

* обеспечение развития улично-дорожной сети на территории города Перми;
* организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам города Перми, координация деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулярные перевозки;
* участие в организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Подведомственными учреждениями Департамента дорог и транспорта являются МКУ «Городское управление транспорта», МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», МУП «Пермгорэлектротранс».

Сферой деятельности учреждения МКУ «Городское управление транспорта» является:

* услуги по диспетчеризации регулярных перевозок;
* услуги по организации процесса изготовления и реализации проездных документов (всех видов), за исключением услуги по изготовлению бланков льготных проездных документов и их реализации выполняемой за счет и в пределах средств  бюджета города Перми;
* услуги по организации обеспечения перевозчиков билетной и иной продукцией;
* услуги по составлению паспортов маршрутов транспорта общего пользования;
* услуги по составлению расписания движения транспорта общего пользования;
* контроль за исполнением расписания движения общественного транспорта.

Начальник  – Путин Анатолий Алексеевич.

Сферой деятельности учреждения МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» является:

* + - * разработка и ведение проектов организации дорожного движения улично-дорожной сети города Перми;
      * обеспечение установки и содержания технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов, дорожных знаков, дорожных ограждений, искусственных неровностей, нанесение дорожной разметки);
* содержание, эксплуатация и развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управление дорожным движением на территории города Перми.

Начальник - Кис Максим Леонидович.

Основной целью предприятия **МУП «Пермгорэлектротранс»** является организация и осуществление постоянных перевозок пассажиров городским электрическим транспортом при обеспечении безопасности движения, рациональном использовании трудовых и материальных ресурсов.

Генеральный директор – Дербенев Александр Семенович.

Также на территории Перми контроль за техническим состоянием транспортных средств и лицензирование деятельности на осуществление пассажирских перевозок осуществляет Управление государственного автодорожного надзора по Пермскому краю. Обеспечением безопасности дорожного движения, контролем и профилактикой нарушений правил дорожного движения занимается Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что на территории муниципального образования город Пермь существуют все необходимые учреждения для формирования эффективной транспортной системы муниципального образования.

## 1.3 Результаты анализа нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом

Сфера ОДД в г. Перми регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:

* Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 220-ФЗ;
* Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
* Законом Пермского края от 14 ноября 2008 г. № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».

В развитие положений Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 N 220-ФЗ в городе Перми была утверждена единая маршрутная сеть со своими основными параметрами, такими как реестр маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования, среднее количество рейсов в будний и выходной день на каждом из маршрутов, количество и тип подвижного состава, работающего на маршрутах, время начала и окончания движения транспортных средств на маршруте. Кроме того, разработан документ планирования регулярных перевозок (Постановление Администрации города Перми от 22.03.2017 N 210 (ред. от 03.05.2018), утверждены муниципальные программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» (Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 878) и «Организация дорожной деятельности в городе Перми» (Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 911).

Более того, решениями представительного органа (Пермской городской Думой) и Постановлениями Администрации города приняты нормативно-правовые документы, реализующие основные положения Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ [5], в частности п. 7 ст. 16 «создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа»:

1. Решение Пермской городской Думы от 24 мая 2016 г. № 96 «Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми».
2. Решение Пермской городской Думы от 23 октября 2012 г. N 216 «Об утверждении Концепции развития городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми».
3. Постановление Администрации города Перми от 28 ноября 2016 г. N 1057 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми».
4. Постановление Администрации города Перми от 22.03.2017 N 210 (ред. от 03.05.2018) «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам города Перми».
5. Постановление Администрации города Перми от 23.01.2018 № 41 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми».
6. Постановление Администрации города Перми от 22.09.2017 № 755 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения паспортов маршрутов регулярных перевозок для муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми».
7. Постановление Администрации города Перми от 11.07.2017 №519 «О проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города Перми».

В составе проектов планировок отдельных территорий города Перми были разработаны транспортные разделы обоснования необходимых мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, которые были утверждены в ряде документов:

1. Постановление Администрации города Перми от 19 мая 2015 г. № 283 «Об утверждении документации по планировке территории 2 (СТН часть В3, часть В4, часть Г7, часть Г8, часть Г9, часть Б6, часть И13, часть И14, часть Ж6, часть Ж8, часть Ж9) в Мотовилихинском, Свердловском районах города Перми».
2. Постановление Администрации города Перми от 23 декабря 2015 г. № 1102 «Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми».
3. Постановление Администрации города Перми от 23.12.2016 №1159 «Об утверждении документации по планировке территории 4 (в том числе, в части СТН часть Е1, часть Е2, Е5, И2, часть Д2, Д3, Д4, часть И3, часть И26, часть Ж4, Ж12, часть Ж6, Г4, часть Г5) в Кировском, Дзержинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Свердловском районах города Перми».
4. Постановление Администрации города Перми от 22 декабря 2017 г. № 1178 «Об утверждении проекта планировки территории 5 и проекта межевания территории 5 (в том числе в части СТН, часть Ж1, часть Ж13, часть И14, часть Г7, Г6, часть Ж8, часть Ж9, часть И8, И15, И16, И25, Д1, Д6, И9, И1, И5, И6, И22, И23, Ж10, часть Ж3, И19, И20) в Дзержинском, Индустриальном, Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах города Перми».

На уровне субъекта Российской Федерации законодательной и исполнительной властью Пермского края был принят ряд законов и постановлений Правительства Пермского края, определяющих основные положения развития транспортной инфраструктуры города Перми, такие как:

1. Закон Пермского края от 12 октября 2006 года № 19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края».
2. Постановление Правительства Пермского края от 18 мая 2015 года № 304-п «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом».

Для реализации парковочной политики на территории города Перми был принят ряд правовых нормативных документов на региональном и местном уровне, в частности:

1. Решение Пермской городской Думы от 26.05.2015 N 110 (ред. от 26.09.2017) «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми».
2. Решение Пермской городской Думы от 22.08.2017 N 165 «О внесении изменения в Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 26.05.2015 N 110».
3. Решение Пермской городской Думы от 26.05.2015 N 111 «Об утверждении Методики расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми».
4. Постановление Администрации города Перми от 31.12.2015 N 1150(ред. от 13.06.2017) «О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми».
5. Постановление Администрации города Перми от 24.08.2017 N 652 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 31.12.2015 N 1150 «О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми».
6. Постановление Администрации города Перми от 15.05.2018 N 301 «О внесении изменений в границы тарифных зон и размер платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 31.12.2015 №1150 "О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми».
7. Постановление Администрации города Перми от 17.08.2018 N 537 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 31.12.2015 №1150 «О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми».
8. Постановление Администрации города Перми от 30.12.2015 N 1140 (ред. от 26.02.2016) «Об утверждении видов абонементов на право пользования парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми, Порядка приобретения абонементов на право пользования парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми».
9. Постановление Администрации города Перми от 31.12.2015 N 1147 (ред. от 26.02.2016) «Об утверждении Порядка ведения реестра транспортных средств инвалидов, имеющих право без внесения платы пользоваться парковками (парковочными местами), используемыми на платной основе, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми».
10. Постановление Администрации города Перми от 15.08.2016 N 582 «Об утверждении Порядка оплаты за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми».
11. Постановление Администрации города Перми от 27.09.2017 N 768 «О внесении изменений в Порядок оплаты за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 15.08.2016 № 582».
12. Постановление Администрации города Перми от 15.08.2016 N 584 (ред. от 06.06.2017) «О создании административной комиссии Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи».
13. Постановление Администрации города Перми от 23.11.2017 № 1068 «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми».
14. Закон Пермского края от 06.04.2015 N 460-ПК (ред. от 21.06.2017) «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (принят ЗС ПК 19.03.2015).

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что на территории муниципального образования город Пермь в полном объеме существует необходимая законодательная, правовая и нормативная база для формирования эффективной транспортной системы муниципального образования. В настоящий момент представители многих муниципальных образований Российской Федерации, в том числе и представители Администраций крупных и крупнейших городов Российской Федерации отмечают качество и полноту разработанных и принятых нормативно-правовых документов в области реализации парковочной политики, которая позволяет городу Перми последовательно реализовывать основные направления парковочной политики, а точнее организации платного парковочного пространства, его администрирования и развития на перспективу.

Информационное обеспечение деятельности в сфере организации дорожного движения осуществляется на новостных сайтах, а так же на сайте администрации города Перми [www.gorodperm.ru](http://www.gorodperm.ru). Актуальная информация об изменениях в организации дорожного движения представлена на сайте МКУ Пермской дирекции дорожного движения <https://pddd.perm.ru/>. Кроме того, на сайте МКУ ПДДД представлена видео информация с обзорных видеокамер, установленных на территории города Перми и можно оценить обстановку на УДС в текущем режиме.

## 1.4 Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования

В городе Перми приняты необходимые стратегические документы, являющиеся основанием для развития документов транспортного планирования и развития транспортной инфраструктуры. В первую очередь, это Стратегия социально-экономического развития города Перми, утвержденная Решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года»[[1]](#footnote-1). Также в 2010 году был утверждён и принят решением Пермской городской думы №205 от 17.12.2010 Генеральный план города Перми[[2]](#footnote-2) (на период до 2022 года).

Генеральный план города Перми был разработан на основе подготовленного Мастер-плана города Перми[[3]](#footnote-3), авторами которого явилась группа разработчиков, включающая ведущие научные коллективы города Перми, а также ряд зарубежных проектных офисов, таких как KCAP Architects&Planners (Нидерланды, г. Роттердам), Bureau Alle Hosper (Нидерланды, г. Хаарлем), Pőyry Infra Oy (Финляндия, г. Хельсинки-Вантаа), Systematica (Италия, Милан). Впервые в истории страны мастер-план города с населением более миллиона жителей был основан на идеях устойчивого развития, в частности в мастер-план города Перми были включены концептуальные идеи ограничения развития инфраструктуры моторизованного транспорта в центре города Перми, идеи новой парковочной политики, а также идеи о приоритете пешеходного движения и движения общественного транспорта перед личными автомобилями.

Одновременно с Генеральным планом города Перми разработаны и приняты Правила землепользования и застройки города Перми[[4]](#footnote-4), которые для транспортного планирования являются необходимым инструментом построения прогнозов перспективного расселения населения по территории города Перми, а также распределения мест притяжения и генерации транспортных потоков, в целом формирующих транспортный спрос в городе.

В развитие положений Генерального плана города Перми и Правил землепользования и застройки города Перми разработаны и утверждены Решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60 Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми[[5]](#footnote-5).

Все положения документов территориального и стратегического планирования в части организации дорожного движения учтены при проведении анализа и выработки мероприятий в соответствующих разделах.

## 1.5 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики

УДС общего пользования местного значения города Перми имеет протяженность 1140 км. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 02.06.2009 № 298 (Приложение 1). Кроме того, на территории города Перми проходят дороги регионального и межмуниципального значения, определенные Постановлением Правительства Пермского края от 08.07.2016 № 449-п (ред. от 22.02.2018) «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края и Порядка внесения изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края».

Город Пермь является крупным субъектом Российской Федерации и играет важнейшую роль в структуре межрегиональных транспортных коридоров, обеспечивающих связь Европейской части России с регионами Западной Сибири и Дальнего Востока.

Из города Пермь начинается трасса федерального значения Р-242 (Пермь – Екатеринбург). Она проходит в южной части города по ул. Героев Хасана. С западной части города подходит федеральная дорога подъезд к М-7 «Волга», которая проходит по Западному обходу города Перми.

Для пропуска транзитных автомобильных потоков через город Пермь используются обходы города: Западный, Южный и Восточный.

Для обеспечения связей города Пермь с пригородной зоной используются автомобильные дороги регионального и федерального значения: Западный, Южный и Восточный обходы, Шоссе Космонавтов, ул. Героев Хасана, Пермь-Краснокамск, Пермь-Н.Ляды, Пермь-Березники.

Город разделен естественной преградой - рекой Кама на левобережную и правобережную часть. Правобережные и левобережные части города в настоящее время соединены двумя автомобильными мостами: Коммунальный мост, Красавинский мост и плотиной КамГЭС.

Коммунальный мост (4 полосы движения) находится в Ленинском районе в центральной части города. На правом берегу и левом берегу пересечения с автомобильными дорогами (улица Борцов Революции и улица Окулова) выполнены в одном уровне. Для увеличения пропускной способности мостового сооружения используется светофорное регулирование с приоритетом для движения транспортных средств по мосту. В утренние и вечерние часы пик на подъездах к Коммунальному мосту возникают транспортные заторы.

Красавинский мост (6 полос автомобильного движения) соединяет Кировский и Дзержинский районы, находится в западной части города Перми. На правом берегу в Кировском районе на пересечении с улицей Светлогорская транспортная развязка обустроена в 2 уровня. На левом берегу пересечение с улицей Строителей организованы в 2 уровня. Продолжением моста является Западный обход города Перми.

Плотина КамГЭС (2 полосы автомобильного движения) находится в Орджоникидзевском районе в северо-восточной части города. На правом берегу и левом берегу пересечения с автомобильными дорогами (улица Карбышева и улица Первомайская) выполнены в одном уровне.

Количество транспортных развязок в одном и разных уровнях, позволяющих увеличить пропускную способность транспортных пересечений, в пределах города Перми невелико. Так, количество пересечений автомобильных дорог в разных уровнях – 11, транспортных развязок в одном уровне - 14. Характеристики пересечений приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 - Перечень основных существующих транспортных пересечений в одном и разных уровнях, влияющие на организацию дорожного движения по улично-дорожной сети города Перми

| **Местоположение** | **Тип пересечения** |
| --- | --- |
| **Транспортные пересечения в разных уровнях** | |
| Западный обход – улица Светлогорская | Клеверный лист |
| Западный обход – улица Строителей | Неполный клеверный лист |
| Западный обход – улица Калинина | Эстакада со съездами |
| Западный обход –Шоссе Космонавтов | Клеверный лист |
| Западный обход – улица Космонавта Леонова | Клеверный лист |
| Южный обход – трасса Пермь - Екатеринбург | Клеверный лист |
| Южный обход –Нестюковский тракт | Эстакада с заездами |
| Восточный обход –Бродовский тракт | Неполный клеверный лист |
| Восточный обход – улица Уинская | Неполный клеверный лист |
| Восточный обход –Лядовский тракт | Клеверный лист |
| Улица Старцева – улица Уинская | Неполный клеверный лист |
| **Транспортные пересечения в одном уровне** | |
| Площадь Гайдара | Кольцевое |
| Колхозная площадь | Кольцевое |
| Площадь Комсомольская | Кольцевое |
| Площадь Карла Маркса | Кольцевое |
| Улица Трамвайная – улица Куфонина | Кольцевое |
| Улица Камская – улица Строителей | Кольцевое |
| Улица Якутская – улица Ветлужская | Кольцевое |
| Улица Светлогорская – улица Калинина | Кольцевое |
| Шоссе Космонавтов – улица Промышленная | Кольцевое |
| Шоссе Космонавтов – улица Свиязева | Кольцевое |
| Шоссе Космонавтов – улица Советской Армии | Кольцевое |
| Улица Героев Хасана – улица Хлебозаводская | Кольцевое |
| Улица Тургенева – улица Макаренко – улица Уинская | Кольцевое |
| Площадь Восстания | Кольцевое |
| **Автодорожные мосты** | |
| Западный обход | Красавинский мост |
| Улица Спешилова – улица Попова | Коммунальный мост |
| **Путепроводы** | |
| Шоссе Космонавтов - ж/д пути | Автомобильный |
| Улица Карпинского - ж/д пути | Автомобильный |
| Улица Монастырская - ж/д пути | Автомобильный |
| Улица Светлогорская - ж/д пути | Автомобильный |
| Улица Карбышева - ж/д пути | Автомобильный |
| Улица Спешилова - ж/д пути | Автомобильный |
| Дорога Дружбы - ж/д пути | Автомобильный |
| Улица Локомотивная - ж/д пути | Железнодорожный |
| Улица Васильева - ж/д пути | Железнодорожный |
| Улица Героев Хасана - ж/д пути | Железнодорожный |
| Улица Первомайская - ж/д пути | Железнодорожный |

Пересечения с железнодорожными путями в городе Перми выполнены преимущественно в разных уровнях. Железнодорожные переезды в одном уровне существуют на улице Соликамская, улице 1-я Бахаревская, улице Писарева. Переезды в одном уровне выполнены с использованием светофорного регулирования.

Основными автотранспортными связями города Перми являются следующие направления:

* улица Ленина, шоссе Космонавтов, улица Героев Хасана, Комсомольский проспект, улица Попова, улица Революции;
* улица Мира, улица Карпинского, улица Куйбышева, бульвар Гагарина, улица Сибирская, улица Чернышевского, улица Белинского, улица Екатерининская, улица Луначарского, ул. Уинская, улица Спешилова, проспект Парковый.

## 1.6 Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории города Перми, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

### 1.6.1 Организация движения транспортных средств

Организация движения транспортных средств на улично-дорожной сети города Перми включает двухуровневые и одноуровневые развязки, регулируемые и нерегулируемые пересечения дорог. Общее количество транспортных развязок равняется 25, количество регулируемых пересечений – 337. Количество дорожных знаков, расположенных на улично-дорожной сети города Перми, составляет около 36,3 тыс. Ежегодно на дороги города наносится примерно 120 тыс. разметки.

Расположение объектов дорожной инфраструктуры и их характеристики опишем более подробно в следующих подразделах.

#### 1.6.1.1 Транспортные развязки в одном и нескольких уровнях

Количество транспортных развязок в одном и разных уровнях, позволяющих увеличить пропускную способность транспортных пересечений, в пределах города Перми невелико. Так, количество пересечений автомобильных дорог в разных уровнях – 11, транспортных развязок в одном уровне - 14. Характеристики пересечений приведены в таблице 1.5.1 (раздел 1.5).

#### 1.6.1.2. Светофорное регулирование

В городе Перми в настоящее время функционирует 370 светофорных объектов, из них 104 входят в состав автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) (Таблица 1.6.1), 233 не входят в состав АСУДД (Таблица 1.6.2). 33 светофора – типа Т7 (Таблица 1.6.3).

Таблица 1.6.1 - Перечень светофорных объектов в городе Перми, входящих в состав АСУДД

| **№** | **Наименование светофорного объекта, дислокация** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | бул. | Гагарина | - | бул. | Гагарина,77, пешеходный переход |
| 2 | бул. | Гагарина | - | бул. | Гагарина, 80 (ГИБДД) |
| 3 | бул. | Гагарина | - | ул. | Революции, ул. Макаренко |
| 4 | бул. | Гагарина | - | ул. | Старцева |
| 5 | бул. | Гагарина | - | ул. | Ушинского |
| 6 | бул. | Гагарина | - | ул. | Южная дамба |
| 7 | ул. | Героев Хасана, 34 | - |  | местный проезд (ПНИТИ) |
| 8 | ул. | Героев Хасана, 51/1 | - |  | местный проезд, АЗС |
| 9 | ул. | Героев Хасана | - | ул. | Ижевская |
| 10 | ул. | Героев Хасана | - | ул. | Коминтерна |
| 11 | ул. | Героев Хасана, 48 | - |  | ООТ «ул. Нейвинская», пешеходный переход |
| 12 | ул. | Героев Хасана, 18 | - |  | ООТ «ул. Соловьева», пешеходный переход |
| 13 | ул. | Героев Хасана | - | ул. | Ординская |
| (ЖБК-1) |
| 14 | ул. | Героев Хасана | - | ул. | Усольская |
| (ТЭЦ-6) |
| 15 | ул. | Героев Хасана | - | ул. | Чернышевского |
| 16 | ул. | Героев Хасана | - | ул. | Чкалова |
| 17 | ул. | Героев Хасана | - | ул. | Василия Васильева |
| 18 | ул. | Героев Хасана | - | ул. | 3ья Ферма (Липовая гора) |
| 19 | ул. | Героев Хасана | - | ул. | Белинского |
| 20 | ул. | Екатерининская | - |  |  |
| ООТ "Хохрякова", пешеходный переход |
| 21 | ул. | Карпинского | - | ул. | Стахановская |
| 22 | пр. | Комсомольский | - | ул. | Ленина |
| 23 | пр. | Комсомольский | - | ул. | Луначарского |
| 24 | пр. | Комсомольский | - | ул. | Советская |
| 25 | пр. | Комсомольский | - | ул. | Чкалова |
| 26 | пр. | Комсомольский | - | ул. | Тимирязева |
| 27 | пр. | Комсомольский | - | ул. | 1ая Красноармейская |
| 28 | пр. | Комсомольский | - | ул. | Революции |
| 29 | пр. | Комсомольский | - | ул. | Краснова |
| 30 | пр. | Комсомольский | - | ул. | Белинского |
| 31 | пр. | Комсомольский | - | ул. | Петропавловская |
| 32 | пр. | Комсомольский | - | ул. | П. Осипенко |
| 33 | ул. | Комсомольский | - | пр. | Пушкина |
| 34 | ш. | Космонавтов | - | ул. | 9 Мая |
| 35 | ш. | Космонавтов | - | ул. | Братьев Игнатовых |
| 36 | ш. | Космонавтов | - | ул. | Вавилова |
| 37 | ш. | Космонавтов | - | ул. | Леонова |
| 38 | ш. | Космонавтов | - | ул. | Малкова |
| 39 | ш. | Космонавтов | - | ул. | Мильчакова |
| 40 | ш. | Космонавтов | - | ул. | Одоевского |
| 41 | ш. | Космонавтов |  |  | спорткомплекс «Нефтяник» |
| 42 | ш. | Космонавтов | - | ул. | Плеханова |
| 43 | ш. | Космонавтов | - | ул. | Подлесная |
| 44 | ш. | Космонавтов | - | ул. | Промышленная (ул. Оверятская) |
| 45 | ш. | Космонавтов | - |  | ООТ "Школа № 107", пешеходный переход |
| 46 | ш. | Космонавтов | - | ул. | Столбовая |
| 47 | ш. | Космонавтов | - | ул. | 1ая Ипподромная |
| 48 | ш. | Космонавтов | - | ул. | Мира |
| 49 | ш. | Космонавтов | - | ул. | Милиционера Власова |
| 50 | ш. | Космонавтов | - |  | ООТ «Давыдова» |
| 51 | ш. | Космонавтов | - |  | выезд с ул. Свиязева |
| 52 | ул. | Красноборская | - | ул. | Якутская |
| 53 | ул. | Крупской | - | ул. | Лебедева |
| 54 | ул. | Крупской | - | ул. | Ким |
| 55 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Революции |
| 56 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Чкалова |
| 57 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Пушкина |
| 58 | ул. | Куйбышева | - | ул. |  |
| Петропавловская |
| 59 | ул. | Куйбышева | - | ул. |  |
| Екатерининская |
| 60 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Луначарского |
| 61 | ул. | Ленина | - | ул. | Куйбышева |
| 62 | ул. | Ленина | - | ул. | Газеты Звезда |
| 63 | ул. | Ленина | - | ул. | Максима Горького |
| 64 | ул. | Ленина | - | ул. | Хохрякова |
| 65 | ул. | Ленина | - | ул. | Плеханова |
| 66 | ул. | Ленина | - | ул. | Попова |
| 67 | ул. | Ленина | - | ул. | Сибирская |
| 68 | ул. | Ленина | - | ул. | 25 Октября |
| 69 | ул. | Ленина | - | ул. | Николая Островского |
| 70 | ул. | Ленина | - | ул. | Толмачева |
| 71 | ул. | Ленина | - | ул. | Борчанинова |
| 72 | ул. | Ленина | - | ул. | Крисанова |
| 73 | ул. | Локомотивная | - | ул. | Энгельса |
| 74 | ул. | Макаренко | - | ул. | Крупской, нечетная сторона |
| 75 | ул. | Макаренко | - | ул. | Крупской, четная сторона |
| 76 | ул. | Макаренко | - | ул. | Тургенева |
| 77 | ул. | Макаренко | - | ул. | Уинская |
| 78 | ул. | Малкова | - |  | ООТ "ул. Малкова", пешеходный переход |
| 79 | ул. | Малкова | - | ул. | Энгельса |
| 80 | ул. | Мира | - |  | Мира, 2, пешеходный переход |
| 81 | ул. | Мира | - | ул. | Советской Армии |
| 82 | ул. | Мира | - |  | проезд от ул. Мира |
| к ш. Космонавтов |
| 83 | ул. | Мира | - | ул. | Снайперов |
| 84 | ул. | Окулова |  |  | пл. Гайдара, пешеходный переход |
| 85 | ул. | Подлесная |  |  | выезд от ТЦ «Лента» |
| 86 | ул. | Попова | - | ул. | Луначарского |
| 87 | ул. | Попова | - | ул. | Пермская |
| 88 | ул. | Попова | - | ул. | Петропавловская |
| 89 | ул. | Попова | - | ул. | Монастырская |
| 90 | ул. | Попова | - | ул. | Пушкина |
| 91 | ул. | Попова | - | ул. | Екатерининская |
| 92 | ул. | Пушкина, 58а |  |  | ЦКР, пешеходный переход |
| 93 | ул. | Революции | - | ул. | Островского |
| 94 | ул. | Революции | - | ул. | М. Горького |
| 95 | ул. | Революции, 5а | - |  | ООТ «Поликлиника им. Пичугина», пешеходный переход |
| 96 | ул. | Революции, 7 |  |  | пешеходный переход |
| 97 | ул. | Спешилова | - | ул. | Борцов Революции |
| 98 | ул. | Тургенева, 28 | - | ул. | Техническая, пешеходный переход |
| 99 | ул. | Уинская, 27/2 |  |  | АЗС, пешеходный переход |
| 100 | ул. | Уинская | - | ул. | Грибоедова |
| 101 | ул. | Уральская | - | ул. | Братьев Вагановых |
| 102 | ул. | Уральская | - | ул. | Крупской |
| 103 | ул. | Холмогорская | - | ул. | Холмогорская, 4в, пешеходный переход |
| 104 | ул. | Чкалова |  |  | ООТ "Льва Шатрова" (м/р Зеленое хозяйство), ул. Чкалова, 6 |

Таблица 1.6.2 - Перечень светофорных объектов в городе Перми, не входящих в состав АСУДД

| **№** | **Наименование светофорного объекта, дислокация** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. | 1905-го года | - | пл. | Восстания |
| 2 | ул. | 1905-го года | - | ул. | Лифанова |
| 3 | ул. | 1905-го года, 16 | - |  | ООТ «ул.1905-го года», пешеходный переход |
| 4 | ул. | 1905-го года | - | ул. | Пролетарская |
| 5 | ул. | 1905-го года | - | ул. | Соликамская |
| 6 | ул. | 25 Октября | - | ул. | Швецова |
| 7 | ул. | 25 Октября | - | ул. | Белинского |
| 8 | ул. | 25 Октября | - | ул. | П. Осипенко |
| 9 | ул. | 25 Октября | - | ул. | Екатерининская |
| 10 | ул. | 25 Октября | - | ул. | Луначарского |
| 11 | ул. | 25 Октября | - | ул. | Революции |
| 12 | ул. | 25 Октября | - | ул. | Пушкина |
| 13 | ул. | 25 Октября | - | ул. | Красноармейская |
| 14 | ул. | 25 Октября | - | ул. | Тимирязева |
| 15 | ул. | Беляева | - | ул. | Качалова |
| 16 | ул. | Василия Каменского | - | ул. | Зои Космодемьянской |
| 17 | ул. | Васильева, 3 | - |  | ООТ «Перммебель», пешеходный переход |
| 18 | ул. | Веденеева, 25 | - |  | ООТ «НПО «Искра», пешеходный переход |
| 19 | ул. | Ветлужская | - | ул. | Заречная |
| 20 | ул. | Ветлужская | - | ул. | Лепешинской |
| 21 | ул. | Ветлужская | - | ул. | М. Загуменных |
| 22 | ул. | Встречная |  |  | ООТ «Энергетик» |
| 23 | ул. | Вильямса, 18 | - |  | ООТ «5-ый микрорайон», пешеходный переход |
| 24 | ул. | Восстания, 10 |  |  |  |
| 25 | б. | Гагарина |  |  | ООТ «ул. Студенческая», пешеходный переход |
| 26 | б. | Гагарина | - | ул. | Патриса Лумумбы |
| 27 | ул. | Газеты Звезда | - | ул. | 1-я Красноармейская |
| 28 | ул. | Газеты Звезда | - | ул. | Луначарского |
| 29 | ул. | Гашкова | - | ул. | Ивана Франко |
| 30 | ул. | Героев Хасана | - |  | Бродовский тракт |
| 31 | ул. | Героев Хасана, 58 |  |  | ООТ «Велта», пешеходный переход |
| 32 | ул. | Героев Хасана, 105 |  |  | выезд от ТЦ «Шоколад» |
| 33 | пр. | Декабристов | - | ул. | 9-го Мая |
| 34 | ул. | Декабристов |  | ул. | Снайперов |
| 35 | ул. | Дзержинского | - | ул. | Окулова |
| 36 | ул. | Дзержинского | - | ул. | Шоссейная (ул. Барамзиной) |
| 37 | ул. | Докучаева | - | ул. | Сочинская |
| 38 |  | Дорога Дружбы | - | ул. | Пр. Дедюкина |
| 39 | ул. | Дружбы | - | ул. | Тургенева |
| 40 | ул. | Екатерининская | - | ул. | Екатерининская, 174, пешеходный переход |
| 41 | ул. | Екатерининская | - | ул. | Клименко |
| 42 | ул. | Екатерининская | - | ул. | М. Горького |
| 43 | ул. | Ереванская | - | ул. | Цимлянская |
| 44 | ул. | Калинина | - | пер. | Веслянский (проезд №3) |
| 45 | ул. | Калинина | - | ул. | Ушакова |
| 46 | ул. | Карпинского | - | ул. | Конноармейская |
| 47 | ул. | Карпинского | - | ул. | Подводников |
| 48 | ул. | Карпинского | - | ул. | Рязанская, Норильская |
| 49 | ул. | Карпинского | - | ул. | Свиязева |
| 50 | ул. | Карпинского | - | ул. | Советской Армии |
| 51 | ул. | Карпинского |  | ул. | Чердынская |
| 52 | ул. | Ким | - | ул. | Индустриализации |
| 53 | ул. | Ким | - | ул. | Тургенева |
| 54 | ул. | Кировоградская | - | ул. | Кировоградская, 112, пешеходный переход у санатория "Алмед" |
| 55 | ул. | Клименко | - | ул. | 2-я Луначарского |
| 56 | пр. | Комсомольский | - | ул. | Коминтерна |
| 57 | ул. | Краснова | - | ул. | Газеты Звезда |
| 58 | ул. | Краснополянская | - | ул. | Иренская |
| 59 | ул. | Крисанова | - | ул. | Монастырская |
| 60 | ул. | Крисанова | - | ул. | Окулова |
| 61 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Маршрутная |
| 62 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Новосибирская |
| 63 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Седова |
| 64 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Коминтерна |
| 65 | ул. | Ласьвинская | - | ул. | Магистральная |
| 66 | ул. | Ласьвинская | - | ул. | Богдана Хмельницкого |
| 67 | ул. | Ласьвинская | - | ул. | Автозаводская |
| 68 | ул. | Лебедева | - | ул. | Братьев Вагановых |
| 69 | ул. | Леонова | - | ул. | Беляева |
| 70 | ул. | Леонова | - | ул. | Чердынская, пешеходный переход |
| 71 | ул. | Леонова | - | ул. | Свиязева |
| 72 | ул. | Луначарского | - | ул. | Борчанинова |
| 73 | ул. | Луначарского | - | ул. | Крисанова |
| 74 | ул. | Луначарского | - | ул. | Максима Горького |
| 75 | ул. | Луначарского | - | ул. | Островского |
| 76 | ул. | Луначарского | - | ул. | Сибирская |
| 77 | ул. | Лянгасова | - | ул. | Ольховская |
| 78 | ул. | Лянгасова | - | ул. | Черняховского |
| 79 | ул. | Лянгасова | - | ул. | Цимлянская |
| 80 | ул. | Маршала Рыбалко | - | ул. | Ласьвинская |
| 81 | ул. | Маршала Рыбалко | - | ул. | Липатова |
| 82 | ул. | Маршала Рыбалко | - | ул. | Нахимова |
| 83 | ул. | Маршала Рыбалко | - | ул. | Оборонщиков |
| 84 | ул. | Маршала Рыбалко | - | ул. | Сысольская |
| 85 | ул. | Маршала Рыбалко | - | ул. | Шишкина |
| 86 | ул. | Мильчакова | - | ул. | Связистов |
| 87 | ул. | Мира | - | ул. | 9-го Мая |
| 88 | ул. | Мира | - | ул. | Власова |
| 89 | ул. | Мира | - | ул. | Давыдова |
| 90 | ул. | Мира | - | ул. | Качалова |
| 91 | ул. | Мостовая | - | ул. | Бузинская |
| 92 | ул. | Огородникова | - | ул. | Харьковская, пешеходный переход |
| 93 | ул. | Николая Островского | - | ул. | Белинского |
| 94 | ул. | Николая Островского | - | ул. | 1-я Красноармейская |
| 95 | ул. | Николая Островского | - | ул. | Малышева |
| 96 | ул. | Николая Островского |  | ул. | Чернышевского |
| 97 | ул. | Папанинцев | - | ул. | Боровая |
| 98 | пр. | Парковый | - | ул. | Куфонина |
| 99 | пр. | Парковый | - | пр. | Парковый, 8, пешеходный переход |
| 100 | ул. | Парковый | - | ул. | Песчаная |
| 101 | ул. | Парковый |  |  | ООТ «Парковый» |
| 102 | ул. | Первомайская | - | ул. | Менжинского |
| 103 | ул. | Первомайская | - | ул. | Первомайская, 16/3, пешеходный переход перед ул.Веденеева |
| 104 | ул. | Первомайская | - |  |  |
| ООТ "Лодочная", пешеходный переход |
| 105 | ул. | Первомайская | - | ул. | Щербакова |
| 106 | ул. | Петропавловская | - | ул. | Борчанинова |
| 107 | ул. | Петропавловская | - | ул. | Газеты Звезда |
| 108 | ул. | Петропавловская | - | ул. | Плеханова |
| 109 | ул. | Петропавловская | - | ул. | Хохрякова |
| 110 | ул. | Плеханова | - | ул. | Плеханова, 66, пешеходный переход |
| 111 | ул. | Подлесная | - | ул. | Куфонина |
| 112 | ул. | Подлесная | - | ул. | Пожарского |
| 113 | ул. | Промышленная |  |  | ООТ "Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) |
| 114 | ул. | Промышленная | - |  | ООТ "Первомайский микрорайон" |
| 115 | ул. | Промышленная |  | ул. | Леонова, ООТ " ТЭЦ-9" |
| 116 | ул. | Пушкина | - | ул. | Максима Горького |
| 117 | ул. | Революции | - | ул. | Сибирская |
| 118 | ул. | Розалии Землячки | - | ул. | Лебедева |
| 119 | ул. | Свердлова | - | ул. | Ивановская |
| 120 | ул. | Светлогорская | - |  | Ул. Светлогорская, 15 а, пешеходный переход |
| 121 | ул. | Сибирская | - | ул. | Пермская |
| 122 | ул. | Сибирская | - | ул. | Полины Осипенко |
| 123 | ул. | Сибирская | - | ул. | Советская |
| 124 | ул. | Советской Армии | - | пр. | Декабристов |
| 125 | ул. | Соликамская | - | ул. | Мостовая |
| 126 | ул. | Соликамская | - | ул. | Первомайская |
| 127 | ул. | Соликамская | - | ул. | Переездная, ул.Гашкова |
| 128 | ул. | Соликамская |  |  | ООТ «Язовая» |
| 129 | ул. | Старцева | - | ул. | Старцева, 11а (автосервис «Хеми») |
| 130 | ул. | Старцева | - | ул. | Пушкарская |
| 131 | ул. | Стахановская | - | ул. | Баумана |
| 132 | ул. | Стахановская | - |  | ООТ "Самолетная", пешеходный переход, створ ул.Левченко |
| 133 | ул. | Стахановская | - |  | Стахановская, 50, пешеходный переход |
| 134 | ул. | Уинская | - | ул. | Уинская, 15 пешеходный переход |
| 135 | ул. | Уинская | - | ул. | Пушкарская |
| 136 | ул. | Уинская | - | ул. | Уинская, 44, пешеходный переход |
| 137 | ул. | Уральская | - | ул. | Лифанова |
| 138 | ул. | Ушакова, 36 | - | ул. | ООТ «Сбербанк», пешеходный переход |
| 139 | ул. | Ушакова | - | ул. | Юнг Прикамья |
| 140 | ул. | Ушинского | - | ул. | Аркадия Гайдара |
| 141 | ул. | Хлебозаводская | - |  | ООТ " Велта", пешеходный переход |
| 142 | ул. | Целинная | - | ул. | Иньвенская |
| 143 | ул. | Целинная | - | ул. | Красноуральская |
| 144 | ул. | Целинная | - | ул. | Пороховая |
| 145 | ул. | Целинная | – |  | ООТ «Больница», пешеходный переход, ул.Целинная, 88 |
| 146 | ул. | Чкалова | - | ул. | Старцева, 145, ООТ "Балхашская" |
| 147 | ул. | Юрша | - |  | ООТ «Гимназия №2» (ул.Юрша, 62/1), пешеходный переход |
| 148 | ул. | Юрша | - | ул. | Уинская |
| 149 | ул. | Юрша |  | ул. | ООТ «ул. Подольская» |
| 150 | ул. | Якутская |  |  | ООТ «Мичуринская сады» |
| 151 | ул. | Якутская | - |  | ООТ «По требованию» «СНТ Автомобилист» |
| 152 | ул. | Краснофлотская | - | ул. | Седова |
| 153 | ул. | Стахановская | - | ул. | Чайковского |
| 154 | ул. | Докучаева | - |  | Полк ДПС |
| 155 | ул. | Калинина | - |  | поворот к церкви |
| 156 | ул. | Подлесная | - |  | ООТ "ПКиО Балатово" |
| 157 | ул. | Уральская | - | ул. | Р. Землячки |
| 158 | ул. | Уральская | - | ул. | Работницы |
| 159 | ул. | Екатерининская | - | ул. | Крисанова |
| 160 | ул. | Екатерининская | - | ул. | Плеханова |
| 161 | ул. | Екатерининская | - | ул. | Борчанинова |
| 162 | ул. | Екатерининская | - | ул. | Сибирская |
| 163 | ул. | Екатерининская | - | ул. | Н. Островского |
| 164 | ул. | Борцов | - |  | школа №5 |
| 165 | ул. | М. Рыбалко | - | ул. | Гальперина |
| 166 | ул. | Веденеева | - |  | школа №16 |
| 167 | ул. | Вильямса | - | ул. | Писарева |
| 168 | ул. | Ветлужская | - | ул. | Хабаровская |
| 169 | ул. | Веденеева | - | ул. | Лянгасова |
| 170 | ул. | Гайвинская | - | ул. | Репина |
| 171 | ул. | Дзержинского | - | ул. | Данщина |
| 172 | ул. | Дзержинского | - |  | ООТ «Университет» |
| 173 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Гатауллина |
| 174 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Лодыгина |
| 175 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Обвинская |
| 176 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Васильева |
| 177 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Монастырская |
| 178 | ул. | Куйбышева | - |  | ДК им. А.Г. Солдатова |
| 179 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Солдатова |
| 180 | ул. | Куйбышева | - |  | ДК Профсоюзов |
| 181 | ул. | Куйбышева | - |  | Троллейбусное депо |
| 182 | ул. | Куйбышева | - |  | Хладокомбинат |
| 183 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Яблочкова |
| 184 | ул. | Куйбышева | - | ул. | Белинского |
| 185 | ул. | Сибирская | - | ул. | 1-я Красноармейская |
| 186 | ул. | Сибирская | - | ул. | Краснова |
| 187 | ул. | Сибирская | - | ул. | Чернышевского |
| 188 | ул. | Сибирская | - |  | ООТ «Дом офицеров» |
| 189 | ул. | Калинина | - |  | ресторан Парус |
| 190 | ул. | Калинина | - | ул. | Капитанская |
| 191 | ул. | Карпинского | - | пр. | Декабристов |
| 192 | ул. | Крисанова | - | ул. | Петропавловская |
| 193 | ул. | Лодыгина | - | ул. | Вижайская |
| 194 | ул. | Лодыгина | - | ул. | Солдатова |
| 195 | ул. | Лихвинская | - | ул. | Самаркандская |
| 196 | ул. | Мира | - | ул. | Одоевского |
| 197 | ул. | Мира | - | ул. | Леонова |
| 198 | ул. | Пушкина | - | ул. | Г. Звезда |
| 199 | ул. | Пушкина | - | ул. | Островского |
| 200 | ул. | Пушкина | - | ул. | Сибирская |
| 201 | пр. | Парковый | - | ул. | Пожарского |
| 202 | пр. | Парковый | - | ул. | З. Космодемьянской |
| 203 | ул. | Подлесная | - | ул. | З. Космодемьянской |
| 204 | ул. | Соликамская | - | пер. | Бойный |
| 205 | ул. | Соликамская | - |  | ОАО «Камтекс-Химпром» |
| 206 | ул. | Славянова | - |  | пл. Восстания |
| 207 | ул. | Славянова | - | ул. | Смирнова |
| 208 | ул. | Свиязева | - |  | Школа №26 |
| 209 | ул. | Солдатова | - |  | Торговый |
| 210 | ул. | Уральская | - |  | ДК им Ленина |
| 211 | ул. | И. Франко | - | ул. | Целинная |
| 212 | ул. | Холмогорская | - | ул. | 2-я Запорожская |
| 213 | ул. | Желябова | - | пр. | Парковый |
| 214 | ул. | Леонова | - | ул. | Геологов |
| 215 | ул. | Ракитная | - | ул. | Черняховского |
| 216 | ул. | Подлесная | - |  | ПКГ для ветеранов войн |
| 217 | ул. | Докучаева | - |  | ООТ «пос. Пролетарский» |
| 218 | ул. | Светлогорская | - |  | ООТ "Героя Лядова" |
| 219 | ул. | Карпинского | - | ул. | Сивкова |
| 220 | ул. | Пушкарская | - | ул. | Юрша |
| 221 | ул. | Мира | - | ул. | Бр.Игнатовых |
| 222 | ул. | Солдатова | - | ул. | Яблочкова |
| 223 | ул. | Екатерининская | - | ул. | Газеты Звезда |
| 224 | ул. | Советской | - | ул. | Подводников |
| 225 | ул. | Леонова | - | ул. | Рязанская |
| 226 | ул. | Докучаева,32 | - |  | Горный проезд |
| 227 | ул. | Советской | - | ул. | Баумана |
| 228 | ул. | Промышленная | - |  | Тепличный комбинат |
| 229 | ул. | Карпинского | - | ул. | Левченко |
| 230 | ул. | Монастырская | - | ул. | Сибирская |
| 231 | ул. | Монастырская | - |  | Зоопарк |
| 232 | ул. | Ракитная | - | ул. | Молдавская |
| 233 | ул. | Куйбышева | - |  | ООТ «ДК им. Калинина» |

Таблица 1.6.3 - Перечень светофорных объектов в городе Перми типа Т-7

| **№** | **Наименование светофорного объекта, дислокация** | |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. | Баумана, 16 (2 светофора) |
| 2 | ул. | Бушмаккина, 26 (2 светофора) |
| 3 | ул. | Веденеева, 71 (2 светофора) |
| 4 | ул. | Волгодонская, 13 (1 светофор) |
| 5 | ул. | Гашкова, 11 (2 светофора) |
| 6 | ул. | Грузинская, 7 (2 светофора) |
| 7 | ул. | Дружбы, 18 (2 светофора) |
| 8 | ул. | Калинина, 21 (2 светофора) |
| 9 | ул. | Калинина, 74 (2 светофора) |
| 10 | ул. | Ким, 109 (2 светофора) |
| 11 | ул. | Лебедева, 28 (2 светофора) |
| 12 | ул. | Леонова, 14 (1 светофор) |
| 13 | ул.. | Леонова-Чердынская (2 светофора) |
| 14 | ул. | Маршала Рыбалко, ПКиО (2 светофора) |
| 15 | ул. | Маршала Рыбалко, Федосеева (3 светофора) |
| 16 | ул. | Мира, 4 (2 светофора) |
| 17 | ул. | Плеханова – Пермская (2 светофора) |
| 18 | ул. | Полины Осипенко, Г. Звезда (3 светофора) |
| 19 | ул. | Самаркандская, 102 (2 светофора) |
| 20 | ул. | Серебрянский пр., 8 (2 светофора) |
| 21 | ул. | Сибирская, 80 (2 светофора) |
| 22 | ул. | Солдатова, 42/1 (2 светофора) |
| 23 | ул. | Ушинского – Гайдара (2 светофора) |
| 24 | ул. | Шишкина, 18 (1 светофор) |
| 25 | ул. | Г. Успенского, 9 (2 светофора) |
| 26 | ул. | Лукоянова, 6 (2 светофора) |
| 27 | ул. | Самаркандская, 32 (2 светофора) |
| 28 | ул. | ул. Смирнова, 10 (2 светофора) |
| 29 | ул. | ул. Сибирская, 80 (2 светофора) |
| 30 | ул. | ул. Нестерова, 18 (2 светофора) |
| 31 | ул. | ул. Лодыгина, 14 (2 светофора) |
| 32 | ул. | ул. Мира, 11 (2 светофора) |
| 33 | ул. | Серебрянский пр., 9 (2 светофора) |

1.6.1.3 Перечень участков улиц, по которым введено ограничение движения

На территории города Перми существует только несколько участков улично-дорожной сети на которых введено ограничение движения транспортных средств и отдан приоритет пешеходному движению, к таким участкам относятся:

- ул. Пермская от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда;

- ул. Крупской от ул. Дружбы до ул. Макаренко.

1.6.1.4 Перечень участков улиц с односторонним движением

Перечень участков УДС с организацией одностороннего движения на территории города Перми представлен в таблице 1.6.4.

Таблица 1.6.3 - Перечень участков УДС с организацией одностороннего движения в городе Перми

| № п/п | Наименование участка с односторонним движением |
| --- | --- |
| 1. | Ул. Монастырская от Комсомольского пр. до ул. Окулова |
| 2. | Ул. Окулова от ул. Монастырская до ул. Дзержинская |
| 3. | Ул. Петропавловская от ул. Окулова до Комсомольского пр. |
| 4. | Ул. Екатерининская от ул. Островского до ул. Плеханова |
| 5. | Ул. Луначарского от ул. Плеханова до ул. Парковая |
| 6. | Ул. Революции от ул. Попова до Комсомольского пр. |
| 7. | Ул. Швецова от ул. Сибирская до ул. Революции |
| 8. | Ул. Тимирязева от ул. Островского до ул. 25 Октября |
| 9. | Ул. 1-я Красноармейская от ул. Сибирская до Комсомольского пр. |
| 10. | Ул. Полины Осипенко от Комсомольского пр. до ул. Сибирская |
| 11. | Ул. Белинского от ул. Островского до ул. Сибирской |
| 12. | Ул. Коминтерна от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана |
| 13. | Ул. 2-я Шоссейная от ул. Локомотивная до ул. Папанинцев |
| 14. | Ул. Боровая от ул. Папанинцев до ул. Энгельса |
| 15. | Ул. Вагановых от ул. Уральская до ул. Ким |
| 16. | Ул. Розалии Землячки от ул. Уральская до ул. Ким |
| 17. | Ул. Хрустальная от Анри Барбюса до ул. Ким |
| 18. | Ул. Грачева от Анри Барбюса до ул. Ким |
| 19. | Ул. 1905 года от ул. Лифанова до ул. Соликамская |
| 20. | ул. Соликамская от Ул. 1905 года до ул. Мостовая |
| 21. | Ул. Славянова от ул. Соликамская до ул. Лифанова |
| 22. | ул. Лифанова от Ул. Славянова до ул. 1905 года |
| 23. | Ул. Мелитопольская от ул. Писарева до ул. Гайвинская |
| 24. | Ул. Репина от ул. Писарева до ул. Гайвинская |
| 25. | Ул. Липатова от Кировоградской до ул. Магистральной |
| 26. | Ул. Шишкина от ул. Магистральной до ул. Кировоградской |
| 27. | Ул. Качалова от Шоссе Космонавтов до ул. Рязанская |
| 28. | Ул. Одоевского от ул. Рязанской до Шоссе Космонавтов |

1.6.1.4 Организация движения грузового транспорта на территории города Перми

По результатам проведенного натурного обследования интенсивностей транспортных потоков, были определены основные улицы, на которых осуществляется движения грузовых транспортных средств по городу Перми: обходы города, ул. Героев Хасана, Шоссе Космонавтов, ул. Соликамская, ул. Промышленная, ул. Докучаева, ул. Светлогорская, дорога Дружбы, плотина КамГЭС.

Движение грузового транспорта по жилым улицам города осуществляется преимущественно на автомобилях малой грузоподъемности, прежде всего, для подвоза грузов к торговым центрам и магазинам.

Грузовой транспорт требует наличия определенной инфраструктуры для своего функционирования – логистических центров, автостоянок, станций технического обслуживания.

Одной из важных проблем транспортной системы города Перми является отсутствие как такового «грузового каркаса» дорог города Перми. На большинство магистралей города разрешен въезд грузового транспорта свыше 3,5 тонн. В настоящий момент существует запрет грузового движения только на Коммунальном мосту в дневное время.

### 1.6.2. Пешеходное движение

Наиболее загруженными пешеходным движением местами являются:

­ Районы с крупными жилыми массивами;

­ Районы с большим количеством рабочих мест;

­ Районы с большим количеством мест притяжения (торговые центры, спортивные залы, и др.);

­ Транспортно-пересадочные узлы;

­ Пешеходные переходы, находящиеся на большом удалении от прочих переходов;

­ Пешеходные переходы, оборудованные светофорным объектом;

­ Районы парков, зон отдыха, культурных достопримечательностей.

В центральной части города, в связи с довольно плотной концентрацией точек деловой активности, культурно-бытовых и учебных заведений, пешеходное движение имеет особое значение для удовлетворения потребностей жителей в перемещениях. Так, в период с 8 до 19 часов в будние дни основную часть пешеходов в центральной части города составляют учащиеся, студенты и трудящиеся.

Интенсивность велосипедного движения была получена с интернет-ресурса «Strava»[[6]](#footnote-6), собирающего статистические данные о физической активности с учетом gps-координат. Интенсивность пешеходного движения представлена на рисунке 1.6.1.




Рисунок 1.6.1 – Интенсивность пешеходного движения на территории города Перми

Из представленной на рисунке 1.6.1 интенсивности пешеходного движения, можно отметить что наравне с интенсивностью движения пешеходов на улично-дорожной сети в центральной части города, преобладает движение пешеходов в парках и скверах. Далее интенсивность пешеходного движения в скверах и парках будет рассматриваться как досуг и к транспортной составляющей отношения иметь не будет. Обеспечение парков и скверов пешеходными дорожками не относится к транспортной инфраструктуре.

Стоит отметить, что тротуары организованы практически на всей территории жилой застройки города. Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно с усовершенствованным (твердым) покрытием.

Регулирование пешеходного движения в центральной части города на пересечениях с транспортными потоками осуществляется преимущественно с использованием светофорного регулирования.

На пересечениях с интенсивным пешеходным движением светофорное регулирование осуществляется с выделением отдельной фазы для пешеходов. Такими перекрестками в городе Перми являются: ул. Екатерининская – ул. Куйбышева, ул. Луначарского – ул. Куйбышева, ул. Коминтерна – ул. Куйбышева.

Для повышения безопасности движения пешеходов вдоль проезжих частей установлены пешеходные ограждения, препятствующие выходу пешеходов на проезжую часть в неположенном месте.

На нерегулируемых пешеходных переходах используются знаки 5.19.1. и 5.19.2 на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, для повышения видимости пешеходного перехода водителями транспортных средств.

### 1.6.3 Движение маршрутных транспортных средств

Движение маршрутных транспортных средств (в частности, автобусов и троллейбусов) по улично-дорожной города Перми осуществляется преимущественно в одном потоке с движением легкового и грузового транспорта. Однако, на некоторых участках для движения маршрутных транспортных средств предусмотрены выделенные полосы для движения (таблица 1.6.4).

Таблица 1.6.4 - Выделенные полосы для движения маршрутных транспортных средств (автобусы, троллейбусы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | улица | участок от | до | протяженность, м |
| 1 | Комсомольский проспект | Пушкина | Полины Осипенко | 1160 |
| Полины Осипенко | Краснова | 995 |
| 2 | Героев Хасана | Героев Хасана, 34 | Героев Хасана, 52а | 1750 |
| Героев Хасана, 52а | Героев Хасана, 34 | 1750 |
| 3 | Чернышевского | Белинского | площадь Карла Маркса | 600 |
| 4 | Белинского | Газеты Звезда | Комсомольская площадь | 260 |
| 5 | Пушкина | площадь ЦКР | Комсомольский проспект | 745 |
| 6 | Екатерининская | Николая Островского | Парковая | 408 |
| 7 | бульвар Гагарина | Южная дамба | Ушинского | 340 |
| 8 | Энгельса | Папанинцев | Боровая | 690 |
| 9 | Папанинцев | Боровая | Энгельса | 190 |
| 10 | Спешилова | Маршала Жукова | Торфяная | 1870 |

Таким образом, общая длина выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств (автобусов и троллейбусов) составляет 10758 м.

Кроме того, по улично-дорожной сети города Перми осуществляют движение трамваи. Выделенные полосы для движения трамваев представлены в таблице 1.6.5.

Таблица 1.6.5 - Выделенные полосы для движения маршрутных транспортных средств (трамваи)

| № | улица | участок от | до | протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленная | шоссе космонавтов | промышленная, 133 | 6140 |
| промышленная, 133 | шоссе космонавтов | 6210 |
| 2 | Дзержинского | сквер 250 летия Перми | Окулова, 2 | 1870 |
| 3 | Трамвайная | Дзержинского | Интернациональная | 1780 |
| Интернациональная | Дзержинского | 1780 |
| 4 | Петропавловская | Окулова | Куйбышева | 2410 |
| Куйбышева | Окулова | 2410 |
| 5 | Ленина | Комсомольский проспект | Пермская | 1470 |
| Пермская | Комсомольский проспект | 1470 |
| 6 | Максима Горького | Петропавловская | Малышева | 1120 |
| Малышева | Петропавловская | 1120 |
| 7 | Куйбышева | Петропавловская | Ленина | 180 |
| Революции | Васильева | 6160 |
| Васильева | Революции | 6160 |
| 8 | Героев Хасана | Чернышевского | Краснополянская | 2680 |
| Краснополянская | Чернышевского | 2680 |
| 9 | Чернышевского | площадь Карла Маркса | Героев Хасана | 595 |
| Героев Хасана | площадь Карла Маркса | 595 |
| 10 | Белинского | Сибирская | Комсомольский проспект | 483 |
| Комсомольский проспект | Сибирская | 483 |
| 11 | Сибирская | Революции | Чернышевского | 1000 |
| Чернышевского | Революции | 1000 |
| 12 | Старцева | бульвар Гагарина | Лякишева | 970 |
| Лякишева | бульвар Гагарина | 970 |
| 13 | бульвар Гагарина | Старцева | площадь Дружбы | 3000 |
| площадь Дружбы | Старцева | 3000 |
| 14 | Уральская | Розалии Землячки | Пролетарская | 2600 |
| Пролетарская | Розалии Землячки | 2600 |
| 15 | Мира | Карпинского | Власова | 4070 |
| Власова | Карпинского | 4070 |
| 16 | Карпинского | Мира | шоссе космонавтов | 991 |
| шоссе космонавтов | Мира | 991 |
| 17 | Крылова | Пушкина | шоссе Космонавтов | 919 |
| шоссе Космонавтов | Пушкина | 919 |
| 18 | Революции | ЦКР | Куйбышева | 340 |
| Куйбышева | ЦКР | 340 |
| Сибирской | Максима Горького | 370 |
| Максима Горького | Сибирской | 370 |

Таким образом, общая длина выделенных полос для движения трамваев составляет 76316 м. Общая длина выделенных полос для движения всех маршрутных транспортных средств (автобусы, троллейбусы, трамваи) составляет 87074 м.

Маршрутные транспортные средства осуществляют остановки для высадки/посадки пассажиров в оборудованных местах остановки. Так, в городе в настоящее время существует 1113 остановочных пунктов. Из них в Свердловском районе находится 199 остановочных пунктов, в Ленинском – 132 остановочных пункта, в Кировском – 118 остановочных пунктов, в Дзержинском – 132 остановочных пункта, в Индустриальном – 152 остановочных пункта, в Мотовилихинском – 203 остановочных пункта, в Орджоникидзевском – 162 остановочных пункта, в поселке Новые Ляды – 15 остановочных пунктов.

Перечень мест для остановки маршрутных транспортных средств с разбивкой по районам представлен в Приложении 2.

### 1.6.4 Размещение мест для стоянки и остановки транспортных средств

Постоянное хранение индивидуального транспорта жителей многоквартирной секционной жилой застройки осуществляется на придомовых (дворовых) территориях, на платных автостоянках, а также на территории гаражных комплексов.

Временное хранение индивидуального транспорта осуществляется на парковочных местах на улично-дорожной сети (парковочных карманах) и внеуличных парковках (автостоянки, парковки торговых объектов).

На рисунке 1.6.2 представлена дислокация парковок на территории города Перми. На рисунке представлены как парковочные карманы в составе улично-дорожной сети, так и вне улично-дорожной сети, за исключением дворовых территорий.




Рисунок 1.6.2 - Дислокация парковок (мест временного хранения) на территории г. Перми

С 15.08.2016 организовано платное использование парковок (парковочных мест), на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми, на территории, ограниченной ул. Попова, ул. Пушкина, ул. Николая Островского, ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Монастырской, ул. Газеты «Звезда», ул. Окулова. Всего в зоне платной парковки расположено около 2 500 парковочных мест. С 01.10.2018 зона платной парковки увеличена на 2 700 парковочных мест.

Средняя загруженность парковочных мест в течение рабочего дня по итогам I квартала 2017 года составила 55,7 %, пиковая загруженность – 87 %. В I квартале 2018 года средняя загруженность парковочных мест в течение рабочего дня составила 76 %, пиковая загруженность – 92 %. В связи с превышением уровня максимальной занятости платных парковочных мест 90 %, в соответствии с Методикой расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми, утвержденной Решением Пермской городской Думы от 26.05.2015 № 111, размер платы за пользование платными парковками с 1 июня 2018 был увеличен на пять рублей и составил 20 руб. за час.

Оборачиваемость платных парковочных мест по данным за I квартал 2017 года составила 6,5, за аналогичный период 2018 года – 6,8.

### 1.6.5 Объекты дорожного сервиса

На территории города Перми расположено 607 автомобильных сервисов технического обслуживания (рисунок 1.6.3).




Рисунок 1.6.3 – Расположение автомобильных сервисов технического обслуживания на территории города Перми

Можно отметить, что станции технического обслуживания распределены по городу равномерно. Количество официально зарегистрированных сервисов несколько ниже общего количества доступных для населения ремонтных мастерских. Общий объем станций технического обслуживания покрывает спрос на обслуживание транспортных средств на территории города Перми.

На территории города Перми расположено 133 автозаправочных станций (рисунок 1.6.4).




Рисунок 1.6.4 – Расположение автозаправочных станций на территории города Перми

На территории города Перми расположено 28 АГЗС (рисунок 1.6.5).

Автозаправочные станции и АГЗС на территории города Перми, расположены преимущественно на магистральных улицах, вне зон жилой застройки. В центральной части города заправочных станций нет, они находятся на границе центральной части и прилегающих к ней территорий.

Существующие на данный момент автозаправочные станции покрывают спрос на бензиновое топливо. Существенный спрос на газовое топливо не покрывается в центральной части города, так как в настоящий момент существует только одна АГЗС на Шоссе Космонавтов 44. В утренние часы наблюдаются заторы в районе существующей АГЗС.




Рисунок 1.6.5 – Расположение АГЗС на территории города Перми

### 1.6.6 Велосипедное движение

В настоящее время в городе Перми существуют следующие велосипедные дорожки:

- на Парковом проспекте – от улицы Куфонина до улицы Зои Космодемьянской - 1 километр 817 метров;

- на улице Героев Хасана от остановки «ПНИТИ» до улицы Хлебозаводской – 1 километр 250 метров;

- на улице Хохрякова от улицы Окулова до Ленина – 990 метров;

- на улице Уинская от улицы Макаренко до улицы Юрша – 640 метров;

- на улице Макаренко от Бульвара Гагарина до улицы Уинской – 680 метров;

- на улице Чернышевского от площади Карла Маркса до Южной дамбы – 550 метров;

- на улице Советской Армии от улицы Мира до улицы Семченко – 220 метров;

- на улице Ленина - 4 километра 40 метров.

Таким образом, общая длина велосипедных дорожек в городе Перми составляет 10,14 км.

На остальной части улично-дорожной сети велосипедное движение осуществляется по проезжим частям либо по тротуарам.

Интенсивность велосипедного движения была получена с интернет-ресурса «Strava»[[7]](#footnote-7), собирающего статистические данные о физической активности с учетом gps-координат. Интенсивность велосипедного движения представлена на рисунке 1.6.6.



Рисунок 1.6.6 – Интенсивность велосипедного движения на улично-дорожной сети города Перми

Можно отметить, что велосипедное движение в летний период времени осуществляется практически на всей территории города Перми.

## 1.7 Результаты анализа параметров дорожного движения (скорость, плотность и интенсивность движения транспортных и пешеходных потоков, уровень загрузки дорог движением, задержка в движении транспортных средств и пешеходов, иные параметры), а также параметров движения маршрутных транспортных средств (вид подвижного состава, частота движения, иные параметры) и параметров размещения (вид парковки, количество парковочных мест, их назначение, иные параметры) мест для стоянки и остановки транспортных средств

### 1.7.1 Анализ параметров дорожного движения транспортных потоков

Анализ параметров дорожного движения транспортных потоков проводился по следующим показателям:

1. Скорость движения транспортных потоков;
2. Интенсивность движения транспортных потоков;
3. Плотность движения транспортных потоков;
4. Уровень загрузки дорог движением;
5. Задержка в движении транспортных средств.

При проведении анализа улично-дорожная сеть города была разделена на районы, включающие соседние микрорайоны. Так, по территориальному признаку было выделено десять условных районов:

1. Центральный планировочный район (включает микрорайоны: Центр, Центр-1, Центр-2, Разгуляй, Островского, Громова, Зеленое хозяйство, Свердлова);
2. Парковый (включает микрорайоны: Парковый, Заимка, Светлый);
3. Индустриальный (включает микрорайоны: Балатово, Новоплоский, Ераничи, Нагорный);
4. Свердловский (включает микрорайоны: Свердлова, Краснова, Крохалева, Промзона, Владимирский, Юбилейный, Южный);
5. Мотовилихинский (включает микрорайоны: Горки, Садовый, Рабочий поселок, Костарево);
6. Вышка (включает микрорайоны: Висим, Гарцы, Вышка-1, Вышка-2, Запруд);
7. Камгэс (включает микрорайоны: Кислотные дачи, Камский, Молодежный, Энергетик, Январский, Камгэс, Фрунзе, Домостроительный, Левшино);
8. Гайва (включает микрорайон Гайва);
9. Правый берег (включает микрорайоны: Камская долина, Студгородок, Верхняя Курья, Пролетарский, Акуловский, Заречный (Железнодорожный));
10. Закамск (включает микрорайоны: Кирова, Нижняя Курья, Закамск, Октябрьский).

Районы улично-дорожной сети на карте города представлены на рисунке 1.7.1.




Рисунок 1.7.1 – Районы улично-дорожной сети города Перми для анализа транспортных потоков

#### 1.7.1.1 Скорость движения транспортных потоков

Картограммы скорости в утренний и вечерний часы пик, полученные при помощи транспортной модели г. Перми, представлены в Приложениях 3,4. Значения скорости на ключевых перекрестках города представлены в таблице 1.7.1.

В связи с тем, что в данном разделе исследуются параметры дорожного движения, в разделе будет рассмотрена скорость движения транспортных потоков по перегонам, на которых не осуществляется светофорное регулирование (таблица 1.7.1). Анализ перегонов, на которых осуществляется светофорное регулирование, относится к анализу условий дорожного движения и будет рассмотрен в разделе 1.9.

Таблица 1.7.1 - Результаты обследования скорости на участках улично-дорожной сети

| Перекресток | Подход | Скорость, км/ч (утро) | Скорость, км/ч (вечер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Парковый | | | | |
| Куфонина - Трамвайная | Куфонина перед Трамвайной с севера | 24 | 34 |
| Трамвайная перед Куфонина с востока | 40 | 17 |
| Куфонина перед Трамвайной с юга | 34 | 17 |
| Трамвайная перед Куфонина с запада | 16 | 36 |
| Индустриальный | | | | |
| Свиязева-Шоссе Космонавтов | Шоссе Космонавтов с востока | 31 | 24 |
| Свиязева с юга | 35 | 32 |
| Шоссе Космонавтов с запада | 12 | 15 |
| Свердловский | | | | |
| Героев Хасана-Хлебозаводская | Героев Хасана с севера | 35 | 34 |
| Хлебозаводская с востока | 20 | 28 |
| Героев Хасана с юга | 29 | 20 |
| Хлебозаводская с запада | 31 | 29 |
| Мотовилихинский | | | | |
| Дружбы-Крупской | Крупской с севера | 44 | 35 |
| Дружбы с востока | 41 | 43 |
| Крупской с юга | 35 | 33 |
| Вышка | | | | |
| Мостовая-Фокинская | Мостовая с севера | 6 | 29 |
| Фокинская с востока | 31 | 28 |
| Мостовая с запада | 32 | 15 |
| Гайва | | | | |
| Писарева-Новогайвинская | Писарева с севера | 21 | 28 |
| Новогайвинская с запада | 42 | 27 |
| Писарева с юга | 9 | 22 |
| Писарева-Карбышева | Писарева с севера | 12 | 14 |
| Писарева с юга | 27 | 33 |
| Правый берег | | | | |
| Якутская-Вольская | Якутская | 58 | 32 |
| Ветлужская | 22 | 29 |
| Светлогорская | 14 | 17 |
| Вольская | 43 | 45 |
| Закамск | | | | |
| Светлогорская-Западный обход | Западный обход с севера | 21 | 50 |
| Светлогорская с востока | 18 | 14 |
| Западный обход с юга | 28 | 12 |
| Светлогорская с запада | 7 | 26 |
| Ушакова-Калинина | Калинина с севера | 17 | 9 |
| Калинина с юга | 8 | 16 |
| Ушакова с запада | 30 | 43 |

Как видно из таблицы, скорость на участках улично-дорожной сети по направлению в центр города меньше в утреннее время, чем в вечернее. Скорость на участках улично-дорожной сети по направлению от центра города наоборот в утреннее время больше, чем в вечернее.

#### 1.7.1.2 Интенсивность движения транспортных потоков

Интенсивность движения транспортных потоков в утренний и вечерний часы пик представлены в картограммах Приложений 3, 4 соответственно.

В связи с тем, что в данном разделе исследуются параметры дорожного движения, в разделе будет рассмотрена интенсивность движения транспортных потоков по перегонам, на которых не осуществляется светофорное регулирование (таблица 1.7.2). Анализ перегонов, на которых осуществляется светофорное регулирование, относится к анализу условий дорожного движения и будет рассмотрен в разделе 1.9.

Таблица 1.7.2 - Результаты обследования интенсивности движения транспортных потоков

| Перекресток | Подход | Интенсивность, авт/час (утро) | Интенсивность, авт/час (вечер) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Парковый** | | | |
| Куфонина - Трамвайная | Куфонина перед Трамвайной с севера | 510 | 320 |
| Трамвайная перед Куфонина с востока | 270 | 580 |
| Куфонина перед Трамвайной с юга | 670 | 1450 |
| Трамвайная перед Куфонина с запада | 1780 | 860 |
| **Индустриальный** | | | |
| Свиязева-Шоссе Космонавтов | Шоссе Космонавтов с востока | 810 | 1060 |
| Свиязева с юга | 710 | 810 |
| Шоссе Космонавтов с запада | 1850 | 1560 |
| **Свердловский** | | | |
| Героев Хасана-Хлебозаводская | Героев Хасана с севера | 920 | 1060 |
| Хлебозаводская с востока | 520 | 330 |
| Героев Хасана с юга | 900 | 1270 |
| Хлебозаводская с запада | 420 | 460 |
| **Мотовилихинский** | | | |
| Дружбы-Крупской | Крупской с севера | 500 | 980 |
| Дружбы с востока | 460 | 380 |
| Крупской с юга | 630 | 690 |
| **Вышка** | | | |
| Мостовая-Фокинская | Мостовая с севера | 1190 | 280 |
| Фокинская с востока | 410 | 470 |
| Мостовая с запада | 650 | 1470 |
| **Гайва** | | | |
| Писарева-Новогайвинская | Писарева с севера | 620 | 470 |
| Новогайвинская с запада | 680 | 1160 |
| Писарева с юга | 1160 | 600 |
| Писарева-Карбышева | Писарева с севера | 950 | 850 |
| Писарева с юга | 460 | 350 |
| **Правый берег** | | | |
| Якутская-Вольская | Якутская | 780 | 1440 |
| Ветлужская | 670 | 520 |
| Светлогорская | 1700 | 1420 |
| Вольская | 210 | 180 |
| **Закамск** | | | |
| Светлогорская-Западный обход | Западный обход с севера | 1930 | 960 |
| Светлогорская с востока | 1360 | 1690 |
| Западный обход с юга | 1720 | 2580 |
| Светлогорская с запада | 2670 | 990 |
| Ушакова-Калинина | Калинина с севера | 1290 | 2080 |
| Калинина с юга | 1240 | 760 |
| Ушакова с запада | 840 | 380 |

#### 1.7.1.3 Плотность движения транспортных потоков

Плотность транспортных потоков на перегоне определяется отношением интенсивности к скорости этого потока. Предельная плотность может наблюдаться при движении колонны автомобилей, расположенных вплотную друг к другу на полосе дороги. Для современных легковых автомобилей такая предельная величина составляет около 100 авт/км.

Чем меньше плотность потока, тем свободнее себя чувствуют водители, тем выше скорость, которую они выбирают. Наоборот, по мере повышения плотности, т. е. стесненности движения, от водителей требуется повышение внимательности, точности действий. Кроме того, повышается их психическая напряженность. Соответственно увеличивается вероятность ДТП вследствие ошибки, допущенной одним из водителей, или отказа автомобиля.

В связи с тем, что в данном разделе исследуются параметры дорожного движения, в разделе будет рассмотрена плотность движения транспортных потоков по перегонам, на которых не осуществляется светофорное регулирование (таблица 1.7.3). Анализ перегонов, на которых осуществляется светофорное регулирование, относится к анализу условий дорожного движения и будет рассмотрен в разделе 1.9.

Таблица 1.7.3 - Результаты анализа плотности транспортных потоков на одну полосу (авт./км)

| Перекресток | Подход | Плотность, (утро) | Плотность (вечер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Парковый | | | | |
| Куфонина - Трамвайная | Куфонина перед Трамвайной с севера | 10,6 | 4,7 |
| Трамвайная перед Куфонина с востока | 3,4 | 17,1 |
| Куфонина перед Трамвайной с юга | 9,9 | 42,6 |
| Трамвайная перед Куфонина с запада | 37,1 | 8,0 |
| Индустриальный | | | | |
| Свиязева-Шоссе Космонавтов | Шоссе Космонавтов с востока | 8,7 | 14,7 |
| Свиязева с юга | 10,1 | 12,7 |
| Шоссе Космонавтов с запада | 51,4 | 34,7 |
| Свердловский | | | | |
| Героев Хасана-Хлебозаводская | Героев Хасана с севера | 13,1 | 15,6 |
| Хлебозаводская с востока | 13,0 | 5,9 |
| Героев Хасана с юга | 15,5 | 31,8 |
| Хлебозаводская с запада | 6,8 | 7,9 |
| Мотовилихинский | | | | |
| Дружбы-Крупской | Крупской с севера | 3,8 | 9,3 |
| Дружбы с востока | 5,6 | 4,4 |
| Крупской с юга | 9,0 | 10,5 |
| Вышка | | | | |
| Мостовая-Фокинская | Мостовая с севера | 99,2 | 4,8 |
| Фокинская с востока | 13,2 | 16,8 |
| Мостовая с запада | 10,2 | 49,0 |
| Гайва | | | | |
| Писарева-Новогайвинская | Писарева с севера | 14,8 | 8,4 |
| Новогайвинская с запада | 8,1 | 21,5 |
| Писарева с юга | 128,9 | 27,3 |
| Писарева-Карбышева | Писарева с севера | 79,2 | 60,7 |
| Писарева с юга | 8,5 | 5,3 |
| Правый берег | | | | |
| Якутская-Вольская | Якутская | 6,7 | 22,5 |
| Ветлужская | 15,2 | 9,0 |
| Светлогорская | 60,7 | 41,8 |
| Вольская | 4,9 | 4,0 |
| Спешилова-Докучаева | Якутская с севера | 34,4 | 7,0 |
| Докучаева с востока | 78,5 | 60,7 |
| Спешилова с юга | 27,9 | 230,0 |
| Докучаева с запада | 52,5 | 8,3 |
| Закамск | | | | |
| Светлогорская-Западный обход | Западный обход с севера | 30,6 | 6,4 |
| Светлогорская с востока | 37,8 | 60,4 |
| Западный обход с юга | 20,5 | 71,7 |
| Светлогорская с запада | 127,1 | 12,7 |
| Ушакова-Калинина | Калинина с севера | 25,3 | 77,0 |
| Калинина с юга | 77,5 | 23,8 |
| Ушакова с запада | 14,0 | 4,4 |

Наибольшая плотность среди рассматриваемых участков наблюдается в утреннее время на ул. Светлогорская перед Западным обходом со стороны Закамска.

В вечернее время наибольшая плотность среди рассматриваемых участков наблюдается на ул. Спешилова перед ул. Б. Революции со стороны центра города.

#### 1.7.1.4 Уровень загрузки дорог движением

Уровень загрузки движением - отношение фактической интенсивности движения по автомобильной дороге, к пропускной способности за заданный промежуток времени.

В связи с тем, что в данном разделе исследуются параметры дорожного движения, в разделе будет рассмотрена загрузка перегонов, на которых не осуществляется светофорное регулирование. Анализ перегонов, на которых осуществляется светофорное регулирование, относится к анализу условий дорожного движения и будет рассмотрен в разделе 1.9.

Картограмма уровня загрузки дорог в утренний и вечерний часы пик представлены в картограммах Приложений 7,8 соответственно.

В таблице 1.7.4 представлен уровень загрузки на ключевых участках улично-дорожной сети.

Таблица 1.7.4 - Результаты анализа уровней загрузки дорог движением, %

| Перекресток | Подход | Загрузка (утро) | Загрузка (вечер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Парковый | | | |
| Куфонина - Трамвайная | Куфонина перед Трамвайной с севера | 78 | 56 |
| Трамвайная перед Куфонина с востока | 46 | 117 |
| Куфонина перед Трамвайной с юга | 52 | 129 |
| Трамвайная перед Куфонина с запада | 128 | 78 |
| Индустриальный | | | |
| Свиязева-Шоссе Космонавтов | Шоссе Космонавтов с востока | 60 | 85 |
| Свиязева с юга | 51 | 69 |
| Шоссе Космонавтов с запада | 135 | 145 |
| Свердловский | | | |
| Героев Хасана-Хлебозаводская | Героев Хасана с севера | 47 | 63 |
| Хлебозаводская с востока | 78 | 73 |
| Героев Хасана с юга | 67 | 108 |
| Хлебозаводская с запада | 59 | 73 |
| Мотовилихинский | | | |
| Дружбы-Крупской | Крупской с севера | 27 | 65 |
| Дружбы с востока | 36 | 44 |
| Крупской с юга | 51 | 60 |
| Вышка | | | |
| Мостовая-Фокинская | Мостовая с севера | 170 | 51 |
| Фокинская с востока | 61 | 83 |
| Мостовая с запада | 48 | 125 |
| Гайва | | | |
| Писарева-Новогайвинская | Писарева с севера | 90 | 92 |
| Новогайвинская с запада | 49 | 90 |
| Писарева с юга | 166 | 98 |
| Писарева-Карбышева | Писарева с севера | 136 | 139 |
| Писарева с юга | 72 | 99 |
| Правый берег | | | |
| Якутская-Вольская | Якутская | 56 | 121 |
| Ветлужская | 102 | 43 |
| Светлогорская | 125 | 120 |
| Вольская | 30 | 31 |
| Спешилова-Докучаева | Якутская с севера | 124 | 65 |
| Докучаева с востока | 149 | 155 |
| Спешилова с юга | 90 | 231 |
| Докучаева с запада | 157 | 82 |
| Закамск | | | |
| Светлогорская-Западный обход | Западный обход с севера | 75 | 80 |
| Светлогорская с востока | 101 | 147 |
| Западный обход с юга | 83 | 182 |
| Светлогорская с запада | 196 | 87 |
| Ушакова-Калинина | Калинина с севера | 96 | 181 |
| Калинина с юга | 221 | 130 |
| Ушакова с запада | 63 | 34 |

Таким образом, в утренний час пик наибольший уровень загрузки наблюдается на следующих участках улично-дорожной сети:

* Трамвайная перед Куфонина с запада;
* Шоссе Космонавтов перед Свиязева с запада;
* Мостовая перед Фокинской с севера;
* Писарева перед Новогайвинской с юга;
* Писарева перед Карбышева с севера;
* Ветлужская перед Якутской;
* Светлогорской перед Ветлужской;
* Якутская перед Спешилова с севера;
* Докучаева перед Спешилова с востока;
* Докучаева перед Спешилова с запада;
* Светлогорская перед Западным обходом с востока;
* Светлогорская перед Западным обходом с запада;
* Калинина перед Ушакова с юга.

В вечерний час пик наибольший уровень загрузки наблюдается на следующих участках улично-дорожной сети:

* Трамвайная перед Куфонина с востока;
* Куфонина перед Трамвайной с юга;
* Шоссе Космонавтов перед Свиязева с запада;
* Героев Хасана перед Хлебозаводской с юга;
* Мостовая перед Фоминской с запада;
* Писарева перед Карбышева с севера;
* Якутская на пересечении с Вольской;
* Светлогорская на пересечении с Ветлужской;
* Докучаева перед Спешилова с востока;
* Спешилова перед Докучаева с юга;
* Светлогорская перед Западным обходом с востока;
* Западный обход перед Светлогорской с юга;
* Калинина перед Ушакова с юга
* Калинина перед Ушакова с севера.

### 1.7.2 Анализ параметров дорожного движения пешеходных потоков

Анализ параметров дорожного движения пешеходных потоков проводился по следующим показателям:

1) Скорость движения пешеходных потоков;

2) Интенсивность движения пешеходных потоков;

3) Задержка в движении пешеходов.

При проведении анализа улично-дорожная сеть города была разделена на районы, включающие соседние микрорайоны. Так, по территориальному признаку было выделено десять условных районов:

1. Центральный планировочный район (включает микрорайоны: Центр, Центр-1, Центр-2, Разгуляй, Островского, Громова, Зеленое хозяйство, Свердлова);
2. Парковый (включает микрорайоны: Парковый, Заимка, Светлый);
3. Индустриальный (включает микрорайоны: Балатово, Новоплоский, Ераничи, Нагорный);
4. Свердловский (включает микрорайоны: Свердлова, Краснова, Крохалева, Промзона, Владимирский, Юбилейный, Южный);
5. Мотовилихинский (включает микрорайоны: Горки, Садовый, Рабочий поселок, Костарево);
6. Вышка (включает микрорайоны: Висим, Гарцы, Вышка-1, Вышка-2, Запруд);
7. Правый берег (включает микрорайоны: Камская долина, Студгородок, Верхняя Курья, Пролетарский, Акуловский, Заречный (Железнодорожный));
8. Закамск (включает микрорайоны: Кирова, Нижняя Курья, Закамск, Октябрьский).

Районы улично-дорожной сети на карте города представлены на рисунке 1.7.2.




Рисунок 1.7.2 – Районы улично-дорожной сети города Перми для анализа пешеходных потоков

#### 1.7.2.1 Скорость движения пешеходных потоков

Скорость пешеходного потока обусловлена скоростью передвижения пешеходов в потоке. Скорость движения человека спокойным шагом колеблется в среднем в пределах 0,5 – 1,5 м/с и зависит от возраста и состояния здоровья, цели передвижения, дорожных условий (ровности, продольного уклона и скользкости покрытия), состояния окружающей среды (видимости, осадков, температуры воздуха). Согласно исследованиям, проведенным в МАДИ, скорость на пешеходных переходах через проезжую часть улиц, может изменяться в зависимости от типа и состояния дорожного покрытия примерно в 2,2 раза, от возраста людей – в 1,7, от длины перехода – в 1,4 раза. Характерно, что на переходах большей длины скорость пешеходов становится выше. Здесь проявляется психологическое влияние возрастания опасности конфликта с транспортным потоком.

На скорость движения людей в условиях интенсивного пешеходного потока существенное влияние оказывает его плотность. Чем выше плотность, тем более ощутимы взаимные помехи, что способствует снижению скорости пешеходного потока.

Однако, скорость движения людей может быть и значительно выше. Особенно это характерно для мужчин в возрасте 19 – 35 лет, которые могут при быстром шаге развивать скорость 3,3 – 3,6 м/с, а при быстром беге до 6 – 7 м/с. При этом резко увеличивается расстояние, на котором человек может остановиться при обнаружении опасности. Если при движении спокойным шагом это расстояние на сухом покрытии не превышает 1,5 м, то при беге "остановочный путь" возрастает до 3,3 – 9,0 м. Это обстоятельство создает повышенную опасность возникновения ДТП.

#### 1.7.2.2 Интенсивность движения пешеходных потоков

В таблице 1.7.5 представлена интенсивность движения пешеходных потоков на ключевых участках улично-дорожной сети.

Таблица 1.7.5 - Результаты обследования интенсивности движения пешеходных потоков

| Перекресток | Пешеходный переход, через | Интенсивность, пеш/час (утро) | Интенсивность, пеш/час (вечер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Центрально-планировочный район | | | |
| Попова-Ленина | Попова перед Ленина с севера | 420 | 510 |
| Попова перед Ленина с юга | 546 | 1188 |
| Комсомольский проспект - Ленина | Комсомольский пр-т перед Ленина с севера | 468 | 1026 |
| Ленина перед Комсомольским проспектом с востока | 426 | 870 |
| Комсомольский пр-т перед Ленина с юга | 378 | 822 |
| Ленина перед Комсомольским проспектом с запада | 654 | 1596 |
| Героев Хасана-Чкалова | Героев Хасана перед Чкалова с севера | 498 | 870 |
| Чкалова перед Г.Хасана с востока | 138 | 300 |
| Героев Хасана перед Чкалова с юга | 270 | 354 |
| Чкалова перед Г.Хасана с запада | 180 | 258 |
| Комсомольский проспект - Белинского | Комсомольский проспект перед Белинского с севера | 444 | 309 |
| Комсомольский проспект перед Белинского с юга | 168 | 270 |
| Белинского перед Комсомольским проспектом с запада | 255 | 312 |
| Комсомольский проспект - Пушкина | Комсомольский проспект перед Пушкина с севера | 180 | 240 |
| Пушкина перед Комсомольским проспектом с востока | 204 | 276 |
| Комсомольский проспект перед Пушкина с юга | 276 | 546 |
| Парковый | | | |
| Локомотивная-Энгельса-Малкова | Локомотивная перед Энгельса | 444 | 432 |
| Малкова перед Локомотивной | 150 | 198 |
| Боровая перед Энгельса | 78 | 126 |
| Парковый проспект - Зои Космодемьянской | Зои Космодемьянской перед проспектом Парковый с севера | 102 | 132 |
| Парковый перед Зои Космодемьянской с востока | 84 | 72 |
| Зои Космодемьянской перед проспектом Парковый с юга | 60 | 150 |
| Парковый перед Зои Космодемьянской с запада | 114 | 186 |
| Куфонина - Парковый проспект | Куфонина перед проспектом Парковый с севера | 78 | 126 |
| Парковый проспект перед Куфонина с востока | 204 | 534 |
| Парковый проспект перед Куфонина с запада | 54 | 24 |
| Индустриальный | | | |
| Стахановская-Карпинского | Карпинского с севера | 102 | 114 |
| Стахановская с востока | 126 | 156 |
| Карпинского с юга | 210 | 174 |
| Стахановская с запада | 522 | 276 |
| Мира-Леонова | Леонова с севера | 384 | 294 |
| Мира с востока | 378 | 402 |
| Леонова с юга | 324 | 480 |
| Мира с запада | 96 | 120 |
| Мира-Б.Игнатовых | Б.Игнатовых с севера | 102 | 474 |
| Мира с востока | 336 | 714 |
| Мира с запада | 276 | 408 |
| Свердловский | | | |
| Куйбышева-Лодыгина | Куйбышева с севера | 156 | 180 |
| Куйбышева с юга | 114 | 150 |
| Лодыгина с запада | 96 | 522 |
| Героев Хасана - Хлебозаводская | Хлебозаводская с востока | 162 | 510 |
| Героев Хасана с запада | 300 | 636 |
| Хлебозаводская с запада | 108 | 114 |
| Бульвар Гагарина-Старцева | Бульвар Гагарина с севера | 30 | 228 |
| Старцева с востока | 48 | 72 |
| Старцева с запада | 42 | 12 |
| Мотовилихинский | | | |
| Крупской-Дружбы | Крупской с севера | 594 | 906 |
| Дружбы с востока | 870 | 1278 |
| Крупской-Лебедева | Крупской с севера | 270 | 192 |
| Лебедева с востока | 468 | 744 |
| Крупской с юга | 252 | 162 |
| Бульвар Гагарина - Макаренко | Бульвар Гагарина с севера | 621 | 1197 |
| Макаренко с запада | 90 | 327 |
| Макаренко с востока | 60 | 111 |
| Уинская-Юрша | Юрша с севера | 402 | 336 |
| Уинская с востока | 216 | 288 |
| Юрша с юга | 108 | 234 |
| Уинская с запада | 138 | 114 |
| Пушкарская-Юрша | Юрша с севера | 168 | 210 |
| Пушкарская с востока | 252 | 252 |
| Юрша с юга | 204 | 246 |
| Пушкарская с запада | 348 | 408 |
| Вышка | | | |
| Соликамская-Мостовая | Соликамская с юга | 84 | 120 |
| Мостовая - Фокинская | Фокинская перед Мостовой с востока | 60 | 84 |
| Восстания-1905 года | 1905 года с запада | 78 | 246 |
| Восстания с юга | 72 | 174 |
| Лифанова-1905 года | Лифанова перед 1905 года с севера | 264 | 390 |
| Правый берег | | | |
| Спешилова-Докучаева | Якутская с севера | 159 | 81 |
| Докучаева с востока | 72 | 84 |
| Докучаева с запада | 63 | 66 |
| Спешилова-Б.Революции | Спешилова с севера | 12 | 42 |
| Б.Революции с востока | 18 | 90 |
| Спешилова с юга | 36 | 96 |
| Закамск | | | |
| Ласьвинская - М.Рыбалко | Ласьвинская с севера | 168 | 486 |
| М. Рыбалко с востока | 228 | 474 |
| М. Рыбалко с запада | 204 | 450 |
| Ушакова-Калинина | Калинина с севера | 348 | 354 |
| Ушакова с востока | 204 | 234 |

Из таблицы видно, что наибольшая интенсивность пешеходных потоков наблюдается в центрально-планировочном районе, в то время как в отдаленных районах (Вышка, Правый берег) интенсивность пешеходного движения намного ниже. Это обусловлено большим количеством мест притяжения пешеходов в центральной части города.

Также из данных, представленных в таблице 1.7.5, можно сделать вывод о том, что в вечернее время наблюдается большая интенсивность пешеходных потоков. Такая ситуация наблюдается практически на всех рассматриваемых участках улично-дорожной сети.

#### 1.7.2.3 Задержки в движении пешеходных потоков

Средняя задержка пешеходов, пересекающих перекресток, определяется по формуле:

, (1.2)

где:

– общая продолжительность цикла светофорного регулирования, сек;

– продолжительность горения разрешающего сигнала светофора, сек.

Результаты анализа задержек пешеходов на ключевых перекрестках представлен в таблице 1.7.6.

Таблица 1.7.6

Результаты исследования задержек пешеходов, сек

| Перекресток | Пешеходный переход | Задержки (утро) | Задержки (вечер |
| --- | --- | --- | --- |
| Центрально-планировочный район | | | | |
| Попова-Ленина | через ул. Ленина | 21,6 | 24,3 |
| через ул. Попова | 16,6 | 15,4 |
| Комсомольский проспект - Ленина | через Комсомольский проспект | 21,1 | 21,1 |
| через ул. Ленина | 20,4 | 20,4 |
| Героев Хасана-Чкалова | через ул. Героев Хасана | 11,1 | 11,1 |
| через ул. Чкалова | 24,2 | 24,2 |
| Комсомольский проспект - Белинского | через Комсомольский проспект | 18,3 | 18,3 |
| через ул. Белинского | 4,8 | 4,8 |
| Комсомольский проспект - Пушкина | через Комсомольский проспект | 17,6 | 17,6 |
| через ул. Пушкина | 18,9 | 18,9 |
| Парковый | | | | |
| Локомотивная-Энгельса-Малкова | через ул. Локомотивная | 40,4 | 49,6 |
| через ул. Энгельса | 36,3 | 45,4 |
| через ул. Малкова | 20,6 | 17,8 |
| Парковый проспект - Зои Космодемьянской | пешеходы | 35,2 | 31,5 |
| Куфонина - Парковый проспект | через ул. Подлесная | 17,6 | 14,9 |
| через ул. Куфонина | 12,6 | 10,2 |
| Индустриальный | | | | |
| Стахановская-Карпинского | через ул. Карпинского | 18,8 | 18,8 |
| через ул. Стахановская | 22,7 | 22,7 |
| Мира-Леонова | через ул. Мира | 13,0 | 13,0 |
| через ул. Леонова | 9,5 | 10,6 |
| Свердловский | | | | |
| Куйбышева-Яблочкова | через ул. Куйбышева | 15,2 | 15,2 |
| через ул. Яблочкова | 11,8 | 11,8 |
| Бульвар Гагарина-Старцева | через бульвар Гагарина | 17,5 | 31,6 |
| через ул. Старцева | 26,3 | 36,8 |
| Мотовилихинский | | | | |
| Крупской-Уральская | через ул. Крупской | 48,7 | 68,5 |
| через ул. Уральская | 29,0 | 54,9 |
| Бульвар Гагарина - Макаренко | через бульвар Гагарина | 76,7 | 60,6 |
| через Южную дамбу | 74,9 | 62,2 |
| Уинская-Юрша | через ул. Юрша | 41,6 | 40,2 |
| через ул. Уинская | 3,9 | 3,3 |
| Вышка | | | | |
| Соликамская-Мостовая | через ул. Соликамская | 39,2 | 31,9 |
| через ул. Мостовая | 39,2 | 31,9 |
| Лифанова-1905 года | через ул. Лифанова | 18,5 | 18,5 |
| через ул. 1905 года | 3,0 | 3,0 |
| Правый берег | | | | |
| Спешилова-Б.Революции | через ул. Спешилова | 65,0 | 81,3 |
| через ул. Б. Революции | 3,0 | 2,3 |

### 1.7.3 Анализ параметров движения маршрутных транспортных средств

К параметрам движения маршрутных транспортных средств относится вид подвижного состава, а также частота движения.

#### 1.7.3.1 Вид подвижного состава маршрутных транспортных средств

Всего на маршрутах регулярных перевозок на территории города Перми работают 45 перевозчиков, обслуживающих 69 муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Ежедневный выпуск составляет 809 автобусов.

Перевозки городским электрическим транспортом осуществляется муниципальным унитарным предприятием «Пермгорэлектротранс», которое располагает парком из 151 трамвайного вагона и 105 троллейбусов. По состоянию на 1 августа 2018 года ежедневный выпуск на линию составляет 88 трамваев и 58 троллейбусов.

Данные о виде подвижного состава представлены в таблице 1.7.7.

Таблица 1.7.7 - Вид подвижного состава маршрутных транспортных средств

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество транспортных средств, ед. | 922 |
| Автобус особо большого класса | 0 |
| Автобус большого класса | 692 |
| Автобус среднего класса | 77 |
| Автобус малого класса | 7 |
| Трамвай | 88 |
| Троллейбус | 58 |

Как видно из таблицы, самый распространенный тип подвижного состава маршрутных транспортных средств в городе Перми – автобусы большой вместимости.

#### 1.7.3.2 Частота движения маршрутных транспортных средств

Частота движения маршрутных транспортных средств в пиковое и межпиковое время для каждого автобусного маршрута представлены в таблице 1.7.8.

Таблица 1.7.8 - Интервалы движения маршрутных транспортных средств, автобусы

| Маршрут | Название маршрута | Интервалы, мин | |
| --- | --- | --- | --- |
| Пик | Межпик |
| 1 | М/н Садовый-ст.Пермь-2 | 3 | 6 |
| 3 | Ст.Пермь-1-м/н Нагорный | 4 | 8 |
| 4 | М/н Садовый-м/н Нагорный | 3,5 | 7 |
| 5 | Ул. Мильчакова-НПО"Биомед"-м/н Голый Мыс | 7 | 14 |
| 6 | М/н Железнодорожный-Центральный рынок | 6 | 12 |
| 7 | ПНИПУ-м/н.В.Курья | 15 | 30 |
| 8 | ДДК.им.Кирова - Центр. рынок | 5,5 | 11 |
| 10 | М/н Владимирский-ЦУМ-м/н Нагорный | 4,5 | 9 |
| 12 | Пр. Парковый-ОАО ПЗСП | 18 | 36 |
| 13 | Пл.Дружбы-м/н Нагорный | 4,5 | 9 |
| 14 | М/н Заостровка-м/н Юбилейный | 3,5 | 7 |
| 15 | Южная -станция Пермь-2 | 9 | 18 |
| 16 | М/р Владимирский-м/р Запруд | 6 | 12 |
| 17 | Ул.Зенкова-м/р Висим-2 | 15 | 30 |
| 18 | М/р Садовый-Пермский военный институт | 8 | 16 |
| 19 | Ипподром-м/н Липовая гора | 5 | 10 |
| 20 | М/р Новый Крым-Драмтеатр | 4,5 | 9 |
| 21 | ДК им.Пушкина - ул.Академика Веденеева | 14,5 | 29 |
| 22 | М/н Васильевка-м/н Камский | 30 | 60 |
| 24 | Автопарк-м/н Заозерье | 17 | 34 |
| 25 | М/н Ново-Бродовский-Комсомольская пл. | 80 | 80 |
| 26 | М/н Центральная усадьба-ул.Ушинского | 8 | 16 |
| 27 | Пл.Дружбы-м/н Нагорный | 3,5 | 7 |
| 32 | М/н Васильевка-Цент.рынок | 7 | 10 |
| 33 | М/н Архиерейка-город Сердца | 12,5 | 25 |
| 34 | Пл.Дружбы-м/р Новые Ляды | 60 | 60 |
| 35 | Драмтеатр-ПЭМЗ | 60 | 60 |
| 36 | Ул.Мильчакова-м/н Вышка2-м/н Вышка1 | 5 | 10 |
| 37 | Ул.Мильчакова -ст.Пермь2 | 10 | 20 |
| 38 | Пл.Дружбы-м/н Архиерейка-м/н Гарцы | 16,5 | 33 |
| 39 | М/н Оборино-Драмтеатр | 60 | - |
| 40 | Ст.Пермь-2-м/н Нагорный-Автопарк | 5 | 10 |
| 41 | ПНИПУ-Студенческий городок | 7,5 | 15 |
| 42 | Автовокзал-а/э Б.Савино | 7 | 14 |
| 43 | М/н Крохалева-м/н Садовый | 6,5 | 13 |
| 44 | М/н Нижняя Мостовая-м/н Кислотные дачи | 10 | 20 |
| 47 | Аэропорт Бахаревка-Мачтобаза | 6 | 12 |
| 48 | Чусовской водозабор-Автопарк | 40 | 40 |
| 49 | М/н Заозерье-станция Пермь-2 | 21,5 | 43 |
| 52 | М/н Парковый-с/ш «Олимпиец» | 8 | 16 |
| 53 | Центр.рынок.-10 микрорайон | 5,5 | 11 |
| 54 | Ул.Мильчакова -м/н Хмели | 19,5 | 39 |
| 56 | Ст.Пермь 2-Авиагородок-Комсомол.пл. | 12 | 12 |
| 58 | Автопарк-м/н Чапаевский-ул.Гашкова | 25 | 25 |
| 59 | М/н Юбилейный-Ипподром | 10 | 20 |
| 60 | ДДК им. Кирова-Комсомольская площадь | 10 | 20 |
| 61 | Центр.рынок-НПО Биомед-м/н Новые Ляды | 60 | 120 |
| 62 | Ипподром-м/н Крохалева | 8,5 | 17 |
| 63 | М/н Крохалева-пл.Восстания | 6 | 12 |
| 64 | ДДК им.Кирова - ст.Пермь2 | 7 | 7 |
| 65 | Садовая-ул.Мар.Рыбалко-Березовая роща | 20 | 40 |
| 66 | М/н Парковый-м/н Крохалева | 5 | 10 |
| 67 | М/н Парковый-м/н Садовый | 6 | 12 |
| 68 | Ст.Пермь 2-м/н Садовый | 4 | 8 |
| 71 | 10 м/н-Уч.комбинат-м/н Чапаевский | 7 | 14 |
| 73 | М/н Январский-м/н Заозерье | 9 | 18 |
| 74 | М/н Владимрский-м/н Заостровка | 5 | 10 |
| 75 | м/н Соболи -м/н Костарево | 11 | 22 |
| 77 | М/н Левшино-м/н Ераничи | 4 | 8 |
| 78 | М/н Кислотные дачи-м/н Висим | 30 | 30 |
| 80 | ДДК им.Кирова-м/н Ераничи | 15 | 15 |

Частота движения маршрутных транспортных средств в пиковое и межпиковое время для каждого трамвайного маршрута представлены в таблице 1.7.9.

Таблица 1.7.9 - Интервалы движения маршрутных транспортных средств, трамваи

| Маршрут | Название маршрута | Интервалы, мин | |
| --- | --- | --- | --- |
| Пик | Межпик |
| 3 | Станция Пермь2-ОАО"Красный Октябрь" | 53 | 53 |
| 4 | Ст.Пермь-2-м/н Висим | 11 | 22 |
| 5 | Ст.Пермь-2-м/н Бахаревка | 4,5 | 9 |
| 6 | М/н Висим-ОАО"Велта" | 16,5 | 33 |
| 7 | Ст.Пермь-2-ОАО "Вагоноремонтный завод | 7,5 | 15 |
| 8 | АО "Инкар"- м/н Висим | 15 | 30 |
| 10 | Школа 107-ул.М.Горького | 28,5 | 57 |
| 11 | Станция Осенцы-м/н Висим | 8 | 16 |
| 13 | Станция Пермь2-ОАО"Красный Октябрь" | 40 | 40 |

Частота движения маршрутных транспортных средств в пиковое и межпиковое время для каждого троллейбусного маршрута представлены в таблице 1.7.10.

Таблица 1.7.10 - Интервалы движения маршрутных транспортных средств, троллейбусы

| Маршрут | Название маршрута | Интервалы, мин | |
| --- | --- | --- | --- |
| Пик | Межпик |
| 1 | Ул.Гусарова-ст.Пермь-1 | 6,5 | 13 |
| 5 | Ул.Гусарова-ст.Пермь-2 | 5 | 10 |
| 8 | ОАО Велта-пл.Дружбы | 14,5 | 29 |
| 10 | М/н Парковый-площадь Дружбы | 10,5 | 21 |
| 12 | Ул.Гусарова-Ул.Милиционера Власова | 10,5 | 21 |
| 13 | М/н Парковый-площадь Дружбы | 10,5 | 21 |

### 1.7.4. Анализ параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств

В настоящее время на улично-дорожной сети города Перми размещено 5778 пунктов для стоянки и остановки транспортных средств. Из них 5766 – являются наземными, 11 – подземными и 2 – многоуровневыми.

По назначению все пункты для стоянки и остановки транспортных средств можно разделить на: общественные (5489 шт – 95% от общего количества), только для посетителей (225 шт – 4% от общего количества) и только для инвалидов (65 шт – 1% от общего количества).

Также пункты для стоянки и остановки транспортных средств Перми можно разделить на платные и бесплатные. В настоящее время большинство пунктов являются бесплатными (5315 шт – 92% от общего количества). Платными являются 464 парковки (8% парковок).

Также пункты для стоянки и остановки транспортных средств характеризуются своей вместимостью. В настоящее время в городе существуют пункты для стоянки и остановки транспортных средств вместимостью до 1230 машиномест.

В таблице 1.7.11 представлены данные о наиболее крупных парковках города Перми.

Таблица 1.7.11 - Параметры размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств в городе Перми

| Адрес | Тип парковки | Оплата | Назначение | Вместимость, машиномест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1905 года, 35 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 120 |
| 2-я Казанцевская ул., 11 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 500 |
| Академика Веденеева, 28 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 130 |
| б-р Гагарина, 46 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 120 |
| Героев Хасана, 105 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 550 |
| Героев Хасана, 109 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 500 |
| Героев Хасана, 56 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 500 |
| Деревообделочная улица, 8 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 100 |
| Деревообделочная, 8 к.1 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 500 |
| Комсомольский пр., 29 | Наземная | Платная | Общественная | 102 |
| Комсомольский пр., 79 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 100 |
| Красноармейская 1-я, 6 / Николая Островского, 91 | Многоуровневая | Платная | Общественная | 500 |
| Крисанова, 12A | Наземная | Бесплатная | Общественная | 100 |
| Куйбышева, 16/1 | Наземная | Бесплатная | Только для инвалидов | 100 |
| Куйбышева, 16/1 | Наземная | Платная | Общественная | 500 |
| Куйбышева, 37 | Многоуровневая | Бесплатная | Общественная | 500 |
| Куйбышева, 95Б | Подземная | Бесплатная | Общественная | 308 |
| Ленина, 58 | Наземная | Платная | Общественная | 100 |
| Ленина, 58а | Наземная | Бесплатная | Общественная | 150 |
| Ленина, 60 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 120 |
| Лодыгина, 9 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 100 |
| Мира, 41/1 | Наземная | Платная | Общественная | 800 |
| Окулова, 4 | Наземная | Платная | Общественная | 154 |
| Окулова, 6 | Наземная | Платная | Общественная | 106 |
| Пермская, 11а | Наземная | Бесплатная | Общественная | 100 |
| Писарева, 29а | Наземная | Бесплатная | Общественная | 150 |
| Попова, 23 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 150 |
| Попова, 25/1 | Наземная | Платная | Общественная | 100 |
| просп. Парковый, 66 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 350 |
| Революции, 13 | Наземная | Платная | Общественная | 305 |
| Революции, 13 | Наземная | Платная | Общественная | 100 |
| Революции, 13 к1 | Подземная | Платная | Общественная | 611 |
| Революции, 13 к2 | Подземная | Платная | Общественная | 611 |
| Революции, 60/1 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 200 |
| Светлогорская ул., 15 лит. А | Наземная | Бесплатная | Общественная | 200 |
| Светлогорская, 20а | Наземная | Бесплатная | Общественная | 250 |
| Сибирская, 37 | Наземная | Платная | Общественная | 100 |
| Спешилова, 114 | Подземная | Бесплатная | Общественная | 500 |
| Спешилова, 114 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 1230 |
| Стахановская ул., 45 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 100 |
| Стахановская, 54 | Наземная | Платная | Только для посетителей | 700 |
| Уинская, 8а | Наземная | Бесплатная | Общественная | 150 |
| Уральская 63 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 150 |
| Уральская, 85 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 150 |
| ш. Космонавтов, 240 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 100 |
| ш. Космонавтов, 393 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 1000 |
| ш. Космонавтов, 63 | Наземная | Бесплатная | Общественная | 300 |

## 1.8 Результаты исследования пассажирских и грузовых потоков

### 1.8.1 Результаты исследования пассажирских потоков

Несмотря на то, что большая доля жителей города Перми пользуется услугами муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в последнее время наблюдается рост личного автотранспорта. В связи с этим наблюдается снижение пассажиропотока общественного транспорта (2011 год – 306,8 млн чел. в год, 2013 год – 294,4 млн чел. в год, 2015 год – 280,7 млн чел. в год, 2017 год – 271,1 млн чел. в год).

Основные направления корреспонденций выражены в виде топологической структуры «звезда» и сформировались согласно принципу «из отдаленных районов – к центру города». Большинство маршрутов следуют данной логике – они связывают микрорайоны города с его центральной частью или проходят непосредственно через нее. Основой сети общественного транспорта Перми является разветвленная сеть автобусных маршрутов. Трамвайная и троллейбусная сеть на сегодняшний день играют второстепенную роль – электротранспортом перевозится только 15% пассажиров от общего числа перевезенных пассажиров за год.

Проведение обследования пассажиропотоков было направлено на изучение транспортного спроса на услугу по перевозке пассажиров общественным транспортом города с выявлением характерных мест и времени максимальной/минимальной загрузки транспортных средств в течение дня, необходимых для оптимизации маршрутной сети города Перми.

Выборка обследования составила на 20% транспортных средств, осуществляющих движение по действующим маршрутам регулярных перевозок города Перми.

Результаты обследования пассажиропотоков на автобусных маршрутах с разделением по типам проездных билетов в городе Перми представлены в таблице 1.8.1. Результаты обследования пассажиропотоков на троллейбусных маршрутах с разделением по типам проездных билетов в городе Перми представлены в таблице 1.8.2. Результаты обследования пассажиропотоков на трамвайных маршрутах с разделением по типам проездных билетов в городе Перми представлены в таблице 1.8.3.

В приложениях 5-8 представлены картограммы пассажиропотоков для автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов, а также общий пассажиропоток.

Таблица 1.8.1 - Результаты обследования пассажиропотоков на автобусных маршрутах города Перми (пасс./день)

| № п/п | № маршрута | Количество поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам | Количество поездок пассажиров по электронным социальным проездным документам (ЭСПД) | | | Количество поездок пассажиров по льготным проездным документам | | | | Количество поездок пассажиров, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральным ЭСПД | Региональным ЭСПД | Итого  ЭСПД | ЛПД пенсионный | ЛПД студенческий | ЛПД школьный | Итого  ЛПД |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | 01 | 17199 | 438 | 1161 | 1599 | 915 | 1270 | 295 | 2480 | 21278 |
| 2 | 03 | 10481 | 278 | 784 | 1062 | 645 | 739 | 201 | 1585 | 13128 |
| 3 | 04 | 13575 | 226 | 760 | 986 |  |  |  | 3118 | 17679 |
| 4 | 05 | 5470 | 258 | 433 | 691 | 487 | 226 | 171 | 884 | 7045 |
| 5 | 06 | 5814 | 95 | 222 | 317 | 316 | 436 | 146 | 898 | 7029 |
| 6 | 07 | 1513 | 35 | 97 | 132 |  |  |  | 254 | 1899 |
| 7 | 08 | 13125 | 200 | 556 | 756 | 450 | 743 | 313 | 1506 | 15387 |
| 8 | 10 | 24304 | 560 | 1336 | 1896 | 1154 | 1363 | 510 | 3027 | 29227 |
| 9 | 12 | 1855 | 24 | 57 | 81 | 98 | 34 | 50 | 182 | 2118 |
| 10 | 13 | 20061 | 394 | 1079 | 1473 | 913 | 1964 | 352 | 3229 | 24763 |
| 11 | 14 | 28208 | 529 | 1497 | 2026 | 1324 | 1710 | 809 | 3843 | 34077 |
| 12 | 15 | 9356 | 118 | 520 | 638 | 290 | 368 | 172 | 830 | 10824 |
| 13 | 16 | 12565 | 335 | 787 | 1122 | 763 | 565 | 557 | 1885 | 15572 |
| 14 | 17 | 121 | 33 | 68 | 101 | 96 | 37 | 27 | 160 | 382 |
| 15 | 18 | 9034 | 146 | 356 | 502 |  |  |  | 1513 | 11049 |
| 16 | 19 | 21624 | 500 | 1247 | 1747 |  |  |  | 5062 | 28433 |
| 17 | 20 | 20352 | 423 | 809 | 1232 | 737 | 981 | 486 | 2204 | 23788 |
| 18 | 21 | 1658 | 49 | 71 | 120 | 102 | 60 | 69 | 231 | 2009 |
| 19 | 22 | 1775 | 36 | 42 | 78 |  |  |  | 176 | 2029 |
| 20 | 24 | 1662 | 29 | 64 | 93 | 61 | 72 | 39 | 172 | 1927 |
| 21 | 25 | 308 | 4 | 22 | 26 | 20 | 7 | 7 | 34 | 368 |
| 22 | 26 | 4057 | 68 | 101 | 169 | 135 | 85 | 122 | 342 | 4568 |
| 23 | 27 | 18837 | 486 | 1261 | 1747 |  |  |  | 5204 | 25788 |
| 24 | 32 | 13985 | 281 | 462 | 743 |  |  |  | 2414 | 17142 |
| 25 | 33 | 3254 | 53 | 115 | 168 | 157 | 191 | 64 | 412 | 3834 |
| 26 | 34 | 1347 | 15 | 33 | 48 |  |  |  | 237 | 1632 |
| 27 | 35 | 388 | 15 | 35 | 50 | 33 | 8 | 7 | 48 | 486 |
| 28 | 36 | 17093 | 368 | 892 | 1260 | 931 | 1156 | 376 | 2463 | 20816 |
| 29 | 37 | 1470 | 31 | 130 | 161 | 97 | 93 | 36 | 226 | 1857 |
| 30 | 38 | 2140 | 47 | 91 | 138 | 142 | 61 | 69 | 272 | 2550 |
| 31 | 39 | 1423 | 27 | 68 | 95 |  |  |  | 287 | 1805 |
| 32 | 40 | 7744 | 157 | 514 | 671 | 348 | 642 | 171 | 1161 | 9576 |
| 33 | 41 | 3793 | 53 | 166 | 219 | 185 | 1361 | 172 | 1718 | 5730 |
| 34 | 42 | 7471 | 134 | 271 | 405 | 266 | 286 | 108 | 660 | 8536 |
| 35 | 43 | 9587 | 242 | 624 | 866 | 594 | 410 | 277 | 1281 | 11734 |
| 36 | 44 | 5280 | 98 | 270 | 368 | 354 | 257 | 118 | 729 | 6377 |
| 37 | 47 | 7474 | 216 | 592 | 808 | 476 | 200 | 222 | 898 | 9180 |
| 38 | 48 | 974 | 24 | 38 | 62 |  |  |  | 206 | 1242 |
| 39 | 49 | 2075 | 38 | 60 | 98 |  |  |  | 332 | 2505 |
| 40 | 52 | 5166 | 118 | 320 | 438 | 285 | 161 | 124 | 570 | 6174 |
| 41 | 53 | 9884 | 200 | 389 | 589 |  |  |  | 2432 | 12905 |
| 42 | 54 | 2242 | 65 | 142 | 207 | 120 | 46 | 48 | 214 | 2663 |
| 43 | 56 | 6310 | 105 | 334 | 439 | 368 | 345 | 99 | 812 | 7561 |
| 44 | 58 | 2505 | 68 | 103 | 171 | 138 | 53 | 66 | 257 | 2933 |
| 45 | 59 | 18502 | 429 | 1204 | 1633 |  |  |  | 2894 | 23029 |
| 46 | 60 | 8007 | 107 | 256 | 363 |  |  |  | 1525 | 9895 |
| 47 | 61 | 719 | 4 | 26 | 30 | 30 | 37 | 6 | 73 | 822 |
| 48 | 62 | 5573 | 121 | 314 | 435 | 330 | 275 | 125 | 730 | 6738 |
| 49 | 63 | 11426 | 254 | 655 | 909 |  |  |  | 2717 | 15052 |
| 50 | 64 | 12038 | 229 | 582 | 811 | 444 | 607 | 255 | 1306 | 14155 |
| 51 | 65 | 3173 | 58 | 256 | 314 | 150 | 72 | 106 | 328 | 3815 |
| 52 | 66 | 15665 | 393 | 976 | 1369 | 860 | 900 | 402 | 2162 | 19196 |
| 53 | 67 | 11860 | 272 | 736 | 1008 | 660 | 1098 | 244 | 2002 | 14870 |
| 54 | 68 | 14083 | 303 | 785 | 1088 | 679 | 1258 | 277 | 2214 | 17385 |
| 55 | 71 | 5291 | 103 | 180 | 283 | 234 | 209 | 137 | 580 | 6154 |
| 56 | 73 | 5160 | 87 | 182 | 269 | 247 | 183 | 118 | 548 | 5977 |
| 57 | 74 | 13875 | 331 | 799 | 1130 |  |  |  | 3061 | 18066 |
| 58 | 75 | 3496 | 99 | 156 | 255 | 183 | 100 | 84 | 367 | 4118 |
| 59 | 77 | 32159 | 586 | 1313 | 1899 |  |  |  | 6237 | 40295 |
| 60 | 78 | 856 | 37 | 18 | 55 |  |  |  | 133 | 1044 |
| 61 | 80 | 10864 | 172 | 408 | 580 | 376 | 450 | 163 | 989 | 12433 |
| Итого |  | 527306 | 11204 | 27825 | 39029 | 17193 | 21119 | 8200 | 84314 | 650649 |

Таблица 1.8.2 - Результаты обследования пассажиропотоков на троллейбусных маршрутах города Перми (пасс./день)

| № п/п | № маршрута | Количество поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам | Количество поездок пассажиров по электронным социальным проездным документам (ЭСПД) | | | Количество поездок пассажиров по льготным проездным документам | | | | Количество поездок пассажиров, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральным ЭСПД | Региональным ЭСПД | Итого  ЭСПД | ЛПД пенсионный | ЛПД студенческий | ЛПД школьный | Итого  ЛПД |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | 1 | 4934 | 119 | 336 | 455 | 276 | 171 | 79 | 526 | 5915 |
| 2 | 5 | 9261 | 227 | 591 | 818 | 497 | 591 | 157 | 1245 | 11324 |
| 3 | 8 | 1313 | 46 | 65 | 111 | 93 | 38 | 10 | 141 | 1565 |
| 4 | 10 | 4364 | 134 | 386 | 520 | 305 | 191 | 66 | 562 | 5446 |
| 5 | 12 | 5072 | 137 | 373 | 510 | 253 | 159 | 98 | 510 | 6092 |
| 6 | 13 | 4484 | 123 | 324 | 447 | 238 | 194 | 71 | 503 | 5434 |
| Итого |  | 29428 | 786 | 2075 | 2861 | 1662 | 1344 | 481 | 3487 | 35776 |

Таблица 1.8.3 - Результаты обследования пассажиропотоков на трамвайных маршрутах города Перми (пасс./день)

| № п/п | № маршрута | Количество поездок пассажиров, оплативших проезд по разовым билетам | Количество поездок пассажиров по электронным социальным проездным документам (ЭСПД) | | | Количество поездок пассажиров по льготным проездным документам | | | | Количество поездок пассажиров, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральным ЭСПД | Региональным ЭСПД | Итого  ЭСПД | ЛПД пенсионный | ЛПД студенческий | ЛПД школьный | Итого  ЛПД |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | 03 | 207 | 14 | 19 | 33 | 16 | 9 |  | 25 | 265 |
| 2 | 04 | 5216 | 145 | 289 | 434 | 272 | 336 | 96 | 704 | 6354 |
| 3 | 05 | 15977 | 421 | 1075 | 1496 | 903 | 587 | 193 | 1683 | 19156 |
| 4 | 06 | 4689 | 100 | 239 | 339 | 231 | 155 | 89 | 475 | 5503 |
| 5 | 07 | 8794 | 237 | 567 | 804 | 436 | 630 | 104 | 1170 | 10768 |
| 6 | 08 | 7172 | 167 | 436 | 603 | 460 | 235 | 114 | 809 | 8584 |
| 7 | 10 | 1717 | 50 | 195 | 245 | 102 | 72 | 42 | 216 | 2178 |
| 8 | 11 | 24895 | 595 | 1523 | 2118 | 1242 | 1084 | 418 | 2744 | 29757 |
| 9 | 13 | 236 | 12 | 11 | 23 | 17 | 3 |  | 20 | 279 |
| Итого |  | 98331 | 2527 | 6429 | 8956 | 5341 | 4455 | 1537 | 11333 | 118620 |

### 1.8.2 Результаты исследования грузовых потоков

В таблице 1.8.4 представлены результаты обследования грузовых потоков на ключевых участках улично-дорожной сети.

Таблица 1.8.4 - Результаты обследования грузовых потоков, авт./час

| Перекресток | Подход | Интенсивность, авт/час (утро) | Интенсивность, авт/час (вечер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Попова-Ленина | Попова перед Ленина с севера | 30 | 24 |
| Попова перед Ленина с юга | 36 | 0 |
| Попова - Монастырская | Попова перед Монастырской с севера | 18 | 30 |
| Попова перед Монастырской с юга | 30 | 18 |
| Комсомольский проспект - Ленина | Комсомольский пр-т перед Ленина с севера | 6 | 6 |
| Ленина перед Комсомольским проспектом с востока | 24 | 6 |
| Комсомольский пр-т перед Ленина с юга | 42 | 18 |
| Ленина перед Комсомольским проспектом с запада | 30 | 18 |
| Комсомольский проспект - Белинского | Комсомольский проспект перед Белинского с севера | 42 | 42 |
| Комсомольский проспект перед Белинского с юга | 6 | 18 |
| Белинского перед Комсомольским проспектом с запада | 102 | 30 |
| Комсомольский проспект - Пушкина | Комсомольский проспект перед Пушкина с севера | 18 | 30 |
| Пушкина перед Комсомольским проспектом с востока | 30 | 42 |
| Комсомольский проспект перед Пушкина с юга | 42 | 30 |
| Парковый проспект - Зои Космодемьянской | Зои Космодемьянской перед проспектом Парковый с севера | 138 | 60 |
| Парковый перед Зои Космодемьянской с востока | 48 | 36 |
| Зои Космодемьянской перед проспектом Парковый с юга | 54 | 30 |
| Парковый перед Зои Космодемьянской с запада | 60 | 42 |
| Куфонина - Парковый | Куфонина перед Парковым с севера | 120 | 54 |
| Парковый перед Куфонина с востока | 30 | 0 |
| Куфонина перед Парковым с юга | 12 | 0 |
| Парковый перед Куфонина с запада | 138 | 54 |
| Куфонина - Трамвайная | Куфонина перед Трамвайной с севера | 78 | 24 |
| Трамвайная перед Куфонина с востока | 78 | 90 |
| Куфонина перед Трамвайной с юга | 96 | 54 |
| Трамвайная перед Куфонина с запада | 120 | 66 |
| Стахановская-Карпинского | Карпинского с севера | 24 | 12 |
| Стахановская с востока | 132 | 114 |
| Карпинского с юга | 54 | 60 |
| Стахановская с запада | 150 | 72 |
| Мира-Леонова | Леонова с севера | 18 | 24 |
| Мира с востока | 66 | 48 |
| Леонова с юга | 24 | 42 |
| Мира с запада | 24 | 30 |
| Свиязева-Карпинского | Карпинского с севера | 108 | 66 |
| Васильева с востока | 90 | 90 |
| Свиязева с запада | 114 | 90 |
| Свиязева-Шоссе Космонавтов | Шоссе Космонавтов с востока | 72 | 60 |
| Свиязева с юга | 60 | 42 |
| Шоссе Космонавтов с запада | 168 | 66 |
| Куйбышева-Яблочкова | Куйбышева с севера | 60 | 48 |
| Яблочкова с востока | 102 | 48 |
| Куйбышева с юга | 138 | 66 |
| Яблочкова с запада | 54 | 30 |
| Героев Хасана-Хлебозаводская | Героев Хасана с севера | 144 | 66 |
| Хлебозаводская с востока | 120 | 36 |
| Героев Хасана с юга | 216 | 78 |
| Хлебозаводская с запада | 132 | 72 |
| Бульвар Гагарина-Старцева | Бульвар Гагарина с севера | 66 | 48 |
| Старцева с востока | 120 | 30 |
| Бульвар Гагарина с юга | 72 | 24 |
| Старцева с запада | 66 | 18 |
| Уинская-Юрша | Юрша с севера | 60 | 84 |
| Уинская с востока | 36 | 84 |
| Юрша с юга | 12 | 96 |
| Уинская с запада | 30 | 102 |
| Тургенева - Уинская - Макаренко | Тургенева | 51 | 45 |
| Уинская | 54 | 15 |
| Макаренко | 12 | 9 |
| Грибоедова-Уинская | Грибоедова с севера | 48 | 48 |
| Уинская с востока | 78 | 30 |
| Грибоедова с юга | 12 | 36 |
| Уинская с запада | 84 | 72 |
| Соликамская-Мостовая | Соликамская с севера | 54 | 42 |
| Мостовая с востока | 54 | 30 |
| Соликамская с юга | 96 | 60 |
| Соликамская – Гашкова | Соликамская с севера | 54 | 66 |
| Гашкова с востока | 54 | 18 |
| Соликамская с юга | 96 | 18 |
| Соликамская-Первомайская | Соликамская с севера | 72 | 54 |
| Первомайская с востока | 54 | 66 |
| Соликамская с юга | 54 | 48 |
| Лянгасова-Веденеева | Лянгасова с севера | 36 | 18 |
| Веденеева с востока | 30 | 30 |
| Лянгасова с юга | 18 | 6 |
| Веденеева с запада | 48 | 36 |
| Писарева-Новогайвинская | Писарева с севера | 90 | 42 |
| Новогайвинская с запада | 78 | 24 |
| Писарева с юга | 54 | 66 |
| Якутская-Вольская | Якутская | 174 | 144 |
| Ветлужская | 96 | 66 |
| Светлогорская | 174 | 156 |
| Вольская | 78 | 90 |
| Спешилова-Докучаева | Якутская с севера | 21 | 36 |
| Докучаева с востока | 45 | 15 |
| Спешилова с юга | 72 | 42 |
| Докучаева с запада | 156 | 21 |
| Спешилова-Б.Революции | Спешилова с севера | 78 | 60 |
| Б.Революции с востока | 18 | 24 |
| Спешилова с юга | 42 | 42 |
| **Закамск** | | | |
| Светлогорская-Западный обход | Западный обход с севера | 408 | 420 |
| Светлогорская с востока | 282 | 138 |
| Западный обход с юга | 792 | 612 |
| Светлогорская с запада | 264 | 192 |
| Ушакова-Калинина | Калинина с севера | 126 | 60 |
| Калинина с юга | 45 | 12 |
| Ушакова с запада | 33 | 54 |

Практически на всех участках улично-дорожной сети интенсивность грузовых потоков выше в утренний час пик, чем в вечерний.

Наименьшая интенсивность грузовых потоков наблюдается в центральной части города. Высокая интенсивность грузовых потоков наблюдаются в отдаленных районах города: в Свердловском районе (ул. Героев Хасана, ул. Куйбышева), в районе Закамска (ул. Светлогорская, ул. Якутская).

## 1.9 Результаты анализа условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием

Анализ условий дорожного движения транспортных потоков проводился по следующим показателям:

1. Плотность движения транспортных потоков;
2. Уровень загрузки дорог движением;
3. Задержка в движении транспортных средств.

При проведении анализа улично-дорожная сеть города была разделена на районы, включающие соседние микрорайоны. Так, по территориальному признаку было выделено десять условных районов. Районы улично-дорожной сети на карте города представлены на рисунке 1.7.1.

### 1.9.1 Скорость движения транспортных потоков

В связи с тем, что в данном разделе исследуются условия дорожного движения, в разделе будет рассмотрена скорость движения транспортных потоков по перегонам, на которых осуществляется светофорное регулирование (таблица 1.9.1). Анализ перегонов, на которых не осуществляется светофорное регулирование, относится к анализу параметров дорожного движения, и рассмотрен в разделе 1.7.

Картограммы скорости в утренний и вечерний часы пик представлены в Приложениях 2,3. Результаты исследования скорости на ключевых перекрестках города представлены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1 - Результаты обследования скорости на участках улично-дорожной сети

| Перекресток | Подход | Скорость, км/ч (утро) | Скорость, км/ч (вечер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Центрально-планировочный район | | | | |
| Попова-Ленина | Попова перед Ленина с севера | 39 | 42 |
| Попова перед Ленина с юга | 41 | 36 |
| Попова - Монастырская | Попова перед Монастырской с севера | 10 | 19 |
| Попова перед Монастырской с юга | 43 | 33 |
| Комсомольский проспект - Ленина | Комсомольский пр-т перед Ленина с севера | 48 | 32 |
| Ленина перед Комсомольским проспектом с востока | 24 | 20 |
| Комсомольский пр-т перед Ленина с юга | 37 | 41 |
| Ленина перед Комсомольским проспектом с запада | 24 | 28 |
| Комсомольский проспект - Белинского | Комсомольский проспект перед Белинского с севера | 33 | 17 |
| Комсомольский проспект перед Белинского с юга | 25 | 31 |
| Белинского перед Комсомольским проспектом с запада | 40 | 35 |
| Комсомольский проспект - Пушкина | Комсомольский проспект перед Пушкина с севера | 45 | 31 |
| Пушкина перед Комсомольским проспектом с востока | 37 | 31 |
| Комсомольский проспект перед Пушкина с юга | 29 | 37 |
| Парковый | | | | |
| Парковый проспект - Зои Космодемьянской | Зои Космодемьянской перед проспектом Парковый с севера | 40 | 18 |
| Парковый перед Зои Космодемьянской с востока | 40 | 38 |
| Зои Космодемьянской перед проспектом Парковый с юга | 38 | 45 |
| Парковый перед Зои Космодемьянской с запада | 22 | 32 |
| Куфонина - Подлесная | Куфонина перед Подлесной с севера | 34 | 41 |
| Подлесная перед Куфонина с запада | 29 | 18 |
| Куфонина перед Подлесной с юга | 37 | 28 |
| Стахановская-Карпинского | Карпинского с севера | 30 | 27 |
| Стахановская с востока | 23 | 20 |
| Карпинского с юга | 23 | 32 |
| Стахановская с запада | 29 | 37 |
| Мира-Леонова | Леонова с севера | 41 | 25 |
| Мира с востока | 46 | 37 |
| Леонова с юга | 45 | 44 |
| Мира с запада | 39 | 43 |
| Свиязева-Карпинского | Карпинского с севера | 35 | 35 |
| Васильева с востока | 35 | 29 |
| Свиязева с запада | 28 | 34 |
| Свердловский | | | | |
| Куйбышева-Яблочкова | Куйбышева с севера | 38 | 32 |
| Яблочкова с востока | 41 | 35 |
| Куйбышева с юга | 37 | 34 |
| Яблочкова с запада | 41 | 41 |
| Куйбышева-Васильева | Куйбышева с севера | 33 | 33 |
| Васильева с востока | 36 | 24 |
| Васильева с запада | 31 | 36 |
| Бульвар Гагарина-Старцева | Бульвар Гагарина с севера | 36 | 20 |
| Старцева с востока | 26 | 41 |
| Бульвар Гагарина с юга | 30 | 33 |
| Старцева с запада | 39 | 28 |
| Мотовилихинский | | | | |
| Уинская-Юрша | Юрша с севера | 35 | 37 |
| Уинская с востока | 31 | 32 |
| Юрша с юга | 47 | 42 |
| Уинская с запада | 48 | 41 |
| Бульвар Гагарина - Южная дамба | Бульвар Гагарина с севера | 25 | 33 |
| Бульвар Гагарина с юга | 29 | 37 |
| Южная дамба с запада | 40 | 17 |
| Грибоедова-Уинская | Грибоедова с севера | 12 | 20 |
| Уинская с востока | 28 | 47 |
| Грибоедова с юга | 39 | 26 |
| Уинская с запада | 44 | 27 |
| Вышка | | | | |
| Соликамская-Мостовая | Соликамская с севера | 6 | 17 |
| Мостовая с востока | 12 | 22 |
| Соликамская с юга | 30 | 13 |
| Лифанова-1905 года | Лифанова с севера | 13 | 28 |
| Лифанова с юга | 31 | 15 |
| Сверлова с запада | 10 | 5 |
| Камгэс | | | | |
| Соликамская-Первомайская | Соликамская с севера | 12 | 20 |
| Первомайская с востока | 14 | 18 |
| Соликамская с юга | 32 | 19 |
| Лянгасова-Веденеева | Лянгасова с севера | 46 | 45 |
| Веденеева с востока | 40 | 31 |
| Лянгасова с юга | 35 | 21 |
| Веденеева с запада | 10 | 8 |
| Правый берег | | | | |
| Спешилова-Докучаева | Якутская с севера | 25 | 57 |
| Докучаева с востока | 13 | 15 |
| Спешилова с юга | 21 | 6 |
| Докучаева с запада | 10 | 27 |
| Спешилова-Б.Революции | Спешилова с севера | 10 | 27 |
| Б.Революции с востока | 13 | 22 |
| Спешилова с юга | 20 | 7 |

### 1.9.2 Интенсивность движения транспортных потоков

Интенсивность движения транспортных потоков в утренний и вечерний часы пик представлены в картограммах Приложений 4,5 соответственно.

Результаты обследования интенсивности движения транспортных потоков по перегонам, на которых осуществляется светофорное регулирование представлено в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2 - Результаты обследования интенсивности движения транспортных потоков

| Перекресток | Подход | Интенсивность, авт/час (утро) | Интенсивность, авт/час (вечер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Центрально-планировочный район | | | |
| Попова-Ленина | Попова перед Ленина с севера | 1040 | 810 |
| Попова перед Ленина с юга | 770 | 1010 |
| Попова - Монастырская | Попова перед Монастырской с севера | 2090 | 1240 |
| Попова перед Монастырской с юга | 1120 | 1890 |
| Комсомольский проспект - Ленина | Комсомольский пр-т перед Ленина с севера | 300 | 1190 |
| Ленина перед Комсомольским проспектом с востока | 530 | 650 |
| Комсомольский пр-т перед Ленина с юга | 860 | 650 |
| Ленина перед Комсомольским проспектом с запада | 1000 | 850 |
| Комсомольский проспект - Белинского | Комсомольский проспект перед Белинского с севера | 620 | 1320 |
| Комсомольский проспект перед Белинского с юга | 990 | 790 |
| Белинского перед Комсомольским проспектом с запада | 460 | 620 |
| Комсомольский проспект - Пушкина | Комсомольский проспект перед Пушкина с севера | 390 | 980 |
| Пушкина перед Комсомольским проспектом с востока | 360 | 300 |
| Комсомольский проспект перед Пушкина с юга | 1550 | 970 |
| Парковый | | | |
| Парковый проспект - Зои Космодемьянской | Зои Космодемьянской перед проспектом Парковый с севера | 470 | 1340 |
| Парковый перед Зои Космодемьянской с востока | 170 | 320 |
| Зои Космодемьянской перед проспектом Парковый с юга | 590 | 340 |
| Парковый перед Зои Космодемьянской с запада | 1380 | 680 |
| Куфонина - Подлесная | Куфонина перед Подлесной с севера | 740 | 490 |
| Подлесная перед Куфонина с запада | 450 | 710 |
| Куфонина перед Подлесной с юга | 410 | 580 |
| Индустриальный | | | |
| Стахановская-Карпинского | Карпинского с севера | 520 | 950 |
| Стахановская с востока | 1700 | 1970 |
| Карпинского с юга | 1120 | 730 |
| Стахановская с запада | 1750 | 1230 |
| Мира-Леонова | Леонова с севера | 250 | 530 |
| Мира с востока | 220 | 520 |
| Леонова с юга | 260 | 320 |
| Мира с запада | 510 | 400 |
| Свиязева-Карпинского | Карпинского с севера | 660 | 660 |
| Васильева с востока | 680 | 890 |
| Свиязева с запада | 920 | 710 |
| Свердловский | | | |
| Куйбышева-Яблочкова | Куйбышева с севера | 530 | 750 |
| Яблочкова с востока | 250 | 340 |
| Куйбышева с юга | 740 | 660 |
| Яблочкова с запада | 250 | 220 |
| Куйбышева-Васильева | Куйбышева с севера | 780 | 760 |
| Васильева с востока | 330 | 550 |
| Васильева с запада | 850 | 660 |
| Бульвар Гагарина-Старцева | Бульвар Гагарина с севера | 1290 | 1280 |
| Старцева с востока | 2060 | 1360 |
| Бульвар Гагарина с юга | 830 | 720 |
| Старцева с запада | 1420 | 1940 |
| Мотовилихинский | | | |
| Уинская-Юрша | Юрша с севера | 640 | 570 |
| Уинская с востока | 830 | 790 |
| Юрша с юга | 320 | 610 |
| Уинская с запада | 270 | 720 |
| Бульвар Гагарина - Южная дамба | Бульвар Гагарина с севера | 1530 | 1070 |
| Бульвар Гагарина с юга | 1280 | 900 |
| Южная дамба с запада | 460 | 1410 |
| Грибоедова-Уинская | Грибоедова с севера | 750 | 450 |
| Уинская с востока | 1310 | 750 |
| Грибоедова с юга | 280 | 500 |
| Уинская с запада | 880 | 1770 |
| Вышка | | | |
| Соликамская-Мостовая | Соликамская с севера | 1570 | 810 |
| Мостовая с востока | 1150 | 470 |
| Соликамская с юга | 1230 | 2600 |
| Лифанова-1905 года | Лифанова с севера | 2680 | 1360 |
| Лифанова с юга | 270 | 670 |
| Сверлова с запада | 990 | 1600 |
| Камгэс | | | |
| Соликамская-Первомайская | Соликамская с севера | 910 | 640 |
| Первомайская с востока | 800 | 670 |
| Соликамская с юга | 390 | 670 |
| Лянгасова-Веденеева | Лянгасова с севера | 900 | 370 |
| Веденеева с востока | 240 | 390 |
| Лянгасова с юга | 690 | 1280 |
| Веденеева с запада | 1040 | 1180 |
| Спешилова-Докучаева | Якутская с севера | 1720 | 800 |
| Докучаева с востока | 1020 | 910 |
| Спешилова с юга | 1170 | 2760 |
| Докучаева с запада | 1050 | 450 |
| Спешилова-Б.Революции | Спешилова с севера | 2260 | 1110 |
| Б.Революции с востока | 600 | 320 |
| Спешилова с юга | 1460 | 2960 |

### 1.9.3 Плотность движения транспортных потоков

Плотность транспортных потоков на перегоне определяется отношением интенсивности к скорости этого потока. Предельная плотность может наблюдаться при движении колонны автомобилей, расположенных вплотную друг к другу на полосе дороги. Для современных легковых автомобилей такая предельная величина составляет около 100 авт/км.

Чем меньше плотность потока, тем свободнее себя чувствуют водители, тем выше скорость, которую они выбирают. Наоборот, по мере повышения плотности, т. е. стесненности движения, от водителей требуется повышение внимательности, точности действий. Кроме того, повышается их психическая напряженность. Соответственно увеличивается вероятность ДТП вследствие ошибки, допущенной одним из водителей, или отказа автомобиля.

Результаты анализа плотности транспортных потоков по перегонам, на которых осуществляется светофорное регулирование представлено в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3 - Результаты анализа плотности транспортных потоков на одну полосу (авт./км)

| Перекресток | Подход | Плотность, авт./км (утро) | Плотность, авт./км (вечер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Центрально-планировочный район | | | |
| Попова-Ленина | Попова перед Ленина с севера | 6,7 | 10,2 |
| Попова перед Ленина с юга | 4,7 | 14,8 |
| Попова - Монастырская | Попова перед Монастырской с севера | 104,5 | 34,3 |
| Попова перед Монастырской с юга | 13,0 | 30,1 |
| Комсомольский проспект - Ленина | Комсомольский пр-т перед Ленина с севера | 2,1 | 19,6 |
| Ленина перед Комсомольским проспектом с востока | 11,0 | 17,1 |
| Комсомольский пр-т перед Ленина с юга | 5,8 | 8,3 |
| Ленина перед Комсомольским проспектом с запада | 20,8 | 16,0 |
| Комсомольский проспект - Белинского | Комсомольский проспект перед Белинского с севера | 6,3 | 40,9 |
| Комсомольский проспект перед Белинского с юга | 19,8 | 13,4 |
| Белинского перед Комсомольским проспектом с запада | 5,8 | 9,3 |
| Комсомольский проспект - Пушкина | Комсомольский проспект перед Пушкина с севера | 2,9 | 16,6 |
| Пушкина перед Комсомольским проспектом с востока | 4,9 | 5,1 |
| Комсомольский проспект перед Пушкина с юга | 26,7 | 13,8 |
| Парковый | | | |
| Парковый проспект - Зои Космодемьянской | Зои Космодемьянской перед проспектом Парковый с севера | 3,9 | 39,2 |
| Парковый перед Зои Космодемьянской с востока | 1,4 | 4,4 |
| Зои Космодемьянской перед проспектом Парковый с юга | 7,8 | 4,0 |
| Парковый перед Зои Космодемьянской с запада | 20,9 | 11,2 |
| Куфонина - Подлесная | Куфонина перед Подлесной с севера | 10,9 | 6,3 |
| Подлесная перед Куфонина с запада | 7,8 | 20,8 |
| Куфонина перед Подлесной с юга | 5,5 | 10,9 |
| Индустриальный | | | |
| Стахановская-Карпинского | Карпинского с севера | 8,7 | 18,5 |
| Стахановская с востока | 18,5 | 51,8 |
| Карпинского с юга | 24,3 | 12,0 |
| Стахановская с запада | 15,1 | 17,5 |
| Мира-Леонова | Леонова с севера | 6,1 | 11,2 |
| Мира с востока | 2,4 | 7,4 |
| Леонова с юга | 5,8 | 3,8 |
| Мира с запада | 6,5 | 4,9 |
| Свиязева-Карпинского | Карпинского с севера | 9,4 | 9,9 |
| Васильева с востока | 9,7 | 16,2 |
| Свиязева с запада | 16,4 | 11,0 |
| Свердловский | | | |
| Куйбышева-Яблочкова | Куйбышева с севера | 7,0 | 12,3 |
| Яблочкова с востока | 3,0 | 5,1 |
| Куйбышева с юга | 10,0 | 10,2 |
| Яблочкова с запада | 3,0 | 2,8 |
| Куйбышева-Васильева | Куйбышева с севера | 11,8 | 12,1 |
| Васильева с востока | 4,6 | 12,1 |
| Васильева с запада | 13,7 | 9,6 |
| Бульвар Гагарина-Старцева | Бульвар Гагарина с севера | 11,9 | 33,7 |
| Старцева с востока | 26,4 | 17,5 |
| Бульвар Гагарина с юга | 9,2 | 11,5 |
| Старцева с запада | 12,1 | 36,5 |
| Мотовилихинский | | | |
| Уинская-Юрша | Юрша с севера | 6,1 | 8,1 |
| Уинская с востока | 8,9 | 13,0 |
| Юрша с юга | 2,3 | 7,6 |
| Уинская с запада | 1,9 | 9,2 |
| Бульвар Гагарина - Южная дамба | Бульвар Гагарина с севера | 15,3 | 17,1 |
| Бульвар Гагарина с юга | 11,0 | 12,8 |
| Южная дамба с запада | 3,8 | 43,7 |
| Грибоедова-Уинская | Грибоедова с севера | 31,3 | 11,8 |
| Уинская с востока | 11,7 | 8,4 |
| Грибоедова с юга | 3,6 | 10,1 |
| Уинская с запада | 5,0 | 34,5 |
| Вышка | | | |
| Соликамская-Мостовая | Соликамская с севера | 261,7 | 25,1 |
| Мостовая с востока | 47,9 | 11,2 |
| Соликамская с юга | 20,5 | 105,3 |
| Лифанова-1905 года | Лифанова с севера | 68,7 | 25,6 |
| Лифанова с юга | 8,7 | 23,5 |
| Сверлова с запада | 49,5 | 168,4 |
| Камгэс | | | |
| Соликамская-Первомайская | Соликамская с севера | 37,9 | 16,8 |
| Первомайская с востока | 28,6 | 19,6 |
| Соликамская с юга | 12,2 | 18,6 |
| Лянгасова-Веденеева | Лянгасова с севера | 9,8 | 4,3 |
| Веденеева с востока | 6,0 | 6,6 |
| Лянгасова с юга | 9,9 | 32,1 |
| Веденеева с запада | 104,0 | 77,6 |
| Спешилова-Б.Революции | Спешилова с севера | 75,3 | 21,6 |
| Б.Революции с востока | 30,0 | 6,2 |
| Спешилова с юга | 56,2 | 70,8 |

### 1.9.4 Уровень загрузки дорог движением

Уровень загрузки движением - отношение фактической интенсивности движения по автомобильной дороге к пропускной способности за заданный промежуток времени.

В таблице 1.9.4 представлен уровень загрузки на ключевых участках улично-дорожной сети.

Таблица 1.9.4 - Результаты анализа уровней загрузки дорог движением, %

| Перекресток | Подход | Загрузка (утро) | Загрузка (вечер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Центрально-планировочный район | | | |
| Попова-Ленина | Попова перед Ленина с севера | 40 | 41 |
| Попова перед Ленина с юга | 37 | 62 |
| Попова - Монастырская | Попова перед Монастырской с севера | 155 | 99 |
| Попова перед Монастырской с юга | 31 | 160 |
| Комсомольский проспект - Ленина | Комсомольский пр-т перед Ленина с севера | 16 | 68 |
| Ленина перед Комсомольским проспектом с востока | 79 | 108 |
| Комсомольский пр-т перед Ленина с юга | 45 | 47 |
| Ленина перед Комсомольским проспектом с запада | 79 | 80 |
| Комсомольский проспект - Белинского | Комсомольский проспект перед Белинского с севера | 55 | 98 |
| Комсомольский проспект перед Белинского с юга | 75 | 78 |
| Белинского перед Комсомольским проспектом с запада | 38 | 57 |
| Комсомольский проспект - Пушкина | Комсомольский проспект перед Пушкина с севера | 24 | 67 |
| Пушкина перед Комсомольским проспектом с востока | 46 | 71 |
| Комсомольский проспект перед Пушкина с юга | 64 | 56 |
| Парковый | | | |
| Парковый проспект - Зои Космодемьянской | Зои Космодемьянской перед проспектом Парковый с севера | 39 | 118 |
| Парковый перед Зои Космодемьянской с востока | 8 | 21 |
| Зои Космодемьянской перед проспектом Парковый с юга | 44 | 37 |
| Парковый перед Зои Космодемьянской с запада | 71 | 49 |
| Куфонина - Подлесная | Куфонина перед Подлесной с севера | 53 | 36 |
| Подлесная перед Куфонина с запада | 65 | 126 |
| Куфонина перед Подлесной с юга | 60 | 91 |
| Индустриальный | | | |
| Стахановская-Карпинского | Карпинского с севера | 42 | 166 |
| Стахановская с востока | 82 | 109 |
| Карпинского с юга | 84 | 68 |
| Стахановская с запада | 65 | 55 |
| Мира-Леонова | Леонова с севера | 36 | 85 |
| Мира с востока | 24 | 55 |
| Леонова с юга | 25 | 33 |
| Мира с запада | 40 | 45 |
| Свиязева-Карпинского | Карпинского с севера | 50 | 59 |
| Васильева с востока | 49 | 76 |
| Свиязева с запада | 67 | 59 |
| Свердловский | | | |
| Куйбышева-Яблочкова | Куйбышева с севера | 42 | 72 |
| Яблочкова с востока | 36 | 71 |
| Куйбышева с юга | 46 | 49 |
| Яблочкова с запада | 33 | 29 |
| Куйбышева-Васильева | Куйбышева с севера | 56 | 67 |
| Васильева с востока | 47 | 83 |
| Васильева с запада | 61 | 116 |
| Бульвар Гагарина-Старцева | Бульвар Гагарина с севера | 48 | 112 |
| Старцева с востока | 98 | 72 |
| Бульвар Гагарина с юга | 62 | 68 |
| Старцева с запада | 68 | 105 |
| Мотовилихинский | | | |
| Уинская-Юрша | Юрша с севера | 51 | 54 |
| Уинская с востока | 60 | 72 |
| Юрша с юга | 28 | 61 |
| Уинская с запада | 15 | 46 |
| Бульвар Гагарина - Южная дамба | Бульвар Гагарина с севера | 77 | 97 |
| Бульвар Гагарина с юга | 64 | 52 |
| Южная дамба с запада | 39 | 127 |
| Грибоедова-Уинская | Грибоедова с севера | 109 | 80 |
| Уинская с востока | 93 | 64 |
| Грибоедова с юга | 41 | 85 |
| Уинская с запада | 60 | 115 |
| Вышка | | | |
| Соликамская-Мостовая | Соликамская с севера | 231 | 136 |
| Мостовая с востока | 84 | 43 |
| Соликамская с юга | 62 | 146 |
| Лифанова-1905 года | Лифанова с севера | 131 | 78 |
| Лифанова с юга | 42 | 130 |
| Сверлова с запада | 153 | 169 |
| Камгэс | | | |
| Соликамская-Первомайская | Соликамская с севера | 135 | 115 |
| Первомайская с востока | 120 | 118 |
| Соликамская с юга | 58 | 123 |
| Лянгасова-Веденеева | Лянгасова с севера | 22 | 18 |
| Веденеева с востока | 39 | 58 |
| Лянгасова с юга | 50 | 110 |
| Веденеева с запада | 154 | 171 |
| Спешилова-Докучаева | Якутская с севера | 124 | 65 |
| Докучаева с востока | 149 | 155 |
| Спешилова с юга | 90 | 231 |
| Докучаева с запада | 157 | 82 |
| Спешилова-Б.Революции | Спешилова с севера | 168 | 92 |
| Б.Революции с востока | 87 | 53 |
| Спешилова с юга | 110 | 252 |

## 1.10 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств ОДД (далее - ТСОДД)

Согласно ГОСТ Р 5289, к техническим средствам организации дорожного движения относятся дорожные знаки, разметка, объекты светофорной сигнализации, дорожные ограждения и направляющие устройства. Предназначением ТСОДД является обеспечение безопасности и мобильности для всех его участников путем регулирования потоков транспорта и пешеходов.

Эксплуатационное состояние всех видов ТСОДД должно соответствовать требованиям, перечисленным в ГОСТе 50597. Данные требования являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.

В настоящее время деятельность по изготовлению, установке, эксплуатации и обслуживанию ТСОДД на территории города Перми (в том числе: светофоры, дорожные знаки, разметка, дорожные ограждения, направляющие устройства) осуществляется ГКУ СМЭУ.

### 1.10.1 Эксплуатационное состояние дорожной разметки

Разметка проезжей части стала необходимым и привычным элементом автомобильных дорог. Являясь важным средством организации, упорядочения движения транспортных потоков, она позволяет без больших финансовых затрат увеличить скорость движения автомобилей и пропускную способность дороги, а также более чем на 20% уменьшить количество ДТП.

Эффективность работы разметки определяется её хорошей видимостью в любое время суток, в любую погоду. Состояние разметки, её долговечность определяются как свойствами материала, из которого она выполнена, так и условиями эксплуатации: интенсивностью движения, шириной проезжей части, наличием искривлений и разворотов автодороги, назначением линий разметки, а также климатическими условиями.

Для разметки применяют различные материалы (краска, холодный пластик). Выполняется дорожная разметка, согласно ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004.

В 2018 году было нанесено 121 тыс. разметки, в т.ч. 83 тыс. – краской и 38 тыс. – пластиком.

Нанесение разметки в городе Перми осуществляется ежегодно, так как погодные условия и интенсивность движения на улично-дорожной сети не дают возможности сохранять нанесенную разметку на более долгий срок.

Работы по нанесению разметки проводятся с момента схода снежного покрова (это примерно середина апреля) и крайним сроком нанесения разметки ежегодно назначена дата 10 июня. В условиях муниципальных контрактов прописано, что кроме нанесения разметки требуется ее поддержание в весенне-летний-осенний период. Поэтому в сезон, когда нет снега на улично-дорожной сети разметка нанесена и ее присутствие на УДС сохраняется до снега.

### 1.10.2 Эксплуатационное состояние дорожных знаков

Для организации безопасности движения на трассах и дорогах обязательно устанавливают дорожные указатели, таблички. Условно их делят на следующие группы:

* Предупреждающие;
* Запрещающие;
* Предписывающие;
* Информационные;
* Таблички дополнительной информации.

Дорожные знаки должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ Р 52290-2004.

Обустройством, демонтажем, ремонтом и содержанием дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми занимается МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Через муниципальный заказ содержание, ремонт и демонтаж дорожных знаков передается подрядчику, выигравшему аукцион.

В настоящее время на улично-дорожной сети города Перми расположено 36300 дорожных знаков.

Анализ исходных данных о состоянии ТСОДД не выявил грубых нарушений, касающихся установки и содержания дорожных знаков. Дорожные знаки устанавливаются согласно проектам организации дорожного движения.

### 1.10.3 Эксплуатационное состояние дорожных светофоров

В настоящее время на территории города Перми осуществляется установка светофорных объектов в рамках Мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения, либо силами застройщиков, которые строят крупные жилые либо развлекательные объекты.

Кроме того, в настоящее время на территории города Перми осуществляется повсеместная установка светодиодных светофоров. Светодиодные светофоры являются маломощными электронными устройствами и выгодны с точки зрения экономии энергопотребления. Светодиодные светофоры встраиваются в надёжные корпуса.  Данные светофорные объекты могут быть оборудованы дополнительными информационными табло, табло обратного отсчета времени и звуковой/голосовой сигнализацией.

Наряду с установкой светофоров нередко требуется модернизация и реконструкция существующих светофорных объектов. В настоящее время энергосбережение и сокращение эксплуатационных расходов на обслуживание различных технических средств, в том числе светофорных объектов, является одной из актуальных задач хозяйственной деятельности современного города.

В городе Перми в настоящее время функционирует 370 светофорных объектов, из них 104 входят в состав АСУДД, 233 не входят в состав АСУДД, 33 светофора – типа Т7. Перечни светофорных объектов представлены в таблицах 1.6.1-1.6.3.

Анализ исходных данных о состоянии ТСОДД не выявил грубых нарушений, касающихся установки и содержания дорожных светофоров.

## 1.11 Результаты оценки эффективности используемых методов ОДД

Оценка эффективности используемых методов ОДД города Перми была проведена при помощи сравнения параметров улично-дорожной сети с показателями улично-дорожной сети города Челябинска (таблица 1.11.1). Челябинск был выбран как сопоставимый вследствие сопоставимого объема населения (Пермь – 1,06 млн. чел., Челябинск – 1,21 млн. чел.).

Таблица 1.11.1 - Сравнение параметров улично-дорожной сети

| Показатель | Ед. изм. | Пермь | Челябинск |
| --- | --- | --- | --- |
| Население города | млн. чел | 1,06 | 1,21 |
| Протяженность дорог | км | 1140 | 1100 |
| Плотность транспортной сети | км/ | 1,37 | 1,66 |
| ДТП (2018 январь-ноябрь) | шт | 1306 | 1554 |
| Пассажиропоток | тыс. пасс./сутки | 803 | 797 |

Несмотря на то, что население Челябинска выше, чем в городе Перми, протяженность дорог в Челябинске ниже, чем в Перми. Это говорит о высокой плотности транспортной сети – в Челябинске данный показатель равен 1,66, в Перми – 1,37.

Также сравнение проводилось по количеству ДТП за период январь-ноябрь 2018 года. В Перми данный показатель ниже, чем в Челябинске примерно на 15%

Сравнение пассажиропотоков в двух городах показало, что в Перми соотношение между количеством поездок совершаемых на общественном транспорте за сутки и населением города выше, чем в Челябинске. Так, для Перми соотношение количества поездок к населению составляет 0,757, для Челябинска – 0,658. Таким образом, коэффициент использования общественного транспорта жителями города Перми выше, чем в Челябинске.

Таким образом, показатели: безопасность дорожного движения и работа общественного транспорта признаны в Перми лучше, чем в Челябинске. Однако, плотность транспортной сети в Перми ниже, чем в Челябинске, что негативно сказывается на продолжительности корреспонденций.

## 1.12 Результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП)

Ежегодно на территории города Перми в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 1500 человек. Статистика количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на территории города Перми и их последствий представлена в таблице 1.12.1, рисунок 1.12.1.

Таблица 1.12.1 - Статистика количества ДТП на территории города Перми и их последствий в период с 2015 г. по 2018 г.

| Показатель | Значение | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| ДТП, всего | 2092 | 1894 | 1691 | 1466 |
| Погибло, всего | 100 | 70 | 56 | 42 |
| Ранено, всего | 2547 | 2264 | 2078 | 1776 |

Рисунок 1.12.1 – Количество ДТП, раненых и погибших на территории города Перми за 2015-2018 гг.

Можно отметить что количество ДТП с пострадавшими ежегодно сокращается, те проводимые мероприятия по повышению безопасности дорожного движения приводят к положительным результатам. Количество погибших и пострадавших людей в результате дорожно-транспортных происшествий на территории города Перми сокращается из года в год. Так за 3 года количество ДТП снизилось на 29%, количество погибших – на 58%, количество пострадавших – на 29,5%. При снижении количества ДТП практически на 1/3 часть, количество погибших сократилось в половину, то есть можно отметить, что тяжесть последствий в результате ДТП так же понизилась.

Анализ статистики произошедших на территории города Перми ДТП показывает, что наиболее часто происходящими типами ДТП являются столкновение и наезд на пешехода.

Далее следует вид ДТП «падение пассажира в ГПТОП». Следующим -«наезд на препятствие». Частота возникновения ДТП по видам происшествий на территории горда Перми представлена в таблице 1.12.2.

Таблица 1.12.2 - Частота возникновения ДТП по видам происшествий на территории города Перми в период 2018 г.

| **Вид ДТП** | **Участников, чел.** | **Погибших, чел.** | **Раненых, чел.** |
| --- | --- | --- | --- |
| Наезд на велосипедиста | 62 | 1 | 62 |
| Наезд на пешехода | 534 | 18 | 542 |
| Наезд на препятствие | 86 | 5 | 123 |
| Наезд на стоящее ТС | 25 | 1 | 30 |
| Опрокидывание | 36 | 1 | 45 |
| Падение пассажира | 188 | 0 | 202 |
| Столкновение | 517 | 16 | 753 |
| Съезд с дороги | 8 | 0 | 9 |
| Иные виды ДТП | 10 | 0 | 10 |
| Всего | 1466 | 42 | 1776 |

Ежегодно в городе Перми проводится анализ дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Выявляются места концентрации ДТП и выходит постановление Администрации города Перми «Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми за 2017 год и мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий». За 2017 год выявлено 61 место концентрации ДТП. Картограмма по местам концентрации ДТП за 2017 год приведена на рисунке 1.12.2.




Рисунок 1.12.2 – Картограмма мест концентрации ДТП на территории города Перми за 2017 г.

Можно отметить, что местами концентрации ДТП являются пересечения и перегоны, где наблюдается наибольшая интенсивность транспортных потоков во всех направлениях движения и пешеходного движения.

В целях снижения дорожно-транспортного травматизма на территории города Перми, смертности населения, обеспечения охраны здоровья граждан следует продолжать системную работу по повышению безопасности дорожного движения. Далее в раздел мероприятий по безопасности дорожного движения будут включены мероприятия, повышающие безопасность в очагах аварийности.

## 1.13 Результаты изучения общественного мнения и мнения водителей транспортных средств

В результате проведенного опроса, жителей города Перми, были получены данные о причинах выбора жителями города общественного транспорта. Каковы причины выбора общественного транспорта и почему люди используют личный транспорт, будет описано более подробно.

В пятерку наиболее значимых причин, по которым осуществляется выбор транспорта жителями города Перми, входят: близкое расположение остановки (57%), отсутствие необходимости в пересадках (37%), время в пути (35%), загруженность транспорта людьми (31%), стоимость проезда (27%) и скорость передвижения до цели (27%). Таким образом, основные факторы отражают, прежде всего, повышенную потребность населения в сбережении времени, минимизации материальных затрат и обеспечении комфортности поездки. Загруженность транспорта людьми отражает особую остроту проблемы в многомиллионном городе. Меньшее влияние на выбор транспорта оказывают такие причины, как цель поездки (24%), расписание движения транспорта (14%), а также – наличие льготного проезда (10%) и отсутствие выбора (4%) (рисунок 1.13.1).




Рисунок 1.13.1 – Причины выбора транспорта жителями г. Перми

При анализе ответов, даваемых респондентами, при выборе варианта «Другое» были отмечены также такие значимые при выборе транспорта факторы, как безопасность, качество автотранспорта (отсутствие «*высоких подножек*»), соблюдение графика поездок («*не соблюдается расписание автобусов*»), загруженность дорог («пробки»), а также нехватка общественного транспорта («*дополнительный транспорт*»). Отдельно стоит отметить факторы выбора транспорта, которые особо важны для тех респондентов, которые пользуются личным транспортом – это комфорт автомобиля, стоимость бензина и удобство, а также широта транспортной развязки.

Анализ причин выбора транспорта между группами населения, различающимися по типу занятости, показывает, что работающие респонденты сравнительно более высоко ценят факторы экономии времени: близость расположения остановочного пункта (53%), время в пути (42%), отсутствие необходимости в пересадках (37%), скорость передвижения до цели (29%). Выделенные особенности объяснимы необходимостью выполнения множественных обязанностей и ролей работающими людьми, что вызывает потребность в сбережении времени. Кроме оптимизации временных затрат для работающего населения важна малая загруженность транспорта людьми, этот вариант ответа был выбран в 1/3 всех ответов.

Неработающих граждан и пенсионеров отличает высокая значимость для них при выборе транспорта цели поездки (30%) и стоимость проезда (24%), что объяснимо материально-экономическим положением этой социальной группы.

Для пенсионеров, как одной из наименее мобильных групп населения, характерен выбор транспорта по причине близкого расположения остановочного пункта (71%) и отсутствия необходимости в пересадках (33%). Эти факторы отражают физиологические и социально-статусные особенности группы: возможные сложности в преодолении больших расстояний. Также их отличает высокая значимость стоимости проезда (33%) и наличие льготного проезда (27%), что связано с материально-экономическим положением этой социальной группы.

В свою очередь, студенты. как одна из самых мобильных групп населения, в качестве причин выбора транспорта называют, прежде всего, скорость передвижения до цели (47%), время в пути (43%), и отсутствие необходимости в пересадках (39%).

Анализ возрастных отличий показывает, что чем старше респондент, тем важнее при выборе транспорта становится наличие льготного проезда. Так, среди респондентов в возрасте 60 лет и старше доля высоко оценивающих данный фактор почти в 4 раза выше, по сравнению с 18–29-летнимии, и составляет 61%. Следует также назвать и такое отличие между возрастными группами при выборе транспорта, как большое значение фактора экономии времени (времени, затрачиваемого на поездку, скорости передвижения, отсутствие необходимости в пересадках) для молодежи и людей среднего возраста, по сравнению с людьми старшего возраста.

Сравнение причин выбора транспорта между мужчинами и женщинами позволяет сделать вывод, что как для мужчин, так и для женщин высокое значение имеют факторы, отражающие комфорт транспорта, а именно близкое расположение остановки (48% у мужчин и 64% у женщин), отсутствие необходимости в пересадках (29% и 43% у мужчин и женщин соответственно) и загруженность транспорта людьми (29% и 32%). Для мужчин (39%) несколько более важен фактор, отражающий время в пути, чем для женщин (32%).

Кроме причины выбора вида транспорта при проведении социологического опроса, задавали вопрос о том, насколько комфортна поездка в общественном транспорте. Результаты опроса представлены ниже.

Комфортность общественного транспорта в городе Перми оценивалась по шкале от 1 до 5 (где 1 – транспорт был свободным, 5 – почти без свободных мест, было «не протолкнуться»). Респонденты отметили несколько большую загруженность общественного транспорта Перми в будние дни (среднее значение 3,6 при оценке транспорта в будни против 3,0 в субботу). При этом оценка 5 – «почти не было свободных мест, было не протолкнуться» в субботу набирает лишь 12% против 32% в будние дни (рисунок 1.13.2). Это может быть объяснено различием целей поездок в рабочие и выходные дни. Так, в будние дни больше людей отправляется на работу, для чего использует в том числе общественный транспорт. В субботу цели поездок смещаются в сторону семейно-бытовых нужд, отдыха и развлечений. Здесь жители могут обойтись пешими переходами или использовать личный транспорт.

Рисунок 1.13.2 – Оценки комфортности общественного транспорта (шкала оценки от 1 до 5), %

# 2 Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД

Анализ сложившейся планировочной структуры города Перми позволяет выявить ряд особенностей, которые определяют необходимые направления развития транспортной инфраструктуры города.

В результате анализа конфигурации существующей УДС были выявлены следующие особенности:

* + структура магистральной улично-дорожной сети ориентирована по направлениям север-юг и запад-восток, что связано с особенностями рельефа и расположением города на двух берегах р. Кама;
  + местная сеть улиц и дорог имеет в основном прямоугольную структуру, обусловленную квартальной застройкой;
  + слабое развитие сети магистральных улиц;
  + недостаточная связность отдельных территорий города между собой.

В условиях наблюдающегося роста автомобилизации и комплексной застройки отдельных территорий города магистральная улично-дорожная сеть в настоящее время не способна обеспечить необходимый уровень качества функционирования транспортной системы.

По результатам проведенного натурного обследования, коэффициент загрузки отдельных участков УДС города Перми превышает 100%, при этом средний коэффициент загрузки участков улично-дорожной сети в межпиковые часы также высок и составляет 51,1%. В результате этого в часы пик на УДС города Перми наблюдается образование заторов на наиболее востребованных направлениях.

В таких условиях важно предусматривать не только развитие инфраструктуры, необходимой для функционирования индивидуального транспорта, но и, как минимум, сохранение качества функционирования ГПТОП, с тем, чтобы доля жителей города, пользующихся индивидуальным транспортом, не увеличивалась.

Концепцией социально-экономического развития города Перми в качестве одной из целей градостроительной политики выбрано создание комфортной среды проживания в городе Перми, одной из задач для достижения поставленной цели является приоритетное развитие общественного транспорта.

Первоочередные мероприятия по развитию и реконструкции транспортной инфраструктуры, по мероприятиям организации дорожного движения:

* повышение уровня безопасности дорожного движения на УДС города;
* усиление транспортных связей периферийных районов с центральной частью города;
* снижение транспортной нагрузки наиболее напряженных участков существующей магистральной сети;
* повышение связности территорий в центральной части города;
* создание условий для приоритетного движения общественного транспорта;
* развитие автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД);
* развитие велосипедной и пешеходной инфраструктур.

Для выбора эффективных мероприятий и сроков их реализации были разработаны два варианта развития транспортной инфраструктуры.

Вариант 1 «Умеренный». Данный вариант предполагает обеспечение потребностей и безопасности передвижения путем выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ, без строительства новых крупных инфраструктурных объектов.

В части развития приоритетных условий движения для общественного транспорта планируется выделение трамвайных линий, создание транспортно-пересадочных узлов, развитие маршрутной сети и обустройство новых остановочных пунктов.

Обустройство новых светофорных объектов и модернизация системы АСУДД так же будут проводится в рамках Умеренного варианта.

Развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры предусматривается в рамках проектов реконструкции и капитального ремонта участков улично-дорожной сети.

Вариант 2 «Реалистичный». Развитие транспортной инфраструктуры на уровне, необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и транспортной доступности основных центров тяготения, сложившихся на территории города Перми с учетом изменений транспортного спроса во времени.

В рамках реализации мероприятий по Реалистичному варианту предусматривается реконструкция и строительство значимых объектов улично-дорожной сети, позволяющих сократить транспортные задержки.

В сравнении с Умеренным вариантом, количество объектов транспортной инфраструктуры, на которых будет проводиться строительство или реконструкция будет увеличено. Мероприятий по развитию системы общественного транспорта предполагается реализовать в большем количестве по сравнению с Умеренным вариантом развития транспортной инфраструктуры.

# 3 Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования

Для оценки предлагаемых вариантов развития транспортной инфраструктуры была разработана математическая транспортная модель города Перми.

На разработанной транспортной модели города Перми было проведено моделирование разработанных вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Рассчитанные с помощью транспортной модели укрупнённые показатели для разработанного сценария развития транспортной инфраструктуры представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Укрупнённая оценка показателей развития транспортной инфраструктуры для разработанных сценариев развития транспортной инфраструктуры

| Показатель | Ед. изм. | Существующая ситуация (2018 год) | Умеренный вариант развития | Реалистичный вариант развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность дорог | км | 1140 | 1140 | 1153 |
| Средний коэффициент загрузки участков УДС в час-пик | % | 51,1 | 50,8 | 48,6 |
| Среднее время реализации транспортных корреспонденций | минут | 38,9528 | 37,5654 | 34,9551 |
| Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пересчете на оксиды азота | тонн/год | 1928,6 | 1926,9 | 1913,5 |

По результатам математического моделирования при реализации разработанного Реалистичного варианта развития транспортной инфраструктуры среднее время реализации транспортных корреспонденций на территории города Перми уменьшится с 38,953 минут до 34,955 минут, загрузка УДС уменьшится с 51,1% до 48,6%. Таким образом, при реализации разработанного Реалистичного варианта прогнозируется повышение эффективности функционирования транспортной системы города.

Мероприятия Умеренного варианта развития транспортной инфраструктуры оказывают не существенное влияние на повышение эффективности функционирования транспортной системы города Перми.

В результате проведенной укрупненной оценки вариантов развития транспортной инфраструктуры к реализации предлагается Реалистичный вариант. Далее будут приведены мероприятия по организации дорожного движения для Реалистичного варианта развития транспортной инфраструктуры.

# 4 Мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта

## 4.1 Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

В условиях наблюдающегося роста автомобилизации и комплексной застройки отдельных территорий города магистральная улично-дорожная сеть в настоящее время не способна обеспечить необходимый уровень качества функционирования транспортной системы.

По результатам проведенного натурного обследования, коэффициент загрузки отдельных участков УДС города Перми превышает 100%, при этом средний коэффициент загрузки участков улично-дорожной сети в межпиковые часы также высок и составляет 51,1%. В результате этого в часы пик на УДС города Перми наблюдается образование заторов на наиболее востребованных направлениях.

В таких условиях важно предусматривать не только развитие инфраструктуры, необходимой для функционирования индивидуального транспорта, но и, как минимум, сохранение качества функционирования ГПТОП, с тем, чтобы доля жителей города, пользующихся индивидуальным транспортом, не увеличивалась.

Концепцией социально-экономического развития города Перми в качестве одной из целей градостроительной политики выбрано создание комфортной среды проживания в городе Перми, одной из задач для достижения поставленной цели является приоритетное развитие общественного транспорта.

Первоочередные мероприятия по развитию и реконструкции транспортной инфраструктуры города Перми:

* повышение уровня безопасности дорожного движения на УДС города;
* усиление транспортных связей периферийных районов с центральной частью города;
* снижение транспортной нагрузки наиболее напряженных участков существующей магистральной сети;
* повышение связности территорий в центральной части города.

К мероприятиям по обеспечению транспортной связности территорий можно отнести мероприятия по строительству новых участков улично-дорожной сети, новых мостовых сооружений. Более подробно об этих мероприятиях будет описано в разделах 4.2 – 4.3, 4.22.

К вопросам повышения транспортной связности территории города Перми можно отнести мероприятия по развитию велосипедного движения и создания сети велодорожек, которая позволит соединить существующие участки велодорожек и сформировать единую связную транспортную сеть, соединяющую крупные жилые районы с центральной частью города. Конкретные участи, где необходимо обустраивать велодорожки в городе Перми будут представлены в разделе 4.21.

Мероприятия по обеспечению пешеходной доступности являются одной из важнейших частей при разработке документов транспортного планирования. Недостаточная связанность территорий вызывает у пешеходов необходимость преодоления больших расстояний, ввиду чего ряд из них может начать пользоваться индивидуальным транспортом, создавая дополнительную нагрузку на УДС.

Для улучшения пешеходной связанности территорий предлагаются следующие мероприятия:

- Устройство новых пешеходных переходов;

- Устройство тротуаров на существующих дорогах;

- Устройство тротуаров на существующих автомобильных дорогах, на которых тротуар не оборудован;

- Приведение ширины существующих пешеходных переходов в нормативное состояние в соответствие со СП 42.13330 «Градостроительство»;

- Создание комфортных условий движения для маломобильных групп населения.

Приведенные выше направления развития позволят:

- улучшить пешеходную доступность ряда территорий;

- улучшить условия движения пешеходов, в том числе маломобильных групп населения;

- увеличить спрос на передвижения пешком.

К мероприятиям по обеспечению пешеходной связности территории необходимо отнести мероприятия по обустройству выделенных пешеходных тротуаров на улично-дорожной сети города Перми, указанные мероприятия будут представлены в разделах 4.18 – 4.20.

## 4.2 Мероприятия по категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству

В части градостроительного развития ожидается строительство новых жилых микрорайонов на территории города, ожидаемые показатели планируемых к вводу к 2022 году микрорайонов, представлены в Таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1– Ожидаемые показатели планируемых к вводу к 2022 году микрорайонов

| № | Перспективный район застройки | Сроки | Площадь района, га | Ориентировочная площадь зданий, га | Ориентировочная численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ж/р Бахаревка (многодетные) | Частично до 2022 | 54-55 | 351 (244 участка) | 1220 |
| 2 | Территория, ограниченная ул. Яблочкова, ул. Куйбышева, ул. Саранской | После 2022 | 13,18 | 21,42 | 3855 |
| 3 | м/р Красные казармы (ул. Героев Хасана, ул. Чернышевского) | До 2022 | 30,98 | 50,34 | 10146 |
| 4 | м/р Ива-1 (Территория, ограниченная проспектом Ивинским, ул. Агатовой, ул. Сакко и Ванцетти, проспектом Октябрят) | До 2022  После 2022 | 115,10 | 187,04 | Правая часть 18000  15667 |
| 5 | м/р ДКЖ (Территория, ограниченная ул. Шоссейной 2-й, ул. Локомотивной, ул. Переселенческой, проспектом Парковым, ул. Зои Космодемьянской, ул. Барамзиной) | До 2022 | 77,36 | 125,71 | 22628 |
| 6 | Морион (шоссе Космонавтов,111) | После 2022 | 15,65 | 25,43 | 4578 |
| 7 | ж/р Заостровка (ул. Красина, переулок Старый, ул. Доктора Граля, ул. Новоколхозная, ул. Опытная) | После 2022 | 83,12 | 135,07 | 24313 |
| 8 | Ул. Кузнецкая, ул. Калгановская, ул. Евгения Пермяка, ул. Целинная | До 2022  После 2022 | 54,95 | 89,29 | 8000  8073 |
| 9 | ул. Светлогорская, ул. Буксирная, ул. Танцорова, ул. Каляева, ул. Калинина | После 2022 | 97,53 | 158,49 | 28528 |
| 10 | ул.Ново-гайвинская, 118 | После 2022 | 268,02 | 435,53 | 78396 |
| 11 | ж/р Левшино (ул. Памирская, ул. Социалистическая, ул. Ереванская, ул. Гомельская, ул. Адмирала Старикова, переулок Левшинский) | После 2022 | 29,63 | 48,15 | 8667 |

Для обеспечения транспортной доступности новых микрорайонов и развитием магистральных участков улично-дорожной сети в планы по реконструкции и строительству включены объекты, перечень которых приведен в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2 – Мероприятия по развитию сети дорог города Перми на период до 2035 года

| Номер | Мероприятия | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии (Первый этап - от Куйбышева-до Сибирской) | 2018-2020 | 1218882,544 |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома №151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта | 2019-2021 | 97826,5 |
| 3 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева | 2019-2021 | 191279,756 |
| 4 | Реконструкции ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Советской Армии | 2019-2021 | 437699,7 |
| 5 | Реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов | 2019-2021 | 1202050,5 |
| 6 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева | 2019-2021 | 1149999,98 |
| 7 | Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей-площадь Гайдара | 2018-2021 | 4213555,7 |
| 8 | Строительство ул. Крисанова от Шоссе Космонавтов до ул. Пушкина | 2019-2021 | 1838500,0 |
| 9 | Строительство автомобильной дороги соединения ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной, участок от ул. Уинской до ул. Восстания | 2019-2021 | 1270351,777 |
| 10 | Строительство автомобильной дороги соединения ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной, участок от ул. Восстания до ул. Целинная. 2 этап | 2020-2021 | 1913626,3 |
| 11 | Развязка на пл. Восстания (к ТПУ Мотовилиха) - проектирование и реконструкция | 2020-2021 | 933 333,333 |
| 12 | ТЭО+ПИР ул. Углеуральская от Проспекта Парковый до Пермь 2 - ТЭО+Проектирование | 2019-2021 | 141 216 |
| 13 | Проектирование и строительство Ул.Маршала Жукова | 2019-2022 |  |
| 14 | Проектирование и строительство Ул.Революции, мост через р.Егошиха, 2 очередь | 2019-2022 |  |
| 15 | ТЭО ш.Космонавтов от ул.Плеханова до пл.ЦКР | 2019-2022 |  |
| 16 | Проектирование Трамвайные пути Мотовилиха – Пермь-2 | 2019-2022 |  |
| 17 | Проектирование и строительство продолжения ул.Сибирская от ул. Чернышевского | 2019-2022 |  |
| 18 | Проектирование и реконструкция участка УДС пл.ЦКР, ул.Революции и ул. Пушкина до ул.Куйбышева, ул.Куйбышева от ул.Революции до ул.Пушкина | 2019-2035 | 648850 |
| 19 | Проектирование и реконструкция Ул. Плеханова от ул. Грузинская до шоссе Космонавтов | 2019-2022 |  |
| 20 | Реконструкция ш. Космонавтов от ул. Плеханова до пл. ЦКР | 2023-2028 | 1105000 |
| 21 | Реконструкция ул. Углеуральская от Проспекта Парковый до ст. Пермь 2 | 2025-2028 | 637000 |
| 22 | Реконструкция дороги Дружбы от ул. Новогайвинская до Соснового бора | 2028-2030 | 1450000 |
| 23 | Реконструкция ул. Новогайвинская от дороги Дружбы до ул. Карбышева | 2030-2033 | 1775000 |
| 24 | Реконструкция ул. Соликамская от ул. Первомайская до пл. Восстания | 2030-2033 | 3115000 |
| 25 | Реконструкция ул. Калинина от ул. Светлогорская до Западного обхода, строительство правоповоротного съезда в направлении Красавинского моста на пересечении ул. Калинина и Западного обхода | 2025-2028 | 273000 |
| 26 | Реконструкция ул. Буксирная, соединение с ул. Светлогорская (в сторону Красавинского моста) | 2023-2025 | 245000 |
| 27 | Строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Попова и ул. Ленина | 2030-2035 | 1100000 |
| 28 | Строительство двухуровневой развязки на пересечениях ул. Чкалова - ул. Куйбышева и ул. Чкалова - ул. Г. Хасана | 2030-2035 | 2400000 |
| 29 | Строительство моста через р. Кама в створе пл. Восстания | 2028-2035 | 13404000 |
| 30 | Реконструкция ул. Верхнекурьинская от дороги Дружбы до нового моста через р. Кама | 2033-2035 | 537500 |
| 31 | Строительство ул. Свободы от нового моста через р. Кама до пр. Октябрят | 2032-2035 | 927500 |
| 32 | Строительство ул. Свободы от пр. Октябрят до а/д Старцева – Ива – Восточный обход | 2028-2032 | 448000 |
| 33 | Соединение ул. Лодыгина и ул. С. Армии | 2025-2032 | 297500 |

Категорирование дорог изменится для участков, которые предполагается построить к расчетному сроку до 2035 года.

## 4.3 Мероприятия по распределению транспортных потоков по сети дорог (основная схема)

В результате реализации мероприятий, описанных в разделе 4.2 произойдет перераспределение транспортных потоков на территории города Перми в сравнении с существующей ситуацией. Прогнозные интенсивности транспортных потоков для мероприятий, описанных в разделе 4.2, представлены на рисунке 4.3.1.




Рисунок 4.3.1 - Прогнозные интенсивности транспортных потоков для города Перми на 2035 год

В результате рассчитанного на транспортной модели города Перми прогнозного сценария развития улично-дорожной сети на 2035 год, были получены прогнозные интенсивности на всех участках улично-дорожной сети.

## 4.4 Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения

Опыт стран с высоким уровнем автомобилизации показывает, что развитие автоматизированных систем управления, составляющими ядро транспортного комплекса в современных условиях крупных городов, является одним из самых эффективных направлений решения характерных для таких городов транспортных проблем. Совокупность таких автоматизированных систем получила название «Интеллектуальная транспортная система» (ИТС).

Развитие ИТС в России началось в середине 2000-х гг.; в 2011г. был утвержден первый стандарт в этой области: ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы», который является полным аналогом международного стандарта ISO 14813-1:2007 «Intelligent transport systems. Reference model architecture(s) for the ITS sector. Part 1». Таким образом, архитектура для построения ИТС в России должна соответствовать международной. В настоящее время ведется разработка более 10 новых национальных стандартов по различным аспектам развития и функционирования ИТС.

Основные сложившиеся в настоящее время подсистемы ИТС в Российской Федерации, предлагаемые для применения в г. Перми, в соответствии с требованиями технического задания - АСУДД на городской УДС с сервисами:

− мониторинг дорожного движения;

− управление движением на УДС города (управление режимами работы светофорных объектов);

− организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации;

− контроль за соблюдением ПДД (АС фиксации нарушений ПДД);

− АС мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды.

Подсистемы АСУДД специально направлены на поддержку процесса перемещения людей, грузов и транспортных средств по транспортной сети и должны включать в себя деятельность по автоматизированному наблюдению и управлению дорожным движением, а также процессы принятия решений (как автоматизированные, так и решения, принимаемые оператором), связанных с аварийными ситуациями или иными нарушениями нормального функционирования в транспортной сети, а также в управлении транспортными потребностями, обеспечивающими общую мобильность.

Сервисы АСУДД должны обеспечивать смену режимов работы сигналов регулирования движения в реальном масштабе времени, управление въездами на магистрали, зависящее от плотности дорожного движения (т.е. "дозированный" въезд), динамическое перенаправление дорожного движения в объезд мест аварий или закрытых участков УДС и чередование потоков (управление направлениями дорожного движения с использованием специальных полос), а также использование переменных скоростных ограничений, привязанных в реальном масштабе времени к транспортным заторам по причине аварий или природных условий. Сервис контроля за соблюдением ПДД должен обеспечивать фиксацию, обработку, передачу и хранение информации о нарушениях действующих нормативов, относящихся к дорожному движению, могут также учитываться приоритеты в движении общественного транспорта и автомобилей оперативных служб, движущихся по городским трассам.

Целью внедрения АСУДД является повышение эффективности управления транспортными потоками и безопасности движения на базе автоматизации управления режимами работ светофорной сигнализации. В условиях изменяющихся потоков важнейшей задачей систем регулирования является соответствие параметров регулирования сложившейся ситуации. Такое соответствие достигается постоянным сбором, анализом статистической информации о параметрах транспортных потоков, корректировкой базовых установок и настроек. Для успешного осуществления этого процесса необходимо наличие сопутствующей периферии, подсистем (сервисов).

В настоящее время к системе АСУДД подключены 104 светофорных объекта, преимущественно это светофоры в центральной части города и на магистральных улицах, обладающих высокой пропускной способностью. Система АСУДД позволяет перераспределять транспортные и пешеходные потоки при различных внештатных мероприятиях, либо на массовых мероприятиях, требующих изменения существующей организации дорожного движения на короткие сроки.

Подключение светофорных объектов к системе АСУДД позволяет сокращать время реализации транспортных корреспонденций при любых ситуациях, возникающих непредвиденно и не запланировано, таких как дорожно-транспортное происшествие, поломка ТС на различных участках УДС, которые создают препятствия для движения транспортных потоков. Для оперативной работы специалистов по управлению дорожным движением требуется увеличения количества светофорных объектов к системе АСУДД, в таблице 4.4.1 приведен список пересечений, на которых необходимо ввести АСУДД на светофорах.

Таблица 4.4.1 – Мероприятия по внедрению системы АСУДД не пересечениях на территории города Перми на период до 2035 года

| Номер | Наименование перекрестка | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1905 года, 16 - ООТ "1905 года" | 2022-2025 |
| 2 | 1905 года - Восстания | 2022-2025 |
| 3 | 1905 года - Лифанова | 2022-2025 |
| 4 | 1905 года - Пролетарская | 2022-2025 |
| 5 | 1905 года - Соликамская | 2022-2025 |
| 6 | 25 Октября - 1-я Красноармейская | 2022-2025 |
| 7 | 25 Октября - Белинского | 2022-2025 |
| 8 | 25 Октября - Полины Осипенко | 2022-2025 |
| 9 | 25 Октября - Тимирязева | 2022-2025 |
| 10 | 25 Октября - Швецова | 2022-2025 |
| 11 | Гагарина бульвар - Студенческая | 2022-2025 |
| 12 | Гагарина бульвар - Патриса Лумумбы | 2022-2025 |
| 13 | Дружбы - Тургенева | 2022-2025 |
| 14 | Екатерининская, 174 | 2019-2021 |
| 15 | Екатерининская - 25 Октября | 2019-2021 |
| 16 | Екатерининская - Борчанинова | 2019-2021 |
| 17 | Екатерининская - Газеты "Звезда" | 2019-2021 |
| 18 | Екатерининская - Клименко | 2019-2021 |
| 19 | Екатерининская - Крисанова | 2019-2021 |
| 20 | Екатерининская - Максима Горького | 2019-2021 |
| 21 | Екатерининская - Николая Островского | 2019-2021 |
| 22 | Екатерининская - Плеханова | 2019-2021 |
| 23 | Екатерининская - Сибирская | 2019-2021 |
| 24 | Карпинского - Архитектора Свиязева | 2030-2035 |
| 25 | Карпинского - Декабристов проспект | 2030-2035 |
| 26 | Карпинского - Конноармейская | 2030-2035 |
| 27 | Карпинского - Подводников | 2030-2035 |
| 28 | Карпинского - Рязанская - Норильская | 2030-2035 |
| 29 | Карпинского - Сивкова | 2030-2035 |
| 30 | Карпинского - Советской Армии | 2030-2035 |
| 31 | Карпинского - Чердынская | 2030-2035 |
| 32 | Ким - Индустриализации | 2022-2025 |
| 33 | Ким - Тургенева | 2022-2025 |
| 34 | Комсомольский проспект - Коминтерна | 2019-2021 |
| 35 | Крисанова - Монастырская | 2022-2025 |
| 36 | Крисанова - Окулова | 2022-2025 |
| 37 | Крисанова - Петропавловская | 2022-2025 |
| 38 | Куйбышева - ООТ "АО Инкар" | 2024-2029 |
| 39 | Куйбышева - Анвара Гатауллина | 2024-2029 |
| 40 | Куйбышева - Белинского | 2022-2025 |
| 41 | Куйбышева - Васильева | 2024-2029 |
| 42 | Куйбышева - ООТ "Глеба Успенского" | 2022-2025 |
| 43 | Куйбышева - ООТ "ДК им.А.Г. Солдатова" | 2022-2025 |
| 44 | Куйбышева - Коминтерна | 2022-2025 |
| 45 | Куйбышева - Лодыгина | 2022-2025 |
| 46 | Куйбышева - Маршрутная | 2022-2025 |
| 47 | Куйбышева - Монастырская | 2022-2025 |
| 48 | Куйбышева - Новосибирская | 2024-2029 |
| 49 | Куйбышева - ООТ "Обвинская" | 2022-2025 |
| 50 | Куйбышева - Седова | 2022-2025 |
| 51 | Куйбышева - Солдатова | 2022-2025 |
| 52 | Куйбышева - ООТ "Троллейбусное депо" | 2022-2025 |
| 53 | Куйбышева - ООТ "Хладокомбинат" | 2024-2029 |
| 54 | Куйбышева - Яблочкова | 2022-2025 |
| 55 | Луначарского - 25 Октября | 2019-2021 |
| 56 | Луначарского - Борчанинова | 2019-2021 |
| 57 | Луначарского - Крисанова | 2019-2021 |
| 58 | Луначарского - Максима Горького | 2019-2021 |
| 59 | Луначарского - Николая Островского | 2019-2021 |
| 60 | Луначарского - Сибирская | 2019-2021 |
| 61 | Мира - 9 Мая | 2022-2025 |
| 62 | Мира - Братьев Игнатовых | 2022-2025 |
| 63 | Мира - Власова | 2022-2025 |
| 64 | Мира - Давыдова | 2022-2025 |
| 65 | Мира - Качалова | 2022-2025 |
| 66 | Мира - Космонавта Леонова | 2022-2025 |
| 67 | Мира - Одоевского | 2022-2025 |
| 68 | Николая Островского - 1-я Красноармейская | 2019-2021 |
| 69 | Николая Островского - Белинского | 2019-2021 |
| 70 | Николая Островского - Малышева | 2019-2021 |
| 71 | Николая Островского - Чернышевского | 2019-2021 |
| 72 | Парковый проспект, 8 | 2026-2030 |
| 73 | Парковый проспект, 48 - ООТ "Проспект Парковый" | 2026-2030 |
| 74 | Парковый проспект - Желябова | 2026-2030 |
| 75 | Парковый проспект - Зои Космодемьянской | 2026-2030 |
| 76 | Парковый проспект - Комиссара Пожарского | 2026-2030 |
| 77 | Парковый проспект - Куфонина | 2026-2030 |
| 78 | Парковый проспект - Песчаная | 2026-2030 |
| 79 | Петропавловская - Борчанинова | 2022-2025 |
| 80 | Петропавловская - Газеты "Звезда" | 2022-2025 |
| 81 | Петропавловская - Плеханова | 2022-2025 |
| 82 | Петропавловская - Хохрякова | 2022-2025 |
| 83 | Подлесная, 6 - ООТ "Госпиталь ВВОВ" | 2026-2030 |
| 84 | Подлесная - Зои Космодемьянской | 2026-2030 |
| 85 | Подлесная - Комиссара Пожарского | 2026-2030 |
| 86 | Подлесная - Куфонина | 2026-2030 |
| 87 | Подлесная - ООТ "ПКиО Балатово" | 2026-2030 |
| 88 | Пушкарская - Уинская | 2023-2025 |
| 89 | Пушкарская - Юрша | 2023-2025 |
| 90 | Пушкина - 25 Октября | 2022-2025 |
| 91 | Пушкина - Газеты "Звезда" | 2022-2025 |
| 92 | Пушкина - Максима Горького | 2022-2025 |
| 93 | Пушкина - Николая Островского | 2022-2025 |
| 94 | Пушкина - Сибирская | 2022-2025 |
| 95 | Революции - 25 Октября | 2022-2025 |
| 96 | Сибирская - 1-я Красноармейская | 2019-2021 |
| 97 | Сибирская - Монастырская | 2019-2021 |
| 98 | Сибирская - Пермская | 2019-2021 |
| 99 | Сибирская - ООТ "ПКиО им.Горького" | 2019-2021 |
| 100 | Сибирская - ООТ "Площадь Ветеранов" | 2019-2021 |
| 101 | Сибирская - Полины Осипенко | 2019-2021 |
| 102 | Сибирская - Советская | 2019-2021 |
| 103 | Славянова - Восстания | 2023-2025 |
| 104 | Славянова - Смирнова | 2023-2025 |
| 105 | Стахановская, 50 | 2026-2030 |
| 106 | Стахановская - Баумана | 2026-2030 |
| 107 | Стахановская - ООТ "Самолетная" | 2026-2030 |
| 108 | Стахановская - Чайковского | 2026-2030 |
| 109 | Уинская, 15 | 2023-2025 |
| 110 | Уинская, 46 | 2023-2025 |
| 111 | Уинская - Грибоедова | 2023-2025 |
| 112 | Уральская - ООТ "ДК им.Ленина" | 2026-2030 |
| 113 | Уральская - Лифанова | 2026-2030 |
| 114 | Уральская - Работницы | 2026-2030 |
| 115 | Уральская - Розалии Землячки | 2026-2030 |
| 116 | Ушинского - Крупской | 2026-2030 |
| 117 | Чернышевского - Сибирская | 2019-2021 |

Реализацию указанных в таблице 4.4.1 мероприятий необходимо включить в программы по безопасности дорожного движения.

## 4.5 Мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации

Мониторинг дорожного движения на территории города Перми проводится ежегодно для создания картограммы интенсивности транспортных потоков и актуализации математической транспортной модели. Кроме того, при разработке проектов по реконструкции крупных объектов должен производиться мониторинг транспортных потоков на участках реконструкции и подходов к ним.

Работу по сбору данных об интенсивности транспортных и пешеходных потоков необходимо продолжать осуществлять ежегодно, так как условия движения изменяются и уровень автомобилизации населения каждый год растет.

Сбор и хранение документации по организации дорожного движения в настоящее время осуществляет МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Доступ к информации осуществляется по средствам интернета через сайт <https://pddd.perm.ru/> . На сайте размещены проекты организации дорожного движения, разработанные для большинства улиц города Перми. Проекты организации дорожного движения разрабатываются специализированными проектными организациями, согласуются с МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», МКУ «Пермблагоустройство», отделом ГИБДД УМВД РФ по г. Перми, утверждаются начальником департамента дорог и транспорта администрации г. Перми. Просмотр проектов организации дорожного движения возможен с помощью специализированной программы Vstreets, размещенной на сайте МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Актуализация проектов организации дорожного движения производится по мере необходимости, происходит доработка силами специалистов МКУ ПДДД или сторонними специализированными проектными организациями.

Мероприятия по сбору и хранению документации по ОДД к настоящему моменту проработаны, необходимо продолжать существующую работу.

## 4.6 Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Совершенствование информационного обеспечения участников дорожного движения является необходимым условием для повышения безопасности и эффективности транспортного процесса и системы в целом. Одним из основных элементов системы дорожного движения являются водители транспортных средств, определяющие направление и скорость движения транспортных средств. Сведения о режимах движения, длительности циклов проезда на перекрестках, схемах дорожного движения и дорожных работах в современных условиях доводятся до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, табло, направляющие устройства, которые по существу являются средствами информации. Чем доступнее и понятней информация для водителей об условиях и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются управляющие действия водителей, и, следовательно, тем более высок уровень безопасности и эффективности дорожного движения.

Следующим основным элементом системы дорожного движения являются пешеходы, велосипедисты и пассажирский транспорт общего пользования. Эффективное управление движением, пешеходными и пассажирскими потоками позволяет равномерно распределить нагрузку на общественный транспорт и транспортную инфраструктуру города.

С целью развития системы информирования участников дорожного движения, рекомендуются следующие мероприятия:

- Проведение информационных мероприятий в целях просвещения населения о безопасности дорожного движения, в целях усиления профилактики нарушений ПДД среди пешеходов, велосипедистов и водителей, в том числе:

- Информирование в СМИ, интернете об аварийно-опасных участках, режимах работы общественного транспорта, проведении ремонтно-строительных работ на УДС и объектах транспортной инфраструктуры города. Осуществление мероприятий поручить средствам массовой информации;

- Проведение информационно-разъяснительной работы о ПДД с учащимися учебных заведений, дошкольных образовательных учреждениях, центров развития детей и молодежи и т.д. Организацию и проведение поручить ОГИБДД УВД г. Перми по вверенным районам совместно с руководством муниципальных учебных учреждений, Министерством образования Пермского края и Администрацией города;

- Размещение информации об альтернативных путях передвижения взамен общественного и личного транспорта, например, информационных материалов о пешеходных маршрутах движения, выделенных велодорожках, наличия велопрокатов и велопарковок в городе. Контроль над исполнением поручить ОГИБДД города, Департаменту дорог и транспорта, а также районным администрациям г. Перми;

- Разработка и внедрение современных технических средств по обустройству пешеходных и автотранспортных дорог, в том числе:

- Установка на основных магистралях города знаков и табло переменной информации.

- Основная цель: информатизация водителей транспортных средств о текущем состоянии транспортной сети города, расположению парковок для личного транспорта и количества свободных мест, а также повышение эффективности транспортного ориентирования.

- Обновление и установка на остановках общественного транспорта указателей остановочных пунктов и информационных табло.

- Установка знаков индивидуального проектирования на улично-дорожной сети города Перми, для маршрутного ориентирования жителей и гостей города.

Знаки индивидуального проектирования устанавливаются вдоль проезжей части, тротуаров с целью информирования участников дорожного движения о расположении значимых объектов города, альтернативных маршрутов движения и т.д., а также для координирования движения водителей и пешеходов на УДС. Знаки индивидуального проектирования могут использоваться частными компаниями с целью предоставления информации о предлагаемых товарах, услугах и сервисах. На автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов допускаются к применению знаки индивидуального проектирования соответствующие ГОСТ 10807-78 «Знаки дорожные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

План проведения мероприятий по развитию системы информирования участников дорожного движения, представлен в таблицах 4.6.1 и 4.6.2.

Таблица 4.6.1 – Мероприятия по развитию системы информирования участников дорожного движения, использующих общественный транспорт

| № | Название остановки | Вид работ | Кол-во шт. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ост. «Лодочная станция» по ул.Первомайская | Установка электронных информационных табло | 6 | 360 |
| Установка информационных стендов | 6 |  |
| 2 | Площадь Дружбы | Установка электронных информационных табло | 4 | 240 |
| Установка информационных стендов | 5 |  |
| 3 | Ост. «Гознак» | Установка электронных информационных табло | 4 | 240 |
| Установка информационных стендов | 5 |  |
| 4 | Площадь Комсомольская | Установка электронных информационных табло | 4 | 240 |
| Установка информационных стендов | 5 |  |
| 5 | Ост. «Цирк» на створе ул.Уральская и ул.Крупской | Установка электронных информационных табло | 2 | 120 |
| Установка информационных стендов | 4 |  |
| 6 | Ост. «Попова» в районе ул.Попова | Установка электронных информационных табло | 6 | 360 |
| Установка информационных стендов | 6 |  |
| 7 | Ост. «Драмтеатр» | Установка электронных информационных табло | 5 | 300 |
| Установка информационных стендов | 5 |  |
| 8 | Ост. «Станция Пермь-1» по ул.Монастырская | Установка электронных информационных табло | 2 | 120 |
| Установка информационных стендов | 2 |  |
| 9 | Ост. «Ипподром» по ул.Мира | Установка электронных информационных табло | 4 | 240 |
| Установка информационных стендов | 4 |  |
| 10 | Ост. «Стахановская» на створе ул.Стахановская и ул.Мира | Установка электронных информационных табло | 8 | 480 |
| Установка информационных стендов | 8 |  |
| 11 | Ост. «Чкалова» по ул.Куйбышева | Установка электронных информационных табло | 4 | 240 |
| Установка информационных стендов | 4 |  |
| 12 | Ост. «Чкалова» по ул.Героев Хасана | Установка электронных информационных табло | 2 | 120 |
| Установка информационных стендов | 2 |  |
| 13 | Ост. «Адмирала Ушакова» по ул.Калинина | Установка электронных информационных табло | 3 | 180 |
| Установка информационных стендов | 3 |  |
| 14 | Ост. «Авторадио» | Установка электронных информационных табло | 2 | 120 |
| Установка информационных стендов | 2 |  |
| 15 | Ост. «Рынок Гайва» по ул.Писарева | Установка электронных информационных табло | 4 | 240 |
| Установка информационных стендов | 4 |  |
| 16 | ЦУМ | Установка электронных информационных табло | 4 | 240 |
| Установка информационных стендов | 5 |  |

Мероприятия по информированию участников дорожного движения, использующих индивидуальный транспорт представлены в таблице 4.6.2.

Таблица 4.6.2 – Мероприятия по развитию системы информирования участников дорожного движения, использующих легковой транспорт

| № | Название перекрестка | Направление движения (от) | Вид работ | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Попова - Екатерининская | Мост | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 2 | Попова - Екатерининская | ЦКР | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 3 | Попова - Екатерининская | Куйбышева | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 4 | Попова - Луначарского | Мост | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 5 | Попова - Луначарского | Борчанинова | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 6 | Попова - Луначарского | ЦКР | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 7 | Площадь ЦКР | Куйбышева | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 8 | Космонавтов - Столбовая | Аэропорт | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 9 | Космонавтов - Столбовая | ЦКР | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 10 | Космонавтов - Стахановская - Ак.Вавилова | Аэропорт | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 11 | Космонавтов - Подлесная - Сов. Армии | Аэропорт | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 12 | Космонавтов - Подлесная - Сов. Армии | ЦКР | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 13 | Космонавтов - Подлесная - Сов. Армии | Подлесная | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 14 | Гагарина бул - Старцева | Самаркандская | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 15 | Гагарина бул - Старцева | Чкалова | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 16 | Гагарина бул - Старцева | Уинская | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 17 | Гагарина бул - Старцева | Гагарина | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 18 | Чкалова - Героев Хасана | Садовый | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 19 | Чкалова - Героев Хасана | Липовая гора | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 20 | Чкалова - Героев Хасана | ЦКР | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 21 | Чкалова - Героев Хасана | Нагорный | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 22 | Чкалова - Куйбышева | Нагорный | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 23 | Чкалова - Куйбышева | Садовый | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 24 | Чкалова - Куйбышева | Крохалева | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 25 | Чкалова - Куйбышева | ЦКР | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 26 | Стахановская-Карпинского-Мира | Куйбышева | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 27 | Стахановская-Карпинского-Мира | Космонавтов | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 28 | Стахановская-Карпинского-Мира | Чайковского | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 29 | Мира - Леонова | Карпинского | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 30 | Мира - Леонова | Космонавтов | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 31 | Мира - Леонова | Нагорный | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |
| 32 | Мира - Леонова | Аэропорт | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования |  |

## 4.7 Мероприятия по применению реверсивного движения

В рамках анализа существующей ситуации был проведен анализ дорожных условий и параметров улично-дорожной сети с целью последующего анализа рациональности введения реверсивного движения.

По результатам анализа было выявлено, что введение реверсивного движения является не рациональным мероприятием, ввиду необходимости закупки дорогостоящего оборудования, необходимости обучения персонала и необходимости изменения геометрии улично-дорожной сети, при которой увеличивается загрузка на неактивном направлении и прилегающих улицах, что ведет к ухудшению условий движения, росту экономических издержек и ухудшению состояния окружающей среды.

## 4.8 Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения

Мероприятия по предоставлению приоритета движения ГПТОП должны быть выполнены в местах, предусмотренных Генеральным планом города Перми. Перечень таких мест представлен в Таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1 – Перечень мест организации приоритета движения ГПТОП на период 2023-2035 г.г.

| Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры | Описание мероприятий |
| --- | --- |
| ул. Попова — ул. Монастырская | Организация приоритета движения общественного транспорта |
| ул. Попова — ул. Петропавловская | Организация приоритета движения общественного транспорта |
| ул. Попова — ул. Ленина | Организация приоритета движения общественного транспорта |
| ул. Адмирала Ушакова от ул. 5-й Каховской до ул. Калинина, включая перекрестки | Организация приоритета движения автобусов |
| ул. Маршала Рыбалко — ул. Сысольская | Организация приоритета движения автобусов |
| ул. Ветлужская — ул. Хабаровская | Организация приоритета движения автобусов |
| ул. Ветлужская — ул. Сортировочная | Организация приоритета движения автобусов |
| ул. Репина — ул. Карбышева | Организация приоритета движения автобусов |
| ул. Репина — ул. Гайвинская | Организация приоритета движения автобусов |
| ул. Репина — ул. Кабельщиков | Организация приоритета движения автобусов |
| ул. Первомайская — ул. Щербакова | Организация приоритета движения автобусов |
| ул. Первомайская — ул. Менжинского | Организация приоритета движения автобусов |
| ул. Первомайская — ул. Соликамская | Организация приоритета движения автобусов |
| ул. Соликамская — ул. Гашкова | Организация приоритета движения автобусов |
| ул. Первомайская — ул. Веденеева | Организация приоритета движения автобусов |

Развитие трамвайной сети на 2023-2035 г.г. планируется в центральной части города, а также в крупных «спальных» районах. Перечень планируемых к строительству в 2023-2035 г.г. участков трамвайных путей представлен в Таблице 4.8.2.

Таблица 4.8.2 - Перечень планируемых к строительству в 2023-2035 г.г. участков трамвайных путей

| Район города | Участок |
| --- | --- |
| Ленинский, Мотовилихинский | Трамвайная линия вдоль набережной р. Кама от ТПУ Мотовилиха до ст. Пермь-2 |
| Ленинский | Ул. Революции от ул. Горького до б. Гагарина |
| Ленинский | Ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Ленина |
| Ленинский | Ул. Пушкина от ул. Крисанова до ул. Крылова |
| Дзержинский | Ул. Крисанова от ул. Столбовая до ул. Пушкина |
| Дзержинский | Ул. Углеуральская от ул. Ленина (ТПУ Пермь-2) до пр. Парковый |
| Дзержинский | Пр. Парковый от ул. Углеуралськая до ул. Куфонина |
| Мотовилихинский | Ул. Макаренко от б. Гагарина до ул. Уинская |
| Мотовилихинский | Ул. Уинская от ул. Макаренко до ул. Юрша |
| Свердловский | ул. Солдатова от ул. Куйбышева до ул. Гусарова |
| Свердловский | ул. Гатауллина от ул. Таборской до ул. Куйбышева |
| Свердловский | ул. Гатауллина от ул. Таборской до ул. Гусарова |
| Свердловский | ул. Солдатова от ул. Куйбышева до ул. Гусарова |
| Свердловский | ул. Гатауллина от ул. Таборской до ул. Куйбышева |

Для обеспечения транспортной доступности населения до маршрутной транспортной сети необходимо предусмотреть обустройство дополнительных остановочных пунктов. Перечень необходимых остановочных пунктов приведен в таблице 4.8.3.

Таблица 4.8.3 - Перечень планируемых к строительству в 2019-2035 г.г. остановочных пунктов на маршрутной сети города Перми

| № | Название | Расположение и описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Куйбышева | на ул. Ленина у дома по ул. Ленина 51 |
| 2 | Куйбышева | на ул. Ленина напротив дома ул. Куйбышева 14 |
| 3 | Осинская | на ул. Петропавловская напротив дома ул. Петропавловская 63 |
| 4 | Ленина (Сибирская) | восстановление остановочного пункта возле дома ул. Сибирская 17 |
| 5 | Леонова | Перенос существующего остановочного пункта по шоссе Космонавтов через ул. Леонова |
| 6 | Мира | Перенос существующего остановочного пункта по ул. Леонова ближе к перекрёстку ул. Мира и ул. Леонова |
| 7 | Манеж Спартак | по Шоссе Космонавтов со стороны дома Шоссе Космонавтов 111 к27 С обустройством СО |
| 8 | Товары Прикамья | на ул. Попова возле дома ул. Попова 25/1 |
| 9 | Товары Прикамья | на ул. Попова возле дома ул. Попова 50. |
| 10 | ул. Ветлужская | на ул. Заречная напротив дома ул. Ветлужская 91. Для маршрута № 6 |
| 11 | ЖК «Экопарк Сосновый» | на ул. Борцов Революции по нечетной стороне. В рамках строительства нового жилого комплекса |
| 12 | ЖК «Экопарк Сосновый» | на ул. Борцов Революции по четной стороне. В рамках строительства нового жилого комплекса |
| 13 | Новый остановочный пункт в Верхней Курье | На 4й линии. По месту конкретного размещения необходимо принять отдельное решение |
| 14 | Юнг Прикамья | на ул. Калинина по направлению в город |
| 15 | Юнг Прикамья | на ул. Калинина по направлению из города |
| 16 | ул. Заречная | по ул. Ветлужская по направлению от ул. Хабаровской |
| 17 | Клименко | на ул. Екатерининская возле дома Екатерининская 24. При условии ликвидация полосы ОТ встречного направления. |
| 18 | Клименко | на ул. Достоевского напротив дома Клименко 20 |
| 19 | Яблочкова | на ул. Хлебозаводская около дома ул. Куйбышева 118а |
| 20 | Хлебозаводская | на ул. Хлебозаводская около дома ул. Хлебозаводская 18 |
| 21 | Хлебозаводская | на ул. Хлебозаводская около дома ул. Хлебозаводская 21 |
| 22 | Южная дамба (по требованию) | на Южной дома возле входа на Южное кладбище по направлению в город. При условии установки СО |
| 23 | Южная дамба (по требованию) | на Южной дома возле входа на Южное кладбище по направлению в Мотовилихинский район. При условии установки СО |
| 24 | Екатерининская | на Комсомольском проспекте возле дома Комсомольский проспект 32 |
| 25 | Борчанинова | на ул. Ленина перенос существующего остановочного пункта за перекресток в направлении к ЦУМу |
| 26 | Октябрьская площадь | на ул. Луначарского возле дома Луначарского 65 |
| 27 | Пихтовая | на ул. Пихтовая в района дома Пихтовая 42 с нечетной стороны |
| 28 | Пихтовая | на ул. Пихтовая в района дома Пихтовая 42 с четной стороны |
| 29 | Гудвин | на ул. Якова Свердлова в сторону Висима |
| 30 | Пролетарская (по требованию) | на ул. Пролетарская в районе дома Пролетарская 179 |
| 31 | Пролетарская (по требованию) | на ул. Пролетарская в районе дома Пролетарская 179 по направлению на Висим 2 |
| 32 | Красивый дом | на ул. Соликамская напротив дома Соликамская 313а |
| 33 | Красивый дом | на ул. Соликамская возле дома Соликамская 313а |
| 34 | Графтио | на ул. Карбышева возле дома Графтио 1 |
| 35 | Графтио | на ул. Карбышева напротив дома Графтио 2 |
| 36 | Банная гора | на ул. 2-я Корсуньская. Конечная |
| 37 | Лянгасова | на ул. Академика Веденеева (на перекрестке Лянгасова - Веденеева) |
| 38 | Лянгасова | на ул. Академика Веденеева (на перекрестке Лянгасова - Веденеева) |
| 39 | Веденеева | на ул. Лянгасова (на перекрестке Лянгасова - Веденеева) |
| 40 | Веденеева | на ул. Лянгасова (на перекрестке Лянгасова - Веденеева) |
| 41 | Сады (по требованию) | на ул. Леонова в районе дома Леонова 86 |
| 42 | Сады (по требованию) | на ул. Леонова в районе дома Леонова 86 |
| 43 | СНТ Ветеран | на ул. Леонова в районе выезда из СНТ Ветеран |
| 44 | СНТ Ветеран | на ул. Леонова в районе выезда из СНТ Ветеран |
| 45 | Свиязева | на ул. Леонова в районе дома Свиязева 21 |
| 46 | Голый мыс | на Бродовском тракте в районе с пересечением ул. Промысловая |
| 47 | Голый мыс | на Бродовском тракте в районе с пересечением ул. Промысловая |
| 48 | СНТ Лесной | на Бродовском тракте в районе снт Инкар-233 |
| 49 | СНТ Лесной | на Бродовском тракте в районе снт Инкар-233 |
| 50 | Совхоз Мотовилихинский | на ул. Лядовская в районе пересечения с ул. Пановой |
| 51 | Совхоз Мотовилихинский | на ул. Пановой в районе пересечения с ул. Лядовской |
| 52 | Гудвин | Со стороны Восстания в рамках реконструкции перекрестка |
| 53 | Грачева | на ул. Ким в районе пересечения с ул. Грачева |
| 54 | Грачева | на ул. Ким в районе пересечения с ул. Грачева |
| 55 | Индустриализации | на ул. Ким в районе пересечения с ул. Индустриализации |
| 56 | Индустриализации | на ул. Ким в районе пересечения с ул. Индустриализации |
| 57 | Тургенева | на ул. Тургенева в районе пересечения с ул. Ким |
| 58 | Тургенева | на ул. Ким в районе пересечения с ул. Тургенева |
| 59 | Соломина | на ул. Ким в районе пересечения с ул. Соломина в сторону Тургенева |
| 60 | Соломина | на ул. Ким в районе пересечения с ул. Соломина в сторону УДС Молот |
| 61 | Верхнекурьинская | на дороге Дружбы. Обустройство остановочных пунктов. |
| 62 | Верхнекурьинская | на дороге Дружбы. Обустройство остановочных пунктов. |
| 63 | Верхнекурьинская | на ул. Верхнекурьинская. Обустройство остановочных пунктов. |
| 64 | Писарева | на ул. Толбухина со стороны Писарева |
| 65 | Писарева | на ул. Толбухина в сторону Писарева |
| 66 | Толбухина | на ул. Толбухина в сторону Писарева в районе дома Толбухина 17 |
| 67 | Толбухина | на ул. Толбухина со стороны Писарева в районе дома Толбухина 16 |
| 68 | 5-й микрорайон | на ул. Вильямса со стороны дома 53а |
| 69 | Тимкинская | на ул. 1-я Палубная на пересечении с ул. Тимкинская из города |
| 70 | Тимкинская | на ул. 1-я Палубная на пересечении с ул. Тимкинская в город |
| 71 | 5-й микрорайон (Вильямса) | на ул. Вильямса со стороны дома 20/1 |
| 72 | Буксирная | на ул. Адмирала Ушакова возле дома Ул. Адмирала Ушакова 5 |
| 73 | Камышинская | на ул. Сокольская возле дома ул. Сокольская 10а |
| 74 | Адмирала Макарова (по Ушакова) | на ул. Адмирала Ушакова в районе пересечения с ул.Адмирала Макарова в сторону Юнг Прикамья |
| 75 | Адмирала Макарова (по Ушакова) | на ул. Адмирала Ушакова в районе пересечения с ул.Адмирала Макарова в сторону Судозаводской |
| 76 | Чапаева (Новые Ляды) | на ул. Комсомольская в районе пересечения с ул. Чапаева со стороны Старых лядов |
| 77 | Чапаева (Новые Ляды) | на ул. Комсомольская в районе пересечения с ул. Чапаева в сторону Старых Лядов) |
| 78 | Пороховая | на ул. Целинной в районе дома 57 |
| 79 | Пороховая | на ул. Целинной в районе дома 57 |
| 80 | Новые дома (по Грибоедова) | на ул. Грибоедова в районе дома 103. Со стороны Архиерейки |
| 81 | Новые дома (по Грибоедова) | на ул. Грибоедова в районе дома 100. Со стороны Уинской |
| 82 | ДК Губерния | на ул. Советской Армии на против дома Советской Армии 3. В сторону Мира |
| 83 | Магазин Олимп | на ул. Свиязева в районе дома 39а. Со стороны Леонова |
| 84 | Магазин Олимп | на ул. Сиязева в районе дома 39а. Со стороны шоссе Космонавтов |
| 85 | Геофизика | на ул. Солдатова до пересечения с ул. Лодыгина |
| 86 | Проспект Декабристов | на ул. Советской Армии на пересечении с пр. Декабристов. В сторону Карпинского |
| 87 | Проспект Декабристов | на ул. Советской Армии на пересечении с пр. Декабристов. В сторону Мира |
| 88 | Оверятская | на ул. Оверятская на пересечении с ул. Юннатская 1-я. В сторону Верхних Муллов |
| 89 | Оверятская | на ул. Овеятская на пересечении с ул. Юннатская 1-я. В сторону Паркового |
| 90 | Столбовая | на ул. Карпинского в районе ТЦ Карусель. от Рынка |
| 91 | Столбовая | на ул. Карпинского в районе ТЦ Карусель. от ул. Мира в перспективном проекте ул. Карпинского |
| 92 | ул. Васильева | на ул. Васильева. Обустройство действующих ОП. В сторону Карпинского |
| 93 | ул. Васильева | на ул. Васильева. Обустройство действующих ОП. в сторону ул. Куйбышева |
| 94 | по требованию ул. Васильева | предусмотреть на участке до переезда остановки в двух направлениях |
| 95 | Базы на Васильева (по требованию) | предусмотреть на прямом участке остановки в двух направлениях |
| 96 | Углеуральская | на ул. Энгельса на пересечении с ул. Углеуральская. В направлении к ДКЖ |
| 97 | Углеуральская | на ул. Энгельса на пересечении с ул. Углеуральская. В направлении к Папанинцев |
| 98 | 5-я Каховская | на ул. Адмирала Ушакова на пересечении с ул. 5-я Каховская. В направлении Маршала Рыбалко |
| 99 | 5-я Каховская | на ул. Адмирала Ушакова на пересечении с ул. 5-я Каховская. В направлении Водников |
| 100 | ул. Горького | на ул. Пушкина на пересечении с ул. Горького в направлении к ул. Сибирская |
| 101 | Адмирала Нахимова | на ул. Магистральная на пересечении с ул.Адмирала Нахимова. в сторону Ласьвинской |
| 102 | Адмирала Нахимова | на ул. Магистральная на пересечении с ул.Адмирала Нахимова. В сторону Сысольской |
| 103 | Шишкина | на ул. Магистральная на пересечении с ул.Шишкина. в сторону Ласьвинской |
| 104 | Шишкина | на ул. Шишкина на пересечении с ул. Магистральная в сторону Маршала Рыбалко |
| 105 | Поликлиника №2 | на ул. Липатова В сторону Магистральной |
| 106 | Липатова (по требованию) | на ул. Магистральной в направлении ул. Ласьвинской |

Для функционирования маршрутной сети городского пассажирского транспорта необходимо так же предусмотреть места для отстоя и разворота маршрутных транспортных средств. Перечень мест, где необходимо обустройство разворотных площадок приведен в таблице 4.8.4.

Таблица 4.8.4 - Перечень планируемых к строительству в 2019-2035 г.г. разворотных площадок, для обслуживания маршрутной сети города Перми

| № | Местоположение (Улица и дом) | Интенсивность маршрутов , ед/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Леонова, 30/2 | 53,2 |
| 2 | ул. Юрша, 5 | 46,2 |
| 3 | ул. Геологов, 37 | 40,9 |
| 4 | ул. Крупской,39 | 39,3 |
| 5 | ул. Гусарова | 38,7 |
| 6 | ул. Пушкина, 89 | 34,8 |
| 7 | ул. Мильчакова,37 | 25,9 |
| 8 | ул. Суздальская, 1 | 21,8 |
| 9 | ул. Репина | 18,3 |
| 10 | ул. Менжинского, 54 | 15,2 |
| 11 | ст.Левшино, ул.Железнодорожная 1а | 12,3 |
| 12 | ул. Чердынская, 21 | 12,3 |
| 13 | ул. Г.Хасана, 157 | 11,3 |
| 14 | Маяковского, 53 | 11,2 |
| 15 | ул. Хабаровская, 44 | 10,2 |
| 16 | поселок Архиерейка, 44а | 10,2 |
| 17 | ул. Декабристов, 35 | 10,0 |
| 18 | ул. Целинная, 37/1 | 9,2 |
| 19 | ул. Январская, 37 | 8,3 |
| 20 | ул. 1905 года | 7,7 |
| 21 | пер.Клубный | 1,0 |
| 22 | ул. Репина | 7,4 |
| 23 | ул.Моторостроителей, 12 | 7,1 |
| 24 | ул. Промысловая, 3 -Клубная | 6,9 |
| 25 | ул. Артема, 42 | 4,5 |
| 26 | ул. Таежная, 10 | 3,9 |
| 27 | ул. И.Франко, 38 | 3,9 |
| 28 | ул. Зенкова | 3,9 |
| 29 | Старокрымская дорога на СНТ (Гальперина) | 2,9 |
| 30 | ул. 1-ая Субботинская, 10 | 2,9 |
| 31 | ул. Докучаева, 23 | 2,7 |
| 32 | Восточный обход/ ул. Окраинная | 1,9 |
| 33 | ул. Бродовское кольцо | 1,1 |

## 4.9 Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных потоков

В настоящее время транзит через центральную часть города не велик и связан, в основном, с необходимостью пересечения естественных и искусственных препятствий.

При этом, ввиду наличия небольшого количества транспортных связей, они подвергаются дополнительной нагрузке со стороны грузового транспорта, что ухудшает условия движения.

Основная доля транзитного движения осуществляется по западному, южному и восточному обходам без заезда в город. При этом, транспортные средства, движущиеся со стороны запада или со стороны юга, используют магистральные дороги регулируемого движения для транзитного проезда внутри города. Основным источником транзитного движения, в том числе в обход города, являются транспортные средства, осуществляющие междугородние и межрегиональные перевозки.

На территории города Перми мероприятий по организации пропуска транзитных транспортных средств не предусмотрено, в виду отсутствия проблем, связанных с транзитными транспортными потоками.

## 4.10 Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

Одной из важных проблем транспортной системы города Перми является отсутствие как такового «грузового каркаса» дорог города Перми. На большинство магистралей города разрешен въезд грузового транспорта свыше 3,5 тонн. В настоящий момент существует запрет грузового движения только на Коммунальном мосту в дневное время.

Для решения проблемы грузового автомобильного движения по территории города Перми был сформирован грузовой каркас, то есть перечень улиц, по которым разрешено движение грузового транспорта. Конфигурация грузового каркаса представлена на рисунке 4.10.1.




Рисунок 4.10.1 – Конфигурация грузового каркаса города Перми

Красным цветом на рисунке обозначены участки улично-дорожной сети, по которым разрешено движение грузового транспорта.

В центральной части города необходимо вводить запрет движения для грузовых транспортных средств, который позволит снизить экологическую нагрузку от автомобильного транспорта.

## 4.11 Мероприятия по ограничению доступа транспортных средств на определенные территории

Наибольшим спросом в транспортном передвижении пользуется центральная часть города Перми. Таким образом, ограничения доступа транспортных средств необходимо предусмотреть для центральной части города.

Центральная часть города является зоной повышенного спроса на передвижения. Это связано с наличием в центральной части большого количества мест тяготения жителей, а также наличием востребованных транспортных связей, таких как Коммунальный мост, путепроводы под железнодорожными путями, и другие участки улично-дорожной сети соединяющие Центрально-планировочный район и прилегающие к нему районы.

Наличие большого количества транспортных средств в центральной части города несет ряд негативных последствий. В их число входит:

- увеличение объема выбросов парниковых газов;

- увеличение загрузки автомобильных дорог центральной части города;

- увеличение времени проезда через центральную часть города;

- снижение средней скорости в Центральной части города;

- увеличение риска возникновения ДТП.

Одним из способов ограничения доступа индивидуального легкового транспорта в центр города является развитие системы платных парковок, положительно зарекомендовавшая себя в крупнейших городах мира. Данная система включает в себя организацию парковочных мест, введение платности за их использование, введение дифференцированной тарифной сетки, льготы и введение штрафных санкций за неисполнение предписаний. В Перми первый этап введения платного парковочного пространства положительно повлиял на использование территорий общего пользования с большей эффективностью.

Мероприятия по увеличению количества платных парковок на территории центральной части города Перми будут приведены в разделе 4.13.

В качестве способа отвода грузового транспорта предлагается введение грузового каркаса, благодаря которому доступ грузового транспорта в центральную часть города будет контролироваться органами надзора. Мероприятия по пропуску грузовых транспортных средств приведены в разделе 4.10.

Также в качестве методов ограничения доступа может быть представлен запрет доступа транспорта ниже определенного экологического класса, что позволит снизить объем выбросов парниковых газов за счет снижения загрузки УДС и использования более качественных двигателей и более качественного топлива. Предусмотреть использование маршрутных транспортных средств в центральной части более экологического класса.

## 4.12 Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Для повышения безопасности дорожного движения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению скоростного режима транспортных средств на пересечениях с пешеходными потоками. Такие мероприятия необходимо предусмотреть в местах, находящихся в непосредственной близости с детскими образовательными учреждениями. К мероприятиям по снижению скоростного режима относятся мероприятия по установке искусственных неровностей. Список участков, на которых необходимо предусмотреть установку искусственных неровностей, приведены в таблице 4.12.1.

Таблица 4.12.1 – Перечень мест установки искусственных неровностей на период 2023-2035 г.г.

| № | Наименование участка  улично-дорожной сети | Привязка объекта к месту установки | | Наименование объекта  социальной сферы | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пересечение | В квартале |
|  | Анри Барбюса | Ивановская |  | ДС №110 | 2 |
|  | Борцов Революции | 8,10 |  |  | 1 |
|  | Борцов Революции | ООТ Борцов Революции |  |  | 2 |
|  | Братская | Осокинская |  |  | 2 |
|  | Гайвинская | 56 |  |  | 2 |
|  | Гайвинская | Кишиневская | перспективный проект |  | 1 |
|  | Декабристов пр | ООТ Веры Засулич |  |  | 2 |
|  | Ивановская | Анри Барбюса |  | Д/с 110 | 2 |
|  | КИМ | 57 | УДС Молот |  | 1 |
|  | Костычева | Сочинская,6 |  | ДС №203 | 1 |
|  | Кустарная | Марии Загуменных |  | СОШ № 111 | 1 |
|  | Ласьвинская | 100 |  |  | 1 |
|  | Лядовская | Бобруйская |  |  | 2 |
|  | Лядовская | Пановой |  |  | 2 |
|  | Лядовский тракт | ООТ Поликлиника (Н.Ляды) |  |  | 1 |
|  | Марии Загуменных | Дошкольная | Кустарная | СОШ | 1 |
|  | Молодогвардейская | Танкистов | Декабристов пр |  | 2 |
|  | Новогайвинская |  |  |  |  |
|  | проезд Низовский | докучаева,48 |  |  | 1 |
|  | проезд от Пихтовой | вдоль 42 |  |  | 1 |
|  | Промышленная | до путепровода |  |  | 1 |
|  | Промышленная | 127-129 |  |  | 1 |
|  | Революции | 38-42 |  |  | 1 |
|  | Солдатова | 15 |  |  | 1 |
|  | Соликамская | 260 | ООТ Вторчермет |  | 2 |
|  | Ставропольская | 17,19 |  |  | 2 |
|  | Сухумская | Корсуньская |  | ДС №358 | 2 |
|  | Уинская | 4 |  |  | 1 |
|  | Хохрякова |  | от Екатерининской до Ленина |  | 2 |
|  | Ямпольская | 16 |  | СОШ №73 | 1 |

Для понижения скоростного режима в кварталах жилой застройки необходимо использовать знаки 5.21 и 5.22. Введение ограничений в виде жилых зон требуется при отсутствии тротуаров на территории. Мероприятия по введению жилых зон приведены в таблице 4.12.2.

Таблица 4.12.2 – Перечень территорий, которые необходимо ограничить жилыми зонами в период 2019-2035 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование участка  территории | Кол-во знаков, шт. |
|
| 1 | Ул. Комбайнеров от ул. Мира в сторону Шоссе Космонавтов и проезд от ул. Одоевского в сторону ул. Комбайнеров | 2 комплекта |
| 2 | В микрорайоне Новые Ераничи установка знаков со стороны ул. Карпинского и ул. Рязанская | 3 комплекта |
| 3 | Новые Ляды, проезжие придомовые территории между ул. Мира и ул. Островского | 18 комплектов |

Дополнительно снижение скоростного режима на улично-дорожной сети необходимо ввести на участках с длиной перегона превышающей 1 км с пересечением с пешеходными потоками. Установка знаков ограничения скоростного режима, целесообразна с установкой систем видеофиксации нарушений. Поэтому о мероприятиях по установке ограничений скоростного режима будет описано в разделе 4.23.

## 4.13 Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений)

Градостроительными документами на территории города Перми предполагаются разные способы хранения индивидуальных транспортных средств в зависимости от типа застройки.

В зоне индивидуальной малоэтажной застройки хранение индивидуальных транспортных средств предполагается продолжать осуществлять на приусадебных участках.

В зоне многоэтажной жилой застройки хранение индивидуальных транспортных средств предлагается продолжать осуществлять на территории гаражных комплексов, участках земли, отведенных под стоянки транспортных средств, и дворовых территориях.

В целях упорядочения парковки транспортных средств на автомобильных дорогах в центральной части города Перми и пресечения нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, решения проблемы загруженности улично-дорожной сети и повышения безопасности дорожного движения к реализации планируются следующие мероприятия по реализации парковочной политики:

1. Оптимизация организации дорожного движения путем анализа проектов организации дорожного движения (ПОДД) и внесения в них необходимых изменений, в т.ч. учет предложений по организации новых парковочных мест или их ликвидации в рамках проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции улично-дорожной сети.
2. Фото и видеофиксация нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.
3. Эвакуация транспортных средств, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки транспортных средств.
4. Продолжение мероприятий по организации и созданию платных парковок на территории города Перми.

С целью снижения использования транспортных средств в центральной части города, необходимо предусмотреть мероприятия по увеличению зоны платной парковки на территории центральной части города. В ближайшее время включить в зону платной парковки микрорайон Разгуляй. Далее увеличить зону на запад до ул. Окулова, пл. Гайдара.

## 4.14 Мероприятия по организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

Анализ интенсивности транспортных потоков показал, что проезжая часть на односторонних улицах используется не эффективно, для проезда транспортных средств остается на некоторых участках только одна полоса движения, оставшееся пространство УДС используется под парковку, в то время как ее назначение было выделено для движения транспортных средств.

Кроме того, организация одностороннего движения увеличивает перепробеги для обеспечения доступа к территориям, находящимся в непосредственной близости с односторонними участками УДС. Таким образом, увеличивается время реализации транспортных корреспонденций, оно связанно с задержками на регулируемых пересечениях, которые необходимо пересекать в виду невозможности проезда по односторонним участкам.

В настоящий момент в городе Перми сложившаяся организация дорожного движения с выделенными участками УДС с односторонним движением зарекомендовала себя как наиболее оптимальная. Некоторые участки служат для максимального пропуска транспортных потоков, такие как ул. Екатерининская и ул. Луначарского; ул. Петропавловская и ул. Монастырская. Другие используются как обслуживающие территории где максимальная часть УДС выделена под парковку и минимальная часть выделена под проезд в одну полосу. К таким участкам относятся ул. Тимирязева и ул. Швецова.

Мероприятий по переводу участков УДС в односторонний режим движения на территории города Перми на период 2019-2035г.г. не предусмотрено.

Для повышения связности территории целесообразно пересмотреть назначение отдельных участков с односторонним движением и рассмотреть возможность перевода их в двухсторонний режим.

## 4.15 Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования

Анализ организации дорожного движения с применением светофорного регулирования показал, что на территории города Перми установлено 337 светофорных объектов, регулирующих движение транспорта и пешеходов. Большинство из которых установлены на магистральных улицах города. Интенсивность движения на улично-дорожной сети с каждым годом увеличивается. Магистральные улицы работают при 100% загруженности в пиковые часы. В итоге перераспределение транспортных потоков происходит на все участки улично-дорожной сети, по которым возможен проезд. Пересечения, которые до настоящего времени работали без применения светофорного регулирования, стали соответствовать пересечениям, где необходимо вводить светофорное регулирование. На таких пересечениях повысился уровень аварийности. Список пересечений, на которых в период с 2019 – 2035 г.г. необходимо ввести светофорное регулирование представлен в таблице 4.15.1.

Таблица 4.15.1 – Мероприятия по введению светофорного регулирования на перекрестках города Перми на период 2019-2035 г.г.

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комсомольский проспект- ул. Пермская | Установка светофорного объекта. | 2019 |
|  | ул. Якутская пересечение с Ветлужской | Установка светофорного объекта. | 2019 |
|  | ул. Уинская перекресток с ул. Пушкарская | Дооборудование светофорного объекта | 2019 |
|  | Газеты "Звезда" - Полины Осипенко | Установка светофорного объекта | 2019 |
|  | Луначарского - Матросова | Установка светофорного объекта | 2019 |
|  | Мира - Заслонова | Установка светофорного объекта | 2019 |
|  | Мира - Кавалерийская | Установка светофорного объекта | 2019 |
|  | ул. Белинского  перекресток с ул. 25-го Октября | Изменение режима работы светофорного объекта, дооборудование светофорного объекта | 2020 |
|  | Ул. Горького – ул. Белинского | Установка светофорного объекта | 2019 |
|  | Ул. Чернышевского в районе доме ул. Чернышевского 28 | Установка светофорного объекта | 2021 |
|  | Ул. Горького – ул. 1-z Красноармейская | Установка светофорного объекта | 2021 |
|  | 25 Октября - Монастырская | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | 25 Октября - Пермская | Установка светофорного объекта | 2023 |
|  | 9 Мая - Баумана | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Академика Веденеева - Косякова | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Академика Веденеева - Кронита | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Архитектора Свиязева - Глинки | Установка светофорного объекта | 2023 |
|  | Барамзиной - Зои Космодемьянской | Установка светофорного объекта | 2020 |
|  | Ветлужская - 1-я Красноборская | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Гагарина бульвар, 26 | Установка светофорного объекта | 2029-2035 |
|  | Газеты "Звезда" - Белинского | Установка светофорного объекта | 2023 |
|  | Газеты "Звезда" - Монастырская | Установка светофорного объекта | 2023 |
|  | Газеты "Звезда" - Революции | Установка светофорного объекта | 2023 |
|  | Газеты "Звезда" - Советская | Установка светофорного объекта | 2020 |
|  | Героев Хасана - ООТ "Ж/д переезд" | Установка светофорного объекта | 2020 |
|  | Дорога Дружбы - Верхнекурьинская | Установка светофорного объекта | 2029-2035 |
|  | Екатерининская - Решетникова | Установка светофорного объекта | 2029-2035 |
|  | Ивановская - Анри Барбюса | Установка светофорного объекта | 2029-2035 |
|  | Карпинского - Веры Засулич | Установка светофорного объекта | 2020 |
|  | Космонавтов шоссе - Революции | Установка светофорного объекта | 2029-2035 |
|  | Краснофлотская - Глеба Успенского | Установка светофорного объекта | 2029-2035 |
|  | Крупской - Дружбы | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Куйбышева - Мехоношина | Установка светофорного объекта | 2021 |
|  | Локомотивная - Барамзиной | Установка светофорного объекта | 2022 |
|  | Магистральная - Липатова | Установка светофорного объекта | 2029-2035 |
|  | Маршала Рыбалко - ООТ "ПКиО Закамск" | Установка светофорного объекта | 2020 |
|  | Маршала Рыбалко - Федосеева | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Маршала Рыбалко - Чистопольская | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Мира, 91 - ООТ "Давыдова" | Установка светофорного объекта | 2020 |
|  | Монастырская - Осинская | Установка светофорного объекта | 2022 |
|  | Николая Островского - Пермская | Установка светофорного объекта | 2022 |
|  | Николая Островского - Тихая | Установка светофорного объекта | 2022 |
|  | Новогайвинская, 24 - ООТ "Микрорайон Ширяиха" | Установка светофорного объекта | 2021 |
|  | Новогайвинская, 88 - ООТ "Завод ГСК" | Установка светофорного объекта | 2021 |
|  | Новогайвинская, 93 - ООТ "Лесозавод" | Установка светофорного объекта | 2021 |
|  | Петропавловская - Осинская | Установка светофорного объекта | 2022 |
|  | Подлесная - Желябова | Установка светофорного объекта | 2023 |
|  | Промышленная - Верхнемуллинская | Установка светофорного объекта | 2023 |
|  | Промышленная - Гамовский тракт | Установка светофорного объекта | 2023 |
|  | Промышленная - ООТ "Любимова" | Установка светофорного объекта | 2021 |
|  | Промышленная - ООТ "Теплицы" | Установка светофорного объекта | 2021 |
|  | Репина - Кабельщиков | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Рязанская - Качалова | Установка светофорного объекта | 2021 |
|  | Рязанская - Шахтерская | Установка светофорного объекта | 2022 |
|  | Сибирская - Краснова | Установка светофорного объекта | 2021 |
|  | Снайперов - Танкистов | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Солдатова, 42/1 - ООТ "Моторостроителей" | Установка светофорного объекта | 2023 |
|  | Старцева - Чукотская | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Уинская, 6 (Шмидта) | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Уральская - Индустриализации | Установка светофорного объекта | 2020 |
|  | Уральская - Металлургов | Установка светофорного объекта | 2022 |
|  | Целинная, 51 - ООТ "По требованию" | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Целинная, 112 - Сивилева | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Юрша, 64 (9) | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |
|  | Юрша - Лякишева | Установка светофорного объекта | 2022 |
|  | Якутская - ООТ "По требованию" (СНТ "Березка") | Установка светофорного объекта | 2024-2028 |

Мероприятия по установке светофорных объектов на улично-дорожной сети позволят повысить безопасность дорожного движения, снизить количество ДТП с пострадавшими.

## 4.16 Мероприятия по режимам работы светофорного регулирования

На территории города Перми настройкой работы светофорных объектов занимается МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Для оптимизации циклов светофорного регулирования используются данные натурного наблюдения. В режиме онлайн происходит настройка светофорных объектов, подключенных к системе АСУДД.

При изменении конфигураций перекрестков, либо при увеличении интенсивности на участках УДС ввиду перекрытия других участков УДС, а также введение крупных объектов жилой застройки или развлекательных центров изменяется и светофорное регулирование на пересечениях, которые попадают в зону влияния изменений.

Перенастройка и изменение циклов, фаз светофорного регулирования происходит в кратчайшие сроки, поэтому говорить об оптимизации светофорного регулирования на территории города Перми не целесообразно.

При изменении конфигурации перекрестков и подъездов к ним проводится математическое имитационное моделирование для выбора оптимального варианта как по конфигурации, так и по светофорному регулированию.

Поэтому в рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения, мероприятия по изменению режимов светофорного регулирования отдельно не предусмотрены, либо выполняются в рамках более крупных мероприятий, например по установке светофорных объектов, либо по реконструкции участков УДС.

## 4.17 Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

Помехи для движения являются одним из факторов опасности при движении по автомобильной дороге. Помимо вероятности возникновения ДТП, порождаемых этими препятствиями, появляются задержки по времени, связанные с необходимостью перестроения автомобилей.

К таким факторам относятся неверно установленные или не демонтированные объекты дорожной инфраструктуры, например, стойки со светофорными колонками или разделительное ограждение.

В настоящее время в городе Перми не выявлено таких объектов, которые создают опасные ситуации на автомобильной дороге.

В период ремонтных работ на участках улично-дорожной сети выставляют дополнительные ограждения, о которых заблаговременно сообщают соответствующие дорожные знаки.

## 4.18 Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД

В настоящий момент мероприятия по организации движения пешеходов включаются в мероприятия по организации движения на перекрестках, по увеличению безопасности движения на улично-дорожной сети.

Обустройство пешеходных переходов проходит в рамках разработки проектов организации движения на перекрестках и учтено в разделах 4.2, 4.22.

Для повышения безопасности пешеходов при переходе по пешеходным переходам вводят светофорное регулирование на нерегулируемых зебрах. Для обеспечения доступа пешеходов к маршрутной сети светофорное регулирование вводится на пешеходных переходах вблизи остановок общественного транспорта. Мероприятия по введению светофорного регулирования на пешеходных переходах учтены в разделе 4.15.

Организация пешеходной зоны на улице Пермская в квартале от Комсомольского проспекта до ул. Газеты Звезда не стала привлекательным местом для пеших передвижений. В настоящий момент она используется, как и ранее, для транзитных пешеходных потоков и не привлекает жителей и гостей города для пеших прогулок. На территории центральной части города достаточно пешеходных зон, которые используются для пеших прогулок – это и набережная, и эспланада, и Парк Горького и аллея на Комсомольском проспекте. Все пешеходные объекты являются связными между собой территориями и вызывают интерес у жителей и гостей города к пешим прогулкам.

В виду того что, ул. Пермская не стала востребованной для пешеходного движения, в мероприятиях по развитию сети дорог предложен вариант перевода ее в режим улично-дорожной сети с транспортным и пешеходным движением.

Развития территорий под обустройство дополнительных пешеходных зон на территории города не предусмотрено в перспективе до 2035 года. Существующие рекреационные зоны планируется обустраивать и ремонтировать.

Мероприятия по введению жилых зон на территории города предусмотрены в разделе 4.12.

## 4.19 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов

К мероприятиям по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов на улично-дорожной сети города Перми в сфере организации дорожного движения можно отнести:

1. Организация парковочных мест для инвалидов вблизи мест социально значимых объектов;
2. Звуковое сопровождение пешеходных переходов на пересечениях оборудованных светофорным регулированием.
3. Использование низкопольных автобусов или обустройство автобусов платформой для инвалидов;
4. Обустройство пониженных бортов на подходах к пешеходным переходам.

В настоящее время специализированные парковки для инвалидов организованы преимущественно в центральной части города, где введены платные парковки. На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания выделено 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Выделение парковочных мест для инвалидов на придомовых территориях инициируется жильцами и принимается советом дома.

Таким образом, мероприятия по выделению парковочных мест для инвалидов будут проводиться совместно с организацией мероприятий парковочной политики.

Звуковое сопровождение на светофорных объектах для инвалидов по зрению введено на наиболее интенсивных перекрёстках города и вблизи специализированных объектов, которые обслуживают указанную категорию граждан. Кроме того, для безопасности пешеходного движения инвалидов, на некоторых светофорных объектах фазы движения пешеходов выделены в отдельный от транспортных средств интервал.

Мероприятия по дооборудованию светофорных объектов и изменению режимов работы светофорных объектов будут учтены в разделе 4.15 - 4.16.

Мероприятия по обустройству автобусов платформой для инвалидов и использование низкопольных автобусов относятся к мероприятиям по организации пассажирских перевозок.

Мероприятия по обустройству пониженных бортов на подходах к пешеходным переходам предусмотрены при разработке проектов организации дорожного движения. В настоящий момент при актуализации проектов организации дорожного движения указанные мероприятия учитываются.

## 4.20 Мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

Безопасное движение детей к образовательным учреждениям также является вопросам, требующим отдельного рассмотрения, т.к. дети, ввиду психологических особенностей (не знание ПДД, не осторожность, игры у автомобильных дорог) и ввиду физиологических особенностей (рост, развитие организма), являются группой риска.

Основным маршрутом движения детей является движение от дома до образовательных учреждений, следовательно, именно повышению безопасности на этих участках следует уделить внимание в первую очередь.

К мероприятиям по повышению безопасности движения детей можно отнести:

- Устройство пешеходных ограждений;

- Устройство светофорных объектов;

- Устройство искусственных дорожных неровностей;

- Установка дорожных знаков, информирующих о близости к учебным заведениям.

Помимо мероприятий, связанных с организацией дорожного движения требуется периодическое проведение профилактических бесед с объяснением поведения вблизи автомобильной дороги и обучающих игр.

Вышеуказанные мероприятия учтены в соответствующих разделах.

## 4.21 Мероприятия по организации велосипедного движения

Велосипедная инфраструктура представляет собой важный элемент транспортной системы города и является показателем его социально-экономического состояния. Ее развитие способствует повышению показателей здравоохранения и снижению экологической нагрузки от моторизированного транспорта.

В местах, традиционно недоступных для моторизированного транспорта (рекреационные зоны – парки, набережные, площади), а также в местах взаимодействия различных участников дорожного движения – водителей, велосипедистов и пешеходов – создание и развитие велосипедной инфраструктуры способствует повышению уровня БДД и общего уровня безопасности.

Развитие велосипедного движения может стать одним из путей повышения качества функционирования транспортной системы города. Серьезной преградой для развития велосипедного транспорта на территории города Перми могут показаться климатические условия. Однако, опыт таких стран, как Финляндия и Норвегия, показывает, что при создании определенных условий велосипедный транспорт может стать полноценной транспортной системой, которая снизит долю пользователей индивидуального автомобильного транспорта и, соответственно, нагрузку на УДС города.

Организация велодорожек является важным мероприятием, так как позволяет снизить транспортную и экологическую нагрузку на территорию жилой застройки, а также способствует росту безопасности дорожного движения.

Организация велодорожек должна удовлетворять ряду условий:

а) Прямолинейность. Поездка на велосипеде должна быть как можно более короткой, без необходимости совершать ненужные объезды.

б) Связность. У велосипедиста должна быть возможность доехать до разных пунктов назначения из пункта отправления по велодорожке.

в) Качество поверхности. Должны быть сведены к минимуму резкие перепады уровня дорожки из-за бордюров, требующие снижать скорость, а также недопустимо образование луж.

г) Безопасность. Велодорожка должна быть по возможности отделена от автомобильного и пешеходного движения.

На период с 2019 по 2035 г.г. планируется развитие сети велодорожек. Предлагаемая трассировка велодорожек представлена на рисунке 4.21.1.




Рисунок 4.21.1 - Трассировка планируемой сети велодорожек в городе Перми к 2035 году

Перечень участков улиц, на которых предлагается организация велодорожек, представлен в таблице 4.21.1. Предлагаемая сеть велодорожек позволит соединить существующие участки велодорожек и сформировать единую связную транспортную сеть, соединяющую крупные жилые районы с центральной частью города.

Таблица 4.21.1 – Перечень участков велодорожек, планируемых к реализации к 2035 году

| Улица | Начало участка | Конец участка |
| --- | --- | --- |
| Ул. Попова | Набережная р. Кама | ш. Космонавтов |
| ш. Космонавтов | Ул. Попова | Ул. С. Армии |
| Ул. С. Армии | ш. Космонавтов | Ул. Мира |
| Ул. С. Армии | пр. Декабристов | Ул. Мира |
| Ул. Подлесная | Ул. З. Космодемьянской | ш. Космонавтов |
| Ул. З. Космодемьянской | Пр. Парковый | Ул. Подлесная |
| Пр. Парковый | Ул. З. Космодемьянской | Ул. Углеуральская |
| Ул. Углеуральская | Ул. Подлесная | Ул. Энгельса |
| Ул. Энгельса | Ул. Углеуральская | Ул. Локомотивная |
| Ул. Локомотивная | Ул. Энгельса | Ул. Ленина |
| Ул. Мира | Ул. С. Армии | Ул. Свиязева |
| Ул. Чкалова | Ул. Мира | Ул. Г. Хасана |
| Ул. Г. Хасана | Ул. Чкалова | ул. Чернышевского |
| Ул. Чернышевского | Ул. Г. Хасана | Ул. Сибирская |
| Ул. Сибирская | Ул. Чернышевского | Ул. Ленина |
| Ул. Куйбышева | Ул. Чкалова | Ул. Васильева |
| Ул. Лодыгина | Ул. Куйбышева | Ул. Ак. Курчатова |
| Ул. Революции | Ул. Попова | б. Гагарина |
| Северная дамба | Ул. Ленина | Ул. Уральская |
| Ул. Крупской | Ул. Уральская | Ул. Дружбы |
| Б. Гагарина | Южная дамба | Ул. Ушинского |
| Ул. Ушинского | Б. Гагарина | Ул. Старцева |

Протяженность новых велодорожек составит 30,17 км. С учетом существующих велодорожек общая протяженность велодорожек на территории города Перми составит 49,2 км.

## 4.22 Мероприятия по развитию сети дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

В разделе 4.2 были представлены мероприятия по строительству и реконструкции крупных участков улично-дорожной сети, которые изменят существующую конфигурацию улично-дорожной сети. Представленные в разделе 4.2 мероприятия требуют больших капиталовложений.

Для повышения эффективности функционирования сети дорог существуют менее затратные мероприятия по повышению связности территории города Перми. Перечень таких мероприятий приведен в таблице 4.22.1.

Таблица 4.22.1 - Мероприятия по повышению эффективности и связности УДС города Перми на период до 2035 года

| № | Участок УДС | Мероприятия | Срок реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Братьев Игнатовых и ул. Мира | Реконструкция перекрестка (подключение выездов с площади перед ДК Гагарина) , перенос остановок ОТ, дополнительная полоса движения по ул. Братьев Игнатовых, дооборудование светофорного объекта, реконструкция площади перед ДК Гагарина, строительство трамвайных остановок | 2019 | 5656 |
| 2 | ул. Пермская от ул. Газеты Звезда до пр. Комсомольский | Восстановление сквозного проезда 1+1 | 2019 | 12 212 |
| 3 | ул. Ленина - ул. Сибирская | Увеличение протяженности дополнительной полосы по ул. Ленина перед ул. Сибирская | 2019 | 585 |
| 4 | ул. Малышева от ул. Горького до ул. Островского | Корректировка профиля улицы для обеспечения двухстороннего проезда | 2019 | 5735 |
| 5 | Ул. 25 Октября от ул. Революции до ул. Чернышевского |  | 2019 | 45815 |
| 6 | ул. Куйбышева - ул. Краснова | Дополнительная канализированная полоса движения с ул. Куйбышева на ул. Краснова | 2019 | 4046 |
| 7 | Ул. Лихвинская – ул. Самаркандская | Перенос СО | 2019 | 4564 |
| 8 | Ул. Социалистическая, 10а |  | 2019 | 3451 |
| 9 | Подключение ул. Пушкарской к ул. Старцева | Организация перекрестка со светофорным регулированием | 2020 | 11 453 |
| 10 | ул. Куйбышева - ул. Глеба Успенского | Расширение участка дороги (90м), строительство 2 транспортных светофорных объектов и пешеходных переходов | 2020 | 7 661 |
| 11 | ул. Борцов Революции - ул. Спешилова | Локальное расширение ул. Борцов Революции перед перекрестком, | 2020 | 1 350 |
| 12 | ул. Куйбышева – ул. Солдатова | Увеличение длины дополнительной полосы для поворота направо | 2020 | 1 440 |
| 13 | ул. Советская – ул. Максима Горького | Организация кругового движения малого диаметра | 2020 | 784 |
| 14 | ул. Грибоедова - ул. Уинская | Локальное расширение ул. Грибоедова перед перекрестком | 2020 | 17 976 |
| 15 | ул. Полазненская от ул. Нейвинская до ул. Ординская | Восстановление проезда 1+1 | 2020 | 33 898 |
| 16 | ш. Космонавтов - ул. Советской Армии | Обустройство направляющего островка на перекрестке | 2020 | 720 |
| 17 | ул. Екатерининская - пр. Комсомольский | Обустройство направляющего островка на перекрестке, Дооборудование светофорных объектов | 2020 | 542 |
| 18 | ул. Луначарского - пр. Комсомольский | Обустройство направляющего островка на перекрестке Дооборудование светофорных объектов | 2020 | 542 |
| 19 | ул. Куйбышева - ул. Механошина | Локальное расширение ул. Куйбышева (60 метров), строительство светофорного объекта, обустройство подходов через трамвайные пути | 2020 | 1 212 |
| 20 | ул. Снайперов от ул. Мира до ул. Чайковского | Восстановление сквозного проезда 1+1, тротуары, освещение | 2020 | 19 774 |
| 21 | ул. Островского от ул. Пушкина до ул. Революции | Расширение до 4-х полос движения | 2020 | 24 360 |
| 22 | ул. Соликамская, ООТ «Пл. Восстания» | Уточнение радиусов поворота с ул.1905 года на ул. Соликамская, перенос остановки общественного транспорта на ул.1905 года, подключение светофорных объектов к АСУДД для обеспечения координированного управления | 2020 | 3 200 |
| 23 | ул. Пермская от ул. Попова до ул. Борчанинова | Восстановление сквозного проезда 1+1, наружное освещение, тротуар, парковки | 2020 | 35 438 |
| 24 | ул. Целинная (Лянгасова) - ул. Веденеева | Организация кругового движения | 2020 | 38 841 |
| 25 | ул. Луначарского – ул. Пушкина | Организация дополнительного проезда 1+1, освещение, подпорная стенка, ограждение вдоль обрыва | 2020 | 33 076 |
| 26 | ул. Соликамская – ул. Первомайская | Организация кругового движения с канализированными полосами, отведение земли | 2020 | 38 841 |
| 27 | ул. Плеханова от ул. Якуба Колоса до ул. Петропавловская | Восстановление сквозного проезда 1+1, переустройство трамвайных путей (понижение до уровня Петропавловской), маломобильность вместо лестницы?, проектирование | 2021 | 23 112 |
| 28 | Подключение ул. Ижевской к ул. Чкалова | Подключение проезда от ул. Ижевской к местному проезду ул. Чкалова | 2021 | 68 694 |
| 29 | ул.9 Мая между ш. Космонавтов и ул. Мира | Организация дополнительной полосы по ш. Космонавтов для поворота налево на ул.9 Мая, строительство светофорного объекта, строительство пешеходных переходов на перекрестке шоссе Космонавтов- ул. 9 мая, перенос остановок ОТ, ликвидация островка безопасности, дополнительная полоса движения перед выездом на ул. Мира | 2021 | 33 063 |
| 30 | ул. Гашкова – ул. Ивана Франко | Организация локальных расширений перед перекрестком | 2021 | 4 622 |
| 31 | ул. Комбайнеров выход на ш. Космонавтов | Строительство сквозного проезда 1+1, обустройство тротуаров на протяжении ул. Комбайнеров от ул. Мира до шоссе Космонавтов, наружное освещение на реконструируемом участке, | 2021 | 14 124 |
| 32 | ул. Подлесная – ул. Желябова | Ликвидация светофорного объекта, вблизи перекрестка, ликвидация пешеходного перехода, строительство транспортного светофора, расширение ул. Подлесная до 3-х полос, строительство пеш. подходов. | 2022 | 1 830 |
| 33 | ул. Уральская – ул. Грачева – ул. Свердлова | Реконструкция перекрестка с организацией остановок общественного транспорта, реконструкция ул. Грачева до КИМ (радиусы на перекрестках, стоянки для обеспечения 2 полос для движения в т.ч. автобусов) | 2022 | 51 842 |
| 34 | ул. Мира | Обустройство остановочных площадок автобусных остановок в "заездных карманах" от ул. Стахановской до ул. Леонова | 2022 | 20 223 |
| 35 | ул. Сибирская – ул. Революции | Дополнительная полоса для поворота налево | 2022 | 2 219 |

## 4.23 Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Средства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволяют уменьшить количество нарушений. В связи с этим, установка таких средств необходима на пересечениях и перегонах, где наблюдается высокая аварийность с пострадавшими. В таблице 4.23.1 приведен перечень мест, где в период с 2019 по 2035 г.г. необходима установка средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Таблица 4.23.1 – Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на период 2019-2035 гг.

| № | Наименование объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Светлогорская  10,10а | Установка комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2019 |
| 2 | ул. Якутская  пересечение с Ветлужской | Установка комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2019 |
| 3 | ул. Окулова  перегон напротив дома № 123/1 | Ограничение скорости движения, установка комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2020 |
| 4 | ш. Космонавтов  перегон от  ул. Советской Армии до ул. Кавалерийская | Ограничение скорости движения, установка комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2020 |
| 5 | ул. Целинная  перекресток с ул. И. Франко | Установка комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2020 |
| 6 | Ул. Мира пересечение с ул. Советской Армии | Установка комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2021 |
|  |  |  |  |

## 4.24 Мероприятия по размещению специализированных стоянок для задержанных транспортных средств

В настоящее время на территории города Перми действуют 5 специализированных стоянок для задержанных транспортных средств. Их вместимость и количество удовлетворяют необходимую потребность.

На перспективу, количество специализированных стоянок и места их размещения будут учитываться при разработке мероприятий парковочной политики на территории города Перми.

# 5 Очередность реализации мероприятий

Мероприятия по организации дорожного движения, представленные в разделе 4 были получены в результате проработок основных градостроительных документов, таких как Генеральный план города Перми, Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, постановления администрации города Перми по повышению Безопасности дорожного движения и наработки специалистов по организации дорожного движения Администрации города Перми и непосредственно специалистов ООО «Агентство дорожной информации Радар».

Все описанные по разделам мероприятия представим ниже в виде адресной программы по отдельным временным периодам: на первые пять лет по годам и последующие десять лет по пятилетиям. Адресная программа представлена в таблицах 5.1 – 5.7.

Таблица 5.1 – Перечень мероприятий по организации дорожного движения на 2019 год

| № | Наименование объекта | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Светлогорская 10,10а | Установка комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2263,80 | 2019 |
| 2 | ул. Якутская пересечение с Ветлужской | Установка комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2263,80 | 2019 |
| 3 | ул. Братьев Игнатовых и ул. Мира | Реконструкция перекрестка (подключение выездов с площади перед ДК Гагарина) , перенос остановок ОТ, дополнительная полоса движения по ул. Братьев Игнатовых, дооборудование светофорного объекта, реконструкция площади перед ДК Гагарина, строительство трамвайных остановок | 5656,00 | 2019 |
| 4 | ул. Пермская от ул. Газеты Звезда до пр. Комсомольский | Восстановление сквозного проезда 1+1 | 12212,00 | 2019 |
| 5 | ул. Ленина - ул. Сибирская | Увеличение протяженности дополнительной полосы по ул. Ленина перед ул. Сибирская | 585,00 | 2019 |
| 6 | ул. Малышева от ул. Горького до ул. Островского | Корректировка профиля улицы для обеспечения двухстороннего проезда | 5735,00 | 2019 |
| 7 | Ул. 25 Октября от ул. Революции до ул. Чернышевского |  | 45815,00 | 2019 |
| 8 | ул. Куйбышева - ул. Краснова | Дополнительная канализированная полоса движения с ул. Куйбышева на ул. Краснова | 4046,00 | 2019 |
| 9 | Ул. Лихвинская – ул. Самаркандская | Перенос СО | 4564,00 | 2019 |
| 10 | Ул. Социалистическая, 10а |  | 3451,00 | 2019 |
| 11 | Комсомольский проспект- ул. Пермская | Установка светофорного объекта. | 2015,00 | 2019 |
| 12 | ул. Якутская пересечение с Ветлужской | Установка светофорного объекта. | 1380,00 | 2019 |
| 13 | ул. Уинская перекресток с ул. Пушкарская | Дооборудование светофорного объекта | 215,00 | 2019 |
| 14 | Газеты "Звезда" - Полины Осипенко | Установка светофорного объекта | 1140,00 | 2019 |
| 15 | Луначарского - Матросова | Установка светофорного объекта | 1140,00 | 2019 |
| 16 | Мира - Заслонова | Установка светофорного объекта | 1690,00 | 2019 |
| 17 | Мира - Кавалерийская | Установка светофорного объекта | 1580,00 | 2019 |
| 18 | Ул. Горького – ул. Белинского | Установка светофорного объекта | 1320,00 | 2019 |
| 19 | на ул. Анри Барбюса на пересечении с ул. Ивановской | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2019 |
| 20 | на ул. Ивановская на пересечении с ул. Анри Барбюса | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2019 |
| 21 | Екатерининская, 174 | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 22 | Екатерининская - 25 Октября | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 23 | Екатерининская - Борчанинова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 24 | Екатерининская - Газеты "Звезда" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 25 | Екатерининская - Клименко | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 26 | Екатерининская - Крисанова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 27 | Екатерининская - Максима Горького | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 28 | Екатерининская - Николая Островского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 29 | Екатерининская - Плеханова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 30 | Екатерининская - Сибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 31 | Комсомольский проспект - Коминтерна | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 32 | Луначарского - 25 Октября | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 33 | Луначарского - Борчанинова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 34 | Луначарского - Крисанова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 35 | Луначарского - Максима Горького | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 36 | Луначарского - Николая Островского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 37 | Луначарского - Сибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 38 | Николая Островского - 1-я Красноармейская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 39 | Николая Островского - Белинского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 40 | Николая Островского - Малышева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 41 | Николая Островского - Чернышевского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 42 | Сибирская - 1-я Красноармейская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 43 | Сибирская - Монастырская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 44 | Сибирская - Пермская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 45 | Сибирская - ООТ "ПКиО им.Горького" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 46 | Сибирская - ООТ "Площадь Ветеранов" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 47 | Сибирская - Полины Осипенко | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 48 | Сибирская - Советская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 49 | Чернышевского - Сибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 50 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии (Первый этап - от Куйбышева-до Сибирской) | Реконструкция УДС | 1218882,54 | 2018-2020 |
| 51 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома №151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта | Реконструкция УДС | 97826,50 | 2019-2021 |
| 52 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева | Строительство УДС | 191279,76 | 2019-2021 |
| 53 | Реконструкции ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Советской Армии | Реконструкция УДС | 437699,70 | 2019-2021 |
| 54 | Реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов | Реконструкция УДС | 1202050,50 | 2019-2021 |
| 55 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева | Реконструкция УДС | 1149999,98 | 2019-2021 |
| 56 | Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей-площадь Гайдара | Строительство УДС | 4213555,70 | 2018-2021 |
| 57 | Строительство ул. Крисанова от Шоссе Космонавтов до ул. Пушкина | Строительство УДС | 1838500,00 | 2019-2021 |
| 58 | Строительство автомобильной дороги соединения ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной, участок от ул. Уинской до ул. Восстания | Строительство УДС | 1270351,78 | 2019-2021 |
| 59 | ТЭО+ПИР ул. Углеуральская от Проспекта Парковый до Пермь 2 - ТЭО+Проектирование | Проектирование УДС | 141216,00 | 2019-2021 |
| 60 | Проектирование и строительство Ул.Маршала Жукова | Проектирование и Строительство УДС | 278564,00 | 2019-2022 |
| 61 | Проектирование и строительство Ул.Революции, мост через р.Егошиха, 2 очередь | Проектирование и Строительство УДС | 3854255,00 | 2019-2022 |
| 62 | ТЭО ш.Космонавтов от ул.Плеханова до пл.ЦКР | Проектирование УДС | 25145,00 | 2019-2022 |
| 63 | Проектирование Трамвайные пути Мотовилиха – Пермь-2 | Проектирование УДС | 36754,00 | 2019-2022 |
| 64 | Проектирование и строительство продолжения ул.Сибирская от ул. Чернышевского | Проектирование и Строительство УДС | 2487548,00 | 2019-2022 |
| 65 | Проектирование и реконструкция Ул. Плеханова от ул. Грузинская до шоссе Космонавтов | Проектирование и Строительство УДС | 246713,00 | 2019-2022 |

Таблица 5.2 – Перечень мероприятий по организации дорожного движения на 2020 год

| № | Наименование объекта | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Окулова перегон напротив дома № 123/1 | Ограничение скорости движения, установка комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2263,80 | 2020 |
| 2 | ш. Космонавтов перегон от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийская | Ограничение скорости движения, установка комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2263,80 | 2020 |
| 3 | ул. Целинная перекресток с ул. И. Франко | Установка комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2263,80 | 2020 |
| 4 | Подключение ул. Пушкарской к ул. Старцева | Организация перекрестка со светофорным регулированием | 11453,00 | 2020 |
| 5 | ул. Куйбышева - ул. Глеба Успенского | Расширение участка дороги (90м), строительство 2 транспортных светофорных объектов и пешеходных переходов | 7661,00 | 2020 |
| 6 | ул. Борцов Революции - ул. Спешилова | Локальное расширение ул. Борцов Революции перед перекрестком, | 1 350 | 2020 |
| 7 | ул. Куйбышева – ул. Солдатова | Увеличение длины дополнительной полосы для поворота направо | 1440,00 | 2020 |
| 8 | ул. Советская – ул. Максима Горького | Организация кругового движения малого диаметра | 784,00 | 2020 |
| 9 | ул. Грибоедова - ул. Уинская | Локальное расширение ул. Грибоедова перед перекрестком | 17976,00 | 2020 |
| 10 | ул. Полазненская от ул. Нейвинская до ул. Ординская | Восстановление проезда 1+1 | 33898,00 | 2020 |
| 11 | ш. Космонавтов - ул. Советской Армии | Обустройство направляющего островка на перекрестке | 720,00 | 2020 |
| 12 | ул. Екатерининская - пр. Комсомольский | Обустройство направляющего островка на перекрестке, Дооборудование светофорных объектов | 542,00 | 2020 |
| 13 | ул. Луначарского - пр. Комсомольский | Обустройство направляющего островка на перекрестке Дооборудование светофорных объектов | 542,00 | 2020 |
| 14 | ул. Куйбышева - ул. Механошина | Локальное расширение ул. Куйбышева (60 метров), строительство светофорного объекта, обустройство подходов через трамвайные пути | 1212,00 | 2020 |
| 15 | ул. Снайперов от ул. Мира до ул. Чайковского | Восстановление сквозного проезда 1+1, тротуары, освещение | 19774,00 | 2020 |
| 16 | ул. Островского от ул. Пушкина до ул. Революции | Расширение до 4-х полос движения | 24360,00 | 2020 |
| 17 | ул. Соликамская, ООТ «Пл. Восстания» | Уточнение радиусов поворота с ул.1905 года на ул. Соликамская, перенос остановки общественного транспорта на ул.1905 года, подключение светофорных объектов к АСУДД для обеспечения координированного управления | 3200,00 | 2020 |
| 18 | ул. Пермская от ул. Попова до ул. Борчанинова | Восстановление сквозного проезда 1+1, наружное освещение, тротуар, парковки | 35438,00 | 2020 |
| 19 | ул. Целинная (Лянгасова) - ул. Веденеева | Организация кругового движения | 38841,00 | 2020 |
| 20 | ул. Луначарского – ул. Пушкина | Организация дополнительного проезда 1+1, освещение, подпорная стенка, ограждение вдоль обрыва | 33076,00 | 2020 |
| 21 | ул. Соликамская – ул. Первомайская | Организация кругового движения с канализированными полосами, отведение земли | 38841,00 | 2020 |
| 22 | ул. Белинского перекресток с ул. 25-го Октября | Изменение режима работы светофорного объекта, дооборудование светофорного объекта | 540,00 | 2020 |
| 23 | Барамзиной - Зои Космодемьянской | Установка светофорного объекта | 1240,00 | 2020 |
| 24 | Газеты "Звезда" - Советская | Установка светофорного объекта | 1380,00 | 2020 |
| 25 | Героев Хасана - ООТ "Ж/д переезд" | Установка светофорного объекта | 1110,00 | 2020 |
| 26 | Карпинского - Веры Засулич | Установка светофорного объекта | 1250,00 | 2020 |
| 27 | Маршала Рыбалко - ООТ "ПКиО Закамск" | Установка светофорного объекта | 1120,00 | 2020 |
| 28 | Мира, 91 - ООТ "Давыдова" | Установка светофорного объекта | 1150,00 | 2020 |
| 29 | Уральская - Индустриализации | Установка светофорного объекта | 1350,00 | 2020 |
| 30 | Ул. Комбайнеров от ул. Мира в сторону Шоссе Космонавтов и проезд от ул. Одоевского в сторону ул. Комбайнеров | 2 комплекта знаков для выделения Жилых зон | 23,60 | 2020 |
| 31 | на ул. Борцов Революции, 8 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2020 |
| 32 | на ул. Костычева на пересечении с Сочинская,6 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2020 |
| 33 | Гудвин на ул. Якова Свердлова в сторону Висима | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2020 |
| 34 | Екатерининская, 174 | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 35 | Екатерининская - 25 Октября | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 36 | Екатерининская - Борчанинова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 37 | Екатерининская - Газеты "Звезда" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 38 | Екатерининская - Клименко | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 39 | Екатерининская - Крисанова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 40 | Екатерининская - Максима Горького | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 41 | Екатерининская - Николая Островского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 42 | Екатерининская - Плеханова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 43 | Екатерининская - Сибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 44 | Комсомольский проспект - Коминтерна | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 45 | Луначарского - 25 Октября | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 46 | Луначарского - Борчанинова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 47 | Луначарского - Крисанова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 48 | Луначарского - Максима Горького | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 49 | Луначарского - Николая Островского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 50 | Луначарского - Сибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 51 | Николая Островского - 1-я Красноармейская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 52 | Николая Островского - Белинского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 53 | Николая Островского - Малышева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 54 | Николая Островского - Чернышевского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 55 | Сибирская - 1-я Красноармейская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 56 | Сибирская - Монастырская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 57 | Сибирская - Пермская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 58 | Сибирская - ООТ "ПКиО им.Горького" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 59 | Сибирская - ООТ "Площадь Ветеранов" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 60 | Сибирская - Полины Осипенко | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 61 | Сибирская - Советская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 62 | Чернышевского - Сибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 63 | Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии (Первый этап - от Куйбышева-до Сибирской) | Реконструкция УДС | 406294,18 | 2018-2020 |
| 64 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома №151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта | Реконструкция УДС | 32608,83 | 2019-2021 |
| 65 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева | Строительство УДС | 63759,92 | 2019-2021 |
| 66 | Реконструкции ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Советской Армии | Реконструкция УДС | 145899,90 | 2019-2021 |
| 67 | Реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов | Реконструкция УДС | 400683,50 | 2019-2021 |
| 68 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева | Реконструкция УДС | 383333,33 | 2019-2021 |
| 69 | Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей-площадь Гайдара | Строительство УДС | 1404518,57 | 2018-2021 |
| 70 | Строительство ул. Крисанова от Шоссе Космонавтов до ул. Пушкина | Строительство УДС | 612833,33 | 2019-2021 |
| 71 | Строительство автомобильной дороги соединения ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной, участок от ул. Уинской до ул. Восстания | Строительство УДС | 423450,59 | 2019-2021 |
| 72 | Строительство автомобильной дороги соединения ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной, участок от ул. Восстания до ул. Целинная. 2 этап | Строительство УДС | 956813,15 | 2020-2021 |
| 73 | Развязка на пл. Восстания (к ТПУ Мотовилиха) - проектирование и реконструкция | Проектирование и Реконструкция УДС | 466666,67 | 2020-2021 |
| 74 | ТЭО+ПИР ул. Углеуральская от Проспекта Парковый до Пермь 2 - ТЭО+Проектирование | Проектирование УДС | 47072,00 | 2019-2021 |
| 75 | Проектирование и строительство Ул.Маршала Жукова | Проектирование и Строительство УДС | 69641,00 | 2019-2022 |
| 76 | Проектирование и строительство Ул.Революции, мост через р.Егошиха, 2 очередь | Проектирование и Строительство УДС | 963563,75 | 2019-2022 |
| 77 | ТЭО ш.Космонавтов от ул.Плеханова до пл.ЦКР | Проектирование УДС | 6286,25 | 2019-2022 |
| 78 | Проектирование Трамвайные пути Мотовилиха – Пермь-2 | Проектирование УДС | 9188,50 | 2019-2022 |
| 79 | Проектирование и строительство продолжения ул.Сибирская от ул. Чернышевского | Проектирование и Строительство УДС | 621887,00 | 2019-2022 |
| 80 | Проектирование и реконструкция Ул. Плеханова от ул. Грузинская до шоссе Космонавтов | Проектирование и Строительство УДС | 61678,25 | 2019-2022 |

Таблица 5.3 – Перечень мероприятий по организации дорожного движения на 2021 год

| № | Наименование объекта | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Мира пересечение с ул. Советской Армии | Установка комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2263,80 | 2021 |
| 2 | ул. Плеханова от ул. Якуба Колоса до ул. Петропавловская | Восстановление сквозного проезда 1+1, переустройство трамвайных путей (понижение до уровня Петропавловской), маломобильность вместо лестницы, проектирование | 23112,00 | 2021 |
| 3 | Подключение ул. Ижевской к ул. Чкалова | Подключение проезда от ул. Ижевской к местному проезду ул. Чкалова | 68 694 | 2021 |
| 4 | ул.9 Мая между ш. Космонавтов и ул. Мира | Организация дополнительной полосы по ш. Космонавтов для поворота налево на ул.9 Мая, строительство светофорного объекта, строительство пешеходных переходов на перекрестке шоссе Космонавтов- ул. 9 мая, перенос остановок ОТ, ликвидация островка безопасности, дополнительная полоса движения перед выездом на ул. Мира | 33063,00 | 2021 |
| 5 | ул. Гашкова – ул. Ивана Франко | Организация локальных расширений перед перекрестком | 4622,00 | 2021 |
| 6 | ул. Комбайнеров выход на ш. Космонавтов | Строительство сквозного проезда 1+1, обустройство тротуаров на протяжении ул. Комбайнеров от ул. Мира до шоссе Космонавтов, наружное освещение на реконструируемом участке, | 14124,00 | 2021 |
| 7 | Ул. Чернышевского в районе доме ул. Чернышевского 28 | Установка светофорного объекта | 1110,00 | 2021 |
| 8 | Ул. Горького – ул. 1-z Красноармейская | Установка светофорного объекта | 1380,00 | 2021 |
| 9 | Куйбышева - Мехоношина | Установка светофорного объекта | 1260,00 | 2021 |
| 10 | Новогайвинская, 24 - ООТ "Микрорайон Ширяиха" | Установка светофорного объекта | 1180,00 | 2021 |
| 11 | Новогайвинская, 88 - ООТ "Завод ГСК" | Установка светофорного объекта | 1180,00 | 2021 |
| 12 | Промышленная - ООТ "Любимова" | Установка светофорного объекта | 1160,00 | 2021 |
| 13 | Промышленная - ООТ "Теплицы" | Установка светофорного объекта | 1160,00 | 2021 |
| 14 | Рязанская - Качалова | Установка светофорного объекта | 1270,00 | 2021 |
| 15 | Сибирская - Краснова | Установка светофорного объекта | 1280,00 | 2021 |
| 16 | Екатерининская, 174 | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 17 | Екатерининская - 25 Октября | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 18 | Екатерининская - Борчанинова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 19 | Екатерининская - Газеты "Звезда" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 20 | Екатерининская - Клименко | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 21 | Екатерининская - Крисанова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 22 | Екатерининская - Максима Горького | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 23 | Екатерининская - Николая Островского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 24 | Екатерининская - Плеханова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 25 | Екатерининская - Сибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 26 | Комсомольский проспект - Коминтерна | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 27 | Луначарского - 25 Октября | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 28 | Луначарского - Борчанинова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 29 | Луначарского - Крисанова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 30 | Луначарского - Максима Горького | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 31 | Луначарского - Николая Островского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 32 | Луначарского - Сибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 33 | Николая Островского - 1-я Красноармейская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 34 | Николая Островского - Белинского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 35 | Николая Островского - Малышева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 36 | Николая Островского - Чернышевского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 37 | Сибирская - 1-я Красноармейская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 38 | Сибирская - Монастырская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 39 | Сибирская - Пермская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 40 | Сибирская - ООТ "ПКиО им.Горького" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 41 | Сибирская - ООТ "Площадь Ветеранов" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 42 | Сибирская - Полины Осипенко | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 43 | Сибирская - Советская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 44 | Чернышевского - Сибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2019-2021 |
| 45 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома №151а по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта | Реконструкция УДС | 32608,83 | 2019-2021 |
| 46 | Строительство автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева | Строительство УДС | 63759,92 | 2019-2021 |
| 47 | Реконструкции ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Советской Армии | Реконструкция УДС | 145899,90 | 2019-2021 |
| 48 | Реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов | Реконструкция УДС | 400683,50 | 2019-2021 |
| 49 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Васильева | Реконструкция УДС | 383333,33 | 2019-2021 |
| 50 | Строительство автомобильной дороги Переход ул. Строителей-площадь Гайдара | Строительство УДС | 1053388,93 | 2018-2021 |
| 51 | Строительство ул. Крисанова от Шоссе Космонавтов до ул. Пушкина | Строительство УДС | 612833,33 | 2019-2021 |
| 52 | Строительство автомобильной дороги соединения ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной, участок от ул. Уинской до ул. Восстания | Строительство УДС | 423450,59 | 2019-2021 |
| 53 | Строительство автомобильной дороги соединения ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной, участок от ул. Восстания до ул. Целинная. 2 этап | Строительство УДС | 956813,15 | 2020-2021 |
| 54 | Развязка на пл. Восстания (к ТПУ Мотовилиха) - проектирование и реконструкция | Проектирование и Реконструкция УДС | 466666,67 | 2020-2021 |
| 55 | ТЭО+ПИР ул. Углеуральская от Проспекта Парковый до Пермь 2 - ТЭО+Проектирование | Проектирование УДС | 47072,00 | 2019-2021 |
| 56 | Проектирование и строительство Ул.Маршала Жукова | Проектирование и Строительство УДС | 69641,00 | 2019-2022 |
| 57 | Проектирование и строительство Ул.Революции, мост через р.Егошиха, 2 очередь | Проектирование и Строительство УДС | 963563,75 | 2019-2022 |
| 58 | ТЭО ш.Космонавтов от ул.Плеханова до пл.ЦКР | Проектирование УДС | 6286,25 | 2019-2022 |
| 59 | Проектирование Трамвайные пути Мотовилиха – Пермь-2 | Проектирование УДС | 9188,50 | 2019-2022 |
| 60 | Проектирование и строительство продолжения ул.Сибирская от ул. Чернышевского | Проектирование и Строительство УДС | 621887,00 | 2019-2022 |
| 61 | Проектирование и реконструкция Ул. Плеханова от ул. Грузинская до шоссе Космонавтов | Проектирование и Реконструкция УДС | 61678,25 | 2019-2022 |

Таблица 5.4 – Перечень мероприятий по организации дорожного движения на 2022 год

| № | Наименование объекта | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Подлесная – ул. Желябова | Ликвидация светофорного объекта, вблизи перекрестка, ликвидация пешеходного перехода, строительство транспортного светофора, расширение ул. Подлесная до 3-х полос, строительство пеш. подходов. | 1830,00 | 2022 |
| 2 | ул. Уральская – ул. Грачева – ул. Свердлова | Реконструкция перекрестка с организацией остановок общественного транспорта, реконструкция ул. Грачева до КИМ (радиусы на перекрестках, стоянки для обеспечения 2 полос для движения в т.ч. автобусов) | 51842,00 | 2022 |
| 3 | ул. Мира | Обустройство остановочных площадок автобусных остановок в "заездных карманах" от ул. Стахановской до ул. Леонова | 20223,00 | 2022 |
| 4 | ул. Сибирская – ул. Революции | Дополнительная полоса для поворота налево | 2219,00 | 2022 |
| 5 | Локомотивная - Барамзиной | Установка светофорного объекта | 1280,00 | 2022 |
| 6 | Монастырская - Осинская | Установка светофорного объекта | 1340,00 | 2022 |
| 7 | Николая Островского - Пермская | Установка светофорного объекта | 1340,00 | 2022 |
| 8 | Николая Островского - Тихая | Установка светофорного объекта | 1280,00 | 2022 |
| 9 | Петропавловская - Осинская | Установка светофорного объекта | 1240,00 | 2022 |
| 10 | Рязанская - Шахтерская | Установка светофорного объекта | 1260,00 | 2022 |
| 11 | Уральская - Металлургов | Установка светофорного объекта | 1280,00 | 2022 |
| 12 | Юрша - Лякишева | Установка светофорного объекта | 1260,00 | 2022 |
| 13 | В микрорайоне Новые Ераничи установка знаков со стороны ул. Карпинского и ул. Рязанская | 3 комплекта знаков для выделения Жилых зон | 35,40 | 2022 |
| 14 | на ул. Борцов Революции, на ООТ Борцов Революции | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2022 |
| 15 | на ул. Братская на пересечении с ул. Осокинская | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2022 |
| 16 | ул. Г.Хасана, 157 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2022 |
| 17 | ул. 1-ая Субботинская, 10 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2022 |
| 18 | Площадь Дружбы | Установка электронных информационных табло в кол-ве 4 шт. | 240,00 | 2022 |
| 19 | Установка информационных стендов в кол-ве 5 шт. |  | 2022 |
| 20 | Площадь Комсомольская | Установка электронных информационных табло в кол-ве 4 шт. | 240,00 | 2022 |
| 21 | Установка информационных стендов в кол-ве 5 шт. |  | 2022 |
| 22 | Ост. «Цирк» на створе ул.Уральская и ул.Крупской | Установка электронных информационных табло в кол-ве 2 шт. | 120,00 | 2022 |
| 23 | Установка информационных стендов в кол-ве 4 шт. |  | 2022 |
| 24 | 1905 года, 16 - ООТ "1905 года" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 25 | 1905 года - Восстания | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 26 | 1905 года - Лифанова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 27 | 1905 года - Пролетарская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 28 | 1905 года - Соликамская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 29 | 25 Октября - 1-я Красноармейская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 30 | 25 Октября - Белинского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 31 | 25 Октября - Полины Осипенко | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 32 | 25 Октября - Тимирязева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 33 | 25 Октября - Швецова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 34 | Гагарина бульвар - Студенческая | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 35 | Гагарина бульвар - Патриса Лумумбы | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 36 | Дружбы - Тургенева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 37 | Ким - Индустриализации | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 38 | Ким - Тургенева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 39 | Крисанова - Монастырская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 40 | Крисанова - Окулова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 41 | Крисанова - Петропавловская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 42 | Куйбышева - Белинского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 43 | Куйбышева - ООТ "Глеба Успенского" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 44 | Куйбышева - ООТ "ДК им.А.Г. Солдатова" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 45 | Куйбышева - Коминтерна | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 46 | Куйбышева - Лодыгина | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 47 | Куйбышева - Маршрутная | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 48 | Куйбышева - Монастырская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 49 | Куйбышева - ООТ "Обвинская" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 50 | Куйбышева - Седова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 51 | Куйбышева - Солдатова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 52 | Куйбышева - ООТ "Троллейбусное депо" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 53 | Куйбышева - Яблочкова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 54 | Мира - 9 Мая | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 55 | Мира - Братьев Игнатовых | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 56 | Мира - Власова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 57 | Мира - Давыдова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 58 | Мира - Качалова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 59 | Мира - Космонавта Леонова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 60 | Мира - Одоевского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 61 | Петропавловская - Борчанинова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 62 | Петропавловская - Газеты "Звезда" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 63 | Петропавловская - Плеханова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 64 | Петропавловская - Хохрякова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 65 | Пушкина - 25 Октября | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 66 | Пушкина - Газеты "Звезда" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 67 | Пушкина - Максима Горького | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 68 | Пушкина - Николая Островского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 69 | Пушкина - Сибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 70 | Революции - 25 Октября | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 71 | Проектирование и строительство Ул.Маршала Жукова | Проектирование и Строительство УДС | 69641,00 | 2019-2022 |
| 72 | Проектирование и строительство Ул.Революции, мост через р.Егошиха, 2 очередь | Проектирование и Строительство УДС | 963563,75 | 2019-2022 |
| 73 | ТЭО ш.Космонавтов от ул.Плеханова до пл.ЦКР | Проектирование УДС | 6286,25 | 2019-2022 |
| 74 | Проектирование Трамвайные пути Мотовилиха – Пермь-2 | Проектирование УДС | 9188,50 | 2019-2022 |
| 75 | Проектирование и строительство продолжения ул.Сибирская от ул. Чернышевского | Проектирование и Строительство УДС | 621887,00 | 2019-2022 |
| 76 | Проектирование и реконструкция участка УДС пл.ЦКР, ул.Революции и ул. Пушкина до ул.Куйбышева, ул.Куйбышева от ул.Революции до ул.Пушкина | Проектирование и Реконструкция УДС | 70476,75 | 2022-2033 |
| 77 | Проектирование и реконструкция Ул. Плеханова от ул. Грузинская до шоссе Космонавтов | Проектирование и Реконструкция УДС | 61678,25 | 2019-2022 |

Таблица 5.5 – Перечень мероприятий по организации дорожного движения на 2023 год

| № | Наименование объекта | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 Октября - Пермская | Установка светофорного объекта | 1280,00 | 2023 |
| 2 | Архитектора Свиязева - Глинки | Установка светофорного объекта | 1180,00 | 2023 |
| 3 | Газеты "Звезда" - Белинского | Установка светофорного объекта | 1220,00 | 2023 |
| 4 | Газеты "Звезда" - Монастырская | Установка светофорного объекта | 1380,00 | 2023 |
| 5 | Газеты "Звезда" - Революции | Установка светофорного объекта | 1240,00 | 2023 |
| 6 | Подлесная - Желябова | Установка светофорного объекта | 1280,00 | 2023 |
| 7 | Промышленная - Верхнемуллинская | Установка светофорного объекта | 1270,00 | 2023 |
| 8 | Промышленная - Гамовский тракт | Установка светофорного объекта | 1380,00 | 2023 |
| 9 | Солдатова, 42/1 - ООТ "Моторостроителей" | Установка светофорного объекта | 1110,00 | 2023 |
| 10 | на ул. КИМ 57 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2023 |
| 11 | на ул. Кустарная на пересечении с ул. Марии Загуменных | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2023 |
| 12 | на ул. Лядовская на пересечении с ул. Бобруйская | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2023 |
| 13 | на ул. Лядовская на пересечении с ул. Пановой | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2023 |
| 14 | на ул. Марии Загуменных на пересечении с ул. Дошкольная | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2023 |
| 15 | ул. Юрша, 5 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2023 |
| 16 | ул. Крупской,39 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2023 |
| 17 | ст.Левшино, ул.Железнодорожная 1а | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2023 |
| 18 | ул. Хабаровская, 44 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2023 |
| 19 | ул. Декабристов, 35 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2023 |
| 20 | ул. Заречная по ул. Ветлужская по направлению от ул. Хабаровской | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2023 |
| 21 | Углеуральская на ул. Энгельса на пересечении с ул. Углеуральская. В направлении к ДКЖ | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2023 |
| 22 | Углеуральская на ул. Энгельса на пересечении с ул. Углеуральская. В направлении к Папанинцев | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2023 |
| 23 | Ост. «Лодочная станция» по ул.Первомайская | Установка электронных информационных табло в кол-ве 6 шт. | 360,00 | 2023 |
| 24 | Установка информационных стендов в кол-ве 6 шт. |  | 2023 |
| 25 | Ост. «Попова» в районе ул.Попова | Установка электронных информационных табло в кол-ве 6 шт. | 360,00 | 2023 |
| 26 | Установка информационных стендов в кол-ве 6 шт. |  | 2023 |
| 27 | Ост. «Драмтеатр» | Установка электронных информационных табло в кол-ве 5 шт. | 300,00 | 2023 |
| 28 | Установка информационных стендов в кол-ве 5 шт. |  | 2023 |
| 29 | 1905 года, 16 - ООТ "1905 года" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 30 | 1905 года - Восстания | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 31 | 1905 года - Лифанова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 32 | 1905 года - Пролетарская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 33 | 1905 года - Соликамская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 34 | 25 Октября - 1-я Красноармейская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 35 | 25 Октября - Белинского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 36 | 25 Октября - Полины Осипенко | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 37 | 25 Октября - Тимирязева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 38 | 25 Октября - Швецова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 39 | Гагарина бульвар - Студенческая | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 40 | Гагарина бульвар - Патриса Лумумбы | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 41 | Дружбы - Тургенева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 42 | Ким - Индустриализации | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 43 | Ким - Тургенева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 44 | Крисанова - Монастырская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 45 | Крисанова - Окулова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 46 | Крисанова - Петропавловская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 47 | Куйбышева - Белинского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 48 | Куйбышева - ООТ "Глеба Успенского" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 49 | Куйбышева - ООТ "ДК им.А.Г. Солдатова" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 50 | Куйбышева - Коминтерна | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 51 | Куйбышева - Лодыгина | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 52 | Куйбышева - Маршрутная | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 53 | Куйбышева - Монастырская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 54 | Куйбышева - ООТ "Обвинская" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 55 | Куйбышева - Седова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 56 | Куйбышева - Солдатова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 57 | Куйбышева - ООТ "Троллейбусное депо" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 58 | Куйбышева - Яблочкова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 59 | Мира - 9 Мая | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 60 | Мира - Братьев Игнатовых | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 61 | Мира - Власова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 62 | Мира - Давыдова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 63 | Мира - Качалова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 64 | Мира - Космонавта Леонова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 65 | Мира - Одоевского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 66 | Петропавловская - Борчанинова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 67 | Петропавловская - Газеты "Звезда" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 68 | Петропавловская - Плеханова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 69 | Петропавловская - Хохрякова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 70 | Пушкарская - Уинская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 71 | Пушкарская - Юрша | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 72 | Пушкина - 25 Октября | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 73 | Пушкина - Газеты "Звезда" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 74 | Пушкина - Максима Горького | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 75 | Пушкина - Николая Островского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 76 | Пушкина - Сибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 77 | Революции - 25 Октября | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 78 | Славянова - Восстания | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 79 | Славянова - Смирнова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 80 | Уинская, 15 | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 81 | Уинская, 46 | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 82 | Уинская - Грибоедова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 83 | Проектирование и реконструкция участка УДС пл.ЦКР, ул.Революции и ул. Пушкина до ул.Куйбышева, ул.Куйбышева от ул.Революции до ул.Пушкина | Проектирование и Реконструкция УДС | 70476,75 | 2019-2033 |
| 84 | Реконструкция ш. Космонавтов от ул. Плеханова до пл. ЦКР | Реконструкция УДС | 184166,67 | 2023-2028 |
| 85 | Реконструкция ул. Буксирная, соединение с ул. Светлогорская (в сторону Красавинского моста) | Реконструкция УДС | 81666,67 | 2023-2025 |

Таблица 5.6 – Перечень мероприятий по организации дорожного движения на 2024-2028 годы

| № | Наименование объекта | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Попова от Набережная р. Кама до ш. Космонавтов | Обустройство велосипедных дорожек 1,5 км | 337,50 | 2025 |
| 2 | ш. Космонавтов от Ул. Попова до Ул. С. Армии | Обустройство велосипедных дорожек 2,8 км | 630,00 | 2025 |
| 3 | Ул. С. Армии от ш. Космонавтов до Ул. Мира | Обустройство велосипедных дорожек 940 м | 211,50 | 2026 |
| 4 | Ул. С. Армии от пр. Декабристов до Ул. Мира | Обустройство велосипедных дорожек 600 м | 135,00 | 2026 |
| 5 | Ул. Подлесная от Ул. З. Космодемьянской до ш. Космонавтов | Обустройство велосипедных дорожек 1,5 км | 338,00 | 2028 |
| 6 | Ул. З. Космодемьянской от Пр. Парковый до Ул. Подлесная | Обустройство велосипедных дорожек 250 м | 56,25 | 2028 |
| 7 | Пр. Парковый от Ул. З. Космодемьянской до Ул. Углеуральская | Обустройство велосипедных дорожек 700 м | 157,50 | 2028 |
| 8 | Ул. Углеуральская от Ул. Подлесная до Ул. Энгельса | Обустройство велосипедных дорожек 410 м | 92,25 | 2028 |
| 9 | Ул. Энгельса от Ул. Углеуральская до Ул. Локомотивная | Обустройство велосипедных дорожек 475 м | 106,88 | 2028 |
| 10 | Ул. Локомотивная от Ул. Энгельса до Ул. Ленина | Обустройство велосипедных дорожек 820 м | 184,50 | 2028 |
| 11 | Ул. Чкалова от Ул. Мира до Ул. Г. Хасана | Обустройство велосипедных дорожек 2,4 км | 540,00 | 2027 |
| 12 | Ул. Г. Хасана от Ул. Чкалова до ул. Чернышевского | Обустройство велосипедных дорожек 720 м | 162,00 | 2027 |
| 13 | Ул. Чернышевского от Ул. Г. Хасана до Ул. Сибирская | Обустройство велосипедных дорожек 800 м | 180,00 | 2027 |
| 14 | Ул. Сибирская от Ул. Чернышевского до Ул. Ленина | Обустройство велосипедных дорожек 1,75 км | 393,75 | 2026 |
| 15 | Ул. Революции от Ул. Сибирской до б. Гагарина | Обустройство велосипедных дорожек 1,8 км | 405,00 | 2025 |
| 16 | 25 Октября - Монастырская | Установка светофорного объекта | 1260,00 | 2024-2028 |
| 17 | 9 Мая - Баумана | Установка светофорного объекта | 1320,00 | 2024-2028 |
| 18 | Академика Веденеева - Косякова | Установка светофорного объекта | 1250,00 | 2024-2028 |
| 19 | Академика Веденеева - Кронита | Установка светофорного объекта | 1250,00 | 2024-2028 |
| 20 | Ветлужская - 1-я Красноборская | Установка светофорного объекта | 1250,00 | 2024-2028 |
| 21 | Крупской - Дружбы | Установка светофорного объекта | 2400,00 | 2024-2028 |
| 22 | Маршала Рыбалко - Федосеева | Установка светофорного объекта | 1280,00 | 2024-2028 |
| 23 | Маршала Рыбалко - Чистопольская | Установка светофорного объекта | 1350,00 | 2024-2028 |
| 24 | Репина - Кабельщиков | Установка светофорного объекта | 1380,00 | 2024-2028 |
| 25 | Снайперов - Танкистов | Установка светофорного объекта | 1250,00 | 2024-2028 |
| 26 | Старцева - Чукотская | Установка светофорного объекта | 1260,00 | 2024-2028 |
| 27 | Уинская, 6 (Шмидта) | Установка светофорного объекта | 1250,00 | 2024-2028 |
| 28 | Целинная, 51 - ООТ "По требованию" | Установка светофорного объекта | 1120,00 | 2024-2028 |
| 29 | Целинная, 112 - Сивилева | Установка светофорного объекта | 1280,00 | 2024-2028 |
| 30 | Юрша, 64 (9) | Установка светофорного объекта | 1180,00 | 2024-2028 |
| 31 | Якутская - ООТ "По требованию" (СНТ "Березка") | Установка светофорного объекта | 1190,00 | 2024-2028 |
| 32 | Новые Ляды, проезжие придомовые территории между ул. Мира и ул. Островского | 18 комплекта знаков для выделения Жилых зон | 212,40 | 2025 |
| 33 | ул. Гайвинская, 56 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2025 |
| 34 | ул. Гайвинская на пересечении с ул. Кишиневская | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2025 |
| 35 | на Декабристов пр на ООТ Веры Засулич | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2028 |
| 36 | на ул. Ласьвинская 100 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2025 |
| 37 | на Лядовском тракте на ООТ Поликлиника (Н.Ляды) | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2028 |
| 38 | на ул. Солдатова 15 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2024 |
| 39 | на ул. Сухумская на пересечении с ул. Корсуньская | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2028 |
| 40 | на ул. Уинская 4 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2025 |
| 41 | на ул. Ямпольская 16 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2025 |
| 42 | ул. Леонова, 30/2 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2025 |
| 43 | ул. Геологов, 37 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2025 |
| 44 | ул. Гусарова | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2026 |
| 45 | ул. Пушкина, 89 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2028 |
| 46 | ул. Репина | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2025 |
| 47 | ул. Менжинского, 54 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2028 |
| 48 | ул. Чердынская, 21 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2025 |
| 49 | Маяковского, 53 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2025 |
| 50 | поселок Архиерейка, 44а | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2028 |
| 51 | ул. Целинная, 37/1 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2028 |
| 52 | ул. Январская, 37 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2026 |
| 53 | ул. 1905 года | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2026 |
| 54 | ул. Артема, 42 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2025 |
| 55 | ул. Таежная, 10 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2028 |
| 56 | ул. И.Франко, 38 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2026 |
| 57 | ул. Зенкова | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2027 |
| 58 | ул. Докучаева, 23 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2026 |
| 59 | Восточный обход/ ул. Окраинная | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2028 |
| 60 | Куйбышева на ул. Ленина у дома по ул. Ленина 51 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2027 |
| 61 | Куйбышева на ул. Ленина напротив дома ул. Куйбышева 14 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2027 |
| 62 | Осинская на ул. Петропавловская напротив дома ул. Петропавловская 63 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2028 |
| 63 | Ленина (Сибирская) восстановление остановочного пункта возле дома ул. Сибирская 17 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2025 |
| 64 | Манеж Спартак по Шоссе Космонавтов со стороны дома Шоссе Космонавтов 111 к27 С обустройством СО | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2027 |
| 65 | ул. Ветлужская на ул. Заречная напротив дома ул. Ветлужская 91. Для маршрута № 6 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2028 |
| 66 | ЖК «Экопарк Сосновый» на ул. Борцов Революции по нечетной стороне. В рамках строительства нового жилого комплекса | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 67 | ЖК «Экопарк Сосновый» на ул. Борцов Революции по четной стороне. В рамках строительства нового жилого комплекса | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 68 | Юнг Прикамья на ул. Калинина по направлению в город | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2025 |
| 69 | Юнг Прикамья на ул. Калинина по направлению из города | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2025 |
| 70 | Клименко на ул. Екатерининская возле дома Екатерининская 24. При условии ликвидация полосы ОТ встречного направления. | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 71 | Клименко на ул. Достоевского напротив дома Клименко 20 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 72 | Яблочкова на ул. Хлебозаводская около дома ул. Куйбышева 118а | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 73 | Хлебозаводская на ул. Хлебозаводская около дома ул. Хлебозаводская 18 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 74 | Хлебозаводская на ул. Хлебозаводская около дома ул. Хлебозаводская 21 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 75 | Екатерининская на Комсомольском проспекте возле дома Комсомольский проспект 32 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2028 |
| 76 | Борчанинова на ул. Ленина перенос существующего остановочного пункта за перекресток в направлении к ЦУМу | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 77 | Пихтовая на ул. Пихтовая в района дома Пихтовая 42 с нечетной стороны | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 78 | Пихтовая на ул. Пихтовая в района дома Пихтовая 42 с четной стороны | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 79 | Пролетарская (по требованию) на ул. Пролетарская в районе дома Пролетарская 179 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2028 |
| 80 | Пролетарская (по требованию) на ул. Пролетарская в районе дома Пролетарская 179 по направлению на Висим 2 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2028 |
| 81 | Банная гора на ул. 2-я Корсуньская. Конечная | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 82 | Лянгасова на ул. Академика Веденеева (на перекрестке Лянгасова - Веденеева) | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 83 | Лянгасова на ул. Академика Веденеева (на перекрестке Лянгасова - Веденеева) | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 84 | Веденеева на ул. Лянгасова (на перекрестке Лянгасова - Веденеева) | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 85 | Веденеева на ул. Лянгасова (на перекрестке Лянгасова - Веденеева) | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 86 | Грачева на ул. Ким в районе пересечения с ул. Грачева | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2025 |
| 87 | Грачева на ул. Ким в районе пересечения с ул. Грачева | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2025 |
| 88 | Индустриализации на ул. Ким в районе пересечения с ул. Индустриализации | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2025 |
| 89 | Индустриализации на ул. Ким в районе пересечения с ул. Индустриализации | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2025 |
| 90 | Тургенева на ул. Тургенева в районе пересечения с ул. Ким | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2025 |
| 91 | Тургенева на ул. Ким в районе пересечения с ул. Тургенева | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2025 |
| 92 | Соломина на ул. Ким в районе пересечения с ул. Соломина в сторону Тургенева | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2025 |
| 93 | Соломина на ул. Ким в районе пересечения с ул. Соломина в сторону УДС Молот | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2025 |
| 94 | Писарева на ул. Толбухина со стороны Писарева | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 95 | Писарева на ул. Толбухина в сторону Писарева | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 96 | Толбухина на ул. Толбухина в сторону Писарева в районе дома Толбухина 17 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 97 | Толбухина на ул. Толбухина со стороны Писарева в районе дома Толбухина 16 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 98 | 5-й микрорайон на ул. Вильямса со стороны дома 53а | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 99 | 5-й микрорайон (Вильямса) на ул. Вильямса со стороны дома 20/1 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 100 | 5-й микрорайон (Вильямса) на ул. Адмирала Ушакова возле дома Ул. Адмирала Ушакова 5 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2026 |
| 101 | Камышинская на ул. Сокольская возле дома ул. Сокольская 10а | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 102 | Адмирала Макарова (по Ушакова) на ул. Адмирала Ушакова в районе пересечения с ул.Адмирала Макарова в сторону Юнг Прикамья | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 103 | Адмирала Макарова (по Ушакова) на ул. Адмирала Ушакова в районе пересечения с ул.Адмирала Макарова в сторону Судозаводской | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 104 | Новые дома (по Грибоедова) на ул. Грибоедова в районе дома 103. Со стороны Архиерейки | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2028 |
| 105 | Новые дома (по Грибоедова) на ул. Грибоедова в районе дома 100. Со стороны Уинской | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2028 |
| 106 | ДК Губерния на ул. Советской Армии на против дома Советской Армии 3. В сторону Мира | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2025 |
| 107 | Проспект Декабристов на ул. Советской Армии на пересечении с пр. Декабристов. В сторону Карпинского | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 108 | Проспект Декабристов на ул. Советской Армии на пересечении с пр. Декабристов. В сторону Мира | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 109 | 5-я Каховская на ул. Адмирала Ушакова на пересечении с ул. 5-я Каховская. В направлении Маршала Рыбалко | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2027 |
| 110 | 5-я Каховская на ул. Адмирала Ушакова на пересечении с ул. 5-я Каховская. В направлении Водников | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2027 |
| 111 | ул. Горького на ул. Пушкина на пересечении с ул. Горького в направлении к ул. Сибирская | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2024 |
| 112 | Ул. Пушкина от ул. Крисанова до ул. Крылова | Строительство трамвайных путей | 52965,00 | 2028 |
| 113 | Ул. Крисанова от ул. Столбовая до ул. Пушкина | Строительство трамвайных путей | 112035,00 | 2028 |
| 114 | Попова - Екатерининская от Моста | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2024 |
| 115 | Попова - Екатерининская от ЦКР | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2024 |
| 116 | Попова - Екатерининская от Куйбышева | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2024 |
| 117 | Попова - Луначарского от Моста | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2024 |
| 118 | Попова - Луначарского от Борчанинова | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2024 |
| 119 | Попова - Луначарского от ЦКР | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2024 |
| 120 | Площадь ЦКР от Куйбышева | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2024 |
| 121 | Космонавтов - Столбовая от Аэропорт | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 122 | Космонавтов - Столбовая от ЦКР | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 123 | Космонавтов - Стахановская - Ак.Вавилова от Аэропорт | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 124 | Космонавтов - Подлесная - Сов. Армии от Аэропорт | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 125 | Космонавтов - Подлесная - Сов. Армии от ЦКР | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 126 | Космонавтов - Подлесная - Сов. Армии от Подлесная | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 127 | Гагарина бул - Старцева от Самаркандская | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2026 |
| 128 | Гагарина бул - Старцева от Чкалова | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2026 |
| 129 | Гагарина бул - Старцева от Уинская | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2026 |
| 130 | Гагарина бул - Старцева от Гагарина | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2026 |
| 131 | Чкалова - Героев Хасана от Садового | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2026 |
| 132 | Чкалова - Героев Хасана от Липовой горы | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2026 |
| 133 | Чкалова - Героев Хасана от ЦКР | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2026 |
| 134 | Чкалова - Героев Хасана от Нагорный | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2026 |
| 135 | Чкалова - Куйбышева от Нагорный | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2026 |
| 136 | Чкалова - Куйбышева от Садового | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2026 |
| 137 | Чкалова - Куйбышева от Крохалева | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2026 |
| 138 | Чкалова - Куйбышева от ЦКР | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2026 |
| 139 | Стахановская-Карпинского-Мира от Куйбышева | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 140 | Стахановская-Карпинского-Мира от Куйбышева | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 141 | Стахановская-Карпинского-Мира от Чайковского | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 142 | Мира - Леонова от Карпинского | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 143 | Мира - Леонова от Космонавтов | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 144 | Мира - Леонова от Нагорного | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 145 | Мира - Леонова от Аэропорта | Изготовление и установка знаков индивидуального проектирования | 8,50 | 2025 |
| 146 | Ост. «Гознак» | Установка электронных информационных табло в кол-ве 4 шт. | 240,00 | 2024 |
| 147 | Установка информационных стендов в кол-ве 5 шт. |  | 2024 |
| 148 | Ост. «Станция Пермь-1» по ул.Монастырская | Установка электронных информационных табло в кол-ве 2 шт. | 120,00 | 2024 |
| 149 | Установка информационных стендов в кол-ве 2 шт. |  | 2024 |
| 150 | Ост. «Ипподром» по ул.Мира | Установка электронных информационных табло в кол-ве 4 шт. | 240,00 | 2027 |
| 151 | Установка информационных стендов в кол-ве 4 шт. |  | 2027 |
| 152 | Ост. «Стахановская» на створе ул.Стахановская и ул.Мира | Установка электронных информационных табло в кол-ве 8 шт. | 480,00 | 2028 |
| 153 | Установка информационных стендов в кол-ве 8 шт. |  | 2028 |
| 154 | Ост. «Чкалова» по ул.Куйбышева | Установка электронных информационных табло в кол-ве 4 шт. | 240,00 | 2026 |
| 155 | Установка информационных стендов в кол-ве 4 шт. |  | 2026 |
| 156 | Ост. «Чкалова» по ул.Героев Хасана | Установка электронных информационных табло в кол-ве 2 шт. | 120,00 | 2026 |
| 157 | Установка информационных стендов в кол-ве 2 шт. |  | 2026 |
| 158 | Ост. «Авторадио» | Установка электронных информационных табло в кол-ве 2 шт. | 120,00 | 2026 |
| 159 | Установка информационных стендов в кол-ве 2 шт. |  | 2026 |
| 160 | ЦУМ | Установка электронных информационных табло в кол-ве 4 шт. | 240,00 | 2025 |
| 161 | Установка информационных стендов в кол-ве 5 шт. |  | 2025 |
| 162 | 1905 года, 16 - ООТ "1905 года" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 163 | 1905 года - Восстания | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 164 | 1905 года - Лифанова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 165 | 1905 года - Пролетарская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 166 | 1905 года - Соликамская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 167 | 25 Октября - 1-я Красноармейская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 168 | 25 Октября - Белинского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 169 | 25 Октября - Полины Осипенко | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 170 | 25 Октября - Тимирязева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 171 | 25 Октября - Швецова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 172 | Гагарина бульвар - Студенческая | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 173 | Гагарина бульвар - Патриса Лумумбы | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 174 | Дружбы - Тургенева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 175 | Ким - Индустриализации | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 176 | Ким - Тургенева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 177 | Крисанова - Монастырская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 178 | Крисанова - Окулова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 179 | Крисанова - Петропавловская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 180 | Куйбышева - ООТ "АО Инкар" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2024-2029 |
| 181 | Куйбышева - Анвара Гатауллина | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2024-2029 |
| 182 | Куйбышева - Белинского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 183 | Куйбышева - Васильева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2024-2029 |
| 184 | Куйбышева - ООТ "Глеба Успенского" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 185 | Куйбышева - ООТ "ДК им.А.Г. Солдатова" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 186 | Куйбышева - Коминтерна | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 187 | Куйбышева - Лодыгина | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 188 | Куйбышева - Маршрутная | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 189 | Куйбышева - Монастырская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 190 | Куйбышева - Новосибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2024-2029 |
| 191 | Куйбышева - ООТ "Обвинская" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 192 | Куйбышева - Седова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 193 | Куйбышева - Солдатова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 194 | Куйбышева - ООТ "Троллейбусное депо" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 195 | Куйбышева - ООТ "Хладокомбинат" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2024-2029 |
| 196 | Куйбышева - Яблочкова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 197 | Мира - 9 Мая | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 198 | Мира - Братьев Игнатовых | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 199 | Мира - Власова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 200 | Мира - Давыдова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 201 | Мира - Качалова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 202 | Мира - Космонавта Леонова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 203 | Мира - Одоевского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 204 | Парковый проспект, 8 | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 205 | Парковый проспект, 48 - ООТ "Проспект Парковый" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 206 | Парковый проспект - Желябова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 207 | Парковый проспект - Зои Космодемьянской | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 208 | Парковый проспект - Комиссара Пожарского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 209 | Парковый проспект - Куфонина | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 210 | Парковый проспект - Песчаная | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 211 | Петропавловская - Борчанинова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 212 | Петропавловская - Газеты "Звезда" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 213 | Петропавловская - Плеханова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 214 | Петропавловская - Хохрякова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 215 | Подлесная, 6 - ООТ "Госпиталь ВВОВ" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 216 | Подлесная - Зои Космодемьянской | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 217 | Подлесная - Комиссара Пожарского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 218 | Подлесная - Куфонина | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 219 | Подлесная - ООТ "ПКиО Балатово" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 220 | Пушкарская - Уинская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 221 | Пушкарская - Юрша | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 222 | Пушкина - 25 Октября | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 223 | Пушкина - Газеты "Звезда" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 224 | Пушкина - Максима Горького | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 225 | Пушкина - Николая Островского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 226 | Пушкина - Сибирская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 227 | Революции - 25 Октября | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2022-2025 |
| 228 | Славянова - Восстания | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 229 | Славянова - Смирнова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 230 | Стахановская, 50 | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 231 | Стахановская - Баумана | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 232 | Стахановская - ООТ "Самолетная" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 233 | Стахановская - Чайковского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 234 | Уинская, 15 | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 235 | Уинская, 46 | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 236 | Уинская - Грибоедова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2023-2025 |
| 237 | Уральская - ООТ "ДК им.Ленина" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 238 | Уральская - Лифанова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 239 | Уральская - Работницы | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 240 | Уральская - Розалии Землячки | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 241 | Ушинского - Крупской | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 242 | Проектирование и реконструкция участка УДС пл.ЦКР, ул.Революции и ул. Пушкина до ул.Куйбышева, ул.Куйбышева от ул.Революции до ул.Пушкина | Проектирование и Реконструкция УДС | 352383,75 | 2022-2033 |
| 243 | Реконструкция ш. Космонавтов от ул. Плеханова до пл. ЦКР | Реконструкция УДС | 920833,33 | 2023-2028 |
| 244 | Реконструкция ул. Углеуральская от Проспекта Парковый до ст. Пермь 2 | Реконструкция УДС | 637000,00 | 2025-2028 |
| 245 | Реконструкция дороги Дружбы от ул. Новогайвинская до Соснового бора | Реконструкция УДС | 483333,33 | 2028-2030 |
| 246 | Реконструкция ул. Калинина от ул. Светлогорская до Западного обхода, строительство правоповоротного съезда в направлении Красавинского моста на пересечении ул. Калинина и Западного обхода | Реконструкция УДС | 273000,00 | 2025-2028 |
| 247 | Реконструкция ул. Буксирная, соединение с ул. Светлогорская (в сторону Красавинского моста) | Реконструкция УДС | 163333,33 | 2023-2025 |
| 248 | Строительство моста через р. Кама в створе пл. Восстания | Строительство УДС | 2234000,00 | 2028-2033 |
| 249 | Строительство ул. Свободы от пр. Октябрят до а/д Старцева – Ива – Восточный обход | Строительство УДС | 89600,00 | 2028-2032 |
| 250 | Соединение ул. Лодыгина и ул. С. Армии | Строительство УДС | 148750,00 | 2025-2032 |

Таблица 5.7 – Перечень мероприятий по организации дорожного движения на 2029-2033 годы

| № | Наименование объекта | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Мира от Ул. С. Армии до Ул. Свиязева | Обустройство велосипедных дорожек 3,25 км | 731,25 | 2030 |
| 2 | Ул. Куйбышева от Ул. Чкалова до Ул. Васильева | Обустройство велосипедных дорожек 3,55 км | 798,75 | 2031 |
| 3 | Ул. Лодыгина от Ул. Куйбышева до Ул. Ак. Курчатова | Обустройство велосипедных дорожек 1,5 км | 338,00 | 2031 |
| 4 | Северная дамба от Ул. Ленина до Ул. Уральская | Обустройство велосипедных дорожек 800 м | 180,00 | 2029 |
| 5 | Ул. Крупской от Ул. Уральская до Ул. Дружбы | Обустройство велосипедных дорожек 615 м | 138,38 | 2032 |
| 6 | Б. Гагарина от Южная дамба до Ул. Ушинского | Обустройство велосипедных дорожек 350 м | 78,75 | 2032 |
| 7 | Ул. Ушинского от Б. Гагарина до Ул. Старцева | Обустройство велосипедных дорожек 1,6 км | 360,00 | 2032 |
| 8 | Гагарина бульвар, 26 | Установка светофорного объекта | 1100,00 | 2029-2033 |
| 9 | Дорога Дружбы - Верхнекурьинская | Установка светофорного объекта | 1380,00 | 2029-2033 |
| 10 | Екатерининская - Решетникова | Установка светофорного объекта | 1240,00 | 2029-2033 |
| 11 | Космонавтов шоссе - Революции | Установка светофорного объекта | 1250,00 | 2029-2033 |
| 12 | Краснофлотская - Глеба Успенского | Установка светофорного объекта | 1240,00 | 2029-2033 |
| 13 | Магистральная - Липатова | Установка светофорного объекта | 1260,00 | 2029-2033 |
| 14 | на ул. Молодогвардейская на пересечении с ул. Танкистов и Декабристов пр | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2030 |
| 15 | на проезде Низовский на пересечении с ул. Докучаева,48 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2029 |
| 16 | на проезде от Пихтовой  вдоль 42 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2029 |
| 17 | на ул. Промышленая до путепровода | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2032 |
| 18 | на ул. Промышленная 127-129 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 1 шт. | 23,00 | 2032 |
| 19 | на ул. Соликамская 260 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2029 |
| 20 | на ул. Ставропольская 17,19 | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2032 |
| 21 | на ул. Хохрякова от Екатерининской до Ленина | Установка искусственных неровностей в кол-ве 2 шт. | 45,00 | 2032 |
| 22 | ул. Мильчакова,37 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2030 |
| 23 | ул. Суздальская, 1 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2033 |
| 24 | пер.Клубный | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2033 |
| 25 | ул.Моторостроителей, 12 | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2029 |
| 26 | ул. Промысловая, 3 -Клубная | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2033 |
| 27 | Старокрымская дорога на СНТ (Гальперина) | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2033 |
| 28 | ул. Бродовское кольцо | Строительство отстойно-разворотной площадки для маршрутных транспортных средств | 1500,00 | 2032 |
| 29 | Леонова Перенос существующего остановочного пункта по шоссе Космонавтов через ул. Леонова | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2029 |
| 30 | Мира Перенос существующего остановочного пункта по ул. Леонова ближе к перекрёстку ул. Мира и ул. Леонова | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2032 |
| 31 | Товары Прикамья на ул. Попова возле дома ул. Попова 25/1 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2033 |
| 32 | Товары Прикамья на ул. Попова возле дома ул. Попова 50. | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2033 |
| 33 | Новый остановочный пункт в Верхней Курье На 4й линии. По месту конкретного размещения необходимо принять отдельное решение | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2033 |
| 34 | Южная дамба (по требованию) на Южной дома возле входа на Южное кладбище по направлению в город. При условии установки СО | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2032 |
| 35 | Южная дамба (по требованию) на Южной дома возле входа на Южное кладбище по направлению в Мотовилихинский район. При условии установки СО | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2032 |
| 36 | Октябрьская площадь на ул. Луначарского возле дома Луначарского 65 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2032 |
| 37 | Красивый дом на ул. Соликамская напротив дома Соликамская 313а | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2030 |
| 38 | Красивый дом на ул. Соликамская возле дома Соликамская 313а | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2030 |
| 39 | Графтио на ул. Карбышева возле дома Графтио 1 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2032 |
| 40 | Графтио на ул. Карбышева напротив дома Графтио 2 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2032 |
| 41 | Сады (по требованию) на ул. Леонова в районе дома Леонова 86 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2033 |
| 42 | Сады (по требованию) на ул. Леонова в районе дома Леонова 86 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2033 |
| 43 | СНТ Ветеран на ул. Леонова в районе выезда из СНТ Ветеран | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2033 |
| 44 | СНТ Ветеран на ул. Леонова в районе выезда из СНТ Ветеран | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2033 |
| 45 | Свиязева на ул. Леонова в районе дома Свиязева 21 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2033 |
| 46 | Голый мыс на Бродовском тракте в районе с пересечением ул. Промысловая | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2031 |
| 47 | Голый мыс на Бродовском тракте в районе с пересечением ул. Промысловая | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2031 |
| 48 | СНТ Лесной на Бродовском тракте в районе снт Инкар-233 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2031 |
| 49 | СНТ Лесной на Бродовском тракте в районе снт Инкар-233 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2031 |
| 50 | Совхоз Мотовилихинский на ул. Лядовская в районе пересечения с ул. Пановой | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2031 |
| 51 | Совхоз Мотовилихинский на ул. Пановой в районе пересечения с ул. Лядовской | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2031 |
| 52 | Верхнекурьинская на дороге Дружбы. Обустройство остановочных пунктов. | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2029 |
| 53 | Верхнекурьинская на дороге Дружбы. Обустройство остановочных пунктов. | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2029 |
| 54 | Верхнекурьинская на ул. Верхнекурьинская. Обустройство остановочных пунктов. | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2029 |
| 55 | Тимкинская на ул. 1-я Палубная на пересечении с ул. Тимкинская из города | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2030 |
| 56 | Тимкинская на ул. 1-я Палубная на пересечении с ул. Тимкинская в город | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2030 |
| 57 | Чапаева (Новые Ляды) на ул. Комсомольская в районе пересечения с ул. Чапаева со стороны Старых лядов | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2033 |
| 58 | Чапаева (Новые Ляды) на ул. Комсомольская в районе пересечения с ул. Чапаева в сторону Старых Лядов) | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2033 |
| 59 | Пороховая на ул. Целинной в районе дома 57 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2029 |
| 60 | Пороховая на ул. Целинной в районе дома 57 | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2029 |
| 61 | Магазин Олимп на ул. Свиязева в районе дома 39а. Со стороны Леонова | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2032 |
| 62 | Магазин Олимп на ул. Свиязева в районе дома 39а. Со стороны шоссе Космонавтов | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2032 |
| 63 | Геофизика на ул. Солдатова до пересечения с ул. Лодыгина | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2030 |
| 64 | Оверятская на ул. Оверятская на пересечении с ул. Юннатская 1-я. В сторону Верхних Муллов | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2032 |
| 65 | Оверятская на ул. Оверятская на пересечении с ул. Юннатская 1-я. В сторону Паркового | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2032 |
| 66 | Столбовая на ул. Карпинского в районе ТЦ Карусель. от Рынка | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2033 |
| 67 | Столбовая на ул. Карпинского в районе ТЦ Карусель. от ул. Мира в перспективном проекте ул. Карпинского | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2033 |
| 68 | ул. Васильева на ул. Васильева. Обустройство действующих ОП. В сторону Карпинского | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2030 |
| 69 | ул. Васильева на ул. Васильева. Обустройство действующих ОП. в сторону ул. Куйбышева | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2030 |
| 70 | по требованию ул. Васильева предусмотреть на участке до переезда остановки в двух направлениях | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2030 |
| 71 | Базы на Васильева (по требованию) предусмотреть на прямом участке остановки в двух направлениях | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2030 |
| 72 | Адмирала Нахимова на ул. Магистральная на пересечении с ул.Адмирала Нахимова. в сторону Ласьвинской | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2029 |
| 73 | Адмирала Нахимова на ул. Магистральная на пересечении с ул.Адмирала Нахимова. В сторону Сысольской | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2029 |
| 74 | Шишкина на ул. Магистральная на пересечении с ул.Шишкина. в сторону Ласьвинской | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2029 |
| 75 | Шишкина на ул. Шишкина на пересечении с ул. Магистральная в сторону Маршала Рыбалко | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2029 |
| 76 | Поликлиника №2 на ул. Липатова В сторону Магистральной | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2029 |
| 77 | Липатова (по требованию) на ул. Магистральной в направлении ул. Ласьвинской | Строительство остановочного пункта | 900,00 | 2029 |
| 78 | Трамвайная линия вдоль набережной р. Кама от ТПУ Мотовилиха до ст. Пермь-2 | Строительство трамвайных путей | 1354650,00 | 2032 |
| 79 | Ул. Революции от ул. Горького до б. Гагарина | Строительство трамвайных путей | 231000,00 | 2032 |
| 80 | Ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Ленина | Строительство трамвайных путей | 128370,00 | 2033 |
| 81 | Ул. Углеуральская от ул. Ленина (ТПУ Пермь-2) до пр. Парковый | Строительство трамвайных путей | 166650,00 | 2030 |
| 82 | Пр. Парковый от ул. Углеуралськая до ул. Куфонина | Строительство трамвайных путей | 427350,00 | 2030 |
| 83 | Ост. «Адмирала Ушакова» по ул.Калинина | Установка электронных информационных табло в кол-ве 3 шт. | 180,00 | 2030 |
| 84 | Установка информационных стендов в кол-ве 3 шт. |  | 2030 |
| 85 | Ост. «Рынок Гайва» по ул.Писарева | Установка электронных информационных табло в кол-ве 4 шт. | 240,00 | 2029 |
| 86 | Установка информационных стендов в кол-ве 4 шт. |  | 2029 |
| 87 | Карпинского - Архитектора Свиязева | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2030-2033 |
| 88 | Карпинского - Декабристов проспект | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2030-2033 |
| 89 | Карпинского - Конноармейская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2030-2033 |
| 90 | Карпинского - Подводников | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2030-2033 |
| 91 | Карпинского - Рязанская - Норильская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2030-2033 |
| 92 | Карпинского – Сивкова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2030-2033 |
| 93 | Карпинского - Советской Армии | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2030-2033 |
| 94 | Карпинского - Чердынская | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2030-2033 |
| 95 | Парковый проспект, 8 | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 96 | Парковый проспект, 48 - ООТ "Проспект Парковый" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 97 | Парковый проспект - Желябова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 98 | Парковый проспект - Зои Космодемьянской | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 99 | Парковый проспект - Комиссара Пожарского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 100 | Парковый проспект - Куфонина | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 101 | Парковый проспект - Песчаная | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 102 | Подлесная, 6 - ООТ "Госпиталь ВВОВ" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 103 | Подлесная - Зои Космодемьянской | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 104 | Подлесная - Комиссара Пожарского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 105 | Подлесная – Куфонина | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 106 | Подлесная - ООТ "ПКиО Балатово" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 107 | Стахановская, 50 | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 108 | Стахановская - Баумана | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 109 | Стахановская - ООТ "Самолетная" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 110 | Стахановская - Чайковского | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 111 | Уральская - ООТ "ДК им.Ленина" | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 112 | Уральская – Лифанова | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 113 | Уральская – Работницы | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 114 | Уральская - Розалии Землячки | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 115 | Ушинского – Крупской | Подключение светофорного объекта к системе АСУДД | 150,00 | 2026-2030 |
| 116 | Проектирование и реконструкция участка УДС пл.ЦКР, ул.Революции и ул. Пушкина до ул.Куйбышева, ул.Куйбышева от ул.Революции до ул.Пушкина | Проектирование и Реконструкция УДС | 352383,75 | 2019-2033 |
| 117 | Реконструкция дороги Дружбы от ул. Новогайвинская до Соснового бора | Реконструкция УДС | 966666,6667 | 2028-2030 |
| 118 | Реконструкция ул. Новогайвинская от дороги Дружбы до ул. Карбышева | Реконструкция УДС | 1775000,00 | 2030-2033 |
| 119 | Реконструкция ул. Соликамская от ул. Первомайская до пл. Восстания | Реконструкция УДС | 3115000,00 | 2030-2033 |
| 120 | Строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Попова и ул. Монастырская | Строительство УДС | 1100000,00 | 2030-2033 |
| 121 | Строительство двухуровневой развязки на пересечениях ул. Чкалова - ул. Куйбышева и ул. Чкалова - ул. Г. Хасана | Строительство УДС | 2400000,00 | 2030-2033 |
| 122 | Строительство моста через р. Кама в створе пл. Восстания | Строительство УДС | 11170000,00 | 2028-2033 |
| 123 | Реконструкция ул. Верхнекурьинская от дороги Дружбы до нового моста через р. Кама | Реконструкция УДС | 537500,00 | 2033-2033 |
| 124 | Строительство ул. Свободы от нового моста через р. Кама до пр. Октябрят | Строительство УДС | 927500,00 | 2032-2033 |
| 125 | Строительство ул. Свободы от пр. Октябрят до а/д Старцева – Ива – Восточный обход | Строительство УДС | 358400,00 | 2028-2032 |
| 126 | Соединение ул. Лодыгина и ул. С. Армии | Строительство УДС | 148750,00 | 2025-2032 |

# 6 Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД

Объем финансирования каждого мероприятия представлен в разделе 5. Для оценки общего объема финансирования по годам и видам мероприятий была подготовлена сводная таблица. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий по организации дорожного движения, представлен в таблице 6.1. Для каждого вида мероприятий представлен необходимый объем финансирования на каждый год в ближайшие пять лет и с разбивкой на пять лет в последующее десятилетие.

Таблица 6.1 – Объем финансирования мероприятий по организации дорожного движения на планируемые 2019- 2033 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования в тыс.руб. | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 |
| Мероприятия по повышению связности территории | 78613,00 | 277089,40 | 77184,80 | 76114,00 |  |  |  |
| Обустройство велосипедных дорожек |  |  |  |  |  | 3930,13 | 2625,13 |
| Установка светофорных объектов | 10480,00 | 8600,00 | 10980,00 | 10280,00 | 11340,00 | 21270,00 | 7470,00 |
| Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств | 90,00 | 69,60 |  | 125,40 | 159,00 | 485,40 | 272,00 |
| Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств |  |  |  | 3600,00 | 22719,00 | 238800,00 | 2363040,00 |
| Мероприятия по совершенствованию системы информирования участников дорожного движения |  |  |  |  |  | 2072,00 |  |
| Мероприятия по внедрению АСУДД | 1450,00 | 1450,00 | 1450,00 | 2350,00 | 2700,00 | 12000,00 | 4350,00 |
| Мероприятия по развитию дорожной сети | 5652698,90 | 7076178,72 | 6318754,90 | 1802721,50 | 336310,08 | 5302233,75 | 22851200,42 |
| **ИТОГ** | **5743331,9** | **7363387,72** | **6408369,7** | **1895190,9** | **373228,08** | **5580791,28** | **25228957,55** |

Кроме оценки объема финансирования мероприятий по организации дорожного движения необходимо оценить эффективность предусмотренных мероприятий. Для расчета социально-экономической эффективности использовались принципы и расчеты, предусмотренные в ОДМ 218.4.023-2015 «Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог».

Расчет социально-экономической эффективности реализации предложенных мероприятий осуществляется на основании следующих документов:

1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.
2. ОДМ 218.4.023-2015. Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы производится путем сравнения общественных затрат и результатов в случае осуществления предлагаемого к реализации - проектного варианта (реалистичный вариант), с теми затратами и результатами, которые будут иметь место при отказе от его реализации – базовом варианте (пессимистичный вариант). Результат отражен в расчете чистого дисконтированного дохода (далее – ЧДД) по формуле:

 (1)

где:

Rt – эффект от реализации на t-год, тыс. руб.;

Зt – капитальные затраты на t-год, тыс. руб.

 – коэффициент дисконтирования.

Индекс доходности дисконтированных затрат (ИД) представляет собой отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков.



Индекс доходности инвестиций всегда больше единицы для проектов с положительным ЧДД и наоборот.

В расчете учтено экономическое окружение проекта в виде:

* уровня индекса потребительских цен (далее - ИПЦ) по данным Минэкономразвития России;
* размеров средней часовой заработной платы (далее – ЗПч) для Пермского края (месячная заработная плата в пересчете на 164,4 часов по производственному календарю 2017 г.);
* индекса роста реальной заработной платы (общий по России) по данным Минэкономразвития России.

Показатели экономического окружения проекта приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Показатели экономического окружения проекта

| № | Год | ИПЦ | ЗПч | Индекс роста реальной ЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1 | 2017 | - | 181,33 | 1,002 |
| 2 | 2018 | 1,02 | 184,96 | 1,002 |
| 3 | 2019 | 1,03 | 203,22 | 1,016 |
| 4 | 2020 | 1,03 | 209,32 | 1,016 |
| 5 | 2021 | 1,02 | 213,50 | 1,016 |
| 6 | 2022 | 1,02 | 217,77 | 1,016 |

Оценка эффективности реализации мероприятий производилась по следующим видам эффектов:

1. Эффект от сокращения капитальных вложений в автомобильный транспорт в связи с уменьшением времени доставки грузов.
2. Эффект от снижения себестоимости перевозки грузов и пассажиров.
3. Эффект от сокращения времени пребывания в пути пассажиров.
4. Эффект от сокращения капитальных вложений, 𝛥𝐾𝑡, в *t*-году в автомобильный транспорт определялся по формуле:

, (2)

где:

 – капиталовложения в автомобильный транспорт в *t*-году соответственно в базисном и проектном сценарии.

Капиталовложения в автомобильный транспорт в *t*-году определяются по формуле (таблица 6.3):

, (3)

Где:

𝐴𝑗𝑡 – удельные капиталовложения в автомобиль *j-*вида, руб.;

𝑇𝑎𝑗 – количество часов работы на линии (в наряде) для автомобилей;

𝑁𝑗𝑡 – среднегодовая суточная интенсивность автомобилей, ТС/сутки;

*L* – протяженность, м, участка (маршрута движения ТС *j*-вида);

𝑉𝑗𝑡 – средняя скорость движения автомобилей, км/ч.

Таблица 6.3 - Капитальные вложения в различные виды транспорта в 2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид автомобиля** | **Капитальные вложения, тыс. руб.** |
| Легковой | 2708,97 |
| Маршрутное ТС | 8543,31 |
| Грузовой | 9009,97 |

Капитальные вложения по годам рассчитываются с учетом показателя инфляции (ИПЦ) и коэффициента перевода цен от оптовых цен.

Эффект от снижения себестоимости перевозок грузов, 𝛥𝐶𝑎𝑡, в *t*-году определяется по формуле:

, (4)

где:


𝐶𝑖𝑡б , 𝐶𝑖𝑡п – затраты на осуществление перевозок грузов в *t*-году соответственно в базисном и проектном сценарии.

, (5)

где:

𝑆𝑗𝑡 - средняя себестоимость 1 авт.-км пробега автомобиля *j*-вида, руб., вычисляемая по формуле:

(6)



𝑆пер𝑗𝑡 – расчетное значение переменных затрат на 1 км пробега автомобиля j-вида, руб./км;

𝑆пост𝑗𝑡 – расчетное значение постоянных затрат на 1 час пребывания ТС в пути, руб./ч;

𝑑𝑗𝑡 - средняя часовая заработная плата водителя (для личного автомобильного транспорта принимается нулевой).

Таблица 6.4 - Расчетные значения переменных и постоянных затрат на транспорте и размер заработной платы в 2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид автомобиля | Переменные затраты, руб./км | Постоянные затраты, руб./ч. | Размер часовой заработной платы, руб./ч. |
| Легковой | 8,19 | 115,96 | 184,96 |
| Маршрутное ТС | 21,42 | 591,28 | 184,96 |
| Грузовой | 22,08 | 449,90 | 184,96 |


Эффект от сокращения времени пребывания в пути пассажиров в году *t* определяется по формуле:

, (7)

Где:

 – общественные потери, связанные с затратами времени населения на поездки соответственно в базовом (пессимистичном) и предлагаемом к реализации (реалистичном) варианте.

Годовые потери, связанные с затратами времени населения на поездки, рассчитываются по формуле:

 (8)

Где:

𝐶𝑡пасс.- средняя величина потерь народного хозяйства в расчете на 1 чел./ч. пребывания в пути пассажиров;

Значение 𝐶𝑡пасс. принимается на уровне часовой заработной платы для Пермского края с учетом ее среднего уровня – 184,96 руб.

𝐹ЛА, 𝐹ТОП – суточный пассажиропоток соответственно на легковом автомобиле и транспорте общего пользования, пасс.

Расчет социально-экономической эффективности реализации проекта Программы представлен в таблице 6.5.

Таблица 6.5 - Расчет социально-экономической эффективности реализации проекта

| Параметр | | Значение |
| --- | --- | --- |
| Эффект от сокращения капитальных вложений - ΔKat | тыс. руб. | 4 811 141 |
| Эффект от снижения себестоимости перевозок грузов - ΔСat | тыс. руб. | 40 312 643 |
| Эффект от сокращения времени пребывания в пути пассажиров - ΔPat | тыс. руб. | 76 322 553 |
| **Общий эффект** | **тыс. руб.** | **121 446 337** |
| **Общий дисконтированный эффект** | **тыс. руб.** | **61 403 268** |
| **Капитальные вложения - затраты** | **тыс. руб.** | **52 593 257** |
| **Дисконтированные затраты** | **тыс. руб.** | **27 535 098** |
| ЧДД | тыс. руб. | 33 868 170 |
| ИД |  | 2,23 |

Как видно из полученных данных мероприятия, предложенные к реализации, соответствуют всем критериям эффективности, что свидетельствуют о высокой социальноэкономической эффективности реализации рассмотренного перечня мероприятий.

По итогам реализации мероприятий по организации дорожного движения ожидается реализация следующих целей развития сети автомобильных дорог города Перми:

* сохранение существующей сети автомобильных дорог местного значения, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям;
* сохранение сети местных автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающих связь населенных пунктов с центром района;
* создание условий для обеспечения единого экономического и транспортного пространства, свободы перемещения населения и товаров по району и за его пределы посредством модернизации и поэтапного развития сети автомобильных дорог, отвечающей интересам граждан, грузовладельцев;
* ремонт и благоустройство дорог местного значения;
* обеспечение маршрутов общего пользования элементами обустройства и безопасности движения: дорожные знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики, оборудование автопавильонов и автобусных остановок.

Ожидается снижение неудовлетворенности населения качеством дорог, дорожной инфраструктурой, снижение социальной напряженности в городе Перми. Благоприятные и безопасные условия проживания на территории города Перми достигаются за счет приведения состояния автомобильных дорог к требуемым показателям надежности и безопасности.

Выполнение намеченных мероприятий позволит:

-повысить комфорт и удобство поездок, уменьшить риск ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, экономить время за счет увеличения средней скорости движения;

-снизить затраты на транспортные перевозки как для граждан, так и для предприятий и организаций города;

-обеспечить доступность и повышение качества оказания транспортных услуг при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным пригородным и городским маршрутам.

Создание необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

# 7 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно-технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении которой осуществляется подготовка КСОДД

На управленческом уровне основным направлением в области транспортного планирования и организации дорожного движения на ближайшие годы должно стать повышение роли органов местного самоуправления г. Перми в решении вопросов управления транспортной системой.

Основными задачами совершенствования системы управления развития дорожно-транспортного комплекса г. Перми является:

1. Приведение системы управления в соответствие с нормами федерального законодательства, в частности ст. 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ, а также Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ.

2. Разделение зон ответственности за текущее состояние и условия движения по УДС и за разработку и реализацию планов перспективного развития УДС между функциональными подразделениями г. Перми.

На законодательном уровне одновременно с совершенствованием системы управления развитием дорожно-транспортного комплекса города предусматривается совершенствование законодательных основ деятельности муниципальных управленческих структур, а также наполнение и развитие существующей нормативной базы, регламентирующей их деятельность.

В области транспортного планирования, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, предлагается выступить инициатором разработки и утверждения в городской Думе нормативов градостроительного проектирования при регулировании градостроительной деятельности на территориях города, находящихся в непосредственной близости к городским магистральным улицам (примагистральные территории). Разработать и утвердить градостроительные регламенты и предельные параметры в части обеспеченности объектов нового строительства и реконструкции местами для паркования автотранспорта. Разработать и утвердить положение по упорядочению выдачи согласований проектной документации в границах красных линий улиц и дорог. Разработать и утвердить Положение о составе, порядке разработки, согласованию и утверждению проектов планировки улично-дорожной сети. Разработать и утвердить Требования к составу и порядку разработки обосновывающих материалов проектов планировок территорий, в части развития улично-дорожной сети и организации движения транспорта.

В области организации дорожного движения профильным подразделениям г. Перми предлагается выступить с инициативой о внесении изменений в Устав положений, закрепляющих за органами исполнительной власти муниципального образования функций по осуществлению мероприятий по организации дорожного движения на УДС города в соответствии со ст. 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ, а также Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ. Более того, предлагается разработать и установить размеры штрафных санкций или компенсационных отчислений к предприятиям и организациям, хозяйственная деятельность которых связана с ограничениями (закрытием) движения автомобильного транспорта и пешеходов на существующей УДС города, а также механизмы их взимания; разработать и утвердить положение о порядке выдачи профильным подразделениям г. Перми согласований проектной документации и условий производства работ в границах красных линий дорог и дорожных сооружений.

На организационно-техническом уровне в решении вопросов транспортного планирования и организации дорожного движения предполагается сбалансировано сочетать различные способы развития УДС.

*Экстенсивный способ:* расширение протяженности, площади и плотности УДС за счет строительства новых участков дорог и реконструкции (расширение) действующих.

*Интенсивный способ:* повышение производительности существующей УДС за счет повышения эксплуатационных качеств активов, составляющих дорожно-транспортный комплекс города и имеющихся в распоряжении города.

Предусматривается, что для г. Перми главным способом преодоления сложившихся негативных тенденций, связанных с функционированием действующей УДС в застроенных территориях (центральная часть), должен стать интенсивный способ. В качестве приоритетного направления в транспортном планировании и организации движения предусматривается не расширение действующей УДС, а оптимизация и повышение эффективности функционирования всей существующей транспортной системы.

Выбор интенсивного способа развития УДС определяется наличием потенциала для улучшения качественных параметров существующей сети и ее оптимизации в условиях бюджетных ограничений.

Этот способ требует рационального управления дорожными активами, которые имеются в распоряжении сообщества с целью: повышения пропускной и провозной способности действующей УДС, улучшения плавности движения транспортных потоков с целью повышения производительности всей сети. Создание новых активов целесообразно только после того, как все возможности повышения производительности существующих активов полностью исчерпаны.

Основные направления повышения производительности УДС (интенсификации) для г. Перми предусматривают:

* сдерживание объемов дорожного движения (при помощи рационального землепользования и размещения объектов массового посещения);
* повышение производительности существующей УДС за счет специализации связей в ее составе по функциональному назначению (иерархия сети) и повышения однородности транспортных потоков;
* повышение производительности общественного пассажирского транспорта для удовлетворения массовых транспортных потребностей населения (общественный и легкий транспорт);
* улучшение плавности движения транспортных потоков (при помощи совершенствования методов управления дорожным движением: повышение однородности транспортных потоков, информационное обеспечение участников дорожного движения).

# Приложение 1

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми (утв. постановлением администрации города от 2 июня 2009 г. N 298)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта | Границы объекта | | Эксплуатационная категория содержания | Количество полос движения | Идентификационный номер |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Площадь Гайдара |  |  | 1 | 3 | 57-401-ОП-МГ-0001 |
| 2 | | Привокзальная площадь |  |  | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0002 |
| 3 | | Ул. Ленина | Ул. Парковой | вокзала "Пермь-II" | 1 | 2-6 | 57-401-ОП-МГ-0003 |
| 4 | | Ул. Локомотивная | площади Гайдара | ул. Энгельса | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0004 |
| 5 | | Ул. Малкова | ул. Энгельса | шоссе Космонавтов | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0005 |
| 6 | | Ул. Петропавловская | ул. Сибирской | ул. Крисанова | 1 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0006 |
| 7 | | Развязка с ул. Плеханова | ул. Екатерининской | ул. Грузинской | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0068 |
| 8 | | Ул. Плеханова | ул. Петропавловской | ул. Екатерининской | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0007 |
| 9 | | Ул. Энгельса | ул. Малкова | ул. Локомотивной | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0008 |
| 10 | | Шоссе Космонавтов | площади Центрального колхозного рынка (далее - ЦКР) | ул. Мильчакова | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0009 |
| 11 | | Ул. Попова | ул. Монастырской | ул. Пушкина | 1 | 4-6 | 57-401-ОП-МГ-0010 |
| 12 | | Площадь ЦКР |  |  | 1 | 3 | 57-401-ОП-МГ-0011 |
| 13 | | Ул. Борчанинова | ул. Пушкина | ул. Петропавловской | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0090 |
| 14 | | Ул. Луначарского | ул. Николая Островского | ул. Плеханова | 1 | 3-4 | 57-401-ОП-МГ-0079 |
| 15 | | Ул. Достоевского | ул. Парковой | ул. Николая Островского | 1 | 3 | 57-401-ОП-МГ-0093 |
| 16 | | ул. Монастырская | площади Пермь-1 | ул. Попова | 1 | 2-3 | 57-401-ОП-МГ-0101 |
| 17 | | Ул. Максима Горького | ул. Пушкина | ул. Революции | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0096 |
| 18 | | Ул. Сибирская | ул. Монастырской | ул. Белинского | 1 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0014 |
| 19 | | Ул. Парковая | ул. Достоевского | ул. Ленина | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0094 |
| 20 | | Ул. 25-го Октября | ул. Монастырской | ул. Пушкина | 1 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0095 |
| 21 | | Ул. Максима Горького | ул. Монастырской | ул. Пушкина | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0096 |
| 22 | | Ул. 25-го Октября | ул. Пушкина | ул. Чернышевского | 1 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0095 |
| 23 | | Ул. Газеты "Звезда" | ул. Монастырской | ул. Краснова | 1 | 2-3 | 57-401-ОП-МГ-0015 |
| 24 | | Ул. Крисанова | ул. Окулова | ул. Пушкина | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0089 |
| 25 | | Комсомольский проспект | ул. Монастырской | ул. Белинского | 1 | 6 | 57-401-ОП-МГ-0016 |
| 26 | | Ул. Николая Островского | ул. Советской | ул. Пушкина | 1 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0097 |
| 27 | | Ул. Куйбышева | ул. Монастырской | ул. Чкалова | 1 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0017 |
| 28 | | Октябрьская площадь |  |  | 1 | 6 | 57-401-ОП-МГ-0018 |
| 29 | | Ул. Советская | ул. Сибирской | ул. Осинской | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0020 |
| 30 | | Ул. Пушкина | ул. Николая Островского | ул. Крисанова | 1 | 2-3 | 57-401-ОП-МГ-0092 |
| 31 | | Путепровод "Блочная" | Соснового бора |  | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0021 |
| 32 | | Путепровод "Блочная" | ПГТУ |  | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0022 |
| 33 | | Ул. Николая Островского | ул. Пушкина | ул. Чернышевского | 1 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0097 |
| 34 | | Ул. Спешилова | дорога по Камской долине |  | 1 | 6 | 57-401-ОП-МГ-0023 |
| 35 | | Развязка "Сосновый Бор" |  |  | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0024 |
| 36 | | Ул. Краснова | ул. Сибирской | ул. Пушкина | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0025 |
| 37 | | Ул. Белинского | ул. Куйбышева | ул. Николая Островского | 1 | 3-4 | 57-401-ОП-МГ-0026 |
| 38 | | Ул. Героев Хасана | Комсомольской площади | ул. Чкалова | 1 | 3-4 | 57-401-ОП-МГ-0027 |
| 39 | | Площадь перед ДК им. А.Г. Солдатова |  |  | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0028 |
| 40 | | Площадь Карла Маркса |  |  | 1 | 3 | 57-401-ОП-МГ-0029 |
| 41 | | Южная Дамба | ул. Чернышевского | бульвара Гагарина | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0030 |
| 42 | | Ул. Революции | ЦКР | бульвара Гагарина | 1 | 2-6 | 57-401-ОП-МГ-0031 |
| 43 | | Проезд между улицами (срез на повороте трамвая) | ул. Куйбышева | ул. Белинского | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0035 |
| 44 | | Бульвар Гагарина | площади Дружбы | ул. Старцева | 1 | 4-5 | 57-401-ОП-МГ-0036 |
| 45 | | Площадь Дружбы |  |  | 1 | 6 | 57-401-ОП-МГ-0037 |
| 46 | | Ул. Дружбы | площади Дружбы | ул. Тургенева | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0038 |
| 47 | | Ул. Крупской | ул. Уральской | площади Дружбы | 1 | 6 | 57-401-ОП-МГ-0039 |
| 48 | | Ул. Макаренко | бульвара Гагарина | ул. Уинской | 1 | 6 | 57-401-ОП-МГ-0131 |
| 49 | | Ул. Ушинского | бульвара Гагарина | ул. Пушкарской | 1 | 4-5 | 57-401-ОП-МГ-0132 |
| 50 | | Ул. Уинская | ул. Макаренко | ул. Юрша | 1 | 4-6 | 57-401-ОП-МГ-0134 |
| 51 | | Ул. Уральская | ул. Крупской | ул. Якова Свердлова | 1 | 4-5 | 57-401-ОП-МГ-0040 |
| 52 | | Северная Дамба |  |  | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0041 |
| 53 | | Ул. Якова Свердлова | ул. Уральской | ул. Лифанова | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0042 |
| 54 | | Ул. 1905 года | ул. Лифанова | Красной площади | 1 | 3-4 | 57-401-ОП-МГ-0043 |
| 55 | | Мост через реку Большую Мотовилиху | | | 1 | 3 | 57-401-ОП-МГ-0044 |
| 56 | | Мост через реку Малую Мотовилиху | | | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0049 |
| 57 | | Площадь Восстания |  | вся | 1 | 3 | 57-401-ОП-МГ-0045 |
| 58 | | Мост через реку Малую Язовую | | | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0052 |
| 59 | | Мост через реку Язовую | | | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0053 |
| 60 | | Ул. Славянова | ул. Лифанова | ул. Восстания | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0046 |
| 61 | | Ул. Восстания | ул. 1905 года | площади Восстания | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0047 |
| 62 | | Ул. Лифанова | ул. Славянова | ул. Якова Свердлова | 1 | 3 | 57-401-ОП-МГ-0048 |
| 63 | | Ул. Мостовая (Мотовилиха) | ул. Соликамской | ул. Огородникова | 1 | 2-3 | 57-401-ОП-МГ-0051 |
| 64 | | Автомобильная дорога "Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе" (основные проезжие части и тротуары, в том числе ул. Уинская от ул. Юрша до ул. Старцева с развязкой) | ул. Карпинского | ул. Грибоедова | 1 | 6 | 57-401-ОП-МГ-0054 |
| 65 | | Ул. Мира, включая развязку | ул. Карпинского | шоссе Космонавтов | 1 | 4-6 | 57-401-ОП-МГ-0136 |
| 66 | | Ул. Маршала Рыбалко | ул. Гальперина | ул. Сысольской | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 67 | | Путепровод на ул. Светлогорской | | | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0057 |
| 68 | | Плотина КамГЭС | поста ГИБДД (ул. Соликамская) | ж/д путей на КамГЭС | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0059 |
| 69 | | Путепровод через ручей Грязный | ул. Первомайской | ул. Первомайской | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0060 |
| 70 | | Мост через реку Гайва | | | 1 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0063 |
| 71 | | Ул. Екатерининская | ул. Парковой | площади Гайдара | 1 | 3-4 | 57-401-ОП-МГ-0077 |
| 72 | | Площадь ДКЖ | | | 2 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0066 |
| 73 | | Проспект Парковый | ул. Зои Космодемьянской | ул. Куфонина | 2 | 6 | 57-401-ОП-МГ-0067 |
| 74 | | Ул. Зои Космодемьянской | ул. Барамзиной | ул. Подлесной | 2 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0069 |
| 75 | | Ул. Боровая | ул. Папанинцев | ул. Энгельса | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0070 |
| 76 | | Ул. Василия Каменского | ул. Папанинцев | ул. Зои Космодемьянской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0071 |
| 77 | | Ул. Ветлужская | ул. Докучаева | границы с Кировским районом | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0072 |
| 78 | | Ул. Вишерская | ул. Дзержинского | ул. Трамвайной | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0073 |
| 79 | | Ул. Дзержинского | ул. Окулова | ул. Вишерской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0075 |
| 80 | | Ул. Докучаева | развязки "Сосновый Бор" | ул. Ветлужской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0076 |
| 81 | | Ул. Куфонина | ул. Подлесной | проспекта Парковый | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0078 |
| 82 | | Ул. Мильчакова | шоссе Космонавтов | остановки "Мильчакова" | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0080 |
| 83 | | ул. Окулова | ул. Попова | площади Гайдара | 2 | 3 | 57-401-ОП-МГ-0081 |
| 84 | | Ул. Папанинцев | ул. Барамзиной | ул. Василия Каменского | 2 | 2-3 | 57-401-ОП-МГ-0082 |
| 85 | | Ул. Плеханова | ул. Екатерининской | шоссе Космонавтов | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0083 |
| 86 | | Ул. Толмачева | ул. Петропавловской | ул. Ленина | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0084 |
| 87 | | Ул. Трамвайная | ул. Красина | ул. Вишерской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0085 |
| 88 | | Ул. Хохрякова | ул. Петропавловской | ул. Екатерининской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0086 |
| 89 | | Ул. Якутская | остановки "Сосновый Бор" | границы с Кировским районом | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0087 |
| 90 | | Ул. Шевченко | ул. Короленко | ул. Жукова, 33 | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0253 |
| 91 | | Ул. Осинская | ул. Окулова | ул. Петропавловской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0246 |
| 92 | | шоссе Космонавтов | ул. Мильчакова | ул. Стахановской | 2 | 4-5 | 57-401-ОП-МГ-0009 |
| 93 | | Ул. Куйбышева | ул. Чкалова | ул. Василия Васильева | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0033 |
| 94 | | Ул. Пушкина | ул. Николая Островского | ул. Клименко | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0092 |
| 95 | | Ул. Максима Горького | ул. Революции | ул. 1-й Красноармейской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0096 |
| 96 | | Ул. Петропавловская | ул. 25-го Октября | дома N 3 по ул. Петропавловской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0006 |
| 97 | | Ул. Пермская | ул. Куйбышева | ул. Крисанова | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0012 |
| 98 | | Ул. Пермская | ул. Ленина | ул. Газеты "Звезда" | 2 | 0 | 57-401-ОП-МГ-0012 |
| 99 | | Ул. Пермская | гостиницы "Прикамье" | Комсомольского проспекта | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0012 |
| 100 | | Ул. Монастырская | ул. Попова | ул. Крисанова | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0101 |
| 101 | | Ул. Советская | ул. Николая Островского | ул. Сибирской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0020 |
| 102 | | Тополевый переулок | ул. Советской | ул. Петропавловской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0105 |
| 103 | | Ул. Борцов Революции | ул. Спешилова | базы ООО "Дорстройтранс" | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0106 |
| 104 | | Ул. Газеты "Звезда" | ул. Революции | ул. Белинского | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0015 |
| 105 | | Ул. Газеты "Звезда" | ул. Монастырской | ул. Окулова | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0015 |
| 106 | | Комсомольский проспект | ул. Белинского | ул. Чкалова | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0016 |
| 107 | | Ул. Чернышевского | ул. Героев Хасана | ул. Николая Островского | 2 | 3-4 | 57-401-ОП-МГ-0110 |
| 108 | | Ул. Пионерская | ул. Белинского | ул. Глеба Успенского | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0263 |
| 109 | | Ул. Лянгасова | ул. 2-й Боковой | ул. Тихорецкой | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0538 |
| 110 | | Ул. Глеба Успенского | Комсомольского проспекта | ул. Куйбышева | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0112 |
| 111 | | Ул. Тимирязева | ул. Газеты "Звезда" | Комсомольского проспекта | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0113 |
| 112 | | Ул. 1-я Красноармейская | Комсомольского проспекта | ул. Николая Островского | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0114 |
| 113 | | Ул. Швецова | Комсомольского проспекта | ул. Николая Островского | 2 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0115 |
| 114 | | Технический проезд | ул. Пихтовой | ул. Холмогорской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0117 |
| 115 | | Ул. Полины Осипенко | ул. Пионерской | ул. 25-го Октября | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0116 |
| 116 | | Ул. Героев Хасана | ул. Чкалова | до выезда из города, включая разворотные кольца автобуса N 14 и троллейбуса N 7 | 2 | 6 | 57-401-ОП-МГ-0027 |
| 117 | | Ул. Запорожская | ул. Холмогорской | ул. Суздальской | 2 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0118 |
| 118 | | Ул. Суздальская | ул. Запорожской | ул. Балхашской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0119 |
| 119 | | Ул. Холмогорская | ул. Ижевской | ул. Старцева | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0120 |
| 120 | | Ул. Краснополянская | ул. Героев Хасана | до развилки кольца автобусного маршрута N 10 | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0121 |
| 121 | | Ул. Ижевская | ул. Усольской | ул. Холмогорской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0122 |
| 122 | | Ул. Ижевская | ул. Героев Хасана | ул. Полазненской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0123 |
| 123 | | Ул. Братская | ул. Лихвинской | до конечной остановки автобуса N 5 | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0124 |
| 124 | | Ул. Седова | ул. Куйбышева | ул. Пионерской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0264 |
| 125 | | Ул. Лихвинская | ул. Старцева | ул. Братской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0125 |
| 126 | | Ул. Лодыгина | ул. Куйбышева | ул. Гусарова | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0126 |
| 127 | | Ул. Гусарова | ул. Солдатова | ул. Лодыгина | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0128 |
| 128 | | Ул. Солдатова | ул. Куйбышева | ул. Гусарова | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0129 |
| 129 | | Ул. Краснофлотская | ул. Нестерова | ул. Механошина | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0130 |
| 130 | | Ул. Механошина | ул. Куйбышева | шоссе Космонавтов | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0309 |
| 131 | | Ул. Тургенева | ул. КИМ | ул. Макаренко | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0133 |
| 132 | | Ул. Юрша | ул. Макаренко | ул. Пушкарской | 2 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0135 |
| 133 | | Ул. КИМ | ул. Крупской | ул. Ивановской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0137 |
| 134 | | Ул. Лебедева | ул. Крупской | ул. Работницы | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0138 |
| 135 | | ул. Восстания | ул. 1905 года | ул. Сельскохозяйственной | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0047 |
| 136 | | Ул. Фокинская | ул. Мостовой | ул. Стольникова | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0143 |
| 137 | | Ул. Ивана Франко | ул. Гашкова | ул. Целинной | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0144 |
| 138 | | Ул. Целинная | ул. Кузнецкой | до границы района | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0145 |
| 139 | | Ул. Лифанова | ул. Якова Свердлова | ул. Кунгурской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0141 |
| 140 | | Ул. Гашкова | ул. Ивана Франко | ул. Соликамской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0050 |
| 141 | | Ул. Соликамская | ул. 1905 года | ул. Одесской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0404 |
| 142 | | Ул. Огородникова | ул. Кузнецкой | ул. Мостовой | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0414 |
| 143 | | Ул. Кузнецкая | ул. Огородникова | ул. Козловской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0413 |
| 144 | | Ул. Работницы | ул. Уральской | ул. Лебедева | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0139 |
| 145 | | Ул. Ивановская | ул. Якова Свердлова | ул. КИМ | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0140 |
| 146 | | Автомобильная дорога "Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе" (основные проезжие части) | ул. Грибоедова | Восточного обхода | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0054 |
| 147 | | Ул. Космонавта Леонова | шоссе Космонавтов | ул. Архитектора  Свиязева | 2 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0146 |
| 148 | | Ул. Качалова | шоссе Космонавтов | ул. Рязанской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0147 |
| 149 | | Ул. Стахановская | шоссе Космонавтов | дома N 29 | 2 | 2-3 | 57-401-ОП-МГ-0148 |
| 150 | | Ул. 9-го Мая | шоссе Космонавтов | проспекта  Декабристов | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0149 |
| 151 | | Ул. Братьев Игнатовых | ул. Мира | шоссе Космонавтов | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0150 |
| 152 | | Ул. Советской Армии | ул. Мира | проспекта Декабристов | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0151 |
| 153 | | Ул. Одоевского | шоссе Космонавтов | ул. Рязанской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0152 |
| 154 | | Ул. Карпинского | шоссе Космонавтов | ул. Архитектора Свиязева | 2 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0153 |
| 155 | | Проспект Декабристов | ул. Карпинского | разворотного кольца | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0154 |
| 156 | | Ул. Чердынская | ул. Космонавта  Леонова | ул. Комбайнеров | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0155 |
| 157 | | Ул. Комбайнеров | ул. Чердынской | ул. Архитектора Свиязева | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0156 |
| 158 | | Ул. Глинки | ул. Геологов | ул. Архитектора Свиязева | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0157 |
| 159 | | Ул. Архитектора Свиязева | ул. Карпинского | шоссе Космонавтов | 2 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0434 |
| 160 | | Ул. Геологов | ул. Космонавта Леонова | ул. Глинки | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0158 |
| 161 | | ул. Кировоградская | ул. Гальперина | ул. Липатова | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0165 |
| 162 | | Ул. Ласьвинская | ул. Кировоградской | ул. Сивашской | 2 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0159 |
| 163 | | Развязка ул. Адмирала Ушакова - ул. Калинина | ул. Калинина (Нижняя Курья) | ул. Адмирала Ушакова | 2 | 3 | 57-401-ОП-МГ-0160 |
| 164 | | Ул. Сысольская | ул. Кировоградской | ул. Магистральной | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0161 |
| 165 | | Площадь около кинотеатра "Экран" |  |  | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0162 |
| 166 | | Ул. Калинина (Нижняя Курья) | ул. Кировоградской | дороги Курья - Краснокамск | 2 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0163 |
| 167 | | Ул. Адмирала Ушакова | ул. Сысольской | развязки ул. Адмирала Ушакова - ул. Калинина | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0164 |
| 168 | | Ул. Светлогорская | от развязки с Дзержинским районом | ул. Калинина (Нижняя Курья) | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0166 |
| 169 | | Ул. Бушмакина | ул. Генерала Доватора | ул. Колвинской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0169 |
| 170 | | Ул. Ракитная | ул. Бушмакина | развязки "Кислотные дачи" | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0170 |
| 171 | | Ул. Генерала Черняховского | ул. Целинной | ул. Уссурийской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0171 |
| 172 | | Ул. Менжинского | ул. Первомайской | ул. Фрунзе | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0172 |
| 173 | | Ул. Вильямса | ул. Писарева | пожарного депо | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0176 |
| 174 | | Ул. Гайвинская | ул. Вильямса | ул. Гайвинской, 90 | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0177 |
| 175 | | Ул. Карбышева | ул. Репина | ул. Писарева | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0178 |
| 176 | | Ул. Набережная | ж/д путей КамГЭС | ул. Новогайвинской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0179 |
| 177 | | Ул. Пулковская | ул. Писарева | ул. Гайвинской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0180 |
| 178 | | Ул. Репина | ул. Серпантин | ул. Карбышева | 2 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0065 |
| 179 | | Серпантин (ул. Репина) | ул. Набережной | ул. Карбышева | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0065 |
| 180 | | Ул. Мелитопольская | ул. Писарева | ул. Гайвинской | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0182 |
| 181 | | Ул. Луначарского | ул. Николая Островского | ул. Клименко | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0238 |
| 182 | | Ул. Свердловская | ул. Окулова | ул. Советской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0102 |
| 183 | | Подходы к тоннелю | ул. Карпинского | остановки "Гипсополимер" | 3 | 3-4 | 57-401-ОП-МГ-0127 |
| 184 | | Дорога в детский реабилитационный центр |  |  | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0183 |
| 185 | | ул. Окулова | дома N 2 по Комсомольскому проспекту | ул. Попова | 1 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0019 |
| 186 | | Пр. Якуба Коласа | ул. Толмачева | ул. Решетникова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0184 |
| 187 | | Проезд | ул. Петропавловской | ул. Окулова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0185 |
| 188 | | Проезд | дома N 4 по ул. Вавилова | ул. Рабочей | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0186 |
| 189 | | Проезд | ул. Докучаева, 24 | ул. Транспортной, 19 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0187 |
| 190 | | Проспект Парковый | ул. Зои Космодемьянской | ул. Переселенческой | 3 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0067 |
| 191 | | Решетниковский спуск | ул. Окулова | порта Пермь | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0189 |
| 192 | | Ул. 2-я Шоссейная | ул. Локомотивной | ул. Барамзиной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0190 |
| 193 | | Ул. Барамзиной | ул. 2-й Шоссейной | ул. Вишерской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0191 |
| 194 | | Ул. Букирева | ул. Дзержинского | ул. Лесозаводской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0192 |
| 195 | | Ул. Вавилова | шоссе Космонавтов | ул. Рабочей (микрорайон Светлый) | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0193 |
| 196 | | Ул. Вагонная | ул. Хабаровской | ул. Заречной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0657 |
| 197 | | Ул. Василия Каменского | ул. Папанинцев | ул. Гатчинской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0195 |
| 198 | | Ул. Вильвенская | ул. Мильчакова | дома N 21 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0196 |
| 199 | | Ул. Водопроводная | ул. Куфонина | дома N 40 по проспекту Парковый | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0197 |
| 200 | | Ул. Генерала Наумова | ул. Кочегаров | ул. Ветлужской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0198 |
| 201 | | Ул. Горняков | ул. Мильчакова | ул. Вильвенской | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0199 |
| 202 | | Ул. Грузинская | вся до общежитий |  | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0200 |
| 203 | | Ул. Сергея Данщина | тоннеля | мукомольного завода | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0201 |
| 204 | | Ул. Желябова | ул. Трамвайной | ул. Подлесной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0202 |
| 205 | | Ул. Заречная | ул. Кочегаров | ул. Вагонной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0203 |
| 206 | | Ул. Интернациональная | ул. Трамвайной | ул. Алтайской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0204 |
| 207 | | Ул. Костычева | ул. Красноборской | Горный проезд | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0205 |
| 208 | | Ул. Котовского | ул. Мильчакова | ул. Вильвенской | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0206 |
| 209 | | Ул. Кочегаров | ул. Генерала Наумова | ул. Марии Загуменных | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0207 |
| 210 | | Ул. Красина | ул. Трамвайной | ул. Маяковского | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0208 |
| 211 | | Ул. Красноборская | ул. Якутской | кладбища "Северное" | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0209 |
| 212 | | Ул. Крисанова | шоссе Космонавтов | ул. Коммунаров | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0210 |
| 213 | | Ул. Кронштадтская | ул. Плеханова | Лугового переулка | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0211 |
| 214 | | Ул. Кустарная | ул. Красноборской | ул. Марии Загуменных | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0212 |
| 215 | | Ул. Лепешинской | ул. Кочегаров | ул. Абаканской | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0213 |
| 216 | | Ул. Малкова | ул. Энгельса | ул. Рабочей | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0005 |
| 217 | | Ул. Марии Загуменных | ул. Кочегаров | ул. Кустарной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0215 |
| 218 | | Ул. Машинистов | ул. Сортировочной | ул. Марии Загуменных | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0216 |
| 219 | | Ул. Маяковского | ул. Красина | ул. Маяковского, 43 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0217 |
| 220 | | Ул. Монастырская | ул. Крисанова | ул. Монастырской, 160 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0101 |
| 221 | | Ул. Овчинникова | ул. Вильвенской | ул. Столбовой | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0219 |
| 222 | | Ул. Пермская | ул. Плеханова | ул. Крисанова | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0012 |
| 223 | | Ул. Плеханова | ул. Окулова | пр. Якуба Коласа | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0007 |
| 224 | | Ул. Подлесная | шоссе Космонавтов | ул. Куфонина | 3 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0222 |
| 225 | | Ул. Пожарского | ул. Подлесной | проспекта Парковый | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0223 |
| 226 | | Ул. Рабочая | шоссе Космонавтов | ул. Вавилова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0224 |
| 227 | | Ул. Решетникова | ул. Петропавловской | пр. Якуба Коласа | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0225 |
| 228 | | Ул. Решетникова | ул. Екатерининской | ул. Ленина | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0225 |
| 229 | | Ул. Связистов | ул. Вильвенской | ул. Овчинникова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0027 |
| 230 | | Ул. Сергея Есенина | Старого переулка | ул. Фоминской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0028 |
| 231 | | Ул. Сеченова | ул. Докучаева | ул. Транспортной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0029 |
| 232 | | Ул. Сочинская | ул. Докучаева | ул. Транспортной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0030 |
| 233 | | Ул. Толмачева | ул. Окулова | пр. Якуба Коласа | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0084 |
| 234 | | Ул. Транспортная | ул. Сочинской | ул. Транспортной, 9 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0232 |
| 235 | | Ул. Углеуральская | ул. Барамзиной | ул. Переселенческой | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0233 |
| 236 | | Ул. Фоминская | ул. Сергея Есенина | Мачтобазы | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0234 |
| 237 | | Ул. Хабаровская | ул. Кочегаров | колледжа | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0235 |
| 238 | | Ул. Шпальная | ул. Шпалопропиточной | ул. Трамвайной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0236 |
| 239 | | Ул. Энгельса | ул. Локомотивной | ул. Папанинцев | 3 | 3 | 57-401-ОП-МГ-0237 |
| 240 | | Ул. Матросова | ул. Монастырской | ул. Советской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0100 |
| 241 | | Ул. Матросова | ул. Пушкина | ул. Екатерининской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0100 |
| 242 | | Ул. Клименко | ул. Петропавловской | ул. Пушкина | 2 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0241 |
| 243 | | Ул. Екатерининская | ул. Парковой | кладбища | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0077 |
| 244 | | Ул. Советская | ул. Попова | дома N 10 ул. Крисанова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0020 |
| 245 | | Ул. Борцов Революции | ул. Спешилова | остановки "ПЭМЗ" | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0106 |
| 246 | | Дорога Дружбы | развязки "Сосновый Бор" | остановки "Лесная поляна" | 3 | 2-3 | 57-401-ОП-МГ-0247 |
| 247 | | Ул. Жукова | ул. Спешилова | ул. Спешилова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0248 |
| 248 | | Петля автобусного маршрута N 41 на комплексе ППИ | | | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0249 |
| 249 | | Проезд под путепроводом "Блочная" | | | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0250 |
| 250 | | Ул. Академика Королева | дорога к ФГБУН "Институт механики  сплошных сред УрО РАН" | | 3 | 2 | 2 |
| 251 | | Ул. Короленко | ул. Спешилова | ул. Жукова, 33 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0252 |
| 252 | | Ул. Голева | шоссе Космонавтов | ул. Коммунаров | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0074 |
| 253 | | Комсомольский  проспект | ул. Чкалова | проходных завода "Пермские моторы" | 3 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0016 |
| 254 | | Ул. Юрия Смирнова | ул. Куйбышева | ул. Героев Хасана | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0255 |
| 255 | | Ул. Клары Цеткин | Комсомольского проспекта | ул. Куйбышева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0256 |
| 256 | | ул. Коминтерна | ул. Героев Хасана | ул. Куйбышева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0257 |
| 257 | | Ул. Максима Горького | ул. Белинского | ул. Чернышевского | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0096 |
| 258 | | Ул. Соловьева | ул. Героев Хасана | ул. Куйбышева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0259 |
| 259 | | Ул. Николая Островского | ул. Чернышевского | ул. Красные казармы, 9 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0097 |
| 260 | | Ул. Чернышевского | ул. Николая Островского | дома N 1 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0110 |
| 261 | | Ул. Льва Шатрова | ул. Героев Хасана | дома N 32 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0262 |
| 262 | | Технический проезд по ул. Сибирской | ул. Белинского | ул. Тимирязева | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0265 |
| 263 | | Ул. Малышева | ул. Николая Островского | ул. 25-го Октября | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0267 |
| 264 | | Ул. Малая Ямская | ул. Николая Островского | ул. 25-го Октября | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0268 |
| 265 | | Технический проезд по ул. Революции |  |  | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0269 |
| 266 | | Ул. Народовольческая | ул. Рабоче-Крестьянской | ул. Народовольческой, 46 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0270 |
| 267 | | Ул. Рабоче-Крестьянская | ул. Фонтанной | ул. Тихой | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0271 |
| 268 | | Ул. Тимирязева | ул. Сибирской, 48/1 | ул. Николая Островского | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0272 |
| 269 | | Ул. Тихая | ул. Николая Островского | лога | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0273 |
| 270 | | Ул. Фонтанная | ул. Николая Островского | ул. Веселой | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0274 |
| 271 | | ГУ МВД России по Пермскому краю | ул. Швецова | ул. Сибирской, 48/1 | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0275 |
| 272 | | Ул. Орская | ул. Николая Островского | ул. Рабоче-Крестьянской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0276 |
| 273 | | Ул. Веселая | технического проезда по ул. Революции | ул. Фонтанной | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0277 |
| 274 | | Ул. Братская | ул. Самаркандской | ул. Лихвинской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0278 |
| 275 | | Ул. Полазненская | ул. Ординской | ул. Усольской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0279 |
| 276 | | Ул. Самаркандская | ул. Братской | лыжной базы  "Динамо" | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0280 |
| 277 | | Ул. Балхашская | ул. Суздальской | ул. Красноуфимской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0282 |
| 278 | | Ул. Красноуфимская | ул. Балхашской | ул. Самаркандской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0283 |
| 279 | | Ул. Старцева | ул. Чукотской | ул. Суздальской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0284 |
| 280 | | Ул. Усольская | ул. Полазненской | ул. Героев Хасана | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0285 |
| 281 | | Ул. Чукотская | ул. Старцева | ул. Самаркандской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0286 |
| 282 | | Ул. Чкалова | технического проезда по ул. Чкалова | ул. Льва Шатрова, 34 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0287 |
| 283 | | Дорога к госпиталю ФКУЗ "Медико-санитарная часть МВД РФ по Пермскому краю" (ул. Героев Хасана, 47) | ул. Героев Хасана |  | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0289 |
| 284 | | Ул. Пихтовая | ул. Краснополянской | дома N 46 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0291 |
| 285 | | Ул. Бригадирская | ул. Бригадирской, 26 | ул. Коломенской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0293 |
| 286 | | Ул. Загарьинская | ул. Пихтовой | ул. Коломенской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0294 |
| 287 | | Ул. Косьвинская | ул. Краснополянской | ул. Коломенской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0295 |
| 288 | | Ул. Коломенская | ул. Бригадирской | дома N 49 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0296 |
| 289 | | Ул. Кустовая | ул. Краснополянской | ул. Нейвинской, 14 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0297 |
| 290 | | Ул. Лиственная | ул. Нейвинской | ул. Кустовой | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0298 |
| 291 | | Бродовский тракт |  |  | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0299 |
| 292 | | Автобусный маршрут N 5а | НПО "Биомед" | микрорайона Голый Мыс | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0300 |
| 293 | | Сылвенский тракт |  |  | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0301 |
| 294 | | Центральная ферма | ул. Героев Хасана | дома N 1 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0302 |
| 295 | | Ул. Запорожская | технического проезда по ул. Чкалова | ул. Холмогорской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0118 |
| 296 | | Дорога на полигон твердых бытовых отходов | | | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0305 |
| 297 | | Ул. Чкалова | ул. Куйбышева | ул. Чкалова, 58 | 3 | 6 | 57-401-ОП-МГ-0287 |
| 298 | | Ул. Хлебозаводская | ул. Героев Хасана | ул. Куйбышева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0310 |
| 299 | | Ул. Яблочкова | ул. Куйбышева | ул. Солдатова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0311 |
| 300 | | Ул. Василия Васильева | ул. Героев Хасана | остановки  "Гипсополимер" | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0312 |
| 301 | | Ул. Глеба Успенского | ул. Куйбышева | ул. Елькина | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0112 |
| 302 | | Ул. Клары Цеткин | ул. Куйбышева | ул. Клары Цеткин, 33 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0314 |
| 303 | | Ул. Маршрутная | ул. Куйбышева | лога | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0314 |
| 304 | | Ул. Моторостроителей | ул. Солдатова | лога | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0315 |
| 305 | | Серебрянский проезд | ул. Солдатова | ул. Моторостроителей | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0316 |
| 306 | | Ул. Академика Курчатова | ул. Гусарова | гаражей после дома  N 16 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0317 |
| 307 | | Ул. Анвара Гатауллина | ул. Куйбышева | дома N 38 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0318 |
| 308 | | Ул. Бородинская | ул. Емельяна  Ярославского | ул. Солдатова, 11 | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0319 |
| 309 | | Ул. Вижайская | ул. Таборской | ул. Яблочкова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0320 |
| 310 | | Ул. Елькина | поликлиники | ул. Краснофлотской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0321 |
| 311 | | Ул. Емельяна Ярославского | ул. Куйбышева | ул. Яблочкова, 31 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0322 |
| 312 | | Ул. Камчатовская | ул. Нечаевской | ул. Краснофлотской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0323 |
| 313 | | Ул. Коминтерна | ул. Куйбышева | ул. Клары Цеткин | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0257 |
| 314 | | Ул. Кузбасская | ул. Никулина | ул. Лукоянова | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0324 |
| 315 | | Ул. Лукоянова | ул. Куйбышева | лога | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0325 |
| 316 | | Ул. Муромская | ул. Яблочкова, 16а | ул. Муромской, 32 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0326 |
| 317 | | Ул. Нестерова | ул. Краснофлотской | ул. Куйбышева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0327 |
| 319 | | Ул. Нечаева | ул. Механошина | ул. Камчатовской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0329 |
| 320 | | Ул. Никулина | ул. Куйбышева | ул. Кузбасской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0330 |
| 321 | | Ул. Новосибирская | ул. Куйбышева | ул. Сергинской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0331 |
| 322 | | Ул. Седова | ул. Краснофлотской | ул. Куйбышева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0264 |
| 323 | | Ул. Сергинская | ул. Лукоянова | ул. Новосибирской | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0332 |
| 324 | | Ул. Уфимская | ул. Солдатова | ул. Уфимской, 26 (включая проезд вдоль ул. Солдатова, 34, проезд от ул. Солдатова до ул. Солдатова, 37/1, проезд от ул. Солдатова, 26 до ул. Уфимской, 24) | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0333 |
| 325 | | Проезд к МСЧ N 1 | ул. Куйбышева | поликлиники | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0334 |
| 326 | | Ул. Саранская | ул. Куйбышева | дома N 5а | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0336 |
| 327 | | Ул. Обвинская | ул. Куйбышева | ул. Солдатова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0337 |
| 328 | | Ул. Кояновская | ул. Гусарова | ул. Таборской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0338 |
| 329 | | Ул. Лодыгина | рынка | дома N 56/1 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0126 |
| 330 | | Ул. Яблочкова | ул. Солдатова (включая разворотное кольцо автобуса) | дома N 37 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0311 |
| 331 | | Ул. Техническая | ул. Дружбы | ул. Макаренко | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0346 |
| 332 | | Технический проезд по бульвару Гагарина | площади Дружбы | ул. Старцева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0347 |
| 333 | | Ул. Крупской | ул. Ушинского | ул. Старцева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0349 |
| 334 | | Ул. Студенческая | бульвар Гагарина | ул. Технической | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0350 |
| 335 | | Ул. Патриса Лумумбы | бульвара Гагарина | ул. Аркадия Гайдара | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0356 |
| 336 | | Ул. Аркадия Гайдара | ул. Патриса Лумумбы | ул. Ушинского | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0351 |
| 337 | | Ул. Пушкарская | ул. Юрша | ул. Старцева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0136 |
| 338 | | Технический проезд по ул. Уинской | | | 3 | 2 |  |
| 339 | | Ул. Пушкарская | ул. Юрша | ул. Уинской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0356 |
| 340 | | Ул. Лякишева | ул. Юрша | ул. Звонарева | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0357 |
| 341 | | Технический проезд по ул. Юрша | | | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0358 |
| 342 | | Ул. Макаренко | ул. Тургенева | ул. Старцева | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0360 |
| 343 | | Ул. Добролюбова | ул. Тургенева | до лога | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0361 |
| 344 | | Ул. Звонарева | ул. Пушкарской | ул. Старцева | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0362 |
| 345 | | Проезд по ул. Макаренко | дома N 6 | ул. Тургенева, 35, 39 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0363 |
| 346 | | Ул. Старцева | ул. Уинской | до ул. Юрша, 56 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0365 |
| 347 | | Проезд | ул. Уинской, 1в | МАОУ "Лицей N 9" г. Перми | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0308 |
| 348 | | Ул. Розалии Землячки | ул. Уральской, | ул. КИМ | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0368 |
| 349 | | Ул. Тургенева | ул. Лебедева | ул. КИМ | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0368 |
| 350 | | Ул. Лебедева | ул. Работницы | ул. Индустриализации | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0369 |
| 351 | | Ул. Анри Барбюса | ул. Хрустальной | ул. Лифанова | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0370 |
| 352 | | Ул. Братьев Вагановых | ул. Фрезеровщиков | ул. КИМ | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0371 |
| 353 | | Ул. Василия Соломина | ул. Лебедева | ул. КИМ | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0372 |
| 354 | | Ул. Грачева | ул. Уральской | ул. КИМ | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0373 |
| 355 | | Ул. Индустриализации | ул. Уральской | ул. КИМ | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0374 |
| 356 | | Ул. Циолковского | ул. Уральской | ул. КИМ | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0375 |
| 357 | | Ул. Смирнова | ул. Славянова | ул. 1905 года | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0376 |
| 358 | | Ул. Крупской | ул. Уральской | ул. Красновишерской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0377 |
| 359 | | Ул. Металлистов | ул. КИМ | ул. Чехова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0378 |
| 360 | | Ул. Степана Разина | ул. Пермской | дома N 38 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0379 |
| 361 | | Ул. Авиационная | ул. Уральской | до конца | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0380 |
| 362 | | Ул. Николая Быстрых | ул. КИМ | до дома N 14 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0381 |
| 363 | | Ул. Халтурина | ул. КИМ | до конца | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0382 |
| 364 | | Ул. Хрустальная | ул. Уральская | ул. Хрустальной, 17, 32 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0383 |
| 365 | | Технический проезд по ул. Металлистов | ул. Уральской | ул. Лебедева | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0384 |
| 366 | | Ул. Кунгурская | ул. Лифанова | ул. Национальной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0385 |
| 367 | | Ул. Артема | ул. Национальной | ул. Грибоедова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0386 |
| 368 | | Ул. Национальная | ул. Кунгурской | ул. Артема | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0387 |
| 369 | | Мост через реку Иву по ул. Лифанова |  |  | 3 | 6 | 57-401-ОП-МГ-0388 |
| 370 | | Ул. Самаркандская | ул. Грибоедова | отворота на лыжную базу "Динамо" | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0389 |
| 371 | | Ул. Алексеевская | ул. Сельскохозяйственной | ул. Пигасова | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0390 |
| 372 | | Ул. Пигасова | ул. Алексеевской | ул. Республиканской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0391 |
| 373 | | Ул. Сельскохозяйственная | ул. Алексеевской | ул. Восстания | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0392 |
| 374 | | Дорога на "Висим-2" | | | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0393 |
| 375 | | Ул. Грибоедова | ул. Артема | до остановки "Микрорайон Архиерейка" | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0394 |
| 376 | | Ул. Завьялова | ул. Старых Большевиков | ул. Лядовской (Запруд) | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0395 |
| 377 | | Ул. Колыбалова | ул. Лядовской (Запруд) | ул. 2-й Чермозской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0396 |
| 378 | | Ул. Старых Большевиков | ул. Стольникова | ул. Завьялова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0397 |
| 379 | | Ул. Стольникова | ул. Фокинской | ул. Старых Большевиков | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0398 |
| 380 | | Ул. Лядовская (Запруд) | ул. Завьялова | Лядовского тракта | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0399 |
| 381 | | Ул. Вишневая | ул. Чермозской | ул. Кантонской Коммуны | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0400 |
| 382 | | Ул. Кантонской Коммуны | ул. Вишневой | ул. Белостокской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0401 |
| 383 | | Ул. Чермозской | ул. Колыбалова | ул. Вишневой | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0402 |
| 384 | | Лядовский тракт | разворотное кольцо у дома N 125 по ул. Лядовской | Восточного обхода | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0403 |
| 385 | | Ул. 2-я Чермозская | ул. Колыбалова | ул. Мотовилихинской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0404 |
| 386 | | Ул. Мотовилихинская |  |  | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0405 |
| 387 | | Ул. Кузнецкая | ул. Козловской | ул. Целинной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0407 |
| 388 | | Ул. Соликамская | ул. Одесской | до границы района | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0050 |
| 389 | | Ул. Борцов Революции | АЗС по ул. Борцов Революции | ул. Верхнекурьинской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0409 |
| 390 | | Ул. Линия 4-я | ул. Верхнекурьинской | остановки "Микрорайон Верхняя Курья" | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0410 |
| 391 | | Ул. Гашкова | ул. Ивана Франко | дома N 28 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0411 |
| 392 | | Ул. Иньвенская | ул. Гашкова | ул. Целинной | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0412 |
| 393 | | Проезд по ул. Бекетова | ул. Целинной | ул. Целинной, 29б (МАОУ "Гимназия  N 7" г. Перми) | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0413 |
| 394 | | Проезд по ул. Красноуральской | ул. Целинной | ул. Красноуральской,  37 (МАОУ "СОШ  N 30" г. Перми) | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0536 |
| 395 | | Ул. Огородникова | ул. Мостовой | музея-диорамы | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0414 |
| 396 | | Ул. Верхнекурьинская | ул. 4-я Линия | дороги Дружбы | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0415 |
| 397 | | Дорога Дружбы | остановки "Лесная поляна" | границы Орджоникидзевского района | 3 | 2-3 | 57-401-ОП-МГ-0247 |
| 398 | | Проезд по нечетной стороне ул. Гашкова | ул. Гашкова, 19 | ул. Гашкова, 41 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0408 |
| 399 | | Автомобильная дорога "Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе" (технические проезды и примыкающие к ним тротуары вдоль улиц Стахановской, Чкалова, Старцева, Уинской) | ул. Карпинского | развязки на Восточном обходе | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0054 |
| 400 | | Ул. Баумана | ул. Стахановской | ул. Братьев Игнатовых | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0417 |
| 401 | | Проезд | ул. Стахановской | шоссе Космонавтов | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0418 |
| 402 | | Ул. Кавалерийская | шоссе Космонавтов | ул. Мира | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0419 |
| 403 | | Ул. Дениса Давыдова | ул. Мира | шоссе Космонавтов | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0420 |
| 404 | | Ул. Милиционера Власова | шоссе Космонавтов | ул. Мира | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0422 |
| 405 | | Ул. Чайковского | ул. Стахановской | ул. 9-го Мая | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0423 |
| 406 | | Ул. Комбайнеров | ул. Мира | проезда вдоль шоссе Космонавтов | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0424 |
| 407 | | Нестюковский тракт | ул. Промышленной | до границы города | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0425 |
| 408 | | Ул. Верхнемуллинская | шоссе Космонавтов | до границы города | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0425 |
| 409 | | Ул. Встречная | ул. Подлесной | ул. Оверятской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0425 |
| 410 | | Ул. Оверятская | ул. Встречной | шоссе Космонавтов | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0427 |
| 411 | | Объект | нефтебазы "Пермская" | Гамовского тракта | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0428 |
| 412 | | Объект | ул. Промышленной | реки Пыж | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0511 |
| 413 | | Объект | реки Пыж | Гамовского тракта | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0512 |
| 414 | | Ул. Советской Армии | ул. Мира | ул. Самолетной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0429 |
| 415 | | Ул. Карпинского | ул. Архитектора Свиязева | аэропорта "Бахаревка" | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0430 |
| 416 | | Ул. Снайперов | ул. Снайперов, 8 | проспекта Декабристов | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0431 |
| 417 | | Ул. Кавалерийская | ул. Семченко | проспекта Декабристов | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0432 |
| 418 | | Ул. Норильская | ул. Архитектора Свиязева, 2а | ул. Норильской, 13 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0433 |
| 419 | | Ул. Семченко | ул. Кавалерийской | ул. 9-го Мая | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0435 |
| 420 | | Ул. Сивкова | ул. Сивкова, 16 | ул. Самолетной, 32 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0436 |
| 421 | | Ул. Танкистов | ул. Советской Армии | ул. Левченко | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0437 |
| 422 | | Ул. Формовщиков | ул. Карпинского, 51 | ул. Танкистов | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0438 |
| 423 | | Ул. Веры Засулич | ул. Карпинского | проспекта Декабристов | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0439 |
| 424 | | Ул. Константина Заслонова | ул. Мира | конца улицы | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0440 |
| 425 | | Ул. Подводников | проспект Декабристов, 33 | ул. Карпинского | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0441 |
| 426 | | Ул. Левченко | ул. Танкистов | ул. Стахановской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0442 |
| 427 | | Ул. Льва Толстого | ул. Левченко | ул. Карпинского | 3 | 0-1 | 57-401-ОП-МГ-0443 |
| 428 | | Ул. Бабушкина | ул. Нытвенской | ул. Луньевской | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0444 |
| 429 | | Ул. Пашийская | ул. Танкистов | ул. Луньевской | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0445 |
| 430 | | Ул. Шахтерская | ул. Рязанской | проспекта Декабристов | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0446 |
| 431 | | Ул. Молодогвардейская | проспекта Декабристов | ул. Рязанской | 3 | 0-1 | 57-401-ОП-МГ-0447 |
| 432 | | Проспект Декабристов | разворотного кольца | ул. Шахтерской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0154 |
| 433 | | Ул. Комбайнеров | ул. Космонавта Беляева | ул. Мира | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0156 |
| 434 | | Ул. Космонавта Беляева | ул. Комбайнеров | ул. Милиционера Власова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0449 |
| 435 | | Ул. Космонавта Леонова | ул. Архитектора Свиязева | ул. Промышленной | 3 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0146 |
| 436 | | Ул. Энергетиков | ул. Архитектора Свиязева | автобусного парка | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0452 |
| 437 | | Ул. Нефтяников | ул. Комбайнеров | ул. Милиционера Власова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0453 |
| 438 | | Ул. Рязанская | ул. Космонавта Леонова | ул. Карпинского | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0454 |
| 439 | | Ул. Промышленная | шоссе Космонавтов | ОАО "Пермский газоперерабатывающий завод" (ул. Промышленная,  98) | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0451 |
| 440 | | Ул. Кировоградская | ул. Калинина (Нижняя Курья) | ул. Липатова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0455 |
| 441 | | Ул. Магистральная | ул. Сысольской | ул. Ласьвинской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0456 |
| 442 | | Ул. Магистральная | ул. Гальперина | южной группы | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0456 |
| 443 | | Разворотное кольцо на ул. Генерала Панфилова |  |  | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0167 |
| 444 | | Разворотное кольцо маршрутов N 50, 26 | южной группы |  | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0458 |
| 445 | | Кольцо МУПАП-3 | ул. Маршала Рыбалко | ул. Автозаводской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0459 |
| 446 | | Ул. Причальная | ул. Гальперина | д. Оборино | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0460 |
| 447 | | Разворотное кольцо маршрута N 31 | д. Оборино |  | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0461 |
| 448 | | Ул. Худанина | ул. Кировоградской | ул. Автозаводской, 9а | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0462 |
| 449 | | Ул. Автозаводская | Детский дом культуры имени С.М. Кирова" | ул. Гальперина | 3 | 0-1 | 57-401-ОП-МГ-0463 |
| 450 | | Ул. Автозаводская | ул. Торговой | ул. Липатова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0463 |
| 451 | | Ул. Александра Невского | ул. Худанина | ул. Оборонщиков | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0465 |
| 452 | | Ул. Адмирала Нахимова | ул. Кировоградской | ул. Магистральной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0466 |
| 453 | | Ул. Закамская | ул. Липатова | ул. Чистопольской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0467 |
| 454 | | Ул. Липатова | ул. Кировоградской | ул. Магистральной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0468 |
| 455 | | Ул. Оборонщиков | ул. Кировоградской | ул. Александра Невского | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0469 |
| 456 | | Ул. Федосеева | ул. Кировоградской | ул. Магистральной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0470 |
| 457 | | Ул. Шишкина | ул. Кировоградской | ул. Магистральной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0471 |
| 458 | | Ул. Чистопольская | ул. Кировоградской | ул. Магистральной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0472 |
| 459 | | Ул. Волгодонская | ул. Калинина | ул. Адмирала Ушакова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0473 |
| 460 | | Ул. 5-я Каховская | ул. Адмирала Ушакова | ул. Волгодонской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0464 |
| 461 | | Ул. Астраханская | ул. Кировоградской | ул. Закамской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0474 |
| 462 | | Ул. Торговая | ул. Кировоградской | рынка | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0475 |
| 463 | | Ул. Оборонщиков | ул. Маршала Рыбалко | ул. Автозаводской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0476 |
| 464 | | Ул. Ямпольская | ул. Маршала Рыбалко | ул. Ямпольской, 14б | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0477 |
| 465 | | Ул. Капитана Пирожкова | ул. Туапсинской | ул. Капитанской | 3 | 0-1 | 57-401-ОП-МГ-0478 |
| 466 | | Ул. Капитанская | ул. Волгодонской | ул. Водников | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0479 |
| 467 | | Ул. Каляева | ул. Водников | ул. Калинина | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0480 |
| 468 | | Ул. Байкальская | ул. Калинина | ул. Танцорова | 3 | 0-1 | 57-401-ОП-МГ-0481 |
| 469 | | Ул. Танцорова | ул. Парусной | ул. Калинина (Нижняя Курья) | 3 | 0-1 | 57-401-ОП-МГ-0482 |
| 470 | | Ул. Теплоходная | ул. Калинина | ул. Водников | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0484 |
| 471 | | Ул. Туапсинская | ул. Капитана Пирожкова | ул. Танцорова | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0485 |
| 472 | | Ул. Адмирала Ушакова | развязки ул. Адмирала Ушакова - ул. Калинина | ул. Буксирной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0486 |
| 473 | | Ул. Сокольская | ул. Калинина (Нижняя Курья) | ул. Буксирной | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0487 |
| 474 | | Ул. Вольская | ул. Светлогорской | ул. Заборной | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0488 |
| 475 | | Ул. Заборная | ул. Вольской | военного городка | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0489 |
| 476 | | Дорога на Ласьвинские хутора | дороги Курья - Краснокамск | разворотного кольца | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0462 |
| 477 | | Разворотное кольцо маршрута N 65 |  |  | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0490 |
| 478 | | Ул. Адмирала Макарова | ул. Байкальской | ул. Светлогорской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0491 |
| 479 | | Ул. Судозаводская | ул. Сокольской | ул. Танцорова, 45 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0492 |
| 480 | | Ул. Камышинская | ул. Сокольской | ул. Танцорова, 73 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0493 |
| 481 | | Ул. Буксирная | ул. Светлогорской, 5 (ГБПОУ "Краевой многопрофильный техникум") | ул. Буксирной, 4 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0494 |
| 482 | | Ул. Юнг Прикамья | ул. Светлогорской | ул. Сокольской, 114 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0495 |
| 483 | | Ул. Ласьвинская | ул. Сивашской | дороги Нижняя  Курья - Краснокамск | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0497 |
| 484 | | Ул. Ласьвинская | ул. Ласьвинской, 102 | технологического проезда ГШМ | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0497 |
| 485 | | Ул. Гальперина | ул. Кировоградской | ул. Ласьвинской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0498 |
| 486 | | Разворотное кольцо на ул. Гальперина |  |  | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0500 |
| 487 | | Ул. Ардатовская | ул. Ласьвинской | ул. Победы, 41 | 3 | 0-1 | 57-401-ОП-МГ-0501 |
| 488 | | Ул. Генерала Панфилова | ул. Ласьвинской | кольца | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0168 |
| 489 | | Ул. Богдана Хмельницкого | ул. Химградской | ул. Яранской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0502 |
| 490 | | Ул. Сивашская | ул. Гальперина | ул. Ласьвинской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0503 |
| 491 | | Технологический проезд от ГШМ | ул. Магистральной | дороги Курья - Краснокамск | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0504 |
| 492 | | Ул. Дубовская | ул. Богдана Хмельницкого | ул. Химградской, 21 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0506 |
| 493 | | Ул. 4-й Пятилетки | ул. Богдана Хмельницкого | ул. Химградской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0507 |
| 494 | | Ул. Полтавская | ул. Богдана Хмельницкого | ул. Химградской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0508 |
| 495 | | Ул. Химградская | ул. Богдана Хмельницкого | ул. Яранской, 10 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0509 |
| 496 | | Ул. Пензенская | ул. Магистральной | ФГКУ "Комбинат "Алый стяг"  Росрезерва | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0510 |
| 497 | | Бетонный переулок | ул. Победы | ул. Сивашской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0519 |
| 498 | | Ул. Охотников | ул. Яранской | ул. Химградской, 47а | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0520 |
| 499 | | Ул. Победы | ул. Ласьвинской | ул. Миргородской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0521 |
| 500 | | Ул. Новоржевская | ул. Сивашской | ул. Химградской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0522 |
| 501 | | Ул. Чебоксарская | ул. Новоржевской | Бетонного переулка | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0523 |
| 502 | | Ул. Воронежская | ул. Воронежской, 44а | ул. Воронежской, 41 | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0524 |
| 503 | | Ул. Воронежская | ул. Ужгородской | ул. Генерала Панфилова | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0524 |
| 505 | | Ул. Мензелинская | ул. Ужгородской | ул. Ялтинской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0525 |
| 506 | | Ул. Фадеева | ул. Воронежской | ул. Ласьвинской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0526 |
| 507 | | Ул. Ялтинская | ул. Воронежской | ул. Ласьвинской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0529 |
| 508 | | Технический проезд | ул. Гальперина | пожарной части ФКП "Пермской пороховой завод" | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0532 |
| 509 | | Ул. Ужгородская | ул. Ласьвинской | ул. Воронежской, 41 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-530 |
| 510 | | Соликамский тракт | ул. Перевалочной | Восточного обхода | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0173 |
| 511 | | Ул. Цимлянская | ул. Александра Щербакова | ул. Перевалочной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0174 |
| 512 | | Ул. Первомайская | поста ГИБДД (ул. Соликамская) | ул. Александра Щербакова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0175 |
| 513 | | Ул. Целинная | границы Мотовилихинского района | ул. Академика Веденеева | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0537 |
| 514 | | Ленинский переулок | ул. Тихорецкой | Соликамского тракта | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0539 |
| 515 | | Ул. Целинная | ул. Академика Веденеева | ул. 2-й Боковой | 2 | 4 | 57-401-ОП-МГ-0540 |
| 516 | | Ул. Генерала Доватора | ул. Генерала Черняховского | ул. Федотова | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0541 |
| 517 | | Ул. Молдавская | ул. Ракитной | ул. Уссурийской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0542 |
| 518 | | Ул. Уссурийская | ул. Молдавской | ул. Генерала Черняховского | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0543 |
| 519 | | Дорога в микрорайон Чапаевский | ул. Целинной | кольца автобусов  N 58, 71 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0537 |
| 520 | | Ул. Ольховская | ул. Доватора | ул. Химиков | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0538 |
| 521 | | Ул. Можайская | ул. Генерала Черняховского | ул. Доватора | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0546 |
| 522 | | Дорога на кладбище "Кислотные дачи" | ул. Федотова | территории кладбища | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0547 |
| 523 | | Ул. Химиков | ул. Ольховской | кольца автобуса N 22 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0548 |
| 524 | | Талицкий переулок | ул. Бушмакина | котельной | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0549 |
| 525 | | Ул. Колвинская | ул. Генерала Доватора | ул. Суперфосфатной | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0550 |
| 526 | | Ул. Суперфосфатная | ул. Бушмакина | ул. Колвинской | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0551 |
| 527 | | Ул. Фосфоритная | ул. Генерала Доватора | Талицкого переулка | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0552 |
| 528 | | Ул. Липовая | кольца автобусов  N 58, 71 | ул. Новогодней | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0061 |
| 529 | | Ул. Старикова | ул. Цимлянской | ул. Железнодорожной | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0554 |
| 530 | | Ул. Академика Веденеева | ул. Целинной | развязки "Кислотные дачи" | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0404 |
| 531 | | Дорога на Чусовской водозабор | ул. Академика Веденеева | Чусовского водозабора | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0058 |
| 532 | | Ул. Соликамская | границы Мотовилихинского района | поста ГИБДД (ул. Соликамская) | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0556 |
| 533 | | Ул. Александра Щербакова | ул. Перевалочной | Ленинского переулка | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0557 |
| 534 | | Ул. Бумажников | ул. Корсуньской | ул. Бенгальской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0558 |
| 535 | | Ул. Корсуньская | пост ГИБДД (Восточный обход) | ул. Бумажников | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0559 |
| 536 | | Ул. Верхоянская | ул. Александра Щербакова | ул. Январской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0560 |
| 537 | | Ул. Фрунзе | ул. Менжинского | Ленинского переулка | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0561 |
| 538 | | Ул. Январская | ул. Верхоянской | ул. Лянгасова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0562 |
| 539 | | Ул. Бенгальская | ул. Бумажников | ул. Евгения Пузырева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0563 |
| 540 | | Ул. Евгения Пузырева | ул. Корсуньской | ул. Бенгальской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0564 |
| 541 | | Ул. Волховская | ул. Академика Веденеева | ул. Льва Лаврова | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0565 |
| 542 | | Ул. Льва Лаврова | ул. Кронита | ул. Волховской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0566 |
| 543 | | Ул. Кронита | ул. Академика Веденеева | ул. Льва Лаврова | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0567 |
| 544 | | Ул. Косякова | ул. Косякова, 1 | ул. Газонной | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0568 |
| 545 | | Ул. Кавказская | ул. Таганрогской, 11 | ул. Белозерской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0569 |
| 546 | | Ул. Томская | ул. Цимлянской | ул. Гомельской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0570 |
| 547 | | Ул. Социалистическая | ул. Томской | ул. Социалистической, 24а | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0571 |
| 548 | | Дорога к психоневрологическому диспансеру | поста ГИБДД (Восточный обход) | психоневрологического диспансера | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0572 |
| 549 | | Ул. Криворожская | ул. Цимлянской | ул. Гомельской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0573 |
| 550 | | Ул. Ереванская | ул. Цимлянской | ул. Социалистической | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0574 |
| 551 | | Ул. Гомельская | ул. Криворожской | ул. Делегатской | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0575 |
| 552 | | Ул. Сестрорецкая | ул. Евгения Пузырева | ул. Бумажников | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0576 |
| 553 | | Ул. Газонная | ул. Академика Веденеева | ул. Косякова | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0577 |
| 554 | | Ул. Плановая | ул. Академика Веденеева | ул. Качканарской | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0578 |
| 555 | | Ул. Зюкайская | ул. Косякова | ул. Академика Веденеева | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0579 |
| 556 | | Ул. Валежная | ул. Песочной | лога | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0580 |
| 557 | | Ул. Белозерская | ул. Валежной | ул. Перевалочной | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0581 |
| 558 | | Ул. Домостроительная | ул. Белозерской | ул. Перевалочной | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0582 |
| 559 | | Ул. Васькина | ул. Песочной | ул. Амбарной | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0583 |
| 560 | | Ул. Перевалочная | ул. Цимлянской | ул. Амбарной | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0584 |
| 561 | | Ул. Делегатская | ул. Памирской | Соликамского тракта | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0585 |
| 562 | | Ул. Памирская | ул. Социалистической | ул. Делегатской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0586 |
| 563 | | Ул. Новогайвинская | ул. Набережной | границы Орджоникидзевского района | 3 | 2-4 | 57-401-ОП-МГ-0587 |
| 564 | | Дорога на Заозерье | ул. Гайвинской, 90 | ул. Трясолобова, 70 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0588 |
| 565 | | Дорога на Мостовую | ж/д переезда | кольца автобуса N 44 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0589 |
| 566 | | Ул. Трясолобова | ул. Трясолобова, 70 | ул. Портовой | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0590 |
| 567 | | Ул. Янаульская | ул. Писарева | ул. Янаульской, 38 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0591 |
| 568 | | Ул. Васнецова | ул. Гайвинской | ул. Репина | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0592 |
| 569 | | Ул. Писарева | ж/д переезд | ул. Мезенской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0593 |
| 570 | | Ул. Усадебная | ул. Медведева | ул. Карбышева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0594 |
| 571 | | Ул. Барнаульская | ул. Карбышева | ул. Писарева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0064 |
| 572 | | Ул. Маршала Толбухина | ул. Писарева | ул. Медведева | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0064 |
| 573 | | Ул. Лобвинская | ул. Графтио | территории ПВИВВ МВД РФ | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0597 |
| 574 | | Ул. Кабельщиков | ул. Васнецова | ул. Кабельщиков, 85 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0598 |
| 575 | | Ул. Звенигородская | ул. Писарева | ул. Графтио | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0599 |
| 576 | | Ул. Карбышева | ул. Репина | ул. Усадебной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0600 |
| 577 | | Ул. Медведева | ул. Маршала Толбухина | ул. Усадебной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0601 |
| 578 | | Ул. Графтио | ул. Карбышева | ул. Репина | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0602 |
| 579 | | Ул. Двинская | ул. Карбышева | ул. Репина | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0603 |
| 580 | | Дорога на Соцпоселок | ул. Усадебной | ДОЛ "Звездный" | 3 | 2-1 | 57-401-ОП-МГ-0604 |
| 581 | | Ул. Портовая | ул. Трясолобова | ул. Портовой, 15 | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0605 |
| 582 | | Ул. Никитина | ул. Маршала Толбухина | ул. Вильямса | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0606 |
| 583 | | Ул. Яликовая | ул. Трясолобова | ул. Сигнальной | 3 | 2-1 | 57-401-ОП-МГ-0607 |
| 584 | | Ул. Судоремонтная | ул. Радистов | ул. Яликовой | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0608 |
| 585 | | Ул. Радистов | ул. Трясолобова | ул. Судоремонтной | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0609 |
| 586 | | Ул. Комсомольская | ул. Коммунистической | ул. Залесной | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0611 |
| 587 | | Ул. Николая Островского | ул. Трактовой | автодороги Пермь - Новые Ляды | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0612 |
| 588 | | Ул. Мира |  |  | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0613 |
| 589 | | Ул. Молодежная |  |  | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0614 |
| 590 | | Ул. Трактовая | автодороги Пермь - Новые Ляды | ул. Коммунистической | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0615 |
| 591 | | Ул. Коммунистическая | ул. Трактовой | ул. Комсомольской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0616 |
| 592 | | Автодорога Пермь - Новые Ляды | ул. Островского | ул. Трактовой | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0617 |
| 593 | | Автодорога Пермь - Сылва | ул. Трактовой | границы города | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0618 |
| 594 | | Автодорога Новые Ляды - Старые Ляды | ул. Залесной | остановки "Залесная" | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0619 |
| 595 | | Разворотное кольцо по ул. Чкалова |  |  | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0620 |
| 596 | | Ул. Чусовская | ул. Трактовой | ул. Новой | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0621 |
| 597 | | Ул. Железнодорожная | ул. Чусовской | ул. Транспортной | 3 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0622 |
| 598 | | Ул. Нагорная | ул. Молодежной | ул. Трактовой | 3 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0623 |
| 599 | | Торговая площадь | ул. Николая Островского, 87 | ул. Николая Островского, 89 | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0624 |
| 600 | | Ул. Пушкина | ул. Крисанова | ул. Луначарского | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0092 |
| 601 | | Ул. Подгорная | ул. Екатерининской | ул. Крисанова | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0684 |
| 602 | | Ул. 2-я Речная | шоссе Космонавтов | до трамвайных путей | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0681 |
| 603 | | Ул. Крылова |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0673 |
| 604 | | Ул. Сортировочная | ул. Ветлужской | ул. Якутской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0695 |
| 605 | | Ул. Красноборская | ул. Красноборской, 4 | ул. Докучаева | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0209 |
| 606 | | Ул. Путейская | ул. Путейской, 1 | ул. Путейской, 138 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0958 |
| 607 | | Ул. 2-я Путейская | ул. Кустарной | ул. Якутской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0959 |
| 608 | | Ул. 2-я Красноборская | ул. Кустарной | ул. Якутской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0636 |
| 609 | | Ул. Генерала Наумова | ул. Ветлужской | ул. Генерала Наумова, 60 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0659 |
| 610 | | Ул. Марии Загуменных | Ленвинского переулка | ул. Заречной | 4 | 0-1 | 57-401-ОП-МГ-0675 |
| 611 | | Ул. Белоевская | ул. Вагонной | ул. Белоевской, 59 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0655 |
| 612 | | Ул. Белоевская | ул. Заречной | ул. Белоевской, 75 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0655 |
| 613 | | Ул. Машинистов | ул. Сортировочной | ул. 1-й Красноборской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0216 |
| 614 | | Ул. Высоковольтная | ул. Сортировочной | ул. Путейской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0658 |
| 615 | | Ул. Дошкольная | ул. Путейской | ул. Марии Загуменных | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0661 |
| 616 | | Ул. Электровозная | ул. Генерала Наумова | ул. Путейской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0706 |
| 617 | | Ул. Славгородская | ул. Ольги Лепешинской | ул. Путейской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0660 |
| 618 | | Ул. Колотыгина | ул. Ольги Лепешинской | ул. Генерала Наумова | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0669 |
| 619 | | Ул. Тувинская | ул. Ольги Лепешинской | ул. Тувинской, 44 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0662 |
| 620 | | Ул. Абаканская | ул. Ольги Лепешинской | ул. Генерала Наумова | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0652 |
| 621 | | Ул. Нижнетавдинская | ул. Сортировочной | ул. 2-й Красноборской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0664 |
| 622 | | Ленвинский переулок | ул. Ольги Лепешинской | ул. Генерала Наумова | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0665 |
| 623 | | Ул. Моршанская | ул. Кустарной | ул. Майкопской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0678 |
| 624 | | Ул. Майкопская | ул. Марии Загуменных | ул. Майкопской, 46 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0674 |
| 625 | | Ул. Софьи Ковалевской | ул. Вагонной | ул. Софьи Ковалевской, 100 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0668 |
| 626 | | Ул. Софьи Ковалевской | ул. Марии Загуменных | ул. Генерала Наумова | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0669 |
| 627 | | Ул. Вагонная | ул. Белоевской | ул. Заречной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0657 |
| 628 | | Ул. Заречная | ул. Вагонной | ул. Заречной, 64 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0663 |
| 629 | | Ул. Заречная | ул. Сортировочной | ул. Красноборской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0663 |
| 630 | | Лузанский переулок | ул. Ветлужской | ул. Красноводской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0626 |
| 631 | | Ул. Хабаровская | ул. Красноборской | ул. Сортировочной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0235 |
| 632 | | Ул. Коллективная | ул. Вагонной | до гаражей | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0668 |
| 633 | | Проезд возле гаражей | ул. Коллективной | ул. Надеждинской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0633 |
| 634 | | Ул. Надеждинская | ул. Вагонной | ул. Белоевской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0679 |
| 635 | | Ул. Бажова | ул. Ветлужской | ул. Красноводской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0678 |
| 636 | | Ул. Стрелочников | ул. Славгородской | ул. Электровозной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0698 |
| 637 | | Проезд | ул. Красноборской | ул. Путейской, 131 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0627 |
| 638 | | Проезд | ул. Электровозной, 1 | ул. 1-й Красноборской, 48а | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0628 |
| 639 | | Ул. Кочегаров | ул. 1-й Сортировочной | ул. 1-й Красноборской, 4 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0207 |
| 640 | | Ул. Маяковского | ул. Маяковского, 1 | ул. Красина | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0217 |
| 641 | | Ул. Фоминская | ул. Фоминской, 39 | ул. Сорокинской | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0234 |
| 642 | | Ул. 2-я Сорокинская | ул. 2-й Сорокинской | ул. Есенина, 45,  корпус 1 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0642 |
| 643 | | Ул. Новоколхозная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0681 |
| 644 | | Ул. Физкультурников | ул. Есенина, 11, 13 | ул. Физкультурников,  23 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0703 |
| 645 | | Ул. 2-я Республиканская | ул. Красина | Старого переулка | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0775 |
| 646 | | Старый переулок | ул. Есенина | Старого переулка, 25 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0634 |
| 647 | | Ул. Сорокинская | ул. Фоминской | ул. Новоколхозной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0695 |
| 648 | | Ул. 1-я Колхозная | ул. Есенина | ул. 1-й Колхозной, 92 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0635 |
| 649 | | Ул. 2-я Мулянская | ул. Куфонина |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0637 |
| 650 | | Проезд | ул. Фоминской | ул. Новоколхозной, 2 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0629 |
| 651 | | Проезд | ул. 2-й Сорокинской, 45 | ул. Новоколхозной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0630 |
| 652 | | Проезд | ул. 2-й Сорокинской, 63 | ул. 1-й Колхозной, 92 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0631 |
| 653 | | Ул. Озерная | ул. Озерной, 18 | ул. Вишерской, 5 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0682 |
| 654 | | Ул. Слесарная | ул. Озерной | ул. Вишерской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0693 |
| 655 | | Ул. Сельская | ул. Уфалейской | ул. Сельской, 2 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0691 |
| 656 | | Ул. Телеграфная | ул. Вишерской | ул. Телеграфной, д. 7, корпус 5 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0699 |
| 657 | | Ул. 2-я Трудовая | ул. Алтайской | ул. 9-го Января | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0643 |
| 658 | | Ул. 9-го Января | ул. 2-й Трудовой | ул. Интернациональной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0651 |
| 659 | | Ул. Заводская | ул. 9-го Января | ул. Алтайской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0662 |
| 660 | | Ул. Интернациональная | ул. Алтайской | ул. 9-го Января | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0665 |
| 661 | | Ул. Алтайская | ул. 9-го Января | ул. Интернациональной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0653 |
| 662 | | Ул. Южная | ул. Отдыха | ул. Южной, 36 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0707 |
| 663 | | Ул. 2-я Южная | ул. 2-й Южной, 31 | ул. Пожарной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0645 |
| 664 | | Ул. 3-я Южная | ул. 2-й Южной | ул. 3-й Южной, 32 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0648 |
| 665 | | Ул. Пожарная | ул. Пожарной, 18б | ул. Пожарной, 1 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0685 |
| 666 | | Ул. Отдыха | ул. Пожарной |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0683 |
| 667 | | Ул. Проточная | ул. Южной | ул. Проточной, 25 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0688 |
| 668 | | Ул. Пригородная | ул. Отдыха | ул. Пригородной, 33-34 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0687 |
| 669 | | Ул. 2-я Пригородная | ул. Кирпичной | ул. 2-й Пригородной, 35 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0638 |
| 670 | | Ул. 3-я Пригородная | ул. Отдыха, 15-18 | ул. 3-й Пригородной, 35а-44 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0646 |
| 671 | | Ул. Усть-Мулянская | ул. Южной | ул. 2-й Южной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0702 |
| 672 | | Ул. 2-я Усть-Мулянская | ул. Южной | ул. 3-й Южной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0644 |
| 673 | | Ул. 3-я Усть-Мулянская | ул. Южной | ул. 4-й Южной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0647 |
| 674 | | Ул. 4-я Усть-Мулянская | ул. Южной | ул. 5-й Южной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0649 |
| 675 | | Ул. 5-я Усть-Мулянская | ул. Южной | ул. 6-й Южной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0645 |
| 676 | | Ул. Кирпичная | ул. 2-й Пригородной |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0666 |
| 677 | | Ул. Проезд | ул. Кирпичной | ул. Кирпичной, 5в | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0632 |
| 678 | | Проезд | ул. Борцов Революции, 184 | жилого дома N 3 по ул. Ломоносова | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0708 |
| 679 | | Ул. Конечная | жилого дома N 10 по ул. Конечной | базы ООО "Дорстройтранс" | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0709 |
| 680 | | Ул. Ломоносова |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0710 |
| 681 | | Проезд в микрорайон Камская долина | остановки "Завод ПЭМЗ" | переезда через железную дорогу | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0711 |
| 682 | | Проезд в микрорайон Камская долина | ул. Борцов Революции | ул. 2-й Набережной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0712 |
| 683 | | Ул. 2-я Набережная (кварталы N 382, 384) |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0713 |
| 684 | | Проезд в микрорайон Камская долина | берега реки Камы (шлагбаум, напротив базы ООО "Дорстройтранс") | лесного массива | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0714 |
| 685 | | Проезд к лодочной станции | ул. Борцов Революции | бывшей лодочной станции ПГТУ | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0715 |
| 686 | | Ул. Рыбацкая |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0716 |
| 687 | | Ул. 2-я Дачная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0717 |
| 688 | | Ул. 2-я Дачная (квартал N 778) |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0718 |
| 689 | | Ул. 6-я Линия |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0719 |
| 690 | | Ул. Борцов Революции | жилого дома N 387 | жилого дома N 407 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0106 |
| 691 | | Ул. Болотная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0721 |
| 692 | | Ул. Брикетная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0722 |
| 693 | | Ул. Лабинская | ул. Борцов Революции | жилого дома N 6 по ул. Лабинской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0723 |
| 694 | | Ул. Лабинская | ул. Борцов Революции | жилого дома N 19 по ул. Лабинской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0723 |
| 695 | | Ул. Односторонняя |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0725 |
| 696 | | Ул. Сборная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0726 |
| 697 | | Ул. Средняя |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0726 |
| 698 | | Ул. Торфяная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0728 |
| 699 | | Проезд | между домами N 5 и 6 по ул. Брикетной |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0729 |
| 700 | | Проезд | дома N 12 по ул. Брикетной | ул. Ломоносова | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0730 |
| 701 | | Проезд | ул. Борцов Революции, 179 | ул. Торфяной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0106 |
| 702 | | Проезд | ул. Борцов Революции, 215 | ул. Болотной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0106 |
| 703 | | Проезд | ул. Борцов Революции, 168 | ул. Борцов Революции, 243 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0106 |
| 704 | | Проезд | ул. Борцов Революции, 229 | тупика | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0106 |
| 705 | | Проезд | ул. Болотной, 3 | ул. Торфяной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0721 |
| 706 | | Проезд | дома N 11 по ул. Лабинской | дома N 5 по ул. Борцов Революции | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0731 |
| 707 | | Проезд | дома N 26а по ул. Рыбацкой | дома N 28 по ул. Средней | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0732 |
| 708 | | Проезд | дома N 1 по ул. Брикетной | дома N 18 по ул. Ломоносова | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0733 |
| 709 | | Проезд | дома N 9 по ул. Торфяной | дома N 13 по ул. Торфяной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0734 |
| 710 | | Ул. Гипсовая |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0724 |
| 711 | | Проезд | ул. Борцов Революции, 188 | ул. 3-й Набережной | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0106 |
| 712 | | Ул. Василия Васильева | ул. Василия Васильева, 1 | мемориального комплекса "Погибшим в авиакатастрофе 14.09.2008" | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0312 |
| 713 | | Ул. Таежная | Бродовского тракта | ул. 1-й Соболинской, 23 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1459 |
| 714 | | Ул. 2-я Таежная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1460 |
| 715 | | Ул. 3-я Таежная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1461 |
| 716 | | Ул. 4-я Таежная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1462 |
| 717 | | Ул. 1-я Соболинская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1463 |
| 718 | | Ул. 2-я Соболинская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1464 |
| 719 | | Ул. 3-я Соболинская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1465 |
| 720 | | Ул. 4-я Соболинская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1466 |
| 721 | | Ул. 5-я Соболинская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1467 |
| 722 | | Ул. 1-я Полевая |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1468 |
| 723 | | Ул. 2-я Полевая |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1469 |
| 724 | | Ул. Молодежная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1470 |
| 725 | | Ул. Промысловая |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-1471 |
| 726 | | Ул. Школьная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1472 |
| 727 | | Ул. Лесная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1473 |
| 728 | | Ул. Больничная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1474 |
| 729 | | Ул. Апрельская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1475 |
| 730 | | Ул. Рабочая |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1476 |
| 731 | | Ул. Уктусская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1477 |
| 732 | | Ул. Межевая |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1478 |
| 733 | | Ул. 1-я Липогорская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1479 |
| 734 | | Ул. 2-я Липогорская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1480 |
| 735 | | Ул. 3-я Липогорская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1481 |
| 736 | | Ул. 4-я Липогорская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1482 |
| 737 | | Ул. 5-я Липогорская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-1483 |
| 738 | | Ул. Узбекская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1484 |
| 739 | | Ул. Казахская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1485 |
| 740 | | Ул. Усть-Качкинская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1486 |
| 741 | | Ул. Луганская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1487 |
| 742 | | Ул. Симферопольская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1488 |
| 743 | | Ул. Таджикская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1489 |
| 744 | | Ул. Красноуфимская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1490 |
| 745 | | Ул. Суздальская |  | ул. Балхашской | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0119 |
| 746 | | Ул. Холмогорская |  | ул. Самаркандской | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0120 |
| 747 | | Ул. Чукотская | ул. Старцева | ул. Запорожской | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0286 |
| 748 | | Ул. Чернушинская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1494 |
| 749 | | Ул. Таманская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1495 |
| 750 | | Ул. Лисичанская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1496 |
| 751 | | Ул. Горловская |  | ул. Старцева | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1497 |
| 752 | | Ул. Лякишева |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0357 |
| 753 | | Ул. Глуховская | ул. Старцева | ул. Самаркандской | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1499 |
| 754 | | Ул. Старцева | ул. Глуховской | ул. Старцева, 136 | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0284 |
| 755 | | Ул. Балхашская | ул. Глуховской | ул. Суздальской | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0282 |
| 756 | | Ул. Туркестанская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1502 |
| 757 | | Ул. Бердичевская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1503 |
| 758 | | Ул. Уманская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1504 |
| 759 | | Ул. Лихвинская | ул. Братской | ул. Луганской | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0125 |
| 760 | | Ул. Ялуторовская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1506 |
| 761 | | Ул. Новоильинская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1507 |
| 762 | | Ул. Осокинская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1508 |
| 763 | | Ул. 1-я Зеленогорская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1509 |
| 764 | | Ул. 2-я Зеленогорская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1510 |
| 765 | | Ул. Южноуральская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1511 |
| 766 | | Ул. Кемеровская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1512 |
| 767 | | Ул. Лебединская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1513 |
| 768 | | Ул. Братская | ул. Самаркандской | ул. Таджикской | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0124 |
| 769 | | Проезд | ул. Симферопольской | ул. Братской, 99 | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1515 |
| 770 | | Ул. Самаркандская | ул. Чукотской | ул. Узбекской | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0280 |
| 771 | | Ул. Утренняя |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1517 |
| 772 | | Ул. Смородиновая |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1518 |
| 773 | | Ул. Ореховая |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1519 |
| 774 | | Ул. Ясеневая |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1520 |
| 775 | | Ул. Кленовая |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1521 |
| 776 | | Ул. Цветочная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1522 |
| 777 | | Бродовское кольцо |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1523 |
| 778 | | Ул. Осенняя |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1524 |
| 779 | | Ул. Зимняя |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1525 |
| 780 | | Ул. Летняя |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1526 |
| 781 | | Ул. Грибная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1527 |
| 782 | | 1-й Ромашковый переулок |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1528 |
| 783 | | 2-й Ромашковый переулок |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1529 |
| 784 | | Ул. Ландышевая |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1530 |
| 785 | | Ул. Виноградная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1531 |
| 786 | | Радужный переулок |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1532 |
| 787 | | Ул. 1-я Радиальная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1533 |
| 788 | | Ул. 2-я Радиальная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1534 |
| 789 | | Ул. 3-я Радиальная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1535 |
| 790 | | Ул. 4-я Радиальная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1536 |
| 791 | | Ул. 5-я Радиальная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1537 |
| 792 | | Ул. Пасечная | автодороги Пермь - Жебреи | дома N 45 | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1538 |
| 793 | | Ул. Малиновая |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1539 |
| 794 | | Ул. Абрикосовая |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1540 |
| 795 | | Ул. 1-я Бахаревская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1541 |
| 796 | | Ул. Пристанционная | ж/д станции "Бахаревка" | ул. Пристанционной, 38 | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1547 |
| 797 | | Проезд по ул. Смирнова | ул. Славянова | проходных Мотовилихинского завода | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-2294 |
| 798 | | Ул. Красновишерская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0738 |
| 799 | | Ул. Фрезеровщиков |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0739 |
| 800 | | Ул. Братьев Вагановых |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0740 |
| 801 | | Ул. Краснокамская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0741 |
| 802 | | Ул. Садовая |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0742 |
| 803 | | Ул. Героя Пирожкова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0743 |
| 804 | | Ул. Потерянная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0744 |
| 805 | | Ул. Никулинская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0745 |
| 806 | | Ул. Производственная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0746 |
| 807 | | Ул. Димитрова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0747 |
| 808 | | Ул. Балканская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0748 |
| 809 | | Ул. Тракторная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0749 |
| 810 | | Ул. Морская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0751 |
| 811 | | Ул. Пролетарская | ул. 1905 года | ул. Героя Пирожкова | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0752 |
| 812 | | Ул. Висимская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0176 |
| 813 | | Ул. Клыкова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0673 |
| 814 | | Ул. Зенкова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0755 |
| 815 | | Ул. Постаногова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0756 |
| 816 | | Ул. Красногвардейская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0757 |
| 817 | | Ул. Лузенина |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0758 |
| 818 | | Ул. Борчаниновская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0759 |
| 819 | | Ул. Володарского |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0760 |
| 820 | | Переулок Володарского |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0761 |
| 821 | | Ул. Урицкого |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0762 |
| 822 | | Ул. Губахинская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0763 |
| 823 | | Ул. Пигасовская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0391 |
| 824 | | Ул. Сельскохозяйственная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0392 |
| 825 | | Ул. Минская (микрорайон Пихтовая Стрелка) |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0766 |
| 826 | | Ул. Киевская (микрорайон Пихтовая Стрелка) |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0767 |
| 827 | | Ул. Саперная (микрорайон Пихтовая Стрелка) |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0768 |
| 828 | | Ул. 2-я Саперная (микрорайон Пихтовая Стрелка) |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0769 |
| 829 | | Ул. Вятская (микрорайон Пихтовая Стрелка) |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0770 |
| 830 | | Ул. Нагорная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0771 |
| 831 | | Ул. Свободы |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0772 |
| 832 | | Ул. Алексеевская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0773 |
| 833 | | Ул. Пролетарская | дома N 39 по ул. Висимской | ул. Сельскохозяйственной | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0774 |
| 834 | | Ул. Республиканская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0775 |
| 835 | | Ул. Лбова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0776 |
| 836 | | Ул. Партизанская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0777 |
| 837 | | Ул. Братьев Каменских |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0778 |
| 838 | | Ул. Барановская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0779 |
| 839 | | Ул. Малая Висимская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0780 |
| 840 | | Ул. Восходящая |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0781 |
| 841 | | Ул. Былинная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0782 |
| 842 | | проезд | ул. 1905 года | дома N 6 по ул. Уральской | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0783 |
| 843 | | Ул. Смирнова | ул. 1905 года | ул. Лифанова | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0377 |
| 844 | | Ул. Егоршинская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0786 |
| 845 | | Ул. Сухоложская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0787 |
| 846 | | Ул. Артинская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0788 |
| 847 | | 1-й Сухоложский проезд |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0789 |
| 848 | | 2-й Сухоложский проезд |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0790 |
| 849 | | Ул. Еланская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0791 |
| 850 | | Ул. Чусовская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0792 |
| 851 | | Ул. Костаревская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0793 |
| 852 | | Ул. Каспийская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0794 |
| 853 | | Ул. Анатолия Серова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0795 |
| 854 | | Ул. Кунгурская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0386 |
| 855 | | Ул. Карякина |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0797 |
| 856 | | Ул. Брянская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0798 |
| 857 | | Ул. Орловская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0796 |
| 858 | | Ул. Изотовская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0799 |
| 859 | | Ул. Добрянская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0800 |
| 860 | | Ул. Массовок |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0801 |
| 861 | | Ул. Радищева |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0802 |
| 862 | | Проспект Октябрят |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0803 |
| 863 | | Ул. Левитана |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0804 |
| 864 | | Ул. Жуковского |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0805 |
| 865 | | Ул. Курская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0806 |
| 866 | | Ул. Грибоедова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0394 |
| 867 | | Ул. Артема |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0808 |
| 868 | | Ул. Сакко и Ванцетти |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0809 |
| 869 | | Ул. Рабочего Иванченко |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0810 |
| 870 | | Ул. Северная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0811 |
| 871 | | Ул. Национальная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0388 |
| 872 | | Ул. Лифанова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0048 |
| 873 | | Ул. Краснознаменная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0814 |
| 874 | | Ул. Обросова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0815 |
| 875 | | Ул. Сарапульская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0816 |
| 876 | | Ул. Салтыкова-Щедрина |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0817 |
| 877 | | Ул. Казанская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0818 |
| 878 | | Ул. Изюмская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0819 |
| 879 | | Ул. Балканская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0820 |
| 880 | | Ул. Тульская |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0821 |
| 881 | | Ул. Лесная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0822 |
| 882 | | Дорога | микрорайона Архиерейка | микрорайона Крольчатник | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0823 |
| 883 | | Ул. Окраинная | автодороги "Восточный обход" - Бродовский тракт | дома N 15  по ул. Окраинной | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0812 |
| 884 | | Дорога в микрорайоне Архиерейка | дома N 5 | дома N 34 | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0823 |
| 885 | | Дорога в микрорайоне Архиерейка | дома N 15 | дома N 20 | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0823 |
| 886 | | Дорога в микрорайоне Архиерейка | дома N 8 | дома N 31а | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0823 |
| 887 | | Дорога | остановки "Микрорайон Архиерейка" | дома N 12 по ул. Поселок Архиерейка | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0823 |
| 888 | | Ул. Актера Емельянова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0825 |
| 889 | | Ул. Краеведа Волегова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0826 |
| 890 | | Ул. Художника Зеленина |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0827 |
| 891 | | Ул. Подполковника Галанова |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0828 |
| 892 | | Ул. Уинская | ул. Подполковника Галанова | ул. Сакко и Ванцетти | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0134 |
| 893 | | Ул. Нектарная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0830 |
| 894 | | Ул. Черничная |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0831 |
| 895 | | Ул. Светлая |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0832 |
| 896 | | Ул. Лебяжья |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0833 |
| 897 | | Родничный переулок |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0834 |
| 898 | | Пуховый переулок |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0835 |
| 899 | | Талый переулок |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0836 |
| 900 | | Ул. Посадская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0837 |
| 901 | | Ул. Речка Талажанка |  |  | 4 | 0-1 | 57-401-ОП-МГ-0838 |
| 902 | | Ул. Речка Ива |  |  | 4 | 0-1 | 57-401-ОП-МГ-0839 |
| 903 | | Смирновский переулок |  |  | 4 | 0-1 | 57-401-ОП-МГ-0840 |
| 904 | | Проспект Октябрят | ул. Северной | ул. Сухоложской | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0803 |
| 905 | | Ул. Красная площадь | ул. 1905 года | Мотовилихинского пруда | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0842 |
| 906 | | Дорога | ул. Лядовской | кладбища | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0843 |
| 907 | | Ул. Павлика Морозова |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0844 |
| 908 | | Ул. Марата |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0845 |
| 909 | | Ул. Пугачевская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0846 |
| 910 | | Ул. Стольникова |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0847 |
| 911 | | Ул. Завьялова |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0395 |
| 912 | | Ул. Колыбалова |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0849 |
| 913 | | Ул. Кувинская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0850 |
| 914 | | Ул. Фокинская |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0851 |
| 915 | | Ул. Старых Большевиков |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0852 |
| 916 | | Ул. Копылова |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0853 |
| 917 | | Ул. Лядовская (микрорайон Запруд) |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0854 |
| 918 | | Ул. Февральская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0855 |
| 919 | | Ул. Валайская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0856 |
| 920 | | Ул. Народная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0857 |
| 921 | | Ул. Гарцовская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0858 |
| 922 | | Ул. 1-я Запрудская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0859 |
| 923 | | Ул. 2-я Запрудская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0860 |
| 924 | | Ул. 3-я Запрудская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0861 |
| 925 | | Ул. 4-я Запрудская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0862 |
| 926 | | Ул. 5-я Запрудская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0863 |
| 927 | | Ул. Крайпрудская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0864 |
| 928 | | Ул. Чермозская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0402 |
| 929 | | Ул. 2-я Чермозская |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0866 |
| 930 | | Ул. Карла Либкнехта |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0867 |
| 931 | | Ул. Розы Люксембург |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0868 |
| 932 | | Ул. Комаровская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0869 |
| 933 | | Ул. Исхакова | ул. Журналиста Дементьева | ул. Исхакова, 1 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0870 |
| 934 | | Ул. Конева | ул. Журналиста Дементьева | ул. Конева, 1 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0871 |
| 935 | | Ул. Кондаурова | ул. Кондаурова, 1 | ул. Кондаурова, 55 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0872 |
| 936 | | Ул. Кравченко | Ул. Кравченко, 1 | ул. Кравченко, 55 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0873 |
| 937 | | Ул. Братчикова | ул. 2-я Кольцевой | ул. Вавилина | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0874 |
| 938 | | Ул. Журналиста Дементьева | ул. Конева | ул. Лядовской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0875 |
| 939 | | Ул. Варфоломеева | ул. Ерофеевских | ул. Варфоломеева, 55 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0876 |
| 940 | | Ул. Гребнева | ул. Ерофеевских | ул. Братчикова | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0877 |
| 941 | | Ул. Ерофеевских | ул. Брызгалова | ул. Кондаурова | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0878 |
| 942 | | Ул. Брызгалова | ул. Варфоломеева | ул. Ерофеевских | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0879 |
| 943 | | Ул. Вавилина | ул. Ерофеевских | ул. Вавилина, 51 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0880 |
| 944 | | Проезд | ул. Исхакова, 1 | ул. Варфоломеева, 1 | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0871 |
| 945 | | Проезд | ул. Братчикова | дома N 56 по ул. Севастопольской | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0874 |
| 946 | | Ул. Бузинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0883 |
| 947 | | Ул. Андреевская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0884 |
| 948 | | Ул. Белостокская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0885 |
| 949 | | Ул. Фурманова |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0886 |
| 950 | | Ул. Каширинская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0887 |
| 951 | | Ул. Вишневая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0400 |
| 952 | | Ул. Балтийская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0882 |
| 953 | | Ул. Донская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0883 |
| 954 | | Ул. Сылвенская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0884 |
| 955 | | Ул. Волынская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0885 |
| 956 | | Ул. Пятигорская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0886 |
| 957 | | Ул. Войкова |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0887 |
| 958 | | Ул. Красных зорь |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0888 |
| 959 | | Ул. Гарцовский лог |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0889 |
| 960 | | Ул. Поваренный лог |  |  | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0890 |
| 961 | | Ул. Кантонской Коммуны |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0401 |
| 962 | | Ул. 1-я Кольцевая |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0894 |
| 963 | | Ул. 2-я Кольцевая |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0895 |
| 964 | | Ул. 3-я Кольцевая |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0896 |
| 965 | | Ул. Севастопольская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0897 |
| 966 | | 2-й Короткий переулок |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0898 |
| 967 | | 3-й Короткий переулок |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0899 |
| 968 | | Ул. Беломорская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0901 |
| 969 | | Ул. Лядовская (микрорайон Центральная усадьба) |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0902 |
| 970 | | Ул. Пановой |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0903 |
| 971 | | Ул. Черемховская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0904 |
| 972 | | Ул. Городецкая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0905 |
| 973 | | Ул. Спортивная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0906 |
| 974 | | Ул. Словцовой |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0907 |
| 975 | | Ул. Кирпищиковой |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0908 |
| 976 | | Ул. Житомирская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0909 |
| 977 | | Ул. Бобруйская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0910 |
| 978 | | Ул. Шелгуновой |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0911 |
| 979 | | Ул. Заречная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0203 |
| 980 | | Ул. 2-я Баранчинская | дома N 1 по ул. 2-й Баранчинской | ул. Ивана Франко, 39 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0807 |
| 981 | | Ул. Печорская |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0912 |
| 982 | | Ул. 1-я Новгородская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0913 |
| 983 | | Ул. 2-я Новгородская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0914 |
| 984 | | Ул. 3-я Новгородская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0915 |
| 985 | | Ул. 4-я Новгородская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0916 |
| 986 | | Ул. 5-я Новгородская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0917 |
| 987 | | Ул. 6-я Новгородская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0918 |
| 988 | | Проезд | дома N 118 по ул. 3-й Новгородской | ул. 4-й Новгородской | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0919 |
| 989 | | Проезд | дома N 120 по ул. Целинной | дома N 130 по ул. Целинной | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-0920 |
| 990 | | Ул. Сигаева |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0921 |
| 991 | | Ул. Омская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0922 |
| 992 | | Ул. Бекетова |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0923 |
| 993 | | Ул. Евгения Пермяка |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0924 |
| 994 | | Ул. Красноуральская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0925 |
| 995 | | Ул. Пороховая |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0926 |
| 996 | | Ул. Искорская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0927 |
| 997 | | Ул. Степная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0928 |
| 998 | | Ул. Сивилева |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0929 |
| 999 | | Ул. Мечникова |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0930 |
| 1000 | | Ул. Ивдельская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0931 |
| 1001 | | Ул. Грозненская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0932 |
| 1002 | | Ул. Телефонная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0933 |
| 1003 | | Ул. Ивана Франко |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0144 |
| 1004 | | Ул. Крайняя |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0935 |
| 1005 | | Ул. Тобольская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0936 |
| 1006 | | Ул. Туркина |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0937 |
| 1007 | | Бойный переулок |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0938 |
| 1008 | | 2-й Бойный переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0939 |
| 1009 | | 3-й Бойный переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0940 |
| 1010 | | 4-й Бойный переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0941 |
| 1011 | | Ул. Ревдинская |  |  | 4 | 0-1 | 57-401-ОП-МГ-0942 |
| 1012 | | Ул. Тавдинская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0943 |
| 1013 | | Ул. Енисейская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0944 |
| 1014 | | Ул. Амурская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0945 |
| 1015 | | Ул. Волжская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0946 |
| 1016 | | Ул. Смоленская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0947 |
| 1017 | | Ул. Ростовская |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ0948 |
| 1018 | | Ул. Волгоградская |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0949 |
| 1019 | | Ул. Одесская |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0950 |
| 1020 | | Ул. Новозвягинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0951 |
| 1021 | | Ул. Березниковская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0952 |
| 1022 | | Ул. Зеленая |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0953 |
| 1023 | | Ул. Некрасова |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0954 |
| 1024 | | Ул. Норинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0955 |
| 1025 | | Ул. Труда |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0956 |
| 1026 | | Ул. Калгановская |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0957 |
| 1027 | | Ул. Козловская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0958 |
| 1028 | | Ул. Московская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0959 |
| 1029 | | Ул. Ленинградская |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0960 |
| 1030 | | Ул. Харьковская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0961 |
| 1031 | | Ул. Златоустовская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0962 |
| 1032 | | Ул. Кирпичный завод |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0964 |
| 1033 | | Ул. Кирпичная |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0965 |
| 1034 | | Ул. Магнитогорская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0966 |
| 1035 | | Ул. Тагильская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0967 |
| 1036 | | Ул. Челябинская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0968 |
| 1037 | | Ул. Рылеева |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0969 |
| 1038 | | Ул. Калужская |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0970 |
| 1039 | | Ул. Огородникова |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0414 |
| 1040 | | Ул. Кузнецкая |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0413 |
| 1041 | | Ул. 1-я Линия |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0973 |
| 1042 | | Ул. 2-я Линия |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0974 |
| 1043 | | Ул. 3-я Линия |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0975 |
| 1044 | | Ул. 4-я Линия |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0976 |
| 1045 | | Ул. 5-я Линия |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0977 |
| 1046 | | Ул. 6-я Линия |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0978 |
| 1047 | | Ул. 7-я Линия |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0979 |
| 1048 | | Ул. 8-я Линия |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0980 |
| 1049 | | Ул. 9-я Линия |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0981 |
| 1050 | | Ул. 10-я Линия |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0982 |
| 1051 | | Ул. 11-я Линия |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0983 |
| 1052 | | Ул. 12-я Линия |  |  | 4 | 1 | 57-401-ОП-МГ-0984 |
| 1053 | | Ул. 13-я Линия |  |  | 4 | 2 | 57-401-ОП-МГ-0985 |
| 1054 | | Ул. Невская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0986 |
| 1055 | | Ул. Ладожская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0987 |
| 1056 | | Ул. Днепровская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0988 |
| 1057 | | Ул. Ангарская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0989 |
| 1058 | | Ул. Рионская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0990 |
| 1059 | | Ул. Лозьвинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0991 |
| 1060 | | Ул. Солнечная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0992 |
| 1061 | | Ул. Сосьвинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0993 |
| 1062 | | Ул. 2-я Сосьвинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0994 |
| 1063 | | Ул. ДОС |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0995 |
| 1064 | | Ул. Ленская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0996 |
| 1065 | | Ул. Пышминская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0997 |
| 1066 | | Внутриквартальные проезды в микрорайоне Верхняя Курья |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0998 |
| 1067 | | Бершетский переулок | ул. Левченко | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0999 |
| 1068 | | Бисерский переулок | ул. Левченко | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1000 |
| 1069 | | Ул. Капитана Гастелло | ул. Капитана Гастелло, 12 | ул. Самолетной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1001 |
| 1070 | | Ул. Красных Командиров | ул. Левченко | ул. Самолетной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1002 |
| 1071 | | Ул. Малая | ул. Левченко | ул. Самолетной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1003 |
| 1072 | | Ул. Спартаковская | ул. Левченко | ул. Самолетной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1004 |
| 1073 | | Ул. Луньевская | ул. Левченко | ул. Самолетной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1005 |
| 1074 | | Проспект Декабристов | ул. Шахтерской | ул. 2-й Теплогорской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0154 |
| 1075 | | Ул. Олега Кошевого | ул. Рязанской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1007 |
| 1076 | | Ул. Теплогорская | ул. Рязанской | проспекта Декабристов | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1008 |
| 1077 | | Ул. 2-я Теплогорская | ул. Подводников | проспекта Декабристов | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1008 |
| 1078 | | Ул. Подводников | ул. Шахтерской | ул. Комбайнеров | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1009 |
| 1079 | | Ул. Лизы Чайкиной | ул. 3-й Синарской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1010 |
| 1080 | | Ул. 3-я Синарская | ул. Лизы Чайкиной | ул. Шахтерской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1011 |
| 1081 | | Ул. 2-я Синарская | ул. Шахтерской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1012 |
| 1082 | | Ул. Веры Засулич | проспекта Декабристов | ул. Танкистов | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1013 |
| 1083 | | Ул. 2-я Молодогвардейская | проспекта Декабристов | ул. Танкистов | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1014 |
| 1084 | | Ул. Молодогвардейская | проспекта Декабристов | ул. Танкистов | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1015 |
| 1085 | | Сальский переулок | ул. Шахтерской | ул. 9-го Мая | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1016 |
| 1086 | | Ул. 3-я-7-я Ипподромная | шоссе Космонавтов | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1017 |
| 1087 | | Глухой переулок | ул. Оверятской | ул. 1-й Верховой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1018 |
| 1088 | | Ул. 1-я, 2-я, 3-я Верховая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1019 |
| 1089 | | Ул. 1-я, 2-я Юннатская | ул. 1-й Верховой | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1020 |
| 1090 | | Ул. 1-я, 2-я, 3-я Кордонная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1021 |
| 1091 | | Ул. 1-я, 2-я, 3-я Урожайная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1022 |
| 1092 | | Урожайный переулок | ул. Верхнемуллинской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1023 |
| 1093 | | Ул. 1-я, 2-я, 3-я Красавинская | шоссе Космонавтов |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1024 |
| 1094 | | Ул. Дачная | шоссе Космонавтов | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1025 |
| 1095 | | Ул. 1-я, 2-я, 3-я Казанцевская | шоссе Космонавтов |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1026 |
| 1096 | | Ул. Селивановская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1027 |
| 1097 | | Ул. 1-я, 2-я Пыжевская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1028 |
| 1098 | | Ул. Прибрежная | ул. Верхнемуллинской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1029 |
| 1099 | | Ул. Приовражная | ул. Верхнемуллинской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1030 |
| 1100 | | Ул. Верхнемуллинская | ул. Промышленной | ул. Прибрежной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1031 |
| 1101 | | Ул. 1-я, 2-я Замулянская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1032 |
| 1102 | | Верхнемуллинский переулок | ул. Верхнемуллинской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1031 |
| 1103 | | Ул. 1-я Пойменная | ул. Верхнемуллинской | ул. 2-й Открытой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1034 |
| 1104 | | Ул. 2-я Пойменная | ул. Верхнемуллинской | ул. Открытой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1035 |
| 1105 | | Ул. Открытая | ул. Верхнемуллинской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1036 |
| 1106 | | Ул. 2-я Открытая | ул. Открытой | ул. 1-й Пойменной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1037 |
| 1107 | | Ул. 1-я, 2-я Андроновская | ул. Энергетиков | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1038 |
| 1108 | | Ул. Экскаваторная | ул. Моздокской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1039 |
| 1109 | | Ул. 3-я Карьерная | ул. Экскаваторной | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1040 |
| 1110 | | Ул. Карьерная | ул. Моздокской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1041 |
| 1111 | | Ул. Дивьинская | ул. Моздокской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1042 |
| 1112 | | Ул. Космонавта Беляева | ул. Милиционера Власова | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0449 |
| 1113 | | Ул. 1-я Гамовская | ул. Космонавта Беляева, 56 | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1044 |
| 1114 | | Ул. 2-я Гамовская | ул. Милиционера Власова | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1045 |
| 1115 | | Ул. Нефтяников | ул. Архитектора Свиязева | ул. 2-й Гамовской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1046 |
| 1116 | | Шоссе Космонавтов | ул. Архитектора Свиязева | остановки "Школа" | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0009 |
| 1117 | | Ул. 2-я Ипподромная | шоссе Космонавтов | ул. Экскаваторной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1048 |
| 1118 | | Ул. Заливная | шоссе Космонавтов | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1049 |
| 1119 | | Ул. Конструкторская | ул. Моздокской | ул. Архитектора Свиязева | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1050 |
| 1120 | | Ул. Газосварщиков | ул. Моздокской | ул. Архитектора Свиязева | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1051 |
| 1121 | | Ул. Энергетиков | ул. Архитектора Свиязева | ул. Моздокской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1052 |
| 1122 | | Ул. Сталеваров | ул. Архитектора Свиязева | ул. Моздокской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1053 |
| 1123 | | Ул. 1-я Ремонтная | ул. Архитектора Свиязева | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1054 |
| 1124 | | Ул. 2-я Ремонтная | ул. Архитектора Свиязева | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1055 |
| 1125 | | Ул. Разведчиков | ул. Разведчиков, 34 | ул. Разведчиков, 44 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1056 |
| 1126 | | Ул. 1-я Гиринская | ул. Архитектора Свиязева | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1057 |
| 1127 | | Ул. 1-я, 2-я Кокорятская | ул. Верхнемуллинской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1058 |
| 1128 | | Ул. 1-я-5-я Субботинская | д. Субботино |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1059 |
| 1129 | | Ул. 2-я, 3-я Малосубботинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1060 |
| 1130 | | Проезд | ул. Экскаваторной, 68 | ул. 1-й Гамовской, 98а | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1061 |
| 1131 | | Проезд (ул. Калиновая) | ул. 2-й Гамовской | ул. Экскаваторной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1062 |
| 1132 | | Дорога в д. Малосубботино | ул. Космонавта Леонова | д. Малосубботино | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1063 |
| 1133 | | Проезд | ул. Верхнемуллинской, 93 | ул. Промышленной, 21а | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1064 |
| 1134 | | Ул. Самолетная | ул. Малой | ул. Капитана Гастелло | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1065 |
| 1135 | | Проезд | ул. 2-й Красавинской, 80а | ул. 3-й Красавинской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1066 |
| 1136 | | Проезд | ул. Верхнемуллинской, 7 | тупика | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1067 |
| 1137 | | Проезд | ул. Верхнемуллинской, 23 | тупика | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1068 |
| 1138 | | Проезд | ул. Оверятской | ул. Оверятской, 2 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1069 |
| 1139 | | Проезд | ул. Ягодной | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1070 |
| 1140 | | Ул. Проселочная | ул. Геологов | ул. Дивьинской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1071 |
| 1141 | | Ул. Ягодная | ул. Космонавта Леонова, 90 | ул. Энергетиков | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0530 |
| 1142 | | Проезд | ул. Космонавта Леонова, 87а/1 | ул. Космонавта Леонова, 105/5 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0531 |
| 1143 | | Проезд | ул. Геологов, 24 | ул. Сталеваров | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0533 |
| 1144 | | Ул. Каляева | ул. Адмирала Ушакова | ул. Сумская | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-535 |
| 1145 | | Ул. Сокольская | ул. Юнг Прикамья | ул. 5-й Каховской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-595 |
| 1146 | | Ул. Капитанская | ул. Адмирала Ушакова | ул. Сумской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-596 |
| 1147 | | Ул. 1-я Каховская | ул. Адмирала Ушакова | ул. Сумской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0670 |
| 1148 | | Ул. 2-я Каховская | ул. 3-й Сокольской | ул. Сумской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0671 |
| 1149 | | Ул. 3-я Каховская | ул. Адмирала Ушакова | ул. Сумской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0672 |
| 1150 | | Ул. 5-я Каховская | ул. Кировоградской | ул. Сумской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0676 |
| 1151 | | Ул. 4-я Каховская | ул. Адмирала Ушакова | ул. Сумской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0680 |
| 1152 | | Боцманский переулок | ул. Сокольской, 145 | ул. Сокольской, 159 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0686 |
| 1153 | | 2-й Боцманский переулок | ул. Адмирала Ушакова | ул. Сокольской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0689 |
| 1154 | | 3-й Боцманский переулок | ул. Адмирала Ушакова | ул. 3-й Сокольской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0690 |
| 1155 | | 4-й Боцманский переулок | 4-го Боцманского переулка, 32 | 4-го Боцманского переулка, 64, 66 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0692 |
| 1156 | | Ул. 3-я Сокольская | ул. 3-й Каховской | ул. 1-й Каховской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0694 |
| 1157 | | Ул. Сумская | ул. 5-й Каховской | ул. Каляева | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0697 |
| 1158 | | Ул. Айвазовского | ул. Капитанской | ул. Каляева | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0700 |
| 1160 | | Тупиковый переулок | ул. Каляева | Тупикового переулка, 1 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0704 |
| 1161 | | Якорный переулок | ул. Каляева | ул. Юнг Прикамья | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0705 |
| 1162 | | Ул. Парусная | ул. Танцорова | ул. Водников | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0720 |
| 1163 | | Ул. Нижнекурьинская | ул. Капитанская | ул. Туапсинской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0735 |
| 1164 | | Омутинский переулок | ул. Каляева | ул. 5-й Каховской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0736 |
| 1165 | | Ул. Водников | ул. Парусной | ул. Теплоходной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0737 |
| 1166 | | Ул. Капиана Пирожкова | ул. Каляева | ул. Юнг Прикамья | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0784 |
| 1167 | | Ул. Каляева (двойная) | ул. Адмирала Ушакова | ул. Сокольской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0785 |
| 1168 | | Ул. Адмирала Макарова | ул. Адмирала Макарова, 22 | ул. Адмирала Макарова, 2а | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0881 |
| 1169 | | ул. Бородулинская | ул. Калинина, 90 | ул. Калинина, 100 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1102 |
| 1170 | | Проезд к ж/д на Промучасток | ул. Буксирной, 9 | ул. Светлогорской, 3а | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1104 |
| 1171 | | Ул. Граничная | ул. Танцорова | ул. Водников | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1105 |
| 1172 | | Ул. 2-я Сокольская | ул. Сокольской, 10б | ул. Адмирала Макарова | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1135 |
| 1173 | | Ул. Батумская | ул. Калинина | ул. Байкальской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1136 |
| 1174 | | Ул. Оханская | ул. Водников | ул. Калинина, 60 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1209 |
| 1175 | | Ул. Чекалина | ул. Высокой | ул. Кедровой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1216 |
| 1176 | | Ул. Проскуровская | ул. Высокой | ул. Кедровой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1239 |
| 1177 | | Ул. Сучанская | ул. Высокой | ул. Кедровой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1275 |
| 1178 | | Ул. 2-я Запольская | ул. Высокой | ул. Кедровой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1276 |
| 1179 | | Ул. Запольская | ул. Высокой | ул. Кедровой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1430 |
| 1180 | | Ул. Новосельская | ул. Высокой | ул. 1-й Гаревой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1431 |
| 1181 | | Рузаевский переулок | ул. Высокой | ул. Семафорной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1432 |
| 1182 | | Ул. Черногорская | ул. Высокой | Лесной полосы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1433 |
| 1183 | | Ул. Прудовая | ул. Высокой | Лесной полосы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1434 |
| 1184 | | Ул. Солдатская | ул. Высокой | ул. Солдатской, 42 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1435 |
| 1185 | | Ул. Угличская | ул. Кудымкарской | ул. Солдатской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1436 |
| 1186 | | Ул. Героя Лядова | ул. Героя Лядова, 2 | ул. Яринской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1437 |
| 1187 | | Ул. Магазинная | ул. Станционной | ул. Заборной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1438 |
| 1188 | | Ул. Станционная | ул. Заборной | станции "Курья" | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1439 |
| 1189 | | Ул. Агрономическая | ул. Башкирской | ул. Комаринской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1440 |
| 1190 | | Ул. Анапская | ул. Башкирской | ул. Ирбитской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1441 |
| 1191 | | Ул. Бузулукская | ул. Башкирской | ул. Бузулукской, 24 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1442 |
| 1192 | | Ул. Бузулукская | ул. Налимихинской | ул. Копейской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1443 |
| 1193 | | Ул. Высокая | ул. Чекалина | ул. Солдатской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1444 |
| 1194 | | Ул. Разъездная | ул. Запольской | ул. Высокой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1445 |
| 1195 | | Ул. Псковская | ул. Заборной | ул. Запольской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1446 |
| 1196 | | Ул. Ермака | ул. Заборной | ул. Витимской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1447 |
| 1197 | | Ул. Смольная | ул. Заборной | ул. Запольской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1448 |
| 1198 | | Ул. Кедровая | ул. Заборной | ул. Витимской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1449 |
| 1199 | | Ул. Рижская | ул. Заборной | ул. Рижской, 59 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1450 |
| 1200 | | Ул. Ирбитская | ул. Белой | ул. Ирбитской, 1 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1451 |
| 1201 | | Ул. Кудымкарская | ул. Кудымкарской, 2 | ул. Башкирской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1452 |
| 1202 | | Ул. Семафорная | ул. Высокой | ул. Высокой, 21 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1453 |
| 1203 | | Ул. Лазурная | ул. Заборной | ул. Авангардной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1454 |
| 1204 | | Ул. 1-я Гаревая | ул. Гаревой, 77а | до дома N 1 по  ул. 1-й Гаревой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1455 |
| 1205 | | ул. 2-я Гаревая | ул. Ирбитской | ул. 1-й Гаревой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1456 |
| 1206 | | Ул. 3-я Гаревая | ул. 1-й Гаревой | до дома N 1 по  ул. 3-й Гаревой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1457 |
| 1207 | | Ул. Яринская | ул. Заборной | ул. Прудовой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1458 |
| 1208 | | Ул. Башкирская | ул. Бузулукской | ул. Ирбитской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1650 |
| 1209 | | Ул. Витимская | ул. Вольской | ул. Кедровой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1652 |
| 1210 | | Ул. Налимихинская | ул. Заборной | ул. 2-й Гаревой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1653 |
| 1211 | | Проулок | ул. Яринской | ул. Налимихинской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1654 |
| 1212 | | Ул. Лунная | ул. Налимихинской | ул. Лазурной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1655 |
| 1213 | | Ул. Канатная | ул. Налимихинской | ул. Судостроителей | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1656 |
| 1214 | | Ул. Комаринская | ул. Прудовой | ул. Агрономической, 23 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1658 |
| 1215 | | Ул. Белая | ул. Ирбитской | Лесной полосы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1659 |
| 1216 | | Ул. Башкирская | ул. Заборной | ул. Бузулукской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1671 |
| 1217 | | Ул. Вербная | ул. Башкирской | ул. Налимихинской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1672 |
| 1218 | | Ул. Заборная | ул. Налимихинской | границы с Лесной полосой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1675 |
| 1219 | | Ул. Фиалковая | ул. Бузулукской | ул. Ирбитской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1676 |
| 1220 | | Ул. Золотистая | ул. Ирбитской | ул. Бузулукской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1681 |
| 1221 | | Ул. Грушевая | ул. Ирбитской | ул. Бузулукской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1682 |
| 1222 | | Ул. Налимихинская | ул. Бузулукской | ул. Берестовой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1685 |
| 1223 | | Ул. Копейская | ул. Башкирской | ул. Башкирской, 84 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1749 |
| 1224 | | Ул. Мореходная | ул. Заборной | ул. 2-й Гаревой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1750 |
| 1225 | | Ул. Авангардная | ул. Налимихинской | ул. Авангардной, 22 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1751 |
| 1226 | | Ул. Изумрудная | ул. Налимихинской | ул. Североморской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1779 |
| 1227 | | Ул. Тихоокеанская | ул. Налимихинской | ул. Североморской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1780 |
| 1228 | | Ул. Бирюзовая | ул. Налимихинской | ул. Североморской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1781 |
| 1229 | | Ул. Берестовая | ул. Налимихинской | ул. Пчелиной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1782 |
| 1230 | | Ул. Бузулукская | ул. Фиалковой | ул. Пшеничной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1783 |
| 1231 | | Ул. Лютиковая | ул. Пшеничной | ул. Фиалковой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1784 |
| 1232 | | Ул. Пчелиная | ул. Бузулукской | ул. Пчелиной, 26 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1785 |
| 1233 | | Ул. Пшеничная | ул. Грушевой | ул. Пшеничной, 25 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1786 |
| 1234 | | Ул. Колокольчиковая | ул. Налимихинской | ул. Колокольчиковой, 1 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1787 |
| 1235 | | Ул. Соловьиная | ул. Бузулукской | Лесной полосы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1788 |
| 1236 | | Ул. Фруктовая | ул. Бузулукской | ул. Фруктовой, 39 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1800 |
| 1237 | | Ул. Аметистовая | ул. Налимихинской | ул. Североморской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1801 |
| 1238 | | Ул. Судостроителей | ул. Заборной | ул. Канатной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1802 |
| 1239 | | Ул. Хорошая | ул. Бузулукской | ул. Золотистой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1807 |
| 1240 | | Артельный переулок | ул. Бузулукской | ул. Ирбитской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1808 |
| 1241 | | Ежевичный переулок | ул. Ирбитской, 158а | ул. Бузулукской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1811 |
| 1242 | | Заборный переулок | ул. Заборной | ул. Заборной, 98 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1812 |
| 1243 | | Ул. Ардатовская | Бетонного переулка | ул. Миргородской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1813 |
| 1244 | | Ул. 3-я Чебоксарская | ул. Новоржевской | ул. Миргородской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1814 |
| 1245 | | Ул. 2-я Чебоксарская | ул. Новоржевской | ул. Миргородской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1815 |
| 1246 | | Ул. Чебоксарская | ул. Новоржевской | ул. Миргородской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1816 |
| 1247 | | Ул. Черноярская | ул. Миргородской | ул. Новоржевской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1819 |
| 1248 | | Ул. Ильменская | ул. Миргородской | ул. Новоржевской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1820 |
| 1249 | | Ул. Очаковская | Купянского переулка | ул. Ласьвинской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1821 |
| 1250 | | Купянский переулок | Купянского переулка, 1а | ул. Онежской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1857 |
| 1251 | | Ул. 2-я Полтавская | ул. Ласьвинской | ул. Чугуевской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1858 |
| 1252 | | Ул. Пензенская | ул. Ласьвинской | ул. Богдана Хмельницкого, 13 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1859 |
| 1253 | | Ул. 4-й Пятилетки | ул. Богдана Хмельницкого | ул. Ласьвинской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1860 |
| 1254 | | Ул. Полтавская | ул. Ласьвинской | ул. Богдана Хмельницкого | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1861 |
| 1255 | | Ул. Онежская | ул. Ласьвинской | ул. Богдана Хмельницкого | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1862 |
| 1256 | | Ул. Миргородская | Переулка Купянского | ул. Сивашской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1889 |
| 1258 | | Ул. Чугуевская | ул. Полтавской | ул. Чебоксарской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1891 |
| 1259 | | Ул. Чугуевская | ул. Полтавской, 37 | ул. Пензенской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1892 |
| 1260 | | Ул. Чугуевская | ул. Полтавской, 29 | ул. Победы, 44 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1893 |
| 1261 | | Ул. 2-я Ардатовская | ул. Ласьвинской | ул. 2-й Ардатовской, 45 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1894 |
| 1262 | | Ул. Онежская | ул. Онежской, 25 | ул. Онежской, 27 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1895 |
| 1263 | | Проезд (ул. 2-я Онежская) | ул. Ласьвинской | ул. Чугуевской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1896 |
| 1264 | | Ул. Богдана Хмельницкого | ул. Богдана Хмельницкого, 57 | ул. Богдана Хмельницкого, 67 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1897 |
| 1265 | | Ул. Богдана Хмельницкого | ул. Пензенской | ул. Пензенской, 64 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1999 |
| 1266 | | Ул. Магистральная | ул. Магистральной, 1а | ул. Автозаводской, 3а | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2000 |
| 1267 | | Ул. Магистральная | ул. Гальперина | ул. Торговой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2002 |
| 1268 | | Переулок | ул. Победы, 62-64 | ул. Онежской, 61, 63 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2003 |
| 1269 | | Ул. Керченская | ул. Липатова | ул. Керченской, 42 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2004 |
| 1270 | | Матросова переулок | ул. Автозаводской, 89-91 | ул. Магистральной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2005 |
| 1271 | | Ул. Котельническая | ул. Ялтинской | ул. Фадеева | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2006 |
| 1272 | | Ул. Нижнекамская | ул. Генерала Панфилова | ул. Тайшетской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2007 |
| 1273 | | Ул. Тайшетская | ул. Нижнекамской | вдоль ул. Воронежской, 25а | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2008 |
| 1274 | | Ул. Воткинская | ул. Воронежской, 44а | ул. Воткинской, 1 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2009 |
| 1275 | | Ул. Оборинская | разворотного кольца | СНТ "Оборинское" | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2010 |
| 1276 | | Ул. Полевая | ул. Оборинской | ул. Оборинской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2011 |
| 1277 | | Дорога на хутора | разворотного кольца | хутора | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2012 |
| 1278 | | Ул. Волочаевская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0539 |
| 1279 | | Дорога | дороги на Автодром | ул. Ольховской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1072 |
| 1280 | | Дорога на Автодром |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1073 |
| 1281 | | Ул. Кизеловская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1074 |
| 1282 | | Ул. Чапаева |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1075 |
| 1283 | | Ул. Еловая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1076 |
| 1284 | | 1-й Еловский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1077 |
| 1285 | | 2-й Еловский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1078 |
| 1286 | | 3-й Еловский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1079 |
| 1287 | | 4-й Еловский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1080 |
| 1288 | | Ул. Планерная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1081 |
| 1289 | | Ул. 2-я Планерная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1082 |
| 1290 | | Ул. Пархоменко |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1083 |
| 1291 | | Ул. Новогодняя |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1084 |
| 1292 | | Ул. Новогодняя, 11 (подъезд к пожарному водоему) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1085 |
| 1293 | | Ул. Токарная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1086 |
| 1294 | | Ул. МОПРа |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1087 |
| 1295 | | Ул. Белорусская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1088 |
| 1296 | | Ул. 1-я Логовая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1089 |
| 1297 | | Ул. 2-я Логовая (от оврага до леса) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1090 |
| 1298 | | Ул. Трактовая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1091 |
| 1299 | | Ул. Волоколамская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1092 |
| 1300 | | Ул. Ватутина |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1093 |
| 1301 | | Бронзовый переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1094 |
| 1302 | | Ул. Половинная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1095 |
| 1303 | | Ул. Краснодонская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1096 |
| 1304 | | Ул. Колвинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0544 |
| 1305 | | Ул. Азотная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1098 |
| 1306 | | Ул. Белорецкая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1099 |
| 1307 | | Ул. Федотова |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1100 |
| 1308 | | Ул. Федотова, 2 (подъезд к пожарному водоему) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1101 |
| 1309 | | Ул. Ракитная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0170 |
| 1310 | | Ул. Неженская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1103 |
| 1311 | | Ул. Бушмакина |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0169 |
| 1312 | | Ул. Бушмакина, 7 (подъезд к пожарному водоему) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0169 |
| 1313 | | Ул. Рославльская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1106 |
| 1314 | | Ул. Химкинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1107 |
| 1315 | | Ул. Роменская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1108 |
| 1316 | | Ул. Суперфосфатная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1109 |
| 1317 | | Ул. Спасская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1110 |
| 1318 | | Ул. Щитовая, 5 (подъезд к пожарному водоему) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1111 |
| 1319 | | Ул. Генерала Черняховского |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1112 |
| 1320 | | Минусинский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1113 |
| 1321 | | Кукуштанский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1114 |
| 1322 | | Ул. Бакинских Комиссаров |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1115 |
| 1323 | | Ул. Бакинских Комиссаров, 28 (подъезд к пожарному водоему) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1116 |
| 1324 | | Ул. Волочаевская, 9 (подъезд к пожарному водоему) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1117 |
| 1325 | | Ул. Профсоюзная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1118 |
| 1326 | | Ул. Рабкоровская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1119 |
| 1327 | | Ул. Сурикова |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1120 |
| 1328 | | Ул. Наймушина | ул. Городищенской | ул. Наймушина | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0545 |
| 1329 | | Ул. Наймушина | ул. Химиков | ул. Гончарова | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0545 |
| 1330 | | Ул. Березовая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1124 |
| 1331 | | Ул. Кутузова |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1125 |
| 1332 | | Ул. Пограничная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1126 |
| 1333 | | Ул. Химиков |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1127 |
| 1334 | | Ул. Кислотная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1128 |
| 1335 | | Ул. Гончарова |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1129 |
| 1336 | | Ул. 2-я Пограничная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1130 |
| 1337 | | Пограничный переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1131 |
| 1338 | | Городищенская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2121 |
| 1339 | | Дорога от южной проходной "Искра-Энергетика"  до ул. Наймушина |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1132 |
| 1340 | | 1-й Павловский проезд |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1133 |
| 1341 | | Дорога в д. Голованово |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1134 |
| 1342 | | Ул. Молодежная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0614 |
| 1343 | | Ул. Новая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1137 |
| 1344 | | Ул. Набережная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1138 |
| 1345 | | Ул. Северная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1139 |
| 1346 | | Ул. Лядовская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1140 |
| 1347 | | Ул. Школьная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1141 |
| 1348 | | Клубный переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1142 |
| 1349 | | Ул. Зеленая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1143 |
| 1350 | | Ул. Ленина |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1144 |
| 1351 | | Ул. Васильевская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1145 |
| 1352 | | Ул. Пришвина |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1146 |
| 1353 | | 1-й переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1147 |
| 1354 | | 2-й переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1148 |
| 1355 | | 3-й переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1149 |
| 1356 | | Ул. Куликовская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1150 |
| 1357 | | Ул. Иркутская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1151 |
| 1358 | | Ул. Залесная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1152 |
| 1359 | | Тупиковый переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1153 |
| 1360 | | Ул. Космическая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1154 |
| 1361 | | Ул. Сургутская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1155 |
| 1362 | | Ул. Слудская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1156 |
| 1363 | | Ул. Акмолинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1157 |
| 1364 | | Ул. Декабря |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1158 |
| 1365 | | Ул. Шадринская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1159 |
| 1366 | | Ул. Хуторская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1160 |
| 1367 | | Ул. Лодочная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1161 |
| 1368 | | Песчаный переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1162 |
| 1369 | | Подъезд к микрорайону Нижняя Васильевка | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1163 |
| 1370 | | Ул. Челвинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1164 |
| 1371 | | Ул. Загорская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1165 |
| 1372 | | Ул. Головановская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1166 |
| 1373 | | Зеленый переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1167 |
| 1374 | | Ул. Тулвинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1168 |
| 1375 | | Северный переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1169 |
| 1376 | | Ул. Горнозаводская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1170 |
| 1377 | | Ул. Ветлянская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1171 |
| 1378 | | Ул. Малореченская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1172 |
| 1379 | | Ул. Дальневосточная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1173 |
| 1380 | | Ул. Талалихина |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1174 |
| 1381 | | Ул. Стрелка |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1175 |
| 1382 | | Ул. Железнодорожная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1176 |
| 1383 | | Ул. Заводская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1177 |
| 1384 | | Ул. Кочевская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1178 |
| 1385 | | Ул. Крылова |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0673 |
| 1386 | | Ул. Менделеева |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1180 |
| 1387 | | Ул. Попова |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0010 |
| 1388 | | Ул. Садовая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1182 |
| 1389 | | Дорога от микрорайона Малые реки до микрорайона Нижняя Васильевка | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1183 |
| 1390 | | Ул. Левшинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1184 |
| 1391 | | Левшинский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1185 |
| 1392 | | Ул. Делегатская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1186 |
| 1393 | | Ул. Томская (от дома N 32 до дома N 41) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1187 |
| 1394 | | Ул. Железнодорожная (микрорайон Левшино) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1188 |
| 1395 | | Ул. Городцова |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1189 |
| 1396 | | Ул. Первоуральская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1190 |
| 1397 | | Дорога от ул. Лянгасова до ул. Домостроительной, 81а | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1191 |
| 1398 | | Подъездная дорога к ПДСК | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1194 |
| 1399 | | Дорога от ул. Старикова, 11 до Камлесосплава | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1193 |
| 1400 | | Дорога от ул. Лянгасова до подстанции "Январская" | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1195 |
| 1401 | | Ул. Ишимская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1196 |
| 1402 | | Ул. Хохловская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1197 |
| 1403 | | Ул. Граничная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1198 |
| 1404 | | Ул. Юрлинская,  ул. 2-я Юрлинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1199 |
| 1405 | | Ул. Усинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1201 |
| 1406 | | Ул. Гагринская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1202 |
| 1407 | | Ул. Краснослудская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1203 |
| 1408 | | Ул. Курашимская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1204 |
| 1409 | | Ул. Боковая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1205 |
| 1410 | | Ул. Верхневишерская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1206 |
| 1411 | | Ул. Пеньковая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1207 |
| 1412 | | Ул. Январская | ул. Верхоянской | подвесного моста ППАТП N 2 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1208 |
| 1413 | | Ул. Январская | ул. Лянгасова | тупика | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1208 |
| 1414 | | Ул. Снежная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1210 |
| 1415 | | Ул. Верхотурская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1211 |
| 1416 | | Ул. 2-я Верхотурская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1212 |
| 1417 | | Ул. Тихорецкая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1213 |
| 1418 | | Ул. Кутамышская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1214 |
| 1419 | | Ул. Менжинского, 53 (подъезд к пожарному водоему) | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1215 |
| 1420 | | Ул. Фрунзе |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0559 |
| 1421 | | Ул. 2-я Амбарная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1217 |
| 1422 | | Ул. Амбарная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1218 |
| 1423 | | Кухтымский переулок | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1219 |
| 1424 | | Ул. Серго |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1220 |
| 1425 | | Ул. Верхневолжская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1221 |
| 1426 | | Ул. Алмазная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1222 |
| 1427 | | Ул. Новоалмазная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1223 |
| 1428 | | Ул. Верхнесылвенская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1224 |
| 1429 | | Ул. Сентябрьская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1225 |
| 1430 | | Ул. Баргузинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1226 |
| 1431 | | Ул. Арзамасская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1227 |
| 1432 | | Ул. Крутая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1228 |
| 1433 | | Ул. Череповецкая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1229 |
| 1434 | | Ул. Кубанская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1230 |
| 1435 | | Ул. Краматорская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1231 |
| 1436 | | Ул. Рубцовская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1232 |
| 1437 | | Ул. Краснозаводская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1233 |
| 1438 | | Ул. Никопольская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1234 |
| 1439 | | Каргопольский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1235 |
| 1440 | | Кыновский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1236 |
| 1441 | | Рудянский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1237 |
| 1442 | | Ул. Осиновая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1238 |
| 1443 | | Ул. Домостроительная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0583 |
| 1444 | | Ул. Аксайская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1240 |
| 1445 | | Ул. Верхоянская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1241 |
| 1446 | | Верхоянский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1242 |
| 1447 | | Ул. Лоцманская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1243 |
| 1448 | | Черемуховый переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1244 |
| 1449 | | 2-й Черемуховый переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1245 |
| 1450 | | Вилюйский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1246 |
| 1451 | | Ейский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1247 |
| 1452 | | Макеевский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1248 |
| 1453 | | Кутамышский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1249 |
| 1454 | | Медянский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1250 |
| 1455 | | Ул. 2-я Боковая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1251 |
| 1456 | | Ул. Штурвальная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1252 |
| 1457 | | Ул. Язьвинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1253 |
| 1458 | | Ул. Пасечная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1254 |
| 1459 | | Ул. Тополиная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1255 |
| 1460 | | Ямальский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1256 |
| 1461 | | Ул. Бумажников |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1257 |
| 1462 | | Ул. Яблоневая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1258 |
| 1463 | | Ул. Рябиновая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1259 |
| 1464 | | Ул. Прохладная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1260 |
| 1465 | | Сиреневый бульвар |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1261 |
| 1466 | | Ул. Луговая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1262 |
| 1467 | | Ул. Ромашковая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1263 |
| 1468 | | Ул. Земляничная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1264 |
| 1469 | | Ул. Звездная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1265 |
| 1470 | | Ул. Сосновая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1266 |
| 1471 | | Дорога | ул. Ромашковой | Сиреневого бульвара | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1267 |
| 1472 | | Дорога от перекрестка ул. Бенгальской и ул. Пузырева до дороги на Чусовской водозабор | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1268 |
| 1473 | | Ул. Пинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1269 |
| 1474 | | 1-й Мозырьский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1270 |
| 1475 | | 2-й Мозырьский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1271 |
| 1476 | | Ул. Мозырьская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1272 |
| 1477 | | Станочный переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1273 |
| 1478 | | Ул. Белебейская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1274 |
| 1479 | | Ул. Пулковская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0180 |
| 1480 | | Ул. Мелитопольская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0182 |
| 1481 | | 2-й Гайвинский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1277 |
| 1482 | | 3-й Гайвинский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1278 |
| 1483 | | 4-й Гайвинский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1279 |
| 1484 | | 5-й Гайвинский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1280 |
| 1485 | | 6-й Гайвинский переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1281 |
| 1486 | | 2-й, 3-й, 4-й Гравийный переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1282 |
| 1487 | | Ул. Воркутинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1283 |
| 1488 | | 1-й Звонкий переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1284 |
| 1489 | | 2-й Звонкий переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1285 |
| 1490 | | Ул. Конная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1286 |
| 1491 | | Ул. Медногорская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1287 |
| 1492 | | Ул. Мезенская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1288 |
| 1493 | | Ул. 3-я Мезенская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1289 |
| 1494 | | Ул. 4-я Мезенская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1290 |
| 1495 | | Ул. 5-я Мезенская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1291 |
| 1496 | | Ул. Севанская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1292 |
| 1497 | | Ул. Тихвинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1293 |
| 1498 | | Ул. Урюпинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1294 |
| 1499 | | Ул. Усадебная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1295 |
| 1500 | | Ул. Ухтинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1296 |
| 1501 | | Ул. 2-я Ухтинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1297 |
| 1502 | | Ул. Широкая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1298 |
| 1503 | | Ул. Кишиневская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1299 |
| 1504 | | Ул. Кабельщиков |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1300 |
| 1505 | | Дороги микрорайона Нижняя Мостовая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1301 |
| 1506 | | Дороги микрорайона Верхняя Мостовая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1302 |
| 1507 | | Дороги микрорайона Новогайвинский |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1303 |
| 1508 | | Дороги микрорайона Соцпоселок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1304 |
| 1509 | | Дороги микрорайона Плотинка |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1305 |
| 1510 | | Дороги микрорайона Ширяиха |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1306 |
| 1511 | | Дороги микрорайона Свободный |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1307 |
| 1512 | | Ул. 3-я Затонская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1308 |
| 1513 | | Ул. 4-я Затонская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1309 |
| 1514 | | Ул. 2-я Пароходная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1310 |
| 1515 | | Ул. 3-я Пароходная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1311 |
| 1516 | | Ул. 4-я Пароходная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1312 |
| 1517 | | Ул. 5-я Пароходная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1313 |
| 1518 | | Ул. Читалина |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1314 |
| 1519 | | Ул. Турбинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1315 |
| 1520 | | Ул. Трясолобова |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1316 |
| 1521 | | Ул. Трясолобова, 40 (подъезд к пожарному водоему) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1317 |
| 1522 | | Ул. Трясолобова, 71 (подъезд к пожарному водоему) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1318 |
| 1523 | | Ул. Трясолобова, 118 (подъезд к пожарному водоему) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1319 |
| 1524 | | Ул. Трясолобова, 105 (подъезд к пожарному водоему) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1320 |
| 1525 | | Ул. Шкиперов |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1321 |
| 1526 | | Ул. Затонская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1322 |
| 1527 | | Ул. Пароходная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1323 |
| 1528 | | Ул. Заозерская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1324 |
| 1529 | | Ул. 2-я Заозерская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1325 |
| 1530 | | Ул. 4-я Заозерская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1326 |
| 1531 | | Ул. 2-я Затонская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1327 |
| 1532 | | Ул. 2-я Затонская (подъезд к пожарному водоему) | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1328 |
| 1533 | | Ул. 2-я Палубная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1329 |
| 1534 | | Ул. Новоазовская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1330 |
| 1535 | | Ул. Староазовская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1331 |
| 1536 | | Ул. Катерная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1332 |
| 1537 | | Ул. 2-я Катерная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1333 |
| 1538 | | Ул. 3-я Палубная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1334 |
| 1539 | | Ул. 4-я Палубная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1335 |
| 1540 | | Ул. Верхнекамская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1336 |
| 1541 | | Ул. Байдарочная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1337 |
| 1542 | | Ул. Шлюпочная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1338 |
| 1543 | | Ул. 1-я Паромная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1339 |
| 1544 | | Ул. 2-я Паромная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1340 |
| 1545 | | Ул. Липецкая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1341 |
| 1546 | | Ул. Тимкинская |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1342 |
| 1547 | | Ул. Судоремонтная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1343 |
| 1548 | | Ул. Судоремонтная (подъезд к пожарному водоему) | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1343 |
| 1549 | | Ул. Сигнальная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1345 |
| 1550 | | 1-й Сигнальный переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1346 |
| 1551 | | 2-й Сигнальный переулок |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1347 |
| 1552 | | Ул. Танкерная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1348 |
| 1553 | | Ул. 2-я Танкерная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1349 |
| 1554 | | Ул. Яликовая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1350 |
| 1555 | | Ул. Радистов (подъезд к пожарному водоему) |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1351 |
| 1556 | | Ул. Прямолинейная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1352 |
| 1557 | | Ул. Водолазная |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1353 |
| 1558 | | Ул. Речников |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1354 |
| 1559 | | Дорога в микрорайон Шустовка | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1355 |
| 1560 | | Ул. Мачтовая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1356 |
| 1561 | | Ул. 2-я Мачтовая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1357 |
| 1562 | | Ул. 3-я Мачтовая |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1358 |
| 1563 | | Дорога к Заозерской РЭБ до границы района | | | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-1359 |
| 1564 | | 1-я улица |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1360 |
| 1565 | | 2-я улица |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1361 |
| 1566 | | 3-я улица |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1362 |
| 1567 | | 4-я улица |  |  | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1363 |
| 1568 | | Ул. Островского | ул. Трактовой | ул. Кутузова | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1364 |
| 1569 | | Ул. Коммунистическая | ул. Чусовской | ул. Советской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1365 |
| 1570 | | Ул. Советская | начала | ул. Железнодорожной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0020 |
| 1571 | | Ул. Чусовская | ул. Новой | лодочной базы "Вихрь" | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-0621 |
| 1572 | | Ул. Максима Горького (п. Новые Ляды) | ул. Советской | ул. Кирова | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1369 |
| 1573 | | Ул. Береговая | ул. Тихой | ул. Коммунистической | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1370 |
| 1574 | | Ул. Березовка | ул. Суворова | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1371 |
| 1575 | | Ул. Белинского (п. Новые Ляды) | ул. Островского | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1372 |
| 1576 | | Ул. Гоголя | ул. Островского | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1373 |
| 1577 | | Ул. Горбовая | ул. Флотской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1374 |
| 1578 | | Ул. Горская | ул. Новой | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1375 |
| 1579 | | Ул. Дальняя | ул. Лермонтова | ул. Первомайской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1376 |
| 1580 | | Ул. Железнодорожная | ул. Транспортной | подстанции по ул. Трактовой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1377 |
| 1581 | | Ул. Жданова | ул. Липовка | ул. Покрышкина | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1378 |
| 1582 | | Ул. Зеленая | ул. Комсомольской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1379 |
| 1583 | | Ул. Залесная | начала | ул. Первомайской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1380 |
| 1584 | | Ул. Ключевая | начала | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1381 |
| 1585 | | Ул. Куйбышева | начала | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1382 |
| 1586 | | Ул. Калинина | начала | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1383 |
| 1587 | | Ул. Кирова | ул. Уральской | ул. Жданова | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1384 |
| 1588 | | Ул. Колхозная | ул. Чкалова | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1385 |
| 1589 | | Ул. Крестьянская | ул. Чусовской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1386 |
| 1590 | | Ул. Крылова | ул. Кутузова | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1387 |
| 1591 | | Ул. Кутузова | ул. Островского | ул. Нагорной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1388 |
| 1592 | | Ул. Лядовская | ул. Комсомольской | ул. Калинина | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1389 |
| 1593 | | Ул. Лермонтова | ул. Пионерской | ул. Дальней | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1390 |
| 1594 | | Ул. Лиственная | ул. Береговой | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1391 |
| 1595 | | Ул. Лесная | ул. Новой | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1392 |
| 1596 | | Ул. Липовка | ул. Советской | ул. Жданова | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1393 |
| 1597 | | Ул. Логовая | ул. Чусовской | ул. Береговой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1394 |
| 1598 | | Ул. Мысовая | ул. Уральской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1395 |
| 1599 | | Ул. Мичурина | начала | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1396 |
| 1600 | | Ул. Нагорная | начала | ул. Трактовой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1397 |
| 1601 | | Ул. Некрасова | начала | ул. Пионерской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1398 |
| 1602 | | Ул. Новая | ул. Чусовской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1399 |
| 1603 | | Ул. Октябрьская | ул. Советской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1400 |
| 1604 | | Ул. Подгорная | ул. Новой | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1401 |
| 1605 | | Ул. Первомайская | ул. Советской | ул. Чкалова | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1402 |
| 1606 | | Ул. Полевая | начала | ул. Комсомольской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1403 |
| 1607 | | Ул. Пушкина | ул. Комсомольской | ул. Железнодорожной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1404 |
| 1608 | | Ул. Пионерская | начала улицы | ул. Лядовской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1405 |
| 1609 | | Ул. Пролетарская | ул. Комсомольской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1406 |
| 1610 | | Ул. Покрышкина | начала улицы | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1407 |
| 1611 | | Ул. Свердлова | ул. Островского | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1408 |
| 1612 | | Ул. Сосновая | ул. Флотской | ул. Береговой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1409 |
| 1613 | | Ул. Спортивная | ул. Островского | гаражно-строительного кооператива | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1410 |
| 1614 | | Ул. Суворова | ул. Островского | ул. Березовки | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1411 |
| 1615 | | Ул. Сельская | ул. Тихой | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1412 |
| 1616 | | Ул. Садовая | ул. Коммунистической | ул. Советской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1413 |
| 1617 | | Ул. Тихая | ул. Чусовской | ул. Береговой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1414 |
| 1618 | | Ул. Транспортная | начала улицы | ул. Железнодорожной | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1415 |
| 1619 | | Ул. Трудовая | ул. Островского | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1416 |
| 1620 | | Ул. Уральская | начала улицы | ул. Мичурина | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1417 |
| 1621 | | Ул. Флотская | ул. Тихой | ул. Сосновой | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1418 |
| 1622 | | Ул. Чкалова | ул. Кирова | ул. Комсомольской | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1419 |
| 1623 | | Ул. Чапаева | ул. Комсомольской | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1420 |
| 1624 | | Дорога | автодороги Пермь - Сылва | ул. 40 лет Победы, 7а | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1421 |
| 1625 | | Дорога | ул. Трактовой | ул. Трудовой, 10 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1422 |
| 1626 | | Ул. Школьная | ул. Кирова | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1423 |
| 1627 | | Дорога | лодочной базы "Вихрь" | водозабора | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1424 |
| 1628 | | Дорога | гаражно-строительного кооператива "Подтонь" | жилых домов 37 км | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1425 |
| 1629 | | Ул. Комсомольская | автодороги Новые  Ляды - Старые Ляды | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1366 |
| 1630 | | Ул. 40 лет Победы | ул. Островского | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1427 |
| 1631 | | Ул. Мира | ул. Островского | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1428 |
| 1632 | | Ул. Островского | ул. Островского | конца улицы | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1429 |
| 1633 | | Проезд | ул. Мира, 34 | ул. 40 лет Победы, 40 | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-2165 |
| 1634 | | Ул. Коммунистическая | ул. Коммунистической | ул. Коммунистической, 11, 11а | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1366 |
| 1635 | | Ул. Коммунистическая | ул. Чусовской | ул. Коммунистической, 19, 19а | 4 | 1-2 | 57-401-ОП-МГ-1366 |
| 1636 | | Ул. Вильвенская | дома N 9 | дома N 21 | внутриквартальный проезд (далее - ВКП) |  | 57-401-ОП-МГ-0196 |
| 1637 | | Ул. Якуба Коласа | ул. Решетникова | ул. Якуба Коласа, 1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0184 |
| 1638 | | Проезд | ул. Хохрякова, 8-6а | ул. Ленина, 87 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0013 |
| 1639 | | Проезд | ул. Ленина, 83-85 | ул. Хохрякова, 8-6а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0034 |
| 1640 | | Проезд | ул. Ленина, 83-85 | ул. Ленина, 87 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0049 |
| 1641 | | Проезд вдоль жилого дома ул. Ленина, 87 | ул. Ленина | ул. Петропавловской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0003 |
| 1642 | | Проезд | ул. Екатерининской | ул. Екатерининской,  224 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0077 |
| 1643 | | Проезд | ул. Екатерининской,  194-196 | ул. Пермской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0077 |
| 1644 | | Проезд | ул. Петропавловской, 101-105 | ул. Петропавловской, 103 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0006 |
| 1645 | | Проезд | ул. Екатерининской | ул. Екатерининской, 224 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0077 |
| 1646 | | Проезд | ул. Екатерининской,  194-196 | ул. Пермской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0077 |
| 1647 | | Проезд | ул. Петропавловской,  101-105 | ул. Петропавловской, 103 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0006 |
| 1648 | | Проезд вдоль жилого дома по ул. Петропавловской, 99 | ул. Решетникова | ул. Якуба Коласа, 1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0006 |
| 1649 | | Проезд | ул. Толмачева, 17 | Дворца культуры  молодежи | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0051 |
| 1650 | | Проезд | ул. Ленина, 63-65 | ул. Петропавловской, 66-68 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0052 |
| 1651 | | Проезд | ул. Плеханова, 37-39 | торца жилого дома  N 39 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0053 |
| 1652 | | Проезд | ул. Плеханова, 37-39 | контейнерная площадка | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0062 |
| 1653 | | Проезд | ул. Плеханова | ул. Екатерининской, 224 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0062 |
| 1654 | | Проезд | ул. Плеханова, 32-34а | ул. Петропавловской, 66-68 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0062 |
| 1655 | | Проезд | ул. Екатерининской, 216 | ул. Плеханова, 40 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0077 |
| 1656 | | Ул. Решетникова | ул. Монастырской, 121 | ул. Решетникова,  18/1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0091 |
| 1657 | | Проезд | ул. Хохрякова | МАОУ "СОШ  N 84" г. Перми | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0099 |
| 1658 | | Проезд по ул. Полевой | ул. Голева, 17 | ул. Крисанова, 77 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0098 |
| 1659 | | Проезд | ул. Крисанова, 75 | ул. Голева, 1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0103 |
| 1660 | | Ул. Грузинская | ул. Грузинской, 13 | ул. Грузинской, 15 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0104 |
| 1661 | | Луговой переулок | ул. Грузинской, 5 | ул. Плеханова, 51в | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0107 |
| 1662 | | Ул. Коммунаров | ул. Голева | ул. Крисанова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0108 |
| 1663 | | Ул. Данилихинская | ул. Голева, 13 | ул. Крисанова, 77 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0109 |
| 1664 | | Ул. Ключевая 3-я | ул. Плеханова | ул. Кронштадтской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0111 |
| 1665 | | Проезд | ул. Плеханова, 73а-73 | ул. Плеханова, 69,  71, 73 (вдоль торцов) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0053 |
| 1666 | | Проезд ул. Блюхера, 3-5 | ул. Голева, 10 | ул. Голева, 14 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0141 |
| 1667 | | Ул. Кисловодская | ул. Овчинникова | гаражей | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0142 |
| 1668 | | Ул. Ползунова | ул. Овчинникова | ул. Челюскинцев, 11 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0181 |
| 1669 | | Ул. Таврическая | ул. Челюскинцев, 11 | ул. Таврической, 18 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0194 |
| 1670 | | Проезд | ул. Мильчакова, 27-31 | ул. Вильвенской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0214 |
| 1671 | | Проезд | ул. Мильчакова, 31-33 | ул. Вильвенской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0214 |
| 1672 | | Ул. Малая Данилихинская | ул. Мильчакова, 35 | ул. Челюскинцев, 23 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0218 |
| 1673 | | Проезд | ул. Мильчакова, 28-30 | ул. Челюскинцев, 19 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0220 |
| 1674 | | Проезд между МАОУ "СОШ N 72" г. Перми и МДОУ "Детский сад N 135" г. Перми | ул. Мильчакова | ул. Челюскинцев | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0221 |
| 1675 | | Проезд вдоль жилого дома | ул. Челюскинцев, 13 | ул. Ползунова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0226 |
| 1676 | | Ул. Рабочая | ул. Рабочей, 19 | ул. Малкова, 30а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0227 |
| 1677 | | Проезд | ул. Малкова, 6 | ул. Вавилова, 7 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0228 |
| 1678 | | Проезд | ул. Локомотивной | ул. Малкова, 30а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0229 |
| 1679 | | Проезд | ул. Локомотивной | ул. Малкова, 28 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0229 |
| 1680 | | Проезд | ул. Малкова, 30а | ул. Энгельса | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0230 |
| 1681 | | Проезд | ул. Плеханова, 61-63 | ул. Кронштадтской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0231 |
| 1682 | | Шоссе Космонавтов, 108 | ул. Вавилова | ул. Рабочей | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0239 |
| 1683 | | Проезд | ул. Вавилова, 4 | ул. Рабочей, 1-3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0242 |
| 1684 | | Проезд | ул. Вавилова | ул. Рабочей, 1-5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0243 |
| 1685 | | Проезд | ул. Мильчакова | ул. Вильвенской, 3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0245 |
| 1686 | | Проезд | ул. Вавилова, 23 | ул. Вавилова, 15 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0254 |
| 1687 | | Проезд | ул. Мильчакова, 34 | ул. Челюскинцев, 23 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0245 |
| 1688 | | Проезд | ул. Ползунова | ул. Ползунова, 4а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0248 |
| 1689 | | Проезд | ул. Докучаева | ул. Транспортной, 9 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0266 |
| 1690 | | Ул. Транспортная | ул. Транспортной, 9 | ул. Транспортной,  15 | ВКП |  |  |
| 1691 | | Проезд | ул. Докучаева | ул. Якутской в сторону исправительной колонии N 32 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0266 |
| 1692 | | Проезд | ул. Докучаева, 32-38 | ул. Транспортной,  15 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0266 |
| 1693 | | Проезд | ул. Докучаева, 20-22 | ул. Транспортной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0266 |
| 1694 | | Ул. Белоевская | ул. Ветлужской | ул. Кочегаров | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0281 |
| 1695 | | Проезд | ул. Ветлужской, 62-64 | ул. Ветлужской, 70 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0281 |
| 1696 | | Проезд | ул. Ветлужской, 64-66 | ул. Кочегаров | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0281 |
| 1697 | | Ул. Кочегаров | ул. Кочегаров, 71 | гаража | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0288 |
| 1698 | | Ул. Кочегаров | ул. Хабаровской | ул. Марии Загуменных | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0290 |
| 1699 | | Проезд | ул. Заречной, 138-140 | ул. Хабаровской,  143 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0292 |
| 1700 | | Ул. Красноводская | ул. Заречной | ул. Красноводской, 18 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0292 |
| 1701 | | Проезд | ул. Хабаровской, 171 | ул. Заречной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0290 |
| 1702 | | Ул. Хабаровская | ГБПОУ "Пермский государственный профессионально-педагогический колледж" | жилых домов  N 133, 132, 137 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0235 |
| 1703 | | Ул. Сортировочная | ул. Машинистов | ул. Ветлужской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0236 |
| 1704 | | Ул. Сортировочная  1-я | ул. Машинистов | железнодорожных путей | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0695 |
| 1705 | | Проезд вдоль торцов | жилого дома ул. Красноводской, 9 | ул. Хабаровской, 143 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0292 |
| 1706 | | Проезд | ул. Заречной | ул. Белоевской, 49 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0292 |
| 1707 | | Проезд к комплексу административных зданий | ул. Докучаева, 24 | ул. Докучаева, 17а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0266 |
| 1708 | | Ул. Вагонная | ул. Вагонной, 15 | ул. Вагонной, 29 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0303 |
| 1709 | | Проезд | Горный проезд | ул. Докучаева, 28 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0266 |
| 1710 | | Проезд | ул. Докучаева (вдоль ул. Докучаева, 28 | ул. Костычева, 42/1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0266 |
| 1711 | | Проезд | ул. Докучаева, 32 | ул. Костычева, 39 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0266 |
| 1712 | | Проезд вдоль ул. Ветлужской | ул. Белоевской | ул. Хабаровской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0281 |
| 1713 | | Проезд | ул. Хабаровской, 149 | ул. Хабаровской, 64 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0290 |
| 1714 | | Ул. Букирева | ул. Дзержинского | ул. Лесозаводской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0192 |
| 1715 | | Проезд | ул. Подлесной | ул. Встречной, 27 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0304 |
| 1716 | | Ул. Боровая | ул. Папанинцев | ул. Детской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0306 |
| 1717 | | Ул. Барамзиной | ул. Локомотивной | ул. Папанинцев | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0191 |
| 1718 | | Ул. Переселенческая | ул. Гатчинской | проспекта  Паркового | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0307 |
| 1719 | | Ул. Гатчинская | ул. Подлесной | ул. Боровой | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0313 |
| 1720 | | Ул. Гремячинская | проспекта Паркового | ул. Боровой | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0328 |
| 1721 | | Ул. Детская | ул. Боровой | ул. Учительской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0335 |
| 1722 | | Ул. Черепановых | ул. Боровой | ул. Учительской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0339 |
| 1723 | | Ул. Герцена | ул. Герцена, 5 | ул. Учительской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0340 |
| 1724 | | Ул. Учительская | ул. Папанинцев | ул. Барамзиной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0341 |
| 1725 | | Ул. Заостровская | ул. Водопроводной | ул. Подлесной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0342 |
| 1726 | | Ул. Спортивная | ул. Переселенческой | ул. 1-й Рыночной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0343 |
| 1727 | | Ул. Подлесная 2-я | ул. Подлесной | ул. Подлесной, 9/4 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0344 |
| 1728 | | Ул. Песчаная | ул. Подлесной, 27/2 | ул. Трамвайной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0352 |
| 1729 | | Ул. Верещагинская | ул. Подлесной | ул. Подлесной, 37 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0362 |
| 1730 | | Ул. Водопроводная  3-я | ул. Зои Космодемьянской | ул. Уфалейской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0364 |
| 1731 | | Ул. Уфалейская |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0365 |
| 1732 | | Ул. 1-я Рыночная | проспект Парковый | ул. Трамвайной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0366 |
| 1733 | | Проезд | проспекта Паркового | ул. Строителей,  34-36 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0367 |
| 1734 | | Проезд | ул. Куфонина, 16 | ул. Куфонина, 24 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0406 |
| 1735 | | Проезд | ул. Куфонина, 12 | ул. Куфонина, 28 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0406 |
| 1736 | | Проезд | проспекта Паркового, 3-5 | ул. Строителей, 12 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0367 |
| 1737 | | Проезд | ул. Подлесной | проспекта Паркового, 40а/1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0416 |
| 1738 | | Проезд | ул. Желябова, 13-19 | ул. Комиссара Пожарского, 12 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0421 |
| 1739 | | Проезд | ул. Василия Каменского, 16-18 | проспекта Паркового, 45 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0426 |
| 1740 | | Проезд | ул. Подлесной, 7а-9 | ул. Заостровской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0448 |
| 1741 | | Проезд | ул. Подлесной, 11а-13 | ул. Подлесной 2-й | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0457 |
| 1742 | | Ул. Генкеля | ул. Данщина | ул. Сухобруса | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0483 |
| 1743 | | Ул. Сухобруса | ул. Дзержинского | ул. Генкеля | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0496 |
| 1744 | | Проезд | ул. Дзержинского | ул. Набережной, 25 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0496 |
| 1745 | | Ул. Деревообделочная | ул. Вишерской |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1657 |
| 1746 | | Ул. Вишерская | ул. Трамвайной | ул. Вишерской, 3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0505 |
| 1747 | | Ул. Набережная | ул. Данщина | ул. Александровской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1138 |
| 1748 | | Ул. Александровская | ул. Набережной | ул. Дзержинского | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1660 |
| 1749 | | Ул. Ударника | ул. Маяковского | ул. Ударника, 9 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1661 |
| 1750 | | Ул. Красина | ул. Маяковского | ул. Красина, 37 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1662 |
| 1751 | | Проезд | ул. Маяковского | ул. Новоколхозной, 2 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1663 |
| 1752 | | Проезд | ул. Маяковского, 33-35 | ул. Маяковского, 37/3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1664 |
| 1753 | | Проезд | ул. Маяковского, 37 | ул. Маяковского,  33/2 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1665 |
| 1754 | | Проезд | ул. Василия Каменского, 2а | ул. Зои Космодемьянской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1674 |
| 1755 | | Ул. Переселенческая | ул. 2-й Рыночной | проспекта Паркового, 10/3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1668 |
| 1756 | | Проезд между домами | проспекта Паркового, 6-8 | ул. Водопроводной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1669 |
| 1757 | | Проезд | ул. Гатчинской | ул. Гатчинской, 15 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1670 |
| 1758 | | Ул. Лесозаводская | ул. Данщина | ул. Лесозаводской, 13 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0527 |
| 1759 | | Ул. Строителей, вдоль домов N 8-12 | ул. Трамвайной | ул. Строителей, 16 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1651 |
| 1760 | | Ул. Борчанинова | ул. Пушкина | шоссе Космонавтов | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0090 |
| 1761 | | Ул. Эпроновская | Баковый переулок | ул. Подгорной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1677 |
| 1762 | | Ул. Подгорная | ул. Эпроновской | шоссе Космонавтов | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1678 |
| 1763 | | Баковый переулок | шоссе Космонавтов | ул. Эпроновской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1679 |
| 1764 | | Узенький переулок | ул. Эпроновской | ул. Борчанинова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1680 |
| 1765 | | Ул. Подгорная | ул. Крылова | реки Данилихи | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1678 |
| 1766 | | Ул. Разгуляйская | мемориала "Скорбящая" | ул. Екатерининской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0553 |
| 1767 | | Квартал N 244 | ул. Пушкина | вдоль домов  N 110-116в | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1683 |
| 1768 | | Квартал N 244 | ул. Пушкина | вдоль дома N 108 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1683 |
| 1769 | | Квартал N 244 | к гаражно-строительному кооперативу | вдоль домов N 116а, 116в | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1683 |
| 1770 | | Квартал N 132 вдоль дома N 113 по ул. Пушкина | ул. Крисанова | ул. Матросова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1686 |
| 1771 | | Квартал N 134 | ул. Борчанинова | к дому N 99/8 по ул. Луначарского | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1687 |
| 1772 | | Квартал N 137 | ул. Луначарского | к дому N 31 по Комсомольскому проспекту | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1688 |
| 1773 | | Квартал N 139 | от ул. Луначарского к дому N 21 по ул. Пушкина | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1689 |
| 1774 | | Квартал N 138 | от ул. Луначарского между домами N 51 и 65 | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1690 |
| 1775 | | Квартал N 138 | от ул. Луначарского между домами N 51 и 55 | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1691 |
| 1776 | | Квартал N 138 | Комсомольского проспекта, 40 - ул. Пушкина, 29 | к ул. Луначарского,  51 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1692 |
| 1777 | | Квартал N 138 | ул. Пушкина между домами ул. Пушкина, 27 и 29 | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1693 |
| 1778 | | Квартал N 86 | ул. Пермской, 29 | ул. Пермской, 31 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1694 |
| 1779 | | Квартал N 138 | ул. Пушкина между домами ул. Пушкина, 27 и 25 | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1695 |
| 1780 | | Квартал N 140 | ул. Луначарского между культурным центром ГУ МВД России по Пермскому краю и ул. Пушкина, 13 | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1696 |
| 1781 | | Квартал N 140 | ул. Луначарского между ул. Луначарского, 35 и ул. Пушкина, 13 | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1697 |
| 1782 | | Квартал N 140 | ул. Пушкина | ул. Пушкина, 13 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1698 |
| 1783 | | Квартал N 140 ул. Пушкина | ул. 25-го Октября | ул. Пушкина, 15 (вдоль ул. Пушкина, 13) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1699 |
| 1784 | | Квартал N 141 | ул. 25-го Октября | ул. Пушкина, 11 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1701 |
| 1785 | | Квартал N 141 | ул. Луначарского вдоль дома N 23 по ул. Луначарского до ул. Пушкина | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1702 |
| 1786 | | Квартал N 141 | противопожарный проезд вдоль дома N 11 по ул. Пушкина со стороны фасада | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1703 |
| 1787 | | Квартал N 141 | ул. Луначарского вдоль дома N 21 по ул. Луначарского к дому N 41 по ул. Максима Горького | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1704 |
| 1788 | | Квартал N 142 | противопожарный проезд вдоль дома N 7 по ул. Пушкина со стороны фасада | |  |  |  |
| 1789 | | Квартал N 143 | ул. Клименко | до дома N 1 по ул. Пушкина | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1705 |
| 1790 | | Квартал N 144 | ул. Клименко | до дома N 24 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1706 |
| 1791 | | Квартал N 119 | ул. 25-го Октября | КГАПОУ "Авиационный техникум им. А.Д. Швецова" | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1707 |
| 1792 | | Квартал N 119 | между домами N 49, 51 по ул. Екатерининской |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1708 |
| 1793 | | Квартал N 120 | между домами N 32, 34 по ул. Луначарского |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1709 |
| 1794 | | Квартал N 120 | между зданием управления пожарной охраны и ул. Екатерининской, 53 |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1710 |
| 1795 | | Квартал N 121 | ул. Газеты "Звезда" | площадки МАУДО "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Перми | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1711 |
| 1796 | | Квартал N 45 | между домами N 37 и 39 по ул. Петропавловской (вдоль общежития) |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1712 |
| 1797 | | Квартал N 38 | ул. 25-го Октября | ул. 25-го Октября, 3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1713 |
| 1798 | | Квартал N 122а | между домами N 62б, 62в по ул. Луначарского до подстанции | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1714 |
| 1799 | | Квартал N 123 | ул. Луначарского до дома N 70/72 |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1715 |
| 1800 | | Квартал N 125 | ул. Екатерининской | ул. Луначарского (за магазином "Товары Прикамья") | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1716 |
| 1801 | | Квартал N 126 | ул. Луначарского до дома N 12 по ул. Борчанинова |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1717 |
| 1802 | | Квартал N 126 | ул. Екатерининской | до дома N 14 по ул. Борчанинова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1718 |
| 1803 | | Квартал N 127 | ул. Екатерининской | к дому N 133 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1719 |
| 1804 | | Квартал N 128 | ул. Екатерининской | к дому N 26б по ул. Крисанова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1720 |
| 1805 | | Квартал N 128 | ул. Крисанова | к дому N 26а по ул. Крисанова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1721 |
| 1806 | | Квартал N 101 | ул. Екатерининской | до дома N 24 по ул. Крисанова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1722 |
| 1807 | | Квартал N 101 | ул. Екатерининской | к дому N 190 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1723 |
| 1808 | | Квартал N 101 | ул. Екатерининской | к МАОУ "СОШ  N 6" г. Перми | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1724 |
| 1809 | | Квартал N 101 | ул. Пермской | к МАОУ "СОШ  N 6" г. Перми | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1725 |
| 1810 | | Квартал N 103 | ул. Пермской | до дома N 166а по ул. Екатерининской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1726 |
| 1811 | | Квартал N 103 | ул. Екатерининской вдоль МДОУ "Детский сад N 36" г. Перми у ГКБУ "Государственный архив Пермского края" (ул. Екатерининская, 162) | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1727 |
| 1812 | | Квартал N 105-106 | ул. Екатерининской между зданиями N 116, 120 по ул. Екатерининской | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1728 |
| 1813 | | Квартал N 107 | ул. Екатерининской между домами N 96, 98 | технического проезда | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1729 |
| 1814 | | Квартал N 89 | ул. Пермская между домами N 57 и 59  по ул. Пермской | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1730 |
| 1815 | | Квартал N 89 | ул. Газеты "Звезда" между ул. Ленина, 48 и ул. Газеты "Звезда", 17 к ул. Ленина, 50 и магазину "Монро" | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1731 |
| 1816 | | Квартал N 96 | ул. Пермская от ул. Крисанова, 16 (вдоль) до ул. Ленина, 80 | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1732 |
| 1817 | | Квартал N 73 | ул. Ленина | ул. Ленина, 15 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1733 |
| 1818 | | Квартал N 43 | ул. 25-го Октября между территорией ФГБОУ ВО "Пермская сельскохозяйственная академия" и домом N 8 по ул. 25-го Октября к дому N 23 по ул. Советской | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1734 |
| 1819 | | Проезд | противопожарный проезд вдоль дома  N 3 по ул. Пушкина со стороны фасада |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1735 |
| 1820 | | Проезд | во дворе домов  N 72а, 72б по ул. Ленина |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1736 |
| 1821 | | Ул. Парковая | жилого дома N 1 по ул. Разгуляйской | жилого дома N 7 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0094 |
| 1822 | | Ул. Парковая | ул. Ленина | пешеходного  моста | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0094 |
| 1823 | | Ул. Суксунская | ул. Ленина | ул. 2-й Разгуляйской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1743 |
| 1824 | | Ул. Суксунская | ул. 2-й Разгуляйской | жилого дома N 8 по ул. Суксунской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1743 |
| 1825 | | Ул. Разгуляйская | жилого дома N 23/4 | ул. 1-й Разгуляйской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1744 |
| 1826 | | Ул. 1-я Разгуляйская | ул. Разгуляйской | ул. Парковой | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1745 |
| 1827 | | Ул. 2-я Разгуляйская | ул. Суксунской | ул. Разгуляйской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1746 |
| 1828 | | Ул. Суксунская | ул. 2-й Разгуляйской | откоса реки  Егошихи | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1748 |
| 1829 | | Проезд | с ул. Максима Горького вдоль дома N 7 по ул. Пушкина | до МАДОУ "Детский сад N 363" г. Перми | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2018 |
| 1830 | | Проезд | ул. 25-го Октября, 28 | жилого дома N 23 по ул. Луначарского | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2019 |
| 1831 | | Проезд | вдоль дома по ул. Пермской, 160 |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0012 |
| 1832 | | Проезд | от жилого дома  N 128а по ул. Пермской | жилого дома  N 120 по ул. Екатерининской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0012 |
| 1833 | | Ул. Советская | ул. Осинской | ул. Попова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0020 |
| 1834 | | Квартал N 45 | ул. Советской между домами N 39 и 49 по ул. Советской |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1752 |
| 1835 | | Квартал N 49-52 | ул. Советской  к домам  N 77, 81, 85, 89, 93 по ул. Петропавловской |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1753 |
| 1836 | | Квартал N 31а | вдоль дома N 6 по ул. Матросова (параллельно ул. Монастырской) |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1754 |
| 1837 | | Квартал N 32а | ул. Советской | площади храма | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1755 |
| 1838 | | Квартал N 32 | ул. Свердловской | ул. Советской, 94 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1756 |
| 1839 | | Квартал N 32 | ул. Монастырской | ул. Монастырской, 87 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1757 |
| 1840 | | Квартал N 32 вдоль ул. Попова, 9-11 | ул. Монастырской | ул. Советской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1758 |
| 1841 | | Квартал N 9, сквер Парижских коммунаров - вдоль дневного стационара поликлиники N 1 | ул. Монастырской | ул. Окулова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1759 |
| 1842 | | Квартал N 34, ул. Советская | ул. Куйбышева, 9 | пожарной части по ул. Куйбышева, 11 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1760 |
| 1843 | | Квартал N 34, ул. Куйбышева, 7 (вдоль) | ул. Куйбышева | ул. Куйбышева, 11 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1761 |
| 1844 | | Квартал N 35 | между домами по ул. Советской, 62, 64 к ул. Монастырской, 53б | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1762 |
| 1845 | | Квартал N 35 | ул. Монастырской | Комсомольского проспекта, 3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1763 |
| 1846 | | Квартал N 35 | ул. Монастырской | дома N 53б | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1764 |
| 1847 | | Квартал N 36 | ул. Советской между домами N 50 и 52 | до технического проезда по ул. Советской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1765 |
| 1848 | | Квартал N 36 | ул. Монастырской | ул. Монастырской, 41 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1766 |
| 1849 | | Квартал N 71 | Комсомольского проспекта | территории  МАДОУ "Детский сад N 273" г. Перми | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1767 |
| 1850 | | Квартал N 40 | ул. Советской между территорией завода им. Шпагина и домом N 4 по ул. Советской к переходу через ж/д | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1768 |
| 1851 | | Комплекс ПГТУ | ул. Профессора Дедюкина | ул. Профессора Дедюкина, 6а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1769 |
| 1852 | | Комплекс ПГТУ | ул. Академика Королева | ул. Академика Королева, 14 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1770 |
| 1853 | | Комплекс ПГТУ | ул. Академика Королева | по ул. Академика Королева, 6-8 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1771 |
| 1854 | | Комплекс ПГТУ | ул. Академика Королева | по ул. Академика Королева, 4 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1772 |
| 1855 | | Станция "Блочная" | заезд к станции от дороги Дружбы | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1775 |
| 1856 | | Проезд по ул. Куйбышева | ул. Монастырской | ул. Окулова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2166 |
| 1857 | | Квартал N 40 | по Комсомольскому проспекту между домами N 31 и 33 | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2167 |
| 1858 | | Проезд | между домами N 3 и 7 по Комсомольскому проспекту |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2168 |
| 1859 | | Проезд | ул. Монастырской, 87 | дома N 11  по ул. Попова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1777 |
| 1860 | | Проезд | разворотного кольца у станции Пермь-I | за магазином "Речник" до границ с Мотовилихинским районом | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2169 |
| 1861 | | Ул. Чернышевского | ул. Николая Островского | дома N 1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0110 |
| 1862 | | Ул. Веселая | технического проезда по ул. Революции | ул. Фонтанной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0277 |
| 1863 | | Ул. Ординская | ул. Героев Хасана | ул. Полазненской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1835 |
| 1864 | | Ул. Нейвинская | ул. Нейвинской, 10 | ул. Бригадирской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1836 |
| 1865 | | Ул. Козьмы Минина |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0306 |
| 1866 | | Проезд у ФГУК "Дом офицеров Пермского гарнизона" | ул. Сибирской | спортивного комплекса "Жемчужина" | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2020 |
| 1867 | | Подъезды к ул. Николая Островского, 109, ул. Николая Островского, 111 |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0097 |
| 1868 | | Ул. Чернышевского | ул. Чернышевского, 8 | ул. Фонтанной, 9а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0110 |
| 1869 | | Ул. 25-го Октября | ул. 25-го Октября | ул. Сибирской, 30а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0095 |
| 1870 | | Ул. Николая Островского | ул. Николая Островского | ул. Рабоче-Крестьянской до дома по ул. Николая Островского, 70 включительно | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0097 |
| 1871 | | Ул. Серединная | ул. Революции | ул. Серединной, 2 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1803 |
| 1872 | | Ул. Овражная | ул. Революции, 3 | ул. Революции, 3/4 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1805 |
| 1873 | | Ул. Фонтанная | ул. Фонтанной | ул. Фонтанной, 9а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1806 |
| 1874 | | Ул. Рабоче-Крестьянская | ул. Рабоче-Крестьянской | ул. Народовольческой, 2 (вдоль ул. Народовольческой, 4) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1804 |
| 1875 | | Ул. Егошихинская | технического проезда по ул. Революции | ул. Революции, 3/6 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1809 |
| 1876 | | Ул. Тихая | ул. Тихой | ул. Тихой, 23 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1810 |
| 1877 | | Проезд от дома N 66 по ул. Газеты "Звезда" | ул. Газеты "Звезда" | ул. Полины Осипенко, 46 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0111 |
| 1878 | | Проезд между домами по ул. Николая Островского, 70 и 72 | ул. Николая Островского | ул. Николая Островского, 72а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0097 |
| 1879 | | Проезд за домами по ул. Героев Хасана, 91-97 | ул. Героев Хасана, 91а | ул. Нейвинской, 1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1818 |
| 1880 | | Ул. Уденская | ул. Краснополянской | ул. Серпуховской,  11а | ВКП |  |  |
| 1881 | | Ул. Холмогорская | ул. Холмогорской | ул. Холмогорской, 7 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0120 |
| 1882 | | Ул. Запорожская | ул. Запорожской | ул. Запорожской, 17 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0118 |
| 1883 | | Ул. 1-я Нейвинская | ул. Героев Хасана | ул. 2-й Нейвинской, 1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1822 |
| 1884 | | Ул. Братская | ул. Братской | ул. Казахской, 106 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0124 |
| 1885 | | Ул. Сахалинская | ул. Братской | ул. Сахалинской, 3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1824 |
| 1886 | | Ул. Ординская | ул. Ординской, 8 | ул. Нейвинской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1825 |
| 1887 | | Ул. Нейвинская | ул. Нейвинской | ул. Нейвинской, 9 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1827 |
| 1888 | | Ул. Коломенская | ул. Пихтовой | ул. Коломенской, 32 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0296 |
| 1889 | | Ул. Днестровская | ул. Братской | ул. Луганской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0696 |
| 1890 | | Проезд вдоль ул. Запорожской, 7 | ул. Холмогорской | ул. Запорожской,  5/7 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0118 |
| 1891 | | Проезд от дома  N 91а, вдоль домов N 91-97 по ул. Серпуховской до ул. Краснополянской | ул. Героев Хасана, 91а | ул. Краснополянской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1834 |
| 1892 | | Проезд между домами N 5 и 11 по ул. Косьвинской | ул. Косьвинской | ул. Коломенской, 5а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1835 |
| 1893 | | Проезд между домами по ул. Коломенской, 5, 7 | ул. Коломенской | ул. Коломенской, 5а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1836 |
| 1894 | | Проезд вдоль домов по ул. Коломенской, 19, 17, 15, 13, 11, 9 и ул. Полазненской, 26, включая выезд на ул. Коломенскую между домами по ул. Коломенской, 7, 11 | ул. Коломенской | ул. Полазненской,  26 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1837 |
| 1895 | | Проезд между домами по ул. Пихтовой, 36, 42 | ул. Пихтовой | ул. Пихтовой, 42 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1838 |
| 1896 | | Ул. Холмогорская, 6 | ул. Запорожской, 5/7 | ул. Холмогорской,  4а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1839 |
| 1897 | | Проезд от ул. Пихтовой до ул. Пихтовой, 45 | ул. Пихтовой | ул. Пихтовой, 45 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1840 |
| 1898 | | Проезд от ул. Братской, 12 до ул. Братской, 2 (вдоль ул. Братской, 6а, 6) | ул. Братской, 12 | ул. Братской, 2 (вдоль ул. Братской, 6а, 6) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1841 |
| 1899 | | Проезд | ул. Краснополянской | ул. Серпуховской, 7 (вдоль домов по ул. Серпуховской, 5, 7) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1842 |
| 1900 | | Проезд | остановки "Микрорайон Владимирский" | ул. Краснополянской, 39 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1843 |
| 1901 | | Проезд по ул. Лиственной | ул. Кустовой | ул. Нейвинской, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1844 |
| 1902 | | Ул. Братская | ул. Балхашской | дома N 2/2 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1847 |
| 1903 | | Проезд по ул. Холмогорской | ул. Холмогорской, 2 | ул. Запорожской, 3а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1848 |
| 1904 | | Бульвар Гагарина, 74 | Южной дамбы | бульвара Гагарина | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2401 |
| 1905 | | Ул. 2-я Нейвинская |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1539 |
| 1906 | | ул. 3-я Нейвинская |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1540 |
| 1907 | | Ул. Серпуховская | ул. Серпуховской, 22 | ул. Серпуховской, 28 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1541 |
| 1908 | | Ул. Полазненская, 7-25 | ул. Полазненской, 7 | ул. Полазненской, 25 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1542 |
| 1909 | | Ул. 2-я Загарье |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1543 |
| 1910 | | Проезд | ул. Полазненской | ул. Полазненской, 65 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1544 |
| 1911 | | Проезд | ул. Полазненской | ул. Полазненской, 81 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1545 |
| 1912 | | Проезд | ул. Пихтовой, 46 | ул. Братской, 11 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1549 |
| 1913 | | Проезд на Липовой горе | Ул. Героев Хасана | дома N 159 (включая проезд к дому по ул. Героев Хасана, 145а) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2402 |
| 1914 | | Ул. Соловьева | ул. Соловьева | ул. Соловьева, 9а, 10а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0257 |
| 1915 | | Ул. Героев Хасана | ул. Героев Хасана, 11 | ул. Льва Шатрова, 9/2 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0027 |
| 1916 | | Комсомольский проспект | Комсомольского проспекта, 80 | ул. Героев Хасана, 8 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0016 |
| 1917 | | Ул. Соловьева | ул. Соловьева, 12 | ул. Куйбышева, 96 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0259 |
| 1918 | | Ул. Куйбышева | ул. Куйбышева, 98 | Комсомольского проспекта, 85 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0017 |
| 1919 | | Проезд между домами по Комсомольскому проспекту, 94 и 96 | Комсомольского  проспекта | ул. Клары Цеткин, 1, 2 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1788 |
| 1920 | | Проезд вдоль дома по ул. Льва Шатрова, 26 | ул. Льва Шатрова | ул. Чкалова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1789 |
| 1921 | | Ул. Льва Шатрова | ул. Чкалова, 2 | ул. Льва Шатрова, 23 (проезд от ул. Чкалова, 2 до ул. Льва Шатрова, 26) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1795 |
| 1922 | | Ул. Льва Шатрова | ул. Льва Шатрова (вдоль ул. Льва Шатрова, 7) | ул. Героев Хасана, 11а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1796 |
| 1923 | | Проезд | ул. Куйбышева | Комсомольского проспекта, 93 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1799 |
| 1924 | | Проезд между домами по ул. Глеба Успенского, 9 и 7 | ул. Глеба Успенского | ул. Глеба Успенского, 7 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0112 |
| 1925 | | Проезд от ул. Пионерской до ул. Полины Осипенко, 57а между домами по ул. Пионерской, 8 и 10 | ул. Пионерской | ул. Полины Осипенко, 57а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1817 |
| 1926 | | Проезд | ул. Героев Хасана, 151а за ул. Героев Хасана, 157 | остановочного пункта "1447 км" | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1831 |
| 1927 | | Проезд | ул. Василия Васильева | ул. Героев Хасана, 110 (параллельно ул. Героев Хасана, включая выезды на нее) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1845 |
| 1928 | | Проезд за ТЦ "Домино" | ул. Нестерова | ул. Куйбышева, 87 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2403 |
| 1929 | | Проезд к АТС-45 | ул. Куйбышева | АТС-45 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0337 |
| 1930 | | Ул. Весенняя | ул. Кузбасской | дома N 30 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0340 |
| 1931 | | Ул. Брестская | ул. Сергинской | дома N 21 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0341 |
| 1932 | | Ул. Тбилисская | ул. Академика Курчатова | ул. Гусарова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0342 |
| 1933 | | Ул. Таборская | ул. Вижайской | ул. Академика Курчатова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0343 |
| 1934 | | Ул. Люблинская | ул. Вижайской | ул. Бородинской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0344 |
| 1935 | | Ул. Куйбышева | ул. Куйбышева | ул. Куйбышева, 68а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0017 |
| 1936 | | Ул. Куйбышева | проезда вдоль границ ул. Куйбышева, 95в | стадиона "Звезда" | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0017 |
| 1937 | | Ул. Елькина | ул. Краснофлотской (за ул. Елькина, 41, 43, 45, 47, 49) | ул. Елькина, 2 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0321 |
| 1938 | | Стадион "Звезда" | ул. Куйбышева, 87а | ул. Коминтерна | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1854 |
| 1939 | | Ул. Куйбышева | ул. Куйбышева, 51 | ул. Механошина, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0017 |
| 1940 | | 1-й Бийский переулок | ул. Елькина | ул. Елькина, 8а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1856 |
| 1941 | | Ул. Клары Цеткин | ул. Клары Цеткин, 13 | технического проезда по ул. Чкалова (ул. Чкалова, 48) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0256 |
| 1942 | | Проезд между домами по ул. Куйбышева, 86, 88 | ул. Куйбышева | ул. Соловьева, 9а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0017 |
| 1943 | | Проезд между домами по ул. Чкалова, 46, 48 | технического проезда по ул. Чкалова | ул. Клары Цеткин | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1863 |
| 1944 | | Ул. Коминтерна, 20 | ул. Коминтерна | ул. Клары Цеткин | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2404 |
| 1945 | | Проезд вдоль домов по ул. Клары Цеткин, 11 и ул. Коминтерна, 24 | ул. Клары Цеткин | ул. Коминтерна | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0256 |
| 1946 | | Проезд между домами по ул. Клары Цеткин, 12, 14 | ул. Клары Цеткин | ул. Клары Цеткин, 12а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0256 |
| 1947 | | Ул. Вижайская | ул. Таборской | проезда на ул. Никулина, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0320 |
| 1948 | | Ул. Лодыгина | ул. Куйбышева | ул. Лодыгина, 1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0126 |
| 1949 | | Ул. Лодыгина | рынка | дома N 52/2 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0126 |
| 1950 | | Ул. Никулина | ул. Солдатова | ул. Таборской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0330 |
| 1951 | | Ул. Новосибирская | ул. Новосибирской, 6 | ул. Анвара Гатауллина | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0331 |
| 1952 | | Ул. Солдатова | проезда | дома N 3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0129 |
| 1953 | | Ул. Гусарова | ул. Гусарова, 9 | ул. Лодыгина, 52/2 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0128 |
| 1954 | | Ул. Академика Курчатова | ул. Академика Курчатова, 4а | ул. Гусарова, 18 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0317 |
| 1955 | | Ул. Куйбышева | ул. Куйбышева, 169/1 | ул. Куйбышева, 169/5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0017 |
| 1956 | | Проезд между домами по ул. Брестской, 19, 21 | ул. Брестской | ул. Лукоянова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1876 |
| 1957 | | Проезд между домами по ул. Брестской, 9, 11 | ул. Брестской | ул. Лукоянова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1877 |
| 1958 | | Проезд между домами по ул. Брестской, 3, 5, вдоль дома по ул. Лукоянова, 20 | ул. Брестской | ул. Лукоянова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1878 |
| 1959 | | Проезд вдоль дома по ул. Лукоянова, 8/2 | ул. Лукоянова | ул. Куйбышева, 169/5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1879 |
| 1960 | | Проезд между  домами по ул. Сергинской, 30, 32 и по ул. Кузбасской, 45, 47 | ул. Сергинской | ул. Кузбасской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1880 |
| 1961 | | Проезд между  домами по ул. Сергинской, 26, 28 и по ул. Кузбасской, 41, 43 | ул. Сергинской | ул. Кузбасской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1881 |
| 1962 | | Проезд между  домами по ул. Сергинской, 22, 24 и по ул. Кузбасской, 37а, 39 | ул. Сергинской | ул. Кузбасской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1882 |
| 1963 | | Проезд между  домами по ул. Сергинской, 20, 22 и по ул. Кузбасской, 35, 37а | ул. Сергинской | ул. Кузбасской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1883 |
| 1964 | | Проезд между  домами по ул. Солдатова, 17, 19 | ул. Солдатова | ул. Солдатова, 17а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1884 |
| 1965 | | Проезд между  домами по ул. Лодыгина, 26, 30 | ул. Лодыгина | ул. Лодыгина, 28 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1885 |
| 1966 | | Проезд вдоль домов по ул. Уфимской, 10, 12, 14 и по Серебрянскому проезду, 19, 16 | ул. Уфимской | ул. Моторостроителей | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1886 |
| 1967 | | Проезд вдоль домов по ул. Уфимской, 24, 20, 18, 16 | ул. Уфимской | ул. Уфимской, 14 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1887 |
| 1968 | | Проезд между домами по ул. Весенней, 24, 26 | ул. Лукоянова | ул. Весенней | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1888 |
| 1969 | | Проезд | ул. Солдатова, 2 | ул. Солдатова, 5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2405 |
| 1970 | | Ул. Илецкая | ул. Солдатова | ул. Муромской, 18 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2020 |
| 1971 | | Ул. Муромская | ул. Солдатова | ул. Муромской, 17 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0326 |
| 1972 | | Проезд вдоль дома  N 21 по ул. Героев Хасана | ул. Героев Хасана |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0027 |
| 1973 | | Проезд от ул. Героев Хасана до ул. Героев Хасана, 66 | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0027 |
| 1974 | | Проезд от ул. Героев Хасана до ул. Героев Хасана, 44 | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0027 |
| 1975 | | Ул. Куйбышева, 140 | проезда к МАУК "Пермский городской дворец  культуры  им. М.И. Калинина" | ул. Куйбышева, 140 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0017 |
| 1976 | | Технический проезд по ул. Ушинского | ул. Крупской | бульвара Гагарина | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0132 |
| 1977 | | Ул. Малая Студенческая (проезд внутри квартала) | ул. Крупской | ул. Технической | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0325 |
| 1978 | | Бульвар Гагарина | площади Дружбы | речного училища | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0346 |
| 1979 | | Проезд вдоль издательства "Газета "Звезда" | площади Дружбы | бульвара Гагарина | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2021 |
| 1980 | | Ул. 2-я Макаренко | ул. Технической | дома N 44 по ул. Макаренко | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0354 |
| 1981 | | Проезд с бульвара Гагарина вдоль МСЧ-1 | бульвара Гагарина, 70 | центрального теплового пункта по бульвару Гагарина, 72 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2129 |
| 1982 | | Проезд | бульвара Гагарина, 83 | ул. Крупской, 72 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2130 |
| 1983 | | Проезд с бульвара Гагарина | бульвара Гагарина, 73 | бульвара Гагарина, 71а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2131 |
| 1984 | | Проезд с бульвара Гагарина | бульвара Гагарина, 64 | бульвара Гагарина, 58в | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2132 |
| 1985 | | Проезд с бульвара Гагарина | бульвара Гагарина, 60 | бульвара Гагарина, 58а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2133 |
| 1986 | | Проезд у ГБПОУ "Пермский нефтяной колледж" с отворотами к домам N 58б и 58г | бульвара Гагарина, 58 | бульвара Гагарина, 54а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2134 |
| 1987 | | Проезд с ул. Аркадия Гайдара | ул. Аркадия Гайдара, 14 | ул. Крупской, 71 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2137 |
| 1988 | | Проезд с ул. Аркадия Гайдара | ул. Аркадия Гайдара, 8 | ул. Крупской, 69/1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2138 |
| 1989 | | Проезд с ул. Аркадия Гайдара | ул. Аркадия Гайдара, 4 | ул. Патриса Лумумбы, 5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2139 |
| 1990 | | Проезд с ул. Аркадия Гайдара | ул. Аркадия Гайдара, 6/1 | ул. Крупской, 65/1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2140 |
| 1991 | | Проезд | бульвара Гагарина, 107/5 | бульвара Гагарина, 107/1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2144 |
| 1992 | | Проезд | бульвара Гагарина, 91 | ул. Крупской, 82 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2145 |
| 1993 | | Технический проезд | бульвара Гагарина, 99 | проезда к домам  N 93/2, 93/3 по бульвару Гагарина | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2147 |
| 1994 | | Проезд | бульвара Гагарина, 91 (магазин "Виват") | ГКУ ПК СОН "Центр помощи детям" г. Перми (бульвар Гагарина, 89) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2147 |
| 1995 | | Проезд | между домами N 83 и 85 по ул. Крупской | ЧДОУ "Детский сад "Родничок" по ул. Крупской, 85 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2155 |
| 1996 | | Проезд | между домами N 87 и 89 по ул. Крупской | МАДОУ "Детский сад N 227" г. Пермь по ул. Крупской, 91а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2156 |
| 1997 | | Проезд | по ул. Крупской, 89, 93 | МАДОУ "Детский сад N 227" г. Перми по ул. Старцева, 35в | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2157 |
| 1998 | | Проезд | к МАОУ "СОШ N 114" г. Перми по ул. Крупской, 92 | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2158 |
| 1999 | | Проезд | бульвара Гагарина, 54б (ГБПОУ "Пермский нефтяной колледж") | бульвара Гагарина, 56 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2161 |
| 2000 | | Проезд | бульвара Гагарина, 73, 75 | бульвара Гагарина, 73а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2162 |
| 2001 | | Проезд | бульвара Гагарина, 75, 77 | бульвара Гагарина, 75а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2163 |
| 2002 | | Проезд | между домами 11а, 13а по ул. Аркадия Гайдара | ул. Аркадия Гайдара, 13 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2164 |
| 2003 | | Проезд | ул. Тургенева, 18/1 | ул. Технической, 5/1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2170 |
| 2004 | | Проезд | ул. Тургенева, 16, 18/1 | ул. Тургенева, 18/3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2171 |
| 2005 | | Проезд | ул. Технической, 8 | ул. Технической, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2172 |
| 2006 | | Проезд | ул. Студенческой, 18 | ул. Студенческой,  20 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2173 |
| 2007 | | Проезд | ул. Крупской, 43, 49 | ул. Технической, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2174 |
| 2008 | | Проезд с бульвара Гагарина | между домами по ул. Крупской, 42б и бульвару Гагарина, 47 | контейнерной площадки за ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России" (ул. Крупской, 44) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2175 |
| 2009 | | Проезд | ул. Крупской, 57, 57а | ул. Технической, 22 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2177 |
| 2010 | | Проезд | ул. Крупской, 28, 30 | ул. Крупской, 28а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2179 |
| 2011 | | Проезд | ул. Уральской, 115, 117 | ул. Крупской, 28а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2180 |
| 2012 | | Проезд | бульвара Гагарина, 35, 37 | ул. Лебедева, 54 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2181 |
| 2013 | | Проезд | бульвара Гагарина, 37, 39 | бульвара Гагарина, 37а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2182 |
| 2014 | | Проезд | ул. Крупской, 37, 39 | ул. КИМ, 111 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2183 |
| 2015 | | Проезд | ул. КИМ, 105  (МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад  N 161") | ул. Дружбы, 18, 20 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2184 |
| 2016 | | Проезд | ул. КИМ, 97 | ул. Дружбы, 12 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2185 |
| 2017 | | Технический проезд по бульвару Гагарина | ул. Макаренко | бульвара Гагарина, 24 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2186 |
| 2018 | | Ул. Подольская | технического проезда по ул. Юрша | дома N 3 по ул. Звонарева | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2187 |
| 2019 | | Ул. 2-я Добролюбова | ул. Тургенева, 33а | дома N 24 по ул. Добролюбова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0750 |
| 2020 | | Ул. Инженерная | ул. Добролюбова | ул. КИМ (между домами 83, 85 по ул. КИМ) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-385 |
| 2021 | | Ул. Пономарева | ул. Лякишева | ул. Уинской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2196 |
| 2022 | | Проезд | ул. Пушкарской, 90, 96 | ул. Пушкарской, 92 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2197 |
| 2023 | | Проезд | ул. Лякишева, 4, 6 | ул. Пушкарской, 132 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2198 |
| 2024 | | Проезд | ул. Лякишева, 6, 8 | ул. Звонарева, 39а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2199 |
| 2025 | | Проезд | ул. Старцева, 37, 35 | ул. Старцева, 35в | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2200 |
| 2026 | | Проезд | ул. Уинской, 4, 6 | ул. Уинской, 4б | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2201 |
| 2027 | | Проезд | ул. Уинской, 6 и ТРК "Карнавал" |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2202 |
| 2028 | | Проезд | ул. Юрша | ул. Старцева, 3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2203 |
| 2029 | | Проезд | ул. Макаренко | ул. Добролюбова,  24 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2204 |
| 2030 | | Проезд | ул. Юрша, 9 | ул. Уинской, 3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2205 |
| 2031 | | Проезд | ул. Юрша (вдоль дома по ул. Юрша, 64) | ул. Старцева, 7 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2206 |
| 2032 | | Технический проезд | ул. Старцева | правого угла дома N 5 по ул. Старцева | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2207 |
| 2033 | | Проезд | ул. Старцева | трансформаторной подстанции возле ул. Старцева, 1а (МАОУ "Гимназия  N 2" г. Перми) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2208 |
| 2034 | | Проезд | ул. Юрша (вдоль дома  N 56 по ул. Юрша) | МАОУ "Гимназия  N 2" г. Перми | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2209 |
| 2035 | | Технический проезд | ул. Юрша | ул. Юрша, 1, 5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2210 |
| 2036 | | Проезд | ул. Звонарева, 2 | ул. Старцева, 15/2 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2211 |
| 2037 | | Проезд | ул. Пушкарской, 61 | ул. Пушкарской, 63 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2212 |
| 2038 | | Проезд | ул. Тургенева, 37 (вдоль МДОУ  "Детский сад  N 134") | ул. Макаренко | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2213 |
| 2039 | | Проезд | ул. Тургенева, 33, 35 | ул. Тургенева, 33а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2214 |
| 2040 | | Проезд | ул. Добролюбова, 4 | ул. Добролюбова, 12 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2215 |
| 2041 | | Технический проезд | между домами N 6, 12 по ул. Добролюбова |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2216 |
| 2042 | | Проезд | ул. Юрша, 5 | ул. Юрша, 3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2217 |
| 2043 | | Проезд | ул. Пушкарской, 79, 83 | ул. Старцева, 35 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2218 |
| 2044 | | Проезд | ул. Лебедева, 43 | ул. КИМ, 92 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2219 |
| 2045 | | Проезд | ул. Розалии Землячки, 8, 10 | ул. Братьев Вагановых | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2220 |
| 2046 | | Проезд | ул. Розалии Землячки, 6, 8 | ул. Братьев Вагановых | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2221 |
| 2047 | | Проезд | ул. Уральской, 111, 113 | ул. Лебедева | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2222 |
| 2048 | | Проезд | ул. Степана Разина, 34 (вдоль гаражно-строительного кооператива) | мостового перехода через реку Егошиха | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2223 |
| 2049 | | Технический проезд | ул. Красновишерской, 44, 46 | ул. Степана  Разина, 34/3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2224 |
| 2050 | | Технический проезд | ул. Крупской | бульвара Гагарина, 15 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2225 |
| 2051 | | Проезд | ул. Уральской, 114 | бульвара Гагарина, 27а (Пермский  планетарий) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2226 |
| 2052 | | Технический проезд | ул. Крупской, 20 | бульвара Гагарина, 23 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2227 |
| 2053 | | Проезд по бульвару Гагарина | бульвара Гагарина, 27, 27а | ул. Степана Разина, 34 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2228 |
| 2054 | | Проезд | ул. Уральской, 115 | ул. Уральской, 119 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2229 |
| 2055 | | Технический проезд | ул. Анри Барбюса | ул. Уральской, 47а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2230 |
| 2056 | | Проезд | ул. КИМ | ул. КИМ, 9, 11 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2231 |
| 2057 | | Технический проезд | ул. КИМ (за домом по ул. КИМ, 15) | въезда в МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад" N 221" по ул. Хрустальной, 13а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2232 |
| 2058 | | Проезд | ул. КИМ, 43 | ул. Хрустальной, 28, 30, 32 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2233 |
| 2059 | | Технический проезд | ул. КИМ, 51, 53 | ул. Инженерной, 6 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2234 |
| 2060 | | Технический проезд | ул. КИМ, 49, 51 | ул. Чехова, 14 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2235 |
| 2061 | | Технический проезд | ул. Чехова, 14 | ул. Чехова, 26 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2236 |
| 2062 | | Технический проезд по ул. Металлургов | ул. Уральской | ул. Лебедева | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2237 |
| 2063 | | Технический проезд по ул. Веры Фигнер | ул. Металлургов | ул. Авиационной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2238 |
| 2064 | | Технический проезд | ул. КИМ, 74, 74а | двора | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2239 |
| 2065 | | Проезд | ул. Циолковского, 17, 19 | ул. Индустриализации, 12, 14 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2240 |
| 2066 | | Проезд | ул. Уральской, 88 | ул. Веры Фигнер | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2241 |
| 2067 | | Проезд | ул. Уральской, 88, 86б | ул. Веры Фигнер | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2242 |
| 2068 | | Проезд | ул. Тургенева, 9, 11 | ул. Василия Соломина | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2243 |
| 2069 | | Проезд | ул. Металлистов, 19 | ул. Инженерной, 6 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2244 |
| 2070 | | Проезд | ул. Индустриализации, 20, 22 | ул. КИМ, 53 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2245 |
| 2071 | | Проезд по ул. Металлистов | ул. Лебедева | ул. Уральской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2246 |
| 2072 | | Технический проезд по ул. Уральской | ул. Работницы | ул. Циолковского | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2247 |
| 2073 | | Проезд по ул. 1905 года | ул. Лифанова | ул. 1905 года, 45 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2248 |
| 2074 | | Проезд | дома N 46 по ул. Красновишерской | до дома N 2 по ул. Крупской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2249 |
| 2075 | | Проезд | ул. Восстания (вдоль дома N 5  по ул. 1905 года) | ул. Пролетарской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2250 |
| 2076 | | Проезд | вдоль дома N 80а по ул. Крупской | бульвара Гагарина, 105а (МАДОУ "Детский сад  N 317") | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2251 |
| 2077 | | Проезд | бульвара Гагарина | съезда к дому 46 по бульвару Гагарина | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2252 |
| 2078 | | Ул. Восстания | площади Восстания | ул. Некрасова, 11 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0047 |
| 2079 | | Проезд с ул. Восстания | между домами N 71 и 11 по ул. Восстания | дома N 12 по ул. Республиканской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2295 |
| 2080 | | Проезд по ул. Красногвардейской | ул. Восстания | дома N 43а по ул. Красногвардейской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2297 |
| 2081 | | Проезд | дома N 2 по ул. Красногвардейской | дома N 12 по ул. Лузенина | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2298 |
| 2082 | | Технический проезд | дома N 4 по ул. Красногвардейской (через двор в арку дома N 1 по ул. Постаногова) | ул. Постаногова, 7 и ул. Восстания, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2299 |
| 2083 | | Проезд с ул. Восстания | между домами N 10 и 12 по ул. Восстания | ул. Постаногова, 4 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2300 |
| 2084 | | Проезд с ул. Красногвардейской | дома 42 по ул. Красногвардейской (вдоль домов  N 7/1, 7/2) | ул. Алексеевской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2301 |
| 2085 | | Технический проезд с ул. Зенкова | мини-рынка | дома N 4а по ул. Восстания | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2302 |
| 2086 | | Технический проезд с ул. Зенкова | в арку дома N 8 по ул. Зенкова | дома N 6 по ул. Зенкова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2303 |
| 2087 | | Проезд с ул. Зенкова | дома N 36 по ул. Зенкова | домов 15, 13 по ул. Свободы | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2304 |
| 2088 | | Проезд | ул. Зенкова, 8 (вдоль дома 13 по ул. Свободы) | ул. Свободы, 15 (вдоль дома N 13 по ул. Свободы) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2305 |
| 2089 | | Проезд | дома N 8 по ул. Зенкова | дома N 1 по ул. Постаногова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2306 |
| 2090 | | Проезд | дома N 7 по ул. Постаногова | дома N 21 по ул. Свободы | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2307 |
| 2091 | | Проезд | дома N 7 по ул. Красногвардейской | ул. Красногвардейской, 7/1, 7/2 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2308 |
| 2092 | | Проезд с ул. Восстания | дома N 14 по ул. Восстания (вдоль  дома N 4 по ул. Красногвардейской) | дома N 21 по ул. Свободы | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2309 |
| 2093 | | Технический проезд по периметру Мотовилихинского пруда |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2310 |
| 2094 | | Проезд между домами N 95-97 по ул. Лядовской | до дома N 91 по ул. Лядовской |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2311 |
| 2095 | | Проезд с ул. Лядовской | между ул. Лядовской, 95, 101 (вдоль  домов  N 95, 97 по ул. Лядовской) | ул. Колыбалова (вдоль домов N 28, 26 по ул. Колыбалова) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2312 |
| 2096 | | Проезд с ул. Лядовской | между ул. Лядовской, 101  и 103 (вдоль домов  N 103, 105 по ул. Лядовской) | ул. Гарцовской (вдоль дома N 50 по ул. Гарцовской) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2313 |
| 2097 | | Проезд | дома N 50 по ул. Гарцовской (вдоль МАОУ "СОШ N 118" г. Перми) | дома 26 по ул. Колыбалова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2314 |
| 2098 | | Проезд с ул. Лядовской | дома N 123 по ул. Лядовской (вдоль домов N 29, 31 по ул. 4-й Запрудской) | дома N 68а по ул. Гарцовской (вдоль дома N 66 по ул. Гарцовской) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2315 |
| 2099 | | Проезд по ул. Гарцовской | ул. Гарцовской, 68 | ул. Колыбалова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2316 |
| 2100 | | Проезд с ул. Лядовской | между домами N 91 и 93 по ул. Лядовской (вдоль домов N 91, 89 по ул. Лядовской и домом N 20 по ул. Колыбалова) | ул. Колыбалова, 26 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2317 |
| 2101 | | Проезд с ул. Лядовской (за Храмом Рождества Пресвятой Богородицы) | дома N 87 по ул. Лядовской | ул. Колыбалова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2318 |
| 2102 | | Проезд с ул. Колыбалова | между домами N 18 и 22 по ул. Колыбалова | дома N 22 по ул. Колыбалова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2319 |
| 2103 | | Проезд с ул. Лядовской | между домами N 100 и 106 по ул. Лядовской | ул. Лядовской, 102, 104 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2320 |
| 2104 | | Проезд с ул. Гарцовской | между домами N 58а и 60 по ул. Гарцовской (вдоль торца домов N 54 по ул. Гарцовской,  N 121, 119 по ул. Лядовской, N 31 по ул. 4-й Запрудской) | ул. 4-й Запрудской, 31 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2321 |
| 2105 | | Проезд | торца дома N 50 по ул. Гарцовской | ул. Гарцовской (вдоль торца дома N 58 по ул. Гарцовской) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2322 |
| 2106 | | Технический проезд с ул. Целинной | между домом N 31а по ул. Целинной и домом N 1/3 по ул. Евгения Пермяка | дома N 3/1 по ул. Евгения Пермяка | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2323 |
| 2107 | | Проезд с ул. Целинной | дома N 29 и 31/2 по ул. Целинной | дома N 31/1 по ул. Целинной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2324 |
| 2108 | | Проезд вдоль дома  N 20 по ул. Гашкова |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2325 |
| 2109 | | Технический проезд | между домами N 25 и 27 по ул. Гашкова (вдоль домов N 29б по ул. Гашкова) | ул. Красноуральской, 37 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2326 |
| 2110 | | Проезд вдоль дома  N 17 по ул. Гашкова | между домами N 36 и 40/1 по ул. Ивана Франко | ул. Гашкова, 19 (вдоль трансформаторной подстанции) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2327 |
| 2111 | | Проезд с ул. Гашкова | вдоль дома 26, 30/3 по ул. Гашкова | дома N 12 по ул. Сигаева | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2328 |
| 2112 | | Технический проезд | дома N 26 по ул. Гашкова | ул. Красноуральской (вдоль дома  N 28б по ул. Гашкова) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2329 |
| 2113 | | Технический проезд по ул. Баранчинской | с ул. Гашкова (в створе дома N 9 по ул. Гашкова | въезда на территорию ТСЖ "Гашкова, 12" | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2330 |
| 2114 | | Технический проезд с ул. Гашкова | ул. Гашкова, 18 (АЗС) | ул. Ивана Франко, 39 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2331 |
| 2115 | | Проезд по 1-му Бойному переулку | ул. Соликамской | железнодорожных путей | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2332 |
| 2116 | | Проезд с ул. Гашкова | между домами N 9 по ул. Гашкова и N 2 по ул. Баранчинской | ул. Гашкова, 9а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2333 |
| 2117 | | Проезд | ул. Иньвенской | МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад N 411" г. Перми по ул. Целинной, 11а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2334 |
| 2118 | | Проезд с ул. Гашкова | между домами N 26 и 28 по ул. Гашкова | ул. Сигаева, 12 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2335 |
| 2119 | | Проезд | ул. Гашкова, 34 (вдоль дома N 12 по ул. Сигаева) | ул. Омской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2336 |
| 2120 | | Проезд | ул. Мостовой, 6 | ул. Соликамской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2337 |
| 2121 | | Проезд | ул. Целинной, 29б | ул. Евгения Пермяка | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2338 |
| 2122 | | Проезд с ул. Гашкова | между домами N 3 и 5 по ул. Гашкова | ул. Ивдельской, 5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2339 |
| 2123 | | Проезд с ул. Гашкова | между домами N 5 по ул. Гашкова и N 2 по ул. Баранчинской | конца дома N 2 по ул. Баранчинской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2340 |
| 2124 | | Проезд | ул. Гашкова, 10 (МАУК "Дворец культуры "Металлист") | ул. Гашкова, 9а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2341 |
| 2125 | | Проезд | ул. Гашкова, 9 | ул. Гашкова, 11 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2342 |
| 2126 | | Проезд | ул. Сигаева, 8 | ул. Гашкова, 24 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2343 |
| 2127 | | Проезд вдоль дома N 1а по ул. Евгения Пермяка |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2344 |
| 2128 | | Проезд | ул. Гашкова, 17 | ул. Гашкова, 41/1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2345 |
| 2129 | | Проезд по шоссе Космонавтов | ул. Комбайнеров | ул. Космонавта Леонова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2022 |
| 2130 | | Проезд по ул. Братьев Игнатовых | ул. Мира | ул. Баумана | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0150 |
| 2131 | | Проезд | ул. Баумана, 1 | ул. Чайковского | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2346 |
| 2132 | | Проезд | шоссе Космонавтов | ул. 1-й Красавинской, 84 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2347 |
| 2133 | | Ул. 2-я Красавинская | шоссе Космонавтов | ул. 2-й Пыжевской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2348 |
| 2134 | | Проезд | шоссе Космонавтов | шоссе Космонавтов, д. 160, корпус 3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2349 |
| 2135 | | Проезд | ул. Кавалерийской | шоссе Космонавтов, 117 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2350 |
| 2136 | | Проезд | дома N 121 до дома N 119 по шоссе Космонавтов | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2351 |
| 2137 | | Проезд | ул. Советской  Армии, 23 | ул. Советской  Армии, 23а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2352 |
| 2138 | | Проезд | ул. Баумана, 11 | ул. Советской  Армии, 21а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2353 |
| 2139 | | Проезд | ул. Стахановской, 57а | ул. Стахановской, 59б | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2354 |
| 2140 | | Проезд | ул. Мира, 30 | ул. Мира | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2355 |
| 2141 | | Проезд | ул. Мира, 28 | ул. 9-го Мая, 13 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2356 |
| 2142 | | Проезд | ул. Баумана, 10 | ул. Советской Армии, 9а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2357 |
| 2143 | | Проезд | ул. 9-го Мая, 18 | ул. Баумана, 25б | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2358 |
| 2144 | | Проезд | ул. Комбайнеров | ул. Космонавта Леонова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2359 |
| 2145 | | Проезд | ул. Баумана, 23 | ул. Баумана, 25б | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2360 |
| 2146 | | Проезд | ул. Мира, 66 | ул. Баумана, 25в | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2361 |
| 2147 | | Проезд | ул. Мира, 68 | ул. Баумана, 25б | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2362 |
| 2148 | | Проезд | ул. Баумана, 29а | ул. Братьев Игнатовых, 13а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2363 |
| 2149 | | Проезд | ул. Мира, 70б | ул. Братьев Игнатовых, 13 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2364 |
| 2150 | | Проезд | ул. Качалова, 17 | ул. Мира, 92а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2365 |
| 2151 | | Проезд | ул. Одоевского, 16 | ул. Мира, 92а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2366 |
| 2152 | | Проезд | ул. Качалова | ул. Качалова, 24 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2367 |
| 2153 | | Проезд | ул. Космонавта Леонова, 11 | ул. Качалова, 20 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2368 |
| 2154 | | Проезд | шоссе Космонавтов, 207 | ул. Дениса Давыдова, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2369 |
| 2155 | | Проезд | ул. Мира, 132 | ул. Мира, 122 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2370 |
| 2156 | | Ул. 3-я Верховая | шоссе Космонавтов | МАОУ "СОШ  N 107" г. Перми | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2371 |
| 2157 | | Ул. 2-я Красавинская | шоссе Космонавтов | ул. 2-й Пыжевской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2372 |
| 2158 | | Проезд | шоссе Космонавтов, 203 | ул. Мира, 128 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2373 |
| 2159 | | Ул. 2-я Казанцевская | шоссе Космонавтов | торгового центра  "Касторама" | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2374 |
| 2160 | | Проезд | ул. Дениса Давыдова | ул. Мира, 118 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2375 |
| 2161 | | Проезд | шоссе Космонавтов, 131 | ул. Советской Армии, 4 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2376 |
| 2162 | | Проезд | ул. Баумана | ул. Стахановской, 59б | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2377 |
| 2163 | | Проезд | ул. Стахановской, 51 | ул. Чайковского | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2378 |
| 2164 | | Проезд | шоссе Космонавтов, 207 | шоссе Космонавтов, 197 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2379 |
| 2165 | | Ул. Мира, 20 | ул. Мира, 20 | ул. Мира, 27в | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2380 |
| 2166 | | Проезд | ул. Танкистов, 8 | ул. Танкистов, 12 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2381 |
| 2167 | | Проезд | ул. Танкистов, 13 | ул. Карпинского, 24 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2382 |
| 2168 | | Проезд | ул. Танкистов, 17 | ул. Карпинского, 38 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2383 |
| 2169 | | Проезд | ул. Танкистов, 35 | проспекта Декабристов, 16 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2384 |
| 2170 | | Проезд | ул. Танкистов, 64 | ул. Семченко, 11 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2385 |
| 2171 | | Проспект Декабристов, 33 | ул. Веры Засулич | проспекта Декабристов, 33 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0154 |
| 2172 | | Проезд по проспекту Декабристов, 35а | проспекта Декабристов, 35а | проспекта Декабристов | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0154 |
| 2173 | | Проезд | ул. Стахановской, 15 | ул. Стахановской, 9 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2386 |
| 2174 | | Проезд | ул. Стахановской, 7а | ул. Стахановской, 5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2387 |
| 2175 | | Проезд | ул. Карпинского, 55 | ул. Самолетной, 57а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2388 |
| 2176 | | Проезд | ул. Сивкова | ул. Сивкова, 5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2389 |
| 2177 | | Проезд | ул. Самолетной, 44 | ул. Сивкова, 3а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2390 |
| 2178 | | Проезд | ул. Сивкова, 3 | ул. Самолетной, 40 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2391 |
| 2179 | | Проезд по ул. Карпинского, 63а | ул. Карпинского | ул. Самолетной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2392 |
| 2180 | | Проезд | ул. Карпинского, 73 | ул. Карпинского, 77 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2393 |
| 2181 | | Проезд | ул. Карпинского, 83 | ул. Самолетной, 62а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2394 |
| 2182 | | Проезд | ул. Карпинского, 83а | ул. Самолетной, 85 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2395 |
| 2183 | | Проезд | ул. Подводников, 13 | ул. Подводников,  15а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2396 |
| 2184 | | Проезд | ул. Подводников, 17 | проспекта Декабристов, 13 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2397 |
| 2185 | | Проезд | проспект Декабристов, 9а | проспекта Декабристов, 9 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2398 |
| 2186 | | Проезд | ул. Космонавта Леонова | ул. Ягодной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2399 |
| 2187 | | Проезд | проспекта Декабристов, 7 | ул. Подводников, 4 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2400 |
| 2188 | | Ул. Молодогвардейская | проспекта Декабристов | ул. Рязанской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0447 |
| 2189 | | Проезд | проспекта Декабристов, 1 |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2400 |
| 2190 | | Проезд Декабристов проспект | ул. Советской Армии, 45 | проспекта Декабристов, 1 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0154 |
| 2191 | | Ул. Модельная | ул. Танкистов | проспекта Декабристов | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2406 |
| 2192 | | Проезд к мемориалу | ул. Самолетной | мемориала | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2407 |
| 2193 | | Проезд | ул. Советской Армии, 37 | ул. Кавалерийской, 24 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2408 |
| 2194 | | Проезд | ул. Снайперов, 15 | ул. Танкистов, 46 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2409 |
| 2195 | | Проезд | ул. Парашютной, 7а | ул. Снайперов, 23 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2410 |
| 2196 | | Проезд | ул. Карпинского | ул. Подводников | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2411 |
| 2197 | | Дудинский переулок | ул. Норильской | ул. Чердынской, 16 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2412 |
| 2198 | | Проезд | ул. Карпинского, 109а | ул. Карпинского,  103а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2413 |
| 2199 | | Проезд по ул. Карпинского, 101 | ул. Карпинского, 101 | ул. Карпинского,  101а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2414 |
| 2200 | | Ул. Сусанина | ул. Норильской | ул. Архитектора Свиязева | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2417 |
| 2201 | | Ул. Камышловская | ул. Норильской, 9 | ул. Норильской, 15 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2418 |
| 2202 | | Проезд | ул. Карпинского, 83 | ул. Карпинского, 93 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2419 |
| 2203 | | Проезд | проспекта Декабристов, 35 | проспекта Декабристов, 43 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2420 |
| 2204 | | Проезд | ул. Карпинского, 87 | ул. Самолетной, 62а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2421 |
| 2205 | | Проезд | ул. Танкистов, 38 | Социальный центр | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2422 |
| 2206 | | Проезд | ул. Самолетной, 26 | ул. Сивкова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2423 |
| 2207 | | Ул. Конноармейская | ул. Подводников | ул. Карпинского | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2424 |
| 2208 | | Проезд | ул. Чердынской, 14 | ул. Чердынской, 18а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2425 |
| 2209 | | Проезд | ул. Карпинского | ул. Чердынской, 13 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2426 |
| 2210 | | Проезд | ул. Архитектора Свиязева | ул. Чердынской, 13 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2427 |
| 2211 | | Проезд | ул. Чердынской, 4 | ул. Архитектора Свиязева, 8 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2428 |
| 2212 | | Проезд | ул. Чердынской, 18а | ул. Чердынской, 13 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2429 |
| 2213 | | Проезд | ул. Советской Армии | ул. Рязанской, 5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2430 |
| 2214 | | Березовая роща (тротуар) | Березовой рощи | ул. Сусанина, 9 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2431 |
| 2215 | | Проезд | ул. Карпинского, 83а | ул. Карпинского, 79 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2432 |
| 2216 | | Проезд | ул. Комбайнеров | ул. Космонавта Беляева, 8 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2433 |
| 2217 | | Проезд | ул. Чердынской, 38 | ул. Чердынской, 22а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2434 |
| 2218 | | Проезд | ул. Архитектора Свиязева, 26 | ул. Архитектора Свиязева, 24 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2435 |
| 2219 | | Проезд | ул. Чердынской, 23, 21 | ул. Архитектора Свиязева, 20 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2436 |
| 2220 | | Проезд | ул. Архитектора Свиязева, 20 | ул. Архитектора Свиязева, 18 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2437 |
| 2221 | | Проезд | ул. Космонавта Леонова, 25 | ул. Нефтяников, 36а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2438 |
| 2222 | | Проезд к станции скорой помощи | ул. Архитектора Свиязева | ул. Милиционера Власова, 4а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2439 |
| 2223 | | Проезд | ул. Нефтяников, 46 | ул. Мира, 71 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2440 |
| 2224 | | Ул. Оверятская | ул. Промышленной | конца улицы | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0427 |
| 2225 | | Ул. Экскаваторная | ул. Архитектора Свиязева | ул. Экскаваторной, 37а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1039 |
| 2226 | | Проезд | ул. Нефтяников, 48 | ул. Дениса Давыдова, 25 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2442 |
| 2227 | | Проезд | ул. Космонавта Беляева | ул. Космонавта Беляева, 59 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2443 |
| 2228 | Проезд | | ул. Космонавта Беляева, 49 | ул. Милиционера Власова, 33 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2444 |
| 2229 | Проезд | | ул. Космонавта Леонова, 36 | ул. Космонавта Леонова, 54 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2445 |
| 2230 | Проезд | | ул. Мира, 101 | ул. Нефтяников, 166 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2446 |
| 2231 | Проезд | | ул. Геологов | ул. Геологов, 7 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2447 |
| 2232 | Проезд | | ул. Глинки, 1 | ул. Космонавта Леонова, 64 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2448 |
| 2233 | Проезд | | ул. Геологов | ул. Геологов, 9 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2449 |
| 2234 | Проезд | | ул. Чердынской, 27 | ул. Архитектора Свиязева, 26 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2450 |
| 2235 | Проезд | | ул. Чердынской, 18 | ул. Чердынской, 22а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2451 |
| 2236 | Проезд | | ул. Чердынской, 26 | ул. Чердынской, 30 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2452 |
| 2237 | Проезд | | ул. Чердынской, 34 | ул. Чердынской, 38 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2453 |
| 2238 | Ул. Геологов | | ул. Глинки | ул. Архитектора Свиязева | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2454 |
| 2239 | Дорога до деревни Субботино | | Южного обхода | д. Дубботино | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2455 |
| 2240 | Проезд | | ул. Архитектора Свиязева, 24 | ул. Чердынской, 23 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0930 |
| 2241 | Проезд | | ул. Архитектора Свиязева, 18 | ул. Чердынской, 17 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0930 |
| 2242 | Проезд | | ул. Геологов | ул. Геологов, 8 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0931 |
| 2243 | Проезд | | ул. Маршала Рыбалко, 99 | ул. Маршала Рыбалко, 101б | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0932 |
| 2244 | Ул. Кировоградская | | ул. Кировоградской,  13 | ул. Кировоградской, 17 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0055 |
| 2245 | Ул. Чистопольская | | ул. Чистопольской, 11-13 | ул. Маршала Рыбалко | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0472 |
| 2246 | Ул. Чистопольская | | ул. Чистопольской, 3-5 | ул. Чистопольской, 9-11 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0472 |
| 2247 | Ул. Худанина | | ул. Худанина, 2 | ул. Кировоградской, 21 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0462 |
| 2248 | Ул. Чистопольская (вдоль рынка) | | ул. Торговой | ул. Чистопольской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0472 |
| 2249 | Ул. Худанина, 13-15 | | ул. Чистопольской, 16-18 | ул. Маршала Рыбалко | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0462 |
| 2250 | Ул. Закамская | | ул. Закамской, 58-62 | ул. Закамской, 58а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0467 |
| 2252 | Ул. Автозаводская, 27/2 | | ул. Автозаводской, 25а | ул. Ласьвинской, 8а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0463 |
| 2253 | Ул. Магистральная | | ул. Автозаводской, 39-43 | ул. Магистральной, 22-24 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0456 |
| 2254 | Ул. Магистральная | | ул. Автозаводской, 47-51 | ул. Магистральной, 30-32 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0456 |
| 2255 | Ул. Закамская | | ул. Закамской, 15 | ул. Александра Невского, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0467 |
| 2256 | Ул. Закамская | | ул. Закамской, 19 | ул. Александра Невского, 14 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0467 |
| 2257 | Ул. Закамская | | ул. Закамской, 25-27 | ул. Александра Невского, 22-24 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0467 |
| 2258 | Ул. Шишкина | | ул. Шишкина, 4-6 | ул. Липатова, 3-5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0471 |
| 2259 | Ул. Шишкина | | ул. Шишкина, 1-3 | ул. Оборонщиков, 4-6 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0471 |
| 2260 | Ул. Александра Невского | | ул. Закамской, 37-39 | ул. Александра Невского | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0465 |
| 2261 | Ул. Адмирала Нахимова | | ул. Адмирала Нахимова, 10 | ул. Закамской, 37 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0466 |
| 2263 | Ул. Оборонщиков | | ул. Оборонщиков, 6-8 | ул. Закамской, 52а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0469 |
| 2264 | Ул. Оборонщиков | | ул. Автозаводской, 46 | ул. Шишкина, 29 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0469 |
| 2265 | Ул. Адмирала Нахимова, 14а-12а | | ул. Александра Невского | ул. Закамской, 35 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0466 |
| 2266 | Ул. Автозаводская | | ул. Адмирала Нахимова, 25-27 | ул. Автозаводской, 30 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0463 |
| 2267 | Ул. Автозаводская | | ул. Магистральной,  24-28 | ул. Автозаводской, 43-45 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0463 |
| 2268 | Ул. Кировоградская, 12 | | ул. Кировоградской,  12 | ул. Кировоградской, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0055 |
| 2269 | Ул. Кировоградская | | ул. Кировоградской,  15-17 |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0055 |
| 2270 | Ул. Кировоградская | | ул. Кировоградской,  33-37 | ул. Закамской, 18-20 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0055 |
| 2271 | Ул. Кировоградская | | ул. Кировоградской,  13-15 |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0055 |
| 2272 | Ул. Адмирала Нахимова | | ул. Адмирала Нахимова, 14а | ул. Александра Невского, 37 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0466 |
| 2273 | Ул. Липатова | | ул. Липатова, 10 | МАДОУ "СОШ N 119" г. Перми | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0468 |
| 2274 | Ул. Липатова | | ул. Липатова, 12 | ул. Маршала Рыбалко, 100 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0468 |
| 2275 | Ул. Липатова | | ул. Липатова, 11 | ул. Закамской, 83 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0468 |
| 2276 | Ул. Липатова | | ул. Липатова, 6-8 | ул. Липатова, 8а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0468 |
| 2277 | Ул. Магистральная | | ул. Магистральной,  98-98а | ул. Магистральной, 104 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0456 |
| 2278 | Ул. Магистральная | | ул. Магистральной,  14-12 | ул. Ласьвинской, 30а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0456 |
| 2279 | Ул. Магистральная | | ул. Магистральной,  94а-96 | ул. Магистральной, 98 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0456 |
| 2280 | Ул. Сысольская | | ул. Сысольской, 4-6 | МАУ ДО ДЮСШОР Кировского района г. Перми | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0161 |
| 2281 | Ул. Сысольская | | ул. Сысольской, 17 | ул. Магистральной, 104 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0161 |
| 2282 | Ул. Сысольская | | ул. Сысольской, 7-9 | ул. Маршала Рыбалко, 101а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0161 |
| 2283 | Ул. Сысольская | | ул. Сысольской, 11 | ул. Маршала Рыбалко, 97а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0161 |
| 2284 | Ул. Сысольская | | ул. Сысольской, 6 | ул. Сысольской, 8а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0161 |
| 2285 | Ул. Сысольская | | ул. Сысольской, 2 | ул. Маршала Рыбалко, 117 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0161 |
| 2286 | Ул. Маршала Рыбалко | | ул. Маршала Рыбалко, 4-8 |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2287 | Ул. Маршала Рыбалко | | ул. Маршала Рыбалко, 74-76 | ул. Маршала Рыбалко, 78а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2288 | Ул. Маршала Рыбалко | | ул. Маршала Рыбалко, 76-78 | ул. Закамской, 85 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2289 | Ул. Маршала Рыбалко | | ул. Маршала Рыбалко, 80-82 | ул. Маршала Рыбалко, 84а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2290 | Ул. Маршала Рыбалко | | ул. Маршала Рыбалко, 82-84 | ул. Маршала Рыбалко, 84а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2291 | Ул. Маршала Рыбалко | | ул. Маршала Рыбалко, 96-100 | ул. Маршала Рыбалко, 100а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2292 | Ул. Кировоградская | | ул. Набережной | вдоль здания МАУК "Пермский городской дворец культуры имени С.М. Кирова" | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0055 |
| 2293 | Ул. Безымянная | | Ул. Причальной | ул. Магистральной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0483 |
| 2294 | Ул. Маршала Рыбалко | | ул. Маршала Рыбалко, 101-103а | ул. Маршала Рыбалко, 107а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2295 | Ул. Маршала Рыбалко | | ул. Маршала Рыбалко, 109 | ул. Сысольской, 1-5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2296 | Ул. Маршала Рыбалко | | ул. Маршала Рыбалко, 103-105 | ул. Маршала Рыбалко, 105а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2297 | Ул. Маршала Рыбалко | | ул. Маршала Рыбалко, 111-113 | ул. Маршала Рыбалко, 111а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2298 | Ул. Маршала Рыбалко | | ул. Маршала Рыбалко, 42-44 | ул. Шишкина, 17 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2299 | Ул. Маршала Рыбалко | | ул. Маршала Рыбалко, 17-19 | ул. Маршала Рыбалко, 17а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2300 | Проезд | | ул. Маршала Рыбалко, 35-39 | ул. Маршала Рыбалко, 37 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0056 |
| 2301 | Ул. Магистральная | | ул. Магистральной, 94а | ул. Сысольской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0456 |
| 2302 | Ул. Ямпольская | | ул. Ямпольской, 10-12 | ул. Маршала Рыбалко, 95-93 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0477 |
| 2303 | Ул. Ямпольская | | ул. Ямпольской, 14б | СОШ N 14 по ул. Маршала Рыбалко, 101б | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0477 |
| 2304 | Ул. Адмирала Ушакова | | ул. Адмирала Ушакова, 53 | ул. Волгодонской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0486 |
| 2305 | Ул. Волгодонская | | ул. Волгодонской, 18 | ул. Волгодонской,  20 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0473 |
| 2306 | Ул. Волгодонская | | ул. Волгодонской, 22 | ул. Волгодонской, 20а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0473 |
| 2307 | Ул. Волгодонская | | ул. Волгодонской,  20а-14 | ул. Адмирала Ушакова, 55/1 (через арку) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0473 |
| 2308 | Ул. Волгодонская,  21а-21 | | ул. Волгодонской, 21 | ул. 5-й Каховской, 8а-10а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0473 |
| 2309 | Ул. Каляева - ул. Байкальская | | ул. Танцорова, 31-33 | ул. Каляева, 12 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0480 |
| 2310 | Ул. Каляева | | ул. Калинина | ул. Адмирала Ушакова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0480 |
| 2311 | Ул. Каляева | | ул. Байкальской | ул. Каляева, 14 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0480 |
| 2312 | Ул. 5-я Каховская | | ул. 5-й Каховской | ул. Волгодонской, 20а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0933 |
| 2313 | Ул. Адмирала Ушакова, 30-30а | | ул. Калинина, 68 | ул. Сокольской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0486 |
| 2314 | Ул. Сокольская, 20 | | ул. Калинина, 74 | ул. Юнг Прикамья, 39-41 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0487 |
| 2315 | Ул. Сокольская | | ул. Сокольской, 33-35 | МАДОУ "Детский сад N 97" г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 28а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0487 |
| 2316 | Ул. Юнг Прикамья | | ул. Юнг Прикамья,  35-37 | ул. Калинина, 68 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0495 |
| 2317 | Ул. Юнг Прикамья | | ул. Юнг Прикамья, 25 | ул. Юнг Прикамья, 29 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0495 |
| 2318 | Ул. Буксирная | | ул. Буксирной, 9-19 | МДОУ "Детский сад N 85" г. Перми по ул. Камышинской, 9 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0494 |
| 2319 | Ул. Буксирная | | ул. Буксирной, 13 | ул. Буксирной, 15 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0494 |
| 2320 | Ул. Камышинская, 15 | | ул. Сокольской, 10 | ул. Камышинской,  15 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0493 |
| 2321 | Ул. Воронежская | | ул. Воронежской, 20 | ул. Херсонской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0524 |
| 2322 | Ул. Херсонская | | ул. Херсонской | ул. Генерала Панфилова, 18 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0934 |
| 2323 | Ул. Генерала Панфилова | | ул. Генерала Панфилова, 2 | ул. Генерала Панфилова, 6а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0167 |
| 2324 | Ул. Генерала Панфилова | | ул. Генерала Панфилова, 6/1-8в | ул. Глазовской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0167 |
| 2325 | Ул. Генерала Панфилова | | ул. Генерала Панфилова, 8-10 | ул. Генерала Панфилова, 8в | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0167 |
| 2326 | Ул. Генерала Панфилова | | ул. Генерала Панфилова, 6/1 | ул. Глазовской, 1а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0167 |
| 2327 | Ул. Котельническая | | ул. Генерала Панфилова, 10 | ул. Генерала Панфилова, 17б | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0167 |
| 2328 | Ул. Генерала Панфилова | | ул. Генерала Панфилова, 6/1 | ул. Генерала Панфилова, 11а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0167 |
| 2329 | Ул. Воронежская | | ул. Воронежской, 19 | ул. Котельнической | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0524 |
| 2330 | Ул. Воронежская | | ул. Генерала Панфилова, 12-14 | ул. Глазовской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0524 |
| 2331 | Ул. Мензелинская | | ул. Ялтинской | ул. Генерала Панфилова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0935 |
| 2332 | Ул. Петрозаводская | | ул. Охотников | ул. Ласьвинской, 62 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2001 |
| 2333 | Ул. Онежская | | ул. Охотников | ул. Богдана Хмельницкого | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-1998 |
| 2334 | Ул. Богдана Хмельницкого | | ул. Богдана Хмельницкого, 22-26 | ул. Охотников,  19 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0502 |
| 2335 | Проезд | | ул. Богдана Хмельницкого, 54 | ул. Охотников | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0502 |
| 2336 | Ул. Богдана Хмельницкого | | ул. Богдана Хмельницкого, 25 | ул. Богдана Хмельницкого, 31 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0502 |
| 2337 | Ул. Ласьвинская | | ул. Ласьвинской, 38-40 | ул. Химградской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0159 |
| 2338 | Ул. Ласьвинская | | ул. Ласьвинской, 64-66 | ул. Ласьвинской,  68а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0159 |
| 2339 | Ул. Ласьвинская | | ул. Ласьвинской, 62а | ул. Богдана Хмельницкого, 31 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0159 |
| 2340 | Ул. Ласьвинская | | ул. Ласьвинской, 39-41 |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0159 |
| 2341 | Ул. Ласьвинская | | ул. Ласьвинской, 66-72 | ул. Ласьвинской,  70-68б | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0159 |
| 2342 | Ул. Ласьвинская | | ул. Ласьвинской, 72-76 | ул. Ласьвинской,  74а (вокруг дома  N 76а) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0159 |
| 2343 | Ул. 4-й Пятилетки | | ул. Новоржевской, 3-5 | ул. 4-й Пятилетки | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0507 |
| 2344 | Ул. Щигровская | | ул. Ядринской | ул. Правобережной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0511 |
| 2345 | Ул. Лужская | | ул. Щигровской | ул. Хвойной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0512 |
| 2346 | Ул. Рощинская | | ул. Хвойной | ул. Богдана Хмельницкого | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0513 |
| 2347 | Ул. Хвойная | | ул. Сивашской | ул. Щигровской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0514 |
| 2348 | Ул. Уржумская | | ул. Саянской | ул. Уржумской, 7 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0515 |
| 2349 | Ул. Правобережная | | ул. Щигровской | ул. Гальперина | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0516 |
| 2350 | Ул. Саянская | | ул. Хвойной | ул. Яранской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0517 |
| 2351 | Ул. Яранская | | ул. Рощинской | ул. Новоржевской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0518 |
| 2352 | Ул. Дунайская | | ул. 2-й Буровой | ул. Ялтинской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0505 |
| 2353 | Ул. Херсонская | | ул. Ялтинской | ул. Глазовской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0527 |
| 2354 | Ул. 2-я Буровая | | ул. Мензелинской | ул. Ласьвинской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0528 |
| 2355 | Проезд по ул. Химиков | | ул. Ольховской | ул. Наймушина | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0936 |
| 2356 | Проезд по ул. Плановой | | ул. Академика Веденеева | ул. Косякова, 74 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0937 |
| 2357 | Проезд по ул. Наймушина | | ул. Химиков | ж/д переезда | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0938 |
| 2358 | Проезд | | ул. Первомайской | стадиона "Молния" | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0939 |
| 2359 | Проезд по ул. Песочной | | ул. Валежной | ул. Васькина | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0940 |
| 2360 | Проезд по ул. Оргалитовой | | ул. Александра Щербакова | ул. Песочной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0941 |
| 2361 | Проезд по Станочному переулку | | ул. Домостроительной | ул. Белозерской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0942 |
| 2362 | Проезд по ул. Белгородской | | ул. Александра Щербакова | ул. Белозерской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0943 |
| 2363 | Проезд по ул. Щитовой к домам N 5, 7, 9, 11 по ул. Щитовой | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0944 |
| 2364 | Проезд с ул. Генерала Черняховского к домам по ул. Генерала Черняховского N 53, 55 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0945 |
| 2365 | Проезд | | ул. Молдавской, 8 | ул. Молдавской, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0946 |
| 2366 | Проезд от пересечения ул. Генерала Черняховского и ул. Уссурийской до ул. Уссурийской, 25 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0947 |
| 2367 | Проезд с ул. Генерала Черняховского к домам по ул. Генерала Черняховского, 90 и ул. Уссурийской, 23 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0948 |
| 2368 | Проезд с ул. Ольховской к домам по ул. Ольховской, 15-38 и ул. Волочаевской, 28 и 30 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0949 |
| 2369 | Проезд | | ул. Новогодней | ул. Пархоменко  (1-й Еловский переулок) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0950 |
| 2370 | Проезд | | ул. Новогодней | ул. Пархоменко  (2-й Еловский переулок) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0951 |
| 2371 | Проезд | | ул. Новогодней | ул. Пархоменко  (3-й Еловский переулок) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0952 |
| 2372 | Проезд | | ул. Пархоменко, 6 | 1-го Еловского переулка, 24 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0953 |
| 2373 | Проезд | | ул. Уссурийской | ул. Генерала Черняховского, 92 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0954 |
| 2374 | Проезд с ул. Генерала Черняховского к домам по ул. Генерала Черняховского, 74/2 и 76 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0955 |
| 2375 | Проезд с ул. Генерала Черняховского к домам по ул. Генерала Черняховского, 74 и 78 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0956 |
| 2376 | Проезд с ул. Генерала Черняховского к домам по ул. Генерала Черняховского, 80 и 82 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0957 |
| 2377 | Проезд по ул. Верхнеудинской | | ул. Молдавской | ул. Ракитной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-0958 |
| 2378 | Проезд по ул. Кизеловской | | ул. Соликамской | ул. Трактористов | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2023 |
| 2379 | Проезд по ул. Трактористов | | ул. Кизеловской | ул. Липовой | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2024 |
| 2380 | Проезд по ул. Липовой | | ул. Трактористов | ул. Логовой | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2025 |
| 2381 | Проезд | | Талицкого переулка, 10 | ул. Генерала Черняховского, 54 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2026 |
| 2382 | Проезд с ул. Липовой по ул. Пархоменко до 3-го Еловского переулка | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2027 |
| 2383 | Проезд с ул. Липовой по ул. Новогодней до 3-го Еловского переулка | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2028 |
| 2384 | Проезд | | ул. Бушмакина, 5 | ул. Колвинской, 6 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2029 |
| 2385 | Проезд по ул. Ставропольской, дома N 17, 19 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2030 |
| 2386 | Проезд | | ул. Кронита | ул. Газонной | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2031 |
| 2387 | Проезд | | ул. Льва Лаврова | ул. Газонной, 5 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2032 |
| 2388 | Проезд | | ул. Кронита, 23 | ул. Штилевой (ул. Качканарской) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2033 |
| 2389 | Проезд | | ул. Плановой | ул. Академика  Веденеева (ул. Качканарской) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2034 |
| 2390 | Проезд с ул. Лянгасова к микрорайону Энергетик | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2035 |
| 2391 | Проезд | | ул. Менжинского | ул. Таймырской, 3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2036 |
| 2392 | Проезд | | ул. Менжинского | ул. Таганрогской, 17 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2037 |
| 2393 | Проезд | | ул. Старикова, 11 | ул. Криворожской, 9а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2038 |
| 2394 | Проезд с ул. Академика Веденеева к поликлинике НПО "Искра" по ул. Кронита, 23 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2039 |
| 2395 | Проезд | | ул. Академика Веденеева, 80 | ул. Качканарской (ул. Штилевой) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2040 |
| 2396 | Проезд | | ул. Первомайской | ул. Таганрогской, 7 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2041 |
| 2397 | Проезд | | ул. Старикова | ул. Памирской (ул. Зарайской) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2042 |
| 2398 | Проезд с ул. Цимлянской к домам по ул. Социалистической, 24, 24а, 26, 28 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2043 |
| 2399 | Проезд | | ул. Старикова | ул. Старикова, 14 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2044 |
| 2400 | Проезд | | ул. Криворожской, 8 | контейнерной  площадки (по ул. Социалистической, 4) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2045 |
| 2401 | Проезд | | ул. Академика Веденеева | ул. Академика Веденеева, 9, 13 (КГАПОУ "Пермский техникум промышленных и информационных технологий") | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2046 |
| 2402 | Проезд с ул. Социалистической к домам по ул. Социалистической, 14 и ул. Ереванской, 28 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2047 |
| 2403 | Проезд по ул. Сухумской | | ул. Мозырьской | ул. Корсуньской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2048 |
| 2404 | Проезд по ул. Оршанской | | ул. Сестрорецкой | ул. Бенгальской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2049 |
| 2405 | Подъезды с ул. Академика Веденеева к МАУК "Дворец культуры "Искра" по ул. Академика Веденеева, 54 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2050 |
| 2406 | Проезд | | ул. Томской | ул. Томской, 42 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2051 |
| 2407 | Проезд | | ул. Менжинского | ул. Менжинского,  45, 51 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2052 |
| 2408 | Проезд | | ул. Гомельской | ул. Криворожской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2053 |
| 2409 | Проезд с ул. Бумажников к домам по ул. Сухумской, 19 и ул. Мозырьской, 9 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2054 |
| 2410 | Проезд | | ул. Сестрорецкой, 15 | МДОУ "Детский сад N 358" по ул. Оршанской, 17 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2055 |
| 2411 | Проезд по ул. Карбышева | | ул. Усадебной | ул. Кабельщиков | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2056 |
| 2412 | Проезд по ул. Луговского | | ул. Репина | ул. Васнецова | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2057 |
| 2413 | Проезд по ул. Вильямса, 1-33 | | | | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2058 |
| 2414 | Проезд | | ул. Карбышева, 44 | МДОУ "Детский сад N 354" по ул. Репина, 23 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2059 |
| 2415 | Проезд с ул. Репина к домам по 1-му Дубровскому переулку, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2060 |
| 2416 | Проезд по ул. Коспашской и ул. Маршала Толбухина к МАДОУ "Детский сад N 220" по ул. Маршала Толбухина, 44 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2061 |
| 2417 | Проезд | | ул. Вильямса | ул. Гайвинской, 30 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2062 |
| 2418 | Проезд с ул. Кабельщиков к МАДОУ "Детский сад N 400" по ул. Карбышева, 78а | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2063 |
| 2419 | Проезд по ул. Янаульской, 11-27 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2064 |
| 2420 | Проезд с ул. Репина к домам по ул. Репина, 70а, 66 и ул. Луговского, 132а | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2065 |
| 2421 | Проезд от дома по ул. Кабельщиков, 83 до дома по ул. Карбышева, 88 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2066 |
| 2422 | Проезд | | ул. Васнецова, 3 | ул. Кабельщиков, 95 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2067 |
| 2423 | Проезд с ул. Вильямса к дому по ул. Маршала Толбухина, 14а и МАДОУ "Детский сад N 390" по ул. Вильямса, 47 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2068 |
| 2424 | Проезд с ул. Барнаульской к домам по ул. Вильямса, 13 и ул. Вильямса, 19 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2069 |
| 2425 | Проезд с ул. Репина к МАОУ "СОШ N 24" г. Перми по ул. Репина, 67а | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2070 |
| 2426 | Проезд с ул. Гайвинской к дому по ул. Гайвинской, 8 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2071 |
| 2427 | Проезд с ул. Писарева к дому по ул. Гайвинской, 58 и к МАДОУ "Детский сад N 175" г. Перми по ул. Воркутинской, 78 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2072 |
| 2428 | Проезд с ул. Васнецова  к МАДОУ "Детский сад N 20" по ул. Васнецова, 9 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2073 |
| 2429 | Проезд с ул. Репина к МАДОУ "Детский сад N 202" г. Перми по ул. Репина, 10а | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2074 |
| 2430 | Проезд с ул. Лобвинской к дому по 2-му Дубровскому переулку, 8 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2075 |
| 2431 | Проезд | | ул. Трясолобова | ул. Трясолобова, 71 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2076 |
| 2432 | Проезд | | Ул. Карбышева, 26 | ул. Графтио | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2077 |
| 2433 | Проезд | | ул. Карбышева, 32 | ул. Лобвинской | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2078 |
| 2434 | Проезд | | ул. Репина | МАОУ "СОШ  N 101" г. Перми по ул. Репина, 12 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2079 |
| 2435 | Проезд | | ул. Репина | ул. Репина, 73 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2080 |
| 2436 | Проезд | | ул. Кабельщиков, 99 | ул. Луговского,  132а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2081 |
| 2437 | Проезд | | ж/д переезда | ул. Чусовской, 3 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2082 |
| 2438 | Проезд | | ул. Островского, 83а | ул. Островского, 83 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2083 |
| 2439 | Парковочный карман | | ул. Мира, 17 | ул. Мира, 19 (МБДОУ "Детский сад N 165" г. Перми) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2084 |
| 2440 | Парковочный карман | | ул. Островского, 85 | ж/д перехода | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2085 |
| 2441 | Площадь | | ул. Островского, 63а | ул. Островского,  63б | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2086 |
| 2442 | Проезд | | ул. Островского, 85а | ул. Островского, 85 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2087 |
| 2443 | Проезд | | ул. Островского | ул. Крылова, 63, вокруг здания | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2088 |
| 2444 | Проезд | | автодорога Пермь - Новые Ляды | ул. Мира, 9а | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2089 |
| 2445 | Проезд | | ул. 40 лет Победы, 12 | ул. 40 лет Победы, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2090 |
| 2446 | Проезд | | ул. Мира | до ул. Мира, 1 (вокруг здания) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2091 |
| 2447 | Проезд | | автодороги Пермь - Новые Ляды | ул. 40 лет Победы, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2092 |
| 2448 | Проезд | | ул. Островского | ул. Мира, 18 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2093 |
| 2449 | Проезд | | ул. Мира | МБДОУ "Детский сад N 165" г. Перми | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2094 |
| 2450 | Проезд | | ул. Мира, 2 | ул. Островского, 79 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2095 |
| 2451 | Проезд | | ул. Мира | ул. Мира, 28 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2096 |
| 2452 | Проезд | | ул. Мира | ул. Островского, 85 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2097 |
| 2453 | Парковочный карман | | ул. Мира, 17а | ул. 40 лет Победы, 20 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2098 |
| 2454 | Заезд | | ул. Чусовской | ул. Чусовской, 38 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2099 |
| 2455 | Проезд | | ул. Мира, 9а | ул. 40 лет Победы, 16 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2100 |
| 2456 | Проезд | | ул. 40 лет Победы, 16 | ул. 40 лет Победы, 20 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2101 |
| 2457 | Проезд | | ул. Коммунистической | ул. Коммунистической, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2102 |
| 2458 | Проезд | | ул. Коммунистической | ул. Коммунистической, 6, 8 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2103 |
| 2459 | Заезд | | ул. Островского | ул. Мира, 20, 22, 24, 26 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2104 |
| 2460 | Заезд | | ул. Мира | ул. Мира, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2105 |
| 2461 | Заезд | | ул. Мира | ул. Мира, 13, 15, 17 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2106 |
| 2462 | Проезд | | ул. Мира | ул. Мира, 26, 24, 22 (за стелой) | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2107 |
| 2463 | Площадь | | ул. Островского, 81 | ул. Островского, 83 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2108 |
| 2464 | Парковочный карман | | ул. Островского, 87 | ж/д остановки "38 км" | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2109 |
| 2465 | Площадь | | ул. Коммунистической, 24 | ул. Коммунистической, 26 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2110 |
| 2466 | Площадь | | ул. Мира, 6 | ул. Мира, 10 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2111 |
| 2467 | Проезд | | ул. Молодежной | ул. Молодежной, 7 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2112 |
| 2468 | Заезд | | ул. Чусовской | ул. Чусовской, 42 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2113 |
| 2469 | Проезд к контейнерной площадке по ул. Островского, 85 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2114 |
| 2470 | Проезд к контейнерной площадке по ул. Крылова, 63 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2115 |
| 2471 | Проезд к контейнерной площадке по ул. Мира, 18 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2116 |
| 2472 | Проезд к контейнерной площадке по ул. Мира, 17 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2117 |
| 2473 | Проезд к контейнерной площадке по ул. 40 лет Победы, 12 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2118 |
| 2474 | Проезд к контейнерной площадке по ул. Мира, 28 | |  |  | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2119 |
| 2475 | Заезд | | ул. Коммунистической | ул. Чусовской, 26 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2120 |
| 2476 | ул. Североморская | | ул. Заборной | ул. Тихоокеанской | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-2456 |
| 2477 | проезд | | ул. Грибоедова | ул. Уинской, 33 | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2457 |
| 2478 | проезд | | ул. Воронежской, 44 | СНТ "Садовод-2" | 4 |  | 57-401-ОП-МГ-2457 |
| 2479 | Развязка с Кировским районом | | | | 2 |  | 57-401-ОП-МГ-2458 |
| 2480 | ул. 2-я Рыночная | | ул. Подлесной | проспекта Паркового | ВКП |  | 57-401-ОП-МГ-2459 |
| 2482 | ул. Гремячий Лог | | ул. Гайвинской, 82 | ул. Гремячий Лог, 1/1 | 3 |  | 57-401-ОП-МГ-2461 |
| 2483 | технический проезд | | ул. Крупской | ул. Фрезеровщиков, 94 | 3 |  | 57-401-ОП-МГ-0739 |
| 2484 | проезд | | ул. Социалистической, 24 | АЗС | 3 |  | 57-401-ОП-МГ-2462 |
| 2485 | шоссе Космонавтов | | ул. Стахановской | ул. Архитектора Свиязева | 1 | 4-6 | 57-401-ОП-МГ-0009 |
| 2486 | проезд | | ул. Милиционера Власова | шоссе Космонавтов, 217 | ВКП | 1 | 57-401-ОП-МГ-2463 |
| 2487 | ул. Сергея Суханова | | ул. Белинского | ул. 1-й Красноармейской | 3 | 2 | 57-401-ОП-МГ-2464 |

# Приложение 2

Перечень мест для остановки маршрутных транспортных средств

Таблица 1- Перечень мест для остановки маршрутных транспортных средств в Орджоникидзевском районе

| **№ п/п** | **Название остановки** | **Направление** | **Наименование улицы** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО "Гипсополимер" в город | в город | ул. Васильева, 1 |
| 2 | ОАО "Гипсополимер" из города | из города | ул. Васильева, 1 |
| 3 | ОАО "Перммебель" в город | в город | ул. Васильева, 3 |
| 4 | ОАО "Перммебель" из города | из города | ул. Васильева, 3 |
| 5 | Станция Бахаревка в сторону ул. Героев Хасана | в город | ул. Васильева, 21 |
| 6 | Станция Бахаревка в сторону ул. Карпинского | из города | ул. Васильева, 25 |
| 7 | Хладокомбинат в город | в город | ул. Куйбышева, 132 |
| 8 | Хладокомбинат из города | из города | ул. Куйбышева, 169/1 |
| 9 | Хладокомбинат Тм в город | в город | ул. Куйбышева, 132 |
| 10 | Хладокомбинат Тм из города | из города | ул. Куйбышева, 132 |
| 11 | Ул. Анвара Гатауллина | из города | ул. Куйбышева, четная сторона |
| 12 | Ул. Анвара Гатауллина высадка Тб | конечный остановочный пункт, высадка | ул. Куйбышева, 159 |
| 13 | Ул. Анвара Гатауллина Тм в город | в город | ул. Куйбышева,126а |
| 14 | Ул. Анвара Гатауллина Тм из города | из города | ул. Куйбышева,126а |
| 15 | Ул. Анвара Гатауллина разворотное кольцо Тб | разворотное кольцо | ул. Куйбышева,126а |
| 16 | Ул. Лодыгина в город | в город | ул. Куйбышева, 140а |
| 17 | Ул. Лодыгина из города | из города | ул. Куйбышева, 147 |
| 18 | Ул. Лодыгина в город (Лодыгина) | в город | ул. Лодыгина, 4 |
| 19 | Ул. Лодыгина из города (Лодыгина) | из города | ул. Лодыгина, 3 |
| 20 | Восток-Сервис в город | в город | ул. Лодыгина, 16 |
| 21 | Восток-Сервис из города | из города | ул. Лодыгина, 31-33 |
| 22 | Геофизика в город | в город | ул. Лодыгина, 26 |
| 23 | Геофизика из города | из города | ул. Лодыгина, 49 |
| 24 | м/р Крохалева | конечный остановочный пункт, высадка | ул. Курчатова, 5/1 |
| 25 | Ул. Гусарова | в город | ул. Гусарова, 10 |
| 26 | Ул. Гусарова Тб | в город | ул. Гусарова, 14 |
| 27 | Ул. Солдатова | в город | ул. Гусарова, 4 |
| 28 | Ул. Муромская в город | в город | ул. Солдатова, 29в |
| 29 | Ул. Муромская из города | из города | ул. Солдатова, 48/2 |
| 30 | ул. Муромская (разворотное кольцо) | разворотное кольцо | ул. Солдатова |
| 31 | Магазин "Детский мир" в город | в город | ул. Солдатова, 35/1 |
| 32 | Магазин "Детский мир" из города | из города | ул. Солдатова, 26 |
| 33 | м/р Краснова в город | в город | ул. Солдатова, 41 |
| 34 | м/р Краснова из города | из города | ул. Солдатова, 28а |
| 35 | Ул. Моторостроителей в город | в город | ул. Солдатова, Обвинская 12а |
| 36 | Ул. Моторостроителей из города | из города | ул. Солдатова, 42/1 |
| 37 | Ул. Моторостроителей (ул. Куйбышева) из города | из города | ул. Куйбышева, 119 |
| 38 | Ул. Яблочкова А в город, Тм из города | в город | ул. Куйбышева, 115/1 |
| 39 | Ул. Яблочкова Тм в город | в город | ул. Куйбышева, 118а |
| 40 | Ул. Яблочкова из города | из города | ул. Куйбышева, 143 |
| 41 | Ул. Обвинская А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Куйбышева, 115/2 |
| 42 | Ул. Обвинская Тм в город | в город | ул. Куйбышева,115/2 |
| 43 | Ул. Обвинская А, Тб из города | из города | ул. Куйбышева,125 |
| 44 | Троллейбусное депо А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Куйбышева, без № |
| 45 | Троллейбусное депо из города | из города | ул. Куйбышева,115 |
| 46 | Троллейбусное депо Тм в город | в город | ул. Куйбышева, без № |
| 47 | Строительный факультет (ул. Куйбышева) в город | в город | ул. Куйбышева, 112 |
| 48 | Строительный факультет (ул. Куйбышева) Тм в город | в город | ул. Куйбышева, 112 |
| 49 | Строительный факультет (ул. Куйбышева) из города | из города | ул. Куйбышева, 109 |
| 50 | Муниципальный дворец культуры А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Куйбышева, пр. Комсомольский 79 |
| 51 | Муниципальный дворец культуры А, Тб из города | из города | ул. Куйбышева,95а |
| 52 | Муниципальный дворец культуры Тм в город | в город | ул. Куйбышева, пр. Комсомольский 79 |
| 53 | Ул. Белинского | в город | ул. Белинского, 52 |
| 54 | Ул. Смирнова | из города | ул. Куйбышева, 85а |
| 55 | Липовая гора в город | в город | ул. Героев Хасана, 147 |
| 56 | Липовая гора из города | из города | ул. Героев Хасана, 106 |
| 57 | Молкомбинат в город | в город | ул. Героев Хасана, 115 |
| 58 | Молкомбинат из города | из города | ул. Героев Хасана, 100 |
| 59 | Базы (Баумолл) из города | из города | ул. Героев Хасана, 92 |
| 60 | Базы (Баумолл) в город | в город | ул. Героев Хасана, 111 |
| 61 | Баумолл в город | в город | ул. Героев Хасана,109 |
| 62 | Ж/д переезд в город | в город | ул. Героев Хасана, 105 к10 |
| 63 | Ж/д переезд из города | из города | ул. Героев Хасана, 72 |
| 64 | ОАО "Велта" (Героев Хасана) в город | в город | ул. Героев Хасана, 105а |
| 65 | ОАО "Велта" (Героев Хасана) из города | из города | ул. Героев Хасана, 58 |
| 66 | ОАО "Велта" (Героев Хасана) Тм | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Героев Хасана, Краснополянская 3в |
| 67 | ЖБК-1 А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Героев Хасана, 83 |
| 68 | ЖБК-1 в город Тм | в город | ул. Героев Хасана, 83 |
| 69 | ЖБК-1 из города | из города | ул. Героев Хасана, 42/1 |
| 70 | ТЭЦ-6 А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Героев Хасана, 73 |
| 71 | ТЭЦ-6 в город Тм | в город | ул. Героев Хасана, 73 |
| 72 | ул. Нейвинская Тм | в город | ул. Героев Хасана, 97 |
| 73 | Технологический институт в город | в город | ул. Героев Хасана, 53в |
| 74 | Технологический институт в город Тм | в город | ул. Героев Хасана, 53в |
| 75 | Технологический институт из города | из города | ул. Героев Хасана, 38 |
| 76 | Ул. Чкалова (Героев Хасана) в город А,Тб,Тм | в город | ул. Героев Хасана, 21 |
| 77 | Ул. Чкалова из города Тм | из города | ул. Героев Хасана, 21 |
| 78 | Ул. Чкалова (Героев Хасана) из города | из города | ул. Героев Хасана, 34/1 |
| 79 | Ул. Соловьева А, Тб в город, Тм из города | в город | ул. Героев Хасана, 11 |
| 80 | Ул. Соловьева из города | из города | ул. Героев Хасана, 18 |
| 81 | Ул. Соловьева в город Тм | в город | ул. Героев Хасана, 11 |
| 82 | Ферма (Соболи) в город | в город | Бродовский тракт, 3 |
| 83 | М/р Соболи | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Таежная, 10 |
| 84 | м/р Владимирский | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Загарьинская, краснополянская 40/1 |
| 85 | Спортклуб "Кама" в город | в город | ул. Краснополянская, 17 |
| 86 | Спортклуб "Кама" из города | из города | ул. Краснополянская, 20 |
| 87 | Почта (м/р Владимирский) в город | в город | ул. Краснополянская, 9 |
| 88 | Почта (м/р Владимирский) из города | из города | ул. Краснополянская, 6 |
| 89 | ОАО "Велта" (м/р Владимирский) в город | в город | ул. Краснополянская, Серпуховская, 6 |
| 90 | ОАО "Велта" (м/р Владимирский) из города | из города | ул. Краснополянская, Г. Хасана 105 |
| 91 | Ул. Холмогорская | в город | ул. Холмогорская,8 |
| 92 | Ул. 2-я Холмогорская в город | в город | ул. Холмогорская,2 |
| 93 | Ул. 2-я Холмогорская из города | из города | ул. Холмогорская, 13 |
| 94 | Автопарк (ул. Ижевская) в город | в город | ул. Ижевская, 23 |
| 95 | Автопарк (ул. Ижевская) из города | из города | ул. Ижевская, 30 |
| 96 | Ул. Усольская | в город | ул. Ижевская, 15 |
| 97 | Ул. Усольская | из города | ул. Ижевская, 5а |
| 98 | Автостанция Южная | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Ижевская, 2, |
| 99 | ул. Нейвинская А, Тб | из города | ул. Героев Хасана, 48 |
| 100 | М/р Крольчатник в город | в город | Восточный обход/ ул. Окраинная |
| 101 | М/р Крольчатник из города | из города | Восточный обход/ ул. Окраинная |
| 102 | м/р Голый мыс | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Промысловая, 3 -Клубная |
| 103 | НПО "Биомед" в город | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Братская, 177а |
| 104 | НПО "Биомед" из города | из города | ул. Братская, 177а |
| 105 | НПО "Биомед" (51 высадка) | конечный остановочный пункт, высадка | ул. Братская, 177а |
| 106 | Школа (м/р Южный) в город | в город | ул. Братская, 90 |
| 107 | Школа (м/р Южный) из города | из города | ул. Братская, 139 |
| 108 | Ул. Братская в город | в город | ул. Братская, 52 |
| 109 | Ул. Братская из города | из города | ул. Братская, 113 |
| 110 | Ул. Красноуфимская в город | в город | ул. Лихвинская, 54а - Суздальская |
| 111 | Ул. Красноуфимская из города | из города | ул. Лихвинская, 101 |
| 112 | Ул. Горловская в город | в город | ул. Лихвинская, 98 |
| 113 | Ул. Горловская из города | из города | ул. Лихвинская, 55 |
| 114 | Ул. Самаркандская в город | в город | ул. Лихвинская, Самардканская 121 |
| 115 | Ул. Самаркандская из города | из города | ул. Лихвинская, Самардканская 98 |
| 116 | Ул. Самаркандская из города | из города | ул. Самаркандская, 27 |
| 117 | Ул. 2-я Запорожская | в город | ул. Запорожская, Холмогорская 25а |
| 118 | м/р Юбилейный | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Старцева,200 |
| 119 | Авторадио (Южная дамба) | в город | Южная дамба, б. Гагарина 70 г |
| 120 | Ул. 1-я Запорожская в город | в город | ул. Старцева, 164 |
| 121 | Ул. 1-я Запорожская из города | из города | ул. Старцева, 171 |
| 122 | Ул. Чернышевского Тм | из города | ул. Чернышевского,23 |
| 123 | ул. Нейвинская А, Тб, Тм - из города | в город | ул. Героев Хасана, 97 |
| 124 | Ул. Чернышевского Тб | в город | ул. Чернышевского, Без № |
| 125 | Ул. Чернышевского из города | из города | ул. Чернышевского, Без № |
| 126 | Ул. Чернышевского из города | из города | ул. Чернышевского,11 |
| 127 | Площадь К. Маркса в город | в город | ул. Белинского, Площадь Карла Маркса |
| 128 | Площадь К. Маркса из города | из города | ул. Чернышевского,19 |
| 129 | Площадь К. Маркса к м/р Крохалева (А 63, Тб) | из города | ул. Сибирская, 71 |
| 130 | Площадь К. Маркса к пл. Ветеранов (А, Тб), к Комсомольской пл. (Тм) | в город | ул. Сибирская, 84 |
| 131 | Площадь К. Маркса Тм | в город | ул. Сибирская, 84 |
| 132 | Площадь Ветеранов (ранее-Ул. Тимирязева) к пл. К.Маркса | из города | ул. Сибирская, 61 |
| 133 | Площадь Ветеранов (ранее-Ул. Тимирязева) от пл. К.Маркса | в город | ул. Сибирская,48/1 |
| 134 | Площадь Ветеранов (ранее-Ул. Тимирязева) Тм | в город | ул. Сибирская,48/1 |
| 135 | Дворец спорта Орленок (ул.Сибирская) Тм в город | в город | ул. Революции, 21 |
| 136 | Дворец спорта Орленок (ул.Сибирская) Тм из города | из города | ул. Революции, 21 |
| 137 | Парк культуры и отдыха им. Горького к площади К.Маркса | из города | ул. Сибирская,47а |
| 138 | Парк культуры и отдыха им. Горького от площади К. Маркса | в город | ул. Сибирская, 32 |
| 139 | Дом моделей к Авторадио | из города | напротив ул. Николая Островского, 74 |
| 140 | Дом моделей от Авторадио | в город | ул. Николая Островского, 74 |
| 141 | Ул. Тимирязева к Авторадио | из города | ул. Николая Островского, 24 |
| 142 | Ул. Тимирязева от Авторадио | в город | ул. Николая Островского, Революции 16 |
| 143 | Поликлиника им. Пичугина в город | в город | ул. Революции, 5а |
| 144 | Поликлиника им. Пичугина из города | из города | ул. Революции, 6 |
| 145 | Ул. Николая Островского (ул. Революции) | из города | ул. Революции, 16 |
| 146 | Ул. Николая Островского (ул. Революции) | в город | ул. Революции, 13 |
| 147 | ул. Николая Островского | из города | ул. Революции, 16 |
| 148 | ул. Революции | в город | ул. Революции,13 |
|  | ул. Революции | из города | ул. Революции, 13 |
| 149 | Гипермаркет "Семья" в город | в город | напротив ул.Революции,13 |
| 150 | Гипермаркет "Семья" из города | из города | ул. Революции,13 |
| 151 | Стадион "Динамо" от ЦР | в город | ул. Революции, 54 |
| 152 | Кинотеатр "Октябрь" от Комсомольской площади | из города | Комсомольский проспект, 46 |
| 153 | Кинотеатр "Октябрь" Тб от Комсомольской площади | из города | Комсомольский проспект, 46 |
| 154 | Кинотеатр "Октябрь" (А 10, Тб) к Комсомольской площади | в город | Комсомольский проспект, 43 |
| 155 | Кинотеатр "Октябрь" к Комсомольской площади | в город | Комсомольский проспект, 49 |
| 156 | Кинотеатр "Кристалл" к Центральному рынку | из города | Комсомольский проспект,58 |
| 157 | Кинотеатр "Кристалл" от Центрального рынка | в город | Комсомольский проспект, 55 |
| 158 | Кинотеатр "Кристалл" (А 1,5,13, 67 от Центрального рынка) | в город | Комсомольский проспект, 59 |
| 159 | Комсомольская площадь по направлению к м-р Крохалева А 43, 45, 56 | из города | Комсомольский проспект, 69 |
| 160 | Комсомольская площадь по направлению к м-р Крохалева А 63, 66, 72 | из города | Комсомольский проспект, 69 |
| 161 | Комсомольская площадь Тб 13 по направлению к ул. Гусарова | из города | Комсомольский проспект, 69 |
| 162 | Комсомольская площадь к Центральному рынку (А 1, 13, 45, 74) | в город | Комсомольский проспект, 70 |
| 163 | Комсомольская площадь к Центральному рынку | в город | Комсомольский проспект, 70 |
| 164 | Комсомольская площадь к ЦУМу Тб | в город | Комсомольский проспект, 70 |
| 165 | Кинотеатр "Кристалл" Тб от Центрального рынка | из города | Комсомольский пр. 55 |
| 166 | Кинотеатр "Кристалл" А №1, 5, 13 | из города | Комсомольский пр. 59 |
| 167 | Комсомольская площадь А №60 | из города | Комсомольский проспект67 |
| 168 | Садовое товарищество "ИНКАР" | в город | Бродовский тракт, без № |
| 169 | Кооператив Газовик | в город | Бродовский тракт, без № |
| 170 | м/р Новобродовский | в город | Бродовский тракт, без № |
| 171 | м/р Новобродовский | из города | Бродовский тракт, без № |
| 172 | Ул. Смирнова на Авторадио | из города | ул. Белинского,42 |
| 173 | Комсомольская площадь Тм в сторону ст. Бахаревка | из города | ул. Белинского 42 |
| 174 | Комсомольская площадь Тм в сторону ВРЗ | из города | ул. Белинского 42 |
| 175 | Комсомольская площадь Тб | из города | ул. Героев Хасана 2 |
| 176 | Комсомольская площадь А | из города | ул. Героев Хасана 2 |
| 177 | ул.Революции Тм к ул. М.Горького | в город | ул. Революции, 13 |
| 178 | ул.Революции Тм к пл. Карла Маркса | из города | ул. Революции, 13 |
| 179 | ул.Пушкина Тм в город | в город | ул. Пушкина 9 |
| 180 | ул.Пушкина Тм из города | из города | ул. М.Горького 32 |
| 181 | Станция Бахаревка тм | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Васильева25 |
| 182 | Станция Бахаревка тм | конечный остановочный пункт, высадка | ул. Васильева25 |
| 183 | Элеватор Тм в город | в город | ул. Васильева 27к1 |
| 184 | Элеватор Тм из города | из города | ул. Васильева 27к1 |
| 185 | АО «Инкар» Тм 10 (высадка, посадка в город) | в город | ул. Куйбышева118 |
| 186 | АО «Инкар» Тм из города | из города | ул. Куйбышева118 |
| 187 | АО «Инкар» Тм в город | в город | ул. Куйбышева 118 |
| 188 | Ул. Белинского Тм в город | в город | ул. Куйбышева 82 |
| 189 | Ул. Белинского Тм из города | из города | ул. Куйбышева 82 |
| 190 | Ул. Белинского Тм 8 из города | из города | ул. Белинского 52 |
| 191 | Ул. Глеба Успенского Тм в город | в город | ул. Куйбышева, 66 |
| 192 | Ул. Глеба Успенского Тм из города | в город | ул. Куйбышева 66 |
| 193 | Стадион "Динамо" Тм в город | в город | ул. Куйбышева, 50 |
| 194 | Стадион "Динамо" Тм из города | из города | ул. Куйбышева 50 |
| 195 | Комсомольская площадь межгород | из города | ул. Героев Хасана 2 |
| 196 | Автовокзал (А 11, 13, 59, 66) в Центр | в город | ул. Революции 68/1 |
| 197 | Автовокзал в центр (А 30, Тб) | в город | ул. Революции 68/1 |
| 198 | Улица Коломенская | в город | ул. Коломенская, 32 |
| 199 | Улица Коломенская | в город | ул. Коломенская, 61 |

Таблица 2 - Перечень мест для остановки маршрутных транспортных средств в Ленинском районе

| № п/п | Название остановки | Направление | Наименование улицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Сибирская в город | в город | ул. Пушкина, 13 |
| 2 | Ул. Сибирская из города | из города | ул. Пушкина,44 |
| 3 | Центр «Муравейник» | в город | ул. Пушкина,80 |
| 4 | Комсомольский проспект Тб | из города | Комсомольский пр. |
| 5 | Стадион "Динамо" к ЦР | из города | ул. Пушкина, 73/2 |
| 6 | Ул. Куйбышева | в город | ул. Пушкина,96 |
| 7 | Ул. Луначарского в город | в город | ул. Н. Островского, 29 |
| 8 | Ул. Луначарского из города | из города | ул. Н. Островского, 30 |
| 9 | Ул. Максима Горького (ул. Екатерининская) | из города | ул. Екатерининская, 48 |
| 10 | ТЮЗ | из города | ул. Екатерининская, 68 |
| 11 | Ул. М. Горького ТМ в город | в город | ул. Ленина,13а |
| 12 | Ул. М. Горького ТМ из города | из города | ул. Ленина, 18 |
| 13 | Почтамт ТМ в город | в город | ул. Ленина, 23 |
| 14 | Почтамт ТМ из города | из города | ул. Ленина, 30 |
| 15 | Дворец творчества юных из города | из города | ул. Сибирская, 20 |
| 16 | Дворец творчества юных, А , Тб в город | в город | ул. Сибирская, 31 |
| 17 | Ул. Ленина (ул.Сибирская) из города | из города | ул. Сибирская, 15 напротив |
| 18 | Ул. Ленина (ул.Сибирская) в город | в город | ул. Сибирская, 15 |
| 19 | Сквер им. Решетникова в город | в город | ул. Монастырская 15 |
| 20 | Сквер им. Решетникова из города | из города | ул. Монастырская 15 |
| 21 | Станция Пермь-1 в город | в город | ул. Монастырская, 2 к.1 |
| 22 | Станция Пермь-1 из города | из города | ул. Монастырская, 5 |
| 23 | Магазин "Речник" | в город | ул. Монастырская, 2 |
| 24 | Художественная галерея в город | в город | Комсомольский пр.,6 |
| 25 | Художественная галерея из города | из города | ул. Монастырская , 43 |
| 26 | Ул. Советская в город | в город | Комсомольский пр.,11 |
| 27 | Ул. Советская из города | из города | Комсомольский пр. 18 |
| 28 | ЦУМ из города Тм | из города | ул. Ленина, 48 |
| 29 | ЦУМ к художественной галерее Тб | из города | Комсомольский пр. 28 |
| 30 | ЦУМ в город Тм | в город | ул. Ленина, 39 |
| 31 | ЦУМ к Комсомольской площади | в город | Комсомольский пр. 25 |
| 32 | ЦУМ (у ЦУМа) | из города | ул. Ленина, 45 |
| 33 | ПГТУ (высадка) | Конечный остановочный пункт, высадка | Комсомольский пр., 29 |
| 34 | ПГТУ (посадка) | Конечный остановочный пункт, посадка | Комсомольский пр. 29 |
| 35 | Октябрьская площадь в город | в город | Комсомольский пр., 31а |
| 36 | Октябрьская площадь тб | в город | Комсомольский пр. 38 |
| 37 | Октябрьская площадь из города | из города | Комсомольский пр-т, 38 |
| 38 | Универсам от ЦР | из города | ул. Борчанинова,14 |
| 39 | Универсам к ЦР | в город | ул. Борчанинова, 13 |
| 40 | ул. М.Горького (Школа) | в город | ул. Луначарского, 15 |
| 41 | ул. Сибирская | в город | ул. Луначарского, Пушкина 13 |
| 42 | Универсам к ЦР | в город | ул. Луначарского, Борчанинова 15 |
| 43 | Трансагентство(от ЦР перед ул. Крисанова) | из города | ул. Екатерининская, 190 |
| 44 | Драмтеатр (ул. Петропавловская) ближе к ул.Крисанова | в город | ул. Петропавловская, Крисанова 12 а |
| 45 | Драмтеатр (ул. Петропавловская) дальше от ул. Крисанова) | в город | ул. Петропавловская, 97 |
| 46 | Драмтеатр (ул. Ленина) на Пермь 2 | из города | ул. Ленина, 53 А |
| 47 | Драмтеатр (ул. Ленина) высадка | Конечный остановочный пункт, высадка | ул. Ленина, Крисанова 12 |
| 48 | Ул. Борчанинова на Пермь-2 | из города | напротив ул.Ленина, 72 А |
| 49 | Ул. Борчанинова от Пермь-2 | в город | ул. Ленина,74 |
| 50 | Ул. Попова на Пермь-2 | из города | напр.д. по ул.Ленина, 68 |
| 51 | Ул. Попова от Пермь-2 | в город | ул. Ленина,66 |
| 52 | Ул. Попова к ЦР | в город | ул. Попова, без № |
| 53 | Ул. Попова от ЦР | из города | ул. Попова, без № |
| 54 | Ул. Попова (от Драмтеатра) | в город | Ул. Петропавловская, 77а |
| 55 | Ул. Лабинская в город | в город | ул. Борцов Революции, Лабинская , 6 |
| 56 | Ул. Лабинская из города | из города | ул. Борцов Революции, Лабинская , 14 |
| 57 | Ул. Средняя в город | в город | ул. Борцов Революции, 33 |
| 58 | Ул. Средняя из города | из города | ул. Борцов Революции, 34 |
| 59 | Памятник в город | в город | ул. Борцов Революции, 67 |
| 60 | Памятник из города | из города | ул. Борцов Революции, 72 |
| 61 | Пляж в город | в город | ул. Борцов Революции, 113 |
| 62 | Пляж из города | из города | ул. Борцов Революции, 110 |
| 63 | Школа № 5 (ул. Борцов Революции) в город | в город | ул. Борцов Революции, 152 |
| 64 | Школа № 5 (ул. Борцов Революции) из города | из города | ул. Борцов Революции, 152 |
| 65 | Ул. Борцов Революции в город | в город | ул. Борцов Революции, 155 |
| 66 | Ул. Борцов Революции из города | из города | ул. Борцов Революции, 152а |
| 67 | Лесная поляна в город | в город | дорога Дружбы, без № |
| 68 | Лесная поляна из города | из города | дорога Дружбы, без № |
| 69 | Ул. Академика Королева | в город | ул. Академика Королёва, 12 |
| 70 | Факультетская | в город | ул. Профессора Поздеева 12 |
| 71 | Студенческий городок | в город | ул. Профессора Поздеева, напротив дома по ул.Дедюкина,22 |
| 72 | Блочная в город | в город | дорога Дружбы, без № |
| 73 | Блочная из города | из города | дорога Дружбы, без № |
| 74 | Сосновый бор (дорога Дружбы) в город | в город | дорога Дружбы, без № |
| 75 | Сосновый бор (дорога Дружбы) из города | из города | дорога Дружбы, без № |
| 76 | Замок в долине в город | в город | ул. Спешилова, 111 |
| 77 | Замок в долине из города | из города | ул. Спешилова, 114 |
| 78 | Луговая в город | в город | ул. Спешилова, 101а |
| 79 | Луговая из города | из города | ул. Спешилова, 104 |
| 80 | Ул. Борцов Революции (ул. Спешилова) в город | в город | ул. Спешилова, без № |
| 81 | Ул. Борцов Революции (ул. Спешилова) из города | из города | ул. Спешилова, 96а |
| 82 | Ул. Борцов Революции (на ПЭМЗ) в город | в город | ул. Борцов Революции, 177 |
| 83 | Ул. Борцов Революции (на ПЭМЗ) из города | из города | ул. Борцов Революции, 177 |
| 84 | Ул. 6-я Линия в город | в город | ул. Борцов Революции, 219 |
| 85 | Ул. 6-я Линия из города | из города | ул. Борцов Революции, 219 |
| 86 | Ул. Ломоносова в город | в город | ул. Борцов Революции, 184 |
| 87 | Ул. Ломоносова из города | из города | ул. Борцов Революции, 257 |
| 88 | Ул. Брикетная в город | в город | ул. Борцов Революции, 347 |
| 89 | Ул. Брикетная из города | из города | ул. Борцов Революции, 347 |
| 90 | Ул. Дачная в город | в город | отворот с ул. Борцов Революции, без № |
| 91 | Ул. Дачная из города | из города | ул. Борцов Революции, без № |
| 92 | ПЭМЗ | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Борцов Революции, без № |
| 93 | ПЭМЗ | Конечный остановочный пункт, высадка | ул. Борцов Революции, без № |
| 94 | Центральный рынок (А 30, Тб) | из города | Колхозная площадь |
| 95 | Центральный рынок (А 36, 37, 45) | из города | Колхозная площадь |
| 96 | Центральный рынок (А 1,5,37,61,67) из центра | из города | ул. Пушкина, 104 |
| 97 | Центральный рынок (А 49, 53) | из города | ул. Пушкина, 104 |
| 98 | Центральный рынок (А 5, 8,20, 39) | из города | ул. Пушкина, 104 |
| 99 | Центральный рынок (А 54, 66, 74) в сторону м-на Парковый | из города | ул. Пушкина, 104 |
| 100 | Центральный рынок (А 8, 20, 53 высадка) | Конечный остановочный пункт, высадка | ул. Пушкина, 104 |
| 101 | Центральный рынок (А 74 в центр) | в город | ул. Пушкина, 89 |
| 102 | Центральный рынок (А 1,5,61,67) в центр | в город | ул. Пушкина, 89 |
| 103 | Автовокзал к ул. Мильчакова (А 11, 13) | из города | ш. Космонавтов, 100 |
| 104 | Автовокзал к ул. Мильчакова (А 59,77) | из города | ш. Космонавтов, 100 |
| 105 | Автовокзал к ул. Мильчакова (А 42, 106) | из города | ш. Космонавтов, 100 |
| 106 | По требованию (Дорога Дружбы) в город | в город | дорога Дружбы, без № |
| 107 | По требованию (Дорога Дружбы) из города | из города | дорога Дружбы, без № |
| 108 | Разгуляй Тм в город | в город | ул. Ленина, без № |
| 109 | Разгуляй Тм из города | из города | ул. Ленина, без № |
| 110 | Сквер Уральских добровольцев Тм к ЦУМу | в город | ул. Петропавловская, 59 |
| 111 | Сквер Уральских добровольцев Тм в сторону Пермь-2 | из города | ул. Петропавловская, 59 |
| 112 | ул.Попова (ул.Петропавловская) Тм в центр | в город | ул. Петропавловская (Коммунистическая) |
| 113 | ул.Попова (ул.Петропавловская) Тм из центра | из города | ул. Петропавловская, 77а |
| 114 | Драмтеатр (ул. Петропавловская) Тм к Пермь-2 | из города | ул. Петропавловская, без № |
| 115 | Ул. Борчанинова Тм к Пермь-2, к школе 107 | из города | ул. Петропавловская, без № |
| 116 | Ул. Борчанинова Тм к ЦУМу | в город | ул. Петропавловская, без № |
| 117 | Ул. Ленина (ул.Борчанинова) Тм в город | в город | ул. Борчанинова, 4 |
| 118 | Ул. Ленина (ул.Борчанинова) Тм из города | из города | ул. Борчанинова,1 |
| 119 | ул.Пушкина (ЦКР) Тм в сторону м/р Висим | в город | ул. Пушкина,104 |
| 120 | ул.Пушкина (ЦКР) Тм в сторону школы №107 | из города | ул. Пушкина, 95 |
| 121 | Центральный рынок (Пушкина) Тм | в город | ул. Пушкина, 104 |
| 122 | Центральный рынок (Пушкина) Тм | из города | ул. Пушкина, 89 |
| 123 | ул. Окулова | в город | ул. Попова, Монастырская 42а |
| 124 | По требованию Николая Островского | из города | ул. Пушкина, 24 |
| 125 | Автовокзал в город (А 36, 77) | в город | ш. Космонавтов, 11 |
| 126 | Автовокзал в центр (А 3, 4) | в город | ш. Космонавтов, 11 |
| 127 | город Сердца (Перинатальный центр) | в город | ул. Короленко, Жукова 35 |
| 128 | город Сердца (Перинатальный центр) | из города | ул. Короленко, Жукова 35 |
| 129 | ул.Окулова | из города | ул. Попова, напротив 42а |
| 130 | ул. Газеты Звезда | в город | ул. Пушкина, 27 |
| 131 | ул. Газеты Звезда | из города | ул. Пушкина, 66 |
| 132 | По требованию (ул. М.Горького) | в город | ул. Пушкина, 9-11 |

Таблица 3 - Перечень мест для остановки маршрутных транспортных средств в Кировском районе

| № п/п | Название остановки | Направление | Наименование улицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березовая роща | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Заборная, ДОС 50 |
| 2 | Березовая роща | Конечный остановочный пункт, высадка | ДОС, 50 |
| 3 | Лыжная база в город | в город | ул. Заборная, 43 |
| 4 | Лыжная база из города | из города | ул. Заборная,42 |
| 5 | Магазин № 14 в город | в город | ул. Заборная, Станционная 2 |
| 6 | Магазин № 14 из города | из города | ул. Вольская, Псковская 12 |
| 7 | Магазин "Девятка" в город | в город | ул. Вольская, 36 |
| 8 | Магазин "Девятка" из города | из города | ул. Вольская, 33 |
| 9 | Школа № 71 (м/р Налимиха) в город | в город | ул. Вольская, 84 |
| 10 | Школа № 71 (м/р Налимиха) из города | из города | ул. Вольская, 81 |
| 11 | Ул. Героя Лядова в город | в город | ул. Светлогорская, 1/1 |
| 12 | Ул. Героя Лядова из города | из города | ул. Светлогорская, 1/1 |
| 13 | Стадион "Авангард" в город | в город | ул. Светлогорская, 11 |
| 14 | Стадион "Авангард" из города | из города | ул. Светлогорская, 18 |
| 15 | Ул. Калинина в город | в город | ул. Калинина, напротив 94 |
| 16 | Ул. Калинина из города | из города | ул. Калинина, 94 |
| 17 | Ласьвинские хутора | Конечный остановочный пункт, посадка | технологический проезд |
| 18 | Ласьвинские хутора | Конечный остановочный пункт, высадка | технологический проезд |
| 19 | Ул. Адмирала Ушакова в город | в город | ул. Адмирала Ушакова, Напротив Калинина 66 |
| 20 | ул. Адмирала Ушакова из города | из города | ул. Калинина, 66 |
| 21 | Сбербанк в город | в город | ул. Адмирала Ушакова, 207 |
| 22 | Сбербанк из города | из города | ул. Адмирала Ушакова, 32 |
| 23 | Ул. Капитанская в город | в город | ул. Адмирала Ушакова, 55/1 |
| 24 | Ул. Капитанская из города | из города | ул. Адмирала Ушакова, 60 |
| 25 | Ул. Волгодонская в город | в город | ул. Адмирала Ушакова, 55/2 |
| 26 | Ул. Волгодонская из города | из города | ул. Адмирала Ушакова, 90 |
| 27 | Ул. Маршала Рыбалко в город | в город | ул. Маршала Рыбалко, без № |
| 28 | Ул. Маршала Рыбалко из города | из города | ул. Маршала Рыбалко, 107 |
| 29 | Парк культуры и отдыха (Закамск) в город | в город | ул. Маршала Рыбалко, 106 |
| 30 | Парк культуры и отдыха (Закамск) из города | из города | ул. Маршала Рыбалко,93 |
| 31 | Кинотеатр "Рубин" в город | в город | ул. Маршала Рыбалко, 78 |
| 32 | Кинотеатр "Рубин" из города | из города | ул. Маршала Рыбалко, 88 |
| 33 | Ул. Астраханская в город | в город | ул. Маршала Рыбалко, 38 |
| 34 | Ул. Астраханская из города | из города | ул. Маршала Рыбалко, 41 |
| 35 | Кинотеатр "Экран" в город | в город | ул. Маршала Рыбалко, 18 |
| 36 | Кинотеатр "Экран" из города | из города | ул. Маршала Рыбалко, 21 |
| 37 | Кинотеатр "Экран" в Крым | в город | ул. Ласьвинская, 22 |
| 38 | Кинотеатр "Экран" из Крыма | из города | ул. Маршала Рыбалко, 18 |
| 39 | Ул. Богдана Хмельницкого в город | в город | ул. Ласьвинская, 13 |
| 40 | Ул. Богдана Хмельницкого из города | из города | ул. Ласьвинская, 56 |
| 41 | Ул. Победы в город | в город | ул. Ласьвинская, 79 |
| 42 | Ул. Победы из города | из города | ул. Ласьвинская, 76 |
| 43 | Завод "Пемос" в город | в город | ул. Ласьвинская, без № |
| 44 | Завод "Пемос" из города | из города | ул. Ласьвинская, без № |
| 45 | ул. Ласьвинская в город | в город | ул. Ласьвинская, 23 |
| 46 | ул. Ласьвинская из города | из города | ул. Ласьвинская, 32 |
| 47 | Лесная (ул. Ласьвинская) в город | в город | ул. Ласьвинская, без № |
| 48 | Лесная (ул. Ласьвинская) из города | из города | ул. Ласьвинская, без № |
| 49 | ТЭЦ-14 в город | в город | ул. Ласьвинская, напротив 106 |
| 50 | ТЭЦ-14 из города | из города | ул. Ласьвинская, 106 |
| 51 | Банно-прачечный комбинат в город | в город | ул. Ласьвинская, напротив 110 |
| 52 | Банно-прачечный комбинат из города | из города | ул. Ласьвинская, 110 |
| 53 | Профилакторий в город | в город | ул. Генерала Панфилова, без № |
| 54 | Профилакторий из города | из города | ул. Генерала Панфилова, без № |
| 55 | Профилакторий в город | в город | ул. Дунайская, без № |
| 56 | Профилакторий из города | из города | ул. Дунайская, без № |
| 57 | м/р Новый Крым (ул. Панфилова) в город | в город | ул. Панфилова 2 |
| 58 | м/р Новый Крым (ул. Панфилова) из города | из города | ул. Панфилова, напротив 2 |
| 59 | Полевая в город | в город | ул. Дунайская, без № |
| 60 | Полевая из города | из города | ул. Дунайская, без № |
| 61 | Ул. Воронежская в город | в город | ул. Генерала Панфилова, 12 |
| 62 | Ул. Воронежская из города | из города | ул. Генерала Панфилова, 19 |
| 63 | Ул. Генерала Панфилова в город | в город | ул. Генерала Панфилова, 6/1 |
| 64 | Ул. Генерала Панфилова из города | из города | ул. Генерала Панфилова, 3 |
| 65 | м/р Новый Крым (ул. Панфилова) | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Генерала Панфилова,2 |
| 66 | м/р Новый Крым (ул. Панфилова) | Конечный остановочный пункт, высадка | ул. Генерала Панфилова,2 |
| 67 | Рынок (Закамск) в город | в город | ул. Маршала Рыбалко, Чистопольская 17 |
| 68 | Рынок (Закамск) из города | из города | ул. Маршала Рыбалко, 21 |
| 69 | ДДК им. Кирова в город | в город | ул. Автозаводская, 5 |
| 70 | ДДК им. Кирова высадка | Конечный остановочный пункт, высадка | ул. Автозаводская, 5а |
| 71 | ДДК им. Кирова из города | из города | ул. Автозаводская, 5а |
| 72 | Ул. Магистральная (Гальперина) А 26, 50 из города | из города | ул. Гальперина, без № |
| 73 | Ул. Магистральная (Гальперина) А 29, 55 из города | из города | ул. Гальперина, без № |
| 74 | Ул. Магистральная в город | в город | ул. Гальперина, без № |
| 75 | 1-я Садовая в город | в город | ул. Гальперина, без № |
| 76 | 1-я Садовая из города | из города | ул. Гальперина, без № |
| 77 | Садовая в город | в город | ул. Гальперина, без № |
| 78 | Садовая из города | из города | ул. Гальперина, без № |
| 79 | Коллективные сады в город | в город | технологический проезд |
| 80 | Коллективные сады из города | из города | технологический проезд |
| 81 | Кооператив "Сосновый бор" | Конечный остановочный пункт, посадка | технологический проезд |
| 82 | Северная в город | в город | ул. Магистральная, без № |
| 83 | Северная из города | из города | ул. Магистральная, без № |
| 84 | ТЭЦ-17 в город | в город | ул. Магистральная,1 |
| 85 | ТЭЦ-17 из города | из города | ул. Магистральная,1 |
| 86 | Южная в город | в город | ул. Магистральная,1 |
| 87 | Южная из города | из города | ул. Магистральная,1 |
| 88 | Ул. Худанина в город | в город | ул. Худанина, 2в |
| 89 | Ул. Худанина из города | из города | ул. Худанина, 8 |
| 90 | Бассейн "Чайка" в город | в город | ул. Причальная, без № |
| 91 | Бассейн "Чайка" из города | из города | ул. Причальная, без № |
| 92 | Ул. Причальная в город | в город | ул. Причальная, 4 |
| 93 | Ул. Причальная из города | из города | ул. Причальная, 4 |
| 94 | Завод ЖБИ в город | в город | ул. Причальная, 9 |
| 95 | Завод ЖБИ из города | из города | ул. Причальная, 9 |
| 96 | Завод ЖБК в город | в город | ул. Причальная, 27 |
| 97 | Завод ЖБК из города | из города | ул. Причальная, 27 |
| 98 | Совхоз "Оборино" | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Бахчевая, без № |
| 99 | Совхоз "Оборино" | Конечный остановочный пункт, высадка | ул. Бахчевая, без № |
| 100 | Лесной уголок в город | в город | ул. Кировоградская, 160 |
| 101 | Лесной уголок из города | из города | ул. Кировоградская, 160 |
| 102 | Церковь святого князя Владимира в город | в город | ул. Кировоградская, 192б |
| 103 | Церковь святого князя Владимира из города | из города | ул. Калинина, напротив 6 |
| 104 | м/р Водники в город | в город | ул. Калинина, 36 |
| 105 | м/р Водники из города | из города | ул. Калинина, напротив 36 |
| 106 | По требованию ( Б.роща и Лыжная база) в город | в город | ул. Заборная, без № |
| 107 | По требованию ( Б.роща и Лыжная база) из города | из города | ул. Заборная, без № |
|  | По требованию (Красавинский мост) в город | в город | ул. Красавинский мост, без № |
|  | По требованию (Красавинский мост) из города | из города | ул. Красавинский мост, без № |
| 108 | По требованию ( Завод ЖБК и Оборино) в город | в город | ул. Причальная, без № |
| 109 | По требованию ( Завод ЖБК и Оборино) из города | из города | ул. Причальная, без № |
| 110 | По требованию (Ласьвинская) в город | в город | ул. Ласьвинская, без № |
| 111 | По требованию (Ласьвинская) из города | из города | ул. Ласьвинская, без № |
| 112 | По требованию (Гальперина) в город | в город | ул. Гальперина, без № |
| 113 | По требованию (Гальперина) из города | из города | ул. Гальперина, без № |
| 114 | По требованию (Кировоградская) в город | в город | ул. Кировоградская, 134 |
| 115 | По требованию (Кировоградская) из города | из города | ул. Кировоградская, напротив 134 |
| 116 | Медсанчасть № 133 | в город | ул. Маршала Рыбалко, торговая 5 |
| 117 | Медсанчасть № 133 | из города | ул. Маршала Рыбалко, 25 |
| 118 | По требованию (ул. 5-ая Каховская) | в город | ул. Кировоградская, 180 |

Таблица 4 - Перечень мест для остановки маршрутных транспортных средств в Индустриальном районе

| № п/п | Название остановки | Направление | Наименование улицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Левченко в город | в город | ул. Карпинского, 9 |
| 2 | Ул. Левченко в город Тм | в город | ул. Карпинского, 9 |
| 3 | Ул. Левченко из города | из города | ул. Карпинского, 10 |
| 4 | Ул. Сивкова в город | в город | ул. Карпинского, 29 |
| 5 | Ул. Сивкова из города | из города | ул. Карпинского, 36 |
| 6 | Проспект Декабристов (на Рощу) | из города | ул. Карпинского, 66 |
| 7 | Проспект Декабристов (на ТИК) | из города | проспект Декабристов, 6 |
| 8 | Проспект Декабристов (в город) | в город | ул. Карпинского, 63 |
| 9 | м/р Ераничи в город | в город | ул. Карпинского, 79 |
| 10 | м/р Ераничи из города | из города | ул. Карпинского, 78 |
| 11 | Школа №3(на Рощу) | из города | ул. Карпинского, 91 |
| 12 | Школа №3(в город) | в город | ул. Карпинского, 96 |
| 13 | Авиагородок в город | в город | ул. Карпинского, 99 |
| 14 | Авиагородок из города | из города | ул. Карпинского, 118 |
| 15 | Роща в город | в город | ул. Карпинского, 101 |
| 16 | Роща из города | из города | ул. Карпинского, 126 |
| 17 | Авиаучилище в город | в город | ул. Карпинского, без № |
| 18 | Авиаучилище из города | из города | ул. Карпинского, без № |
| 19 | Аэропорт "Бахаревка" в город | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Карпинского, без № |
| 20 | Лицей № 3 в город | в город | ул. Свиязева, 18 |
| 21 | Лицей № 3 (на Рощу) | из города | ул. Свиязева, 17 |
| 22 | м/р Нагорный (в город) | в город | ул. Леонова, 30/2 |
| 23 | Школа № 3 | в город | ул. Карпинского, 91 |
| 24 | Ул. Геологов (3,4,11,59 из города) | из города | ул. Леонова, 47 |
| 25 | Ул. Геологов (ул. Геологов) (10,13,27,40 из города) | из города | ул. Геологов.47 |
| 26 | Ул. Геологов (в город) | в город | ул. Леонова, 56а |
| 27 | Школа № 136 | из города | ул. Геологов, 37 |
| 28 | Ул. Свиязева из города | из города | ул. Глинки, 10 |
| 29 | Андроновские пруды | из города | ул. Свиязева, 35/4 |
| 30 | Механический завод в город | в город | ул. Энергетиков, 39 |
| 31 | Механический завод из города | из города | ул. Энергетиков, 42 |
| 32 | Автопарк (ПАТП-4) | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Энергетиков, 50 |
| 33 | Ул. Чердынская | из города | ул. Чердынская, 21 |
| 34 | Мастерские | из города | ул. Чердынская |
| 35 | МЖК в город | в город | ул. Декабристов13 |
| 36 | МЖК из города | из города | ул. Декабристов,22 |
| 37 | Ул. Веры Засулич в город | в город | ул. Декабристов, 29а |
| 38 | Ул. Веры Засулич из города | из города | ул. Декабристов, 58 |
| 39 | ТИК(Театр Ироничная Компания) в город | в город | ул. Декабристов, 35 |
| 40 | ТИК(Театр Ироничная Компания) из города | из города | ул. Декабристов, 72а |
| 41 | Ул. Стахановская (ул. Стахановская) на Гознак | из города | ул. Стахановская, 48 |
| 42 | Ул. Стахановская (ул. Стах-я) у АВРОРЫ | в город | ул. Стахановская, Стахановская, 40а |
| 43 | Ул. Стахановская (Мира)c Ипподрома и с Гознака | в город | ул. Мира, стахановская 23 |
| 44 | Ул. Чайковского в город | в город | ул. Мира, 6а |
| 45 | Ул. Чайковского из города | из города | ул. Мира, 9 |
| 46 | Ул. Советской Армии в город | в город | ул. Мира, 20 |
| 47 | Ул. Советской Армии из города | из города | ул. Мира, 11 |
| 48 | Ул. 9-го Мая (Мира) в город | в город | ул. Мира, 66 |
| 49 | Ул. 9-го Мая (Мира) из города | из города | ул. Мира, 25 |
| 50 | ДК им. Гагарина в город | в город | ул. Мира, 74 |
| 51 | ДК им. Гагарина из города | из города | ул. Мира, 39 |
| 52 | ДК им. Гагарина перед поворотом на Б.Игнатовых в город | в город | ул. Мира,76 |
| 53 | ДК им. Гагарина с Б.Игнатовых на Мира из города | из города | ул. Мира,45 |
| 54 | Ул. Одоевского (Мира) в город | в город | ул. Мира, 57 |
| 55 | Ул. Одоевского (Мира) из города | из города | ул. Мира, 88 |
| 56 | Ул. Леонова (Мира) 59 в город | в город | ул. Мира, 67 |
| 57 | Ул. Леонова (Мира) 59 из города | из города | ул. Мира, 108 |
| 58 | Ул. Леонова (Мира)в город | в город | ул. Мира, 71 |
| 59 | Ул. Леонова (Мира) из города | из города | ул. Мира, 106 |
| 60 | Ул. Космонавта Леонова (Мира, Леонова) в город | в город | ул. Леонова, 41 |
| 61 | Ул. Беляева в город | из города | ул. Леонова,52 |
| 62 | Ул. Беляева из города | из города | ул. Леонова |
| 63 | Ул. Давыдова (Мира) в город | в город | ул. Мира, 91 |
| 64 | Ул. Давыдова (Мира) из города | из города | ул. Мира, 122/1 |
| 65 | Ипподром в город | в город | ул. Мира, 107/1 |
| 66 | Ипподром из города | из города | ул. Мира, 130/1 |
| 67 | Ипподром Тб посадка | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Мира, 107/1 |
| 68 | Ипподром Тб высадка | Конечный остановочный пункт, высадка | ул. Мира, 130/1 |
| 69 | Ул. Советской Армии (ранее-Магазин "Горизонт") на Гознак | из города | ул. Советской Армии, 39 |
| 70 | Ул. Советской армии (ранее-Магазин "Горизонт") от Гознака | в город | ул. Советской Армии, 28 |
| 71 | Ул. Баумана (на Гознак) | из города | ул. Советской Армии, 11 |
| 72 | Ул. Баумана (от Гознака) | в город | ул. Советской Армии, 12 к.4 |
| 73 | Гознак из города | из города | ш. Космонавтов, 115 |
| 74 | Гознак в город | в город | ш. Космонавтов 120 |
| 75 | Ул. 9-го Мая в город | в город | ш. Космонавтов, 137 |
| 76 | Ул. 9-го Мая из города | из города | ш. Космонавтов, напротив 137 |
| 77 | Больничный городок в город | в город | ш. Космонавтов, б. Игнатов 3 |
| 78 | Больничный городок из города | из города | ш. Космонавтов, Напртив б. Игнатовых 2 |
| 79 | Больничный городок | из города | ул. Бр. Игнатовых, 2 |
| 80 | Ул. Одоевского в город | в город | ш. Космонавтов, 173а |
| 81 | Ул. Одоевского из города | из города | ш. Космонавтов,напротив д. 173б |
| 82 | Ул. Леонова в город | в город | ш. Космонавтов, 189 |
| 83 | Ул. Леонова из города | из города | ш. Космонавтов, напртив 187 |
| 84 | Спорткомплекс им В.П. Сухарева в город | в город | ш. Космонавтов, 162 |
| 85 | Спорткомплекс им. В.П. Сухарева из города | из города | ш. Космонавтов, 195 |
| 86 | Ул. Дениса Давыдова в город | в город | ш. Космонавтов, 199 |
| 87 | Ул. Дениса Давыдова из города | из города | ш. Космонавтов, 162 |
| 88 | Школа № 107 в город | в город | ш. Космонавтов, 297 |
| 89 | Школа № 107 из города | из города | ш. Космонавтов, 198 |
| 90 | Ул. Снайперов на Гознак | из города | ул. Стахановская, 54 |
| 91 | Ул. Снайперов от Гознака | в город | ул. Стахановская, 45 |
| 92 | Ул. Баумана (Стахановская) на Гознак | из города | ул. Стахановская, 58 |
| 93 | Ул. Баумана (Стахановская) от Гознака | в город | ул. Стахановская, ш. Космонавтов 115 |
| 94 | ул. Качалова | из города | ул. Качалова, 20 |
| 95 | м/р Нагорный (в город) | в город | ул. Свиязева, 19 |
| 96 | По требованию (Свиязева) в город | в город | ул. Свиязева, без № |
| 97 | По требованию (Свиязева) из города | из города | ул. Свиязева, без № |
| 98 | Осенцы Тм | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Промышленная, 133 ст.1 |
| 99 | Промбаза в город Тм | в город | ул. Промышленная, напротив 84б /1 |
| 100 | Промбаза из города Тм | из города | ул. Промышленная, напротив 84б /1 |
| 101 | ЖБК-2 в город Тм | в город | ул. Промышленная, без № |
| 102 | ЖБК-2 из города Тм | из города | ул. Промышленная, без № |
| 103 | Пермнефтеоргсинтез в город Тм | в город | ул. Промышленная, напротив д. 84 |
| 104 | Пермнефтеоргсинтез из города Тм | из города | ул. Промышленная, напротив д. 84 |
| 105 | ТЭЦ-9 в город Тм | в город | ул. Промышленная, напротив д. 84 к4 |
| 106 | ТЭЦ-9 из города Тм | из города | ул. Промышленная, напротив д. 84 к4 |
| 107 | Гамовский тракт в город Тм | в город | ул. Промышленная, без № |
| 108 | Гамовский тракт из города Тм | из города | ул. Промышленная, без № |
| 109 | По требованию Гамовский тракт в город Тм | в город | ул. Промышленная, без № |
| 110 | По требованию Гамовский тракт из города Тм | из города | ул. Промышленная, без № |
| 111 | ул.Любимова в город Тм | в город | ул. Промышленная, без № |
| 112 | ул.Любимова из города Тм | из города | ул. Промышленная, без № |
| 113 | Теплицы в город Тм | в город | ул. Промышленная, напротив д. 111 |
| 114 | Теплицы из города Тм | из города | ул. Промышленная, напротив д. 111 |
| 115 | м/р Первомайский в город Тм | в город | ул. Промышленная, 63 |
| 116 | м/р Первомайский из города Тм | из города | ул. Промышленная, 63 |
| 117 | ул.Верхнемуллинская в город Тм | в город | ул. Промышленная, 27б |
| 118 | ул.Верхнемуллинская из города Тм | из города | ул. Промышленная, 27б |
| 119 | ул.Ключевая в город Тм | в город | ул. Промышленная, ш. Космонавтов 323 |
| 120 | ул.Ключевая из города Тм | из города | ул. Промышленная, ш. Космонавтов 323 |
| 121 | Школа №107 Тм в город | в город | ш. Космонавтов, 297 |
| 122 | ул.Свиязева Тм (ш.Космонавтов) в город | в город | ш. Космонавтов,237 |
| 123 | ул.Свиязева Тм (ш.Космонавтов) из города | из города | ш. Космонавтов, 237 |
| 124 | ул. Стахановская в город Тм | в город | ул. Мира, Стахановская 21 |
| 125 | ул. Стахановская из города Тм | из города | ул. Мира, Стахановская 40а |
| 126 | Стахановское кольцо Тм из города | в город | ул. Мира, 2 |
| 127 | Стахановское кольцо Тм в город | из города | ул. Мира, 3 |
| 128 | Санаторий "Энергетик" в город | в город | ул. Встречная, 31 |
| 129 | Санаторий "Энергетик" из города | из города | ул. Встречная, 30 |
| 130 | Тенториум | в город | ул. Встречная, 37в |
| 131 | Ремстроймаш в город Тм | в город | ул. Промышленная, без № |
| 132 | Ремстроймаш из города Тм | из города | ул. Промышленная, без № |
| 133 | ул. Ключевая | из города | ул. Промышленная, замуллинская 11 |
| 134 | п.Первомайский | из города | ул. Промышленная, 50 |
| 135 | Теплицы | из города | ул. Промышленная, 111 |
| 136 | Гамовский тракт | из города | Гамовский тракт, без № |
| 137 | Проходные №9 | в город | Гамовский тракт, без № |
| 138 | Проходные №9 | из города | Гамовский тракт, без № |
| 139 | Мичуринские сады | в город | Гамовский тракт, без № |
| 140 | Мичуринские сады | из города | Гамовский тракт, без № |
| 141 | Проходные №12 | в город | Гамовский тракт, без № |
| 142 | Проходные №12 | из города | Гамовский тракт, без № |
| 143 | Улица Танкистов | в город | ул. Советской Армии, без № |
| 144 | Улица Танкистов | из города | ул. Советской Армии, без № |
| 145 | Улица Милиционера Власова | в город | ш. Космонавтов 215 |
| 146 | Улица Милиционера Власова | из города | ш. Космонавтов 146б |
| 147 | Улица Милиционера Власова | в город | ул. Мира 113 |
| 148 | Улица Милиционера Власова | из города | ул. Мира 113 |
| 149 | Улица Милиционера Власова Тм | в город | ул. Мира 113 |
| 150 | Улица Милиционера Власова Тм | из города | ул. Мира 113 |
| 151 | Профилакторий | в город | ул. Встречная 35а |
| 152 | Профилакторий | из города | ул. Встречная 35а |

Таблица 5 - Перечень мест для остановки маршрутных транспортных средств в Мотовилихинском районе

| № п/п | Название остановки | Направление | Наименование улицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По требованию (Между Дом отдыха и отворот на В.Курью) в город | в город | ул. Верхнекурьинская, без № |
| 2 | По требованию (Между Дом отдыха и отворот на В.Курью) из города | из города | ул. Верхнекурьинская, бнз № |
| 3 | Авторадио к ул. Ушинского | в город | Бульвар Гагарина, 95 |
| 4 | м/р Садовый в город | в город | ул. Юрша, 5 |
| 5 | м/р Садовый высадка | из города | ул. Юрша, 56 |
| 6 | м/р Садовый из города | из города | ул. Юрша, 56 |
| 7 | Гимназия №2 в город | в город | ул. Юрша,9 |
| 8 | Гимназия №2 из города | из города | ул. Юрша,60 |
| 9 | Ул. Уинская из города | из города | ул. Юрша, Уинская 15а |
| 10 | Ул. Уинская в город (по направлению к Авторадио) | в город | ул. Уинская,8 |
| 11 | Ул. Уинская (на пл. Дружбы) | в город | ул. Уинская,13 |
| 12 | Ул. Подольская в город | в город | ул. Юрша, 23 |
| 13 | Ул. Подольская из города | из города | ул. Юрша, 82 |
| 14 | Ул. Пушкарская в город | в город | ул. Аркадия Гайдара, без № |
| 15 | Ул. Пушкарская из города | из города | ул. Аркадия Гайдара, 7 |
| 16 | Ул. Ушинского (минирынок) в город | в город | ул. Ушинского, 2 |
| 17 | Ул. Ушинского (минирынок) из города | из города | ул. Аркадия Гайдара, 13 а |
| 18 | Бульвар Гагарина в город | в город | ул. Ушинского, 10 |
| 19 | Бульвар Гагарина из города | из города | ул. Ушинского,9 |
| 20 | Ул. Ушинского (бульвар Гагарина) А в город, Тм к Цирку | в город | Бульвар Гагарина, 64 |
| 21 | Ул. Ушинского (бульвар Гагарина) из города | из города | Бульвар Гагарина, 81А |
| 22 | Ул. Ушинского (бульвар Гагарина) от Цирка Тм | от Цирка | Бульвар Гагарина, 83 |
| 23 | Пермская ярмарка от Цирка | из города | Бульвар Гагарина, 66 |
| 24 | Пермская ярмарка к Цирку | в город | Бульвар Гагарина,71 |
| 25 | ОАО "ВРЗ" Тм | в город | ул. Старцева, Пушкарская 142 |
| 26 | ОАО "ВРЗ" Тм | из города | ул. Старцева, Пушкарская 142 |
| 27 | Пермская ярмарка к Авторадио Тм | из города | Бульвар Гагарина, 54 |
| 28 | ул. Крупской Тм | в город | ул. Старцева, 39 |
| 29 | Дом быта "Садовый" к Цирку | в город | ул. Уинская,1 |
| 30 | Дом быта "Садовый" от Цирка | из города | ул. Уинская, 4а |
| 31 | Ул. Макаренко (Тургенева) в город | в город | ул. Тургенева,39 |
| 32 | Ул. Макаренко (Тургенева) из города | из города | ул. Тургенева, 13 |
| 33 | Ул. Тургенева от Цирка | из города | ул. Тургенева, 18а |
| 34 | Ул. Тургенева к Цирку | в город | ул. Тургенева,27 |
| 35 | По требованию (ул.Тургенева) | в город | ул. Тургенева, 14 |
| 36 | Ул. Дружбы в город | в город | ул. Дружбы, 14 |
| 37 | Ул. Дружбы из города | из города | ул. Дружбы, 13 |
| 38 | Площадь Дружбы высадка | Конечный остановочный пункт, высадка | площадь Дружбы |
| 39 | Площадь Дружбы в город (на площади) | в город | ул. Крупской,39 |
| 40 | Площадь Дружбы из города | из города | ул. Дружбы, 23 |
| 41 | Площадь Дружбы в город | в город | ул. Дружбы, 30 |
| 42 | Авторадио (Южная Дамба) в город | в город | Бульвар Гагарина, 70б |
| 43 | Площадь Дружбы от Цирка | из города | ул. Крупской, 34а |
| 44 | Ул. Студенческая к Цирку | в город | Бульвар Гагарина, Студенческая 38 |
| 45 | Ул. Студенческая от Цирка | из города | Бульвар Гагарина,30а |
| 46 | Ул. Макаренко (бульвар Гагарина) в город к Авторадио | в город | Бульвар Гагарина,44 |
| 47 | Ул. Макаренко (бульвар Гагарина) из города | из города | Бульвар Гагарина, 61 |
| 48 | пос. Архиерейка | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Грибоедова, 38 |
| 49 | м/р Ива-1 в город | в город | ул. Грибоедова, 72 |
| 50 | м/р Ива-1 из города | из города | ул. Грибоедова, 77 |
| 51 | м/р Костарево в город | в город | ул. Артема, 42 |
| 52 | м/р Костарево из города | из города | ул. Артема, 35 |
| 53 | Почта в город | в город | ул. Артема, 10 |
| 54 | Почта из города | из города | ул. Артема, 3 |
| 55 | Ул. Кунгурская в город | в город | ул. Кунгурская, 26 |
| 56 | Ул. Кунгурская из города | из города | ул. Кунгурская,21 |
| 57 | Ул. Каспийская в город | в город | ул. Лифанова, 120 |
| 58 | Ул. Каспийская из города | из города | ул. Лифанова, 93 |
| 59 | Ул. Обросова в город | в город | ул. Лифанова, 76 |
| 60 | Ул. Обросова из города | из города | ул. Лифанова, 91 |
| 61 | м/р Висим-2 | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Сухоложская, без № |
| 62 | м/р Висим-1 в город | в город | ул. Восстания , 63 |
| 63 | м/р Висим-1 из города | из города | ул. Пигасова, 10а |
| 64 | ул. Крупской Тм | из города | ул. Старцева, 39 |
| 65 | м/р Висим Тм в город | конечный остановочный пункт, посадка | ул. 1905 года, 30 |
| 66 | м/р Висим Тм высадка | Конечный остановочный пункт, высадка | ул. 1905 года, 30 |
| 67 | Ул. Пролетарская | в город | ул. Пигасова, 14в |
| 68 | Ул. Володарского в город | в город | ул. Восстания , 143 |
| 69 | Ул. Володарского из города | из города | ул. Восстания , 158 |
| 70 | ул. Черемховская | в город | ул. Лядовская, без № |
| 71 | ул. Черемховская | из города | ул. Лядовская, без № |
| 72 | ул. Лузенина | в город | ул. Восстания, 111 |
| 73 | ул. Лузенина | из города | ул. Восстания, 124а |
| 74 | Ул. Зенкова в город | в город | ул. Восстания, 65 |
| 75 | Ул. Зенкова из города | из города | ул. Восстания,8 |
| 76 | Совхоз "Мотовилихинский" в город | в город | ул. Лядовская, без № |
| 77 | Совхоз "Мотовилихинский" из города | из города | ул. Лядовская, без № |
| 78 | Ул. Бобруйская в город | в город | ул. Лядовская, 39а |
| 79 | Ул. Бобруйская из города | из города | ул. Лядовская, напротив 39а |
| 80 | м/р Запруд в город | в город | ул. Лядовская, 101а |
| 81 | м/р Запруд из города | из города | ул. Лядовская, 108 |
| 82 | м/р Гарцы | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Кантонской Коммуны, 40 |
| 83 | Ул. Вишневая в город | в город | ул. Вишневая, 3 |
| 84 | Ул. Вишневая из города | из города | ул. Вишневая, 2 |
| 85 | Ул. Чермозская в город | в город | ул. Колыбалова,61 |
| 86 | Ул. Чермозская из города | из города | ул. Колыбалова, 72 |
| 87 | Школа (м/р Гарцы) в город | в город | ул. Колыбалова, 25 |
| 88 | Школа (м/р Гарцы) из города | из города | ул. Колыбалова, 44 |
| 89 | Ул. Колыбалова в город | в город | ул. Лядовская, 81 |
| 90 | Ул. Колыбалова из города | из города | ул. Лядовская, 94 |
| 91 | Ул. Колыбалова из города в м/р Гарцы | из города | ул. Колыбалова, 14 |
| 92 | Ул. Завьялова в город | в город | ул. Завьялова, 17 |
| 93 | Ул. Завьялова из города | из города | ул. Завьялова, 22 |
| 94 | Ул. Марата в город | в город | ул. Фокинская, 29 |
| 95 | Ул. Марата из города | из города | ул. Фокинская, 36 |
| 96 | Ул. Бузинская в город | в город | ул. Фокинская, без № |
| 97 | Ул. Бузинская из города | из города | ул. Фокинская, бзе № |
| 98 | Площадь Восстания в город | в город | пл. Восстания, без № |
| 99 | Площадь Восстания ул.Восстания из города | из города | ул. Восстания,27 |
| 100 | Площадь Восстания из города | из города | пл. Восстания, 27 |
| 101 | Ул. 1905 года в город | в город | ул. Лифанова, 10 |
| 102 | Ул. 1905 года из города А, в город Тм | в город | ул. 1905 года, 30 |
| 103 | Ул. 1905 года Тм | из города | ул. 1905 года, 30 |
| 104 | Рабочий поселок Уральская в город | в город | ул. Уральская без № |
| 105 | Рабочий поселок из города | из города | ул. Уральская, 81 |
| 106 | Рабочий поселок по ул.Работницы в город | в город | ул. Работницы, Уральская 83 |
| 107 | Рабочий поселок Тм в город | в город | ул. Уральская, 83 |
| 108 | Рабочий поселок Тм из города | из города | ул. Уральская, 81 |
| 109 | УДС "Молот" в город | в город | ул. Лебедева, 20 |
| 110 | УДС "Молот" из города | из города | ул. Лебедева, 13 |
| 111 | Ул. Розалии Землячки (ул. Лебедева) | из города | ул. Лебедева, 29 |
| 112 | Ул. Лебедева в город | в город | ул. Лебедева, 40 |
| 113 | Ул. Лебедева из города | из города | ул. Лебедева, 39 |
| 114 | ДК им. Ленина в город | в город | ул. Уральская, 84 |
| 115 | ДК им. Ленина из города А, в город Тм | из города | ул. Уральская, 84 |
| 116 | ДК им. Ленина Тм | из города | ул. Уральская,87 |
| 117 | Ул. Розалии Землячки (ул. Уральская) в город | в город | ул. Уральская, 103 |
| 118 | Ул. Розалии Землячки (ул. Уральская) из города | из города | ул. Уральская, 95 |
| 119 | Ул. Розалии Землячки (ул. Уральская) Тм в город | в город | ул. Уральская, 95 |
| 120 | Ул. Розалии Землячки (ул. Уральская) Тм из города | из города | ул. Уральская, 95 |
| 121 | Цирк в город | в город | ул. Уральская, 112 |
| 122 | Цирк из города | из города | ул. Уральская, 113 |
| 123 | Цирк к площади Дружбы | к пл.Дружбы | ул. Крупской,26 |
| 124 | Цирк к площади Дружбы Тм | к пл.Дружбы | ул. Крупской, 25 |
| 125 | Цирк от площади Дружбы | от пл. Дружбы | ул. Крупской, 25 |
| 126 | Разгуляй (Северная Дамба) в город | в город | ул. Уральская, Пермская 2а |
| 127 | Разгуляй (Северная Дамба) из города | из города | ул. Уральская, без № |
| 128 | м/р Вышка-1 | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Огородникова, 46 |
| 129 | Ул. Ленинградская | из города | ул. Огородникова, 53 |
| 130 | Ул. Харьковская | в город | ул. Огородникова, 79 |
| 131 | Ул. Козловская | из города | ул. Кузнецкая, 3 |
| 132 | Ул. Козловская | в город | ул. Кузнецкая |
| 133 | м/р Вышка-2 в город | в город | ул. Целинная, 112 |
| 134 | м/р Вышка-2 из города | из города | ул. Целинная, 37/1 |
| 135 | Больница (м/р Вышка-2) в город | в город | ул. Целинная, 86 |
| 136 | Больница (м/р Вышка-2) из города | из города | ул. Целинная, 29/5 |
| 137 | Ул. Целинная в город | в город | ул. И.Франко, Целиннная 15 |
| 138 | Ул. Целинная из города | из города | ул. И.Франко, 46 |
| 139 | Ул. И. Франко в город | в город | ул. И.Франко, 43 |
| 140 | Ул. И. Франко из города | из города | ул. И.Франко, 38 |
| 141 | Автотранспортный колледж в город | в город | ул. Гашкова, 2 |
| 142 | Автотранспортный колледж из города | из города | ул. Гашкова, 10 |
| 143 | Балмошная из города | из города | ул. Соликамская |
| 144 | Балмошная в город | в город | ул. Соликамская |
| 145 | Балмошная из города (36, 77) | из города | ул. Гашкова, 1а |
| 146 | Промкомбинат в город | в город | ул. Соликамская, 273 |
| 147 | Промкомбинат из города | из города | ул. Соликамская, 248 |
| 148 | Язовая в город | в город | ул. Соликамская, 189 |
| 149 | Язовая из города | из города | ул. Соликамская, 210 |
| 150 | Ул. Нижегородская в город | в город | ул. Соликамская, 75а |
| 151 | Ул. Нижегородская из города | из города | ул. Соликамская, 92 |
| 152 | По требованию (по направлению на Сосновый бор (53) | к Сосновому бору | дорога Дружбы, Без № |
| 153 | Отворот на В. Курью на В.Курью (49) | к В.Курье | ул. Верхнекурьинская, Без № |
| 154 | По требованию (направление к м-р Гайва) | к м/р Гайва | дорога Дружбы, без № |
| 155 | м/р Верхняя Курья | конечный остановочный пункт, посадка | ул.4-я линия, 41 б |
| 156 | м/р Верхняя Курья (высадка) | конечный остановочный пункт, высадка | ул.4-я линия, 41б |
| 157 | Ул. Старцева в город | в город | Бульвар Гагарина, 115 |
| 158 | Ул. Старцева из города | из города | Бульвар Гагарина,115 |
| 159 | По требованию (Вышка -1) в город | в город | ул. Кузнецкая, без N |
| 160 | По требованию (Вышка -1) из города | из города | ул. Кузнецкая, без N |
| 161 | По требованию (Вышка -2) в город | в город | ул. Целинная, без N |
| 162 | По требованию (Вышка -2) из города | из города | ул. Целинная, без N |
| 163 | Дом отдыха в город | в город | ул. Верхнекурьинская,12 |
| 164 | Дом отдыха из города | из города | ул. 5-я Линия, 4 |
| 165 | Ул. Рионская в город | в город | ул. Ленская, без N |
| 166 | Ул. Рионская из города | из города | ул. Ленская, без N |
| 167 | ДОС в город | в город | ул. Борцов Революции, дос 1 напротив |
| 168 | ДОС из города | из города | ул. Борцов Революции, дос 1 |
| 169 | ул. Ивановская Тм в город | в город | ул. Уральская, 51 |
| 170 | ул. Ивановская Тм из города | из города | ул. Уральская, 31 |
| 171 | ул. Грачева Тм в город | в город | ул. Уральская, 63 |
| 172 | ул. Грачева Тм из города | из города | ул. Уральская,63 |
| 173 | ул. Студенческая к Пермской ярмарке Тм | из города | Бульвар Гагарина, 32а |
| 174 | ул. Макаренко Тм (б-р Гагарина) к Авторадио | из города | Бульвар Гагарина, 44 |
| 175 | ул. Старцева Тм в город | в город | ул. Старцева, 55 |
| 176 | ул. Старцева Тм из города | из города | ул. Старцева, 55 |
| 177 | ул.Куйбышева (ул.Чкалова) к ул. Г.Хасана | в город | ул. Чкалова, без N |
| 178 | ул.Куйбышева (ул.Чкалова) к ул. Стахановской | из города | ул. Чкалова, 42/1 |
| 179 | ул.Чкалова (переход Чкалова-Старцева) к ул. Старцева | в город | путепровод Чкалова Старцева |
| 180 | ул.Чкалова (переход Чкалова - Старцева) к ул. Стахановской | из города | ул. Чкалова |
| 181 | ул.Льва Шатрова | в город | ул. Чкалова , 8 |
| 182 | ул.Льва Шатрова | из города | ул. Чкалова, 7 |
| 183 | Авиатор | в город | ул. Чкалова, 69 |
| 184 | Авиатор | из города | ул. Чкалова, Холмогорская 4 в |
| 185 | ул.Балхашская | в город | ул. Старцева, без N |
| 186 | ул.Балхашская | из города | ул. Старцева, без N |
| 187 | ул.Самолётная | в город | ул. Стахановская,4 |
| 188 | ул.Самолётная | из города | ул. Стахановская,5 |
| 189 | ул. Карпинского | в город | ул. Стахановская, карпинского 25 |
| 190 | По требованию (ул. Старцева) в город | в город | ул. Старцева, без N |
| 191 | По требованию (ул. Старцева) из города | из города | ул. Старцева, без N |
| 192 | По требованию (ул. Старцева) в город | в город | ул. Старцева, без N |
| 193 | По требованию (ул. Старцева) из города | из города | ул. Старцева, без N |
| 194 | Авторадио А к м/р Юбилейный, Тм в город | в город | Бульвар Гагарина, 74 |
| 195 | Грибоедовский | в город | ул. Уинская, 41 |
| 196 | Улица Кравченко | в город | ул. Лядовская, без № |
| 197 | Улица Кравченко | из города | ул. Лядовская, без № |
| 198 | Улица Уинская | из города | ул. Уинская, напротив 38/1 |
| 199 | Верхнекурьинское кладбище | из города | ул. Новогайвинская, без № |
| 200 | Верхнекурьинское кладбище | из города | ул. Новогайвинская, без № |
| 201 | Улица Грибоедова | из города | ул. Грибоедова, 86 |
| 202 | Микрорайон Ива | из города | ул. Новогайвинская, без № |
| 203 | Микрорайон Ива | из города | ул. Грибоедова, 86 |

Таблица 6 - Перечень мест для остановки маршрутных транспортных средств на территории поселка Новые ляды

| № п/п | Название остановки | Направление | Наименование улицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника (Новые Ляды) | в город | ул. 40 лет Победы, 12 |
| 2 | Поликлиника (Новые Ляды) | из города | ул. 40 лет Победы, 9 |
| 3 | Кооператив "Парма" | в город | ул. 40 лет Победы, без № |
| 4 | Кооператив "Парма" | из города | ул. 40 лет Победы, без № |
| 5 | По требованию в город | в город | ул. Комсомольская, 31 |
| 6 | По требованию из города | из города | ул. Комсомольская, 44 |
| 7 | Комсомольская (Новые Ляды) | в город | ул. Комсомольская, 1 |
| 8 | Комсомольская (Новые Ляды) | из города | ул. Комсомольская, 4 |
| 9 | Покрышкина (Новые Ляды) | в город | ул. Комсомольская, 47 |
| 10 | Покрышкина (Новые Ляды) | из города | ул. Комсомольская, 62 |
| 11 | Трактовая (Новые Ляды) | в город | ул. Комсомольская, 1а |
| 12 | Трактовая (Новые Ляды) | из города | ул. Комсомольская, 2а |
| 13 | АЗС | в город | 40-летие Победы, 22 |
| 14 | АЗС | из города | 40-летие Победы, напротив д. 22 |
| 15 | Посадка, разворотное кольцо | в город | ул.Чкалова - ул.Комсомольская |

Таблица 7 - Перечень мест для остановки маршрутных транспортных средств в Дзержинском районе

| № п/п | Название остановки | Направление | Наименование улицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Мильчакова (ш.Космонавтов) | в город | ш. Космонавтов,49 |
| 2 | Ул. Мильчакова (ш.Космонавтов) | из города | ш. Космонавтов,48 |
| 3 | Ул. Вильвенская | в город | ул. Мильчакова,1 |
| 4 | Ул. Вильвенская | из города | ул. Мильчакова,4 |
| 5 | Ул. Таврическая в город | в город | ул. Мильчакова,19 |
| 6 | Ул. Таврическая из города | из города | ул. Мильчакова,10 |
| 7 | Ул. Мильчакова (Мильчакова) в город | в город | ул. Мильчакова,37 |
| 8 | Ул. Мильчакова (Мильчакова) из города | из города | ул. Мильчакова, 28 |
| 9 | Ул. Малкова на Пермь 2 | в город | ул. Малкова,14 |
| 10 | Ул. Малкова от Пермь-2 | из города | ул. Малкова, напротив д 16 |
| 11 | ДКЖ на Парковый | в город | ул. Ф.Энгельса, 21 |
| 12 | ДКЖ от Пермь-2 | из города | ул. Ф.Энгельса, ул. Локомотивная, 1а |
| 13 | ДКЖ на Пермь-2 | в город | ул. Локомотивная, 3а |
| 14 | Ул. Локомотивная | из города | ул. Ленина, 87 |
| 15 | Станция Пермь-2 (посадка) | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Ленина, 89 |
| 16 | Станция Пермь-2 А (посадка) | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Ленина, 89 |
| 17 | Станция Пермь-2 Тб (посадка) | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Ленина, 89 |
| 18 | Станция Пермь-2 Тб (высадка) | Конечный остановочный пункт, высадка | ул. Ленина, 89 |
| 19 | Парк культуры и отдыха (Балатово) в город | в город | ул. Подлесная, без № |
| 20 | Парк культуры и отдыха (Балатово) из города | из города | ул. Подлесная, без № |
| 21 | Ул. З.Космодемьянской в город | в город | ул. З.Космодемьянской, Подлесная д. 43б |
| 22 | Ул. З.Космодемьянской из города | из города | ул. З.Космодемьянской, Подлесная д. 45/1 |
| 23 | Проспект Парковый в город | в город | пр.Парковый, 46 |
| 24 | Проспект Парковый из города | из города | пр. Парковый, 31/2 |
| 25 | Ул. Пожарского в город | в город | пр. Парковый, 36 |
| 26 | Ул. Пожарского из города | из города | пр.Парковый,15 |
| 27 | Ул. Желябова (Парковый) в город | в город | пр.Парковый,22б |
| 28 | Ул. Желябова (Парковый) из города | из города | пр.Парковый, 5 |
| 29 | По требованию (ул. Куфонина) | в город | ул. Подлесная, 2 |
| 30 | Госпиталь Ветеранов Великой Отечественной войны | из города | напотив ул. Подлесная, 6аб |
| 31 | м/р Парковый в город | в город | пр.Парковый, 2 |
| 32 | м/р Парковый из города | из города | пр.Парковый, 1 |
| 33 | ул.Куфонина посадка | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Куфонина, 11 |
| 34 | ул.Куфонина высадка | Конечный остановочный пункт, высадка | ул. Куфонина, 11 |
| 35 | Кинотеатр "Темп" в город | в город | ул. Маяковского, 19 |
| 36 | Кинотеатр "Темп" из города | из города | ул. Маяковского, 12б |
| 37 | м/р Заостровка в город | в город | ул. Есенина, 2а |
| 38 | м/р Заостровка из города | из города | ул. Есенина, 24 |
| 39 | Гравийный завод в город | в город | ул. Есенина, 45 |
| 40 | Гравийный завод из города | из города | ул. Есенина, 1а |
| 41 | Порт Пермь в город | в город | ул. Фоминская, напротив 38а |
| 42 | Порт Пермь из города | из города | ул. Фоминская, 38а |
| 43 | Лесоцех в город | в город | ул. Фоминская, без № |
| 44 | Лесоцех из города | из города | ул. Фоминская, без № |
| 45 | Мостоотряд в город | в город | ул. Фоминская, без № |
| 46 | Мостоотряд из города | из города | ул. Фоминская, без № |
| 47 | Мичуринские сады в город | в город | ул. Фоминская, напротив 37/3 |
| 48 | Мичуринские сады из города | из города | ул. Фоминская, 37/3 |
| 49 | Красава (ул. Фоминская) в город | в город | ул. Фоминская, без № |
| 50 | Красава (ул. Фоминская) из города | из города | ул. Фоминская, без № |
| 51 | Мачтобаза | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Берег Камы, 10 к1 |
| 52 | ж/д больница в город | в город | ул. каменского, 4 |
| 53 | ж/д больница из города | из города | ул. Каменского, 1 к3 |
| 54 | Ул. Папанинцев город | в город | ул. Папанинцев, напротив д. 10 |
| 55 | Ул. Папанинцев из города | из города | ул. Папанинцев, 10 |
| 56 | Трансагентство к ЦР | из города | ул. Луначарского, 131 |
| 57 | Ул. Плеханова | в город | ул. Луначарского , напротив Екатерининская, 171 |
| 58 | Ул. Плеханова | из города | ул. Екатерининская, 210 |
| 59 | Ул. Хохрякова (ул. Екатерининская) в город | в город | ул. Екатерининская / ул. Хохрякова |
| 60 | Ул. Хохрякова (ул. Екатерининская) из города | в город | ул. Екатерининская / ул. Хохрякова |
| 61 | Сквер имени Олега Новоселова (ул. Петропавловская) от Пермь-2 | в город | ул. Петропавловская, 86 |
| 62 | Ул. Хохрякова (ул. Ленина) на Пермь 2 | из города | ул. Ленина, 83 |
| 63 | Ул. Хохрякова (ул. Ленина) от Перми-2 | в город | ул. Ленина, 102 |
| 64 | Ул. Плеханова (ул. Петропавловская) от Пермь-2 | в город | ул. Петропавловская, 70 |
| 65 | Ул. Плеханова (ул. Ленина) на Пермь-2 | из города | ул. Ленина,69 |
| 66 | Ул. Плеханова (ул. Ленина) от Пермь-2 | в город | ул. Ленина,94 |
| 67 | Драмтеатр (ул. Ленина) от Перми-2 | в город | ул. Ленина,84 |
| 68 | Мичуринские сады (ул. Якутская) в город | в город | ул. Якутская, без № |
| 69 | Мичуринские сады (ул. Якутская) из города | из города | ул. Якутская, без № |
| 70 | Ул. Красноборская из города (46) | из города | ул. Красноборская, 142/1 |
| 71 | Ул. Красноборская из города (39) | из города | ул. Якутская, Красноборская 142/1 |
| 72 | Ул. Красноборская в город | в город | ул. Якутская, напротив Красноборской 142/1 |
| 73 | База сельхозтехники в город | в город | ул. Докучаева, напротив 33 |
| 74 | База сельхозтехники из города | из города | ул. Докучаева,33 |
| 75 | Пермский завод силикатных панелей | в город | ул. Докучаева, 44 |
| 76 | Пермский завод силикатных панелей | из города | ул. Докучаева, 23 |
| 77 | Ул. Докучаева в город | в город | ул. Докучаева, 30 |
| 78 | Ул. Докучаева из города | из города | ул. Докучаева, напротив д. 32 |
| 79 | м/р Пролетарский в город | в город | ул. Докучаева,20 |
| 80 | м/р Пролетарский из города | из города | ул. Докучаева, напротив д. 22 |
| 81 | м/р Акуловский в город | в город | ул. Ветлужская, 8 |
| 82 | м/р Акуловский из города | из города | ул. Ветлужская, 7 |
| 83 | м/р Комсомольский в город | в город | ул. Ветлужская, 46 |
| 84 | м/р Комсомольский из города | из города | ул. Ветлужская, 59/1 |
| 85 | м/р Железнодорожный в город | в город | ул. Ветлужская, 60/2 |
| 86 | м/р Железнодорожный из города | из города | ул. Ветлужская, 113 |
| 87 | Ул. Бажова в город | в город | ул. Ветлужская, 66 |
| 88 | Ул. Бажова из города | из города | ул. Ветлужская, напротив д. 66 |
| 89 | Ул. Блюхера в город | в город | ш. Космонавтов, 61б |
| 90 | Ул. Блюхера из города | из города | ш. Космонавтов,82 |
| 91 | Гознак (по Малкова) на Пермь-2 | из города | ул. Малкова, ш. Космонавтов 114 |
| 92 | Манеж "Спартак" | из города | ш. Космонавтов, 108 |
| 93 | Сосновый бор (ул.Якутская) в город | в город | ул. Якутская, без № |
| 94 | Сосновый бор (ул.Якутская) из города | из города | ул. Якутская, без № |
| 95 | Сосновый бор (Ул.Докучаева) в город | в город | ул. Докучаева, без № |
| 96 | Сосновый бор (Ул.Докучаева) из города | из города | ул. Докучаева, без № |
| 97 | Северное кладбище | Конечный остановочный пункт, посадка | отворот с ул. 1-ой Красноборской |
| 98 | ПГППК (ул.Хабаровская) в город | конечный пункт, посадка | ул.Хабаровская, 44 |
| 99 | По требованию (ул.Г.Лядова и Красноборская) в город | в город | ул. Якутская, без № |
| 100 | По требованию | в город | ул. Якутская, без № |
| 101 | По требованию | из города | ул. Якутская, без № |
| 102 | По требованию (ул.Г.Лядова и Красноборская) из города | из города | ул. Якутская, без № |
| 103 | Станция Пермь-2 Тм (посадка) | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Ленина, 91 |
| 104 | Станция Пермь-2 Тм (высадка) | Конечный остановочный пункт, высадка | ул. Ленина, 91 |
| 105 | ул.Желябова (ул.Трамвайная) Тм в город | в город | ул. Трамвайная, 33а |
| 106 | ул.Желябова (ул.Трамвайная) Тм из города | из города | ул. Трамвайная, 29 |
| 107 | Красный Октябрь Тм | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Трамвайная, 1а |
| 108 | Сквер имени олега Новоселова (ул. Петропавловская) Тм в город | в город | ул. Петропавловская, 115 |
| 109 | Сквер имени Олега Новоселова (ул. Петропавловская) Тм из города | из города | ул. Петропавловская, 115 |
| 110 | Ул. Плеханова (ул. Петропавловская) из города Тм | из города | ул. Петропавловская, 109 |
| 111 | Ул. Плеханова (ул. Петропавловская) от Пермь-2 Тм | в город | ул. Петропавловская, 109 |
| 112 | Драмтеатр (ул. Петропавловская) Тм от Пермь-2 | в город | ул. Петропавловская, 97 |
| 113 | Университет Тм в город | в город | ул. Дзержинского, 2 |
| 114 | Университет Тм из города | из города | ул. Дзержинского, 2 |
| 115 | ул.Данщина Тм в город | в город | ул. Дзержинского, 10 |
| 116 | ул.Данщина Тм из города | из города | ул. Дзержинского, 17 |
| 117 | Мясокомбинат Тм в город | в город | ул. Дзержинского, 32 |
| 118 | Мясокомбинат Тм из города | из города | ул. Дзержинского, 31 |
| 119 | Завод профнастила Тм | в город | ул. Дзержинского, 36а |
| 120 | Завод профнастила Тм | из города | ул. Дзержинского, 47 |
| 121 | Локомотивное депо Тм в город | в город | ул. Трамвайная, 4а |
| 122 | Локомотивное депо Тм из города | из города | ул. Трамвайная, 4а |
| 123 | Маргариновый завод Тм в город | в город | ул. Трамвайная, 12 |
| 124 | Маргариновый завод Тм из города | из города | ул. Трамвайная, 3 |
| 125 | ул.Крылова Тм к ЦР | в город | ул. Крылова, 17 |
| 126 | ул.Крылова Тм от ЦР | из города | ул. Крылова, напротив д. 17 |
| 127 | шоссе Космонавтов Тм к ЦР | из города | ул. Карпинского, ш. Космоноавтов 72 |
| 128 | шоссе Космонавтов Тм от ЦР | в город | ул. Карпинского, ш. Космоноавтов 72 напротив |
| 129 | ул.Сочинская | в город | ул. Докучаева, 2 |
| 130 | ул.Сочинская | из города | ул.Докучаева, без № |
| 131 | Боровики | в город | ул. Хабаровская, 56 |
| 130 | Школа № 55 | в город | ул.Вагонная, 22 |
| 131 | Госпиталь Ветеранов Великой Отечественной войны | в город | ул. Желябова, Родлесная 17 |
| 132 | Улица Желябова | из города | ул. Желябова, 10а |

Таблица 8 - Перечень мест для остановки маршрутных транспортных средств в Орджоникидзевском районе

| № п/п | Название остановки | Направление | Наименование улицы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | м/р Чапаевский (ул. Соликамская) в город | в город | ул. Соликамская, без № |
| 2 | м/р Чапаевский (ул. Соликамская) из города | из города | ул. Соликамская, без № |
| 3 | Вторчермет в город | в город | ул. Соликамская, напротив 260 |
| 4 | Вторчермет из города | из города | ул. Соликамская, 260 |
| 5 | ОАО "Камтэкс" в город | в город | ул. Соликамская, 293 |
| 6 | ОАО "Камтэкс" из города | из города | ул. Соликамская, напротив д. 293 |
| 7 | Завод масел в город | в город | ул. Соликамская, 303 |
| 8 | Завод масел из города | из города | ул. Соликамская, напротив д. 303 |
| 9 | Автопредприятие в город | в город | ул. Соликамская, без № |
| 10 | Автопредприятие из города | из города | ул. Соликамская, без № |
| 11 | Станция Молодежная в сторону пл. Восстания | в город | Дамба ГЭС |
| 12 | Станция Молодежная в сторону Набережной | к м/р Гайва | Дамба ГЭС |
| 13 | Станция Лодочная в город | в город | ул. Первомайская, 16 |
| 14 | Станция Лодочная из города | из города | ул. Первомайская, напротив 16 |
| 15 | НПО Искра в сторону м/р Кислотные дачи | в город | ул. Академика Веденеева, 27 |
| 16 | НПО Искра в сторону ст. Лодочная | из города | ул. Академика Веденеева, 28 |
| 17 | ДК им. Горького в сторону ст. Лодочная | в город | ул. Академика Веденеева, 51 |
| 18 | ДК им. Горького в сторону м/р Кислотные дачи | из города | ул. Академика Веденеева, 46 |
| 19 | Ул. Академика Веденеева в сторону ст. Лодочная | в город | ул. Академика Веденеева, 81 |
| 20 | Ул. Академика Веденеева в сторону м/р Кислотные дачи | из города | ул. Академика Веденеева, 84 |
| 21 | Высшие курсы МВД в город | в город | ул. Академика Веденеева, без № |
| 22 | Высшие курсы МВД из города | из города | ул. Академика Веденеева, без № |
| 23 | м/р Кислотные дачи (Кислотные дачи) высадка из города | конечный остановочный пункт, высадка | ул. Ракитная, 32 |
| 24 | м/р Кислотные дачи (Кислотные дачи) в город | в город | ул. Ракитная, 32 |
| 25 | м/р Кислотные дачи (Кислотные дачи) из города | из города | ул. Ракитная, 32 |
| 26 | м/р Кислотные дачи (Кислотные дачи) на круговое | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Молдавская, 2 |
| 27 | Ул. Уссурийская | в город | ул. Молдавская, Уссурийская 13 |
| 28 | Ул. Черняховского | в город | ул. Генерала Черняховского, 94 |
| 29 | Школьная (Кислотные дачи) | в город | ул. Генерала Черняховского, 76 |
| 30 | Больница (Кислотные дачи) в город | в город | ул. Бушмакина, 16 |
| 31 | Больница (Кислотные дачи) из города | из города | ул. Бушмакина, 17 |
| 32 | Ул. Бушмакина в город | в город | ул. Бушмакина, 2 |
| 33 | Ул. Бушмакина из города | из города | ул. Бушмакина, 7 |
| 34 | Учкомбинат в город | в город | ул. Ольховская, Доватора 1 |
| 35 | Учкомбинат из города | из города | ул. Ольховская, Доватора 1 |
| 36 | Учкомбинат (ул. Доватора) | в город | ул. Доватора 1 |
| 37 | Отворот на м/р Чапаевский в город | в город | ул. Лянгасова, без № |
| 38 | Отворот на м/р Чапаевский из города | из города | ул. Лянгасова, без № |
| 39 | м/р Чапаевский (Чапаевский) посадка-высадка | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Липовая, 14 а |
| 40 | м/р Камский | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Октябрьская, без № |
| 41 | МУ № 54 в город | в город | ул. Октябрьская, без № |
| 42 | МУ № 54 из города | из города | ул. Октябрьская, без № |
| 43 | Школа (м/р Камский) в город | в город | ул. Ольховская, 7 |
| 44 | Школа (м/р Камский) из города | из города | ул. Ольховская, 6 |
| 45 | Новые дома (м/р Камский) в город | в город | ул. Ольховская, 25 |
| 46 | Новые дома (м/р Камский) из города | из города | ул. Ольховская, 34 |
| 47 | М-р Чусовской водозабор | Конечный остановочный пункт, посадка | ул. Водозаборная, 2а |
| 48 | Голованово (Чусовской водозабор) в город | в город | ул. Фрунзе, без № |
| 49 | Голованово (Чусовской водозабор) из города | из города | ул. Фрунзе, без № |
| 50 | р. Васильевка в город | в город | ул. Фрунзе, напротив д. 100 |
| 51 | р. Васильевка из города | из города | ул. Фрунзе, 100 |
| 52 | Мичуринские сады (Чусовской водозабор) в город | в город | ул. Фрунзе, без № |
| 53 | Мичуринские сады (Чусовской водозабор) из города | из города | ул. Фрунзе, без № |
| 54 | 25-й км в город | в город | ул. Фрунзе, без № |
| 55 | 25-й км из города | из города | ул. Фрунзе, без № |
| 56 | Турбаза "Элита" в город | в город | ул. Фрунзе, без № |
| 57 | Турбаза "Элита" из города | из города | ул. Фрунзе, без № |
| 58 | Кооператив "Солнечный" в город | в город | Дорога на водозабор, без № |
| 59 | Кооператив "Солнечный" из города | из города | Дорога на водозабор, без № |
| 60 | м/р Кислотные дачи (водозабор) в город |  | ул. Ракитная 32/1 |
| 61 | м/р Кислотные дачи (водозабор) из города |  | ул. Ракитиная, Молдавская 4б |
| 62 | Ул. Менжинского в город | в город | ул. Первомайская, 3/1 |
| 63 | Ул. Менжинского из города | из города | ул. Первомайская, напротив 3/1 |
| 64 | Магазин "Парус" в город | в город | ул. Менжинского, без № |
| 65 | Магазин "Парус" из города | из города | ул. Менжинского, без № |
| 66 | Автопарк (Менжинского) в город | в город | ул. Менжинского, напротив д. 54 |
| 67 | Автопарк (Менжинского) из города | из города | ул. Менжинского, 54 |
| 68 | Ул. Фрунзе к ДК им. Пушкина | в город | ул. Верхоянская, 39 |
| 69 | Ул. Фрунзе в сторону м/р Январский | из города | ул. Верхоянская, 38 |
| 70 | Ул. Верхоянская к ДК им. Пушкина | в город | ул. Щербакова, 72 |
| 71 | Ул. Верхоянская в сторону м/р Январский | из города | ул. Щербакова, 79 |
| 72 | Аптека к ДК им. Пушкина | в город | ул. Щербакова, 46 |
| 73 | Аптека в сторону м/р Январский | из города | ул. Щербакова, 49 |
| 74 | ДК им. Пушкина в город | в город | ул. Щербакова, 30 |
| 75 | ДК им. Пушкина из города | из города | ул. Щербакова, 33 |
| 76 | Быткомбинат в город | в город | ул. Щербакова, 12 |
| 77 | Быткомбинат из города | из города | ул. Щербакова, напротив 13 |
| 78 | Ул. Щербакова в город | в город | ул. Первомайская, без № |
| 79 | Ул. Щербакова из города | из города | ул. Цимлянская, без № |
| 80 | Ул. Снежная | в город | ул. Верхоянская, 72 |
| 81 | м/р Январский | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Январская, 37 |
| 82 | м/р Энергетик | в город | ул. Целинная, без № |
| 83 | По требованию |  | ул. Лянгасова, без № |
| 84 | Ул. Лянгасова |  | ул. Фрунзе, без № |
| 85 | м/р Левшино в город | в город | ул. Цимлянская, 9аа |
| 86 | м/р Левшино из города | из города | ул. Цимлянская, напротив 9аа |
| 87 | Ул. Социалистическая в город | в город | ул. Адмирала Старикова, напротив д. 43 |
| 88 | Ул. Социалистическая из города | из города | ул. Адмирала Старикова, 43 |
| 89 | м/р Домостроительный в город | в город | ул. Цимлянская,напротив 14 |
| 90 | м/р Домостроительный из города | из города | ул. Цимлянская, 14 |
| 91 | Мичуринские сады (Соликамский тракт) в город | в город | ул. Цимлянская, 23а |
| 92 | Мичуринские сады (Соликамский тракт) из города | из города | ул. Цимлянская, напротив 23а |
| 93 | Переправа в город | в город | ул. Корсуньская, без № |
| 94 | Переправа из города | из города | ул. Корсуньская, без № |
| 95 | ВНИИБ в город | в город | ул. Корсуньская, напротив д. 23 |
| 96 | ВНИИБ из города | из города | ул. Корсуньская, 23 |
| 97 | Бумкомбинат в город | в город | ул. Бумажников, напротив 4 |
| 98 | Бумкомбинат из города | из города | ул. Бумажников, 4 |
| 99 | Ул. Мозырьская в город | в город | ул. Железнодорожная, 15 |
| 100 | Ул. Мозырьская из города | из города | ул. Железнодорожная, напротив д. 15 |
| 101 | ст. Голованово (м/р Голованово) в город | в город | ул. Железнодорожная, 1а |
| 102 | ст. Голованово (м/р Голованово) из города | из города | ул. Железнодорожная, 3 |
| 103 | м/р Васильевка (м/р Голованово) посадка | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Железнодорожная, 2 |
| 104 | м/р Васильевка (м/р Голованово) высадка |  | ул. Железнодорожная, 2 |
| 105 | Набережная в город | в город | КамГэс |
| 106 | Набережная из города | из города | КамГэс |
| 107 | м/р Гайва в город | в город | ул. Карбышева, напротив д. 8 |
| 108 | м/р Гайва из города | из города | ул. Карбышева,8 |
| 109 | Ул. Барнаульская в город | в город | ул. Карбышева, 47а |
| 110 | Ул. Барнаульская из города | из города | ул. Карбышева, 40 |
| 111 | Рынок (м/р Гайва) в город | в город | ул. Писарева,10а |
| 112 | Рынок (м/р Гайва) из города | из города | ул. Писарева, 25 |
| 113 | 5-й микрорайон в город | в город | ул. Вильямса, 45 |
| 114 | 5-й микрорайон из города | из города | ул. Вильямса, 18 |
| 115 | Ул. Репина (ул. Репина) в город | в город | ул. Репина, 41 |
| 116 | Ул. Репина (ул. Репина) из города | из города | ул. Репина, 42 |
| 117 | Ул. Репина (ул. Гайвинская) в город | в город | ул. Гайвинская, 87 |
| 118 | Ул. Репина (ул. Гайвинская) из города | из города | ул. Гайвинская, напротив д. 83 |
| 119 | Ул. Кабельщиков | в город | ул. Репина, 60 |
| 120 | 9-й микрорайон в город | в город | ул. Репина,67а |
| 121 | 9-й микрорайон из города | из города | ул. Репина,70 |
| 122 | 10-й микрорайон в город | в город | ул. Репина, 71 |
| 123 | 10-й микрорайон из города | из города | ул. Репина, 76 |
| 124 | Изоляторный в город | в город | ул. Репина, напротив д. 98 |
| 125 | Изоляторный из города | из города | ул. Репина, 98 |
| 126 | Деревня Мостовая | конечный остановочный пункт, посадка | ул. Репина, без № |
| 127 | ОАО "Камкабель" в город | в город | ул. Гайвинская, без № |
| 128 | ОАО "Камкабель" из города | из города | ул. Гайвинская, без № |
| 129 | СМУ-7 в город | в город | ул. Гайвинская, 103 |
| 130 | СМУ-7 из города | из города | ул. Гайвинская, 90 |
| 131 | Шустовка в город | в город | Дорога на Заозерье, без № |
| 132 | Шустовка из города | из города | Дорога на Заозерье, без № |
| 133 | Мичуринские сады (м/р Заозерье) в город | в город | Дорога на Заозерье, без № |
| 134 | Мичуринские сады (м/р Заозерье) из города | из города | Дорога на Заозерье, без № |
| 135 | Турбино в город | в город | ул. 1-ая Палубная, без № |
| 136 | Турбино из города | из города | ул. 1-ая Палубная, без № |
| 137 | Одино в город | в город | ул. Трясолобова, без № |
| 138 | Одино из города | из города | ул. Трясолобова, без № |
| 139 | Ул. Трясолобова в город | в город | ул. Трясолобова, 73 |
| 140 | Ул. Трясолобова из города | из города | ул. Трясолобова, напротив 73 |
| 141 | м/р Заозерье в город | в город | ул. Трясолобова, 105 |
| 142 | м/р Заозерье из города | из города | ул. Трясолобова, напротив д. 105 |
| 143 | Завод ГСК в город | в город | ул. Новогайвинская, 82/1 |
| 144 | Завод ГСК из города | из города | ул. Новогайвинская, напротив 82/1 |
| 145 | Лесозавод в город | в город | ул. Новогайвинская, напртив д.91 |
| 146 | Лесозавод из города | из города | ул. Новогайвинская, 91 |
| 147 | Ширяиха в город | в город | ул. Новогайвинская, без № |
| 148 | Ширяиха из города | из города | ул. Новогайвинская, без № |
| 149 | Новые дома (Соликамский тракт) в город | в город | ул. Цимлянская, 17 |
| 150 | Новые дома (Соликамский тракт) из города | из города | ул. Цимлянская, напротив д. 17 |
| 151 | По требованию (около д.Мостовая) в город | в город | ул. Репина, без № |
| 152 | По требованию (около д.Мостовая) из города | из города | ул. Репина, без № |
| 153 | По требованию (ул. Целинная) в город | в город | ул. Целинная, без № |
| 154 | По требованию (ул. Целинная) из города | из города | ул. Целинная, без № |
| 157 | По требованию (ул. Лянгасова) из города | из города | ул. Целинная, без № |
| 158 | По требованию (ул. Лянгасова) из города | из города | ул. Целинная, без № |
| 159 | По требованию (ул. Целинная) из города | из города | ул. Целинная, без № |
| 160 | Улица Гайвинская | в город | ул. Гайвинская, 33 |
| 161 | Улица Гайвинская | из города | ул. Гайвинская, Пулковская 11 |
| 162 | Пермский военный институт | в город (посадка) | Гремячий лог, 1 |

# 

# Приложение 3

Приложение 3 представлено в электронной версии отчета \Приложения для КСОДД\_Пермь\Приложение 3.pdf

# Приложение 4

Приложение 4 представлено в электронной версии отчета \Приложения для КСОДД\_Пермь\Приложение 4.pdf

# Приложение 5

Приложение 5 представлено в электронной версии отчета \Приложения для КСОДД\_Пермь\Приложение 5.pdf

# Приложение 6

Приложение 6 представлено в электронной версии отчета \Приложения для КСОДД\_Пермь\Приложение 6.pdf

# Приложение 7

Приложение 7 представлено в электронной версии отчета \Приложения для КСОДД\_Пермь\Приложение 7.pdf

# Приложение 8

Приложение 8 представлено в электронной версии отчета \Приложения для КСОДД\_Пермь\Приложение 8.pdf

1. <http://www.gorodperm.ru/actions/strategy/conception_development/dok/strategia> [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.gorodperm.ru/actions/building-up/gradostroi/genplan> [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://www.gorodperm.ru/actions/building-up/gradostroi/genplan/master_plan/> [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://www.gorodperm.ru/actions/building-up/gradostroi/landrules/> [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://invest.gorodperm.ru/upload/pages/2695/Reshenije--PERMSKAJA-GORODSKAJA-DUMA.docx> [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.strava.com/heatmap#9.32/55.90572/58.09227/hot/run> [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://www.strava.com/heatmap#9.32/55.90572/58.09227/hot/ride> [↑](#footnote-ref-7)