Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 914

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДА ПЕРМИ"

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412D4543D5C8DC1A08D2B9D25422690669961C2D7928C2938FB5D271AF1452D7CA84C950ER0yDN) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412D4543D5C8DC1A78A299524462690669961C2D7928C2938FB5D271AF1452D7CA84C950ER0yDN) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB81729026422DC43EC5679588C28A7C6ABB037E59B6562C7EB64E970E0402AAA95845774B35C0CD58F62568R7yCN) города Перми, [постановлением](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB81729026422CCF3FC9679588C28A7C6ABB037E59B6562C7FB445C15D4B03F6ED0E56774A35C2CF44RFy6N) администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P47) "Благоустройство города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2018 г. [N 774](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB81729026422FC03ACC679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Перми";

от 26 февраля 2019 г. [N 125](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB817290264629C73ECA679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 06 мая 2019 г. [N 145-П](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB81729026462BC239CF679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 26 августа 2019 г. [N 504](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB817290264624C33BCF679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 18 октября 2019 г. [N 749](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB81729026472CC239CC679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 23 декабря 2019 г. [N 1043](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB817290264729C739CA679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 24 декабря 2019 г. [N 1060](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB817290264729C73FCD679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 24 марта 2020 г. [N 264](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB81729026472ACF3DCB679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 16 июля 2020 г. [N 619](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB81729026402CC133C5679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 26 августа 2020 г. [N 743](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB81729026402FCF38CD679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 19 октября 2020 г. [N 1051](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB817290264028C63BCD679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 17 ноября 2020 г. [N 1164](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB81729026402BC739CD679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 29 декабря 2020 г. [N 1352](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB817290264025C53ACB679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 24 февраля 2021 г. [N 102](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB817290264024CE39CB679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 25 марта 2021 г. [N 200](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB81729026412DCE3CC5679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 02 июня 2021 г. [N 394](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB81729026412EC538CE679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774";

от 09 июля 2021 г. [N 514](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB817290264129C03CC4679588C28A7C6ABB037E4BB60E207EB550950E1154FBEFR0yFN) "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 774".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 914

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Благоустройство города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Наименование программы | "Благоустройство города Перми" (далее - программа) | | | | |
| 2 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДиБ) | | | | |
| 4 | Участники программы | администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР);  администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР);  администрация Кировского района города Перми (далее - АКР);  администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР);  администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР);  администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР);  администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР);  администрация поселка Новые Ляды (далее - АНЛ);  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "БСР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БНЛ");  муниципальное казенное учреждение "Пермблагоустройство" (далее - МКУ "Пермблагоустройство");  муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ УТЗ);  ДДиБ | | | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды путем озеленения территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов и бульваров.  По состоянию на 01 января 2021 г. на территории города Перми расположен 191 объект озеленения общего пользования, в том числе 106 объектов - парки, сады, скверы, бульвары, пешеходные зоны, из которых нормативное состояние имеют 78 объектов (73,6%), и 80 объектов вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок. На территории парков, садов, скверов, бульваров находятся 15 действующих фонтанов.  С целью благоустройства территорий в период 2016-2021 годов выполнен капитальный ремонт сквера им. Розалии Землячки, бульвара им. Советской Армии (на участке от ул. Революции до мемориала "Добровольческому танковому корпусу"), бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Белинского до ул. Чкалова и от ул. Монастырская до ул. Екатерининская), сквера у Воинского кладбища, а также построены новые скверы по ул. Краснополянской, 12 (им. священномученика Андроника), по ул. Шпалопропиточной, 4б, 6 (им. В.А.Михеева) и пешеходный переход из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный. В рамках подготовки к 300-летию города Перми до конца 2023 года планируется построить еще 6 объектов озеленения, в том числе скверы по ул. Гашкова, 20, ул. Калгановской, 62, ул. Генерала Черняховского, ул. Екатерининской, 171, ул. Корсуньской, 31, ул. Яблочкова, а также провести реконструкцию сада им. Н.В.Гоголя и капитальный ремонт 5 объектов озеленения (сквера у гостиницы "Урал", бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Екатерининской до ул. Белинского), сквера на набережной реки Камы в Кировском районе (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина), сквера в 66 квартале, эспланада), благоустроить ул. Сибирскую.  С целью повышения уровня благоустройства используется в том числе механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды. В 2021 году проведено интернет-голосования за выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", в ходе которого выбраны 2 общественные территории (объект озеленения по ул. Макаренко, сквер им. П.Морозова) для их благоустройства в 2022 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды".  На территории города Перми расположены 18 мест погребения общей площадью 509,1 га. В период 2016-2021 годов выполнен капитальный ремонт кладбищ "Заозерское", "Южное", "Северное", "Егошихинское" (воинское), "Банная гора (новое)", "Кислотные Дачи".  С целью пополнения запаса площадей для погребения умерших жителей города Перми в 2016-2021 годах проведена реконструкция кладбища "Северное" и "Банная гора (новое)". Однако проблема исчерпания площадей с каждым годом становится все острее, в связи с чем в 2023 году в городе планируется завершение строительства крематория на кладбище "Восточное".  В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки города Перми в заявительном порядке от территориальных общественных самоуправлений | | | | |
| 6 | Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории города Перми | | | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров.  1.1.1. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования.  1.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования.  1.1.3. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми.  1.1.4. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов.  1.1.5. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов.  1.1.6. Предупреждение воздействия водной среды.  2.1. Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория.  2.1.1. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения.  2.1.2. Восстановление нормативного состояния мест погребения.  2.1.3. Строительство (реконструкция) мест погребения.  3.1 Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми.  3.1.1. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы | | | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2799952,6 | 1488130,1 | 468092,4 | 376092,4 | 376092,4 |
| бюджет города Перми | 1523842,5 | 1488130,1 | 468092,4 | 376092,4 | 376092,4 |
| бюджет Пермского края | 1261853,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14256,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2508146,4 | 841902,5 | 332523,8 | 340523,8 | 340523,8 |
| бюджет города Перми | 1232036,3 | 841902,5 | 332523,8 | 340523,8 | 340523,8 |
| бюджет Пермского края | 1261853,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14256,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 182110,7 | 546227,6 | 35568,6 | 35568,6 | 35568,6 |
| бюджет города Перми | 182110,7 | 546227,6 | 35568,6 | 35568,6 | 35568,6 |
| подпрограмма 3.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 109695,5 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 109695,5 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы,  в том числе: | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования, % | 73,6 | 76,9 | 68,5 | 55,9 | 44,1 |
| количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях, год | 3,7 | 3,4 | 2,4 | 1,4 | 0,4 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города Перми, в том

числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров"

муниципальной программы "Благоустройство города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| ед. изм. | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план | 2022 год  план | 2023 год  план | | 2024 год  план | | 2025 год  план | | 2026 год  план | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Организация содержания объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ "БДР",  АДР | бюджет города Перми | 17893,2 | 45987,3 | | 18393,2 | | 18393,2 | | 18393,2 | |
| 1.1.1.1.1.2 | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | МКУ "БИР",  АИР | бюджет города Перми | 30203,8 | 23453,0 | | 19688,1 | | 19688,1 | | 19688,1 | |
| 1.1.1.1.1.3 | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ "БКР",  АКР | бюджет города Перми | 11092,7 | 44952,6 | | 12092,7 | | 12092,7 | | 12092,7 | |
| 1.1.1.1.1.4 | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | МКУ "БЛР",  АЛР | бюджет города Перми | 110313,3 | 163088,1 | | 71070,4 | | 71070,4 | | 71070,4 | |
| 1.1.1.1.1.5 | ед. | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | МКУ "БМР", АМР | бюджет города Перми | 52886,6 | 83687,6 | | 23308,5 | | 23308,5 | | 23308,5 | |
| 1.1.1.1.1.6 | ед. | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | МКУ "БОР",  АОР | бюджет города Перми | 11076,4 | 16316,3 | | 13076,4 | | 13076,4 | | 13076,4 | |
| 1.1.1.1.1.7 | ед. | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | МКУ "БСР",  АСР | бюджет города Перми | 22073,7 | 52028,0 | | 21580,0 | | 21580,0 | | 21580,0 | |
| 1.1.1.1.1.8 | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ "БНЛ", АНЛ | бюджет города Перми | 1355,3 | 2690,8 | | 1298,7 | | 1298,7 | | 1298,7 | |
|  | Итого по ПНР | ед. | 186 | 188 | 191 | 191 | 191 |  | бюджет города Перми | 256895,0 | 432203,7 | | 180508,0 | | 180508,0 | | 180508,0 | |
| 1.1.1.1.1.9 | Налогообложение объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.9.1 | количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "БНЛ", АНЛ | бюджет города Перми | 1,1 | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 256896,1 | | 432204,8 | | 180509,1 | | 180509,1 | | 180509,1 | |
| 1.1.1.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | количество отремонтированных объектов озеленения "Газоны по ул. Петропавловской (пологие откосы, в том числе живая изгородь с газоном)" (верхний ярус) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БЛР",  АЛР | бюджет города Перми | 20000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 767,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 20767,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 20000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 767,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 277664,0 | | 432204,8 | | 180509,1 | | 180509,1 | | 180509,1 | |
| бюджет города Перми | 276896,1 | | 432204,8 | | 180509,1 | | 180509,1 | | 180509,1 | |
| бюджет Пермского края | 767,9 | | 0,0 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.1.2 | Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Содержание пустошей, логов и водоохранных зон | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс. кв. м | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | 1063,1 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 1159,7 | 1159,7 | | 1159,7 | | 1159,7 | | 1159,7 | |
| 1.1.1.2.1.2 | тыс. кв. м | 559,499 | 559,499 | 559,499 | 559,499 | 559,499 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 715,5 | 715,5 | | 715,5 | | 715,5 | | 715,5 | |
| 1.1.1.2.1.3 | тыс. кв. м | 1524,4 | 1524,4 | 1524,4 | 1524,4 | 1524,4 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 2507,0 | 2507,0 | | 2507,0 | | 2507,0 | | 2507,0 | |
| 1.1.1.2.1.4 | тыс. кв. м | 1003,15291 | 1003,15291 | 1003,15291 | 1003,15291 | 1003,15291 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 774,7 | 774,7 | | 774,7 | | 774,7 | | 774,7 | |
| 1.1.1.2.1.5 | тыс. кв. м | 3615,225 | 3615,225 | 3615,225 | 3615,225 | 3615,225 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 4070,6 | 4070,6 | | 4070,6 | | 4070,6 | | 4070,6 | |
| 1.1.1.2.1.6 | тыс. кв. м | 3179,611 | 3179,611 | 3179,611 | 3179,611 | 3179,611 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 3336,7 | 3336,7 | | 3336,7 | | 3336,7 | | 3336,7 | |
| 1.1.1.2.1.7 | тыс. кв. м | 1085,7 | 1085,7 | 1085,7 | 1085,7 | 1085,7 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 1592,9 | 1592,9 | | 1592,9 | | 1592,9 | | 1592,9 | |
| 1.1.1.2.1.8 | тыс. кв. м | 1530,9859 | 1530,9859 | 1530,9859 | 1530,9859 | 1530,9859 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 1531,2 | 1531,2 | | 1531,2 | | 1531,2 | | 1531,2 | |
|  | Итого по ПНР | тыс. кв. м | 13561,67381 | 13561,67381 | 13561,67381 | 13561,67381 | 13561,67381 |  | бюджет города Перми | 15688,3 | 15688,3 | | 15688,3 | | 15688,3 | | 15688,3 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 15688,3 | | 15688,3 | | 15688,3 | | 15688,3 | | 15688,3 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 15688,3 | | 15688,3 | | 15688,3 | | 15688,3 | | 15688,3 | |
| 1.1.1.3 | Организация содержания и ремонта фонтанов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Содержание и ремонт фонтанов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 19532,0 | 19532,0 | | 19532,0 | | 19532,0 | | 19532,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 19532,0 | | 19532,0 | | 19532,0 | | 19532,0 | | 19532,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 19532,0 | | 19532,0 | | 19532,0 | | 19532,0 | | 19532,0 | |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 312884,3 | | 467425,1 | | 215729,4 | | 215729,4 | | 215729,4 | |
| бюджет города Перми | 312116,4 | | 467425,1 | | 215729,4 | | 215729,4 | | 215729,4 | |
| бюджет Пермского края | 767,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 1,9 | - | 6,2 | 6,3 | 6,3 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 91860,8 | 0,0 | | 100000,0 [<\*>](#P1508) | | 100000,0 | | 100000,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 91860,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 100000,0 | | 100000,0 | |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 18,9 | 12,0 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 589673, 5 | 272413,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 1261085,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 1850758,9 | | 272413,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 589673, 5 | | 272413,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 1261085,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 1942619,7 | | 272413,4 | | 0,0 | | 100000,0 | | 100000,0 | |
| бюджет города Перми | 681534, 3 | | 272413,4 | | 0,0 | | 100000,0 | | 100000,0 | |
| бюджет Пермского края | 1261085,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 1942619,7 | | 272413,4 | | 0,0 | | 100000,0 | | 100000,0 | |
| бюджет города Перми | 681534, 3 | | 272413,4 | | 0,0 | | 100000,0 | | 100000,0 | |
| бюджет Пермского края | 1261085,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса работ по строительству и реконструкции объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | 0,9 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 36605,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 36605,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.3.1.2 | Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.2.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | 2,15 | 2,15 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 50217,2 | 33915,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 50217,2 | | 33915,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.3.1.3 | Реконструкция сада им. Н.В.Гоголя | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.3.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | - | - | 1,3 | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | | 92000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | | 0,0 | | 92000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.3.1.4 | Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.4.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | 1,4 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 54241,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 54241,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.3.1.5 | Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.5.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | 0,2 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | внебюджетные источники | 14256,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | внебюджетные источники | 14256,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.3.1.6 | Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.6.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | 0,8 | 0,8 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 56188,4 | 25289,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 56188,4 | | 25289,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.3.1.7 | Строительство сквера по ул. Яблочкова | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.7.1 | выполненные строительно-монтажные работы | га | 0,17 | 0,17 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 3673,8 | 18064,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 3673,8 | | 18064,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 215183,2 | | 77269,6 | | 92000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 200926,4 | | 77269,6 | | 92000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 14256,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 215183,2 | | 77269,6 | | 92000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 200926,4 | | 77269,6 | | 92000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 14256,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1 | Содержание и ремонт искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1.1 | площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 2944, 7 | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | 2944,7 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 1552,30 | 1552,3 | | 1552,3 | | 1552,3 | | 1552,3 | |
| 1.1.4.1.1.2 | кв. м | 477,2 | 477,2 | 477,2 | 477,2 | 477,2 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 251,6 | 251,6 | | 251,6 | | 251,6 | | 251,6 | |
| 1.1.4.1.1.3 | кв. м | 4391, 0 | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | 4391,0 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 2314,7 | 2314,7 | | 2314,7 | | 2314,7 | | 2314,7 | |
| 1.1.4.1.1.4 | кв. м | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 215,5 | 215,5 | | 215,5 | | 215,5 | | 215,5 | |
| 1.1.4.1.1.5 | кв. м | 13650,0 | 13650,0 | 13650,0 | 13650,0 | 13650,0 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 7195,6 | 7195,6 | | 7195,6 | | 7195,6 | | 7195,6 | |
| 1.1.4.1.1.6 | кв. м | 4905,0 | 4905,0 | 4905,0 | 4905,0 | 4905,0 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 2585,7 | 2585,7 | | 2585,7 | | 2585,7 | | 2585,7 | |
| 1.1.4.1.1.7 | кв. м | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 8465,1 | 8465,1 | | 8465,1 | | 8465,1 | | 8465,1 | |
| 1.1.4.1.1.8 | кв. м | 973,0 | 973,0 | 973,0 | 973,0 | 973,0 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 519,2 | 519,2 | | 519,2 | | 519,2 | | 519,2 | |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 43840,2 | 43840,2 | 43840,2 | 43840,2 | 43840,2 |  | бюджет города Перми | 23099,7 | 23099,7 | | 23099,7 | | 23099,7 | | 23099,7 | |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 23099,7 | | 23099,7 | | 23099,7 | | 23099,7 | | 23099,7 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 23099,7 | | 23099,7 | | 23099,7 | | 23099,7 | | 23099,7 | |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 23099,7 | | 23099,7 | | 23099,7 | | 23099,7 | | 23099,7 | |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | АДР | бюджет города Перми | 182,0 | 189,3 | | 196,8 | | 204,7 | | 212,9 | |
| 1.1.5.1.1.2 | ед. | 36 | 32 | 29 | 25 | 24 | АИР | бюджет города Перми | 504,0 | 466,0 | | 439,2 | | 393,7 | | 393,1 | |
| 1.1.5.1.1.3 | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | АКР | бюджет города Перми | 70,0 | 72,8 | | 75,7 | | 78,7 | | 81,9 | |
| 1.1.5.1.1.4 | ед. | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | АМР | бюджет города Перми | 280,0 | 276,6 | | 272,6 | | 283,4 | | 278,4 | |
| 1.1.5.1.1.5 | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | АОР | бюджет города Перми | 209,9 | 218,4 | | 227,1 | | 236,2 | | 229,3 | |
| 1.1.5.1.1.6 | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | АСР | бюджет города Перми | 209,9 | 218,4 | | 227,1 | | 236,2 | | 229,3 | |
| 1.1.5.1.1.7 | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АНЛ | бюджет города Перми | 28,0 | 29,1 | | 30,3 | | 31,4 | | 32,6 | |
|  | Итого по ПНР | ед. | 106 | 101 | 97 | 93 | 89 |  | бюджет города Перми | 1483,8 | 1470,6 | | 1468,8 | | 1464,3 | | 1457,5 | |
| 1.1.5.1.2 | Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.2.1 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АДР | бюджет города Перми | 25,4 | 26,4 | | 27,4 | | 28,5 | | 29,7 | |
| 1.1.5.1.2.2 | кв. м | 91 | 95 | 92 | 90 | 86 | АИР | бюджет города Перми | 46,1 | 50,1 | | 50,5 | | 51,4 | | 50,4 | |
| 1.1.5.1.2.3 | кв. м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | АКР | бюджет города Перми | 15,2 | 15,8 | | 16,4 | | 17,1 | | 17,8 | |
| 1.1.5.1.2.4 | кв. м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | АЛР | бюджет города Перми | 5,1 | 5,3 | | 5,5 | | 5,7 | | 5,9 | |
| 1.1.5.1.2.5 | кв. м | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | АМР | бюджет города Перми | 30,4 | 31,6 | | 32,9 | | 34,2 | | 35,6 | |
| 1.1.5.1.2.6 | кв. м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | АОР | бюджет города Перми | 25,3 | 26,4 | | 27,4 | | 28,5 | | 29,6 | |
| 1.1.5.1.2.7 | кв. м | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | АСР | бюджет города Перми | 30,4 | 31,6 | | 27,4 | | 28,5 | | 35,6 | |
| 1.1.5.1.2.8 | кв. м | 65 | 70 | 70 | 64 | 55 | АНЛ | бюджет города Перми | 33 | 36,9 | | 38,4 | | 36,5 | | 32,6 | |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 416 | 425 | 412 | 404 | 401 |  | бюджет города Перми | 210,9 | 224,1 | | 225,9 | | 230,4 | | 237,2 | |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1694,7 | | 1694,7 | | 1694,7 | | 1694,7 | | 1694,7 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1694,7 | | 1694,7 | | 1694,7 | | 1694,7 | | 1694,7 | |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1694,7 | | 1694,7 | | 1694,7 | | 1694,7 | | 1694,7 | |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту гидротехнических сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1.1 | выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми (от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) | км | 0,2 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 12664,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 12664,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 12664,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 12664,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего, в том числе | 2508146,4 | | 841902,5 | | 332523,8 | | 340523,8 | | 340523,8 | |
| бюджет города Перми | 1232036,3 | | 841902,5 | | 332523,8 | | 340523,8 | | 340523,8 | |
| бюджет Пермского края | 1261853,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 14256,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

--------------------------------

<\*> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми в 2022 году в сумме 100000,0 тыс. руб.

Приложение 1

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Озеленение

территории города Перми, в том числе

путем создания парков, скверов, садов,

бульваров" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Озеленение территории города Перми, в том числе путем

создания парков, скверов садов, бульваров" муниципальной

программы "Благоустройство города Перми"

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Гашкова, 20, г. Пермь, район Мотовилихинский | | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.1. Строительство сквера по ул. Гашкова, 20 | | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание благоустроенной зоны отдыха для населения города Перми по ул. Гашкова, 20 | | | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | благоустроенная площадь - 0,9 га, посещаемость до 940 чел./день | | | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018-2022 годы | | | | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2022 годы | | | | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год | | | | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 43698,44754 тыс. руб. | | | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| всего, в том числе | 43698,44754 | 1034,07477 | | 241,77177 | 5608,785 | 208,316 | 36605,5 |
| бюджет города Перми | 43456,67577 | 1034,07477 | | 0,0 | 5608,785 | 208,316 | 36605,5 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 241,77177 | 0,0 | | 241,77177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | | | значение | | год реализации | | |
| принятые заказчиком проектно-изыскательские работы по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | ед. | | | 1 | | 2018 | | |
| принятый заказчиком 1 этап строительства (подготовка территории строительства, земляные работы) | ед. | | | 1 | | 2019 | | |
| выполненные работы по наружному освещению | ед. | | | 1 | | 2020 | | |
| откорректированная проектная документация | ед. | | | 1 | | 2021 | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | | | 1 | | 2022 | | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 0224.16 | | | | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 04 сентября 2015 г. N 8 | | | | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2021 г. N 16-БК | | | | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | | срок реализации | | |
| выполнение проектно-изыскательских работ | | | | | 2018 год | | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | | | 2019-2020, 2022 год | | |
| корректировка проектной документации | | | | | 2021 год | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | | | 2022 год | | |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Калгановской, 62, г. Пермь, Мотовилихинский район | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.2. Строительство сквера по ул. Калгановской, 62 | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание благоустроенной зоны отдыха горожан в микрорайоне Вышка-1 | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | благоустроенная площадь - 2,15 га, посещаемость до 2240 чел./день | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019; 2022-2023 годы | | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 годы | | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год | | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 86877,701 тыс. руб. | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего | 2019 | | 2022 | 2023 |
| всего, в том числе | 86877,701 | 2744,801 | | 50217,2 | 33915,7 |
| бюджет города Перми | 84132,9 | 0,0 | | 50217,2 | 33915,7 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2744,801 | 2744,801 | | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | | значение | | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | | 1 | | 2019 | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | | 1 | | 2022-2023 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | | 1 | | 2023 | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 06/18 | | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 03 марта 2017 г. N 1 | | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2021 г. N 16-БК | | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | | |
| разработка проектной документации | | | 2019 год | | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2022-2023 годы | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2023 год | | |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сад им. Н.В.Гоголя, г. Пермь, Ленинский район | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.3. Реконструкция сада им. Н.В.Гоголя | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | благоустройство территории сада им. Н.В.Гоголя, увеличение ее привлекательности для посещения, в том числе туристическими группами | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | благоустроенная территория - 1,0 га, посещаемость до 1040 чел./день | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020, 2024 годы | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 год | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 94172,738 тыс. руб. | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2020 | | 2024 |
| всего, в том числе | 94172,738 | 2172,738 | | 92000,0 |
| бюджет города Перми | 92000,0 | 0,0 | | 92000,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 2172,738 | 2172,738 | | 0,0 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | | |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 | | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2024 | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | 1 | 2024 | | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | бюджет города Перми | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2021 г. N 16-БК | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | |
| разработка проектной документации | | | 2020 год | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2024 год | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2024 год | |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Генерала Черняховского, г. Пермь, Орджоникидзевский район | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.4. Строительство сквера по ул. Генерала Черняховского | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | благоустройство территории, увеличение ее привлекательности для посещения, в том числе туристическими группами | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | благоустроенная территория - 1,4 га, посещаемость до 1460 чел./день | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019, 2022 годы | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 57451,618 тыс. руб. | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2019 | | 2022 |
| бюджет города Перми | 57451,618 | 3210,118 | | 54241,5 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | | значение | | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | | 1 | | 2019 |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | | 1 | | 2022 |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | | 1 | | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 12/18 | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2021 г. N 16-БК | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | |
| разработка проектной документации | | | 2019 год | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2022 год | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2022 год | |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Екатерининской, 171, г. Пермь, Дзержинский район | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.5. Строительство сквера по ул. Екатерининской, 171 | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | организация места отдыха населения для совместного времяпрепровождения - спортивные занятия, мастер-классы, лекции на открытом воздухе | | | | |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | благоустроенная территория - 0,2 га, посещаемость до 210 чел./день | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019, 2022 годы | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14729,600 тыс. руб. | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2019 | | 2022 |
| всего, в том числе | 14729,600 | 472,800 | | 14256,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 472,800 | 472,800 | | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14256,800 | 0,0 | | 14256,800 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | | значение | | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | | 1 | | 2019 |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | | 1 | | 2022 |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | | 1 | | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 22/18 | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 11 августа 2020 г. N 6-БК | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | |
| разработка проектной документации | | | 2019 год | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2022 год | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2022 год | |

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Корсуньской, 31, г. Пермь, Орджоникидзевский район | | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.5. Строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 | | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание места отдыха для населения микрорайона Бумкомбинат, организация общественной территории, пригодной для проведения культурно-массовых мероприятий | | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | благоустроенная территория - 0,8 га, посещаемость до 800 чел./день | | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020, 2022-2023 годы | | | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 годы | | | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год | | | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 83261,498 тыс. руб. | | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2020 | | 2022 | | 2023 |
| всего, в том числе | 83261,498 | 1783,698 | | 56188,4 | | 25289,4 |
| бюджет города Перми | 81477,8 | 0,0 | | 56188,4 | | 25289,4 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1783,698 | 1783,698 | | 0,0 | | 0,0 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | | значение | | | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | | 1 | | | 2020 | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | | 1 | | | 2022-2023 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | | 1 | | | 2023 | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проектной документации 19-18 | | | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 | | | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2021 г. N 16-БК | | | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | | | |
| разработка проектной документации | | | 2020 год | | | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2022-2023 годы | | | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2023 год | | | |

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | сквер по ул. Яблочкова, г. Пермь, Свердловский район | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.3.1.6. Строительство сквера по ул. Яблочкова | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание нового места отдыха для населения микрорайона Крохалева, благоустройство транзитного участка на пересечении двух улиц - Солдатова и Яблочкова | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | благоустроенная площадь - 0,17 га, посещаемость до 320 чел./день | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2023 годы | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 годы | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 23666,4 тыс. руб. | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| бюджет города Перми | 23666,4 | 1928,1 | 3673,8 | 18064,5 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | | значение | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | | 1 | 2021 | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | | 1 | 2022-2023 | |
| ввод объекта в эксплуатацию | ед. | | 1 | 2023 | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 12 октября 2018 г. N 10 | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2021 г. N 16-БК | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | |
| разработка проектной документации | | | 2021 год | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | | 2022-2023 годы | |
| ввод объекта в эксплуатацию | | | 2023 год | |

Приложение 2

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Озеленение

территории города Перми, в том числе

путем создания парков, скверов, садов,

бульваров" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города

Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов,

бульваров" муниципальной программы "Благоустройство

города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| срок начала | срок окончания | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 91860,8 | 0,0 | 0,000 | 100000,0 | 100000,0 |
| капитальный ремонт парка культуры и отдыха "Балатово" | 2022 | 2026 | бюджет города Перми | 51996,2 | 0,0 | 100000,0 [<\*>](#P2448) | 100000,0 | 100000,0 |
| капитальный ремонт сквера у гостиницы "Урал" | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 39864,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.2 | Развитие городского пространства | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 589673,5 | 272413,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 1261085,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 77975,5 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 258111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 230082,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 196124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 281615,3 | 222413,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 639850,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| благоустройство ул. Сибирской (от ул. Монастырской до ул. Пермской) | 2022 | 2022 | бюджет Пермского края | 167000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6.1.1 | Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.6.1.1.1 | капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 12664,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми в 2022 году в сумме 100000,0 тыс. руб.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния

и развитие мест погребения, в том числе крематория"

муниципальной программы "Благоустройство города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Поддержание в нормативном состоянии мест погребения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | Содержание мест погребения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.1 | количество мест погребения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 34160,6 | 53940,0 | 34118,5 | 34118,5 | 34118,5 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 34160,6 | 53940,0 | 34118,5 | 34118,5 | 34118,5 |
| 2.1.1.1.2 | Организация автобусных перевозок граждан по территории кладбища "Северное" в выходные, праздничные дни и дни массового посещения кладбища (в религиозные праздники, дни поминовений) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.2.1 | количество дней в году, в течение которых осуществляются автобусные перевозки | день | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 594,6 | 594,6 | 594,6 | 594,6 | 594,6 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 594,6 | 594,6 | 594,6 | 594,6 | 594,6 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 34755,2 | 54534,6 | 34713,1 | 34713,1 | 34713,1 |
| 2.1.1.2 | Организация эвакуации умерших | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1 | Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих, наряду с основной, медицинскую деятельность) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1.1 | количество эвакуированных умерших | чел. | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 |
| Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 | 855,5 |
| Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 35610,7 | 55390,1 | 35568,6 | 35568,6 | 35568,6 |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния мест погребения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние мест погребения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние мест погребения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 50000,0 | 125000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 50000,0 | 125000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 50000,0 | 125000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 50000,0 | 125000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство (реконструкция) мест погребения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест погребения | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | Строительство крематория на кладбище "Восточное" города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.1 | выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | 1 | - | - |  | МКУ "Пермблагоустройство" | бюджет города Перми | 80000,0 | 365837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 96500,0 | 365837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 96500,0 | 365837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 96500,0 | 365837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 182110,7 | 546227,6 | 35568,6 | 35568,6 | 35568,6 |

Приложение 1

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 2.1 "Восстановление

нормативного состояния и развитие

мест погребения, в том числе

крематория" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 2.1

"Восстановление нормативного состояния и развитие мест

погребения, в том числе крематория" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | крематорий на кладбище "Восточное" города Перми, Пермский край, город Пермь, район Мотовилихинский, Сылвенский тракт, 15 | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 2.1.3.1.2. Строительство крематория на кладбище "Восточное" города Перми | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "Пермблагоустройство" | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечить возможность для захоронения умерших жителей города Перми путем их кремации и последующего захоронения в урнах в землю и в колумбариях | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь под захоронение умерших - 20,7 га, количество мест под захоронение умерших - 27600 ед. | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2009-2017, 2022-2023 годы | | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2011-2017, 2022-2023 годы | | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год | | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 684899,79637 тыс. руб. | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего | | 2009-2017 | 2022 | 2023 |
| всего, в том числе | 684899,79637 | | 222562,29637 | 96500,0 | 365837,5 |
| бюджет города Перми | 647368,153 | | 185030,653 | 96500,0 | 365837,5 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15273,25537 | | 15273,25537 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 22258,388 | | 22258,388 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации | |
| принятый заказчиком 1 этап строительства (подъездная дорога, земляные работы по планировке территории, трансформаторная подстанция, сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, водонапорная башня, очистные сооружения, административно-бытовой корпус) | ед. | 1 | | | 2011 | |
| принятая заказчиком проектная документация (внесение изменений) | ед. | 1 | | | 2012 | |
| принятый заказчиком 2 этап строительства (котлован под монтаж фундаментов здания крематория) | ед. | 1 | | | 2013 | |
| принятый заказчиком 3 этап строительства (надземная часть здания крематория) | ед. | 1 | | | 2014 | |
| принятый заказчиком 4 этап строительства (общественный туалет, благоустройство вокруг здания крематория сети наружного освещения) | ед. | 1 | | | 2015 | |
| принятый заказчиком 5 этап строительства (технические паспорта и планы) | ед. | 8 | | | 2016 | |
| принятый заказчиком 6 этап строительства (охрана) | ед. | 1 | | | 2017 | |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | | | 2022 | |
| выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | | | 2022 | |
| ввод в эксплуатацию крематория | ед. | 1 | | | 2023 | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 сентября 2016 г. N 7, от 27 декабря 2019 г. N 14 | | | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 27 июля 2018 г. N 12-БК | | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | | | |
| выполнение 1 этапа строительства | | 2005-2011 годы | | | |
| разработка проектной документации (внесение изменений) | | 2012 год | | | |
| выполнение 2 этапа строительства | | 2013-2016 годы | | | |
| обеспечение сохранности движимого и недвижимого имущества | | 2017 год | | | |
| корректировка проектной документации | | 2022 год | | | |
| выполнение строительно-монтажных работ | | 2022-2023 год | | | |
| ввод в эксплуатацию крематория | | 2023 год | | | |

Приложение 2

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 2.1 "Восстановление

нормативного состояния и развитие

мест погребения, в том числе

крематория" муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного

состояния и развитие мест погребения, в том числе

крематория" муниципальной программы "Благоустройство

города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| срок начала | срок окончания | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1 | Восстановление нормативного состояния мест погребения | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 50000,000 | 125000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт кладбища "Егошихинское" | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 50000,000 | 125000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 3.1 "Развитие коммунальной инфраструктуры

и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки

в городе Перми" муниципальной программы "Благоустройство

города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1 | Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.1 | площадь благоустроенных территорий | кв. м | | 1400 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.2 | кв. м | | 3166,5 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 5581,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.3 | кв. м | | 8690 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 11690,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.4 | кв. м | | 2200 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 2626,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.5 | кв. м | | 2500 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 5449,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.6 | кв. м | | 8515 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 19866,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.7 | кв. м | | 1550 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 8898,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.1.8 | кв. м | | 540 | - | - | - | - | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 3027,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | кв. м | | 28561,5 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 61822,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1.2 | количество благоустроенных территорий | ед. | | 3 | 15 | 15 | - | - | ДДиБ | бюджет города Перми | 19999,9 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 81822,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 81822,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры и объекты благоустройства на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.1 | протяженность построенной сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | | м | 1997 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 27776,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2.1.2 | выполненные работы по авторскому надзору за строительством сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2.1.3 | изготовленный технический план при строительстве сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 3.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 27873,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 27873,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 109695,5 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 109695,5 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 3.1 "Развитие

коммунальной инфраструктуры

и благоустройство территории

индивидуальной жилой застройки

в городе Перми" муниципальной

программы "Благоустройство

города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ МИКРОРАЙОНОВ

индивидуальной жилой застройки в городе Перми, в которых

предусмотрено выполнение комплекса мероприятий

по благоустройству территорий общего пользования

микрорайонов индивидуальной жилой застройки в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование микрорайона | Наименование улиц, в границах которых расположена территория общего пользования, подлежащая благоустройству |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район | | |
| 2022 | | |
| 1 | Акуловский | ул. Красноборская, ул. Кустарная, ул. Якутская, ул. 1-я Колхозная, ул. Сорокинская |
| Индустриальный район | | |
| 2022 год | | |
| 2 | Поселок Геологов | ул. 3-я Карьерная, ул. Экскаваторная |
| 3 | Новоплоский | пер. Бершетский, ул. Левченко, ул. Самолетная, ул. Малая |
| Кировский район | | |
| 2022 год | | |
| 4 | Налимиха | ул. Новосельская, ул. Вольская, ул. Высокая, ул. Кедровая, ул. 1-я Гаревая |
| 5 | Новый Крым | ул. Котельническая, ул. Херсонская |
| 6 | Октябрьский | ул. Чебоксарская, ул. Новоржевская, ул. Миргородская |
| Ленинский район | | |
| 2022 год | | |
| 7 | Камская Долина | ул. Торфяная |
| Мотовилихинский район | | |
| 2022 год | | |
| 8 | Вышка-1 | ул. Ленинградская, ул. Огородникова, ул. Труда |
| 9 | Гарцы | ул. Вишневая, ул. Андреевская, ул. Войкова, ул. Красных зорь |
| Орджоникидзевский район | | |
| 2022 год | | |
| 10 | Январский | ул. Январская, ул. Лянгасова, пер. Ямальский, ул. Кронита, ул. Лаврова, ул. Краснослудская |
| 11 | Домостроительный | ул. Верхоянская, ул. Александра Щербакова, ул. Фрунзе |
| 12 | Голованово | ул. Пузырева, ул. Мозырьская, пер. 1-й Мозырьский |
| 13 | Камский | ул. Химиков, ул. Ольховская, ул. Наймушина |
| 14 | Кислотные Дачи | ул. Колвинская, ул. Бушмакина, ул. Ракитная |
| 15 | Гайва | ул. Тихвинская, ул. Гайвинская, ул. Кабельщиков |
| Свердловский район | | |
| 2022 год | | |
| 16 | Ново-Бродовский | ул. Ореховая, ул. 2-я Радиальная, ул. 5-я Радиальная |
| п. Новые Ляды | | |
| 2022 год | | |
| 17 | Новые Ляды | ул. Железнодорожная, ул. Спортивная, ул. Островского |

Приложение 2

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 3.1 "Развитие

коммунальной инфраструктуры

и благоустройство территории

индивидуальной жилой застройки

в городе Перми" муниципальной

программы "Благоустройство

города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 3.1

"Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство

территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми"

муниципальной программы "Благоустройство города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 3.1.1.2.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДДиБ | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение централизованным хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением жилых домов микрорайона Гарцы | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей водоснабжения - 2997 м | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2022 | | | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2022 | | | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 | | | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 32101,500 | | | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Всего | 2020 | | 2021 | 2022 |
| бюджет города Перми | 32101,500 | 4023,500 | | 204,500 | 27873,5 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации | |
| разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 | | | 2020-2021 | |
| Протяженность построенных сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | м | 2997 | | | 2022 | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | требуется разработка ПСД | | | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14 июня 2019 г. N 8 | | | | | |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК | | | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | Срок реализации | | |
| разработка ПСД | | | 2020-2021 | | |
| строительно-монтажные работы | | | 2021-2022 | | |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Повышение уровня благоустройства территории города Перми | | | | | | |
| Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 73,6 | 76,9 | 68,5 | 55,9 | 44,1 |
| Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 3,7 | 3,4 | 2,4 | 1,4 | 0,4 |
| 1.1 | Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 100,0  (301,1) | 100,0  (304,2) | 100,0  (304,2) | 100,0  (304,2) | 100,0  (304,2) |
| Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | %  (тыс.  кв. м) | 100,0  (13561,67381) | 100,0  (13561,67381) | 100,0  (13561,67381) | 100,0  (13561,67381) | 100,0  (13561,67381) |
| Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | %  (ед.) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) | 100  (15) |
| 1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования | | | | | | |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 6,9  (20,8) | 4,0  (12,0) | 2,0  (6,2) | 2,1  (6,3) | 2,1  (6,3) |
| 1.1.3 | Задача. Строительство новых, реконструкция существующих объектов озеленения общего пользования на территории города Перми | | | | | | |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %  (га) | 0,8  (2,5) | 1,0  (3,12) | 0,4  (1,3) | - | - |
| Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 3 | 3 | 1 | - | - |
| 1.1.4 | Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | | | | | | |
| Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | %  (кв. м) | 100  (43840,2) | 100  (43840,2) | 100  (43840,2) | 100  (43840,2) | 100  (43840,2) |
| 1.1.5 | Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | | | | | |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | %  (ед.) | 1,9  (106) | 1,9  (101) | 1,8  (97) | 1,8  (93) | 1,8  (89) |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | %  (кв. м) | 100  (416) | 100  (425) | 100  (412) | 100  (404) | 100  (401) |
| 1.1.6 | Задача. Предупреждение воздействия водной среды | | | | | | |
| Количество берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | - | - | - | - |
| 2.1 | Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория | | | | | | |
| 2.1.1 | Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест погребения | | | | | | |
| Доля мест погребения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества мест погребения | %  (ед.) | 100  (18) | 100  (18) | 100  (18) | 100  (18) | 100  (18) |
| Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | %  (чел.) | 100  (638) | 100  (638) | 100  (638) | 100  (638) | 100  (638) |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния мест погребения | | | | | | |
| Доля мест погребения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства мест погребения, от общего количества мест погребения на территории города Перми | %  (ед.) | 5,6  (1) | 5,6  (1) | - | - | - |
| 2.1.3 | Задача. Строительство (реконструкция) мест погребения | | | | | | |
| Крематорий, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 1 | - | - | - |
| 3.1 | Подпрограмма. Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | |
| 3.1.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми | | | | | | |
| доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 | - | - |
| протяженность построенных сетей водоснабжения на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | км | 2,9 | 4,6 | - | - | - |

Приложение

к Таблице

показателей конечного

результата муниципальной программы

"Благоустройство города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Благоустройство города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | | | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата | | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1 | Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | ед. | - | Доовн = (Коорем + Коогс) x 100% / Коо | Коовн - количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых в текущем году выполнен текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство;  Коогс - количество объектов озеленения общего пользования, в отношении которых действуют гарантийные обязательства в рамках выполненного капитального ремонта, реконструкции, строительства;  Коо - общее количество объектов озеленения общего пользования, за исключением находящихся в границах улично-дорожной сети | акты выполненных работ; [перечень](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB817290264124CF3FCA679588C28A7C6ABB037E59B6562C7EB74895040402AAA95845774B35C0CD58F62568R7yCN) объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 188 | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | - | Клвз = Квзнпп / Кзвг | Квзнпп - количество возможных захоронений на подготовленных площадях;  Кзвг - количество захоронений в год | информация от ПМУП "Ритуальные услуги" | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дпл.оо = Поос x 100% / Поо | Поос - площадь объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании;  Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | технические и кадастровые паспорта объектов озеленения общего пользования; [перечень](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB817290264124CF3FCA679588C28A7C6ABB037E59B6562C7EB74895040402AAA95845774B35C0CD58F62568R7yCN) объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 188 | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % | - | Дплв = Плгвн x 100% / Пглв | Плгвн - площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании;  Плгв - общая площадь пустошей, логов и водоохранных зон | информация от территориальных органов администрации города Перми | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля фонтанов на территории города Перми, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общего количества действующих фонтанов | % | - | Дф = Кфн x 100% / Кдф | Кфн - количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт;  Кдф - общее количество действующих фонтанов | акты выполненных работ | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дкроо = Пкроо x 100% / Поо | Пкроо - площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которой выполнен капитальный ремонт;  Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; [перечень](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB817290264124CF3FCA679588C28A7C6ABB037E59B6562C7EB74895040402AAA95845774B35C0CD58F62568R7yCN) объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 188 | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % | - | Дрсоо = Прсоо x 100% / Поо | Прсоо - площадь объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции;  Поо - общая площадь объектов озеленения общего пользования | акты выполненных работ; [перечень](consultantplus://offline/ref=5BDEFE78C7198CFC5412CA592B30D0CAAB817290264124CF3FCA679588C28A7C6ABB037E59B6562C7EB74895040402AAA95845774B35C0CD58F62568R7yCN) объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 188 | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. |  | сумма объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию |  | акты выполненных работ | | отчетная документация | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % | - | Диис = Пиисс x 100% / Пиис | Пиисс - площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание;  Пиис - общая площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | информация от территориальных органов администрации города Перми | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % | - | Дсунрг = Ксунрг x 100% / Косунрг | Ксунрг - количество самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов);  Косунрг - общее количество выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | информация из реестра самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % | - | Дсунрз = Ксунрз x 100% / Косунрз | Ксунрз - площадь самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы);  Косунрз - общая площадь выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | информация от территориальных органов администрации города Перми | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Количество берегоукрепительных сооружений города Перми в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | - | сумма берегоукрепительных сооружений города Перми в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | - | акты выполненных работ | | отчетная документация | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля мест погребения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества мест погребения | % | - | Дорн = Корн x 100% / Коорн | Корн - количество мест погребения, находящихся на содержании;  Коорн - общее количество мест погребения | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | % | - | Дуэ = Куэ x 100% / Коуэ | Куэ - количество умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест;  Коуэ - общее количество умерших, подлежащих эвакуации из жилых помещений при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию, а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля мест погребения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства мест погребения, от общего количества мест погребения на территории города Перми | % | - | Дкрорн = Ккрорн x 100% / Корн | Ккрорн - количество мест погребения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства мест погребения;  Корн - общее количество мест погребения на территории города Перми | информация от МКУ "Пермблагоустройство" (акты) | | вторичный | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Крематорий, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | ед. |  | Суммарное количество крематориев, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы |  | акты выполненных работ | | отчетная документация | ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от количества запланированных | ед. | - | рассчитывается как общее количество благоустроенных территорий | - | ДДиБ | | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |