Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 921

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653371B20FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA50E0DA075D8B040A30F577F2E5FD2C8FF8C1744A732EAE3D12F496DDF03F2996E6720F351E6AA54AC59B9AA52E0A441MDM) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA50E0DA075D8B047A40D5F7E2A5FD2C8FF8C1744A732EAF1D177456DDF1FFA9B7B3171B540M6M) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558D91AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB98673825E640BEA757B147BBB64EE2A61D4FM6M) администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P56) "Безопасный город".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2018 г. [N 793](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558D91AE8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный город";

от 27 декабря 2018 г. [N 1078](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2A558397AA8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 05 апреля 2019 г. [N 69-П](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2A518394AD8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 20 июня 2019 г. [N 293](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2A53829DAF8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 08 августа 2019 г. [N 463](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2A5C8D91A98A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 03 октября 2019 г. [N 627](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2B548393AC8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 18 октября 2019 г. [N 735](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2B558095AC8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 02 декабря 2019 г. [N 956](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2B578594AD8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 23 декабря 2019 г. [N 1039](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2B508597AF8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 31 декабря 2019 г. [N 1138](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2B50829DAD8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 30 января 2020 г. [N 87](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2B51839CA28A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 31 марта 2020 г. [N 293](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2B5C8794AD8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 12 мая 2020 г. [N 420](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2B5D8C9CA98A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 12 августа 2020 г. [N 702](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2C56809CAE8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 25 сентября 2020 г. [N 886](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2C50849DA38A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 19 октября 2020 г. [N 1049](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2C518494A28A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 20 ноября 2020 г. [N 1171](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2C52879CAE8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 30 декабря 2020 г. [N 1360](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2C5C8795AB8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 15 февраля 2021 г. [N 74](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2C5D8197A88A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 15 марта 2021 г. [N 152](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2D54809CAF8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 31 марта 2021 г. [N 220](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2D55859CA38A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 22 апреля 2021 г. [N 282](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2D558D91A98A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 15 июня 2021 г. [N 433](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2D578296A88A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 02 июля 2021 г. [N 493](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2D508097A88A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 08 октября 2021 г. [N 829](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2D53839DAC8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми - начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Падучева А.А.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 921

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653371B20FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Безопасный город"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Безопасный город" (далее - программа) | | | | |
| 2 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | | | |
| 3 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее - ДОБ) | | | | |
| 4 | Участники программы | ДОБ;  департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее - ДЭПП);  департамент образования администрации города Перми (далее - ДО);  департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКиМП);  управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС);  территориальные органы администрации города Перми (далее - ТО):  администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР);  администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР);  администрация Кировского района города Перми (далее - АКР);  администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР);  администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР);  администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР);  администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР);  администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АПНЛ);  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "Благоустройство ДР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "Благоустройство ИР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "Благоустройство КР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "Благоустройство ЛР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "Благоустройство МР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "Благоустройство ОР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "Благоустройство СР");  муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "Благоустройство ПНЛ");  муниципальное казенное учреждение "Пермская городская служба спасения" (далее - МКУ "ПГСС");  муниципальное казенное учреждение "Пермское городское управление гражданской защиты" (далее - МКУ "ПГУГЗ");  муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми" (далее - МКУ "ЕДДС города Перми");  муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ");  муниципальные образовательные учреждения (далее - МОУ);  муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи" (далее - МАУ "Дворец молодежи") | | | | |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653370B30FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития города Перми по формированию комфортной городской среды в части обеспечения личной и общественной безопасности в городе Перми.  На территории города Перми сохраняется высокий уровень преступности. Среди городов-аналогов в 2020 году город Пермь по количеству преступлений на 10 тыс. населения (168,8) занимает третью позицию; Екатеринбург - 132,7; Нижний Новгород - 161,7; Самара - 168,8; Уфа - 177,2; Казань - 191,5; Челябинск - 211,6.  В общественных местах города Перми зарегистрировано:  грабежей: в 2018 году - 345 ед., в 2019 - 238 ед., в 2020 - 152 ед., за 6 мес. 2021 - 99 ед.;  разбоев: в 2018 году - 59 ед.; в 2019 - 29 ед., в 2020 - 21 ед., за 6 мес. 2021 - 20 ед.  По данным экстренных извещений, в 1 квартале 2021 года зарегистрировано 105 случаев отравлений наркотическими веществами (в 2018 - 103, 2019 - 128, 2020 - 122). Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних города Перми на 100 тыс. населения составил: в 2018 - 105,5 ед., в 2019 - 105,0 ед., в 2020 - 98,4 ед., за 6 мес. 2021 - 67,3 ед.  Для решения задачи по снижению уровня преступности на территории города Перми предусмотрены мероприятия, направленные на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков террористического характера.  Планируется проводить патрулирование народными дружинами микрорайонов с повышенным уровнем преступности.  Необходимо совершенствовать систему первичной профилактики потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ). Планируется реализация программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними, проведение конкурсов общественных инициатив, а также профилактических мероприятий для детей и молодежи города Перми. Проведение целенаправленной и комплексной профилактической работы в целях снижения уровня преступности, укрепления законности и правопорядка, уменьшения уровня распространенности наркологических расстройств среди населения города Перми является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Перми.  Город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв. км и населения до 370 тыс. чел., 2 гидротехнических сооружения. Через центр города проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90% которых составляют активные химически опасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящих к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях.  Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 29 микрорайонов, находящихся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным водоснабжением, характеризуется высоким уровнем амортизации водопроводных сетей. Происходит постепенное ветшание пожарных водоемов, что требует дополнительных финансовых вложений.  Статистические данные по городу Перми:  количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС): 2018 год - 0, 2019 год - 2; 2020 год - 5; за 6 мес. 2021 года - 0;  количество пострадавших в результате ЧС: 2018 год - 4, 2019 год - 58; 2020 год - 11; 6 мес. 2021 года - 27;  количество пожаров в городе Перми: 2018 год - 525 ед., 2019 год - 1290 ед., 2020 год - 1201; 6 мес. 2021 года - 735 ед.;  количество погибших на пожарах: 2018 год - 41 чел., 2019 год - 39 чел., 2020 год - 51 чел.; 6 мес. 2021 года - 23 чел.;  количество травмированных в результате пожаров: 2018 год - 88 чел., 2019 год - 88 чел., 2020 год - 99; 6 мес. 2021 года - 46 чел.  Количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде: 2018 год - 617 чел., 2019 год - 702 чел., 2020 год - 867 чел.; 6 мес. 2021 года - 271 чел.  С целью выполнения требований, установленных Федеральным законом от 22 июня 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", планируется реализация мероприятий программы по профилактике пожаров в жилом секторе, информированию населения о правилах и нормах пожарной безопасности, мотивации жителей к соблюдению указанных норм, строительство 15 пожарных водоемов (2 - 2020 год, 1 - 2021 год, 4 - 2022 год, 2 - 2023 год, 2 - 2024 год, 2 - 2025 год, 2 - 2026 год), обследование 19 пожарных водоемов (4 - 2020 год, 6 - 2021 год, 3 - 2022 год, 3 - 2023 год, 3 - 2024 год), ремонт 23 пожарных водоемов (1 - 2020 год, 5 - 2021 год, 3 - 2022 год, 3 - 2023 год, 3 - 2024 год, 4 - 2025 год, 4 - 2026 год), содержание пожарных водоемов (83 - 2020 год, 85 - 2021 год, 85 - 2022 год, 89 - 2023 год, 90 - 2024 год, 91 - 2025 год, 93 - 2026 год), а также 1 пожарного пирса.  С целью снижения риска возникновения угроз природного и техногенного характера планируется проведение мероприятий, направленных на сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе ЧС, на повышение уровня оповещения населения при возникновении ЧС, уровня оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах.  В области решения проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, необходимо оборудование ливневой канализации или строительство подпорных стенок в зависимости от результатов проведенных обследований | | | | |
| 6 | Цели программы | обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми | | | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми.  1.1.1. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов.  1.1.2. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи.  1.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми.  1.2.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности.  1.2.2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми.  1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления.  1.3.1. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми.  1.3.2. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | | | | |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы | | | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год,  план | 2023 год,  план | 2024 год,  план | 2025 год,  план | 2026 год,  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 225448,600 | 313414,500 | 387009,200 | 226355,200 | 227750,600 |
| бюджет города Перми | 224006,600 | 311972,500 | 385567,200 | 226355,200 | 227750,600 |
| бюджет Пермского края | 1442,000 | 1442,000 | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 14926,500 | 14926,500 | 14926,500 | 13484,500 | 13484,500 |
| бюджет города Перми | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 |
| бюджет Пермского края | 1442,000 | 1442,000 | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 177005,700 | 279091,800 | 350602,300 | 190683,700 | 190683,700 |
| бюджет города Перми | 177005,700 | 279091,800 | 350602,300 | 190683,700 | 190683,700 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 33516,400 | 19396,200 | 21480,400 | 22187,000 | 23582,400 |
| бюджет города Перми | 33516,400 | 19396,200 | 21480,400 | 22187,000 | 23582,400 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы: | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |
| уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения, ед. | 184,0 | 182,9 | 181,8 | 180,7 | 179,6 |
| число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды), чел. | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| количество пожаров на 10 тыс. чел. населения, не более, ед. | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 |
| (п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653370BF0FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Содействие в снижении уровня преступности

на территории города Перми" муниципальной программы

"Безопасный город"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| ед. изм. | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |  |  | | 2022 год, план | | 2023 год, план | | 2024 год, план | | 2025 год, план | | 2026 год, план | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | количество человек, получивших материальное стимулирование за участие в охране общественного порядка | чел. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ДОБ | бюджет города Перми | | 4441,700 | | 4441,700 | | 4441,700 | | 4441,700 | | 4441,700 | |
| бюджет Пермского края | | 1442,000 | | 1442,000 | | 1442,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.1.2 | количество отработанных часов | час. | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | ДОБ | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 5883,700 | | 5883,700 | | 5883,700 | | 4441,700 | | 4441,700 | |
| бюджет города Перми | | 4441,700 | | 4441,700 | | 4441,700 | | 4441,700 | | 4441,700 | |
| бюджет Пермского края | | 1442,000 | | 1442,000 | | 1442,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 5883,700 | | 5883,700 | | 5883,700 | | 4441,700 | | 4441,700 | |
| бюджет города Перми | | 4441,700 | | 4441,700 | | 4441,700 | | 4441,700 | | 4441,700 | |
| бюджет Пермского края | | 1442,000 | | 1442,000 | | 1442,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | количество экземпляров изготовленных пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ДОБ | бюджет города Перми | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 5983,700 | | 5983,700 | | 5983,700 | | 4541,700 | | 4541,700 | |
| бюджет города Перми | | 4541,700 | | 4541,700 | | 4541,700 | | 4541,700 | | 4541,700 | |
| бюджет Пермского края | | 1442,000 | | 1442,000 | | 1442,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Профилактика потребления ПАВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ | ед. | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ДО, подведомственные МОУ | бюджет города Перми | | 4012,500 | | 4012,500 | | 4012,500 | | 4012,500 | | 4012,500 | |
| 1.1.2.1.1.2 | количество проведенных семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | | 852,600 | | 852,600 | | 852,600 | | 852,600 | | 852,600 | |
| 1.1.2.1.1.3 | количество участников семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | чел. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.2.1.1.4 | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | | 561,900 | | 561,900 | | 561,900 | | 561,900 | | 561,900 | |
| 1.1.2.1.1.5 | количество просмотров размещенных информационных материалов | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2782,800 | | 2782,800 | | 2782,800 | | 2782,800 | | 2782,800 | |
| 1.1.2.1.1.6 | количество реализованных проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 1.1.2.1.1.7 | количество участников проектов - победителей конкурса профилактике потребления ПАВ | чел. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.2.1.1.8 | количество проведенных родительских собраний при участии специалистов в области профилактики потребления ПАВ | ед. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | | 333,000 | | 333,000 | | 333,000 | | 333,000 | | 333,000 | |
| 1.1.2.1.1.9 | количество проведенных заседаний комиссии для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДОБ | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 8942,800 | | 8942,800 | | 8942,800 | | 8942,800 | | 8942,800 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 8942,800 | | 8942,800 | | 8942,800 | | 8942,800 | | 8942,800 | |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 8942,800 | | 8942,800 | | 8942,800 | | 8942,800 | | 8942,800 | |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | всего | | 14926,500 | | 14926,500 | | 14926,500 | | 13484,500 | | 13484,500 | |
| бюджет города Перми | | 13484,500 | | 13484,500 | | 13484,500 | | 13484,500 | | 13484,500 | |
| бюджет Пермского края | | 1442,000 | | 1442,000 | | 1442,000 | | 0,000 | | 0,000 | |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми" муниципальной программы "Безопасный город"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Функционирование МКУ "ПГУГЗ", МКУ "ЕДДС города Перми" | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653375B20FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГУГЗ" | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 50890,700 | 50451,500 | 50451,500 | 52208,500 | 52208,500 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество объектов размещения МКУ "ЕДДС города Перми" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ЕДДС города Перми" | бюджет города Перми | 38299,800 | 46788,000 | 46788,000 | 48520,300 | 48520,300 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество комплексов технических средств ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 89310,500 | 97359,500 | 97359,500 | 100848,800 | 100848,800 |
| 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.1 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 1492,300 | 1492,300 | 1492,300 | 1492,300 | 1492,300 |
| 1.2.1.1.2.2 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 917,700 | 917,700 | 917,700 | 917,700 | 917,700 |
| 1.2.1.1.2.3 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2910,000 | 2910,000 | 2910,000 | 2910,000 | 2910,000 |
| 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.3.1 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.4.1 | объем продовольствия для обеспечения продовольственного запаса | тонн | 45,532 | 45,532 | 45,532 | 45,532 | 45,532 | ДЭПП | бюджет города Перми | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 |
| 1.2.1.1.4.2 | количество наименований имущества гражданской обороны | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 94654,400 | 102703,400 | 102703,400 | 106192,700 | 106192,700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 94654,400 | 102703,400 | 102703,400 | 106192,700 | 106192,700 |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1 | Функционирование МКУ "ПГСС" | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653375BF0FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГСС" | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 75958,800 | 75364,800 | 75364,800 | 77940,100 | 779400,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 75958,800 | 75364,800 | 75364,800 | 77940,100 | 77940,100 |
| 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.2.1 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 1782,700 | 1782,700 | 1782,700 | 1846,000 | 1846,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 4198,900 | 4198,900 | 4198,900 | 4346,800 | 4346,800 |
| 1.2.2.1.2.3 | количество приобретенных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | ед. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 233,800 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 181,000 |
| 1.2.2.1.2.4 | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ "Благоустройство ИР" | бюджет города Перми | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
| ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МКУ "Благоустройство ЛР" | бюджет города Перми | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство ПНЛ" | бюджет города Перми | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| итого по ПНР | ед. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |  | бюджет города Перми | 177,100 | 177,100 | 177,100 | 177,100 | 177,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 6392,500 | 6339,700 | 6339,700 | 6550,900 | 6550,900 |
| 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.3.1 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 82351,300 | 81704,500 | 81704,500 | 84991,000 | 84491,000 |
| 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области аварийно-спасательных работ | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2.1 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 94683,900 | 166194,400 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 94683,900 | 166194,400 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 94683,900 | 166194,400 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 82351,300 | 176388,400 | 247898,900 | 84491,000 | 84491,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 177005,700 | 279091,800 | 350602,300 | 190683,700 | 190683,700 |

Приложение

к системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.2 "Предупреждение

и ликвидация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны

на территории города Перми"

муниципальной программы

"Безопасный город"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, совершенствование

гражданской обороны на территории города Перми"

муниципальной программы "Безопасный город"

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) | | |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.2.1. Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | приведение в соответствие с требованиями [СНиП 31-05-2003](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51118A575D8B047A3085F767E08D099AA82124CF768FAF598224B73DC03E49B653147M3M) и СП 308.1325800.2018 помещений здания по ул. Ижевской, 25 для размещения МКУ "ПГСС" | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1743,9 кв. м | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2024 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023-2024 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 264291,86717 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 264291,86717:  2021 год - 3413,56717;  2023 год - 94683,900;  2024 год - 166194,400 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |
| выполненная реконструкция помещений | ед. | 1 | 2023-2024 |
| введенное в эксплуатацию здание | ед. | 1 | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта: 11-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-3-032245 от 21.06.2021 | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16.12.2019 N 13 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2021 год |
| выполненные работы по реконструкции | | 2023-2024 |
| введенное в эксплуатацию здание | | 2024 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного

самоуправления" муниципальной программы "Безопасный город"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| ед. изм. | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план | 2022 год, план | | 2023 год, план | | 2024 год, план | | 2025 год, план | | 2026 год, план | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1 | количество созданных и размещенных информационных материалов в СМИ | ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ДОБ | бюджет города Перми | | 1249,100 | | 1249,100 | | 1249,100 | | 1249,100 | | 1249,100 | |
| 1.3.1.1.1.2 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.1.1.1.3 | количество проведенных мероприятий с населением по пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | АДР | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | АИР |
| ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | АКР |
| ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | АЛР |
| ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | АМР |
| ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | АОР |
| ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | АСР |
| ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | АПНЛ |
| итого по ПНР | ед. | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |  | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 1249,100 | | 1249,100 | | 1249,100 | | 1249,100 | | 1249,100 | |
| 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрацией города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.1.1.3 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.3.1 | количество отремонтированных бесхозяйных пожарных водоемов | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 134,900 | | 134,900 | |
| ед. | 3 | - | - | 3 | 3 | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | | 400,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 629,900 | | 629,900 | |
| итого по ПНР | ед. | 3 | - | - | 4 | 4 |  | бюджет города Перми | | 400,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 764,800 | | 764,800 | |
| 1.3.1.1.3.2 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 3 | 1 | 1 | - | - | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | | 48,700 | | 30,300 | | 30,300 | | 0,000 | | 0,000 | |
| ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | | 44400 | | 68,600 | | 68,600 | | 68,600 | | 68,600 | |
| итого по ПНР | ед. | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | x | бюджет города Перми | | 93,100 | | 98,900 | | 98,900 | | 68,600 | | 68,600 | |
| (п. 1.3.1.1.3.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653374B50FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.3.3 | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | | 8,300 | | 8,300 | | 8,300 | | 8,300 | | 8,300 | |
| 1.3.1.1.3.4 | количество обследованных муниципальных пожарных водоемов | ед. | 3 | 3 | 3 | - | - | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | | 492,900 | | 492,900 | | 492,900 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.1.1.3.5 | количество отремонтированных муниципальных пожарных водоемов | ед. | - | 3 | 3 | - | - | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 316,800 | | 294,400 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.1.1.3.6 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | | 350,000 | | 368,300 | | 368,300 | | 368,300 | | 368,300 | |
| ед. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | АИР, МКУ "Благоустройство ИР" | бюджет города Перми | | 64,600 | | 109,900 | | 109,900 | | 109,900 | | 109,900 | |
| ед. | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | АКР, МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | | 675,600 | | 675,700 | | 675700 | | 675,700 | | 675,700 | |
| ед. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | АЛР, МКУ "Благоустройство ЛР" | бюджет города Перми | | 240,700 | | 206,600 | | 206,600 | | 206,600 | | 206,600 | |
| ед. | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | | 63,200 | | 84,300 | | 84,300 | | 84,300 | | 84,300 | |
| ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | АОР, МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | | 596,200 | | 623,300 | | 623,300 | | 623,300 | | 623,300 | |
| ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | | 71,700 | | 71,700 | | 94,100 | | 146,900 | | 146,900 | |
| ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | АПНЛ, МКУ "Благоустройство ПНЛ" | бюджет города Перми | | 58,800 | | 58,800 | | 58,800 | | 58,800 | | 58,800 | |
| итого по ПНР | ед. | 73 | 76 | 80 | 82 | 84 | x | бюджет города Перми | | 2120,800 | | 2198,600 | | 2221,000 | | 2273,800 | | 2273,800 | |
| (п. 1.3.1.1.3.6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653378B20FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.3.7 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство ЛР" | бюджет города Перми | | 10,800 | | 10,800 | | 10,800 | | 10,800 | | 10,800 | |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | | 36,100 | | 36,100 | | 36,100 | | 36,100 | | 36,100 | |
| ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | | 13,700 | | 13,700 | | 13,700 | | 13,700 | | 13,700 | |
| ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | АМР | бюджет города Перми | | 36,300 | | 36,300 | | 36,300 | | 36,300 | | 36,300 | |
| ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | АПНЛ | бюджет города Перми | | 9,800 | | 9,800 | | 9,800 | | 9,800 | | 9,800 | |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | | 13,900 | | 13,900 | | 13,900 | | 13,900 | | 13,900 | |
| итого по ПНР | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | бюджет города Перми | | 120,600 | | 120,600 | | 120,600 | | 120,600 | | 120,600 | |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 3236,100 | | 3236,100 | | 3236,100 | | 3236,100 | | 3236,100 | |
| 1.3.1.1.4 | Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.4.1 | количество общественных объединений, получивших субсидии на материальное стимулирование добровольных пожарных | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | | 524,300 | | 524,300 | | 524,300 | | 524,300 | | 524,300 | |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 524,300 | | 524,300 | | 524,300 | | 524,300 | | 524,300 | |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 5009,500 | | 5009,500 | | 5009,500 | | 5009,500 | | 5009,500 | |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 5009,500 | | 5009,500 | | 5009,500 | | 5009,500 | | 5009,500 | |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.1 | Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.1.1 | количество земельных участков под пожарные водоемы, за которые уплачен земельный налог | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДОБ | бюджет города Перми | | 41,900 | | 41,900 | | 41,900 | | 41,900 | | 41,900 | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 41,900 | | 41,900 | | 41,900 | | 41,900 | | 41,900 | |
| 1.3.2.1.2 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.2.1 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 7150,100 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.2.2 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми" | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 22,300 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653170B10FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 7172,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.3.1 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 7172,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 7172,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.4 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.4.1 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 2239,600 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.4.2 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми" | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 21,800 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653170B00FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 2261,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки по ул. Логовой - Токарева Орджоникидзевского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.5.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки по ул. Логовой - Токарева Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 574,900 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.5.2 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Малые реки, по ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 7574,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 574,900 | | 0,000 | | 7574,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.6.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 696,100 | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 696,100 | |
| 1.3.2.1.7 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.7.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 640,500 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.7.2 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 7899,700 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 640,500 | | 7899,700 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.8 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 640,500 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.8.2 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 7899,700 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.8, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 640,500 | | 7899,700 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.9 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.9.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая гора Свердловского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 675,800 | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.9, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 675,800 | |
| 1.3.2.1.10 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.10.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 668,100 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.10.2 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 8231,500 | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.10, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 668,100 | | 8231,500 | |
| 1.3.2.1.11 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 696,100 | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.11, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 696,100 | |
| 1.3.2.1.12 | Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.12.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 574,900 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.12.2 | построенный пожарный водоем в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 7574,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.12, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 574,900 | | 0,000 | | 7574,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.13 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.13.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 668,100 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.13.2 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 8231,500 | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.13, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 668,100 | | 8231,500 | |
| 1.3.2.1.14 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.14.1 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 7916,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.14.2 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми" | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 21,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653170BF0FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.14, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 7937,800 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.15 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.15.1 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 8361,500 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.15.2 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми" | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 21,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653170BE0FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.15, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 8382,900 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.16 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.16.1 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 8711,700 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1.16.2 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми" | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС, МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 21,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B70FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.16, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 8733,100 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 28506,900 | | 14386,700 | | 16470,900 | | 17177,500 | | 18572,900 | |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 28506,900 | | 14386,700 | | 16470,900 | | 17177,500 | | 18572,900 | |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 33516,400 | | 19396,200 | | 21480,400 | | 22187,000 | | 23582,400 | |

Приложение

к системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.3 "Обеспечение

первичных мер пожарной

безопасности, отнесенных

к полномочиям органов местного

самоуправления" муниципальной

программы "Безопасный город"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.3

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных

к полномочиям органов местного самоуправления" муниципальной

программы "Безопасный город"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.2. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2023 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7478,200 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 7478,200:  2021 год - 305,800;  2023 год - 7172,400 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 15-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-004600-2021 от 05.02.2021 | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2020-2021 |
| выполнение работ по строительству | | 2023 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.3. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2023 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7627,400 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 7627,400:  2021 год - 455,000;  2023 год - 7172,400 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 01-2021, положительное заключение государственной экспертизы 59-1-1-2-049697-2021 от 02.09.2021 | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.08.2019 N 9 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2021 |
| выполнение работ по строительству | | 2022-2023 |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.4. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2022 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2567,200 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 2567,200:  2021 год - 305,800;  2022 год - 2261,400 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 18-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-008704-2021 от 01.03.2021 | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19.10.2018 N 11 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2020-2021 |
| выполнение работ по строительству | | 2022 |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Малые реки по ул. Логовой - Токарева Орджоникидзевского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.5. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки по ул. Логовой - Токарева Орджоникидзевского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2024 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8148,900 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8148,900:  2022 год - 574,900;  2024 год - 7574,000 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19.10.2018 N 11 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2022 |
| выполнение работ по строительству | | 2024 |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.6. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2026 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 696,100 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 696,100:  2026 год - 696,100 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2026 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19.10.2018 N 11 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2026 |

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.7. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2024-2025 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8540,200 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8540,200:  2024 год - 640,500;  2025 год - 7899,700 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2024 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2025 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19.10.2018 N 11 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2024 |
| выполнение работ по строительству | | 2025 |

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.8. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2024-2025 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8540,200 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8540,200:  2024 год - 640,500;  2025 год - 7899,700 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2024 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2025 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19.10.2018 N 11 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2024 |
| выполнение работ по строительству | | 2025 |

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.9. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2026 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 675,800 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 675,800:  2026 год - 675,800 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2026 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19.10.2018 N 11 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2026 |

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.10. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2025-2026 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2026 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8899,600 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8899,600:  2025 год - 668,100;  2026 год - 8231,500 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2025 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2026 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2025 |
| выполнение работ по строительству | | 2026 |

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.11. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2026 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 696,100 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 696,100:  2026 год - 696,100 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2026 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19.10.2018 N 11 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2026 |

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.12. Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2024 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8148,900 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8148,900:  2022 год - 574,900;  2024 год - 7574,000 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19.10.2018 N 11 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2022 |
| выполнение работ по строительству | | 2024 |

Таблица 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.13. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2025-2026 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2026 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8899,600 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8899,600:  2025 год - 668,100;  2026 год - 8231,500 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2025 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2026 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2025 |
| выполнение работ по строительству | | 2026 |

Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.14. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2022 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8181,830 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8181,830:  2021 год - 244,030;  2022 год - 7937,800 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 19-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-008680-2021 от 01.03.2021 | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2021 |
| выполнение работ по строительству | | 2022 |

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.15. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2022 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 8688,700 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 8688,700:  2021 год - 305,800;  2022 год - 8382,900 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 17-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-008700-2021 от 01.03.2021 | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2021 |
| выполнение работ по строительству | | 2022 |

Таблица 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.16. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | | |
| 4 | Ответственный руководитель | заместитель главы администрации города Перми - начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2022 | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9038,900 | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 9038,900:  2021 год - 305,800;  2022 год - 8733,100 | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2021 |
| построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта: 16-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-008692-2021 от 01.03.2021 | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 14.08.2019 N 9 | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 23.07.2021 N 10-БК | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2021 |
| выполнение работ по строительству | | 2022 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Безопасный город"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми | | | | | | | |
|  | Уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения | ед. | 184,0 | 182,9 | 181,8 | 180,7 | 179,6 |
| Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653173B10FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма. Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов | | | | | | | |
|  | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи | | | | | | | |
|  | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | 103,3 | 102,8 | 102,3 | 101,8 | 101,3 |
| 1.2 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | | | | | | | |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | | | | | | | |
|  | Степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми | | | | | | | |
|  | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | 541 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления | | | | | | | |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми | | | | | | | |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 56,7 | 56,4 | 56,1 | 55,8 | 55,5 |
| Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), приведенных в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов) | % | 85,9 | 89,5 | 93,3 | 96,7 | 100,0 |
|  | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 |
| (п. 1.3.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653174B70FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | | | | | | | |
|  | Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов | % | 51,2 | 51,8 | 54,2 | 54,8 | 56,0 |
| Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| (п. 1.3.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653176B30FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | |

Приложение

к таблице

показателей конечного

результата реализации

муниципальной программы

"Безопасный город"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Безопасный город"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653178B70FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Нормативный правовой акт, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | - | - | - | УМВД России по городу Перми | статистические сведения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Перми | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | - | - | - | УМВД России по городу Перми | статистические сведения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Перми | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 3 | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | - | - | - | ГБУЗ Пермского края "Пермский краевой клинический наркологический диспансер" | статистические сведения ГБУЗ Пермского края "Пермский краевой клинический наркологический диспансер" | ежегодно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 4 | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | - | - | - | МКУ "ПГУГЗ", Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми (далее - ЕДДС города Перми), ФГКУ "10-й отдел федеральной пожарной службы" (далее - ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю") | представляется по факту МКУ "ПГУГЗ", Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми (далее - ЕДДС города Перми), ФГКУ "10-й отдел федеральной пожарной службы" (далее - ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю") | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным месяца |
| 5 | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | - | - | - | ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю" | статистические сведения ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю" | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 6 | Степень готовности местной системы оповещения города Перми | % | - | С = N2 / N1 x 100 | С - степень готовности местной системы оповещения;  N1 - количество объектов местной системы оповещения;  N2 - количество объектов, прошедших техническое обслуживание | ЕДДС города Перми, МКУ "ПГУГЗ" | представляется по факту | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 7 | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | - | У = О1 / О2 x 100 | У - уровень готовности органов управления ГОЧС, сил и средств;  О1 - количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС;  О2 - количество запланированных мероприятий | МКУ "ПГУГЗ" | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 8 | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | - | У = N1 / N2 x 100 | У - уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций;  N1 - количество оповещенных структур;  N2 - количество структур, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно алгоритму | ЕДДС города Перми | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 9 | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | - | - | - | МКУ "ПГСС" | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 10 | Уровень оснащенности ЕДДС города Перми | % | - | У = N1 / N2 x 100 | У - уровень оснащенности ЕДДС города Перми;  N1 - количество имеющегося оборудования;  N2 - количество оборудования в полном комплекте | ЕДДС города Перми | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 11 | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | [Приказ](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA50E0DA075D8B042A308507B285FD2C8FF8C1744A732EAF1D177456DDF1FFA9B7B3171B540M6M) ГУ МЧС России по Пермскому краю от 01.10.2014 N 541 "Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края" | Д = N1 / N2 x 100 | Д - доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров;  N1 - количество пожаров, произошедших по причине человеческого фактора;  N2 - общее количество пожаров | ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю" | представляется по факту | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 12 | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся в нормативном состоянии, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся на содержании | % | - | Д = (N1 - Kотр) / N1 x 100 | Д - доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся в нормативном состоянии, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов), находящихся на содержании;  N1 - общее количество пожарных водоемов, находящихся на содержании;  Kотр - количество пожарных водоемов, нуждающихся в ремонте (находящихся в ненормативном состоянии) | ТО | Данные ТО | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 13 | Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов | % | - | Д = N1 / N2 x 100 | Д - доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов;  N1 - общее количество пожарных водоемов, находящихся на содержании;  N2 - количество минимально необходимых пожарных водоемов | ТО | статистический отчет | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| (п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653178B70FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) | | | | | | | | |
| 14 | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | [Постановление](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2D538290AD8A401BF734BFA391291C3C9854F799662D71B51AE9AA554BM0M) администрации города Перми от 03.12.2014 N 920 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий общественным объединениям пожарной охраны в целях возмещения затрат на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми" | У = 26 x N x 12 | У - количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных;  26 - нормативный показатель численности работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных по городу Перми;  N - фактическое количество случаев участия в профилактике пожаров, но не более 6 случаев в месяц (рассчитывается ежегодно в соответствии с доведенными лимитами) | общественное объединение "Добровольная пожарная команда Пермского края" | Данные общественного объединения "Добровольная пожарная команда Пермского края" | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 15 | Количество зданий, введенных в эксплуатацию после реконструкции | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | отчет участника программы | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 16 | Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | - | - | - | акт выполненных работ | отчет участника программы | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Безопасный город"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Содействие в снижении уровня преступности

на территории города Перми" муниципальной программы

"Безопасный город" на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653071B70FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | Предоставление выплаты материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | ДОБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество человек, получивших материальное стимулирование за участие в охране общественного порядка | чел. | 210 | бюджет города Перми | 4441,700 |
| бюджет Пермского края | 1442,000 |
| количество отработанных часов | час. | 88200 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 5883,700 |
| бюджет города Перми | 4441,700 |
| бюджет Пермского края | 1442,000 |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | Заключение соглашения с УМВД России по городу Перми по вопросам охраны общественного порядка | ДОБ | 01.01.2022 | 30.11.2022 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 5883,700 |
| бюджет города Перми | 4441,700 |
| бюджет Пермского края | 1442,000 |
| 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | Разработка и распространение пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ДОБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество экземпляров изготовленных пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Подготовка материалов для изготовления издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.01.2022 | 28.02.2022 | количество подготовленных материалов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.03.2022 | 31.03.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и распространению издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.04.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 5983,700 |
| бюджет города Перми | 4541,700 |
| бюджет Пермского края | 1442,000 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Профилактика потребления ПАВ | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | Формирование плана-графика по охвату учебных классов МОУ мероприятиями первичной профилактики ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2022 | 01.03.2022 | разработанный план-график | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Реализация профилактических мероприятий по потреблению ПАВ в МОУ в рамках программы по профилактике ПАВ несовершеннолетними | ДО, подведомственные МОУ | 01.03.2022 | 30.11.2022 | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ | ед. | 530 | бюджет города Перми | 2917,500 |
| 1.1.2.1.1.3 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью выявления группы риска потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2022 | 31.12.2022 | количество аналитических справок по результатам диагностического обследования учащихся МОУ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 365,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью оценки эффективности реализации профилактических мероприятий по потреблению ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2022 | 31.12.2022 | количество аналитических справок об эффективности реализации программы | ед. | 2 | бюджет города Перми | 730,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | Проведение семинара по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных семинаров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 852,600 |
| количество участников | чел. | 3000 |
| 1.1.2.1.1.6 | Изготовление и размещение информационных материалов через современные каналы коммуникации | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 561,900 |
| количество просмотров размещенных информационных материалов | 7000000 | 2782,800 |
| 1.1.2.1.1.7 | Проведение конкурсов молодежных инициатив по профилактике потребления ПАВ среди детей и молодежи | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество реализованных проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 400,000 |
| количество участников проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | чел. | 1200 |
| 1.1.2.1.1.8 | Проведение родительских собраний при участии специалистов в области профилактики потребления ПАВ | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных родительских собраний | ед. | 74 | бюджет города Перми | 333,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | Обеспечение взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ДОБ | 11.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных заседаний комиссии для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 8942,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 8942,800 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 8942,800 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего | 14926,500 |
| бюджет города Перми | 13484,500 |
| бюджет Пермского края | 1442,000 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Безопасный город"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми" муниципальной программы "Безопасный город"

на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653674B30FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Функционирование МКУ "ПГУГЗ", МКУ "ЕДДС города Перми" | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | Создание условий для функционирования МКУ "ПГУГЗ" (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие расходы) | МКУ "ПГУГЗ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГУГЗ" | ед. | 12 | бюджет города Перми | 50890,700 |
| 1.2.1.1.1.2 | Организация деятельности МКУ "ЕДДС города Перми" | МКУ "ЕДДС города Перми" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов размещения МКУ "ЕДДС города Перми" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38299,800 |
| 1.2.1.1.1.3 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной системы и сопровождение комплекса технических средств (далее - КТС) ЕДДС города Перми | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество комплексов технических средств ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 120,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 89310,500 |
| 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.2.1 | Организация обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ "ПГУГЗ" | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | бюджет города Перми | 1492,300 |
| 1.2.1.1.2.2 | Техническое обслуживание объектов системы оповещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | бюджет города Перми | 917,700 |
| 1.2.1.1.2.3 | Сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 2910,000 |
| 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.3.1 | Заключение соглашений и договоров по обеспечению взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ДОБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 59 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.4.1 | Мероприятия по созданию и содержанию в целях гражданской обороны продовольственного запаса, хранению и пополнению имущества гражданской обороны | ДЭПП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | ед. | 5 | бюджет города Перми | 1896,500 |
| 1.2.1.1.4.2 | Обновление и восполнение необходимого объема продовольственного запаса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | ед. | 4 | бюджет города Перми | 537,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 2433,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 94654,400 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 94654,400 |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1 | Функционирование МКУ "ПГСС" | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1.1 | Организация деятельности аварийно-спасательной службы | МКУ "ПГСС" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГСС" | ед. | 6 | бюджет города Перми | 75958,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 75958,800 |
| 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.2.1 | Организация деятельности передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | МКУ "ПГСС" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1782,700 |
| 1.2.2.1.2.2 | Организация деятельности спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | бюджет города Перми | 4198,900 |
| 1.2.2.1.2.3 | Приобретение запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | МКУ "ПГУГЗ" | 10.01.2022 | 31.05.2022 | количество приобретенных запрещающих знаков | ед. | 77 | бюджет города Перми | 233,800 |
| 1.2.2.1.2.4 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Дзержинского района города Перми | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 12 | бюджет города Перми | 27,600 |
| 1.2.2.1.2.5 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Индустриального района города Перми | МКУ "Благоустройство ИР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 5 | бюджет города Перми | 11,500 |
| 1.2.2.1.2.6 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Кировского района города Перми | МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 36,800 |
| 1.2.2.1.2.7 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Ленинского района города Перми | МКУ "Благоустройство ЛР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 10 | бюджет города Перми | 23,000 |
| 1.2.2.1.2.8 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Мотовилихинского района города Перми | МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 36,800 |
| 1.2.2.1.2.9 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах поселка Новые Ляды | МКУ "Благоустройство ПНЛ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| 1.2.2.1.2.10 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 14 | бюджет города Перми | 32,200 |
| 1.2.2.1.2.11 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Свердловского района города Перми | МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | |  | бюджет города Перми | 6392,500 |
| 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.3.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | ДОБ | 01.01.2022 | 30.06.2022 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 82351,300 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 82351,300 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 177005,700 |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Безопасный город"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного

самоуправления" муниципальной программы "Безопасный город"

на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA51000B61985BB4BAF565A7C2E558693AF8A401BF734BFA391291C2E980CFB99653B74B60FBFFB13E754BBB74EE0A401F6F8A245MBM) Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1 | Разработка технического задания по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 11.01.2022 | 15.02.2022 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 22.02.2022 | 22.03.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 23.03.2022 | 21.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,600 |
| количество созданных размещенных информационных сообщений | ед. | 12 |
| 1.3.1.1.1.4 | Разработка технического задания по созданию и размещению аудиороликов на радио | ДОБ | 11.01.2022 | 15.02.2022 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 22.02.2022 | 22.03.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 23.03.2022 | 21.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 72,000 |
| количество созданных и размещенных аудиороликов | ед. | 2 |
| 1.3.1.1.1.7 | Создание и размещение информационных материалов (видеовизуальных материалов (далее - видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 11.01.2022 | 21.12.2022 | количество созданных и размещенных видеороликов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| количество прокатов видеороликов | 75 | 115,000 |
| количество созданных и размещенных информационных сюжетов | ед. | 4 | 220,000 |
| количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач | 5 | 348,800 |
| 1.3.1.1.1.7.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 11.01.2022 | 15.02.2022 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7.2 | Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 22.02.2022 | 17.04.2022 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 28.04.2022 | 21.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 683,800 |
| 1.3.1.1.1.8 | Создание и размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 11.01.2022 | 21.12.2022 | количество созданных и размещенных информационных материалов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 393,700 |
| количество размещенных информационных материалов | 12 (500 кв. см) |
| 1.3.1.1.1.8.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 11.01.2022 | 15.02.2022 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.8.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 22.02.2022 | 17.04.2022 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| заключенный муниципальный контракт | 1 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.8.3 | Выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 28.04.2022 | 21.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.3.1.1.1.9 | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ "ПГУГЗ" | 11.01.2022 | 31.12.2022 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.10 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | АДР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Дзержинского района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АИР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Индустриального района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АКР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Кировского района города Перми | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АЛР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Ленинского района города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АМР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Мотовилихинского района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АОР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АСР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Свердловского района города Перми | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,000 |
| АПНЛ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1249,100 |
| 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.2.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2022 | 30.11.2022 | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.3.1 | Ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество отремонтированных бесхозяйных пожарных водоемов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 400,400 |
| 1.3.1.1.3.2 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 48,700 |
| 1.3.1.1.3.3 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 9 | бюджет города Перми | 44,400 |
| 1.3.1.1.3.4 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8,300 |
| 1.3.1.1.3.5 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на выполнение работ по подготовке к обследованию, обследованию, подготовке проектно-сметной документации бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство МР" | 01.03.2022 | 01.04.2022 | разработанное техническое задание | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.6 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по подготовке к обследованию, обследованию, подготовке проектно-сметной документации бесхозяйных пожарных водоемов | 02.04.2022 | 01.05.2022 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| заключенный муниципальный контракт | ед. | 3 | бюджет города Перми |
| 1.3.1.1.3.7 | Проведение подготовки к обследованию, обследования, подготовка проектно-сметной документации бесхозяйных пожарных водоемов | 02.05.2022 | 01.08.2022 | количество обследованных водоемов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 492,900 |
| акт выполненных работ | 3 |
| 1.3.1.1.3.8 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 13 | бюджет города Перми | 350,000 |
| 1.3.1.1.3.9 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АИР, МКУ "Благоустройство ИР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 64,600 |
| 1.3.1.1.3.10 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АКР, МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 15 | бюджет города Перми | 675,600 |
| 1.3.1.1.3.11 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АЛР, МКУ "Благоустройство ЛР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 240,700 |
| 1.3.1.1.3.12 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 63,200 |
| 1.3.1.1.3.13 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АОР, МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 22 | бюджет города Перми | 596,200 |
| 1.3.1.1.3.14 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 71,700 |
| 1.3.1.1.3.15 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АПНЛ, МКУ "Благоустройство ПНЛ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 58,800 |
| 1.3.1.1.3.16 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ "Благоустройство ЛР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 10,800 |
| 1.3.1.1.3.17 | Оплата земельного налога за земельные участки | АМР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 9 | бюджет города Перми | 36,300 |
| 1.3.1.1.3.18 | Оплата земельного налога за земельные участки | АПНЛ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 4 | бюджет города Перми | 9,800 |
| 1.3.1.1.3.19 | Оплата земельного налога за земельные участки | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 13,900 |
| 1.3.1.1.3.20 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 36,100 |
| 1.3.1.1.3.21 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 3 | бюджет города Перми | 13,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3236,100 |
| 1.3.1.1.4 | Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.4.1 | Предоставление субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество общественных объединений, получивших субсидии на материальное стимулирование добровольных пожарных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 524,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 524,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 5009,500 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 5009,500 |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.1 | Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | ДОБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 3 | бюджет города Перми | 41,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 41,900 |
| 1.3.2.1.4 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.4.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 15.06.2022 | 15.07.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 16.07.2022 | 16.08.2022 | Заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.4.3 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья, по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 17.08.2022 | 29.12.2022 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2239,600 |
| 1.3.2.1.4.4 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья, по ул. Торфяной Ленинского района города Перми" | МКУ "УТЗ" | 01.11.2022 | 30.12.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,800 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 2261,400 |
| 1.3.2.1.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки по ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Малые реки по ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 15.06.2022 | 15.07.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Малые реки по ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 16.07.2022 | 16.08.2022 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.5.3 | Разработка проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Малые реки по ул. Логовая-Токарева Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 17.08.2022 | 29.12.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 574,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 574,900 |
| 1.3.2.1.12 | Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.12.1 | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 15.06.2022 | 15.07.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.12.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 16.07.2022 | 16.08.2022 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.12.3 | Разработка проектной документации для строительства пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 17.08.2022 | 30.12.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 574,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.12, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 574,900 |
| 1.3.2.1.14 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.14.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | МКУ "УТЗ" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.14.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | МКУ "УТЗ" | 30.05.2022 | 30.06.2022 | Заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.14.3 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | МКУ "УТЗ" | 30.06.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7916,400 |
| 1.3.2.1.14.4 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального города Перми" | МКУ "УТЗ" | 30.09.2022 | 30.12.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,400 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.14, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 7937,800 |
| 1.3.2.1.15 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.15.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.15.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 30.05.2022 | 30.06.2022 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.15.3 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 30.06.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8361,500 |
| 1.3.2.1.15.4 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми" | МКУ "УТЗ" | 30.09.2022 | 30.12.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,400 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.15, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 8382,900 |
| 1.3.2.1.16 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.16.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.16.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 30.05.2022 | 30.06.2022 | Заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.16.3 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 30.06.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8711,700 |
| 1.3.2.1.16.4 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство пожарного водоема в микрорайоне в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми" | МКУ "УТЗ" | 30.09.2022 | 29.12.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,400 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.16, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 8733,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 28506,900 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 28506,900 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 33516,400 |