Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 906

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ПРИРОДЫ

И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA5783D136D26C431DABF4758A78B3D04B7D12A87AD4642E08470509E681A8DBAD21E49B7202H0O) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA5783D136D26C431AACF67D8B7CB3D04B7D12A87AD4642E08470509E681A8DBAD21E49B7202H0O) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD788978B884132114FF2584627B5A075B50A5C6BBDAAF3FE699722986B647ECC5E5AF7B530C5EAE5F8B02H5O) города Перми, [постановлением](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD788978B98F122D14FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P41) "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2018 г. [N 781](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897BBE8E102914FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) "Об утверждении муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми";

от 26 декабря 2018 г. [N 1065](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897CB980102F14FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 28 мая 2019 г. [N 221](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897CBF861F2914FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 18 октября 2019 г. [N 742](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897DB982152D14FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 13 января 2020 г. [N 23](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897DBC8F122D14FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 04 марта 2020 г. [N 204](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897DBF84142814FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 06 октября 2020 г. [N 932](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897ABC821F2814FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 19 октября 2020 г. [N 1047](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897ABD86172E14FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 24 февраля 2021 г. [N 103](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897AB18E142E14FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 30 марта 2021 г. [N 215](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897BB986132A14FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781";

от 14 сентября 2021 г. [N 706](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897BBE81132914FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) "О внесении изменений в муниципальную программу "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 781".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 906

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОХРАНА ПРИРОДЫ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ПЕРМИ"

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Наименование программы | "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми" (далее - программа) | | | | |
| 2 | Ответственный руководитель | Агеев В.Г., заместитель главы администрации города Перми | | | | |
| 3 | Исполнитель программы | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее - УЭП) | | | | |
| 4 | Участники программы | УЭП;  департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее - ДГА);  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ);  департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее - ДДиБ);  муниципальное казенное учреждение "Пермское городское лесничество" (далее - МКУ "ПермГорЛес");  муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ");  муниципальное казенное учреждение "Горзеленстрой" (далее - МКУ "Горзеленстрой");  муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ):  "Благоустройство Мотовилихинского района";  "Благоустройство Кировского района";  "Благоустройство Ленинского района";  "Благоустройство Орджоникидзевского района";  "Благоустройство Дзержинского района";  "Благоустройство Свердловского района";  "Благоустройство Индустриального района";  "Благоустройство поселка Новые Ляды" | | | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Реализация муниципальной программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь по формированию комфортной городской среды в части решения задачи по сохранению благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов.  В 2020 году учеными кафедры физической географии мира и геоэкологии географического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" в рамках исследования установлено, что общая площадь озелененных территорий составляет 73% от общей площади города Перми, что является наилучшим показателем среди всех городов Российской Федерации. На втором месте находится город Москва, у которого данный показатель составляет 66%.  В мировой классификации принято считать, что город, имеющий не менее 50% территорий зеленых насаждений, является экополисом. Основную часть зеленого фонда города составляют городские леса. Только в состав Пермского городского лесничества входит более 379 кв. км лесных массивов, распределенных между шестью участковыми лесничествами.  По территории города Перми протекает около 100 водотоков, образующих сложную речную сеть (из рек, ручьев, их притоков). С учетом трансграничных водотоков, тесно связанных с территорией города рек, их количество возрастает до 300.  По уровню загрязнения исследованных малых рек (Данилиха, Егошиха, Ива, Мулянка) на устьевых участках после протекания по территории города Перми и перед впадением в реку Каму наименее загрязненной является река Мулянка, наиболее загрязненной - Данилиха. В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается некоторое улучшение качества воды в малых реках города Перми, за исключением фоновых створов реки Егошихи и реки Данилихи, где качество воды ухудшилось.  В 2015-2020 годах качество воды в реке Каме в пределах города Перми стабильно и варьируется от класса качества воды 3а - "загрязненная" до 3б - "очень загрязненная".  Качество атмосферного воздуха в городе Перми с 2014 года по 2020 год имеет стабильно низкий уровень загрязнения по рассчитанному значению индекса загрязнения атмосферы (ниже 5). Снижение категории качества атмосферного воздуха по сравнению с предыдущими годами (с высокого до низкого) связано с изменением санитарно-гигиенических нормативов концентраций формальдегида и фенола.  Ежегодно большую долю валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу составляют выбросы от автотранспорта (передвижных источников). В 2019 году соотношение выбросов от автотранспорта и стационарных источников составляет 55,75% и 44,25% соответственно. В 2019 году объем выбросов от стационарных источников составил 36,6 тыс. т, в 2020 году - 37,8 тыс. т.  Обеспечение благоприятной окружающей среды для жителей города Перми, улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека в условиях высокоразвитого промышленного комплекса возможны при наличии достаточного количества природных территорий, поглощающих и ассимилирующих негативное антропогенное воздействие. Совокупность природных территорий создает естественный защитный барьер - природный каркас города Перми.  Структура и площадь природного каркаса формируются из объектов озеленения, водных экосистем, городских лесов, особо охраняемых природных территорий.  Для достижения цели программы предусмотрены две подпрограммы "Реализация природоохранных мероприятий", "Сохранение и воспроизводство городских лесов".  В качестве оценки эффективности формирования природоохранного каркаса в рамках подпрограммы "Реализация природоохранных мероприятий" предусмотрен показатель "Площадь ООПТ г. Перми" (2020 год - 12974,95 га, 2021 - 14008,1 га, 2022 - 14108,1 га, 2023 год - 14168,1 га. 2024-2026 годы - 14168,1 га.) В городах-аналогах площадь особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) составляет: в г. Екатеринбурге - < 19795,50 га, в г. Челябинске - < 4992,13 га.  Вопросы создания и функционирования ООПТ регулируются Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA5783D136D26C431DA4F271807AB3D04B7D12A87AD4642E08470509E681A8DBAD21E49B7202H0O) от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".  За период 2016-2021 годов созданы 10 ООПТ: "Долина реки Рассоха", "Сарматский лес", "Бродовские лесные культуры", "Глушихинский ельник", "Язовской", "Долина реки Гайвы", "Русская тайга", "Красные горки", "Ласьвинская долина", "Нижнекурьинские водно-болотные угодья".  В целях поддержания и восстановления экологического баланса территории города Перми требуется информация о качестве среды, для чего должны быть организованы мероприятия по наблюдению за состоянием окружающей среды.  Показателем качества водной среды является удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (далее - УКИЗВ), его значение составляло в створе ниже города Перми на реке Каме в 2020 году 3б - "очень загрязненная".  В 2020 году среднеарифметическое значение УКИЗВ качества воды в малых реках относится к категории 4а - "грязная".  В 2020 году уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как низкий, ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) - низкий.  Качество зеленых насаждений характеризуется показателем соотношения количества зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству зеленых насаждений по городу Перми (в 2022 году - 91%, в 2023 году - 92,25%, в 2024 году - 92,5%, в 2025 - 92,75%, в 2026 году - 93%).  [Порядок](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD788978B981132F14FF2584627B5A075B50A5C6BBDAAF3EE39A762986B647ECC5E5AF7B530C5EAE5F8B02H5O) сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Перми утвержден решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. N 277 (приложение 5).  Основная часть природного каркаса - городские леса - занимают площадь 37978,77 га (47,49% от площади города Перми). Город Пермь является одним из лидеров по площади городских лесов. Площадь лесов в городе Самаре - 8118 га, в городе Екатеринбурге - 2934,8 га.  В рамках подпрограммы "Сохранение и воспроизводство городских лесов" в соответствии с Лесным [кодексом](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA5783D136D26C431DA4FA7D817CB3D04B7D12A87AD4642E08470509E681A8DBAD21E49B7202H0O) Российской Федерации реализуются две задачи: "Обеспечение охраны городских лесов от пожаров", направленная на улучшение качества природной среды, "Обустройство мест отдыха в городских лесах", направленная на улучшение экологических условий жизни человека.  Показателями реализации задачи "Обеспечение охраны лесов от пожаров" являются удельный вес пожаров, ликвидированных (локализированных) в первые сутки (план в 2022-2026 годах - 100%), обеспеченность МКУ "ПермГорЛес" необходимой техникой повышенной проходимости (план в 2022-2026 годах - 100%), а также выполнение мероприятий, направленных на реализацию лесохозяйственного [регламента](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897ABA82152C14FF2584627B5A075B50A5C6BBDAAF3FE69A712986B647ECC5E5AF7B530C5EAE5F8B02H5O) Пермского городского лесничества (утвержден постановлением администрации города Перми от 05 мая 2012 г. N 38-П), на уровне не менее 95%.  Реализация задачи "Обустройство мест отдыха в городских лесах" достигается выполнением показателей по ООПТ: обеспечением инфраструктурой для экологического туризма с динамикой с 92,3% в 2022 году до 100,0% в 2026 году), долей площади городских лесов, очищенных от мусора и обработанных от клещей (2022-2026 годы - 100%).  Создание инфраструктуры для экологического туризма включает в себя обустройство экологических троп и мест отдыха. За период 2016-2021 годов создано 15 экологических троп и 35 мест отдыха | | | | |
| 6 | Цель программы | Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природоохранных ресурсов | | | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Реализация природоохранных мероприятий.  1.1.1. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма.  1.1.2. Сохранение водных объектов.  1.1.3. Повышение уровня экологической культуры населения  1.2. Сохранение и воспроизводство городских лесов.  1.2.1. Обеспечение охраны лесов от пожаров  1.2.2. Обустройство мест отдыха в городских лесах | | | | |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы | | | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 119078,500 | 266971,100 | 163471,100 | 164990,800 | 164990,800 |
| бюджет города Перми | 100017,300 | 247909,900 | 144409,900 | 145929,600 | 145929,600 |
| внебюджетные источники | 19061,200 | 19061,200 | 19061,200 | 19061,200 | 19061,200 |
| подпрограмма 1.1 (тыс. руб.), в том числе | 64127,400 | 212400,000 | 108900,000 | 108900,000 | 108900,000 |
| бюджет города Перми | 45074,200 | 193346,800 | 89846,800 | 89846,800 | 89846,800 |
| внебюджетные источники | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 | 19053,200 |
| подпрограмма 1.2 (тыс. руб.), в том числе | 54951,100 | 54571,100 | 54571,100 | 56090,800 | 56090,800 |
| бюджет города Перми | 54943,100 | 54563,100 | 54563,100 | 56082,800 | 56082,800 |
| внебюджетные источники | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, в том числе | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми, % | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 |
| Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми, % | 17,73 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), га | 34609,5 | 34611,5 | 34613,5 | 34615,5 | 34617,5 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Реализация природоохранных мероприятий"

муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| ед. изм. | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план | 2022 год  план | | 2023 год  план | | 2024 год  план | | 2025 год  план | | 2026 год  план | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Создание и содержание ООПТ местного значения в соответствии с Комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | общая площадь ООПТ местного значения | га | 14108,1 | 14168,1 | 14168,1 | 14168,1 | 14168,1 | УЭП | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.1.2 | количество ООПТ местного значения, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ | ед. | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | УЭП | бюджет города Перми | | 659,014 | | 659,014 | | 659,014 | | 659,014 | | 659,014 | |
| 1.1.1.1.1.3 | количество плановых проверок муниципального контроля на территории ООПТ | ед. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | УЭП | бюджет города Перми | | 0,00 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.1.1.4 | количество земельных участков, находящихся в границах ООПТ, по которым осуществляется уплата земельного налога | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | УЭП | бюджет города Перми | | 94,486 | | 94,486 | | 94,486 | | 94,486 | | 94,486 | |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь ООПТ, планируемых к созданию | га | 1328 | - | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | | 0,00 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 753,500 | | 753,500 | | 753,500 | | 753,500 | | 753,500 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 753,500 | | 753,500 | | 753,500 | | 753,500 | | 753,500 | |
| 1.1.1.2 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми и по магистралям города Перми | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | УЭП | бюджет города Перми | | 888,000 | | 888,000 | | 888,000 | | 888,000 | | 888,000 | |
| 1.1.1.2.1.2 | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период | ед. | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | УЭП | бюджет города Перми | | 85,400 | | 85,400 | | 85,400 | | 85,400 | | 85,400 | |
| 1.1.1.2.1.3 | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания | ед. | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | УЭП | бюджет города Перми | | 396,000 | | 396,000 | | 396,000 | | 396,000 | | 396,000 | |
| 1.1.1.2.1.4 | количество научно-исследовательских работ по оценке риска здоровью населения города Перми вследствие химического и шумового загрязнения атмосферного воздуха | ед. | 1 | - | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | | 206,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.2.1.5 | площадь санитарно-защитных зон, исключенных из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми | га | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | УЭП, ДГА | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 1645,400 | | 1758,000 | | 1758,000 | | 1758,000 | | 1758,000 | |
| 1.1.1.2.2 | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2.1 | площадь земельных участков, на которых произведена ликвидация борщевика | га. | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | бюджет города Перми | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | |
| 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | бюджет города Перми | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | |
| 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | бюджет города Перми | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | |
| 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | бюджет города Перми | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | |
| 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | бюджет города Перми | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | |
| 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "Благоустройство Кировского района" | бюджет города Перми | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | |
| 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | бюджет города Перми | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | | 8,500 | |
| 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | бюджет города Перми | | 10,500 | | 10,500 | | 10,500 | | 10,500 | | 10,500 | |
| Итого | | га | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |  | бюджет города Перми | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| бюджет города Перми | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 1715,400 | | 1828,000 | | 1828,000 | | 1828,000 | | 1828,000 | |
| 1.1.1.3 | Компенсационные посадки зеленых насаждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Посадка зеленых насаждений ценных видов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | количество посаженных зеленых насаждений ценных видов (деревьев/кустарников) | ед. | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 1088,500 | | 1088,500 | | 1088,500 | | 1088,500 | |
| 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 0,000 | | 1197,000 | | 1197,000 | | 1197,000 | | 1197,000 | |
| 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 265,500 | |
| 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 0,000 | | 1834,000 | | 1834,000 | | 1834,000 | | 1834,000 | |
| 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 0,000 | | 1067,500 | | 1067,500 | | 1067,500 | | 1067,500 | |
| 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | МКУ "Благоустройство Кировского района" | 0,000 | | 1421,000 | | 1421,000 | | 1421,000 | | 1421,000 | |
| 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 0,000 | | 1356,500 | | 1356,500 | | 1356,500 | | 1356,500 | |
| 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | 0,000 | | 1197,000 | | 1197,000 | | 1197,000 | | 1197,000 | |
| 9898 | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 | УЭП | внебюджетные источники | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | |
| Итого по ПНР | | ед. | 12515 | 12515 | 12515 | 12515 | 12515 |  | итого | | 19053,200 | | 28214,700 | | 28214,700 | | 28214,700 | | 28214,700 | |
| 2617 | 2617 | 2617 | 2617 | 2617 |  | бюджет города | | 0,000 | | 9161,500 | | 9161,500 | | 9161,500 | | 9161,500 | |
| 9898 | 9898 | 9898 | 9898 | 9898 |  | внебюджетные источники | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 19053,200 | | 28214,700 | | 28214,700 | | 28214,700 | | 28214,700 | |
| бюджет города Перми | | 0,000 | | 9161,500 | | 9161,500 | | 9161,500 | | 9161,500 | |
| внебюджетные источники | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 19053,200 | | 28214,700 | | 28214,700 | | 28214,700 | | 28214,700 | |
| бюджет города Перми | | 0,000 | | 9161,500 | | 9161,500 | | 9161,500 | | 9161,500 | |
| внебюджетные источники | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | |
| 1.1.1.4 | Создание единого зеленого каркаса города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4.1 | Разработка информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4.1.1 | ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УЭП | бюджет города Перми | | 318,600 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.4.1.2 | количество оказанных услуг по поддержке информационной системы обеспечения озеленительной деятельности | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | УЭП | бюджет города Перми | | 0,000 | | 318,600 | | 318,600 | | 318,600 | | 318,600 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 318,600 | | 318,600 | | 318,600 | | 318,600 | | 318,600 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 318,600 | | 318,600 | | 318,600 | | 318,600 | | 318,600 | |
| 1.1.1.5 | Сохранение биоразнообразия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5.1 | Сохранение биоразнообразия города Перми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5.1.1 | площадь земель, покрытых растительностью | га | 34594,000 | 34605,500 | 34607,500 | 34609,500 | 34611,500 | УЭП | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.5.1.2 | количество ООПТ местного значения, в которых произошли изменения состояния экосистем по результатам ведения ежегодного мониторинга ООПТ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.6 | Создание и развитие инфраструктуры для экологического туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6.1 | Рекреационное обустройство в целях экологического туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6.1.1 | количество обустроенных рекреационных зон (площадок) в границах водоохранных и рекреационных зон | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | УЭП | бюджет города Перми | | 0,000 | | 206,000 | | 206,000 | | 206,000 | | 206,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 206,000 | | 206,000 | | 206,000 | | 206,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 206,000 | | 206,000 | | 206,000 | | 206,000 | |
| 1.1.1.7. | Мероприятия по созданию питомника растений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7.1. | Обеспечение питомника растений инфраструктурой для его деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7.1.1 | количество проведенных работ по обустройству питомника растений | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "Горзеленстрой" | бюджет города Перми | | 6000,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.7.1.2 | количество приобретенной специальной техники | ед. | - | 5 | - | - | - | МКУ "Горзеленстрой" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 45777,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.7.1.3 | количество приобретенного посадочного материала для питомника растений | ед. | 500 | 100 | 1500 | 1500 | 1500 | МКУ "Горзеленстрой" | бюджет города Перми | | 5000,000 | | 1000,000 | | 16740,000 | | 16740,000 | | 16740,000 | |
| 1.1.1.7.1.4 | количество посадочного материала, находящегося на содержании | ед. | 500 | 100 | 1500 | 1500 | 1500 | МКУ "Горзеленстрой" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 500,000 | | 3000,000 | | 3000,000 | | 3000,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 11000,000 | | 47277,400 | | 19740,000 | | 19740,000 | | 19740,000 | |
| 1.1.1.7.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.7.2.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности (далее - Учреждение) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "Горзеленстрой" | бюджет города Перми | | 8388,900 | | 46427,800 | | 50260,000 | | 50260,000 | | 50260,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.7.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 8388,900 | | 46427,800 | | 50260,000 | | 50260,000 | | 50260,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 19388,900 | | 93705,200 | | 70000,000 | | 70000,000 | | 70000,000 | |
| 1.1.1.8 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере экологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.1 | Строительство питомника по адресу: улица Уинская севернее земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219248:2334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.1.1 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 10000,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.8.1.2 | разработанный проект на внутрихозяйственное землеустройство | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 1500,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.1.8.1.3 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 76294,800 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.8.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 11500,000 | | 76294,800 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 11500,000 | | 76294,8000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 52659,600 | | 200932,200 | | 100932,200 | | 100932,200 | | 100932,200 | |
| бюджет города Перми | | 33606,400 | | 181879,000 | | 81879,000 | | 81879,000 | | 81879,000 | |
| внебюджетные источники | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | |
| 1.1.2 | Задача. Сохранение водных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УЭП | бюджет города Перми | | 310,700 | | 310,700 | | 310,700 | | 310,700 | | 310,700 | |
| 1.1.2.1.1.2 | количество отчетов о качестве воды в малых реках города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | | 555,500 | | 555,500 | | 555,500 | | 555,500 | | 555,500 | |
| 1.1.2.1.1.3 | количество справок о состоянии загрязнения окружающей среды, в том числе о качестве воды в реке Каме, поступающих от Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.2.1.1.4 | протяженность очищенных береговых полос малых рек | км | - | 5,4 | 4,4 | - | 4,4 | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 2389,500 | | 1947,000 | | 0,000 | | 1947,000 | |
| 7 | 5 | - | 4 | - | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 3097,500 | | 2212,500 | | 0,000 | | 1770,000 | | 0,000 | |
| - | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 0,000 | | 265,500 | | 265,500 | | 0,000 | | 265,500 | |
| 3 | 2 | 8 | - | 4 | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 1327,500 | | 885,000 | | 3540,000 | | 0,000 | | 1770,000 | |
| - | - | - | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 885,000 | | 885,000 | |
| 3 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  | | 1327,500 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| - | - | - | 4 | 2 | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1770,000 | | 885,000 | |
| - | - | - | 3 | - | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1327,500 | | 0,000 | |
| Итого по показателю непосредственного результата (далее - ПНР) | | км | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  | бюджет города Перми | | 5752,500 | | 5752,500 | | 5752,500 | | 5752,500 | | 5752,500 | |
| 1.1.2.1.1.5 | количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | УЭП | бюджет города Перми | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 1.1.2.1.1.6 | количество земельных участков, в границах которых расположены водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности, по которым осуществляется уплата земельного налога | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УЭП | бюджет города Перми | | 1,300 | | 1,300 | | 1,300 | | 1,300 | | 1,300 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 6920,000 | | 6920,000 | | 6920,000 | | 6920,000 | | 6920,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 6920,000 | | 6920,000 | | 6920,000 | | 6920,000 | | 6920,000 | |
| 1.1.2.2 | Вовлечение населения в мероприятия по очистке берегов водных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1 | Мероприятия по очистке берегов водных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1.1 | количество человек, принявших участие в природоохранных акциях, субботниках, направленных на очистку долин малых рек | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | УЭП | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 6920,000 | | 6920,000 | | 6920,000 | | 6920,000 | | 6920,000 | |
| бюджет города Перми | | 6920,000 | | 6920,000 | | 6920,000 | | 6920,000 | | 6920,000 | |
| бюджет Пермского края | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.3 | Задача. Повышение уровня экологической культуры населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Экологическое просвещение населения о качестве окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | Информирование населения о качестве окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.1 | тираж изданных справочно-информационных материалов экологической тематики | ед. | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | УЭП | бюджет города Перми | | 196,300 | | 196,300 | | 196,300 | | 196,300 | | 196,300 | |
| 1.1.3.1.1.2 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении | ед. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | бюджет города Перми | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 1.1.3.1.1.3 | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.1.3.1.1.4 | количество информационных порталов, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | | 51,500 | | 51,500 | | 51,500 | | 51,500 | | 51,500 | |
| 1.1.3.1.1.5 | количество экологический акций и природоохранных мероприятий | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | УЭП | бюджет города Перми | | 4000,000 | | 4000,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 547,800 | | 547,800 | | 547,800 | | 547,800 | | 547,800 | |
| Итого основному по мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 4547,800 | | 4547,800 | | 547,800 | | 547,800 | | 547,800 | |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 4547,800 | | 4547,800 | | 1047,800 | | 1047,800 | | 1047,800 | |
| бюджет города Перми | | 4547,800 | | 4547,800 | | 1047,800 | | 1047,800 | | 1047,800 | |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 64127,400 | | 212400,000 | | 108900,000 | | 108900,000 | | 108900,000 | |
| бюджет города Перми | | 45074,200 | | 193346,800 | | 89846,800 | | 89846,800 | | 89846,800 | |
| внебюджетные источники | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | | 19053,200 | |

Приложение

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.1

"Реализация природоохранных

мероприятий" муниципальной

программы "Охрана природы

и лесное хозяйство города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Реализация природоохранных мероприятий" муниципальной

программы "Охрана природы и лесное хозяйство города Перми"

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | городской питомник растений, ул. Уинская | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.8.1. Строительство питомника по адресу: улица Уинская, севернее земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219248:2334 | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Агеев В.Г., заместитель главы администрации города Перми | | |
| 5 | Исполнитель программы | УЭП | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание городского питомника растений для выращивания высококачественного посадочного материала | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | к 2026 году планируется вырастить 50,0 тыс. ед. кустарников, 30,0 тыс. ед. деревьев на земельном участке площадью 20 га | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2023 годы | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 год | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 86294,8 тыс. руб. | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2022 год - 10,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми;  2023 год - 76294,8 тыс. руб. - средства бюджета города Перми | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| Разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 год |
| Разработанный проект на внутрихозяйственное землеустройство | ед. | 1 | 2022 год |
| Выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2023 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - | | |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | - | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации |
| разработка проектной документации | | 2022 |
| разработка проекта на внутрихозяйственное землеустройство | | 2022 |
| выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию | | 2023 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Сохранение и воспроизводство городских

лесов" муниципальной программы "Охрана природы и лесное

хозяйство города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| ед. изм. | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план | 2022 год  план | | 2023 год  план | | 2024 год  план | | 2025 год  план | | 2026 год  план | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны лесов от пожаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Проведение учета лесных участков и осуществление лесного контроля городских лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | | 164,000 | | 164,000 | | 164,000 | | 164,000 | | 164,000 | |
| 1.2.1.1.1.2 | количество плановых проверок в рамках осуществления муниципального лесного контроля | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЭП | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 164,000 | | 164,000 | | 164,000 | | 164,000 | | 164,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 164,000 | | 164,000 | | 164,000 | | 164,000 | | 164,000 | |
| 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности (далее - Учреждение) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | | 42538,564 | | 42158,264 | | 42158,500 | | 43678,264 | | 43678,264 | |
| 1.2.1.2.1.2 | количество посаженных древесных растений | ед. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | внебюджетные источники | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 1.2.1.2.1.3 | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.2.1.2.1.4 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.2.1.2.1.5 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96,000 | | 96,000 | | 96,000 | | 96,000 | | 96,000 | |
| 1.2.1.2.1.6 | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23,136 | | 23,136 | | 23,136 | | 23,136 | | 23,136 | |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 42665,700 | | 42285,700 | | 42285,700 | | 43805,400 | | 43805,400 | |
| бюджет города Перми | | 42657,700 | | 42277,700 | | 42277,700 | | 43797,400 | | 43797,400 | |
| внебюджетные источники | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.2.1 | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | | 264,600 | | 264,600 | | 264,600 | | 264,600 | | 264,600 | |
| 1.2.1.2.2.2 | площадь лесных участков, на которых проведены мероприятия по санитарной безопасности | га | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | МКУ "ПермГорЛес | бюджет города Перми | | 1190,800 | | 1190,800 | | 1190,800 | | 1190,800 | | 1190,800 | |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 1455,400 | | 1455,400 | | 1455,400 | | 1455,400 | | 1455,400 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 44121,100 | | 43741,100 | | 43741,100 | | 45260,800 | | 45260,800 | |
| бюджет города Перми | | 44113,100 | | 43733,100 | | 43733,100 | | 45252,800 | | 45252,800 | |
| внебюджетные источники | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 44285,100 | | 43905,100 | | 43905,100 | | 45424,800 | | 45424,800 | |
| бюджет города Перми | | 44277,100 | | 43897,100 | | 43897,100 | | 45416,800 | | 45416,800 | |
| внебюджетные источники | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Формирование рекреационно привлекательных территорий путем создания рекреационных зон и мест отдыха | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1.1 | площадь городских лесов, обработанная от клещей по рекомендации Роспотребнадзора, с учетом вторичной обработки | га | 1385,8 | 1385,8 | 1385,8 | 1385,8 | 1385,8 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | | 1488,349 | | 1488,349 | | 1488,349 | | 1488,349 | | 1488,349 | |
| 1.2.2.1.1.2 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | га | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | бюджет города Перми | | 3964,827 | | 3964,827 | | 3964,827 | | 3964,827 | | 3964,827 | |
| 1.2.2.1.1.3 | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | | 4548,217 | | 4548,217 | | 4548,217 | | 4548,217 | | 4548,217 | |
| 1.2.2.1.1.4 | количество находящихся на содержании площадок для дрессировки собак | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | | 164,700 | | 164,700 | | 164,700 | | 164,700 | | 164,700 | |
| 1.2.2.1.1.5 | количество отремонтированных объектов рекреации | ед. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | бюджет города Перми | | 499,907 | | 499,907 | | 499,907 | | 499,907 | | 499,907 | |
| 1.2.2.1.1.6 | количество участников экскурсий, экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров | ед. | 516 | 528 | 536 | 542 | 548 | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | |
| бюджет города Перми | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | |
| бюджет города Перми | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | |
| 1.2.2.2 | Увеличение площади искусственного лесовосстановления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2.1 | Подготовка территорий под искусственное лесовосстановление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.2.1.1 | площадь территорий, подготовленных под лесовосстановление | га | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "ПермГорЛес" | бюджет города Перми | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | |
| бюджет города Перми | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | | 10666,000 | |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | итого | | 54951,100 | | 54571,100 | | 54571,100 | | 56090,800 | | 56090,800 | |
| бюджет города Перми | | 54943,100 | | 54563,100 | | 54563,100 | | 56082,800 | | 56082,800 | |
| внебюджетные источники | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Охрана природы и лесное хозяйство города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природоохранных ресурсов | | | | |  |  |
| Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | 56,48 | 56,48 | 56,49 | 56,50 | 56,50 |
| Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | 17,73 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 |
| Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | 34609,5 | 34611,5 | 34613,5 | 34615,5 | 34617,5 |
| 1.1 | Подпрограмма. Реализация природоохранных мероприятий | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма | | | | | | |
| Доля созданных особо охраняемых природных территорий местного значения от общего количества особо охраняемых природных территорий местного значения, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми | % | 88,9 | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |
| Доля ООПТ местного значения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| Доля площади ООПТ местного значения, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ местного значения города Перми | % | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 |
| Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | 90 | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 92 |
| Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий |
| ед. | менее 5 | менее 5 | менее 5 | менее 5 | менее 5 |
| 1.1.2 | Задача. Сохранение водных объектов | | | | | | |
| Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 4а, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная | 4а, грязная |
| Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная |
| 1.1.3 | Задача. Повышение уровня экологической культуры населения | | | | | | |
| Доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1.2 | Подпрограмма. Сохранение и воспроизводство городских лесов | | | | |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны лесов от пожаров | | | | |  |  |
| Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности МКУ "ПермГорЛес", установленных учредителем | балл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах | | | | |  |  |
| Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Управлением Роспотребнадзора к обработке городских лесов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | 92,3 | 92,9 | 95,0 | 95,0 | 100,0 |

Приложение 1

к Таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Охрана природы

и лесное хозяйство

города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Охрана природы и лесное хозяйство

города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата | | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | - | ПК = (Sооз + Sгл + Sво) / Sгород x 100 | ПК - доля площади объектов природного каркаса города Перми;  Sооз - площадь объектов озеленения;  Sгл - площадь городских лесов;  Sво - площадь водных объектов;  Sгород - площадь города Перми | УЭП (постановления администрации города Перми в части утверждения перечня и площадей объектов озеленения, материалы лесоустройства, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 2 | Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | - | К = Sоопт / Sгород x 100 | К - Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми;  Sоопт - площадь особо охраняемых природных территорий города Перми;  Sгород - площадь города Перми | [постановление](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD788978BA82102014FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников", УЭП (решения Пермской городской Думы в части утверждения границ и площадей ООПТ, АИСОГД) | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 3 | Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | - | нерасчетный показатель, прямой мониторинг | - | УЭП ([постановление](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897ABA82152C14FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) администрации города Перми от 05 мая 2012 г. N 38-П "Об утверждении лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества", отчетные данные МКУ "ПермГорЛес" о произведенных посадках ландшафтных культур) | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 4 | Доля созданных ООПТ местного значения от общего количества ООПТ местного значения, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми | % | - | ДООПТ = КПР / КООПТ x 100% | ДООПТ - Доля созданных ООПТ местного значения от общего количества ООПТ местного значения, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми;  КПР - количество созданных ООПТ местного значения города Перми, ед.;  КООПТ - общее количество ООПТ местного значения города Перми, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми, ед. | УЭП (решения Пермской городской Думы о создании особо охраняемых природных территорий местного значения; [постановление](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897CBC87122114FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) администрации города Перми от 28 октября 2014 г. N 782 "Об утверждении комплексного плана развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми") |  | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля ООПТ местного значения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ местного значения | % | - | Дн = Он / Оо | Дн - доля ООПТ местного значения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ местного значения;  Он - количество ООПТ местного значения, приведенных в нормативное состояние;  Оо - общее количество ООПТ местного значения | УЭП | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля площади ООПТ местного значения, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ местного значения города Перми | % | - | Дест = Se / So | Дест - доля площади ООПТ местного значения, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ местного значения города;  Se - площадь ООПТ местного значения, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми;  So - общая площадь ООПТ местного значения | УЭП | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | - | К = (Pi1 + Pi2...+ PiN) / N  далее полученный коэффициент К приводится к значению класса качества воды, исходя из имеющихся диапазонов значений индексов и классов качества воды малых рек по всей программе наблюдений | К - коэффициент;  Pi1,i2...iN - классы качества (УКИЗВ) малых рек города Перми в соответствии с годовым отчетом по программе наблюдений;  N - количество наблюдаемых рек и полученных значений УКИЗВ | УЭП (результаты наблюдений за качеством воды в малых реках города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | - | К = (Si1 + Si2...+ SiN) / N  далее полученный коэффициент К приводится к значению класса качества воды, исходя из имеющихся диапазонов значений индексов и классов качества воды по всем створам наблюдений на реке Каме | К - коэффициент;  Si1,i2...iN - классы качества (УКИЗВ) воды в реке Каме по створам наблюдений в черте города Перми в соответствии с годовым отчетом по программе наблюдений;  N - количество створов и полученных значений УКИЗВ | УЭП (результаты наблюдений Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" за качеством воды по створам наблюдений в черте города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | - | нерасчетный показатель | - | департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (результат социологического опроса) | социологический опрос | ежегодно |
| 10 | Индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | - | нерасчетный показатель | - | Пермский ЦГМС | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| ед. | - |
| 11 | Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | - | ПКN = (S(N - 2) + Sвыс дер - Sвыр дер) x 100% / Sд;  ПКN + 1 = (S(N) + Sвыс дер - Sвыр дер) x 100% / Sд;  ПКN + 2 = (S(N + 1) + Sвыс дер - Sвыр дер) x 100% / Sд | ПКN - доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми;  S(N-2) - количество деревьев, находящихся в удовлетворительном состоянии на 2020 год;  Sвыс дер - количество высаживаемых деревьев в Перми в год;  Sвыр дер - количество вырубаемых деревьев в Перми в год;  Sд - общее количество зеленых насаждений в Перми;  N - очередной финансовый год | УЭП (инвентаризация зеленых насаждений), территориальные органы администрации города Перми (информация, запрашиваемая по сносу и посадке зеленых насаждений) | периодическая отчетность | весна, осень каждого года |
| 12 | Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % |  | ДПД = КПД / КВ x 100% | Дпд - соотношение посаженных и вырубленных деревьев;  КПД - количество посаженных деревьев за отчетный период, ед.;  КВ - количество вырубленных деревьев за отчетный период, ед. | УЭП, территориальные органы администрации города Перми (акты комиссионного обследования зеленых насаждений, акты выполнения компенсационных посадок, информация о незаконных вырубках, количестве посаженных ценных видов зеленых насаждений за счет средств бюджета города Перми и внебюджетных источников, разовых посадках деревьев гражданами, организациями на безвозмездной основе) | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | - | ДЛП = ЧЛП / ОЛП x 100% | ДЛП - Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток;  ЧЛП - число лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, ед.;  ОЛП - общее число лесных пожаров, зарегистрированных в течение суток, ед. | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "О загораниях и лесных пожарах") | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности Учреждения, установленных учредителем | балл | [постановление](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897BBF86132814FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) администрации города Перми от 02 декабря 2014 г. N 915 "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки эффективности работы их руководителей" | - | - | УЭП (годовая отчетность МКУ "ПермГорЛес") | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | - | Опп = Оф / Олхр x 100% | Опп - Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий;  Оф - фактическое количество техники повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий;  Олхр - количество техники повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий, предусмотренных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества | УЭП (МКУ "ПермГорЛес"), [постановление](consultantplus://offline/ref=B96FC7190A4358A2AA579DDC20BE314816A7AD78897ABA82152C14FF2584627B5A075B50B7C6E3D6AF3CF89B723CD0E7010BHBO) администрации города Перми от 05 мая 2012 г. N 38-П "Об утверждении лесохозяйственного регламента Пермского городского лесничества" | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | - | Длпо = Дф / Дп x 100% | Длпо - доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации;  Дф - площадь городских лесов, на которой выполнено лесопатологическое обследование;  Дп - площадь городских лесов, на которой необходимо проведение лесопатологических обследований в соответствии с листами сигнализации | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов", листы сигнализации) | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | - | Длхр = Мф / Мп x 100% | Длхр - доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом;  Мф - количество фактически выполненных мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества в текущем периоде;  Мп - количество мероприятий, необходимых к выполнению лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества в текущем периоде | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов", план "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов") | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Роспотребнадзором к обработке городских лесов | % | - | Док = Птр / Пн x 100% | Док - доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Роспотребнадзором к обработке городских лесов  Птр - площадь городских лесов, обработанная от клещей;  Пн - площадь городских лесов, рекомендованная Роспотребнадзором к обработке | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов"), рекомендации (письмо) Роспотребнадзора | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | - | Дом = Пом / Про x 100% | Дом - доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов;  Пом - площадь городских лесов, очищенная от мусора;  Про - площадь рекреационно обустроенной территории городских лесов | УЭП (отчет МКУ "ПермГорЛес" "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов") | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | - | ДООПТИ = SПРИ / SООПТ x 100% | ДООПТИ - доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма;  SПРИ - количество особо охраняемых природных территорий, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, га;  SООПТ - общее количество ООПТ города Перми, предназначенных для развития экологического туризма, га | УЭП (решения Пермской городской Думы о создании ООПТ местного значения, отчеты МКУ "ПермГорЛес") | периодическая отчетность | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |