Приложение № 02

к извещению № 02 от 11 февраля 2008 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __________

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

г. Пермь                                                                                           «____» ____________ 2008г.

Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 112» г. Перми, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице Некрасовой Наталии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора _________________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения котировочной комиссии от «_____» _______________2008 года № ___ по результату проведения запроса котировок заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Договор) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

### Подрядчик обязуется из своих материалов и своими силами выполнить по заданию Заказчика  выполнение работ поставке и монтажу  лифта (малый грузовой) в соответствии с техническим заданием (далее - работы) муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 112»»  и сдать ее результат Заказчику.

  - Наименование и перечень работ, подлежащих выполнению, определены и согласованы в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

### СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Общая стоимость работ по договору в соответствии с локальным сметным расчетом составляет  стоимость работ по настоящему договору определена на основании котировочной заявки победителя запроса котировки (Подрядчика) и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

  - Дополнительные работы, выполненные подрядчиком без согласования с заказчиком, возмещению не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ “ПОДРЯДЧИКА”

При выполнении настоящего договора “Подрядчик” обязан:

    - выполнить работу лично своими силами и средствами в сроки, установленные настоящим договором (Приложение № 2);

    - перед началом работ предоставить сертификаты на продукцию для детских учреждений и документы на гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев;

    - не реже одного раза в неделю предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на объекте;

    - самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему договору;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, по охране окружающей среды, а также сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ, а в случае просрочки, весь период на который была допущена просрочка.

    - подготовить и согласовать в установленном порядке техническую документацию необходимую для исполнения условий настоящего договора.

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

    - извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

    - в сроки, установленные Заказчиком прибыть лично (в случае если Подрядчик –Ч.П.) либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов, предусмотренных настоящим договором (далее – Акт). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности  Заказчику  до начала составления акта.

  - В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности Акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в Акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление Акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# ОБЯЗАННОСТИ “ЗАКАЗЧИКА”

4.1.	Заказчик обязан:

    - оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором;

    - выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором;

4.1.3.	передать Подрядчику в течение 10 дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

4.1.4.	обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.5.	принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок выполнения работ:

  - начало выполнения работ «____» __________________ 2008 года

  - окончание выполнения работ «_____» _______________2008 года

  - Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) могут быть определены в «Графике производства работ», являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 02).

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Аванс 30% оплаты в течении пяти банковских дней после заключения муниципального контракта.

6.2. Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком в течении 10 банковских дней после окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта приемки работ, оформленного в установленном порядке (раздел 8 настоящего договора) по мере поступления финансирования Заказчика.

6.3. Расчеты за выполненные работы могут осуществляться поэтапно, в соответствии с графиком производства работ на основании актов выполненных работ ф. КС-2, справок ф. КС-3 «О стоимости выполненных работ и затрат», счета-фактуры подписанных в установленном порядке Сторонами договора.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Представитель Заказчика, осуществляет  контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов  условиям договора.

  - Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Подрядчик письменно информирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных (скрытых) работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя  Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика  или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

  - В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком по заданию Заказчика срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

  - Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

  - Заказчик не вправе вносить изменения в объем работ, а также в их стоимость без согласования с заинтересованными службами. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- ПРИЕМКА  РАБОТ

  - Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

  - Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

  - Акты на выполненные работы ф. КС-2 подписываются с одной стороны Заказчиком, с другой стороны Подрядчиком.

  - К настоящему договору не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст. 753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - выполнение своими силами всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

    - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами;

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- КАЧЕСТВО РАБОТ

  - Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 20% от общей сметной стоимости по настоящему договору. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

12.3.Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

12.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

12.5. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

  - При не своевременной оплате выполненных работ, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты рефинансирования Центрального банка РФ. Начисления начинаются со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

  - «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствии непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик по заданию Заказчика вправе  расторгнуть договор с Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

13.1.1. Подрядчик в течение 10 дней со дня, начала выполнения работ, установленного настоящим договором, не приступил к выполнению работ;

13.1.2. Подрядчик не явился для составления акта приема – передачи объекта в работу;

13.1.3. Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных условиями конкурсной документации;

13.1.4. Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

13.1.5. Нарушение Подрядчиком графика выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в договоре увеличивается более чем на 10 дней.

13.2. Сторона, решившая расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным в п.13.1., направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней, со дня получения другой стороной уведомления о расторжении договора.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Договор действует с момента подписания всеми сторонами до

«_____» _____________ 2008 года.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

  - Настоящий договор составлен в трех экземплярах ( один экземпляр- подрядчику, два экземпляра – заказчику), имеющих одинаковую юридическую силу.

  - Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

  - Для решения текущих вопросов по договору от Подрядчика назначается ответственное лицо:

14.8.   К настоящему договору прилагаются:

14.8.1. Приложение № 1 «Техническое задание»;

14.8.2. Приложение № 2 Муниципальный контракт

14.8.3. Приложение № 3 График производства работ;

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 112» г. Перми 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 18 тел. (342) 262-49-91 e-mail: school112@permonline.ru ОКПО 12042908, ОГРН 1025901371572 ИНН 5906031543, КПП 590601001 | Подрядчик: ООО «М.Р.К.» г. Пермь, ул. Куйбышева 37 офис 616 тел. (342) 2155728, 2360499 ОГРН 1055900202588 ИНН 5902823805, КПП 590201001 БИК 045773756 Р/с 40702810200000028639 К/с 30101810200000000756 В ОАО АКБ «Пермь» |
| --- | --- |
| Директор МОУ «СОШ №112» _____________________ Н.В. Некрасова | Директор ООО «М.Р.К.» _____________________В.В. Помещиков |

Приложение № 03

к муниципальному контракту

№ _____от «_____» ____________ 2008 г.

График производства работ

## Срок выполнения работ составляет

#### Начало выполнения работ – «_____» _________________ 2008 г.

Окончание выполнения работ – «____» _________________ 2008 г.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика.                                                                                             От Подрядчика

МОУ «СОШ №112»____                				                       _________________

Директор Н.В.Некрасова           	_________________

М.П.                                        					           М.П.