Приложение № 2.                                                                                                            к извещению о проведении                                                                                                                                                           запроса котировок

№19 от «13» февраля  2008г.

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию дорог в микрорайонах частной застройки

- Сроки исполнения работ: с 1.04.2008 г. по 19.12.2008 г.

- Место выполнения работ:

г. Пермь, Дзержинский район. Перечень дорог прилагается.

- Общая площадь дорог:  136340 кв.м.

- Перечень выполняемых работ:

  - Летнее содержание:

Уборка случайного мусора с проезжей части и обочин.

  - Зимнее содержание:

Расширение проезжей части на ширину не менее 4 м с прочисткой перекрестков и съездов, ликвидация колейности. Периодичность проведения работ – не реже 1 раза в пять дней. В случае интенсивных осадков обеспечение уборки не более 1 суток после их окончания.

- Стоимость выполнения работ.

  - Летнее содержание:

136340 кв.м.*0,13 руб./кв.м. =  17724,2 руб.

  - Зимнее содержание:

136340 кв.м.*1,37 руб./кв.м. =  186785,8руб.

Общая стоимость –204510 руб.

|  | Перечень дорог частного сектора Дзержинского района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование улицы | Границы |  | Протяженность, п.м. | Площадь, м2 |
|  |  | От | До |  |  |
|  | Заречный-Акуловский |  |  |  |  |
| 1 | 2-я Путейская | Кустарная | Якутская | 1100 | 4400 |
| 2 | Г. Наумова | Ветлужская | Заречная | 890 | 3560 |
| 3 | О.Лепешинской | Ветлужская | Ленвинский переулок | 390 | 1560 |
| 4 | М.Загуменных | Ленвинский пер. | Заречная | 280 | 1120 |
| 5 | М Загуменных | Ветлужская | Кустарная | 110 | 440 |
| 6 | Белоевского | Вагонная | Хабаровская | 175 | 700 |
| 7 | 2-я Красноборская | Кустарная | Якутская | 1025 | 4100 |
| 8 | Путейская | Кочегаров | Северное кладбище | 2325 | 9300 |
| 9 | Сортировочная | Машинистов | Якутская | 1950 | 7800 |
| 10 | Машинистов | Сортировочная | Красноборская (начало Костычева) | 370 | 1480 |
| 11 | Высоковольтная | Сортировочная | Путейская | 170 | 680 |
| 12 | Дошкольная | Путейская | М.Загуменных | 960 | 3840 |
| 13 | Электровозная | Г.Наумова | Красноборская | 480 | 1920 |
| 14 | Славгородская | О.Лепешинской | Путейская | 675 | 2700 |
| 15 | Колотыгина | О.Лепешинской | Г.Наумова | 370 | 1480 |
| 16 | Тувинская | О.Лепешинской | Г.Наумова | 350 | 1400 |
| 17 | Абаканская | О.Лепешинской | Сортировочная | 560 | 2240 |
| 18 | Нижнетавдинская | Сортировочная | 2-я Красноборская | 225 | 900 |
| 19 | Ленвинский переулок | О.Лепешинской | Г.Наумова | 330 | 1320 |
| 20 | Моршанская | Кустарная | Майкопская | 325 | 1300 |
| 21 | Майкопская | М.Загуменных | Г.Наумова | 360 | 1440 |
| 22 | С.Ковалевской | Вагонная | до дома № 100 | 200 | 800 |
| 23 | С.Ковалевской | М.Загуменных | Г.Наумова | 385 | 1540 |
| 24 | Заречная | Вагонная | М.Загуменных | 520 | 2080 |
| 25 | Заречная | Сортировочная | Красноборская | 300 | 1200 |
| 26 | Лузанский переулок | Ветлужская | Красноводская | 270 | 1080 |
| 27 | Красноводская | Хабаровская | Бажова | 165 | 660 |
| 28 | Хабаровская | Красноборская | Сортировочная | 280 | 1120 |
| 29 | Вагонная | Заречная | Белоевского | 175 | 700 |
| 30 | Коллективная | Вагонная | до гаражей | 180 | 720 |
| 31 | проезд возле гаражей | Коллективная | Надеждинская | 80 | 320 |
| 32 | Надежденская | Вагонная | Белоевского | 375 | 1500 |
| 33 | Бажова | Ветлужская | Красноводская | 270 | 1080 |
| 34 | Стрелочников | Славгородская | Электровозная | 140 | 560 |
|  | Итого: |  |  | 16 760 | 67 040 |
|  | Крисановский |  |  |  |  |
| 35 | Пушкина | Крисанова | Плеханова | 315 | 1260 |
| 36 | Подгорная |  |  | 785 | 3140 |
| 37 | Полевая |  |  | 325 | 1300 |
| 38 | Уральских партизан |  |  | 295 | 1180 |
| 39 | 2-я Речная |  |  | 240 | 960 |
| 40 | Крылова |  |  | 200 | 800 |
| 41 | Коммунаров |  |  | 340 | 1360 |
| 42 | Данилихинская |  |  | 210 | 840 |
| 43 | Малая Данилихинская | Челюскинцев, 21 | М.Данилихинская, 10 | 125 | 500 |
|  | Итого: |  |  | 2 835 | 11 340 |
|  | Центарльный |  |  |  |  |
| 44 | Решетникова | Орджоникидзе | Я.Колоса | 170 | 680 |
|  | Итого: |  |  | 170 | 680 |
|  | Заостровка |  |  |  |  |
| 45 | Фоминская |  |  | 430 | 1720 |
| 46 | 2-я Сорокинская |  |  | 1450 | 5800 |
| 47 | Новоколхозная |  |  | 880 | 3520 |
| 48 | С.Есенина | Маяковского | До конца дома № 5 включ. | 400 | 1600 |
| 49 | Физкультурников |  |  | 500 | 2000 |
| 50 | Маяковского | Красина | До дома № 1 включ. | 210 | 840 |
| 51 | Южный переулок | Фоминская | Маякосвкого | 125 | 500 |
| 52 | 2-я Республиканская |  |  | 350 | 1400 |
| 53 | Старый переулок |  |  | 200 | 800 |
| 54 | Сорокинская |  |  | 450 | 1800 |
| 55 | 2-я Мулянская |  |  | 780 | 3120 |
| 56 | 1-я Колхозная |  |  | 1250 | 5000 |
|  | Итого: |  |  | 7025 | 28100 |
|  | Красный октябрь |  |  |  |  |
| 57 | Озерная |  |  | 180 | 720 |
| 58 | Шпалоприпиточная |  |  | 365 | 1460 |
| 59 | Песчаная |  |  | 200 | 800 |
| 60 | Клубная |  |  | 100 | 400 |
| 61 | Уфалейская |  |  | 325 | 1300 |
| 62 | Слесарная |  |  | 330 | 1320 |
| 63 | Каменщиков |  |  | 300 | 1200 |
| 64 | Сельская |  |  | 120 | 480 |
| 65 | Телеграфная |  |  | 50 | 200 |
| 66 | 2-я Трудовая | Алтайская | 9-го Января | 105 | 420 |
| 67 | 9-го Января | Алтайская | Интернациональная | 330 | 1320 |
| 68 | Заводская |  |  | 105 | 420 |
| 69 | Интернациональная | Алтайская | 9-го Января | 115 | 460 |
| 70 | Алтайская | Заводская | Интернациональная | 30 | 120 |
|  | Итого: |  |  | 2 655 | 10 620 |
|  | Усть-Мулянка |  |  |  |  |
| 71 | Южная |  |  | 585 | 2340 |
| 72 | 2-я Южная |  |  | 465 | 1860 |
| 73 | 3-я Южная |  |  | 260 | 1040 |
| 74 | Пожарная |  |  | 485 | 1940 |
| 75 | Отдыха |  |  | 465 | 1860 |
| 76 | Проточная |  |  | 330 | 1320 |
| 77 | Пригородная |  |  | 620 | 2480 |
| 78 | 2-я Пригородная |  |  | 250 | 1000 |
| 79 | 3-я Пригородная |  |  | 300 | 1200 |
| 80 | Усть-Мулянка |  |  | 175 | 700 |
| 81 | 2-я Усть-Мулянка |  |  | 170 | 680 |
| 82 | 3-я Усть-Мулянка |  |  | 155 | 620 |
| 83 | 4-я Усть-Мулянка |  |  | 120 | 480 |
| 84 | 5-я Усть-Мулянка |  |  | 50 | 200 |
| 85 | Кирпичная | 2-я Пригородная | Кирпичная (д. № 5) | 210 | 840 |
|  | Итого: |  |  | 4 640 | 18 560 |
|  | Всего по району: |  |  | 34085 | 136340 |