ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 от  14 февраля 2008 года

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК на проведение монтажа подвесного потолка с установкой встроенных светильников в библиотеке № 11 им. А.С.Грибоедова

Муниципальное учреждение культуры «Объединение муниципальных библиотек», г.Пермь 614000, ул.Коммунистическая, 25, каб.32

тел/факс 212-67-41, 212-55-80 электронная почта pushlib@permregion.ru, ответственный исполнитель Димухаметова Людмила Карповна,

## Предусматривает осуществить за счет средств городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2008-2010 годы» согласно пункту 4.1.14

монтаж подвесного потолка с установкой встроенных светильников в библиотеке № 11 им. А.С.Грибоедова

характеристики и количество работ:

помещение абонемента - S – 53,5 м2, помещение читального зала -  S – 45,0 м2:

- устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля – 98,5 м2

- устройство растровых светильников в подвесных потолках TLC 4х18, размером 595 х 595 – 40 шт.

- монтаж электропровода с подключением светильников – 50 м.

- Вывоз мусора.

обязательно наличие лицензии.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Маяковского, д. 8

Сроки выполнения работ: до 18 марта 2008 г.

Цена работ должна быть указана с учетом следующих расходов: транспортные расходы, расходы на страхование, уплату обязательных налогов, сборов и пошлин, иных обязательных платежей, стоимость работ, средства на оплату труда, стоимость всех материалов.

Максимальная цена контракта:  100 000 рублей, включая НДС.

Срок и условия оплаты: предоплата 30 % от суммы муниципального контракта в 10-ти дневный срок со дня заключения муниципального контракта, 70 % в 10-ти дневный срок после подписания акта выполненных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в осуществлении  указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 по адресу г. Пермь, ул. Коммунистическая, 25, каб. 32, 3 этаж, до 10.00 часов 21 февраля 2008 года в рабочие дни с 10.00 – до 17.00.

Претенденты могут предоставить смету.

Текст заявки должен быть четко пропечатан. Исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Все документы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Приложение № 1: форма котировочной заявки

Приложение № 2: проект муниципального контракта на 6 листах.

Директор МУК «ОМБ»                                                                    Е.Н.Клешнина