Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ К09-02/08-Ликв.горюч.от-ки

Уважаемые господа!                                                                                  15 февраля 2007г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-36-13,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по ликвидации горючей отделки на путях эвакуации в женской консультации №2, расположенной по адресу г.Пермь, ул.Грачёва, 12, Лит. «Е» (2 этаж и лестничная клетка), за счёт  средств бюджета, предусмотренных по программе «Качественное здравоохранение» (предписание ОГПН) на сумму (максимальная цена контракта) 499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Характеристика здания: здание женской консультации №2 находится по ул.Грачёва, 12, Лит. «Е». Здание 2-х этажное с подвалом. Стены здания кирпичные, перекрытия – чердачное и междуэтажное – деревянное по металлическим балкам. Высота помещений 2-го этажа – 4,35 м/п. Лестничные марши с металлическими косоурами и деревянными перилами.

Локальный сметный расчет составлен на основании сборников ТЭР в ценах 1 квартала 2008г. (приложение №1).

Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию (согласно действующего законодательства);

-Материалы для ремонта должны иметь сертификаты пожарной безопасности;

-Работы должны проводиться преимущественно в нерабочее время женской консультации, помещения под ремонт будут освобождаться поочерёдно;

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение трёх рабочих дней с момента заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ – 30 марта 2008года.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта в течение 15 дней с момента подписания контракта;

Окончательный расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16часов 30 мин. 27 февраля 2007 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, АХЧ, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – от 5 до 10 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение № 3

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва