СОГЛАСОВАНО							УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента						Заместитель главы администрации

внутреннего аудита и экономики                                                    г. Перми, и.о. начальника департа-                                                                                                                  мента общественной безопасности

отраслей муниципального хозяйства				администрации города Перми

администрации г.Перми

___________________А.А.Баландина				_______________Г.Г. Белоусов

«______»_________________ 2007 г.				«_____»________________2007г.

КОНКУРСНАЯ    ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому  конкурсу на выполнение проектно - изыскательских работ по объекту «Комплекс административных зданий ОВД по ул. Таганрогская, 3 в Орджоникидзевском районе города Перми»

г.Пермь, 2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА	                                 3

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	                                        4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.	                                        4

1.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация.	       4

1.3. Предмет государственного контракта.	                                  4

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).	              4

1.5. Требования к участникам размещения заказа.	                           4

1.6. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) к исполнению контракта.	 6

1.7. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа.	        6

1.8. Расходы на участие в конкурсе.	                                         6

1.9. Изменение извещения о проведении конкурса.	                            6

1.10. Отказ от проведения конкурса.	                                         7

2.  КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	                                                             7

2.1. Порядок предоставления конкурсной документации.	                     7

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации.	                     8

2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию.	                     8

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	                                                                           9

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе.	                                                                                                               9

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.	        9

3.3. Валюта заявки на участие в конкурсе и порядок формирования цены контракта.9

3.4. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе.	               10

3.5. Требования к описанию поставляемой продукции.	                      10

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.	               10

3.7. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.	                            12

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	                                                     13

4.1. Порядок оформления конвертов с заявками на участие в конкурсе.	        13

4.2. Порядок подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе.	        13

4.3. Конверты с заявками на участие в конкурсе, поданные с опозданием.	 133

4.4. Изменения заявок на участие в конкурсе.	                            144

4.5. Отзыв заявок на участие в конкурсе.	                                  144

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	                           155

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.	       155

5.2. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.	       155

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	                                            166

6.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.	                     166

6.2. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе.	              177

6.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.	                     177

6.4. Признание конкурса несостоявшимся.	                                  188

6.5. Уведомление о результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсе.	 188

7. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	                           199

7.1. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.	       199

7.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.	       20

7.3. Разъяснение результатов конкурса.	                                  20

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	 20

8.1. Порядок заключения контракта.	                                         20

8.2. Обеспечение исполнения государственного контракта.	                     21

8.3. Права и обязанности победителя конкурса.	                            21

8.4. Права и обязанности заказчика.	                                         22

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ	  24

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	                                                25

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА	                                   30

1. Техническое задание                                                                                                                                 30

2. Календарный план работ                                                                                                                          32

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ                                                                                          33

4. Требования  описанию выполняемых работ                                                                                           33

РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ	                                                       34

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма заявки на участие в конкурсе 	                                    34

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Форма СВЕДЕНИЙ ОБ УчастникЕ размещения заказа 	                    35

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Форма СВЕДЕНИЙ О субподрядчиках	                                     36

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА	                                   37

Раздел I.   Извещение о проведении открытого конкурса

Департамент общественной безопасности администрации города Перми приглашает принять участие в открытом конкурсе на выполнение проектно - изыскательских работ по объекту «Комплекс административных зданий ОВД по ул. Таганрогская, 3 в Орджоникидзевском районе города Перми».

Организатор конкурса:  Департамент общественной безопасности администрации г. Перми

(614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23, контактные телефоны: Тукачева Полина Дмитриевна  212-32-16)

Форма торгов: Открытый конкурс

Предмет муниципального контракта:  выполнение проектно - изыскательских работ по объекту «Комплекс административных зданий ОВД по ул. Таганрогская, 3 в Орджоникидзевском районе города Перми»

Начальная (максимальная) цена контракта:  4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

Цена включает в себя налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование выполняемых работ, другие обязательные платежи.

Источник финансирования: бюджет г. Перми

Место и сроки выполнения работ:  не более 65 календарных дней с момента заключения контракта,  г.Пермь, ул. Таганрогская, 3.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: Официально конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 3-й этаж, каб. 321 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 местного времени по письменному заявлению. Конкурсная документация предоставляется в виде электронного документа, на носителе информации участника (дискета, флеш-карта), без взимания платы. Также документация будет размещена на сайте: www.gorodperm.ru.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: до 11.00 час. (местного времени) 26 марта 2008г. по форме, установленной конкурсной документацией, по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 15, кабинет № 321.       Заказчик вправе продлить срок подачи заявок.

Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:   26 марта 2008 года в  12.00  местного времени  по адресу: г. Пермь, ул. Ленина 23, каб.300.  Заявки будут рассмотрены в течение 10 дней после дня вскрытия конвертов, протокол опубликован на официальном сайте www.gorodperm.ru.

Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:   02 апреля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина 23, каб.300.  Протокол будет опубликован на официальном сайте www.gorodperm.ru.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется

Обеспечение исполнения контракта: Размер обеспечения исполнения государственного контракта  составляет  тридцать процентов  начальной (максимальной)  цены, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Обеспечение исполнения контракта  может быть  в виде  банковской гарантии,  страхования ответственности по контракту  или передачи денежных  средств в размере обеспечения  контракта. Способ определяется участником самостоятельно.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

Раздел II.     Условия  проведения конкурса

1.    Общие положения.

### 1.1. Законодательное регулирование.

Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее Закон), решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», Постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»,  а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ.

### 1.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация.

- 1.2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанный в Информационной карте, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте, в соответствии с процедурами, условиями и положениями конкурсной документации.

### 1.3. Предмет государственного контракта.

- 1.3.1. Заказчик, уполномоченный орган проводит конкурс на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – выполнение работ), информация о которых содержится в Информационной карте.

1.3.2. Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ указаны в Информационной карте конкурса и/или проекте муниципального контракта.

### 1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

- 1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), указанная в Информационной карте, не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

- 1.4.2. Заказчик финансирует выполнение работ по муниципальному контракту, заключенного по результатам конкурса, из указанного в Информационной карте источника.

- 1.4.3. Порядок оплаты за выполненные работы указан в Информационной карте и определен проектом муниципального контракта.

### 1.5. Требования к участникам размещения заказа.

- 1.5.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель. При наличии ограничений в отношении участников размещения заказа, устанавливаемых законодательством Российской Федерации, необходимые сведения содержатся в Информационной карте.

1.5.2. Участник размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность Заказчика, не может подать заявку на участие в конкурсе.

1.5.3. Участник размещения заказа должен соответствовать:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) являющейся предметом конкурса (требования формируются заказчиком, уполномоченным органом исходя из предмета закупки и указываются в Информационной карте конкурса);

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствию решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

- 1.5.4. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа (соответствующие требования указываются в Информационной карте):

- - обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если заказчик приобретает эти права;

- - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.5.5. Заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случаях установления:

- недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с требованиями конкурсной документации;

- факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 1.6. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) к исполнению контракта.

- 1.6.1. Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) в случае, если это оговорено в Информационной карте.

- 1.6.2. В обязательном порядке должно прилагаться согласие субподрядчика (соисполнителя) с условиями конкурсной заявки участника размещения заказа, если указанное требование установлено в Информационной карте.

- 1.6.3. Сведения о максимально возможном объеме работ (услуг), передаваемых на субподряд (соисполнение), указываются в Информационной карте.

### 1.7. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа.

- 1.7.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить при участии в размещении заказа преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1.7.2. Под организациями инвалидов в конкурсной документации понимаются – общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80 % процентов, и организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50 %, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25 %.

1.7.3. Преимущества указанным категориям лиц в отношении предлагаемой цены контракта устанавливаются в размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ указываются в Информационной карте.

### 1.8. Расходы на участие в конкурсе.

1.8.1. Участник размещения заказа несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, в том числе расходы по получению, оформлению и подготовке всех требуемых в соответствии с условиями конкурса документов.

1.8.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурса.

### 1.9. Изменение извещения о проведении конкурса.

1.9.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

1.9.2. Изменение предмета конкурса не допускается.

1.9.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте www.gorodperm.ru извещения о проведении открытого конкурса.

1.9.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте www.gorodperm.ru внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней.

### 1.10. Отказ от проведения конкурса.

1.10.1. Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте www.gorodperm.ru извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения.

1.10.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается заказчиком, уполномоченном органом, специализированной организацией в официальном печатном издании в течение 5 (пяти) рабочих дней и размещается на официальном сайте www.gorodperm.ru  в течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

1.10.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) поступившие к этому сроку конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

1.10.4. В случае если в Информационной карте установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в соответствии с п.3.7.5 конкурсной документации.

## 2.  КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### 2.1. Порядок предоставления конкурсной документации.

2.1.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса заказчик, уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.

2.1.2. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена заказчиком, уполномоченным органом и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа.

- 2.1.3. Конкурсная документация может быть получена в электронном виде у заказчика, уполномоченного органа или с официального сайта. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой заказчиком, уполномоченным органом в письменной форме.

- 2.1.4. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация и конкурсная комиссия не несут ответственности за подготовку заявки на участие в конкурсе на основании положений конкурсной документации, полученной участником размещения заказа из неофициального источника.

### 2.2. Разъяснение положений конкурсной документации.

2.2.1. Любой участник размещения заказа не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

2.2.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган направляют в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

2.2.3. В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте www.gorodperm.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.2.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### 2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию.

- 2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

- 2.3.2. Изменение предмета конкурса не допускается.

- 2.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение 1 (одного) дня размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

- 2.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте www.gorodperm.ru внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней.

2.3.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация, конкурсная комиссия не несет ответственности в случаях если:

- - участник размещения заказа получил конкурсную документацию из неофициального источника или получив конкурсную документацию с  официального сайта www.gorodperm.ru без направления запроса не получил или получил неполную информацию о внесенных изменениях в конкурсную документацию;

- - участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, направленными, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

## 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 3.1. Форма заявки на участие в конкурсе.

- 3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, в соответствии с требованиями к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе, и инструкцией по ее заполнению, установленными в конкурсной документации.

### 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, которыми обмениваются участник размещения заказа и заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация должны быть составлены на русском языке.

3.2.2. Использование других языков при подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается. Нарушение данного требования является основанием отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе согласно п.6.2.1 конкурсной документации.

3.2.3. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться представлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык. Нарушение данных требований является основанием отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе согласно п.6.2.1 конкурсной документации.

### 3.3. Валюта заявки на участие в конкурсе и порядок формирования цены контракта.

3.3.1. Денежные средств, используемые при формировании цены контракта и расчетах с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) выражаются в валюте, указанной в Информационной карте. В случае применения иностранной валюты, порядок ее использования при оплате заключенного государственного контракта, указывается в Информационной карте. Использование другой валюты при подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается. Нарушение данного требования является основанием отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе согласно п.6.2.1 конкурсной документации.

3.3.2. Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Информационной карте. Представление заявки на участие в конкурсе с ценой контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в Информационной карте, является основанием отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе согласно п.6.2.1 конкурсной документации.

3.3.3. Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта в соответствии с порядком, установленным в Информационной карте и в конкурсной документации.

### 3.4. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе.

- 3.4.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы и сведения, установленные действующим законодательством. Перечень необходимых документов указан в Информационной карте.

3.4.2. Непредставление необходимых документов и сведений в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции, является основанием отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.

3.4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник размещения заказа будет отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

3.4.4. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. Нарушение данного требования является основанием отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.

### 3.5. Требования к описанию поставляемой продукции.

- 3.5.1. Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, а также описание выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте и по форме, установленной в конкурсной документации.

- 3.5.2. В случае необходимости, установленной заказчиком, уполномоченным органом, участник размещения заказа должен указать сроки (объем) предоставляемых гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

- 3.5.3. Характеристики поставляемой продукции должны соответствовать требованиям заказчика, указанным в разделе IV «Требования к предмету конкурса». Подача заявки на участие в конкурсе с предложением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с показателями (характеристиками), несоответствующими требованиям конкурсной документации, является основанием отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе согласно п.6.2.1 конкурсной документации.

### 3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.

3.6.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.6.2. Заявка на участие в конкурсе печатается или пишется чернилами. Исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица и скрепленных печатью (при наличии).

3.6.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть сопровождена документами, определенными законодательством и указанными в Информационной карте. Формы документов, заполняемых Участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам в соответствии с требованиями заказчика, уполномоченного органа по содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению.

3.6.4. Все документы должны быть заверены подписью участника размещения заказа или его уполномоченного лица и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии). Копии документов должны быть заверены участником размещения заказа или его уполномоченным лицом и заверены печатью участника размещения заказа (при наличии) или нотариально, если данное заверение установлено заказчиком, уполномоченным органом в Информационной карте.

3.6.5. При проведении конкурса по нескольким лотам участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе по каждому заявляемому лоту и установленный пакет документов в отдельном запечатанном конверте, на котором указывает наименование открытого конкурса и наименование или номер лота, на который подается заявка на участие в конкурсе.

3.6.6. Все документы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы и сброшюрованы или прошиты.

3.6.7. Во избежание претензий к заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии по информативному содержанию и комплектности представленных документов участнику размещения заказа, нарушившему вышеуказанные требования, конкурсной комиссией будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

3.6.8. Заказчиком, уполномоченным органом для упрощения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе может быть истребовано представление копий заявки на участие в конкурсе, как в полном объеме по составу документов, так и в объеме отдельного документа в составе заявки на участие в конкурсе (лоте). Необходимое количество копий комплекта заявки на участие в конкурсе (лоте) или отдельного документа в составе заявки на участие в конкурсе указывается заказчиком, уполномоченным органом в Информационной карте.

3.6.9. Документы, входящие в комплект копии заявки на участие в конкурсе должны быть сброшюрованы или прошиты отдельно от заявки на участие в конкурсе, парафированы участником размещения заказа или уполномоченным лицом участника размещения заказа и скреплены печатью (при наличии). Титульный лист комплекта копии заявки на участие в конкурсе должен содержать словосочетание «Копия заявки на участие в конкурсе».

3.6.10. Заказчиком, уполномоченным органом для облегчения подготовки протоколов, оформляемых в процессе размещения заказа, или составления государственного контракта включением условий исполнения контракта, представляемых участником размещения заказа на бумажном носителе, может быть истребовано представление условий исполнения контракта в электронном виде. Необходимость представления данной информации или иных сведений (сведения об участнике размещения заказа, платежные реквизиты, пояснительные записки, графические материалы, предложение об условиях исполнения контракта и прочее) в электронном виде с указанием наименования используемого программного обеспечения (при необходимости) устанавливается в Информационной карте. Тип носителя при отсутствии установленных в Информационной карте требований определяется участником размещения заказа самостоятельно исходя из объема направляемой в электронном виде информации.

### 3.7. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

3.7.1. Заказчиком, уполномоченным органом в извещении о проведении открытого конкурса может быть установлено требование о внесении участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, которое распространяется на всех участников размещения заказа.

3.7.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.7.3 Факт внесения Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе должен подтверждается платежным документом, представляемым в составе заявки на участие в конкурсе.

3.7.4. При отсутствии платежного документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в полном объеме, данному участнику размещения заказа конкурсной комиссией будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

3.7.5. Заказчик, уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней возвращает участнику размещения заказа обеспечение заявки на участие в конкурсе в следующих случаях:

- - принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- - поступления уведомления об отзыве поданной им заявки на участие в конкурсе;

- - подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе в отношении данного участника размещения заказа;

- - подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, если его конверт с заявкой на участие в конкурсе получен после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- - подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, если его заявке на участие в конкурсе не присвоен первый или второй номер;

- - заключения с ним муниципального контракта, если данный участник размещения заказа подал единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, или признан единственным участником конкурса;

- - заключения с ним муниципального контракта, если заявке на участие в конкурсе данного участника размещения заказа присвоен первый номер;

- - заключения муниципального контракта с победителем конкурса, если заявке на участие в конкурсе данного участника размещения присвоен второй номер.

3.7.6. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта - денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

## 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 4.1. Порядок оформления конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.1.1. Заявка на участие в конкурсе подается в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса и наименование или номер лота (при проведении конкурса по нескольким лотам) с отметкой о необходимости его вскрытия на заседании конкурсной комиссии.

4.1.2. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

### 4.2. Порядок подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2.1. Прием конвертов с заявками на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с заявками.  Участник размещения заказа может подать заявку на участие в конкурсе как до окончания указанного срока подачи заявок, так и на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

4.2.2. Конверт с заявкой на участие в конкурсе направляется или представляется по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация регистрирует поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе в предусмотренном для регистрации документе (журнал регистрации, регистрационный лист или иное) или наносит непосредственно на конверт с заявкой на участие в конкурсе соответствующую отметку. Документ или отметка о принятии конверта должны содержать время и дату его подачи и могут содержать регистрационный номер конверта, присваиваемый в порядке очередности поступления конвертов.

4.2.3. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не вправе отказать в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требовать предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа.

4.2.4. По требованию лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

### 4.3. Конверты с заявками на участие в конкурсе, поданные с опозданием.

4.3.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

- 4.3.2. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган возвращают внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему конверт с заявкой на участие в конкурсе с опозданием.

### 4.4. Изменения заявок на участие в конкурсе.

- 4.4.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками, в том числе после объявления конкурсной комиссией о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать такие заявки. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

### 4.5. Отзыв заявок на участие в конкурсе.

4.5.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, в том числе после объявления конкурсной комиссией о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать такие заявки. Отозванная заявка на участие в конкурсе считается неподанной.

4.5.2. В случае если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование о необходимости внесения обеспечения заявки на участие в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указываются платежные реквизиты участника размещения заказа, отзывающего ранее поданную заявку, дата и номер платежного документа, размер внесенного обеспечения заявки на участие в конкурсе.

## 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и Информационной карте, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

5.1.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Полномочия участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, или его представителя подтверждаются представлением удостоверяющего личность документа и/или надлежаще оформленной доверенности. Присутствующие на заседании конкурсной комиссии участники размещения заказа или их представители регистрируются секретарем конкурсной комиссии или иным уполномоченным лицом в предусмотренном для регистрации документе (журнал регистрации, регистрационный лист или иное) с указанием фамилии, имени, отчества присутствующего, его должности и места работы.

- 5.1.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- 5.1.4. При вскрытии каждого конверта с заявками на участие в конкурсе объявляется:

- - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;

- - наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- - условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

5.1.5. В случае если участником размещения заказа внесены изменения в заявку на участие в конкурсе, оглашаются сведения и документы, изменяющие первоначальную заявку на участие в конкурсе.

5.1.6. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

### 5.2. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.1. Оглашенная информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2.2. Данный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте www.gorodperm.ru

5.2.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

## 6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 6.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- 6.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в п.1.5 конкурсной документации.

6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 (двадцать) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

- 6.1.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения об участнике размещения заказа:

- - о проведении ликвидации такого участника - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- - о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

- 6.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- - о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса;

- - об отказе в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа, при этом основанием для отказа являются случаи, предусмотренные п.6.2 конкурсной документации,

- при этом принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

- 6.1.5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, получившему отказ в допуске к участию в конкурсе, в соответствии с п.3.7.5 конкурсной документации.

### 6.2. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе.

6.2.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

6.2.1.1. непредоставления документов, указанных в п.3.4.1 конкурсной документации и Информационной карте, за исключением:

- документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа;

- эскизов, рисунков, чертежей, фотографий, иных изображений товара, образца (пробы) товара, на поставку которого размещается заказ.

6.2.1.2. наличия в представленных документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа которого размещается заказ;

6.2.1.3. несоответствия требованиям, установленным в п.1.5 конкурсной документации и Информационной карте;

6.2.1.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения заявки указано в конкурсной документации;

6.2.1.5. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.

6.2.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.

6.2.3. В случае выявления в заявке на участие в конкурсе арифметических ошибок или расхождения между цифрами и/или словами во избежание претензий к заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, конкурсной комиссии по изменению заявки на участие в конкурсе и/или проведению переговоров с участником размещения заказа данному участнику размещения заказа, подавшему такую заявку на участие в конкурсе, будет отказано в допуске к участию в конкурсе по причине наличия в представленных документах недостоверных сведений.

6.2.4. Допуск заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией к участию в торгах участника размещения заказа, который в соответствии с п. 6.2.1. конкурсной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

### 6.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- 6.3.1. Конкурсной комиссией ведется и оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который должен содержать:

- 6.3.1.1. сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе;

- 6.3.1.2. решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или решение об отказе в допуске к участию в конкурсе участнику размещения заказа с обоснованием такого решения и с указанием:

- - положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа;

- - положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа;

- - положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

- 6.3.1.3. сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.

- 6.3.2 Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссией и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте www.gorodperm.ru

### 6.4. Признание конкурса несостоявшимся.

- 6.4.1. В случае если, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе, всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

- 6.4.2. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

### 6.5. Уведомление о результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- 6.5.1. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- 6.5.2. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган возвращают внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, получившему отказ в допуске к участию в конкурсе, в соответствии с п.3.7.5 конкурсной документации.

6.5.3. Если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается на условиях, изложенных в главе 8 конкурсной документации, и может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## 7. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

### 7.1. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

- 7.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. При этом принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

- 7.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- 7.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе должна составлять сто процентов.

7.1.4. В случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников размещения заказа.

- 7.1.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, все заявки ранжируются конкурсной комиссией в зависимости от степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта по мере уменьшения степени выгодности. Каждой заявке присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

- 7.1.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

- 7.1.7. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

- 7.1.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращает участникам конкурса денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в порядке, предусмотренным п.3.7.5 настоящей конкурсной документации.

### 7.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

7.2.1. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

7.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен содержать:

- сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;

- сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;

- сведения о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;

- сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;

- сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

7.2.3. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа.

7.2.4. Указанный протокол публикуется в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте www.gorodperm.ru соответственно в течение 5 (пяти) дней и 1 (одного) дня после дня подписания указанного протокола.

### 7.3. Разъяснение результатов конкурса.

7.3.1. Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса.

- 7.3.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

## 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ муниципальНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

### 8.1. Порядок заключения контракта.

8.1.1. В отношении каждого лота заключается отдельный муниципальный контракт.

8.1.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

8.1.3. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

- 8.1.4. Победитель конкурса должен подписать переданный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте. При этом государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

- 8.1.5. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

- 8.1.6. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

### 8.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

- 8.2.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе установить требование обеспечения исполнения муниципального контракта. Контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается государственный контракт обеспечения исполнения муниципального контракта.

- 8.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта - безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - определяется участником конкурса самостоятельно.

8.2.3. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса.

8.2.4. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.

- 8.2.5. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

### 8.3. Права и обязанности победителя конкурса.

- 8.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и на условиях конкурсной документации.

8.3.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- 8.3.3. В случае если победитель конкурса в установленный срок не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения контракта (если установлено требование о его внесении), победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

- 8.3.4. В случае если победитель конкурса уклонился от заключения контракта, сведения о таком участнике конкурса включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

8.3.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

### 8.4. Права и обязанности заказчика.

- 8.4.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, истребованных заказчиком, уполномоченным органом в конкурсной документации и представленных в составе заявки на участие в конкурсе;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4.2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

- 8.4.3. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

- 8.4.4. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

8.4.5. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.4.6. В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.4.7. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено конкурсной документацией. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса.

8.4.8. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения государственного контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

8.4.9. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8.4.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- 8.4.11. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса.

## 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

9.1. Любой участник размещения заказа в соответствии с действующим законодательством вправе обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа или конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной комиссии в судебном порядке.

# РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Следующая информация характеризует конкретный конкурс на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги. Данные сведения изменяют и/или дополняют положения Раздела II «Общие условия проведения конкурса».

Информационная карта является составной частью конкурсной документации.

| № п/п | пункт раздела II | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие положения |  |  |  |
| 1 | 1.2.1 | Муниципальный заказчик | Департамент общественной безопасности администрации города Перми 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23, тел./факс (342) 212-43-12 Контактные лица: Тукачева Полина Дмитриевна, телефон: (342) 212-32-16 ИНН: 5902293403 КПП: 590201001 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Департамент общественной безопасности администрации города Перми, л/с02964017991) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Г.ПЕРМЬ р/сч 40204810300000000006 БИК 045773001 По техническим вопросам необходимо обращаться в МУ «Управление строительства г.Перми», г.Пермь, ул.Кирова, 70 (контактные лица: главный инженер Позмогов Евгений Николаевич, тел. 210-38-08). |
| 2 | 1.2.2 | Специализированная организация | Не привлекается. |
| 3 | 1.3.1 | Предмет конкурса (лота) | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Комплекс административных зданий ОВД по ул.Таганрогская, 3 в Орджоникидзевском районе города Перми» |
| 4 | 1.3.1 | Краткая характеристика и объемы поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика и объемы выполняемых работ указаны в разделе IV «Требования к предмету конкурса» |
| 5 | 1.3.2 | Место и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Пермь, ул. Таганрогская, 3. Срок выполнения работ: I этап: Инженерно-геологические и топографические изыскания: не более10 календарных дней с момента заключения контракта; II этап: Разработка ПСД на стадии «Проект»: не более 30 календарных дней с момента окончания 1 этапа; III этап: Разработка ПСД на стадии «Рабочий проект»: не более 35 календарных дней с момента окончания 1 этапа; IV этап: Согласование рабочей документации с соответствующими службами и получение положительного заключения экспертизы, передача проектно-сметной документации Заказчику: не более 20 календарных дней с момента окончания 3 этапа. Всего не более 65 календарных дней с момента заключения контракта. Гарантийные обязательства на весь объем проектно-сметной документации 5 лет с момента передачи Зказчику проектно-сметной документации. |
| 6 | 1.4.1 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 4 000 000, 00 рублей |
| 7 | 1.4.2 | Источник финансирования | Бюджет города Перми |
| 8 | 1.4.3 | Форма, сроки, порядок оплаты | Путём безналичного расчета с предварительной оплатой 30%. Окончательную оплату выполненных работ по этапу заказчик произведет после подписания акта приема выполненных работ в течение 15 календарных дней. |
| 9 | 1.5.1 | Участники размещения заказа | Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 10 | 1.5.3 | Обязательные требования к Участникам размещения заказа ABC | Участник размещения заказа должен соответствовать: - 1) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом конкурса. - 2) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствию решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 4) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |
| 11 | 1.5.4 | Требования к Участникам размещения заказа, установленные заказчиком | Сведения об Участнике размещения заказа не должны содержаться в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 12 | 1.6 | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчика при наличии в лицензии УРЗ на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, функций генерального подрядчика с представлением подтверждающих документов: копии лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом и согласие субподрядчиков с передачей объема работ. |
| 13 | 1.7 | Преимущества, предоставляемые при размещении заказа | Преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются |
| Порядок Подготовки и подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| 14 | 3.3.1 | Валюта заявки на участие в конкурсе | Российский рубль |
| 15 | 3.3.3 | Порядок формирования цены контракта (цены лота) | Сметная стоимость работ (цена контракта) формируется на основе сметных расчетов заказчика. Изменение объемов работ и материалов является изменением условий исполнения контракта, что является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Цена контракта должна включать все расходы по выполнению проектно-изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, транспортные и прочие расходы по контракту. Формирование стоимости должно производиться в твердых ценах. |
| 16 | 3.4 | Документы, представляемые участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе | - Документы, представляемые участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе: - 1) Заявка на участие в конкурсе (приложение 1 раздел V). - 2) Сведения и документы об участнике размещения заказа: - - сведения об участнике размещения заказа (приложение 2 раздел V); - полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); - - полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); - - копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Таким документом может быть: - в случае если заявка подписана руководителем организации: – документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени организации, копии учредительных документов в части полномочий, возложенных на руководителя; - в случае если заявка подписана не руководителем организации: – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, в совокупности с документами на руководителя. - 3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - - копия действующей лицензии, выданной участнику размещения заказа на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом (копии лицензий субподрядчиков); - 4) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта: - - по форме приложения №1 раздел V к конкурсной документации «Заявка на участие в конкурсе» представить предложения об условиях исполнения контракта; - - техническое задание (по форме пункта 1 Раздел IV к конкурсной документации); - - календарный план (по форме пункта 2 Раздел IV к конкурсной документации); - - сведения о субподрядчиках (приложение 4 раздел V) с приложением подтверждающих документов: копии действующих лицензии, выданных субподрядчикам на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом и их согласие с передачей объема работ. |
| 17 | 3.5 | Требования к описанию выполняемых работ, оказываемых услуг | Описание выполняемых работ выполняется на основе порядка формирования цены контракта (сметной стоимости), в соответствии с которым участником размещения заказа оформляются сметные расчеты согласно СБЦ «На проектные работы» и СБЦИ «На инженерно-геологические изыскания». |
| 18 | 3.7 | Обеспечение заявки на участие в конкурсе | Не установлено |
| 19 | 4.2.1 | Порядок и сроки подачи заявок на участие в конкурсе | Представляемые в запечатанных конвертах заявки на участие в конкурсе принимаются со дня, следующего за днем опубликования данного извещения, до 11.00 час. (время местное) 26 марта 2008. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб.300 |
| 20 | 4.2.2 | Место подачи заявок на участие в конкурсе | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 15, офис 321 до 11.00 час. 26 марта 2008г. |
| вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |  |
| 21 | 5.1.1 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 12.00 час. (время местное) 26 марта 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб.300 |
| 21 | 5.1.2 | Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | 02 апреля 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб.300 |
| рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| 22 | 6.1 | - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе | - После вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и проверяет соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в п.10 Информационной карты. - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение: - - о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса; - - об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием причин. |
| 23 | 7.1 | Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе | - 1) Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе участников конкурса на основании следующих критериев: - - цена контракта; - - срок выполнения работ; - 2) В зависимости от условий исполнения контракта каждой заявке на участие в конкурсе по каждому критерию в порядке возрастания (от 1) присваивается порядковый номер по мере ухудшения условий исполнения контракта: - - от наименьшей цены контракта к наибольшей; - - от наименьшего периода выполнения работ к наибольшему; - Заявкам на участие в конкурсе с одинаковыми значениями по критерию присваивается одинаковый номер с последующим присвоением порядковых номеров независимо от количества заявок на участие в конкурсе участников конкурса. Каждому критерию по 100-бальной шкале присваивается балл. Полученная цифра складывается по всем критериям одного участника. 1.Срок выполнения работ (продолжительность)- 10 баллов. Оценивается по сроку выполнения работ (количество календарных дней), указанному в заявке на участие в открытом конкурсе. Заявке с наименьшим сроком выполнения работ присваивается балл, равный 10 (С=10) при этом срок такой заявки принимается за А1. За В2…Вn принимается срок остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: С(2…n)=А1/В(2…n)*10. Уменьшение сроков не должно повлечь нарушения технологии производства работ. 2.Цена контракта – 90 баллов. Заявке с наименьшей ценой присваивается балл равный 90 (Ц=90) при этом такая заявка принимается за Х1. За Y2…Yn принимаются цены остальных заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: Ц(2…n)=Х1/Y(2…n)*90 . На основании набранных суммарных баллов, конкурсная комиссия ранжирует всех Участников конкурса по убыванию. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. - 3) Если при расчете суммы баллов по двум и более заявкам на участие в конкурсе получено одинаковое суммарное значение, первое место (и последующие) присваивается заявке на участие в конкурсе, полученной ранее других, что определяется по регистрационному номеру конверта. |
| Заключение государственного контракта |  |  |  |
| 24 | 8.1.3 | Срок заключения контракта | Муниципальный контракт должен быть заключен победителем конкурса в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |
| 25 | 8.2 | Обеспечение исполнения контракта | Размер обеспечения установлен в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта (НДС не облагается). Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно. 1.В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, то текст банковской гарантии должен быть предварительно согласован с муниципальным Заказчиком. К банковской гарантии должны быть приложены документы: - нотариально удостоверенная копия банковской лицензии - выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии - положение о филиале* - свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала* - доверенность руководителя филиала*. * - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка. Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта. Банковская гарантия должна обеспечивать надлежащее исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром при выполнении муниципального Контракта в части выполнения работ надлежащего качества в объемах и сроки установленные Контрактом, в размере 30% от суммы начальной (максимальной) цены контракта. 2.В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде страхового полиса (договора), то страховая компания должна быть предварительно согласована с муниципальным заказчиком. Также необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его выполнения. Участник конкурса страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному Контракту в части: - нарушения сроков выполнения работ; - несоответствие качества выполненных работ требованиям предусмотренных Контрактом; - невыполнение полного объема работ предусмотренных Контрактом. Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по Контракту в качестве выгодоприобретателя. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего исполнителя, которая не должна быть меньше 30% от начальной (максимальной) цены муниципального Контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать пяти дней с момента подачи заявления о наступлении страхового случая. Обязательным приложением к договору страхования являются: - заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки при невыполнении участником конкурса любого из трех обязательств, предусмотренных договором страхования.); - нотариально удостоверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; - выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня заключения договора страхования. Срок действия договора страхования должен быть не менее срока действия муниципального Контракта. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. К договору страхования необходимо представить документ, подтверждающий полное внесение страхового взноса. Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме страхового полиса в качестве обеспечения исполнения Контракта. 3. При передаче Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка. Обеспечение муниципального контракта перечисляется участником конкурса признанным победителем по следующим реквизитам: ИНН 5902293403 КПП 590201001 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Департамент общественной безопасности администрации города Перми, л/с02964017991) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, Г.ПЕРМЬ р/сч 40204810300000000006 -«Обеспечение исполнения муниципального контракта». Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на весь срок действия контракта. Для бюджетных учреждений, участвующих в конкурсе, требование обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. |
| 26 | 8.4.2 | Изменение количества товара, объема работ, услуг | Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА

Выполненные работы должны соответствовать Техническому заданию, требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, требованиям действующих нормативно-правовых актов, методических документов и стандартов, СНиП 11-01-95.

1. Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Комплекс административных зданий ОВД» в Орджоникидзевском районе г. Перми.

| 1. Наименование объекта | «Комплекс административных зданий ОВД» по ул. Таганрогская, 3 в Орджоникидзевском районе г. Перми |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | 1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми на 2008г. (Приложение №9 к решению Пермской городской думы от 25.12. 2007 №310) 2. Распоряжение Главы города Перми № 265- р от 29. 01. 2001 о разрешении производства проектно- изыскательских работ. |
| 3. Стадийность проектирования | Разработку проектной документации осуществить в две стадии. - Первая стадия- «Технико- экономическое обоснование» , далее Проект. - Вторая стадия- «Рабочая документация» |
| 4. Организация - заказчик | Департамент общественной безопасности администрации города Перми |
| 5. Проектная организация- генеральный проектировщик | Определить по конкурсу |
| 6. Местоположение объекта | 1. Участок строительства расположен по ул. Таганрогская, 3 в жилом микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района 2. Размер участка- 0, 944 га 3. Настоящее состояние участка: рельеф ровный. Участок свободен от застройки |
| 7. Инженерно- строительные и транспортные условия проектирования | 1. Подъезд к зданиям выполнить с асфальтобетонным покрытием, тротуары из мелкоразмерной тротуарной плитки 2. Планировку и застройку участка выполнить согласно действующим нормам и правилам с привязкой объекта к красной линии ул. Первомайская и с полным благоустройством территории 3. На участке и прилегающей территории расположена канализация и ЛЭП низкого напряжения на столбах 4. Смежными участками являются городские земли и участки, выделенные под жилые дома завода им. С.Орджоникидзе |
| 8. Экологическая характеристика участка | В пределах допустимых нормативов |
| 9. Планировочные ограничения | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций |
| 10. Обязательные требования и рекомендации | 1. Требования по сносу, переносу зданий и сооружений – нет 2. Требования по соблюдению прав третьих лиц: участок обременен сервитутами 3. Формирование доступной среды жизнедеятельности и маломобильных групп населения: проектом предусмотреть условия для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту инвалидов и маломобильных групп населения согласно ВСН 62-91 4. Предельная высота сооружений: 5 этажей 5. Архитектура фасадов: определить проектом 6. Использование подземного пространства, первого, цокольного этажей, чердачного пространства (мансарды): определить проектом. 7. Пассажирский лифт. 8. Разработать проектно-сметную документацию на прокладку кабелей для компьютерной сети, охранную сигнализацию и видеонаблюдение. 9. Рабочую документацию согласовать с ОВД Орджоникидзевского района и ГУВД Пермского края |
| 11. Инженерное оборудование, сети и системы: Водопровод Канализация Теплофикация Горячее водоснабжение Электроснажение Газоснабжение Слабые токи | Инженерные сети запроектировать согласно техническим условиям городских служб |
| 12. Сооружения | 1. Министадион с комплексом спортивных сооружений. 2. Площадка для построения личного состава 3. Открытая стоянка машин. 4. Контейнерная площадка для сбора и хранения бытовых отходов с вывозом на городскую свалку по мере накопления. 5. Ограждение территории. 6. Очистные оборотки грязевого цикла от мойки АТС. 7. Контрольно-пропускной пункт. Перечень зданий, сооружений, размещение помещений, площади уточняются в процессе разработки ПСД. |
| 13. Инженерная подготовка территории | Вертикальную планировку участка выполнить с учетом организованного сбора и отвода поверхностных вод, существующих коммуникаций и планировки прилегающей территории |
| 14. Благоустройство | Определить проектом с разделом озеленения |
| 15. Строительные материалы | Определить проектом |
| 16. Защитные сооружения | Выполнить технические условия управления по делам ГО и ЧС |
| 17. Охрана окружающей среды | Выполнить технические условия управления по экологии и природопользованию от 30.07.2007 № 152 |
| 18. Противопожарные требования | Проектом предусмотреть мероприятия по противопожарной защите объекта. |
| 19. Организация строительства | Проект организации строительства выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. В проекте указать элементы временного ограждения площадки. |
| 20. Состав проекта | в соответствии со СНиП 11- 01- 95 |
| 21.Государственная вневедомственная экспертиза | Получить положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы |
| 22. Срок выполнения проектных работ | Начало- после заключения договора на проектные работы. Окончание- полное выполнение обязательств в соответствии с муниципальным контрактом |
| 23. Лимит капитальных вложений | 4000000 рублей |
| 24. Требование к исполнителю работ | Наличие действующей лицензии «Проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственными стандартами» |
| 25. Особые условия | Часть разработанной проектной документации находится в собственности МУ «Управление строительства города Перми» по адресу: г. Пермь ул. Кирова,70, тел.210-34-97. |
| 26. Требования к составу выполненных работ | Проектная документация выдается на объект согласно Приложению и согласовывается в установленном законодательством РФ порядке: 1.Рабочие чертежи - 4 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 2.Инженерные изыскания-5 экз. на бумажном носителе 3. Пояснительная записка -4 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 4.Сметная документация-4 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 5.Проект организации строительства-4 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 6.Охрана окружающей среды-4 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 7.Мероприятия по ГО и предупреждению ЧС-4 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 8.положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы 9.ведомость объемов работ-2 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 10.Карточка согласования рабочего проекта (подлинник) |

Перечень проектной документации

(рабочих документов), находящихся в муниципальном учреждении

«Управление строительства города Перми»

1.   Организация  строительства (черновые материалы)

2.   Инженерно-технические мероприятия ГО и по предупреждению ЧС

3.   Охрана окружающей среды

4.   Общая пояснительная записка

5.   Топографический план М1:500

6.   Схема размещения зданий и сооружений

7.   Наружные сети ЭС-1; НВК; ТС; РП

8.   Административно-служебный корпус:

8.1. ниже отметки 0.000;

8.2. графические материалы(марки ТХ, АР);  АР; ТХ; КЖ(ниже отм.0.000; ТМ

9.   Производственный корпус гаража с зоной хранения:

9.1.графические материалы:  марки ТХ, АР, КЖ, КЖИ, АОВ, АК, АВК, ОПС

2. Календарный план

проектно-изыскательских работ по объекту «Комплекс административных зданий ОВД»

в Орджоникидзевском районе г. Перми

| № этап. | Наименование работ | Срок | Сумма , тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерно-геологические и топографические изыскания | Не более 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта | 300 |  |
| 2. | Разработка ПСД на стадии «Проект» | Не более 30 календарных дней с момента окончания 1 этапа | 510 |  |
| 3. | Разработка ПСД на стадии «Рабочий проект» | Не более 35 календарных дней с момента окончания 1 этапа | 2890 |  |
| 4. | Согласование рабочей документации с соответствующими службами и получение положительного заключения экспертизы, передача проектно-сметной документации Заказчику | Не более 20 календарных дней с момента окончания 3 этапа | 300 |  |
|  | ИТОГО | Не более 65 календарных дней. | 4000 |  |

В предложениях участника размещения заказа календарный план не может быть изменен в части видов работ.

Сроки этапов работ по календарному плану предлагаемые участников размещения заказа не должны превышать сроков, предложенных заказчиком по соответствующему этапу

Цена этапов работ по календарному  плану предлагаемая участником размещения заказа не должна превышать ценовых предложений заказчика по соответствующему этапу.

Расчет за выполненные работы производится поэтапно  в соответствии с календарным планом на основании заключения и акта приема-передачи  выполненных работ в течение 15 календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя работ.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 15 календарных  дней после полного окончания работ на основании заключения, акта приема-передачи, оформленных в установленном порядке  и переданных по накладным материалов.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ.

4.1. Заказчик назначает своим  представителем муниципальное учреждение «Управление строительства г.Перми » (тел.210 34 96).

4.1.1. МУ "Управление строительства города Перми" осуществляет приемку документации, производит ее проверку, осуществляет функции по контролю за выполнением работ.

4.2. Передача Исполнителем оформленной в установленном порядке документации осуществляется с сопроводительными документами: накладными, сметами и актами приемки- передачи выполненных работ.

4.3. Порядок выполнения работ по контракту определяется Техническим заданием.

4.4.  Документации подлежит оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику.

4.5. Фактом выполнения работ является передача Заказчику оформленной в установленном порядке проектной документации.

4.6. Документация, акты приемки-передачи выполненных работ представляются для рассмотрения и визирования в МУ «Управление строительства г.Перми».

4.7.  Заказчик на основании  визы руководителя МУ «Управление строительства г.Перми», в течение 7 дней со дня получения акта приемки-передачи  выполненных работ, подписывает акт или принимает решение об отказе в приемке работ. Решение об отказе в приемке работ  оформляется и визируется руководителем МУ «Управление строительства г.Перми».

4.8. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа в приемке выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, сроков их выполнения, при этом Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки.

В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненной работе, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

4.9. При остановке работ по  инициативе  Заказчика в установленных контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5-и дней с момента остановки, Сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты ранее  выполненных Исполнителем работ.

4. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

Каждый участник размещения заказа  должен представить:

1.Техническое задание согласно пункту 1 раздела IV конкурсной документации, не изменяя  объемов и видов работ

2.Календарный план согласно пункту 2  раздела IV конкурсной документации, не изменяя объемов и  видов работ. Сроки этапов работ по календарному плану, предлагаемые участников размещения заказа не должны превышать сроков, предложенных заказчиком по соответствующему этапу

Цена этапов работ по календарному  плану, предлагаемая участником размещения заказа не должна превышать ценовых предложений заказчика по соответствующему этапу.

Заявки, в составе которых будут поданы вышеуказанные предложения, составленные с нарушением положения приведенного выше, отклоняются как не отвечающие требованиям условия конкурса

# РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма заявки на участие в конкурсе

Департамент общественной безопасности

администрации города Перми

(наименование муниципального заказчика)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

___________________ (фирменное наименование или фамилия, имя, отчество участника размещения заказа), изучив конкурсную документацию по открытому конкурсу на выполнение проектно - изыскательских работ по объекту «Комплекс административных зданий ОВД по ул. Таганрогская, 3 в Орджоникидзевском районе города Перми», предлагает выполнить указанные работы на следующих условиях:

- цена контракта - _________ (указать сумму цифрами, в скобках указать сумму прописью) рублей;

- срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до полного исполнения обязательств, не позднее  ________ календарных дней (указать кол-во дней).

и в случае признания победителем конкурса выполнить муниципальный контракт на предложенных условиях в соответствии с требованиями к предмету конкурса.

Предлагаемая цена контракта определена сметным расчетом стоимости работ согласно СБЦ «На проектные работы» и СБЦИ «На инженерно-геологические изыскания», включающим все расходы государственного заказчика по выполнению проектно - изыскательских работ по объекту «Комплекс административных зданий ОВД по ул. Таганрогская, 3 в Орджоникидзевском районе города Перми».

Направляя заявку на участие в конкурсе ___________________ (фирменное наименование или фамилия, имя, отчество участника размещения заказа) подтверждает достоверность представленных сведений и уведомляет, что в отношении его не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о его признании банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица, индивидуального предпринимателя), его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Департамента общественной безопасности администрации города Перми администрации  города запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Приложение: (при необходимости дополнить или исключить)

- 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа на __ л.

- 2. Выписка из единого государственного реестра на __ л.

- Копии документов, удостоверяющих личность на __ л.

- 3. Документ о полномочиях лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа на __ л.

- 4. Предложение об условиях исполнения контракта в печатном виде на __ л.

- 5. Копия лицензии на __ л.

6. Сведения о субподрядчиках с приложением подтверждающих документов на ___л.

__________________                                   ________________

(Ф.И.О., должность)                                  (подпись, печать)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Форма СВЕДЕНИЙ ОБ УчастникЕ размещения заказа

Сведения об участнике размещения заказа

- 1. Фирменное наименование (наименование) / фамилия, имя, отчество:

2. Организационно-правовая форма / паспортные данные:

3. Место нахождения / место жительства:

4. Почтовый адрес (для юридического лица):

5. Номер контактного телефона:

6. Номер факса (при наличии):

7. Адрес электронной почты (при наличии):

8. Контактные лица (при необходимости):

9. Платежные реквизиты (при наличии):

10. Сведения об инспекции Федеральной налоговой службы России, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика:

10.1. Руководитель:

10.2. Почтовый адрес:

10.3. Телефон/факс:

__________________                                   ________________

(Ф.И.О., должность)                                  (подпись, печать)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Форма СВЕДЕНИЙ О субподрядчиках

Сведения о СУБПОДРЯДЧИКАХ

| № | Наименование субподрядчика, почтовый адрес, контактные лица, контактные телефоны | Наименование передаваемых работ (номера смет, позиций по смете) | Объем передаваемых работ, рубли |
| --- | --- | --- | --- |

__________________                                   ________________

(Ф.И.О., должность)                                  (подпись, печать)

РАЗДЕЛ VI

- ПРОЕКТ

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Пермь						     		“___” ______________ 2008 год

Департамент общественной безопасности администрации  города Перми, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице заместителя главы администрации г.Перми - и.о. начальника департамента Белоусова Геннадия Григорьевича, действующей на основании положения  о  департаменте общественной безопасности города Перми, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с  другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

1.Предмет Контракта

1.1. На основании решения конкурсной  комиссии (Протокол № ___ от  ______2007г.)   Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению проектно -  изыскательских работ по объекту «Комплекс административных зданий по ул.Таганрогская,3 в Орджоникидзевском районе города Перми» в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1) и календарного плана (приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ другие организации - субподрядчиков. При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение работ в обусловленный срок и надлежащее их качество несет Исполнитель.

1.2. Состав, объем работ, условия проектирования и другие требования указаны в техническом задании и календарном плане.

1.3. Проектные, изыскательские и вспомогательные работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

2. Срок действия контракта

2.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

2.2. Плановые сроки окончания работ определены календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ____________(прописью) рублей.

Стоимость работ по данному муниципальному контракту является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.7.4.4.

3.2. Указанная в п. 3.1 стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные пошлины,  страхование выполняемых работ и прочие расходы исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3.Расчет за выполненные работы производится поэтапно  в соответствии с календарным планом на основании акта приема-передачи  выполненных работ,  в течение 15 календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя работ.

3.4 Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 15 календарных дней после полного окончания работ на основании акта приема-передачи, оформленных в установленном порядке  и переданных по накладным материалов, с приложением положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы по Пермскому краю.

3.5.При привлечении Исполнителем организаций для выполнения отдельных видов работ, расчеты за выполненные работы с ними осуществляет Исполнитель.

3.6.Предусмотрено авансирование в размере 30% от цены заключенного муниципального контракта.

4. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ.

4.1. Заказчик назначает своим  представителем муниципальное учреждение «Управление строительства г.Перми » (тел.210 34 96).

4.1.1. МУ "Управление строительства города Перми" осуществляет приемку документации, производит ее проверку, осуществляет функции  по контролю за выполнением работ.

4.2. Передача Исполнителем оформленной в установленном порядке документации осуществляется с сопроводительными документами: накладными, сметами и актами приемки- передачи выполненных работ.

4.3. Порядок выполнения работ по Контракту определяется Техническим заданием.

4.4. Фактом выполнения работ является передача Заказчику оформленной в установленном порядке проектно-сметной документации.

4.5. Документация, акты приемки-передачи выполненных работ представляются для рассмотрения и визирования в МУ «Управление строительства г.Перми».

4.6.  Заказчик на основании  визы руководителя МУ «Управление строительства г.Перми», в течение 7 дней со дня получения акта приемки-передачи  выполненных работ, подписывает акт или принимает решение об отказе в приемке работ. Решение об отказе в приемке работ  оформляется и визируется руководителем МУ «Управление строительства г.Перми».

4.7. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа в приемке выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, сроков их выполнения, при этом Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки.

В случае отказа Исполнителя устранить недостатки в выполненной работе, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

4.8. При остановке работ по Контракту по инициативе  Заказчика в установленных настоящим Контрактом или законодательством Российской Федерации случаях, в течение 5-и дней с момента остановки, Сторонами оформляется двухсторонний протокол (акт), который является основанием для оплаты ранее  выполненных Исполнителем работ.

4.9. Срок гарантии качества работ проектно-сметной документации составляет 5 лет со дня подписания акта приемки-передачи всей проектной документации.

Заказчик в период данного срока вправе предъявить Исполнителю обоснованные  замечания и претензии по результатам выполненных работ. В случае выявления недостатков в сданной Исполнителем работе, Заказчик согласовывает с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие требованиям данного Контракта.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем  за счет собственных  средств.

5. Требования к качеству и комплектности проектно-сметной документации

5.1. Документация   по качеству и комплектности должна соответствовать требованиям приложения № 1. «Техническое задание» к Контракту, а также требованиям, действующих нормативно-правовых актов, методических документов и стандартов.

5.2. Исполнитель  гарантирует качество и надежность  документации в течение гарантийного срока.

Гарантийный период наступает с момента передачи Заказчику проектно-сметной документации и составляет 5 ( пять) лет.

6. Порядок расчетов по Контракту

6.1. Расчет за выполненные работы производится поэтапно согласно календарному плану путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 календарных дней со дня приемки работ, переданных в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

6.2. При привлечении Исполнителем субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ, расчеты за выполненные работы с ними осуществляет Исполнитель.

6.3. Заказчик возвращает сумму обеспечения исполнения Контракта вместе с окончательным расчетом по полностью выполненному Контракту.

7. Права и обязанности Сторон.

7.1. Исполнитель обязан:

7.1.1.Приступить к выполнению работ в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего контракта.

7.1.2. Выполнить своими силами и средствами или с привлечением организаций субподрядчиков все работы, предусмотренные Техническим заданием и передать  Заказчику, строго в соответствии с требованиями, условиями и в объеме предусмотренными Техническим заданием  настоящего Контракта, в сроки, установленные Календарным планом Контракта.

Договор подряда с субподрядными организациями  заключается Исполнителем без привлечения Заказчика. При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение работ субподрядными организациями в установленный срок, а также надлежащее их качество несет Исполнитель.

7.1.3. Выполнить в полном объёме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта;

7.1.4.Составить сметы на бумажном и электронном носителе на выполнение строительно-монтажных работ базисно-индексным методом на основе ТЕР сметно-нормативной базы ценообразования 2001г., а также составить сметы в действующих ценах на момент окончания проектных работ

7.1.5. Передать разработанную документацию Заказчику в едином законченном виде в количестве 4-х экземпляров на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде по актам приема-передачи с оформлением счетов-фактур.

7.1.6. Выполнить согласование проектных решений и согласования со службами города и передать карточку согласования проектной документации (подлинник) Заказчику.

7.1.7. Получить положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы Пермской области на проектно-сметную документацию.

7.1.8.Предоставлять Заказчику в рамках исполнения Контракта любую запрашиваемую им информацию.

7.1.9. Своевременно (в срок, установленный Заказчиком) за свой счет исправлять работу, по которой у Заказчика имеются замечания, связанные с упущениями и ошибками, допущенными Исполнителем.

7.1.10. При обнаружении обстоятельств, создающих невозможность исполнения работы в срок, немедленно известить Заказчика.

7.1.11. Выполнить своими силами и средствами все работы, оговоренные в конкурсной заявке и сдать их Заказчику.

7.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Исполнителя. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Исполнителю считаются направленными надлежащим образом.

7.1.13. Выполнять иные действия, связанные с исполнением Контракта.

7.2. Исполнитель вправе:

7.2.1.  Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

7.2.2. Требовать от Заказчика  своевременного перечисления денежных средств, указанных в п.3.1. Контракта,  при условии надлежащего исполнения обязательств по выполняемым работам.

7.2.3. По согласованию с Заказчиком вносить  изменения и частные технические вопросы по выполнению работ, по Контракту, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным Техническим заданием и не нарушают  целевую ориентацию выполнения работ по Контракту

7.2.4. При получении  расчета за выполненные работ требовать от Заказчика возврата обеспечения исполнения Контракта, указанного в п.6.3. настоящего Контракта.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Принять совместно с муниципальным учреждением «Управление строительства г.Перми» выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном Контрактом;

7.3.2. При отсутствии собственных замечаний, принять  и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта.

7.3.3. В случае необходимости приостановки работ направить извещение Исполнителю о приостановке выполнения работ с указанием срока возобновления указанных работ.

7.3.4. При выполнении Исполнителем всех условий Контракта вместе с расчетом за выполненные работы по последнему этапу, возвратить Исполнителю сумму обеспечения Контракта.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. В лице МУ «Управление строительства г.Перми» в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, осуществлять проверку представленных Исполнителем актов приемки-передачи выполненных работ, осуществлять приемку разработанной и согласованной в установленном порядке документации с подписанием соответствующих накладных.

7.4.2. Назначать Исполнителю разумный срок для исправления недостатков, выявленных в ходе выполнения работ. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, расторгнуть Контракт, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя.

7.4.3. При наличии замечаний при приемке выполненной работы, направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания актов приемки-передачи работ, в порядке установленном разделом 4 настоящего Контракта.

7.4.4.Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах соответственно на выполнение, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем на 10 (десять) процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8. Ответственность. Риски.

8.1.За нарушение сроков выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8.2.Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

8.3. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. В случае нарушения Исполнителем существенных условий Контракта (срок исполнения, качество работ), Исполнитель теряет право требовать возврата суммы обеспечения выполнения Контракта. Применение п.8.4. Контракта не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной разделом 8 настоящего Контракта.

8.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

9.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по воле Сторон.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, гражданские войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы.

9.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего Контракта в установленном законом порядке.

10. Условия расторжения Контракта

10.1.   Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно:

10.1.1.  По письменному соглашению Сторон.

10.1.2. В одностороннем порядке в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена настоящим Контрактом:

Заказчик вправе расторгнуть Контракт, при условии:

-  задержки Исполнителем хода работ по вине последнего, когда срок сдачи работ, установленный Контрактом, увеличивается более чем на 10 дней;

-  наличия актов,  государственных органов лишающих Исполнителя права на производство работ.

Исполнитель вправе расторгнуть Контракт:

- в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, не менее чем за 10 дней до расторжения Контракта, направляет письменное уведомление другой Стороне.

10.3.  При расторжении Контракта Стороны обязуются произвести взаимные расчеты:

-  Исполнитель обязан передать результат работ (документацию) по настоящему Контракту Заказчику, а Заказчик обязан оплатить выполненную Исполнителем работу, принятую без претензий.

10.4.  При необходимости  выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами предусмотренными Контрактом (но не более чем десять процентов такого объема), Сторонами оформляется дополнительное соглашение на сумму пропорционально объему  указанных дополнительных работ, но не более десяти процентов Контракта (при наличии  средств бюджета).

11. Разрешение споров

11.1.   Все  споры  или  разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, результаты которых оформляются в письменном виде.

11.2.   В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Прочие условия.

12.1. Вся  документация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, поступает в распоряжение Заказчика.

12.2. Исполнитель не имеет право использовать результаты выполненных работ без письменного согласия Заказчика.

13. Заключительные положения

13.1.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.2.  Любая информация о финансовом положении сторон и условиях договора считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

13.3.Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

13.4.  Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.5.  Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку. Действительна личная и факсимильная подписи.

13.6. Настоящий Контракт составлен на шести страницах, в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три экземпляра находятся у Заказчика, один экземпляр находится у Исполнителя.

13.7.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от  Заказчика:  Позмогов Евгений Николаевич, телефон:  210-38-08;

от Исполнителя: ________________тел.____________

13.8.  К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Техническое задание;

Приложение № 2 –  Календарный план

14. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: Департамент общественной безопасности администрации города Перми г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 23 тел./факс: (342)-2126284, 2126828 ИНН 5902293403, КПП 590201001 р/сч. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Департамент общественной безопасности администрации города Перми, л/с 02964017991) Заместитель главы администрации г.Перми -и.о.начальника Департамента общественной безопасности администрации города ___________________/Г.Г.Белоусов / м.п. | Исполнитель - ___________________/ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту №__ от___

Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Комплекс административных зданий ОВД» в Орджоникидзевском районе г. Перми

| 1. Наименование объекта | «Комплекс административных зданий ОВД» по ул. Таганрогская, 3 в Орджоникидзевском районе г. Перми |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | 1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми на 2008г. (Приложение №9 к решению Пермской городской думы от 25.12. 2007 №310) 2. Распоряжение Главы города Перми № 265- р от 29. 01. 2001 о разрешении производства проектно- изыскательских работ. |
| 3. Стадийность проектирования | Разработку проектной документации осуществить в две стадии. - Первая стадия- «Технико- экономическое обоснование» , далее Проект. - Вторая стадия- «Рабочая документация» |
| 4. Организация - заказчик | Департамент общественной безопасности администрации города Перми |
| 5. Проектная организация- генеральный проектировщик |  |
| 6. Местоположение объекта | 1. Участок строительства расположен по ул. Таганрогская, 3 в жилом микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района 2. Размер участка- 0, 944 га 3. Настоящее состояние участка: рельеф ровный. Участок свободен от застройки |
| 7. Инженерно- строительные и транспортные условия проектирования | 1. Подъезд к зданиям выполнить с асфальтобетонным покрытием, тротуары из мелкоразмерной тротуарной плитки 2. Планировку и застройку участка выполнить согласно действующим нормам и правилам с привязкой объекта к красной линии ул. Первомайская и с полным благоустройством территории 3. На участке и прилегающей территории расположена канализация и ЛЭП низкого напряжения на столбах 4. Смежными участками являются городские земли и участки, выделенные под жилые дома завода им. С.Орджоникидзе |
| 8. Экологическая характеристика участка | В пределах допустимых нормативов |
| 9. Планировочные ограничения | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций |
| 10. Обязательные требования и рекомендации | 1. Требования по сносу, переносу зданий и сооружений – нет 2. Требования по соблюдению прав третьих лиц: участок обременен сервитутами 3. Формирование доступной среды жизнедеятельности и маломобильных групп населения: проектом предусмотреть условия для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту инвалидов и маломобильных групп населения согласно ВСН 62-91 4. Предельная высота сооружений: 5 этажей 5. Архитектура фасадов: определить проектом 6. Использование подземного пространства, первого, цокольного этажей, чердачного пространства (мансарды): определить проектом. 7. Пассажирский лифт. 8. Разработать проектно-сметную документацию на прокладку кабелей для компьютерной сети, охранную сигнализацию и видеонаблюдение. 9. Рабочую документацию согласовать с ОВД Орджоникидзевского района и ГУВД Пермского края |
| 11. Инженерное оборудование, сети и системы: Водопровод Канализация Теплофикация Горячее водоснабжение Электроснажение Газоснабжение Слабые токи | Инженерные сети запроектировать согласно техническим условиям городских служб |
| 12. Сооружения | 1. Министадион с комплексом спортивных сооружений. 2. Площадка для построения личного состава 3. Открытая стоянка машин. 4. Контейнерная площадка для сбора и хранения бытовых отходов с вывозом на городскую свалку по мере накопления. 5. Ограждение территории. 6. Очистные оборотки грязевого цикла от мойки АТС. 7. Контрольно-пропускной пункт. Перечень зданий, сооружений, размещение помещений, площади уточняются в процессе разработки ПСД. |
| 13. Инженерная подготовка территории | Вертикальную планировку участка выполнить с учетом организованного сбора и отвода поверхностных вод, существующих коммуникаций и планировки прилегающей территории |
| 14. Благоустройство | Определить проектом с разделом озеленения |
| 15. Строительные материалы | Определить проектом |
| 16. Защитные сооружения | Выполнить технические условия управления по делам ГО и ЧС |
| 17. Охрана окружающей среды | Выполнить технические условия управления по экологии и природопользованию от 30.07.2007 № 152 |
| 18. Противопожарные требования | Проектом предусмотреть мероприятия по противопожарной защите объекта. |
| 19. Организация строительства | Проект организации строительства выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. В проекте указать элементы временного ограждения площадки. |
| 20. Состав проекта | в соответствии со СНиП 11- 01- 95 |
| 21.Государственная вневедомственная экспертиза | Получить положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы |
| 22. Срок выполнения проектных работ | Начало- после заключения договора на проектные работы. Окончание- до полного выполнения обязательств. |
| 23. Цена контракта | ________рублей |
| 24. Требование к исполнителю работ | Наличие действующей лицензии «Проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственными стандартами» |
| 25. Особые условия | Часть разработанной проектной документации находится в собственности МУ «Управление строительства города Перми» по адресу: г. Пермь ул. Кирова,70, тел.210-34-97. |
| 26. Требования к составу выполненных работ | Проектная документация выдается на объект согласно Приложению и согласовывается в установленном законодательством РФ порядке: 1.Рабочие чертежи - 4 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 2.Инженерные изыскания-5 экз. на бумажном носителе 3. Пояснительная записка -4 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 4.Сметная документация-4 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 5.Проект организации строительства-4 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 6.Охрана окружающей среды-4 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 7.Мероприятия по ГО и предупреждению ЧС-4 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 8.положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы 9.ведомость объемов работ-2 экз. на бумажном носителе + электронный вариант 10.Карточка согласования рабочего проекта (подлинник) |

Приложение №2

К муниципальному контракту №__ от___

Календарный план

проектно-изыскательских работ по объекту «Комплекс административных зданий ОВД»

в Орджоникидзевском районе г. Перми

| № этап. | Наименование работ | Срок | Сумма , тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерно-геологические и топографические изыскания | Не более 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |  |  |
| 2. | Разработка ПСД на стадии «Проект» | Не более 30 календарных дней с момента окончания 1 этапа |  |  |
| 3. | Разработка ПСД на стадии «Рабочий проект» | Не более 35 календарных дней с момента окончания 1 этапа |  |  |
| 4. | Согласование рабочей документации с соответствующими службами и получение положительного заключения экспертизы, передача проектно-сметной документации Заказчику | Не более 20 календарных дней с момента окончания 3 этапа |  |  |
|  | ИТОГО | Не более 65 календарных дней, |  |  |

При заполнении данной формы участник размещения заказа указывает сведения по каждому пункту, при этом указание сведений по пунктам 1 – 5 является обязательным. Сведения об участнике размещения заказа должны быть подписаны участником размещения заказа или его представителем и скреплены печатью (при наличии).

При заполнении данной формы участник размещения заказа указывает сведения о привлекаемых субподрядчиках, наименования и объемы передаваемых работ. Сведения о субподрядчиках должны быть подписаны участником размещения заказа или его представителем и скреплены печатью (при наличии). Данная форма предоставляется при наличии сведений и документов, отсутствие которых влечет отсутствие необходимости заполнения и представления самого приложения-формы, что не является основанием для отказа в допуске.