| СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации г.Перми |  | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Орджоникидзевского района г.Перми |
| --- | --- | --- |
| ____________ А.А.Баландина |  | ____________ Л.В.Королева |
| «_____» ____________ 2008 г. |  | «_____» ___________ 2008 г. |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому конкурсу № Ко-1/02-2008/благоустройство на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства Орджоникидзевского района г.Перми в 2008 году

г.Пермь, 2008 год

Содержание конкурсной документации

| Часть 1 | Инструкция по подготовке конкурсной документации | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Общие условия проведения конкурса | 3 |
| 1.2. | Подготовка заявки на участие в конкурсе | 5 |
| 1.3. | Подача заявок на участие в конкурсе | 6 |
| 1.4. | Вскрытие заявок на участие в конкурсе | 9 |
| 1.5. | Рассмотрение заявок на участие в конкурсе | 9 |
| 1.6. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | 10 |
| 1.7. | Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса | 10 |
| 1.8. | Обеспечение защиты прав и законных интересов участников конкурса | 12 |
| 2. | Информационная карта конкурса | 13 |
| 2.1. | Общие сведения | 13 |
| 2.2. | Техническое задание | 18 |
| 3. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 27 |
| 3.1. | Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе | 27 |
| 3.2. | Форма заявки на участие в конкурсе | 28 |
| 3.3. | Форма анкеты участника размещения заказа | 30 |
| 3.4.-3.5. | Формы предложений участников размещения заказа | 32 |
| 3.6. | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа | 34 |
| Часть 2 | Проект муниципального контракта | 35 |

Часть 1. Инструкция по подготовке конкурсной документации

1.1 Общие условия проведения конкурса

Открытый конкурс  проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), Решением  Пермской городской Думы от 26.12.2006 №334 «Об утверждении Порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», на основании постановления администрации г.Перми от 08.05.2007  №157  «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования  город Пермь» (с изменениями и дополнениями).

В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационо-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, а также его сотрудников и аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае, если участник подает более одной конкурсной заявки, все поданные им конкурсные заявки отклоняются, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым  в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе ;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший год  размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки в конкурсе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Участник размещения заказа не вправе привлечь к исполнению муниципального контракта субподрядчиков без письменного согласия заказчика. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением муниципального контракта. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и (или) организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса, но не более пятнадцати процентов.

Заказчик,  конкурсная комиссия обязана отстранить участника размещения заказа  от участия в конкурсе на любом этапе  его проведения  в случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае, если вышеназванные факты будут установлены после заключения муниципального контракта, муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме  разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение одного дня размещаются заказчиком на официальном сайте, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена заказчиком конкурсная документация по их  заявлению. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, опубликованными  надлежащим образом.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

1.2. Подготовка  заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме, предусмотренной разделом 3 настоящей конкурсной документации.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением,  надлежащим образом заверенного, перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Заявка  на участие в конкурсе, предоставляемая участником размещения заказа  в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- быть оформлена по форме 3.2., предусмотренной разделом 3 настоящей конкурсной документации;

- содержать сведения и документы, указанные в информационной карте конкурса;

- содержать полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с действующим законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к товарам, работам, услугам, которые предполагается поставить, выполнить и оказать, указанные в технической части документации.

При подготовке документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, а равно предоставление документов не по форме, указанной в приложениях, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, является основанием для отказа к допуску участника размещения заказа к участию в конкурсе.

При этом, в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной  документацией.

Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации и предоставляет предложение по форме 3.4., предусмотренной разделом 3 настоящей конкурсной документации.

Участник размещения заказа указывает расценки и цены по всем позициям, указанным в техническом задании. Те работы, по которым участник размещения заказа не дал расценок или цен, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они включены в расценки и цены по другим категориям работ.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Участник размещения заказа должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа.

Расценки и цены, представленные Участником размещения заказа, не подлежат корректировке в ходе выполнения муниципального контракта.

Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме 3.5., предусмотренной Разделом 3 настоящей Конкурсной документации.

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе:

- При описании условий и предложений участников размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физическим лицом, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами  Российской Федерации.

- Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

- Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на  участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику  размещения заказа.

1.3. Подача заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не ранее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении  конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

Каждый конверт с заявкой, поступившей в срок, указанный в настоящем разделе, регистрируется уполномоченными лицами заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

По требованию лица, вручившего конверт с заявкой на участие в конкурсе, выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, которая должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой.

Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с настоящей Инструкцией, подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в Информационной карте конкурса.

Конкурсная заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого, или досрочное вскрытие такого конверта.

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:

- изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование конкурса).Регистрационный номер заявки».

Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с настоящей инструкцией. До последнего дня подачи заявок, изменения заявок  на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса в Информационной карте конкурса.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, они могут быть отозваны на заседании конкурсной комиссии, непосредственно перед вскрытием конвертов.

Заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.

После получения и регистрации заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе заказчик сравнивает регистрационный номер заявки на участие в конкурсе и регистрационный номер, указанный в заявлении об отзыве заявки. В случае соответствия заявления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным выше и соответствия регистрационного номера заявки, содержащегося в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе, регистрационному номеру, содержащемуся в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке и конверт с заявками вскрывается. Результаты вскрытия таких конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте. Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчиком конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

1.4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме, предусмотренной разделом 3 настоящей Конкурсной документации.

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в конкурсе.

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заказчиком осуществляется аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания  указанного протокола на официальном сайте администрации г.Перми www.gorodperm.ru.

Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

1.5. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным данной инструкцией. Срок рассмотрения заявок на участие не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку, участником  конкурса  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте администрации г.Перми www.gorodperm.ru.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- не предоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявки на участие в конкурсе, а равно предоставление документов не по форме, указанной в приложениях, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным разделом 1.1. настоящей Инструкции;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
         Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

Если существует расхождение между ценой единицы и общей ценой, полученной в результате умножения цены единицы на количество, преимущество будет иметь цена единицы, при этом общая цена будет скорректирована.

Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности несоответствия или неточности конкурсной заявки (опечатки, описки)  при условии, если это не влияет на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об  отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки в отношении этого лота, или решение о допуске и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку в отношении этого лота.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан  участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней  со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику проект контракта, который составляется путем включения  условий исполнения контракта , предложенных таким участником.

1.6.Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями и порядком, установленными в Информационной карте конкурса. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

Если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе будут учитываться такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте администрации г.Перми www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и опубликовывается в официальном печатном издании «Официальный бюллетень органов местного самоуправления  муниципального образования город Пермь».

1.7.Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

В информационной карте устанавливается  общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее, чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

В случае, если это предусмотрено Информационной картой конкурса, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

Если в соответствии с Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.

Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса, но не превышающую тридцать процентов начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении конкурса.

Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения  муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные контракты расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими  муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

1.8.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

# РАЗДЕЛ 2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| 2.1. Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципального заказчика: | Администрация Орджоникидзевского района г.Перми |  |  |
| 2. | Адрес Заказчика, номер телефона | 614026, г.Пермь, ул.А.Щербакова,24 Тел. (342) 263-46-80, факс (342) 263-44-62 E-mail: admord@perm.permregion.ru |  |  |
| 3. | Наименование специализированной организации: | Нет |  |  |
| 4. | Адрес специализированной организации, номер телефона контактного лица | Нет |  |  |
| 5. | Предмет конкурса: | Открытый конкурс № Ко - 1/02-2008/благоустройство на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства Орджоникидзевс-кого района г.Перми в 2008 году: в т.ч. лот№1 –содержание и текущий ремонт дорог в микрорайонах индивидуальной жилой застройки левобережной части района; лот №2 – содержание и текущий ремонт дорог в микрорайонах индивидуальной жилой застройки правобережной части района; лот №3 – содержание места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС. |  |  |
| 6. | Источник финансирования: | Бюджет города Перми |  |  |
| 7. | Срок выполнения работ | ###### По лотам №1, №2 - со дня заключения муниципального контракта до 31.12.2008, по лоту №3 с 15.04.2008 до 01.09.2008 включительно. |  |  |
| 8. | Условия оплаты | ###### Форма оплаты – безналичный расчет. ###### Аванс 30% от цены муниципального контракта. ###### Оплата за фактически выполненные объемы работ осуществляется после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций, установленных контрактом, в течение месяца после подписания сторонами формы КС-2 и КС-3 и предоставления счетов-фактур. |  |  |
| Цена и валюта конкурсной заявки |  |  |  |  |
| 9. | Начальная цена контракта | Лимит финансирования 11 438 295 рублей, в т.ч Лот №1 – 7 309 388,38 рубля, Лот №2 – 3 285 806,62 рубля Лот №3 – 843 100 рублей |  |  |
| 10. | Порядок формирования цены контракта | 10.1. Участник размещения заказа указывает расценки и цены по всем позициям, указанным в техническом задании. Те работы, по которым участник размещения заказа не дал расценок или цен, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они включены в расценки и цены по другим категориям работ. 10.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, расходы на транспортировку и хранение материалов, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа. 10.3. Расценки и цены, представленные Участником размещения заказа, не подлежат корректировке в ходе выполнения муниципального контракта. |  |  |
| 11. | Валюта, в которой выражены цены: | Российский рубль |  |  |
| Подготовка и подача конкурсных заявок |  |  |  |  |
| 12. | Язык конкурсной заявки: | Русский |  |  |
| 13. | Документы, подтверждающие правоспособность Участника: |  |  |  |
| 13.1. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |  |  |
| 13.2. | Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица – участника размещения заказа, либо письменная доверенность (форма 3.6) лицу, уполномоченному участником размещения заказа, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |  |  |
| 13.3. | Заполненные формы конкурсной документации |  |  |  |
| 13.4. | Участник, по своему усмотрению может представить документы, подтверждающие отсутствие проведения ликвидационных процедур в отношении участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие проведения процедуры банкротства в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя, отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |  |  |  |
| 14. | Требования к описанию функциональных и качественных характеристик работ и материалов |  |  | Участник размещения заказа должен представить подробное описание качественных и количественных характеристик выполняемых работ по форме 3.5 Раздела 3. |
| 15. | Альтернативные предложения: |  |  | Не допускаются |
| 16. | Предварительная встреча до проведения конкурса: |  |  | Проводиться не будет |
| 17. | Срок действия конкурсной заявки: |  |  | Не менее 90 дней |
| 18. | Необходимое количество копий: |  |  | 1 |
| 19. | Адрес для представления конкурсных заявок: |  |  | каб.315, ул. А.Щербакова,24, г. Пермь, 614026 тел.: (342) 263-44-62, 263-48-04 |
| 20. | Название приглашения к участию в конкурсе: |  |  | Открытый конкурс № Ко - 1/02-2008/благоустройство на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства Орджоникидзевского района г.Перми в 2008 году: в т.ч. лот№1 –содержание и текущий ремонт дорог в микрорайонах индивидуальной жилой застройки левобережной части района лот №2 – содержание и текущий ремонт дорог в микрорайонах индивидуальной жилой застройки правобережной части района лот №3 – содержание места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС |
| 21. | Дата начала подачи конкурсных заявок: |  |  | « 26» февраля 2008 года |
| 22. | Дата окончания подачи конкурсных заявок: |  |  | « 28 » марта 2008 г. 9-00 (время местное), |
| 23. | Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: |  |  | « 28 » марта 2008 г., 10-00 (время местное), г. Пермь, ул. Ленина,23, 3 этаж, каб. 300. Участники размещения заказа, не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе по вышеуказанному адресу, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе к 10-00 местного времени « 28 » марта по адресу : г.Пермь. ул.Ленина , 23 каб.300 на заседание конкурсной комиссии. Заявки, представленные после 10-00 « 28 » марта к рассмотрению не принимаются. |
| Оценка конкурсных заявок |  |  |  |  |
| 24. | Критерии оценки конкурсной заявки: |  |  |  |
| 24.1. | Цена контракта |  |  |  |
| 24.2. | Периоды выполнения работ |  |  |  |
| 25. | Порядок оценки конкурсной заявки: Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в п. 17 конкурсной документации, совокупная значимость которых составляет 100 процентов, в следующем порядке: 1) Значимость критерия «Цена контракта» соответствует 85 процентам и в цифровом выражении приравнивается к 85 баллам. Оценивается по стоимости контракта, указанной в заявке на участие в открытом конкурсе. Заявке с наименьшей стоимостью контракта присваивается наивысшее количество баллов равное 85 (Ц1=85). При этом такая заявка принимается за Х1. За Х2…Хn принимаются стоимости остальных заявок по мере увеличения стоимости контракта. Баллы остальных заявок рассчитываются следующим образом: Ц (2…n)=Х1/Х(2…n)∙85. 2) Значимость критерия «Периоды выполнения работ» соответствует 15 процентам и в цифровом выражении приравнивается к 15 баллам. При применении данного критерия в представленных заявках оцениваются следующие показатели: Наименование лота; Требования; Периодичность выполнения работ. Лот №1, №2; Требования к зимней уборке дорог в частном секторе (4 категория): 1.Расширение проезжей части .; Не менее 1 раза в 7 дней. Требования к летней уборке дорог в частном секторе: 2.Уборка мусора с проезжей части и обочин.; Не менее 1 раза в 7 дней. Лот №3; Очистка территории пляжа от мусора: 3.Подметание площади и пешеходных дорожек общей площадью 10800 кв.м; 4.Мойка прилотковой части дорожек общей площадью 3240 кв.м; Не менее 1 раза в 5 дней Не менее 1 раза в 10 дней. Заявке присваивается 5 баллов в случае соответствия периодичности выполнения работ заявленным требованиям. При сокращении периодичности выполнения работ на 1 день по каждой позиции заявке присваивается 10 баллов. При сокращении периодичности выполнения работ на 2 дня и более по каждой позиции заявке присваивается 15 баллов. После присвоения баллов по всем критериям количество баллов суммируется и определяется до второго знака после запятой, по каждой заявке отдельно. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, все заявки участников конкурса ранжируются конкурсной комиссией в зависимости от общего количества набранных баллов по мере убывания. Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный суммарный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются Заявкам по мере уменьшения суммарного балла. При равных суммарных баллах нескольких Заявок меньший номер присваивается заявке, которая была получена заказчиком раньше. Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый порядковый номер. |
| 26. | Преференции учреждениям уголовно- исполнительной системы и организациям инвалидов |  | Не предусмотрены |  |
| Муниципальный контракт |  |  |  |  |
| 27. | Заключение муниципального контракта |  | Оформление и подписание муниципального контракта не ранее, чем через 10 (десять) дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок. |  |
| 28. | Изменение цены муниципального контракта |  | Заказчик имеет право при исполнении заключенного муниципального контракта по согласованию с подрядчиком изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной муниципальным контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов цены муниципального контракта. |  |
| 29. | Обеспечение муниципального контракта |  | Не предусматривается |  |

2.2 Техническое задание по  открытому конкурсу № Ко 1/02-2008/благоустройство

на  выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства Орджоникидзевского района г.Перми в 2008 году

Лот № 1 Содержание и текущий ремонт дорог  в микрорайонах индивидуальной жилой застройки левобережной части района

1.  Требования к зимней уборке дорог в частном секторе:

Расширение проезжей части – не менее 1 раза в 7 дней.

Требования к летней уборке дорог в частном секторе:

Планировка проезжей части, засыпка ям;

2.Уборка мусора с проезжей части и обочин. Периодичность выполнения работ   не менее   1 раза в 7 дней в утреннее время до 8-00 часов.

Перечень улиц левобережной части района, подлежащих содержанию:

| № п/п | Наименование улиц | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Деревня Голованово |  |  |
| 1 | От дороги на Водозабор до гаража | 6600 |
| 2 | Молодежная | 1000 |
| 3 | Новая | 2000 |
| 4 | Набережная | 5000 |
| 5 | Северная | 3000 |
| 6 | Лядовская | 1500 |
| 7 | Школьная | 1500 |
| 8 | Клубный переулок | 2500 |
| 9 | Зеленая | 3500 |
| 10 | Ленина | 4850 |
|  | Итого | 31450 |
| М/р Верхнее Васильево |  |  |
| 1 | Васильевская | 3650 |
| 2 | Пришвина | 3500 |
| 3 | 1-ый переулок | 750 |
| 4 | 2-ой переулок | 1000 |
| 5 | 3-ий переулок | 750 |
|  | Итого | 9650 |
| м/р Нижнее Васильево |  |  |
| 1 | Куликовская | 4500 |
| 2 | Иркутская | 3250 |
| 3 | Залесная | 2250 |
| 4 | Тупиковый переулок | 1000 |
| 5 | Космическая | 1000 |
| 6 | Сургутская | 1750 |
| 7 | Слудская | 1500 |
| 8 | Акмолинская | 2000 |
| 9 | Декабря | 2000 |
| 10 | Шадринская | 2000 |
| 11 | Хуторская | 2000 |
| 12 | Лодочная | 1000 |
| 13 | Песочный переулок | 2000 |
| 14 | Подъезд м-н Н.Васильевка | 12710 |
|  | Итого | 38960 |
| М/р Малые Реки |  |  |
| 1 | Челвинская | 2000 |
| 2 | Загорская | 2875 |
| 3 | Головановская | 2750 |
| 4 | Зеленый переулок | 625 |
| 5 | Ключевая | 2000 |
| 6 | Тулвинская | 1750 |
| 7 | Северный переулок | 750 |
| 8 | Горнозаводская | 1750 |
| 9 | Ветлянская | 4000 |
| 10 | Малореченская | 4250 |
| 11 | Дальневосточная | 2000 |
| 12 | Талалихина | 2500 |
| 13 | Стрелка | 3000 |
| 14 | Железнодорожная | 1500 |
| 15 | Заводская | 2000 |
| 16 | Кочевская | 2000 |
| 17 | Крылова | 2000 |
| 18 | Менделеева | 1250 |
| 19 | Попова | 1250 |
| 20 | Садовая | 1 000 |
| 21 | Дорога от м-на М.Реки до м-на Н.Васильево | 2250 |
|  | Итого | 43500 |
| м/р Январский |  |  |
| 1 | Ишимская | 4500 |
| 2 | Хохловская | 2100 |
| 3 | Граничная | 1500 |
| 4 | Юрлинская, 2-ая Юрлинская | 3600 |
| 5 | Усинская | 2850 |
| 6 | Гагринская | 2100 |
| 7 | Краснослудская | 3000 |
| 8 | Курашимская | 900 |
| 9 | Боковая | 6000 |
| 10 | В. Вишерская | 7800 |
| 11 | Пеньковская | 2700 |
| 12 | Январская | 14000 |
| 13 | Снежная | 2700 |
| 14 | Верхотурская | 7380 |
| 15 | 2-ая Верхотурская | 1050 |
| 16 | Тихорецкая | 4800 |
| 17 | Кутамышская | 5700 |
| 18 | Фрунзе | 9000 |
| 19 | 2-ая Амбарная | 6000 |
| 20 | Амбарная | 3600 |
| 21 | Кухтымский переулок | 1800 |
| 22 | Серго | 4200 |
| 23 | В.Волжская | 9600 |
| 24 | Алмазная | 3000 |
| 25 | Новоалмазная | 1500 |
| 26 | В.Сылвенская | 5700 |
| 27 | Сентябрьская | 3000 |
| 28 | Баргузинская | 2700 |
| 29 | Арзамасская | 1200 |
| 30 | Крутая | 1050 |
| 31 | Череповецкая | 2400 |
| 32 | Кубанская | 9960 |
| 33 | Краматорская | 5400 |
| 34 | Рубцовская | 8400 |
| 35 | Краснозаводская | 4200 |
| 36 | Никопольская | 6900 |
| 37 | Каргопольскии переулок | 1500 |
| 38 | Кыновский переулок | 3600 |
| 39 | Рудянский переулок | 4200 |
| 40 | Осинская | 3750 |
| 41 | Домостроительная | 11400 |
| 42 | Аксайская | 2100 |
| 43 | Верхоянская | 11700 |
| 44 | Верхоянский переулок | 1200 |
| 45 | Лоцманская | 2700 |
| 46 | Черемуховый переулок | 1200 |
| 47 | 2-ой Черемуховый переулок | 1500 |
| 48 | Вилюйский переулок | 3900 |
| 49 | Ейский переулок | 1050 |
| 50 | Мокеевский переулок | 900 |
| 51 | Кутамышский переулок | 2400 |
| 52 | Медянский переулок | 780 |
| 53 | Перевалочная | 3300 |
| 54 | Песочная | 2700 |
| 55 | 2-ая Боковая | 4320 |
| 56 | 2-ая Штурвальная | 12549 |
| 57 | Пер.Катавский | 1789 |
| 58 | Штурвальная | 3895 |
| 59 | Серафимовича | 1425 |
| 60 | Ставропольская | 1798 |
| 61 | Штилевая | 3565 |
| 62 | Качканарская | 10846 |
| 63 | Язьвинская | 300 |
| 64 | Городцова | 350 |
|  | Итого | 263007 |
| М/р Головановский |  |  |
| 1 | Яблоневая | 4750 |
| 2 | Рябиновая | 5000 |
| 3 | Прохладная | 3250 |
| 4 | Сиреневый бульвар | 3000 |
| 5 | Луговая | 4250 |
| 6 | Ромашковая | 3750 |
| 7 | Земляничная | 1500 |
| 8 | Звездная | 1250 |
| 9 | Сосновая | 1000 |
| 10 | Дорога от Ромашковой до Сиреневого бульвара | 2500 |
| 11 | Объездная дорога от Бенгальской до складов реагентов водоканала | 9500 |
| 12 | Оршанская | 11880 |
| 13 | Сухумская | 6898 |
| 14 | Пинская | 2114 |
| 15 | 1-ый Мозырьский пер. | 5600 |
| 16 | 2-ой Мозырьский пер. | 2087 |
| 17 | Мозырьская | 6197 |
|  | Итого | 74526 |
| м/р Чапаевский |  |  |
| 1 | Кизеловская | 1750 |
| 2 | Липовая | 3500 |
| 3 | Чапаева | 5500 |
| 4 | Еловая | 6000 |
| 5 | 1-ый Еловский переулок | 1750 |
| 6 | 2-ой Еловский переулок | 2500 |
| 7 | 3-ий Еловский переулок | 2250 |
| 8 | 4-ый Еловский переулок | 1500 |
| 9 | Планерная | 1500 |
| 10 | 2-ая Планерная | 1105 |
| 11 | А.Пархоменко | 4000 |
| 12 | Новогодняя | 3750 |
| 13 | Токарная | 8800 |
| 14 | Мопра | 2500 |
| 15 | Белорусская | 1900 |
| 16 | Логовая 1 (от оврага до леса) | 2750 |
| 17 | Логовая 2 (от оврага до леса) | 3750 |
| 18 | Трактовая | 1500 |
| 19 | Трактористов ( от Кизеловской до Чапаева) | 1500 |
|  | Итого | 57805 |
| м/район Кислотные Дачи |  |  |
| 1 | Волоколамская | 3750 |
| 2 | Ватутина | 3750 |
| 3 | Гранитный переулок | 750 |
| 4 | Бронзовый | 750 |
| 5 | Половинная | 500 |
| 6 | Фосфоритная | 1500 |
| 7 | Талицкий переулок | 2100 |
| 8 | Краснодонская | 1575 |
| 9 | Колвинская | 5750 |
| 10 | Азотная | 5750 |
| 11 | Белорецкая | 1500 |
| 12 | Федотова | 6500 |
| 13 | Ракитная | 4500 |
| 14 | Неженская | 1000 |
| 15 | Бушмакина | 4750 |
| 16 | Уссурийская | 2500 |
| 17 | Рославльская | 1750 |
| 18 | Химкинская | 1750 |
| 19 | В.Удинская | 1600 |
| 20 | Роменская | 1500 |
| 21 | Суперфосфатная | 600 |
| 22 | Спасская | 2600 |
| 23 | Щитовая | 1500 |
| 24 | Черняховского | 1750 |
| 25 | Минусинский переулок | 375 |
|  | Итого | 60350 |
| м/р Камский |  |  |
| 1 | Б. Комиссаров | 7750 |
| 2 | Профсоюзная | 2550 |
| 3 | Рабкоровская | 2000 |
| 4 | Сурикова | 7500 |
| 5 | Наймушина | 5000 |
| 6 | Березовая | 2125 |
| 7 | Кутузова | 7500 |
| 8 | Пограничная | 2750 |
| 9 | Химиков | 2500 |
| 10 | Кислотная | 2000 |
| 11 | Гончарова | 1750 |
| 12 | Пограничная 2-ая | 450 |
| 13 | Пограничный переулок | 850 |
| 14 | Городищенская | 450 |
| 15 | Возовая | 2225 |
|  | Итого | 47400 |

Общая площадь -    626 648 кв.м

| Стоимость работ по содержанию по левому берегу (руб.): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лето (199 суток) | 81 464,24 |  |
|  | Зима (134 суток) | 1 503 955,20 |  |
| Итого: | 1 585 419,44 руб. |  |  |

3.Ремонт дорожного полотна инертными материалами.

Перечень дорог, подлежащих ремонту в 2008 году по левобережной части района

| № п/п | Наименование улиц | Площадь ремонтируемого участка, кв.м |
| --- | --- | --- |
|  | Ул.Ватутина | 3750 |
|  | Ул.Волоколамская | 3750 |
|  | Ул.Адмирала Старикова, (д.№1-7) | 1700 |
|  | Ул.Неженская | 1000 |
|  | Ул.Еловская | 6000 |
|  | Ул.Пришвина | 3500 |
|  | Ул.Васильевская | 3650 |
|  | Ул.Ветлянская | 4000 |
|  | Ул.Малореченская | 4250 |
|  | Ул.Железнодорожная | 1500 |
|  | Ул.Луговая | 4250 |
|  | Ул.Токарная | 8800 |
|  | Ул.Верхневишерская (от ул.Лянгасова до ул.Никопольская)) | 2500 |
|  | Ул.Ракитная (от ул.Колвинская до ул.Федотова) | 2000 |
|  | Ул.Молодежная | 1000 |
|  | Ул.Новая | 2000 |
|  | Ул.Снежная | 2700 |
|  | Ул.Пеньковая | 2300 |
|  | Ул.Кислотная | 2000 |
|  | Итого: | 60650 |

Объем выполняемых работ по ремонту  – 60 650 кв.м.

Стоимость работ по ремонту   составляет 5 723 968.94 руб.

Всего по лоту №1   -                      7 309 388,38 рубля.

Лот № 2  Содержание  и текущий ремонт дорог в микрорайонах индивидуальной жилой застройки правобережной части района

1.  Требования к зимней уборке дорог:

Расширение проезжей части – не менее 1 раза в 7 дней.

Требования к летней уборке дорог:

Планировка проезжей части, засыпка ям;

2.Уборка мусора с проезжей части и обочин. Периодичность выполнения работ    не менее  1 раза в 7 дней в утреннее время до 8-00 часов.

Перечень улиц правобережной части района, подлежащих содержанию:

| № п/п | Наименование улиц | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Микрорайон Гайва |  |  |
| 1 | Гайвинский переулок 1-ый | 1200 |
| 2 | Гайвинский переулок 2-ой | 1200 |
| 3 | Гайвинский переулок 3-ий | 2400 |
| 4 | Гайвинский переулок 4-ый | 1200 |
| 5 | Гайвинский переулок 5-ый | 1200 |
| 6 | Гайвинский переулок 6-ой | 3000 |
| 7 | Гравийный переулок 2-ой, 3-ий, 4-ый | 4500 |
| 8 | Воркутинская | 6600 |
| 9 | Звонкий переулок 1-ый | 1500 |
| 10 | Звонкий переулок 2-ой | 1200 |
| 11 | Конная | 1200 |
| 12 | Медногорская | 3600 |
| 13 | Мезенская | 13500 |
| 14 | Мезенская 3-я | 1200 |
| 15 | Мезенская 4-я | 900 |
| 16 | Мезенская 5-я | 1200 |
| 17 | Севанская | 1200 |
| 18 | Тихвинская | 2700 |
| 19 | Урюпинская | 1980 |
| 20 | Усадебная | 2700 |
| 21 | Ухтинская | 7800 |
| 22 | Ухтинская 2-я | 4200 |
| 23 | Широкая | 1200 |
| 24 | Кишиневская | 4200 |
| 25 | Кабельщиков | 7500 |
| 26 | Дороги д. Н. Мостовая | 12000 |
| 27 | Дороги д. В. Мостовая | 15000 |
| 28 | Дороги п. Новогайвинский | 4400 |
| 29 | Дороги Соцпоселка | 8500 |
| 30 | Дороги п. Плотинка | 10500 |
| 31 | дороги д. Ширяиха | 5500 |
|  | Итого | 134980 |
| м/р Заозерье |  |  |
| 1 | Турбинская | 3000 |
| 2 | Трясолобова | 15000 |
| 3 | Шкиперов | 900 |
| 4 | Затонская | 1500 |
| 5 | Пароходная | 1800 |
| 6 | Заозерская | 2100 |
| 7 | 2-ая Заозерская | 2400 |
| 8 | 4-ая Заозерская | 4500 |
| 9 | 2-ая Затонская | 1200 |
| 10 | Катерная | 4200 |
| 11 | Палубная | 1500 |
| 12 | Мостовая | 3240 |
| 13 | 2-я Палубная | 1500 |
| 14 | 2-ая Мачтовая | 4200 |
| 15 | 3-я Палубная | 2400 |
| 16 | 4-ая Палубная | 1500 |
| 17 | В.Камская | 11700 |
| 18 | Байдарочная | 6600 |
| 19 | Шлюпочная | 2400 |
| 20 | 1-ая Паромная | 4200 |
| 21 | 2-ая Паромная | 4200 |
| 22 | Липецкая | 3900 |
| 23 | Новоазовская | 2100 |
| 24 | Судоремонтная | 5700 |
| 25 | Сигнальная | 2160 |
| 26 | 1-ый Сигнальный | 1800 |
| 27 | 2-ой Сигнальный | 1800 |
| 28 | Танкерная | 3500 |
| 29 | 2-ая Танкерная | 6000 |
| 30 | Яликовая | 2400 |
| 31 | Радистов | 2400 |
| 32 | Прямолинейная | 2400 |
| 33 | Водолазная | 2700 |
| 34 | Приморская | 2700 |
| 35 | Дорога в д. Шустовка | 6600 |
| 36 | Улицы д. Шустовка | 8500 |
|  | Итого | 134700 |
| Поселок Химики |  |  |
| 1 | 1-я улица | 4000 |
| 2 | 2-я улица | 4500 |
| 3 | 3-я улица | 4100 |
|  | Итого | 12600 |

| Общая площадь, м2 |  | 282280 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость по содержанию по правому берегу (руб.): |  |  |
|  | Лето (199 суток) | 36696,40 |
|  | Зима (134 суток) | 677472,00 |
| Итого: | 714 168,40 руб. |  |

3.Ремонт дорожного полотна инертными материалами.

Перечень дорог, подлежащих ремонту в 2008 году по правобережной части района

| № п/п | Наименование улиц | Площадь ремонтируемого участка, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Шлюпочная | 2400 |
| 2. | Ул.Сигнальная | 2160 |
| 3. | Ул.Верхнекамская | 11700 |
| 4. | Ул.Трясолобова (д.№40 - №52) | 1100 |
| 5. | Ул.Мезенская (от ул.Репина до ул.Тихвинская) | 700 |
| 6. | Ул.Ухтинская (от ул.Репина до ул.Тихвинская) | 700 |
| 7. | Ул.Воркутинская (от ул.Репина до ул.Урюпинская) | 1400 |
| 8. | Ул.Урюпинская «от ул.Гайвинская до ул.Воркутинская) | 700 |
| 9. | Ул.Усадебная | 2000 |
| 10. | Ул.Медногорская (от ул.Мелитопольская до ул.Урюпинская) | 1700 |
| 11. | Ул.Кабельщиков (от ул.Тихвинская до ул.Урюпинская) | 5197,7 |
| 12. | Ул.2-я Пароходная | 2000 |
| 13. | Ул.2-я Катерная | 2000 |
|  | Итого: | 33757,7 |

Объем выполняемых работ по ремонту  – 33 757,7 кв.м.

Стоимость работ по ремонту    -   2 571 638,22 рубля.

Всего по лоту №2              -     3 285 806,62 рубля.

Лот № 3  Содержание  места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС

Состав и объем работ:

1.  Комплексная очистка зоны отдыха перед началом купального сезона:

- уборка прилегающей территории и территории зоны отдыха от крупногабаритного

и бытового мусора;

- санитарная уборка аварийных    деревьев;

- планировка пляжной зоны.

2 Очистка территории пляжа общей площадью 75 900 м2 от мусора в период содержания не менее 92 раз (ежедневно до 10 -00 час.)

- Подметание площади и прилегающих пешеходных дорожек общей площадью 10 800 м2 не менее 18 раз за период содержания. ( не менее 1  раза в 5 дней).

- Мойка прилотковой части дорожек общей площадью 3 240 м2 не менее 9 раз за период содержания.(не менее 1 раза в 10 дней).

5. Установка 8 контейнеров и 22 урн, уборка 22 урн и вывозка с территории пляжа мусора из 8 контейнеров не менее 92 раз за период содержания.

6.  Выполнение ремонта твердого  однослойного покрытия контейнерной площадки толщиной 50 мм, площадь ремонта 30 м2, оборудование ограждения контейнерной площадки.

7. Обустройство временного спасательного пункта площадью не менее 20 кв.м., установка и содержание обоновки зоны купания, установка сигнальной мачты.

8. Благоустройство места отдыха у воды:

-  ремонт имеющихся сооружений (навесы, кабинки для переодевания, волнорезы)

- установка и обслуживание 4-х биотуалетов.

9. Выполнение мероприятий, препятствующих въезду автотранспорта (кроме специального и обслуживающего) на территорию зоны отдыха.

Всего по лоту №3              -     843 100 рублей.

Раздел 3 Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

# Форма 3.1.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе № Ко 1/02-2008/благоустройство  на  выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства Орджоникидзевского района в 2008 году

Настоящим __________________________________________ подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на проведение работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства Орджоникидзевского района в 2008 году по лоту №______ направляются следующие документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (по форме 3.2. Раздела 3) |  |
|  | Анкета участника размещения заказа (по форме 3.3. Раздела 3) |  |
|  | Таблица цен (по форме 3.4. Раздела 3) |  |
|  | Предложения участников конкурса о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ, (по форме 3.5. Раздела 3) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Другие документы, прилагаемые по усмотрению участника размещения заказа. |  |

# Форма 3.2.

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заявка на участие

в открытом конкурсе № Ко 1/02-2008/благоустройство  на  выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства Орджоникидзевского района в 2008 году

Уважаемые господа!

1. Изучив конкурсную документацию на размещение заказа № Ко 1/02-2008/благоустройство  на  выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства Орджоникидзевского района в 2008 году по лоту № ______ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _______________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы по заказу № Ко 1/02-2008/благоустройство  на  выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства Орджоникидзевского района в 2008 году по лоту №____  ___________________________,

в соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки до «____»_______________ г. Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока.

3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1. Анкета участника размещения заказа (форма 3.3.) - на ____л.

3.3. Таблица цен (форма 3.4.) - на ____л.

3.4. Предложение о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ,  (форма 3.5.) - на ____л.

3.5. Прочие документы на _____л.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства Орджоникидзевского района в 2008 году  в соответствии с предметом конкурса, данные работы,  в любом случае будут осуществлены, в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство по выполнению работ по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства Орджоникидзевского района в 2008 году по лоту № 1 _______________________, в соответствии с требованиями конкурсной документации  и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ____________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с заказчиком  на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не ранее, чем 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального  контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

10. Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактный телефоны  уполномоченного лица)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон _________, факс ________, банковские реквизиты: _________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа  __________________ /_______________________________

(Ф.И.О.)

М.П.

# Форма 3.3.

Анкета участника размещения заказа

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2 Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Учредители: 3.1 (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) |  |
| 3.2. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.4 ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |

| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |  |
| 6.4. Код БИК |  |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |  |
| 7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту |  |  |
| 8. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) |  |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью  организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными    фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе).

Участник размещения заказа  __________________ / ______________________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер		________________/ _______________________________

(Ф.И.О.)

Форма 3.4.

Таблица цен

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение (цифрами и прописью) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Цена контракта (с учетом НДС) | руб. |  |

Участник размещения заказа  _______________________________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Форма 3.5

Предложение о количественных и качественных характеристиках  выполняемых работ по лоту № __________

По лоту № 1, лоту № 2

Содержание и текущий ремонт дорог  в микрорайонах индивидуальной жилой застройки ___________ части района

1.  Требования к зимней уборке дорог в частном секторе:

__________________________________________________________________________

Требования к летней уборке дорог в частном секторе:

__________________________________________________________________________

2.Уборка мусора с проезжей части и обочин. Периодичность выполнения работ    -

Перечень улиц _________ части района, подлежащих содержанию:

| № п/п | Наименование улиц | Площадь, кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон ___________ |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

| Общая площадь, м2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость работ по содержанию по ________ берегу (руб.), в т.ч.: |  |  |
|  | Лето (199 суток) - рублей |  |
|  | Зима (134 суток) - рублей |  |

3.Ремонт дорожного полотна инертными материалами.

Перечень дорог, подлежащих ремонту в 2008 году по __________ части района

| № п/п | Наименование улиц | Площадь ремонтируемого участка, кв.м |
| --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |

Объем выполняемых работ по ремонту  –                        кв.м.

Стоимость работ по ремонту по ______берегу                                         рублей

Всего по лоту № _____                                               рублей.

По лоту №3

Содержание места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС:

Состав и объем работ:

______________________________________________________________________________

Всего по лоту № 3                                               рублей.

# Форма 3.6.

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица – участника размещения заказа)

доверяет______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» ___________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых ______________________________________________________

(наименование заказчика)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________   ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  _________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Часть 2 Проект муниципального контракта

По лотам №1, №2:

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                   ____ ________ 2008 год

Администрация Орджоникидзевского района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации КОРОЛЕВОЙ Л.В., действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 г. №207 с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является __________________ проведенного Заказчиком открытого конкурса на выполнение работ по  содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства  Орджоникидзевского района г.Перми в 2008 году по лоту № _____ (протокол заседания конкурсной комиссии №_____ от__________ 2008 г. ____________________), заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию и текущему ремонту ______________________   _______________________Орджоникидзевского района г.Перми в   2008 году в соответствии с Перечнем улиц, подлежащих содержанию, Перечнем улиц, подлежащим ремонту, являющимися приложениями №1  и №2 к настоящему Контракту.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п.п.1.1. настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством, технической документацией, правилами, требованиями и нормами технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендациями по нормированию труда, приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью::

- Приложение № 1 – перечень улиц, подлежащих  содержанию ;

- Приложение №2 – перечень улиц, подлежащих ремонту;

- Приложение №3 – расчет стоимости работ;

- Приложение №4 – форма акта проверки;

- Приложение №5 – оценка качества выполняемых работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ__________2008 г.

2.2. Окончание производства работ: 31.12.2008 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ.

3.1. Общая стоимость выполняемых работ с учетом стоимости материалов, затрат на доставку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет ______________________________________________, далее Цена Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании конкурсной заявки __________________ (Подрядчика). Расценки и цены, указанные в расчете стоимости (Приложение №3 к Контракту), не подлежат корректировке в ходе выполнения настоящего Контракта.

3.3. Если в ходе выполнения работ по настоящему Контракту будет выявлена, по не зависящим от Подрядчика  основаниям, необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ, Заказчик имеет право при исполнении настоящего Контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема.

При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить Цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов Цены Контракта.

3.4. Стоимость и сроки выполнения дополнительных работ либо прекращение потребности в работах, оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

4. Порядок оплаты выполненных работ.

4.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

Для начала выполнения работ Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 % от Цены Контракта. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания настоящего Контракта.

4.2.  Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные представителями Заказчика и Подрядчика:

- акты сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3),

- счета-фактуры, счета.

4.3. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение одного месяца в пределах выделенных ассигнований с момента предоставления документов указанных в п.4.2.

4.4. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.5. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации ( СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить выполнение работ в полном соответствии с Перечнями (Приложения №1, №2) и расчетом стоимости (Приложение №3),  указанных в разделе 1 настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить при производстве работ на объекте безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.9. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ только с письменного разрешения Заказчика. Ответственность за действия субподрядных организаций при выполнении работ несет Подрядчик.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за производством работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника отдела благоустройства Некрасова Николая Ивановича (тел. 263-47-71),  имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля  качества работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку надлежаще выполненных работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых не реже 1 раза в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика в акте по форме (приложение №4 к контракту) и формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.5. Оценка качества выполненных работ  производится  в соответствии с приложением №5 к муниципальному контракту.

### 7. Сдача-приемка выполненных работ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

7.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком совместно с  Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного  извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

7.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации, указанных в п.1.2 настоящего Контракта).

8.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, невыполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

8.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

8.6. Факт нарушения срока выполнения работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика с указанием штрафных санкций к Подрядчику.

Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту и устранения нарушений.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 4 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки если докажет, что просрочка вызвана действиями Подрядчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

### 10. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 11. Просрочка исполнения контракта Подрядчиком

11.1. Если в период выполнения настоящего Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик  не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного выполнения работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения настоящего Контракта Подрядчиком с уплатой неустойки либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного разделом  14 настоящего Контракта.

### 12. Расторжение контракта

12.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта совершается в той же форме, что и Контракт.

Сторона, пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 30 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

12.2. Требование о расторжении настоящего контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой Стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучения ответа в 30-дневный срок.

### 12.3. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила).

13.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана известить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

14.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

14.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

14.4. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

14.5. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

14.6. Стороны заключили настоящий Контракт в 3-х  подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из Сторон, 3-й экз. -  Департамент финансов администрации г.Перми), вступает в силу с момента его подписания.

14.7. К настоящему договору прилагается:

14.7.1. Приложение № 1 – «Перечень улиц, подлежащих содержанию »;

14.7.2.Приложение №2 – «Перечень улиц, подлежащих ремонту»;

14.7.2. Приложение №3 «Расчет стоимости»;

14.7.4.Приложение №4 «Форма акта проверки»

14.7.5. Приложение №5 – «Оценка качества выполняемых работ».

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района г.Перми 614026, г.Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-80, ф.263-44-92 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермской области (ДФ г.Перми, Администрация Орджоникидзевского района г.Перми, л/с 02975700568) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области г.Перми БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение №4 к муниципальному контракту

№____ от __________200___ года

А К Т

контрольной проверки текущего содержания  дорог в микрорайонах индивидуальной жилой застройки

за период с __________ по __________ 2008 года

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:										 Подрядчик:

Приложение №5

К муниципальному контракту № ______ от____________

Оценка

Качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

(зимнее содержание дорог в микрорайонах индивидуальной жилой застройки)

| Категория дороги | Критерии оценки | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 4 | Проезжая часть полностью расширена, без наличия колеи | Отлично 0% |
|  | Проезжая часть заужена, есть колеи | Неудовлетворительно, 100% |
|  | Периодичность уборки – 1 раз в 7 дней |  |

Примечание:

При оценке «неудовлетворительно» снижается общая стоимость работ Подрядчика по объекту на 10% за период между контрольными объездами.

По лоту №3:

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                   ____ ________ 2008 год

Администрация Орджоникидзевского района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации КОРОЛЕВОЙ Л.В., действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 г. №207 с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является __________________ проведенного Заказчиком открытого конкурса на выполнение работ по  содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства  Орджоникидзевского района г.Перми в 2008 году по лоту № _____ (протокол заседания конкурсной комиссии №_____ от__________ 2008 г. ____________________), заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г.Перми в   2008 году в соответствии с Составом и объемом работ , являющимися приложением №1 к настоящему Контракту.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п.п.1.1. настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством, технической документацией, правилами, требованиями и нормами технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендациями по нормированию труда, приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью::

- Приложение №1 – состав и объем работ;

- Приложение №2 – расчет стоимости работ;

- Приложение №3 – форма акта проверки;

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ 15.04.2008 г.

2.2. Окончание производства работ: 01.09.2008 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ.

3.1. Общая стоимость выполняемых работ с учетом стоимости материалов, затрат на доставку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет ______________________________________________, далее Цена Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании конкурсной заявки __________________ (Подрядчика). Расценки и цены, указанные в расчете стоимости (Приложение №2 к Контракту), не подлежат корректировке в ходе выполнения настоящего Контракта.

3.3. Если в ходе выполнения работ по настоящему Контракту будет выявлена, по не зависящим от Подрядчика  основаниям, необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ, Заказчик имеет право при исполнении настоящего Контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема.

При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить Цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов Цены Контракта.

3.4. Стоимость и сроки выполнения дополнительных работ либо прекращение потребности в работах, оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

4. Порядок оплаты выполненных работ.

4.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

Для начала выполнения работ Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 % от Цены Контракта. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания настоящего Контракта.

4.2.  Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные представителями Заказчика и Подрядчика:

- акты сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3),

- счета-фактуры, счета.

4.3. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение одного месяца в пределах выделенных ассигнований с момента предоставления документов указанных в п.4.2.

4.4. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.5. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации ( СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить выполнение работ в полном соответствии с Составом и объемом работ (Приложение №1) и расчетом стоимости (Приложение №2),  указанных в разделе 1 настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить при производстве работ на объекте безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.9. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ только с письменного разрешения Заказчика. Ответственность за действия субподрядных организаций при выполнении работ несет Подрядчик.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за производством работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника отдела благоустройства Некрасова Николая Ивановича (тел. 263-47-71),  имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля  качества работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку надлежаще выполненных работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых не реже 1 раза в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика в акте по форме (приложение №3 к контракту) и формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

### 7. Сдача-приемка выполненных работ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

7.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком совместно с  Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного  извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

7.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации, указанных в п.1.2 настоящего Контракта).

8.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, невыполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

8.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

8.6. Факт нарушения срока выполнения работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика с указанием штрафных санкций к Подрядчику.

Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту и устранения нарушений.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 4 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки если докажет, что просрочка вызвана действиями Подрядчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

### 10. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 11. Просрочка исполнения контракта Подрядчиком

11.1. Если в период выполнения настоящего Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик  не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного выполнения работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения настоящего Контракта Подрядчиком с уплатой неустойки либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного разделом  14 настоящего Контракта.

### 12. Расторжение контракта

12.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта совершается в той же форме, что и Контракт.

Сторона, пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 30 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

12.2. Требование о расторжении настоящего контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой Стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучения ответа в 30-дневный срок.

### 12.3. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила).

13.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана известить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

14.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

14.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

14.4. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

14.5. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

14.6. Стороны заключили настоящий Контракт в 3-х  подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из Сторон, 3-й экз. -  Департамент финансов администрации г.Перми), вступает в силу с момента его подписания.

14.7. К настоящему договору прилагается:

14.7.1. Приложение № 1 – «Состав и объем работ»;

14.7.2. Приложение №2 «Расчет стоимости»;

14.7.3.Приложение №3 «Форма акта проверки».

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района г.Перми 614026, г.Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-80, ф.263-44-92 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермской области (ДФ г.Перми, Администрация Орджоникидзевского района г.Перми, л/с 02975700568) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области г.Перми БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение №3 к муниципальному контракту

№____ от __________200___ года

А К Т

контрольной проверки  содержания  места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС  за период с __________ по __________ 2008 года

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:										 Подрядчик: