Извещение №  21А от 26 февраля 2008г. о проведении открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта инфекционного отделения муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 20»

Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская  больница №20 Орджоникидзевкого района г.Перми» (614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 19)

- контактный  телефон 272-28-68, 272-20-12;

- электронная почта - E-meil: permdgkb20@Lpu.pofoms.ru)

Предмет контракта - выполнение капитального ремонта инфекционного отделения муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская больница №20»

Начальная (максимальная) цена контракта – 10797349,73 руб.

Место выполнения работ –г.Пермь, ул.Бушмакина, 19 (инфекционный корпус)

Состав и объем работ определены локальными сметными расчетами (приложение № 6 к документации об аукционе). В состав работ входят следующие основные работы:

- Общестроительные работы: капитальный ремонт 2 и 3 этажа инфекционного корпуса (палаты и кабинеты, места общего пользования и подсобные помещения, лестничные клетки: разборка полов и стяжек - 37,297 х 100м2; устройство стяжек – 21,505 х 100м2; устройство покрытий из линолеума 12,294 х 100м2; устройство покрытий из плиток - 10,272 х 100м2; устройство покрытий мозаичных (типа «брекчия»)  - 6,176 х 100м2;  разборка облицовки стен 15,204 х 100м2;  облицовка стен 22,174 х 100м2;  ремонт штукатурки –26,64 х 100м2; окрашивание клеевой краской потолка -  17,255 х 100м2; окраска стен, окон и других поверхностей – 86,439 х 100м2)

- Сантехнические работы: замена ХВС, ГВС ( разборка трубопроводов диаметром до 100 мм – 1150 п.м.; прокладка трубопроводов из п/э труб диаметром 90 мм – 256,8 п.м.;  прокладка трубопроводов из п/э труб диаметром 32 мм – 378 п.м.; прокладка трубопроводов из п/э труб диаметром 20 мм – 440 п.м.; снятие смесителей – 139 шт; демонтаж санприборов 139 шт;  установка ванн – 44 шт; установка смесителей для ванн – 44 шт; установка умывальников – 92 шт; установка смесителей – 92 шт).

- Сантехнические работы: замена системы водоотведения ( разборка чугунных канализационных  труб диаметром 100 мм – 365 п.м.; прокладка трубопроводов канализации из п/э труб диаметром 50 мм – 140 п.м.; прокладка трубопроводов канализации из п/э труб диаметром 100 мм – 545 п.м.;  демонтаж санприборов – 30 шт; установка унитазов 30 шт).

- Электромонтажные работы: замена системы внутреннего электроснабжения (демонтаж светильников – 456 шт; смена выключателей – 204 шт; смена розеток – 408 шт; установка светильников дневного освещения – 456 шт; прокладка кабеля силового ВВГ 3х1,5 мм2 в коробах  - 1000 м; прокладка кабеля силового ВВГ 3х2,5 мм2 в коробах  - 600 м;  пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 – 600 м; смена автоматов ВА 47-26-1, 16 А – 40 шт).

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от цены контракта.

С 26 февраля  2008 г. документация об аукционе в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляется заказчиком  в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, 19 (приемная).

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми:  http://www.gorodperm.ru.

Проведение аукциона назначено на   12 час. 40 мин.  28 марта 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

Главный врач МУЗ «ДГБ № 20»                                                                 Гулин А.М.