Управление здравоохранения администрации города Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

- протокол

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

28 февраля 2008г.                                            г.Пермь                     №1(К9-02/08-ликв.горюч.от-ки.)

- Присутствовали:

- Члены котировочной комиссии:

- 1. Гилёва Ф.А.                                  – председатель комиссии

- 2. Агафонова Е.Ю.

- 3. Бушуева Е.Н.

- 4. Александрова Н.А.

- 5. Чижова Ю.Н.                                 –  секретарь

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», 614107, г.Пермь, ул.Грачева,12,

Телефон/факс: 260-44-75

E-mail: Permgkb6@.mail.ru

2. Предмет закупки: работы по ликвидации горючей отделки на путях эвакуации в женской консультации №2, расположенной по адресу г.Пермь, ул.Грачёва, 12, Лит. «Е» (2этаж и лестничная клетка).

3. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта – 499 000 рублей.

4. Источник финансирования закупки:

средства бюджета, предусмотренные по программе «Качественное здравоохранение».

5. Условия оплаты:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта в течение 15 дней с момента подписания контракта;

Окончательный расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

6. Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию (согласно действующего законодательства);

-Материалы для ремонта должны иметь сертификаты пожарной безопасности;

-Работы должны проводиться преимущественно в нерабочее время женской консультации, помещения под ремонт будут освобождаться поочерёдно;

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение трёх рабочих дней с момента заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ – 30 марта 2008года.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

7. До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок цен, поступило 6 (шесть) котировочных заявок,  что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок, поступивших на запрос котировочной цены №К9-02/08-ликв.горюч.от-ки

Перечень котировочных заявок

(поступивших на запрос котировочной цены № К9-02/08-ликв.горюч.от-ки)

| № п/п | Наименование участника | Дата поступления | Время поступления | Цена заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ИМХОТЕП» г.Пермь, ул.Максима Горького, 33а | 26.02.2008г. | 14-30 | 410 120, 00 |
|  | ООО «Стайл Инжиниринг» г.Пермь, ул.Верхнемулинская, 126 | 27.02.2008г. | 14-30 | 465 355, 20 |
|  | ООО «Евробизнес» г.Пермь, ул.Стахановская, 45, офис 819 | 27.02.2008г. | 15-00 | 453 000, 00 |
|  | ООО «Тонус» г.Пермь, ул.Уинская, 4-341 | 27.02.2008г. | 16-05 | 414 866, 69 |
|  | ООО «Стройпожсервис» г.Пермь, ул.Тургенева, 33а | 27.02.2008г. | 16-25 | 406 856, 92 |
|  | ООО «Оксид» г.Пермь, ул.Крупской, 31 | 27.02.2008г. | 16-30 | 498 799, 79 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

-допустить к оценке заявки:

| № | Наименование участника |
| --- | --- |
| 1. | ООО «ИМХОТЕП» |
| 2. | ООО «Стайл Инжиниринг» |
| 3. | ООО «Евробизнес» |
| 4. | ООО «Тонус» |
| 5. | ООО «Стройпожсервис» |
| 6. | ООО «Оксид» |

9. Котировочная комиссия оценила, допущенные к оценке котировочные заявки и приняла следующее решение:

- Признать победителем в проведении запроса котировок ООО «Стройпожсервис», подавшего котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена предмета закупки;

- Признать, что предложение о цене контракта  ООО «ИМХОТЕП» содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Гилёва Ф.А.

Агафонова Е.Ю.

Бушуева Е.Н.

Александрова Н.А.

Чижова Ю.Н.