Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 7  от «29»  февраля  2008г.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

на выполнение работ по  капитальному ремонту

г.Пермь                              		                                                     «___»___________2008г.

Муниципальное учреждение здравоохранения г.Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Камкина Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице  ________________________,  действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «      » _________2008г. № ___ о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы по капитальному ремонту – монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции в здании Дзержинской подстанции СМП МУЗ  г. Перми  «Пермская  городская  станция  скорой медицинской  помощи», находящемся по адресу: г. Пермь,  ул. Желябова, 11,  (далее – объект), и сдать результат работ «Заказчику».

1.2. Наименование и перечень работ, подлежащих выполнению, определяются в строгом соответствии с Локальным сметным расчетом (в соответствии с техническим заданием), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок выполнения работ:

-          начало работ – в течение 5 (пяти) дней со дня подписания  настоящего контракта,

-          окончание работ –  до 31 марта 2008 г.

2.2.     «Подрядчик» имеет право выполнить работы досрочно.

### СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ______________. (_____________________________.), с учетом НДС.

3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании котировочной заявки победителя запроса котировок (Подрядчика) и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

3.3. Стоимость работ включает в себя все расходы на страхование,  хранение, транспортные расходы, расходы по вывозу мусора на городской полигон, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы     необходимые    для     выполнения    работ    по   настоящему  контракту.

# ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1.Оценивать и проверять ход и качество порученных «Подрядчику» работ в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов и САНПинов;

4.1.2. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.3.	передать «Подрядчику» в течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

4.1.4. обеспечить «Подрядчика» возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.5. заключить контракт на осуществление технического надзора  за производством работ по настоящему контракту с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

4.1.6. принять работы выполненные «Подрядчиком» в соответствии с условиями данного контракта;

4.1.7. оплатить выполненные «Подрядчиком» работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

  - Подрядчик обязан:

4.2.1. лично выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат «Заказчику»;

4.2.2.выполнить работу в сроки, установленные настоящим контрактом»;

4.2.3. не реже одного раза в неделю предоставлять  в МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  отчет о ходе выполнения работ на объекте;

4.2.4. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

4.2.5. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.2.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

4.2.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта.

4.2.8. извещать «Заказчика» и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) «Подрядчика». При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

4.2.9. в сроки, установленные «Заказчиком», прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель «Подрядчика» обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае, если от имени «Подрядчика» на составление акта явилось лицо без доверенности акт составляется в одностороннем порядке представителем «Заказчика» и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени «Подрядчика» лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### 6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Оплата работ осуществляется «Заказчиком» в следующем порядке: безналичным перечислением денежных средств за выполненные работы в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании счета-фактуры.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. «Заказчик» и «Получатель» назначают своих представителей, которые от их имени оформляют акты на выполненные работы.

7.2. Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов  условиям контракта.

7.3. «Подрядчик» в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью «Подрядчика».

7.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет «Подрядчик».

7.5. «Подрядчик» гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.6. «Подрядчик» письменно информирует «Заказчика» и представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» о приемке скрытых работ по мере их готовности. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя  МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или он был информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

7.7.В случае, если «Заказчиком» или представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик», своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если «Подрядчик» в установленный в одностороннем порядке  «Заказчиком» срок не переделает некачественно выполненные работы, «Заказчик» вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются «Подрядчиком».

7.8. «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

7.9. «Заказчик» не вправе вносить изменения в объем работ, а также в их стоимость без согласования с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» и управлением муниципального заказа департамента экономики и инвестиций администрации г. Перми.

«Заказчик» вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых «Подрядчиком» работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- ПРИЕМКА  РАБОТ

8.1.Приемка результата работ осуществляется после выполнения «Подрядчиком» всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2.Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения «Заказчиком» и представителем  МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения «Подрядчика» о готовности к сдаче результата выполненных работ.

- ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение своими силами всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

9.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами;

9.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- КАЧЕСТВО РАБОТ

10.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 12 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет  Подрядчик».

11.2. «Подрядчик» не вправе без согласия «Заказчика» уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.За нарушение сроков выполнения работ, «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,1% общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10% от общей сметной стоимости по настоящему контракту. «Заказчик» вправе удержать пени с «Подрядчика» из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если «Заказчик» при расчетах с «Подрядчиком» не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с «Подрядчика» в судебном порядке.

12.3.Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с «Подрядчика», фиксируется в соответствующем акте «Заказчика» о применении штрафных санкций к «Подрядчику».

12.4.Взыскание пени не освобождает «Подрядчика» от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

12.5.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 1/300 от ставки рефинансирования.

12.6. «Подрядчик» несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12.7.При существенных нарушениях условий контракта подрядчик теряет право требования обеспечения, уплаченного при подаче конкурсной заявки.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Контракт может быть досрочно расторгнут:

13.1.1. По соглашению сторон, о чем заинтересованная сторона обязана предупредить другую строну не менее чем за 15 дней до предполагаемого расторжения;

13.1.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительного соглашения,  подписанного  сторонами.

14.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию 20 дней с момента получения.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского Края.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.4.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.5.  Для решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: _____________________________________________

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

14.6.1. Приложение № 1 «Локальный сметный расчет».

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик МУЗ г. Перми «ПГССМП» Адрес: 614990 г. Пермь, ул. Попова, 54 ОГРН 1025900520227 ИНН 5902291163/ КПП 590101001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми – л/с 02902010014; МУЗ «ПГССМП»-л/с 02920010514) в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Р/сч 40204810300000000006 ОКПО 01939363, ОКОНХ 91515 Тел. (342) 236-10-06 Главный врач ______________________Е.В. Камкин «___»_______________2008 г МП | Подрядчик ____________________/________________/ «___»_________________2008 г. МП |
| --- | --- |