Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Клиническая медико-санитарная часть № 1»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН № К16-03/08 от 13.03.2008 года

на разработку проектно-сметной документации

на капремонт хозяйственного корпуса.

Уважаемые господа!

Заказчик -  муниципальное учреждение здравоохранения Клиническая медико-санитарная часть № 1 (614010, г.Пермь, ул.Куйбышева, 110, телефон: 244-25-80, факс 244-09-00, E-mail: muzkmsch1@mail.ru),  в связи с размещением муниципального заказа

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт хозяйственного корпуса МУЗ «КМСЧ №1», расположенного по Бульвар Гагарина, 68,  за счёт  средств бюджета по программе «Качественное здравоохранение» на сумму (максимальная цена контракта) 139605 руб. (Сто тридцать девять тысяч шестьсот пять рублей 00 копеек) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Характеристика здания:

- здание одноэтажное, кирпичное с проходным каналом горячего и холодного водоснабжения, построено в 1976г.

Разработка проектно-сметной документации необходима для капитального ремонта хозяйственного корпуса:

- здания;

- фасада;

- перепланировки и устройства перегородок внутри здания;

- кровли;

- входов;

- окон;

- дверей;

- внутренней отделки;

- систем электроснабжения;

- отопления;

- вентиляции;

- водоснабжения;

- канализации.

Объёмы необходимых работ представлены в смете (Приложение №1)

Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию (согласно действующему законодательству);

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение трёх рабочих дней с момента заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ – 30 апреля 2008 г..

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта в течение 5 дней с момента подписания контракта;

Окончательный расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения № 2 до 13 часов 00 мин. 20 марта 2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме (не по факсу) по адресу: г. Пермь, ул.Куйбышева, 110, каб.32 с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми: www.gorodperm.ru

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – от 5 до 7 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

- Техзадание на разработку ПСД (Приложение № 1)

- Форма котировочной заявки (Приложение № 2)

- Проект муниципального контракта (Приложение № 3)

# Главный врач  МУЗ КМСЧ № 1

# Заслуженный врач РФ                                                                   А.Н.Грачёв.