Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию дорог в микрорайонах частной застройки и пешеходных лестниц, расположенных на территории Ленинского района, ликвидации несанкционированных свалок

г. Пермь                                                                                             «____» _____________ 2008

Администрация Ленинского района, в лице ________________________________, действующего на основании _____________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - Согласно _________________________  и ________________________________, Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить  ____________________________________________________________, далее по тексту «работы» (приложения №1, 2).

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – перечень работ;

- Приложение № 2 – расчет стоимости и объем работ;

- Приложение № 3 – акт контрольной проверки;

- Приложения № 4 – акт оценки работы подрядного предприятия;

- Приложение № 5 – перечень дорог;

- Приложение № 6 – перечень лестниц;

- Приложение № 7 – критерии оценки качества и условия снижения стоимости работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

1.3. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ.

1.4. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: со 02 апреля 2008г.

2.2. Окончание производства работ: 31 мая 2008 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании котировочной заявки Подрядчика и составляет:  ___________ (______________) руб. __ коп.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном  контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты сдачи-приемки выполненных работ, форма КС-2, КС-3 и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в контракте).

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок в соответствии со ст. 722 ГК РФ, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объектов. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (приложения № 3, 4), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном контрактом (приложение № 7).

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания объектов внешнего благоустройства.

4.5. В случае невыполнения и не устранения замечаний в течение 48 часов, по какому-либо виду работ на объектах, Заказчик снимает 100 % стоимости выполненных работ с данного объекта за декаду.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендаций и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя управления внешнего благоустройства администрации г. Перми.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – начальника отдела благоустройства администрации Ленинского района, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждает расчет стоимости объемов работ, на условиях  контракта.

6.3. Своевременно осуществляет приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 контракта.

6.5. Осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Осуществляет проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представитель Заказчика фиксирует в соответствующих актах (приложения № 3, 4) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.8. Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными контрактом (Приложение № 7).

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. В случае нарушений условий контракта Заказчиком, а именно обязательств по оплате за выполненные Подрядчиком объемы работ, Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ, являющихся предметом контракта. Производство работ Подрядчиком будет возобновлено после оплаты Заказчиком выполненных работ.

7.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.10. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением администрации города Перми от  08.05.2008  № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми (в редакции Постановления администрации города Перми от 29.12.2007 № 560).

8.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения контракта действительны за подписями сторон по контракту, кроме случая расторжения контракта по инициативе Заказчика в соответствии с п. 7.6. контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по контракту, решаются путем переговоров. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| _________________________ /____________/ м.п. | ________________________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Перечень работ

| № | Описание работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание пешеходных лестниц на территории Ленинского района |  |
|  | зимний период* | летний период* |
|  | Очистка от снега и наледи ступеней, площадок и подходов до основания, обработка противогололедной смесью. | Подметание ступеней, площадок и подходов, уборка мусора. |
|  | Периодичность проведения работ: не менее одного раза в день. | Периодичность проведения работ: не менее одного раза в семь дней. |
| 2. | Содержание дорог в микрорайоне «Камская долина» (правый берег р. Кама) и микрорайоне «Разгуляй» (центральная часть города) |  |
|  | зимний период* | летний период* |
|  | Расширение проезжей части, ликвидация колейности (без вывоза снега). | Уборка мусора, засыпка ям. |
|  | Периодичность проведения работ: не менее одного раза в пять дней. | Периодичность проведения работ: не менее одного раза в пять дней. |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок, Участки уборки – бесхозяйные территории (свалки), определяются по заданию заказчика, как в центральной части, так и на правом берегу р. Кама: сбор крупного мусора, разработка грунта, погрузка, разгрузка, вывоз мусора на расстояние до 27 км. |  |
|  | Периодичность проведения работ - ликвидации свалок: определяется по заданию Заказчика | Периодичность проведения работ - ликвидации свалок: определяется по заданию Заказчика |

* зимний период (со 02 апреля по 10 апреля 2008 г.);

летний период (с 11 апреля  по 31 мая 2008 г.)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

Расчет стоимости и объем работ

| № | Наименование объектов и работ | Ед. изм. | Стоимость единицы измерения, руб. |  | Объемы |  | Стоимость с 02.04.2008г. по 31.05.2008 г., руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лето 51 сут | Зима 9 сут | Лето | Зима | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лето | Зима |
| 1 | Содержание пешеходных лестниц на территории Ле6инского района | кв.м |  |  | 1191 | 1191 |  |  |  |
| 2 | Содержание дорог в м/р «Камская долина» (правый берег р.Кама) и микрорайоне «Разгуляй» (центральная часть города) | кв.м |  |  | 47218 | 47218 |  |  |  |
| 3 | Ликвидация несанкционирован-ных свалок (только в летний период) | т |  |  | 1450 | - |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

зимний период (со 02 апреля по 10 апреля 2008 г.);

летний период (с 11 апреля по 31 мая 2008 г.)

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _________________________ /____________/ м.п. | ____________________/____________/ м.п. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

А К Т

контрольной проверки за декаду

_____________ 2008 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:										 Подрядчик:

Приложение № 4

к муниципальному контракту

# А К Т

оценки работы подрядного предприятия

за ____________________ 2008 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( декада) | 2 объезд ________ ( декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: 									Подрядчик:

Приложение № 5

к муниципальному контракту

Перечень дорог частного сектора Ленинского района

(содержание дорог частного сектора)

| № | Наименование улицы | Границы уборки |  | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |
| Микрорайон "Камская долина" |  |  |  |  |
| 1 | Борцов Революции |  |  | 2310 |
| 2 | 2-я Дачная |  |  | 930 |
| 3 | Брикетная |  |  | 5910 |
| 4 | Ломоносова |  |  | 5166 |
| 5 | Торфяная |  |  | 10839 |
| 6 | Болотная |  |  | 2670 |
| 7 | 6-я Линия |  |  | 1695 |
| 8 | Сборная |  |  | 2700 |
| 9 | Средняя |  |  | 4440 |
| 10 | Рыбацкая |  |  | 1440 |
| 11 | Односторонняя |  |  | 2700 |
|  | ИТОГО |  |  | 40800 |
| Микрорайон "Разгуляй" |  |  |  |  |
| 1 | Парковая |  |  | 1276 |
| 2 | Суксунская |  |  | 580 |
| 3 | Разгуляйская |  |  | 986 |
| 4 | 1-я Разгуляйская |  |  | 1434 |
| 5 | 2-я Разгуляйская |  |  | 2142 |
|  | ИТОГО |  |  | 6418 |
|  | Всего |  |  | 47218 |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

Перечень пешеходных лестниц,

расположенных на территории Ленинского района

(содержание пешеходных лестниц)

| № | Местонахождение объекта, адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лестница на нижней набережной у летних касс | 76 |
| 2 | Лестница на верхней набережной у института ракетных войск | 525 |
| Лестницы по ул. Коммунистической: |  |  |
| Крутые откосы: |  |  |
| 3 | ул. Коммунистическая, 77 | 2х25 |
| 4 | ул. Коммунистическая, 81 | 2х25 |
| 5 | ул. Коммунистическая, 85 | 2х25 |
| 6 | ул. Коммунистическая, 89 | 2х25 |
| 7 | ул. Коммунистическая, 93 | 50 |
| Пологие откосы: |  |  |
| 8 | Вдоль ул. Крисанова к перекрестку с ул. Коммунистическая | 150 |
| 9 | ул. Крисанова – ул. Коммунистическая | 50 |
| 10 | ул. Коммунистическая, ост. «Драмтеатр» | 42 |
| 11 | ул. Коммунистическая – ул. Борчанинова | 2х40 |
| 12 | Лестничный спуск под путепроводом через ш. Космонавтов | 18 |
| ИТОГО: 12 шт. |  | 1191 |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

Критерии оценки качества и

условия снижения стоимости работ

- Содержание и текущий ремонт пешеходных лестниц на территории Ленинского района:

1.1. в летний период

| № | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ступени, площадки и подходы прометены, мусор убран. В случае необходимости, произведен текущий ремонт конструктивных элементов. | Отлично 0 % |
| 2. | Ступени, площадки и подходы в мусоре. Ступени разбиты. | Неудовлетворительно - 100 % |

  - в зимний период

| № | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ступени, площадки и подходы очищены от снега и наледи до основания, обработаны противогололедной смесью. Снег складирован вдоль прохода в кучи, либо валы. Работы выполнены в течение 6 часов после снегопада. | Отлично 0 % |
| 2. | Ступени, площадки и подходы в наледи, не обработаны противогололедной смесью. | Неудовлетворительно - 100 % |

- Содержание и текущий ремонт дорог в микрорайонах частной застройки:

2.1. в летний период

| № | Категория дороги | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 | Проезжая часть без мусора. Проведение засыпки ям, укрепление обочин путем отсыпки инертными материалами. | Отлично 0 % |
| 2. |  | Проезжая часть разбита, колея, ямы, мусор. | Неудовлетворительно - 100 % |
|  |  | Периодичность уборки: не реже одного раза в пять дней. |  |

  - в зимний период

| № | Категория дороги | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 | Проезжая часть полностью расширена, без наличия колеи. | Отлично 0 % |
| 2. |  | Проезжая часть разбита, есть колея. | Неудовлетворительно - 100 % |
|  |  | Периодичность уборки: не реже одного раза в пять дней. |  |

3. Ликвидация несанкционированных свалок (участки уборки определяются по заданию Заказчика):

| № | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мусор, ветки, листва полностью собраны и вывезены на полигон ТБО. | Отлично 0 % |
| 2. | Мусор частично оставлен, уборка выполнена не в полном объеме. | Удовлетворительно – 40% |
| 3. | Мусор, ветки, листва не убраны, не вывезены на полигон ТБО | Неудовлетворительно - 100 % |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| _________________________ /___________/ м.п. | ____________________/_____________/ м.п. |