ИЗВЕЩЕНИЕ № 6 от « 19» марта 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение  работ по установке пешеходного ограждения

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-26-26, электронная почта (e-mail): permblag@yandex.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городской бюджета

закупку способом запроса котировок цен: на выполнение работ по установке пешеходного ограждения.

Состав и объем работ:

- Демонтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 3 м – 28 м;

- Разбивочные работы;

- Устройство ограждений пешеходных из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м – 270 м, в том числе:

-бурение ям под стойки;

- установка стоек ограждения;

- крепление элементов ограждения к стойкам;

- покраска ограждений.

Место выполнения работ:

| № п/п | Наименование улицы | Цель установки ограждения | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ш.Космонавтов, участок от пешеходного путепровода около ЦР до ул. Мильчакова (четная и нечетная стороны) | Обеспечить безопасность прохода пешеходов по тротуару | 200 |
| 2 | Технологический проезд по Ш. Космонавтов | Исключить возможность несанкционированного проезда транспортных средств по газонной части | 70 |

Сроки выполнения работ: до 20.04.2008 г.

Срок выполнения гарантийных обязательств:  24 месяца.

Начальная (максимальная) цена контракта: 497 796,00 рублей.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком                в течение месяца после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков               с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным                               в  Приложении №3 муниципального контракта).

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен по установке пешеходного ограждения, просим представить котировочную заявку (по форме согласно приложения № 1) по вышеуказанному адресу до 18 часов 00 минут  «31» марта 2008 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов на производство работ, материалы, изготовление, транспортировку, хранение, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и                   в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 8 дней со дня  подписания указанного протокола.

| И.о. директора учреждения | Д.К.Галиханов |
| --- | --- |

МП