ПРОТОКОЛ № 21

заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа администрации Свердловского района г. Перми

г. Пермь										от 25.03.2008

| Заместитель председателя: Денисов Илья Анатольевич | -первый заместитель главы администрации |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь: Удавенко Елена Дмитриевна | -заместитель начальника финансово-экономического отдела |
| Члены комиссии: |  |
| Собянина Светлана Витальевна Старцева Юлия Владимировна | -начальник юридического отдела -начальник отдела учета и отчетности |
| Комисаренко Лариса Леонидовна | -начальник отдела по культуре и спорту |
| Кункеева Ольга Арсеньевна | - начальник отдела потребительского рынка |
| Трушин Александр Николаевич | -начальник отдела по благоустройству |
| Ушакова Людмила Александровна Цивковский Максим Васильевич Рыбьякова Надежда Ивановна | -начальник организационного отдела -начальник жилищно-коммунального отдела -начальник общего отдела |

Повестка:

Рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок на размещение заказа по текущему ремонту помещения общественного центра по ул. Шатрова, 34 , в соответствии с требованиями указанных в извещении.

Заказчик: Администрация Свердловского района, г. Пермь 614990 Сибирская 58, электронный адрес: asis@permregion.ru

Источник финансирования: городской бюджет.

Наименование предмета запроса котировок – текущий ремонт помещения общественного центра по ул. Шатрова, 34

Извещение № 25 от 11.03.2008 о проведении запроса котировок размещено 11 марта 2008г. на официальном сайте администрации города Перми  www.gorodperm.ru.

- Максимальная цена муниципального контракта 500000,0 руб.

- Требования, установленные в извещении о проведении запроса котировок приведены в приложении № 1.

До окончания указанного в извещении срока подачи котировочных заявок поступило десять котировочных заявок, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование участников размещения заказа | Юридический адрес | Цена контракта, рублей (предлагаемая в котировочной заявке) | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «СКС» | ### г. Пермь, ### ул. Революции, 3/7 | ### 395000,0 | 1 |
|  | ООО «Номарх» | ### г. Пермь, ### ул. Таймырская, 8-17 | ### 345665,0 | 2 |
|  | ООО «Вариант» | ### г. Пермь, ### ул. Ш.Космонавтов, 59 | ### 401597,0 | 3 |
|  | ООО «Русь-Монтаж» | ### г. Пермь, ### Бульвар Гагарина,70А | ### 417284,32 | 4 |
|  | ИП Ломакин Сергей Николаевич | ### г.Пермь, Комсомольский проспект, 24-34 | ### 432650,0 | 5 |
|  | ИП Сабанцев Евгений Сергеевич | ### г.Пермь, ул.Карпинского, 77- 276 | ### 453645,0 | 6 |
|  | ООО «Пермь-Спец-Ремонт» | ### г.Пермь, ул.ул.Карпинского, 97А | ### 419645,81 | 7 |
|  | ООО «Стройтехмонтаж-М» | ### г.Пермь, 3-й Белоярский переулок, 2 | ### 411048,19 | 8 |
|  | ООО «ЮСТЭЛ» | ### г.Пермь, ### ул. Деревообделочная, 3 | ### 340075,56 | 9 |
|  | ООО «ЭксКом» | ### г. Пермь, ул.Казахская, 70 | ### 340000,0 | 10 |

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла решение:

1. Признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

2.Признать победителем в проведении запроса котировок, участника размещения заказа ООО «ЭксКом» (614000, г. Пермь, ул. Казахская, 70), предложившее цену контракта – 340000 рублей (Триста сорок тысяч  рублей).

Котировочная заявка ООО «ЭксКом» отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

3.Вторым участником размещения заказа после победителя является ООО «ЮСТЭЛ»

4.Заключить муниципальный контракт с ООО «ЭксКом» со следующими существенными условиями:

| 1 | Требования к выполняемым работам | Работы производить в рабочее время с 09-00 до 18-00 часов. После выполнения работ убрать мусор |
| --- | --- | --- |
| 2 | Срок гарантии качества | 2 года |
| 3 | Срок выполнения работ | с 01 апреля по 15 мая 2008 года. |
| 4 | Условия оплаты | Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются: -акт о приемке выполненных работ (форма КС-2); -справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); -счета-фактуры. Форма оплаты: платежное поручение. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30% от суммы, настоящего контракта, на основании счета, представленного Подрядчиком. Оставшаяся сумма за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предоставления документов. |

| Заместитель председателя: Денисов Илья Анатольевич | ______________________ |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь: Удавенко Елена Дмитриевна | _____________________ |
| Члены комиссии: |  |
| Собянина Светлана Витальевна Старцева Юлия Владимировна Комисаренко Лариса Леонидовна Кункеева Ольга Арсеньевна | ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ |
| Трушин Николай Александрович | ______________________ |
| Ушакова Людмила Александровна Цивковский Максим Васильевич Рыбьякова Надежда Ивановна | ______________________ ______________________ ______________________ |

Приложение № 1

к протоколу

Характеристика и требования к работкам по текущему ремонту помещения общественного центра по ул. Шатрова, 34

- Перечень ремонтных работ:

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| 1 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 2,575 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,81 |
| 2,1 | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0,12 |
| 3 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1,4 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,055 |
| 5 | Смена обоев высококачественных | 100 м2 оклеенной поверхности | 1,587 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,849 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
| 9 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| 12 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,96 |
| 13 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,115 |
| 14 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 100 м2 стяжки | 1,15 |
| 15 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,15 |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| 18 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 1 |
| 19 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,54 |
| 20 | Облицовка стен гипсокартонными листами в один слой | м2 | 25,81 |
| Сантехника |  |  |  |
| 21 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,19 |
| 22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0,19 |
| 23 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм | 10м | 1,9 |

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Муфта комбинированная разъемная (наружн.резьба), 32 мм х 1" | шт | 4 |
| 25 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,0325 |
| 26 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,0325 |
| 27 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,0325 |
| 28 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,0325 |
| 29 | Демонтаж санитарных приборов душевых поддонов | 100 приборов | 0,01 |
| 29,1 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| Приямок |  |  |  |
| 30 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 31 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 0,08 |
| 33 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 34 | Устройство полов бетонных толщиной 200 мм | 100 м2 пола | 0,03 |
| Фасад |  |  |  |
| 35 | Демонтаж мелких металлоконструкций КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 т металлоконструкций | 0,23 |
| 36 | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0,08 |
| 37 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,46 |
| 38 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 1,2 |
| 39 | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,2 |
| 40 | Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,46 |
| 41 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 |
| Электрика |  |  |  |
| 42 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,26 |
| 42,1 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |
| 42,2 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 80 | 10шт | 2,6 |
| 42,3 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-150 | 10шт | 0,2 |
| 42,5 | Светильник накаливания НБО 18-60 | шт | 2 |
| 42,6 | Светильник люминесцентный | шт | 26 |
| 42,4 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10шт | 5,2 |
| 43 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,1 |
| 43,1 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 10 |
| 43,2 | Штепсельные розетки | шт | 10 |
| 44 | Смена розеток | 100 шт. | 0,1 |
| 45 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 4 |
| 46 | Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до 6 | 100 м линии | 4 |
| 47 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2.5 мм2 | 1000м | 0,4 |

- Срок гарантии качества 2 года.

- Работы производить в рабочее время с 09-00 до 18-00 часов.

- После выполнения работ убрать мусор.