Приложение № 2.

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 28 от « 26» марта  2008г.

Техническое задание

на выполнение работ по проведению операции «Чистый город» вдоль дорог на территории Дзержинского района г. Перми

- Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 1 июля 2008 года.

- Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район. Работы выполняются по заданию заказчика с бесхозяйных территорий, примыкающих к дорогам общего пользования. Конкретные участки работы определяются заказчиком.

- Объем выполняемых работ: 1870 тонн мусора

- В состав работ входит:

- ручной и механизированный сбор бытового и крупногабаритного мусора;

- ручная и механизированная погрузка  в автотранспорт подрядчика и вывоз мусора на городской полигон ТБО «Сафроны» (32 км)

- приобретение мешков для сбора мусора;

- кошение травы по заданию заказчика.

Наличие трех бригад по 5 человек по сбору случайного мусора.

- Стоимость работ с НДС: 498916 рублей.

Оплата работ производится после предоставления справки с полигона о количестве вывезенного мусора.